# BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

# BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY LỢI DẦU TIẾNG – PHƯỚC HÒA

-------------------

# DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

# BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA, NÂNG CẤP HỒ CHỨA NƯỚC

DẦU TIẾNG, TỈNH TÂY NINH

| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ BQLDA THỦY LỢI HỒ DẦU TIẾNG – PHƯỚC HÒA | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN VIỆN NƯỚC, TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG |
| --- | --- |

# Tây Ninh, tháng 8 năm 2020

# MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN	17

1.1.	Tổng quan về dự án	17

1.2. Phạm vi của đánh giá	18

1.3. Các khía cạnh môi trường - xã hội được xem xét	18

1.4.	Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện	18

1.4.1. Cách tiếp cận	18

1.4.2.	Phương pháp đánh giá tác động môi trường và xã hội	19

1.5.	Tổ chức thực hiện ESIA	21

CHƯƠNG II: MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN	23

2.1.	Tổng quan TDA	23

2.1.1.	Tên tiểu dự án	23

2.1.2.	Chủ tiểu dự án	23

2.1.3.	Mục tiêu của tiểu dự án	23

2.1.4.	Vị trí địa lý tiểu dự án	23

2.2.	Hiện trạng công trình và các hạng mục thi công	26

2.3.	Tổng hợp khối lượng đào đắp, nguyên vật liệu và máy móc thi công	29

2.3.1.	Tổng hợp khối lượng đào đắp, nguyên vật liệu phục vụ thi công	29

2.3.2.	Huy động máy móc, thiết bị phục vụ thi công	29

2.3.3.	Cự ly, tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu	30

2.4.	Hạng mục phụ trợ	32

2.4.1.	Điện, nước phục vụ thi công và sinh hoạt	32

2.4.2.	Nhu cầu nhà ở công nhân và khu lán trại tập trung	32

2.4.3.	Tuyến đường thi công	32

2.4.4.	Bãi đổ thải, mỏ đất	33

2.5.	Diện tích đất chiếm dụng của TDA, phương án GPMB	34

2.6.	Biện pháp tổ chức thi công	34

2.7.	Kế hoạch an toàn đập	35

2.8.	Tiến độ thực hiện tiểu dự án	36

2.9.	Vốn đầu tư	37

2.10.Kế hoạch vận hành và bảo dưỡng	37

CHƯƠNG III: KHUNG HÀNH CHÍNH, PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH	38

3.1.	Văn bản pháp luật Việt Nam	38

3.2.	Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới	42

3.2.1.	Cấp dự án	42

3.2.2.	Cấp tiểu dự án	42

CHƯƠNG IV: ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG TIỂU DỰ ÁN	50

4.1.	Môi trường tự nhiên	50

4.1.1.	Điều kiện về địa lý, địa hình	50

4.1.2.	Đặc điểm địa chất khu vực TDA	51

4.1.3.	Khí tượng, thủy văn, sông ngòi	52

4.2.	Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên	55

4.2.1.	Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý	55

4.2.2.	Hiện trạng tài nguyên sinh học	59

4.3.	Đặc diểm kinh tế xã hội của khu vực tiểu dự án	62

4.3.1.	Điều kiện về kinh tế của 5 xã vùng dự án	62

4.3.2.	Điều kiện về xã hội	64

4.4.	Kết quả khảo sát các hộ bị ảnh hưởng bời TDA	66

4.5.	Các công trình nhạy cảm và đặc thù	67

CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI	71

5.1.	Kiểu và quy mô tác động	71

5.2.	Các tác động tích cực tiềm tàng đến môi trường và xã hội	72

5.2.1.	Tác động tới xã hội	72

5.2.2. Tác động tới môi trường	73

5.3.	Tác động tiêu cực môi trường và xã hội tiềm tàng	73

5.3.1.	Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn chuẩn bị của TDA	74

5.3.2.	Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn thi công xây dựng TDA	80

5.3.3.	Đánh giá dự báo các tác động đặc thù	109

5.3.4.	Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn hoạt động của TDA	110

5.4.	Phân tích các kiểu tác động	112

5.4.1.	Tác động tích lũy	112

5.4.2.	Tác động trực tiếp	112

5.4.3.	Tác động gián tiếp	112

5.4.4.	Tác động tạm thời	112

5.4.5.	Tác động lâu dài	112

CHƯƠNG VI: PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN	113

6.1.	Phương án không thực hiện tiểu dự án	113

6.2.	Phương án có thực hiện tiểu dự án	114

6.2.1.	Khi có tiểu dự án các nhóm giải pháp kỹ thuật chính được áp dụng	114

6.2.2.	Phân tích các phương án được chọn	115

CHƯƠNG VII: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESMP)	118

7.1. Mục tiêu của ESMP	118

7.2. Các biện pháp giảm thiểu	118

7.2.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn chuẩn bị TDA	118

7.2.2. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công	120

7.2.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù	150

7.2.4. Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành	153

7.3. Tổ chức thực hiện	154

7.3.1. Quản lý dự án	154

7.3.2. Vai trò và trách nhiệm đối với quản lý xã hội và môi trường	155

7.4. Khung tuân thủ môi trường	159

7.4.1. Các nhiệm vụ môi trường của Nhà thầu:	160

7.4.2. Nhân viên môi trường, xã hội và an toàn của nhà thầu (SEO)	160

7.4.3. Giám sát môi trường và xã hội trong giai đoạn xây dựng (TVGS)	161

7.4.4. Tuân thủ các yêu cầu hợp đồng và luật pháp	161

7.4.5. Hệ thống báo cáo	162

7.5. Cơ chế giải quyết khiếu nại	163

7.5.1. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại	163

7.5.2. Nhà thầu và tư vấn giám sát xây dựng	164

7.5.3. Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới	165

7.6. Kế hoạch thực hiện ESMP	166

7.6.1. Kế hoạch thực hiện ESMP của nhà thầu	166

7.6.2. Khởi động TDA và nhân sự	166

7.7. Kế hoạch đào tạo và xây dựng năng lực	166

7.7.1. Đào tạo về chính sách an toàn	166

7.7.2. Đào tạo và an toàn sức khỏe nghề nghiệp	167

7.7.3. Định hướng khách thăm	167

7.7.4. Đào tạo nhà thầu và công nhân mới	167

7.7.5. Đào tạo sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cơ bản	168

7.8. Kế hoạch giám sát, quan trắc chất lượng môi trường	168

7.8.1. Giám sát tuân thủ	168

7.8.2. Giám sát chất lượng môi trường xung quanh	168

7.8.3. Tần xuất và thông số quan trắc	169

7.8.4. Giám sát an toàn đập	171

7.9. Ước tính chi phí cho việc thực hiện ESMP	171

CHƯƠNG VIII: THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN	176

8.1. Tham vấn cộng đồng	176

8.1.1. Mục tiêu, nội dung và hình thức tham vấn	176

8.1.2. Kết quả tham vấn cộng đồng	177

8.1.3. Phản hồi và cam kết của chủ đầu tư	180

8.2. Công khai thông tin	180

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	182

Kết luận	182

Kiến nghị	183

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	185

PHỤ LỤC	186

PHỤ LỤC 1: SÀNG LỌC MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI	187

PHỤ LỤC 2: SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ VÀ LẤY MẪU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG	195

PHỤ LỤC 3: SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LẤY MẪU GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG	199

PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU MÔI TRƯỜNG	200

PHỤ LỤC 5: BIÊN BẢN HỌP THAM VẤN CỘNG ĐỒNG	204

PHỤ LỤC 6: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHẢO SÁT VÀ THAM VẤN	224

PHỤ LỤC 7: BIÊN BẢN XÁC NHẬN VỊ TRÍ ĐỔ THẢI, MỎ VẬT LIỆU	229

PHỤ LỤC 8: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP (IPM)	244

PHỤ LỤC 9: CHI TIẾT CHI PHÍ THỰC HIỆN ESMP	249

PHỤ LỤC 10: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIỚI	253

PHỤ LỤC 11: KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG, THAM VẤN SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG CÓ SỰ THAM GIA	257

# NHỮNG TỪ VIẾT TẮT

BAH					Bị ảnh hưởng

BGSCĐ				Ban giám sát cộng đồng

BQLTDA				Ban quản lý Tiểu dự án

BVMT				Bảo vệ môi trường

CITES				Công ước quốc tế về buôn bán động vật hoang dã

CPO					Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

DARD				Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

DRSIP				Dự ản Sửa chữa và Nâng cao An toàn đập

DSRP					Hội đồng Thẩm định An toàn đập Quốc gia

ECOPs				Qui tắc môi trường thực tiễn

SA						Báo cáo đánh giá xã hội

EIA					Đánh giá Tác động Môi trường (viết tắt của tiếng anh)

ESMF					Khung Quản lý Môi trường Xã hội (Viết tắt của tiếng anh)

EMP					Kế hoạch Quản lý Môi trường (viết tắt của tiếng anh)

ESIA					Đánh giá Tác động Môi trường xã hội (viết tắt tiếng anh)

ESMoP				Kế hoạch Giám sát Môi trường và Xã hội (viết tắt của tiếng anh)

ESMP					Kế hoạch Quản lý Môi trường và Xã hội (viết tắt của tiếng anh)

GPMB				Giải phóng mặt bằng

MARD				Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (viết tắt của tiếng anh)

MoIT					Bộ Công thương (viết tắt của tiếng anh)

MoNRE				Bộ Tài nguyên và Môi trường (viết tắt của tiếng anh)

NĐ-CP				Nghị định của Chính phủ

NHTG				Ngân hàng Thế giới

NN&PTNT			Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

NTTS					Nuôi trồng Thủy sản

O&M					Bảo trì và Theo dõi

OP/BP				Các chính sách của Ngân hàng Thế giới

PMU					Đơn vị Quản lý Dự án

PPMU					Ban Quản lý Dự án Tỉnh

CSC					Tư vấn giám sát thi công

QCVN				Quy chuẩn Việt nam

TT-BTNMT			Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường

UBMTTQ			Ủy ban mặt trận Tổ quốc

UBND				Ủy ban nhân dân

VHTTDL				Văn hóa Thông tin Du lịch

WB					Ngân hàng Thế giới (Tiếng Anh)

WHO					Tổ chức Y tế thế giới

# DANH MỤC BẢNG

Bảng  1: Tổng hợp chi phí thực hiện ESMP	15

Bảng  2: Danh sách cán bộ tham gia thực hiện	21

Bảng 2. 1: Tọa độ vị trí các công trình………………………………………………..24

Bảng 2. 2: Tóm tắt thông tin hiện trạng công trình và các hạng mục thi công của TDA	26

Bảng 2. 3: Tổng hợp khối lượng đất đào đắp và nguyên vật liệu	29

Bảng 2. 4: Danh mục máy móc và thiết bị dự kiến phục vụ thi công	30

Bảng 2. 5: Cự ly, tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu	30

Bảng 2. 6: Khối lượng và vị trí mỏ đất trong thi công	33

Bảng 2. 7: Tiến độ thi công xây dựng công trình	37

Bảng 3. 1: Tóm tắt các quy trình đánh giá môi trường của WB & Chính phủ VN…...41

# Bảng 4. 1: Nhiệt độ không khí TBNN trạm Tây Ninh (Đơn vị: oC)………………….52

Bảng 4. 2: Độ ẩm trung bình tháng tại một số vị trí	53

Bảng 4. 3: Hệ số ảnh hưởng lượng mưa của các trạm trên lưu vực hồ	53

Bảng 4. 4: Lượng mưa bình quân trên lưu vực hồ (Đơn vị: mm)	54

Bảng 4. 5: Lượng mưa gây lũ (X1max) trên lưu vực hồ	54

Bảng 4. 6: Lưu lượng lũ lớn nhất hồ Dầu Tiếng (CT Xokolopski)	55

Bảng 4. 7: Vị trí lấy mẫu, quan trắc chất lượng môi trường khu vực TDA	56

Bảng 4. 8: Chất lượng không khí vùng TDA	56

Bảng 4. 9: Chất lượng nước mặt khu vực TDA	57

Bảng 4. 10: Chất lượng nước ngầm vùng TDA	58

Bảng 4. 11: Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất khu vực TDA	59

Bảng 4. 12: Cấu trúc thành phần loài TVN thuộc hệ thống thủy lợi hồ Dầu Tiếng	61

Bảng 4. 13: Cơ cấu kinh tế  của 5 xã khu vực Tiểu dự án	62

Bảng 4. 14: Thu nhập bình quân theo đầu người 5 xã khu vực TDA	62

Bảng 4. 15: Tổng hợp diện tích các cây trồng hàng năm	63

Bảng 4. 16: Tổng hợp chăn nuôi tại các xã vùng tiểu dự án	63

Bảng 4. 17: Tổng hợp diện tích nuôi trồng thủy sản	63

Bảng 4. 18: Tổng hợp dân số các xã	64

Bảng 4. 19: Số lượng trường và lớp học trên địa bàn các xã vùng TDA	65

Bảng 4. 20: Khoảng cách gần nhất từ vị trí TDA đến KDC, công trình VH, DTLS	66

Bảng 4.21: Số hộ bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án	67

Bảng 4.22. Hiện trạng công trình nhạy cảm/đặc thù của hồ Dầu Tiếng	68

Bảng 5.1: Tiêu chí phân loại mức tác động tiêu cực….………………………………70

Bảng 5.2: Tóm lược các tác động trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng	73

Bảng 5.3: Bảng tổng hợp khối lượng cây trồng và hoa màu bị ảnh hưởng	75

Bảng 5.4: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	78

Bảng 5.5: Tóm lược các tác động trong giai đoạn xây dựng	80

Bảng 5.6: Ước tính khối lượng thi công	83

Bảng 5.7: Hệ số tải lượng chất ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường(1000 km)	85

Bảng 5.8: Phân bố lượng xe tại các vị trí thi công để vận chuyển đất đá	85

Bảng 5.9: Phân bố lượng xe tại các vị trí thi công để vận chuyển vật liệu	86

Bảng 5.10: Tải lượng chất ô nhiễm và phạm vi ảnh hưởng của	87

Bảng 5.11: Nồng độ các chất ô nhiễm từ hoạt động của máy móc thi công	88

Bảng 5.12: Tải lượng chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong GĐ thi công	89

Bảng 5.13: Nồng độ chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt	89

Bảng 5.14: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công xây dựng	90

Bảng 5.15: Lưu lượng và tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải từ	92

Bảng 5.16: Kết quả tính toán khối lượng chất thải rắn SH trong thi công TDA	94

Bảng 5.17: Kết quả tính toán mức ồn tại nguồn trong giai đoạn xây dựng	97

Bảng 5.18: Dự báo mức suy giảm ồn theo khoảng cách tính từ nguồn	99

Bảng 5.19: Mức rung suy giảm theo khoảng cách trong thi công	100

Bảng 5.20: Tác động tiềm tàng trong quá trình triển khai thi công tới công trình nhạy cảm/đặc thù	109

Bảng 7. 1: Tác động môi trường và xã hội, các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn chuẩn bị thi công…………………………………………………………………….118

Bảng 7. 2: Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOPs) để giảm thiểu các tác động chung trong giai đoạn thi công	122

Bảng 7. 3: Biện pháp giảm thiểu đối với công trình đặc thù	148

Bảng 7. 4: Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận hành	151

Bảng 7. 5: Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan	154

Bảng 7. 6: Yêu cầu về hệ thống báo cáo	160

Bảng 7. 7: Tóm tắt các nội dung giám sát chất lượng các thành phần môi trường trong giai đoạn thi công	168

Bảng 7. 8: Tổng hợp chi phí thực hiện ESMP	170

Bảng 7. 9: Nguồn vốn thực hiện giám sát KHQLMTXH	170

Bảng 7. 10. Tóm tắt các biện pháp giảm thiểu	171

Bảng 8. 1. Tổng hợp các hoạt động tham vấn đã thực hiện………………………...	.177

Bảng 8. 2: Tổng hợp ý kiến trong các buổi họp tham vấn cộng đồng	177

Bảng 8. 3: Tổng hợp kết quả tham vấn và ý kiến trả lời của Chủ dự án	179

# DANH MỤC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ

Hình 2 1: Vị trí hồ chứa nước Dầu Tiếng	25

Hình 2 2: Vị trí hồ chứa nước Dầu Tiếng trên bản đồ Google Earth	25

Sơ đồ 7.1: Sơ đồ tổ chức quản lý môi trường dự án………………………….………………………………………………………..154

# Sơ đồ  7.2: Sơ đồ tổ chức thực hiện Chính sách an toàn môi trường của TDA…………………………………………………………………………….........154

# TÓM TẮT TIỂU DỰ ÁN

1. Giới thiệu: “Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh” là một trong các tiểu dự án được xem xét thực hiện trong giai đoạn 2 của Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập Việt Nam (DRSIP) được Ngân hàng Thế giới tài trợ. Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) này được chuẩn bị tuân thủ theo Chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới và Luật bảo vệ Môi trường (LEP) Việt Nam.

2. Bối cảnh: Tiểu dự án triển khai sửa chữa và nâng cấp các công trình đầu mối hồ chứa nước Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh. Hồ Dầu Tiếng là một trong những hồ nước nhân tạo lớn nhất của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á với diện tích lưu vực 2.700 km2, diện tích mặt nước 270 km2, dung tích 1.580 triệu m3. Nhiệm vụ chính của hồ: cấp nước tưới cho 108.000 ha thuộc địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Long An và Tp. Hồ Chí Minh; Cấp nước thô phục vụ dân sinh và sản xuất công nghiệp với lưu lượng tổng cộng 43.9 m3/s cho các tỉnh: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An và Tp. Hồ Chí Minh.

Vị trí các công trình đầu mối ( đập chính, đập phụ, tràn xả lũ, cống lấy nước) nằm trên địa bàn các xã Suối Đá, Phước Ninh, Phước Minh, huyện Dương Minh Châu và xã Tân Hưng, Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Hồ Dầu Tiếng đi vào vận hành cách đây 35 năm. Qua quá trình khai thác và sử dụng, hiện hệ thống công trình đang phải đối mặt với một số vấn đề sau : (i) mặt đập phụ đã bị xuống cấp, lầy lội khi mưa, đi lại khó khăn, một số đoạn không đủ thiết diện mặt cắt; Nhiều đoạn mái thượng hạ lưu bị xói mòn, sạt cục bộ và rò rỉ thấm.(ii) Cống lấy nước bị rò rỉ, nhà tháp xuống cấp; (iii) Tràn xả lũ xuống cấp, mặt tràn bị bong tróc.

3. Đề xuất nâng cấp sửa chữa: Các hạng mục được đề xuất nâng cấp sửa chữa bao gồm: (i) xử lý thấm đập phụ bằng tường nghiêng sân phủ thượng lưu, gia cố mái thượng lưu bằng BTCT, trồng cỏ và bổ sung các rãnh thoát nước ở hạ lưu, tôn cao mặt đập theo thiết kế; (ii) sửa chữa cống lấy nước số 1,2; (iii) sửa chữa rò rỉ và chống thấm tường ngực các khoang tràn, xử lý xâm thực, bóc tróc bề mặt dốc nước.

- Kết quả sàng lọc Môi trường và Xã hội:

Dựa trên kết quả sàng lọc môi trường và xã hội, TDA không nằm trong hoặc gần các môi trường sống tự nhiên quan trọng và không có loài động thực vật quý hiếm hoặc có nguy cơ tuyệt chủng. Khu vực lân cận của TDA không có các kiến trúc, di tích văn hóa, tín ngưỡng, lịch sử đặc biệt. Trong khu vực TDA không có người dân tộc thiểu số sinh sống. Đập chính hồ Dầu Tiếng có chiều cao   28m và dung tích của hồ là   1.580 triệu m3, được xếp loại đập lớn theo chính sách an toàn đập của Ngân hàng thế giới. Do đó TDA  đã lập báo cáo  an toàn đập và được Bộ NN&PTNT thông qua năm 2019.

Một bản Kế hoạch ứng phó khẩn cấp (EPP) phù hợp với điều kiện đặc trưng khu vực TDA đang trong quá trình chuẩn bị, dự kiến hoàn thành vào Quý IV/2021.  Nội dung chủ yếu trong EPP bao gồm: tăng cường giám sát của BQL khai thác công trình thủy lợi; Định nghĩa và thông báo các Cấp báo động; Thu thập số liệu; Phân tích vỡ đập; Chuẩn bị bản đồ ngập lụt; Sắp xếp tổ chức; Tập huấn và tập dượt kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp và lập dự toán liên quan đến EPP.

Các chính sách an toàn của Ngân hàng Thế Giới được kích hoạt cho TDA bao gồm: OP/BP 4.01 Đánh giá môi trường, OP 4.09 Quản lý dịch hại, OP/BP 4.37 An toàn đập, OP/BP 4.12 Tái định cư không tự nguyện. Tiểu dự án được phân loại là dự án Nhóm B về Môi trường, có thể có những tác động bất lợi đến môi trường, mang tính đặc thù và cần đề xuất các biện pháp giảm thiểu.

- Các tác động môi trường và xã hội của TDA: TDA mang lại cả tác động tích cực và tác động tiêu cực.

# (a) Tác động tích cực:

- TDA sẽ sửa chữa và nâng cao an toàn cho các công trình đầu mối của hồ Dầu Tiếng qua đó đảm bảo an toàn và phục vụ sản xuất, đời sống cho nhân dân vùng hạ du (các xã trong khu vực TDA và khu vực lân cận) .

- TDA được thực hiện sẽ cải thiện sự lưu trữ nước của hồ chứa, làm nâng cao trữ lượng nước ngầm trong các khu vực lân cận.

- Cung cấp nước tưới thường xuyên và ổn định cho những khu vực canh tác nông nghiệp phía hạ lưu;

- Cải thiện cảnh quan khu vực hồ chứa và cung cấp sinh cảnh sống thủy sinh.

# (b) Tác động tiêu cực:

- Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng TDA:

Trong quá trình chuẩn bị thi công  TDA sẽ có một số tác động tiêu cực tiềm tàng và rủi ro về môi trường tự nhiên và xã hội liên quan tới: (i) thu hồi 200.000 m2 diện tích cây trồng thuộc hành lang bảo vệ công trình, ảnh hưởng đến cây trồng, vật kiến trúc của 60 hộ dân; (ii) nguy cơ đối với vật liệu nổ có thể còn sót lại tại công trường từ chiến tranh; (iii) Các lỗ khoan trong quá trình khảo sát địa chất có thể gây suy giảm chất lượng nước ngầm. Phạm vi ảnh hưởng trong giai đoạn này chủ yếu ở khu vực xung quanh các hạng mục công trình đầu mối với mức độ tác động tiêu cực nhỏ.

- Trong quá trình thi công TDA, các tác động tiêu cực tiềm tàng ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và xã hội bao gồm: (i) nguy cơ an toàn đối với công nhân và cộng đồng địa phương liên quan tới các hoạt động thi công, vận hành các máy móc, phương tiện thi công; (ii) các tác động thi công phổ biến khác như phát sinh khói, bụi, chất thải, nước thải, làm hư hại hệ thống đường bộ của địa phương; (iii) việc tập trung công nhân (khoảng 100 công nhân) đến sinh sống và làm việc trong quá trình thi công có thể làm gia tăng tệ nạn và mất trật tự an ninh tại địa phương ảnh hưởng đến đời sống và phong tục tập quán của người dân;(iv) Nếu xảy ra sự cố vỡ đập trong quá trình thi công sẽ gây ngập lụt cũng như thiệt hại về người và tài sản của người dân rất nghiêm trọng.  Phạm vi ảnh hưởng của TDA trong khi thi công tập trung tại 5 xã thuộc khu vực TDA và khu vực hạ lưu (nếu xảy ra vỡ đập). Mức độ tác động tiêu cực trong giai đoạn thi công ở mức trung bình do quy mô thi công các hạng mục xây dựng không lớn, các tác động xảy ra trong thời gian không dài (dự kiến 1 năm).Giai đoạn vận hành:

- Rủi ro an toàn đập có thể xảy ra trường hợp vỡ đập hay xả lũ bất thường gây ngập lụt dưới hạ lưu; tai nạn liên quan đến đuối nước.

- Rác thải sinh hoạt từ các hoạt động du lịch sinh thái tại hồ Dầu Tiếng;

- Quá trình thực hiện TDA không làm tăng dung tích của hồ, không làm tăng phần diện tích tưới vùng hạ lưu và không ảnh hưởng đến cơ cấu mùa vụ trong vùng TDA. Tuy nhiên, việc sửa chữa các cống đã xuống cấp, hư hỏng và hiện tượng thấm mất nước được khắc phục sẽ đảm bảo cho việc điều tiết nước thủy lợi được ổn định hơn và cung cấp đầy đủ nước tưới tiêu, sinh hoạt và sản xuất vào mùa khô, khôi phục được dung tích và diện tích tưới ban đầu của hồ. Mặt khác khi có đủ nước tưới tiêu và nguồn nước thường xuyên lưu thông dẫn đến thay đổi môi trường sống tạo điều kiện cho các loại sinh vật, cây cỏ có hại phát triển, đây cũng là nguyên nhân bùng phát các loại dịch bệnh và sâu hại cho nông nghiệp. Do đó sẽ làm gia tăng lượng thuốc BVTV và phân bón ở phần diện tích được khôi phục và tăng dịch hại ở khu vực TDA. Vì vậy cần có một kế hoạch quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) cho TDA này.

- Các biện pháp giảm thiểu các tác động: Để quản lý các tác động này, Kế hoạch Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMP) đã được chuẩn bị như một phần của tài liệu này với các đề xuất tổ chức thực hiện cho quản lý tác động, quản lý và giám sát môi trường, yêu cầu báo cáo, xây dựng năng lực, ngân sách để triển khai.

Trong báo cáo nghiên cứu khả thi, TDA sẽ bố trí kinh phí đề rà phá bom mìn trên phạm vi diện tích các hạng mục sửa chữa. Tổng khối lượng đất khai thác phục vụ công tác đắp đập tại hồ khoảng 159.430 m3, như vậy lượng đất khai thác không nhiều, đồng thời mỏ đất khai thác thuộc khu vực hành lang bảo vệ công trình nên không phải bồi thường diện tích đất thu hồi mà chỉ hỗ trợ số lượng cây trồng trên đất. Bãi thải của TDA, chủ yếu tiếp nhận phần đất bóc hữu cơ với khối lượng dự tính 4.446m3, loại đất này cũng có thể cải tạo để trồng cây hoặc tận dụng để bồi đắp khu vực trũng phía hạ lưu hồ. Các tác động do thi công khác sẽ được quản lý thông qua biện pháp thi công, lịch trình thi công phù hợp và các yêu cầu về thông số môi trường sẽ được yêu cầu như 1 phần của tài liệu mời thầu thi công. Các tác động tiềm tàng liên quan tới việc tăng lưu lượng tiêu thoát nước lũ qua tràn xả lũ xuống khu vực hạ lưu sẽ được nghiên cứu và giải quyết trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật chi tiết của TDA. Đơn vị quản lý TDA có trách nhiệm đảm bảo ESMP được thực hiện tại hồ trong quá trình thiết kế chi tiết, mời thầu và giai đoạn thi công.

Giai đoạn chuẩn bị:

        - Triển khai RAP; SA

        - Lồng ghép các biện pháp giảm thiểu môi trường vào thiết kế kỹ thuật nếu có thể.

        - Tham vấn với người dân về thời gian thực tế của các hoạt động sửa chữa đập với mục đích giảm thiểu tác động của 3 giai đoạn: chuẩn bị, thi công xây dựng và vận hành TDA.

        - Đưa các điều khoản về thực hiện các biện pháp giảm thiểu vào hồ sơ mời thầu thi công và hợp đồng xây dựng.

Giai đoạn thi công:

        - Giám sát sự tuân thủ của nhà thầu trong quá trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đã được nêu trong Báo cáo đánh giá tác động Môi trường và Xã hội, BC đánh giá tác động xã hội của TDA. Các tác động tiêu cực trong giai đoạn thi công sẽ được giảm thiểu thông qua ECOP và các biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù…

Giai đoạn vận hành:

        - Trong giai đoạn vận hành, các hạng mục thi công của TDA đã được sửa chữa và nâng cấp như: chống thấm qua thân đập, xử lý mất nước do các hạng mục bị hư hỏng, do đó sẽ nâng cao khả năng lưu giữ nước và đảm bảo khả năng điều tiết nước qua việc sửa chữa các cống lấy nước. Vì thế sẽ nâng cao được phần diện tích tưới tiêu mà lâu nay hồ bị mất nước không cung cấp đủ diện tích tưới đã được thiết kế. Do đó việc giới thiệu và xúc tiến phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong các lĩnh vực dịch vụ tưới tiêu là cần thiết.

        - PPMU thường xuyên giám sát để đảm bảo các thiệt hại đối với công trình kiến trúc sẽ được sửa chữa, phục hồi theo hồ sơ được duyệt. Đơn vị quản lý hồ thường xuyên kiểm tra an toàn đập, tuần tra khu vực hồ để tránh các tai nạn về đuối nước; dự báo, cảnh báo đến cơ quan chức năng và nhân dân  khi có các hiện tượng thời tiết cực đoan; Tại khu vực hồ Dầu Tiếng có hoạt động kinh doanh du lịch do đó đặt các thùng chứa  rác và phối hợp với đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt tại địa phương thu gom hàng ngày.

        - Đối với tác động của việc gia tăng sử dụng thuốc BVTVthì các cơ quan: Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) tỉnh Tây Ninh, Long An, Tp. Hồ Chí Minh; Trạm Bảo vệ thực vật cấp huyện ; và UBND các xã thuộc TDA  phối hợp để thực hiện nội dung kế hoạch quản lý dịch hại (IPM) của TDA này. Bên cạnh đó nông dân trong quá trình trồng trọt cần phải chọn các loại giống tốt, thường xuyên kiểm tra sâu bệnh, sử dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh đã được khuyến cáo trong kế hoạch quản lý dịch hại (IPM)...Tuân thủ theo các hướng dẫn an toàn về lưu giữ, vận chuyển và sử dụng thuốc trừ sâu để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe...

- Tổ chức thực hiện: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý toàn bộ dự án. Các tỉnh thực hiện sửa chữa nâng cấp các đập trong Hợp phần 1 và Bộ NN&PTNT sẽ điều phối các hoạt động với Bộ Công thương và Bộ TN&MT trong Hợp phần 2. Ban quản lý Trung ương (CPMU) thuộc MARD chịu trách nhiệm điều phối và giám sát tổng thể của dự án. Việc thực thiện các công tác sửa chữa và chuẩn bị cho kế hoạch an toàn đậpsẽ do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa triển khai và giám sát việc thực hiện của các nhà thầu. Công ty sẽ chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các hạng mục công trình với sự hỗ trợ từ CPMU. Ban QLDA thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa (PMU) thuộc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát việc thực hiện ESIA. Ban QLDA đảm bảo các tài liệu và hợp đồng đấu thầu hợp lệ bao gồm các điều khoản môi trường để nhà thầu tuân thủ. Nhà thầu sẽ thực hiện các hoạt động xây dựng và tuân thủ các thỏa thuận môi trường đã thỏa thuận trong hợp đồng. Đặc biệt, nhà thầu sẽ chuẩn bị Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu để Ban QLDA xem xét và phê duyệt trước khi bắt đầu xây dựng và kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu sẽ được công khai tại công trường. Ban QLDA và các chuyên gia tư vấn sẽ giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu đã được thống nhất của nhà thầu. Ngoài ra, sự tuân thủ của nhà thầu sẽ được Bộ NN&PTNT/sở TNMT tỉnh Tây Ninh, chính quyền địa phương và người dân giám sát chặt chẽ.

- Xây dựng năng lực: Trong quá trình triển khai, PPMU nhận được hỗ trợ từ CPMU về các hướng dẫn thực hiện chính sách an toàn môi trường của WB. Cán bộ chính sách an toàn của PPMU đã được CPMU tổ chức tập huấn với sự hỗ trợ của các chuyên gia Ngân hàng Thế giới hướng dẫn về các vấn đề an toàn môi trường của dự án. Chính sách an toàn của Ngân hàng liên quan đến việc thực hiện TDA bao gồm: OP 4.01 (Đánh giá Môi trường), Hướng dẫn chung Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) của IFC, OP 4.04 (Môi trường Tự nhiên), và OP 4.12 (Tái định cư không tự nguyện)...

Trong quá trình triển khai TDA; việc đào tạo, tập huấn về chính sách an toàn môi trường cho Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC) và nhân viên EHS của nhà thầu sẽ được thực hiện thường xuyên để cập nhật những yêu cầu của chính sách an toàn. Đối với PPMU, trong quá trình triển khai TDA sẽ thường xuyên nhận được hỗ trợ từ tư vấn độc lập và tư vấn hỗ trợ kỹ thuật về chính sách an toàn của CPMU về quản lý các vấn đề rủi ro an toàn đập, giám sát thực hiện KHQLMTXH.

- Tham vấn cộng đồng: Trong tháng 12/2019, PPMU đã tiến hành tham vấn tại cấp tỉnh, cấp huyện và tham vấn các xã trong khu vực TDA, thành phần tham dự bao gồm: Lãnh đạo UBND xã, đại diện UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hộ BAH bởi tiểu dự án (đại diện các hộ kinh doanh  dịch vụ xung quanh khu vực hồ Dầu Tiếng, đơn vị quản lý trạm thủy điện, đại diện cộng đồng sinh sống trên địa bàn các xã thuộc TDA (Tổng cộng 110 người tham gia). Tại các cuộc tham vấn, nội dung chính là giới thiệu chung về nguồn vốn của TDA, quy mô các hạng mục sửa chữa, tóm tắt các phương án kỹ thuật được đề xuất, các tác động môi trường, xã hội và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong quá trình thi công và vận hành, xin ý kiến của đại diện địa phương và cộng đồng địa phương về các tác động, biện pháp giảm thiểu trong quá trình chuẩn bị, thi công, vận hành. Sau quá trình tham vấn, các ý kiến đóng góp của địa phương đã được PPMU tiếp nhận để phục vụ quá trình thiết kế TDA và kế hoạch quản lý môi trường và xã hội  . Các cơ quan, chính quyền địa phương và cộng đồng đều rất ủng hộ việc đầu tư TDA; đề nghị Chủ TDA và đơn vị tham gia xây dựng công trình thực hiện đầy đủ các cam kết bảo vệ môi trường sống và trật tự an ninh xã hội của địa phương. Các cuộc tham vấn sẽ được tiến hành thường xuyên trong quá trình thi công nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến tác động môi trường và xã hội ảnh hưởng đến những người dân trong khu vực TDA.

- Dự toán chi phí cho việc thực hiện ESMP: ước tính chi phí cho việc triển khai ESMP bao gồm chi phí giám sát ESMP, thực hiện biện pháp giảm thiểu và xây dựng năng lực. Chi phí cho việc thực hiện biện pháp giảm thiểu sẽ được bao gồm trong chi phí xây dựng. Dự toán chi phí cho việc thực hiện ESMP là: 895.595.676 VNĐ. Chi tiết như bảng sau:

# Bảng  1: Tổng hợp chi phí thực hiện ESMP

| TT | Nội dung | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí triển khai chương trình quan trắc | 437.177.888 |
| 2 | Chi phí cho các công trình xử lý môi trường | 320.000.000 |
| 3 | Kế hoạch hành động giới | 57.000.000 |
| 4 | Chi phí dự phòng (10% của 1+2+3) | 81.417.788 |
|  | Cộng | 895.595.676 |

- Cơ chế Giải quyết khiếu nại (GRM): Các khiếu nại liên quan đến TDA sẽ được giải quyết bằng cách đàm phán để nhận được sự đồng thuận với người dân. Trên công trường thi công sẽ thiết lập đường dây nóng và người chịu trách nhiệm tiếp nhân và giải quyết các khiếu nại. Khiếu nại sẽ được các bên liên quan thương lượng ở cả ba cấp (UBND cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh) trước khi trình lên tòa án theo quy định của Luật Khiếu nại 2011. PMU sẽ thanh toán toàn bộ chi phí hành chính và pháp lý liên quan đến việc tiếp nhận khiếu nại vì chi phí này được bao gồm trong ngân sách tiểu dự án.

- Phổ biến Thông tin: Tuân thủ chính sách OP 4.01 và chính sách của Ngân hàng Thế giới về tiếp cận thông tin; ngay từ giai đoạn chuẩn bị TDA, các thông tin TDA như mục tiêu, mô tả và các tác động của tiểu dự án đã được truyền tải qua phương tiện thông tin đại chúng tới cộng đồng. PPMU đã tiến hành phổ biến và tham vấn trực tiếp cộng đồng trong tháng 12/2019.  Các thông tin tham vấn bao gồm (i) các chính sách về môi trường – xã hội liên quan đến TDA; (ii) các tác động của TDA đến môi trường tự nhiên và xã hội; (iii) các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực. Bản dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội bằng tiếng Việt được gửi tới UBND các xã để phổ biến thông tin và tham vấn vào tháng 12/2019. Bản cuối cùng dự kiến trong tháng 08/2020 sẽ công bố thông qua trang web của CPO và trang web riêng của Ngân hàng bằng tiếng Anh trước khi thẩm định tiểu dự án.

- Kết luận: Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh được thực hiện có thể gây ảnh hưởng tiêu cực trong các giai đoạn, tuy nhiên do quy mô thi công các hạng mục xây dựng không lớn, các tác động xảy ra trong thời gian thi công ngắn (dự kiến 1 năm), phạm vi giới hạn trong khu vực nhỏ, không đáng kể nên các biện pháp giảm thiểu đề xuất được đánh giá là khả thi, và phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và điều kiện quản lý, thi công tiểu dự án tại các địa phương.

Kế hoạch quản lý và Giám sát môi trường - xã hội được thiết lập để giám sát các ảnh hưởng, giúp các cấp quản lý thường xuyên cập nhật về quá trình thực hiện các hạng mục thi công của tiểu dự án. Hệ thống giám sát được chuẩn bị và phê duyệt bởi WB sẽ áp dụng trong việc thực hiện tiểu dự án, tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra và chuẩn bị báo cáo hàng tháng để trình PPMU.

# CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN

  - Tổng quan về dự án

Việt Nam là một trong những Quốc gia có mạng lưới đập và cơ sở hạ tầng thủy lợi lớn, bao gồm hơn 7.000 đập lớn nhỏ; trong đó hơn 750 đập lớn (đập có chiều cao hơn 15m hoặc từ 5m đến 15m với dung tích hồ trên 3 triệu m3) và số lượng đập nhỏ (chiều cao đập nhỏ hơn 15m và dung tích hồ nhỏ hơn 3 triệu m3) ước tính hơn 6.000 đập chủ yếu là đập đất. Trong tổng số 4 triệu hecta đất nông nghiệp có hơn 3 triệu hecta được tưới thông qua 6.648 đập.

Nhiều hồ chứa quy mô vừa và nhỏ được xây dựng từ những năm 1960 với các hạn chế về khảo sát kỹ thuật, thiết kế và thi công. Các yếu tố này cùng với hạn chế về vận hành và duy tu bảo dưỡng làm cho nhiều đập đã xuống cấp và mức độ an toàn của đập thấp hơn so với tiêu chuẩn an toàn quốc tế; bên cạnh đó, sự gia tăng rủi to và mất an toàn bởi điều kiện thủy văn do biến đổi khí hậu cũng như sự phát triển hạ tầng, xã hội nhanh chóng ở thượng nguồn đã khiến nhiều hồ chứa trong tình trạng rủi ro như sụt lún của kết cấu chính, thấm qua đập chính và/hoặc đập phụ và xung quanh công trình lấy nước, biến dạng của mái thượng/hạ lưu, sự cố đập tràn, …

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo cơ sở cho duy trì và tăng trưởng kinh tế, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra chương trình về an toàn đập vào năm 2003, trong đó Dự án DRSIP “Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập” vay vốn từ Ngân hàng thế giới (WB) sẽ hỗ trợ về an toàn kết cấu thân đập và hồ chứa, cùng với yêu cầu an toàn cho vận hành để bảo vệ người dân có nguy cơ rủi ro và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở hạ lưu, đảm bảo quy hoạch phát triển tổng hợp lưu vực và tăng cường sự điều phối về thể chế, phát triển trong tương lai và an toàn vận hành hồ chứa.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý toàn bộ dự án. Các tỉnh thực hiện sửa chữa nâng cấp các đập trong Hợp phần 1 và Bộ NN&PTNT sẽ điều phối các hoạt động với Bộ Công thương và Bộ TN&MT trong Hợp phần 2. Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) thuộc MARD chịu trách nhiệm điều phối và giám sát tổng thể của dự án. Việc thực thiện các công tác sửa chữa và chuẩn bị cho kế hoạch an toàn đập, bao gồm cả bảo vệ và ủy thác được tập trung tới chính quyền cấp tỉnh. UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (DARD) là đơn vị chủ trì cấp tỉnh. Ban QLDA cấp tỉnh (PPMU) chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các công trình với sự hỗ trợ từ CPO.

Việc lựa chọn các đập được cải tạo trong dự án dựa trên tiêu chí thống nhất trước, tính toán xác suất và mức độ ảnh hưởng của sự cố, rủi ro đối với con người và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, chú trọng đến lợi ích kinh tế trong khung đói nghèo và bất bình đẳng. Tiêu chí đánh giá rủi ro an toàn đập bao gồm: (i) xác suất sự cố đập (rủi ro về kết cấu dựa trên chiều cao và dung tích); (ii) mức độ ảnh hưởng của sự cố đập đối với người dân hạ lưu; (iii) ảnh hưởng của sự cố đập đối với cơ sở hạ tầng hạ lưu, (iv) bối cảnh đói nghèo và tác động, (v) các khu vực có dân tộc thiểu số; và (vi) tính sẵn sàng.

Dự án được thực hiện tại 34 tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Có khoảng 450 con đập được lựa chọn. Các hợp phần của dự án bao gồm:

- Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập (412 triệu USD, trong đó vốn IDA 388,5 triệu USD)

- Hợp phần 2: Quy hoạch và Quản lý an toàn đập (20 triệu USD, trong đó vốn IDA 17 triệu USD)

- Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án (11 triệuUSD, trong đó vốn IDA 9,5triệu USD)

Dự án năm thứ hai sẽ hỗ trợ sửa chữa, kiên cố hóa công trình hạ tầng liên quan và các đập thủy lợi, khoảng 90% các đập dự kiến sửa chữa là đập cấu trúc bằng đất, có chiều cao dưới 15m với dung tích thiết kế nhỏ hơn 3 triệu m3. Dự án không đầu tư vào việc thay đổi hoàn toàn cấu trúc hiện có hoặc xây dựng mới, mở rộng cấu trúc chính; hạng mục thi công của dự án chỉ tập trung sửa chữa và tái định hình cấu trúc của đập chính, đập phụ, gia cố mái đập thượng lưu bằng bê tông hoặc đá, gia cố hoặc mở rộng kích thước của xả tràn nhằm tăng khả năng thoát nước, sửa hoặc cải tạo cống lấy nước hiện có, thay thế hệ thống nâng hạ thủy lực ở cửa hút (cống lấy nước) và cửa xả tràn, khoan phụt chống thấm nước thân đập chính, cải tạo đường công vụ.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong vòng 6 năm, từ 08/7/2016 đến 30/6/2022. Liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, Khung quản lý xã hội và môi trường (ESMF) của dự án đã phê duyệt và được công khai từ năm 2015. Đánh giá tác động môi trường, xã hội (ESIA) cho các tiểu dự án năm tiếp theo sẽ thực hiện theo tiến độ triển khai dự án được thống nhất giữa CPMU, PPMU và WB.

Tại tỉnh Tây Ninh, TDA Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Dầu Tiếng được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho hồ chứa thông qua việc sửa chữa, nâng cao an toàn và kiên cố hóa công trình hạ tầng liên quan; chủ động lượng nước tưới, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dự án.

# 1.2. Phạm vi của đánh giá

Các khu vực bị ảnh hưởng được xem xét trong các đánh giá tác động đối với TDA bao gồm các khu vực thi công chính tại vị trí đập phụ, cống lấy nước, tràn xả lũ, bãi khai thác đất, khu vực công trường xây dựng, khu vực tập kết nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, khu vực đỗ xe, việc thoát nước thải tạm thời và lâu dài, chỗ ở của công nhân, đường công vụ, đường vận chuyển vật liệu, nguyên vật liệu, bãi thải, mực nước trong hồ chứa, kênh phía hạ lưu, khu vực kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, hệ thống thủy điện, máy phát điện năng lượng mặt trời, khu vực nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trong lòng hồ. Các khu vực ảnh hưởng cũng bao gồm các khu vực sẽ được hưởng lợi hoặc bị tác động xấu là 5 xã thuộc TDA và khu vực hạ du.

1.3. Các khía cạnh môi trường - xã hội được xem xét

Đánh giá tác động môi trường và xã hội bao gồm các khía cạnh sau:

- Rà soát các khung chính sách của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực môi trường và xã hội liên quan đến TDA.

- Mô tả cơ sở dữ liệu nền của TDA tập trung vào (a) Môi trường vật lý; (b) Môi trường sinh học; (c) Môi trường văn hóa-xã hội; (d) Tài nguyên văn hóa vật thể (lịch sử, tôn giáo, hoặc kiến trúc); và (e) các khu vực nhạy cảm về môi trường.

- Đánh giá các tác động đến môi trường và xã hội của  tiểu dự án.

- Phân tích các phương án của tiểu dự án tập trung vào phương án “không có tiểu dự án” và các phương án có tiểu dự án .

- Xây dựng Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) bao gồm các biện pháp giảm thiểu, giám sát và tăng cường thể chế.

- Tham vấn các bên liên quan trong suốt quá trình đánh giá tác động môi trường và xã hội.

  - Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện

### 1.4.1. Cách tiếp cận

Đánh giá Tác động môi trường và xã hội (ESIA) được thực hiện theo quy định của WB và phù hợp với Khung quản lý môi trường và xã hội của dự án đã được WB chấp thuận. Các bước thực hiện ESIA đươc thực hiện theo quy trình từ sàng lọc ban đầu nhằm phân loại mức độ quan trọng về khía cạnh môi trường, xã hội của TDA, đánh giá tác động, đề xuất các biện pháp giảm thiểu, xây dựng kế hoạch quản lý thực hiện, lồng ghép với quá trình này là các hoạt động tham vấn các bên liên quan và công bố thông tin. Ngoài ra, ESIA cũng đươc thực hiện theo các hướng dẫn của chính sách, quy định có liên quan của Chính phủ Việt Nam. Mục đích của thực hiện ESIA nhằm xác định phạm vi, mức độ và tầm quan trọng của các vấn đề môi trường, xã hội của việc thực hiện dự án, phù hợp với tính chất, các hoạt động và đặc tính khu vực thực hiện TDA, từ đó đề xuất các kế hoạch quản lý, thể chế thực hiện phù hợp nhằm thúc đẩy các tác động tích cực và kiểm soát  các tác động tiêu cực, rủi ro của TDA.

### Phương pháp đánh giá tác động môi trường và xã hội

Trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và lập báo cáo ESIA, đơn vị tư vấn đã sử dụng tổ hợp các phương pháp nghiên cứu sau.

- Phương pháp đánh giá nhanh

Phương pháp đánh giá nhanh (Rapid Assessment Method) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban hành năm 1993. Cơ sở của phương pháp đánh giá nhanh, dựa vào bản chất nguyên liệu, công nghệ, qui luật của các quá trình trong tự nhiên và kinh nghiệm để định mức tải lượng ô nhiễm.

Ở Việt Nam, phương pháp này được giới thiệu và ứng dụng trong nhiều nghiên cứu ESIA, thực hiện tương đối chính xác việc tính thải lượng ô nhiễm trong điều kiện hạn chế về thiết bị đo đạc, phân tích. Trong báo cáo này, các hệ số tải lượng ô nhiễm lấy theo tài liệu hướng dẫn ĐTM của WHO (Assessment of sources Air, Water, and Land pollution a guide to rapid source inventory techniques and their use in formulating environmental control strategies, WHO, Geneva, 1993). , , ,

- Phương pháp xây dựng ma trận tác động

Xây dựng mối tương quan giữa ảnh hưởng của hoạt động tiểu dự án đến từng vấn đề và từng thành phần môi trường được thể hiện trên ma trận tác động. Trên cơ sở đó định hướng các nội dung nghiên cứu tác động chi tiết.

- Phương pháp so sánh

Phương pháp so sánh là đánh giá chất lượng môi trường, chất lượng dòng thải, tải lượng ô nhiễm… trên cơ sở so sánh với các Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường liên quan, các quy chuẩn của Bộ TNMT, Bộ Y tế cũng như những đề tài nghiên cứu và thực nghiệm có liên quan.

- Mô tả hệ thống môi trường

Xác định các thành phần của tiểu dự án ảnh hưởng đến môi trường. Nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các vấn đề môi trường liên quan phục vụ cho công tác đánh giá chi tiết.

- Phương pháp liệt kê

Được sử dụng khá phổ biến (từ khi có Cơ quan bảo vệ môi trường quốc gia ra đời ở một số nước - NEPA) và mang lại nhiều kết quả khả quan do có nhiều ưu điểm như trình bày cách tiếp cận rõ ràng, cung cấp tính hệ thống trong suốt quá trình phân tích và đánh giá hệ thống. Bao gồm 2 loại chính: Bảng liệt kê mô tả các thành phần môi trường cần nghiên cứu cùng với các thông tin về đo đạc, dự đoán và đánh giá. Bảng liệt kê đơn giản các thành phần môi trường cần nghiên cứu có khả năng bị tác động.

- Phương pháp phân tích hệ thống

Đây là phương pháp được áp dụng khá phổ biến trong môi trường. Ưu điểm của phương pháp này là đánh giá toàn diện các tác động, rất hữu ích trong việc nhận dạng các tác động và nguồn thải. Phương pháp này được ứng dụng dựa trên cơ sở xem xét các nguồn thải, nguồn gây tác động, đối tượng bị tác động, các thành phần môi trường… như các phần tử trong một hệ thống có mỗi quan hệ mật thiết với nhau, từ đó, xác định, phân tích và đánh giá các tác động.

- Phương pháp tham vấn cộng đồng

Phương pháp này sử dụng trong quá trình phỏng vấn lãnh đạo và nhân dân địa phương để thu thập các thông tin cần thiết cho công tác ESIA của tiểu dự án, giới thiệu những lợi ích và những ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra của tiểu dự án đối với môi trường và đời sống. Trên cơ sở đó, tổng hợp những ý kiến phản hồi về tiểu dự án và nguyện vọng của người dân địa phương.

Mặt khác, trao đổi, phỏng vấn trực tiếp cán bộ địa phương và người dân về tình hình phát triển KT-XH, phong tục tập quán canh tác và điều kiện vệ sinh môi trường.

- Phương pháp tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu

Phương pháp này nhằm xác định, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ở khu vực thực hiện tiểu dự án thông qua các số liệu, thông tin thu thập được từ các nguồn khác nhau như: Niên giám thống kê, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội khu vực, hiện trạng môi trường khu vực và các công trình nghiên cứu có liên quan.

- Phương pháp khảo sát thực địa

Khảo sát hiện trường là điều bắt buộc khi thực hiện công tác đánh giá tác động môi trường xã hội để xác định hiện trạng khu vực triển khai tiểu dự án, các đối tượng lân cận có liên quan, khảo sát để chọn lựa vị trí lấy mẫu, khảo sát hiện trạng cấp nước, thoát nước, cấp điện…

Cơ quan tư vấn đã tiến hành khảo sát địa hình, địa chất, thu thập tài liệu khí tượng thủy văn phục vụ thiết kế theo đúng các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. Các kết quả khảo sát này được sử dụng để đánh giá điều kiện tự nhiên của khu vực TDA.

- Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm

Việc lấy mẫu và phân tích mẫu của các thành phần môi trường (đất, nước, không khí) là không thể thiếu trong việc xác định và đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực triển khai TDA.

Sau khi khảo sát hiện trường, chương trình lấy mẫu và phân tích mẫu sẽ được lập ra với các nội dung chính như: vị trí lấy mẫu, thông số đo đạc và phân tích, nhân lực, thiết bị và dụng cụ cần thiết, thời gian thực hiện, kế hoạch bảo quản mẫu, kế hoạch phân tích…

Đối với TDA tỉnh Tây Ninh , tháng 11/2018, đơn vị tư vấn lập ĐTM (Công ty cổ phần tư vấn xây dựng kỹ thuật hạ tầng Thăng Long) đã phối hợp với Đơn vị quan trắc môi trường tổ chức quan trắc, lấy mẫu và phân tích các mẫu không khí, nước mặt, nước ngầm, đất tại khu vực hồ chứa để đánh giá hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý. Báo cáo ESIA này sẽ kế thừa KQPT môi trường nền khu vực TDA từ báo cáo ĐTM đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt tháng 5/2019.

## Tổ chức thực hiện ESIA

    - Đơn vị quản lý TDA

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa thuộc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa;

- Đại diện: Ông Trần Quang Hùng                - Chức vụ: Giám đốc;

- Địa chỉ: Ấp B2, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0276.3775.577                         - Fax: 0276.3775.644

    - Đơn vị tư vấn lập báo cáo

- Viện Nước, tưới tiêu và môi trường

- Đại diện cơ quan:  Ông Hà Văn Thái  	Chức vụ: Phó Viện trưởng phụ trách

- Địa chỉ liên lạc: Số 2 ngõ 165 Chùa Bộc, Đống Đa, TP Hà Nội.

- Điện thoại:  024.3575 6806   			Fax:  024.3575.6806

# Bảng  2: Danh sách cán bộ tham gia thực hiện

| TT | Họ và tên | Nhiệm vụ thực hiện trong việc lập ESIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dương Thị Kim Thư | Đội trưởng/chuyên gia môi trường – Tham gia khảo sát thực địa; Tham vấn cộng đồng; Tổng hợp báo cáo ESIA |
| 2 | Nguyễn Quang Vinh | Chuyên gia môi trường - Quan trắc lấy mẫu môi trường nền, lập bản đồ hiện trạng lấy mẫu, bản đồ giám sát mẫu. Tổng hợp và đánh giá số liệu quan trắc môi trường nền. Tổng hợp chuyên đề về môi trường vật lý. |
| 3 | Hoàng Thị Na | Chuyên gia thủy lợi - Tham gia khảo sát thực địa; Tham vấn cộng đồng; Tổng hợp các chuyên đề về thủy lợi. |
| 4 | Lê Văn Cư | Chuyên gia Sinh thái học - Tham gia khảo sát thực địa; Tham vấn công đồng; Tổng hợp các chuyên đề về sinh thái. |
| 5 | Vũ Thị Tỉnh | Đội phó/Chuyên gia xã hội - Tham gia khảo sát thực địa; Tham vấn công đồng; Tổng hợp các chuyên đề về xã hội; |
| 6 | Nguyễn Hà Giang | Chuyên gia về giới/ thể chế - Tham gia khảo sát thực địa; Tham vấn công đồng; Tổng hợp các chuyên đề về GPMB, giới, thể chế; |
| 7 | Nguyễn T.Xuân Thủy | Chuyên gia về tái định cư – Tham gia Khảo sát thực địa; Tham vấn công đồng; Chịu trách nhiệm thực hiện lập kế hoạch tái định cư (RAP) |
| 8 | Hoàng Thị Bích Thủy |  |
| 9 | Nguyễn Thị Nguyệt | Cán bộ hỗ trợ - Hỗ trợ các chuyên gia khảo sát thực địa; tham vấn cộng đồng, thu thập và tổng hợp số liệu. Chụp ảnh hiện trường. |
| 10 | Nguyễn Thị Hà Châu |  |
| 11 | Bùi Thị Ban Mai |  |
| 12 | Nguyễn Thị Ngọc Anh |  |
| 13 | Ngô Thị Phương Nhung |  |
| 14 | Vũ Thị Kim Dung |  |
| 15 | Đặng Thị Lan |  |

# CHƯƠNG II: MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN

  - Tổng quan TDA

Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh thuộc dự án Sữa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) được Ngân hàng Thế Giới (WB) tài trợ thông qua Hiệp định tài trợ tín dụng số 5749-VN ký ngày 8/4/2016 với thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2022.

### Tên tiểu dự án

Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh

Thuộc Dự án: Sữa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

### Chủ tiểu dự án

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa

- Đại diện: Ông Trần Quang Hùng                   Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: Ấp B2, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0276.3775.577          - Fax: 0276.3775.644

### Mục tiêu của tiểu dự án

- Mục tiêu tổng quát:

Hỗ trợ thực hiện chương trình bảo đảm an toàn cho hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng hạ du.

- Mục tiêu cụ thể:

- Cải thiện an toàn đập và khôi phục các công năng thiết kế của đập thông qua sửa chữa, nâng cấp, lập kế hoạch vận hành - bảo trì và kế hoạch ứng phó khẩn cấp;

- Hoàn thiện khung pháp lý về quản lý an toàn đập ở cấp Quốc gia thông qua tăng cường thể chế về an toàn đập bao gồm cả việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn, nâng cao năng lực và cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan;

- Nâng cao năng lực quản lý, giám sát ở cấp tỉnh, cấp khu vực và cơ chế phối hợp vận hành hồ chứa thông qua cải thiện năng lực dự báo, đào tạo nâng cao năng lực và truyền thông;

- Hỗ trợ quản lý, thực hiện dự án và nâng cao năng lực quản lý dự án.

### Vị trí địa lý tiểu dự án

Hồ chứa nước Dầu Tiếng có diện tích lưu vực 2.700 km2, diện tích mặt nước 270 km2 và dung tích 1.580 triệu m3. Nhiệm vụ chính của hồ là cung cấp nước tưới cho 108.000ha diện tích đất nông nghiệp các tỉnh Tây Ninh, Long An và Tp. Hồ Chí Minh; Cấp nước thô cho các ngành công nghiệp và dân sinh với lưu lượng tổng cộng 43.9 m3/s (trong đó Tp. Hồ Chí Minh 14 m3/s; tỉnh Tây Ninh 5,9 m3/s; tỉnh Bình Dương 15m3/s, Bình Phước 5 m3/s; Long An 4,0 m3/s).

Vị trí hồ Dầu Tiếng nằm trên địa phận 3 tỉnh: Bình Dương (huyện Dầu Tiếng), tỉnh Bình Phước (huyện Hớn Quảng) và tỉnh Tây Ninh (huyện Dương Minh Châu và huyện Tân Châu). Song, diện tích lưu vực hồ chủ yếu nằm trên địa phận các xã: xã Suối Đá, Phước Ninh, Phước Minh huyện Dương Minh Châu và xã Tân Hưng, Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Các công trình đầu mối của hồ cũng nằm hoàn toàn trên địa phận 5 xã trên của tỉnh Tây Ninh.

Hồ Dầu Tiếng cách trung tâm tỉnh Tây Ninh khoảng 25 km về phía Đông Bắc và cách Tp.HCM khoảng 70 km về phía Bắc.

Hồ chứa nước Dầu Tiếng có địa giới hành chính như sau:

- Phía Đông giáp tỉnh Bình Dương

- Phía Tây giáp huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

- Phía Nam giáp huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

- Phía Bắc giáp huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Vị trí các hạng mục công trình đầu mối được sửa chữa nâng cấp có tọa độ địa lý như sau:

# Bảng 2. 1: Tọa độ vị trí các công trình

| TT | Tên công trình | Tọa độ địa lý |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đập chính | X= 11.323.022 Y=106.340.773 |
| 2 | Đập phụ (Suối đá) K19+500 | X = 11.373.577 Y=106.253.211 |
|  | Đập phụ (Suối đá) K27 | X = 11.477.253 Y=106.183.455 |
|  | Đập phụ (Suối đá) K9+500 | X = 11.373.575 Y=106.253.210 |
|  | Đập phụ (Suối đá) K5+600 | X = 11.464.817 Y=106.189.568 |
|  | Đập phụ (Suối đá) K1+300 | X = 11.335.117 Y=106.311.173 |
|  | Đập phụ (Suối đá) K1+100 | X = 11.323.019 Y=106.345.809 |
| 3 | Tràn | X = 11.324.536 Y=106.348.531 |
| 4 | Cống số 1 | X = 11.323.019 Y=106.345.809 |
| 5 | Cống số 2 | X = 11.373.575 Y=106.253.210 |

Khu vực thực hiện TDA cách khu dân cư gần nhất khoảng 50m đến 2km, nằm cách đường giao thông liên xã tuyến đường Lộc Ninh – Phước Minh và Suối Đá - Lộc Ninh – Phước Minh, TL-781-Phước Ninh – Khởi Hà – Đường 22 khoảng 50m – 200m.

Vị trí vùng hưởng lợi của dự án bao gồm có 5 tỉnh, thành phố: tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An và Tp.Hồ Chí Minh. Khoảng cách từ hồ chứa nước Dầu Tiếng đến đơn vị dùng nước gần nhất khoảng 50m, xa nhất 70km.

# Hình 2.1: Vị trí hồ chứa nước Dầu Tiếng

# Hình 2.2: Vị trí hồ chứa nước Dầu Tiếng trên bản đồ Google Earth

  - Hiện trạng công trình và các hạng mục thi công

# Bảng 2. 2: Tóm tắt thông tin hiện trạng công trình và các hạng mục thi công của TDA

| STT | Hiện trạng | Hạng mục thi công | Ảnh hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- |
| Đập phụ | Chiều dài đập L = 27.000 m, chiều cao đỉnh đập lớn nhất 8m, cao trình đỉnh từ +27m - +28m; Đỉnh đập rộng B =5 m. - Hiện trạng đập: + Mặt đập: được gia cố bằng sỏi đỏ năm 2006, hiện nay đã bị xuống cấp, lầy lội khi mưa, đi lại khó khăn, một số đoạn không đủ thiết diện mặt cắt. + Mái thượng, hạ lưu: Nhiều đoạn bị xói mòn, sạt cục bộ và rò rỉ thấm | Chống thấm đập từ K6+500 đến K7+200 và K7+800 - K10+000 bằng tường nghiêng sân phủ thượng lưu. Gia cố mái thượng lưu từ K5+700 ÷ K10+000 và K5+600 đến K10+000 (trừ đoạn chống thấm) bằng BTCT M250. Mái hạ lưu: Đắp hoàn thiện lại mái và trồng cỏ; bổ sung rãnh bê tông xiên thoát nước bảo vệ mái, mật độ (10 - 20)m một rãnh; sửa chữa rãnh thoát nước chân mái và các cống tiêu qua đường. Đoạn từ K19+500 - K27+200: Tôn cao đập, hoàn thiện mặt cắt đập theo thiết kế. | Hiện trạng mặt đập từ K19+500 -K27+00 Hiện trạng mặt đập từ K0 - K19+500 |
| Cống lấy nước | Có 03 cống lấy nước (số 1, 2 và 3) - Cống lấy nước số 1: có Q = 93,0 m3/s, kích thước (nxBxH) = (3x3x4)m, hiện nay cửa ra vào bị xâm thực, ống cống và tường ngực bị rò rỉ, khoang cống số 3 bị rò rỉ, nhà tháp xuống cấp. - Cống lấy nước số 2: có Q = 93,0 m3/s, Kích thước (nxBxH) = (3x3x4)m. Hiện trạng thân cống bị rò rỉ mạnh, khoang cống số 3 có dấu hiệu của xì khớp nối gây dòng thấm mạnh ra mái hạ lưu đập và các tường cánh. Nhà tháp, cầu công tác và kênh dẫn sau hạ lưu bị hư hỏng nặng. - Cống lấy nước số 3: có Q = 12,8 m3/s, Kích thước (nxBxH) = (1x3x3)m | Cống lấy nước số 1: Sửa chữa nâng cấp cửa vào, ra của cống, xử lý rò rỉ thấm tường ngực và xử lý rò rỉ khớp nối. Luồn ống thép khoang cống số 3, phun vữa bê tông tự lèn M300 vào phần giữa ống thép và bê tông cũ. Sửa chữa các nhà tháp và kênh dẫn hạ lưu. Cống lấy nước số 2: Sửa chữa nâng cấp cửa vào, ra của cống, xử lý rò rỉ thấm tường ngực và xử lý rò rỉ khớp nối. Luồn ống thép khoang cống số 3, phun vữa bê tông tự lèn M300 vào phần giữa ống thép và bê tông cũ. Sửa chữa các nhà tháp và kênh dẫn hạ lưu. Cống lấy nước số 3: Giữ nguyên cống có Q = 12,8 m3/s, Kích thước (nxBxH) = (1x3x3)m. | Hiện trạng thấm hạ lưu cống số 1 Hiện trạng hạ lưu cống số 2 |
| Tràn xả lũ | Chiều rộng ngưỡng tràn (nxBxL) = (6x10x6)m. Khả năng xả lũ trong trường hợp khẩn cấp với lưu lượng Q = 2.800m3/s đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu. Hiện trạng: Tường ngực bị rò rỉ, nước chảy thành dòng; Bê tông mặt dốc nước hạ lưu tràn đã bị xói hở thép; Cửa van thép đã vận hành hơn 30 năm, đã xuống cấp, hao mòn không đảm bảo độ dày theo thiết kế; Các gioăng cao su bị dập rách, không kín nên bị rò rỉ nước tại nhiều vị trí; Bản dẫn đường lên tràn 2 vai bị nứt nẻ bề mặt. | Xử lý rò rỉ và chống thấm tường ngực các khoang tràn. Xử lý xâm thực, bóc tróc bề mặt dốc nước. | Hiện trạng tràn xả lũ Tường ngực tràn bị rò rỉ nước |

  - Tổng hợp khối lượng đào đắp, nguyên vật liệu và máy móc thi công

### Tổng hợp khối lượng đào đắp, nguyên vật liệu phục vụ thi công

Khối lượng đất đào, đắp và nguyên vật liệu thi công các hạng mục TDA được tổng hợp như sau:

# Bảng 2. 3: Tổng hợp khối lượng đất đào đắp và nguyên vật liệu

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Tràn | Cống số 1 | Cống số 2 | Đập phụ | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất đào | m³ | 25 | 130 | 45 | 4.246 | 4.446 |
| 2 | Đất đắp | m³ |  | 72 | 108 | 151.577 | 151.757 |
| 3 | Trồng cỏ | m² |  |  |  | 126.060 | 126.060 |
| 4 | Đất trồng cỏ | m³ |  |  |  | 7.673 | 7.673 |
| 5 | Đá lát khan | m³ | 5 | 9,6 | 6,2 | 1..133,2 | 1.154 |
| 6 | Dăm lọc | m³ | 5,3 | 25,5 | 24,3 | 480,9 | 536 |
| 7 | Cát lọc | m³ | 12 | 23 | 40 | 454,5 | 529 |
| 8 | BT M200 | m³ | 225 | 1.994,1 | 139,7 | 6.024,2 | 8.383 |
| 9 | Nilon lót | m² | 57 | 1.550 | 1.203 | 23.469 | 26.279 |
| 10 | Ván khuôn | m² | 1.150 | 15.850 | 9.120 | 3.567 | 29.687 |
| 11 | Giấy dầu 2 lớp | m² | 100 | 152 | 102 | 324 | 678 |
| 12 | Cấp phối sỏi đồi | m³ | 0 | 0 | 0 | 12.776 | 12.776 |
| 13 | Vữa lót M75 | m³ | 25 | 125 | 85 | 266 | 501 |
| 14 | Thép tròn | Tấn | 25,95 | 192,85 | 153,79 | 58,314 | 430 |
| 15 | Sơn các loại | m² | 223 | 1.493 | 697 | 1.157 | 3.571 |
| 16 | Tấm nhựa chống thấm HDPE | m² | 102 | 456 | 453 | 186.520 | 187.531 |
| 17 | Chống thấm BT | m² | 10 | 56 | 43 | 3.731 | 3.840 |
| 18 | Rọ đá | m² |  | 66 | 36 |  | 1.148 |

[Nguồn: Báo cáo chính DAĐT năm 2018]

### Huy động máy móc, thiết bị phục vụ thi công

Số lượng máy móc, thiết bị huy động thực hiện xây dựng các hạng mục của tiểu dự án phụ thuộc tiến độ thi công các hạng mục công việc khác nhau, số lượng thay đổi tùy thời điểm trên công trường. Để đáp ứng tiến độ thi công, hoàn thành khối lượng các hạng mục, căn cứ địa hình mặt bằng công trình, tính chất công việc và nguồn cung cấp vật liệu,  các máy móc, thiết bị dự kiến phục vụ thi công chi tiết theo bảng:

# Bảng 2. 4: Danh mục máy móc và thiết bị dự kiến phục vụ thi công

| STT | Tên thiết bị | Số lượng dùng (cái) | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đào 0,8-1,25 tấn | 3 | Đã được kiểm định |
| 2 | Ô tô tự đổ 10 -12 tấn | 12 | Đã được kiểm định |
| 3 | Máy ủi 110Cv -140 Cv | 2 | Đã được kiểm định |
| 4 | Ô tô Stec chở nước 5m3 | 1 | Đã được kiểm định |
| 5 | Máy trộn bê tông di động 500 lít | 4 | Đã được kiểm định |
| 6 | Máy trộn vữa di động 200 lít | 2 | Đã được kiểm định |
| 7 | Máy đầm đất 9-16 tấn | 4 | Đã được kiểm định |
| 8 | Máy phát điện 30-100 KVA | 1 | Đã được kiểm định |
| 9 | Máy bơm nước (250 m3/h) | 2 | Đã được kiểm định |
| 10 | Cần cẩu bánh lốp 15-20 tấn | 2 | Đã được kiểm định |
| 11 | Đầm dùi 1,5 KW | 2 | Đã được kiểm định |
| 12 | Máy cắt khe MCD | 2 | Đã được kiểm định |
| 13 | Máy cắt thép Flaxma | 4 | Đã được kiểm định |
| 14 | Máy cắt uốn 5,0Kw | 1 | Đã được kiểm định |
| 15 | Búa khoan VRM | 2 | Đã được kiểm định |
| 16 | Máy khoan 4,5KW | 2 | Đã được kiểm định |
| 17 | Máy khoan YG60 | 2 | Đã được kiểm định |
| 18 | Máy phát điện 500KVA | 2 | Đã được kiểm định |
| 19 | Bộ khoan tay | 2 | Đã được kiểm định |

[Nguồn: Báo cáo Chính DAĐT năm 2018]

### Cự ly, tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu

# Bảng 2. 5: Cự ly, tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu

| Vật liệu | Nguồn cung cấp nguyên, vật liệu | Khoảng cách; Đường vận chuyển |
| --- | --- | --- |
| Xi măng, sắt, thép, ván khuôn, cấp phối sỏi đồi, giấy dầu 2 lớp | Mua tại trung tâm Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh | Khoảng cách 20-31km. Nguyên, vật liệu được vận chuyển từ Trung tâm Tp. Tây Ninh qua tỉnh lộ ĐT781 đến thị trấn Dương Minh Châu, tiếp tục đi qua tuyến đường quản lý vận hành của hồ Dầu Tiếng đến công trình. |
| Cát | Mua tại mỏ cát thuộc xã Suối Đá | Cự ly vận chuyển 11km Vận chuyển theo tuyến đường ĐT781 |
| Đá | Mua tại mỏ đá Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh | Cự ly vận chuyển : 21 km Vận chuyển theo tuyến đường Lộc Ninh – Phước Minh |
| Các vật liệu khác :Tấm HDPE; Màng HĐPE | Mua tại trung tâm Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh | Cự ly vận chuyển : 20km Vận chuyển theo tuyến đường ĐT 781 |
| Đất đắp | Lấy tại khu dự trữ đất bãi vật liệu của hồ Dầu Tiếng tại Cầu K33, Kênh Đông, Phước Minh. (Diện tích 194.500 m2) | Cự ly vận chuyển 1,6 km Vận chuyển: Tuyến đường liên thôn, tuyến đường quản lý vận hành hồ Dầu Tiếng |
| Bêtông nhựa nóng hạt mịn, hạt trung | Mua tại công ty Hải Đăng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh | Cự ly vận chuyển 37 km Vận chuyển: Tuyến đường ĐT278 đến thị trấn Dương Minh Châu, đi qua tuyến đường quản lý vận hành hồ Dầu Tiếng đến công trình |
| Nhựa đường | Mua tại công ty Tín Thịnh, xã Tân thành, huyện Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh | Cự ly vận chuyển 118 km Vận chuyển: Tuyến đường ĐT278 đến thị trấn Dương Minh Châu, đi qua tuyến đường quản lý vận hành của hồ Dầu Tiếng đến công trình |
| Xăng dầu | Mua tại cửa hàng xăng dầu 105 và cây xăng Minh Thiên thuộc địa bàn xã Lộc Ninh, thị trấn Dương Minh Châu huyện Dương Minh Châu | Cự ly vận chuyển: 4-5km, vận chuyển theo tuyến đường Lộc Ninh – Phước Minh và ĐT 781 |
| Đất đá đào thừa | Vận chuyển đến điểm tập kết của bãi thải (nằm trong khu đất 46 ha tại Cầu K33, Kênh Đông thuộc xã Phước Minh). Diện tích 5.000 m2 | Cự ly vận chuyển: 2km |

[Nguồn: Báo cáo Chính DAĐT năm 2018]

Khu vực xây dựng chủ yếu cách xa sông nên việc vận chuyển vật tư, thiết bị chủ yếu bằng đường bộ. Có rất nhiều tuyến đường bộ trong khu vực công trình nên việc vận chuyển thiết bị, vật tư phục vụ thi công rất thuận lợi. Giao thông liên vùng nhìn chung rất dễ dàng.

Khi khởi công, nhà thầu sẽ yêu cầu các đơn vị cung cấp vật liệu có giấy chứng nhận cam kết bảo vệ môi trường/ hoặc quyết định phê duyệt ĐTM cho những khu vực khai thác cát, đá...Do vậy báo cáo ESIA này không mô tả chi tiết hoạt động khai thác mà chỉ thực hiện đánh giá, dự báo tác động đến môi trường trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu.

Vật liệu được vận chuyển đến chân công trình theo nguyên tắc cần đến đâu, cung cấp đến đó, để hạn chế bãi tập kết vật liệu. Vật liệu xây dựng sẽ được tập kết tại công trường trước khi khởi công khoảng 1 tuần và được vận chuyển vào những thời điểm phù hợp, tránh thời điểm xuống đồng hoặc thu hoạch mùa màng, ngày lễ hội...hạn chế gây tác động tiêu cực đến hoạt động canh tác nông nghiệp và sinh hoạt của người dân địa phương.

Trong quá trình thiết kế TDA cần đưa ra các phương án lựa chọn có tính đến các kịch bản, rủi ro do tác động của biến đổi khí hậu tới công năng của các hạng mục thi công; nghiên cứu sự biến đổi của các yếu tố khí hậu trong thời gian gần đây làm cơ sở để lựa chọn phương án thiết kế tối ưu. Tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn trong thời gian vừa qua chủ yếu liên quan đến thay đổi lượng mưa gây ra tình trạng lũ lụt, sạt lở và hạn hán.

  - Hạng mục phụ trợ

### Điện, nước phục vụ thi công và sinh hoạt

Cung cấp điện: Hiện tại 4/5 hạng mục công trình đầu mối (tràn, cống số 1, cống số 2 và đập chính) đã có hệ thống đường dây điện trung thế và hạ thế phục vụ quản lý vận hành. Duy nhất khu vực đập phụ chưa có hệ thống điện. Vì vậy, để chủ động trong công tác thi công, chủ đầu tư sẽ thiết lập thêm hệ thống điện tại khu vực đập phụ. Ngoài ra, nhà thầu sẽ bố trí các máy phát dự phòng 110KVA đề phòng trường hợp mất điện lưới.

Cung cấp nước: Nước dùng trong quá trình thi công chủ yếu là để phục vụ sinh hoạt của công nhân và đổ bêtông. Nhà thầu có thể dùng máy bơm lấy nước từ hồ, chứa trong các bể xây tại công trường. Tùy theo chất lượng của nước hồ để có biện pháp xử lý bằng các bể lọc để đảm bảo chất lượng nước cho sinh hoạt và nước phục vụ thi công bê tông.

### Nhu cầu nhà ở công nhân và khu lán trại tập trung

Theo phương án thi công được duyệt dự kiến toàn bộ cán bộ kỹ thuật và công nhân tham gia xây dựng dự án trong suốt quá trình thi công là 100 người, được bố trí theo 4 mũi thi công (cống số 1, cống số 2, tràn, đập phụ). Trong đó:

Thi công Tràn: số công nhân và cán bộ quản lý khoảng 20 người, được bố trí tại Khu tập thể Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa, cách chân công trình khoảng 3km.

Thi công Cống số 1, Cống số 2 và Đập phụ: tổng số công nhân và cán bộ quản lý khoảng 80 người, được bố trí trên tổng diện tích lán trại khoảng 200m2 thuộc bãi trống ven vị trí xây dựng công trình. Khu vực này là đất thuộc hành lang bảo vệ công trình do Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa quản lý (Sơ đồ bố trí các hạng mục phụ trợ xem tại phụ lục 2 của báo cáo này).

Tuy nhiên, khi lập hồ sơ mời thầu thi công xây dựng, BQLDA sẽ có điều kiện yêu cầu nhà thầu tận dụng tối đa công nhân địa phương đối với công nhân phổ thông. Tại mỗi tổ thi công, duy trì từ 3 -5 cán bộ kỹ thuật thường xuyên ở lại công trình và 10 – 15 công nhân lành nghề, các hạng mục công việc đơn giản thuê trực tiếp lao động địa phương khoảng 50 - 60 người. Các công nhân này có thể về nhà sau khi kết thúc công việc.

### Tuyến đường thi công

Tuyến đường thi công chính của TDA là tuyến đường ĐT 781 nối từ Tp. Tây Ninh đến vị trí công trình và các tuyến đường liên huyện/xã : Lộc Ninh – Phước Minh, đường liên xã Phước Minh – Cầu thống nhất, tuyến đường Suối Đá - Lộc Ninh – Phước Minh, TL781 - Phước Ninh – Khởi Hà – Đường 22.... và nhiều tuyến đường liên thôn trong khu vực.

Nhìn chung, hệ thống tuyến đường giao thông phục vụ thi công TDA tương đối tốt và  thuận lợi. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn và hạn chế thấp nhất rủi ro trong quá trình thi công, các phương tiện vận chuyển ra vào công trường cần được chỉ dẫn và có cọc tiêu, bảng chỉ dẫn, một số điểm cong khuất có cán bộ điều phối hướng dẫn chỉ đường.

### Bãi đổ thải, mỏ đất

- Bãi đổ thải:

Bãi thải là vùng trũng có cao độ thấp hơn cao độ đất tự nhiên so với vị trí xung quanh 1,5m, diện tích 5.000 m2. Xung quanh bãi thải là rừng trồng cây hàng năm gồm Tràm và Cao su. Vị trí bãi thải cách Kênh Đông khoảng 30m, và cách khu vực dân cư sinh sống gần nhất 200m, cách khu vực đầu mối 2km.

Vị trí bãi thải được bố trí tại Cầu K33, Kênh Đông thuộc xã Phước Minh. Diện tích đất này thuộc quyền quản lý và sử dụng của Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa. (sơ đồ vị trí bãi thải xem tại phụ lục 2).

Theo tính toán, khối lượng đất đá thải từ quá trình thi công các hạng mục công trình vận chuyển đến bãi thải khoảng 4,446 m3 bằng xe tải 5-7 tấn. Như vậy, bãi thải hoàn toàn đủ khả năng tiếp nhận khối lượng thải từ quá trình thi công của TDA mà không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Mỏ đất:

Bãi khai thác vật liệu đất đắp là khu đất có diện tích 194.500m2 thuộc khu đất rộng 46ha đã được quy hoạch là bãi đất dự trữ để phục vụ cho công trình Hồ chứa nước Dầu Tiếng. Diện tích đất này thuộc công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa sử dụng và quản lý. Hiện nay trên diện tích đất này đang được bà con tận dụng trồng cây Tràm, Cao su và một ít bỏ hoang cỏ dại. Vị trí bãi khai thác vật liệu cách kênh Đông khoảng 30m, và cách khu dân cư gần nhất 200m.

# Bảng 2. 6: Khối lượng và vị trí mỏ đất trong thi công

| Tên công trình | Khối lượng khai thác dự kiến (m3) | Vị trí mỏ đất dự kiến (Tọa độ Google Earth) | Tuyến đường vận chuyển |
| --- | --- | --- | --- |
| Hồ chứa nước Dầu Tiếng | 159.430 m3 | Tọa độ Mỏ đất: 11°18'34.86"N Vĩ độ Bắc; 106°19'47.73"E Kinh độ Đông. Mỏ đất tại khu dự trữ đất bãi vật liệu ở khu đầu mối hồ chứa nước Dầu Tiếng (diện tích 194.500 m2) | Cự ly vận chuyển 1,6 -2 km Đường vận chuyển: Tuyến đường liên thôn, tuyến đường quản lý vận hành hồ Dầu Tiếng |

[Nguồn: Báo cáo Chính DAĐT năm 2018]

- Trạm trộn bê tông

Với 4 mũi thi công dự kiến sẽ được bố trí 04 trạm trộn gồm: Mũi thi công cống số 1, mũi thi công cống số 2, mũi thi công tràn và mũi thi công đập phụ.

Các trạm trộn bê tông được bố trí dọc theo mũi thi công tại 4 bãi đất trống bên khu xây dựng (chi tiết xem sơ đồ vị trí các công trình- Phần phụ lục 2).

- Vị trí trạm trộn số 1: Bãi đất trống phía hạ lưu tràn, giáp với đường lên vai tràn, cách mép hồ 100m.

- Vị trí trạm trộn số 2: Bãi đất thuộc khu vực bảo vệ hành lang cống số 1, thảm phủ thực vật ở đây chỉ là trảng cỏ, cách mép hồ khoảng 80m.

- Vị trí trạm trộn số 3: Bãi đất thuộc khu vực bảo vệ hành lang cống số 2, thảm phủ thực vật ở đây chỉ là trảng cỏ, cách mép hồ khoảng 80m.

- Vị trí trạm trộn số 4: Bãi đất trống dọc theo tuyến đập phụ thuộc đất bảo vệ hành lang công trình, thảm phủ thực vật ở đây chỉ là trảng cỏ bụi, cách mép hồ khoảng 300m.

  - Diện tích đất chiếm dụng của TDA

Diện tích chiếm dụng đất của tiểu dự án:

- Diện tích đất sử dụng vĩnh viễn: 0 m2;

- Diện tích đất sử dụng tạm thời: 200.000 m2, trong đó: 194.000 m² (bãi khai thác vật liệu), 5.000 m2 (bãi đổ thải), 500m2 (đất lán trại, bãi tập kết vật liệu)

Toàn bộ diện tích đất này thuộc hành lang bảo vệ công trình hồ Dầu Tiếng dưới quyền quản lý và sử dụng của Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa. Hiện nay, có khoảng 60 hộ dân đang sử dụng diện tích này trồng các loại cây như tràm, cao su, mãng cầu….

Như vậy, khi thi công TDA sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Dầu Tiếng không có tác động thu hồi đất của các hộ dân.

  - Biện pháp tổ chức thi công

a. Trình tự thi công các hạng mục: (i) Chuẩn bị mặt bằng, lán trại thi công; (ii) Thi công cống lấy nước; (iii) Thi công chống thấm đập phụ, gia cố mái thượng lưu đập theo trình tự từ dưới lên trên, trồng cỏ mái hạ lưu và tôn cao mặt đập; (iv) Thi công hạng mục tràn xả lũ; (v) Thu dọn công trường.

b. Biện pháp thi công các hạng mục chính

- Đối với đập phụ

- Công tác thi công sân phủ + tấm chống thấm HDPE mái thượng lưu tập trung vào các tháng mùa khô khi mực nước thượng lưu thấp hơn +20.0m (không ảnh hưởng đến quá trình lấy nước);

- Gia cố mái thượng lưu bằng đá xây sau khi thi công xong màn chống thấm;

- Các hạng mục gia cố đỉnh đập, mái hạ lưu thi công vào bất kì thời điểm nào trong năm, khi điều kiện thời tiết không quá bất lợi.

- Đối với tràn xả lũ

- Thời gian thi công sửa chữa nâng cấp tràn xả lũ trong 06 tháng mùa khô khi mực nước thượng lưu thấp hơn +20.0m;

- Công tác sửa chữa cơ khí sẽ được kết hợp với việc thả phai để ngăn nước thi công;

- Đối với cống lấy nước số 1, 2

- Thời gian thi công sửa chữa nâng cấp cống lấy nước số 1, 2 trong các tháng mùa khô, khi mực nước thượng lưu xuống thấp từ +17.00 đến +17.50m tương đương dung tích hồ chứa còn từ 470 triệu m3 đến 518,5 triệu m3;

- Trong quá trình thi công, nhiệm vụ cấp nước tạo nguồn cho hạ lưu vẫn phải đảm bảo do vậy cần có biện pháp dẫn dòng thi công;

- Công tác dẫn dòng thi công bao gồm gia công lắp đặt đê quây thép thượng lưu và thả phai hạ lưu;

- Dẫn dòng thi công chia làm 2 đợt :

  - Đợt 1: thi công đê quây thép và sửa chữa khoang cống số 1, dẫn dòng qua khoang cống số 2 và 3;

  - Đợt 2: thi công đê quây thép và sửa chữa khoang cống số 2, dẫn dòng qua khoang cống số 3 và 1;

  - Kế hoạch an toàn đập

Một báo cáo an toàn đập (DSR) sẽ được chuẩn bị cho tiểu dự án theo yêu cầu tại Chính sách an toàn của WB về an toàn đập OP/BP 4.37. Mục tiêu của báo cáo an toàn đập (DSR) nhằm trình bày, phân tích và đưa ra các khuyến nghị về: a) Tất cả các điều kiện có thể gây ảnh hưởng tới sự an toàn đập và các công trình phụ; b) Tác động khi đập hoặc công trình phụ bị vỡ/không điều tiết được do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, lỗi con người hay lỗi cấu trúc; c) Khung thể chế (tại thời điểm hiện tại và trong tương lai) cần thiết để tránh hoặc giảm thiểu các điều kiện bất lợi cho sự an toàn của đập.

Sau khi hoàn thành việc rà soát ở giai đoạn sàng lọc tiểu dự án, CPMU thuộc Bộ NN&PTNT cần cung cấp một DSR cho từng tiểu dự án được xác định trong giai đoạn thực hiện dự án và gửi tới PoE (đội chuyên gia tư vấn an toàn đập quốc tế) và Ngân hàng Thế giới để xem xét. Các báo cáo phải bao gồm những phát hiện và khuyến nghị cho bất kỳ vấn đề an toàn liên quan, các hành động cần thiết được thực hiện. Các biện pháp an toàn đập phải được lồng ghép vào trong thiết kế, xây dựng và vận hành hồ chứa.

Rà soát và phân tích an toàn kết cấu đập: Việc xem xét và đánh giá các đập và các công trình liên quan sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn những điều sau:

- Xem lại các tài liệu khảo sát về địa chất nền và nguồn vật liệu. Lưu ý các ảnh hưởng bất lợi tiềm tàng có thể xảy ra bởi các đặc tính địa chất đã biết. Đánh giá các điều kiện không lường trước được và các biện pháp xử lý để gắn kết vấn đề an toàn và vận hành của đập và các công trình liên quan.

- Đánh giá sự phù hợp của loại đập và tràn, sự đáp ứng của thiết kế đập, bao gồm các biện pháp đề xuất xử lý nền móng, đào đắp, các thông số sức chịu tải của nền được lựa chọn, thấm và các biện pháp kiểm soát áp lực đẩy nổi. Lưu ý về quan điểm an toàn đối với bất kỳ khía cạnh bất thường hoặc thiếu sót nào xảy ra và đề xuất các biện pháp cần thực hiện.

- Đánh giá sự ổn định, phân tích cường độ và các yếu tố an toàn trong các điều kiện chịu tải bình thường, bất thường và cực lớn đối với đập đất và đập bê tông, kết cấu đập tràn và các công trình xả nước, bao gồm sự xác định các tiêu chí tác động của địa chất.

- Xem xét các yếu tố về tính ổn định của hồ chứa, hình thành sạt lở đất, sóng, và ảnh hưởng của nó tới sự ổn định đập;

- Xem xét phương pháp tính toán thủy văn để xác định lũ thiết kế của tiểu dự án, tuyến hồ chứa và kích thước đập tràn. Rà soát thiết kế các công trình đập tràn bao gồm cả điều kiện dòng chảy, và công trình tiêu năng. Đánh giá khả năng xả của đập tràn ứng với tất cả các lũ thiết kế mà không gây nguy hiểm cho đập.

- Xem xét các công trình lấy và xả nước, bao gồm các thiết kế thủy lực, năng lực tháo nước khẩn cấp của hồ chứa, và quá trình bồi lắng.

- Đánh giá thiết kế của đập tràn và các thiết bị điều khiển cửa ra, bao gồm việc lựa chọn số lượng và loại cửa chính và van, thiết bị nâng và các loại cơ cấu điều khiển khác. Lưu ý đặc biệt đối với hệ thống dự phòng để vận hành các đập tràn có cửa và các công trình xả nước khi có trục trặc về vận hành và điện.

- Xem xét các thiết kế của công trình dẫn dòng, tiến độ thi công, thuỷ văn và các yếu tố rủi ro liên quan tới dẫn dòng trong quá trình xây dựng và lấp dòng ở giai đoạn bắt đầu tích nước hồ chứa.

- Xem xét sự phù hợp của thiết bị đo đạc, đặc biệt là những dụng cụ hoặc mốc đánh dấu, được yêu cầu trong dự báo các nguy hiểm nghiêm trọng hoặc vỡ đập.

- Xem xét quy trình vận hành và bảo trì và kế hoạch ứng phó khẩn cấp của chủ đập, bao gồm đánh giá các yếu tố vận hành và bảo trì tiểu dự án liên quan đến sự an toàn của đập và đánh giá năng lực của cán bộ vận hành để có thể thực hiện duy tu bảo dưỡng và kiểm tra thường xuyên sự an toàn của công trình.

Xem xét và đánh giá các rủi ro về an toàn đập: Ngoài việc đảm bảo an toàn kết cấu đập, TDA cần phải đánh giá các rủi ro tiềm ẩn của đập đến dân cư và môi trường tại khu vực hạ lưu đập, bao gồm cả các công trình liên quan. Vỡ đập có thể sẽ không xảy ra nhưng khi xảy ra sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng. Về nội dung này, trong quá trình chuẩn bị tiểu dự án, như là một phần của DSR hoặc kế hoạch quản lý môi trường và xã hội, chủ đầu tư tiểu dự án cần thực hiện đánh giá về rủi ro tiềm tàng đối với khu vực/dân cư vùng hạ lưu. Đối với các đập lớn và có nguy cơ cao, trong quá trình chuẩn bị cần thu thập đầy đủ số liệu, bao gồm cả khảo sát địa hình và việc sử dụng đất đai dưới hạ lưu, để mô phỏng một việc vỡ đập và lũ lụt ở hạ lưu đập theo các điều kiện/kịch bản khác nhau phục vụ cho việc chuẩn bị Kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Thu thập số liệu từ các đập ở thượng nguồn và/hoặc các hoạt động liên quan đến đầu nguồn cũng có thể cần thiết đối với một số đập. Lập kế hoạch và thực hiện chương trình xây dựng năng lực cho các tiểu dự án với các hoạt động thí điểm để thúc đẩy sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương cần được xem xét. Cộng đồng dân cư quanh khu vực đập có thể tham gia vào việc giám sát hàng ngày, bảo vệ đập khỏi các hoạt động gây phá hoại của đối tượng bên ngoài, và tham gia vào các công việc bảo trì đơn giản. Một mô hình có sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động bảo vệ an toàn cho đập cũng cần được xem xét. Sự bồi lắng và ô nhiễm của nguồn nước thượng lưu có thể là vấn đề nghiêm trọng đối với một số lưu vực sông. Đơn vị quản lý, vận hành đập phải cam kết dành ngân sách cho việc vận hành & quản lý đập thích hợp và kiểm tra an toàn đập định kỳ.

  - Tiến độ thực hiện tiểu dự án

Thời gian thực hiện tiểu dự án từ năm 2018 -  2022 (5 năm)

Trong đó, thời gian thi công dự kiến 1 năm, bắt đầu từ quý IV năm 2020 và hoàn thành quý IV năm 2021.

# Bảng 2. 7: Tiến độ thi công xây dựng công trình

| Công việc | Tháng thứ |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Giải phóng mặt bằng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thi công đập phụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tràn xả lũ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thi công cống số 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thi công cống số 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thu dọn và bàn giao công trình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Vốn đầu tư

Tổng nhu cầu vốn đầu tư là: 157.500.000.000 VNĐ

Trong đó:

| Chi phí bồi thường, GPMB | 1.100.000.000 |
| --- | --- |
| Chi phí xây dựng | 111.134.338.000 |
| Chi phí quản lý dự án | 1.836.748.000 |
| Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 15.023.661.000 |
| Chi phí khác | 8.256.070.000 |
| Chi phí dự phòng | 20.149.183.000 |

  - Kế hoạch vận hành và bảo dưỡng

Sau khi hoàn thành thi công, công trình của tiểu dự án sẽ được bàn giao cho Công
ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa quản lý, vận hành hồ chứa.

Các công việc thực hiện bao gồm:

Giám sát định kỳ an toàn đập:

Sau khi đã tích nước và bắt đầu vận hành đập, chủ đập chịu trách nhiệm thực hiện giám sát an toàn đập, công việc này được thực hiện bởi chuyên gia độc lập có năng lực và là người không tham gia vào quá trình điều tra, thiết kế, xây dựng hoặc vận hành của đập. Sau khi vận hành bình thường, các đợt kiểm tra đập được diễn ra thường xuyên, bao gồm việc kiểm tra an toàn trước và sau mùa lũ hàng năm, thực hiện theo Nghị định của Chính phủ (Số 114/2018/NĐ-CP) về Quản lý An toàn Đập.

Sau khi hoàn thành các công trình, việc vận hành của đập sẽ thuộc trách nhiệm của chủ đập và khi đó trách nhiệm của Ban QLDA sẽ kết thúc.

Quy trình của hồ chứa, vận hành van:

Chủ đập phải lập quy trình điều tiết nước hồ chứa, quy định về việc tích và xả nước trong điều kiện bình thường và trong tình huống khẩn cấp, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Chủ đập phải xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định về vận hành và quy trình thao tác, vận hành cửa van của từng công trình (sau đây gọi là vận hành công trình). Các vấn đề khác cần được tiến hành theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của chính phủ về quản lý an toàn đập.

# CHƯƠNG III: KHUNG HÀNH CHÍNH, PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH

  - Văn bản pháp luật Việt Nam

- Luật

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực từ tháng 07/2015.

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 29/11/2013.

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 19/06/2013.

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 21/06/2012.

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 13/11/2008.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội khóa VII thông qua ngày 18/06/2014;

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ban hành ngày 13/11/2008;

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ban hành ngày 11/11/2011;

- Luật Di sản văn hóa số 10/VBHN-VPQH ban hành ngày 23/07/2013;

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ban hành ngày 25/06/2015;

- Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ban hành ngày 29/11/2006;

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được Quốc hội chính thức thông qua vào ngày 19/06/2017;

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ban hành ngày 25/11/2013.

- Luật lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2017.

- Luật lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019

- Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH2011 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006Nghị định

- Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

- Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

- Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường.

- Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính Phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi;

- Nghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01/12/2008 của Chính Phủ về quản lý lưu vực sông;

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập.

- Thông tư

- .

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

- Thông tư số 04/2017/TT-BXD được Bộ Xây Dựng ban hành ngày 30/03/2017.

- Thông tư số 19/2011/BYT-TT ngày 06/06/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Thông tư 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007. Hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

- Thông tư số: 34/2010/TT-BCT của  Bộ  Công  thương  ngày  07 tháng  10 năm  2010 qui định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện.

- Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/05/2018 của Bộ NN&PTNT về Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

- Quyết định

- Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp.

- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002. Ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

- Chỉ thị của Chính phủ  tại văn bản số 21/CT-TTg ngày 14 tháng 10  năm 2013 về  việc tăng cường quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước.

- Quyết định số 1858/QĐ-TTg ngày 02/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB);

- Quyết định số 4638/QĐ-NN-HĐQT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

- Quyết định số 5492/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v phê duyệt khung An toàn đập, Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng thế giới tài trợ;

- Quyết định số: 5095/QĐ-BNN-HTQT ngày 06/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh Sổ tay Hướng dẫn thực hiện dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), do Ngân hàng thế giới tài trợ đính kèm Quyết định số 2793/QĐ-BNN-HTQT ngày 06/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Các Quy chuẩn và Tiêu chuẩn áp dụng

- QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

- QCVN 01:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - Điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 09-MT 2015/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm.

- QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp.

- QCVN 39:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu.

- QCVN 38:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh.

- QCVN 03-MT: 2015/BTNTM: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.

- QCVN 15:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất.

- QCVN 43:2012/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng trầm tích.

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy định kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí.

- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

- QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về độ rung.

- QCVN 07:2009/BTNM: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Ngưỡng Chất thải Nguy hại

- QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về An toàn trong Xây dựng

- QCVN 04 - 05:2012/BNNPTNT - Các quy định chủ yếu về thiết kế công trình thủy lợi.

- Hồ sơ pháp lý do chủ đầu tư cung cấp

- Quyết định số: 2523/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng công trình thủy lợi trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa;

- Hợp đồng số HĐ 01/2018/HĐTV-BQL-WB8 ngày 30/10/2018 Gói thầu: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) giữa Ban quản lý dự án thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa thuộc Công ty TNHH MTV khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng kỹ thuật hạ tầng Thăng Long.

- Tuân thủ trong việc thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội

Việc đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án sẽ được thực hiện tuân thủ với các quy trình đánh giá môi trường của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam. Cụ thể, đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án sẽ phải tuân thủ với khung Quản lý môi trường và xã hội của dự án đã được Ngân hàng Thế giới xem xét và chấp thuận. Sàng lọc môi trường và xã hội sẽ được thực hiện cho mỗi tiểu dự án để xác định quy mô và kiểu thích hợp của đánh giá môi trường. Trên cơ sở đó, TOR sẽ được chuẩn bị cho đánh giá tác động môi trường và xã hội phù hợp với quy mô tiểu dự án và những tác động tiềm tàng được dự báo phát sinh từ quá trình thực hiện tiểu dự án. Sàng lọc môi trường và xã hội sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới. TOR cho đánh giá tác động môi trường và xã hội cũng sẽ được xem xét và chấp thuận bởi các chuyên gia chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới trước khi thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội. Trong quá trình đánh giá tác động môi trường và xã hội, các tham vấn với những người bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương cần phải được thực hiện. Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội sẽ được công khai tại nơi thực hiện tiểu dự án bằng tiếng Việt để người dân bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương có thể tiếp cận dễ dàng, và bản tiếng Anh sẽ được công khai trên trang website của Ngân hàng Thế giới trước khi thẩm định tiểu dự án.

  - Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới

Mục tiêu của các chính sách này là để ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại không đáng có cho người dân và môi trường tự nhiên trong quá trình phát triển. Chính sách an toàn cung cấp nền tảng cho sự tham gia của các bên liên quan trong thiết kế dự án, và hành động như một công cụ quan trọng để xây dựng sở hữu giữa người dân địa phương.

Tác động hiệu quả và phát triển các dự án và chương trình hỗ trợ của Ngân hàng đã tăng lên đáng kể như là kết quả của sự chú ý đến các chính sách này. Các chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới có sẵn trong trang web của mình tại địa chỉ http://web.worldbank.org.

### Cấp dự án

Sàng lọc môi trường và xã hội của Dự án được thực hiện phù hợp với OP 4.01 và chỉ ra rằng các chính sách an toàn của NHTG về Đánh giá môi trường (OP/BP 4.01), Môi trường sống tự nhiên (OP/BP 4.04), Tài sản văn hóa vật thể (OP/BP 4.11), Người Dân tộc thiểu số (OP/BP 4.10), Tái định cư bắt buộc (OP/BP 4.12), An toàn Đập (OP/BP 4.37), Các Dự án trên các đường thủy Quốc tế (OP/BP 7.50) và Quản lý dịch hại (OP 4.09) sẽ được áp dụng cho Dự án này. Theo kết quả sàng lọc môi trường, dự án được xếp loại A. Ngoài ra, dự án cũng cần tuân thủ theo các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới về tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin.

### Cấp tiểu dự án

TDA chỉ thực hiện nâng cấp đập trên hồ chứa hiện hữu, đã được sàng lọc môi trường và xã hội, xác đinh rằng TDA không gây các tác động lớn đến môi trường, xã hội khu vực thực hiện tiểu dự án. Các chính sách có liên quan của Ngân hàng Thế Giới được khích hoạt cho TDA bao gồm:

# Chính sách về môi trường

- OP/BP 4.01 Đánh giá môi trường

- OP 4.09 Quản lý dịch hại

- OP/BP 4.37 An toàn đập

# Chính sách xã hội

- OP/BP 4.12 Tái định cư không tự nguyện

# OP/BP 4.01: Đánh giá môi trường

Chính sách này được coi là xuyên suốt trong quá trình xác định, phòng tránh và giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm tàng đến môi trường và xã hội liên quan đến hoạt động cho vay của Ngân hàng. Trong hoạt động của Ngân hàng Thế giới, mục đích đánh giá môi trường là để cải thiện việc ra quyết định, đảm bảo rằng các tùy chọn dự án đang được xem xét và mang tính bền vững, và cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng phải được tham vấn. Bên vay có trách nhiệm thực hiện các đánh giá môi trường (EA) và Ngân hàng tư vấn cho khách hàng vay theo yêu cầu của Ngân hàng. Dự án vay vốn được đề xuất thành bốn loại, tùy thuộc vào vị trí, độ nhạy cảm, quy mô của dự án và tính chất và mức độ của tác động môi trường tiềm tàng, gồm dự án loại A, B, C và FI.

TDA này kích hoạt OP 4.01 vì nó liên quan đến công tác xây dựng và vận hành các hồ chứa, những hoạt động như vậy sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội tiềm tàng. Dựa trên các kết quả sàng lọc môi trường, tiểu dự án được phân loại B về mặt môi trường. Theo quy định trong OP 4.01 và Đánh giá Môi trường của Chính phủ Việt Nam, tiểu dự án đã chuẩn bị ESIA tuân thủ với Khung Quản lý Môi trường và Xã hội đáp ứng các quy định của Chính phủ và các yêu cầu về chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới. Sau khi xem xét và phê duyệt, báo cáo ESIA của tiểu dự án này sẽ được thông báo công khai đến địa phương tại khu vực tiểu dự án đảm bảo những người bị ảnh hưởng và tổ chức phi chính phủ địa phương có thể tiếp cận được dễ dàng và thông qua website của Ngân hàng thế giới.

# OP 4.09: Quản lý dịch hại

Mục đích của chính sách quản lý dịch hại là để giảm thiểu và quản lý rủi ro môi trường và sức khỏe liên quan với việc sử dụng thuốc trừ sâu, thúc đẩy, hỗ trợ quản lý dịch hại an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Việc mua sắm thuốc trừ sâu trong một dự án do Ngân hàng tài trợ phải được đánh giá về tính chất và mức độ rủi ro liên quan, có tính đến việc đề xuất và dự định sử dụng. Để quản lý sâu bệnh ảnh hưởng đến một trong hai lĩnh vực nông nghiệp hoặc y tế công cộng, Ngân hàng hỗ trợ một chiến lược nhằm thúc đẩy việc sử dụng các phương pháp kiểm soát sinh học và giảm sự phụ thuộc vào thuốc trừ sâu hóa học. Trong các dự án vay vốn của Ngân hàng thế giới, bên vay giải quyết các vấn đề quản lý dịch hại phù hợp với bối cảnh đánh giá môi trường của dự án. Trong quá trình thẩm định một dự án có liên quan đến việc quản lý dịch hại, Ngân hàng sẽ đánh giá năng lực, khuôn khổ pháp lý và thể chế của bên vay để thúc đẩy và hỗ trợ chương trình quản lý dịch hại an toàn, hiệu quả và thân thiện môi trường. Quá trình thực hiện TDA không làm tăng dung tích các hồ, không làm tăng phần diện tích tưới vùng hạ lưu và không ảnh hưởng đến cơ cấu mùa vụ trong vùng TDA. Việc sửa chữa các cống đã hư hỏng và hiện tượng thấm mất nước sẽ được khắc phục đảm bảo cho việc điều tiết nước thủy lợi được ổn định hơn và sẽ cung cấp đầy đủ nước tưới tiêu cho vùng tiểu dự án vào mùa hạn, khôi phục được dung tích và diện tích tưới ban đầu của các hồ, Khi đó việc trồng các loại cây nông nghiệp cho các vùng thiếu nước vào mùa hạn sẽ được khôi phục, mặt khác khi có đủ nước tưới tiêu có thể dẫn tới thay đổi một số giống cây trồng và diện tích trồng. Do đó sẽ làm gia tăng lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón ở phần diện tích được khôi phục và tăng dịch hại ở khu vực TDA. Vì vậy TDA cần kích hoạt chính sách OP 4.09 Quản lý dịch hại.

# OP/BP 4.37: An toàn đập

Chính sách này được kích hoạt cho cả dự án vì các hoạt động đảm bảo an toàn của các đập có liên quan đến việc phát triển kinh tế xã hội và môi trường. Chính sách về an toàn đập đề xuất dựa trên ý kiến của các chuyên gia giàu kinh nghiệm và có trách nhiệm trong việc thiết kế và giám sát thi công, bên vay thông qua các biện pháp an toàn đập và thực hiện trong suốt một chu kỳ của dự án. Chính sách này cũng được áp dụng đối với công tác phục hồi và nâng cao an toàn các đập hiện có, nơi mà ảnh hưởng đến hiệu suất của một dự án. Trong trường hợp này, việc đánh giá an toàn đập nên được thực hiện và các biện pháp an toàn đập bổ sung cần phải đề xuất. Chính sách OP 4.37 khuyến cáo, trong một điều kiện thích hợp, nhân viên Ngân hàng sẽ thảo luận với khách hàng các biện pháp cần thiết để tăng cường khuôn khổ thể chế, luật pháp và quy định cho các chương trình an toàn đập. Chính sách này được kích hoạt cho TDA do các hoạt động đề xuất của TDA có liên quan đến việc cải tạo, nâng cấp các đập trên hồ chứa hiện hữu.

# OP/BP 4.12: Tái định cư không tự nguyện

Chính sách TĐC không tự nguyện nhằm giải quyết những khó khăn lâu dài, nghèo đói và những tác động môi trường đến người bị ảnh hưởng trong quá trình TĐC. Chính sách OP 4.12 được áp dụng bất kể người bị ảnh hưởng có phải di dời hay không. Ngân hàng mô tả tất cả quy trình và kết quả “tái định cư không tự nguyện”, hoặc đơn thuần là tái định cư, thậm chí khi người bị ảnh hưởng không bắt buộc phải di dời. Tái định cư không tự nguyện khi chính phủ có quyền trưng dụng đất hoặc các tài sản khác, và khi người bị ảnh hưởng không còn lựa chọn nào khác để duy trì sinh kế mình đang có.

Chính sách này được áp dụng do tiểu dự án này gây ra các ảnh hưởng liên quan đến thu hồi đất không tự nguyện tạm thời hoặc vĩnh viễn, và mất các kiến trúc và tài sản liên quan đến đất để xây dựng TDA. Quá trình thực hiện TDA sẽ tác động trực tiếp đến 200.000m2 đất và 60 hộ gia đình.Kế hoạch TĐC của TDA này được chuẩn bị và đệ trình lên NHTG để phê duyệt. UBND Tỉnh (PPC) sau đó sẽ thông qua Kế hoạch TĐC và toàn bộ các hoạt động đền bù, hỗ trợ và tái định cư phải được hoàn thành trước khi khởi công xây dựng.

# Hướng dẫn thực hiện môi trường, sức khỏe và an toàn của NHTG

Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG)/ Tổng công ty Tài chính Quốc tế (IFC) được đưa ra vào năm 2008, đây là một hướng dẫn quan trọng cho bảo vệ môi trưởng, sức khỏe và an toàn trong sự phát triển công nghiệp và các dự án khác. Hướng dẫn này đề ra các mục tiêu cần phải đạt được và biện pháp nào cần được sử dụng để mang lại hiệu quả cao nhất với chi phí hợp lý. Hướng dẫn này có thể được truy cập tại trang web  http://www.ifc.org.

# Chính sách tiếp cận thông tin của NHTG

Ngoài các chính sách an toàn môi trường, để thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình Ngân hàng cũng đưa ra chính sách tiếp cận thông tin liên quan đến các biện pháp an toàn đề xuất. Ngân hàng đề ra chính sách này nhằm hỗ trợ việc ra quyết định của bên vay và ngân hàng bằng cách cho phép bên vay tiếp cận thông tin về các khía cạnh môi trường và xã hội của dự án tại trang thông tin điện tử với ngôn ngữ bản địa dễ hiểu và trực quan. Ngân hàng đảm bảo rằng các tài liệu về bảo vệ môi trường và xã hội liên quan đến dự án, cũng như các thủ tục chuẩn bị liên quan đến các tiểu dự án được giới thiệu kịp thời trước khi thẩm định. Chính sách tiếp cận thông tin yêu cầu công bố thông tin bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt và đáp ứng các tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới.

# Bảng 3. 1: Tóm tắt các quy trình đánh giá môi trường của WB & Chính phủ VN

| Các GĐ trong quy trình đánh giá môi trường | World Bank (Quy định về OP/BP 4.01 về Đánh giá Môi trường) | Việt Nam (Quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP, Nghị định 18/2015/NĐ-CP và Thông tư 25/2019/TT-BTNMT) |
| --- | --- | --- |
| Sàng lọc | Danh mục (A, B, C, FI) Không bắt buộc đối với từng trường hợp cụ thể để phân loại, áp dụng chính sách an toàn và xác định công cụ đánh giá môi trường (EA). Ngân hàng Thế giới sẽ phân loại một dự án đề xuất thành một trong bốn loại bao gồm A, B, C, hoặc FI tùy thuộc vào loại, vị trí, sự nhạy cảm, và quy mô của dự án và tính chất, tầm quan trọng của tác động môi trường tiềm tàng của nó. Loại A: Yêu cầu Ðánh giá tác động môi trường đầy đủ. Trong một số trường hợp, Khung QLMTXH cũng được yêu cầu. Loại B: ESIA, Khung QLMTXH hoặc Kế hoạch QLMTXH là bắt buộc. Trong hầu hết các trường hợp, yêu cầu Khung QLMTXH và/hoặc Kế hoạch QLMTXH. Danh mục C: không có hành động EA. Danh mục FI: Khung QLMTXH là công cụ được sử dụng phổ biến nhất. Trong trường hợp một số tiểu dự án đã được xác định trước thẩm định, FI sẽ chuẩn bị các công cụ cụ thể dựa trên các khuôn khổ, chẳng hạn như ESIA hoặcKế hoạch QLMTXH. | Danh mục: I, II, IIa, III và IV của Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Quy tắc, cố định quy định tại Phụ lục I, II và III - Danh sách các dự án có yêu cầu của SEA và EIA báo cáo đệ trình và phê duyệt. Tất cả các dự án không được liệt kê. Thông thường, chủ dự án tự kiểm tra dự án dựa trên phân loại đã nêu trong Nghị định 40/2019/NĐ-CP và tham khảo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường (DONRE) hoặc Cục bảo vệ Môi trường Việt Nam (VEA) để phân loại phù hợp và yêu cầu báo cáo EA của dự án, như là: Dự án rơi vào Phụ lục I, II, IIa, III: SEA hoặc EIA là cần thiết Dự án nằm trong Phụ lục IV: không yêu cầu EIA và Kế hoạch Bảo vệ Môi trường (EPP) Dự án không thuộc các Phụ lục I, II, III và IV: Yêu cầu EPP |
| Công cụ đánh giá môi trường | Tùy thuộc vào tác động của dự án, một loạt các công cụ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Thế giới, bao gồm: Khung QLMTXH; đánh giá môi trường cụ thể; Kế hoạch QLMTXH, EA khu vực và ngành; Đánh giá rủi ro hoặc nguy hại; Kiểm toán môi trường. Ngân hàng Thế giới cung cấp hướng dẫn chung để thực hiện từng công cụ. | Loại công cụ EA như SEA, EIA hoặc EPP được xác định dựa trên Phụ lục I, II, III và IV của Nghị định 40/2019/NĐ-CP. |
| Phạm vi đánh giá môi trường | Ngân hàng Thế giới giúp bên vay dự thảo TOR cho EA và xác định phạm vi EA, các thủ tục, lịch trình và phác thảo của báo cáo EA. Đối với các dự án loại A, cần phải có ESIA TOR, và việc xác định phạm vi và tư vấn sẽ được tiến hành để chuẩn bị các TOR cho báo cáo đánh giá môi trường. | TOR cho EA không bắt buộc. Thông thường sau khi tham khảo ý kiến của Sở TNMT địa phương hoặc Cục môi trường (VEA) về loại EA, chủ dự án sẽ tiến hành chuẩn bị báo cáo EA. |
| Tham vấn cộng đồng | Trong quá trình EA, Bên vay phải tiến hành tham vấn các nhóm bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương về các khía cạnh môi trường của dự án và chú trọng quan điểm của họ. Đối với các dự án loại A, Bên vay tham khảo ý kiến các nhóm này ít nhất hai lần: (a) ngay sau khi kiểm tra môi trường và trước khi TOR của EA được hoàn thành; Và (b) một khi một dự thảo báo cáo EA đã được chuẩn bị. Ngoài ra, Bên vay tham vấn với các nhóm này trong suốt quá trình thực hiện dự án khi cần thiết để giải quyết các vấn đề liên quan đến EA ảnh hưởng đến họ. Đối với dự án loại B, cần có ít nhất một cuộc tham vấn cộngđồng. Đối với các cuộc tham vấn có ý nghĩa, Bên vay cung cấp các tài liệu dự án có liên quan một cách kịp thời trước khi tham khảo ý kiến bằng một hình thức và ngôn ngữ mà nhóm có thể hiểu được và dễ tiếp cận. Biên bản cuộc họp công khai được đưa vào báo cáo. | Chủ dự án có trách nhiệm tham khảo ý kiến với Ủy ban của nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi dự án được thực hiện, với các tổ chức hoặc cộng đồng dưới sự tác động trực tiếp của dự án; Nghiên cứu và nhận được ý kiến khách quan và yêu cầu hợp lý của các đơn vị liên quan nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của dự án đối với môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học và sức khoẻ cộng đồng. Các UBND cấp xã nơi dự án được thực hiện và tổ chức dưới tác động trực tiếp của dự án sẽ được tham vấn. Chủ dự án có trách nhiệm gửi báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự án được thực hiện và tổ chức dưới sự tác động trực tiếp của dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày mà trên đó các báo cáo ĐTM được nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức dưới sự tác động trực tiếp của dự án có trách nhiệm gửi phản ứng của họ nếu họ không phê duyệt dự án. Việc tham vấn với cộng đồng về sự tác động trực tiếp của dự án được thực hiện theo hình thức họp cộng đồng đồng chủ trì bởi chủ đầu tư và UBND cấp xã nơi dự án được thực hiện cùng với sự tham gia của đại diện các hiệp hội như: Mặt trận tổ quốc việt Nam xã, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, khu dân cư, thôn/xóm của Uỷ ban nhân dân xã. Tất cả ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp phải được trình bày đầy đủ và trung thực trong biên bản cuộc họp. Đối với các dự án thuộc phụ lục IIa thì cần phải tham vấn thêm các chuyên gia độc lập có chuyên ngành liên quan. Tùy thuộc vào vị trí của dự án mà số chuyên gia cần xin ý kiến có thể là 3 hoặc 10. Trong trường hợp cần xin ý kiến của 10 chuyên gia thì biên bản buổi họp tham vấn các chuyên gia cũng cần thực hiện. |
| Công khai thông tin | Trước khi Ngân hàng Thế giới tiến hành thẩm định dự án, báo cáo EA phải được công bố ở nơi công cộng cho các nhóm bị ảnh hưởng bởi dự án và các tổ chức phi chính phủ địa phương có thể dễ dàng tiếp cận được. Khi WB chính thức nhận được báo cáo, Ngân hàng thế giới sẽ công bố báo cáo bằng tiếng Anh tới cho công chúng thông qua đăng tải trên trang website của Ngân hàng. | Sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt, chủ dự án có trách nhiệm lập, phê duyệt và công khai hiển thị EMP của mình tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã của địa phương, trong đó tham khảo ý kiến của cộng đồng được thực hiện cho mọi người thông tin, kiểm tra, Giám sát. (Điều 16, Nghị định 18/2015/NĐ-CP). |
| Chuyên gia môi trường độc lập | Đối với dự án loại A, bên vay giữ lại các chuyên gia EA độc lập không có liên hệ với dự án để thực hiện EA. Đối với các dự án loại A có nguy cơ cao hoặc các mối quan tâm về môi trường đa chiều, Bên vay cũng sẽ thuê một nhóm tư vấn của các chuyên gia về môi trường độc lập với các chuyên gia môi trường có trình độ quốc tế để tư vấn về các khía cạnh của dự án có liên quan đến EA. Các chuyên gia/công ty tư vấn sẽ được lựa chọn thông qua quá trình đấu thầu dưới sự giám sát chặt chẽ của Ngân hàng Thế giới. | Không được quy định trong chính sách của ViệtNam. Chủ dự án phải thực hiện hoặc thuê một đơn vị tư vấn đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 18/2015 để lập báo cáo ĐTM. Chủ dự án hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: (i) Cán bộ chịu trách nhiệm về ĐTM phải có trình độ ít nhất là cử nhân và chứng chỉ tư vấn ĐTM; (ii) Có các cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên; (iii) Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trong trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực. |
| Quá trình xem xét/phê duyệt EA | Ngân hàng rà soát các phát hiện và khuyến nghị của EA để xác định liệu chúng có cung cấp đủ cơ sở để xử lý dự án đối với tài trợ của Ngân hàng hay không. Khi bên vay đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần công việc đánh giá môi trường trước khi Ngân hàng tham gia vào một dự án, Ngân hàng sẽ xem xét đánh giá môi trường để đảm bảo tính nhất quán của nó với chính sách này. Ngân hàng có thể, nếu thích hợp, yêu cầu đánh giá môi trường bổ sung, bao gồm cả tham vấn cộng đồng và công khai thông tin. | Bộ TNMT thẩm định, phê duyệt báo cáo ÐTM các dự án quy định tại Phụ lục III của Nghị định 40/2019/NĐ-CP, trừ các dự án có nội dung quốc phòng, an ninh. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thẩm định, phê duyệt báo cáo ÐTM các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt đầu tư, trừ các dự án thuộc Phụ lục III của Nghị định này; UBND tỉnh tiến hành thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM các dự án trên địa bàn tỉnh, trừ các dự án quy định ở trên. Việc thẩm định sẽ diễn ra chậm nhất là 45 ngày làm việc tại cấp Bộ TNMT và 30 ngày làm việc ở cấp Sở TNMT và 5 ngày làm việc ở cấp huyện sau khi nhận được Đánh giá tác động môi trường hoặc EPP đầy đủ. |
| Số lượng và ngôn ngữ của EA/EIA cần để đánh giá | Số lượng bản sao không được chỉ định. Yêu cầu về ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt. Các báo cáo EA bằng tiếng Việt được yêu cầu cho việc công khai thông tin trong nước và phải có tiếng Anh để công bố thông tin trên trang website của Ngân hàng Thế giới. | Chủ dự án phải nộp ít nhất 7 bản báo cáo Đánh giá tác động môi trường (phụ thuộc vào số thành viên hội đồng thẩm định) và một bản nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáokinh tế - kỹ thuật của dự án đề xuất. |
| Nội dung của báo cáo EA | Đối với các dự án loại A, nội dung của báo cáo EA theo Phụ lục B của OP 4.01. Phạm vi của EA đối với dự án loại B có thể khác nhau tùy theo từng dự án, nhưng phạm vi EA hẹp hơn so với dự án thuộc loại A. Kế hoạch QLMTXH là một phần không thể tách rời của các EAs loại A (bất kể các công cụ khác được sử dụng). EA cho các dự án loại B cũng có thể là một Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (Kế hoạch QLMTXH) với nội dung được nêu trong Phụ lục C của OP 4.01. | Nội dung của báo cáo EA phải phù hợp với Nghị định 40/2019/NĐ-CP. |
| Giám sát EA | Trong quá trình thực hiện dự án, WB giám sát việc thực hiện các khía cạnh môi trường trên cơ sở các quy định về môi trường và Bên vay dự án sắp xếp báo cáo của thoả thuận trong hiệp định vay vốn và được mô tả trong các tài liệu dự án khác, để xác định xem việc tuân thủ các Thủ tục về môi trường (chủ yếu với EMP) của bên vay là thỏa đáng. Nếu việc tuân thủ không đạt yêu cầu, WB cần thiết sẽ thảo luận với Bên Vay để đảm bảo việc tuân thủ. | Sở TNMT địa phương được ủy thác giám sát việc tuân thủ môi trường của dự án. Khi kết thúc giai đoạn xây dựng dự án, các Cơ quan quản lý môi trường sẽ phối hợp với Cơ quan quản lý xây dựng để giám sát việc tuân thủ các hoạt động quản lý môi trường nêu trong EA. |

# CHƯƠNG IV: ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG TIỂU DỰ ÁN

# Môi trường tự nhiên

### Điều kiện về địa lý, địa hình

- Điều kiện địa lý

Hồ Dầu Tiếng được xây dựng ở thượng lưu sông Sài Gòn, tại ngã ba Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, trải dài từ 11o12’ tới 12o00’ vĩ độ Bắc và từ 106o10’ đến 106o30’ kinh độ Đông, cách Tp. Hồ Chí Minh khoảng 100km theo đường liên tỉnh.

Hồ Dầu Tiếng được hình thành do chặn dòng thượng lưu sông Sài Gòn (thuộc huyện Dương Minh Châu), được xây dựng vào tháng 4/1981 và đến tháng 1/1985 đưa vào khai thác. Diện tích lòng hồ 27.000ha trải qua 3 tỉnh: Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước thuộc phạm vi 4 huyện: Tân Châu và Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh), huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) và huyện Bình Long (tỉnh Bình Phước).

- Điều kiện địa hình

Công trình nằm trong vùng chuyển tiếp giữa cao nguyên Nam Trung Bộ với đồng bằng sông Cửu Long nên địa hình chủ yếu là những đồi thấp, thế đất bằng phẳng, cao độ thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây. Khu vực công trình có độ cao từ +1.0m ÷ +30.0m, độ dốc từ 20 ÷ 60. Riêng Núi Cậu cao 204m và núi Bà Đen cao 978m. Cao độ lòng sông Sài Gòn từ sau đập chính hồ Dầu Tiếng đến cầu Phú Cường thay đổi không đều từ -3.0m ÷ -17.0m và bề rộng sông Sài Gòn từ 40m ÷ 230m;

Lưu vực hồ nằm trên một địa hình chuyển tiếp – Vùng thượng lưu phía Đông là đồi thấp, có dạng hình lòng chảo thoải dần về phía hai dòng sông chính (sông Sài Gòn và sông Bà Hảo). Khu vực lòng hồ có cao độ 5-15 m, có nơi <5 m. Trong khu vực có các dạng địa hình chính sau:

Địa hình dạng núi: Chủ yếu thuộc về khối núi Bà Đen với diện tích khoảng 15 km2 cao 986 m, kiểu địa hình sườn xâm thực bóc mòn với độ dốc lớn, thay đổi từ 20 - 400.

Địa hình dạng dốc thoải: Độ cao thay đổi từ +15 m ÷ +25 m. Địa hình này có một ít ở phía nam huyện Tân Biên và xuất hiện khá nhiều ở huyện Dương Minh Châu.

Địa hình đồng bằng: Độ cao thay đổi từ +5 m ÷ +10 m. Địa hình phân bố ở các huyện Châu Thành và Dương Minh Châu.

Lưu vực sông Sài Gòn hình thành bởi trầm tích của kỉ Đệ Tứ, gồm các vật liệu bồi lắng từ sét đến sỏi và các trầm tích tạo thành bởi đá trầm tích và bùn.

Đất đai trên lưu vực phân bố tương ứng với dạng địa hình: những vùng cao (100-150 m) là đất đỏ trên nền macma bazơ và trung tính. Đây là loại đất tập trung ở độ cao lưu vực với tầng dày phổ biến >100 cm, đây là loại đất tập trung ở khu vực giáp với tỉnh Bình Phước (huyện Bình Long, Chơn Thành). Vùng đất thấp hơn là đất xám, là loại đất phổ biến nhất trên lưu vực, có tầng dày phổ biến >100 cm, độ dốc <15o. Ngoài ra còn có một số loại đất khác: đất đỏ vàng trên đá khác và đất đen trên than bùn với tầng dày <50 cm và độ dốc 15-20o. Hai đất này chỉ chiếm phần diện tích nhỏ là 14,3% và 4,57% cho từng loại đất.

### Đặc điểm địa chất khu vực TDA

- Đập phụ từ K5 + 600 ÷ K9+000

Lớp F: Đất mặt: Cát sạn laterit lẫn sét, cát san lấp, dăm đá.

Lớp 1a: Đất đắp: Sét pha cát - cát pha hạt mịn màu nâu, xám nâu vàng, nâu đỏ. Trạng thái dẻo cứng -  cứng. Kết cấu chặt - chặt vừa.

Lớp 1: Cát pha sét bụi màu nâu, xám nâu vàng, nâu đỏ. Kết cấu chặt vừa - chặt.

Lớp 1b: Sét pha cát màu nâu, xám nâu vàng, nâu đỏ. Trạng thái dẻo cứng - cứng.

Lớp 2a: Cát pha sét cục bộ lẫn sạn sỏi laterit, màu nâu đỏ, nâu vàng. Kết cấu chặt vừa - chặt.

Lớp 2b: Hỗn hợp sạn laterit lẫn cát pha ít sét màu nâu đỏ, nêu vàng. Kết cấu chặt vừa - chặt.

Lớp 2c: Laterit kết tảng màu nâu đỏ - nâu vàng. Cứng chắc.

Lớp 3: Hỗn hợp cát sạn thạch anh lẫn ít sét màu xám nâu, xám vàng. Kết cấu chặt vừa - chặt.

Lớp 3a: Cát sạn thạch anh lẫn ít sét màu xám vàng, nâu vàng. Kết cấu chặt vừa

- Đập phụ từ K19 + 500 ÷ K27

Lớp F: Đất trên mặt: Cát pha sét lẫn sỏi sạn, cát san lấp, dăm đá.

Lớp 1a: Đất đắp: Sét pha cát - cát pha sét màu nâu, xám nâu vàng, nâu đỏ. Trạng thái dẻo cứng - cứng. Kết cấu chặt -chặt vừa.

Lớp 1c: Đất đắp: Sét pha cát màu xám nâu vàng, nâu đỏ. Trạng tháo dẻo cứng - cứng. Lớp này dạng thấu kính mỏng kẹp trong lớp 1a.

Lớp 1: Cát pha sét bụi màu nâu, xám nâu vàng, nâu đỏ. Kết cấu chặt vừa - chặt.

Lớp 1b: Sét pha cát màu nâu, xám nâu vàng, nâu đỏ. Trạng thái dẻo cứng - cứng.

Lớp 2: Cát pha sét màu nâu đỏ, nâu vàng, chứa sạn laterit cục bộ. Trạng thái chặt vừa - chặt.

Lớp 2a: Cát pha ít sét cục bộ lẫn sạn sỏi laterit, màu nâu đỏ, nâu vàng. Kết cấu chặt vừa - chặt.

Lớp 2b: Hỗn hợp sạn laterit lẫn cát pha ít sét màu nâu đỏ, nâu vàng. Kết cấu chặt vừa - chặt.

Lớp 2c: Laterit kết tảng màu nâu đỏ - nâu vàng. Cứng chắc.

Lớp 3: Hỗn hợp cát - sạn thạch anh lẫn ít sét màu xám nâu, xám vàng. Kết cấu chặt vừa - chặt.

Lớp 3a: Cát sạn thạch anh lẫn ít sét màu xám vàng, nâu vàng. Kết cấu chặt vừa - chặt.

Lớp 3b: Hỗn hợp cát - cát sạn thạch anh lẫn ít sét màu xám nâu, xám vàng. Kết cấu chặt.

- Tràn xả lũ

Lớp F: Hỗn hợp bê tông nhựa đường, cát, cuội, sỏi, đá dăm màu xám trắng, đốm đen, cứng chắc.

Lớp 1a: Đất đắp: Cát  pha sét bụi màu xám nhạt, xám nâu, xám xanh, nâu nhạt, nâu đỏ đôi chỗ lẫn sạn sỏi laterit. Kết cấu chặt vừa - chặt.

Lớp 1b: Sét pha cát màu xám nhạt, xám nâu, xám xanh, nâu nhạt, nâu đỏ. Trạng thái dẻo cứng - cứng.

Lớp 3a: Đất cát lẫn ít hạt mịn lẫn sạn sỏi thạch anh màu xám nhạt, xám trắng, xám đen, nâu đỏ. Kết cấu chặt vừa.

Lớp PH: Đá cát kết phong hóa hoàn toàn thành cát - á sét nhẹ lẫn nhiều dăm cục, mảnh đá màu xám trắng, nâu vàng.

Lớp PV: Đá cát kết màu xám trắng, xám đen, phong hóa vừa, nứt nẻ vừa. Nõn khoan thành thỏi dài 10-30 cm; TCR 45-80%; RQĐ 33-5%.

- Cống lấy nước số 2

Lớp 1a: Đất đắp: Bê tông đá đổ + sét pha cát - cát pha sét bụi màu nâu, xám nâu vàng, nâu đỏ. Trạng thái dẻo cứng - cứng, kết cấu chặt - chặt vừa.

Lớp 1: Cát pha sét bụi màu nâu, xám nâu vàng, nâu đỏ. Kết cấu chặt vừa - chặt.

Lớp 2: Cát laterit pha sét màu nâu đỏ, nâu vàng, chặt vừa - chặt.

Lớp 3: Hỗn hợp cát - sạn thạch anh lẫn ít sét màu xám nâu, xám vàng. kết chấu chặt vừa - chặt.

Lớp 3a: Cát thạch anh lẫn ít sét màu xám vàng, nâu vàng. kết cấu chặt vừa - chặt.

### Khí tượng, thủy văn, sông ngòi

Khí hậu tỉnh Tây Ninh mang đặc điểm chung của vùng Đông Nam Bộ, có khí hậu nhiệt đới gió mùa, với nền nhiệt cao quanh năm, chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô, nền nhiệt độ cao và phân phối đều trong năm. Các đặc trưng khí tượng vùng tiểu dự án được đánh giá dựa trên tài liệu khí tượng của các trạm khí tượng Tây Ninh, Gò Dầu và Dầu Tiếng.

- Nhiệt độ không khí

Theo thống kê, trị số nhiệt độ trung bình năm khá ổn định. Nhưng sự biến động trong ngày là khá sâu sắc (9÷110C). Nhiệt độ trung bình năm ở các nơi đều dao động trong khoảng từ 26,0÷27,00C và biến động nhiệt độ trung bình tháng lớn nhất và nhỏ nhất trong năm từ cũng chỉ từ 2÷40C. Thời gian nóng nhất trong năm thường vào những tháng cuối mùa khô và đầu mùa mưa, từ tháng III÷V, ở khoảng 27÷28oC, trong đó cao nhất là tháng IV. Thời gian lạnh nhất trong năm vào khoảng từ tháng XII÷I, đạt 24÷26oC. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối có thể lên đến 38,5÷40,0oC nhưng nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối chỉ ở mức từ 13,9÷14,1oC.

# Bảng 4. 1: Nhiệt độ không khí TBNN trạm Tây Ninh (Đơn vị: oC)

| Trạm | Đặc trưng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tây Ninh | TB | 25,8 | 26,5 | 27,8 | 28,8 | 28,3 | 27,4 | 27,0 | 26,9 | 26,7 | 26,4 | 26,0 | 25,3 | 26,9 |
|  | Max. | 36,2 | 36,4 | 38,5 | 39,9 | 39,0 | 37,6 | 37,3 | 35,2 | 35,6 | 34,0 | 34,3 | 34,8 | 39,9 |
|  | Min. | 15,3 | 17,9 | 16,8 | 21,4 | 21,9 | 19,3 | 20,8 | 21,2 | 20,3 | 18,5 | 16,9 | 13,9 | 13,9 |

[Nguồn: Đài khí tượng thủy văn Tây Ninh, 2017]

- Độ ẩm không khí

Sự dao động của đặc trưng này thích ứng với biến trình mưa trong năm. Độ ẩm trung bình năm trên lưu vực trong khoảng 80÷82%. Độ ẩm lớn thường vào các tháng mùa mưa và độ ẩm nhỏ vào các tháng mùa khô. Độ ẩm lớn nhất từ tháng VI÷X,từ 84÷90%. Độ ẩm nhỏ nhất từ tháng I÷III, từ 72÷75%.

# Bảng 4. 2: Độ ẩm trung bình tháng tại một số vị trí

(Đơn vị: %)

| Trạm | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tây Ninh | 72 | 72 | 70 | 74 | 83 | 86 | 88 | 87 | 89 | 85 | 83 | 77 | 80 |

[Nguồn: Đài khí tượng thủy văn Tây Ninh, 2017]

- Số giờ nắng

Tùy từng nơi trên lưu vực mà tổng số giờ nắng trung bình hàng năm vào khoảng 2380÷2650 giờ. Những tháng có số giờ nắng cao thường từ tháng XII÷V, cao nhất vào tháng III, trên 250 giờ. Trong các tháng mùa mưa, tháng có số giờ nắng ít nhất là tháng IX, trên dưới 150 giờ.

- Bão và các hiện tượng thời tiết khác

Bão, áp thấp nhiệt đới: Mỗi năm trung bình có 5 - 10 cơn bão và 2 - 10 cơn áp thấp nhiệt đới xuất hiện, hoạt động trên biển Đông. Tuy nhiên, do đặc điểm vị trí địa lý nằm sâu trong nội địa nên những năm qua tỉnh Tây Ninh chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão và các dãy hội tụ nhiệt đới.

Lốc xoáy: Trên địa bàn tỉnh lốc xoáy thường xuất hiện chủ yếu vào tháng 3 đến tháng 11 hằng năm. Lốc xoáy chủ yếu xảy ra tại các huyện Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Tân Biên, Gò Dầu và Trảng Bàng. Lốc xoáy là một trong những nguyên nhân gây ra thiệt hại nhiều nhất về tài sản và tính mạng con người trên địa bàn tỉnh.

Sét: Trong nhiều năm trở lại đây, giông kết hợp với sét đã gây nhiều thiệt hại về người trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt thường xuất hiện vào đầu mùa mưa tại các huyện biên giới như Tân Biên, Tân Châu và một số khu vực trên địa bàn huyện Dương Minh Châu và Châu Thành.

- Lượng mưa năm trên lưu vực

Sau khi cập nhật thêm số liệu quan trắc lượng mưa các trạm liên quan trên lưu vực (Lộc Ninh, Bình Long, Dầu Tiếng và Tây Ninh), áp dụng phương pháp đa giác Thiessen để xác định vùng ảnh hưởng của các trạm đo mưa trên lưu vực hồ. Hệ số ảnh hưởng của các trạm đo mưa trên lưu vực hồ Dầu Tiếng như sau:

# Bảng 4. 3: Hệ số ảnh hưởng lượng mưa của các trạm trên lưu vực hồ

| Trạm mưa | Lộc Ninh | Bình Long | Dầu Tiếng | Tây Ninh | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ftp (km²) | 818 | 960 | 615 | 306 | 2700 |
| Tỷ trọng | 0,30 | 0,36 | 0,23 | 0,11 | 1,0 |

Từ đó xác định được lượng mưa bình quân trên lưu vực hồ như sau:

# Bảng 4. 4: Lượng mưa bình quân trên lưu vực hồ (Đơn vị: mm)

| Trạm | Tháng | Năm |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Lộc Ninh | 3,9 | 3,9 | 21,5 | 87,7 | 223,8 | 277,3 | 270,9 | 348,2 | 343,5 | 249,6 | 68,1 | 11,9 | 1910,3 |
| Bình Long | 8,6 | 3,1 | 21,5 | 71,0 | 190,5 | 260,9 | 299,0 | 363,0 | 383,0 | 280,5 | 93,8 | 18,3 | 1993,2 |
| Dầu Tiếng | 8,2 | 8,6 | 27,6 | 86,1 | 190,8 | 220,5 | 279,2 | 255,9 | 320,7 | 257,8 | 125,1 | 30,9 | 1811,4 |
| Tây Ninh | 11,1 | 7,4 | 28,3 | 88,0 | 200,5 | 246,7 | 247,9 | 230,7 | 321,1 | 314,4 | 120,1 | 34,0 | 1850,3 |
| XBqlv | 7,4 | 5,1 | 23,7 | 81,4 | 201,8 | 255,1 | 280,2 | 319,1 | 349,8 | 269,8 | 96,1 | 21,0 | 1910,5 |

[Nguồn: Đài khí tượng thủy văn Tây Ninh, 2017]

Lượng mưa bình quân năm của các trạm sau khi cập nhật số liệu đều có xu thế nhỏ hơn thời kỳ tính toán năm 1999, lượng mưa bình quân lưu vực giảm đi 4,5% so với thời kỳ tính toán năm 1999 (XBqlv=2001mm).

- Lượng mưa gây lũ

Trên các lưu vực, lượng mưa thời đoạn ngắn (1 ngày lớn nhất) sẽ quyết định đến lưu lượng lũ trong sông.

Với chuỗi số liệu cập nhật tài liệu thực đo lượng mưa ngày của 4 trạm Lộc Ninh, Bình Long, Tây Ninh và Dầu Tiếng ảnh hưởng đến lưu vực hồ, bằng phương pháp trạm năm (đồng nhất với cách tính của các thời kỳ trước), xác định được lượng mưa 1 ngày lớn nhất áp dụng cho lưu vực hồ như sau.

# Bảng 4. 5: Lượng mưa gây lũ (X1max) trên lưu vực hồ

(Đơn vị X: mm)

| X1max tb | Cv | Cs | X0.1% | X0.5% | X1% | X5% | X10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133,8 | 0,34 | 1,36 | 367,1 | 307,8 | 282,1 | 221,4 | 194,3 |

[Nguồn: Đài khí tượng thủy văn Tây Ninh]

### Điều kiện thủy văn

Hồ Dầu Tiếng lấy nước từ một số sông, suối bao gồm cả dòng Nước Đục và Krai chảy từ Campuchia hình thành trên sông Tha La, các dòng suối Chàm, Ngô, Xa Cát và Lap chảy vào hồ từ tỉnh Bình Dương.

Vùng lưu vực Dầu Tiếng có hai mùa rõ rệt, mùa lũ thường bắt đầu chậm hơn từ một đến hai tháng so với các nơi khác, và vì vậy cũng kết thúc muộn hơn. Mùa lũ bắt đầu từ tháng 9 tới cuối tháng 12, mùa khô kéo dài từ 8-9 tháng còn lại trong năm. Tương tự như sự phân bố lượng mưa, có 70-80% tổng lượng dòng chảy trong năm tập trung vào 3-5 tháng mùa mưa. Chỉ có 20-30% lượng dòng chảy tập trung vào mùa kiệt. Module dòng chảy năm đạt từ 20-25 l/s-km2, và như vậy là nhỏ hơn so với nhiều hồ khác. Điều đó chứng tỏ là tiềm năng nguồn nước của khu vực này không lớn. Ngoài ra hồ còn chịu ảnh hưởng của nguồn nước mạch (nước ngầm) từ lòng đất chảy ra. Lượng nước này ít hơn nguồn nước trên mặt, nó biến động theo mùa và ngược với dòng nước mặt. Mùa cạn dòng nước rất mạnh, khi vào mùa mưa nước ngầm ít đi.

Lưu vực hồ Dầu Tiếng thường hay bị ảnh hưởng của lũ. Khả năng xuất hiện của lũ từ tháng 6 đến tháng 11, nhưng tháng 9 và tháng 10 thì tần suất lũ xuất hiện lớn nhất.

- Dòng chảy lũ

Sau khi cập nhật kết quả tính toán của lượng mưa gây lũ trên lưu vực hồ. Dòng chảy lũ đến hồ Dầu Tiếng được tính toán bằng công thức Xokolopski. Kết quả xác định được lưu lượng lũ cho hồ Dầu Tiếng như sau:

# Bảng 4. 6: Lưu lượng lũ lớn nhất hồ Dầu Tiếng (CT Xokolopski)

| Tuyến | Flv (km²) | QmaxP% (m³/s) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.10% | 0.50% | 1% |
| Dầu Tiếng | 2700 | 4654 | 3853 | 3505 |

[Nguồn: Báo cáo TKCS]

# Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên

### Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý

      - Lựa chọn vị trí, thông số và tần suất quan trắc, lấy mẫu

Các vị trí quan trắc chất lượng môi trường vật lý khu vực TDA được lựa chọn căn cứ trên cơ sở:

- Điểm được lựa chọn là đại diện cho hiện trạng môi trường khu vực;

- Đặc điểm các nguồn phát thải

- Đặc điểm nhạy cảm của các đối tượng tiếp nhận;

Vị trí vùng TDA hiện nay khá xa khu dân cư, không có nhà máy, không có khu công nghiệp vì vậy chất lượng môi trường hiện tại theo đánh giá ban đầu còn khá tốt.

Vì vậy, đơn vị tư vấn lựa chọn các vị trí lấy mẫu đại diện tại khu vực đầu mối gồm: Vị trí Tràn, vị trí cống số 1 và vị trí cống số 2 để đánh giá hiện trạng môi trường cho vùng tiểu dự án.

Tổng hợp về các vị trí quan trắc được trình bày trong bảng sau:

# Bảng 4. 7: Vị trí lấy mẫu, quan trắc chất lượng môi trường khu vực TDA

| STT | Vị trí lấy mẫu | Ký hiệu mẫu | Tọa độ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mẫu không khí tại vị trí Tràn | KK1 | X = 11323536, Y=106.348541 |
| 2 | Mẫu không khí tại Cống số 1 | KK2 | X = 11323234, Y=106345722 |
| 3 | Mẫu không khí tại vị trí Cống số 2 | KK3 | X = 11.374.010, Y=106.253346 |
| 4 | Nước mặt tại hạ lưu Tràn | NM2 | X = 11324536, Y=106.348531 |
| 5 | Nước mặt tại thượng lưu Cống số 1 | NM3 | X = 11323019, Y=106345809 |
| 6 | Nước mặt tại hạ lưu Cống số 2 | NM1 | X = 11.373.575, Y=106.253210 |
| 7 | Mẫu nước ngầm tại hộ ông Thái (độ sâu : 30 m) | NN1 | X = 11.369.880, Y=106.248.273 |
| 8 | Mẫu nước ngầm tại hộ Bà Hoa (độ sâu : 40m) | NN2 | X = 11.330.572, Y=10.631.242 |
| 9 | Mẫu nước ngầm tại TT Công ty (độ sâu : 40m) | NN3 | X = 11.317.151, Y=106.347.581 |
| 10 | Mẫu đất tại vị trí hạ lưu Tràn | Đ1 | X = 11323536, Y=106.348541 |
| 11 | Mẫu đất tại thượng lưu Cống số 1 | Đ2 | X = 11323234, Y=106345722 |
| 12 | Mẫu đất tại vị trí hạ lưu Cống số 2 | Đ3 | X = 11.374.010, Y=106.253346 |

(Chi tiết xem sơ đồ vị trí các điểm lấy mẫu  tại phụ lục 2)

4.2.1.2. Chất lượng môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn

- Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn tại khu vực TDA

# Bảng 4. 8: Chất lượng không khí vùng TDA

| TT | Thông số | Đơn vị tính | Kết quả | QCVN 05 :2013/BTNMT QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 |  |
|  | Mức độ ồn trung bình (LAeq) | dBA | 55 | 60 | 60 | 70(1) |
|  | Tiếng ồn | dBA | 44,3 | 45,5 | 45,7 | 70(1) |
|  | SO2 | µg/m3 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 350 |
|  | NO2 | µg/m3 | 17,9 | 17,9 | 17,6 | 200 |
|  | CO | µg/m3 | 8390 | 7650 | 8260 | 30.000 |

[Nguồn: Công ty CP quan trắc và xử lý Môi trường Thái Dương, 2018]

- Tiêu chuẩn so sánh

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.

- Đánh giá

Kết quả phân tích chất lượng không khí chi tiết được trình bày trong phụ lục 4. Qua kết quả phân tích có thể đánh giá chất lượng không khí và tiếng ồn khu vực dự sau:

- Chất lượng không khí khu vực TDA tương đối tốt, không có dấu hiệu ô nhiễm. Các chỉ tiêu quan trắc trong thời điểm lấy mẫu đều trong giới hạn theo QCVN 05: 2013 / BTNMT.

- Tiếng ồn đo được tại tất cả các vị trí quan trắc đều thấp hơn so với giới hạn cho phép tại QCVN 26: 2010 / BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Trong quá trình xây dựng, đơn vị thi công cần lưu ý đến chất lượng môi trường không khí trong khu vực hồ chứa và nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí khu vực TDA.

4.2.1.3. Chất lượng nước mặt

a. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt tại khu vực TDA

# Bảng 4. 9: Chất lượng nước mặt khu vực TDA

| TT | Thông số | Đơn vị tính | Kết quả | QCVN 08-MT : 2015/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NM1 | NM2 | NM3 | A1 | A2 |
| 1 | pH | - | 5,8 | 5,31 | 5,21 | 6-8,5 | 6-8,5 |
| 2 | DO | mg/L | 6,0 | 5,28 | 5,42 | ≥ 6 | ≥ 5 |
| 3 | TSS | mg/L | 16,7 | 15,7 | 15,7 | 20 | 30 |
| 4 | BOD5 | mg/L | 9,3 | 2,25 | 1,52 | 4 | 6 |
| 5 | NH4+-N | mg/L | 1,1 | <0,033 | <0,033 | 0,3 | 0,3 |
| 6 | NO3-N | mg/L | 1,5 | 1,33 | 1,13 | 2 | 5 |
| 7 | Fe | mg/L | 0,6 | 0,25 | 0,27 | 0,5 | 1 |
| 8 | PO43- | mg/L | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,1 | 0,2 |
| 9 | Clorua (cl) | mg/L | 20,3 | 22,1 | 18,3 | 250 | 350 |
| 10 | Coliform | MPN/ 100ml | 3900 | 4600 | 4300 | 2500 | 5000 |

[Nguồn: Công ty CP quan trắc và xử lý Môi trường Thái Dương, 2018]

                - Cơ sở so sánh

Cột A1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt – Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt sau khi áp dụng xử lý thông thường, bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2.

Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

                - Đánh giá

Mục đích chính của hồ chứa là phục vụ mục đích tưới tiêu, thủy lợi và cấp nước thô cho sinh hoạt  nên cơ sở chính để so sánh là Cột A1, A2 - QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Từ kết quả phân tích chất lượng các mẫu nước mặt khu vực TDA so sánh với giới hạn cho phép tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A2 cho thấy: Tại vị trí  NM1 (hạ lưu cống số 2), có 02/10 chỉ tiêu (NH4+ và BOD5) vượt giới hạn cho phép lần lượt 3,67 và 1,55 lần. Các mẫu nước mặt tại thượng lưu cống số 1 (NM3) và hạ lưu tràn (NM2) đều có các chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép.

So sánh chất lượng nước mặt khu vực TDA với Cột A1, QCVN 08-2015/BTNMT thấy rằng 3/3 mẫu nước mặt đều có các thông số vượt mức cho phép, cụ thể như sau:

- Đối với mẫu NM1: 5/10 chỉ tiêu (BOD5, NH4+-N, Fe, PO43- và coliform ) vượt giới hạn cho phép từ 1,2 – 3,6 lần.

- Đối với mẫu NM2: 3/10 chỉ tiêu (DO, PO43- và coliform ) vượt giới hạn cho phép, Trong đó nồng độ DO vượt 0,8 lần, PO43- vượt 1,4 lần và Coliform vượt 1,84 lần.

- Đối với mẫu NM3: Tương tự mẫu NM2, mẫu NM3 cũng có 3/10 chỉ tiêu (DO, PO43- và coliform) vượt giới hạn cho phép từ 1 -2 lần.

Như vậy, so với QCVN 08:2015/BTNMT cột A1, các mẫu nước hồ đều đang ô nhiễm các thông số DO, PO43- và coliform ở mức độ thấp; Mẫu nước mặt tại vị trí hạ lưu cống số 2 (NM1) ô nhiễm chỉ tiêu NH4+-N, Fe ở mức độ trung bình. Nguyên nhân chính gây ô nhiễm nước hồ có thể do tồn dư phân bón hóa học trong quá trình canh tác hoa màu của người dân sống xung quanh các công trình đầu mối.

Vì vây, trong quá trình thi công các đơn vị cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng nước mặt tại hồ và có biện pháp phòng ngừa ô nhiễm, giảm thiểu tác động hợp lý.

4.2.1.4. Chất lượng nước ngầm

- Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm tại khu vực TDA

# Bảng 4. 10: Chất lượng nước ngầm vùng TDA

| TT | Thông số | Đơn vị tính | Kết quả | QCVN 09 : 2015/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NN1 | NN2 | NN3 |  |
| 1 | NH4+-N | mg/l | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1 |
| 2 | NO3-N | mg/l | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 15 |
| 3 | NO2-N | mg/l | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 1 |
| 4 | Độ cứng tổng số (CaCO3) | mg/l | 120,5 | 108,7 | 120,6 | 500 |
| 5 | SO42- | mg/l | 33,8 | 36,2 | 40,5 | 400 |
| 6 | Fe | mg/l | 2,6 | 0,11 | 0,12 | 5 |
| 7 | As | mg/l | 0,03 | <0,0006 | <0,0006 | 0,05 |
| 8 | Hg | mg/l | 0,002 | <0,0002 | <0,0002 | 0,001 |
| 9 | Clorua (Cl) | MPN/100ml | 18,1 | 12,5 | 11,3 | 250 |

[Nguồn: Công ty CP quan trắc và xử lý Môi trường Thái Dương, 2018]

- Cơ sở so sánh

QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm.

- Đánh giá

So sánh với QCVN 09-MT:2015/BTNMT thấy chất lượng nước ngầm đạt tiêu chuẩn để khai thác sử dụng. Cụ thể như sau:

Đối với các yếu tố hóa lý (NH4+-N, CaCO3, SO4-) đều đạt giới hạn cho phép.

Đối với kim loại nặng (As, Hg): hàm lượng các kim loại nặng đều nằm trong giới hạn cho phép.

Như vậy, chất lượng nước ngầm tại khu vực xung quanh khu vực TDA vẫn còn tương đối tốt, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm, chất lượng nước hoàn toàn đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt của người dân.

4.2.1.5. Chất lượng Đất

- Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất tại khu vực TDA

# Bảng 4. 11: Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất khu vực TDA

| TT | Thông số | Đơn vị tính | Kết quả | QCVN 03-2015/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đ1 | Đ2 | Đ3 |  |
| 1 | Zn | mg/kg | 156,3 | 122,6 | 121,5 | 200 |
| 2 | Cd | mg/kg | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,5 |
| 3 | As | mg/kg | 5,54 | 4,67 | 4,26 | 15 |
| 4 | Pb | mg/kg | 21,6 | 26,2 | 26,9 | 70 |
| 5 | Cu | mg/kg | 65,2 | 8,5 | 9,5 | 100 |

[Nguồn: Công ty CP quan trắc và xử lý Môi trường Thái Dương, năm 2018]

- Cơ sở so sánh

QCVN 03:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim lọai nặng trong đất

- Đánh giá

So sánh kết quả phân tích chất lượng đất trong vùng TDA với QCVN 03-MT:2015/BTNMT cho thấy tất cả các mẫu đều có các chỉ tiêu kim loại nặng như Pb, Cd, Cu, Zn và As nằm trong giới hạn cho phép.

### Hiện trạng tài nguyên sinh học

Tiểu dự án không nằm trong các khu vực thuộc diện bảo tồn như rừng phòng hộ đầu nguồn, vườn Quốc gia,  khu dự trữ sinh quyển hoặc khu bảo tồn thiên nhiên,… Do đó các đặc trưng sinh thái và đa dạng sinh học được đánh giá cục bộ đối với phạm vi tiểu dự án và các khu vực lân cận trên cơ sở các kết quả khảo sát hiện trạng và những thông tin của người dân địa phương cung cấp.

Theo các kết quả đánh giá hiện trạng môi trường sinh thái, khu vực tiểu dự án có các hệ sinh thái chủ yếu được xác định, bao gồm:

        - Hệ sinh thái rừng:

Trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có hệ sinh thái rừng trồng tăng, hệ sinh thái rừng tự nhiên giảm.

Theo báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2011-2016 tỉnh Tây Ninh, quần thể các loài động thực vật của tỉnh Tây Ninh khá phong phú và đa dạng nhưng cũng đang suy giảm, nhiều loài đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ đất rừng sang đất nông nghiệp làm cho diện tích rừng giảm cũng dẫn tới việc số lượng và chủng loài các loài thực vật giảm do mất nơi cư trú nên số lượng các loài động vật cũng giảm theo. Ngoài ra, việc săn bắt và mua bán động vật hoang dã cũng ảnh hưởng đến số lượng động vật trên địa bàn. Hiện nay, tuy đã được quan tâm bảo vệ tốt hơn nhưng nguồn tài nguyên động thực vật này vẫn còn đang bị đe dọa. Sự xâm nhập của các loài sinh vật ngoại lai cũng là một trong những nguyên nhân làm suy giảm sự đa dạng sinh học. Các loài ngoại lai này có khả năng phát tán và thích nghi nhanh với môi trường mới xâm nhập, thậm chí còn cạnh tranh về nguồn thức ăn với loài bản địa. Sự hiện diện và phát triển của chúng sẽ làm suy giảm số lượng của các loài bản địa.

Dưới áp lực phát triển KTXH, nhu cầu sinh sống và phát triển, người dân chặt phá cây ven bờ hồ Dầu Tiếng để lấy đất làm rẫy và canh tác. Hệ thực vật ven hồ bị tác động làm mất khả năng bảo vệ đường bờ dẫn đến tình trạng sạt lở, và làm giảm diện tích rừng ngập nước.

Theo Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tây Ninh đến năm 2020  thì diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp từ 346.225 ha năm 2015 xuống còn 330.05 ha vào năm 2020 (đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp cả giai đoạn 2011-2020 là trên 14.000 ha). Đáng chú ý là diện tích nuôi trồng thủy sản dự kiến sẽ tăng lên khoảng 600 ha. Điều này cho thấy yêu cầu về chất lượng nước và đa dạng sinh học hệ sinh thái thủy sinh cần được quan tâm đúng mức.

        - Hệ thực vật :

- Khu hệ thực vật trên cạn

Nhóm thực vật bắt gặp chủ yếu là một số loại cây ăn quả và lấy gỗ dân dụng được trồng trong vườn nhà như: Mít (Artocarpus heterophyllus), Chuối (Musa paradisiaca), Chanh (Citrus aurantiifolia), Ổi (Psidium guajava), Na (Annona squamosa), Bưởi (Citrus grandis),… Ngoài ra trong vườn cũng thấy xuất hiện một số loài cây làm thuốc như: Ngải cứu (Artemisia vulgaris), Bạc hà (Mentha piperita), Cỏ mực (Eclipta alba), Huyết dụ (Cordyline terminalis),….

Ngoài cây Lúa (Oryza sativa) được trồng làm lương thực, nhân dân còn trồng các loại hoa màu chủ yếu như: Khoai lang (Ipomoea batatas), Khoai môn (Colocasia antiquorum), Đu đủ (Carica papaya), Ngô (Zea mays), Mỳ(Manihot esculenta),….

Tại hồ chứa nước Dầu Tiếng, nhiều diện tích đất trong bãi ngập nước lòng hồ được chuyển đổi sang trồng cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Điển hình người dân đã sử dụng 5ha đất khu vực ven hồ trồng Mãng cầu, cao su, tràm …thuộc địa bàn xã Tân Hưng và Tân Phú huyện Tân Châu. Một số hình ảnh về hệ thực vật trên cạn xung quanh khu vực TDA.

| Khu vực trồng cây cao su gần chân đập phụ | Ruộng trồng khoai mỳ ở xã Tân Hưng |
| --- | --- |

- Khu hệ thực vật dưới nước:

Theo nghiên cứu của tác giả Huỳnh Vũ Ngọc Quý và Đỗ Thị Bích Lộc về Đánh giá khu hệ thực vật nổi thuộc hệ thống thủy lợi Hồ Dầu Tiếng năm 2012, kết quả phân tích mẫu thực vật nổi (TVN) tại 26 điểm khảo sát thuộc hệ thống thủy lợi hồ Dầu Tiếng đã ghi nhận được 329 loài và dưới loài thuộc 125 chi, 69 họ, 35 bộ, 11 lớp, 7 ngành tảo là: Tảo Lam (Cyanophyta), tảo Vàng (Xanthophyta), tảo Vàng ánh (Chrysophyta), tảo Silic (Bacillariophyta), tảo Lục (Chlorophyta), tảo Mắt (Euglenophyta) và tảo Giáp (Dinophyta). Trong đó: Ngành tảo Lục có số lượng loài cao nhất, thấp nhất là ngành tảo Vàng, tảo Vàng ánh và tảo Giáp.

# Bảng 4. 12: Cấu trúc thành phần loài TVN thuộc hệ thống thủy lợi hồ Dầu Tiếng

| TT | Ngành tảo | Lớp | Bộ | Họ | Chi | Loài |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cyanophyta (tảo Lam) | 1 | 3 | 9 | 22 | 48 |
| 2 | Xanthophyta (tảo Vàng) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Chrysophyta (tảo Vàng ánh) | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 4 | Bacillariophyta (tảo Silic) | 3 | 16 | 23 | 30 | 65 |
| 5 | Chlorophyta (tảo Lục) | 2 | 9 | 23 | 56 | 169 |
| 6 | Euglenophyta (tảo Mắt) | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 |
| 7 | Dinophyta (tảo Giáp) | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| Tổng |  | 11 | 35 | 69 | 125 | 329 |

Nguồn: Đánh giá khu hệ thực vật nổi thuộc hệ thống thủy lợi Hồ Dầu Tiếng

Vào mùa mưa, hầu hết các cống lấy nước phần lớn không hoạt động do trong nội đồng không có nhu cầu về nước tưới. Vì vậy mực nước hồ dâng cao đã làm giảm diện tích các bãi bán ngập nước, lòng Hồ được mở rộng, tạo điều kiện cho một số nhóm loài phát triển mạnh về mật độ lấn át các loài khác, dẫn đến mức độ đa dạng tại khu vực đó giảm xuống.

Cấu trúc thành phần loài ít có sự khác biệt giữa hai mùa; số lượng loài, mật độ tế bào hiện diện tại các điểm thu mẫu ở mùa khô cao hơn so với mùa mưa. Tuy nhiên, mức độ ưu thế của các loài tảo vào mùa khô lại thấp hơn mùa mưa.

Thành phần loài ưu thế chủ yếu là các loài tảo Lam, tảo Vàng ánh, tảo Silic và tảo Lục; ít có sự thay đổi giữa mùa khô và mùa mưa.

        - Hệ động vật

- Hệ động vật trên cạn

Về động vật trên cạn chủ yếu là một số loài chim như chim chích, chim sẻ, chim sâu… sống trong khu vực hành lang bảo vệ công trình. Khi phát quang khu vực này để chuẩn bị mặt bằng làm bãi thải, bãi tập kết vật liệu sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài chim này.

Một số loài khác như bò sát (rắn nước, rắn ráo), lưỡng cư (ếch đồng, nhái bén), chuột….sống tại các cánh đồng hay kênh mương trong khu vực TDA.

Các động vật nuôi của người dân trong khu vực TDA chủ yếu là trâu, bò, lợn, gà…

- Hệ động vật dưới nước

Các loài cá tự nhiên: Trong quá trình đi điều tra thực tế cho thấy hiện nay trong hồ chỉ còn các loài tôm, cua, cá bống, cá trôi, cá chép, cá trắm…là các loài có giá trị kinh tế không cao, được đánh bắt phổ biến.

Trên cơ sở các kết quả đánh giá về hiện trạng tài nguyên sinh học cho thấy khu vực TDA chủ yếu là các hệ sinh thái lâm nghiệp, nông nghiệp, trong đó chủ yếu là các giống cây trồng và vật nuôi của người dân, không có các loài động thực vật quý hiếm và không có giá trị sinh học cao hoặc được bảo tồn.

# Đặc diểm kinh tế xã hội của khu vực tiểu dự án

### Điều kiện về kinh tế của 5 xã vùng dự án

- Cơ cấu kinh tế

Trong cơ cấu kinh tế của 5 xã thuộc TDA, ngành nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao, xã Phước Ninh có ngành nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất 69,7%, tỷ lệ ngành công nghiệp-xây dựng và dịch vụ vẫn chiếm tỷ lệ thấp.

# Bảng 4. 13: Cơ cấu kinh tế  của 5 xã khu vực Tiểu dự án

| Xã | Nông –lâm – ngư nghiệp (%) | Công nghiệp- xây dựng (%) | Dịch vụ - thương mại (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Phước Ninh | 69,7 | 18,3 | 12 |
| Phước Minh | 65,3 | 15,4 | 19,3 |
| Suối Đá | 62,2 | 20,4 | 17,4 |
| Tân Hưng | 60,5 | 23,6 | 15,9 |
| Tân Phú | 59,6 | 25,7 | 13,7 |

(Nguồn: Báo cáo KT-XH 5 xã khu vực TDA năm 2018)

Kết quả điều tra tình hình kinh tế tại 5 xã  thuộc TDA cho thấy, năm 2018 thu nhập bình quân trên đầu người của các xã vùng dự án thấp hơn so với mức trung bình của cả nước 58,5 triệu đồng/năm (Tổng cục thống kê). Xã Phước Ninh có thu nhập thấp nhất trong vùng dự án với 24,88 triệu đồng/người/năm, thu nhập bình quân cao nhất là xã Suối Đá với 30,25 triệu đồng/người/năm.

# Bảng 4. 14: Thu nhập bình quân theo đầu người 5 xã khu vực TDA

| TT | Xã | Tổng thu nhập bình quân (Triệu/người/năm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phước Ninh | 24,88 |
| 2 | Phước Minh | 25,12 |
| 3 | Suối Đá | 30,25 |
| 4 | Tân Hưng | 25,12 |
| 5 | Tân Phú | 29,23 |

- Tình hình sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản

- Sản xuất nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp là hoạt động sinh kế chính của người dân khu vực TDA. Hoạt động chính trong sản xuất nông nghiệp 5 xã thuộc tiểu dự án là trồng trọt, với hai loại cây trồng chính, cây hàng năm (chủ đạo là lúa, ngoài ra còn có cây sắn, ngô, khoai lang…), cây lâu năm (cây chủ lực tại khu vực TDA là cao su).

# Bảng 4. 15: Tổng hợp diện tích các cây trồng hàng năm

| Tên xã | Diện tích gieo trồng (ha) | Bắp | Lúa | Mía | Mì | Hoa màu các loại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phước Ninh | 6.190 | 88 | 2.331 | 75 | 2.249 | 1.447 |
| Phước Minh | 3.121,5 | 70,5 | 1.083 | 0 | 1.356 | 612 |
| Suối Đá | 4.055 | 72 | 250 | 92 | 3.360 | 279 |
| Tân Hưng | 4.607 | 150 | 200 | 380 | 2.121 | 1.346 |
| Tân Phú | 1.847 | 42 | 120 | 120 | 1.533 | 31.5 |

Nguồn: BC tình hình KT-XH các xã năm 2019

- Chăn nuôi:

Tại 5 xã thuộc vùng TDA, chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong sinh kế của người dân sau sản xuất nông nghiệp. Trong đó, vật nuôi chủ yếu là lợn và gia cầm. Só lượng vật nuôi của từng xã trong khu vực TDA được thống kê trong bảng sau:

# Bảng 4. 16: Tổng hợp chăn nuôi tại các xã vùng tiểu dự án

| Tên xã | Tổng (con) | Lợn | Trâu | Bò | Gia cầm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phước Ninh | 251.100 | 1.920 | 105 | 200 | 248.875 |
| Phước Minh | 23.455 | 1022 | 203 | 450 | 21.780 |
| Suối Đá | 13.500 | 500 | 34 | 420 | 12.546 |
| Tân Hưng | 13.013 | 80 | 20 | 380 | 9.060 |
| Tân Phú | 41.962 | 820 | 44 | 129 | 37380 |

Nguồn: BC tình hình KT-XH các xã năm 2019

- Nuôi trồng thủy sản:

Hoạt động nuôi trồng thủy sản diễn ra tại các xã Suối Đá, Phước Minh, Phước Ninh thuộc huyện Dương Minh Châu. Trong đó, xã Phước Minh có diện tích nuôi trồng lớn nhất với 31,9 ha.

# Bảng 4. 17: Tổng hợp diện tích nuôi trồng thủy sản

| Tên xã | Diện tích nuôi trồng (ha) | Sản lượng | Số lượng tầu bè | Sản lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phước Ninh | 9,03 | 93 tấn/ha | 78 | 290 tấn/năm |
| Phước Minh | 31,9 | 100 tấn/ha | 60 | 180 tấn/năm |
| Suối Đá | 8.3 | 85 tấn/ha | - | - |

Nguồn: BC tình hình KT-XH các xã năm 2019

- Tình hình phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch

Các xã vùng TDA cách TP. Tây Ninh khoảng 35-40km, thương mại và dịch vụ đã và đang phát triển. Tuy nhiên, do vị trí địa lý xa trung tâm, khu dân cư thưa thớt nên ngành thương mại ở đây chủ yếu là buôn bán nhỏ lẻ, phục vụ cho bà con các ấp xung quanh vùng hồ.

Hiện tại hồ Dầu Tiếng đang là một trong những điểm du lịch sinh thái thu hút nhiều khách tham quan của tỉnh Tây Ninh. Vấn đề du lịch tại đây đang phát triển và các dịch vụ du lịch đang dần mở rộng. Điểm ngắm cảnh của hồ đặt tại vị trí đập chính, cách vị trí Tràn khoảng 300m. Vì vậy, công tác sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình đầu mối cần phải chú ý tới các biện pháp giảm thiểu tránh ảnh hưởng đến hoạt động du lịch.

# Điều kiện về xã hội

    - Dân số và lao động

Tính đến tháng 12/2019, tổng số lao động 5 xã khu vực TDA là 29.483 (người). Tỷ lệ lao động nam (48,6%) và lao động nữ (51,4%) tương đối cân bằng. Tỷ lệ lao động chiếm từ 45- 51% tổng lao động của vùng.

# Bảng 4. 18: Tổng hợp dân số các xã

| Tên xã | Tổng dân số | Nam | Nữ | Trong độ tuổi lao động (người) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phước Ninh | 2117 hộ / 9526 nhân khẩu | 4763 | 4763 | 4.477 |
| Phước Minh | 1759 hộ/8091 nhân khẩu | 4005 | 4086 | 3.802 |
| Suối Đá | 4.030 hộ/15.107 nhân khẩu | 8923 | 9.135 | 8.126 |
| Tân Hưng | 3742 hộ/16.839 nhân khẩu | 8.251 | 8587 | 7.746 |
| Tân Phú | 2.645 hộ / 11.902 nhân khẩu | 5468 | 6434 | 5.332 |
| Tổng cộng | 29.483 |

Nguồn: BC tình hình KT-XH các xã năm 2019

Mật độ dân số trung bình vùng TDA năm 2019 là 339 người/km2. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên các xã đều thấp hơn 1%/năm.

    - Mức sống và tỷ lệ hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 vùng tiểu dự án tương đối thấp, dao động trong khoảng 0,56% -  2,5%. Trong đó, xã Tân Hưng có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất (0,56%).

    - Cơ sở hạ tầng:

- Giao thông, thủy lợi:

Thực hiện nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn trên địa bàn các xã gồm:

Xã Phước Minh: Sửa chữa và nâng cấp đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 7,5km; Phối hợp sửa chữa và nâng cấp cấp đường ấp B4 chiều dài 800m.

Xã Phước Ninh, Xã Tân Phú và Tân Hưng: Nâng cấp sửa chữa các tuyến đường liên thôn liên ấp.

Xã Suối Đá: Nâng cấp sửa chữa 12 tuyến đường giao thông liên tổ, liên xã, liên ấp với tổng chiều dài 5.752m. Ngoài ra còn tổ chức dặm vá, phát hoang, nạo vét 06 tuyến đường với tổng chiều dài 4.500m.

- Cơ sở hạ tầng xử lý chất thải

Hiện nay, hạ tầng xử lý chất thải của người dân tại 05 xã  thuộc TDA hầu như chưa có. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt rất thấp (khoảng 15%) tập trung chủ yếu ở các trục đường lớn, các khu vực sâu phía trong các ấp, thôn chưa được thu gom và xử lý.  Người dân vẫn duy trì thói quen thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt theo phong tục tập quán từ lâu: đối với rác thải vô cơ thì người dân chủ yếu thu gom tại nhà, tự xử lý bằng cách đốt, trong khi đó các rác thải vô cơ thì được chôn lấp thủ công.

Đối với nước thải sinh hoạt, 100% nước thải chưa được thu gom và xử lý. Qua khảo sát hiện trạng khu vực TDA, tỷ lệ các hộ gia đình sử dụng nhà vệ sinh tự hoại (2 ngăn, 3 ngăn) rất thấp (<10%), mà chủ yếu nhà vệ sinh dạng hầm rút.

- Công trình công cộng

Trên địa bàn các xã đều có các trường học, 01 trụ sở UBND xã, 01 trạm y tế như sau:

# Bảng 4. 19: Số lượng trường và lớp học trên địa bàn các xã vùng TDA

| Tên xã | Trường THCS | Trường Tiểu học | Trường Mầm Non |
| --- | --- | --- | --- |
| Phước Ninh | 1 trường/11 lớp | 2 trường/11 lớp | 1 trường/14 lớp |
| Phước Minh | 1 trường/12 lớp | 1 trường/11 lớp | 1 trường/10 lớp |
| Suối Đá | 1 trường/14 lớp | 1 trường/12 lớp | 1 trường/14 lớp |
| Tân Hưng | 1 trường/10 lớp | 1 trường/14 lớp | 1 trường/15 lớp |
| Tân Phú | 1 trường/11 lớp | 1 trường/13 lớp | 1 trường/10 lớp |

- Giáo dục

Hệ thống các trường học cơ bản đáp ứng các nhu cầu học tập của học sinh. Số trường học mỗi xã bao gồm: trường tiểu học >2 trường, trường trung học cơ sở 1 trường.

Tất cả các xã trong vùng tiểu dự án đều đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục. Tỷ lệ giáo viên các cấp học đạt chuẩn chuyên môn nghiệp vụ hơn 98,5%. Cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị trường học được đầu tư xây dựng khá hoàn chỉnh theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá.

- Y tế

Cho đến nay tất cả các xã trong vùng dự án đã có 01 trạm y tế. Mạng lưới y tế đảm bảo công tác khám chữa bệnh, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và duy trì chuẩn quốc gia y tế xã.

- Tình trạng cấp điện, nước

Cấp điện: Nguồn cấp điện của các địa phương và khu vực dự án do Công ty điện lực tỉnh Tây Ninh cung cấp, chất lượng ổn định. Hiện nay, tỷ lệ các hộ sử dụng điện trong vùng dự án đạt 100%.

Cấp nước: Đa số các hộ vùng dự án được khảo sát nguồn nước tắm giặt sinh hoạt đều sử dụng nước giếng khoan, giếng đào (60%). Tỷ lệ sử dụng các nguồn nước từ trạm nước sạch mới chỉ đạt 25%.  Tỷ lệ dùng nước từ các nguồn khác như ao, hồ, sông suối tương đối thấp (15%).

- Thành phần dân tộc

Trên địa bàn các xã thuộc vùng TDA, dân tộc Kinh chiếm 100%, không có người dân tộc thiểu số sinh sống.

- Các công trình văn hóa, di tích lịch sử

Khu vực thực hiện TDA nằm hoàn toàn trên đất thuộc đất do công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa quản lý sử dụng, không ảnh hưởng đến bất kỳ công trình văn hóa, di tích lịch sử. Hơn nữa, khoảng cách từ công trình đầu mối hồ Dầu Tiếng đến các khu dân cư, công trình văn hóa, di tích lịch sử nằm tương đối xa, cụ thể như sau:

# Bảng 4. 20: Khoảng cách gần nhất từ vị trí TDA đến KDC, công trình VH, DTLS

Đơn vị: m

| Vị trí công trình | Núi Cậu | Khu du lịch hồ Dầu Tiếng | Công ty KTCTTL Dầu Tiếng - Phước Hòa | Khu dân cư gần nhất | UBND xã gần nhất | Núi Bà Đen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tràn xả lũ | 2.000 | 600 | 300 | 600 | 2.100 | 35.300 |
| Cống số 1 | 4.000 | 1.000 | 2.000 | 500 | 3.000 | 37.000 |
| Cống số 2 | 8.000 | 10.000 | 11.000 | 500 | 2.500 | 25.000 |
| Đập phụ (dài 27km) | 27.200 | 22.200 | 25.000 | 50 | 3.000 | 10.000 |

## Vấn đề giới

- Cơ cấu giới tính các thành viên hộ: Theo kết quả khảo sát hộ gia đình về đặc điểm KT-XH khu vực TDA, tỷ lệ nam giới chiếm 48,4% và nữ chiếm 51,6%. Cơ cấu này tương đối thích hợp với cơ cấu giới tính nói chung của cả nước.

- Trình độ học vấn: Số liệu điều tra cho thấy tỷ lệ nữ chưa đi học, mù chữ không khác biệt nhiều so với nam giới. Tỷ lệ nữ giới ở các xã chưa đi học cao hơn nam giới (11,5% so với 2,8%) và tỷ lệ học lên của nam giới cao hơn nữ giới (ở cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông).

Đối với nhóm nữ giới, người có học vấn cao nhất mới học hết lớp 7, thấp nhất lớp 2. Đối với nhóm nam giới, người có trình độ cao nhất được tham vấn có trình độ cao đẳng (nay là cán bộ hưu trí), người trẻ tuổi nhất (27 tuổi) tốt nghiệp Trung học phổ thông, còn lại đa số là tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Nghề nghiệp, tình trạng việc làm:

Trong cơ cấu nghề nghiệp chính của các thành viên gia đình có tham gia lao động và có thu nhập trong mẫu khảo sát vùng dự án, ngành nông nghiệp chiếm tỉ lệ cao nhất. Xét theo cơ cấu giới, tỷ lệ nữ làm nông nghiệp chiếm 47,4%, nam giới chiếm 49,4%.

- Sự tham gia của nữ giới trong quản lý xã hội

Kết quả tham vấn về vấn đề bình đẳng giới ở các xã cho thấy, sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo ở địa phương có tăng lên so với trước đây, từng bước nâng cao tiếng nói, vị thế của phụ nữ cũng như giảm dần khoảng cách giới trong vấn đề ra quyết định chính sách.

- Giới trong vấn đề tham gia đoàn thể xã hội

Kết quả khảo sát các hộ trong khu vực tiểu dự án cho thấy, các hoạt động cộng đồng như họp cộng đồng, tập huấn về sản xuất và sinh hoạt các tổ chức chính trị, tỷ lệ tham gia của nam và nữ cũng có khá nhiều sự khác biệt. Có 82.3% cả hai cùng tham gia tập huấn và 17.7% nam giới tham gia tập huấn sản xuất. Còn trong các hoạt động tham dự họp cộng đồng thì nam giới vẫn là chủ đạo với 43.5%, nữ giới chỉ có xuất hiện trong tỷ lệ 56.5% cả hai cùng tham gia, tức là khi nam giới đi làm ăn xa hoặc bận công việc thì phụ nữ sẽ tham gia với tư cách phần nhiều là đi thay. Và điều này phản ánh sự hạn chế đối với phụ nữ trong việc tiếp cận các thông tin, kiến thức trong đó bao gồm những thông tin, kiến thức về hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

        - Phân công lao động theo giới

Kết quả khảo sát cho thấy rõ sự phân công lao động theo giới tại địa bàn tiểu dự án. Mặc dù tất cả các hoạt động đều có sự tham gia của các phụ nữ và nam giới, nhưng có những hoạt động chủ yếu là nam giới tham gia như hoạt động trồng rừng 63.6%, đi làm ăn xa 44.5%. Các công việc chủ yếu của phụ nữ là trồng trọt, chăn nuôi và chăm sóc con cái và làm việc nhà.

Có thể thấy rất rõ sự khác biệt về phân công lao động theo giới theo kết quả ở trên với 2 nhóm hoạt động, nhóm hoạt động sản xuất với đa số là sự tham gia của nam giới hoặc cả hai, tuy nhiên việc lựa chọn cả hai cùng tham gia nhưng phần tham gia của phụ nữ là nhỏ và chủ yếu là các công việc mang tính chất trợ giúp. Trong khi đó hoạt động tái sản xuất, chăm sóc nhà cửa và con cái thì phụ nữ gần như là đảm nhận chính với tỷ lệ trên 70 đến 80%. Tỷ lệ nam giới tham gia hoạt động này nhưng còn rất hạn chế.

## Kết quả khảo sát các hộ bị ảnh hưởng bời TDA

Điều kiện kinh tế các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án: Khi tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Dầu Tiếng được triển khai xây dựng sẽ ảnh hưởng tới 60 hộ có cây trồng và vật kiến trúc trong phạm vi hành lang an toàn đập ở 3 xã Tân Phú, Tân Hưng và Suối Đá trong tổng số 5 xã thuộc tiểu dự án. Trong số đó, chỉ có 1 hộ dễ bị tổn thương (DBTT) do thuộc đối tượng hộ nghèo, không có hộ nào bị di dời hay ảnh hưởng nặng vì họ không bị thu hồi đất. Khu vực thi công cũng không gây ảnh hưởng đến mồ mả hay công trình văn hóa nào. Số hộ bị ảnh hưởng theo bảng sau:

# Bảng 4. 21: Số hộ bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án

| TT | Xã | Hộ bị thu hồi đất | Hộ BAH cây trồng, vật kiến trúc trong hành lang ATĐ | Hộ BAH vật kiến trúc | Tổng số hộ BAH | Hộ dễ bị tổn thương |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tân Phú | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 2 | Tân Hưng | 0 | 35 | 7 | 42 | 1 |
| 3 | Suối Đá | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | Phước Ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Phước Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tổng | 0 | 53 | 7 | 60 | 1 |

Thu nhập của các hộ gia đình được tính từ các nguồn (1) tiền lương/trợ cấp (bao gồm cả trợ cấp của Nhà nước và trợ cấp của người thân), (2) hoạt động kinh doanh/dịch vụ, (3) sản xuất nông nghiệp (bao gồm cả thu nhập từ trồng cao su), (4) hoạt động chăn nuôi, và (5) làm thuê (công việc làm thuê không phải là nghề cố định, chỉ làm khi có người thuê).

## Khi được hỏi về thu nhập tính theo tháng lớn nhất của các hộ từ nguồn nào thì có 47% số người được phỏng vấn có câu trả lời là từ sản xuất nông nghiệp; 7% là từ tiền lương; 20% từ kinh doanh/dịch vụ; 23% từ làm thuê; 0,2% từ chăn nuôi.

## Các công trình đặc thù

Tiểu dự án được tiến hành tại 5 xã/ thị trấn, nằm trên địa bàn 2 huyện Dương Minh Châu và huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Trong quá trình triền khai thi công trên khu vực rộng lớn sẽ có tác động đến môi trường và các hoạt động dân sinh của người dân địa phương. Một số khu vực đặc thù của hồ cần lưu ý bởi tác động của TDA khi tiến hành sửa chữa và nâng cấp hồ được trình bày tại bảng dưới đây.

# Bảng 4.22. Hiện trạng công trình nhạy cảm/đặc thù của hồ Dầu Tiếng

| TT | Đặc thù/công trình nhạy cảm | Hình ảnh |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Cấp nước sinh hoạt: Công trình hồ Dầu Tiếng có nhiệm vụ cấp nước thô cho các ngành công nghiệp và dân sinh với lưu lượng tổng cộng 43.9 m3/s (trong đó Tp. Hồ Chí Minh 14m3/s; tỉnh Tây Ninh 5,9m3/s; tỉnh Bình Dương 15m3/s, Bình Phước 5m3/s; Long An 4,0m3/s). |  |
| 2 | Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản Trong lòng hồ Dầu Tiếng hiện nay có 15 hộ kinh doanh nuôi cá lồng bè tự phát và 1 làng chài có 30 hộ tham gia đánh bắt cá tự nhiên. Trong những năm qua Công ty quản lý hồ Dầu Tiếng đã yêu cầu các hộ dân trên chấm dứt các hoạt động nuôi trồng và khai thác trên mặt hồ. Tuy nhiên các hoạt động này vẫn đang diễn ra, vị trí hoạt động cách vị trí công trình đầu mối khoảng 400m. |  |
| 3 | Hoạt động du lịch sinh thái Hiện tại hoạt động du lịch sinh thái hồ Dầu Tiếng đang phát triển và thu hút nhiều khách thăm quan. Điểm ngắm cảnh của du khách đặt tại vị trí đập chính, cách Tràn xả nước khoảng 300m. |  |
| 4 | Các nhà máy sản xuất điện Lắp đặt 02 tổ máy phát điện nhỏsau cống lấy nước số 1 và cống số 2 với tổng công suất thiết kế 20,5MW. Hiện tại trong lòng hồ có nhà máy điện mặt trời 150MW đang hoạt động và nhà máy 300MW đang thi công tại vùng bán ngập; Đồng thời lắp đặt thử nghiệm 30m2 tấm pin mặt trời nổi trên mặt nước. |  |
| 5 | Khai thác cát xây dựng Trong khu vực lòng hồ thuộc xã Phước Minh có hoạt động khai thác cát xây dựng. UBND tỉnh Tây Ninh đã cấp 02 giấy phép khai thác khoáng sản cát vật liệu xây dựng Bến Bãi nội địa trong hồ Dầu Tiếng. |  |

Đánh giá chung:

Về điều kiện tự nhiên: (i) Địa hình khu vực dự án tương đối bằng phẳng mang dáng dấp, sắc thái của vùng đồng bằng, thuận lợi cho phát triển toàn diện nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng; (ii) Khu vực TDA có điều kiện thổ nhưỡng khá đa dạng như đất cát pha sét bụi màu nâu, xám nâu vàng, nâu đỏ; (iii) Khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa, với nền nhiệt cao quanh năm, chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô, nền nhiệt độ cao và phân phối đều trong năm; (iv) Nguồn nước trong khu vực tương đối dồi dào nhưng phân bố không đều theo thời gian. Lượng dòng chảy 5 tháng mùa mưa chiếm tới 74-81% tổng lượng dòng chảy năm. Lượng dòng chảy 7 tháng mùa khô còn lại chỉ chiếm 19-26% tổng lượng dòng chảy năm;(iv) Kết quả khảo sát và phân tích môi trường nền khu vực TDA cho thấy, môi trường không khí, môi trường nước ngầm, môi trường đất đều tốt, các chỉ tiêu phân tích đều dưới ngưỡng giới hạn cho phép trong quy chuẩn hiện hành, duy chỉ có chất lượng nước mặt còn một số chỉ tiêu vượt TCCP;(v) Hiện trạng đa dạng sinh học khu vực thi công đều không có động thực vật quý hiếm, không có động thực vật đặc thù, không phải là vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên, khu vực xung quanh chủ yếu trồng cây Tràm, cao su, cây ăn quả và một số cây bụi thấp.

Với điều kiện khí hậu ôn hòa và đa dạng về thổ nhưỡng như trên, vùng TDA có nhiều thuận lợi để phát triển nông, lâm nghiệp kết hợp, có thể phù hợp cho việc canh tác nhiều loại cây trồng khác nhau, cây công nghiệp ngắn và dài ngày. Việc cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cho các ngành sử dụng nước khác trong vùng dự án đều được lấy từ hồ Dầu Tiếng, phân phối bằng kênh Suối Đá và kênh hạ lưu cống số 2. Quá trình sửa chữa tràn, cống số 1, cống số 2 và tuyến đập phụ sẽ gây ra các tác động tiềm tàng tới môi trường tự nhiên, do đó cần phải có biện pháp giảm thiểu.

Về điều kiện kinh tế-xã hội: (i) Dân số 5 xã  thuộc TDA năm 2019 khoảng 92.384 người; (ii) Thu nhập bình quân trên đầu người trong khu vực TDA ở mức thấp so với thu nhập trung bình của cả nước; (iii) sinh kế của người dân khu vực TDA chủ yếu là hoạt động nông nghiệp; (iv) khu vực TDA không có người dân tộc thiểu số sinh sống; (v) vấn đề giới trong khu vực TDA khá bình đẳng, phụ nữ ít tham gia vào các công việc của cộng đồng, mà chủ yếu tham gia vào công việc sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian thực hiện TDA, các hoạt động sửa chữa, nâng cấp hồ có thể gây ra xáo trộn đời sống, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự khu vực, do đó cần phải có biện pháp giảm thiểu.

Về công trình nhạy cảm/đặc thù: Trong quá trình thực hiện sửa chữa các hạng mục của hồ Dầu Tiếng sẽ phát sinh những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường xung quanh công trình (bụi, khí thải, rác thải…), ảnh hưởng đến hoạt động của trạm thủy điện cũng như có nguy cơ gây hư hại tuyến đường thi công, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân (các hộ trồng cây, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, khai thác cát) và hoạt động thăm quan, du lịch hồ Dầu Tiếng. Những tác động này, cần được đánh giá và đề xuất biện pháp giảm thiểu.

CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

  - Kiểu và quy mô tác động

Tiểu dự án triền khai trên địa bàn sẽ phát sinh một số tác động trong thời gian thi công, tuy nhiên mức độ tác động không lớn và có thể giảm thiểu. Sau khi hoàn thành thi công, khu vực hồ Dầu Tiếng sẽ được hưởng lợi từ việc phục hồi các dịch vụ/hoạt động, qua đó xúc tiến tăng trưởng kinh tế và tiếp cận các dịch vụ xã hội. Các cấu trúc/hạng mục quan trọng được sửa chữa, nâng cấp sẽ làm tăng sự an toàn của người và tài sản trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Các tác động tiêu cực tiềm ẩn được xác định, sàng lọc tại mỗi hợp phần của tiểu dự án từ giai đoạn chuẩn bị, xây dựng đến giai đoạn vận hành và được phân loại theo tính chất của công trình xây dựng. Hầu hết các tác động tiêu cực là tạm thời, cục bộ và có thể đảo ngược do các hạng mục thi công có quy mô nhỏ đến trung bình. Các tác động có thể được giảm thiểu bằng cách áp dụng các công nghệ phù hợp và các biện pháp giảm thiểu cụ thể cùng với sự giám sát chặt chẽ của Tư vấn giám sát thi công, Ban QLDA và cộng đồng địa phương.

Bảng dưới đây định nghĩa các mức độ tác động tiêu cực dựa trên các mức độ phát sinh chất thải liên quan đến các hoạt động xây dựng.

# Bảng 5. 1: Tiêu chí phân loại mức tác động tiêu cực

| Tác động/Mức độ | Thấp | Trung bình | Cao |
| --- | --- | --- | --- |
| Xả thải nước thải (sinh hoạt và công nghiệp) | vượt QCVN về nước thải từ 1,1 - 1,5 lần, lượng xả thải < 5 m3/ngày | vượt QCVN về nước thải từ 1,5 - 03 lần, lượng xả thải từ 5 – 10 m3/ngày | vượt QCVN về nước thải >3 lần, lượng xả thải <10m3/ngày |
| Bụi và Khí thải | vượt quy chuẩn 1,1 - 1,5 lần với mức phát thải <500m3/giờ | Vượt quy chuẩn 1,5- 3 lần với mức phát thải 500 – 5000 m3/giờ | Vượt quy chuẩn > 3 lần với mức phát thải >5000 m3/giờ |
| Tiếng ồn | vượt quy chuẩn từ 2 - 5 dB | vượt quy chuẩn từ 5 - 10 dB | vượt quy chuẩn >10 dB |
| Độ rung | vượt quy chuẩn từ 2 - 5 dB | vượt quy chuẩn từ 5 - 10 dB | vượt quy chuẩn >10 dB |
| Chất thải rắn sinh hoạt | Phát sinh < 1.000 kg/ngày | Phát sinh từ 1.000 - 2.000 kg/ngày | Phát sinh > 2.000 kg/ngày |
| Chất thải rắn nguy hại | Phát sinh < 100 kg/ngày | Phát sinh từ 100 – 600 kg/ngày | Phát sinh > 600 kg/ngày |
| Sự cố cháy nổ, tràn dầu | < 2.000 kg | 2.000-10.000 kg | >10.000 kg |

Các tác động môi trường và xã hội tiêu cực tiềm tàng cũng được phân chia theo các kiểu tác động, chẳng hạn như tác động trực tiếp, gián tiếp, ngắn hạn, lâu dài và tích lũy.

Tác động trực tiếp: tác động trực tiếp xuất hiện thông qua sự tương tác trực tiếp của một hoạt động của tiểu dự án với các hợp phần môi trường và xã hội hoặc kinh  kế.

Tác động gián tiếp: các tác động gián tiếp lên môi trường và xã hội là những tác động không phải là kết quả trực tiếp của tiểu dự án, thường được tạo ra về sau này, hoặc là kết quả của một tác động phức tạp. Tác động gián tiếp cũng được biết đến như tác động cấp hai, hoặc thậm chí cấp ba.

Tác động tích lũy: là tác động được tạo ra như là kết quả của sự kết hợp của tiểu dự án cùng với các dự án khác gây ra các tác động liên quan. Các tác động này xuất hiện khi tác động gia tăng của tiểu dự án được kết hợp với các ảnh hưởng tích lũy của các dự án trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai có khả năng dự báo thích hợp.

Tác động tạm thời: là những tác động xuất hiện trong quá trình xây dựng hoặc trong khoảng thời gian ngắn sau khi xây dựng.

Tác động lâu dài: là những tác động sinh ra trong quá trình xây dựng nhưng phần lớn các kết quả của nó xuất hiện trong giai đoạn vận hành, và có thể kéo dài hàng thập kỷ.

  - Các tác động tích cực tiềm tàng đến môi trường và xã hội

### Tác động tới xã hội

Tiểu dự án hoàn thành sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và chính quyền địa phương, cụ thể là sửa chữa, gia cố thân đập, mái đập sẽ đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu trong mùa mưa lũ. Hạn chế thất thoát, rò rỉ, đảm bảo lưu lượng nước tưới cho canh tác nông nghiệp phía hạ lưu theo kế hoạch điều tiết sản xuất của chính quyền địa phương; gia tăng năng suất và sản lượng nông nghiệp, tăng vụ, phát triển nuôi trồng thủy sản nhờ tăng cường diện tích được tưới. Các công trình sau khi hoàn thiện sẽ đảm bảo tưới ổn định cho diện tích sản xuất lúa và rau màu quanh năm tại khu vực hạ lưu; Cung cấp nước cho nuôi trồng thủy sản và hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường, cảnh quan khu vực lòng hồ và hạ du; Ổn định diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản; phát triển sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, gia tăng thu nhập, nâng cao mức sống; Tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống, đặc biệt đối với các nhóm lao động thủ công, lao động theo thời vụ.

- Ổn định diện tích tưới chủ động

Đầu tư sửa chữa, kiên cố hóa các hạng mục công trình tại hồ chứa nước Dầu Tiếng sẽ ổn định lượng nước tưới trực tiếp cho khoảng 108.000 ha đất nông nghiệp của các tỉnh Tây Ninh, Long An và Tp. Hồ Chí Minh, chủ động kế hoạch canh tác nông nghiệp, mùa vụ gieo trồng, cơ cấu cây con đối với các khu vực hạ lưu, từng bước góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống người dân.

- Cấp nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp và phát triển du lịch.

Đầu tư sửa chữa, kiên cố hóa các hạng mục công trình tại hồ chứa nước Dầu Tiếng sẽ ổn định việc cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất công nghiệp với lưu lượng hiện tại 43.9m3/s cho Tây Ninh, Long An, Bình Dương, Bình Phước và Tp. Hồ Chí Minh.

Khai thác tuyến du lịch sinh thái lòng hồ, đồng thời tạo cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư khu vui chơi giải trí cao cấp... tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống người dân trong khu vực

- Tác động đến năng lực quản lý, vận hành hệ thống tưới tiêu

Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP) năm thứ 2 được triển khai sẽ giúp cho việc gia cố an toàn hồ chứa nước, bên cạnh đó giúp các cơ quan quản lý của  địa phương trong vùng dự án xây dựng những kịch bản, chiến lược  phát  triển nông  thôn  dài  hạn, có tính tới các kịch bản biến đổi khí hậu, hiện thực hóa các  hoạt động nhằm  thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu; Chiến lược phát triển Thủy lợi đến năm 2020 và tầm nhìn 2050; Chiến  lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020; Chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi đến năm 2020; Chương trình mục tiêu  quốc  gia xây dựng nông thôn mới;…

# 5.2.2. Tác động tới môi trường

- Tác động tới chất lượng không khí và điều kiện vi khí hậu khu vực

Thi công sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình hồ chứa tác động đến môi trường không khí ở giai đoạn thi công trong phạm vi không gian nhỏ và chỉ gây ảnh hưởng cục bộ, không liên tục. Khi hoàn thành và vận hành hồ chứa sẽ tác động tích cực đến thay đổi một số yếu tố khí tượng tại khu vực. Ổn định diện tích mặt nước sẽ làm thay đổi điều kiện vi khí hậu của khu vực lòng hồ, thay đổi độ ẩm liên quan đến khí hậu của vùng trong mùa khô.

- Tác động tới cảnh quan, du lịch sinh thái

Sau khi nâng cấp, cải tạo và sửa chữa, kiên cố hóa công trình đầu mối hồ Dầu Tiếng sẽ tạo ra một diện mạo mới cho các công trình đầu mối và khu vực xung quanh. Khu vực hồ chứa sẽ sạch đẹp và an toàn hơn. Đồng thời, thúc đẩy và thu hút đầu tư hạ tầng cho việc khai thác, phát triển tuyến du lịch sinh thái lòng hồ.

- Tác động đến hệ sinh thái

Sau khi hoàn thành thi công các hạng mục công trình tại hồ chứa nước Dầu Tiếng, lưu lượng tích nước, ổn định diện tích mặt nước, góp phần phát triển hệ sinh thái động thực vật trong hồ, ven bờ và khu vực hạ lưu. Tác động đến hệ sinh thái trong thời gian dài, liên tục theo hướng tích cực, làm đa dạng, phong phú thêm hệ động thực vật trong khu vực.

- Tác động đến tầng nước ngầm, nước sinh hoạt

Hoàn thành các hạng mục công trình của TDA sẽ ổn định khối lượng nước tại hồ chứa, duy trì ổn định mực nước của hồ cao hơn khu vực hạ lưu nên sau khi vận hành hồ chứa, tầng nước ngầm hạ lưu luôn được ổn định trong năm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và canh tác của người dân địa phương.

  - Tác động tiêu cực môi trường và xã hội tiềm tàng

Mặc dù, việc thực hiện TDA sẽ không làm tăng diện tích bị ngập so với hiện tại cũng như không làm gia tăng dung tích hồ chứa. Tuy nhiên, các hoạt động của tiểu dự án có liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đào đắp… do đó các tác động tiêu cực  từ việc thực hiện TDA cần được xem xét đánh giá và có biện pháp giảm thiểu phù hợp. Các tác động tiêu cực của tiểu dự án được xác định, phân tích, đánh giá dựa trên phạm vi, các đối tượng tiếp nhận và khung thời gian tác động.

Các tác động được phân tích theo 3 giai đoạn thực hiện khác nhau:

- Giai đoạn chuẩn bị ;

- Giai đoạn thi công;

- Giai đoạn vận hành.

Các tác động cũng sẽ được xem xét theo loại hình tác động: tác động trực tiếp, tác động gián tiếp, tác động tạm thời, tác động lâu dài.

Mức độ tác động của tiểu dự án phụ thuộc vào hai yếu tố chính:

- Các nguồn gây tác động từ hoạt động của tiểu dự án

- Đối tượng chịu các tác động.

Trong đó, nguồn gây tác động sẽ xét đến hai dạng chính: Nguồn tác động liên quan đến chất thải và nguồn không liên quan đến chất thải.

### Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn chuẩn bị của tiểu dự án

Do các hạng mục sửa chữa, nâng cấp thuộc tiểu dự án được tập trung tại khu vực công trình đầu mối với quy mô, phạm vi của từng hạng mục không lớn và thời gian thực hiện không dài (dự kiến 1 năm). Do đó, các vấn đề môi trường, xã hội trong giai đoạn này chủ yếu là xem xét các yếu tố môi trường, nguồn tác động không liên quan đến chất thải và có liên quan đến chất thải. Các tác động được phân tích cụ thể như sau:

# Bảng 5. 2: Tóm lược các tác động trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng

| TT | Các hoạt động | Tác động/ Chất thải | Mức độ tác động | Đối tượng tác động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A - Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải |  |
| 1 | Chiếm dụng đất, GPMB | Liên quan đến 60 hộ dân có cây trồng bị thu hồi Ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ dân | Thấp | Các hộ dân có cây trồng trên đất thuộc hành lang bảo vệ công trình |
|  |  | Tranh chấp giữa người dân có quyền lợi liên quan đến TDA với chủ đầu tư | Thấp |  |
| 2 | Rà phá bom mìn; khoan thăm dò địa chất | Bom mìn tồn dư từ thời chiến tranh Ô nhiễm nguồn nước ngầm | Thấp | Công nhân thi công tại công trường, người dân |
| 3 | Tập trung công nhân, phương tiện máy móc | Tác động mất an toàn an ninh trật tự công cộng, an toàn lao động trên công trường. Nguy cơ bạo hành giới, lạm dụng và quấy rối tình dục, sử dụng lao động là trẻ em, lan truyền các bệnh truyền nhiễm, v.v… | Thấp | Công nhân, cộng đồng dân cư, phụ nữ và trẻ em |
| 4 | Các hoạt động phá dỡ phát quang, chuẩn bị mặt bằng | Tác động đến hệ sinh thái, đa dạng sinh học. | Trung bình | Hệ động, thực vật; cảnh quan môi trường khu vực TDA |
| B - Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải |  |
| 1 | Phá dỡ, phát quang, vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc | Ô nhiễm bụi và khí thải, ồn, rung | Trung bình | Công nhân, người dân khu vực TDA |
| 2 | Nước thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của công nhân và nước mưa chảy tràn | Môi trường nước, đất | Thấp | Môi trường nước, đất. Công nhân và người dân địa phương |
| 3 | Hoạt động tập trung công nhân, chuẩn bị công trường | Phát sinh CTR sinh hoạt | Thấp | Công nhân, môi trường tự nhiên và người dân địa phương |
| 4 | Hoạt động phá dỡ, phát quang lớp phủ thực vật chuẩn bị công trường | Phát sinh chất thải thực vật, lớp đất đá phong hóa. | Trung bình | Môi trường tự nhiên khu vực TDA và người dân địa phương |
| 5 | Tác động do khoan thăm dò địa chất | Môi trường nước dưới đất | Thấp | Nguồn nước ngầm |

      - Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

- Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

- Thu hồi đất, GPMB

Việc triển khai thực hiện các hạng mục công trình của TDA sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 200.000 m² đất trồng cây của 60 hộ gia đình thuộc các xã Tân Hưng, Tân Phú (huyện Tân Châu) và xã Suối Đá (huyện Dương Minh Châu).

Tuy nhiên, toàn bộ phần diện tích này thuộc hành lang bảo vệ công trình do Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa quản lý. Do đó, TDA không phải tiến hành thu hồi đất.

- Ảnh hưởng đến cây trồng

Khi thi công, 60 hộ dân tận dụng trồng cây trái phép trong diện tích thuộc hành lang bảo vệ công trình nên chỉ bồi thường, hỗ trợ về hoa màu, cây trồng. Các loại cây trồng bị ảnh hưởng bao gồm cao su, khoai mì, mãng cầu, dừa được trình bày cụ thể trong bảng sau.

# Bảng 5. 3: Bảng tổng hợp khối lượng cây trồng và hoa màu bị ảnh hưởng

| TT | Xã | Cao su (cây) | Khoai mì (m2) | Mãng cầu (cây) | Dừa (cây) | Số hộ BAH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tân Phú | 480 | 400 | 60 | 0 | 11 |
| 2 | Tân Hưng | 1220 | 3750 | 600 | 14 | 35 |
| 3 | Suối Đá | 150 | 1600 | 30 | 0 | 7 |
| 4 | Phước Ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Phước Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tổng | 1850 | 5750 | 690 | 14 | 53 |

Với số lượng cây trồng và hoa màu bị thu hồi như trên sẽ ảnh hưởng đến 0 -17% tổng thu nhập của 53 hộ dân. Mức độ tác động được đánh giá ở mức thấp do các hộ dân xác định đây là nguồn thu nhập thêm từ việc tận dụng đất để trống thuộc hàng lang bảo vệ công trình, không phải nguồn thu nhập chính của họ.

- Ảnh hưởng đến vật kiến trúc

Có 7 hộ dân ở xã Tân Hưng làm các công trình trái phép trong diện tích thuộc hành lang bảo vệ công trình như nhà vệ sinh, chuồng gà, cột điện sẽ được bồi thường, hỗ trợ di dời các vật kiến trúc này mà không ảnh hưởng đến đời sống của họ. Chi tiết các vật kiến trúc bị ảnh hưởng được trình bày cụ thể trong bảng sau.

- Đánh giá tác động:

Mức độ tác động do thu hồi đất của TDA được đánh giá ở mức trung bình bởi:

- TDA chỉ đầu tư sửa chữa và nâng cấp các hạng mục công trình đã có, lán trại và bãi vật liệu dự kiến chỉ nằm trong vùng hành lang bảo vệ công trình nên mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân không đáng kể;

- Diện tích đất thu hồi là đất trồng cây thuộc quyền quản lý của Công ty quản lý hồ Dầu Tiếng.

### Ảnh hưởng do thiệt hại về cây trồng đến thu nhập

Các hộ BAH về cây trồng đều không bị ảnh hưởng nặng trên 20% thu nhập của hộ. Trong tổng số 60 hộ BAH, thu nhập của các hộ dao động từ 6 đến 12 triệu đồng/tháng. Theo kết quả điều tra KTXH, ước tính thiệt hại về cây trồng chiếm khoảng từ 0 đến 17,1% thu nhập trung bình của mỗi hộ (chi tiết xem trong bảng 5.4).

Như vậy, không có hộ nào bị ảnh hưởng quá 20% thu nhập. Theo khung chính sách của dự án, không có hộ nào bị ảnh hưởng nặng và không cần thiết kế chương trình phục hồi thu nhập trong kế hoạch tái định cư.

# Bảng 5.4: Ảnh hưởng do thiệt hại về cây trồng đến thu nhập

| TT | Xã | Số hộ | Hộ BAH cây trồng | Thu nhập bình quân hộ (triệu đồng/tháng) | Mức dao động thu nhập hộ (triệu đồng/tháng) | Thu nhập bị mất do ảnh hưởng của TDA (triệu đồng/tháng) | Tỉ lệ % thiệt hại thu nhập (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tân Phú | 11 | 11 | 9.3 | 8 - 12 | 1 - 1.2 | 8.3 - 15 |
| 2 | Tân Hưng | 42 | 35 | 8.8 | 6 - 12 | 0 - 1.1 | 0 - 16.7 |
| 3 | Suối Đá | 7 | 7 | 9.1 | 7 - 11 | 0.8 - 1.2 | 8 - 17.1 |

- Tác động tới cộng đồng người DTTS

Trong khu vực triển khai TDA, không có hộ BAH nào thuộc DTTS

- Rà phá bom mìn (UXO):

Khu vực triển khai các hoạt động sửa chữa các công trình đầu mối hồ Dầu Tiếng nằm hoàn toàn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo báo cáo công bố hiện trạng tồn lưu ô nhiễm bom mìn (của Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam) cho kết quả điều tra tại tỉnh Tây Ninh như sau: 9/9 huyện (thành phố, thị xã với tổng 96/96 xã (phường, thị trấn) được xác định bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ, chiếm 100%. Diện tích ô nhiễm bom mìn vật nổ là 182.707,06 ha, chiếm 45,31% diện tích tự nhiên của tỉnh.

Theo kết quả tham vấn và phỏng vấn tại các địa phương thuộc TDA thì chưa phát hiện bom mìn tại các xã khu vực TDA. Tuy nhiên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã từng phát hiện bom mìn và đã được các cơ quan chức năng xử lý. Do đó bom mìn, vật liệu nổ có thể được tìm thấy trong khu vực thi công hoặc khu vực mỏ vật liệu. Để giảm thiểu rủi ro, chủ TDA sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng rà phá bom mìn để đánh giá rủi ro và cung cấp xác nhận an toàn bom mìn trước khi thi công.

- Đánh giá chung về mức độ tác động: Tác động thấp. Cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các bước thực hiện rà phá bom mìn nhằm đảm bảo công trường an toàn trước khi thi công.

- Tác động đến an ninh trật tự công cộng và ATLĐ trên công trường

Trong giai đoạn chuẩn bị, với việc tập trung khoảng 20 công nhân tại công trường trong thời gian 7 ngày sẽ làm phát sinh các vấn đề có liên quan như mâu thuẫn, mất an ninh trật tự cộng đồng, hoặc xảy ra các tại nạn lao động trên công trường...

Phát sinh mâu thuẫn: Các xung đột giữa người dân bản địa với công nhân từ nơi khác đến do sự khác biệt về văn hóa, lối sống… nếu không được quản lý tốt sẽ gây nên một số hệ quả xã hội. Các va chạm và tranh chấp về vật liệu, đánh cắp tài sản của người dân và doanh nghiệp thi công, các thiệt hại về vật tư thiết bị, hoa màu...là các nguyên nhân gây mâu thuẫn, xung đột, làm mất an ninh trật tự địa phương.

Rủi ro bạo hành giới, lạm dụng và quấy rối tình dục, sử dụng lao động là trẻ em, lan truyền các bệnh truyền nhiễm, v.v…: Tại hồ Dầu Tiếng, mặt đập được sử dụng như đường giao thông, đi lại giữa các khu dân cư hoặc đường đi làm ruộng, trồng cây… Ban đêm các đối tượng là phụ nữ và trẻ em qua lại dễ xảy ra các tai nạn do việc phát quang tạo mặt bằng hoặc việc quản lý các công nhân không tốt có thể dẫn tới các vụ việc như trêu ghẹo, tệ nạn… dẫn đến truyền nhiễm các bệnh xã hội. Hơn nữa, bạo hành giới cũng có thể xảy ra trong quá trình chuẩn bị thực hiện tiểu dự án do việc thuê công nhân dọn dẹp mặt bằng, chặt phá cây cối có thể là lao động nữ tại địa phương. Mặt khác việc thuê lao động địa phương nếu nhà thầu không kiểm tra kỹ hồ sơ hoặc lý lịch của người lao động có thể sẽ sử dụng lao động là trẻ em. Trong quá trình GPMB, người dân xung quanh khu vực đến thu gom cây cối về làm chất đốt có thể bị tai nạn do cây đổ hoặc do máy móc thi công.

- Đánh giá tác động: Tác động tiêu cực ở mức thấp.

- Tác động đến hệ sinh thái, đa dạng sinh học

Đối với thảm thực vật, trong phạm vi thi công các hạng mục tại hồ Dầu Tiếng không có diện tích rừng tự nhiên, rừng ngập mặn mà chủ yếu các cây ăn quả và cây công nghiệp như cao su, tràm, mãng cầu xiêm…và cây bụi thấp, không có loài thực vật quý hiếm bị ảnh hưởng. Hoạt động phát quang thảm thực vật chủ yếu chặt bỏ các cây trồng dọc hàng lang an toàn khu vực đập phụ. Diện tích thu dọn thảm thực vật nhỏ nên không ảnh hưởng tới hệ sinh thái và cảnh quan xung quanh.

Đối với các loài động vật: Phạm vi thực hiện TDA không có động vật quý hiếm, chỉ có một số loài động vật hoang dã (như: chuột, rắn, chim…). Tuy nhiên, quá trình thu dọn thảm thực vật có thể ảnh hưởng làm mất nơi cư trú của một số loại động vật hoang dã (rắn, chuột…), một số loài ong, loài chim làm tổ trên những tán cây.

- Đánh giá tác động: Tác động tiêu cực ở mức trung bình

- Tác động bởi tiếng ồn, rung

Nguồn phát sinh tiếng ồn do hoạt động phát quang và vận chuyển các chất thải đến bãi đổ thải. Trên công trường sẽ 03 máy cưa, 2 xe tải tự độ 5-7 tấn hoạt động, khả năng phát sinh ồn chỉ trong phạm vi bán kính 50m và cục bộ. Tác động này là tạm thời và không còn sau khi quá trình GPMB hoàn thành.

Đối tượng bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn chỉ có thể là công nhân trên công trường, người dân sống gần khu vực TDA tuy nhiên tác động này diễn ra trong thời gian ngắn và ở mức trung bình có thể kiểm soát bằng các biện pháp giảm thiểu.

      - Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải

- Bụi và khí thải

Bụi, khí thải phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ các nguồn sau:

        - Từ hoạt động phát quang cây cối, cỏ dại:

Hoạt động này chủ yếu diễn ra ở khu vực dọc theo tuyến đập phụ. Diện tích phát quang khoảng 2ha cây Tràm, cao su, Mãng Cầu của 60 hộ dân xã Suối Đá, Tân Hưng và Tân Phú. Các cây có chiều cao trung bình 2m với kích thước đường kính khoảng 5cm, ước tính tổng khối lượng thu dọn phát quang khoảng 1000 m3 (lá cây, gỗ, cành). Khối lượng này sẽ được bà con tận dụng thu gom đem về sử dụng.

        - Từ hoạt động của máy móc, phương tiện vận tải trong quá trình san lấp tạo mặt bằng; thi công lán trại và các công trình phụ trợ phục vụ thi công;

- Đánh giá chung về tác động:

Tác động do bụi và khí thải được đánh giá là trung bình do các hoạt động trên diễn ra trong thời gian ngắn (khoảng 1 tuần), khối lượng thi công không nhiều nên máy móc, phương tiện thi công sử dụng ít. Mặt khác, khu vực thực hiện tiểu dự án nằm cách khu dân cư gần nhất khoảng 100m, tác động của bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động này sẽ nhanh chóng được khuyếch tán và làm giảm nồng độ. Vì vậy, tác động của nó chủ yếu ảnh hưởng đến công nhân thi công, cây cối, hoa màu xung quanh khu vực thực hiện tiểu dự án.

- Nước thải

- Nước thải sinh hoạt:

Trong giai đoạn này, nước thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của công nhân và nước mưa chảy tràn. Lượng nước thải phát sinh có tính chất ô nhiễm tương tự như nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng, nhưng do thời gian thi công của giai đoạn này ngắn và số lượng CBCNV thi công của giai đoạn này ít nên mức độ ô nhiễm sẽ thấp hơn nhiều.

Nước thải sinh hoạt từ lán trại công nhân bao gồm nước thải từ quá trình nấu ăn và từ nước sử dụng cho tắm giặt, vệ sinh (Vtg). Ước tính lượng nước thải cho công nhân xây dựng dựa theo TCXDVN 33:2006, lượng nước cấp cho sinh hoạt đối với khu vực nông thôn 40 lít/người.ngày

, với 100% lượng nước sử dụng sẽ được thải ra môi trường (Theo mục a, khoản 1 điều 39 nghị định số 80/2014/NĐCP ngày 6/8/2014 về thoát nước và xử lý nước thải). Trong giai đoạn này, số lượng công nhân thi công của tiểu dự án là 20 người thì lượng nước thải sinh hoạt là: 20*0,04* 100% = 0,8 m3/ngày đêm.

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được tính toán dựa trên tải lượng ô nhiễm, lưu lượng nước thải và hiệu suất xử lý của bể tự hoại 3 ngăn. Tham khảo hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của bể tự hoại nêu trong bảng dưới đây:

# Bảng 5. 5: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| Chất ô nhiễm | Nồng độ chất ô nhiễm (mg/l) | QCVN 14:2008/ BTNMT , cột A |
| --- | --- | --- |
|  | Chưa xử lý | Xử lý bằng bể tự hoại |  |
| pH | 5 - 9 | 5 – 7 | 5 - 9 |
| BOD5 | 450 - 540 | 100 – 200 | 30 |
| TSS | 700 - 1450 | 80 – 160 | 50 |
| Nitrat (NO3-) | 50 - 100 | 20 – 40 | 30 |
| Tổng coliform | 106 - 109 | Giảm được | 3000 |

[Nguồn: Xử lý nước thải, Hoàng Huệ]

So sánh nồng độ các chất ô nhiễm với tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt theo quy định của QCVN 14:2008/BTNMT cột A cho thấy, nước thải sinh hoạt xử lý bằng bể tự hoại thông thường có nồng độ BOD5 vượt tiêu chuẩn cho phép 2,2 -3,3 lần, SS vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,5 - 3 lần. Vậy, nước thải sinh hoạt nếu không được thu gom và xử lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước hồ Dầu Tiếng và môi trường lưu vực khu vực thực hiện dự án.

- Nước thải từ quá trình bảo dưỡng thiết bị, phương tiện

Nước thải từ hoạt động bảo dưỡng thiết bị, phương tiện vận tải: Trong giai đoạn này sử dụng rất ít thiết bị nên lượng nước thải phát sinh từ hoạt động này rất nhỏ, không gây tác động lớn tới chất lượng môi trường nước của khu vực thực hiện tiểu dự án.

- Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày của cán bộ công nhân viên trong giai đoạn chuẩn bị. Trong giai đoạn này số lượng công nhân tối đa tập trung tại khu vực tiểu dự án là 20 người và trong thời gian 7 ngày. Theo Tạp chí Môi trường số 10/2018, Bộ TN&MT, hệ số phát thải rác thải sinh hoạt trung bình ở khu vực nông thôn là 0,33 kg/người/ngày. Vì vậy, có thể ước tính khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này là 6,6kg/ngày, tương đương khoảng 46,2kg/toàn giai đoạn.

Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh không nhiều, thành phần chủ yếu là chất thải hữu cơ dễ phân hủy như thức ăn thừa, nguyên liệu để chế biến thức ăn phục vụ cho công nhân (thức ăn thừa, vỏ trái cây,…) và một phần nhỏ là các loại bao bì, đồ hộp.

Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này nhỏ và không tập trung. Tuy nhiên, khu vực tiến hành chuẩn bị cho thi công tiểu dự án đều nằm gần mặt nước các hồ nên sẽ có tác động không nhỏ tới chất lượng nước nếu không có biện pháp quản lý và thu gom đúng cách.

- Đánh giá chung về tác động: Tác động do chất thải rắn sinh hoạt được đánh giá là thấp do khối lượng chất thải sinh hoạt trong giai đoạn này ít và trong thời gian ngắn.

- Chất thải từ việc phát quang lớp phủ thực vật

Diện tích cây trồng (cao su, mãng cầu) và thảm cây bụi dọc theo tuyến đập phụ cần hát quang khoảng 200.000m2. Ước tính tổng khối lượng chất thải từ hoạt động này  khoảng 1000 m3 (bao gồm: lá cây, thân và cành cây). Khối lượng này chủ yếu được người dân tận dụng thu gom đem về sử dụng làm chất đốt, khối lượng còn lại được thu gom và vận chuyển đến bãi thải.

- Đánh giá chung: Tác động do chất thải từ việc phát quang lớp phủ thực vật được đánh giá ở mức độ trung bình.

- Tác động do khoan thăm dò địa chất

Trước khi lên phương án thiết kế, thi công công trình, TDA đã tiến hành khoan thăm dò địa chất tại 4 vị trí: Đập phụ, tràn xả lũ, cống lấy nước và bãi vật liệu.

Các lỗ khoan này nếu không được chôn lấp và đổ mốc tại vị trí khoan thì các chất ô nhiễm từ trên bề mặt có thể theo nước mưa qua các lỗ khoan và tác động đến chất lượng nước ngầm tại khu vực TDA. Vì vậy, các biện pháp giảm thiểu tác động là rất cần thiết.

- Đánh giá chung: Mức độ tác động thấp.

### Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn thi công xây dựng tiểu dự án

      - Nguồn gây tác động

Tóm lược các nguồn gây tác động trong giai đoạn thi công xây dựng được trình bày tại bảng sau:

# Bảng 5. 6: Tóm lược các tác động trong giai đoạn xây dựng

| TT | Nguồn tác động | Tác động/ Chất thải | Mức độ tác động | Đối tượng tác động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A - Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải |  |
| 1 | Các hoạt động thi công xây dựng. Hoạt động đào đắp sửa chữa đập phụ, tràn xả lũ, cống lấy nước… Vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá thải. Hoạt động của máy móc thi công trên công trường | Bụi do khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển | Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát | Công nhân, Dân cư vùng tiểu dự án và Chất lượng môi trường xung quanh |
|  |  | Bụi, khí thải từ hoạt động thiết bị thi công tại công trường | Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát |  |
|  |  | Bụi và khí thải phát sinh do hoạt động đào đắp | Trung bình, tạm thời, có thể kiểm soát |  |
| 2 | Nước mưa chảy tràn cuốn theo bùn đất từ công trường Nước thải từ hoạt động của công nhân. Nước thải từ dầu mỡ, hóa chất sử dụng trong thi công Nước thải xây dựng | Tác động đến môi trường nước | Trung binh, tạm thời, có thể kiểm soát | Công nhân, dân cư vùng tiểu dự án và Chất lượng môi trường nước, đất |
| 3 | Đất đá thải từ hoạt động đào đắp và thi công; Chất thải sinh hoạt từ hoạt động của công nhân; Chất thải nguy hại từ các hoạt động có liên quan | Tác động do chất thải rắn | Trung bình, tạm thời, có thể kiểm soát | Chất lượng môi trường xung quanh |
| 4 | Tác động do dòng bùn đất phát sinh do xói mòn tại khu vực thi công khi có mưa Đất đào, đá, vât liệu xây dựng tràn đổ ra ngoài phạm vi công trình Hoạt động đổ thải không được quản lý tốt. Hoạt động tại các mỏ đất gây tràn đổ đất ra khu vực xung quanh | Tác động đến các khu vực canh tác nông nghiệp xung quanh | Trung bình, tạm thời, có thể kiểm soát | Chất lượng môi trường xung quanh |
| 5 | Đất đá loại trong thi công | Tác động do đổ đất đá loại trong thi công | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát | Chất lượng môi trường xung quanh |
| B - Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải |  |
| 1 | Phương tiện, máy móc | Tiếng ồn, rung từ máy móc, phương tiện | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát | Dân cư vùng tiểu dự án |
| 2 | Tập trung nhân công tại công trường dự án | Tác động đến điều kiện kinh tế xã hội khu vực. | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát | Dân cư vùng tiểu dự án, công nhân |
|  |  | Khả năng phát sinh một số bệnh tật và tệ nạn xã hội, an ninh, trật tự tại địa phương do hoạt động tập trung của công nhân. Nguy cơ bạo hành giới, lạm dụng và quấy rối tình dục, sử dụng lao động là trẻ em, lan truyền các bệnh truyền nhiễm, v.v… | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát |  |
| 3 | Ảnh hưởng do hạ mực nước khi thi công | Người dân thiếu nước phục vụ sản suất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt trong quá trình thi công cống lấy nước và hạ mực nước hồ | Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát | Dân cư vùng tiểu dự án |
| 4 | Giao thông | Tắc nghẽn và gián đoạn do hoạt động vận chuyển vật liệu | Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát được | Dân cư vùng tiểu dự án Người tham gia giao thông khu vực tiểu dự án |
|  |  | Hư hại tuyến đường vận chuyển, các công trình công cộng |  |  |
| 5 | Trong quá trình thi công đào đắp có thể phát hiện mồ mả, hoặc các di vật khảo cổ. | Tác động đến mồ mả và di sản văn hóa | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát | Địa phương, nhà thầu |
| 6 | Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu; các công nhân vận chuyển nguyên vật liệu: gây bụi, ồn. Có thể xích mích hoặc vay nợ các chủ cửa hàng kinh doanh trên tuyến đường vận chuyển hoặc khu vực gần tiểu dự án. | Tác động đến hoạt động sinh kế và kinh doanh | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát | Dân cư |
| 7 | Quá trình thi công TDA có thể xảy ra các sự cố về tai nạn lao động, bệnh tật. | Rủi ro về sức khỏe, an toàn lao động và an toàn giao thông, An toàn công trình | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát | Công nhân và người dân |
| 8 | Quá trình thi công có thể xảy ra việc thiếu nước ảnh hưởng tới việc phụ nữ phải tìm các nguồn nước khác thay thế. Trong quá trình thi công trẻ em có thể qua lại khu vực tiểu dự án và có thể xảy ra các tai nạn hoặc đuối nước với trẻ em | Tác động đến bình đẳng giới và trẻ em | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát | Phụ nữ và trẻ em |
| 9 | Nhu cầu vật liệu đất đắp | Tác động đến việc khai thác mỏ vật liệu | Thấp, có thể kiểm soát | Khu vực mỏ vật liệu |
| 10 | Quá trình thi công sẽ phá hủy lớp thảm thực vật tại công trường, mỏ đất, bãi thải Công nhân tập trung tại công trường có thể chặt phá cây, săn bắt động vật trong hồ và khu vực TDA | Tác động đến hệ sinh thái | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát | Các loại động, thực vật |
| 11 | Các rủi ro, sự cố trong quá trình thi công TDA | Sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát | Con người, tài sản |
|  |  | Tai nạn do sự cố cháy nổ, chập điện | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát | Con người, tài sản |
|  |  | Các rủi ro, sự cố do thiên tai | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát | Con người, tài sản |
|  |  | Rủi ro đuối nước trong quá trình thi công | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát | Con người |
|  |  | Các rủi ro, sự cố vỡ đập, sụt lún | Nghiêm trọng, tạm thời, có thể kiểm soát | Con người và Tài sản |

      - Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải

                - Tác động đến môi trường không khí

- Nguồn phát sinh

Các hoạt động làm phát sinh bụi và khí thải có khả năng gây tác động đến chất lượng môi trường không khí, bao gồm: i) Hoạt động thi công đào đắp của các hạng mục; ii) Hoạt động của các thiết bị, máy móc thi công tại công trường; iii) Hoạt động của các phương tiện vận chuyển.

- Phân tích tác động

Mức độ phát sinh bụi và các chất gây ô nhiễm không khí trong quá trình thi công các hạng mục công trình thuộc TDA phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng nhiên liệu, đào đắp và huy động các loại máy móc thiết bị trên công trường (Khối lượng đào đắp, nguyên vật liệu và máy móc thi công cụ thể trong mục 2.3 và 2.4 của báo cáo này).

Theo hồ sơ thiết kế TDA, các nhu cầu chính có liên quan đến phát sinh bụi trên công trường được thống kê trong bảng sau:

# Bảng 5. 7: Ước tính khối lượng thi công

| Hạng mục | Số lượng công nhân | Khối lượng đất đào | Khối lượng đất đắp/san ủi | Vật liệu khác |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m3) | (m3) | (Tấn) |
| Sửa chữa nâng cấp tràn | 20 | 254 | 0 | 5.051 |
| Sửa chữa, nâng cấp cống số 1 | 20 | 162 | 72 | 2.370 |
| Sửa chữa, nâng cấp cống số 2 | 15 | 102 | 108 | 1.542 |
| Sửa chữa và nâng cấp đập phụ | 45 | 3.946 | 159.250 | 25.346 |
| Tổng | 100 | 4.466 | 159.430 | 34.309 |

(Nguồn: Báo cáo dự án)

Các tính toán sâu về mức độ phát thải và sự phân bố các chất ô nhiễm từ hoạt động thi công của TDA đã thực hiện trong báo cáo ĐTM được phê duyệt bởi Bộ NN& PTNT. Các kết quả tính toán đã được thực hiện trên cơ sở sử dụng hệ số phát thải, ước tính tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ loại hoạt động có liên quan, sau đó tính toán nồng độ các chất ô nhiễm theo khoảng cách khác nhau cho từng công trình, từ đó xác định được phạm vi có thể bị tác động.

Tuy nhiên mức độ tác động còn phụ thuộc vào tính nhạy cảm của các đối tượng tiếp nhận. Kết quả tính toán nồng độ bụi, các chất ô nhiễm không khí từ hoạt động các phương tiện vận chuyển, hoạt động của máy móc thi công và hoạt động đào đắp được trình bày trong các mục tiếp theo.

                - Nồng độ các chất ô nhiễm bụi từ hoạt động đào, đắp và vận chuyển đất

Lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp vật liệu phụ thuộc vào thành phần đất đào, độ ẩm và điều kiện thời tiết. Dự báo nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp căn cứ trên:

−   Tổng lượng đất đào đắp (bảng 5.7);

−   Hệ số phát thải bụi  (bảng 5.8) tham khảo theo Tài liệu: “Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thành phần nâng cấp QL 39 đoạn Vô Hối – Diêm Điền (Km91+000-Km107+522) thuộc hợp phần C của dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam, Trang 3-14”.

Bảng 5.8. Hệ số phát thải bụi từ hoạt động thi công

| TT | Nguồn gây ô nhiễm | Hệ số phát thải |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi do quá trình đào đất, đắp nền mặt bằng bị gió cuốn lên (bụi cát). | 1 ÷ 100g/m3 |
| 2 | Bụi do quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng (đất, đá, cát…). | 0,1 ÷ 1g/m3 |
| 3 | Vận chuyển cát, đất làm rơi vãi phát sinh bụi. | 0,1 ÷ 1g/m3 |

Nguồn: http://documents.worldbank.org/curated/fr/765181468140033921/pdf/E42510V200VIET0disclosed01202020130.pdf

Do nguồn phát tán đều trên diện tích rộng, có thể coi nguồn ô nhiễm là nguồn mặt. Áp dụng công thức tính nồng độ bụi phát tán trên nguồn mặt, như sau:

Trong đó: E: lượng phát thải trên một đơn vị diện tích  mg/m2.s

H: chiều cao xáo trộn, H = 10m;

L: Chiều dài hộp kín (m) (áp dụng với L = 2.000m)

U: Tốc độ gió , u = 2,6 m/s (lấy tốc độ gió trung bình lớn nhất của Tây Ninh)

Co: Nồng độ bụi môi trường nền

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB  khoa học kỹ thuật, 2003)

Dự báo nồng độ bui phát sinh từ hoạt động đào đắp trên công trường C = 0,58 mg/m3

Đánh giá tác động: Như vậy, hàm lượng bụi trong không khí tại vị trí cách tim đường 10m cao hơn so với QCVN 05:2013/BTNMT  (giá trị giới hạn đối với TSP trung bình/giờ: 0,3 mg/m3) tối đa 1,5 lần. Tại khoảng cách 100m so với tim đường thì nồng độ các chất ô nhiễm thấp hơn nhiều so với QCVN 05:2013/BTNMT. Tuy vậy vẫn cần có những biện pháp giảm thiểu tối đa tác động do bụi từ quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng. Tác động được đánh giá ở mức trung bình.

                - Nồng độ các chất ô nhiễm qua hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu do sử dụng nhiện liệu diesel hoặc xăng

Tổng khối lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển được thể hiện ở bảng 5.6, sử dụng phương tiện vận chuyển là ô tô 7-10 tấn.

Đặc trưng gây ô nhiễm môi trường không khí của các phương tiện vận chuyển bao gồm: Bụi, SO2, NOx, CO, VOC, tiếng ồn, rung động… Tải lượng các chất ô nhiễm được cho bởi bảng dưới đây:

# Bảng 5. 9: Hệ số tải lượng chất ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường (1000 km)

| Chất ô nhiễm | Tải lượng chất ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường (kg) |
| --- | --- |
|  | Tải trọng xe 3,5 ÷ 16T | Tải trọng xe > 16T |
|  | Trong TP | Ngoài TP | Đường cao tốc | Trong TP | Ngoài TP | Đường cao tốc |
| Bụi | 0,9 | 0,9 | 0,90 | 1,6 | 1,6 | 1,3 |
| Khí SO2 | 4,29S | 4,15S | 4,15S | 7,26S | 7,43S | 6,1S |
| Khí NO2 | 11,8 | 14,4 | 14,4 | 8,2 | 24,1 | 19,8 |
| CO | 6,0 | 2,9 | 2,9 | 7,3 | 3,7 | 3,1 |
| VOC | 2,6 | 0,8 | 0,8 | 5,8 | 3,0 | 2,4 |

(Nguồn: Đoạn 77 Trang 3-53 Quyển 1 tài liệu: “Assessment of sources Air, Water, and Land pollution a guide to rapid source inventory techniques and their use in formulating environmental control strategies”  của tác giả: Alexander P. Economopoulos thuộc World health organization, Geneva, 1993)

Phân bố lượng xe tại các vị trí thi công để vận chuyển đất đá trong công trường:

# Bảng 5.10: Phân bố lượng xe tại các vị trí thi công để vận chuyển đất đào, đắp

trong công trường

| Các hoạt động | Khối lượng vận chuyển đất đào, đất đắp (tấn) | Lượng xe chạy | Thời gian thi công (tháng) | Lượt xe bình quân ngày |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sửa chữa nâng cấp tràn thoát lũ | 254 | 36 | 6 | 0,2 |
| Sửa chữa, nâng cấp cống số 1 | 234 | 33 | 5 | 0,22 |
| Sửa chữa, nâng cấp cống số 2 | 210 | 30 | 5 | 0.2 |
| Sửa chữa và nâng cấp đập phụ | 163.196 | 163.19 | 11 | 50 |
| Tổng | 17 |
| Theo bảng trên và căn cứ vào phương pháp vận chuyển dự kiến khi thi công, ta chọn hệ số ô nhiễm giao thông áp dụng cho phương tiện vận tải nặng dùng dầu diesel có tải trọng 3,5 tấn - 16 tấn như sau: - Bụi : 0,9 (kg/1.000 km.1xe) - Khí SO2 : 4,15S (kg/1.000 km.1xe) với S = 0,05% - Khí CO : 2,9 (kg/1.000 km.1xe) - Khí NOx : 14,4 (kg/1.000 km.1xe) - VOC : 0,8 (kg/1.000 km.1xe) Bảng 5.11: Phân bố lượng xe tại các vị trí thi công để vận chuyển vật liệu trong công trường |
| Các hoạt động | Khối lượng vận chuyển vật liệu (tấn) | Lượng xe chạy | Thời gian thi công (tháng) | Lượt xe bình quân/ngày |
| Sửa chữa nâng cấp tràn thoát lũ | 5.051 | 721 | 6 | 4 |
| Sửa chữa, nâng cấp cống số 1 | 2.370 | 338 | 5 | 3 |
| Sửa chữa, nâng cấp cống số 2 | 1.542 | 220 | 5 | 1,4 |
| Sửa chữa và nâng cấp đập phụ | 25.346 | 2.534 | 10 | 8,4 |
| Tổng cộng | 18 |

Vậy ước tính có trung bình tổng cộng có 17 lượt xe/ ngày chở đất thừa ra bãi thải (1.6km -8km) và 18 lượt xe chở nguyên vật liệu (trung bình 20-30km) ra vào khu vực công trường trong 1 ngày.

Bảng 5.12: Tải lượng bụi và khí độc từ hoạt động vận chuyển

| Hoạt động thi công | Tải lượng (mg/ms) |
| --- | --- |
|  | TSP | SO2 | NO2 | CO | VOC |
|  | Hệ số phát thải(kg/1000km) |
|  | 0,9 | 4,15 | 14,1 | 2,9 | 0,8 |
| Vận chuyển đất đào, đắp | 0,07 | 0,34 | 0,92 | 0,47 | 0,0035 |
| Vận chuyển VLXD | 0,03 | 0,29 | 0,79 | 0,40 | 0,004 |

Để đánh giá tác động của bụi và khí thải do vận chuyển nguyên vật liệu trong giai đoạn thi công, ta áp dụng mô hình tính toán Sutton - xác định nồng độ chất ô nhiễm tại một điểm bất kỳ. Nồng độ của chất ô nhiễm được tính toán theo công thức sau:

Trong đó:

- C: nồng độ bụi trong không khí (mg/m3)

- E: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s)

- z: độ cao của điểm tính toán: 1 (m)

- h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh: 0,5 (m)

- u: tốc độ gió trung bình tại khu vực 1,5 (m/s)

- x: tọa độ điểm cần tính (m)

- : hệ số khuếch tán bụi theo phương z, được xác định theo công thức:

= 0,53x0.73

- Với x là khoảng cách theo chiều gió thổi tại điểm tính toán so với nguồn thải (m)

- Áp dụng công thức ta tính được

# Bảng 5. 13: Nồng độ chất ô nhiễm và phạm vi ảnh hưởng của

hoạt động giao thông

| Hạng mục | Tải lượng tính toán (mg/m.s) | Khoảng cách (m) | Nồng độ ô nhiễm (mg/m3) | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng |
| Bụi | 0,03 | 10-100 | 0,4-0,04 | 0,30 |
| SO2 | 0,29 | 10-100 | 0,14 -0,014 | 0,35 |
| NO2 | 0,79 | 10-100 | 0,19-0,019 | 0,20 |
| CO | 0,40 | 10-100 | 0,20 – 0,02 | 30,0 |
| Hoạt động vận chuyển đất đào, đắp |
| Bụi | 0,07 | 10-100 | 0,3 – 0,03 | 0,30 |
| SO2 | 0,34 | 10-100 | 0,16 – 0,016 | 0,35 |
| NO2 | 0,92 | 10-100 | 0,18 – 0,018 | 0,20 |
| CO | 0,47 | 10-100 | 0,22 – 0,022 | 30,0 |

Qua bảng số liệu trên ta thấy ở khoảng cách 10m thì so với QCVN 05:2013/BTNMT thì nồng độ các chất ô nhiễm như Bụi vượt giơí hạn cho phép 1 – 1,2 lần. Nồng độ các chất ô nhiễm khác như SO2, CO và NOx nằm trong giới hạn cho phép. Do đó cần có các biện pháp giảm thiểu và hạn chế phù hợp với bụi.

Ở khoảng cách 100m, nồng độ bụi so với QCVN 05:2013/BTNMT đã giảm xuống và nằm trong giới hạn cho phép. Nồng độ các chất ô nhiễm khác như SO2, CO và NOx trong giới hạn cho phép. Việc phát thải các chất gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe con người trực tiếp nhất là công nhân xây dựng trên công trường và môi trường xung quanh. Tuy nhiên, khu vực thi công chủ yếu trải dài trên tuyến đập phụ dài 27km nên diện tích rộng lại là khu vực thoáng, xa khu dân cư, nhiều thực vật… nên sẽ không bị tác động nhiều nếu có biện pháp quản lý phù hợp.

Đối tượng và phạm vi chịu tác động: Công nhân trên công trường, các hộ dân sinh sống dọc theo tuyến đập phụ, quanh khu vực cụm đầu mối, dọc các tuyến đường vận chuyển chất thải, nguyên vật liệu.

# Đánh giá tác động: Trung bình

                - Nồng độ các chất ô nhiễm từ hoạt động của thiết bị, máy móc thi công

Với tổng khối lượng dầu tiêu thụ của các loại thiết bị, máy móc hoạt động tại công trường trong giai đoạn thi công ước tính khoảng 72.538 (lít).

Áp dụng hệ số ô nhiễm khí thải theo tài liệu: “Assessment of sources Air, Water, and Land pollution a guide to rapid source inventory techniques and their use in formulating environmental control strategies” đoạn 78 Trang 3-53  của tác giả: Alexander P. Economopoulos thuộc World health organization, Geneva, 1993” tính được nồng độ các chất ô nhiễm từ hoạt động của máy móc thi công như bảng sau:

# Bảng 5. 14: Nồng độ các chất ô nhiễm từ hoạt động của máy móc thi công

| Loại chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) | Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí cách tim đường x = 10m (mg/m3) | Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí cách tim đường x = 100m (mg/m3) | QCVN 05:2013 /BTNMT (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bụi | 4,3 | 0,053 | 0,010 | 0,3 |
| SO2 | 20S (S=0,05%) | <0,019 | <0,0001 | 0,35 |
| NOx | 65 | 0,80 | 0,16 | 0,2 |
| CO | 10 | 0,12 | 0,02 | 30 |

Qua bảng số liệu trên ta thấy ở khoảng cách 10m thì so với QCVN 05:2013/BTNMT thì nồng độ các chất ô nhiễm như NOx vượt chỉ tiêu 4 lần. Nồng độ các chất ô nhiễm khác như Bụi, SO2, CO nằm trong giới hạn cho phép.

Ở khoảng cách 100m thì thì so với QCVN 05:2013/BTNMT thì nồng độ các chất ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép.

Đánh giá tác động: Trung bình, có thể giảm thiểu và hạn chế.

                - Tác động đến môi trường nước

- Nguồn phát sinh

Các hoạt động sau tạo chất thải hoặc yếu tố gây tác động có khả năng gây ảnh hưởng đến các đối tượng nước, trầm tích trong khu vực Tiểu dự án, bao gồm:

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo bùn đất từ công trường;

- Nước thải từ sinh hoạt của công nhân;

- Nước thải từ các hoạt động trộn bê tông và thi công xây dựng.

- Phân tích tác động

Môi trường nước có thể bị ô nhiễm bởi nước thải chứa thành phần hữu cơ cao phát sinh từ sinh hoạt, cặn lắng, dầu mỡ trong nước thải xây dựng, nước mưa chảy tràn cuốn theo lượng bụi, đất đá, các chất hữu cơ, dầu mỡ. Các chỉ tiêu nước như độ đục, chất rắn lơ lửng, nitrat, sunfat, BOD5, COD, tổng coliform sẽ tăng đáng kể làm giảm chất lượng nước ở hồ và vùng hạ lưu.

- Nước thải sinh hoạt:

Nước thải sinh hoạt từ lán trại công nhân bao gồm nước thải từ  nhà bếp và từ nước sử dụng cho tắm giặt, vệ sinh (Vtg). Ước tính lượng nước thải cho công nhân xây dựng ngoài hiện trường theo TCXDVN 33:2006, lượng nước cấp cho sinh hoạt đối với khu vực nông thôn là 40 lít/người.ngày , với 100% lượng nước sử dụng sẽ được thải ra môi trường (Theo mục a, khoản 1 điều 39 nghị định số 80/2014/NĐCP ngày 6/8/2014 về thoát nước và xử lý nước thải). Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh do 100 công nhân hoạt động trên công trường tương ứng là: 100*0,04 = 4 m3/ngày.

Căn cứ theo tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới, tải lượng các chất ô nhiễm do mỗi người thải ra hàng ngày trong quá trình thi công như  sau:

# Bảng 5. 15: Tải lượng chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong GĐ thi công

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Số lượng công nhân | Hệ số phát thải | Tải lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | g/ngày | 100 | 45 ÷ 54 | 4500 ÷ 5400 |
| 2 | COD | g/ngày | 100 | 72 ÷ 102 | 7200 ÷ 10200 |
| 3 | TSS | g/ngày | 100 | 70 ÷ 145 | 7000 ÷ 14500 |
| 4 | Tổng Nitơ | g/ngày | 100 | 6 ÷12 | 600 ÷1200 |
| 5 | Photpho | g/ngày | 100 | 0,8 ÷ 4,0 | 80 ÷ 400 |
| 6 | Amoni | g/ngày | 100 | 2,4 ÷ 4,8 | 240 ÷ 480 |
| 7 | Total Coliform | (MPN/100mL) | 100 | 106÷ 109 | 100*106÷ 100*109 |
| 8 | Fecal Coliform | (MPN/100mL) | 100 | 105÷ 106 | 100*105÷ 100*106 |
| 9 | Trứng giun sán | (MPN/100mL) | 100 | 103 | 100*103 |

(Nguồn: Trang 4-39 Tài liệu: “Assessment of sources Air, Water, and Land pollution a guide to rapid source inventory techniques and their use in formulating environmental control strategies”  của tác giả: Alexander P. Economopoulos thuộc World health organization, Geneva, 1993)

# Bảng 5. 16: Nồng độ chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt

trong giai đoạn thi công

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Nồng độ | QCVN 14:2008/BTNMT Cột A1, K =1,2, Cmax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD | mg/L | 642 ÷ 771 | 36 |
| 2 | COD | mg/L | 1.028 ÷ 1.457 | - |
| 3 | TSS | mg/L | 670 ÷ 987 | 60 |
| 4 | Tổng Nitơ | mg/L | 85 ÷ 171.2 | - |
| 5 | Phospho | mg/L | 11,4 ÷ 57,1 | 7,2 |
| 6 | Amoni | mg/L | 34 ÷ 68 | 8,4 |
| 7 | Total Coliform | MPN/100 mg/L | 14,2.106÷ 14,2.109 | 3.600 |

- Đánh giá tác động:

Nước thải sinh hoạt trong thi công phát sinh chủ yếu do hoạt động của cán bộ công nhân trên công trường. Do đặc trưng của vị trí thực hiện các công trình thuộc TDA, nên lán trại công nhân sẽ được bố trí trên công trường. Loại nước thải này sẽ chứa các chất ô nhiễm điển hình như BOD, TSS, tổng Nito, tổng phospho, Coliform, fecal coliform, trứng giun sán đóng vai trò là các vector truyền bệnh.

Nguồn tiếp nhận lượng nước thải sinh hoạt này là các nguồn nước mặt tại khu vực hạ lưu hồ. Hiện trạng môi trường nước mặt phía hạ lưu theo kết quả quan trắc đã có dấu hiệu  ô nhiễm.

- Nước thải xây dựng:

Nước thải xây dựng phát sinh từ các nguồn: Trạm trộn bê tông; rửa đá, cát; bảo dưỡng bê tông, rửa máy móc thiết bị. Lượng nước thải xây dựng nhìn chung không nhiều thành phần ô nhiễm chính là cát, đá, xi măng, thuộc loại ít độc, dễ lắng đọng tích tụ ngay trên tuyến thoát nước thi công.

Quy trình sản xuất của trạm trộn bêtông là mô hình được khép kín, có hệ thống phun nước tạo sương mù nhằm hạn chế lượng bụi ra môi trường. Nguyên liệu được xe xúc lật đưa lên phễu chứa, được cân cốt liệu sau đó đưa vào cối trộn, nước và phụ gia cũng được cân trước rồi đưa vào cối trộn, tất cả các vật tư được ước tính theo một tỷ lệ nhất định theo mác bê tông được thiết kế theo tiêu chuẩn, nguyên vật liệu được trộn đều trong cối trộn và xả vào xe trộn bê tông để vận chuyển đến điểm thi công.

Các trạm trộn bê tông phục vụ thi công TDA có công suất 50m3/h. Theo định mức xây dựng, với công suất 50m3/h sẽ cần 87m3 nước để rửa cốt liệu và 10m3 để trộn bê tông; 80% nước sau rửa cốt liêu sẽ được tái sử dụng. Như vậy, đối với mỗi mẻ trộn sẽ làm phát sinh 17,4 m3. Nước thải trộn bê tông sẽ có hàm lượng TSS cao và độ pH dao động từ 7-9 (độ kiềm nhẹ).

Với nhu cầu bê tông phục vụ thi công TDA là 8.383 m3, lượng nước sử dụng và phát sinh như sau:

        - Nhu cầu sử dung nước: 2.917 m3

        - Lượng nước thải phát sinh: 583 m3

        - Lượng chất rắn lơ lửng (TSS) trong nước thải : 466 kg (ước tính lượng chất thải rắn lơ lửng trong nước thải từ trạm trộn chiếm 0,08%). Lượng nước thải này nếu không quản lý tốt sẽ xâm nhập vào nguồn nước mặt làm tăng độ pH và tăng độ đục nguồn nước mặt, ảnh hưởng đến hệ sinh thái dưới nước.

Như vậy, đối với nước thải xây dựng, ước tính tổng khối lượng phát thải không nhiều, nước thải phát sinh chỉ tập trung vào những giai đoạn có hoạt động liên quan đến bê tông, trung bình mỗi ngày thi công phát thải khoảng 1,5m3. Do đó đơn vị tư vấn chỉ đánh giá dựa trên “Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công xây dựng” của tài liệu “Trung tâm kĩ thuật môi trường Đô thị và khu công nghiệp – CEETIA, 2007”. Cụ thể như bảng sau:

# Bảng 5. 17: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công xây dựng

| TT | Chỉ tiêu phân tích | Đơn vị | Nước thải thi công (*) | QCVN 40:2011 (cột B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6,99 | 5,5 ÷ 9 |
| 2 | TSS | mg/L | 663,0 | 100 |
| 3 | COD | mg/L | 140,9 | 150 |
| 4 | BOD5 | mg/L | 29,26 | 50 |
| 5 | NH4+ | mg/L | 9,6 | 10 |
| 6 | Tổng N | mg/L | 29,27 | 40 |
| 7 | Tổng P | mg/L | 4,25 | 6 |
| 8 | Fe | mg/L | 0,72 | 5 |
| 9 | Zn | mg/L | 0,004 | 3 |
| 10 | Pb | mg/L | 0,055 | 0,5 |
| 11 | As | mg/L | 0,05 | 0,1 |
| 12 | Dầu mỡ | mg/L | 0,02 | 10 |
| 13 | Coliform | MPN/100mL | 4,3.103 | 5.000 |

Nguồn: (*) - Trung tâm kĩ thuật môi trường Đô thị và khu công nghiệp – CEETIA, 2007

Đánh giá tác động: Ước tính tổng khối lượng không nhiều, chỉ tập trung vào những giai đoạn có hoạt động liên quan đến bê tông. Nguồn tiếp nhận nước thải xây dựng là môi trường nước mặt khu vực kênh phía sau  hồ Dầu Tiếng. Mặt khác, hoạt động trộn betong hoàn toàn tự động và khép kín, không sử dụng hóa chất, nước thải phát sinh được tái sử dụng khoảng 80% nên hạn chế rất nhiều việc phát sinh nước thải ra môi trường. Do đó đánh giá mức độ tác động từ nước thải xây dựng và trạm trộn bê tông là thấp.

- Nước mưa chảy tràn:

Thành phần của nước mưa chảy tràn rất khó ước tính và biến đổi theo thời gian mưa, chủ yếu tập trung hàm lượng cao vào giai đoạn đầu cơn mưa. Thành phần ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn ở giai đoạn xây dựng phần lớn là các thành phần đất đá tự nhiên do quá trình thi công xây dựng và một lượng nhỏ rác thải sinh hoạt vương vãi trên bề mặt.

Lượng nước mưa chảy tràn qua bề mặt công trường thi công được tính theo phương pháp cường độ mưa giới hạn (TCXDVN 51/2008):

Q = q. F. C.N

Trong đó:

−    Q: lưu lượng tính toán (m3/s);

−    q: cường độ mưa (l/s.ha);

−    F: diện tích bề mặt lưu vực (ha), (đối với công trường Dự án F=0,7ha);

−    C: hệ số dòng chảy. c = 0,32 với P = 2; c = 0,34 với P = 5; c = 0,37 với P = 10; c = 0,4với P = 25; c = 0,44 với P = 50 với bề mặt có độ dốc nhỏ từ 1 - 2%);

−    N: hệ số phân bố mưa rào, (đối với bề mặt công trường, N = 1);

Cường độ mưa tính toán (q) được xác định theo công thức: q= A(1+ClgP)/(t+b)n

Trong đó:

−    q: cường độ mưa (l/s.ha);

−    t: thời gian mưa tính toán (phút); trong trường hợp nước mưa chảy tràn trên bề mặt không có hệ thống thoát nước mưa t trong khoảng 8 ÷ 12 phút, lấy trung bình 10 phút;

−    P: chu kì lặp lại trận mưa tính toán (năm);

−    A,C,b,n- tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương (theo Phụ lục II, TCXDVN 51/2008, tại tỉnh Tây Ninh: A = 5.220; C = 0,45; b = 19 và n = 0,81).

Kết quả tính lưu lượng nước mưa chảy tràn tại công trường trình bày tại bảng sau:Bảng 5.18. Nước mưa chảy tràn qua khu vực công trường thi công TDA

| Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (P) | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cường độ mưa q (l/s.ha) | 252,3 | 292,1 | 322,2 | 362 | 392,1 |
| Lưu lượng nước Q (m3/s) | 0,024 | 0,03 | 0,036 | 0,043 | 0,052 |

Đối tượng chịu tác động là nguồn nước mặt trong khu vực hồ Dầu Tiêng, suối Đá và kênh phía hạ lưu cống, lòng hồ nơi thi công mái thượng lưu.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản(JICA) năm1999 thì tải lượng  các chất ô nhiễm trong nước rửa trôi  thông thường đối với TSS khoảng 200kg/km2/ngày mưa;  20kg BOD5/km2/ngày mưa và 14 kgCOD/km2/ngày mưa. Tuy nhiên đây chỉ là tác động tạm thời trong thời gian thi công.

Lượng nước mưa  này trải rộng trên diện tích công trường lớn và chỉ cục bộ trong thời tiết mưa lớn nên tác động được đánh giá ở mức thấp, trong thời gian ngắn.

- Nước thải từ dầu mỡ, hóa chất sử dụng trong thi công:

Nước thải chứa dầu mỡ phát thải từ hoạt động thay dầu, rửa máy móc thiết bị trên công trường…. Khu vực rửa xe và vệ sinh máy móc, trang thiết bị trên công trường của tiểu dự án được bố trí gần cổng vào của tiểu dự án. Nước thải từ khu vực này phát sinh chủ yếu gồm: Dầu thải từ việc thay dầu máy định kỳ; Nước bảo dưỡng xe, rửa xe; Chất thải rắn chứa dầu từ hoạt động của xe máy và hoạt động bảo dưỡng…

# Bảng 5. 19: Lưu lượng và tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải từ

các thiết bị thi công

| TT | Loại nước thải | Lưu lượng (m3/ngày) | COD (mg/l) | Dầu mỡ (mg/l) | TSS (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước thải vệ sinh máy móc | 1,5 | 50 ÷ 80 | 1,0 ÷2,0 | 150 ÷200 |
| 2 | Nước thải làm mát máy | 1 | 10 ÷ 20 | 0,5 ÷ 1,0 | 10 ÷ 15 |
| QCVN 40:2011/BTNMT, cột A | 50 | 5 | 50 |
| QCVN 40:2011/BTNMT, cột B | 100 | 10 | 100 |

Nguồn: (*) - Trung tâm kĩ thuật môi trường Đô thị và khu công nghiệp – CEETIA, 2007

Tổng lượng sẽ sử dụng 14 thiết bị máy móc, trong đó, có 10 loại thiết bị, xe cơ giới chạy dầu DO. Lượng phát sinh được tính toán như sau: Dầu thải động cơ: Ước tính 10 tháng thi công, các phương tiện thay dầu 2 lần, mỗi lần thay khoảng 7 lít. Lượng dầu thải ra trong giai đoạn xây dựng là 10* 2*10= 200 lít, trung bình phát sinh 20 lit/tháng.

Lượng dầu thải sẽ được chứa tại các lán trại nơi tập kết máy móc, thiết bị bố trí trong các công trường. Đây là loại chất thải nguy hại, phân loại theo quy định tại TT 36/2015/BTNMT.

- Đánh giá tác động chung: Tác động tiêu cực trung bình và có thể kiểm soát.

Đối tượng bị tác động chính từ các chất ô nhiễm môi trường nước trong khu vực thực hiện TDA sẽ là các thủy vực xung quanh, môi trường đất. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát trên hiện trường cho thấy khu vực xung quanh hồ chứa  không có ao hồ, sông suối chảy qua. Tuy nhiên, các công trình thi công lại nằm ở những khu vực có độ dốc nhất định, trường hợp có mưa thì có thể gây tác động đến khu vực thấp hơn do nước mưa cuốn theo đất đá từ công trường. Nước thải từ lán trại ảnh hưởng đến khu vực xung quanh vị trí đặt lán trại, đây là vùng đất trống thuộc hành lang bảo vệ công trình nên các tác động trực tiếp rất ít. Nước thải từ hoạt động thi công, và từ các hoạt động bảo dưỡng thiết bị thi công trên công trường (nếu có) chỉ ảnh hưởng trong phạm vi công trường do đó cần có các biện pháp kiểm soát phù hợp.

                - Tác động do chất thải rắn

- Nguồn gốc, khối lượng phát sinh

Nguồn gốc phát sinh CTRSH trên công trường thi công chủ yếu do hoạt động sinh hoạt của công nhân. Quy mô nguồn thải được xác định theo nhu cầu sử dụng và phương án tổ chức lao động trên công trường.

Trên cơ sở đó, quy mô nguồn thải CTRSH trên công trường được xác định cụ thể theo số lượng công nhân và hệ số phát thải theo ngày.

        - Vị trí phát sinh chủ yếu từ khu vực lán trại; Khu vực thi công; Khu nhà ở của công nhân.

        - Thời gian phát sinh được tính tối đa theo tiến độ thi công xây dựng tiểu dự án.

Khối lượng phát sinh CTRSH được tính toán dự báo theo công thức tính như sau:

Trong đó:

| MCTRSH(kg/ngđ): | Khối lượng phát sinh CTRSH. |
| --- | --- |
| N(người): | Số lượng công nhân lao động trên công trường |
| αCTRSH(kg/người/ca): | Hệ số phát thải CTRSH do công nhân lao động trên công trường. |

Các căn cứ tính toán dự báo khối lượng CTRSH cho giai đoạn thi công TDA được xác định, bao gồm:

Định mức phát thải CTRSH (αCTRSH) được tính tối đa theo QCXDVN 01:2008/BXD đối với công nhân lao động làm việc có tổ chức lưu trú, ăn ở tại khu vực thi công: CTRSH = 1,0kg/người/ngày.

Số lượng công nhân lao động tập trung trên công trường được tính bằng nhu cầu sử dụng lao động tối đa của TDA: 100 công nhân.

Kết quả tính toán khối lượng CTRSH trong thi công tiểu dự án:

# Bảng 5.20: Kết quả tính toán khối lượng chất thải rắn SH trong thi công TDA

| TT | Hạng mục | N: Số công nhân(người) | MCTRSH Theo Ngày (Kg) | MCTRSH Theo Tháng(Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sửa chữa nâng cấp tràn thoát lũ | 20 | 20 | 520 |
| 3 | Sửa chữa, nâng cấp cống số 1 | 20 | 20 | 520 |
| 4 | Sửa chữa, nâng cấp cống số 2 | 15 | 15 | 390 |
| 5 | Sửa chữa và nâng cấp đập phụ | 45 | 45 | 1.170 |
|  | Tổng | 100 | 100 | 2.600 |

*Ghi chú: 1 tháng thi công = 26 ngày,

Đặc trưng ô nhiễm trong chất thải rắn sinh hoạt: Thành phần ô nhiễm chủ yếu trong CTRSH được đánh giá theo kết quả nghiên cứu trong nhiều năm của CEETIA (2001), bao gồm:

        - Thành phần chính là các chất hữu cơ dễ phân hủy gồm: rau, củ quả, thức ăn thừa, …chiếm tỉ lệ khoảng 75% tổng khối lượng CTRSH. Khối lượng các chất hữu cơ dễ phân hủy là: 75kg/ngày (tương đương: 1.950 kg/tháng).

        - Các chất thải vô cơ hoặc hữu cơ khó phân hủy như các loại bao bì, thùng chứa, giấy, chai lọ, … chiếm khoảng 25% tổng khối lượng CTRSH (tương ứng 25kg/ngày).

Với đặc trưng ô nhiễm có trong CTRSH chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy, khi không được thu gom, vận chuyển xử lí có khả năng tạo ra các tác nhân gây tác động môi trường tự nhiên và sức khỏe cộng đồng khu vực tiểu dự án.

- Đánh giá các tác động môi trường do CTRSH:

Tác động trung bình, có thể kiểm soát được. Cụ thể các tác động như sau:

# Tác động đối với môi trường tự nhiên:

Tác nhân gây tác động: Chất thải rắn sinh hoạt và các sản phẩm phân hủy của chúng có khả năng phát tán gây ô nhiễm mùi hôi đối với môi trường không khí hoặc rửa trôi theo nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm đối với môi trường nước mặt, đất và nước ngầm khu vực tiếp nhận chất thải.

Đối tượng, phạm vi bị tác động: Các đối tượng bị tác động do CTRSH trong thi công được xác định theo thành phần môi trường bị tác động, bao gồm:

        - Chất lượng nước mặt: CTRSH và các sản phẩm phân hủy khi xả trực tiếp hoặc bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn bề mặt có khả năng gây ra ô nhiễm đối với chất lượng nước khu vực hạ lưu dòng chảy tính từ vị trí thi công tiểu dự án.

        - Môi trường không khí: Khả năng phát tán mùi hôi do phân hủy CTRSH sẽ gây ra tác động cục bộ đối với môi trường không khí khu vực phát sinh, trong đó bao gồm: Khu nhà vệ sinh; Khu vực thi công tập trung các hạng mục công trình; …. Mức độ tác động do mùi hôi đối với môi trường không khí nhìn chung không lớn nhưng sẽ gây ra sự khó chịu của người tiếp xúc, đặc biệt là các công nhân lao động trực tiếp trên công trường.

        - Quy mô tác động: Các tác động đối với môi trường tự nhiên khi không thực hiện hoặc thực hiện không triệt để các biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt có xác suất xảy ra rất cao. Tuy nhiên, do khối lượng phát sinh không lớn nên các tác động được đánh giá ở mức độ tác động nhỏ đến trung bình. Các đối tượng bị tác động có khả năng phục hồi nhanh sau tác động và kết thúc cùng thời điểm kết thúc quá trình phân hủy các CTRSH.

# Tác đối với sức khỏe cộng đồng:

        - Tác nhân gây tác động: CTRSH thường là môi trường thuận lợi cho phát triển các loại vi trùng, virus gây bệnh, tạo ra những nguy cơ phát sinh và lây lan một số dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

        - Đối tượng, quy mô bị tác động: Đối tượng bị tác động trực tiếp gồm các cán bộ công nhân lao động trên công trường. Đối tượng bị tác động gián tiếp do khả năng lan truyền dịch bệnh đến cộng đồng dân cư xung quanh khu vực TDA.

        - Mức độ tác động: Các tác động đối với sức khỏe cộng đồng do CTRSH thường có xác suất xảy ra thấp, nhưng khi xảy ra sẽ có mức độ tác động lớn và đối tượng bị tác động có khả năng phục hồi chậm hoặc có ảnh hưởng lâu dài sau tác động.

                - Tác động do đổ đất đá loại

# Nguồn tác động:

Đổ bỏ các loại đất đá không sử dụng trên công trường vào bãi thải.

- Phân tích tác động:

Đất đá loại cần được đổ bỏ là đất hữu cơ lẫn rễ thực vật phát sinh từ việc bóc lớp đất phong hóa mặt đập phụ, lớp mặt betong của tràn, tường tràn, lớp đất mặt bãi vật liệu. Đất đá loại không đáp ứng được yêu cầu vật liệu của Tiểu dự án và cần được đổ bỏ, không có thành phần độc hại. Đây là nguồn vật liệu tốt có thể tận dụng để san nền những khu vực dân dụng không có yêu cầu cao về vật liệu nền. Giống như hoạt động đào đắp và vận chuyển vật liệu/ phế thải, ngoài những tác động phát sinh trong quá trình vận chuyển, đất đá loại tại các khu vực đổ còn có thể tràn ra các khu đất kế cận gây ra tình trạng vùi lấp hay lầy hóa.

- Đánh giá tác động: Tác động tiêu cực thấp

                - Đánh giá tác động do chất thải rắn nguy hại trong giai đoạn thi công

Chất thải nguy hại trong giai đoạn thi công tiểu dự án chủ yếu gồm:

        - Chất thải rắn nguy hại từ khu vực thi công xây dựng cơ bản: Bùn cặn sơn, đầu mẩu que hàn, các loại mạt sắt, vật sắc nhọn, các loại chất thải rắn nguy hại khác,…

        - Chất thải nguy hại từ khu vực lán trại công trường thi công: Các loại bóng đèn huỳnh quang, acquy thải, rác thải điện tử,….

        - Hiện nay, chưa có các nghiên cứu đầy đủ để đưa ra hệ số phát sinh các chất thải rắn nguy hại này từ các hoạt động thi công xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, ở đây có thể tham khảo các số liệu nghiên cứu đối với từng loại nguồn phát sinh, bao gồm:

        - Chất thải rắn nguy hại từ khu vực thi công xây dựng được tính theo hệ số khối lượng chất thải rắn nguy hại có khả năng phân loại được từ chất thải rắn xây dựng theo nghiên cứu Đề tài KC 08-09 của Lê Văn Nãi và các cộng tác viên CEETIA(2007), bao gồm: Kim loại sắc nhọn, bao bì cứng các loại chiếm khoảng 0,001%; Bùn cặn sơn và chất thải rắn nhiễm dầu chiếm khoảng 0,02%; Chất thải rắn nguy hại khác khoảng 0,005%.

        - Chất thải rắn nguy hại từ khu vực sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc trên công trường được tính theo danh mục 450 loại chất thải nguy hại của Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (US –EPA) (1998)) phát sinh các loại chất thải rắn nhiễm dầu (dẻ lau dầu, linh phụ kiện, gioăng, phớt,…) với hệ số trung bình khoảng 0,8 kg/máy/tháng.

        - Chất thải rắn nguy hại từ khu vực lán trại phát sinh trung bình khoảng 2 kg/tháng.

Các chất thải rắn nguy hại thường khó phân hủy sinh học nên có khả năng tồn tại lâu dài trong môi trường, phát tán vào không khí, tồn đọng trong nước, đất và nước ngầm,… gây ra các tác động ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường tự nhiên, sinh thái và sức khỏe cộng đồng, bao gồm:

        - Đối với môi trường tự nhiên: Chất thải rắn nguy hại có khả năng gây ra tác động tiêu cực đối với toàn bộ các thành phần môi trường không khí, nước mặt, đất và nước ngầm khu vực tiểu dự án.

        - Đối với sức khỏe cộng đồng: Toàn bộ công nhân lao động trên công trường, cộng đồng dân cư khu vực và thậm chí còn có nguy cơ gây tác động đối với các hoạt động của tiểu dự án sau này.

        - Tác động đối với hệ sinh thái: Kèm theo các nguy cơ tác động đối với chất lượng môi trường đất, nước mặt và nước ngầm thì các chất thải loại này có khả năng gây độc môi trường dẫn đến những tác động biến đổi hệ sinh thái của khu vực ở mức độ nghiêm trọng.

Nhìn chung, các tác động do chất thải rắn nguy hại gây ra đều được đánh giá với mức độ tác động và khả năng xảy ra là rất cao. Tuy nhiên, do khối lượng phát sinh từ thi công tiểu dự án là không lớn và việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại thì xác suất xảy ra các tác động được hạn chế ở mức thấp nhất.

# Đánh giá: Tác động trung bình có thể kiểm soát được

      - Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

- Tác động do ồn, rung

- Nguồn phát sinh

Tiếng ồn và độ rung phát sinh từ máy, thiết bị thi công hoạt động trên công trường, phương tiện vận chuyển.

- Phân tích tác động

- Tác động do ồn

Tiếng ồn nguồn phát sinh là mức ồn được phát ra từ các máy móc, thiết bị nằm trong giới hạn 1,5 ÷ 2m từ nguồn ồn. Theo  tiêu chuẩn tiếng ồn điển hình của các phương tiện, thiết bị thi công của "Uỷ ban BVMT U.S - Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31/12/1971" là căn cứ để kiểm soát mức ồn nguồn từ việc vận hành máy móc và các hoạt động gây ồn. Đối chiếu với các hoạt động thi công, và các thiết bị thi công sẽ được huy động trên công trường, mức ồn tại nguồn phát sinh từ hoạt động thi công TDA theo bảng sau:

# Bảng 5. 21: Kết quả tính toán mức ồn tại nguồn trong giai đoạn xây dựng

| Stt | Tên máy/Công suất | Tiếng ồn tại nguồn 1,5m (dBA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Laeq | Trung bình |
| 1 | Búa khoan VRM | 85 ÷ 88 | 87 |
| 2 | Cần cẩu 10T | 87 ÷ 90 | 89 |
| 3 | Cần cẩu 16T | 75 ÷ 80 | 78 |
| 4 | Cần trục bánh hơi 16T | 88 ÷ 94 | 91 |
| 5 | Cần trục bánh xích 16T | 87 ÷ 89 | 88 |
| 6 | Cẩu tháp 25T | 78 ÷ 81 | 80 |
| 7 | Đầm bàn 1KW | 80 ÷ 87 | 84 |
| 8 | Đầm dùi 3,5KW | 85 ÷ 88 | 87 |
| 9 | Máy bơm BT tự hành 10 m3/h | 76 ÷ 81 | 79 |
| 10 | Máy bơm BT 50m3/h | 85 ÷ 89 | 87 |
| 11 | Máy bơm vữa 40KW | 78 ÷ 79 | 79 |
| 12 | Máy cắt gạch | 82 ÷ 83 | 83 |
| 13 | Máy đào 1,25m3 | 79 ÷ 82 | 81 |
| 14 | Máy hàn 23KW | 80 ÷ 83 | 82 |
| 15 | Máy khoan 4,5KW | 80 ÷ 85 | 83 |
| 16 | Máy khoan đá cầm tay f42mm | 85 ÷ 89 | 87 |
| 17 | Máy khoan dập tự hành fl05 | 86 ÷ 87 | 87 |
| 18 | Máy khoan xoay đập tự hành f76mm | 76 ÷ 81 | 79 |
| 19 | Máy nâng thuỷ lực | 75 ÷ 80 | 78 |
| 20 | Máy nén khí 1200m3/h | 84 ÷ 88 | 86 |
| 21 | Máy nén khí 600m3/h | 83 ÷ 87 | 85 |
| 22 | Máy phát điện 500KVA | 82 ÷ 86 | 84 |
| 23 | Máy trộn bê tông 25m3 | 84 ÷ 88 | 86 |
| 24 | Máy ủi ≤110Cv | 82 ÷ 87 | 85 |
| 25 | Máy ủi ≤ 140Cv | 82 ÷ 86 | 84 |
| 26 | Máy xúc lật l,25m3 | 80 ÷ 84 | 82 |
| 27 | Thùng trộn 750 lít | 81 ÷ 85 | 83 |
|  | QCCP(1) | 85 |
|  | QCCP(2) | 70dBA (6h-21h);55dBA (21h-6h) |
| Ghi chú: QCCP(1) - Quy chuẩn cho phép theo theo QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCCP(2) – Quy chuẩn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. |

Tiếng ồn lan truyền từ hoạt động của các phương tiện, máy móc và các trang thiết bị tham gia các hoạt động của tiểu dự án đến các khu vực xung quanh được xác định bằng công thức sau:

| Li = Lp - (Ld - (Lc (dBA) |  |
| --- | --- |

Trong đó:

Li  - Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn ồn một khoảng cách d (m)

Lp - Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 1,5 m)

(Ld - Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i:

r1 - Khoảng cách tới nguồn gây ồn với Lp (m)

r2 - Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li (m)

a - Hệ số hấp thụ riêng của tiếng ồn với địa hình mặt đất (a = 0)

(Lc - Độ giảm mức ồn qua vật cản. Khu vực tiểu dự án có địa hình rộng thoáng và không có vật cản nên (L=0.

Từ công thức tính toán với các điều kiện cụ thể cho phép tính toán lan truyền tiếng ồn và phạm vi tác động ô nhiễm tiếng ồn từ các trang thiết bị gây ồn tham gia vào thi công của tiểu dự án. Kết quả tính toán dự báo lan truyền ô nhiễm tiếng ồn theo mô hình dự báo được xác định với mức độ ô nhiễm lớn nhất khi các nguồn ồn hoạt động đồng thời được trình bày trong bảng sau:

# Bảng 5. 22: Dự báo mức suy giảm ồn theo khoảng cách tính từ nguồn

| Stt | Tên máy/Công suất | Tiếng ồn lan truyền theo khoảng cách (dBA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m |
| 1 | Búa khoan VRM | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 |
| 2 | Cần cẩu 10T | 72 | 66 | 63 | 60 | 58 |
| 3 | Cần cẩu 16T | 61 | 55 | 52 | 49 | 47 |
| 4 | Cần cẩu 25T | 69 | 63 | 60 | 57 | 55 |
| 5 | Cần trục bánh hơi 16T | 75 | 69 | 65 | 63 | 61 |
| 6 | Cần trục bánh xích 16T | 72 | 66 | 62 | 60 | 58 |
| 7 | Cẩu tháp 25T | 63 | 57 | 54 | 51 | 49 |
| 8 | Đầm bàn 1KW | 67 | 61 | 58 | 55 | 53 |
| 9 | Đầm dùi 3,5KW | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 |
| 10 | Máy bơm BT tự hành 10 m3/h | 62 | 56 | 53 | 50 | 48 |
| 11 | Máy bơm BT 50m3/h | 71 | 65 | 61 | 59 | 57 |
| 12 | Máy bơm vữa 40KW | 62 | 56 | 53 | 50 | 48 |
| 13 | Máy cắt gạch | 66 | 60 | 57 | 54 | 52 |
| 14 | Máy đào 1,25m3 | 64 | 58 | 55 | 52 | 50 |
| 15 | Máy hàn 23KW | 65 | 59 | 56 | 53 | 51 |
| 16 | Máy khoan 4,5KW | 66 | 60 | 57 | 54 | 52 |
| 17 | Máy khoan đá cầm tay f42mm | 71 | 65 | 61 | 59 | 57 |
| 18 | Máy khoan dập tự hành fl05 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 |
| 19 | Máy khoan xoay đập tự hành f76mm | 62 | 56 | 53 | 50 | 48 |
| 20 | Máy nâng thuỷ lực | 61 | 55 | 52 | 49 | 47 |
| 21 | Máy nén khí 1200m3/h | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 |
| 22 | Máy nén khí 600m3/h | 69 | 63 | 59 | 57 | 55 |
| 23 | Máy phát điện 500KVA | 68 | 62 | 58 | 56 | 54 |
| 24 | Máy trộn bê tông 250 Lít | 69 | 63 | 60 | 57 | 55 |
| 25 | Máy ủi ≤110Cv | 68 | 62 | 59 | 56 | 54 |
| 26 | Máy ủi ≤ 140Cv | 67 | 61 | 58 | 55 | 53 |
| 27 | Máy xúc lật l,25m3 | 66 | 60 | 56 | 54 | 52 |
| 28 | Thùng trộn 750 lít | 66 | 60 | 57 | 54 | 52 |
|  | Trunng bình | 67 | 61 | 58 | 55 | 53 |
|  | Cộng hưởng | 79,2 | 75,7 | 73,2 | 71,2 | 65,2 |
|  | QCCP(1) | 85 |
|  | QCCP(2) | 70dBA (6h-21h);55dBA (21h-6h) |
| Ghi chú: - QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;QCCP(2) – Quy chuẩn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. |

Dựa trên kết quả tính toán phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn từ các loại máy móc, thiết bị và phương tiện có thể thấy, tiếng ồn phát sinh trong quá trình  khai thác mỏ đất phục vụ sửa chữa đập chủ yếu do hoạt động của máy xúc. Mỏ đất khu vực TDA nằm trong hành lang bảo vệ công trình, cách khu dân cư gần nhất 200m. Do vậy, tiếng ồn từ hoạt động khai thác đất chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới công nhân lao động mà không ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Hoạt động gia cố mặt đập, sửa chữa cống và tràn của TDA phát sinh tiếng ồn từ hoạt động của máy đầm và máy trộn bê tông. Tiếng ồn từ các hoat động thi công cống và tràn không ảnh hưởng đến các hộ dân do cách xa vị trí thi công. Tuy nhiên, khi thi công mặt đập kéo dài 1,1km thì tiếng ồn có thể ảnh hưởng đến một số hộ dân sinh sống gần đập. Mặc dù vậy, mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn đến các hộ dân là nhỏ, do các hộ dân sống cách khu vực thi công từ 100-200m.

- Tác động do rung

Giống như tiếng ồn, rung động phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình trạng thiết bị, điều kiện thi công và biện pháp thực hiện,… do đó hiện nay chưa có các nghiên cứu đầy đủ về rung động đối với các hoạt động thi công. Do đó ở đây sử dụng tiêu chuẩn rung đối với các loại phương tiện, thiết bị thi công của "Uỷ ban BVMT U.S -– Độ rung  từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31/12/1971" về mức rung tại nguồn.

Để dự báo mức rung suy giảm theo khoảng cách, sử dụng công thức:

L = L0 – 10lg (r/r0) – 8,7a (r – r0) (dB)

Trong đó:

-     L là độ rung tính theo dB ở khoảng cách “r” mét đến nguồn;

-     Lo là độ rung tính theo dB đo ở khoảng cách “ro” mét từ nguồn. Độ rung ở khoảng cách ro =10 m thường được thừa nhận là rung nguồn.

-     a là hệ số giảm nội tại của rung đối với nền sét khoảng 0,5.

Căn cứ theo mức rung của các thiết bị thi công và áp dụng công thức trên, dự báo được trình bày trong bảng sau:

# Bảng 5. 23: Mức rung suy giảm theo khoảng cách trong thi công

| Stt | Tên máy/Công suất | Rung động tại nguồn (dB) | Lan truyền rung động theo khoảng cách (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LVeq | 1,5m | 5m | 10m | 20m | 50m |
| 1 | Búa khoan VRM | 76 ÷ 79 | 77,5 | 64,0 | 58,0 | 52,0 | 42,0 |
| 2 | Cần cẩu 10T | 78 ÷ 81 | 79,5 | 66,0 | 60,0 | 54,0 | 44,0 |
| 3 | Cần cẩu 16T | 78 ÷ 80 | 79,0 | 65,5 | 59,5 | 53,5 | 43,5 |
| 4 | Cần cẩu 25T | 66 ÷ 69 | 67,5 | 54,0 | 48,0 | 42,0 | 32,0 |
| 5 | Cần trục bánh hơi 16T | 66 ÷ 72 | 69,0 | 55,5 | 49,5 | 43,5 | 33,5 |
| 6 | Cần trục bánh xích 16T | 66 ÷ 68 | 67,0 | 53,5 | 47,5 | 41,5 | 31,5 |
| 7 | Cẩu tháp 25T | 70 ÷ 73 | 71,5 | 58,0 | 52,0 | 46,0 | 36,0 |
| 8 | Đầm bàn 1KW | 72 ÷ 78 | 75,0 | 61,5 | 55,5 | 49,5 | 39,5 |
| 9 | Đầm dùi 3,5KW | 76 ÷ 79 | 77,5 | 64,0 | 58,0 | 52,0 | 42,0 |
| 10 | Máy bơm BT tự hành 10 m3/h | 59 ÷ 64 | 61,5 | 48,0 | 42,0 | 36,0 | 26,0 |
| 11 | Máy bơm BT 50m3/h | 67 ÷ 71 | 69,0 | 55,5 | 49,5 | 43,5 | 33,5 |
| 12 | Máy bơm vữa 40KW | 61 ÷ 62 | 61,5 | 48,0 | 42,0 | 36,0 | 26,0 |
| 13 | Máy cắt gạch | 65 ÷ 66 | 65,5 | 52,0 | 46,0 | 40,0 | 30,0 |
| 14 | Máy đào 1,25m3 | 66 ÷ 69 | 67,5 | 54,0 | 48,0 | 42,0 | 32,0 |
| 15 | Máy hàn 23KW | 73 ÷ 76 | 74,5 | 61,0 | 55,0 | 49,0 | 39,0 |
| 16 | Máy khoan 4,5KW | 73 ÷ 78 | 75,5 | 62,0 | 56,0 | 50,0 | 40,0 |
| 17 | Máy khoan đá cầm tay f42mm | 77 ÷ 81 | 79,0 | 65,5 | 59,5 | 53,5 | 43,5 |
| 18 | Máy khoan dập tự hành fl05 | 72 ÷ 73 | 72,5 | 59,0 | 53,0 | 47,0 | 37,0 |
| 19 | Máy khoan xoay đập tự hành f76mm | 63 ÷ 68 | 65,5 | 52,0 | 46,0 | 40,0 | 30,0 |
| 20 | Máy nâng thuỷ lực | 63 ÷ 67 | 65,0 | 51,5 | 45,5 | 39,5 | 29,5 |
| 21 | Máy nén khí 1200m3/h | 72 ÷ 75 | 73,3 | 59,8 | 53,8 | 47,8 | 37,8 |
| 22 | Máy nén khí 600m3/h | 71 ÷ 74 | 72,3 | 58,8 | 52,8 | 46,8 | 36,8 |
| 23 | Máy phát điện 500KVA | 79 ÷ 73 | 71,5 | 58,0 | 52,0 | 46,0 | 36,0 |
| 24 | Máy trộn bê tông 250 L | 69 ÷ 73 | 71,3 | 57,8 | 51,8 | 45,8 | 35,8 |
| 25 | Máy ủi ≤110Cv | 68 ÷ 72 | 70,3 | 56,8 | 50,8 | 44,8 | 34,8 |
| 26 | Máy ủi ≤ 140Cv | 68 ÷ 72 | 70,3 | 56,8 | 50,8 | 44,8 | 34,8 |
| 27 | Máy xúc lật l,25m3 | 68 ÷ 71 | 69,3 | 55,8 | 49,8 | 43,8 | 33,8 |
| 28 | Thùng trộn 750 lít | 67 ÷ 70 | 68,3 | 54,8 | 48,8 | 42,8 | 32,8 |
|  | Min |  | 61,5 | 48,0 | 42,0 | 36,0 | 26,0 |
|  | Max |  | 79,5 | 66,0 | 60,0 | 54,0 | 44,0 |
|  | Ever. |  | 71,0 | 57,5 | 51,5 | 45,5 | 35,5 |
|  | ∑Lv |  | 90,3 | 76,8 | 70,8 | 64,8 | 54,8 |
| Ghi chú: QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung |

Với các giá trị này, khi so sánh với QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung cho thấy các loại thiết bị được kiểm soát rung gồm: các loại máy thi công đất (máy đào, máy cẩu, máy xúc…); các loại máy đầm, máy đóng cọc, khoan, đục…

Mức rung tương đương trung bình tại nguồn của các loại máy móc tham gia thi công trung bình của tất cả các thiết bị khoảng 59 dB, mức rung tổng cộng gần nguồn phát sinh khoảng 81,0dB. Mức rung lan truyền của các thiết bị có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT ở khoảng cách lớn hơn 5m tính từ vị trí nguồn phát sinh.

Trên cơ sở các kết quả đánh giá hiện trạng, khu vực tiểu dự án nằm cách xa đáng kể các khu dân cư xung quanh, và không có các công trình kiến trúc bị ảnh hưởng nên các tác động do rung đối với môi trường là không lớn. Tuy nhiên, rung từ vận hành các thiết bị có khả năng gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động trên công trường và nhất là những người trực tiếp điều khiển các loại phương tiện, máy móc thi công.

- Đánh giá tác động: Tác động trung bình có thể kiểm soát được

- Tác động do tiếng ồn từ hoạt động vận chuyển đối với các tuyến đường công vụ ngoài phạm vi TDA:

Căn cứ vào kết quả đánh giá ô nhiễm tiếng ồn nguồn và tiếng ồn lan truyền đối với hoạt động các phương tiện vận chuyển như đã nêu trên cho phép đưa ra đánh giá tác động do các hoạt động vận chuyển phục vụ thi công đối với các tuyến đường công vụ, bao gồm:

        - Ô nhiễm tiếng ồn nguồn từ các phương tiện vận tải trên tuyến nằm trong khoảng 83 ÷ 85dBA là giá trị cao hơn nhiều so với giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.

        - Ô nhiễm tiếng ồn lan truyền từ các phương tiện vận tải so sánh với QCVN 26:2010/BTNMT cho thấy phạm vi tác động đến các khu dân cư dọc theo các tuyến đường công vụ vào ban ngày ở khoảng cách ≤10 m và ban đêm ≤ 50m.

        - Căn cứ vào các kết quả đánh giá về nguồn gốc, phạm vi tác động nêu trên cho phép xác định các tác động do tiếng ồn vận chuyển, bao gồm:

- Đối tượng bị tác động do hoạt động vận chuyển ngoài tiểu dự án chủ yếu tác động đối với khu các khu dân cư dọc theo các tuyến đường vận chuyển chủ yếu phục vụ thi công từ trung tâm Tp.Tây Ninh và các huyện thuộc TDA đến công trình. Tuy nhiên, theo khảo sát hiện nay, mật độ dân cư tập trung trên các tuyến này không lớn, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến ít nên ảnh hưởng của tiếng ồn giao thông đối với việc xây dựng tiểu dự án là không đáng kể.

        - Mức độ bị tác động: Nhìn chung các tác động do tiếng ồn gây cảm giác khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng dân cư bị tác động với xác suất xảy ra ở mức trung thấp.

        - Mặc dù các tác động là không lớn nhưng với mục đích hạn chế tối đa các tác động do tiếng ồn đối với khu vực các tuyến vận chuyển ngoài tiểu dự án thì việc kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn từ các phương tiện vận tải trên các tuyến đường công vụ được xem xét và thực hiện các biện pháp quản lý phù hợp.

Đánh giá tác động: Tác động trung bình có thể kiểm soát được Đánh giá các tác động đối với hệ thống giao thông, an toàn giao thông khu vực TDA

Trong quá trình thi công có sự gia tăng lượng xe cơ giới có tải trọng lớn vận chuyển nguyên vật liệu hoặc các chất thải ra bãi đổ thải (trung bình 17 xe/ngày đêm) sẽ chạy qua các tuyến đường liên thôn, liên xã và liên huyện có thể sẽ làm hư hỏng các tuyến đường đó gây khó khăn cho việc đi lại của bà con trong vùng.

Việc vận chuyển nguyên vật liệu của TDA như đất, cát, đá, đá dăm, xi măng …hay vận chuyển chất thải ra bãi thải sẽ làm tăng nhanh số lượng phương tiện trong một khu vực nhỏ và tạo áp lực đối với điều kiện giao thông đường bộ trong vùng, đặc biệt là tuyến giao thông từ Suối Đá – Phước Ninh – Phước Minh, tuyến đường ĐT 781 và tuyến Lộc Ninh – Phước Minh, tuyến đường TL781 – Phước Ninh – Khởi Hà – Đường 22 cùng một số tuyến đường liên thôn, liên xã trong khu vực dự án, các tuyến đường tới bãi đổ thải, khai thác đất đắp và thuộc tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu… Dựa vào khối lượng vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và chất thải, ước tính có khoảng 18 lượt xe/ngày – đêm với các phương tiện tải trọng từ 5– 7 tấn sẽ di chuyển qua tuyến đường khoảng 2-31km nội bộ trên công trường trong giai đoạn thi công TDA sẽ làm tăng các rủi ro an toàn giao thông cho người dân.

Mặt khác theo phương án thi công, trong thời gian thi công khối lượng nguyên vật liệu sẽ được vận chuyển khá nhiều từ các cửa hàng vật liệu từ Tp. Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu. Vì vậy, sẽ làm tăng lượng ô tô đi lại cho các tuyến đường lân cận.

Đồng thời hoạt động các phương tiện vận tải trên các tuyến làm gia tăng ô nhiễm bụi, khí thải của các phương tiện và sự gia tăng nguy cơ  ùn tắc, tai nạn giao thông. Đặc biệt là khả năng rơi vãi đất cát, nguyên vật liệu và các loại phế thải trong quá trình vận chuyển có khả năng gây ra các hiện tượng lầy hóa bề mặt sẽ kéo theo các vấn đề môi trường ở mức nghiêm trọng đối với các tuyến này.

Các phương tiện lưu thông với tốc độ cao và dầy đặc dễ gây tai nạn giao thông

Với các nguy cơ tác động hư hỏng các tuyến đường công vụ trong vận chuyển phục vụ thi công tiểu dự án, chủ dự án thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý và kỹ thuật đối với các hoạt động vận chuyển trong thi công. Chi tiết các biện pháp được trình bày trong chương 7 của báo cáo.

- Gián đoạn hoạt động cấp nước do thi công

- Nguồn tác động:

# Hạ mực nước hồ Dầu Tiếng trong quá trình thi công xuống cao trình +20,0m

- Phân tích tác động

Hiện nay hồ chứa nước Dầu Tiếng đang cấp nước thô cho sinh hoạt và công nghiệp  với lưu lượng 43,9 m³/s cho 5 tỉnh bao gồm Tây ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An và TP. Hồ Chí Minh; đồng thời cấp nước tưới cho 108.000 ha đất sản xuất nông nghiệp; Xả cho hạ du sông Sài Gòn tối thiểu 16,1m³/s, góp phần đẩy mặn, hỗ trợ tạo nguồn tưới cho 28.800 ha ven sông Sài Gòn và 32.317 ha ven sông Vàm Cỏ Đông; Bên cạnh đó, tại hồ Dầu Tiếng còn có 02 nhà máy điện nhỏ lắp phía sau  cống số 1 và cống số 2; 02 nhà máy  điện  năng lượng mặt trời và lắp đặt thử nghiệm 30 m2 tấm pin mặt trời.

Trong thời gian thi công các cống lấy nước sẽ có các hoạt động đào móng xây dựng, đắp đê quây thi công từng khoang cống, còn các khoang cống khác vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên do có 1 khoang được chặn lại nên dòng chảy qua 2 khoang còn lại cũng bị ảnh hưởng dẫn đến giảm lượng nước cấp cho  phía hạ du. Mặc dù giải pháp đắp đê quây là dùng bao tải đất kết hợp với tấm vật liệu chống thấm để giảm tác động đến dòng chảy. Tuy nhiên, quá trình thi công đê quây cũng gây ra nhiễu động dòng chảy và làm tăng độ đục của nước hồ, kênh suối Đá, kênh Đông. Tuy nhiên, tác động chỉ xảy ra cục bộ tại vị trí đắp đê và giảm dần theo chiều dòng chảy. Độ đục tăng do đắp đê quây không làm ảnh hưởng đến cấp nước cho nông nghiệp nhưng tác động đến các đối tượng sử dụng nước cho sinh hoạt, công nghiệp, hạn chế dòng chảy môi trường phía hạ du, ảnh hưởng đến hiệu suất của 02 nhà máy thủy điện  nhỏ, tạo điều kiện cho các vi sinh vật có hại phát triển trong kênh, gây tác động ô nhiễm môi trường nước trong các kênh và tăng mức độ xâm nhập mặn tại sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông. Đê quây cũng ảnh hưởng đến mực nước trong kênh phía thượng lưu của đê. Khi mưa lớn, đê sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát và có thể gây ra tràn bờ kênh phía thượng lưu đê.

Trong quá trình thi công cống lấy nước sẽ phải tiến hành hạ thấp mực nước hồ, diện tích mặt hồ bị thu hẹp. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các trạm điện (nội dung chi tiết xem tại mục 5.3.3 – Đánh giá dự báo cáo tác động đặc thù). Đánh giá tác động: Tác động ở mức trung bình, có thể kiểm soát được

- Tác động đến mồ mả, di sản văn hóa

- Nguồn tác động

Trong khu vực thi công TDA, không có mồ mả hay các di sản văn hóa nào phải di dời.

Trong quá trình đào, đắp có thể phát hiện các hiện vật, di sản văn hóa hoặc mồ mả. Khi đó sẽ tác động đến tiến độ công trình và các bên liên quan phải vào cuộc. Do đó cần có một quy trình phát hiện, phát lộ các hiện vật trong quá trình thi công TDA.

Phát hiện hiện vật: Các hoạt động thi công đào đắp có thể tìm thấy di sản văn hóa vật thể dưới mặt đất. Tuy nhiên, những công trình này nằm ven hồ có các hoạt động trồng trọt lâu dài. Các khu vực này đã được nghiên cứu và khẳng định rằng chúng không phải là các địa điểm khảo cổ nên xác suất tìm thấy các cổ vật là rất thấp.

- Đánh giá tác động: Tác động thấp và có thể kiểm soát được

- Tác động đến hoạt động sinh kế và kinh doanh bị ảnh hưởng do thi công

Trong quá trình GPMB, chủ đầu tư phải tiến hành thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ cho 60 hộ dân có cây trồng trên phần diện tích đất này. Theo khảo sát các hộ BAH, đây không phải là nguồn thu nhập chính của họ. Tuy nhiên, để giảm thiểu, hạn chế các tác động Chủ đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đánh giá mức độ ảnh hưởng để có sự hỗ trợ phù hợp. Ngoài ra trong quá trình thi công các nhà thầu lập kế hoạch và tổ chức thi công đảm bảo giảm thiểu được những tác động cho các hộ gia đình BAH này. Chủ đầu tư kết hợp với địa phương thực hiện đền bù và hỗ trợ phù hợp với các chính sách đã nêu trong RAP nhằm đảm bảo không làm xấu đi tình trạng sinh kế và kinh doanh của các hộ BAH.

Khu vực dự án có hoạt động du lịch, trong thời gian thi công cũng có tác động đến hoạt động thăm quan du lịch của du khách như cản trở giao thông, gây ồn và khói bụi...

Hoạt động xây dựng sẽ phải hạ thấp mực nước hồ chứa sẽ gây cản trở cho hoạt động của các hộ làm nghề đánh bắt thủy sản tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không lớn do mực nước hạ xuống cao trình +20,0m vẫn chưa tới mực nước chết của hồ (+17,0m).

Quá trình nâng cấp làm các cống số 1,2, sửa chữa Tràn...tác động đến môi trường nước (tăng độ đục, tăng các hợp chất hữu cơ tan vào trong nước, giảm sự quang hợp, làm giảm phiêu sinh động vật làm thức ăn cho cá, giảm oxy tan vào nước...) sẽ tác động đến thủy sản nuôi trồng trong lòng hồ tuy nhiên vị trí nuôi cách khá xa vị trí sửa chữa nâng cấp của dự án.

Hoạt động khai thác cát bị đình trệ nếu như các phương tiện vận tải, giao thông đi lại khó khăn. Tuy nhiên tác động này là không đáng kể. Vì trong quá trình thi công xây dựng mực nước hồ xuống thấp tạo điều kiện cho việc khai thác cát thuận lợi và an toàn hơn.

Phạm vi tác động: 5 xã có hoạt động thi công.

Đánh giá tác động: Tác động trung bình có thể kiểm soát được

- Mất an toàn lao động cho công nhân, các sự cố và bệnh tật

- Nguồn tác động

Vận hành các máy móc thiêt bị, thực hiện các hoạt động thi công trên công trường, điều kiện lán trại. Công nhân du nhập mang mầm bệnh, các nguồn dịch bệnh tới khu vực TDA, thiên tai mưa lũ …

- Phân tích tác động

Trong giai đoạn thi công, mật độ dân số tại khu vực dự án tăng lên do số cán bộ và công nhân đến làm việc tại công trường. Thời gian cao điểm có thể lên tới 100 người tập trung tại 4 mũi thi công. Sự du nhập sẽ kéo theo sự gia tăng xung đột giữa công nhân và người dân địa phương, các tệ nạn xã hội và các bệnh dịch và do nhu cầu cũng như thói quen sinh hoạt của cộng đồng. Tuy nhiên tác động này là nhỏ do cán bộ công nhân tham gia TDA trước khi đến đã khai báo với chính quyền địa phương. Mặt khác, phần lớn công nhân thi công chủ yếu là người dân địa phương nên các tác động này đã hạn chế rất nhiều.

Trong quá trình thi công, đào đắp san ủi xây dựng các hạng mục công trình như đập, tràn, công tác đắp đê quây để sửa chữa nâng cấp cống có thể gây ra các tai nạn lao động đối với công nhân và người dân địa phương. Các ảnh hưởng này có thể được giảm thiểu bởi việc áp dụng các biện pháp hợp lý.

Trong quá trình thi công, các xe tải trọng lớn di chuyển trên các tuyến đường địa phương như tuyến đường ĐT 781 và tuyến Lộc Ninh – Phước Minh sẽ làm tăng rủi ro tai nạn, đặc biệt dọc khu vực nhạy cảm như trường học hoặc khu dân cư, chợ. Các máy móc vận hành không hợp lý cũng có thể dẫn tới tai nạn cho công nhân hoặc tới người dân có mặt tại công trường. Tác động tiềm tàng này ở mức độ cao nhưng có thể được hạn chế tối đa bởi việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu hợp lý

Các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng tương đối hạn chế. Trong giai đoạn thi công lại có thêm khá đông công nhân xây dựng ... nên càng khó khăn hơn cho công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ của cộng đồng người dân vùng dự án.

Hoạt động thi công sẽ huy động một số máy móc thiết bị trên công trường do đó việc vận hành các máy móc thiết bị sẽ gây nên các nguy cơ mất an toàn lao động cho công nhân. Tai nạn điện giật khi có các rò rỉ điện hoặc quản lý điện không an toàn trên công trường. Ngoài ra, công nhân cũng sẽ bị tác động đến sức khỏe, có thể đối mặt với nhiều loại bênh tật do điều kiện ăn ở, vệ sinh không đảm bảo, không được chăm sóc sức khỏe định kỳ hoặc do dịch bệnh tại khu vực TDA bùng phát.

Sự tập trung khá đông lực lượng công nhân công trường với tỷ lệ nam giới rất cao, cư dân vãng lai, các hoạt động kinh doanh, giải trí có thể làm xuất hiện các tệ nạn xã hội phức tạp như mại dâm, cờ bạc. Một số bệnh xã hội như HIV/AIDS, viêm gan có thể xuất hiện và lây lan. Tuy nhiên, tất cả những vấn đề trên sẽ được giảm thiểu đến mức thấp nhất với kế hoạch quản lý và giám sát hợp lý.

Gia tăng rủi ro lan truyền dịch bệnh, mắc các bệnh truyền nhiễm: Sự tập trung số lượng lớn công nhân xây dựng đến từ những nơi khác nhau trên công trường sẽ tiềm ẩn các nguy cơ lan truyền dịch bệnh trong cộng đồng, ảnh hưởng tới sức khỏe của CBCNV và người dân địa phương, nhất là trong những đợt bùng phát các dịch bệnh nguy hiểm như Covid-19. Bên cạnh đó, điều kiện vệ sinh không tốt tại các khu vực lán trại, sự có mặt của lượng lớn các loài vi khuẩn trong các loại chất thải phát sinh từ công trường thi công, có thể xâm nhập vào các nguồn thức ăn như rau, củ, quả khi được tưới hoặc rửa bằng loại nước bị ô nhiễm bởi các loại vi khuẩn này, từ đó xâm nhập vào cơ thể người và gây ra những dịch bệnh tương đối nguy hiểm như dịch tiêu chảy cấp, dịch tả, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ… của công nhân, sau đó lan truyền rộng ra khu vực khu dân cư xung quanh.

- Đánh giá tác động: Tác động tiêu cực trung bình

Tác động trung bình do máy móc thiết bị huy động trên công trường không phải loại siêu trường, siêu trọng dễ vận hành. Tuy nhiên, cần phải tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp đảm bảo an toàn lao động đã được đề xuất trong giai đoạn xây dựng để đảm bảo an toàn tính mạng cho công nhân, cộng đồng địa phương và cơ chế phản ứng nhanh khi có các rủi ro mất an toàn lao động.

- Tác động đến bình đẳng giới và trẻ em

Việc đầu tư dự án sẽ ảnh hưởng chủ yếu về môi trường khi thi công, do hoạt động vận chuyển vật liệu và tiếng ổn của thiết bị máy móc…ngoài ra khi tham gia thi công lực lượng công nhân chuyển từ nơi khác đến cũng có thể mang đến các nguồn bệnh và cách sinh hoạt phá vỡ nét truyền thống và các quy định của địa phương. Phụ nữ chịu nhiều rủi ro bị lây nhiễm HIV/AIDS, an toàn giao thông. Ngoài ra, phụ nữ nghèo và hộ có phụ nữ làm chủ hộ tại khu vực dự án cũng có nguy cơ thiệt hại tài sản, sản xuất nông nghiệp do quá trình thi công.

Trong quá trình thi công hồ Dầu Tiếng, khu vực mặt đập cũng là đường giao thông đi lại của nhiều người dân địa phương. Ban đêm các đối tượng là Phụ nữ và trẻ em qua lại dễ xảy ra các tai nạn do công trường đang thi công hoặc việc quản lý công nhân không tốt có thể dẫn tới các vụ việc như trêu ghẹo hoặc hiếp dâm. Hơn nữa, bạo hành giới cũng có thể xảy ra trong quá trình thực hiện tiểu dự án do sẽ có một số lượng công nhân là lao động nữ. Đường giao thông sẽ khó khăn và bụi bẩn hơn nếu vào mùa mưa, điều đó có thể tác động đến tâm lý của trẻ ngại đến trường và là nguyên nhân dẫn đến trẻ nghỉ học, do đó nhà thầu đã lựa chọn phương án thi công vào mùa khô là chủ yếu.

Trong quá trình thi công việc trẻ em hiếu động luôn tập trung xung quanh công trường có thể gây rủi ro về tai nạn lao động. Vì vậy phải có chính sách an toàn cho trẻ em, bảo vệ quyền trẻ em, không cho phép trẻ em bán hàng hoặc làm dịch vụ xung quanh khu vực công trường.

Tuy nhiên, hoạt động của TDA không gây gián đoạn nguồn cung cấp nước, những tác động này được coi là nhỏ do thời gian xây dựng công trình ngắn, không được coi là những tác động tích lũy, gây hại lâu dài đến đời sống địa phương.

Đánh giá tác động: tác động tiêu cực ở mức thấp, có thể kiểm soát được

- Tác động do khai thác vật liệu

- Nguồn tác động:

Do hoạt động khai thác đất đắp phục vụ thi công các hạng mục của TDA. Hoạt động này được thực hiện tại mỏ đất dự trữ của hồ Dầu Tiếng.

- Phân tích tác động

Theo tính toán thì nhu cầu đất đắp phục vụ chủ yếu cho hạng mục sửa chữa đập phụ và một khối lượng nhỏ đắp cho tràn xả lũ, cống lấy nước do đó khối lượng đất đắp không lớn. Tuy nhiên, hoạt động khai thác đất tại các mỏ đất sẽ gây một số tác động đến môi trường như: ảnh hưởng đến khu vực đất canh tác nông nghiệp xung quanh, phá vỡ cảnh quan môi trường, mất thảm phủ thực vật. Trong quá trình thi công TDA phải chặt phá cây cối, hoa màu, đào đắp đất đã sẽ làm mất nơi cư trú của các loài bò sát và chim chóc. Do đó cần có các biện pháp giảm thiểu tác động do mất nơi cư trú của các loài động vật trên cạn đồng thời cần có các biện pháp nghiêm cấm săn bắt các loại động vật trên cạn trong quá trình thực hiện TDA.

- Đánh giá tác động: tác động tiêu cực thấp

Các tác động từ hoạt động khai tác vật liệu xây dựng được đánh giá rất thấp, do những lý do sau:

- Phần lớn các loại vật liệu được mua tại các cở sản xuất/đại lý, duy chỉ có đất đắp sẽ được khai thác tại khu đất dự trữ của hồ;

- Mỏ đất đắp nằm trong phạm vi quản lý của Công ty quản lý hồ Dầu Tiếng, cách xa khu vực canh tác nông nghiệp và khu dân cư nên ít gây tác động tới xung quanh;

- Thảm thực vật tại những khu vực này chỉ là thảm cỏ và cây bụi, động thực vật không có loài quý hiếm cần được bảo tồn;

- Những tác động đến hệ sinh thái

Các hoạt động của TDA tạo ra các chất thải có khả năng làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh bao gồm: dầu thải, chất thải chứa dầu, nước thải xây dựng và nước thải sinh hoạt.

Dầu thải và chất thải chứa dầu là một loại chất thải  nguy hại. Nếu xảy ra tràn đổ dầu thải, mặc dù xác xuất không lớn hoặc khả năng xảy ra nhiều hơn là phát tán các loại giẻ lau chứa dầu và đặc biệt là nước thải chứa dầu thải ra môi trường nước gần khu vực công trường sẽ làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái ngập nước. Hệ sinh thái dưới nước có thể bị ngạt do thiếu ô xy hoặc bị ngộ độc. Dầu thải còn là nguồn gây độc với các loài sinh vật thủy sinh trong nước. Thông qua chuỗi thức ăn, dầu sẽ tích tụ từ các sinh vật cấp thấp (tảo, động thực vật phù du) đến các sinh vật cấp cao (các loài thủy sản, cá...). Các hệ sinh thái thủy sinh bị tác động ở  hồ không đa dạng và ít chủng loại.; và các hệ sinh thái thủy sinh phía hạ lưu hồ là các ao nuôi trồng của người dân và khu vực kênh mương chủ yếu là các loại cá Chép (Cyprinus), Trôi (Cirhina molitorella), Mè, Rô phi, trắm, ốc, tôm, cua ... Đơn vị tư vấn đã đánh giá hiện trạng các loài thủy sinh tại khu vực dự án tại mục 4.2.2 của báo cáo này. Một số công trường, nơi tập trung đông công nhân (từ 30-60 người), nước thải sinh hoạt có nồng độ của BOD5, COD và TSS vượt Cmax theo QCVN14:2008/BTNMT với hệ số K=1,2 tính cho cơ sở sản xuất dưới 500 người nhiều lần khi thải vào nguồn nước loại A theo QCVN 08:2008/BTNMT. Chất thải rắn thành phần nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy (thức ăn thừa) và loại khó phân hủy (vỏ bao, nilon).

Chất thải rắn và nước thải sinh hoạt là chất thải thông thường và sẽ được thu gom, xử lý theo Nghị định 59/2007/NĐ–CP về quản lý chất thải rắn. Tuy nhiên, nếu để các loại chất thải này xâm nhập vào các nguồn nước mặt không chỉ gây ô nhiễm chất hữu cơ mà còn cả vật trôi nổi. Các khu vực nước nơi bị ô nhiễm loại chất thải có nguy cơ bị phú dưỡng, gây độc hoặc chết đối với hệ sinh thái dưới nước.

Đặc biệt trong quá trình thi công, việc rút nước để thi công các hạng mục sẽ làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh trong lòng hồ. Tuy nhiên các hồ chứa nước mục đích chính vẫn là đảm bảo nguồn nước tưới tiêu và điều hòa khí hậu khu vực xung quanh do đó hiện trạng các hồ không nuôi trồng bất cứ loài thủy hải sản nào. Hiện tại trong hồ về động vật chỉ có các loại cá chép, cá trôi, cá trắm, cá mè, và chủ yếu là rô phi...tự phát sinh với số lượng ít có sức sống và chống chịu với môi trường cao, về thực vật trong hồ chứa chủ yếu là rong, tảo không có loại nào quý hiếm cần được bảo tồn. Do đó các tác động đến các loại động, thực vật tại hồ là rất nhỏ và không đáng kế.

# Đánh giá tác động: tác động tiêu cực thấp, có thể kiểm soát được

      - Đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường do các rủi ro, sự cố

- Sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông

Tai nạn lao động có thể xảy ra tại bất cứ các hoạt động nào trong quá trình thi công có sử dụng lao động nếu không tuân thủ đúng quy trình an toàn lao động.

Các nhóm nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn lao động bao gồm:

- Thiếu sót trong thiết kế biện pháp thi công: thiếu sót trong thiết kế biện pháp thi công như biện pháp chống đỡ ván khuôn, biện pháp chống sạt lở vách đất...  có thể dẫn đến đổ sập công trình, gây tai nạn lao động;

- Thiếu sót trong tổ chức thi công: bố trí ca kíp không hợp lý, bố trí công việc không đúng trình tự, chồng chéo, sử dụng vật liệu không đúng tiêu chuẩn, cắt bớt quy trình thi công...;

- Thiếu sót về kỹ thuật: máy móc, phương tiện, dụng cụ thiếu hoàn chỉnh hoặc bị hư hỏng như thiếu cơ cấu an toàn, thiếu che chắn, thiếu hệ thống báo hiệu phòng ngừa...;

- Vi phạm các quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn;

- Các nguyên nhân do rủi ro: tai nạn do xe vận chuyển, tai nạn điện... Vào những ngày mưa, nguy cơ tai nạn lao động càng tăng cao do đất trơn trượt, dễ xảy ra sự cố về điện, dễ xảy ra sụt lún...

- Tai nạn do sự cố cháy nổ, chập điện

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và lưu giữ nhiên liệu, hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, gây nên các thiệt hại về người và của trong quá trình thi công. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như sau:

- Các kho chứa nguyên nhiên liệu tạm thời phục vụ cho thi công, máy móc, thiết bị kỹ thuật (sơn, xăng, dầu DO, dầu FO) là các nguồn gây cháy nổ. Khi sự cố xảy ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người, kinh tế và môi trường;

- Khi triển khai tiểu dự án, sẽ sử dụng điện phục vụ thi công, các hoạt động đun nấu, sự bất cẩn của con người là các nguyên nhân gây ra các sự cố cháy nổ về điện, kho chứa xăng dầu.

- Tại nạn do rò rỉ, đổ, rơi vãi hóa chất xây dựng: Trong quá trình thi công xây dựng có bổ sung một số loại phụ gia, hóa chất như: Phụ gia hóa dẻo và tăng nhanh cường độ cho bê tông, hóa chất chống thấm, sơn chống gỉ, phụ gia trương nở cho vữa xi măng….Các hóa chất, phụ gia này đều rất độc hại, chúng tồn tại ở dạng bột hoặc dạng lỏng nếu làm rò rỉ, đổ, rơi vãi vào môi trường nước, không khí sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Việc sử dụng các hóa chất, phụ gia trong thi công có thể gây ra cháy, bỏng hay tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa.

- Hàn: Việc hàn tạo ra ánh sáng vô cùng mạnh và có thể gây thương tích nghiêm trọng đối với mắt của người lao động. Trong những trường hợp cực đoan, có thể dẫn đến chứng mù lòa. Ngoài ra, hàn có thể tạo ra khói độc hại mà tiếp xúc kéo dài có thể gây ra bệnh mãn tính.

- Đuối nước: Trong quá trình triển khai thi công gần các thủy vực có thể xảy ra hiện tượng người lao động xuống tắm và xảy ra đuối nước.

- Các rủi ro, sự cố do thiên tai: Các rủi ro, sự cố do thiên tai thường xảy ra chủ yếu như:

- Cháy nổ do sét đánh: Vào lúc trời mưa hay xảy ra sự cố sét đánh vào các máy móc, thiết bị hoạt động trên công trường gây nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.

- Sự cố do mưa bão, giông lốc, kéo dài gây sụt lún nền móng, ảnh hưởng đến các kết cấu đã thi công, tiến độ thi công có thể bị chậm và chất lượng công trình không đảm bảo.

- Rủi ro, sự cố về mất an toàn đập

Quá trình thi công đập phụ hồ Dầu Tiếng kéo dài từ 8 - 10 tháng, nếu gặp điều kiện thời tiết bất thường như mưa to kéo dài, bão, lũ lụt….mực nước trong hồ dâng cao trong điều kiện đang thi công mặt đập, đâp mới đào đắp còn yếu, gia cố chưa hoàn thiện…có thể dẫn đến các sự cố như vỡ đập hoặc sụt lún. Các sự cố này có thể ảnh hưởng đến cộng đồng phía hạ lưu, gây ra tác động trực tiếp là ngập lụt hạ lưu, thiệt hại về tài sản, hoa màu và tính mạng và dẫn đến các tác động gián tiếp như ô nhiễm môi trường, bùng phát dịch bệnh và mất thu nhập.

Tuy nhiên, khả năng xảy ra sự cố vỡ đập, các sự cố về an toàn đập trong giai đoạn thi công là rất thấp bởi những lý do sau:

- Hiện trạng đập chính hồ Dầu Tiếng đang hoạt động ổn định, không có hoạt động sửa chữa, nâng cấp; Tại đập phụ: mặt đập không có vết nứt, tiếp xúc vai đập không có dấu hiệu bất thường, thân đập không có hố hang động vật, không có dấu hiệu của mối hay côn trùng.

- Hơn nữa, đặc thù của TDA là gia cố, nâng cấp các hạng mục công trình đầu mối (nâng cấp mặt đập phụ, gia cố mái thượng lưu và hạ lưu đập phụ; sửa chữa tràn và cống lấy nước) nhằm nâng cao an toàn hồ chứa, không làm thay đổi mực nước và dung tích hồ chứa, do đó không làm tăng nguy cơ sạt lở hoặc vỡ đập.

- Mặc khác, quá trình thi công các hạng mục như mái thượng lưu đập phụ, cống và tràn xả lũ tập trung vào các tháng mùa khô khi mực nước thượng lưu thấp hơn +20.0m. Khi vào mùa mưa bão, các hạng mục này đã hoàn thành. Vì vậy, sự an toàn của hồ chứa được đảm bảo hơn nữa.

Đánh giá: Các sự cố này ít xảy ra nhưng khi xảy ra thì hậu quả sẽ rất nặng nề có thể gây thiệt hại lớn về tài sản và con người. Do đó chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ có những biện pháp phòng chống ứng phó để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

Đánh giá tổng thể tác động đến môi trường do các rủi ro, sự cố: Tác động thấp và có thể kiểm soát và phòng ngừa được.

### Đánh giá dự báo các tác động đặc thù

### Các thực thể đặc thù/ nhạy cảm dễ bị tác động bởi TDA được trình bày trong bảng sau:

Bảng 5. 24: Tác động tiềm tàng trong quá trình triển khai thi công tới công trình đặc thù

| TT | Mô tả | Tác động | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Dầu Tiếng có nhiệm vụ cấp nước thô phục vụ sinh hoạt và sản xuất công nghiệp cho Tp. Hồ Chí Minh và một số tỉnh Long An, Bình Dương, Tây Ninh | + Có thể gây gián đoạn hoạt động cấp nước sinh hoạt trong thời gian sửa chữa, nâng cấp đập phụ và cống lấy nước, dự kiến 4 tháng (từ tháng 4 đến tháng 8). Khi thi công, mực nước trong hồ sẽ hạ từ mức MNDBT +24,40m xuống +20m, lượng nước sụt giảm khoảng 550.106 m3 + Ảnh hưởng đến chất lượng nước do hoạt động thi công sửa chữa các hạng mục. | Tác động ở mức độ Trung bình, có biện pháp giảm thiểu. |
| 2 | Khu vực hồ có dịch vụ du lịch sinh thái với các hoạt động như: ngắm cảnh, giải trí. | Sửa chữa các hạng mục hồ có thể làm gián đoạn hoạt động kinh doanh du lịch dẫn đến giảm nguồn thu từ du lịch như : Ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ kinh doanh dịch vụ café, giải khát xung quanh hồ, dịch vụ chèo thuyền, câu cá. Trong thời gian thi công TDA (1 năm), lượng khách tham quan sụt giảm khoảng 500 -1.000 lượt khách. Ước tính doanh thu của các hộ kinh doanh dịch vụ giảm 1-2 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên,sau khi hồ được nâng cấp sửa chữa, cảnh quan môi trường được nâng cấp sẽ thu hút một lượng lớn du khách và người dân địa phương, doanh thu từ hoạt động kinh doanh sẽ tăng nhanh, do đó các tác động đến hoạt động du lịch được đánh giá là thấp. | Tác động ở mức độ thấp, có biện pháp giảm thiểu. |
| 3 | Trong lòng hồ Dầu Tiếng hiện nay có khoảng 15 hộ kinh doanh nuôi cá lồng bè tự phát và 1 làng chài có khoảng 30 hộ tham gia đánh bắt cá tự nhiên. | - Ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt thủy sản. - Giảm thu nhập của các hộ dân từ hoạt động chăn nuôi cá lồng bè và các hộ đánh bắt thủy sản. trong thời gian thi công TDA, diện tích đánh bắt thủy sản bị thu hẹp, năng suất đánh bắt bị ảnh hưởng dẫn đến thu nhập từ đánh bắt giảm, ước tính trung bình giảm từ 500.000 -1.000.000 triệu đồng/hộ. | Tác động ở mức độ thấp, có biện pháp giảm thiểu. |
| 4 | Trong khu vực lòng hồ có hoạt động khai thác cát xây dựng | - Ảnh hưởng đến an toàn giao thông khi vận chuyển cát qua khu vực thi công. Hàng ngày, có từ 3-5 chuyến vận chuyển cát qua khu vực thi công TDA gây gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, khu vực khai thác cát cách khu vực công trình đâu mối từ 3-5km nên tác động tích lũy không đáng kể. | Tác động ở mức độ thấp, có biện pháp giảm thiểu. |
| 5 | Hoạt động của 2 tổ máy thủy điện nhỏ với tổng công suất 20,5 MW được lắp đặt sau cống số 1 và cống số 2 Trong lòng hồ có nhà máy điện mặt trời 150MW đang hoạt động và nhà máy 300MW đang thi công tại vùng bán ngập; Lắp đặt thử nghiệm 30 m2 pin năng lượng mặt trời trên mặt nước. | Không ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của trạm điện sử dụng năng lượng mặt trời do trạm này lắp đặt tại vùng bán ngập cách xa khu vực công trình đầu mối 20km,; Bên cạnh đó cũng không ảnh hưởng đến hoạt động của các tấm pin năng lượng mặt trời trên mặt nước. Hoạt động xây dựng nhà máy pin năng lượng nằm ở vùng bán ngập, cách khu vực TDA khoảng 20 km. Do đó cung đường vận chuyển nguyên vật liệu thi công không qua khu vực TDA. Tác động tích lũy của TDA và hoạt động thi công nhà máy điện mặt trời là không đáng kể. Gián đoạn hoặc giảm hiệu quả hoạt động của trạm thủy điện do trong quá trình thi công cống lấy nước sẽ phải tiến hành hạ mực nước hồ, đắp đê quây. Vì vậy, dòng nước chảy qua hệ thống tuabin của máy phát điện đặt sau cống số 1 và công số 2 rất yếu hoặc không có dòng chảy. Tuy nhiên, trạm thủy điện này công suất rất nhỏ (20,5MW) và chỉ ảnh hưởng trong thời gian thi công cống lấy nước (khoảng 4 tháng). | Tác động ở mức độ thấp, có biện pháp giảm thiểu. |

### Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn hoạt động của tiểu dự án

Hầu hết các tác động tiềm tàng trong giai đoạn vận hành là tác động tích cực. Các tác động tạm thời do thi công xây dựng như bụi, tiếng ồn và độ rung… sẽ không còn trong giai đoạn vận hành. Khi công trình hoàn thành, việc sử dụng đất đai, cảnh quan, thu nhập của người dân địa phương và kinh tế xã hội khu vực TDA có xu hướng ổn định. Cải thiện an toàn đập và cải thiện dịch vụ thủy lợi, cấp nước sinh hoạt và sản xuất sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và cải thiện sinh kế cho cộng đồng ở hạ nguồn. Một số sẽ thay đổi hiện trạng so với trước đây:

- Hoạt động du lịch

Sau khi TDA sửa chữa nâng cấp hồ Dầu Tiếng hoàn thành, cảnh quan môi trường khu vực hồ chứa sẽ được cải thiện rõ rệt. Lượng khách tham quan và người dân địa phương đến tham quan và sử dụng các dịch vụ giải trí, du lịch sinh thái trong khu vực hồ sẽ tăng nhanh, góp phần thúc đẩy ngành du lịch tỉnh Tây Ninh phát triển đồng thời nâng cao thu nhập của người dân địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực còn có những tác động tiêu cực như lượng khách tham quan tăng lên kéo theo hiện tượng như mất an ninh trật tự, các tệ nạn xã hội và lượng rác thải sinh hoạt gia tăng… Ước tính trung bình, lượng khách du lịch đến thăm quan hồ Dầu Tiếng 30 -50 người/ngày, lượng rác thải phát sinh khoảng 12 -20 kg/ngày. Nếu lượng rác thải này không được thu gom, vận chuyển và xử lý sẽ là nguồn gây ô nhiễm lớn đến môi trường không khí và nguồn nước mặt hồ Dầu Tiếng.

Rủi ro đuối nước Các công trình đầu mối của hồ chứa được nâng cấp, tạo cảnh quan đẹp sẽ thu hút thêm nhiều khách tham quan và người dân địa phương đến ngắm cảnh, cũng có thể là nơi tắm giặt của người dân địa phương. Do đó, nguy cơ đuối nước luôn tiềm ẩn nếu không có những biện pháp ngăn ngừa thích hợp.

- Ngập lụt do xã lũ và vỡ đập

Do đặc thù của tiểu dự án là nâng cao an toàn đập, nên khả năng xuất hiện rủi ro vỡ đập là rất thấp. Xả lũ khẩn cấp có thể ảnh hưởng đến các cộng đồng hạ lưu nếu không được thông báo trước, gây ra tác động trực tiếp là ngập lụt hạ lưu, thiệt hại về tài sản, hoa màu và tính mạng và dẫn đến các tác động gián tiếp như ô nhiễm môi trường, bùng phát dịch bệnh và mất thu nhập.

Trong trường hợp xả lũ lớn và vỡ đập hồ Dầu Tiếng gây ngập lụt vùng hạ du, vùng ảnh hưởng lớn nhất bắt đầu từ chân đập đến Km 76 (tại thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Theo tính toán trong kịch bản xấu nhất, tổng diện tích ngập lớn nhất 177.401ha; tổng cộng 25.318 căn nhà bị ảnh hưởng, tác động trực tiếp lên 102.566 người dân  thuộc các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Tp. Hồ Chí Minh.

- Phạm vi địa lý ảnh hưởng:

Đoạn đầu từ chân đập Km 0 đến Km 20 bãi sông chịu ảnh hưởng ngập lụt rộng khoảng 2 km. Đến Km 33 bề rộng ngập lụt mở rộng lên đến 3km; đến km 49 bãi sông mở rộng khoảng 5 km; đến Km 76 chỗ nối bãi sông Sài Gòn đến bãi sông Thị Tính một phân lưu của sông Sài Gòn chiều rộng bãi sông trên 10km. Đoạn từ cửa sông Thị Tính ra cửa sông Sài Gòn bãi sông mở rộng và vùng trũng rộng lớn, ngập lụt không chỉ do riêng xả lũ lớn và vỡ đập Dầu Tiếng gây ra mà còn do thủy triều.

Trong các địa phương bị ngập có 6 xã nằm sát dưới hạ lưu (vùng ngập sâu từ chân đập đến km25), lũ về nhanh và nguy hiểm nhất khi có sự cố xảy ra, bao gồm: xã Bến Củi (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), xã Hưng Thuận, Đôn Thuận, Lộc Hưng (huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), thị trấn Dầu Tiếng, xã Thanh Tuyền, xã Thanh An (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Vùng ngập trung từ km 25 đến km 76: vùng ngập thuộc địa bàn xã An Phú, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi (Tp. Hồ Chí Minh) và các xã: Phú An, An Lập, An Tây, An Điền, Tân Định, Thới Hòa, Long Nguyên, Chánh Mỹ, Tân An, Tương Bình Hiệp (Tỉnh Bình Dương).

Vùng ngập nông từ km 76 ra cửa sông Sài Gòn: Đây là các địa bàn khu vực từ Thủ Dầu Một đến cửa sông Sài Gòn thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương và Tp. Hồ Chí Minh. Các khu vực này lũ lên chậm và mức độ ngập nông. Mặt khắc, ngập lụt ở đây còn do ảnh hưởng của thủy triều.

- Mức độ thiệt hại:

Hệ thống giao thông: Nếu xảy ra lũ lụt do vỡ đập sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên hệ thống giao thông với tổng cộng 670,2 km đường bị phá huỷ một phần hoặc toàn bộ, gây chia cắt giao thông toàn bộ khu vực, Trong đó bao gồm 231,7 km đường trục chính và 438,5 km đường nội bộ.

Hệ thống năng lượng: Sự cố xảy ra có thể đe doạ làm hỏng hệ thống năng lượng,  ảnh hưởng đến những nỗ lực của chính phủ  trong việc đảm bảo những nhu cầu về năng lượng trong khu vực. Khoảng 325,2 km đường điện xã, liên xã bị ảnh hưởng đe doạ nghiêm trọng an ninh năng lượng.

Nông nghiệp: Lũ do vỡ đập có thể gây ra ảnh hưởng nặng nề cho mùa vụ của các tỉnh trong khu vực, đồng thời ảnh hưởng lớn đến các loại gia súc gia cầm. Trong khi những khu vực như Tây Ninh và một phần tỉnh Bình Dương phía thượng lưu chịu ảnh hưởng của dòng chảy lũ quét thì những khu vực bằng phẳng hơn như TP.HCM và một phần Bình Dương chịu ảnh hưởng của lũ trong một thời gian dài. Trong số các tỉnh bị ảnh hưởng, tỉnh Bình Dương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng 2339,4 ha đất nông nghiệp và 2449,7 ha đất công nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp.

Giáo dục: Nếu đập Dầu Tiếng vỡ có thể gây ra những thiệt hại to lớn về cơ sở vật chất giáo dục cho khoảng 68 trường cấp 1 -2 -3 và một số trường mầm non trong khu vực.

Súc khoẻ: Lũ lụt cũng ảnh hưởng đến các cơ sở chăm sóc y tế địa phương,  khoảng 13 cơ sở chăm sóc sức khoẻ thuộc nhiều tuyến bị thiệt hại

Các công trình công cộng : Các cơ sở vật chất công cộng, trụ sở hành chính, chợ và một số di tích văn hoá lịch sử cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu xảy ra sự cố.

Bản đồ 1: Bản đồ độ sâu ngập lụt lớn nhất trường hợp đập chính hồ Dầu Tiếng vỡ + lũ PMF + hồ Trị An, Phước Hòa xả lũ

- Hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng

Các hoạt động này có thể dẫn đến việc hạ mực nước hồ trong một thời gian ngắn. Điều này sẽ gây tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân phía hạ lưu và sẽ gián tiếp gây ra các tác động như giảm thu nhập do thời gian không canh tác, ô nhiễm môi trường và dịch bệnh do thiếu nước. Tuy nhiên, tác động này được đánh giá là nhỏ vì thời gian sửa chữa và bảo dưỡng không kéo dài (khoảng một vài tuần).

- Gia tăng sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu

Mặc dù diện tích tưới không tăng so với thiết kế ban đầu, nhưng cơ cấu mùa vụ sẽ có những thay đổi do lượng nước cung cấp được giữ ổn định và không bị thất thoát. Mặt khác phần diện tích thiếu nước lâu nay sẽ được bổ sung để đảm bảo diện tích tưới thiết kế do đó sẽ gia tăng lượng phân bón và thuốc trừ sâu. Hệ quả là, môi trường và sức khỏe con người có thể bị ảnh hưởng bởi các loại hóa chất độc hại.

Mặt khác theo điều tra phỏng vấn hội nông dân tại các địa phương thực hiện TDA thì tình hình xử lý chất thải từ thuốc BVTV như sau: sau khi được sử dụng phần lớn hộp, chai và vỏ thuốc BVTV vứt trực tiếp tại nơi sử dụng. Rất dễ tìm thấy chai, lọ thuốc đã sử dụng ở ngoài đồng, chẳng hạn như dọc theo các bờ ruộng, dưới kênh hay trong vườn. Chỉ một phần nhỏ nông hộ giữ lại các chai lọ thuốc có thể bán phế liệu. Tuy nhiên, chúng thường được thu gom và cất giữ không an toàn tại ruộng, vườn hay xung quanh nhà. Phần không bán phế liệu được thường đốt hoặc chôn lấp một cách không an toàn ngay tại ruộng, vườn. Phần lớn nông dân rửa bình phun thuốc ngay trong kênh nội đồng hoặc trong các mương, ao trong ruộng. Nước thải từ việc rửa các dụng cụ phun thuốc được đổ ngay trong ruộng. Những người còn lại mang bình phun thuốc rửa và đổ nước thải trực tiếp trong kênh. Có thể thấy thói quen này đã đưa dư lượng thuốc BVTV vào nước trong kênh rạch, nó là một nguồn gây ô nhiễm nước mặt. Liên quan đến hỗn hợp thuốc còn dư sau khi phun thuốc được xử lý bằng cách phun lại cho lúa hay hoa màu ven bờ ruộng hay những nơi có mức độ sâu bệnh tàn phá nhiều còn đổ hỗn hợp thuốc còn dư trực tiếp xuống ruộng. Một số ít người dân đổ thuốc còn dư trực tiếp xuống kênh rạch. Việc xử lý hỗn hợp thuốc dư không hợp lý này làm cho dư lượng thuốc BVTV phát tán trong nguồn nước mặt, dẫn đến sự phơi nhiễm thuốc khi sử dụng nước cho nhu cầu ăn uống, vệ sinh và tác động đến hệ thủy sinh vật và theo con đường chuỗi thức ăn lại tác động đến chính bản thân các hộ nông dân.

  - Phân tích các kiểu tác động

### Tác động tích lũy

Theo khảo sát và trao đổi với các cơ quan liên quan, hiện tại trong bán kính 5 km thuộc khu vực triển khai các hạng mục sửa chữa của tiểu dự án WB8 tại hồ Dầu Tiếng  đang diễn ra hoạt động khai thác cát trong lòng hồ .Vì vậy, các tác động tích lũy từ hoạt động khai thác cát được tạo ra cùng với TDA có thể sẽ xảy ra là:

- Tác động đến môi trường không khí do hoạt động của xe vận chuyển cát đi qua tuyến đường giao thông vào hồ chứa (khoảng 1km) cùng với hoạt động xây dựng của TDA sẽ làm gia tăng nồng độ bụi, khí thải (VOC, NOx, CO, SO2…) và tiếng ồn trong khu vực TDA.

- Gia tăng áp lực lên hệ thống giao thông và nguy cơ tai nạn giao thông trong khu vực: hoạt động vận chuyển cát và vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình thi công TDA cùng lưu thông trên một số tuyến đường sẽ làm gia tăng mật độ xe trên đường do đó nguy cơ tai nạn giao thông cũng tăng lên đồng thời hệ thống đường giao thông có thể bị xuống cấp, hư hại do tác động đồng thời của các loại phương tiện vận tải.

Tuy nhiên, hoạt động khai thác cát có quy mô nhỏ với tần suất khoảng 3-5 chuyến xe/ngày và khoảng cách đến khu vực thi công TDA khá xa nên tác động tích lũy đến môi trường không khí và hệ thống giao thông, an toàn giao thông trong khu vực TDA được đánh giá ở mức độ thấp và có thể kiểm soát. .

### Tác động trực tiếp

Việc thực hiện tiểu dự án sẽ gây ra những tác động trực tiếp lên điều kiện môi trường và xã hội của khu vực tiểu dự án. Các hoạt động của tiểu dự án không gây mất đất tạm thời hoặc vĩnh viễn mà chỉ ảnh hưởng đến cây trồng của 60 hộ. Các hoạt động xây dựng sẽ gây ra tác động trực tiếp tới chất lượng môi trường xung quanh như không khí, đất và nước do việc phát sinh chất thải như khí thải và nước thải và sự loại bỏ thảm thực vật.

### Tác động gián tiếp

Việc không có đất trồng cây dẫn đến những tác động đối với sinh kế của những người bị ảnh hưởng làm giảm hoặc mất thu nhập, dẫn đến chuyển đổi nghề nghiệp và có thể có những mâu thuẫn xã hội phát sinh. Các tác động gián tiếp cũng được nhận dạng thông qua nguy cơ suy thoái chất lượng nước do xói mòn đất từ quá trình phát quang thảm thực vật. Ô nhiễm nước do các chất thải phát sinh từ quá trình xây dựng, có thể dẫn đến sự suy giảm thành phần và số lượng cá thể của các loài thủy sinh. Hoặc sự nén chặt đất do sử dụng các thiết bị nặng trên đất nông nghiệp có thể dẫn đến sự suy giảm số lượng các loài vi sinh vật hữu ích trong đất do thay đổi kết cấu đất. Sự mất thảm thực vật, cũng sẽ dẫn đến mất nơi cư trú của nhiều loài động vật trong khu vực tiểu dự án và gia tăng rủi ro sạt lở, xói mòn và lũ.

### Tác động tạm thời

Nhìn chung, hầu hết các tác động liên quan đến các hoạt động xây dựng trong khuôn khổ tiểu dự án là ngắn hạn chẳng hạn như tiếng ồn, độ rung, bụi và khí thải, và phát sinh chất thải rắn và nước thải. Các tác động này sẽ không còn khi các hoạt động xây dựng kết thúc.

### Tác động lâu dài

Việc không có đất trồng cây sẽ có những tác động lâu dài đối với những người bị ảnh hưởng, khi mà một số hộ được nhìn nhận là sẽ không còn tư liệu sản xuất và dẫn đến việc chuyển đổi nghề nghiệp của họ. Những sự cố môi trường như cháy nổ, rò rỉ hóa chất nguy hại cũng sẽ để lại những tác động lâu dài đối với môi trường và sức khỏe con người khi mà những chất hóa học này có thời gian bán phân hủy khá dài, chúng có khả năng xâm nhập vào môi trường đất, nước và đi vào chuỗi thức ăn. Những rủi ro về tai nạn lao động cũng sẽ được chú trọng gây ra những tác động lâu dài khi mà sức khỏe lao động của người lao động bị giảm sút hoặc mất sức lao động.

# CHƯƠNG VI: PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN

Với mục đích nâng cao hiệu quả đầu tư và đảm bảo an toàn, giảm thiểu tác động tới môi trường, xã hội khu vực hạ lưu hồ chứa, các kịch bản được đưa ra để lựa chọn phương án thiết kế, thi công phù hợp với mục tiêu và thực tế điều kiện tự nhiên KT-XH khu vực hồ Dầu Tiếng. Hoạt động thi công chủ yếu là kiên cố hóa và sửa chữa dựa trên nền tảng các công trình hiện có, do các phương án thiết kế, lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong xây dựng các hạng mục công trình của TDA không có sự khác biệt về các tác động tới môi trường và xã hội trong khu vực triển khai nên nội dung phân tích thay thế tập trung nêu rõ sự khác biệt liên quan đến môi trường, xã hội đối với kịch bản triển khai và không triển khai dự án; phương án lựa chọn giải pháp thi công tối ưu.

  - Phương án không thực hiện tiểu dự án

Công trình hồ chứa nước Dầu Tiếng được khởi công xây dựng từ năm 1981, năm 1984 bắt đầu tích nước hồ, đến năm 1985 đi vào vận hành. Nhiệm vụ chính của hệ thống là cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, phục vụ sinh hoạt và chống xâm nhập mặn cho hạ du sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông thuộc các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Long An và Thành phố Hồ Chí Minh; điều tiết giảm tối đa xả lũ nhằm chống ngập cho hạ du sông Sài Gòn, đặc biệt là địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

Trải qua 35 năm đi vào hoạt động, hồ chứa nước Dầu Tiếng đã góp phần đáng kể trong việc phát triển sản xuất công nghiệp, cung cấp nguồn nước sạch cho người dân, cải thiện môi trường, an sinh xã hội. Tuy nhiên, hiện nay một số hạng mục đầu mối của công trình: đập phụ, tràn xả lũ, cống lấy nước đã xuống cấp, ảnh hưởng đến an toàn và hiệu quả hoạt động của công trình.

- Đập phụ

Mặt đập là đập đất đồng chất, đỉnh đập chưa được cứng hóa, mùa mưa rất khó khăn khi đi lại quan trắc, vận hành công trình. Tại đoạn K0 - K19+480, đỉnh đập được gia cố chủ yếu bằng sỏi đỏ nhưng đã bị xuống cấp, mặt đập lồi lõm, sình lầy khi mưa, đi lại khó khăn. Mái thượng lưu đã gia cố bằng đá lát khan và đá xây, một số đoạn bị hư hỏng cục bộ. Đặc biệt đoạn từ K5+386 - K13+186 (đoạn chưa được xử lý thấm trong dự án WB3) đã xuất hiện thấm 2 đoạn ở mái hạ lưu (K5+800 - K9+500; K15+100 -K15+300), gây mất ổn định công trình. Mái hạ lưu nhiều đoạn mái bị sạt, bào mòn, không còn lớp cỏ bảo vệ, hầu như chưa có các rãnh ngang thoát nước, phần rãnh thoát chân mái bằng đá xây bị hư hỏng, cống thoát bị bồi lấp gây ứ đọng, làm lầy chân đập gây mất an toàn công trình. Đoạn K19+480 - K27+200, chưa được sửa chữa lần nào, mặt đập bị biến dạng, nhiều chỗ không còn thấy rõ mặt đập, cao trình đỉnh đập chưa đạt cao trình thiết kế, mái không được gia cố.

- Đánh giá:  Nếu không có TDA các hiện tượng trên sẽ tiếp tục xảy ra và tình trạng ngày càng nghiêm trọng gây mất an toàn hồ đập vì các sự số sạt lở, vỡ đập. Mặt khác có thể gây thất thoát lượng nước lớn trong hồ gây ảnh hưởng đến nguồn nước cung cấp cho hạ lưu.

- Tràn xả lũ

Sau nhiều năm đưa vào khai thác, tường ngực tràn bị rò rỉ, nước chảy thành dòng; Bê tông mặt dốc nước hạ lưu tràn đã bị xói hở thép; cửa van thép đã vận hành hơn 30 năm, đã xuống cấp, hao mòn không đảm bảo độ dày theo thiết kế; các gioăng cao su bị dập rách, không kín nên bị rò rỉ nước tại nhiều vị trí; Bản dẫn đường lên tràn 2 vai bị nứt nẻ bề mặt.

- Đánh giá:  Nếu không có TDA thì hiện trạng tràn xả lũ như hiện nay không đủ đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước nếu xảy ra các hiện tượng mưa, bão. Khi đó một lượng nước lớn về hồ, gây áp lực mạnh lên đập và có thể xảy ra các sự cố vỡ đập hoặc có thể nước vẫn tiêu qua tràn xả lũ gây sạt lở, lũ quét nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân hạ lưu.

- Cống lấy nước

Công trình hồ chứa nước Dầu Tiếng được thiết kế với 3 cống lấy nước, tuy nhiên 2 trong 3 cống đã xuống cấp. Tại cống số 1, cửa ra vào bị xâm thực, ống cống và tường ngực bị rò rỉ, khoang cống  bị rò rỉ, nhà tháp xuống cấp.

Cống lấy nước số 2, hiện trạng thân cống bị rò rỉ mạnh, khoang cống có dấu hiệu của xì khớp nối gây dòng thấm mạnh ra mái hạ lưu đập và các tường cánh. Nhà tháp, cầu công tác và kênh dẫn sau hạ lưu bị hư hỏng.

- Đánh giá: Nếu không được sửa chữa, nâng cấp thì các cống lấy nước số 1,2 sẽ bị rò rỉ, thất thoát lượng lớn nước và không đủ lượng nước cấp cho khu vực hạ lưu theo yêu cầu.

# Đánh giá chung:

- Khi không triển khai TDA, hiện trạng các hạng mục đầu mối công trình của hồ xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ vỡ đập cao, gây ra thảm họa và thiệt hại về con người, cơ sở vật chất cũng như phá vỡ hệ sinh thái tại khu vực hạ lưu.

- Trong những năm gần đây do biến đổi bất thường của thời tiết, mưa lũ xuất hiện nhiều với cường độ lớn kéo dài, bụng hồ nhỏ khiến nguy cơ mất an toàn rất cao. Một giải pháp công trình mang tính đồng bộ như việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình hồ chứa nước là cấp thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản các hộ dân vùng hạ du và phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương.

  - Phương án có thực hiện tiểu dự án

### Khi có tiểu dự án các nhóm giải pháp kỹ thuật chính được áp dụng

- Đập phụ: sửa chữa, nâng cấp đập đất bằng các biện pháp gia cố mái thượng lưu, sửa chữa mái hạ lưu, tôn cao mặt đập theo thiết kế ban đầu, xử lý chống thấm bằng tường nghiêng sân phủ thượng lưu.

- Cống lấy nước:

- Cống lấy nước số 1:  Sửa chữa nâng cấp cửa vào, ra của cống; xử lý rò rỉ thấm tường ngực, khoang tưới và xử lý rò rỉ khớp nối. Sửa chữa nhà tháp và kênh xả sau cống.

- Cống lấy nước số 2: Sửa chữa nâng cấp cửa vào, ra của cống; xử lý rò rỉ thấm tường ngực, khoang tưới và xử lý rò rỉ khớp nối. Sửa chữa các nhà tháp, cầu công tác và sửa chữa kênh dẫn hạ lưu.

Sửa chữa và nâng cấp công trình sử dụng kết cấu BTCT kết hợp các loại phụ gia hoặc  vật liệu chống thấm. Phương án dẫn dòng khi thi công cống được lựa chọn để đảm bảo vẫn cung cấp đủ lượng nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

- Tràn xả lũ: Nâng cao khả năng thoát lũ đảm bảo tràn thoát được lũ cực hạn bằng cách xử lý rò rỉ và chống thấm tường ngực các khoang tràn, xử lý xâm thực, bóc tróc bề mặt dốc nước.

- Vị trí mỏ đất: Khai thác đất tại 01 mỏ đất tại khu đất dự trữ của hồ Dầu Tiếng.

- Vị trí bãi thải: Thỏa thuận bằng biên bản với các xã về vị trí bãi đổ thải

- Vị trí lán trại công nhân, bãi tập kết vật liệu: đặt tại hạ lưu đập và các công trình đầu mối cần sửa chữa, nâng cấp. Các khu vực này đều nằm trong hành lang an toàn đập.

- Dòng lao động: Các công việc kỹ thuật cần đưa công nhân của nhà thầu tới, tuy nhiên vẫn có từ 10-15% số lượng lao động có tay nghề tại địa phương và đặc biệt phụ nữ vẫn được nhà thầu thuê phục vụ tiểu dự án.

- Máy móc thi công: Được huy động tối đa cho mỗi công trình và các loại máy móc phải được kiểm định.

### Phân tích các phương án được chọn

- Các phương án và giải pháp kỹ thuật

Hoàn toàn hợp lý với tình hình và hiện trạng của các hạng mục công trình đầu mối đã xuống cấp và bị thấm nước. Công tác thi công đắp đập tuân thủ theo các quy định trong TCVN 8297:2009 “Công trình thủy lợi - Đập đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén”. Biện pháp thi công chủ đạo là dùng máy đào 1.25 m3, ô tô 7T vận chuyển đất từ mỏ về công trình với cự ly trung bình từ 1,6km – 8km, dùng máy ủi 130cv san đất thành từng lớp, dùng máy đầm để đầm đất.

Phương án thi công lựa chọn để đảm bảo tối ưu an toàn đập, khắc phục tình trạng đập bị thấm nước.

- Công tác lát mái đập thượng lưu: Sử dụng các tấm bê tông đổ tại chỗ. Việc đổ bê tông tại chỗ sẽ góp phần giảm thiểu diện tích đất chiếm dụng làm mặt bằng để đổ các tấm đan, từ đó hạn chế tác động đến khu vực thi công như chặt phá cây làm mặt bằng, san ủi nếu vị trí không thuận lợi. Ngoài ra, đổ bê tông tại chỗ hạn chế phương tiện vận chuyển do đó không phải vận chuyển vật liệu tấm đan, tránh tổn thất trên đường đi và ô nhiễm khí thải, khói bụi từ phương tiện vận chuyển đồng thời giảm thiểu rủi ro tai nạn giao thông.

- Công tác trồng cỏ và làm rãnh thoát nước mái hạ lưu đập: Trồng cỏ ở mái hạ lưu là một biện pháp gia cố mái vừa có thể thay thế được các vật liệu gia cố khác như bê tông, bê tông đúc sẵn, neoweb...nhằm tiết kiệm được chi phí xây dựng và bảo trì. Hạn chế được tác động do quá trình gia cố mái đập bằng các biện pháp khác.

- Công tác xây lát: Chủ yếu dùng biện pháp thủ công, hạn chế ô nhiễm khí thải, tiếng ồn từ hoạt động của máy móc cơ giới trong quá trình thi công.

- Công tác ván khuôn: Lắp đặt ván khuôn tại các khoảnh đổ bằng thủ công, có thể dùng phần lớn ván khuôn thép để tiện cho việc lắp đặt và tháo dỡ. Việc đổ bê tông tại chỗ có sử dụng ván khuôn thép có thể hạn chế tình trạng bê tông bị phân tầng do không thể đầm chặt, kéo dài tuổi thọ của bê tông đổ tại chỗ, giảm áp lực vận hành và sửa chữa. Ngoài ra, các ván khuôn thép có thể sử dụng xoay vòng giảm thiểu vận chuyển, công  tác lắp đặt, mặt bằng tập kết, tiết kiệm chi phí.

- Phương án thi công cống lấy nước: Phương án kỹ thuật thiết kế đã đảm bảo an toàn đập. Tuy nhiên trong quá trình thi công cống lấy nước, mái thượng lưu đập, tràn xả lũ sẽ phải tháo toàn bộ nước trong hồ hoặc hạ mực nước trong hồ. Khi đó phương án được chọn là hạ mực nước trong hồ.

- Phương án 1: Tháo toàn bộ nước trong hồ đảm bảo thi công toàn diện và nhanh chóng, tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên phương án này có các tác động tiêu cực lớn đó là phải xả toàn bộ lượng nước rất lớn có trong hồ sẽ gây ngập úng và hư hại hoa màu phía hạ lưu, mặt khác lượng nước lớn sẽ gây ứ đọng và ô nhiễm môi trường không khí, nước và đất, các loại động thực vật thủy sinh sẽ chết hết đồng thời khi tháo hết nước sẽ gây thiếu hụt lượng nước tưới tiêu, sinh hoạt và sản xuất cho khu vực hạ du. Do đó phương án này không được lựa chọn.

- Phương án 2: Dẫn dòng khi thi công. Tùy từng hạng mục thi công, nước trong hồ sẽ được rút từ từ và tới mức cho phép sẽ thi công đê quai chặn nước để thi công các hạng mục cống, đập..., bên cạnh đó vẫn để lại dòng chảy tối thiểu để phục vụ nhân dân. Phương án này đảm bảo an toàn ở hạ lưu không bị tác động do ngập lụt tức thời và không gây ô nhiễm môi trường các loại động thực vật thủy sinh vẫn có thể tồn tại được. Bên cạnh đó vào vụ mùa nhân dân vẫn có nước phục vụ nông nghiệp nếu thiếu có thể sử dụng nguồn nước thay thế từ các ao hồ, sông suối gần đó. Phương án này cần một lượng lớn nguyên vật liệu và máy móc gây tốn kém, tuy nhiên khối lượng đất đào của TDA có thể tận dụng đắp đê quai. Do đó phương án 2 đã được chọn.

- Vị trí mỏ đất:

Khu vực hồ Dầu Tiếng hiện đã có khu đất đắp dự trữ có chất lượng đạt tiêu chuẩn do đó phương án sử dụng mỏ đất dự trữ của hồ là hoàn toàn khả thi và tiết kiệm chi phí mua đất và vận chuyển.

- Vị trí bãi thải:

Khi tiến hành khảo sát tiểu dự án, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn đã phối hợp cùng UBND các xã thuộc TDA tiến hành tìm kiếm, xác định và lập biên bản vị trí bãi đổ thải. Bãi đổ thải phải đạt các tiêu chí: xa khu dân cư, xa nguồn nước, và giảm thiểu đối tượng quản lý là hộ gia đình và tránh các loại đất rừng, đất nông nghiệp, đất ở. Vị trí bãi thải phải thuận tiện cho việc xử lý chất thải tránh gây ô nhiễm môi trường.

Một phương án khác cũng được lựa chọn: hiện nhu cầu sử dụng đất đá thải của người dân địa phương để san lấp mặt bằng là rất lớn, do đó người dân sẽ xin đất đá thải để san lấp mặt bằng của họ. Tuy nhiên phương án này cần sự đồng ý của chủ đầu tư và UBND xã.

- Vị trí lán trại công nhân, bãi tập kết vật liệu:

Có 2 phương án được đề xuất:

Phương án 1 là phương án mượn đất trống của UBND xã hoặc của các hộ dân. Phương án này không khả thi lý do có thể gây xích mích mất trật tự an ninh; xa khu vực thực hiện TDA, phải hoàn nguyên phần diện tích đất mượn.

Phương án 2 là phương án được chọn: bố trí diện tích đất thuộc đất bảo vệ hành lang công trình thuộc quyền quản lý của đơn vị quản lý hồ. Các khu vực này có độ an toàn cao, đảm bảo gần vị trí thi công và cách xa khu dân cư, không gây ô nhiễm môi trường, thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên vật liệu. Tuy nhiên cần đảm bảo an toàn do các sự cố thiên tai, các sự cố an toàn...

- Dòng lao động:

Phương án đưa công nhân có tay nghề từ địa phương khác đến đã được tính toán. Tuy nhiên tại địa phương dòng lao động là rất lớn và vẫn có những lao động có tay nghề phù hợp với công việc. Mặt khác các lao động tại địa phương có thể về nhà, ăn uống sinh hoạt tại gia đình nên tiết kiệm được chi phí và giảm thiểu các chất thải ra môi trường cũng như giảm thiểu sự xung đột an ninh với người dân địa phương.

- Máy móc thi công: Tất cả các loại máy móc nhà thầu đưa lên công trình đều phải được kiểm định để đảm bảo an toàn và được kiểm soát.

# Nhận xét chung:

# Hoạt động thi công sửa chữa và nâng cấp các hạng mục công trình đầu mối hồ Dầu Tiếng sẽ gây ra các tác động tiêu cực tiềm tàng tới môi trường và xã hội như đã phân tích ở Chương V. Tuy nhiên thời gian thi công ngắn, quy mô các hoạt động không lớn và được triển khai trong phạm vi không gian hẹp nên các tác động tiêu cực được đánh giá là không lớn, tạm thời, cục bộ và có khả năng giảm thiểu được. So sánh đến hiệu quả môi trường, kinh tế và xã hội sau khi tiểu dự án hoàn thành và đi vào vận hành so với những tác động bất lợi môi trường và xã hội tiềm tàng, thì việc thực hiện tiểu dự án là chấp nhận được. Khi hoàn thành và vận hành hồ chứa sẽ tác động tích cực đến thay đổi một số yếu tố khí tượng tại khu vực, ổn định diện tích mặt nước sẽ cải thiện điều kiện vi khí hậu khu vực lòng hồ, thay đổi độ ẩm liên quan đến tính chất lục địa khô hanh của khí hậu vùng này trong mùa khô. Trong giai đoạn vận hành, tiều dự án sẽ tăng sự ổn định về nguồn nước, đảm bảo an toàn cho công trình và cho vùng hạ lưu đập.

# CHƯƠNG VII: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESMP)

## 7.1. Mục tiêu của ESMP

Kế hoạch quản lý môi trường xã hội của TDA được xây dựng nhằm các mục tiêu cụ thể như sau:

- Tuân thủ các quy định của NHTG; Hệ thống Luật pháp, tiêu chuẩn và hướng dẫn áp dụng ở cấp tỉnh và cấp quốc gia.

- Đảm bảo rằng có đủ nguồn lực được phân bổ dựa trên ngân sách tiểu dự án để thực hiện các hoạt động liên quan đến Kế hoạch quản lý môi trường và xã hôi (ESMP).

- Đảm bảo rằng các rủi ro môi trường, xã hội của TDA được dự báo và quản lý thích đáng.

- Kế hoạch ứng phó cụ thể và khả thi với những vấn đề môi trường không lường trước được trong đánh giá tác động môi trường của tiểu dự án.

- Tạo cơ chế phản hồi hiệu quả cho quá trình tiếp tục cải tiến kết quả hoạt động bảo vệ môi trường.

- Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) phác thảo các biện pháp giảm nhẹ tác động, giám sát và thể chế sẽ triển khai trong suốt quá trình xây dựng và vận hành TDA nhằm tránh hoặc kiểm soát các tác động bất lợi đến môi trường, xã hội và những hành động cần thiết để thực hiện các biện pháp giảm thiểu. ESMP tạo ra mối liên kết hữu ích giữa các biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi và đảm bảo rằng các biện pháp đó sẽ được triển khai.

- Nội dung ESMP đưa ra trách nhiệm thực hiện, giám sát thực hiện, kinh phí thực hiện và thời gian thực hiện các biện pháp giảm thiểu đã đề xuất. Tổng hợp kế hoạch quản lý môi trường, xã hội của TDA được trình bày ở các mục tiếp theo.

## 7.2. Các biện pháp giảm thiểu

# 7.2.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn chuẩn bị TDA

Trong giai đoạn chuẩn bị thi công tiểu dự án, các hoạt động được triển khai bao gồm phát quang thảm thực vật, dọn dẹp mặt bằng thi công, thi công lán trại và các hạng mục phụ trợ… Căn cứ theo những nội dung đã trình bày trong Chương V trong giai đoạn này, các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu các tác động bao gồm:

Bảng 7. 1: Tác động môi trường và xã hội, các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn chuẩn bị thi công

| Tác động tiềm tàng | Biện pháp giảm thiểu | Trách nhiệm | Giám sát |
| --- | --- | --- | --- |
| Chất thải rắn phát sinh từ GPMB | Chất thải rắn từ hoạt động thu dọn thảm thực vật, đối với thân cây lớn có thể bán cho đơn vị thu mua, còn lại gốc, cành củi nhỏ người dân có thể sử dụng làm chất đốt. | Nhà thầu | BQLDA, CSC |
| Chất thải rắn, nước thải sinh hoạt | Tại khu vực lán trại của công nhân cần bố trí thùng đựng rác có nắp đậy. Trong giai đoạn chuẩn bị số lượng công nhân khoảng 20 người nên chỉ cần bố trí 02 thùng rác 200 lít và phân loại rác hữu cơ và vô cơ. Khối lượng rác thải này sẽ phải hợp đồng với công ty môi trường thu gom hàng tuần. | Nhà thầu | BQLDA, CSC |
|  | Sử dụng nhà vệ sinh lưu động để xử lý chất thải |  |  |
| Phát sinh bụi, tiếng ồn và khí thải | Tiến hành GPMB trong thời gian buồi sáng từ 7h-11h, buổi chiều từ 13h30-17h30. Không chặt phá cây vào buổi trưa và ban đêm để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương | Nhà thầu | BQLDA, CSC |
|  | Sử dụng các loại máy đạt tiêu chuẩn để đảm bảo hoạt động giải phóng mặt bằng an toàn và giảm tiếng ồn. |  |  |
|  | - Phải tiến hành ngăn chặn bụi như dùng lưới bao che hoặc phun nước liên tục vào các vị trí phát sinh nhiều bụi |  |  |
| Ảnh hưởng đối đời sống và sản xuất của người dân từ việc thu hồi đất | - Để đảm bảo quyền lợi cho 60 hộ BAH, tránh gây ra những bức xúc, bất bình trong công tác đền bù giải tỏa, dự án cần phải thưc hiện kiểm kê kỹ lưỡng, công khai và minh bạch. Diện tích bị thiệt hại, mức giá đền bù phải đúng theo quy định của Pháp luật và quy định của tỉnh Tây Ninh. - Tuyên truyền sâu rộng về chính sách bồi thường, hỗ trợ của TDA. Dự kiến TDA bố trí khoản kinh phí 1,1 tỷ đồng cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Trong đó bao gồm chi phí bồi thường cho cây cối hoa màu trên đất và chi phí dự phòng. - Tuyên truyền về công tác thực hiện đúng nghĩa vụ quyền lợi và pháp luật của nhà nước. - Công khai về mức giá bồi thường chi tiết từng loại bị thiệt hại tới hộ bị ảnh hưởng. - Chi trả tiền bồi thường đúng đối tượng và tiến độ. - Phối hợp với chính quyền địa phương nếu có tranh chấp xảy ra để đảm bảo quá trình GPMB được thuận lợi, xuyên suốt. | Hội đồng đền bù GPMB các xã TDA | BQLDA |
|  | Bố trí kinh phí đền bù nhanh chóng và đền bù một lần để giúp các hộ dân bị ảnh hưởng có khoản kinh phí lớn đầu tư hoạt động sản xuất |  |  |
|  | Tuyên truyền để các hộ dân sử dụng hợp lý kinh phí đền bù để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế |  |  |
| Tác động an toàn và tính mạng của công nhân từ vật liệu nổ | - Ban QLDA phải thuê đơn vị được cấp phép để tiến hành rà phá bom mìn theo 146/2007/TT-BQP ngày 11 tháng 9 năm 2007. - Đảm bảo khoảng cách an toàn và cảnh báo cho người dân trong quá trình thực hiện theo đúng QCVN 01:2012/BQP - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rà phá bom mình, vật nổ và QCVN 02:2008/BCT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp. | Nhà thầu | BQLDA, CSC |
| Tác động đến an ninh trật tự tại địa phương | - Công nhân đến lao động trên địa bàn cần phải đăng tạm trú tạm vắng tại UBND các xã TDA. - Tuyên truyên nâng cao nhận thức và nếp sống văn minh cho công nhân để tạo mối quan hệ thân thiện với người dân địa phương. | Nhà thầu | BQLDA, CSC |
| Quản lý các lỗ khoan thăm dò địa chất | Sau khi khoan thăm dò địa chất, đơn vị khảo sát thiết kế thực hiện lấp lỗ khoan và hoàn thổ tại các khu vực nhằm giảm thiểu tác động rửa trôi vật chất ô nhiễm theo lỗ khoan có thể tác động đến chất lượng nước dưới đất. | Nhà thầu | BQLDA, CSC |

### 7.2.2. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công

- Các biện pháp giảm thiểu cho tác động chung

Các biện pháp giảm thiểu được phát triển dựa trên các hướng dẫn về môi trường, sức khỏe, an toàn của Ngân hàng Thế giới và các quy định, tiêu chuẩn quốc gia để giảm thiểu các tác động xây dựng chung, được trình bày dưới dạng Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOP). Quy tắc môi trường thực tiễn mô tả các yêu cầu cụ thể được thực hiện bởi nhà thầu thi công và được giám sát bởi tư vấn giám sát xây dựng trong suốt quá trình xây dựng. Quy tắc môi trường thực tiễn giải quyết các vấn đề được trình bày trong bảng dưới.

ECOP là tập hợp các biện pháp giảm thiểu cho các tác động chung phát sinh từ các hoạt động xây dựng của TDA.

- Các tác động môi trường và xã hội chính trong quá trình xây dựng TDA

Nội dung của ECOP được giới hạn trong hoạt động xây dựng đối với tác động xây dựng nhỏ và vừa, có phạm vi giới hạn, tác động xảy ra tạm thời và có thể được khắc phục, quản lý dễ dàng với kỹ thuật xây dựng tốt. Các vấn đề về môi trường và xã hội nằm trong phạm vi nghiên cứu này bao gồm:

- Phát thải bụi và khí thải

- Tác động tiếng ồn và rung chấn

- Quản lý chất thải

- Quản lý các vật liệu độc hại

- Quản lý lán trại công nhân

- Sự phá vỡ lớp phủ thực vật và tài nguyên sinh thái

- Xói mòn đất

- Thoát nước và kiểm soát trầm tích

- Quản lý kho bãi và mỏ vật liệu

- Quản lý an toàn giao thông

- Sự gián đoạn đối với cơ sở hạ tầng dịch vụ hiện có

- Phát lộ di tích, hiện vật văn hóa, khảo cổ

- Sức khỏe và an toàn lao động

- Sức khoẻ và An toàn Cộng đồng

- Giao tiếp với cộng đồng địa phương

- Quản lý dòng lao động

- Ảnh hưởng đến công tác điều tiết nước phục vụ hoạt động sản xuất.

- Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOP) để giảm thiểu các tác động chung trong giai đoạn thi công

# Bảng 7. 2: Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOP) để giảm thiểu các tác động chung trong giai đoạn thi công

| Các vấn đề môi trường và xã hội | Biện pháp giảm thiểu | Quy định của VN & WB | Chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thực hiện | Giám sát |
| 1) Bụi và khí thải | Nhà thầu chịu trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu tương ứng với các quy định của Việt Nam về chất lượng không khí xung quanh. Nhà thầu phải đảm bảo sự phát sinh bụi là tối thiểu và không làm cho người dân cảm thấy đó là một sự khó chịu. Nhà thầu sẽ phải thực hiện chương trình quản lý bụi để duy trì môi trường làm việc trong lành và giảm tối đa sự xáo trộn đối với các khu dân cư xung quanh. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi (ví dụ: sử dụng xe tưới nước để tưới đường, che phủ xe chuyên chở vật liệu…). Vật liệu xây dựng như xi măng, cát, sỏi phải được che phủ hợp lý và đảm bảo trong suốt quá trình vận chuyển nhằm ngăn ngừa sự rơi vãi của đất, cát, các vật liệu khác hay bụi. Đất đào thừa và kho dự trữ vật liệu phải được bảo vệ nhằm chống lại ảnh hưởng của gió và vị trí của kho chứa vật liệu phải được kiểm tra các hướng gió thịnh hành và vị trí của các nguồn nhạy cảm. Nên sử dụng khẩu trang chống bụi khi hàm lượng bụi quá cao. Tất cả các phương tiện vận chuyển và thi công phải tuân theo quy định của Việt Nam về kiểm soát giới hạn phát thải cho phép đối với khí thải. Tất cả các phương tiện vận chuyển phải trải qua một cuộc kiểm tra về lượng phát thải thường xuyên và nhận được: "giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường" theo Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT; Cần đảm bảo không thiêu hủy chất thải rắn hoặc vật liệu xây dựng (ví dụ như gỗ, cao su, khăn tẩm dầu, bao bì xi măng, giấy, nhựa, bitum, v.v). | TCVN 6438-2005: Các phương tiện đường bộ. Giới hạn tối đa cho phép về phát thải khí. QĐ Số 35/2005/QĐ - BGTVT về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; QCVN 05:2013/BTNMT Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | Sở TNMT Tây Ninh BQLDA Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) Ban giám sát cộng đồng |
| 2) Tác động bởi tiếng ồn và độ rung | Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan tới các vấn đề về ồn và rung. Tất cả các phương tiện phải đạt được “Giấy chứng nhận về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” theo Quyết định số 35/2005/QD-BGTVT; ngăn ngừa sự phát sinh tiếng ồn quá tiêu chuẩn từ các máy móc ít được tiến hành bão dưỡng. Cần thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: Lựa chọn trang thiết bị ít gây ồn Lắp đặt bộ phận giảm âm cho quạt Lắp đặt bộ phận giảm thanh cho bộ phận động cơ xả và nén Lắp đặt buồng cách âm cho phần bọc thiết bị gây ra tiếng ồn Lắp đặt rào chắn cách âm liền kề và mật độ bề mặt tối thiểu liên tục là 10kg/m2 để giảm thiểu truyền âm. Rào chắn cách âm cần được đặt gần nguồn âm hoặc nơi truyền âm để đảm bảo hiệu quả Lắp đặt bộ phận chống rung đối với các máy móc cơ học Giới hạn thời gian vận hành đối với một số thiết bị hoặc hoạt động cụ thể, đặc biệt là các nguồn di động tại khu dân cư. Chuyển các nguồn gây tiếng ồn đến các khu vực khác để tận dụng lợi thế khoảng cách và rào chắn Lắp đặt các trang thiết bị cố định xa khu dân cư nhất có thể Tận dụng lợi thế địa hình tự nhiên trong quá trình TK để cản tiếng ồn Hạn chế sử dụng các phương tiện vận tải phục vụ TDA qua các khu dân cư. Xây dựng cơ chế tiếp nhận và phản hồi ý kiến | QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về độ rung Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) Ban giám sát cộng đồng |
| 3) Quản lý chất thải | I. Chất thải thông thường (a) Nước thải Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định của Việt Nam liên quan đến việc xả nước thải vào môi trường xung quanh. Cân nhắc tuyển dụng lao động địa phương để giảm lượng nước thải tại chỗ. Hệ thống xử lý nước thải phải được cung cấp để xử lý và xử lý nước thải vệ sinh trong khu vực không có mạng lưới thu gom nước thải. Các hệ thống xử lý nước thải chỉ nên được sử dụng để xử lý nước thải vệ sinh. Khi hệ thống xử lý nước thải là hình thức xử lý và xử lý nước thải được lựa chọn, cần phải: • Thiết kế và lắp đặt phù hợp với các quy định của địa phương và hướng dẫn để ngăn ngừa bất cứ nguy cơ nào đối với sức khoẻ cộng đồng hoặc ô nhiễm đất, mặt nước hoặc nước ngầm. • Duy trì tốt để hoạt động hiệu quả. • Lắp đặt tại các khu vực có đất thấm đủ cho tỷ lệ nước thải thiết kế. • Được lắp đặt ở những vùng đất ổn định cùng cấp, thoát nước tốt và thẩm thấu, với sự phân cách giữa vùng cống và mặt nước ngầm hoặc các vùng nước tiếp nhận khác. Nước thải từ xe rửa và thiết bị thi công phải được thu gom vào ao lắng trước khi thải vào hệ thống thoát nước của địa phương. Khi hoàn thành công trình xây dựng, bể chứa nước thải và bể tự hoại phải được xử lý an toàn hoặc niêm phong. (b) Nước mưa Nước mưa nên tách ra khỏi quá trình xử lý và nước thải vệ sinh để giảm lượng nước thải phải được xử lý trước khi xả. Ngăn chặn dòng chảy bề mặt từ các khu vực quá trình hoặc các nguồn ô nhiễm tiềm ẩn. Trường hợp phương pháp tiếp cận này không thực tế thì lượng nước thải từ khu vực xử lý và lưu trữ phải được tách ra khỏi dòng nước bị ô nhiễm có khả năng ít bị ô nhiễm hơn. Giảm thiểu dòng chảy từ các khu vực không có các nguồn gây ô nhiễm tiềm ẩn (ví dụ bằng cách giảm thiểu diện tích bề mặt không thấm) và giảm tỷ lệ xả tối đa (ví dụ bằng cách sử dụng các ao, hồ). Trường hợp cần xử lý nước mưa để bảo vệ chất lượng nước tiếp nhận, cần ưu tiên quản lý và xử lý lần xả đầu tiên của dòng nước mưa, nơi mà phần lớn các chất gây ô nhiễm có tiềm năng có xu hướng xuất hiện. Khi các tiêu chí về chất lượng nước cho phép, nước mưa phải được quản lý như một nguồn tài nguyên, hoặc để nạp nước ngầm hoặc để đáp ứng nhu cầu nước tại cơ sở. Cần phải lắp đặt và bảo dưỡng các thiết bị tách nước dầu và bẫy dầu nhờn tại các cơ sở tiếp nhiên liệu, nhà xưởng, khu vực đỗ xe, khu chứa nhiên liệu và khu vực chứa. Bùn từ các bể chứa nước mưa hoặc các hệ thống thu gom và xử lý có thể chứa hàm lượng chất ô nhiễm cao và phải được xử lý phù hợp với các yêu cầu quy định của địa phương, nếu không có xử lý phải phù hợp với việc bảo vệ sức khoẻ, an toàn cộng đồng và đảm bảo tính bền vững lâu dài của tài nguyên nước và đất. (c) Chất thải rắn Trước khi xây dựng, Nhà thầu phải chuẩn bị thủ tục kiểm soát chất thải rắn (lưu trữ, cung cấp thùng, lịch trình dọn dẹp, vv ...) và phải được chú ý cẩn thận trong suốt quá trình thi công. Trước khi xây dựng phải có giấy phép hoặc giấy phép thải loại cần thiết. Phải tiến hành các biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng gây ra rác thải và hành vi cẩu thả đối với việc thải bỏ tất cả rác thải. Tại tất cả các nơi làm việc, Nhà thầu phải cung cấp thùng rác, thùng chứa và các cơ sở thu gom rác thải. Chất thải rắn được lưu giữ tạm tại hiện trường trong khu vực được chỉ định đã được Tư vấn giám sát thi công và các cơ quan chức năng địa phương phê duyệt trước khi thu gom và thải bỏ qua nhà thu gom chất thải có giấy phép. Bao bì chứa chất thải phải được bảo vệ, chống ăn mòn. Không để xảy ra cháy, chôn tại chỗ hoặc đổ chất thải rắn. Các vật liệu tái sử dụng như tấm gỗ để làm rãnh, thép, vật liệu giàn giáo, vật liệu đóng gói... sẽ được thu gom và tách ra khỏi các nguồn thải khác để tái sử dụng làm chất độn hoặc để bán. Nếu không tháo dỡ ngoài công trường, chất thải rắn hoặc các mảnh vụn xây dựng sẽ chỉ được xử lý tại các khu vực đã được xác định và phê duyệt bởi Tư vấn giám sát thi công và được đưa vào kế hoạch thải chất rắn. Trong bất kỳ trường hợp nào, nhà thầu sẽ không xử lý bất kỳ vật liệu nào trong các khu vực nhạy cảm với môi trường, chẳng hạn như ở các khu vực trong môi trường sống tự nhiên hoặc trong nguồn nước. II. Chất thải nguy hại (a) Lưu giữ chất thải nguy hại Chất thải nguy hại phải được cất giữ để ngăn ngừa hoặc kiểm soát sự phóng thích vô tình vào không khí, đất, và nguồn nước ở khu vực nơi: - Chất thải được bảo quản theo cách ngăn ngừa sự xáo trộn hoặc tiếp xúc giữa các chất thải không tương thích và cho phép kiểm tra giữa các thùng chứa để theo dõi rò rỉ hoặc đổ. Ví dụ bao gồm khoảng trống giữa các không gian tương thích hoặc cách ly vật lý như tường hoặc các rào cản ngăn chặn. - Lưu trữ trong các thùng chứa kín tránh ánh nắng trực tiếp, gió và mưa. - Lưu trữ phải ở trên một bề mặt không thấm nước mà có thể dễ dàng làm sạch, và được đóng gói một cách hợp lý để chứa bất kỳ sự cố tràn hoặc rò rỉ. Khu vực lưu trữ nên được che phủ để tránh nước mưa không tích tụ. - Các hệ thống ngăn ngừa thứ cấp phải được xây dựng bằng các vật liệu thích hợp cho việc chứa chất thải và đủ để ngăn ngừa sự thất thoát ra môi trường. Cung cấp thông gió đầy đủ nơi lưu giữ các chất dễ bay hơi. (b) Vận chuyển chất thải nguy hại Vận chuyển chất thải tại chỗ và ngoài công trường phải được tiến hành để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu sự đổ tràn, sự phóng thích, và sự phơi nhiễm đối với nhân viên và công đồng. Tất cả các thùng chứa chất thải được chỉ định để vận chuyển ngoài hiện trường phải được bảo vệ và dán nhãn với nội dung và các mối nguy liên quan, được xếp đúng trên các phương tiện vận chuyển trước khi rời khỏi địa điểm và phải kèm theo giấy phép vận chuyển (ví dụ: manifest) mô tả tải trọng và các mối nguy liên quan, phù hợp với hướng dẫn. (c) Chôn lấp chất thải nguy hại Chất thải hoá học dưới bất kỳ hình thức nào phải được xử lý tại bãi chôn lấp phù hợp được chấp thuận và phù hợp với yêu cầu của pháp luật địa phương. Nhà thầu phải có giấy chứng nhận xử lý cần thiết. Việc loại bỏ chất thải nguy hại phải được thực hiện và xử lý bởi những người lao động được huấn luyện đặc biệt và được chứng nhận. Việc sử dụng dầu, chất bôi trơn, chất tẩy rửa ... từ việc bảo trì xe cộ và máy móc phải được thu gom trong bể chứa và phải được công ty chuyên về tái chế dầu thải tại địa điểm thải bỏ chất thải nguy hại. Các sản phẩm nhựa đường hoặc bitum không sử dụng hoặc bị từ chối sẽ được trả lại cho nhà máy sản xuất của nhà cung cấp. | QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 40: 2011/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp Quyết định Số. 59/2007/NĐ-CP Quản lý chất thải rắn; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT: Quản lý chất thải nguy hại Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) Ban giám sát cộng đồng |
| 4) Xói mòn đất | Hạn chế triển khai hoạt động xây dựng vào ngày mưa Dùng vải địa kỹ thuật để che phủ tạm thời vùng đất dễ bị xói mòn Phủ một lớp đất phủ lên trên bề mặt đất để giúp đất thấm nước dần dần Xây dựng các bức tường xung quanh khu vực xói mòn để chặn dòng nước chảy Ổn định bề mặt đất dễ xói mòn bằng biện pháp trồng trọt hoặc bê tông hóa | Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 5) Quản lý thoát nước và bồi lắng | Nhà Thầu cần tuân thủ thiết kế chi tiết về hệ thống nước thải trong bản kể hoạch xây dựng để phòng tránh hiện tượng tràn nước hoặc xói mòn các sườn đồi và khu vực không được bảo vệ do mưa lũ, dẫn đến chất thải công nghiệp ảnh hưởng đến nguồn nước địa phương. Đảm bảo hệ thống nước thải không bị tồn đọng bùn và các chướng ngại khác. Đảm bảo duy trì hiện trạng của các khu vực không diễn ra thi công. Tiến hành hợp lý công tác đất, xẻ, đắp đất, tuân thủ các tiêu chuẩn thi công, bao gồm các biện pháp như lắp đặt hệ thống nước thải, trồng cây xanh. Để tránh chất thải bị bồi lắng, gây tác động tiêu cực đến nguồn nước, cần lắp đặt hệ thống quản lý chất thải bồi lắng nhằm làm chậm hoặc chuyển hướng chất thải và chất bồi lắng cho đến khi tiến hành hoạt động trồng trọt. Hệ thống quản lý chất bồi lắng có thể bao gồm dọn dẹp rác thải kênh rạch, bờ kênh, bể tập trung chất thải, sử dụng nguyên liệu rơm rạ, hệ thống bảo vệ nạp nước thải sau bão, hoặc hàng rào chắn. Tháo nước và dẫn nước: Trong quá trình thi công cần tiến hành dựng tường chắn, quai đê thì khu vực đó cần được tháo nước, đảm bảo tình trạng khô ráo để tiến hành thi công. Nước sau khi lắng bơm từ khu vực thi công phải được thải vào hệ thống quản lý chất bồi lắng để được xử lý trước đi chảy vào nguồn nước. Cần triển khai các biện pháp giảm thiểu cho từng địa phương cụ thể theo ESMP khi tiến hành đổi dòng nước hoặc xây dựng đê quay. | -TCVN 4447:1987: Quy phạm thi công và nghiệm thu Thông tư số 04/2017/TT-BXD của - Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình Thông tư số 03/2019/TT-BXD của - Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD QCVN 08-MT:2015/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); ban giám sát cộng đồng |
| 6) Quản lý vật liệu và hóa chất nguy hại | - Việc sử dụng vật liệu và hóa chất nguy hại trong khuôn khổ tiểu dự án phải tuân thủ tuyệt đối theo các chỉ dẫn của nhà sản xuất. - Sử dụng các loại hóa chất có trong danh mục cho phép của các cơ quan có thẩm quyền - Những người tiếp xúc với các vật liệu và hóa chất nguy hại cần được đào tạo về chuyên sâu về những biện pháp phòng tránh rủi ro do tiếp xúc với vật liệu và hóa chất nguy hại. - Những người thường xuyên tiếp xúc với vật liệu và hóa chất nguy hại cần được định kỳ kiểm tra sức khỏe (không ít hơn 6 tháng một lần) và cần có chế độ nghỉ ngơi thích hợp. Vận chuyển vật liệu và hóa chất nguy hại Sử dụng các phụ kiện, đường ống và vòi chuyên dụng cho các vật liệu trong bể (ví dụ, tất cả các axit sử dụng một loại kết nối, tất cả các chất ăn da đều sử dụng thiết bị khác) và duy trì các thủ tục để ngăn ngừa việc bổ sung các chất độc hại vào bể không chính xác. Sử dụng thiết bị chuyển giao tương thích và phù hợp với đặc tính của vật liệu chuyển giao và thiết kế để đảm bảo chuyển giao an toàn. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các phụ kiện, ống dẫn và ống. Cung cấp ngăn chặn thứ cấp, nhỏ giọt hoặc các biện pháp ngăn chặn tràn và nhỏ giọt khác, đối với các thùng chứa vật liệu nguy hiểm tại các điểm kết nối hoặc các điểm tràn khác có thể. Kiểm soát quá tải Chuẩn bị các thủ tục bằng văn bản cho các hoạt động vận chuyển bao gồm một danh sách kiểm tra các biện pháp cần làm trong quá trình làm đầy và sử dụng người được đào tạo về quy trình này. Lắp các thiết bị đo lên thùng để đo khối lượng bên trong. Sử dụng các kết nối ống nước nhỏ giọt cho xe bồn và các kết nối cố định với các bồn chứa. Cung cấp các van đóng kín tự động trên bể chứa để tránh quá tải. Sử dụng một bể chứa nước xung quanh ống đổ để thu vật liệu tràn. Sử dụng kết nối đường ống với van bảo vệ quá tải tự động (van phao). Bơm ít hơn dung tích cho phép vào thùng hoặc tàu bằng cách đặt hàng ít vật liệu hơn khả năng sẵn có của nó. Trường hợp quá tải hoặc quá áp vòi xả, cần kiểm soát hạ tải. Phản ứng, phòng chống cháy nổ Lưu trữ các vật liệu không tương thích (axit, bazơ, chất dễ cháy, chất oxy hoá, hoá chất phản ứng) ở các khu vực riêng biệt, và các cơ sở ngăn cách tách khu vực chứa vật liệu. Cung cấp kho vật liệu cụ thể cho các vật liệu cực kỳ nguy hiểm hoặc dễ xảy ra phản ứng. Sử dụng các thiết bị ngăn ngọn lửa trên lỗ thông hơi từ các hộp chứa dễ cháy. Cung cấp thiết bị chống sét và chống sét cho các bể chứa, trạm chuyển tiếp và các thiết bị khác dùng để xử lý vật liệu dễ cháy. Lựa chọn các vật liệu xây dựng tương thích với các sản phẩm được lưu trữ cho tất cả các bộ phận của hệ thống lưu trữ và phân phối và tránh tái sử dụng thùng chứa cho các sản phẩm khác nhau mà không kiểm tra tính tương thích của vật liệu. Lưu trữ các vật liệu độc hại trong khu vực của cơ sở cách ly với các công trình chính. Nếu không thể tránh được sự gần gũi, cần phải tách vật lý bằng cách sử dụng các cấu trúc được thiết kế để ngăn ngừa lửa, nổ, tràn, và các tình huống khẩn cấp khác ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở. Khu vực lưu trữ phải ở trên một bề mặt không thấm nước và dễ dàng làm sạch, được đóng gói một cách hợp lý để tránh bất kỳ sự cố tràn hoặc rò rỉ. Khu vực lưu trữ nên được che phủ để tránh nước mưa tích tụ. Cấm tất cả các nguồn gây cháy từ các khu vực gần các bể chứa dễ cháy. Khoang thứ cấp (chất lỏng) Chuyển chất nguy hiểm từ bể chứa xe sang nơi cất giữ ở những khu vực có bề mặt đủ thấm nước để tránh mất môi trường và bị dốc xuống nơi thu gom hoặc cấu trúc ngăn chứa không nối với hệ thống thu nước thải/nước mưa. Nếu không cung cấp được cấu trúc ngăn chặn lâu dài, dành riêng cho các hoạt động chuyển giao thì phải cung cấp một hoặc nhiều hình thức ngăn ngừa tràn khác, chẳng hạn như vỏ bọc di động (có thể triển khai trong suốt thời gian hoạt động) van giảm áp trên các bồn chứa nước mưa, hoặc đóng van trong các thiết bị thoát nước hoặc cống rãnh, kết hợp với máy tách nước dầu. Lưu trữ các vật liệu độc hại bằng bồn có tổng dung tích bằng hoặc lớn hơn 1.000 lít ở những khu vực có bề mặt không thấm nước được phủ hoặc bện để chứa tối thiểu 25% tổng lượng lưu trữ. Cung cấp khả năng ngăn chặn thứ cấp đối với các bộ phận (bể, ống) của hệ thống lưu giữ vật liệu nguy hiểm, trong phạm vi khả thi. Tiến hành kiểm tra xe bồn định kỳ (ví dụ như hàng ngày hoặc hàng tuần), và kiểm tra những phần có thể nhìn thấy của xe bồn và đường ống để tránh rò rỉ. Sử dụng hệ thống lưu kho và đường ống kép, composite, đặc biệt trong việc sử dụng bể chứa ngầm (USTs) và đường ống ngầm. Nếu sử dụng hệ thống tường kép, chúng nên cung cấp một phương tiện để phát hiện rò rỉ giữa hai bức tường. Đào tạo - Nhân viên cần được đào tạo về quản lý chất thải nguy hại. Chương trình đào tạo bao gồm: Danh sách nhân viên được đào tạo Các mục tiêu đào tạo cụ thể. Các cơ chế để đạt được các mục tiêu (các hội thảo thực hành, video, v.v ...). Phương tiện xác định liệu chương trình đào tạo có hiệu quả hay không Các thủ tục đào tạo cho những người mới tuyển dụng và các khóa học mới cho nhân viên hiện có. Sự Tham gia và Nhận thức của Cộng đồng Có thông tin chung cho cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng về phạm vi và mức độ hoạt động của tiểu dự án và các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại chỗ để đảm bảo không có ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Tác động tiềm ẩn tới sức khoẻ con người hoặc môi trường do sự cố hoặc do các chất thải nguy hại hiện có. Thông tin cụ thể và kịp thời về hành vi và các biện pháp an toàn thích hợp sẽ được thông qua trong trường hợp xảy ra tai nạn bao gồm thực hành diễn tập tại các địa điểm có rủi ro cao. Tiếp cận thông tin cần thiết để hiểu được bản chất của tác động có thể xảy ra của tai nạn và cơ hội để đóng góp một cách có hiệu quả vào các quyết định liên quan và xây dựng các kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp cộng đồng. Sở TNMT và Sở Y tế sẽ được thông báo kịp thời về bất kỳ sự cố môi trường nào. Chuẩn bị và tiến hành biện pháp khắc phục hậu quả sau khi xảy ra sự cố tràn dầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp một báo cáo giải thích lý do cho sự cố tràn, các hành động khắc phục, hậu quả/thiệt hại do sự cố tràn, và giải pháp sửa chữa. | Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT: Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); ban giám sát cộng đồng |
| 7) Tác động sinh học | Nhà thầu cần lập Kế hoạch Quản lý công tác GPMB, Khôi phục và Tái trồng thảm thực vật theo các quy định liên quan để Kỹ sư thi công phê duyệt trước. Kế hoạch GPMB phải được CSC phê duyệt và Nhà thầu cần tuân thủ chặt chẽ kế hoạch này. Hạn chế số lượng các khu vực cần GPMB thấp nhất có thể. Công tác GPMB tại khu vực rừng núi cần phải có sự cho phép của MARD. Nhà thầu cần giải phóng lớp đất mặt của tất cả các khu vực mà lớp đất mặt sẽ bị ảnh hưởng bởi công tác phục hồi, bao gồm các biện pháp tạm thời như lưu kho và dồn đống, v.v.; lớp đất mặt được bóc ra sẽ được tập trung tại khu vực đã thống nhất với CSC để sử dụng cho công tác tái trồng thảm thực vật sau này và cần được bảo vệ. Cấm sử dụng chất hóa học trong giải phóng thảm thực vật. Cấm chặt cây trừ khi được cho phép trong kế hoạch giải phóng thảm thực vật. Dựng hàng rào bảo vệ tạm thời để bảo vệ các loại cây cần được giữ lại nếu cần thiết trước khi bắt đầu tiến hành công tác tại địa điểm đó. Không xâm phạm các khu vực tài nguyên sinh thái quan trọng trừ khi có sự cho phép của CSC, Tư vấn này cần tham khảo ý kiến của BQLDA, Tư vấn giám sát môi trường độc lập (IEMC) và các cấp thẩm quyền liên quan. Các khu vực này bao gồm khu vực chăn nuôi chim, thú, khu nuôi cá, hoặc khu vực được bảo vệ làm không gian xanh. Nhà thầu cần đảm bảo rằng không diễn ra bất kỳ hoạt động nào về săn bắn, đánh bẫy, đầu độc hệ động vật. | Luật Đa dạng Sinh học Số.20/2008/QH12 Nghị định 65/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đa dạng Sinh học | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); ban giám sát cộng đồng |
| 8) Quản lý giao thông | - Nhà thầu phải thực hiện đúng các quy định của Luật Giao thông đường bộ - Thông qua các biện pháp an toàn giao thông tốt nhất trên tất cả các khía cạnh hoạt động của TDA với mục tiêu ngăn ngừa tai nạn giao thông và giảm thiểu thương tích mà nhân viên TDA và công chúng phải chịu. Các biện pháp nên bao gồm: Nhấn mạnh khía cạnh an toàn giữa người lái xe. Nâng cao kỹ năng lái xe và yêu cầu cấp phép lái xe. Thông qua các giới hạn về thời gian đi lại và sắp xếp bảng điều khiển để tránh tình trạng quá tải. Tránh đường nguy hiểm và thời gian trong ngày để giảm nguy cơ tai nạn. Sử dụng các thiết bị điều khiển tốc độ trên xe tải, và theo dõi các hành động của lái xe từ xa. - Bảo dưỡng thường xuyên xe và sử dụng các bộ phận đã được phê duyệt của nhà sản xuất để giảm thiểu các tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra do thiết bị hoạt động sai hoặc bị hỏng sớm. - Giảm thiểu sự tương tác của người đi bộ với xe xây dựng. - Hợp tác với cộng đồng địa phương và các cơ quan có thẩm quyền để cải thiện biển báo, tầm nhìn và sự an toàn tổng thể của đường xá, đặc biệt là dọc theo các tuyến đường nằm gần trường học hoặc các địa điểm khác nơi có trẻ em. Hợp tác với cộng đồng địa phương về giáo dục giao thông và an toàn cho người đi bộ (ví dụ như chiến dịch giáo dục trường học). - Phối hợp với các cơ quan ứng phó khẩn cấp để đảm bảo rằng các biện pháp sơ cứu thích hợp được cung cấp trong trường hợp xảy ra tai nạn. - Sử dụng vật liệu có nguồn gốc địa phương, bất cứ khi nào có thể, để giảm thiểu khoảng cách vận chuyển. Định vị các cơ sở liên kết như các lán trại lao động ở trong khu vực TDA và sắp xếp việc vận chuyển công nhân bằng xe buýt để giảm thiểu lưu thông bên ngoài. - Sử dụng các biện pháp kiểm soát giao thông an toàn, bao gồm cả biển báo và người treo cờ để cảnh báo các điều kiện nguy hiểm. | Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Luật xây dựng số 50/2014/QH13 Thông tư số 04/2017/TT-BXD của - Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình Thông tư số 03/2019/TT-BXD của - Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); Ban giám sát cộng đồng |
| 9) Gián đoạn cung cấp các dịch vụ công ích | Gián đoạn cung cấp nước, điện, internet có kế hoạch và không có kế hoạch: Nhà thầu phải tiến hành tham vấn trước và lập kế hoạch dự phòng với chính quyền địa phương về những hậu quả của việc ngưng các dịch vụ hoặc ngắt kết nối. Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích liên quan để thiết lập lịch trình trình xây dựng hợp lý. Cung cấp thông tin cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng về lịch trình làm việc cũng như kế hoạch ngưng cung cấp các dịch vụ tiện ích (ít nhất trước 5 ngày). Các nhà thầu phải đảm bảo phương án thay thế cấp nước cho các cư dân bị ảnh hưởng trong trường hợp của sự gián đoạn kéo dài hơn một ngày. Bất kỳ các thiệt hại tới hệ thống tiện ích hiện có của dây cáp sẽ được báo cáo cho chính quyền và sửa chữa càng sớm càng tốt. | Nghị định số. 167/2013/ND-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); ban giám sát cộng đồng |
| 10) Quản lý khu lán trại của công nhân | Các lán trại của Nhà thầu và công nhân được xây dựng tạm thời trên vùng đất của tiểu dự án. Các khu vực này được xây dựng đủ xa so với khu vực dùng để xếp vật liệu xây dựng, chứa dầu, rác thải, kênh xả thải, các địa điểm nhạy cảm như trường học, bệnh viện, nhà thờ, chùa, đền và các khu vực nguy hiểm khác như khu vực lở đất, lún đất hay xói mòn. Các lán trại phải đảm bảo có điều kiện tốt như thông gió, ánh sáng mặt trời, nước sạch, thu dọn rác, nhà vệ sinh tự hoại, màn chống muỗi, bình cứu hỏa, bộ sơ cứu y tế, và các phương tiện bảo vệ sức khỏe khác cho công nhân. | Luật Lao động 10/2012/QH13 Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); ban giám sát cộng đồng |
| 11) Quản lý các vấn đề xã hội liên quan đến dòng lao động | Sử dụng nhân công địa phương đối với các công việc đơn giản, và để hạn chế sự gia tăng công nhân tại khu vực tiểu dự án. Nên giải thích cho công nhân về các phong tục, tập quán địa phương để tránh xung đột với người dân địa phương. Chủ tiểu dự án và Nhà thầu cần hợp tác với các cơ quan địa phương để phòng tránh, ngăn ngừa tệ nạn xã hội. Tăng cường các chiến dịch tuyên truyền bài trừ tệ nạn xã hội Liên lạc với các tổ chức địa phương để đảm bảo quản lý hiệu quả và GRM để những người dân địa phương bị ảnh hưởng có thể tin cậy. Công nhân tạm thời sống trong các lán trại và nhà cho thuê phải đăng ký tạm trú với cơ quan địa phương. Nghiêm cấm công nhân có các hành vi: Sử dụng đồ uống có cồn trong quá trình xây dựng Tranh cãi, đánh nhau Tham gia cờ bạc, tệ nạn xã hội như sử dụng chất ma túy, mại dâm Vứt rác bừa bãi | Nghị định số. 167/2013/ND-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); ban giám sát cộng đồng |
| 12) Cơ hội tìm thấy hiện vật văn hoá, khảo cổ | Trong quá trình thi công, nghiêm cấm xâm phạm và có các hành vi phá hoại tới các công trình nhạy cảm, công trình tâm linh gần khu vực thực hiện TDA. Phối hợp cùng ban giám sát cộng đồng, địa phương có biện pháp quản lý các công trình tâm linh hiện có xung quanh khu vực thực hiện TDA. Nếu nhà thầu phát hiện ra địa điểm khảo cổ, di tích lịch sử, hài cốt và hiện vật, bao gồm cả nghĩa địa và / hoặc các phần mộ riêng lẻ trong quá trình đào đắp, xây dựng, nhà thầu có trách nhiệm: Ngừng hoạt động xây dựng trong khu vực tìm thấy; Khoanh định vị trí hoặc khu vực phát hiện; Bảo vệ các vị trí để ngăn chặn bất cứ thiệt hại hay mất mát các đối tượng có thể di động. Trong trường hợp các hiện vật có thể tháo rời hoặc vẫn còn nhạy cảm, bố trí một người bảo vệ ban đêm cho đến khi cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc Sở VH, TT&DL đến tiếp nhận; Thông báo cho Tư vấn giám sát xây dựng (TVGS), TVGS sẽ thông báo cho cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc quốc gia (trong vòng 24 giờ hoặc ít hơn); Cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc quốc gia sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo quản các địa điểm này trước khi quyết định về thủ tục tiếp theo. Một báo cáo đánh giá sơ bộ về quá trình phát hiện được thực hiện. Ý nghĩa và tầm quan trọng của những phát hiện được đánh giá theo các tiêu chí khác nhau liên quan đến di sản văn hóa, bao gồm giá trị thẩm mỹ, lịch sử, khoa học, nghiên cứu, xã hội và kinh tế; Quyết định về việc làm thế nào để xử lý việc tìm kiếm được thực hiện bởi các cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương. Điều này có thể bao gồm các thay đổi trong bố trí (như khi tìm kiếm được một di tích không thể di dời) bảo tồn, bảo quản, phục hồi và thu hồi; Nếu các vị trí và/hoặc di tích văn hóa có giá trị cao và việc bảo quản vị trí được khuyến cáo của các chuyên gia và yêu cầu của cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương, Chủ dự án cần phải thay đổi thiết kế cần thiết để thích ứng với yêu cầu và bảo quản các vị trí này; Các quyết định liên quan đến việc quản lý tìm kiếm sẽ được thông báo bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Các công trình xây dựng có thể tiếp tục chỉ sau khi được sự cho phép từ cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 Luật bổ sung và sửa đổi về di sản văn hóa số. 32/2009/QH12 Nghị định bổ sung và sửa đổi số 98/2010/ND-CP | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); ban giám sát cộng đồng |
| 13) An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Lao động quá sức - Tập huấn cho người lao động về kỹ thuật nâng và xử lý vật liệu trong xây dựng và kết thúc, bao gồm việc đặt ra giới hạn trọng lượng trên đó cần phải có trợ giúp cơ học hoặc thang máy hai người là cần thiết. - Lập kế hoạch bố trí công trình để giảm thiểu nhu cầu vận chuyển thủ công các vật nặng. - Lựa chọn công cụ và thiết kế các điểm làm việc để giảm yêu cầu về lực và thời gian giữ, và thúc đẩy các tư thế được cải thiện, đảm bảo các trạm làm việc có khả năng an toàn cho người sử dụng. - Thực hiện kiểm soát hành chính vào các quy trình làm việc, chẳng hạn như luân chuyển công việc và nghỉ ngơi hoặc nghỉ giải lao. Trượt chân và ngã Thực hiện các biện pháp vệ sinh tốt, chẳng hạn như sắp xếp và đặt vật liệu xây dựng rời hoặc các mảnh vụn phá dỡ ở các khu vực được thiết lập cách xa các lối đi bộ. Vệ sinh thường xuyên khu vực có chứa chất thải hoặc phế thải dư thừa. Định vị các dây điện và mối điện ở các khu vực chung và các hành lang được đánh dấu. Sử dụng giày chống trơn. Làm việc trên cao Đào tạo và sử dụng các thiết bị ngăn ngừa ngã tạm thời, như đường ray hoặc các hàng rào khác có thể hỗ trợ trọng lượng 200 pounds, khi làm việc ở độ cao bằng hoặc lớn hơn 2m hoặc ở bất kỳ độ cao nào nếu rủi ro bao gồm ngã vào các máy móc đang hoạt động, vào nước hoặc chất lỏng khác, vào các chất độc hại, hoặc thông qua việc khu vực mở trên bề mặt làm việc. Đào tạo và sử dụng các hệ thống chống ngã cá nhân, như dây an toàn và dây hấp thu năng lượng có khả năng hỗ trợ 2.268 kg (cũng được mô tả trong phần này về làm việc trên cao ở trên), cũng như các thủ tục cứu giúp những người bị ngã để ngăn chặn việc bị ngã từ trên cao xuống. Điểm kết nối của hệ thống chống ngã cũng có thể hỗ trợ 2.268 kg. Sử dụng các khu kiểm soát và các hệ thống giám sát an toàn để cảnh báo người lao động về vị trí gần các khu vực nguy hiểm dễ ngã, cũng như siết chặt, đánh dấu và ghi nhãn các nắp đối với các khoảng hở trên sàn, mái, hoặc các bề mặt đi bộ. Va đập bởi các vật dụng Sử dụng các vùng thả hoặc xả thải quy định và hạn chế, và/hoặc máng nước để di chuyển an toàn các chất thải từ trên xuống dưới. Thực hiện cưa, cắt, nghiền, chà nhám, chẻ hoặc đục đẽo có sự bảo vệ thích hợp và neo chặt khi áp dụng. Duy trì các cách thức di chuyển rõ ràng để tránh điều khiển các thiết bị nặng ngang qua phế liệu rời. Sử dụng các biện pháp bảo vệ khi có người hay vật liệu bị rơi bằng giàn giáo và các cạnh của bề mặt làm việc cao, chẳng hạn như tay vịn và bảng ván để tránh cho vật liệu bị bắn ra. Di chuyển các khu vực làm việc trong quá trình nổ mìn và sử dụng thảm nổ hoặc các phương thức làm chệch hướng để giảm thiểu đá bay hoặc sự phun ra các mảnh vụn phá dỡ nếu công việc được tiến hành gần với người hoặc công trình. Mang thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp, chẳng hạn như kính an toàn với lá chắn bên, mặt nạ, mũ cứng, và giày an toàn. Di chuyển máy móc Lập kế hoạch và tách riêng địa điểm giao thông, vận hành máy móc và đi bộ, và kiểm soát lưu lượng xe thông qua các tuyến giao thông một chiều, thiết lập giới hạn tốc độ, và những người được trang bị tại chỗ mặc áo khoác dễ quan sát hoặc mang quần áo chuyên dụng để điều tiết giao thông. Đảm bảo khả năng dễ quan sát thông qua việc sử dụng áo khoác dễ nhận biết khi làm việc trong hoặc đi bộ qua khu vực vận hành thiết bị nặng và đào tạo công nhân để kiểm tra tiếp xúc mắt với người vận hành thiết bị trước khi tiếp cận xe cộ. Đảm bảo thiết bị di chuyển được trang bị hệ thống báo động. Sử dụng các thiết bị nâng được kiểm tra và bảo dưỡng tốt phù hợp với tải trọng, chẳng hạn như cần cẩu, và đảm bảo tải trọng khi nâng chúng lên cao hơn các độ cao yêu cầu. Bụi Phải thực hiện các kỹ thuật giảm thiểu bụi như sử dụng nước hoặc hóa chất không độc hại để giảm thiểu bụi bẩn từ các chuyển động của xe. Trang thiết bị bảo hộ cá nhân như mặt nạ sẽ được sử dụng ở những nơi có mức bụi quá cao. Đào đắp và không gian bị giới hạn Kiểm soát các yếu tố cụ thể trên công trường có thể góp phần gây mất ổn định mái dốc của hoạt động đào đắp, ví dụ như việc sử dụng kỹ thuật loại bỏ nước trong đào đắp, hỗ trợ vách tường bên và điều chỉnh độ dốc để loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ sụp đổ, tạo thành bẫy, hay đuối nước. Cung cấp các phương tiện an toàn để tiếp cận và thoát ra khỏi các khu vực đào đắp, như dốc phân bậc, tuyến đường vào phân bậc, hoặc cầu thang và thang. Tránh vận hành các thiết bị đốt trong thời gian dài trong các khu vực đào đắp nơi những lao động khác phải vào trừ khi khu vực này được thông gió. Các mối nguy hại công trường khác Sử dụng nhân viên được đào tạo chuyên biệt để xác định và loại bỏ các chất thải từ các thùng chứa, chậu, vại, thiết bị chế biến hoặc đất bị ô nhiễm như là bước đầu tiên trong để có thể khai quật, xây dựng, tháo dỡ hay phá hủy an toàn. Sử dụng nhân viên được đào tạo chuyên biệt để xác định và lựa chọn loại bỏ các vật liệu có khả năng gây nguy hiểm trong xây dựng trước khi tháo dỡ hoặc phá dỡ bao gồm, ví dụ như chất cách điện hoặc các yếu tố kết cấu chứa chất amiăng và Polychlorinated Biphenyls, các thành phần điện có chứa thủy ngân. Sử dụng thiết bị bảo hộ phù hợp dựa trên kết quả đánh giá về sức khoẻ và an toàn lao động, bao gồm mặt nạ phòng độc, quần áo/áo bảo vệ, găng tay và bảo vệ mắt | Chỉ thị số 02 /2008/CT-BXD về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng Thông tư số 04/2017/TT-BXD của - Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình Thông tư số 03/2019/TT-BXD của - Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 14) An toàn và sức khỏe cộng đồng | A. Các mối nguy hại công trường chung Tiểu dự án phải thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro để bảo vệ cộng đồng khỏi các mối nguy hiểm về vật lý, hóa học hoặc các mối nguy khác liên quan đến các khu vực đang xây dựng. Hạn chế tiếp cận với công trường xây dựng, thông qua sự kết hợp giữa kiểm soát nội quy và biện pháp hành chính, đối với các kết cấu hoặc khu vực có các rủi ro cao tùy thuộc vào các tình huống cụ thể thiết lập rào chắn, biển báo và tuyên truyền các rủi ro cho cộng đồng địa phương. Loại bỏ nguy hiểm trên các địa điểm xây dựng mà không thể kiểm soát được một cách có hiệu quả bằng việc hạn chế tiếp cận công trường, chẳng hạn như che đậy các khu vực mở thành các không gian nhỏ được che chắn, đảm bảo đường thoát cho các vùng mở lớn hơn như rãnh đào hoặc hố đào hoặc lưu giữ bao quanh vật liệu nguy hiểm. B. Ngăn chặn dịch bệnh Bệnh lây truyền Cần giám sát, sàng lọc và điều trị công nhân. Ngăn ngừa bệnh tật trong công nhân, trong cộng đồng địa phương bằng cách: Đưa ra các sáng kiến nâng cao nhận thức về sức khoẻ và giáo dục, ví dụ bằng cách thực hiện chiến lược thông tin để củng cố nhận thức cá nhân nhằm giải quyết các yếu tố hệ thống có thể ảnh hưởng đến hành vi cá nhân cũng như thúc đẩy việc bảo vệ cá nhân và bảo vệ người khác tránh lây nhiễm bằng cách khuyến khích sử dụng bao cao su. Đào tạo cán bộ y tế về điều trị bệnh. Tiến hành các chương trình tiêm chủng cho người lao động trong cộng đồng địa phương để cải thiện sức khoẻ và phòng ngừa nhiễm trùng. Cung cấp các dịch vụ y tế. Cung cấp điều trị thông qua quản lý trường hợp điển hình tại các cơ sở chăm sóc sức khoẻ tại chỗ hoặc trong cộng đồng. Đảm bảo tiếp cận được với điều trị y tế, bảo mật và chăm sóc thích hợp, đặc biệt đối với công nhân nhập cư. Thúc đẩy hợp tác với chính quyền địa phương để tăng cường sự tiếp cận của gia đình công nhân và cộng đồng với các dịch vụ y tế công cộng và thúc đẩy tiêm chủng. Bệnh lan truyền theo vector truyền bệnh Ngăn chặn sự lây truyền ấu trùng và mầm bệnh thông qua các biện pháp vệ sinh và loại bỏ môi trường sống và sinh sản của ấu trùng quanh khu định cư của con người. Loại bỏ nước tù không sử dụng được. Tăng lưu lượng dòng chảy trong các kênh tự nhiên và nhân tạo. Xem xét việc áp dụng rào quây vùng tồn dư thuốc trừ sâu. Thực hiện các chương trình kiểm soát vector tích hợp. Đẩy mạnh việc sử dụng thuốc đuổi bắt, quần áo, lưới, và các biện pháp phòng tránh khác để ngăn ngừa côn trùng cắn. Điều trị dự phòng bằng các thuốc không có miễn dịch và phối hợp với các cán bộ y tế để tiêu diệt các hồ chứa bệnh. Theo dõi và điều trị các quần thể lưu hành và di cư để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh. Hợp tác và trao đổi dụng cụ, máy móc với các chương trình kiểm soát khác trong khu vực tiểu dự án nhằm tối đa hóa lợi ích. Đào tạo cán bộ tiểu dự án và người dân khu vực về rủi ro, phòng ngừa, và điều trị. Theo dõi các cộng đồng trong những mùa có nguy cơ cao để phát hiện và điều trị các ca bệnh. Phân phát tài liệu giáo dục thích hợp. Tuân theo các hướng dẫn an toàn về lưu giữ, vận chuyển và sử dụng thuốc trừ sâu để giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn do lạm dụng, tràn, và tiếp xúc của con người do tai nạn. Kiểm soát dịch bệnh liên quan đến COVID-19 Chuẩn bị kế hoạch dự phòng: Kế hoạch dự phòng được xây dựng tại mỗi công trường đưa ra các quy trình sẽ được áp dụng trong trường hợp dịch COVID-19 lan đến nơi đó. Cần xây dựng kế hoạch dự phòng sau khi tham vấn các cơ sở y tế trung ương và địa phương, để đảm bảo có các hình thức tổ chức hoạt động hiệu quả nhằm ngăn chặn, chăm sóc và điều trị người lao động bị nhiễm COVID-19. Kế hoạch dự phòng cũng nên xem xét cách ứng phó nếu có một số lượng lớn người lao động bị bệnh, khi đó có thể sẽ hạn chế ra vào công trường để tránh lây lan. Các phương án dự phòng cần được xây dựng và phổ biến cho người lao động bao gồm: Quy trình cách ly và xét nghiệm cho người lao động (và những người mà họ đã tiếp xúc) có biểu hiện triệu chứng; Chăm sóc và điều trị cho người lao động, bao gồm cả việc chăm sóc và điều trị này sẽ được cung cấp ở đâu và như thế nào; Nhận đủ nguồn cung cấp nước sạch, thực phẩm, vật tư y tế và thiết bị làm sạch trong trường hợp bùng phát dịch bệnh tại công trường, đặc biệt khi việc ra vào công trường hoặc vận chuyển vật tư bị hạn chế Kế hoạch cần vạch ra những hành động cụ thể nếu ai đó có thể bị nhiễm bệnh COVID-19 tại công trường, bao gồm: Nêu cách sắp xếp để đưa người đó vào một phòng hoặc khu vực nơi họ sẽ bị cách ly với những người khác tại công trường, hạn chế số người tiếp xúc với người đó và liên hệ với cơ quan y tế địa phương; Xem xét cách xác định những người có rủi ro cao (ví dụ do có sẵn bệnh lý nền như bệnh tiểu đường, bệnh tim và phổi, hoặc do tuổi cao), và hỗ trợ họ, mà không gây sự kỳ thị và phân biệt đối xử tại công trường; và Xem xét phương án dự phòng và tổ chức hoạt động liên tục nếu dịch bùng phát trong khu dân cư lân cận Kế hoạch dự phòng nên xem xét các sắp xếp để lưu trữ và loại bỏ chất thải y tế, mà có thể tăng về khối lượng và vẫn còn khả năng lây nhiễm trong vài ngày (tùy thuộc vào vật liệu). Cần thảo luận và thống nhất về sự hỗ trợ mà cán bộ y tế tại công trường có thể cần, cũng như sắp xếp vận chuyển (không gây nguy cơ lây nhiễm chéo) những người lao động bị bệnh đến các cơ sở chăm sóc đặc biệt hoặc đến điều trị tại những cơ sở y tế quốc gia. Các kế hoạch dự phòng cũng nên xem xét làm thế nào để duy trì sự an toàn của người lao động và cộng đồng tại công trường trong trường hợp công trình bị đình chỉ hoặc dịch bệnh ảnh hưởng đến một lượng lớn người lao động tại bất kỳ thời điểm nào. Điều quan trọng là các biện pháp an toàn tại công trường được một chuyên gia về an toàn xem xét và được thực hiện trước khi công trường dừng thi công. Khi lập kế hoạch dự phòng, tiểu dự án nên trao đổi với những dự án/nhóm lao động khác trong khu vực, để phối hợp ứng phó và chia sẻ kiến ​​thức. Điều quan trọng là các đơn vị y tế địa phương phải tham gia trong quá trình phối hợp này, để giảm thiểu những thay đổi đối với các cơ sở tại địa phương bị quá tải khi dịch bệnh bùng phát và không thể phục vụ cộng đồng. Phối hợp với cơ quan y tế của địa phương định kỳ kiểm tra sức khỏe cho CBCNV làm việc trên công trường, thực hiện phun khử khuẩn các vật dụng, dụng cụ, trang bị bảo hộ lao đông, khu vực lán trại trên công trường. Vào thời điểm có phát sinh dịch bệnh, thường xuyên kiểm tra thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế cá nhân mỗi ngày làm việc, bố trí dừng thi công hoặc thực hiện lịch làm việc luân phiên, không tập trung tại công trường quá 10 người, CBCNV thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn trước và sau khi kết thúc làm việc. | Luật giao thông đường bộ số. 23/2008/QH12 Thông tư số 04/2017/TT-BXD của - Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình Thông tư số 03/2019/TT-BXD của - Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong xây dựng Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); ban giám sát cộng đồng |
| 15) Quản lý kho bãi và mỏ | Các mỏ hoặc nơi lưu trữ quy mô lớn sẽ cần các biện pháp cụ thể vượt xa phạm vi các biện pháp giảm thiểu trong ECOP này. Tất cả các vị trí được sử dụng phải được xác định trước trong các yêu cầu kỹ thuật xây dựng đã được phê duyệt. Một hào mở sẽ được xây dựng xung quanh khu lưu trữ để chặn nước thải. Đối với mỏ vật liệu được mở lần đầu, cần dự trữ lớp đất mặt để sau này sẽ sử dụng lại lớp đất này nhằm khôi phục lại khu mỏ trở về lại gần với điều kiện tự nhiên ban đầu. Việc sử dụng thêm các khu vực mới cho việc dự trữ, tập kết hay khai thác vật liệu cần thiết cho quá trình thi công phải được phê duyệt trước bởi các kỹ sư xây dựng. Khi các chủ sở hữu đất bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng khu vực đất của họ cho việc dự trữ, tập kết vật liệu hay khai thác mỏ vật liệu, các chủ sở hữu này phải được đưa vào kế hoạch tái định cư của tiểu dự án. |  | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 16) Giao tiếp với Cộng đồng địa phương | Duy trì trao đổi liên lạc với chính quyền địa phương và cộng đồng quan tâm; nhà thầu cần hợp tác với các cơ quan chức năng địa phương (chủ tịch cấp xã, trưởng thôn) về kế hoạch thi công đã thống nhất tại các địa bàn gần khu vực nhạy cảm hoặc trong thời điểm nhạy cảm (như lễ hội tôn giáo). Lập bản sao bằng tiếng Việt về ECOP và các tài liệu bảo vệ môi trường liên quan cho các cơ quan địa phương và công nhân. Không gian vui chơi, bãi đỗ xe bị giảm xuống: Tổn thất về cơ sở hạ tầng công cộng trong quá trình thi công thường là một vấn đề gây bất tiện đối với người dân tại các khu vực nhạy cảm. Tuy nhiên, công tác tham khảo người dân bị ảnh hưởng được thực hiện sẽ tạo ra cơ hội nghiên cứu và triển khai các biện pháp thay thế. Phổ biến thông tin tiểu dự án cho các bên ảnh hưởng (như chính quyền địa phương, doanh nghiệp và hộ gia đình bị ảnh hưởng,v.v) trong các buổi họp mặt cộng đồng trước khi triển khai xây dựng. Cung cấp thông tin liên hệ của đơn vị quan hệ công chúng để các bên quan tâm có thể thu thập thông tin về các hoạt động tại nơi xây dựng, trạng thái và kết quả triển khai tiểu dự án. Cung cấp toàn bộ thông tin, đặc biệt các số liệu kỹ thuật, một cách dễ hiểu cho công chúng và hữu ích cho các thành phần quan tâm cũng như cơ quan chức năng thông qua bảng biểu, bản tin, khi có các kết quả đáng kể trong giai đoạn triển khai tiểu dự án. Quản lý những sự liên quan đối với cộng đồng và các yêu cầu về thông tin khi thực hiện tiểu dự án. Phản hồi kịp thời và chính xác các yêu cầu qua điện thoại và văn bản. Thông báo cho người dân địa phương về kế hoạch xây dựng, những gián đoạn về dịch vụ, các tuyến đường vòng và tuyến xe buýt, trường hợp gây nổ, phá hủy cần thiết. Hạn chế thi công vào buổi tối. Nếu cần phải đảm bảo công việc được chuẩn bị kỹ lưỡng và mọi người được thông báo đầy đủ để có thể có các biện pháp cần thiết. Phải thông báo trước ít nhất 15 ngày về việc gián đoạn dịch vụ (bao gồm điện, nước, dịch vụ điện thoại, xe buýt, v.v) cho người dân bằng cách dán thông báo tại nơi triển khai tiểu dự án, tại bến xe buýt và tại các doanh nghiệp/hộ gia đình bị ảnh hưởng. Cung cấp văn bản và bản vẽ kỹ thuật cho cơ quan và cư dân địa phương, đặc biệt phác thảo khu vực xây dựng và kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) của nơi thi công. Cần đặt bảng thông báo tại tất cả địa điểm xây dựng để cung cấp thông tin về tiểu dự án cũng như thông tin liên lạc của ban quản lý dự án, nhân viên môi trường, nhân viên an toàn và sức khỏe, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác để mọi cá nhân bị ảnh hưởng đểu có thể trình bày về vấn đề quan tâm cũng như đưa ra đề xuất. | Nghị định số 167/2013/ NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 17) Ảnh hưởng đến công tác điều tiết nước phục vụ hoạt động SX | - Để hạn chế ảnh hưởng đến việc cấp nước trong quá trình sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình đầu mối cần lựa chọn thời điểm thi công khi nhu cầu sử dụng nước ít, thi công vào mùa khô và đảm bảo đúng tiến độ. - Theo thiết kế biện pháp tổ chức thi công, BQLDA đã tính toán giải pháp dẫn dòng từ hồ tới khu vực kênh tưới để đảm bảo nước cung cấp tưới cho sản xuất và sinh hoạt, không làm gián đoạn hoạt động sản xuất và xáo trộn sinh hoạt của người dân. |  | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |

- Các biện pháp giảm thiểu tác động do hạ thấp mực nước hồ chứa  để thi công các hạng mục

Trong quá trình thi công các hạng mục đầu mối (cống lấy nước, đập và tràn xả lũ), việc hạ thấp mực nước trong hồ để thi công là cần thiết. Tùy thuộc vào khối lượng thi công các hạng mục thời gian rút nước từ 1-5 tháng. Và thời gian tích nước trở lại là 1 tháng. Vì vậy trong quá trình thi công việc giảm lượng nước cấp cho nông nghiệp, sinh hoạt và sản xuất là không thể tránh khỏi, tuy nhiên các tác động từ việc hạ thấp mực nước hồ chứa có thể kiểm soát thông qua các biện pháp giảm thiểu và nhà thầu là đơn vị thực hiện các biện pháp này dưới sự giám sát của BQLDA và tư vấn giám sát xây dựng, ban giám sát cộng đồng tại địa phương. Cụ thể các biện pháp giảm thiểu như sau:

- Thông báo trước lịch thi công cho địa phương và người dân trước 6 tháng để có kế hoạch sử dụng và cấp nước riêng cho địa phương và người dân.

- Sử dụng biện pháp đắp đê quây và dẫn dòng để thi công các hạng mục đập, cống... Đây là biện pháp giảm thiểu tác động do việc thi công xây dựng tốt nhất. Biện pháp này sẽ hạ thấp mực nước hồ xuống cao trình +20m thay vì hạ xuống mực nước chết +17m và đắp đê quây các khu vực thi công cống, khi đó vẫn dẫn dòng nước trong hồ để phục vụ sinh hoạt của nhân dân và địa phương sản suất nông nghiệp.

- Cần chú ý thời gian mùa vụ và thời gian nhu cầu sử dụng nước tưới tiêu cao để xác định thời gian thi công hợp lý. Do đó cần tham khảo chính quyền địa phương và đơn vị quản lý hồ trước khi tiến hành thi công TDA.

- Bên cạnh đó việc sử dụng các nguồn nước từ khe suối và các hồ chứa nước khác cũng là biện pháp cần được sử dụng.

- Các biện pháp giảm thiểu tác động do việc thi công tiểu dự án đến Tác động đến bình đẳng giới và trẻ em

Trong quá trình thi công TDA có thể ảnh hưởng đến bình đẳng giới, phụ nữ và trẻ em ở khu vực xung quanh TDA và trên công trường. Do đó các biện pháp giảm thiểu được đề xuất cho nhà thầu thực hiện dưới sự giám sát của BQLDA, CSC và ban giám sát cộng đồng tại địa phương. Cụ thể các biện pháp giảm thiểu như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, HIV/AIDS tới mọi tầng lớp nhân dân và bản thân người phụ nữ. Xây dựng và triển khai các hoạt động truyền thông, các mô hình về bình đẳng giới phù hợp với khu vực TDA. Tại khu vực công trường thi công cần có các tài liệu tuyên truyền về giới, HIV/AIDS

- Quản lý dòng lao động, đặc biệt là phụ nữ. Phối hợp cùng địa phương để có các biện pháp quản lý tốt. Đề cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhà thầu nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, địa phương, tư vấn giám sát và chỉ huy công trường trong thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới; bố trí, phân công công tác đối với phụ nữ.

- Trong quá trình thi công cần có các biện pháp phòng chống tệ nạn mại dâm, xâm hại tình dục đến phụ nữ và trẻ em.

- Công trường thi công cần có biển báo và đèn chiếu sáng vào ban đêm đảm bảo phụ nữ và trẻ em không bị tác động khi đi qua công trường vào ban đêm.

- Nghiêm cấm trẻ em vào khu vực công trường thi công. Cần bố trí rào chắn, biển báo nguy hiểm tại công trường, các khu vực dễ bị đuối nước tại hồ đập.

- Không thuê lao động trẻ em dưới 16 tuổi. Cần phối hợp với địa phương để có kế hoạch quản lý dòng lao động tốt.

- Biện pháp giảm thiểu tác động của nước thải phát sinh từ trạm trộn bê tông

Nhìn chung, thành phần ô nhiễm chính trong nước thải từ trạm trộn bê tông không nhiều, không có hóa chất, chủ yếu là cát, đá và chất rắn lơ lửng dễ lắng đọng tích tụ. Các biện pháp giảm thiểu tác động của nước thải từ trạm trộn bê tông sẽ được nhà thầu thực hiện dưới sự giám sát của BQLDA và tư vấn giám sát xây dựng, ban giám sát cộng đồng tại địa phương. Cụ thể các biện pháp giảm thiểu như sau:

Lượng nước thải từ trạm trộn bê tông sẽ được thu gom và xử lý qua các bể lắng đặt ngay cạnh trạm bê tông, mỗi bể dung tích bể khoảng 6m3. Sau đó, lượng nước này sẽ được tái sử dụng tới 80 -90% để làm nước rửa xe ra vào công trường và nước phun ẩm các tuyến đường vận chuyển đất đá thải đến bãi đổ thải, tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, khu vực công trường; 10-20% lượng nước còn lại sau bể lắng (tương đương khoảng 1 – 1,5m3/ngày) sẽ chảy vào các rãnh thu nước mưa trong khu vực công trường dẫn vào các kênh phía sau hồ Dầu Tiếng.

- Biện pháp giảm thiểu tác động tích lũy

Mức độ tác động tích lũy của TDA và hoạt động liên quan đến khai thác cát trong lòng hồ là ở mức thấp. Tác động này có thể kiểm soát thông qua các biện pháp giảm thiểu và nhà thầu là đơn vị thực hiện các biện pháp này dưới sự giám sát của BQLDA và tư vấn giám sát xây dựng, ban giám sát cộng đồng tại địa phương. Cụ thể các biện pháp giảm thiểu như sau:

- Thông báo tới chính quyền địa phương và tổ chức chịu trách nhiệm khai thác cát về tiến độ thi công sửa chữa hồ.

- Các lái xe của TDA và công nhân thi công sẽ được tập huấn về công tác đảm bảo an toàn giao thông và cam kết tuân thủ các quy định về an toàn giao thông.

- Phối hợp với cảnh sát giao thông địa phương xử lý các vấn đề liên quan đến đảm bảo giao thông trong khu vực TDA.

- Đặt biển báo: Biển báo công trường sẽ được đặt 2 đầu của khu vực thu công ở những vị trí lái xe dễ quan sát và cách vị trí thi công tối thiểu 150m. Biển báo đảm bảo đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật biển báo giao thông. Sau khi kết thúc thi công của từng hạng mục, tất cả các biển báo công trường sẽ được di dời tương ứng. Kết thúc thi công, toàn bộ các biển báo công trường sẽ được dỡ bỏ.

- Đảm bảo giao thông: Hướng dẫn giao thông để đảm bảo phân luồng giao thông hợp lý trong suốt thời gian thi công. Sẽ bố trí người cầm cờ điều tiết giao thông, trách nhiệm chính của những người này là hướng dẫn giao thông các xe thi công và xe vận chuyển cát qua khu vực gần TDA.

- Nhà thầu xây dựng và tổ chức khai thác cát thường xuyên trao đổi kế hoạch hoạt động, tuyến đường cung cấp nguyên vật liệu… để phân bố thời gian vận chuyển hợp lý nhằm giảm thiểu phát thải bụi, hư hỏng các tuyến đường và nguy cơ tai nạn giao thông.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh và hoàn nguyên: Đối với các tuyến đường liên xã, thôn cần đảm bảo vệ sinh, an toàn trong quá trình sử dụng, bảo dưỡng đường, bảo đảm người dân đi lại bình thường, an toàn. Nếu xảy ra hư hỏng cần khôi phục hoàn trả như trạng thái ban đầu.

- Các biện pháp ngăn ngừa và ứng phó  sự cố vỡ đập, sụt lún trong quá trình thi công TDA

Như đã phân tích trong chương 5, khả năng xảy ra sự cố vỡ đập, mất an toàn đập trong quá trình thi công TDA là rất thấp. Các rủi ro, sự cố này có thể kiểm soát thông qua các kế hoạch dự phòng và kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Ban QLDA sẽ phối hợp với nhà thầu, tư vấn giám sát xây dựng, ban giám sát cộng đồng tại địa phương chuẩn bị các kế hoạch cụ thể như sau:

- Kế hoạch dự phòng:

-Thành lập Ban kỹ thuật thường xuyên kiểm tra kỹ thuật công trình, lập các phương án xử lý khẩn cấp các sự cố;

- Trong quá trình thi công vào những thời điểm dễ xảy ra mất an toàn như mùa mưa bão, PPMU và nhà thầu thi công sẽ cử người thường xuyên theo dõi, túc trực trên công trường để phát hiện kịp thời các sự cố có thể xảy ra và đảm bảo điều tiết nguồn nước hợp lý. - Thường xuyên cập nhật, xử lý thông tin về tình hình khí tượng thuỷ văn, diễn biến mưa lũ trong lưu vực hồ; xử lý kịp thời những tình huống do bão, lũ gây ra. Trường hợp khẩn cấp phải xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban và Bộ NN&PTNT;

- Thành lập lực lượng xung kích, có tập luyện để làm nhiệm vụ ứng cứu giờ đầu khi công trình có sự cố xảy ra; Chuẩn bị đầy đủ vật tư, xe máy PCLB, tập kết đúng nơi quy định ;

- Đảm bảo hệ thống điện thắp sáng trong mùa mưa lũ

- Bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt trong mùa mưa lũ;

- Thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra công trình, kiểm tra lòng hồ và vùng ven hồ đề phòng các phần tử xấu phá hoại công trình.

- Giám sát các hoạt động thi công và hoạt động của hồ, đập và các công trình đầu mối; phát hiện đánh giá và phân loại các tình huống khẩn cấp, xác định các biện pháp cần thiết để hạn chế và giảm thiểu đi đến triệt tiêu các nguy hiểm và hậu quả.

- Nhân dân và chính quyền địa phương cần có kế hoạch chủ động đối phó với thiên tai.

- PPMU phối hợp chặt chẽ với UBND các xã và người dân địa phương để kịp thời báo cáo các rủi ro liên quan tới an toàn đập để có biện pháp khắc phục kịp thời.

- Kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho hạ du Dầu Tiếng khi xảy ra vỡ đâp

- Ban QLDA thông báo cho các cơ quan liên quan theo danh sách đã được lập bao gồm:

- Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Trung ương;

- Bộ NN&PTNT (Tổng Cục Thủy lợi, Tổng cục phòng chống thiên tai)

- Chủ tịch UBND các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Long An và Tp.HCM.

- Sở NN&PTNT các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Long An và Tp.HCM.

- Ban chỉ huy quân sự các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Long An và Tp. HCM.

- Công an các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Long An và Tp. HCM

- Chủ tịch Huyện, Quận vùng bị ngập lụt ( xem trên bản đồ ngập lụt).

- Sở Y tế, Đài phát thanh – truyền hình tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Long An và Tp.HCM

- Tổ chức, điều động lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ ứng cứu giờ đầu khi công trình có sự cố.

- Sơ tán dân cư ngay sau đập khi có lệnh sơ tán.

Trong các địa phương bị ngập có 7 xã nằm sát dưới hạ lưu, lũ về nhanh và gây nguy hiểm nhất khi xảy ra sự cố. Tỉnh Tây Ninh có 4 xã : xã Bến Củi - huyện Dương Minh Châu, xã Hưng Thuận, Đôn Thuận, Lộc Hưng – huyện Trảng Bàng . Tỉnh Bình Dương gồm TT. Dầu Tiếng, xã Thanh An và xã Thanh Tuyền - huyện Dầu Tiếng. Đây là các khu vực nằm gần đập chính từ 0 đến 25 km về phía hạ lưu. Do vậy phương án di dời dân và tài sản của các địa phương này đòi hỏi phải nhanh chóng kịp thời từ khâu thông báo đến công tác di chuyển dân.

Về các phương án di dời, có hai hình thức di dời chính là di dời tại chỗ và di dời toàn bộ. Trong đó:

- Di dời tại chỗ: là hình thức di dời dân lên các điểm cao, nhà cao tầng với cự ly di chuyển ngắn.

- Di dời toàn bộ: là hình thức di dời toàn bộ dân cư (áp dụng với các khu bị ngập sâu, các điểm cao và nhà cao tầng không đủ chỗ để di dời người dân trong khu vực lên đấy) với cự ly di chuyển lớn.

Khi vỡ đập Dầu Tiếng gây ngập lụt vùng hạ du, vùng ảnh hưởng lớn nhất bắt đầu từ chân đập đến 76 km ( tại Thủ Dầu Một) .

Trên hình 7.1 là bản đồ di tản vùng hạ du hồ Dầu Tiếng trong trường hợp bất lợi nhất vỡ đập, tổ hợp với lũ PMF.

Hình 7.1: Bản đồ di tản hạ du hồ Dầu Tiếng trong trường hợp ứng phó khẩn cấp

### 7.2.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù

Ngoài các biện pháp giảm thiểu tác động chung đã được nêu, trong quá trình triển khai TDA hồ Dầu Tiếng có tác động đặc thù lên các điểm nhạy cảm nằm rải rác trên các khu vực thi công. Sau khi tham vấn chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư, các giải pháp cụ thể và công tác thực hiện được trình bày trong bảng sau:

# Bảng 7. 3: Biện pháp giảm thiểu đối với công trình/hoạt động đặc thù khu vực TDA

| TT | Các công trình/hoạt động đặc thù | Tác động tiềm tàng | Biện pháp giảm thiểu | Trách nhiệm thực hiện | Đơn vị giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Cấp nước sinh hoạt: Hồ Dầu Tiếng có nhiệm vụ nước sinh hoạt cho các tỉnh Tây Ninh, Long An và Tp.Hồ Chí Minh | - Gián đoạn hoạt động cấp nước sinh hoạt - Ảnh hưởng đến chất lượng nước do hoạt động thi công sửa chữa các hạng mục | Thông báo tới chính quyền địa phương, UBND các tỉnh Tây Ninh, Long An và Tp. Hồ Chí Minh về tiến độ thi công sửa chữa hồ. - Biện pháp thi công được sử dụng là đắp đê quây để dẫn dòng khi thi công vì vậy vẫn đảm bảo hoạt động phục vụ cấp nước bình thường. - Nghiêm cấm các hoạt động gây tổn hại đến đường ống dẫn nước và chất lượng nước hồ. | Nhà thầu, địa phương | TVGS, PPMU, Ban giám sát cộng đồng. |
| 2 | Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản: Trong khu vực hồ có 30 hộ gia đình sử dụng lòng hồ để nuôi cá lồng bè và đánh bắt thủy sản tự phát | - Hoạt động xây dựng sẽ phải hạ thấp mực nước hồ chứa sẽ gây cản trở cho hoạt động đánh bắt của các hộ dân - Giảm thu nhập từ hoạt động nuôi cá lồng và đánh bắt thủy sản. | - Tuyên truyền để hộ dân hiểu tầm quan trọng của việc sửa chữa hồ đảm bảo an toàn hạ lưu. - Thông báo tới chính quyền địa phương và hộ dân về tiến độ thi công sửa chữa hồ. - Quá trình thi công chỉ hạ thấp mực nước hồ xuống cao trình +20,0m vẫn chưa tới MNC của hồ (+17,0m) vì vậy sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các hộ nuôi trồng và đánh bắt thủy sản trong hồ - Quá trình thi công tiến hành các biện pháp giảm thiểu bụi, quản lý chất thải rắn, nước thải để không ảnh hưởng đến chất lượng nước trong hồ, gây ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản trong hồ. | Nhà thầu, địa phương, PPMU, Người dân nuôi trồng và đánh bắt thủy sản | TVGS, PPMU, Ban giám sát cộng đồng |
| 3 | - Hoạt động du lịch: Khu vực hồ có hộ kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái với các hoạt động như: chèo thuyền, thăm quan. | Sửa chữa các hạng mục hồ có thể làm gián đoạn hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, giảm thu nhập từ hoạt động du lịch. | - Thông báo tới chính quyền địa phương và hộ kinh doanh về tiến độ thi công sửa chữa hồ. - Tuyên truyền để hộ dân hiểu tầm quan trọng của việc sửa chữa hồ đảm bảo an toàn hạ lưu. - Qúa trình thi công tiến hành các biện pháp giảm thiểu bụi, quản lý chất thải rắn, rác thải để không ảnh hưởng đến chất lượng nước trong hồ, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh du lịch của hộ dân. | Nhà thầu, địa phương, PPMU, Chủ hộ kinh doanh | TVGS, PPMU, Ban giám sát cộng đồng |
| 4 | Trong lòng hồ diễn ra hoạt động khai thác cát | - Ảnh hưởng đến hoạt động khai thác cát do các phương tiện vận tải, giao thông đi lại khó khăn trong khu vực thi công. | - Thông báo tới chính quyền địa phương và tổ chức chịu trách nhiệm khai thác cát về tiến độ thi công sửa chữa hồ. - Xe qua lại khu dân cư phải đi chậm, đến các ngã rẽ phải báo hiệu để tránh tình trạng tai nạn giao thông. - Nhà thầu xây dựng và tổ chức khai thác cát thường xuyên trao đổi kế hoạch hoạt động, tuyến đường cung cấp nguyên vật liệu… để phân bố thời gian vận chuyển hợp lý nhằm giảm thiểu phát thải bụi, hư hỏng các tuyến đường và nguy cơ tai nạn giao thông. | Nhà thầu, địa phương, PPMU, tổ chức khai thác cát | TVGS, PPMU, Ban giám sát cộng đồng |
| 5 | 02 trạm thủy điện lắp đặt sau cống lấy nước số 1 và cống số 2 02 trạm điện sử dụng năng lượng mặt trời vùng bán ngập và 08 tấm pin năng lượng mặt trời, diện tích 30m2 | Ảnh hưởng đến hiệu quả phát điện | Theo phương án thi công, mực nước hồ sẽ được hạ thấp ở mức +20,0m thì công tác thi công bắt đầu, hơn nữa khu vực trạm điện năng lượng mặt trời lắp đặt tại vùng bán ngập cách xa khu vực công trình đầu mối 20km. Vì vậy sẽ không ảnh hưởng tới các nhà máy điện năng lượng mặt trời. Gây gián đoạn hoặc giảm hiệu quả hoạt động của trạm thủy điện. Tuy nhiên, trạm thủy điện này công suất rất nhỏ và chỉ ảnh hưởng trong thời gian thi công cống lấy nước. | Nhà thầu, PPMU. Đơn vị quản lý trạm điện | TVGS, PPMU, Ban giám sát cộng đồng |

### 7.2.4. Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành

Sau khi hoàn thành các hạng mục thi công, hồ chứa sẽ đảm bảo công suất tích nước đúng theo thiết kế và đảm bảo kế hoạch cấp nước tưới, nước sinh hoạt cho vùng hạ lưu. Các giải pháp liên quan đến an toàn và vận hành hồ chứa được đề cập sâu hơn ở báo cáo “An toàn Đập” của cùng TDA. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và xã hội trong giai đoạn vận hành được tóm tắt trong bảng dưới đây

# Bảng 7. 4: Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận hành

| Tác động | Các biện pháp giảm thiểu | Trách nhiệm thực hiện | Giám sát |
| --- | --- | --- | --- |
| Rủi ro đuối nước | Trang bị biển báo và lắp đặt hệ thống cảnh báo nguy hiểm trên khu vực đập, hồ chứa Tuyên truyền về nguy cơ đuối nước đối với cộng đồng dân cư ven hồ | Công ty TNHH MTV KTCTTL Dầu Tiếng – Phước Hòa | Bộ NN &PTNT Cộng đồng Chính quyền Địa phương |
| Hoạt động du lịch | Xây dựng các quy chế về bảo vệ môi trường đối với các hoạt động du lịch trong khu vực hồ. Lắp đặt các thùng chứa rác phục vụ khách du lịch. Ban quản lý hồ chịu trách nhiệm thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải từ hoạt động du lịch theo đúng quy định. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và du khách trong công tác bảo vệ môi trường bằng các pano, áp phích…tại những vị trí dễ quan sát, hình ảnh trực quan, sinh động. |  |  |
| Sửa chữa và bảo dưỡng | Thông báo cho người dân hạ lưu về kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hàng năm. Thực hiện các hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ trong khoảng thời gian ngắn và trong thời điểm nhu cầu nước là thấp nhất. Thực hiện các biện pháp duy trì cấp nước trong thời gian sửa chữa để đảm bảo không có sự gián đoạn về cấp nước. |  |  |
| Điều tiết hồ chứa, xả lũ trong trường hợp lũ lớn ảnh hưởng tới hạ lưu | Chuẩn bị kế hoạch ứng phó khẩn cấp như một phần của báo cáo an toàn đập. Đơn vị quản lý, vận hành cần thông báo kịp thời, chính xác về kế hoạch xả lũ để cộng đồng chủ động nắm bắt và ứng phó. Vào những thời điểm dễ xảy ra mất an toàn như mùa mưa bão, cần cử người thường xuyên theo dõi, túc trực để đảm bảo điều tiết nguồn nước hợp lý. Xây dựng hành lang an toàn cho việc xả lũ, trên cơ sở các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng; các giải pháp cụ thể được nêu chi tiết trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp. |  |  |
| Rủi ro thiên tai gây mất an toàn | Đơn vị quản lý vận hành các hồ thường xuyên kiểm tra định kỳ sự an toàn hồ chứa Thực hiện đúng các qui trình vận hành để đảm bảo an toàn cho hồ chứa Đơn vị quản lý vận hành hồ phối hợp chặt chẽ với UBND xã và người dân địa phương để kịp thời báo cáo các rủi ro liên quan tới an toàn đập để có biện pháp khắc phục kịp thời Người dân và chính quyền địa phương chủ động các kế hoạch ứng phó với rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng Xây dựng hành lang an toàn cho việc xả lũ khi cần thiết trên cơ sở các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng về không gian do vỡ đập. |  |  |
| Gia tăng sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu | Lập và thực hiện kế hoạch thực hiện quản lý sâu bệnh tổng hợp (IMP) Ban quản lý hồ cần phối hợp với chi cục BVTV tỉnh Tây Ninh, lồng ghép hướng dẫn sử dụng và thu gom chất thải hóa chất BVTV trong các buổi tham vấn cộng đồng và các buổi họp nâng cao ý thức người dân về thuốc BVTV. Tham khảo danh sách các loại thuốc BVTV được phép sử dụng và tăng cường sử dụng các chế phẩm sinh học thay thế. | Sở NN &PTNT | Cộng đồng, Chính quyền địa phương |

## 7.3. Tổ chức thực hiện

# 7.3.1. Quản lý dự án

# Cấp Trung ương

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý toàn bộ dự án. Các tỉnh thực hiện sửa chữa nâng cấp các đập trong Hợp phần 1 và Bộ NN&PTNT sẽ điều phối các hoạt động với Bộ Công thương và Bộ TN&MT trong Hợp phần 2. Ban quản lý Trung ương (CPMU) thuộc MARD chịu trách nhiệm điều phối và giám sát tổng thể của dự án. Việc thực thiện các công tác sửa chữa và chuẩn bị cho kế hoạch an toàn đập được tập trung tới đơn vị quản lý cấp tỉnh.

Đơn vị quản lý dự án cấp trung ương sẽ hỗ trợ trong việc thực hiện các dự án bởi đơn vị hỗ trợ kỹ thuật môi trường và xã hội; ngoài ra CPMU thuê tư vấn độc lập thực hiện đánh giá việc triển khai chính sách An toàn môi trường toàn bộ dự án, định kỳ 6 tháng/1 lần. Đây là tổ chức được lựa chọn thông qua quá trình cạnh trạnh, để cung cấp sự hỗ trợ và bảo đảm chất lượng cho cấp trung ương trong quá trình thực hiện. Việc này bao gồm sự hỗ trợ cho đơn vị quản lý dự án cấp trung ương trong việc rà soát, tinh chỉnh khi cần thiết và tái thực thi khung phát triển trong suốt quá trình thực hiện dự án, từ đó có thể cung cấp một khung chung cho các chương trình quốc gia. Quá trình này sẽ được xem xét phù hợp với bối cảnh của Nghị Định 72 để hỗ trợ Bộ NN&PTNT trong việc thành lập các hệ thống cần thiết cho việc thực hiện Chương trình an toàn đập quốc gia.

Đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng: Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa

Bộ NN & PTNT giao Công ty TNNH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa chịu trách nhiệm thực hiện TDA, thành lập Ban quản lý dự án WB8 (PPMU) triển khai hoạt động đấu thầu, giám sát xây dựng, thực hiện kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch hành động môi trường, xã hội và các hành động, kế hoạch này phải phù hợp với khuôn khổ chung của dự án tổng thể. Công ty TNNH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa là đơn vị chủ trì cấp tỉnh. Ban quản lý dự án WB8 chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các công trình. PPMU sẽ được đơn vị quản lý dự án trung ương (CPMU) hỗ trợ về kỹ thuật, các tư vấn môi trường và xã hội. Tổ chức thực hiện dự án được trình bày theo sơ đồ sau.

Nguồn: Khung QLMTXH dự án DRSIP, 2015)

# Sơ đồ 7.1: Cấu trúc tổ chức quản lý môi trường của dự án

### 7.3.2. Vai trò và trách nhiệm đối với quản lý xã hội và môi trường

Trong các hoạt động giám sát đầu tư thường xuyên, CPMU sẽ thực hiện việc kiểm tra cùng với cơ quan môi trường địa phương để xác định xem việc thực hiện tiểu dự án có đáp ứng tất cả các quy định trong khung quản lý môi trường xã hội, báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội và kế hoạch quản lý môi trường hay không. Cơ quan này sẽ khảo sát hiện trường ở các giai đoạn khác nhau của tiểu dự án đề xác nhận rằng kế hoạch quản lý môi trường xã hội, kế hoạch giám sát môi trường, xã hội đang được thực hiện một cách đầy đủ. Một báo cáo giám sát bao gồm các vấn đề về quản lý môi trường và xã hội sẽ được lập theo từng đợt (tháng, quý) và tổng hợp vào báo cáo năm). Các chuyên gia môi trường và xã hội được chỉ định có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo theo quý, theo năm về các bước thực hiện chủ chốt của tiểu dự án, kết quả đầu ra và kết quả của các hành động quản lý môi trường được thực hiện cho tất cả các khoản đầu tư trong suốt chu trình tiểu dự án.

CPMU yêu cầu PPMU có phần hoạt động môi trường tương ứng trong các khoản đầu tư, bao gồm các hoạt động giảm thiểu quan trọng, và đề cập đến các sự cố môi trường đáng kể đã xảy ra. Các PPMU đều phải đưa phần môi trường vào tất cả báo cáo chuẩn bị cho Ngân hàng Thế giới.

Các bên liên quan phải hiểu biết đầy đủ về cơ chế để thực hiện ESIA trong các khoản đầu tư của tiểu dự án. Điều này sẽ rất quan trọng trong việc hỗ trợ và đánh giá vai trò của họ trong việc giám sát, theo dõi và đánh giá môi trường cho các hoạt động của tiểu dự án. Sơ đồ tổ chức trong quá trình thực hiện ESIA trong hình sau đây.

Sơ đồ  7.2: Sơ đồ tổ chức thực hiện Chính sách an toàn môi trường của tiểu dự án

Vai trò, trách nhiệm thực hiện và giám sát thực hiện ESMP của các bên có liên quan được cụ thể hóa trong bảng sau.

# Bảng 7. 5: Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan

| Cộng đồng/ Tổ chức | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| BQLDA Trung ương (CPMU) | Quản lý và điều phối chung cho cả Dự án; Liên hệ với các cơ quan thực hiện để thực hiện tất cả các hợp phần dự án; Phối hợp với WB để cung cấp các dịch vụ tư vấn môi trường và xã hội cho dự án; Hỗ trợ RP-PMU (Ban Quản lý Bồi thường Tái định cư) để cập nhật các RP cho các hợp phần dự án; Tổng hợp các báo cáo môi trường và xã hội trình lên các bộ liên quan và WB; Tuyển và giám sát cơ quan (tư vấn) độc lập bên ngoài thực hiện giám sát môi trường xã hội |
| Tư vấn giám sát độc lập | Các tư vấn độc lập về môi trường và xã hội sẽ hỗ trợ BQLDA trung ương thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt trong quá trình cập nhật và thực hiện Kế hoạch TĐC, quản lý môi trường xã hội. Tương tự, các tư vấn cũng sẽ hỗ trợ về đào tạo và xây dựng nâng cao năng lực nếu cần. Các tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn thực hiện các chính sách môi trường, xã hội và cập nhật Kế hoạch TĐC. |
| Chủ đầu tư, BQLDA (PPMU) | Ban QLDA chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện TDA, bao gồm tuân thủ chính sách về môi trường của TDA. Ban QLDA là cơ quan cuối cùng chịu trách nhiệm trong việc thực hiện ESIA và thực hiện các hoạt động môi trường của TDA trong giai đoạn xây dựng và vận hành. Cụ thể, Ban QLDA sẽ: (i) phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong vấn đề tham gia của cộng đồng trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án; (ii) giám sát việc thực hiện ESIA bao gồm việc kết hợp Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội vào các thiết kế kỹ thuật chi tiết và các hồ sơ đấu thầu và các tài liệu hợp đồng; (iii) đảm bảo rằng hệ thống quản lý môi trường được thiết lập và hoạt động tốt; (iv) chịu trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện ESIA cho CPMU, Sở TNMT và Ngân hàng Thế giới. Để có hiệu quả trong quá trình thực hiện, Ban QLDA sẽ giao cho cán bộ môi trường (ES) trợ giúp các khía cạnh môi trường của TDA. |
| Đơn vị quan trắc, giám sát môi trường | Được chủ đầu tư thành lập nhằm đánh giá hiện trạng môi trường TDA, đánh giá chất lượng môi trường trong quá trình thi công TDA đồng thời giám sát việc tuân thủ việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường đã được nêu trong báo cáo ESIA và ĐTM. |
| Cán bộ môi trường và xã hội của ban QLDA (ES) | Cán bộ môi trường xã hội chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các chính sách an toàn xã hội và môi trường của WB trong tất cả các giai đoạn và quy trình của TDA. Cụ thể, ES sẽ chịu trách nhiệm: (i) giúp ban QLDA kết hợp Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội vào các thiết kế kỹ thuật chi tiết và đấu thầu công trình dân dụng và các văn bản hợp đồng; (ii) giúp ban QLDA kết hợp các trách nhiệm giám sát và giám sát kế hoạch BVMT vào các ĐKTC, đấu thầu và các tài liệu hợp đồng cho TVGS xây dựng khi cần thiết; iii) cung cấp đầu vào có liên quan cho quá trình tuyển chọn tư vấn; (iv) xem xét các báo cáo do TVGS gửi và các nhà tư vấn an toàn; (v) tiến hành kiểm tra công trường định kỳ; (vi) giúp ban QLDA giải pháp xử lý các vấn đề xã hội và tái định cư của TDA; và (vii) chuẩn bị phần hành động về môi trường và xã hội về tiến độ và đánh giá các báo cáo được đệ trình lên CPMU, sở TNMT và WB. |
| Tư vấn giám sát xây dựng (CSC) | TVGS xây dựng sẽ chịu trách nhiệm theo dõi và giám sát thường xuyên tất cả các hoạt động xây dựng và đảm bảo rằng Nhà thầu tuân thủ các yêu cầu của hợp đồng và ECOP. TVGS xây dựng sẽ bố tríđủ số lượng cán bộ có trình độ, (ví dụ: Kỹ sư môi trường) và kiến thức về quản lý môi trường và quản lý dự án xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu và giám sát hoạt động của Nhà thầu. TVGS xây dựng cũng sẽ hỗ trợ ban QLDA trong (i) báo cáo và duy trì sự phối hợp chặt chẽ với cộng đồng địa phương, và (ii) tăng cường năng lực an toàn cho các nhà thầu dân sự. |
| Đơn vị dự đấu thầu | Đơn vị dự đấu thầu sẽ đệ trình cho ban QLDA các tài liệu bổ sung sau vào hồ sơ đấu thầu: Quy tắc ứng xử (ESHS) Nhà thầu sẽ nộp Bộ quy tắc ứng xử sẽ áp dụng cho nhân viên và nhà thầu phụ, để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (ESHS) theo hợp đồng. Ngoài ra, Nhà thầu sẽ nêu chi tiết Quy tắc ứng xử này sẽ được thực hiện như thế nào. Điều này sẽ bao gồm: làm thế nào nó sẽ được đưa vào các điều kiện của việc làm/tham gia, đào tạo sẽ được cung cấp, làm thế nào nó sẽ được theo dõi và cách Nhà thầu đề xuất để đối phó với bất kỳ hành vi vi phạm Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện (MSIP) để quản lý rủi ro (ESHS) Nhà thầu sẽ gửi các Chiến lược Quản lý và Kế hoạch Thực hiện (MSIP) để quản lý các rủi ro về Môi trường, Xã hội, Sức khỏe và An toàn (ESHS) chính sau đây. Kế hoạch quản lý giao thông để đảm bảo an toàn cho cộng đồng địa phương từ giao thông xây dựng; Kế hoạch bảo vệ tài nguyên nước để ngăn ngừa ô nhiễm nước uống; Chiến lược đánh dấu và bảo vệ ranh giới cho việc huy động và xây dựng để ngăn chặn các tác động bất lợi ngoại vi; Chiến lược để có được sự đồng ý/giấy phép trước khi bắt đầu các công việc liên quan như mở một mỏ đá hoặc mỏ đất. |
| Nhà thầu | Nhà thầu bố trí Cán bộ theo dõi ATMT thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và xã hội được đề xuất trong Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (KHQLMTXH). Nhà thầu phải nộp cho ban QLDA/ TVGS xây dựng để phê duyệt, và sau đó thực hiện, Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu (C-ESMP), phù hợp với Điều kiện cụ thể của Điều khoản hợp đồng 16.2, bao gồm cả Chiến lược Quản lý và kế hoạch thực hiện đã được thống nhất.. Nhà thầu được yêu cầu chỉ định một cá nhân có thẩm quyền làm Giám đốc An toàn và Môi trường (SEO) của nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ Quy tắc Ứng xử và MSIP của nhà thầu được nêu trong Phần VII - Yêu cầu của Công trình của SPDs. Thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tất cả các tác động tiêu cực tiềm ẩn phù hợp với mục tiêu được mô tả trong CESMP. Chủ động giao tiếp với người dân địa phương và thực hiện các hành động để tránh xáo trộn trong quá trình xây dựng. Đảm bảo rằng tất cả nhân viên và công nhân hiểu quy trình và nhiệm vụ của họ trong chương trình quản lý môi trường. Báo cáo cho BAN QLDA và TVGS về mọi khó khăn và giải pháp của họ. Báo cáo với chính quyền địa phương và ban QLDA và TVGS xây dựng nếu xảy ra sự cố môi trường và phối hợp với các cơ quan và các bên liên quan để giải quyết những vấn đề này. |
| Cộng đồng địa phương | Cộng đồng: Theo thông lệ của Việt Nam, cộng đồng có quyền và trách nhiệm thường xuyên theo dõi hoạt động môi trường trong quá trình xây dựng để đảm bảo quyền và an toàn của họ được bảo vệ đầy đủ và các biện pháp giảm thiểu được thực hiện hiệu quả bởi các nhà thầu và ban QLDA. Nếu xảy ra sự cố bất ngờ, họ sẽ báo cáo cho TVGS xây dựng và ban QLDA |
| Sở TNMT | Giám sát việc thực hiện TDA theo khuyến nghị của sở TNMT và ban QLDA để đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy định của Chính phủ. Sở TNMT chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về môi trường của Chính phủ. |

## 7.4. Khung tuân thủ môi trường

Nhiệm vụ của nhà thầu, nhân viên an toàn môi trường và TVGS được đặt ra ở đây mà chưa được xác định trong SPDs thì cần được đưa vào trong các yêu cầu của Chủ đầu tư (phần VII của SPDs).

### 7.4.1. Các nhiệm vụ môi trường của Nhà thầu:

Nhà thầu trước tiên phải tuân thủ để giảm thiểu tác động có thể là kết quả của các hoạt động xây dựng tiểu dự án; thứ hai, áp dụng các biện pháp giảm thiểu theo ESMP để ngăn chặn các thiệt hại, phiền toái đối với cộng đồng địa phương và môi trường gây ra bởi các tác động trong giai đoạn xây dựng và vận hành.

Các biện pháp khắc phục không thể thực hiện có hiệu quả trong quá trình thi công phải được thực hiện khi hoàn thành công trình (và trước khi nghiệm thu hoàn thành công trình)

Nhiệm vụ của nhà thầu bao gồm, nhưng không giới hạn:

- Tuân thủ các yêu cầu pháp lý có liên quan về môi trường, sức khỏe cộng đồng và an toàn;

- Làm việc trong phạm vi yêu cầu của hợp đồng và các điều kiện đấu thầu khác;

- Tổ chức đại diện của đội xây dựng tham gia kiểm tra công trường chung do cán bộ môi trường của TVGS thực hiện;

- Thực hiện bất kỳ hành động khắc phục nào được hướng dẫn bởi cán bộ môi trường của Ban QLDA và TVGS;

- Trường hợp không tuân thủ/không thống nhất, tiến hành điều tra và trình đề xuất các biện pháp giảm thiểu, và thực hiện các biện pháp khắc phục để giảm tác động môi trường;

- Dừng các hoạt động xây dựng tạo ra các tác động bất lợi khi nhận được hướng dẫn của cán bộ môi trường của ban QLDA và TVGS. Đề xuất và thực hiện các biện pháp khắc phục và thực hiện phương pháp xây dựng thay thế, nếu cần, để giảm thiểu các tác động môi trường; Việc Nhà thầu không tuân thủ sẽ gây ra việc đình chỉ thi công và các hình phạt khác cho đến khi sự không tuân thủ đã được giải quyết đúng yêu cầu của ES của ban QLDA và TVGS.

### 7.4.2. Nhân viên môi trường, xã hội và an toàn của nhà thầu (SEO)

Nhà thầu sẽ được yêu cầu chỉ định (các) cán bộ có thẩm quyền làm cán bộ an toàn, xã hội và môi trường của Nhà thầu (SEO). SEO phải được đào tạo thích hợp về quản lý môi trường và phải có các kỹ năng cần thiết để chuyển giao kiến thức quản lý môi trường cho tất cả nhân viên tham gia vào hợp đồng. SEO sẽ chịu trách nhiệm theo dõi sự tuân thủ của nhà thầu với các yêu cầu của ESMP và các đặc điểm môi trường. Nhiệm vụ của SEO sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau đây:

- Tiến hành kiểm tra hiện trường môi trường để đánh giá và kiểm toán thực hành, trang thiết bị và phương pháp làm việc của nhà thầu về kiểm soát ô nhiễm và các biện pháp giảm thiểu môi trường được thực hiện;

- Giám sát việc tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, các biện pháp phòng chống và kiểm soát ô nhiễm và các yêu cầu của hợp đồng;

- Giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường;

- Chuẩn bị các báo cáo kiểm toán cho các điều kiện môi trường của công trường;

- Điều tra khiếu nại và đề xuất các biện pháp khắc phục cần thiết;

- Tư vấn cho nhà thầu về các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường, nâng cao nhận thức và chủ động;

- Đề xuất các biện pháp giảm thiểu phù hợp cho nhà thầu trong trường hợp không tuân thủ. Thực hiện giám sát bổ sung về sự không tuân thủ được hướng dẫn bởi ES của ban QLDA và TVGS;

- Thông báo cho nhà thầu và ES (về ban QLDA và TVGS) về các vấn đề môi trường, đệ trình Kế hoạch thực hiện ESMP của nhà thầu cho ES của ban QLDA và TVGS và các cơ quan có liên quan, nếu được yêu cầu;

- Lưu giữ hồ sơ chi tiết về tất cả các hoạt động của trang web có thể liên quan đến môi trường.

### 7.4.3. Giám sát môi trường và xã hội trong giai đoạn xây dựng (TVGS)

Trong giai đoạn xây dựng, TVGS đủ điều kiện báo cáo cho ban QLDA sẽ thực hiện giám sát môi trường. TVGS sẽ phân công cán bộ môi trường và xã hội sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát tất cả các hoạt động xây dựng để đảm bảo rằng các biện pháp giảm thiểu được áp dụng trong ESMP được thực hiện đúng và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường của tiểu dự án. TVGS sẽ cung cấp đủ các kỹ sư giám sát môi trường với đầy đủ kiến thức về bảo vệ môi trường và quản lý tiểu dự án xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ bắt buộc và giám sát hiệu suất của nhà thầu. Cụ thể ES của TVGS sẽ:

- Thay mặt ban QLDA xem xét và đánh giá  thiết kế xây dựng có đáp ứng các yêu cầu của các biện pháp giảm thiểu và quản lý của ESMP;

- Giám sát hệ thống quản lý môi trường của các nhà thầu bao gồm hiệu suất, kinh nghiệm và xử lý các vấn đề môi trường của khu vực, và cung cấp các hướng dẫn khắc phục;

- Xem xét việc thực hiện ESMP của các nhà thầu, xác minh và xác nhận các thủ tục giám sát môi trường, các thông số, vị trí giám sát, thiết bị và kết quả;

- Báo cáo tình trạng thực hiện ESMP cho ban QLDA và chuẩn bị báo cáo giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng;

### 7.4.4. Tuân thủ các yêu cầu hợp đồng và luật pháp

Các hoạt động xây dựng không chỉ tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm theo hợp đồng mà còn tuân thủ luật bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tất cả các báo cáo phương thức hoạt động do Nhà thầu gửi cho TVGS và ban QLDA phê duyệt để xem liệu có đủ các biện pháp bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm hay không. TVGS và ban QLDA cũng sẽ xem xét tiến độ và chương trình của các công trình để kiểm tra xem các luật môi trường có liên quan chưa bị vi phạm và có thể ngăn chặn bất kỳ khả năng vi phạm luật nào.

Nhà thầu sẽ sao chép các tài liệu liên quan đến SEO và ES của TVGS và ban QLDA. Tài liệu ít nhất phải bao gồm báo cáo tiến độ công việc đã cập nhật, biện pháp làm việc được cập nhật và thư xin giấy phép/giấy phép khác theo Luật bảo vệ môi trường và tất cả giấy phép/giấy phép hợp lệ. SEO và ES cũng sẽ có quyền truy cập, theo yêu cầu, vào Sổ nhật ký công trường.

Sau khi xem xét các tài liệu, SEO hoặc ES sẽ tư vấn cho ban QLDA và nhà thầu về việc không tuân thủ các yêu cầu hợp đồng và luật pháp về BVMT và kiểm soát ô nhiễm để họ thực hiện các hành động tiếp theo. Nếu SEO hoặc ES kết luận rằng tình trạng trên giấy phép/ứng dụng giấy phép và bất kỳ công tác chuẩn bị bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm nào có thể không tuân thủ biện pháp thi công hoặc có thể dẫn đến vi phạm các yêu cầu về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm, họ sẽ tư vấn cho Nhà thầu và ban QLDA cho phù hợp.

### 7.4.5. Hệ thống báo cáo

Ngoài báo cáo tiến độ, Nhà thầu cũng sẽ cung cấp một báo cáo về các chỉ số môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (ESHS) được nêu trong Phụ lục B của SPDs. Ngoài báo cáo Phụ lục B, Nhà thầu cũng sẽ thông báo ngay cho ban QLDA các sự cố trong các loại sau đây. Chi tiết đầy đủ về các sự cố như vậy sẽ được cung cấp cho ban QLDA trong khung thời gian đã thỏa thuận với ban QLDA.

- Xác nhận hoặc có khả năng vi phạm bất kỳ luật hoặc thỏa thuận quốc tế nào;

- Thương tích tử vong hoặc nghiêm trọng;

- Các tác động bất lợi đáng kể hoặc thiệt hại đối với tài sản tư nhân (ví dụ: tai nạn xe cộ, thiệt hại do đá bay, làm việc ngoài ranh giới)

- Ô nhiễm chủ yếu của tầng nước sinh hoạt hoặc thiệt hại hoặc phá hủy môi trường sống quý hiếm hoặc có nguy cơ tuyệt chủng (bao gồm cả các khu bảo tồn) hoặc các loài;

- Bất kỳ cáo buộc quấy rối tình dục hoặc hành vi sai trái tình dục, lạm dụng trẻ em, ô nhiễm hoặc các vi phạm khác liên quan đến trẻ em.

# Bảng 7. 6: Yêu cầu về hệ thống báo cáo

| TT | Chuẩn bị báo cáo | Đệ trình tới | Tần suất báo cáo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thầu | TVGS | - Báo cáo thực hiện kế hoạch QLMTXH, bao gồm các vấn đề về môi trường, xã hội, sức khỏe, và an toàn – Tần suất báo cáo: Hàng tháng - Báo cáo sự cố xảy ra ngay lập tức liên quan đến TDA có hoặc có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, các cộng đồng bị ảnh hưởng, người dân nói chung hoặc công nhân; |
| 2 | TVGSXD | Ban QLDA | Báo cáo tháng giám sát thực hiện Kế hoạch QLMTXH – Tần suất báo cáo: Hàng Tháng; Báo cáo sự cố xảy ra ngay lập tức liên quan đến TDA có hoặc có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, các cộng đồng bị ảnh hưởng, người dân nói chung hoặc công nhân; Báo cáo theo các vấn đề môi trường, an toàn phát sinh theo yêu cầu của Ban QLDA ngay lập tức |
| 3 | Ban giám sát cộng đồng | Ban QLDA | Khi cộng đồng có bất kỳ khiếu nại nào về việc thực hiện chính sách an toàn của TDA Tần suất báo cáo: Ngay lập tức. |
| 4 | Tư vấn thực hiện quan trắc, giám sát môi trường | Ban QLDA | Theo tần suất quan trắc; Giám sát khi có các sự cố môi trường |
| 5 | Ban QLDA | Sở TNMT | Mỗi 6 tháng theo quy định của Chính phủ Báo cáo khi có sự cố, hoặc khi có yêu cầu thêm ngay lập tức |
| 6 | Ban QLDA | CPMU | PPMU thực hiện báo cáo giám sát hàng quý cấp tỉnh lên CPMU với tần suất 3 tháng/ một lần Báo cáo khi có sự cố, hoặc khi có yêu cầu thêm về các nội dung thay đổi hoặc cần làm rõ |

## 7.5. Cơ chế giải quyết khiếu nại

Các khiếu nại liên quan đến các vấn đề của tiểu dự án sẽ được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán để đạt được sự đồng thuận. Một khiếu nại sẽ đi qua ba giai đoạn trước khi nó có thể được chuyển đến tòa án. Đơn vị thực thi sẽ thanh toán tất cả các chi phí hành chính và pháp lý liên quan đến việc chấp nhận khiếu nại. Chi phí này được bao gồm trong ngân sách tiểu dự án. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ được thực hiện như sau:

# 7.5.1. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại

# Cấp đầu tiên UBND phường/xã:

Một hộ gia đình BAH có thể đưa đơn khiếu nại của mình cho bất kỳ thành viên nào của UBND phường/xã, qua trưởng thôn hoặc trực tiếp đến UBND xã/phường, bằng văn bản hoặc bằng miệng. (Các) thành viên nói trên của UBND hoặc trưởng thôn sẽ thông báo cho UBND phường / xã về khiếu nại. UBD phường/xã sẽ trực tiếp làm việc với hộ bị ảnh hưởng nói trên và sẽ quyết định giải quyết khiếu nại sau 5 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại (có thể mất 15 ngày ở miền núi hoặc vùng sâu vùng xa). Ban thư ký UBND xã/phường có liên quan chịu trách nhiệm lập hồ sơ và ghi lại tất cả các khiếu nại mà họ đang xử lý.

Sau khi UBND phường/xã ban hành quyết định của mình, hộ gia đình có liên quan có thể kháng cáo trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp quyết định thứ hai đã được ban hành nhưng hộ gia đình nói trên vẫn không hài lòng với quyết định đó, hộ gia đình đó có thể kháng cáo lên UBND thành phố/huyện/thị xã (UBND thành phố).

# Cấp thứ 2, UBND Huyện, Thị xã, Thành Phố:

Khi nhận được khiếu nại từ một hộ gia đình, UBND huyện sẽ có 15 ngày (hoặc 30 ngày trong trường hợp vùng sâu, vùng xa) sau khi nhận được đơn khiếu nại để giải quyết vụ việc. UBND huyện có trách nhiệm nộp và lưu trữ các tài liệu về mọi khiếu nại mà nó xử lý. Khi UBND huyện đã đưa ra quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp quyết định thứ hai đã được ban hành và hộ gia đình vẫn không hài lòng với quyết định đó, họ có thể khiếu nại lên UBND Tỉnh.

# Cấp thứ 3, UBND tỉnh:

Khi nhận được đơn khiếu nại từ hộ gia đình, UBND tỉnh sẽ có 30 ngày (hoặc 45 ngày đối với các vùng sâu, vùng xa) sau khi nhận được đơn khiếu nại để giải quyết vụ việc. UBND tỉnh có trách nhiệm nộp và lưu trữ tài liệu cho tất cả các khiếu nại được đệ trình.

Sau khi UBND tỉnh ra quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 45 ngày. Trong trường hợp quyết định thứ hai đã được ban hành và hộ gia đình vẫn không hài lòng với quyết định đó, họ có thể kháng cáo lên tòa án trong vòng 45 ngày. Sau đó, UBND tỉnh sẽ phải trả tiền bồi thường vào tài khoản.

# Cấp thứ 4, Tòa án tỉnh:

Trong trường hợp người khiếu nại đưa vụ việc của mình lên tòa án cấp tỉnh và các quy tắc của tòa án có lợi đối với người khiếu nại, chính quyền tỉnh sẽ phải tăng mức bồi thường đến mức mà tòa án có thể chấp thuận. Trong trường hợp phán quyết của Toà án có lợi cho UBND tỉnh, người khiếu nại sẽ được hoàn lại số tiền đã trả cho tòa án.

Quyết định giải quyết khiếu nại phải được gửi cho người khiếu nại và các bên có liên quan và được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp có thẩm quyền. Người khiếu nại sẽ nhận được phán quyết đó ba ngày sau khi đã có quyết định giải quyết khiếu nại ở cấp xã và 7 ngày ở cấp huyện hoặc cấp tỉnh.

Để giảm thiểu số lượng khiếu nại ở cấp tỉnh, ban QLDA sẽ phối hợp với Ủy ban Bồi thường huyện tham gia và tư vấn giải quyết khiếu nại và trả lời cho người khiếu nại. Vai trò và năng lực của nó là thực hiện bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng và những người bị di dời.

Nhân sự: Nhân viên môi trường và tái định cư được ban QLDA lựa chọn sẽ thiết kế và duy trì cơ sở dữ liệu về các khiếu nại liên quan đến TDA từ các hộ bị ảnh hưởng, bao gồm thông tin như: bản chất của đơn khiếu nại, nguồn và ngày nhận đơn khiếu nại, tên và địa chỉ của người khiếu nại, kế hoạch hành động và tình trạng hiện tại.

Đối với các khiếu nại bằng miệng, ban tiếp nhận/hòa giải sẽ ghi lại các yêu cầu này trong một mẫu đơn khiếu nại tại cuộc họp đầu tiên với người bị ảnh hưởng.

### 7.5.2. Nhà thầu và tư vấn giám sát xây dựng

Trong quá trình xây dựng, cơ chế giải quyết khiếu nại cũng sẽ do các nhà thầu quản lý dưới sự giám sát của CSC. Các nhà thầu sẽ thông báo cho cộng đồng và các xã bị ảnh hưởng về tính sẵn có của cơ chế giải quyết khiếu nại để giải quyết khiếu nại và vướng mắc liên quan tới TDA. Điều này sẽ được thực hiện thông qua quá trình tham vấn cộng đồng và công bố thông tin mà theo đó các nhà thầu sẽ thường xuyên trao đổi với cộng đồng bị ảnh hưởng và các cơ quan có liên quan. Các cuộc họp sẽ được tổ chức ít nhất hàng quý, hàng tháng. Tờ thông tin dự án sẽ được công bố, các thông báo sẽ được đưa lên các phương tiện truyền thông địa phương, và thông báo về các hoạt động sắp tới sẽ được đăng tải…

Mọi khiếu nại và hành động tương ứng do các nhà thầu thực hiện sẽ được ghi lại trong các báo cáo giám sát an toàn của TDA. Khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại có thể được nộp như sau:

- Bằng lời nói: trực tiếp đến TVGS và/hoặc nhân viên an toàn hoặc đại diện của nhà thầu tại văn phòng của công trường;

- Bằng văn bản: bằng cách giao tay hoặc gửi đơn khiếu nại đến các địa chỉ được chỉ định;

- Qua điện thoại, fax, e-mail: gửi tới TVGS, nhân viên hoặc đại diện an toàn của nhà thầu.

Khi nhận được khiếu nại, TVGS, nhân viên hoặc đại diện an toàn của nhà thầu sẽ đăng ký khiếu nại trong hồ sơ khiếu nại và duy trì nhật ký các sự kiện liên quan đến khiếu nại sau đó, cho đến khi khiếu nại được giải quyết. Ngay lập tức sau khi nhận được, bốn bản sao của đơn khiếu nại sẽ được chuẩn bị. Bản gốc sẽ được lưu giữ trong hồ sơ, một bản sao sẽ được nhân viên an toàn của nhà thầu sử dụng, một bản sẽ được chuyển đến TVGS và bản sao thứ tư cho ban QLDA trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được đơn khiếu nại.

Thông tin được ghi trong nhật ký khiếu nại sẽ bao gồm:

- Ngày và giờ khiếu nại;

- Tên, địa chỉ và chi tiết liên lạc của người khiếu nại;

- Mô tả ngắn về khiếu nại;

- Các hành động được thực hiện để giải quyết khiếu nại, bao gồm người liên lạc và phát hiện ở mỗi bước trong quy trình giải quyết khiếu nại;

- Ngày và giờ khi người khiếu nại được liên lạc trong quá trình giải quyết;

- Nghị quyết cuối cùng của đơn khiếu nại;

- Ngày, giờ và cách thức mà người khiếu nại được thông báo;

- Chữ ký của người khiếu nại khi nhận được giải quyết.

Các khiếu nại nhỏ sẽ được xử lý trong vòng một tuần. Trong vòng hai tuần (và hàng tuần sau đó), một văn bản trả lời sẽ được gửi đến người khiếu nại (bằng tay, bưu điện, fax, e-mail) cho biết các thủ tục được thực hiện và tiến hành cho đến nay.

Mục tiêu chính sẽ là giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt bằng các phương tiện đơn giản nhất, liên quan đến càng ít người càng tốt, và ở mức thấp nhất có thể. Chỉ khi một vấn đề không thể được giải quyết ở mức đơn giản nhất và / hoặc trong vòng 15 ngày, các cơ quan chức năng khác sẽ được tham gia. Tình huống như vậy có thể phát sinh, ví dụ, khi các thiệt hại được yêu cầu, số tiền được trả không thể giải quyết được, hoặc các nguyên nhân thiệt hại được xác định.

# 7.5.3. Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới

Các cộng đồng và cá nhân tin rằng họ bị ảnh hưởng bất lợi bởi một dự án phụ trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) có thể gửi khiếu nại đến cơ chế giải quyết khiếu nại cấp tiểu dự án hiện tại hoặc Dịch vụ Giải quyết Khiếu kiện của WB (GRS). GRS đảm bảo rằng các khiếu nại nhận được được xem xét nhanh chóng để giải quyết các vấn đề liên quan đến TDA. Các cộng đồng và cá nhân bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án có thể gửi đơn khiếu nại lên Ban kiểm tra độc lập của WB để xác định xem các tác hại có xảy ra hay không, do WB không tuân thủ các chính sách và thủ tục của WB. Các khiếu nại có thể được đưa ra xem xét bất cứ lúc nào khi vấn đề đó được Ngân hàng Thế giới quan tâm và BQLDA sẽ có phải có trách nhiệm trả lời. Để biết thông tin về cách gửi khiếu nại đến Dịch vụ	Giải quyết	Khiếu	kiện (GRS)	của Ngân hàng Thế	giới, vui lòng truy cập: www.worldbank.org/grs. Để biết thông tin về cách nộp đơn khiếu nại lên Ban Thanh tra Ngân hàng Thế giới, vui lòng truy cập: www.inspectionpanel.org.

# 7.6. Kế hoạch thực hiện ESMP

### 7.6.1. Kế hoạch thực hiện ESMP của nhà thầu

Ngay sau khi hợp đồng được ký kết, dựa trên ESMP của tiểu dự án được phê duyệt và phương pháp xây dựng, kế hoạch xây dựng đã được TVGS và ban QLDA phê duyệt, Nhà thầu chuẩn bị ESMP của nhà thầu (C-ESMP) cho gói thầu và đệ trình tới Ban QLDA để xem xét và phê duyệt.

- Sau khi C-ESMP được Ban QLDA phê duyệt, nhà thầu thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và xã hội trên công trường.

- C-ESMP sẽ được công bố tại lán trại công nhân và văn phòng hiện trường để phổ biến thông tin về các biện pháp giảm thiểu cho người lao động và cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng.

- Lập bảng thông tin công cộng tại lối vào của công trường xây dựng, địa chỉ, đại diện, số điện thoại của các bên liên quan để giám sát bởi cộng đồng địa phương và liên hệ khi cần thiết.

- Phân công cán bộ phụ trách môi trường và an toàn, đào tạo, cung cấp bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- Khảo sát, kiểm tra tình trạng môi trường tại chỗ, báo cáo cho TVGS nếu có sự khác biệt đáng kể so với môi trường nền.

- Ký hợp đồng với các đơn vị được ủy quyền để xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, … và cung cấp nước sạch.

- Quản lý công nhân, thiết bị xây dựng và cung cấp chứng chỉ mới trong trường hợp hết hạn.

- Triển khai ESMP và cập nhật, trình TVGS phê duyệt nếu có thay đổi trước khi áp dụng.

- Phối hợp với ban QLDA và TVGS để giải quyết khiếu nại của người dân địa phương về vấn đề môi trường và an toàn của gói thầu một cách kịp thời.

- Báo cáo về việc thực hiện ESMP của gói thầu hàng tháng.

### 7.6.2. Khởi động TDA và nhân sự

Nhân viên phụ trách các biện pháp bảo vệ môi trường của nhà thầu phải là kỹ sư môi trường hoặc có chuyên ngành liên quan, phải có giấy chứng nhận sức khỏe nghề nghiệp và làm việc toàn thời gian tại chỗ.

Cung cấp đào tạo về sức khỏe nghề nghiệp, an toàn cho người lao động và thường xuyên tiến hành kiểm tra sức khỏe của công nhân.

# 7.7. Kế hoạch đào tạo và xây dựng năng lực

## 7.7.1. Đào tạo về chính sách an toàn

Vì BQLDA đã thực hiện các dự án được tài trợ bởi NHTG, nên một số nhân viên của BQLDA có thể có hiểu biết nhất định về các yêu cầu chính sách an toàn của NHTG. BQLDA đã bổ nhiệm một cán bộ để chịu trách nhiệm về thực hiện an toàn môi trường của tiểu dự án. Cán bộ môi trường này đã tham gia vào các khóa đào tạo về chính sách an toàn của NHTG được tổ chức bởi NHTG và Ban QLDA Trung ương ở giai đoạn đầu của quá trình thực hiện dự án. Tuy nhiên, đào tạo và phát triển năng lực cần thiết được thực hiện hàng năm thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của các cán bộ chính sách an toàn của NHTG chú trọng đến những yêu cầu mới về chính sách an toàn. Do các yêu cầu mới về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (MXSA) được nêu lên trong bộ hồ sơ mời thầu tiêu chuẩn, đào tạo về yêu cầu MXSA sẽ được cán bộ chính sách an toàn của NHTG cung cấp tới cán bộ môi trường và xã hội của BQLDA, tư vấn giám sát xây dựng, cán bộ môi trường và xã hội của nhà thầu ngay khi họ được huy động và BQLDA sẽ chịu trách nhiệm cho việc tổ chức đào tạo này phối hợp với cán bộ chính sách an toàn của NHTG.

Các khóa đào tạo như vậy sẽ được tổ chức ở giai đoạn đầu của quá trình thực hiện tiểu dự án để đảm bảo rằng KHQLMTXH được lồng ghép một cách đúng đắn vào trong hồ sơ mời thầu (và tiếp theo là hợp đồng). Hỗ trợ kỹ thuật cần được thực hiện bởi những cán bộ có kinh nghiệm và kỹ năng của tư vấn giám sát xây dựng, và được thực hiện tuân thủ với các điều khoản tham chiếu bao hàm sự tham khảo cụ thể đối với việc phát triển các mục yêu cầu của chủ đầu tư trong hồ sơ đấu thầu tiêu chuẩn.

### 7.7.2. Đào tạo và an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Các điều khoản sẽ được làm để cung cấp đào tạo định hướng an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đối với tất cả lao động mới để đảm bảo họ được thông tin về các quy định công trường cơ bản của công việc tại hiện trường và việc bảo vệ cá nhân, ngăn ngừa tổn thương đối với những đồng nghiệp.

Đào tạo sẽ bao gồm nhận thức nguy hại cơ bản, nguy hại đặc thù, thực hành lao động an toàn, và thủ tục khẩn cấp đối với hỏa hoạn, sơ tán, thảm họa thiên nhiên một cách thích hợp. Bất cứ mối nguy hại đặc thù nào hoặc mã màu được sử dụng sẽ được xem xét một cách thấu đáo như một phần của đào tạo định hướng.

### 7.7.3. Định hướng khách thăm

Nếu khách thăm có thể được phép tiếp cận các khu vực có các điều kiện hoặc các chất nguy hại hiện diện, định hướng khách thăm và chương trình kiểm soát sẽ được thiết lập để đảm bảo khách thăm quan không đi vào các khu vực nguy hiểm mà không có người đi kèm.

### 7.7.4. Đào tạo nhà thầu và công nhân mới

BQLDA sẽ đảm bảo rằng công nhân và các nhà thầu, trước khi tiến hành các công việc mới, được đào tạo và tiếp nhận thông tin đầy đủ để họ có thể hiểu các mối nguy hại công việc và bảo vệ bản thân họ khỏi các nhân tố nguy hại xung quanh có thể hiện diện. Đào tạo sẽ bao gồm đầy đủ:

Hiểu biết về vật liệu, thiết bị và công cụ

- Hiểu biết về các mối nguy hại trong vận hành và làm thế nào để kiểm soát chúng

- Các rủi ro tiềm tàng đối với sức khỏe

- Các cảnh báo để ngăn ngừa tiếp xúc

- Các yêu cầu vệ sinh

- Mặc và sử dụng quần áo và các thiết bị bảo hộ

- Phản ứng thích hợp đối với các trạng thái hoạt động khắc nghiệt, các sự cố và tai nạn

### 7.7.5. Đào tạo sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cơ bản

Một chương trình đào tạo cơ bản và các khóa chuyên sâu sẽ được thực hiện khi cần thiết, để đảm bảo rằng công nhân được định hướng đối với các mối nguy hại cụ thể của các nhiệm vụ công việc riêng lẻ. Đào tạo nhìn chung sẽ được cung cấp tới quản lý, giám sát, công nhân, và các khách thăm quan không thường xuyên đến những khu vực có rủi ro và nguy hiểm.

Công nhân với bổn phận sơ cứu và giải cứu sẽ nhận được đào tạo đặc biệt để không cố ý làm trầm trọng thêm các tiếp xúc và nguy hại sức khỏe đối với bản thân họ và đồng nghiệp. Đào tạo sẽ bao gồm những rủi ro của việc lây nhiễm các mầm bệnh thông qua máu do tiếp xúc với mô và dịch cơ thể.

Thông qua các điều khoản hợp đồng thích hợp và giám sát, BQLDA sẽ đảm bảo rằng những nhà cung cấp dịch vụ, cũng như các lao động hợp đồng và hợp đồng phụ, được đào tạo một cách đầy đủ trước khi công việc bắt đầu.

BQLDA sẽ chịu trách nhiệm cho việc phồi hợp với tư vấn giám sát xây dựng và các bộ môi trường xã hội của nhà thầu tổ chức các khóa đào tạo nói trên.

# 7.8. Kế hoạch giám sát, quan trắc chất lượng môi trường

# 7.8.1. Giám sát tuân thủ

Công tác giám sát sự tuân thủ về môi trường được tiến hành nhằm đánh giá sự tuân thủ theo các quy trình vận hành theo tiêu chuẩn, các quy chuẩn quốc gia về môi trường và các tiêu chí kỹ thuật, các biện pháp giảm thiểu tác động đã đề xuất. Mục đích chính của việc Giám sát sự tuân thủ môi trường là đảm bảo rằng mọi biện pháp giảm nhẹ theo đề xuất đều được các nhà thầu tuân thủ trong quá trình thi công và xác định sớm các vấn đề môi trường phát sinh, đề xuất biện pháp giảm thiểu bổ sung kịp thời.

- PPMU và chuyên gia tư vấn giám sát (CSC) sẽ giám sát việc tuân thủ các quy chuẩn. BQL tiểu dự án và CSC sẽ chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động của nhà thầu với các biện pháp giảm thiểu đã được thống nhất. Kết quả sẽ được tổng kết trong báo cáo hàng tháng.

- Chính quyền địa phương tại 5 xã và cộng đồng khu vực hồ Dầu Tiếng sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát theo các quy định của Chính phủ, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị định 80/2005/NĐ-CP - Quy định về giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Ngoài ra, cán bộ an toàn môi trường của Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm giám sát hàng ngày về an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trường và báo cáo cho CSC.

- Kế hoạch giám sát chi tiết sẽ được chuẩn bị trong giai đoạn thiết kế chi tiết. Chi phí cho chương trình giám sát sẽ được bao hàm trong chi phí thực hiện KHQLMTXH.

# 7.8.2. Giám sát chất lượng môi trường xung quanh

Chương trình giám sát chất lượng môi trường xung quanh như chất lượng không khí, đất và nước mặt, nước ngầm cung cấp thông tin có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các chiến lược quản lý ô nhiễm. BQLDA thuê một đơn vị có đủ điều kiện pháp lý và chức năng quan trắc và giám sát môi trường (Đơn vị này sẽ được BQL ký hợp đồng trước khi triển khai thi công). Một quy trình lập kế hoạch có hệ thống được khuyến cáo để đảm bảo rằng các dữ liệu thu thập được là phù hợp với mục đích dự định của chúng (và để tránh thu thập dữ liệu không cần thiết). Quá trình này, đôi khi được gọi là quá trình mục tiêu chất lượng dữ liệu, xác định mục đích thu thập dữ liệu, quyết định dựa trên dữ liệu và hậu quả của việc đưa ra quyết định sai, thời gian và ranh giới địa lý và chất lượng dữ liệu cần thiết để đưa ra một quyết định chính xác. Chương trình giám sát chất lượng môi trường xung quanh sẽ xem xét các yếu tố sau:

- Các thông số quan trắc: Các thông số quan trắc được lựa chọn phải phản ánh các chất gây ô nhiễm đáng lo ngại liên quan đến các quy trình của TDA.

- Tính toán cơ sở: Trước khi xây dựng TDA, cần tiến hành giám sát chất lượng môi trường xung quanh và tại khu vực lân cận TDA để đánh giá mức độ ô nhiễm của các chất ô nhiễm chính để phân biệt giữa các điều kiện môi trường hiện hữu xung quanh và các tác động liên quan đến TDA.

- Loại và tần suất quan trắc: Dữ liệu về chất lượng môi trường xung quanh được tạo ra thông qua chương trình giám sát phải đại diện cho các chất gây ô nhiễm do TDA phát thải theo thời gian. Thời gian và tuần suất quan trắc cũng có thể sắp xếp từ liên tục đến ít thường xuyên, hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.

- Các vị trí quan trắc: Giám sát chất lượng môi trường xung quanh có thể bao gồm giám sát bên ngoài hay tại ranh giới TDA bởi chủ đầu tư, sở TNMT, hoặc bởi sự hợp tác giữa cả hai bên. Vị trí các trạm quan trắc nên được thiết lập dựa trên kết quả của các phương pháp khoa học và các mô hình toán học để ước lượng tác động tiềm ẩn đối với các thực thể từ nguồn phát thải có tính đến các khía cạnh như vị trí của các cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng.

- Phương pháp lấy mẫu và phân tích: Các chương trình giám sát nên áp dụng các phương pháp quốc gia hoặc quốc tế để thu thập mẫu và phân tích, như các tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) công bố. Việc lấy mẫu phải được tiến hành bởi hoặc dưới sự giám sát của các nhân viên được đào tạo. Phân tích sẽ do các đơn vị được phép hoặc được chứng nhận cho mục đích này. Các kế hoạch kiểm soát chất lượng/bảo đảm chất lượng (QA/QC) lấy mẫu và phân tích phải được áp dụng và được chứng minh bằng tài liệu để đảm bảo chất lượng dữ liệu phù hợp với mục đích sử dụng dữ liệu (ví dụ, các phương pháp giới hạn phát hiện thấp hơn mức quan tâm). Các báo cáo giám sát nên bao gồm tài liệu QA/QC.

- Theo dõi tiếng ồn có thể được thực hiện nhằm mục đích thiết lập mức độ tiếng ồn xung quanh hiện tại trong khu vực của TDA đề xuất, hoặc để kiểm tra mức độ tiếng ồn giai đoạn hoạt động. Các chương trình giám sát tiếng ồn cần được thiết kế và thực hiện bởi các chuyên gia được đào tạo. Các chu kỳ giám sát điển hình cần phải đủ để phân tích thống kê và có thể kéo dài 48 giờ với việc sử dụng các thiết bị quan trắc tiếng ồn mà có thể ghi lại dữ liệu liên tục trong khoảng thời gian này, hoặc theo giờ, hoặc thường xuyên hơn, nếu thích hợp (hoặc bao gồm các khoảng thời gian khác nhau trong vài ngày, kể cả ngày làm việc trong tuần và cuối tuần). Loại chỉ số âm được ghi lại phụ thuộc vào loại nhiễu đang được theo dõi, do chuyên gia về tiếng ồn xác lập. Thiết bị nên được đặt cách mặt đất khoảng 1,5m và không gần quá 3m đối với bất kỳ bề mặt phản chiếu nào (ví dụ tường). Nói chung, giới hạn mức độ ồn được thể hiện bằng mức độ ồn xung quanh hoặc mức độ ồn nền trong trường hợp không có nguồn tiếng ồn đang được điều tra.

# 7.8.3. Tần xuất và thông số quan trắc

a. Giám chất lượng môi trường:

Bảng 7. 7: Tóm tắt các nội dung giám sát chất lượng các thành phần môi trường trong giai đoạn thi công

| Thành phần môi trường giám sát | Vị trí giám sát | Tần suất giám sát | Thông số giám sát | Tham chiếu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn thi công |
| Chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn, độ rung | 06 vị trí: (Tràn, đập phụ,cống số 1, cống số 2 và bãi vật liệu, bãi đổ thải) | 3 tháng/ 1 lần | SO2, NOx, CO, bụi và các yếu tố vi khí hậu, độ rung và mức ồn | QCVN 05:2013/ BTNMT QCVN 27:2010/ BTNMT QCVN 26:2010/ BTNMT |
| Chất lượng nước mặt | 04 vị trí tại các hạng mục sửa chữa | 3 tháng/ 1 lần | pH, SS, TDS, DO, COD, BOD5, PO43- NO3 , NH4+, Dầu Mỡ, Coliform | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (Cột A) |
| Chất lượng nước ngầm | 04 vị trí xung quanh khu vực TDA | 3 tháng/ 1 lần | Nhiệt độ, pH, độ cứng, DO, PO43-, Tổng N;P, NH4+, SO42-, Cu, Fe, Coliform; Nitrat (NO3-) | QCVN 09-MT: 2015/BTNMT |
| Nước thải sinh hoạt | Tại vị trí khu lán trại và nhà ở công nhân (4 vị trí) | 3 tháng/ 1 lần | pH, BOD5, TSS, SO2-, NH4+, NO3-, PO43-, dầu mỡ, Coliform | QCVN 14:2008/ BTNMT |
| Giai đoạn vận hành |
| Giám sát chất lượng môi trường nước mặt tại vị trí hồ | 04 vị trí: (Tràn, đập phụ,cống số 1, cống số 2) | 6 tháng một lần/1 năm đầu tiên | Nhiệt độ, pH, TSS. BOD5; DO, PO43-, NH4+, Dầu Mỡ, Coliform | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (Cột A) |
| Chỉ số sinh thái | Khu vực TDA | Giám sát hiện trường và phỏng vấn người dân ĐP | Các loài thủy sinh |  |

Ghi chú:

- QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

- QCVN 26:2010/BTNMT:  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt

- QCVN 09-MT: 2015/BTNMT:  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng nước dưới đất

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất

Thời gian triển khai sửa chữa các hạng mục của hồ Dầu Tiếng dự kiến là 12 tháng, Giai đoạn vận hành sẽ tiến hành quan trắc trong năm đầu tiên. Vị trí lấy mẫu giám sát định kỳ trùng với vị trí đã lấy mẫu trong khi thực hiện ESIA. Trong quá trình triển khai, tùy theo điều kiện thi công các hạng mục có thể điều chỉnh vị trí quan trắc chất lượng môi trường cho phù hợp với thực tế. Chi tiết dự toán ở Phụ lục.

# (b) Giám sát sự cố

Mục đích của việc theo dõi này là đánh giá mức độ ô nhiễm đất đai và nguồn nước do xả thải bất ngờ như xả nước thải, dầu thải vào nguồn nước và đất đai gần đó và đưa ra quyết định kịp thời về kiểm soát ô nhiễm nhằm giảm rủi ro môi trường.

Một kế hoạch giám sát sự cố sẽ được TVGS xây dựng trong giai đoạn đầu của việc thực hiện TDA và đệ trình lên Ban QLDA để phê duyệt. Kế hoạch này sẽ xác định những rủi ro môi trường tiềm ẩn do sự cố xả thải các chất thải như nước thải và dầu thải vào nguồn nước gần đó. Kế hoạch cũng xác định nguồn lực để giám sát vấn đề này, chẳng hạn như nhân viên, thiết bị, địa điểm và thông số giám sát, phương pháp phân tích, phòng thí nghiệm chuyên dụng, và dự toán.

# 7.8.4. Giám sát an toàn đập

Sau khi đã tích nước và bắt đầu vận hành đập, chủ đập chịu trách nhiệm thực hiện giám sát an toàn đập, công việc này được thực hiện bởi chuyên gia độc lập có năng lực và là người không tham gia vào quá trình điều tra, thiết kế, xây dựng hoặc vận hành của đập. Sau khi vận hành bình thường, các đợt kiểm tra đập được diễn ra thường xuyên, bao gồm việc kiểm tra an toàn trước và sau mùa lũ hàng năm, thực hiện theo Nghị định của Chính phủ (Số 114/2018/NĐ-CP) về Quản lý An toàn Đập.

# 7.9. Ước tính chi phí cho việc thực hiện ESMP

Chi phí thực hiện ESMP sẽ bao gồm: i) chi phí thực hiện các biện pháp giảm thiểu trên công trường, chi phí này chủ yếu từ các hoạt động của nhà thầu; ii) chi phí giám sát tuân thủ (chi phí này sẽ bao gồm trong hợp đồng với tư vấn giám sát xây dựng, chi phí hoạt động, quản lý của Ban QLDA); iii) chi phí thực hiện quan trắc chất lượng các thành phần môi trường; và iv) chi phí đào tạo, nâng cao năng lực (không có chi phí cho chương trình này); v) Chương trình IPM sẽ được lồng ghép trong các cuộc tham vấn về TDA, các cuộc họp, hội nghị về nông nghiệp tại 05 xã thuộc TDA và trên phương tiện truyền thông. Bên cạnh đó BQLDA sẽ phối hợp cùng các bên liên quan và UBND 05 xã thực hiện tuyên truyền phổ biến chương trình IPM cho nhân dân khu vực thực hiện TDA. Do đó sẽ không có chi phí cho chương trình này.

Tổng chi phí thực hiện ESMP được ước tính trong bảng sau.

# Bảng 7. 8: Tổng hợp chi phí thực hiện ESMP

| TT | Nội dung | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí triển khai chương trình quan trắc | 437.177.888 |
| 2 | Chi phí cho các công trình xử lý môi trường | 320.000.000 |
| 3 | Kế hoạch hành động giới | 57.000.000 |
| 4 | Chi phí dự phòng (10% của 1+2+3) | 81.417.788 |
|  | Cộng | 895.595.676 |

Ghi chú: Mức kinh phí ở trên được tính theo mức đơn giá ở thời điểm hiện tại và kinh nghiệm của Tư vấn (chưa bao gồm thuế VAT).

Sự tham gia của cộng đồng vào quá trình triển khai ESIA là hoàn toàn tự nguyện vì lợi ích của chính cộng đồng và các hộ gia đình. Do đó, những người dân tham gia giám sát KHQLMTXH sẽ không được trả công. Tuy vậy, để khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, cần phân bổ chi phí nguyên vật liệu và công cụ để giám sát hoạt động và hỗ trợ cho một số thành viên mà cộng đồng lựa chọn để tham gia vào quá trình giám sát. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 về Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng và Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg, “chi phí trả cho hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng trong xã/phường được thể hiện trong giá trị chi phí ước lượng của ngân sách của UBMTTQ cấp xã và được trích từ ngân sách cấp xã/huyện; tài chính hỗ trợ để tuyên truyền, tổ chức các khóa đào tạo, hướng dẫn, báo cáo sơ bộ và cuối cùng về giám sát đầu tư của cộng đồng cấp tỉnh và cấp huyện được cân đối trong giá trị ước lượng chi phí của Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh/huyện là được trích từ ngân sách cấp tỉnh”.

Bảng dưới đây thể hiện dòng vốn cho hoạt động giám sát chất lượng môi trường và xây dựng năng lực trong quá trình triển khai TDA này.

# Bảng 7. 9: Nguồn vốn thực hiện giám sát KHQLMTXH

| Nội dung | Chi phí | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- |
| (a) Giảm thiểu trong quá trình thi công | Một phần của hợp đồng thi công | WB |
| (b) Giám sát thực hiện chính sách an toàn trong quá trình thi công | Một phần chi phí của Tư vấn Giám sát xây dựng(CSC) | Vốn đối ứng |
| (c) Hoạt động của BQLDA về các khía cạnh chính sách an toàn môi trường | Một phần chi phí của BQLDA | Vốn đối ứng |
| (d) Giám sát chất lượng môi trường | Chi phí thuê quan trắc môi trường | Vốn đối ứng |

# Bảng 7. 10. Tóm tắt các biện pháp giảm thiểu

| Giai đoạn | Vấn đề môi trường và XH | Biện pháp giảm thiểu | Vị trí | Tiêu chuẩn áp dụng | Chi phí giảm thiểu | Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện | Cơ quan chịu trách nhiệm GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn chuẩn bị |
| 1 | Phát quang thực vật trên diện tích đất bị thu hồi | Chỉ phát quang trên diện tích được xác định. Tận dụng chất thải thực vật làm nguyên liệu hay nhiên liệu Thu gom chất thải thực vật không sử dụng và vận chuyển đến bãi rác địa phương Tái tạo thảm thực vật càng sớm càng tốt để duy trì cảnh quan, điều kiện vi khí hậu, và nơi cư trú của các loài động vật địa phương | Khu vực tiểu dự án |  | Chi phí đền bù và giải phóng mặt bằng | Chủ hộ bị ảnh hưởng | BQLDA và ủy ban nhân dân huyện, xã |
| 2 | Thu hồi tạm thời 200.000m2 đất làm bãi khai thác vật liệu, lán trại và tập kết vật liệu. | Diện tích đất này không phải hỗ trợ đền bù xong phải tiến hành hỗ trợ/ đền bù cây trồng trên đất | Toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng của TDA | Luật đất đai số 45/2013/QH13, các nghị định và thông tư liên quan | 1,100,000,000 VND | UBND các huyện, xã tiểu dự án | BQLDA và cộng đồng địa phương |
| 3 | Rủi ro do bom mìn và tác động do khoan địa chất | Đảm bảo khoảng cách an toàn và cảnh báo cho người dân trong quá trình thực hiện theo đúng QCV 01:2012/BQP-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rà phá bom mình, vật nổ và QCVN 02:2008/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp Cần quản lý và hoàn nguyên các lỗ khoan địa chất theo đúng quy định. | Toàn bộ khu vực tiểu dự án bị ảnh hưởng | QCVN 01:2012/BQP QCVN 02:2008/BCT Thông tư 146/2007/TT-BQP | Chi phí rà phá bom mìn | Đơn vị có chức năng của quân đội | BQLDA |
| Giai đoạn thi công |
| 1 | Các tác động tiêu cực môi trường và xã hội chung liên quan đến các hoạt động xây dựng và các tác động đặc thù | Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOP) Các biện pháp giảm thiểu các tác động đặc thù Dẫn dòng thi công để hạn chế ảnh hưởng đến cấp nước cho hạ lưu Các biện pháp giảm thiểu tác động do mất bình đẳng giới và trẻ em | Toàn bộ khu vực TDA bị ảnh hưởng bao gồm công trường xây dựng, các tuyến vận chuyển, các mỏ vật liệu | Luật, nghị định, thông tư và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành Hướng dẫn về môi trường, sức khỏe và an toàn của WB | Bao gồm trong chi phí xây lắp | Nhà thầu | BQLDA, CSC, tư vấn giám sát độc lập của BQLDA trung ương, Sở TNMT tỉnh, cộng đồng ĐP. |
| Giai đoạn vận hành |
| 1 | Rủi ro đuối nước | - Trang bị biển báo và lắp đặt hệ thống cảnh báo nguy hiểm trên khu vực đập, hồ chứa - Tuyên truyền về nguy cơ đuối nước đối với cộng đồng dân cư ven hồ | Khu vực hồ chứa | Công văn số 5675/BGDĐT-GDTC ngày 30 tháng 11 năm 2017 | Chi phí vận hành hồ chứa | Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa | Bộ NN & PTNT |
| 2 | Sửa chữa và bảo dưỡng có thể dẫn đến giảm cấp nước cho hạ lưu | - Thông báo cho người dân hạ lưu về kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hàng năm - Thực hiện các hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ trong khoảng thời gian ngắn và trong thời điểm nhu cầu nước là thấp nhất - Thực hiện các biện pháp duy trì cấp nước trong thời gian sửa chữa để đảm bảo không có sự gián đoạn về cấp nước | Khu vực hồ chứa và vùng hạ lưu | Nghị định 114/2018/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa | Bộ NN & PTNT |
| 3 | Điều tiết hồ chứa, xả lũ trong trường hợp lũ lớn ảnh hưởng tới hạ lưu | - Chuẩn bị kế hoạch ứng phó khẩn cấp như một phần của báo cáo an toàn đập - Đơn vị quản lý, vận hành cần thông báo kịp thời, chính xác về kế hoạch xả lũ để cộng đồng chủ động nắm bắt và ứng phó - Vào những thời điểm dễ xảy ra mất an toàn như mùa mưa bão, cần cử người thường xuyên theo dõi, túc trực để đảm bảo điều tiết nguồn nước hợp lý - Xây dựng hành lang an toàn cho việc xả lũ, trên cơ sở các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng; các giải pháp cụ thể được nêu chi tiết trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp. | Khu vực hồ chứa và vùng hạ lưu | 114/2018/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa | Bộ NN & PTNT |
| 4 | Rủi ro thiên tai gây mất an toàn | - Đơn vị quản lý vận hành các hồ thường xuyên kiểm tra định kỳ sự an toàn hồ chứa -Thực hiện đúng các qui trình vận hành để đảm bảo an toàn cho hồ chứa - Đơn vị quản lý vận hành hồ phối hợp chặt chẽ với UBND xã và người dân địa phương để kịp thời báo cáo các rủi ro liên quan tới an toàn đập để có biện pháp khắc phục kịp thời -Người dân và chính quyền địa phương chủ động các kế hoạch ứng phó với rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xây dựng các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng về không gian do vỡ đập, các phương án di dân, giải pháp an toàn tính mạng và tài sản cộng đồng trong tình huống khẩn cấp,…nội dung chi tiết được thể hiện trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp của Tiểu dự án. | Khu vực hồ chứa và vùng hạ lưu | 114/2018/ NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa | Bộ NN & PTNT |
| 5 | Gia tăng sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu | Chuẩn bị và thực hiện Kế hoạch quản lý sâu bệnh tổng hợp (IPM) | Khu vực cấp nước tưới của hồ | Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 41/2013/QH13 Quyết định số 2027QĐ-BNN-BVTV ngày 2 tháng 6 năm 2015 | Chi phí tập huấn IPM hàng năm của địa phương | Phòng khuyến nông huyện, xã | Sở NN & PTNT |

# CHƯƠNG VIII: THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN

Theo quy định bảo vệ môi trường của Việt Nam (Nghị định 40/2019/NĐ-CP) về các nội dung của đánh giá tác động môi trường và yêu cầu về chính sách hoạt động của WB (OP 4.01) về đánh giá môi trường yêu cầu rằng: các địa phương bị ảnh hưởng bởi hoạt động của TDA và các tổ chức phi chính phủ tại địa phương cần được tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện báo cáo ESIA. Tham vấn cộng đồng và công bố thông tin được thực hiện theo hai hình thức:

i) Tổ chức các buổi họp và trao đổi trực tiếp với các Đơn vị quản lý có liên quan, Chính quyền địa phương của các phường xã và cộng đồng địa phương trong khu vực thực hiện TDA;

ii) Gửi công văn và tài liệu TDA để tham vấn chính thức về tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường đến UBND xã phường/xã trong khu vực thực hiện TDA. Ngoài ra, phỏng vấn các hộ BAH cũng đã được thực hiện để đánh giá sâu hơn các tác động và tìm hiểu về phản hồi của cộng đồng về TDA.

# 8.1. Tham vấn cộng đồng

# 8.1.1. Mục tiêu, nội dung và hình thức tham vấn

- Mục tiêu tham vấn

Hoạt động tham vấn được thực hiện theo quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của WB.

Mục đích của tham vấn nhằm thông báo với cộng đồng và các bên có liên quan về TDA, tìm hiểu về điều kiện môi trường, mức độ nhạy cảm của các tác động môi trường của tiểu dự án và thu thập các thông tin có liên quan nhằm đảo bảo tất cả các tác động bất lợi của TDA đến cộng đồng sẽ được xem xét đánh giá đầy đủ, các biện pháp giảm điểu đề xuất có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực hiện tại địa phương.

- Nội dung tham vấn

- Tham vấn sự đồng thuận của các ngành liên quan, chính quyền địa phương và cộng đồng trong việc triển khai tiểu dự án

- Chia sẻ đầy đủ các thông tin về phạm vi dự án và các ảnh hưởng của nó đến môi trường, xã hội.

- Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc xác định các tác động môi trường dự án.

- Thu thập thông tin về các yêu cầu cũng như các phản ứng của dân và chính quyền địa phương về các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của chủ tiểu dự án hoặc xem xét hiệu chỉnh trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng.

- Hình thức tham vấn

Ban quản lý tiểu dự án đã tổ chức tổng cộng 6 cuộc họp tham vấn, trong đó 5 cuộc họp tại 5 xã trong khu vực thực hiện TDA. Thời gian thực tế, số lượng người tham gia của các cuộc họp tham vấn cộng đồng đã được tổ chức cụ thể như sau:

# Bảng 8. 1. Tổng hợp các hoạt động tham vấn đã thực hiện

| TT | Địa điểm | Thời gian tham vấn | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tại BQL dự án thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hóa | 10/12/2019 | 10 |
| 2 | UBND xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu | 11/12/2019 | 20 |
| 3 | UBND xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu | 10/12/2019 | 20 |
| 4 | UBND xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu | 11/12/2019 | 20 |
| 5 | UBND xã Tân Hưng, huyện Tân Châu | 10/12/2019 | 20 |
| 6 | UBND xã Tân Phú, huyện Tân Châu | 12/12/2019 | 20 |

Thành phần tham dự các buổi tham vấn cộng đồng bao gồm: Đại điện phòng ban của UBND xã, trưởng ấp/thôn/xóm, chi hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội người cao tuổi, đại diện đơn vị quản lý trạm thủy điện và đại diện các hộ BAH, đại diện các hộ dân sống gần khu vực TDA, các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch xung quanh hồ ..

Ngoài việc tổ chức cuộc họp, BQLDA đã gửi công văn số 17/BQL-WB8 ngày 02/12/2019 của Ban quản lý dự án thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa kèm theo tài liệu tóm tắt về các hạng mục đầu tư chính, các vấn đề môi trường xã hội, các giải pháp bảo vệ môi trường của TDA đến UBND 05 xã trong khu vực TDA về việc xin ý kiến tham vấn trong quá trình lập ESIA của TDA. Những ý kiến của đại biểu tham dự cuộc họp sẽ được thể hiện trong biên bản họp với UBND các xã (Nội dung cụ thể được đính kèm trong phần phụ lục của Báo cáo).

# 8.1.2. Kết quả tham vấn cộng đồng

Sự đồng thuận thực hiện tiểu tự án: 100% đại biểu đồng ý triển khai tiểu dự án vì cho rằng, TDA được thực hiện sẽ đảm bảo an toàn cho các hồ thuộc TDA. Việc thực hiện tiểu dự án cũng giảm các rủi ro cho cộng đồng dân cư vào mùa mưa, ổn định nước tưới cho khu vưc đất canh tác của vùng hạ lưu TDA.

Về tác động tiêu cực của tiểu dự án đến môi trường và xã hội: Các hộ bị ảnh hưởng, UBND và UBMTTQ xã đều nhất trí với những đánh giá về tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và xã hội như tác động đến các hộ bị thu hồi đất, tác động do bụi, tiếng ồn của các phương tiện chở vật liệu xây dựng có thể gây tác động xấu đến môi trường sống, phải hạn chế các hoạt động trên để giữ môi trường xã hội trong điều kiện tốt.

Về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường của tiểu dự án: UBND và UBMTTQ các xã thuộc TDA và các hộ BAH đều đồng ý với các phương án giảm thiểu đã được đề xuất trong Báo cáo đánh giá tác động xã hội của TDA.

Ngoài ra, UBND xã cũng có kiến nghị: Trong quá trình triển khai thi công và vận hành tiểu dự án phải tuân thủ theo đúng cam kết và các quy định hiện hành của chính phủ Việt Nam.

# Bảng 8. 2: Tổng hợp ý kiến trong các buổi họp tham vấn cộng đồng

| TT | Xã | Ý kiến của chính quyền và người dân |
| --- | --- | --- |
| 1 | UBND xã Suối Đá | Đề nghị chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trường đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội. ; Đề nghị chủ dự án thực hiện đúng các chương trình giám sát, quan trắc môi trường định kỳ đã nêu trong báo cáo. Trong quá trình triển khai tiểu dự án cần phối hợp chặt chẽ với địa phương để đảm bảo tình hình, an ninh khu vực. Thực hiện việc tạm trú, tạm vắng tại địa phương theo đúng quy định. Cần phải có hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng phần cây cối tài sản trên đất mặc dù đất thuộc hành lang bảo vệ công trình do các cây trồng này người dân đã canh tác lâu năm vì vậy đề nghị chủ đầu tư xem xét đền bù theo đúng quy định. |
| 2 | UBND xã Phước Ninh | Hiện nay có công trình cống số 1 nằm trên địa bàn xã. Yêu cầu dự án trong thời gian sửa cống phải có sự thông báo kế hoạch thi công có phương án cấp nước tưới và sinh hoạt cho vùng hạ du. Trong quá trình triển khai tiểu dự án cần phối hợp chặt chẽ với địa phương để đảm bảo tình hình an ninh khu vực. Thực hiện việc tạm trú, tạm vắng tại địa phương theo đúng quy định. |
| 3 | UBND xã Phước Minh | Đảm bảo thời gian tiến độ thi công thực hiện tiểu dự án theo đúng quy định để nhân dân ổn định đời sống. Thực hiện cơ chế chính sách đền bù cần nghiên cứu sát với thực tế thị trường (về giá) theo từng thời điểm để đền bù cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án. Trong quá trình thi công, đề nghị Chủ dự án phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc quản lý an toàn lao động, an toàn khi tham gia giao thông, giữ trật tự an ninh khu vực công nhân sinh sống. Đặc biệt là đảm bảo các vấn đề vệ sinh môi trường không làm ảnh hưởng đến xung quanh. |
| 4 | UBND xã Tân Hưng | Đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội. Đề nghị khi triển khai thi công, tiểu dự án có thể sử dụng công nhân tại địa phương, tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế và có công ăn việc làm, góp sức vào tiểu dự án. Trên địa bàn xã có khoảng 3km đập phụ được nâng cấp. Khoảng cách từ khu dân cư ra đến khu đập phụ gần nhất là 50m. Vì vậy trong quá trình thi công sẽ bị ảnh hưởng về khói bụi, tiếng ồn, ách tắc giao thông tạm thời. Yêu cầu các nhà thầu có chỉ dẫn giao thông vào các giờ cao điểm và phải sử dụng máy móc, thiết bịđã được kiểm định. |
| 5 | UBND xã Tân Phú | Đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp bản vệ môi trường đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đề nghị khi triển khai thi công, tiểu dự án có thể sử dụng công nhân tại địa phương, tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế và có công ăn việc làm, góp sức vào tiểu dự án. UBND xã sẽ có ban giám sát cộng đồng cùng chủ đầu tư thực hiện quản lý tốt các biện pháp bảo vệ môi trường. UBND xã sẽ bố trí bãi thải cho TDA, đề nghị không vận chuyển các chất thải nguy hại ra khu vực bãi thải. |

Tổng hợp ý kiến tham vấn tại 05 xã và các phản hổi của chủ đâu tư được trình bày trong bảng sau:

# Bảng 8. 3: Tổng hợp kết quả tham vấn và ý kiến trả lời của Chủ dự án

| TT | Các mối quan tâm của cộng đồng | Cam kết của chủ công trình |
| --- | --- | --- |
| 1 | An toàn xã hội |
|  | Người dân mong muốn được tham gia vào các công việc giản đơn trong tiểu dự án, đặc biệt là công việc đảm bảo vệ sinh môi trường | Trong quá trình xây dựng và khi hồ đi vào vận hành, các hộ bị ảnh hưởng sẽ được ưu tiên để tuyển làm công nhân cho công trình |
|  | Quản lý tốt công nhân của các nhà thầu thi công để không ảnh hưởng đến cộng đồng. Cán bộ công nhân thi công phải khai báo tạm trú tạm vắng đầy đủ. | BQLDA tỉnh giám sát chặt chẽ việc thi công theo các điều khoản trong hợp đồng với nhà thầu thi công đảm bảo an ninh, an toàn xã hội khu vực tiểu dự án trong thời gian thi công |
| 2 | Liên quan đến các hoạt động thi công |
|  | - Quá trình thi công TDA cũng cần lưu ý thời điểm thi công, tránh mùa vụ của bà con | BQLDA tỉnh phối hợp với UBND các xã có thông báo trước cho chính quyền địa phương và người dân vùng dự án thông qua các hình thức: tổ chức họp thông báo, phát tài liệu kế hoạch triển khai, niêm yết công khai, thông báo trên loa phát thanh của xã, thôn |
|  | Đảm bảo an toàn giao thông khi các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu đất đá đổ thải. Bổ sung các loại biển báo trên công trường thi công và tuyến đường vận chuyển. Sau thi công, cho lắp đặt các biển báo cấm đổ rác. | Các hoạt động thi công và vận chuyển vật liệu trong quá trình xây dựng công trình đều phải tuân thủ theo kế hoạch quản lý môi trường đã được phê duyệt |
|  | Trong quá trình thi công phải đảm bảo giao thông, cấm xe quá tải trọng vào thi công. |  |
|  | Khi thi công phải đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất của dân. |  |
| 3 | Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng |
|  | Tài sản bị ảnh hưởng cần được bồi thường, hỗ trợ thoả đáng công khai minh bạch | Thực hiện đúng theo kế hoạch TĐC được phê duyệt, đảm bảo các đơn giá bồi thường theo giá thay thế. Các kết quả kiểm đếm và phương án bồi thường chi tiết được niêm yết công khai tại UBND các xã và thôn ấp. |

# 8.1.3. Phản hồi và cam kết của chủ đầu tư

Chủ đầu tư tiếp nhận ý kiến đóng góp và có điều chỉnh kịp thời trong việc biên tập tài liệu và đồng thời chủ đầu tư cam kết thực hiện các biện pháp giảm nhẹ đã đề xuất thực hiện trong Chương 7 của báo cáo này.

Chủ đầu tư của dự án cam kết:

1.	 Nghiêm chỉnh tuân thủ và đảm bảo các thông số môi trường phù hợp với tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam/ Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam) theo các quy định hiện hành về các thông số chất lượng môi trường.

2. 	Thực hiện tất cả các biện pháp bảo vệ nguồn nước và môi trường  để giảm thiểu tác động tiêu cực đã nêu trong báo cáo ESIA và kế hoạch quản lý môi trường xã hội (ESMP).

3.	Chủ dự án cam kết thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật về đền bù, khắc phục sự cố môi trường trong các trường hợp sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai TDA gây ra.

# 8.2. Công khai thông tin

TDA tuân thủ chính sách tiếp cận thông tin của WB và các quy định của Chính phủ Việt Nam. Các thông tin về tiểu dự án như mô tả tiểu dự án, các mục tiêu và tác động tiềm tàng đã được công khai tới người dân và chính quyền địa phương nơi triển khai tiểu dự án. Dự thảo ESIA bằng tiếng Việt đã được gửi tới những người bị ảnh hưởng, các tổ chức phi chính phủ và chính quyền địa phương để nghiên cứu trước khi tiến hành tham vấn cộng đồng. Bản ESIA cuối cùng bằng tiếng Việt sẽ được công bố trên trang web của dự án, trang web của UBND tỉnh Tây Ninh và tại các địa phương thực hiện tiểu dự án ở một nơi dễ tiếp cận như UBND huyện, xã, nhà văn hóa thôn, xóm trước khi được thẩm định tiểu dự án và bản tiếng Anh của ESIA này cũng sẽ được công bố trên trang web của Ngân hàng Thế giới trước khi thẩm định tiểu dự án.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

# Kết luận

- Theo kết quả sàng lọc môi trường-xã hội, TDA đã tiến hành lập báo cáo ESIA theo chính sách an toàn môi trường của WB và luật bảo vệ môi trường quốc gia;

- TDA không nằm trong khu vực nhạy cảm về môi trường và không phạm phải tiêu chí “không phù hợp” nào của WB;

- Báo cáo đã xác định và đánh giá được đầy đủ những tác động tiềm tàng của TDA trong các giai đoạn thực hiện TDA, bao gồm:

- Các tác động tiềm ẩn trong giai đoạn chuẩn bị: a) bụi và tiếng ồn trong quá trình giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến công nhân và một số hộ dân sống xung quanh; b) chất thải trong quá trình phát quang nếu không thu gom và xử lý sẽ gây ảnh hưởng tới môi trường khu vực tiếp nhận; c) TDA thu hồi 200.000 m2 đất thuộc hành lang bảo vệ công trình đang được người dân sử dụng để trồng cây. Phạm vi tác động có 60 hộ BAH, trong đó không có hộ nào thuộc dân tộc thiểu số, không ảnh hưởng nhiều đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân.

- Các tác động tiềm tàng chính trong giai đoạn xây dựng: Việc nâng cấp các hạng mục của TDA gồm đập phụ, cống lấy nước số 1, cống lấy nước số 2 và tràn xả lũ có thể gây ra một số tác động tiêu cực như sau: a) tăng nồng độ bụi và khí thải vào môi trường không khí tại khu vực khai thác mỏ đất, khu vực thi công và trên đoạn đường vận chuyển nguyên liệu; b) chất thải từ hoạt động thi công (chất thải nguy hại từ bảo dưỡng máy móc, thiết bị) và nước thải, chất thải sinh hoạt từ hoạt động của nhân công từ khu vực lán trại nếu các chất thải này không qua thu gom xử lý sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn tiếp nhận là môi trường đất và môi trường nước; c) tăng rủi ro cho người dân dọc theo tuyến đường vì sự gia tăng của các phương tiện vận chuyển vật liệu và chất thải; d) phát sinh các tệ nạn xã hội do sự có mặt của công nhân như trộm cắp, cờ bạc, ma túy và các bệnh lây truyền.

- Tác động tiềm tàng trong giai đoạn vận hành: a) nước thải và rác thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động quản lý, vận hành của cán bộ quản lý cũng như từ hoạt động du lịch, nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường xung quanh; b) sự gia tăng bồi lắng lòng hồ; c) tăng lượng sử dụng bảo vệ thực vật trong canh tác do sự ổn định trong cung cấp nguồn nước tưới; d) rủi ro sự cố vỡ đập trong quá trình vận hành ảnh hưởng tới khu vực hạ lưu.

Tiểu dự án được thực hiện sẽ chủ yếu gây các ảnh hưởng tiêu cực trong các giai đoạn thi công, tuy nhiên do quy mô thi công các hạng mục xây dựng không lớn, các tác động xảy ra trong thời gian ngắn, phạm vi giới hạn trong khu vực nhỏ, không đáng kể nên các biện pháp giảm thiểu sẽ được đề xuất để hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực đó.

- Dựa trên những tác động tiềm tàng của TDA đến môi trường và xã hội, Dau Tieng PMU đề xuất biện pháp giảm thiểu được đề xuất trong kế hoạch quản lý môi trường và xã hội nhằm giảm tác động tiêu cực của TDA như sau:

- Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn chuẩn bị: a) tưới nước khu vực phá dỡ và tuyến đường vận chuyển để giảm thiểu bụi, đồng thời lựa chọn phượng tiện vận chuyển đạt tiêu chuẩn để giảm thiểu khí thải; b) chất thải rắn từ hoạt động phá dỡ cần hợp đồng với công ty môi trường địa phương để thu gom và xử lý theo quy định; c) bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định của pháp luật. Chủ đầu tư cùng với nhà thầu kết hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân hiểu rõ về lợi ích của việc thực hiện TDA.

- Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn xây dựng: Các biện pháp giảm thiểu tác động thích hợp cho việc nâng cấp đập và các công trình phụ trợ bao gồm: a) thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động như giảm thiểu bụi, khí thải, ồn, rung; vận hành thiết bị và máy móc hợp lý; lịch trình làm việc phù hợp và tránh các ngày mưa; thực hiện các biện pháp an toàn và đảm bảo về sức khỏe tại công trường); b) bố trí nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn để xử lý chất thải, hợp đồng với công ty môi trường địa phương để thu gom và xử lý rác thải tại các lán trại;  c) quản lý nhân sự hợp lý (lựa chọn nhân sự; hướng dẫn về sức khỏe, an toàn, ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm, tương tác cộng đồng và thiết lập các quy định tại lán trại cho công nhân và có các biện pháp xử lý với người vi phạm); và d) quan hệ tốt với cộng đồng địa phương (kết hợp làm việc với chính quyền, thông báo tới người dân; ưu tiên thuê lao động địa phương,….)

- Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành: a) nhà quản lý sẽ bố trí thùng rác và có nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn; b) tuyên truyền để người dân sử dụng hợp lý phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời áp dụng các biện pháp canh tác tiến bộ để nâng cao năng suất; c) đơn vị quản lý vận hành hồ (công ty quản lý và khai thác công trình thủy lợi và ủy ban nhân xã ) kiểm tra định kỳ sự an toàn của hồ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và người dân địa phương để kịp thời báo cáo các rủi ro liên quan tới an toàn đập để có biện pháp khắc phục kịp thời; cử người thường xuyên theo dõi, túc trực để đảm bảo điều tiết nguồn nước hợp lý trong mùa mưa bão; có kế hoạch thông báo cho người dân về những kế hoạch xả lũ.

Các biện pháp giảm thiểu trong kế hoạch quản lý môi trường và xã hội được đề xuất được xem là khả thi và phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và điều kiện quản lý, thi công tiểu dự án tại các địa phương. Đồng thời đảm bảo rằng các tác động tiêu cực của tiểu dự án được giảm thiểu và các tác động tích cực được phát huy một cách hiệu quả và giúp cho các cấp quản lý tiểu dự án và chính quyền và người dân địa phương đặc biệt là những người bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương thường xuyên cập nhật về quá trình thực hiện các hạng mục thi công của tiểu dự án cũng như giám sát sự tuân thủ. Tư vấn giám sát sẽ giám sát sự tuân thủ của các nhà thầu dựa trên kế hoạch giám sát được đề ra trong kế hoạch quản lý môi trường và xã hội và chuẩn báo cáo hàng tuần hoặc hàng tháng để trình Dau Tieng PMU, và báo cáo này sẽ độc lập với báo cáo tuân thủ môi trường của nhà thầu. Trên cơ sở đó, Dau Tieng PMU sẽ chuẩn bị các báo cáo quý hoặc báo cáo nửa năm để trình lên CPMU.

# Kiến nghị

Dựa trên những phát hiện về đánh giá tác động môi trường xã hội và kế hoạch quản lý môi trường xã hội nêu trong tài liệu này, kiến nghị:

- Biện pháp giảm thiểu được đề cập trong Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội sẽ được thiết lập như là một phần không thể thiếu trong Hồ sơ mời thầu Thi công. Nhà thầu sẽ bóc tách khối lượng công việc và đưa ra tổng mức chi phí cho việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu nêu trên. Chi phí này được coi là chi phí thực hiện chính sách an toàn môi trường và sẽ được chi trả khi các biện pháp giảm thiểu được Nhà thầu cam kết đã thực hiện hiệu quả.

- Căn cứ vào báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội, Ban QLDA kiến nghị cấp có thẩm quyền và Ngân hàng Thế giới xem xét báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh để làm căn cứ triển khai thực hiện các bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ thực hiện của tiểu dự án.

# DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Khung Quản lý an toàn môi trường xã hội dự án DRSIP, 2015;

- Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) của tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh; tháng 9/2019;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh, tháng 5/2019;

- Báo cáo Tổng kết tình hình kinh tế xã hội 5 xã  khu vực TDA năm 2018;

- Báo cáo Tổng kết tình hình kinh tế xã hội năm 2018 của huyện Dương Minh Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thành phần nâng cấp QL 39 đoạn Vô Hối – Diêm Điền (Km91+000-Km107+522) thuộc hợp phần C của dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam, Trang 3-14”.

- Niên giám thống kê kinh tế xã hội năm 2018 của huyện Dương Minh Châu và huyện Tân Châu;

- Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng, NXBKHKT, 1997;

- DIN 4150-1: Vibrations in buildings - Part 1: Prediction of Vibration Parameters, DIN, 2001-06;

- Environmental Assessment Sourcebook, Volume II, Sectoral Guidelines, Environment, World Bank, Washington D.C 8/199112.

- Noise from Construction Equipment and Operations, Building Equipment, and Home Appliances, US EPA, 1971

- WHO - Assessment of sources of air, water, and land pollution, A guide to rapid source inventory techniques and their use in formulating environmental control strategies. Part 1: Rapid Inventory Techniques in Environmental Pollution. Geneva, Switzerland, 1993.

- Japan International Cooperation Agency (JICA),The study on Environment management for Ha Long Bay, Final report, Volume I, II, III, IV, Reserved at Institute of Environment and Resouce, 1999.

# PHỤ LỤC

# PHỤ LỤC 1: SÀNG LỌC MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI

# Tên tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh

Thuộc dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn Đập (DRASIP/WB8)

# Bảng B.1: Mô tả tiểu dự án

| Hạng mục mô tả | Mô tả |
| --- | --- |
| Mô tả tóm tắt về công trình sửa chữa/nâng cấp | Hồ Dầu Tiếng dung tích 1.580 triệu m3, tưới cho 108.000 ha thuộc địa bàn các tỉnh: Tây Ninh,Tp. Hồ Chí Minh và Long An (trong đó T.p HCM khoảng 12.000 ha). Cấp 43,9 m3/s nước thô cho các ngành công nghiệp và dân sinh (cấp cho Tp. Hồ Chí Minh 14 m3/s; tỉnh Tây Ninh 5,9 m3/s; tỉnh Bình Dương 15 m3/s, Bình Phước 5 m3/s; Long An 4,0 m3/s). Đập chính: Chiều dài L= 1.100m, cao 28m. Rộng đỉnh đập 8m. Giữ nguyên đập chính Đập phụ: Chiều dài đập L =27.000m, chiều cao đỉnh đập lớn nhất 8m, cao trình đỉnh từ +27m-+28m; Rộng đỉnh đập B =5m. Hiện trạng đập: Mặt đập: được gia cố bằng sỏi đỏ năm 2006, hiện nay đã bị xuống cấp, lầy lội sình lầy khi mưa, đi lại khó khăn, một số đoạn không đủ thiết diện mặt cắt. Mái thượng hạ lưu: Nhiều đoạn bị xói mòn, sạt cục bộ và rò rỉ thấm. Cống lấy nước: Có 03 cống (số 1, 2 và 3) Cống lấy nước số 1: có Q = 93,0 m3/s, kích thước (nxBxH) = (3x3x4)m, hiện nay cửa ra vào bị xâm thực, ống cống và tường ngực bị rò rỉ, khoang cống số 3 bị rò rỉ, nhà tháp xuống cấp. Cống lấy nước số 2: có Q = 93,0 m3/s, kích thước (nxBxH) = (3x3x4)m. Hiện trạng thân cống bị rò rỉ mạnh, khoang cống số 3 có dấu hiệu của xì khớp nối gây dòng thấm mạnh ra mái hạ lưu đập và các tường cánh. Nhà tháp, cầu công tác và kênh dẫn sau hạ lưu bị hư hỏng nặng. Cống lấy nước số 3: Giữ nguyên cống có Q = 12,8 m3/s, Kích thước (nxBxH) = (1x3x3)m Tràn xả lũ: Chiều rộng ngưỡng tràn (nxBxL) = (6x10x6)m. Khả năng xả lũ trong trường hợp khẩn cấp với lưu lượng Q = 2.800m3/s đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu. Không có yếu tố ảnh hưởng đến thoát lũ hạ lưu. Hiện trạng: Tường ngực bị rò rỉ mạnh, nước phun thành dòng tại 6 khoang, bê tông mặt dốc nước bị xói hở thép. Đường quản lý: Đường quản lý là đường tỉnh ĐT781 chạy dọc theo mép ngoài của bệ phản áp hạ lưu của đập phụ, có chiều rộng mặt đường khoảng 6-8m. Bằng nhựa đang hoạt động tốt. Không có hoạt động sửa chữa gì Nhà quản lý: Vị trí tại đầu mối đồng thời là trụ sở công ty còn tốt không có hoạt động sửa chữa. |
| Vị trí công trình: mô tả cụ thể vị trí tiểu dự án, đặc biệt nêu rõ vị trí công trình cách bao xa so với các khu vực nhạy cảm (vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, rừng tự nhiên, khu di tích văn hóa lịch sử quốc gia, di sản thế giới, môi trường sống tự nhiên quan trọng)… (nếu có). | Hồ Dầu Tiếng (Xã Suối Đá, Phước Ninh, Phước Minh, huyện Dương Minh Châu; xã Tân Hưng, Tân Phú huyện Tân Châu). Vị trí tiểu dự án cách xa khu vực nhạy cảm. Khoảng cách từ hồ đến khu vực nhạy cảm gần nhất là Núi Bà Đen khoảng 35km. |
| Đề xuất công trình (mô tả các giải pháp kỹ thuật đề xuất) | Đập chính: Không có hoạt động sửa chữa Đập phụ: Chống thấm đập từ K5+900 đến K7+200 và K7+900 - K9+500; Gia cố mái thượng lưu từ K5+700 ÷ K10+000 K5+600 đến K10+000; Mái hạ lưu: Đắp hoàn thiện lại mái và trồng cỏ; bổ sung rãnh bê tông xiên thoát nước bảo vệ mái, mật độ (10 - 20) m một rãnh; sửa chữa rãnh thoát nước chân mái và các cống tiêu qua đường; Đoạn từ K19+500 - K27+200 : Tôn cao đập, hoàn thiện mặt cắt đập theo thiết kế; Cống lấy nước: Cống lấy nước số 1: Sửa chữa nâng cấp cửa vào, ra của cống, xử lý rò rỉ thấm tường ngực và khoang tưới và xử lý rò rỉ khớp nối. Sửa chữa các nhà tháp và kênh xả sau cống. Cống lấy nước số 2: Xử lý thấm ở tường ngực và chống thấm 02 bên mang cống Khoan phụt chống thấm các mang cống. Sửa chữa các nhà tháp, cầu công tác và sửa chữa kênh dẫn hạ lưu. Cống lấy nước số 3: Không có hoạt động sửa chữa Tràn xả lũ: Xử lý rò rỉ và chống thấm tường ngực các khoang tràn. Xử lý xâm thực, bóc tróc bề mặt dốc nước. Đường quản lý: Không có hoạt động sửa chữa Nhà quản lý: Không có hoạt động sửa chữa Hạng mục phụ trợ: Bao gồm Bãi vật liệu đất đắp, bãi đổ thải, khu lán trại và bãi tập kết vật liệu được dự kiến bố trí như sau: Bãi tập kết vật liệu và khu lán trại được bố trí tại diện tích đất bảo vệ hành lang công trình đập phụ, cống số 1,2 và khu nhà quản lý của công ty không có hoạt động thu hồi đất, chỉ có hỗ trợ đền bù cây cối cho 60 hộ dân do trồng cây trên diện tích bảo vệ hành lang công trình Mỏ vật liệu, bãi thải đất đắp đập được lấy ở bãi dự trữ đất để đắp của Hồ chứa nước Dầu Tiếng, không có hoạt động thu hồi đất. |
| Chi phí ước tính | 157.500.000.000 VND |
| Ngày khởi công/hoàn thành | 12/2019 – 12/2021 |

# Bảng B.2: Tiêu chí sàng lọc hợp lệ

| Câu hỏi sàng lọc | Có | Không |
| --- | --- | --- |
| Công việc sửa chữa phục hồi sẽ dẫn đến tăng dung tích trữ nước của hồ? |  | X |
| Công trình có sử dụng đất của Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiện nhiên, vườn quốc gia, rừng tự nhiên, khu di tích văn hóa lịch sử quốc gia, di sản thế giới, môi trường sống tự nhiên quan trọng và sẽ dẫn đến thiệt hại hoặc gây ra những thay đổi đáng kể ở những khu vực đó không? |  | X |
| Công việc sửa chữa và phục hồi được đề xuất có dẫn tới việc phải di dời, làm thay đổi hoặc cản trở lối vào công trình hoặc khu vực có giá trị văn hóa lịch sử quan trọng của đất nước, của nhóm dân tộc thiểu số hoặc cộng đồng bản địa hay không? |  | X |
| Công trình có nằm trong khu vực tranh chấp lãnh thổ giữa hai hoặc nhiều nước hay không? |  | X |
| Liệu công việc sửa chữa phục hồi đề xuất dẫn đến suy giảm chất lượng nước trong hồ và các sông suối ở hạ lưu? |  | X |
| Liệu công việc sửa chữa phục hồi đề xuất có dẫn đến bồi lắng, xói mòn trong lòng hồ và vùng hạ lưu do những tác động của hoạt động thi công, thay đổi dòng chảy do mở rộng tràn xả lũ khẩn cấp |  | X |

Nếu ít nhất một trong các câu trả lời là “có” thì công trình sẽ không hợp lệ và không được đầu tư. Việc sàng lọc sẽ dừng ở đây và không thực hiện bất kỳ bước nào nữa.

Kết luận: Công trình sửa chữa, nâng cấp hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh hợp lệ để được đầu tư trong DRASIP.

# Bảng B.3: Các chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới được kích hoạt

| Câu hỏi | Có/ Không | Chính sách an toàn của WB được áp dụng | Các yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Công trình có tác động bất lợi đến môi trường và xã hội hay không. Nếu có, hãy liệt kê các tác động chính. - Ảnh hưởng đến môi trường như không khí, tiếng ồn, chất lượng nước, chất lượng đất trong quá trình xây dựng. - Ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân như thu hồi đất, bồi thường đối với cây trồng .... trong xây dựng. - Ảnh hưởng đến sự phát triển của vật nuôi hộ gia đình như lợn, gà.. và một số cây ăn quả như mãng cầu, cây cao su, tràm....trong xây dựng. - Ảnh hưởng đến hệ sinh thái động, thực vật: Trong quá trình thi công sẽ tác động đến một số loài như cá sống ở gần cống lấy nước và Khỉ sống gần khu vực nhà quản lý, tràn; các loài cỏ, thủy sinh, cây bụi …. Các loài thực vật này không nằm trong danh sách được bảo vệ. Tuy nhiên loài Khỉ này rất thân thiện với con người trong khu nhà quản lý, mặc dù vậy trong quá trình thi công xây dựng cần chú ý các tác động đến loài Khỉ như cấm săn bắt, xua đuổi và phải áp dụng các biện pháp giảm thiếu tối đa các tác động đến loài Khỉ trên. - Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, an toàn lao động... | Có | OP 4.01 Đánh giá môi trường | Lập ESIA |
| 2. Công trình có tác động bất lợi đối với tài sản văn hóa vật thể như đền chùa, miếu, tượng đài, cây thiêng, thác nước, nguồn nước tự nhiên có ý nghĩa tâm linh của người bản địa nào không? Nếu có thì nêu tên tài sản bị ảnh hưởng | Không |  |  |
| 3. Công trình dẫn tới bất kỳ sự thay đổi hoặc làm suy thoái môi trường sống tự nhiên quan trọng như khu vực đất ngập nước, nơi sinh sống của một loài quý hiếm hoặc bị đe dọa nào đó, nơi dừng chân của các loài di cư định kỳ? Nếu có hãy mô tả ngắn gọn tác động | Không |  |  |
| 4. Hồ/ đập được sửa chữa/ nâng cấp là đập lớn (có chiều cao đập từ 15m trở lên hoặc dung tích hồ chứa từ 3 triệu m3 trở lên? Chiều cao đập H=28m; Dung tích hồ 1.580.000.000 m3 | Có | OP 4.37 An toàn đập được kích hoạt cho tất cả các tiểu dự án của DRSIP | Báo cáo an toàn đập (DSR), Kế hoạch ứng phó khẩn cấp (EPP) trong giai đoạn thi công |
| 5. Việc sửa chữa và nâng cao an toàn công trình có liên quan đến việc mua hoặc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học (ví dụ hóa chất để kiểm soát mối) hoặc dẫn tới tăng diện tích tưới cho đất nông nghiệp có sử dụng thuốc trừ sâu hay không Công trình được xây dựng trong một thời gian dài, dễ xuất hiện mối trong thân đập. Vì vậy, chúng ta cần khảo sát để có phương pháp để ngăn chặn mối. Không tăng diện tích tưới | Có | OP 4.09 quản lý dịch hại | Hướng dẫn quốc gia về sử dụng hợp lý thuốc trừ sâu/mối |
| 6. Công trình có liên quan đến thu hồi đất không tự nguyện, phải di dời, mất tài sản hoặc tiếp cận tài sản/hoặc các nguồn lực chung, hoặc mất nguồn thu nhập hoặc phương tiện sinh kế hay không? nếu có hãy mô tả ngắn gọn : - Do dân canh tác trong hành lang bảo vệ công trình nên chỉ hỗ trợ về hoa màu, cây trồng trong phạm vi bảo vệ. - Tài sản, cây trồng bị ảnh hưởng: + Cây và cây trồng gồm: Cây cao su , cây mì của 60 hộ bị ảnh hưởng khi thi công. Diện tích này thuộc hành lang bảo vệ công trình người dân tận dụng trồng cây. + Không mở rộng tràn nên không dẫn đến thu hồi đất và tài sản trên đất. | Có | OP 4.12 Tái định cư không tự nguyện | Lập và thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư tuân thủ theo Khung chính sách Tái định cư (RPF) của dự án. |
| + Không thu hồi đất tạm thời để bố trí các công trình phụ trợ như lán trại, bãi vật liệu,…(lán trại, bãi tập kết vật liệu được bố trí tại diện tích đất bảo vệ hành lang công trình đập phụ, cống số 1,2 và khu nhà quản lý của Công ty) chỉ có hỗ trợ đền bù cây cối cho 60 hộ dân do trồng cây trên diện tích bảo vệ hành lang công trình. + Không thu hồi đất tại các mỏ vật liệu, bãi thải đất đắp đập được lấy ở bãi dự trữ đất để đắp của Hồ chứa nước Dầu Tiếng +Do sửa chữa cống luân phiên nên không cắt nước trong quá trình thi công |  |  |  |
| 7. Có cộng đồng người dân tộc thiểu số hiện diện trong vùng tiểu dự án bị ảnh hưởng tiêu cực hoặc tích cực bởi tiểu dự án đề xuất? Nếu có, hãy mô tả ngắn gọn. | Không |  |  |
| 8. Công việc sửa chữa và khôi phục có tác động tiềm tàng lên chất lượng rừng, quyền và phúc lợi của người dân và mức độ lệ thuộc vào nhau hoặc tương tác với rừng; hoặc mang lại những thay đổi trong quản lý, bảo vệ hoặc sử dụng rừng tự nhiên hoặc rừng trồng hay không? nếu có hãy mô tả ngắn gọn. Mô tả cụ thể loại rừng bị ảnh hưởng Rừng tự nhiên/ rừng trồng), diện tích rừng bị ảnh hưởng (nếu có) | Không |  |  |
| 9. Công trình có được thực hiện tại hồ chứa hoặc nguồn nước là đường thủy Quốc tế hay không? | Không |  |  |

# Bảng B.4: Sàng lọc bổ sung

| Câu hỏi tiêu chí | Có/ Không | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1. Công trình có nằm trong khu vực có vật liệu chưa nổ (UXO) còn sót lại từ chiến tranh? | Có | Nếu có, rà phá bom mìn phải được thực hiện trước khi khởi công theo hướng dẫn của Quốc gia (Phụ lục L trong ESMF) |
| 2. Công trình có tính kế thừa về tác động môi trường tiêu cực (về sinh thái, môi trường sống tự nhiên) liên quan tới hoạt động xây dựng đập, hồ chứa trong quá khứ hay không? nếu có hãy mô tả | Không |  |
| 3. Công trình có nhiều mục tiêu? hãy mô tả Hồ chứa và cung cấp nước tưới, dân sinh cho khu vực hạ du và xung quanh lòng hồ Hồ chứa có kết hợp phát điện Đập kết hợp giao thông phục vụ đi lại thuận tiện cho người dân Kinh doanh khu du lịch sinh thái | Có | Đánh giá chi tiết cần thiết được thực hiện theo ESIA về đánh giá của những người sử dụng khác nhau |
| 4. Công trình có một trong những đặc điểm sau: - Thuộc tiểu dự án năm đầu - Không - Các đập lớn (cao trên 15m hoặc dung tích từ 3 triệu m3 trở lên) - Có (Đập chính dài L= 1.100m cao 28m. Đỉnh đập rộng 8m.) Có mở đường công vụ hoặc đường quản lý mới với tổng chiều dài từ 2 km trở lên-Không; Có tổng khối lượng đào đắp đất từ 200.000 m3 trở lên - Không - Có tổng diện tích mỏ đất và bãi thải trên 10 ha trở lên - Không Mở rộng tràn - Không | Có | ESIA trình NHTG xem xét và lập ĐTM theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam |

# PHỤ LỤC 2: SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ VÀ LẤY MẪU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG

# PHỤ LỤC 3: SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LẤY MẪU GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

# PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU MÔI TRƯỜNG

# PHỤ LỤC 5: BIÊN BẢN HỌP THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

Giải trình về thành phần tham gia họp tham vấn cộng đồng:

Trong cuộc họp tham vấn cộng đồng tại UBND xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu có các thành phần tương tự 4 xã khác trong khu vực TDA, bao gồm:

- Chủ tịch UBND xã Phước Ninh

- Lãnh đạo các thôn/ấp

- Đại diện hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên…

- Đại diện các hộ BAH và người dân trong xã

Bên cạnh đó, cũng trong cuộc họp này chủ đầu tư cũng đã tiến hành tham vấn đồng thời 2 đối tượng BAH khi thực hiện TDA, đó là:

- Đại diện đơn vị quản lý trạm thủy điện mini sau cống số 1,2: Ông Đoàn Hồng Linh (GĐ Công ty điện)

- 02 hộ kinh doanh café, giải khát của hộ ông Nguyễn Văn Lâm và Bà Lê Văn Tâm (Ấp Phước Tân) tại điểm ngắm cảnh khu vực đập chính của hồ (đây là 2 hộ duy nhất kinh doanh liên quan đến hoạt động du lịch của hồ Dầu Tiếng tại khu vưc công trình đầu mối).

# PHỤ LỤC 6: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHẢO SÁT VÀ THAM VẤN

- MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỌP THAM VẤN VÀ QUAN TRẮC

| Họp tham vấn lãnh đạo UBND xã Suối Đá | Họp tham vấn cộng đồng xã Phước Ninh |
| --- | --- |
| Họp tham vấn lãnh đạo UBND xã Phước Minh | Họp tham vấn lãnh đạo UBND xã Phước Ninh |
| Họp tham vấn cộng đồng xã Tân Phú | Họp tham vấn lãnh đạo UBND xã Tân Phú |
| Họp tham vấn cộng đồng xã Tân Phú | Họp tham vấn cộng đồng xã Tân Hưng |
| Lấy mẫu nước mặt hồ Dầu Tiếng | Lấy mẫu đất tại khu vực TDA |
| Lấy mẫu nước ngầm tại khu vực TDA | Lấy mẫu hiện trạng không khí khu vực TDA |

# MỘT SỐ HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH

| Hiện trạng tràn xả lũ | Hiện trạng bãi tập kết vật liệu |
| --- | --- |
| Hiện trạng hạ lưu cống số 1 | Hiện trạng thấm hạ lưu Cống số 2 |
| Hiện trạng mặt đập phụ trước cống số 2 | Hiện trạng khu vực phía trên tràn xả lũ |
| Hiện trạng mái hạ lưu đập phụ | Hiện trạng mặt đập từ K0 - K19+500 |
| Hiện trạng mặt đập từ K19+500 -K27+00 | Hiện trạng mặt đập từ K19+500 - K27+00 |
| Hiện trạng đường vận chuyển vật liệu | Hiện trạng mặt đập khu vực cống số 2 |

# PHỤ LỤC 7: BIÊN BẢN XÁC NHẬN VỊ TRÍ ĐỔ THẢI, MỎ VẬT LIỆU

# PHỤ LỤC 8: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP (IPM)

      - Mục tiêu

  - Mục tiêu chung

Tăng cường công tác bảo vệ thực vật ở địa phương, giảm lượng thuốc sử dụng trên đồng ruộng, nâng cao hiệu quả phòng trừ, quản lý tốt thuốc bảo vệ thực vật và quá trình sử dụng thuốc, nhằm giảm nguy cơ ô nhiễm do thuốc BVTV đối với môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người

  - Mục tiêu cụ thể

- Hỗ trợ Trạm Bảo vệ thực vật các huyện thuộc 4 tỉnh, thành phố nằm trong phạm vi hưởng lợi của TDA tăng cường công tác quản lý dịch hại và quản lý thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với các kế hoạch hành động quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu và các công ước quốc tế có liên quan mà Chính phủ đã phê chuẩn;

- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm nhờ tăng cường vai trò của ký sinh thiên địch; giảm dư lượng thuốc BVTV, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; giảm ô nhiễm môi trường (nguồn nước, đất, không khí)

- Nâng cao hiểu biết cho nông dân trong vùng TDA: phân biệt các loại sâu bệnh chủ yếu, thứ yếu; nhận biết các thiên địch và vai trò của chúng trên đồng ruộng; hiểu rõ tác dụng hai mặt của thuốc BVTV, biết sử dụng thuốc hợp lý; biết cách điều tra sâu bệnh hại, và sử dụng ngưỡng phòng trừ; hiểu biết và áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh theo IPM tăng thu nhập cho nông dân.

      - Các nguyên tắc cơ bản trong Kế hoạch IPM

Các nguyên tắc sau đây sẽ được áp dụng đối với Tiểu dự án “Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh” do phục hồi diện tích tưới theo thiết kế sau khi công trình hoàn thành và nhờ cung cấp nước tưới ổn định có khả năng tăng vụ dẫn đến tăng lượng sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu trong vùng Tiểu dự án như sau:

- “Danh sách cấm”: Khi xác định trong các tiêu chí sàng lọc ở Khung Quản lý Môi trường –xã hội (ESMF), Dự án sẽ không tài trợ cho việc mua thuốc trừ sâu, không kích hoạt chính sách Quản lý dịch hại (OP 4.09) do tiêu chí của dự án là việc sửa chữa các công trình đầu mối chỉ để nâng cao an toàn đập mà không làm tăng dung tích chứa và không tăng diện tích tưới vùng hạ du. Tuy nhiên, nếu xảy ra dịch hại phá hoại nghiêm trọng trong khu vực, việc mua bán thuốc trừ sâu, lưu trữ và vận chuyển sẽ được tuân theo quy định của Chính phủ. Những loại thuốc BVTV thuộc danh sách cấm sẽ không được lưu hành và sử dụng

- Chương trình IPM và hỗ trợ dự án: Tất cả các lợi ích của tiểu dự án từ việc cải tạo hệ thống thủy lợi được hỗ trợ bởi dự án và thực hiện chương trình IPM là một phần của ESMP cho Tiểu dự án. Dự án hỗ trợ sẽ bao gồm hỗ trợ kỹ thuật (tư vấn) để thực hiện các lựa chọn không hóa chất và ưu tiên hỗ trợ cho các dịch vụ khuyến nông, bao gồm cả chi phí vận hành gia tăng. Ngân hàng hỗ trợ kinh phí cho chương trình phòng trừ tổng hợp của Tiểu dự án sẽ được yêu cầu hoặc thông qua một chương trình độc lập hoặc như một phần của kế hoạch quản lý môi trường (ESMP). Một khoản kinh phí dự kiến đã được phân bổ để thực hiện các chương trình IPM cho các vùng dự án (trong hợp phần C). Kế hoạch chi tiết công việc sẽ được hoàn thiện thông qua tham vấn chặt chẽ với nông dân, cơ quan, địa phương, và địa phương tổ chức/các tổ chức phi chính phủ.

- Tiểu dự án sẽ áp dụng chương trình IPM như một phương pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng trong việc gia tăng sử dụng phân bón và thuốc BVTV. Tuy nhiên, việc nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong việc sử dụng phân bón và thuốc BVTV đều phải thông qua các chuyến khảo sát nghiên cứu và các lớp đào tạo trong công việc về việc lựa chọn an toàn và sử dụng thuốc BVTV cũng như lựa chọn không hóa chất và các kỹ thuật khác, đang được điều tra và/ hoặc áp dụng tại Việt Nam. Chương trình IPM Quốc gia cũng đã có những tổng kết về kết quả thực hiện và rút ra những bài kinh nghiệm. Tiểu dự án sẽ áp dụng các kết quả của chương trình IPM Quốc gia và có hướng dẫn kỹ thuật quy định chi tiết.

- Chương trình IPM của Tiểu dự án có thể được thiết lập để hỗ trợ thực hiện các chính sách của Chính phủ với mục tiêu cần tập trung vào việc giảm sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu.

- Trong điều kiện bình thường, nếu sử dụng thuốc trừ sâu được xem là một lựa chọn cần thiết thì chỉ có những loại thuốc đã được đăng ký với Chính phủ và được Quốc tế công nhận mới được sử dụng và các dự án cũng sẽ cung cấp thông tin kỹ thuật và kinh tế cho nhu cầu sử dụng đối với hóa chất. Cần xem xét các lựa chọn trong việc quản lý hoá chất không gây hại mà cũng có thể làm giảm sự phụ thuộc vào việc sử dụng thuốc trừ sâu. Các biện pháp sẽ được đưa vào thiết kế của dự án để giảm bớt rủi ro liên quan đến việc xử lý và sử dụng thuốc trừ sâu đến mức độ có thể cho phép và được quản lý bởi người sử dụng.

Việc lên kế hoạch và thực hiện các biện pháp giảm thiểu và hoạt đông khác sẽ được thực hiện chặt chẽ với các cơ quan chức năng, thẩm quyền và các bên liên quan, bao gồm cả các nhà cung cấp hóa chất, để tạo điều kiện cho phối hợp và hiểu biết lẫn nhau.

      - Phương pháp tiếp cận trong IPM

Chú trọng nhiều hơn về các nguy cơ do việc lạm dụng và sử dụng quá mức thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Các cây trồng được quan tâm là lúa, rau, chè...những cây trồng có xu hướng phun thuốc trừ sâu nhiều.

Tập trung vào giáo dục cộng đồng, các nghiên cứu khảo sát ban đầu sẽ được đưa vào nhiệm vụ với mục đích làm sáng tỏ nguyên nhân gốc rễ của việc lạm dụng và sử dụng quá mức thuốc bảo vệ thực vật và các nguy cơ kèm theo. Hỗ trợ việc xây dựng năng lực của người hướng dẫn (giảng viên) IPM. Các chương trình hiện hành sẽ cần được rà soát lại và các module mới sẽ được bổ sung nhằm tăng cường các phần liên quan đến việc giảm thiểu nguy cơ của thuốc bảo vệ thực vật. Chương trình đào tạo sẽ được làm phong phú thêm với sự lồng ghép nhiều hoạt động như Hệ thống thâm canh lúa (System Rice Intensification – SRI), làm đất tối thiểu (minimum tillage), cộng đồng sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học thay thế hóa chất bảo vệ thực vật… những hoạt động tập huấn, ứng dụng sẽ được thực hiện trong các mô hình áp dụng diện rộng.

Để thực hiện các nôi dung này cần thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Thuê chuyên gia tư vấn: Một nhóm chuyên gia tư vấn (tư vấn IPM)  sẽ được thuê để giúp ban QLDA trong việc thực hiện các chương trình IPM bao gồm cả việc đảm bảo kết quả và hợp tác giữa các cơ quan, người nông dân và các bên liên quan. Nhiệm vụ cho các nhà tư vấn sẽ được thực hiện ở giai đoạn đầu của việc thực hiện dự án.

- Bước 2: Thiết lập yêu cầu cơ bản và đăng ký chương trình của nông dân. Bước này nên được thực hiện càng sớm càng tốt với bảng câu hỏi phù hợp để xác lập cơ sở cho việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu trong các khu vực dự án. Tư vấn với các cơ quan chủ chốt về việc tiến hành đào tạo, đăng ký tham gia chương trình của nông dân.

- Bước 3: Thiết lập mục tiêu chương trình và chuẩn bị kế hoạch làm việc. Dựa trên kết quả từ các câu hỏi và tham khảo ý kiến ​​ở Bước 2, kế hoạch công tác và lịch trình sẽ được chuẩn bị, bao gồm cả ngân sách và các đối tượng thực hiện. Kế hoạch làm việc sẽ được trình lên Ban QLDA phê duyệt và WB để xem xét và nhận xét.

- Bước 4: Thực hiện và đánh giá hàng năm. Sau khi phê duyệt kế hoạch công tác, các hoạt động sẽ được thực hiện. Tiến độ thực hiện sẽ được đưa vào báo cáo tiến độ dự án. Một báo cáo đánh giá hàng năm sẽ được thực hiện bởi Ban QLDA và Chi cục bảo vệ thực vật.

- Bước 5: Đánh giá tác động. Một chuyên gia tư vấn độc lập sẽ được thuê để thực hiện việc đánh giá tác động. Điều này là để đánh giá hoạt động của dự án và đưa ra các bài học kinh nghiệm. Ban QLDA sẽ thuê một nhà tư vấn trong nước để thực hiện đánh giá tác động của chương trình IPM.

      - Các nội dung thực hiện ở tiểu dự án

(i) Thu thập thông tin và lựa chọn giải pháp

Trước khi triển khai chương trình IPM, tư vấn phải có những điều tra ban đầu để có những thông tin cần thiết như:

- Điều tra thu thập số liệu về: cây trồng chủ lực có ý nghĩa kinh tế tại vùng thực hiện dự án: giống, mùa vụ, đặc điểm sinh trưởng, kỹ thuật canh tác,

- Điều tra thu thập số liệu về điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, thời tiết khí hậu ở địa phương

- Điều tra tình hình sâu bệnh hại chính, quy luật phát sinh gây hại,thiệt hại kinh tế của chúng gây ra trên cây trồng chính tại các vùng thực hiện dự án

- Điều tra thành phần, vai trò của ký sinh thiên địch của sâu hại trên loại cây trồng chính tại các vùng thực hiện dự án

- Điều tra tình hình thực tế các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, sử dụng thuốc BVTV và hiệu quả của chúng tại địa phương

- Điều tra điều kiện kinh tế xã hội: thu nhập, hiểu biết về kỹ thuật, tập quán…

Trên cơ sở các kết quả điều tra, đánh giá tiến hành đề xuất các biện pháp IPM sẽ áp dụng trên các đối tượng cây trồng cụ thể tại các vùng, địa phương như:

  - Biện pháp canh tác: Làm đất, vệ sinh đồng ruộng; luân canh, xen canh; thời vụ thích hợp; gieo, trồng mật độ hợp lý; sử dụng phân bón hợp lý; các biện pháp chăm sóc phù hợp

  - Sử dụng giống : các giống truyền thống và các giống đề xuất sử dụng phù hợp với điều kiện tại địa phương.

  - Các biện pháp sinh học: lợi dụng thiên địch sẵn có trên đồng ruộng, sử dụng chế phẩm sinh học…

  - Xác định mức gây hại và ngưỡng phòng trừ

  - Biện pháp hóa học: sử dụng thuốc an toàn với thiên địch; theo ngưỡng kinh tế; sử dụng thuốc 4 đúng;

# (ii) Huấn luyện và đào tạo cán bộ IPM

TOT (đào tạo người hướng dẫn) và nông dân làm việc trực tiếp (FFS):

- Mỗi TDA sẽ tổ chức các lớp huấn luyện và đào tạo cán bộ IPM. Nội dung các lớp huấn luyện bao gồm:

  - Phân biệt các loại sâu bệnh hại chủ yếu và thứ yếu

  - Nhận biết các loài thiên địch của sâu, bệnh hại trên đồng ruộng

  - Phương pháp điều tra phát hiện sâu, bệnh hại

  - Hiểu rõ tác động 2 mặt của thuốc BVTV, cách sử dụng hợp lý thuốc BVTV

  - Các kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh theo những nguyên tắc IPM

  - Kỹ thuật canh tác tiến bộ

    - Các hiểu biết này phải được huấn luyện về mặt lý thuyết và vận dụng trên thực tế đồng ruộng. Các nội dung trên có thể được huấn luyện theo các nhóm chuyên đề: chuyên đề canh tác, chuyên đề nhận biết và phương pháp điều tra phát hiện sâu bệnh hại và thiên địch của chúng, chuyên đề về các biện pháp kỹ thuật IPM trong sản xuất…

# (iii) Huấn luyện và đào tạo nông dân

Đào tạo nông dân (TOF) dạy theo kiểu thực tế ngoài đồng ruộng (FFS):

- Huấn huấn luyện lý thuyết và dựa vào thực tế đồng ruộng của nông dân.

- Nội dung, phương pháp huấn luyện như đối với cán bộ IPM

- Đối tượng tham gia: nông dân tham gia dự án, nông dân trực tiếp thực hiện các mô hình và nông dân bên ngoài nếu có quan tâm

(iv) Tổ chức đánh giá và tham quan đầu bờ dựa trên các ruộng áp dụng IPM theo mô hình của nông dân

Tiến hành tổ chức tham quan hội nghị đầu bờ, các nông dân thực hiện mô hình là các báo cáo viên, các nông dân trực tiếp thực hiện mô hình cùng với các đại biểu, nông dân tham quan sẽ tính toán, so sánh hiệu quả kinh tế, rút ra bài học kinh nghiệm, những hạn chế cần khắc phục, những việc đã làm được, chưa làm được cần khắc phục

      - Các kết quả dự kiến

Dự kiến dự án sẽ đạt được các kết quả sau:

- Các nguy cơ về an toàn thực phẩm và môi trường được giảm thiểu thông qua việc thực hiện Quy định trong quản lý hiện kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các quy định khác trong chính sách quốc gia và việc thực thi.

- Năng lực của Trạm BVTV các huyện thuộc TDA, các giảng viên nông dân được nâng cao đáp ứng công tác đào tạo, tập huấn IPM và tuyên truyền thực hành IPM được duy trì.

- Hỗ trợ cho các nhóm nông dân sau khi đã học IPM tiếp tục thực nghiệm để xác định những tiến bộ kỹ thuật ứng dụng có hiệu quả hơn trong sản xuất và phổ biến cho cộng đồng.

- Hỗ trợ cho địa phương cấp xã tăng cường, củng cố công tác quản lý thuốc BVTV bao gồm việc thực hiện và thi hành các văn bản pháp quy kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật. Xây dựng và phân phát một danh mục ngắn các thuốc bảo vệ thực vật đặc hiệu đề xuất sử dụng cho sản xuất lúa, rau an toàn.

      - Tổ chức thực hiện chương trình IPM

Hiện nay ở Việt nam đang thực hiện chương trình IPM quốc gia, vì vậy các TDA cần có kế hoạch phối kết hợp và lồng ghép với chương trình IPM Quốc gia để thực hiện hiệu quả hơn trong phạm vi của từng tiểu dự án.

- Ban quản lý dự án địa phương PPMU:

  - Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình IPM

  - Có trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo thực hiện định kỳ, để báo cáo CPO, WB. Kế hoạch cuối cùng và kinh phí sẽ được hoàn thành và thảo luận với CPO. Tất cả các tài liệu sẽ được lưu trong hồ sơ dự án.

        - UBND các xã thuộc TDA

Tổ chức cho nông dân quyết định duy trì nếp sinh hoạt IPM đã hình thành từ lớp tập huấn bằng cách tự tổ chức thành các câu lạc bộ IPM hoặc nhóm nông dân với những cấp độ tổ chức và cơ cấu khác nhau cùng nhiều hoạt động đa dạng (trong đó có lồng ghép cả nội dung về chăn nuôi gia súc, cho vay tín dụng, tiếp cận thị trường, v.v...)

- Các hộ dân trong vùng dự án:

  - Thực hiện IPM theo chương trình đã được đào tạo

  - Các hội viên trong câu lạc bộ IPM cùng hoạt động và hỗ trợ lẫn nhau để phát triển hoạt động nông nghiệp chung của họ. Họ cũng đóng vai trò trung tâm trong nhiệm vụ tổ chức các chương trình IPM cộng đồng cũng như lập kế hoạch nông nghiệp chung ở xã và huyện.

    - Tư vấn giám sát an toàn môi trường

      - Giám sát việc thực hiện chương trình IPM của các TDA

      - Hướng dẫn Ban QLDA địa phương thực hiện chương trình

      - Kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình IPM của các TDA

      - Kinh phí thực hiện chương trình IPM

Chương trình IPM sẽ được lồng ghép trong các cuộc tham vấn về TDA, các cuộc họp, hội nghị về nông nghiệp tại các xã thuộc TDA và trên phương tiện truyền thông. Bên cạnh đó BQLTDA sẽ phối hợp cùng các bên liên quan và UBND các xã thực hiện tuyên truyền phổ biến chương trình IPM cho nhân dân khu vực thực hiện TDA. Do đó sẽ không có chi phí cho chương trình này.

# PHỤ LỤC 9: CHI TIẾT CHI PHÍ THỰC HIỆN ESMP

  - Chi phí thực hiện các biện pháp giảm thiểu

Theo các quy định trong Luật pháp Việt Nam, các nhà thầu xây dựng khi triển khai xây dựng công trình sẽ phải đảm bảo hệ thống an toàn theo 4 tiêu chí cơ bản (ESHS), bao gồm: Môi trường (Environmental), Xã hội (Social), Sức khỏe (Health) và An toàn (Safety).

Chi phí cho công tác tổ chức, đào tạo, tuyên truyền, mua sắm và vận hành trang thiết bị, nhân công triển khai, quản lý … phục vụ cho việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong và ngoài công trường nhằm đáp ứng các yêu cầu ESHS đã được lồng ghép trong giá trị gói thầu xây lắp. Các nhà thầu sẽ có trách nhiệm nghiên cứu, lập phương án và đưa ra mức dự toán cho các hoạt động này. Đây cũng sẽ là một trong những tiêu chí để đánh giá năng lực của nhà thầu sau này cũng như là căn cứ cho việc đánh giá mức độ tuân thủ của nhà thầu. Trong trường hợp có những vi phạm, chủ đầu tư có thể xử phạt và trích kinh phí để thuê một đơn vị khác tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh.

Bảng 9.1: Dự toán chi phí cho các biện pháp giảm thiểu trên công trường của Nhà thầu

| TT | Các hạng mục công trình xử lý | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vòi phun tiêu chuẩn | Cái | 7 | 2.0000.000 | 14.000.000 | Chi phí thực hiện đã được tính trong chi phí hạng mục chung của gói thầu xây lắp |
| 2 | Rào chắn | m | 1300 | 25.000 | 32.500.000 |  |
| 3 | Nhà vệ sinh đảm bảo yêu cầu(4 mũi thi công và 3 khu lán trại) | cái | 4 | 20.000.000 | 80.000.000 |  |
| 4 | Thùng rác sinh hoạt 200l | cái | 7 | 1.500.000 | 10.500.000 |  |
| 5 | Thùng chứa chất thải nguy hại 100l | cái | 4 | 2.000.000 | 8.000.000 |  |
| 6 | Lắp đặt biển cảnh báo, đèn báo hiệu khu vực công trường/khu vực nguy hiểm | Công trường | 14 | 1.000.000 | 14.000.000 |  |
| 7 | Chi phí thu gom chất thải rắn sinh hoạt | Người | 100 | 100.800 | 100.800.000 |  |
| 8 | Bể lắng tạm thời | Bể | 4 | 15.000.000 | 60.000.000 |  |
| Cộng | 320.000.000 |  |

  - Chi phí thực hiện giám sát thường xuyên của Tư vấn giám sát xây dựng

Đơn vị nhà thầu khi tham gia đấu thầu gói thầu giám sát xây dựng cho các công trình thuộc TDA có trách nhiệm đề xuất công tác tổ chức theo dõi giám sát đối với việc thực hiện biện pháp giảm thiểu của nhà thầu. Đơn vị TVGS xây dựng sẽ được yêu cầu bố trí nhân sự và kế hoạch làm việc cụ thể nhằm phục vụ cho công tác quản lý vệ sinh môi trường và an toàn lao động trên và xung quanh công trường. Kinh phí phục vụ cho nhiệm vụ này sẽ được đề xuất trong hợp đồng với TVGS xây dựng.

    - Chi phí vận hành hệ thống giám sát cộng đồng

Theo quy định của Luật pháp Việt Nam, hệ thống giám sát cộng đồng sẽ chủ yếu tham gia theo hình thức tự nguyện và không có kinh phí để hỗ trợ và thông qua mặt trận tổ quốc của phường/xã.

Các tổ chức giám sát cộng đồng sẽ được tiếp nhận hỗ trợ từ Ban QLDA thông qua các chương trình tăng cường năng lực, cung cấp các hồ sơ, giấy tờ, biểu mẫu cần thiết phục vụ cho công tác giám sát hiện trường đạt hiệu quả.

    - Chi phí thực hiện chương trình quan trắc/giám sát môi trường

Trên cơ sở chương trình quan trắc dự kiến nêu trên, khoản kinh phí dự trù cho công tác triển khai quan trắc sẽ được trình bày trong bảng dưới đây:

# Bảng 9.2: Chi phí quan trắc môi trường trong giai đoạn xây dựng

| TT | Chỉ số giám sát | Đơn vị | Số đợt | Số lượng vị trí | Đơn giá | Thành tiền (Đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phí quan trắc giai đoạn thi công | 235.741.248 |
| A | Không khí |  |  |  |  | 24.610.896 |
| 1 | SO2 | Chỉ tiêu | 4 | 6 | 177.432 | 4.258.368 |
| 2 | NOx | Chỉ tiêu | 4 | 6 | 175.403 | 4.209.672 |
| 3 | CO | Chỉ tiêu | 4 | 6 | 117.069 | 2.809.656 |
| 4 | TSP | Chỉ tiêu | 4 | 6 | 137.436 | 3.298.464 |
| 5 | Nhiệt độ, độ ẩm | Chỉ tiêu | 4 | 6 | 58.403 | 1.401.672 |
| 6 | Vận tốc gió | Chỉ tiêu | 4 | 6 | 58.403 | 1.401.672 |
| 7 | Bụi PM 2,5 | Chỉ tiêu | 4 | 6 | 137.436 | 3.298.464 |
| 8 | Mức ồn | Chỉ tiêu | 4 | 6 | 81.936 | 1.966.464 |
| 9 | Độ rung | Chỉ tiêu | 4 | 6 | 81.936 | 1.966.464 |
| B | Nước mặt |  |  |  |  | 53.639.536 |
| 1 | pH | Chỉ tiêu | 4 | 4 | 168.603 | 2.697.648 |
| 2 | TDS | Chỉ tiêu | 4 | 4 | 179.255 | 2.868.080 |
| 3 | DO | Chỉ tiêu | 4 | 4 | 158.847 | 2.541.552 |
| 4 | BOD5 | Chỉ tiêu | 4 | 4 | 193.684 | 3.098.944 |
| 5 | COD | Chỉ tiêu | 4 | 4 | 237.429 | 3.798.864 |
| 6 | NH4+ -N | Chỉ tiêu | 4 | 4 | 229.821 | 3.677.136 |
| 7 | NO3- -N | Chỉ tiêu | 4 | 4 | 229.821 | 3.677.136 |
| 8 | Dầu mỡ | Chỉ tiêu | 4 | 4 | 785.211 | 12.563.376 |
| 9 | Coliform | Chỉ tiêu | 4 | 4 | 828.146 | 13.250.336 |
| 10 | Fe tổng số | Chỉ tiêu | 4 | 4 | 341.654 | 5.466.464 |
| C | Nước ngầm |  |  |  |  | 61.144.672 |
| 1 | Độ cứng | Chỉ tiêu | 4 | 4 | 205.989 | 3.295.824 |
| 2 | pH | Chỉ tiêu | 4 | 4 | 600.875 | 9.614.000 |
| 3 | TSS | Chỉ tiêu |  |  |  |  |
| 4 | NH4+-N | Chỉ tiêu | 4 | 4 | 242.712 | 3.883.392 |
| 5 | NO3- -N | Chỉ tiêu | 4 | 4 | 210.392 | 3.883.392 |
| 6 | Fe | Chỉ tiêu | 4 | 13 | 389.116 | 20.234.032 |
| 7 | Coliform | Chỉ tiêu | 4 | 4 | 943.339 | 20.234.032 |
| D | Nước thải sinh hoạt |
| 1 | pH | Chỉ tiêu | 4 | 4 | 168.603 | 2.697.648 |
| 2 | TDS | Chỉ tiêu | 4 | 4 | 179.255 | 2.868.080 |
| 3 | DO | Chỉ tiêu | 4 | 4 | 158.847 | 2.541.552 |
| 4 | BOD5 | Chỉ tiêu | 4 | 4 | 193.684 | 3.098.944 |
| 5 | COD | Chỉ tiêu | 4 | 4 | 237.429 | 3.798.864 |
| 6 | NH4+ -N | Chỉ tiêu | 4 | 4 | 229.821 | 3.677.136 |
| 7 | NO3- -N | Chỉ tiêu | 4 | 4 | 229.821 | 3.677.136 |
| 8 | Dầu mỡ | Chỉ tiêu | 4 | 4 | 785.211 | 12.563.376 |
| 9 | Coliform | Chỉ tiêu | 4 | 4 | 828.146 | 13.250.336 |
|  | Tổng |  |  |  |  | 48.173.072 |
| II | Chi phí quan trắc giai đoạn vận hành bảo dưỡng | 26.819.768 |
| A | Môi trường nước mặt | 26.819.768 |
| 1 | pH | Chỉ tiêu | 2 | 4 | 168.603 | 1.348.824 |
| 2 | TDS | Chỉ tiêu | 2 | 4 | 179.255 | 1.434.040 |
| 3 | DO | Chỉ tiêu | 2 | 4 | 158.847 | 1.270.776 |
| 4 | BOD5 | Chỉ tiêu | 2 | 4 | 193.684 | 1.549.472 |
| 5 | COD | Chỉ tiêu | 2 | 4 | 237.429 | 1.899.432 |
| 6 | NH4+ -N | Chỉ tiêu | 2 | 4 | 229.821 | 1.838.568 |
| 7 | NO3- -N | Chỉ tiêu | 2 | 4 | 229.821 | 1.838.568 |
| 8 | Dầu mỡ | Chỉ tiêu | 2 | 4 | 785.211 | 6.281.688 |
| 9 | Coliform | Chỉ tiêu | 2 | 4 | 828.146 | 6.625.168 |
| 10 | Fe tổng số | Chỉ tiêu | 2 | 4 | 341.654 | 2.733.232 |
| B | Môi trường sinh thái |  |  |
|  | Các loài thủy sinh (Chi phí được tính trong chi phí điều tra lập báo cáo quan trắc môi trường) | loài | 2 | 4 | - | - |
| II | Lương chuyên gia | 115.000.000 |
| 1 | Đội trưởng | Tháng | 1,5 | 01 | 30.000.000 | 45.000.000 |
| 2 | Chuyên gia môi trường | Tháng | 1 | 01 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 3 | Chuyên gia XHH | Tháng | 1 | 01 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 4 | Cán bộ hỗ trợ | Tháng | 1 | 01 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| III | Công tác phí và lưu trú | 34.500.000 |
| 1 | Công tác phí | Ngày | 14 | 05 | 350.000 | 24.500.000 |
| 2 | Phụ cấp lưu trú | Đêm | 10 | 05 | 200.000 | 10.000.000 |
| IV | Chi phí đi lại (tạm tính) | 40.000.000 |
| V | Chi phí khác (Tạm tính) | 5.000.000 |
| 1 | Chi phí văn phòng phẩm, thông tin liên lạc | 3.000.000 |
| 5 | Chi phí photo, in ấn báo cáo | 2.000.000 |
| III | Tổng (I+II+III+IV+V) | 437.177.888 |

    - Ghi chú: Đơn giá phân tích các chỉ tiêu lấy theo Quyết định 3217/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2017 của Bộ TN&MT về việc Ban hành đơn giá chi tiết sản phẩm quan trắc và phân tích môi trườngTổng hợp kinh phí thực hiện kế hoạch quản lý môi trường

Ngoài các khoản chi phí đã được tính trong các gói thầu/hợp đồng liên quan, công tác
vận hành EMP sẽ cần phải có một khoản kinh phí tổng hợp như bảng dưới đây:

# Bảng 9.3: Tổng hợp chi phí thực hiện kế hoạch quản lý môi trường

# Đơn vị tính: VNĐ

| TT | Nội dung | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí triển khai chương trình quan trắc | 437.177.888 |
| 2 | Chi phí cho các công trình xử lý môi trường | 320.000.000 |
| 3 | Kế hoạch hành động giới | 57.000.000 |
| 4 | Chi phí dự phòng (10% của 1+2+3) | 81.417.788 |
|  | Cộng | 895.595.676 |

Mức kinh phí ở trên được tính theo mức đơn giá ở thời điểm hiện tại và kinh nghiệm
của Tư vấn (chưa bao gồm thuế VAT). Do Tiểu dự án có thể kéo dài một số năm, sự biến động giá cả là không thể tránh khỏi. Tiểu dự án sẽ cần phải chuẩn bị một mức dự phòng trượt giá nhất định.

# PHỤ LỤC 10: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIỚI

Một kế hoạch hành động giới được thực hiện nhằm đảm bảo sự tham gia đầy đủ của phụ nữ trong giai đoạn xây dựng tiểu dự án, cung cấp các cơ hội mới cho phụ nữ địa phương để nâng cao thu nhập của họ mà không tạo ra bất cứ gánh nặng nào cho cuộc sống của họ đồng thời nâng cao vai trò và trách nhiệm của họ trong khu vực tiểu dự án. Các mục tiêu của tiểu dự án này bao gồm:

- Đối với các loại công việc như nhau, công nhân nữ phải được trả thù lao tương đương như công nhân nam;

- Đảm bảo an toàn như nhau có cả nam và nữ trong quá trình thực hiện Tiểu dự án;

- Các nhà thầu địa phương sẽ không thuê trẻ em để thực hiện các công việc của Tiểu dự án;

- Tăng cường thuê lao động là người địa phương để giảm thiểu việc xây dựng các lán trại công nhân;

- Hội phụ nữ sẽ được tham vấn về thông tin của Tiểu dự án;

- Chính quyền địa phương, cấp tỉnh và cấp quốc gia (bao gồm PPMUs và các bên liên quan khác);

- Đào tạo và nâng cao năng lực cho phụ nữ trong việc ra quyết định liên quan đến công đồng và tham gia vào tiểu dự án;

- Đảm bảo sự tham gia lồng ghép của phụ nữ trong quá trình thực hiện tiểu dự án;

- Chuẩn bị và cung cấp các dịch vụ khuyến nông cho phụ nữ địa phương;

- Phổ biến chiến dịch nâng cao nhận thức về bệnh HIV/AIDS cho người dân trước khi tiến hành các hạng mục sửa chữa;

- Ít nhất 01 phụ nữ sẽ được tham gia vào Ban giám sát của xã (chiếm 1/3 số thành viên của Ban).

# Bảng10.1: Kế hoạch hành động giới của tiểu dự án

| Các mục tiêu | Nhiệm vụ và chỉ tiêu | Trách nhiệm thực hiện | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Mục tiêu 1: Nâng cao an toàn đập và điều kiện tưới. | Các nhà thầu ưu tiên thuê các lao động phổ thông (thông qua hợp đồng phụ); chiếm ít nhất 30% tổng lao động. Trong số những người lao động địa phương được thuê này, các công nhân nữ sẽ được ưu tiên hơn trong quá trình thực hiện Tiểu dự án; lao động nam và nữ sẽ được nhận các khoản tiền công như nhau trong việc thực hiện các công việc giống nha; Các nhà thầu sẽ không thuê trẻ em để tiến hành các công việc của Tiếu dự án; Những người dân nào mong muốn được làm việc cho Tiểu dự án sẽ đăng ký với trưởng các thôn/xóm. Sau đó, các trưởng thôn/xóm sẽ chuyển đăng ký của người dân đến nhà thầu để lựa chọn, trong đó tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các hộ nghèo và hộ bị tổn thương được tham gia. | PPMU/Chủ dự án sẽ đảm bảo thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng lao động với công nhân địa phương; Danh sách các công nhân được đăng ký sẽ được xem xét lựa chọn bởi cán bộ xã và nhà thầu; Cán bộ xã sẽ đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra. Hội Phụ nữ xã sẽ đảm bảo sự tham gia lồng ghép của các công nhân nữ trong tiểu dự án. | Trong giai đoạn xây dựng Tiểu dự án |
| Mục tiêu 2: Tăng cường năng lực của phụ nữ để tận dụng dợi ích của Tiểu dự án | Ít nhất 30% phụ nữ sẽ được tham gia trong các khóa đào tạo khuyến nông. | Cán bộ PPMU; Cán bộ huyện và cán bộ xã | Trong giai đoạn xây dựng Tiểu dự án |
| Mục tiêu 3: Nâng cao nhận thức của người dân về các tệ nạn xã hội tiềm ẩn cho nhóm dễ bị tổn thương đặc biệt là phụ nữ | Các chương trình phòng chống HIV/AIDS và buôn bán người trái phép. Tiến hành các chương trình về các biện pháp giảm thiểu dựa vào cộng đồng. Thông tin về các biện pháp giảm thiểu rủi ro sẽ được phổ biến tới các xã/thôn bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án bằng phương pháp truyền thông có sự tham gia của cộng đồng, trong đó tập trung tới các hộ gia nghèo và hộ dễ bị tổn thương (ví dụ: các hộ do phụ nữ làm chủ hộ, các hộ có người già và người khuyết tật). Các tài liệu và thông tin về tiểu dự án sẽ được cấp tới người dân địa phương bằng các hình thức phù hợp về ngôn ngữ,văn hóa và giới của địa phương. Hội phụ nữ và đại diện của trung tâm phòng/chống HIV/AIDS và chính quyền xã sẽ đào tạo và cung cấp thông tin nhằm nâng cao nhận thức của người dân khu vực tiểu dự án trong việc phòng chông HIV/AIDS. Các chương trình sẽ được thực hiện tại các xã và các thôn bởi hai cán bộ truyền thông (trưởng thôn và 01 thành viện của Hội Phụ nữ). Chương trình này sẽ được thực hiện tại các thôn, các phiên chợ thông qua sự phổ biến thông tin về chương trình và thông tin về tiểu dự án và sử dụng loa phóng thanh để thông báo. | Cán bộ tỉnh và Hội Phụ nữ xã sẽ tổ chức và làm chủ chương trình này (đào tạo và chuẩn bị các tài liệu trong sự phối hợp với trung tâm y tế xã/huyên. Hội Phụ nữ các thôn sẽ phổ biên và truyền đạt thông tin về chương trình. Trung tâm y tế xã/huyện sẽ hỗ trợ Hội Phụ nữ xã. Chủ dự án sẽ giới thiệu các chuyên gia giới cho địa phương. Chuyên gia giới sẽ xem xét các tài liệu sẵn có và bổ sung các tài liệu yêu cầu cho chương trình này. | Hàng tháng, trước khi xây dựng và trong giai đoạn xây dựng Tiểu dự án |
|  | Chương trình phổ biến các biện pháp rủi ro trong giai đoạn xây dựng tiểu dự án: PPMU và nhà thầu sẽ phối hợp chặt chẽ với các trong tâm y tế xã và huyện để thực hiện chương trình này nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức về việc phòng tránh các bệnh, chẩn đóan và điều trị các bệnh cho công nhân thi công trên công trường. Tất cả các chương trình và tài liệu cho chương trình được chuẩn bị với sự lồng ghép các vấn đề về giới bao gồm tính dễ bị tổn thương và các nhu cầu của nam và nữ. Nhà thầu sẽ: Thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức cho công nhân và cộng đồng địa phương bao gồm việc giáo dục và truyền thông sự lây nhiễm và biện pháp phòng tránh bệnh HIV. Cung cấp các dịch vụ tư vấn miễn phí và khuyến khích công nhân kiếm tra bệnh HIV đảm bảo tất cả họ biết về tình trạng sức khỏe của mình. Hỗ trợ việc tiếp cận các dịch vụ sức khỏe và động việc các bệnh nhân nhiễm HIV chấp nhận tình trạng sức khỏe của mình; Cung cấp các trang thiết bị y tế (cung cấp bao cao su miễn phí) cho công nhân trong các lán trại; | PPMU, Nhà thầu, Trung tâm y tế địa phương Cán bộ xã, Hội Phụ nữ sẽ thực hiện sự điều phối chung cho việc phòng chống HIV tốt hơn. | Trong giai đoạn xây dựng Tiểu dự án. |
| Quản lý Tiểu dự án | Các hướng dẫn về giáo dục và phát triển giới sẽ được cung cấp cho cán bộ PMU, các cơ quan địa phương và nhà thầu. Tất cả các hoạt động nâng cao năng lực sẽ bao gồm sự tham gia của phụ nữ. | Tư vấn thực hiện dự án | Trong suốt gia đoạn thiết kế và thực hiện ban đầu của Tiểu dự án |

Để thực hiện nhiệm vụ này, CPMU và PPMU kết hợp với đơn vị Tư vấn sẽ xây dựng và thực hiện một kế hoạch quản lý hiệu quả để bảo vệ các vấn đề giới và vấn đề xã hội. Hệ thống này sẽ cung cấp các phản hồi dựa trên một số chỉ số để chỉ ra rằng viêc ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động xã hội của tiểu dự án là cần thiết. Chi phí thực hiện sẽ được lồng ghép trong kế hoạch truyền thông.

# PHỤ LỤC 11: KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG, THAM VẤN SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG CÓ SỰ THAM GIA

      - Mục đích:

- Nâng cao nhận thức cho người dân, chính quyền địa phương/công nhân công trường tại địa bàn TDA hiểu rõ những tác động tiềm ẩn về sức khoẻ cho cộng đồng trong thời gian thi công TDA.

- Người dân hiểu được cách thức phản hồi những vấn đề liên quan tới sức khoẻ cộng đồng phát sinh trong quá trình thi công tiểu dự án.

- Người dân được thông báo, cập nhật các kế hoạch thi công TDA để có kế hoạch phòng tránh những bệnh có thể gây hại cho cộng đồng khi thi công.

- Đối tượng được truyền thông, tham vấn

- Người dân tại địa bàn các xã, đặc biệt là tại khu vực thi công tiểu dự án và những thôn/xóm có các phương tiện vận chuyển vật liệu thi công đi qua.

- Cán bộ y tế xã, thôn

- Chính quyền địa phương, cán bộ thôn/xóm

- Công nhân, cán bộ thi công trên công trường

Đối với cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của cả nam và nữ

- Nội dung truyền thông, tham vấn sức khoẻ cộng đồng

- Những loại bệnh, đặc biệt là bệnh truyền nhiễm thường có trên địa bàn dự án

- Nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm hoặc nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng do người lao động từ nơi khác về tạm trú tại địa phương, và ngược lại.

- Nguy cơ  ảnh  hưởng tới sức khoẻ cộng đồng do tiếng ồn, bụi phát sinh từ các ô tô, các máy móc thi công; và từ các bãi đổ thải hoặc chất thải sinh hoạt từ lán trại công nhân

- Những rủi ro tai nạn cho người dân tại các địa điểm thi công tiểu dự án

- Những rủi ro tai nạn cho cộng đồng khi số lượng xe tải vận chuyển vật liệu thi công tăng lên

- Những rủi ro về an toàn đập đối với các hộ dân tại hạ lưu.

- Cơ chế báo cáo, chia sẻ những vấn đề liên quan tới dịch bệnh phát sinh hoặc những vấn đề về an toàn cho người dân trong cộng đồng.

- Thời gian: Trước và trong quá trình thi công tiểu dự án.

Trước khi thi công khoảng 1 tháng, nhà thầu sẽ phối hợp với chính quyền địa phương thông báo về kế hoạch thi công cũng như những tác động tiềm ẩn liên quan tới sức khoẻ cộng đồng.

- Địa điểm:

Tại các xã vùng tiểu dự án, với ưu tiên tập trung tại khu vực thi công tiểu dự án.

- Phương pháp truyền thông, tham vấn

Hoạt động truyền thông, tham vấn qua các hình thức chủ yếu sau:

- Truyền thông trên loa đài xã. Hiện nay, các xã hầu như được trang bị hệ thống loa đài tại tất cả các thôn. Phần lớn các hoạt động truyền thông khác của địa phương cho cộng đồng đều được thực hiện qua hình thức này. Do vậy, hệ thống loa đài sẽ được sử dụng để truyền thông cho người dân trên toàn xã về các vấn đề liên quan tới sức khoẻ cộng đồng phát sinh trong quá trình thi công TDA.

- Họp cộng đồng/tham vấn cộng đồng: Hình thức này sẽ thực hiện với sự tham gia của cán bộ các thôn trong toàn xã dự án; người dân tại xã, nơi thi công tiểu dự án và các hộ dân dọc tuyến đường vận chuyển vật liệu thi công hoặc có bãi đổ thải.

- Truyền thông lồng ghép vào các hoạt động của các ban ngành đoàn thể hoặc chính quyền: Hàng tháng, chính quyền thường có các buổi họp với các cán bộ xã và các ban ngành đoàn thể trong thôn, do vậy, những nội dung truyền thông có thể truyền thông lồng ghép vào các hoạt động này.

- Người thực hiện:

- Trước khi TDA thực hiện:

Tư vấn chính sách an toàn sẽ là đơn vị tiến hành các hoạt động truyền thông, tham vấn cộng đồng đối với những vấn đề về chính sách an toàn nói chung, trong đó có sức khoẻ cộng đồng.

- Trong quá trình thực hiện TDA:

Ban quản lý TDA, Nhà thầu sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và Trạm y tế xã tiến hành xây dựng và thực hiện các hoạt động truyền thông theo các phương pháp như trên.

- Theo dõi, giám sát thực hiện

Kế hoạch truyền thông và tham vấn cộng đồng liên quan tới sự tham gia, giám sát của các đơn vị sau:

- Ban quản lý dự án thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa: Ban quản lý dự án sẽ chịu trách nhiệm giám sát chung tất cả các hoạt động TDA, trong đó có kế hoạch truyền thông, tham vấn sức khoẻ cộng đồng. Những vấn đề liên quan tới sức khoẻ cộng đồng cũng là một trong những nội dung được phản ánh trong cơ chế khiếu nại của tiểu dự án.

- Chính quyền xã: Chính quyền xã chịu trách nhiệm chung tất cả các vấn đề phát sinh trên địa bàn xã. Chính quyền xã có thể giao cho Ban giám sát cộng đồng để theo dõi các hoạt động truyền thông, tham vấn này tại địa phương.

- Trạm y tế xã: Trạm y tế xã có chức năng về quản lý, theo dõi, sơ cấp cứu ban đầu, báo cáo các vấn đề về sức khoẻ cộng đồng trên địa bàn xã. Do vậy, những vấn đề liên quan tới sức khoẻ cộng đồng cũng có sự theo dõi, giám sát, hỗ trợ từ đơn vị này.

- Nhà thầu: Chỉ huy trưởng công trình sẽ là người thay mặt nhà thầu để phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động truyền thông, tham vấn liên quan tới sức khoẻ cộng đồng và công nhân công trường.

- Kinh phí thực hiện

Trong quá trình triển khai tiểu dự án, PMU sẽ phối hợp với chính quyền địa phương ở các xã để triển khai các hoạt động của TDA, qua đó các xã khu vực tiểu dự án sẽ chịu trách nhiệm tuyên truyền và phổ biến thông tin và chính sách của TDA cho người dân thông qua đài phát thanh và tích hợp vào các hoạt động của tổ chức đoàn thể hoặc chính quyền. Do đó, sẽ không có kinh phí cho chương trình này.

# Footnotes

Dựa trên tham khảo nghị định 155/2016/NĐ-CP về quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nhà thầu sẽ không bắt đầu bất kỳ Công trình nào, bao gồm cả các hoạt động huy động và/hoặc tiền xây dựng (ví dụ như giải phóng mặt bằng hạn chế cho đường giao thông, đường công vụ và mặt bằng công trường, điều tra địa kỹ thuật hoặc điều tra để chọn các tính năng phụ trợ như mỏ đá và mỏ than), trừ khi ban QLDA hài lòng rằng các biện pháp thích hợp được áp dụng để giải quyết các rủi ro và tác động về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn. Tối thiểu, Nhà thầu sẽ áp dụng các Chiến lược quản lý và Kế hoạch thực hiện và Quy tắc ứng xử, được đệ trình như một phần của hồ sơ dự thầu và được đồng ý như là một phần của Hợp đồng. Nhà thầu phải gửi, trên cơ sở liên tục, để phê duyệt trước của Giám đốc TDA, các Chiến lược Quản lý bổ sung và Kế hoạch Thực hiện bổ sung khi cần thiết để quản lý rủi ro và tác động của ESHS đối với các công trình đang diễn ra. Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện này bao gồm toàn bộ Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu (C-ESMP). C-ESMP sẽ được phê duyệt trước khi bắt đầu các hoạt động xây dựng (ví dụ: khai quật, công trình đất, công trình cầu và kết cấu, dòng chảy và các tuyến đường, khai thác hoặc khai thác vật liệu, trộn bê tông và sản xuất nhựa đường). C-ESMP được phê duyệt sẽ được xem xét, định kỳ (nhưng không ít hơn sáu tháng một lần), và được cập nhật kịp thời, theo yêu cầu, bởi Nhà thầu để đảm bảo rằng nó có các biện pháp phù hợp với các hoạt động Công trình sẽ được thực hiện . Bản cập nhật C-ESMP sẽ phải được sự chấp thuận trước của Giám đốc TDA.

Nếu Nhà thầu đang hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ ESHS hoặc làm việc theo Hợp đồng thì giá trị của công việc hoặc nghĩa vụ này do Người Quản lý Dự án xác định có thể bị giữ lại cho đến khi công việc hoặc nghĩa vụ đã được thực hiện và/hoặc chi phí sửa chữa hoặc thay thế, do Người Quản lý Dự án xác định, có thể bị giữ lại cho đến khi việc sửa chữa hoặc thay thế hoàn thành. Không thực hiện bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau:

- Không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ hoặc công việc nào của ESHS được mô tả trong Yêu cầu của Công trình, bao gồm: làm việc ngoài ranh giới khu đất, bụi quá mức, không giữ được các tuyến đường công cộng trong điều kiện sử dụng an toàn, làm hư hại thảm thực vật, ô nhiễm nguồn nước hoặc trầm tích, nhiễm bẩn đất ví dụ từ dầu, chất thải của con người, thiệt hại về khảo cổ học hoặc các đặc điểm di sản văn hoá, ô nhiễm không khí do sự cháy không được phép và / hoặc không hiệu quả;

- Không thường xuyên xem lại C-ESMP và / hoặc cập nhật nó một cách kịp thời để giải quyết các vấn đề ESHS đang nổi lên, hoặc dự đoán rủi ro hoặc tác động;

- Không thực hiện C-ESMP;

- Không có sự chấp thuận/giấy phép thích hợp trước khi tiến hành công việc hoặc các hoạt động có liên quan;

- Không nộp báo cáo ESHS (như mô tả trong Phụ lục C của SPD), hoặc không nộp báo cáo kịp thời;

- Không thực hiện biện pháp khắc phục theo hướng dẫn của Kỹ sư trong khoảng thời gian đã chỉ định (ví dụ khắc phục, khắc phục sự không tuân thủ).

# Text boxes

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY LỢI DẦU TIẾNG – PHƯỚC HÒA

-------------------

DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA, NÂNG CẤP HỒ CHỨA NƯỚC DẦU TIẾNG, TỈNH TÂY NINH

Tây Ninh, tháng 8 năm 2020

NN2

NN3

Đ1

KK1

NM1

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

NT1

NT2

KK2

KK1

KK5