ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESIA) DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) TIỂU DỰ ÁN TỈNH HẢI DƯƠNG Hải Dương, tháng 03/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESIA)

DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

TIỂU DỰ ÁN TỈNH HẢI DƯƠNG

| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG | ĐƠN VỊ TƯ VẤN LIÊN DANH VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM - VIỆN NĂNG LƯỢNG |
| --- | --- |

Hải Dương, tháng 03/2021

NHỮNG TỪ VIẾT TẮT

BAH Bị ảnh hưởng BC Báo cáo BC KH Báo cáo kế hoạch BGSCĐ Ban giám sát cộng đồng BQLTDA Ban quản lý Tiểu dự án BVMT Bảo vệ môi trường BYT Bộ Y tế CITES Công ước quốc tế về buôn bán động vật hoang dã CPO Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi DARD Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn SRSIP Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn đập DSRP Hội đồng Thẩm định An toàn đập Quốc gia ĐTM Đánh giá Tác động Môi trường ECOPs Qui tắc môi trường thực tiễn SA Báo cáo đánh giá xã hội EIA Đánh giá Tác động Môi trường (viết tắt của tiếng anh) ESMF Khung Quản lý Môi trường Xã hội (Viết tắt của tiếng anh) EMP Kế hoạch Quản lý Môi trường (viết tắt của tiếng anh) ESIA Đánh giá Tác động Môi trường xã hội (viết tắt tiếng anh) ESMoP Kế hoạch Giám sát Môi trường và Xã hội (viết tắt của tiếng anh) ESMP Kế hoạch Quản lý Môi trường và Xã hội (viết tắt của tiếng anh) GPMB Giải phóng mặt bằng KH Kế hoạch MARD Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (viết tắt của tiếng anh) MCM Triệu mét khối MoIT Bộ Công thương (viết tắt của tiếng anh) MoNRE Bộ Tài nguyên và Môi trường (viết tắt của tiếng anh) MTXH Môi trường và Xã hội NĐ-CP Nghị định của Chính phủ NĐ Nghị định NHTG Ngân hàng Thế giới NN&PTNT Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NTTS Nuôi trồng Thủy sản O&M Bảo trì và Theo dõi OP/BP Các chính sách của Ngân hàng Thế giới PMU Đơn vị Quản lý Dự án PoE Hội đồng các Chuyên gia PPMU Ban Quản lý Dự án Tỉnh PSC Ban chỉ đạo Dự án QCVN Quy chuẩn Việt nam QĐ-BTNMT Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường QĐ-BYT Quyết định của Bộ Y tế QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ QH Quốc Hội QLDA Quản lý Dự án QLMT Quản lý Môi trường TDA Tiểu dự án TĐC Tái định cư TN&MT Tài Nguyên và Môi trường TOR Bản tham chiếu TT-BTNMT Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường UBMTTQ Ủy ban mặt trận Tổ quốc UBND Ủy ban nhân dân VB Văn bản VHTTDL Văn hóa Thông tin Du lịch VP UBND Văn phòng Ủy ban nhân dân WB Ngân hàng Thế giới (Tiếng Anh) WHO Tổ chức Y tế thế giới WUA Hiệp hội sử dụng nước BĐKH Biến đổi khí hậu

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	5

DANH MỤC BẢNG	8

DANH MỤC HÌNH	11

TÓM TẮT	12

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN	19

1.1.	Tổng quan về dự án	19

1.2.	Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện	20

1.2.1.	Phương pháp đánh giá tác động xã hội	20

1.2.2.	Phương pháp đánh giá tác động môi trường	21

1.3.	Tổ chức thực hiện ESIA	22

CHƯƠNG II: MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN	25

2.1.	Tổng quan TDA	25

2.1.1.	Tên tiểu dự án	25

2.1.2.	Chủ tiểu dự án	25

2.1.3.	Mục tiêu của tiểu dự án	25

2.1.4.	Vị trí địa lý tiểu dự án	25

2.2.	Hiện trạng công trình và các hạng mục thi công	27

2.3.	Tổng hợp khối lượng đào đắp, khối lượng nguyên vật liệu và máy móc thi công	53

2.3.1.	Tổng hợp khối lượng đào đắp, khối lượng nguyên vật liệu	53

2.3.2.	Huy động thiết bị và máy móc thi công	54

2.3.3.	Cự ly, tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu:	55

2.4.	Hạng mục phụ trợ	55

2.4.1.	Điện, nước phục vụ thi công và sinh hoạt	55

2.4.2.	Nhu cầu nhà ở công nhân và khu lán trại tập trung	55

2.4.3.	Tuyến đường thi công	56

2.4.4.	Bãi đổ thải, mỏ đất	56

2.5.	Kế hoạch vận chuyển nguyên vật liệu	60

2.6.	Các hoạt động dự kiến trước thi công	60

2.7.	Các hoạt động vận hành và bảo dưỡng	60

2.8.	Kế hoạch an toàn đập	60

2.9.	Tiến độ thực hiện tiểu dự án	62

2.10.	Vốn đầu tư	62

CHƯƠNG III: KHUNG HÀNH CHÍNH, PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH	63

3.1.	Văn bản pháp luật Việt Nam	63

3.2.	Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới	67

3.2.1.	Cấp dự án	67

3.2.2.	Cấp tiểu dự án	67

CHƯƠNG IV: ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG TIỂU DỰ ÁN	76

4.1.	Môi trường tự nhiên	76

4.1.1.	Điều kiện về địa lý, địa hình	76

4.1.2.	Đặc điểm địa chất khu vực TDA	78

4.1.3.	Khí tượng, thủy văn, sông ngòi	79

4.2.	Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên	85

4.2.1.	Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý	85

4.2.2.	Hiện trạng tài nguyên sinh học	108

4.3.	Đặc diểm kinh tế xã hội của khu vực tiểu dự án	109

4.3.1.	Tình hình dịch bệnh COVID-19	109

4.3.2.	Điều kiện kinh tế, xã hội của các xã/phường thuộc TDA	110

4.3.3.	Kết quả khảo sát các hộ gia đình BAH và được hưởng lợi từ tiểu dự án	117

4.4.	Các công trình nhạy cảm và đặc thù	131

CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI	134

5.1.	Kiểu và quy mô tác động	134

5.2.	Các tác động tích cực tiềm tàng đến môi trường và xã hội	135

5.2.1.	Tác động tới xã hội	135

5.2.2.	Tác động tới môi trường	135

5.3.	Tác động tiêu cực môi trường và xã hội tiềm tàng	136

5.3.1.	Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn chuẩn bị của tiểu dự án	136

5.3.2.	Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn thi công xây dựng tiểu dự án	147

5.3.3.	Đánh giá dự báo các tác động đặc thù	179

5.3.4.	Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn hoạt động của tiểu dự án	186

5.4.	Phân tích các kiểu tác động	187

5.4.1.	Tác động tích lũy	187

5.4.2.	Tác động trực tiếp	187

5.4.3.	Tác động gián tiếp	187

5.4.4.	Tác động tạm thời	188

5.4.5.	Tác động lâu dài	188

CHƯƠNG VI: PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN	189

6.1.	Phương án không thực hiện tiểu dự án	189

6.2.	Phương án có thực hiện tiểu dự án	190

CHƯƠNG VII: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESMP)	194

7.1.	Mục tiêu	194

7.2.	Các biện pháp giảm thiểu	194

7.2.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn chuẩn bị TDA	194

7.2.2. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công	197

7.2.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù	227

7.2.4. Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành	234

7.3.	Tổ chức thực hiện	235

7.3.1. Quản lý dự án	235

7.3.2. Vai trò và trách nhiệm đối với quản lý an toàn môi trường, xã hội	236

7.4.	Khung tuân thủ môi trường	240

7.4.1. Các nhiệm vụ môi trường của Nhà thầu:	240

7.4.2. Nhân viên môi trường, xã hội và an toàn của nhà thầu (SEO)	241

7.4.3. Giám sát xã hội và môi trường trong giai đoạn xây dựng (TVGS)	241

7.4.4. Tuân thủ các yêu cầu hợp đồng và luật pháp	242

7.4.5. Hệ thống báo cáo	242

7.5.	Cơ chế giải quyết khiếu nại	243

7.5.1.	Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại	243

7.5.2.	Nhà thầu và TVGS xây dựng:	244

7.5.3.	Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới	245

7.6.	Kế hoạch thực hiện ESMP	246

7.6.1.	Kế hoạch thực hiện ESMP của nhà thầu	246

7.6.2.	Khởi công TDA và nhân sự	246

7.7.	Kế hoạch đào tạo, và xây dựng năng lực	246

7.7.1.	Đào tạo về chính sách an toàn	247

7.7.2.	Đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp	247

7.7.3.	Định hướng khách thăm	247

7.7.4.	Đào tạo nhà thầu và công nhân mới	247

7.7.5.	Đào tạo sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cơ bản	248

7.8.	Kế hoạch giám sát, quan trắc chất lượng môi trường	248

7.8.1.	Giám sát thuân thủ	248

7.8.2.	Giám sát chất lượng môi trường xung quanh	248

7.8.3.	Tần suất và thông số quan trắc:	249

7.8.4.	Giám sát an toàn đập	251

7.9.	Ước tính chi phí cho việc thực hiện ESMP	251

CHƯƠNG VIII: THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN	260

8.1.	Tham vấn cộng đồng	260

8.1.1.	Nội dung và hình thức tham vấn	260

8.1.2.	Kết quả tham vấn cộng đồng	261

8.1.3.	Phản hồi và cam kết của chủ đầu tư	270

8.2.	Công khai thông tin	270

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	271

Kết luận		271

Kiến nghị		271

TÀI LIỆU THAM KHẢO	272

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Danh mục các hồ chứa nước thuộc tiểu dự án “Sữa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương”	12

Bảng 2: Tổng hợp chi phí thực hiện ESMP	17

Bảng 3: Danh sách những người tham gia thực hiện	23

Bảng 4: Vị trí địa lý tim đập chính của các hồ được sửa chữa của tiểu dự án	25

Bảng 5: Tóm tắt thông tin hiện trạng các hồ chứa và hạng mục thi công của TDA	27

Bảng 6: Khối lượng đào đắp, nguyên vật liệu xây dựng	53

Bảng 7: Dự báo lượng dầu tiêu thụ trong hoạt động thi công tại công trường	54

Bảng 8: Danh mục máy móc thi công của tiểu dự án	54

Bảng 9: Cự ly, tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu	55

Bảng 10: Dự kiến số công nhân thi công tại các công trường	55

Bảng 11: Quy hoạch Bãi vật liệu	56

Bảng 12: Khối lượng đổ thải và vị trí bãi thải của tiểu dự án	57

Bảng 13: Vốn đầu tư	62

Bảng 14: Tóm tắt các quy trình đánh giá môi trường của WB & Chính phủ Việt Nam	70

Bảng 15: Danh sách các trạm khí tượng vùng dự án	79

Bảng 16: Đặc trưng nhiệt độ trung bình nhiều năm tại trạm Chí Linh (0C)	79

Bảng 17: Độ ẩm tương đối trung bình nhiều năm tại trạm Chí Linh  (%)	80

Bảng 18: Số giờ nắng trung bình tại trạm khí tượng Chí Linh (giờ)	80

Bảng 19: Lượng bốc hơi trung bình nhiều năm trạm Chí Linh (mm)	80

Bảng 20: Tổn thất bốc hơi sau khi xây dựng hồ (mm)	80

Bảng 21: Tốc độ gió lớn nhất ứng với tần suất thiết kế (m/s)	80

Bảng 22: Vận tốc gió trung bình các tháng trong năm (m/s)	80

Bảng 23: Lượng mưa trung bình nhiều năm (mm)	81

Bảng 24: Lượng mưa năm ứng với tần suất thiết kế	81

Bảng 25: Lượng mưa một ngày lớn nhất ứng với tần suất thiết kế	81

Bảng 26: Lượng mưa năm thiết kế P=75% (mm)	81

Bảng 27: Lượng mưa năm thiết kế P=85% (mm)	81

Bảng 28: Danh sách các trạm thủy văn lân cận vùng dự án	82

Bảng 29: Đặc trưng hình thái hồ chứa	82

Bảng 30: Bảng tổng hợp kết quả tính toán đặc trưng dòng chảy năm – các tuyến công trình (Kết quả chọn)	82

Bảng 31: Bảng tổng hợp kết quả chọn đỉnh lũ thiết kế các tuyến công trình	83

Bảng 32: Kết quả tính toán tổng lượng dòng chảy bùn cát đến các tuyến công trình	83

Bảng 33: Xác định cao trình và dung tích bùn cát sau 50 năm hoạt động	84

Bảng 34: Vị trí lấy mẫu, đo đạc chất lượng môi trường khu vực TDA	85

Bảng 35: Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn tại khu vực TDA	87

Bảng 36: Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt tại khu vực TDA	92

Bảng 37: Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm tại khu vực TDA	101

Bảng 38: Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất tại khu vực TDA	105

Bảng 39: Tỷ lệ nhân khẩu chia theo khoảng	117

Bảng 40: Giới tính chủ hộ	118

Bảng 41: Giới tính các thành viên	118

Bảng 42: Nghề nghiệp chính của thành viên hộ gia đình (tính cả các thành viên của hộ gia đình có tham gia lao động)	120

Bảng 43: Tự đánh giá mức sống hộ	122

Bảng 44: Tiện nghi sinh hoạt của hộ gia đình (% hộ có)	122

Bảng 45: Trình độ học vấn của các thành viên hộ gia đình	123

Bảng 46: Tình hình sử dụng nước tại các xã thuộc TDA	124

Bảng 47: Loại nhà vệ sinh của các hộ được khảo sát	125

Bảng 48: Các khoản vay nợ của các hộ BAH	125

Bảng 49: Bảng thể hiện mục đích vay nợ của người dân khu vực TDA	126

Bảng 50: Tình trạng sở hữu đất của các hộ BAH	126

Bảng 51: Tình trạng pháp lý về đất của các hộ bị ảnh hưởng	127

Bảng 52: Tình trạng pháp lý về đất của các hộ DTTS bị ảnh hưởng	128

Bảng 53: Phân công lao động trong các hộ gia đình BAH	128

Bảng 54: Một số bệnh thường gặp của hộ gia đình trong 12 tháng qua	129

Bảng 55: Nhận biết về HIV/AIDS	130

Bảng 56: Nhận thức về đường lây truyền bệnh HIV/AIDS	130

Bảng 57: Nhận thức về biện pháp phòng tránh HIV/AIDS	130

Bảng 58: Loại tài liệu để tuyên truyền về thông tin sức khỏe cộng đồng hiệu quả	131

Bảng 59: Hiện trạng công trình nhạy cảm và đặc thù	131

Bảng 60: Tiêu chí phân loại mức tác động tiêu cực	134

Bảng 61: Tóm lược các tác động trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng	137

Bảng 62: Diện tích đất bị thu hồi vĩnh viễn theo từng hạng mục của tiểu dự án	138

Bảng 63: Bảng tổng hợp Khối lượng ảnh hưởng Hoa màu	139

Bảng 64: Bảng tổng hợp Khối lượng ảnh hưởng Cây lấy gỗ	140

Bảng 65: Khối lượng sinh khối phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị	145

Bảng 66: Tổng khối lượng bóc bỏ hữu cơ	146

Bảng 67: Tóm lược các tác động trong giai đoạn xây dựng	147

Bảng 68: Hệ số tải lượng chất ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường (cho 1000 km)	150

Bảng 69: Số lượt xe vận chuyển	150

Bảng 70: Nồng độ các chất ô nhiễm qua hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu	151

Bảng 71: Dự báo lượng dầu tiêu thụ trong hoạt động thi công tại công trường	153

Bảng 72: Tải lượng chất ô nhiễm từ máy móc thiết bị trong giai đoạn xây dựng	153

Bảng 73: nồng độ các chất ô nhiễm từ hoạt động của máy móc thi công	155

Bảng 74: Nồng độ bụi do hoạt động đào đắp	157

Bảng 75: Ước tính nguồn phát sinh các chất gây ôn nhiễm môi trường nước	159

Bảng 76: Hệ số phát thải các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	159

Bảng 77: Nồng độ chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công	160

Bảng 78: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công xây dựng	160

Bảng 79: Dự báo lượng đất bị xói tiềm tàng do mưa từ các hạng mục thi công của tiểu Dự án	161

Bảng 80: Lưu lượng và tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải từ việc bảo dưỡng và vệ sinh các thiết bị thi công/ 1 công trình hồ chứa	162

Bảng 81: Khối lượng đất thải trên mỗi công trình thuộc TDA	163

Bảng 82: Kết quả tính toán khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trong thi công dự án	164

Bảng 83: Kết quả tính toán khối lượng chất hữu cơ dễ phân hủy	164

Bảng 84: Kết quả tính toán khối lượng chất vô cơ, hữu cơ khó phân hủy	165

Bảng 85: Kết quả dự báo khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động thi công xây dựng cơ bản trên 1 công trình	167

Bảng 86: Mức ô nhiễm tiếng ồn tương đương trung bình 1h đối với một số nguồn ồn chủ yếu trong thi công dự án	168

Bảng 87: Kết quả dự báo mức ồn lan truyền đối với vận hành các phương tiện, máy móc tham gia thi công dự án	170

Bảng 88: Mức độ rung động tại nguồn và lan truyền của một số máy móc xây dựng điển hình sử dụng trong thi công dự án	172

Bảng 89: Tác động tiềm tàng trong quá trình triển khai thi công tới công trình đặc thù và nhạy cảm	180

Bảng 90: Tổng hợp ước tính chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư	195

Bảng 91: Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOPs) để giảm thiểu các tác động chung trong giai đoạn thi công	199

Bảng 92: Kế hoạch thực hiện EMDP	226

Bảng 93: Dự toán thực hiện EMDP	227

Bảng 94: Biện pháp giảm thiểu đối với công trình đặc thù	228

Bảng 95: Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận hành	234

Bảng 96: Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan	237

Bảng 97: Yêu cầu về hệ thống báo cáo	243

Bảng 98: Tóm tắt các nội dung giám sát chất lượng các thành phần môi trường trong giai đoạn thi công	249

Bảng 99: Tổng hợp chi phí thực hiện ESMP	251

Bảng 100: Nguồn vốn thực hiện giám sát KHQLMTXH	252

Bảng 101: Tóm tắt các biện pháp giảm thiểu	253

Bảng 102: Tổng hợp các hoạt động tham vấn đã thực hiện	260

Bảng 103: Ý kiến của UBND các xã thuộc tiểu dự án	261

Bảng 104: Tổng hợp kết quả nội dung cuộc họp tham vấn	263

# DANH MỤC HÌNH

Hình 1: Vị trí của các công trình thuộc tiểu dự án	26

Hình 2: Vị trí địa lý Thành phố Chí Linh	76

Hình 3: Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý và giám sát môi trường	236

Hình 4: Sơ đồ tổ chức thực hiện Chính sách an toàn môi trường của tiểu dự án	236

# TÓM TẮT

- Giới thiệu: Dự án: “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP/WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt danh mục tại Quyết định số 1858/QĐ-TTg ngày 02/11/2015 và được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4638/QĐ-NN-HĐQT ngày 09/11/2015.

- Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương thuộc dự án Sữa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8). Theo Văn bản số 7403/BNN-TCTL ngày 01/09/2016 của của Bộ NN và PTNT về việc thống nhất danh mục các hồ chứa thuộc tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn Đập (WB8) tỉnh Hải Dương và Công văn số 54/VPUB-QHXD ngày 19/01/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thống nhất danh mục các hồ chứa thuộc tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn Đập (WB8) tỉnh Hải Dương. Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương gồm các công trình sau:

Bảng 1: Danh mục các hồ chứa nước thuộc tiểu dự án “Sữa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương”

| TT | Tên hồ chứa | Địa điểm xây dựng | Diện tích lưu vực | Dung tích tổng cộng | Thông số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Chiều cao đập | Chiều dài đập |
|  |  |  | (km2) | 106 m3 | (m) | (m) |
| 1 | Trại Sen | Phường Văn An- TP Chí Linh | 1,5 | 0,221 | 6,6 | 205 |
| 2 | Chín Thượng | Xã Bắc An - TP Chí Linh | 1,7 | 0,230 | 7,5 | 218 |
| 3 | Vễn | Xã Lê Lợi - TP Chí Linh | 4,13 | 0,329 | 5,5 | 325 |
| 4 | Cánh Gà | Xã Lê Lợi - TP Chí Linh | 0,9 | 0,212 | 5,5 | 96 |
| 5 | Hố Dầu | Phường Bến Tắm - TP Chí Linh | 0,7 | 0,203 | 5,0 | 135 |
| 6 | Phú Lợi | Phường Bến Tắm - TP Chí Linh | 38 | 2,578 | 10,6 | 177 |
| 7 | Bến Tắm Ngoài | Phường Hoàng Tân - TP Chí Linh | 41,52 | 0,211 | 4,0 | 408,67 |
| 8 | Nghè Lấm | Phường Hoàng Tân - TP Chí Linh | 5,8 | 0,220 | 4,5 | 274,81 |
| 9 | Lộc Đa | Xã Bắc An - TP Chí Linh | 6,33 | 0,210 | 3,7 | 230 |
| 10 | Đá Trắng | Xã Bắc An - TP Chí Linh | 0,35 | 0,208 | 5,5 | 224 |
| 11 | Hố Gỗ | Xã Lê Lợi - TP Chí Linh | 0,4 | 0,212 | 5,5 | 147,35 |

- Hiện trạng các công trình Hồ chứa thuộc TDA: Các hồ chứa thuộc tiểu dự án WB8 được xây dựng và đưa vào sử dụng đã lâu. Do công trình sử dụng đã lâu năm, hiện tại đập đất đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đập nhỏ, thấp cao gồ ghề và chưa được cứng hóa. Đất đắp các đập trước đây kém chất lượng, bằng thủ công do đó xuất hiện một số vị trí thấm trên thân các đập và thấm tiếp giáp giữa đập và nền. Bảo vệ mái thượng lưu bằng đá hộc đã bị sạt lở bong tróc hư hỏng nhiều chỗ một số hồ chưa được gia cố bảo vệ. Mái hạ lưu ghép cỏ bị xói lở nhiều, các hồ chủ yếu không có thiết bị thoát nước hạ lưu. Mặt khác tràn xả lũ các hồ chủ yếu là tràn đất đã bị xói lở hư hỏng; tuyến đường quản lý vận hành đa số là đường đất đã hư hỏng và lầy lội khi trời mưa. Theo hồ sơ thiết kế cũ thì mức đảm bảo thiết kế chống lũ P=1,5%, 2%, do sự biến đổi khí hậu ngày nay mưa lũ ngày càng lớn, lũ về nhanh hơn do nạn chặt phá rừng, theo quy phạm mới (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN04-05-2012/BNNPTNT) mức đảm bảo thiết kế được tăng lên, vì vậy nguy cơ vỡ đập đất là rất lớn khi có mưa lũ lớn xuất hiện. Phía hạ du các đập hiện tại người dân đã định cư sinh sống và sản xuất ổn định (gồm 96 hộ dân có thể bị ảnh hưởng và 491,59 ha đất). Nếu đập đất bị vỡ tổn thất về tính mạng và tài sản của nhân dân phía hạ du là khôn lường.

Hiện trạng các hạng mục TDA được trình bày chi tiết trong mục 2.2.1. của báo cáo này.

- Kết quả sàng lọc Môi trường và Xã hội:

- TDA không nằm trong hoặc gần các môi trường sống tự nhiên quan trọng và không có loài động thực vật quý hiếm hoặc có nguy cơ tuyệt chủng. Khu vực lân cận của TDA không có các công trình nhạy cảm và không có công trình nhạy cảm nào phải di dời trong quá trình thi công TDA. Trong quá trình thực hiện TDA có 14 hộ là người DTTS liên quan đến thu hồi đất, tất cả 14 hộ đều bị thu hồi đất nông nghiệp. Chính vì vậy TDA sẽ kích hoạt chính sách OP/BP 4.10 về người Dân tộc thiểu số nhằm cung cấp thêm lợi ích về kinh tế xã hội cho nhóm DTTS nằm trong khu vực tiểu dự án nói chung và bổ sung cho những lợi ích của Tiểu dự án nói riêng. Tiểu dự án chỉ thực hiện nâng cấp đập trên các hồ chứa hiện hữu, đã được sàng lọc môi trường và xã hội và xác định rằng TDA không gây các tác động lớn đến môi trường, xã hội khu vực thực hiện tiểu dự án và TDA được xếp loại B về tác động môi trường, xã hội. Các chính sách an toàn của Ngân hàng Thế Giới được kích hoạt cho TDA bao gồm: OP/BP 4.01 Đánh giá môi trường, OP 4.09 Quản lý dịch hại, OP/BP 4.37 An toàn đập, OP/BP 4.12 Tái định cư không tự nguyện; OP/BP 4.10 Người dân tộc thiểu số, OP/BP 4.11 Tài sản văn hóa vật thể.

Đánh giá tác động môi trường xã hội nhằm xác định các tác động tích cực, tiêu cực tiềm tàng của tiểu dự án và đề xuất các biện pháp giảm thiểu phù hợp để kiểm soát, quản lý các tác động đó, nhằm tối ưu hóa các lợi ích của tiểu dự án

- Các tác động môi trường và xã hội của TDA: TDA mang lại cả tác động tích cực và tác động tiêu cực.

(a) Tác động tích cực:

- TDA sẽ sửa chữa và nâng cao an toàn của các công trình đầu mối của các hồ chứa qua đó đảm bảo an toàn và phục vụ sản xuất, đời sống cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa các xã thuộc TDA và dân cư các khu vực bị ảnh hưởng lân cận;

- TDA được thực hiện sẽ cải thiện sự lưu trữ nước của hồ chứa, làm nâng cao trữ lượng nước ngầm trong các khu vực lân cận, bao gồm việc cấp nguồn cho các tầng nước ngầm nông;

- cung cấp nước tưới thường xuyên và ổn định cho những khu vực canh tác nông nghiệp phía hạ lưu;

- Cải thiện cảnh quan khu vực hồ chứa và cung cấp sinh cảnh sống thủy sinh.

(b) Tác động tiêu cực trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng TDA: các tác động tiêu cực tiềm tàng bao gồm:

- Việc triển khai thi công các hạng mục công trình của Tiểu dự án sẽ ảnh hưởng đến 9.839 m² đất của 64 hộ gia đình và 3 UBND xã/phường, trong đó: Diện tích đất ở BAH là 169 m2, Diện tích đất trồng cây lâu năm BAH là: 4.254 m2; Diện tích đất trồng cây hàng năm BAH là: 3.595 m2 , Diện tích đất thủy sản BAH là 204 m2, Diện tích đất công ích BAH là: 1.617 m2 thuộc về đất của 3 UBND xã/phường quản lý là dạng đất bằng chưa sử dụng, đất thủy lợi, đất giao thông;

- Theo kết quả tham vấn và phỏng vấn tại các địa phương thuộc TDA thì chưa phát hiện bom mìn tại các xã khu vực TDA. Tuy nhiên trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã nhiều lần phát hiện bom mìn và đã được các cơ quan chức năng xử lý, mặt khác theo số liệu  báo cáo công bố hiện trạng tồn lưu ô nhiễm bom mìn (của Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam) thì Hải Dương có 12/12 huyện (thành phố, thị xã) được xác định bị ô nhiễm Bom mìn, Vật nổ (BMVN) là thành phố Hải Dương, Chí Linh các huyện: Nam Sách, Kinh Môn, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Ninh Giang, Thanh Hà, Kim Thành, Bình Giang và Cẩm Giàng. Do đó bom mìn, vật liệu nổ có thể được tìm thấy trong khu vực thi công hoặc khu vực mỏ đất đá. Để giảm thiểu rủi ro, chủ TDA cần liên hệ với các cơ quan chức năng rà phá bom mìn để đánh giá rủi ro và cung cấp xác nhận an toàn bom mìn trước khi thi công.

- Hoạt động phát quang, tạo mặt bằng thi công, vận chuyển thực vật phát quang, đất đá sẽ tạo ra các tác động: Bụi, khí thải, ồn rung tác động đến công nhân thi công, người dân khu vực TDA; Nước thải từ hoạt động của công nhân và nước mưa chảy tràn cuốn theo lượng chất rắt lơ lửng cao do mất lớp phủ thực vật tác động đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận và chất lượng đất tại khu vực TDA; Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân và chất thải từ việc phát quang lớp phủ thực vật nếu quản lý không tốt sẽ tác động đến môi trường xung quanh và cảnh quan khu vực TDA .

- Một hoạt động khác trong giai đoạn chuẩn bị tiểu dự án là hoạt động khoan thăm dò địa chất. TDA thực hiện 2 hoạt động khoan thăm dò như sau: (i) Khoan máy trên cạn cấp đất đá I-III độ sâu từ 25-35m; (ii Khoan máy trên cạn cấp đất đá IV-VI độ sâu từ 10-18m. Các lỗ khoan này nếu không được chôn lấp và đổ mốc tại vị trí khoan thì các chất ô nhiễm từ trên bề mặt có thể theo nước mưa qua các lỗ khoan và tác động đến chất lượng nước ngầm tại khu vực TDA. Do đó cần có các biện pháp phòng ngừa giảm thiểu cho tác động này.

- Các tác động liên quan, đến giai đoạn xây dựng như tiếng ồn, rung chấn, ô nhiễm môi trường không khí do bụi và khí thải, ô nhiễm nguồn nước, rác thải, hệ sinh thái động thực vật, các các rủi ro xã hội do hoạt động giải phóng mặt bằng và thi công, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, hạ tầng cộng đồng, nguy cơ tai nạn lao động, xung đột cộng đồng và bệnh truyền nhiễm, gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đã được xác định và đánh giá trong báo cáo. Mặt khác trong quá trình thi công có thể phải cắt nước phục vụ nông nghiệp để thi công các hạng mục của TDA sẽ gây ảnh hưởng đến năng suất và nguồn nước tưới phục vụ nông nghiệp của 5 xã/phường trong vùng TDA. Hiện tại dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp trên cả thế giới và Việt Nam vì thế việc tập trung nhân công tại công trường tiểu dự án có thể là nguồn lây lan dịch bệnh nếu không kiểm soát tốt công nhân, cán bộ trên công trường bằng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid tại công trường. Do đó, cần có biện pháp quản lý chặt chẽ, có mức độ tác động: Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát được. Các công trình của TDA lại phân bố rải rác trên địa bàn 11 thôn/5 xã/phường thuộc TP Chí Linh, vị trí thực hiện chủ yếu nằm trên khu vực canh tác nông nghiệp, cách xa khu dân cư, các thủy vực quan trọng, không chiếm dụng đất rừng, nên các hoạt động của TDA được đánh giá sẽ gây các tác động tiêu cực ở mức thấp đến trung bình và hoàn toàn có thể kiểm soát được với một kế hoạch quản lý phù hợp. Tuy nhiên vẫn còn các tác động lâu dài tới khu vực TDA như các hạng mục mỏ đất, bãi thải trong quá trình sử dụng sẽ làm suy thoái đất nông nghiệp, đất đồi núi chưa sử dụng, đất bằng chưa sử dụng tại vị trí đất mượn của các địa phương khu vực TDA.

- Trong giai đoạn thi công có thể xảy tra sự cố rủi ro môi trường liên quan đến chảy tràn hóa chất và nguyên nhiên liệu như xăng dầu từ máy móc, kho chứa nguyên nhiên liệu. Do đó,  các biện pháp phòng ngừa thích hợp đã được chuẩn bị trong KHQLMTXH.

- Các sự cố do thiên tai, bão, lũ lụt trong giai đoạn thi công cũng có thế xảy ra và gây vỡ đập, sụt lún công trình, sạt lở đất đá và gây ảnh hưởng đến tính mạng con người. Do đó, các biện pháp giảm thiểu đã được chuẩn bị trong KHQLMTXH.

(c) Tác động tiêu cực trong giai đoạn vận hành:

- Rủi ro an toàn đập có thể xảy ra trường hợp vỡ đập hay xả lũ bất thường gây ngập lụt dưới hạ lưu;

- Rủi ro tai nạn liên quan đến đuối nước khi người dân địa phương sử dụng hồ chứa cho việc tắm giặt và các hoạt động giải trí khác;

- Rác thải sinh hoạt từ các hoạt động du lịch sinh thái tại một số hồ chứa có phát triển loại hình dịch vụ này;

- Quá trình thực hiện TDA không làm tăng dung tích các hồ, không làm tăng phần diện tích tưới vùng hạ lưu và không ảnh hưởng đến cơ cấu mùa vụ trong vùng TDA. Tuy nhiên, việc sửa chữa các cống đã hư hỏng và hiện tượng thấm mất nước sẽ được khắc phục đảm bảo cho việc điều tiết nước thủy lợi được ổn định hơn và sẽ cung cấp đầy đủ nước tưới tiêu cho vùng tiểu dự án vào mùa hạn, khôi phục được dung tích và diện tích tưới ban đầu của các hồ, Khi đó việc trồng các loại cây nông nghiệp cho các vùng thiếu nước vào mùa hạn sẽ được khôi phục, mặt khác khi có đủ nước tưới tiêu và nguồn nước thường xuyên lưu thông dẫn đến thay đổi môi trường sống tạo điều kiện cho các loại sinh vật, cây cỏ có hại phát triển, đây cũng là nguyên nhân bùng phát các loại dịch bệnh và sâu hại cho nông nghiệp. Do đó sẽ làm gia tăng lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón ở phần diện tích được khôi phục và tăng dịch hại ở khu vực TDA. Mặt khác việc sử dụng hóa chất diệt mối trong thân đập nếu không quản lý tốt cũng gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh nếu do tồn dư và thải bỏ không đúng nơi quy định hoặc nước mưa chảy tràn cuốn theo hóa chất diệt mối. Vì vậy cần có một kế hoạch quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) cho TDA này.

- Các biện pháp giảm thiểu cho các tác động: Để quản lý các tác động này, Kế hoạch Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMP) đã được chuẩn bị như một phần của tài liệu này với các đề xuất tổ chức thực hiện cho quản lý tác động, quản lý và giám sát môi trường, yêu cầu báo cáo, xây dựng năng lực, ngân sách để triển khai. Báo cáo đánh giá xã hội (SA) thực hiện là nhằm các mục tiêu: (i) Xác định các vấn đề xã hội và tác động tiềm ẩn của các hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng đề xuất, (ii) Cung cấp đầu vào các khía cạnh xã hội và sự tham gia vào việc thiết kế dự án nghiên cứu khả thi và giai đoạn thiết kế cơ sở, chú ý đến nhu cầu của các cộng đồng bị ảnh hưởng, (iii) Cung cấp các khuyến nghị cụ thể về quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng có các rủi ro xã hội cao và xác định các tiêu chí và phương pháp luận để quyết định việc đầu tư có được xã hội chấp nhận hay không, (iv) Nghiên cứu cung cấp nguồn dữ liệu cơ sở cho việc đánh giá kết quả hoàn thành dự án. Một Kế hoạch hành động/ Bồi thường Tái định cư (RAP) riêng đã được chuẩn bị để giải quyết các tác động của các tác động thu hồi đất. Một kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) được thực hiện nhằm (i) tóm tắt các tác động tiềm tàng của tiểu dự án đối với các DTTS và các biện pháp giảm thiểu; (ii) đề xuất các hoạt động phát triển cần phải được thực hiện để đảm bảo người DTTS trong khu vực tiểu dự án nhận được lợi ích kinh tế - xã hội thích hợp với văn hóa của họ. Các hoat động phát triển được trình bày trong EMDP được đề xuất trên cơ sở tham vấn với người DTTS nằm trong khu vực ảnh hưởng của tiểu dự án. Sau đây là các biện pháp cần thực hiện.

Giai đoạn chuẩn bị:

        - Triển khai RAP; SA; EMDP

        - Lồng ghép các các biện pháp giảm thiểu môi trường vào thiết kế kỹ thuật nếu có thể.

        - Tham vấn với người dân về thời gian thực tế của các hoạt động sửa chữa đập với mục đích giảm thiểu tác động của 3 giai đoạn: Chuẩn bị, Xây dựng TDA, Vận hành TDA.

        - Đưa các điều khoản về thực hiện các biện pháp giảm thiểu vào hồ sơ mời thầu thi công và hợp động xây dựng.

Giai đoạn thi công:

        - Yêu cầu nhà thầu thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp giảm thiểu cho các tác động đã được nêu trong Báo cáo đánh giá tác động Môi trường và Xã hội, báo cáo đánh giá tác động xã hội của TDA và các các tác động tiêu cực trong giai đoạn thi công sẽ được giảm thiểu thông qua ECOP và các biện pháp giảm thiểu các tác động đặc thù. Ngoài ra, nhà thầu sẽ xây dựng một kế hoạch dự phòng ứng phó với dịch Covid-19, đảm bảo thực hiện tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Y tế và Ngân hàng Thế giới trong việc phòng và chống lây lan dịch Covid-19

Giai đoạn vận hành:.

        - Trong giai đoạn vận hành, các hạng mục thi công của TDA đã được sửa chữa và nâng cấp như: Chống thấm qua thân đập, xử lý mất nước do các hạng mục bị hư hỏng, do đó sẽ nâng cao khả năng lưu giữ nước và đảm bảo khả năng điều tiết nước qua việc sử chữa các cống lấy nước. Vì thế sẽ nâng cao được phần diện tích tưới tiêu mà lâu nay các hồ bị mất nước không cung cấp đủ diện tích tưới đã được thiết kế. Do đó việc giới thiệu và xúc tiến phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong các lĩnh vực dịch vụ tưới tiêu là cần thiết.

        - PPMU thường xuyên giám sát để đảm bảo các thiệt hại đối với công trình kiến trúc sẽ được sửa chữa, phục hồi theo hồ sơ được duyệt. Đơn vị quản lý hồ thường xuyên kiểm tra an toàn đập, tuần tra khu vực hồ để tránh các tai nạn về đuối nước; dự báo, cảnh báo đến cơ quan chức năng và nhân dân  khi có các hiện tượng thời tiết cực đoan; Phải thường xuyên thu gom rác thải tại khu vực hồ, đối với các hồ có hoạt động kinh doanh du lịch thì phải có thùng rác và phối hợp với đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt tại địa phương thu gom hàng ngày.

        - Đối với tác động của việc gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì các cơ quan: Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) tỉnh Hải Dương; Trạm Bảo vệ thực vật TP Chí Linh; và UBND 5 xã/phường thuộc TDA phải tuân thủ nội dung kế hoạch quản lý dịch hại (IPM) của TDA này. Bên cạnh đó nông dân trong quá trình trồng trọt cần phải chọn các loại giống tốt, thường xuyên kiểm tra sâu bệnh, sử dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh đã được khuyến cáo trong kế hoạch quản lý dịch hại (IPM) như: (i) Biện pháp canh tác: Làm đất, vệ sinh đồng ruộng; luân canh, xen canh; thời vụ thích hợp; gieo, trồng mật độ hợp lý; sử dụng phân bón hợp lý; các biện pháp chăm sóc phù hợp (ii) Sử dụng giống: các giống truyền thống và các giống đề xuất sử dụng phù hợp với điều kiện tại địa phương (iii) Các biện pháp sinh học: lợi dụng thiên địch sẵn có trên đồng ruộng, sử dụng chế phẩm sinh học…(iv) Biện pháp hóa học: sử dụng thuốc an toàn với thiên địch; theo ngưỡng kinh tế ...Tuân thủ theo các hướng dẫn an toàn về lưu giữ, vận chuyển và sử dụng thuốc trừ sâu để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe...

- Tổ chức thực hiện: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý toàn bộ dự án. Các tỉnh thực hiện sửa chữa nâng cấp các đập trong Hợp phần 1 và Bộ NN&PTNT sẽ điều phối các hoạt động với Bộ Công thương và Bộ TN&MT trong Hợp phần 2. Ban quản lý Trung ương (CPMU) thuộc MARD chịu trách nhiệm điều phối và giám sát tổng thể của dự án. Việc thực hiện các công tác sửa chữa và chuẩn bị cho kế hoạch an toàn đập, bao gồm cả bảo vệ và ủy thác được tập trung tới chính quyền cấp tỉnh. UBND tỉnh là đơn vị chủ trì cấp tỉnh. Ban QLDA cấp tỉnh (PPMU) chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các công trình với sự hỗ trợ từ CPMU. Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương (sau đây gọi tắt là ban QLDA) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát việc thực hiện ESIA. Ban QLDA đảm bảo các tài liệu và hợp đồng đấu thầu hợp lệ bao gồm các điều khoản môi trường để nhà thầu tuân thủ. Nhà thầu sẽ thực hiện các hoạt động xây dựng và tuân thủ các thỏa thuận môi trường đã thỏa thuận trong hợp đồng. Đặc biệt, nhà thầu sẽ chuẩn bị Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội hiện trường để Ban QLDA xem xét và phê duyệt trước khi bắt đầu xây dựng. Ban QLDA và các chuyên gia tư vấn sẽ giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu đã được thống nhất của nhà thầu. Ngoài ra, sự tuân thủ của nhà thầu sẽ được sở TNMT tỉnh Hải Dương, chính quyền địa phương và người dân giám sát chặt chẽ.

- Xây dựng năng lực: Trong quá trình triển khai, PPMU nhận được hỗ trợ từ CPMU về các hướng dẫn thực hiện chính sách an toàn môi trường của Ngân hàng Thế giới. Cán bộ PPMU đã được CPMU tổ chức tập huấn với sự hỗ trợ của các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới về hướng dẫn về các vấn đề an toàn môi trường của dự án bao gồm: OP 4.01 (Đánh giá Môi trường), Hướng dẫn chung Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) của IFC, OP 4.04 (Môi trường Tự nhiên), OP 4.10 (Người dân tộc thiểu số) và OP 4.12 (Tái định cư Không tự nguyện)…

- Trong quá trình triển khai TDA; việc đào tạo, tập huấn về chính sách an toàn môi trường cho Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC) và nhân viên EHS của nhà thầu được thực hiện thường xuyên để cập nhật những những yêu cầu của chính sách an toàn. Đối với PPMU, trong quá trình triển khai tiểu dự án sẽ thường xuyên nhận được hỗ trợ từ tư vấn độc lập và tư vấn hỗ trợ kỹ thuật về chính sách an toàn của CPMU về việc quản lý các vấn đề rủi ro an toàn đập, giám sát thực hiện KHQLMTXH.

- Tham vấn cộng đồng: Trong thời gian tháng 05 và 06 năm 2019, PPMU tỉnh Hải Dương đã tiến hành 01 đợt tham vấn tại các xã/phường thuộc TDA về ĐTM và 01 đợt tham vấn về dự thảo ESIA, thành phần tham dự bao gồm: Lãnh đạo xã, đại diện Ủy ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hộ BAH bởi tiểu dự án (Với tổng số 104 người tham gia, trong đó có 74 nam và 30 nữ). Các nội dung chính là giới thiệu chung về nguồn vốn của tiểu dự án, chương trình tiểu dự án, trình bày tóm tắt các phương án kỹ thuật được đề xuất và các tác động môi trường, xã hội và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong quá trình thi công và vận hành, xin ý kiến của đại diện địa phương và cộng đồng địa phương về các tác động, biện pháp giảm thiểu trong quá trình chuẩn bị, thi công, vận hành. Sau quá trình tham vấn, đã có các ý kiến của địa phương và người dân được Ban quản lý và tư vấn trực tiếp lắng nghe và ghi nhận, các ý kiến liên quan đến thiết kế được PPMU ghi nhận và chuyển đến cán bộ phụ trách kỹ thuật xem xét và đánh giá mức độ phù hợp của ý kiến đối với dự án, những góp ý tích cực sẽ được PPMU chuyển đến đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa phù hợp với việc thực hiện TDA. Các cơ quan, chính quyền địa phương và cộng đồng đều rất ủng hộ việc đầu tư Tiểu dự án; đề nghị Chủ Tiểu dự án và đơn vị tham gia xây dựng công trình thực hiện đầy đủ các cam kết bảo vệ môi trường sống và trật tự an ninh xã hội của địa phương. Từ ngày 28-30/05 dự thảo ESIA đã được gửi đến chính quyền các xã/phường thuộc TDA (Thực hiện kèm theo các cuộc tham vấn về ĐTM của TDA) và phổ biến thôn tin về dự án cùng các đề suất kỹ thuật dự kiến. Từ ngày 11-13/06/2020 PPMU WB8 Hải Dương đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn thực hiện tham vấn các xã thuộc TDA về các tác động và biện pháp giảm thiểu tác động về môi trường và xã hội của TDA, kèm theo đó là phổ biến các thông tin về chính sách an toàn về MT-XH của WB đến địa phương. Ngoài ra trong quá trình thực hiện TDA các cuộc tham vấn về việc triển khai thi công dự án và các cuộc họp tiến độ với địa phương trong thời gian thi công sẽ được PPMU và TVGSXD triển khai thường xuyên và sẽ được lồng ghép các vấn đề về môi trường và xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện để có các biện pháp xử lý kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến đánh giá tác động môi trường xã hội.

- Dự toán chi phí cho việc thực hiện ESMP: ước tính chi phí cho việc triển khai ESMP bao gồm chi phí giám sát ESMP, thực hiện biện pháp giảm thiểu và xây dựng năng lực. Chi phí cho việc thực hiện biện pháp giảm thiểu sẽ được bao gồm trong chi phí xây dựng. Dự toán chi phí cho việc thực hiện ESMP là: 1.294.856.311  VNĐ. Chi tiết như bảng sau:

Bảng 2: Tổng hợp chi phí thực hiện ESMP

| TT | Nội dung | Chi phí |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí triển khai chương trình quan trắc | 908.142.101 |
| 2 | Chi phí cho các công trình xử lý môi trường | 99.000.000 |
| 3 | Chi phí chương trình đào tạo nâng cao năng lực của nhà thầu | 187.000.000 |
| 4 | Chi phí dự phòng (10% của 1+2) | 100.714.210 |
| Cộng | 1.294.856.311 |

- Cơ chế Giải quyết khiếu nại (GRM): Các khiếu nại liên quan đến tiểu dự án sẽ được giải quyết bằng cách đàm phán để nhận được sự đồng thuận với người dân. Khiếu nại sẽ được các bên liên quan thương lượng ở cả ba giai đoạn (UBND cấp xã/phường, cấp thành phố và cấp tỉnh) trước khi trình lên tòa án theo quy định của Luật Khiếu nại 2011. PPMU sẽ thanh toán toàn bộ chi phí hành chính và pháp lý liên quan đến việc tiếp nhận khiếu nại vì chi phí này được bao gồm trong ngân sách tiểu dự án.

- Phổ biến Thông tin: Tuân thủ chính sách OP 4.01 và chính sách của Ngân hàng Thế giới về tiếp cận thông tin; ngay từ giai đoạn chuẩn bị TDA, các thông tin liên quan về các nội dung, chính sách an toàn môi trường, xã hội đã được truyền tải qua phương tiện thông tin đại chúng tới cộng đồng. PPMU đã tiến hành phổ biến và tham vấn trực tiếp cộng đồng trong tháng 06/2019 và gửi thông tin tham vấn tới các Tổ chức tại địa phương. Bản dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội bằng tiếng Việt được gửi tới UBND các xã/phường để phổ biến thông tin và tham vấn vào tháng 07/2019. Sau đó, các ý kiến tham vấn của các bên liên quan về tác động và biện pháp giảm thiểu môi trường xã hội đã được cập nhật vào trong báo cáo ESIA trước khi trình CPO xin ý kiến không phản đối của WB.Bản ESIA cuối cùng dự kiến trong tháng 01/2021 sẽ công bố thông qua trang website của CPO, website Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương và niêm yết công bố thông tin tại UBND các xã vùng TDA và trang web riêng của Ngân hàng bằng tiếng Anh.

- Kết luận: Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương được thực hiện có thể gây ảnh hưởng tiêu cực trong các giai đoạn, tuy nhiên do quy mô thi công các hạng mục xây dựng không lớn, các tác động xảy ra trong thời gian ngắn, phạm vi giới hạn trong khu vực nhỏ, không đáng kể nên các biện pháp giảm thiểu đề xuất được đánh giá là khả thi, và phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và điều kiện quản lý, thi công tiểu dự án tại các địa phương.

- Kế hoạch quản lý và Giám sát môi trường - xã hội được thiết lập để giám sát các ảnh hưởng, giúp các cấp quản lý và chính quyền địa phương thường xuyên cập nhật về quá trình thực hiện các hạng mục thi công của tiểu dự án. Hệ thống giám sát được chuẩn bị và phê duyệt bởi WB sẽ áp dụng trong việc thực hiện tiểu dự án, tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra và chuẩn bị báo cáo hàng tháng để trình PPMU.

# CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN

  - Tổng quan về dự án

- Việt Nam là một trong những Quốc gia có mạng lưới đập và cơ sở hạ tầng thủy lợi lớn, bao gồm hơn 7.000 đập lớn nhỏ; trong đó hơn 750 đập lớn (đập có chiều cao hơn 15m hoặc từ 5m đến 15m với dung tích hồ trên 3 triệu m3) và số lượng đập nhỏ (chiều cao đập nhỏ hơn 15m và dung tích hồ nhỏ hơn 3 triệu m3) ước tính hơn 6.000 đập chủ yếu là đập đất. Trong tổng số 4 triệu hecta đất nông nghiệp có hơn 3 triệu hecta được tưới thông qua 6.648 đập.

- Nhiều hồ chứa quy mô vừa và nhỏ được xây dựng từ những năm 1960 với các hạn chế về khảo sát kỹ thuật, thiết kế và thi công. Các yếu tố này cùng với hạn chế về vận hành và duy tu bảo dưỡng làm cho nhiều đập đã xuống cấp và mức độ an toàn của đập thấp hơn so với tiêu chuẩn an toàn quốc tế; bên cạnh đó, sự gia tăng rủi to và mất an toàn bởi điều kiện thủy văn do biến đổi khí hậu cũng như sự phát triển hạ tầng, xã hội nhanh chóng ở thượng nguồn đã khiến nhiều hồ chứa trong tình trạng rủi ro như sụt lún của kết cấu chính, thấm qua đập chính và/hoặc đập phụ và xung quanh công trình lấy nước, biến dạng của mái thượng/hạ lưu, sự cố đập tràn, …

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo cơ sở cho duy trì và tăng trưởng kinh tế, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra chương trình về an toàn đập vào năm 2003, trong đó Dự án DRSIP “Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập” vay vốn từ Ngân hàng thế giới (WB) sẽ hỗ trợ về an toàn kết cấu thân đập và hồ chứa, cùng với yêu cầu an toàn cho vận hành để bảo vệ người dân có nguy cơ rủi ro và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở hạ lưu, đảm bảo quy hoạch phát triển tổng hợp lưu vực và tăng cường sự điều phối về thể chế, phát triển trong tương lai và an toàn vận hành hồ chứa.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý toàn bộ dự án. Các tỉnh thực hiện sửa chữa nâng cấp các đập trong Hợp phần 1 và Bộ NN&PTNT sẽ điều phối các hoạt động với Bộ Công thương và Bộ TN&MT trong Hợp phần 2. Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) thuộc MARD chịu trách nhiệm điều phối và giám sát tổng thể của dự án. Việc thực thiện các công tác sửa chữa và chuẩn bị cho kế hoạch an toàn đập, bao gồm cả bảo vệ và ủy thác được tập trung tới chính quyền cấp tỉnh. UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (DARD) là đơn vị chủ trì cấp tỉnh. Ban QLDA cấp tỉnh (PPMU) chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các công trình với sự hỗ trợ từ CPO.

- Việc lựa chọn các đập được cải tạo trong dự án dựa trên tiêu chí thống nhất trước, tính toán xác suất và mức độ ảnh hưởng của sự cố, rủi ro đối với con người và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, chú trọng đến lợi ích kinh tế trong khung đói nghèo và bất bình đẳng. Tiêu chí đánh giá rủi ro an toàn đập bao gồm: (i) xác suất sự cố đập (rủi ro về kết cấu dựa trên chiều cao và dung tích); (ii) mức độ ảnh hưởng của sự cố đập đối với người dân hạ lưu; (iii) ảnh hưởng của sự cố đập đối với cơ sở hạ tầng hạ lưu, (iv) bối cảnh đói nghèo và tác động, (v) các khu vực có dân tộc thiểu số; và (vi) tính sẵn sàng.

- Dự án được thực hiện tại 34 tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Có khoảng 450 con đập được lựa chọn. Các hợp phần của dự án bao gồm:

    - Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập (412 triệu USD, trong đó vốn IDA 388,5 triệu USD)

    - Hợp phần 2: Quy hoạch và Quản lý an toàn đập (20 triệu USD, trong đó vốn IDA 17 triệu USD)

    - Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án (11 triệu USD, trong đó vốn IDA 9,5 triệu USD)

- Dự án năm thứ hai sẽ hỗ trợ sửa chữa, kiên cố hóa công trình hạ tầng liên quan và các đập thủy lợi, khoảng 90% các đập dự kiến sửa chữa là đập cấu trúc bằng đất, có chiều cao dưới 15m với dung tích thiết kế nhỏ hơn 3 triệu m3. Dự án không đầu tư vào việc thay đổi hoàn toàn cấu trúc hiện có hoặc xây dựng mới, mở rộng cấu trúc chính; hạng mục thi công của dự án chỉ tập trung sửa chữa và tái định hình cấu trúc của đập chính, đập phụ, gia cố mái đập thượng lưu bằng bê tông hoặc đá, gia cố hoặc mở rộng kích thước của xả tràn nhằm tăng khả năng thoát nước, sửa hoặc cải tạo cống lấy nước hiện có, thay thế hệ thống nâng hạ thủy lực ở cửa hút (cống lấy nước) và cửa xả tràn, khoan phụt chống thấm nước thân đập chính, cải tạo đường công vụ.

- Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong vòng 6 năm, từ 2016 đến 2022. Liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, Khung quản lý xã hội và môi trường (ESMF) của dự án đã phê duyệt và được công khai từ năm 2015. Đánh giá tác động môi trường, xã hội (ESIA) cho các tiểu dự án năm tiếp theo sẽ thực hiện theo tiến độ triển khai dự án được thống nhất giữa CPMU, PPMU và WB.

- Tại tỉnh Hải Dương, TDA Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa thông qua việc sửa chữa, nâng cao an toàn 11 hồ đập và kiên cố hóa công trình hạ tầng liên quan; chủ động lượng nước tưới, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dự án tại 5 xã/phường thuộc TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

  - Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện

- Đánh giá Tác động môi trường và xã hội (ESIA) được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Thế giới và phù hợp với Khung quản lý môi trường và xã hội của dự án đã được Ngân hàng thế Giới chấp thuận. Các bước thực hiện ESIA được thực hiện theo quy trình từ sàng lọc ban đầu nhằm phân loại mức độ quan trọng về khía cạnh môi trường, xã hội của tiểu dự án, đánh giá tác động, đề xuất các biện pháp giảm thiểu, xây dựng kế hoạch quản lý thực hiện, lồng ghép với quá trình này là các hoạt động tham vấn các bên liên quan và công bố thông tin. Ngoài ra, ESIA cũng đươc thực hiện theo các hướng dẫn của chính sách, quy định có liên quan của chính phủ Việt Nam. Mục đích của thực hiện ESIA nhằm xác định phạm vi, mức độ và tầm quan trọng của các vấn đề môi trường, xã hội của việc thực hiện dự án, phù hợp với tính chất, các hoạt động và đặc tính khu vực thực hiện TDA, từ đó đề xuất các kế hoạch quản lý, thể chế thực hiện phù hợp nhằm thúc đẩy các tác động tích cực và kiểm soát  các tác động tiêu cực, rủi ro của TDA.

### Phương pháp đánh giá tác động xã hội

- Mục đích của việc đánh giá xã hội (SA), được thực hiện đồng thời với đánh giá môi trường của TDA, với hai mục tiêu: Thứ nhất, xem xét các tác động tiềm năng của các tiểu dự án tích cực và tiêu cực trên cơ sở kế hoạch triển khai các hoạt động của TDA. Thứ hai, tìm kiếm từ việc thiết kế các biện pháp giải quyết các tác động tiêu cực tiềm tàng và đề xuất các hoạt động phát triển cộng đồng có liên quan đến các mục tiêu phát triển của TDA. Xác định các tác động tiêu cực, tham vấn địa phương, các cơ quan chính phủ, các bên liên quan dự án, v.v, sẽ được thực hiện để đảm bảo người dân bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường và hỗ trợ một cách thỏa đáng và kịp thời để ít nhất các hoạt động kinh tế-xã hội của họ phục hồi về mức trước khi có dự án, và về lâu dài đảm bảo cuộc sống của họ sẽ không bị xấu đi, được coi như một kết quả của các tiểu dự án.

- Một phần của đánh giá xã hội, là các dân tộc thiểu số (DTTS) đang sống trong khu vực TDA - được đánh giá và khẳng định sự có mặt của họ trong khu vực TDA thông qua sàng lọc về người DTTS (theo chính sách OP 4.10 của Ngân hàng), tham vấn được thông báo trước theo cách thức phù hợp để xác định sự hỗ trợ cho cộng đồng khi thực hiện tiểu dự án. Sàng lọc DTTS được tiến hành theo hướng dẫn OP 4.10 của Ngân hàng Thế giới, và được thực hiện trong phạm vi và khu vực các đánh giá xã hội tương ứng với phạm vi đánh giá môi trường (theo OP 4.01).

- Một phân tích về giới cũng được thực hiện như một phần của SA để mô tả các đặc điểm về Giới trong khu vực tiểu dự án, cho phép lồng ghép vấn đề giới vào thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao hơn nữa hiệu quả phát triển của các tiểu dự án, và toàn bộ dự án. Tùy thuộc vào quy mô của các tác động tiềm tàng của tiểu dự án đã được nhận diện, và mục tiêu phát triển tiểu dự án, kế hoạch hành động về giới và giám sát kế hoạch hành động giới đã được chuẩn bị.

- Để đảm bảo tất cả các tác động tiềm tàng có thể được xác định trong quá trình chuẩn bị tiểu dự án, các SA được tiến hành thông các cuộc tham vấn với các bên khác nhau liên quan tới TDA. Một phần quan trọng được quan tâm là cấp hộ gia đình, những người BAH tiềm tàng bởi tiểu dự án (cả tích cực và tiêu cực). Các kỹ thuật đánh giá được thực hiện để lập SA bao gồm (i) Xem xét các dữ liệu thứ cấp, (ii) quan sát thực địa; (iii) các cuộc thảo luận nhóm tập trung/họp cộng đồng, (iv) phỏng vấn sâu, và (v) khảo sát các hộ gia đình.

### Phương pháp đánh giá tác động môi trường

- Trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và lập báo cáo ESIA, đơn vị tư vấn đã sử dụng tổ hợp các phương pháp nghiên cứu sau.

- Phương pháp đánh giá nhanh

- Phương pháp đánh giá nhanh (Rapid Assessment Method) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban hành năm 1993. Cơ sở của phương pháp đánh giá nhanh, dựa vào bản chất nguyên liệu, công nghệ, qui luật của các quá trình trong tự nhiên và kinh nghiệm để định mức tải lượng ô nhiễm.

- Ở Việt Nam, phương pháp này được giới thiệu và ứng dụng trong nhiều nghiên cứu ESIA, thực hiện tương đối chính xác việc tính tải lượng ô nhiễm trong điều kiện hạn chế về thiết bị đo đạc, phân tích. Trong báo cáo này, các hệ số tải lượng ô nhiễm lấy theo tài liệu hướng dẫn của WHO (Assessment of sources Air, Water, and Land pollution a guide to rapid source inventory techniques and their use in formulating environmental control strategies” của tác giả: Alexander P. Economopoulos thuộc World health organization, Geneva, 1993).

- Phương pháp xây dựng ma trận tác động

- Xây dựng mối tương quan giữa ảnh hưởng của hoạt động tiểu dự án đến từng vấn đề và từng thành phần môi trường được thể hiện trên ma trận tác động. Trên cơ sở đó định hướng các nội dung nghiên cứu tác động chi tiết.

- Phương pháp so sánh

- Phương pháp so sánh là đánh giá chất lượng môi trường, chất lượng dòng thải, tải lượng ô nhiễm… trên cơ sở so sánh với các Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường liên quan, các quy chuẩn của Bộ TNMT, Bộ Y tế cũng như những đề tài nghiên cứu và thực nghiệm có liên quan.

- Mô tả hệ thống môi trường

- Xác định các thành phần của tiểu dự án ảnh hưởng đến môi trường.Nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các vấn đề môi trường liên quan phục vụ cho công tác đánh giá chi tiết.

- Phương pháp liệt kê

- Được sử dụng khá phổ biến (từ khi có Cơ quan bảo vệ môi trường quốc gia ra đời ở một số nước - NEPA) và mang lại nhiều kết quả khả quan do có nhiều ưu điểm như trình bày cách tiếp cận rõ ràng, cung cấp tính hệ thống trong suốt quá trình phân tích và đánh giá hệ thống. Bao gồm 2 loại chính: Bảng liệt kê mô tả các thành phần môi trường cần nghiên cứu cùng với các thông tin về đo đạc, dự đoán và đánh giá.Bảng liệt kê đơn giản các thành phần môi trường cần nghiên cứu có khả năng bị tác động.

- Phương pháp phân tích hệ thống

- Đây là phương pháp được áp dụng khá phổ biến trong môi trường. Ưu điểm của phương pháp này là đánh giá toàn diện các tác động, rất hữu ích trong việc nhận dạng các tác động và thải.Phương pháp này được ứng dụng dựa trên cơ sở xem xét các nguồn thải, nguồn gây tác động, đối tượng bị tác động, các thành phần môi trường… như các phần tử trong một hệ thống có mỗi quan hệ mật thiết với nhau, từ đó, xác định, phân tích và đánh giá các tác động.

- Phương pháp phỏng vấn trực tiếp

- Phương pháp này sử dụng trong quá trình phỏng vấn lãnh đạo và nhân dân địa phương để thu thập các thông tin cần thiết cho công tác ESIA của tiểu dự án, giới thiệu những lợi ích và những ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra của tiểu dự án đối với môi trường và đời sống. Trên cơ sở đó, tổng hợp những ý kiến phản hồi về tiểu dự án và nguyện vọng của người dân địa phương.

- Mặt khác, trao đổi, phỏng vấn trực tiếp cán bộ địa phương và người dân về tình hình phát triển KT-XH, phong tục tập quán canh tác và điều kiện vệ sinh môi trường.

- Phương pháp tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu

- Phương pháp này nhằm xác định, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ở khu vực thực hiện tiểu dự án thông qua các số liệu, thông tin thu thập được từ các nguồn khác nhau như: Niên giám thống kê, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội khu vực, hiện trạng môi trường khu vực và các công trình nghiên cứu có liên quan.

- Phương pháp khảo sát thực địa

- Khảo sát hiện trường là điều bắt buộc khi thực hiện công tác đánh giá tác động môi trường xã hội để xác định hiện trạng khu vực triển khai tiểu dự án, các đối tượng lân cận có liên quan, khảo sát để chọn lựa vị trí lấy mẫu, khảo sát hiện trạng cấp nước, thoát nước, cấp điện…

- Cơ quan tư vấn đã tiến hành khảo sát địa hình, địa chất, thu thập tài liệu khí tượng thủy văn phục vụ thiết kế theo đúng các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. Các kết quả khảo sát này được sử dụng để đánh giá điều kiện tự nhiên của khu vực TDA.

- Phương pháp chuyên gia

- Dựa vào hiểu biết và kinh nghiệm về khoa học môi trường của các chuyên gia đánh giá tác động môi trường của đơn vị tư vấn và các đơn vị nghiên cứu khoa học khác.

- Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm

- Việc lấy mẫu và phân tích các mẫu của các thành phần môi trường (đất, nước, không khí) là không thể thiếu trong việc xác định và đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực triển khai TDA.

- Sau khi khảo sát hiện trường, chương trình lấy mẫu và phân tích mẫu sẽ được lập ra với các nội dung chính như: vị trí lấy mẫu, thông số đo đạc và phân tích, nhân lực, thiết bị và dụng cụ cần thiết, thời gian thực hiện, kế hoạch bảo quản mẫu, kế hoạch phân tích…

- Đối với TDA Hải Dương, PPMU tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Đơn vị quan trắc môi trường tổ chức quan trắc, lấy mẫu và phân tích các mẫu không khí, nước, đất tại khu vực 11 hồ chứa để đánh giá hiện trạng chất lượng các thành phần của môi trường. Việc lấy mẫu, phân tích và bảo quản mẫu đều tuân thủ theo các TCVN hiện hành.

## Tổ chức thực hiện ESIA

Quản lý TDA

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương;

- Địa chỉ: Số 16 Lê Viết Hưng, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

- Điện thoại: 02203845410 Fax: 02203.845.410

Đơn vị tư vấn lập báo cáo

- Liên danh Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Viện Năng lượng

- Địa chỉ liên lạc: Số 171, phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827

Đơn vị phối hợp thực hiện quan trắc môi trường:

- Viện công nghệ môi trường – Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

- Địa chỉ: Nhà A30, 18, Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 04.3756.9137

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc Môi trường số: VIMCERTS 079 ban hành theo Quyết định số 1071/QĐ-BTNMT ngày 11/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường về việc giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc Môi trường.

Bảng 3: Danh sách những người tham gia thực hiện

| TT | Họ và tên | Chức vụ trong báo cáo ESIA | Nhiệm vụ thực hiện trong việc lập ĐTM |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Cán bộ PPMU |
| 1 | Nguyễn Đức Toàn | Phó trưởng phòng Điều hành dự án 3 | Quản lý chung. Đôn đốc giám sát, khảo sát MT-XH, lập báo cáo chính sách an toàn MT-XH – Cán bộ an toàn môi trường và xã hội hồ Phú Lợi; Hồ Hố Dầu |
| 2 | Tăng Xuân Lai | Phó trưởng phòng kỹ thuật, thẩm định | Đôn đốc giám sát công tác lập báo cáo chính sách an toàn MT-XH |
| 3 | Nguyễn Thanh Tâm | Cán bộ phòng Kế hoạch – Tổng hợp | Đôn đốc giám sát công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) |
| 4 | Đoàn Hữu Trí | Phòng điều hành dự án 3 | Cán bộ an toàn môi trường và xã hội hồ Trại Sen |
| 5 | Nguyễn Ngọc Tân | Phòng điều hành dự án 3 | Cán bộ an toàn môi trường và xã hội hồ Vễn; Hồ Cánh Gà; Hồ Hố Gỗ |
| 6 | Hoàng Nghĩa Vinh | Phòng điều hành dự án 3 | Cán bộ an toàn môi trường và xã hội hồ Chín Thượng; Hồ Lộ Đa; Hồ Đá Trắng |
| 7 | Phạm Duy Kiên | Phòng điều hành dự án 3 | Cán bộ an toàn môi trường và xã hội hồ Bến Tắm Ngoài; hồ Nghè Lấm |
| B | Đơn vị tư vấn lập báo cáo ESIA |
| 1 | Đỗ Đức Ánh | Chủ nhiệm dự án | Phụ trách chung dự án, điều phối công việc |
| 2 | Trần Quốc Nam | Phụ trách An toàn đập | Điều tra hiện trường, đánh giá, viết các báo cáo an toàn đập |
| 3 | Nguyễn Hồng Trường | Chủ trì thiết kế công trình | Điều tra hiện trường, đánh giá, thiết kế công trình |
| 4 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Trưởng nhóm – Chuyên gia môi trường | Tham gia Khảo sát thực địa; Tham vấn công đồng; Tổng hợp các chuyên đề chung; viết báo cáo ESIA |
| 5 | Phùng Thị Yến | Chuyên gia xã hội | Tham gia Khảo sát thực địa; Tham vấn công đồng; Tổng hợp các chuyên đề về xã hội; viết báo cáo ESIA |
| 6 | Nguyễn Văn Dư | Chuyên gia sinh thái học | Tham gia Khảo sát thực địa; Tham vấn công đồng; Tổng hợp các chuyên đề về sinh thái; viết báo cáo ESIA |
| 7 | Trịnh Hoàng Long | Chuyên gia môi trường | Tham gia Khảo sát thực địa; Tham vấn công đồng; Tổng hợp các chuyên đề môi trường; viết báo cáo ESIA |
| 8 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | Chuyên gia giới | Tham gia Khảo sát thực địa; Tham vấn công đồng; Tổng hợp các chuyên đề giới; viết báo cáo ESIA |
| 9 | Trần Xuân Ái | Chuyên gia phát triển nông thôn | Tham gia Khảo sát thực địa; Tham vấn công đồng; Tổng hợp các số liệu KTXH các xã; viết báo cáo ESIA |
| 10 | Lê Đức Huy | Chuyên gia tái định cư | Lồng ghép bản đồ, khảo sát hiện trường, viết chuyên đề tái định cư, bồi thường, GPMB; viết báo cáo ESIA |
| 11 | Nguyễn Đức Anh | Cán bộ hỗ trợ | Cán bộ hỗ trợ: Hỗ trợ các chuyên gia thực hiện tổng hợp số liệu |
| 12 | Nguyễn Thái Lâm | Cán bộ hỗ trợ | Cán bộ hỗ trợ: Hỗ trợ các chuyên gia thực hiện tổng hợp số liệu |

# CHƯƠNG II: MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN

  - Tổng quan TDA

- Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương thuộc dự án Sữa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 được Ngân hàng Thế Giới (WB) tài trợ thông qua Hiệp định tài trợ tín dụng số 5749-VN ký ngày 8/4/2016 với thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2022. Căn cứ Quyết định số 4638/BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. TDA tại tỉnh Hải Dương được thực hiện trên địa bàn 5 xã/phường thuộc TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

### Tên tiểu dự án

        - Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương.

### Chủ tiểu dự án

        - Chủ đầu tư: Ủy ban nhân đân tỉnh Hải Dương.

        - Đại diện chủ đầu tư Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương;

        - Địa chỉ: Số 16 Lê Viết Hưng, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

        - Điện thoại: 02203845410 Fax: 02203.845.410

### Mục tiêu của tiểu dự án

- Mục tiêu tổng quát:

- Hỗ trợ thực hiện Chương trình Bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng hạ du.

- Mục tiêu cụ thể:

        - Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập đã bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ.

        - Đảm bảo cấp nước tưới cho 491,60 ha cây công nghiệp, lúa, hoa màu và cây ăn quả của  5 xã, phường thuộc TP.Chí Linh của tỉnh Hải Dương.

        - Đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân vùng hạ du các hồ chứa về mùa mưa lũ.

        - Tiết kiệm nước, ngăn tổn thất nước, tăng hiệu suất công trình, tăng năng suất cây trồng, tăng tuổi thọ công trình góp phần ổn định đời sống kinh tế, chính trị cho địa phương.

        - Tạo cảnh quan thiên nhiên, cải thiện môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển du lịch trong vùng.

### Vị trí địa lý tiểu dự án

- Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương gồm 11 công trình tại các địa điểm sau:

Bảng 4: Vị trí địa lý tim đập chính của các hồ được sửa chữa của tiểu dự án

| TT | Tên hồ chứa nước | Địa điểm xây dựng | Tọa độ địa lý Theo hệ tọa độ VN-2000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X (m) | Y (m) |
| 1 | Chín Thượng | Xã Bắc An, TP Chí Linh | 2343089.93 | 594645.31 |
| 2 | Vễn | Xã Lê Lợi, TP Chí Linh | 2344217.6970 | 591875.0112 |
| 3 | Cánh Gà | Xã Lê Lợi, TP Chí Linh | 2340938.6764 | 587252.1862 |
| 4 | Hố Dầu | Phường Bến Tắm, TP Chí Linh | 2340694.21 | 600876.36 |
| 5 | Phú Lợi | Phường Bến Tắm, TP Chí Linh | 2342089.8738 | 598028.1698 |
| 6 | Bến Tắm Ngoài | Phường Hoàng Tân, TP Chí Linh | 2339340.6992 | 596827.5227 |
| 7 | Nghè Lấm | Phường Hoàng Tân, TP Chí Linh | 2339903.18 | 594915.46 |
| 8 | Lộc Đa | Xã Bắc An, TP Chí Linh | 2341120.5310 | 596198.7210 |
| 9 | Đá Trắng | Xã Bắc An, TP Chí Linh | 2341003.4989 | 594403.7040 |
| 10 | Hố Gỗ | Xã Lê Lợi, TP Chí Linh | 2338951.27 | 589200.69 |
| 11 | Trại Sen | Phường Văn An, TP Chí Linh | 2335263.9816 | 588563.2216 |

Hình 1: Vị trí của các công trình thuộc tiểu dự án

  - Hiện trạng công trình và các hạng mục thi công

Bảng 5: Tóm tắt thông tin hiện trạng các hồ chứa và hạng mục thi công của TDA

| Hồ chứa | Hiện trạng | Các hạng mục thi công | Ảnh hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- |
| Trại Sen | Đập: Đập đất, chưa được gia cố, Kích thước dài 230m, mặt rộng 2,43-5,14m, hệ số mái thượng lưu m=2.33(3.0, xói lở, sạt trượt rất mạnh, nhiều vị trí trên mái bị lún trũng tạo thành hàm ếch. Hệ số mái hạ lưu m=2.36(2,88, bị xói mòn do mưa lũ ên bề mặt không bằng phẳng, xói lở, sạt trượt rất mạnh tạo thành các rãnh, không thấy có rãnh tập trung thoát nước mặt. Tràn xả lũ: Kết cấu gạch đá xây, bề rộng ngưỡng tràn: B=1,70m, chiều dài ngưỡng 3,5m, cao 1,2m. Kênh dẫn vào tràn bằng đất, chưa được gia cố. Kênh sau tràn: kết cấu bằng đất, dài 80m, chiều rộng đáy trung bình (1,0(1,3)m, hệ số mái trung bình (0,6(1,2), cao trình đáy trung bình (10,4(4,30), hiện kênh đã bị bồi lắng, xói lở nhiều, cỏ dại và cây bụi mọc kín. Tiêu năng sau dốc nước không có. ¦Kệnh thoát nước sau tràn hiện trạng là kênh đất, rộng trung bình 3,5m, dài 2,3km nối trực tiếp vào hệ thống mương tiêu thủy lợi tại khu vực đất nông nghiệp. Hiện tại kệnh thoát nước có thể đáp ứng được yêu cầu thoát lũ trong mùa mưa lũ. Cống lấy nước: Cống có đường kính D400 ống bê tông đúc sẵn, chiều dài L=26m, chảy có áp; hiện cống bị rò rỉ nước Nhà quản lý: không có nhà quản lý để vận hành đập Thiết bị quan trắc: không có | Đập: Đắp bù và gia cố mặt đập rộng B=5m, kết cấu bằng bê tông xi măng (BTXM) đổ tại chỗ M250 đá 2x4, dày 20cm, dưới đệm lớp đá dăm cấp phối loại 2 dày 16cm, xây dựng gờ chắn bánh hai bên. Kích thước đập dài L=201,8m; Cao trình đỉnh đập +12,5m. Mái thượng lưu có: m=3.0; Đắp bù và gia cố toàn bộ mái thượng lưu đập kết cấu theo thứ tự từ trên xuống: tấm lát BTCT M200 có kích thước (2x2x0.12)m, đá dăm 1x2 dày 10cm, cát vàng dày 10cm. Bố trí dầm kết cấu BTCT M200 tại đỉnh, chân và sườn đập. Mái hạ lưu: m=2,25; Đắp bù và gia cố trồng cỏ trên đất màu theo ô kích thước (3x3)m, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước mặt, rãnh thoát nước hai bên vai tiếp giáp với mái, kết cấu Bê tông M200 đá 1x2. Bố trí thiết bị thoát nước thân đập cho các mặt cắt lòng sông, thiết bị thoát nước áp mái cho mặt cắt sườn đồi. Kết cấu các lớp gồm cát lọc, dăm lọc, đá hộc bố trí theo kiểu tầng lọc ngược. Tràn: Nâng cấp xây mới tràn xả lũ kiểu đập tràn đỉnh rộng kết Cấu BTCT M250, chiều rộng tràn B=4,0m, ngưỡng tràn +10,5m. Trên bố trí cầu giao thông để tiện quản lý vận hành. Tổng chiều dài tràn L=61,34m Cống lấy nước: Nâng cấp, xây mới cống lấy nước, hình thức cống tròn khẩu độ Φ40cm, được bọc bằng BTCT M250, dọc thân cống bố trí tường chân răng. Bố trí nhà van hạ lưu cống. Tổng chiều dài cống L=39,2m Đường quản lý: Kiên cố hóa đường QLVH từ đường nhựa vào đập với chiều dài L=50m. Đường có lòng đường kết cấu BTXM M250 đá 2x4 dày 20cm, rộng 3,5m; dưới lót đá dăm cấp phối loại 2 dày 16cm. Lề đường 2 bên rộng 0,75m. Đất đắp K>=0,95 Nhà quản lý: xây mới, nhà cấp IV diện tích xây dựng 40m2, diện tích đất sử dụng 50m2. Thiết bị quan trắc: Lắp đặt quan trắc chuyển vị ngang, quan trắc lún; quan trắc đường bão hòa, quan trắc mực nước thượng lưu đập. | Hiện trạng hồ chứa Hiện trạng đỉnh đập Hiện trạng mái thượng lưu Hiện trạng mái đập hạ lưu Hiện trạng tràn xả lũ và kênh sau tràn Hiện trạng cống lấy nước Hiện trạng cống lấy nước Hiện trạng đường quản lý |
| Chín Thượng | Đập: Đập bằng đất chưa được gia cố bị sụt lún, sạt lở và xuống cấp, mùa mưa thường tạo sình lầy. Bề rộng đỉnh đập 2,94 – 3,98m. hệ số mái đập phía thượng lưu m=1.99(3.37hiện tượng xói lở, sạt trượt xảy ra tại nhiều vị trí; mái hạ lưu m= 2.15(3.06 không có rãnh tập trung thoát nước mặt Tràn xả lũ: Tràn bằng BTCT đã cũ nhưng còn tốt, hiện vẫn hoạt động bình thường, dạng tràn đỉnh rộng chảy tự do, tiêu năng đáy. Kích thước tràn bxh=4x2,4m, gồm 2 khoang. Hiện tràn vẫn sử dụng tốt. Kênh thoát nước sau tràn là kênh đất, khá rộng phía sau tràn khoảng 7-10m, càng dần về hạ lưu càng hẹp khoảng 3-5m. Chiều dài kênh 3,4km sau đó được nối trực tiếp vào hệ thống kênh tiêu thủy lợi của khu vực đất nông nghiệp. Hiện trạng khả năng thoát lũ của kênh sau tràn khá tốt đảm bảo xả lũ tốt trong mùa mưa lũ. Cống lấy nước: Tại vị trí giữa thân đập, lấy nước kiểu tháp van điều tiết bằng lỗ; kết cấu BTCT, khẩu độ bxh = (0,8x1,2)m, Cống có đường kính D800 bê tông đúc sẵn, chiều dài L=30m, chảy có áp. Cống mới được cải tạo nên còn tốt. Đường quản lý vận hành: nối từ đường nhựa liên xã vào đập dài khoảng 800m là đường đất đã xuống cấp, mặt đường lồi lõm, mưa xói lở thành rãnh đi lại khó khăn. Bề rộng mặt đường 3-3,5m. Nhà quản lý: không có Thiết bị quan trắc: không có | Đập: Đắp bù và gia cố mặt đập rộng B=5m, kết cấu bằng bê tông xi măng (BTXM) đổ tại chỗ M250 đá 2x4, dày 20cm, dưới đệm lớp đá dăm cấp phối loại 2 dày 16cm, xây dựng gờ chắn bánh hai bên. Kích thước đập dài L=217m; Cao trình đỉnh đập +27,0m. Mái thượng lưu: m=2.5; Đắp bù và gia cố toàn bộ mái thượng lưu đập kết cấu theo thứ tự từ trên xuống: tấm lát BTCT M200 có kích thước (2x2x0.12)m, đá dăm 1x2 dày 10cm, cát vàng dày 10cm. Bố trí dầm kết cấu BTCT M200 tại đỉnh, chân và sườn đập. Mái hạ lưu: m=2,0; Đắp bù và gia cố trồng cỏ trên đất màu theo ô kích thước (3x3)m, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước mặt, rãnh thoát nước hai bên vai tiếp giáp với mái, kết cấu Bê tông M200. Nâng cấp hoàn trả đường dân sinh kết hợp đường QLVH từ chân đập lên đỉnh đập, kết cấu đường BTXM M250 đá 2x4, dày 20cm, rộng lòng 3m, lề đường bên ta luy âm rộng 50cm bố trí cọc tiêu, bên ta luy dương bố trí rãnh thu nước có kết cấu BT M200. Chiều dài đường L=112,8m. Bố trí thiết bị thoát nước thân đập cho các mặt cắt lòng sông, thiết bị thoát nước áp mái cho mặt cắt sườn đồi. Kết cấu các lớp gồm cát lọc, dăm lọc, đá hộc bố trí theo kiểu tầng lọc ngược. Tràn: Không sửa chữa tràn. Cống lấy nước: Không sửa chữa cống lấy nước Đường quản lý vận hành: Kiên cố hóa đường QLVH từ đường nhựa vào đập với chiều dài L=1192m. Đường có lòng đường kết cấu BTXM M250, rộng 3,5m; dưới lót đá dăm cấp phối loại 2 dày 16cm. Lề đường 2 bên rộng 0,75m. Đất đắp K>=0,95 Thiết bị quan trắc: Lắp đặt quan trắc chuyển vị ngang, quan trắc lún; quan trắc đường bão hòa, quan trắc mực nước thượng lưu đập. | Hiện trạng hồ chứa Hiện trạng đỉnh đập Hiện trạng mái thượng lưu Hiện trạng mái đập hạ lưu Hiện trạng tràn xả lũ và kênh sau tràn Hiện trạng tràn xả lũ và kênh sau tràn Hiện trạng cống lấy nước Hiện trạng đường quản lý |
| Vễn | Đập: Đỉnh đập có bề rộng Bđ=3,6÷5,3m, chiều cao đập 5,5m, chiều dài đập khoảng 325m, kết cấu bằng đất. Chiều rộng đỉnh đập hiện nay nhiều đoạn nhỏ hơn theo tiêu chuẩn nên không đảm bảo an toàn Mái thượng lưu, m=1.41(2.09. Mái thượng lưu bị sóng đánh vào đã bị bào mòn; mái hạ lưu m=2.54(2,88,không có rãnh tập trung thoát nước mặt. Tràn: Nằm bên vai phải đập, dạng tràn tự do thực dụng có ngưỡng dạng hình thang, tiêu năng đáy. Kích thước tràn Bxh = 18x1,0m, kết cấu bê tông cốt thép đã cũ, Phần cửa vào tràn chưa được gia cố gây xói và sạt lở đất xuống lòng dẫn. Sau ngưỡng tràn là sân tiêu năng, kết cấu bê tông cốt thép đã cũ có chiều dài L=20m, kích thước bxh=18x,1m, không có bể tiêu năng. Kênh thoát nước sau tràn là kênh đất, khá rộng phía sau tràn khoảng 5-10m, càng dần về hạ lưu càng hẹp khoảng 2-5m. Chiều dài kênh 1,4km sau đó được nối trực tiếp ra hệ thống kênh mương tiêu thoát nước tại khu đất nông nghiệp. Hiện trạng khả năng thoát lũ của kênh sau tràn khá tốt đảm bảo xả lũ tốt trong mùa mưa lũ. Cống lấy nước: Được bố trí bên vai trái đập còn tốt, đang vận hành bình thường.Hình thức cống điều tiết bằng van ở hạ lưu có nhà van bảo vệ. Kết cấu ống cống tròn, bằng thép, bọc BTCT, có khẩu độ D500, cống mới được xây dựng năm 2012, cống hiện đang sử dụng tốt. Đường quản lý vận hành: Đường QLVH nối từ đường giao thông nông thôn đến đập dài khoảng 490m là đường đất đã xuống cấp, mặt đường lồi lõm, ổ voi đi lại khó khăn, Mặt đường có chiều rộng 3-3,5m Nhà quản lý: không có Thiết bị quan trắc: không có | Đập: Đắp bù và gia cố mặt đập rộng B=5m, kết cấu bằng bê tông xi măng (BTXM) đổ tại chỗ M250, dày 20cm, dưới đệm lớp đá dăm cấp phối loại 2 dày 16cm, xây dựng gờ chắn bánh hai bên. Đập có kích thước dài L=372; Cao trình đỉnh đập +11,6m. Mái thượng lưu: m=2.5; Đắp bù và gia cố toàn bộ mái thượng lưu đập kết cấu theo thứ tự từ trên xuống: tấm lát BTCT M200 có kích thước (2x2x0.12)m, đá dăm 1x2 dày 10cm, cát vàng dày 10cm. Bố trí dầm kết cấu BTCT M200 tại đỉnh, chân và sườn đập. Mái hạ lưu: m=2,25; Đắp bù và gia cố trồng cỏ trên đất màu theo ô kích thước (3x3)m, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước mặt, rãnh thoát nước hai bên vai tiếp giáp với mái, kết cấu Bê tông M200. Bố trí thiết bị thoát nước thân đập cho các mặt cắt lòng sông, thiết bị thoát nước áp mái cho mặt cắt sườn đồi. Kết cấu các lớp gồm cát lọc, dăm lọc, đá hộc bố trí theo kiểu tầng lọc ngược. Xử lý chống thấm thân đập. Tràn: Nâng cấp xây mới tràn xả lũ kiểu đập tràn đỉnh rộng kết Cấu BTCT M250, chiều rộng mỗi khoang tràn b=5,0m, số khoang n=4, tổng bề rộng tràn B=20m, ngưỡng tràn +10,0m. Trên bố trí cầu giao thông để tiện quản lý vận hành. Tổng chiều dài tràn L=21,36m. Cống lấy nước: còn tốt, không cần nâng cấp. Đường quan lý vận hành: Kiên cố hóa đường QLVH từ đường nhựa vào đập với chiều dài L=490m. Đường có lòng đường kết cấu BTXM M250, rộng 3,5m; dưới lót đá dăm cấp phối loại 2 dày 16cm. Lề đường 2 bên rộng 0,75m. Đất đắp K>=0,95. Nhà quản lý: xây mới, nhà cấp IV diện tích xây dựng 40m2, diện tích đất sử dụng 50m2. Thiết bị quan trắc: Lắp đặt quan trắc chuyển vị ngang, quan trắc lún; quan trắc đường bão hòa, quan trắc mực nước thượng lưu đập. | Hiện trạng hồ chứa Hiện trạng đỉnh đập Hiện trạng mái thượng lưu Hiện trạng mái đập hạ lưu Hiện trạng tràn xả lũ và kênh sau tràn Hiện trạng cống lấy nước |
| Cánh Gà | Đập: Đỉnh đập bằng đất chưa được gia cố bị sụt lún, sạt lở và xuống cấp, mùa mưa thường tạo sình lầy. Bề rộng đỉnh đập 2,94 – 3,98m. Mái thượng lưu m=2.11(2,51 bị sóng đánh vào đã bị bào mòn; Mái hạ lưu mái m=1,96(2,56, không có rãnh tập trung thoát nước mặt, do vậy xuất hiện một số rãnh do nước mặt chảy xói gây nên. Tràn: Nằm ở vai phải đập, dạng tràn đỉnh rộng chảy tự do, tiêu năng đáy. Kích thước tràn một khoang bxh=2,9x2,5m, một khoang bxh=2,6x2,5m. Tràn có kết cấu bằng gạch, đá xây đã cũ hư hỏng gần hết, không đảm bảo khả năng thoát lũ Kênh thoát nước sau tràn là kênh đất, khá rộng phía sau tràn khoảng 3-7m, càng dần về hạ lưu càng hẹp khoảng 2-3m. Chiều dài kênh 3,2km sau đó được nối trược tiếp vào hệ thống kênh tiêu thủy lợi của khu vực đất nông nghiệp. Hiện trạng khả năng thoát lũ của kênh sau tràn khá tốt đảm bảo xả lũ tốt trong mùa mưa lũ. Cống lấy nước: bên vai phải đập, kết cấu gạch xây đã cũ bị hư hỏng.Cống lấy nước có kích thước D400, dài 10m, không có cửa van đóng mở.Hiện tại cống bị hư hỏng không vận hành được Đường quản lý vận hành: Đường QLVH hiện tại là đường giao thông liên thôn đã được trải nhựa đi lại rất tốt đến tận đầu đập, thuận lợi cho QLVH đập. Nhà quản lý: không có Thiết bị quan trắc: không có | Đập: Đắp bù và gia cố mặt đập rộng B=5m, kết cấu bằng bê tông xi măng (BTXM) đổ tại chỗ M250, dày 20cm, dưới đệm lớp đá dăm cấp phối loại 2 dày 16cm, xây dựng gờ chắn bánh hai bên. + Đập có kích thước dài L=102,7; Cao trình đỉnh đập +12,0m. Mái thượng lưu: m=2.5; Đắp bù và gia cố toàn bộ mái thượng lưu đập kết cấu theo thứ tự từ trên xuống: tấm lát BTCT M200 có kích thước (2x2x0.12)m, đá dăm 1x2 dày 10cm, cát vàng dày 10cm. Bố trí dầm kết cấu BTCT M200 tại đỉnh, chân và sườn đập. Mái hạ lưu: m=2,25; Đắp bù và gia cố trồng cỏ trên đất màu theo ô kích thước (3x3)m, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước mặt, rãnh thoát nước hai bên vai tiếp giáp với mái, kết cấu Bê tông M200. Bố trí thiết bị thoát nước thân đập cho các mặt cắt lòng sông, thiết bị thoát nước áp mái cho mặt cắt sườn đồi. Kết cấu các lớp gồm cát lọc, dăm lọc, đá hộc bố trí theo kiểu tầng lọc ngược. Tràn: Nâng cấp xây mới tràn xả lũ có mặt cắt thực dụng, kết cấu BTCT M250, chiều rộng mỗi khoang tràn b=4,0m, số khoang n=2, tổng bề rộng tràn B=8m, ngưỡng tràn +10,5m. Trên bố trí cầu giao thông để tiện quản lý vận hành.Tổng chiều dài tràn L=29,22m Cống lấy nước: Nâng cấp, xây mới cống lấy nước, hình thức cống tròn khẩu độ Φ40cm, được bọc bằng BTCT M250, dọc thân cống bố trí tường chân răng. Bố trí nhà van hạ lưu cống.Tổng chiều dài cống L=39,2m Đường quản lý vận hành: đã có bê tông còn tốt vào tới đỉnh đập Nhà quản lý: Xây mới, nhà cấp IV diện tích xây dựng 40m2, diện tích đất sử dụng 50m2. Thiết bị quan trắc: Lắp đặt quan trắc chuyển vị ngang, quan trắc lún; quan trắc đường bão hòa, quan trắc mực nước thượng lưu đập. | Hiện trạng hồ chứa Hiện trạng đỉnh đập Hiện trạng mái thượng lưu Hiện trạng mái đập hạ lưu Hiện trạng tràn xả lũ và kênh sau tràn Hiện trạng cống lấy nước |
| Hố Dầu | Đập: Đỉnh đập có bề rộng Bđ=3,0-5,29m, chiều cao đập 5,0m, chiều dài đập khoảng 135m, kết cấu bằng đất. Mái đập thượng lưu m=1.74(2.38 bằng đất chưa được gia cố bảo vệ trải qua thời gian dài sử dụng không được sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên nên bị xói lở, sạt trượt rất mạnh; Mái đập hạ lưu chưa được gia cố, cây bụi cỏ dại mọc nhiều, tạo điều kiện cho động vật phát triển, đào hang, không thấy có rãnh tập trung thoát nước mặt. Tràn: Nằm bên vai phải đập, dạng tràn đỉnh rộng bằng đất, nước tràn tự do. Ngưỡng tràn kết hợp đường giao thông nông thôn, nhiều vị trí đã bị xói lở, không đảm bảo về mùa mưa lũ. Kích thước tràn: rộng 3,5m. kênh xả tràn: kết cấu bằng đất, dài 32m, chiều rộng đáy trung bình (2.0(4.5)m, hệ số mái trung bình (1/0,6(1/1,2), hiện kênh đã bị bồi lắng, xói lở nhiều Kệnh thoát nước sau tràn hiện trạng là kênh đất, rộng trung bình 3m, dài 1,8 km nối ra hệ thống kênh tiêu thoát nước của địa phương tại khu vực đất nông nghiệp. Hiện tại kệnh thoát nước có thể đáp ứng được yêu cầu thoát lũ trong mùa mưa lũ tuy nhiên do cây cối rậm rạp, bồi lắng lòng kênh nên khả năng tiêu thoát nước sẽ bị cản trở Cống: Cống tròn D400 nằm ở bên vai phải đập và có kết cấu bằng ống thép đã cũ từ lâu, hạ lưu cống có van điều tiết DN400 đóng mở bằng vặn tay. Van vận hành đã cũ từ lâu nên rất khó khăn khi đóng mở Đường quản lý vận hành: Đường quản lý vận hành nối từ đường bê tông liên xã đến vai phải đập đã được đổ bê tông bề rộng 3,5m, đi lại rất tốt. Nhà quản lý: không có Thiết bị quan trắc: không có | Đập: Đắp bù và gia cố mặt đập rộng B=5m, kết cấu bằng bê tông xi măng (BTXM) đổ tại chỗ M250, dày 20cm, dưới đệm lớp đá dăm cấp phối loại 2 dày 16cm, xây dựng gờ chắn bánh hạ lưu đập, gờ chắn sóng thượng lưu đập, cao trình đỉnh đập 24,5; cao trình gờ chắn sóng +24,65. Mái thượng lưu: m=2.5; Đắp bù và gia cố toàn bộ mái thượng lưu đập kết cấu theo thứ tự từ trên xuống: tấm lát BTCT M200 có kích thước (2x2x0.12)m, đá dăm 1x2 dày 10cm, cát vàng dày 10cm. Bố trí dầm kết cấu BTCT M200 tại đỉnh, chân và sườn đập. Mái hạ lưu: m=2,0; Đắp bù và gia cố trồng cỏ trên đất màu theo ô kích thước (3x3)m, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước mặt, rãnh thoát nước hai bên vai tiếp giáp với mái, kết cấu Bê tông M200. Bố trí thiết bị thoát nước thân đập cho các mặt cắt lòng sông, thiết bị thoát nước áp mái cho mặt cắt sườn đồi. Kết cấu các lớp gồm cát lọc, dăm lọc, đá hộc bố trí theo kiểu tầng lọc ngược. Tràn: Nâng cấp xây mới tràn xả lũ kiểu đập tràn đỉnh rộng kết Cấu BTCT M250, chiều rộng tràn B=3,62m, ngưỡng tràn +23,5m. Trên bố trí cầu giao thông để tiện quản lý vận hành. Tổng chiều dài tràn L=25m. Cống lấy nước: Nâng cấp, xây mới cống lấy nước, hình thức cống tròn khẩu độ Φ40cm, được bọc bằng BTCT M250, dọc thân cống bố trí tường chân răng. Bố trí nhà van hạ lưu cống. Tổng chiều dài cống L=24,5m Đường QLVH: đã đổ bê tông, còn tốt vào tới đỉnh đập Nhà quản lý: Xây mới, nhà cấp IV diện tích xây dựng 40m2, diện tích đất sử dụng 50m2. Thiết bị quan trắc: Lắp đặt quan trắc chuyển vị ngang, quan trắc lún; quan trắc đường bão hòa, quan trắc mực nước thượng lưu đập. | Hiện trạng hồ chứa Hiện trạng đỉnh đập Hiện trạng mái thượng lưu Hiện trạng mái đập hạ lưu Hiện trạng tràn xả lũ và kênh sau tràn Hiện trạng cống lấy nước Hiện trạng đường quản lý |
| Phú Lợi | Đập: Đỉnh đập bằng đất chưa được gia cố bị sụt lún, sạt lở và xuống cấp, mùa mưa thường tạo sình lầy.Đỉnh đập có bề rộng Bđ=3,0-4,0m. Mái đập thượng lưu, m=2.81(2.99 bằng đất chưa được gia cố bảo vệ, trải qua thời gian dài sử dụng không được sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên nên đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Hiện tượng xói lở, sạt trượt rất mạnh, nhiều vị trí trên mái bị lún trũng tạo thành hàm ếch. Mái đập hạ lưu chưa được gia cố, cây bụi cỏ dại mọc nhiều, tạo điều kiện cho động vật phát triển, đào hang. Hệ số mái m=2.4(2.63. Mái đập không thấy có rãnh tập trung thoát nước mặt. Tràn: Dạng tràn đỉnh rộng bằng bê tông và bê tông cốt thép đã cũ từ lâu, có điều tiết bằng cửa van phẳng bằng thép, tràn gồm 9 khoang, kích thước nxbxh=9x4x3,5m. Tràn có cửa van phẳng, 3 cửa đóng mở bằng máy vít, 6 cửa đóng mở bằng palăng. Giàn kéo van 3 cửa bằng BTCT, 6 cửa bằng giàn thép. Kênh thoát nước sau tràn là kênh đất, khá rộng phía sau tràn khoảng 15-20m, càng dần về hạ lưu càng hẹp khoảng 5-7m. Chiều dài kênh 4,8km sau đó được nối trực tiếp vào hệ thống kênh tiêu thủy lợi của khu vực đất nông nghiệp. Hiện trạng khả năng thoát lũ của kênh sau tràn khá tốt đảm bảo xả lũ tốt trong mùa mưa lũ. Cống: Nằm bên vai phải đập, phía thượng lưu có tháp van đóng mở kết cấu bằng BTCT D0,8m đã cũ nhưng còn tốt. Đường quản lý vận hành: Đường đến tràn xả lũ: dài 470m; đường đất, bề rộng hẹp làm cho việc quản lý, vận hành gặp nhiều khó khăn. Nhà quản lý: không có Thiết bị quan trắc: không có | Đập: Đắp bù và gia cố mặt đập rộng B=5m, kết cấu bằng bê tông xi măng (BTXM) đổ tại chỗ M250, dày 20cm, dưới đệm lớp đá dăm cấp phối loại 2 dày 16cm, xây dựng gờ chắn bánh hai bên. Đập có kích thước dài L=181,6m; Cao trình đỉnh đập +16,5m. Mái thượng lưu: m=3.0; Đắp bù và gia cố toàn bộ mái thượng lưu đập kết cấu theo thứ tự từ trên xuống: tấm lát BTCT M200 có kích thước (2x2x0.1)m, đá dăm 1x2 dày 10cm, cát vàng dày 10cm. Bố trí dầm kết cấu BTCT M200 tại đỉnh, chân và sườn đập. Mái hạ lưu: từ cơ đập lên đỉnh m=3,0; từ cơ đập xuống đống đá thoát nước m=4. Đắp bù và gia cố trồng cỏ trên đất màu theo ô kích thước (3x3)m, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước mặt, rãnh thoát nước hai bên vai tiếp giáp với mái, kết cấu Bê tông M200. Hoàn trả đường dân sinh kết hợp đường QLVH trên cơ đập, kết cấu đường BTXM M250 dày 20cm, rộng lòng 4m, lề đường bên tay luy âm rộng 4,7m bố trí cọc tiêu, bên ta luy dương bố trí rãnh thu nước có kết cấu BT M200. Chiều dài đường L=206,0m Bố trí thiết bị thoát nước thân đập cho các mặt cắt lòng sông, thiết bị thoát nước áp mái cho mặt cắt sườn đồi. Kết cấu các lớp gồm cát lọc, dăm lọc, đá hộc bố trí theo kiểu tầng lọc ngược. Xử lý chống thấm thân đập và tại nơi tiếp giáp vai đập bên trái. Tràn: Tràn xả lũ hiện trạng bằng BTCT còn khá tốt. Cống lấy nước: Cống vẫn còn tốt không cần sửa chữa nâng cấp. Đường quản lý vận hành: Kiên cố hóa đường QLVH từ đường nhựa vào đập và tràn xả lũ với chiều dài L=470m. Đường có lòng đường kết cấu BTXM M250, rộng 3,5m; dưới lót đá dăm cấp phối loại 2 dày 16cm. Lề đường 2 bên rộng 0,75m. Đất đắp K>=0,95. Nhà quản lý: Xây mới, nhà cấp IV diện tích xây dựng 40m2, diện tích đất sử dụng 50m2. Thiết bị quan trắc: Lắp đặt quan trắc chuyển vị ngang, quan trắc lún; quan trắc đường bão hòa, quan trắc mực nước thượng lưu đập. | Hiện trạng hồ chứa Hiện trạng đỉnh đập Hiện trạng mái thượng lưu Hiện trạng mái đập hạ lưu Hiện trạng tràn xả lũ và kênh sau tràn Hiện trạng cống lấy nước Hiện trạng đường quản lý |
| Bến Tắm Ngoài | Đập: Đỉnh đập kết hợp đường giao thông nông thô bằng đất chưa được gia cố bị sụt lún, sạt lở và xuống cấp, mùa mưa thường tạo sình lầy.ổ voi, ổ gà. Bề rộng đỉnh đập 2,8-6,7m. Mái đập thượng lưu m=2.04(2.92 mới được gia cố bê tông áp mái khoảng 110,4m, còn lại bằng đất chưa được gia cố bảo vệ trải qua thời gian dài sử dụng không được sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên nên bị xói lở, sạt trượt rất mạnh, nhiều vị trí trên mái bị lún trũng. Mái thượng lưu bị sóng đánh vào đã bị bào mòn. Mái đập hạ lưu m=1.80(1.99 chưa được gia cố, cây bụi cỏ dại mọc nhiều, tạo điều kiện cho động vật phát triển, đào hang. Mái đập không thấy có rãnh tập trung thoát nước mặt. Tràn: Tràn xả lũ hiện trạng gồm 2 tuyến tràn 6 cửa và 4 cửa. Tràn số 01: Bằng BTCT đã cũ nhưng còn tốt, kích thước nxbxh=6x4x4m. Tràn có 6 cửa van phẳng, đóng mở bằng máy vít, Giàn kéo van bằng BTCT, cửa van bằng thép, Phần kênh xả sau tràn có nhiều gò, đảo và bị xói lở hai bên bờ. Tràn số 02: Bằng BTCT đã cũ nhưng còn tốt, kích thước nxbxh=4x3x2,5m. Tràn có cửa van phẳng, đóng mở bằng máy vít, Giàn kéo van bằng BTCT, cửa van bằng thép. Kênh thoát nước sau tràn có 2 kênh là kênh đã được bê tông hóa 1 phần và kênh đất phía hạ lưu, khá rộng phía sau tràn khoảng 15-20m, càng dần về hạ lưu càng hẹp khoảng 5-7m. Chiều dài kênh 6,2km. Sau đó đổ trực tiếp vào hệ thống kênh thủy lợi tại khu vực đất nông nghiệp. Hiện trạng khả năng thoát lũ của kênh sau tràn rất tốt đảm bảo xả lũ tốt trong mùa mưa lũ. Cống lấy nước: Cống tưới số 1 Được bố trí bên vai trái đập sát với tràn số 2, phía thượng lưu có giàn van đóng mở kết cấu bằng thép đã cũ. Cửa van bằng thép, đóng mở bằng máy vít. Cống có đường kính D800, dài 8m; Cống lấy nước số 2: Được bố trí ở giữa đập sát với tràn số 1, phía thượng lưu có khe phai đóng mở kết cấu bằng bê tông đã cũ. Cống có đường kính D300, dài 8m. Đường quản lý vận hành: Đập nằm ngay cạnh đường nhựa tỉnh lộ DT398B nên không cần phải làm đường quản lý vận hành Nhà quản lý: không có Thiết bị quan trắc: không có | Đập: Đắp bù và gia cố mặt đập rộng B=5m, kết cấu bằng bê tông xi măng (BTXM) đổ tại chỗ M250, dày 20cm, dưới đệm lớp đá dăm cấp phối loại 2 dày 16cm, xây dựng gờ chắn bánh hai bên. Đập có kích thước dài L=485,7m; Cao trình đỉnh đập +6,0m. Mái thượng lưu: m=2.5; Đắp bù và gia cố toàn bộ mái thượng lưu đập kết cấu theo thứ tự từ trên xuống: tấm lát BTCT M200 có kích thước (2x2x0.12)m, đá dăm 1x2 dày 10cm, cát vàng dày 10cm. Bố trí dầm kết cấu BTCT M200 tại đỉnh, chân và sườn đập. Mái hạ lưu: m=2,0; Đắp bù và gia cố trồng cỏ trên đất màu theo ô kích thước (3x3)m, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước mặt, rãnh thoát nước hai bên vai tiếp giáp với mái, kết cấu Bê tông M200. Bố trí thiết bị thoát nước thân đập cho các mặt cắt lòng sông, thiết bị thoát nước áp mái cho mặt cắt sườn đồi. Kết cấu các lớp gồm cát lọc, dăm lọc, đá hộc bố trí theo kiểu tầng lọc ngược. Tràn xả lũ: Tràn xả lũ hiện trạng bằng BTCT còn khá tốt. Xây mới đáy cửa vào, cửa ra, bể tiêu năng nối tiếp với thân tràn xả lũ hiện trạng. Chiều dài và chiều cao tường theo mái thượng lưu và hạ lưu mới. Cống lấy nước: Nâng cấp, xây mới 02 cống lấy nước, hình thức cống tròn khẩu độ Φ40cm, được bọc bằng BTCT M250, dọc thân cống bố trí tường chân răng. Bố trí nhà van hạ lưu cống với cống số 1, bố trí hố van hạ lưu cống với cống số 2. Tổng chiều dài cống số 1 L=23,2m; tổng chiều dài cống số 2 L=19,5m. Đường quản ký vận hành: Có đường vào đến đỉnh đập khá tốt. Nhà quản lý: Xây mới, nhà cấp IV diện tích xây dựng 40m2, diện tích đất sử dụng 50m2. Thiết bị quan trắc: Lắp đặt quan trắc chuyển vị ngang, quan trắc lún; quan trắc đường bão hòa, quan trắc mực nước thượng lưu đập. | Hiện trạng hồ chứa Hiện trạng đỉnh đập Hiện trạng mái thượng lưu Hiện trạng mái đập hạ lưu Hiện trạng tràn xả lũ số 1 và kênh sau tràn Hiện trạng tràn xả lũ số 2 và kênh sau tràn Hiện trạng cống lấy nước số 1 Hiện trạng cống lấy nước số 2 |
| Nghè Lấm | Đập: Đỉnh đập là đường giao thông nông thôn bằng đất chưa được gia cố bị sụt lún, sạt lở và xuống cấp, mùa mưa thường tạo sình lầy, ổ voi, ổ gà. Bề rộng đỉnh đập 2,5-4,0m; Mái đập thượng lưu m=1.28(2.41bằng đất chưa được gia cố bảo vệ trải qua thời gian dài sử dụng không được sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên nên bị xói lở, sạt trượt rất mạnh, nhiều vị trí trên mái bị lún trũng; Mái đập hạ lưu m=1.85(2.14 chưa được gia cố, cây bụi cỏ dại mọc nhiều, công trình thoát nước (đống đá) không có vì vậy không đảm bảo khả năng thoát nước. Đập bị thấm nhiều. Tràn xả lũ: Tràn đỉnh rộng, chảy tự do, tiêu năng đáy. Kích thước tràn: nxbxh= 2x2,5x2,7m. Hiện trạng kết cấu tràn bằng bê tông kết hợp đá xây đã cũ bị hư hỏng nặng. Kênh thoát nước sau tràn đã được bê tông hóa 1 phần và kênh đất phía hạ lưu, khá rộng phía sau tràn khoảng 10-15m, càng dần về hạ lưu càng hẹp khoảng 5m. Chiều dài kênh 3,6km, sau đó được nối trực tiếp vào hệ thống kênh thủy lợi của địa phương tại khu vực đất nông nghiệp. Hiện trạng khả năng thoát lũ của kênh sau tràn rất tốt đảm bảo xả lũ tốt trong mùa mưa lũ. Cống lấy nước: Cống được bố trí bên vai trái đập còn tốt, đang vận hành bình thường.Cống mới được nâng cấp, có cửa van thép đóng mở thượng lưu, giàn van bằng BTCT, đóng mở bằng máy vít. Kích thước cửa vào cống bxh=1,2x1,4m. Cống có đường kính D400, hạ lưu có nhà van bảo vệ. Đường quản lý, vận hành: kết cấu bằng đất, chiều rộng bình quân 3,5m, trời mưa lầy lội khó đi lại, chiều dài L=72m Nhà quản lý: không có Thiết bị quan trắc: không có | Đập: Đắp bù và gia cố mặt đập rộng B=5m, kết cấu bằng bê tông xi măng (BTXM) đổ tại chỗ M250, dày 20cm, dưới đệm lớp đá dăm cấp phối loại 2 dày 16cm, xây dựng gờ chắn bánh hai bên, đập có kích thước dài L=224m; Cao trình đỉnh đập +6,0m. Mái thượng lưu: m=2.5; Đắp bù và gia cố toàn bộ mái thượng lưu đập kết cấu theo thứ tự từ trên xuống: tấm lát BTCT M200 có kích thước (2x2x0.12)m, đá dăm 1x2 dày 10cm, cát vàng dày 10cm. Bố trí dầm kết cấu BTCT M200 tại đỉnh, chân và sườn đập. Mái hạ lưu: m=2,0; Đắp bù và gia cố trồng cỏ trên đất màu theo ô kích thước (3x3)m, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước mặt, rãnh thoát nước hai bên vai tiếp giáp với mái, kết cấu Bê tông M200. Xử lý chống thấm thân đập đoạn giữa đập. Bố trí thiết bị thoát nước thân đập cho các mặt cắt lòng sông, thiết bị thoát nước áp mái cho mặt cắt sườn đồi. Kết cấu các lớp gồm cát lọc, dăm lọc, đá hộc bố trí theo kiểu tầng lọc ngược. Xử lý chống thấm thân đập đoạn giữa đập. Tràn xả lũ: Nâng cấp xây mới tràn xả lũ kiểu đập tràn có mặt cắt thực dụng, kết Cấu BTCT M250, chiều rộng mỗi khoang tràn b=3,3m, số khoang n=4, tổng bề rộng tràn B=13,2m; ngưỡng tràn +7,3m. Trên bố trí cầu giao thông để tiện quản lý vận hành. Bố trí hệ thống cửa van phẳng, đỉnh cửa van tại cao trình 8,0m để đảm bảo dung tích thiết kế. Tổng chiều dài tràn L=28,9m. Cống lấy nước: Cống vẫn còn tốt không cần sửa chữa nâng cấp. Đường quản lý vận hành: Kiên cố hóa đường quản lý vận hành từ đường nhựa vào đập với chiều dài L=72m. Đường có lòng đường kết cấu BTXM M250, rộng 3,5m; dưới lót đá dăm cấp phối loại 2 dày 16cm. Lề đường 2 bên rộng 0,75m. Đất đắp K>=0,95 Nhà quản lý: Xây mới, nhà cấp IV diện tích xây dựng 40m2, diện tích đất sử dụng 50m2. Thiết bị quan trắc: Lắp đặt quan trắc chuyển vị ngang, quan trắc lún; quan trắc đường bão hòa, quan trắc mực nước thượng lưu đập. | Hiện trạng hồ chứa Hiện trạng đỉnh đập Hiện trạng mái thượng lưu Hiện trạng mái đập hạ lưu Hiện trạng tràn xả lũ và kênh sau tràn Hiện trạng cống lấy nước Hiện trạng đường quản lý |
| Lộc Đa | Đập: Đỉnh đập có bề rộng Bđ=1,5-2,3m, chiều cao đập 3,7m, chiều dài đập khoảng 230m, kết cấu bằng đất, cỏ dại, cây bụi mọc kín mặt đập, xuất hiện nhiều hang hốc do động vật đào. Mặt đập biến dạng lồi lõm, xói lở, cây bụi mọc nhiều. Mái đập thượng lưu m=1.27(2.23 bằng đất chưa được gia cố bảo vệ trải qua thời gian dài sử dụng không được sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên nên bị xói lở, sạt trượt rất mạnh, nhiều vị trí trên mái bị lún trũng. Mái đập hạ lưu m=1.44(2.55 chưa được gia cố, cây bụi cỏ dại mọc nhiều, tạo điều kiện cho động vật phát triển, đào hang. Không có thiết bị thoát nước. Tràn xả lũ: Nằm bên vai trái đập, hình thức ngưỡng tràn là tràn đỉnh rộng. Tràn hiện kết cấu bằng đá xây đã cũ từ lâu, bị hư hỏng nặng, có 3 khoang tràn cửa van loại 1 đóng mở bằng thanh gỗ và bao tải đất, và 1 khoang tràn có cửa van thép đóng mở bằng máy vít. Ngưỡng tràn hiện tại được người dân đắp bao tải cát lên cao 0,65m. Kích thước tràn loại 1: nxbxh=3x2,4x0,65m, loại tràn đỉnh rộng, tiêu năng mũi phun, hạ lưu là nền đá gốc. Thân tràn, dốc nước, bằng đá xây cũ, hư hỏng nặng Kênh thoát nước sau tràn là kênh đất, khá rộng phía sau tràn khoảng 10m, càng dần về hạ lưu càng hẹp khoảng 5m. Chiều dài kênh1,2km. Sau đó được nối trực tiếp vào hệ thống mương đất tiêu thoát thủy lợi của địa phương. Hiện trạng khả năng thoát lũ của kênh sau tràn rất tốt đảm bảo xả lũ tốt trong mùa mưa lũ. Cống lấy nước: Cống lấy nước số 1: bên vai trái đập, kết cấu gạch xây đã cũ, cống đang vận hành bình thường, cửa van thép đóng mở thượng lưu bị hư hỏng nặng, thủng lỗ rất to. Giàn van bằng thép, đóng mở bằng máy vít. Kích thước cống bxh=0,7x0,7m Cống lấy nước số 2: bên vai phải đập, kết cấu cống tròn BTCT đúc sẵn đã cũ, cống đang vận hành bình thường. Cống có đường kính D300 Đường quản lý, vận hành: đường đất dài 64m là đường đất, chiều rộng 3,5m. Nhà quản lý: không có Thiết bị quan trắc: không có | Đập: Đắp bù và gia cố mặt đập rộng B=5m, kết cấu bằng bê tông xi măng (BTXM) đổ tại chỗ M250, dày 20cm, dưới đệm lớp đá dăm cấp phối loại 2 dày 16cm, xây dựng gờ chắn bánh hai bên. Đập có kích thước dài L=234,5m; Cao trình đỉnh đập +7,2m. Mái thượng lưu: m=2.5; Đắp bù và gia cố toàn bộ mái thượng lưu đập kết cấu theo thứ tự từ trên xuống: tấm lát BTCT M200 có kích thước (2x2x0.1)m, đá dăm 1x2 dày 10cm, cát vàng dày 10cm. Bố trí dầm kết cấu BTCT M200 tại đỉnh, chân và sườn đập. Mái hạ lưu: m=2,0; Đắp bù và gia cố trồng cỏ trên đất màu theo ô kích thước (3x3)m, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước mặt, rãnh thoát nước hai bên vai tiếp giáp với mái, kết cấu Bê tông M200. Bố trí thiết bị thoát nước thân đập cho các mặt cắt lòng sông, thiết bị thoát nước áp mái cho mặt cắt sườn đồi. Kết cấu các lớp gồm cát lọc, dăm lọc, đá hộc bố trí theo kiểu tầng lọc ngược. Tràn xả lũ: Nâng cấp xây mới tràn xả lũ kiểu đập tràn có mặt cắt thực dụng, kết Cấu BTCT M250, chiều rộng mỗi khoang tràn b=5,0m, số khoang n=4, tổng bề rộng tràn B=20m, ngưỡng tràn +5,5m. Trên bố trí cầu giao thông để tiện quản lý vận hành. Tổng chiều dài tràn L=24,45m Cống lấy nước: Nâng cấp, xây mới 02 cống lấy nước, hình thức cống tròn khẩu độ Φ40cm, được bọc bằng BTCT M250, dọc thân cống bố trí tường chân răng. Bố trí nhà van hạ lưu cống số 1, bố trí hố van hạ lưu cống số 2. Tổng chiều dài cống số 1 L=20,5m; Cống số 2 có L=19,5m Đường quản lý vận hành: Kiên cố hóa đường QLVH từ đường nhựa vào đập với chiều dài L=64m. Đường có lòng đường kết cấu BTXM M250, rộng 3,5m; dưới lót đá dăm cấp phối loại 2 dày 16cm. Lề đường 2 bên rộng 0,75m. Đất đắp K>=0,95. Nhà quản lý: Xây dựng mới nhà quản lý cấp IV có: diện tích xây dựng 40m2, diện tích đất sử dụng 50m2. Thiết bị quan trắc: Lắp đặt quan trắc chuyển vị ngang, quan trắc lún; quan trắc đường bão hòa, quan trắc mực nước thượng lưu đập. | Hiện trạng hồ chứa Hiện trạng đỉnh đập Hiện trạng mái thượng lưu Hiện trạng mái đập hạ lưu Hiện trạng tràn xả lũ và kênh sau tràn Hiện trạng cống lấy nước Hiện trạng đường quản lý |
| Đá Trắng | Đập: Đỉnh đập có bề rộng Bđ=2,02-6,10m, chiều cao đập 5,5m, chiều dài đập khoảng 224m, kết cấu bằng đất. Chiều rộng đỉnh đập hiện nay nhiều đoạn nhỏ hơn theo tiêu chuẩn nên không đảm bảo an toàn Mái đập thượng lưu m=0.92(2.30 bằng đất chưa được gia cố bảo vệ trải qua thời gian dài sử dụng không được sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên nên bị biến dạng, lồi lõm, xói lở, sạt trượt rất mạnh, nhiều vị trí trên mái bị lún trũng; Mái đập hạ lưu m=1.56(1.88 chưa được gia cố, cây bụi cỏ dại mọc nhiều, không thấy có rãnh tập trung thoát nước mặt, do vậy xuất hiện một số rãnh do nước mặt chảy xói gây nên. Tràn xả lũ: hiện trạng đập không có tràn xả lũ Kênh thoát nước sau tràn là kênh đất, rộng khoảng 2-4m, càng dần về hạ lưu càng hẹp khoảng 1-3m. Chiều dài kênh 1,2km. Sau đó được nối trực tiếp vào hệ thống mương đất tiêu thoát nước của địa phương. Hiện trạng khả năng thoát lũ của kênh sau tràn khá tốt đảm bảo xả lũ tốt trong mùa mưa lũ. Cống lấy nước: Nằm bên vai trái đập. Thân cống kết cấu cống tròn BTCT đúc sẵn đường kính D400, cửa ra cống bằng gạch xây đã hư hỏng. Đường quản lý, vận hành: Dài 273m là đường đất, chiều rộng 3,5m. Đường chưa được nâng cấp. Nhà quản lý: không có Thiết bị quan trắc: không có | Đập: Đắp bù và gia cố mặt đập rộng B=5m, kết cấu bằng bê tông xi măng (BTXM) đổ tại chỗ M250, dày 20cm, dưới đệm lớp đá dăm cấp phối loại 2 dày 16cm, xây dựng gờ chắn bánh hai bên. Đập có kích thước dài L=225m; Cao trình đỉnh đập +15,6m. Mái thượng lưu: m=2.5; Đắp bù và gia cố toàn bộ mái thượng lưu đập kết cấu theo thứ tự từ trên xuống: tấm lát BTCT M200 có kích thước (2x2x0.12)m, đá dăm 1x2 dày 10cm, cát vàng dày 10cm. Bố trí dầm kết cấu BTCT M200 tại đỉnh, chân và sườn đập. Mái hạ lưu: m=2,0; Đắp bù và gia cố trồng cỏ trên đất màu theo ô kích thước (3x3)m, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước mặt, rãnh thoát nước hai bên vai tiếp giáp với mái, kết cấu Bê tông M200. Bố trí thiết bị thoát nước thân đập cho các mặt cắt lòng sông, thiết bị thoát nước áp mái cho mặt cắt sườn đồi. Kết cấu các lớp gồm cát lọc, dăm lọc, đá hộc bố trí theo kiểu tầng lọc ngược. Tràn xả lũ: Xây mới tràn xả lũ kiểu đập tràn có mặt cắt thực dụng, kết Cấu BTCT M250, chiều rộng khoang tràn B=4,0m, ngưỡng tràn +14,5m. Trên bố trí cầu giao thông để tiện quản lý vận hành. Tổng chiều dài tràn + kênh sau tràn L=58,0m Cống lấy nước: Nâng cấp, xây mới cống lấy nước, hình thức cống tròn khẩu độ Φ40cm, được bọc bằng BTCT M250, dọc thân cống bố trí tường chân răng. Bố trí nhà van hạ lưu cống. Tổng chiều dài cống L=33,3m Đường quản lý vận hành: Kiên cố hóa đường quản lý vận hành từ đường nhựa vào đập với chiều dài L=273m. Đường có lòng đường kết cấu BTXM M250, rộng 3,5m; dưới lót đá dăm cấp phối loại 2 dày 16cm. Lề đường 2 bên rộng 0,75m. Đất đắp K>=0,95. Nhà quản lý: Xây dựng mới nhà quản lý cấp IV có: diện tích xây dựng 40m2, diện tích đất sử dụng 50m2. Thiết bị quan trắc: Lắp đặt quan trắc chuyển vị ngang, quan trắc lún; quan trắc đường bão hòa, quan trắc mực nước thượng lưu đập. | Hiện trạng hồ chứa Hiện trạng đỉnh đập Hiện trạng mái thượng lưu Hiện trạng mái đập hạ lưu Hiện trạng cống lấy nước Hiện trạng đường quản lý |
| Hố Gỗ | Đập: Đỉnh đập bằng đất chưa được gia cố bị sụt lún, sạt lở và xuống cấp, mùa mưa thường tạo sình lầy. Bề rộng đỉnh đập 3,0-4,4m. Mái đập thượng lưu m=1.13(1.52 bằng đất chưa được gia cố bảo vệ trải qua thời gian dài sử dụng không được sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên nên bị xói lở, sạt trượt rất mạnh, nhiều vị trí trên mái bị lún trũng. Mái đập hạ lưu m=1.53(1.68 chưa được gia cố, cây bụi cỏ dại mọc nhiều, tạo điều kiện cho động vật phát triển, đào hang, có cơ rộng 3,5m, cao trình đỉnh cơ +14,00m. Không có rãnh tập trung thoát nước mặt. Tràn xả lũ: không có tràn xả lũ Kênh thoát nước sau tràn là kênh đất, rộng khoảng 2-3m. Chiều dài kênh 7km rồi thoát được nối trực tiếp vào hệ thống mương tiêu thủy lợi tại khu vực đất nông nghiệp. Hiện trạng khả năng thoát lũ của kênh sau tràn khá tốt đảm bảo xả lũ tốt trong mùa mưa lũ. Cống lấy nước: Nằm bên vai trái đập. Thân cống kết cấu cống tròn BTCT đúc sẵn đường kính D400, cửa ra cống bằng gạch xây, điều tiết bằng nút gỗ. Đường quản lý vận hành: Đường bê tông liên thôn đã đến tận đầu đập và đi trên cơ đập hạ lưu. Đường bê tông có bề rộng B=3,5m rất thuận lợi cho quản lý vận hành đập. Nhà quản lý: không có Thiết bị quan trắc: không có | Đập: Đắp bù và gia cố mặt đập rộng B=5m, kết cấu bằng bê tông xi măng (BTXM) đổ tại chỗ M250, dày 20cm, dưới đệm lớp đá dăm cấp phối loại 2 dày 16cm, xây dựng gờ chắn bánh hạ lưu đập, gờ chắn sóng thượng lưu đập, cao trình đỉnh đập +15,6; cao trình gờ chắn sóng +15,75. Mái thượng lưu: m=2.5; Đắp bù và gia cố toàn bộ mái thượng lưu đập kết cấu theo thứ tự từ trên xuống: tấm lát BTCT M200 có kích thước (2x2x0.12)m, đá dăm 1x2 dày 10cm, cát vàng dày 10cm. Bố trí dầm kết cấu BTCT M200 tại đỉnh, chân và sườn đập. Mái hạ lưu: m=2,0; Đắp bù và gia cố trồng cỏ trên đất màu theo ô kích thước (3x3)m, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước mặt, rãnh thoát nước hai bên vai tiếp giáp với mái, kết cấu Bê tông M200. Hoàn trả đường dân sinh kết hợp đường QLVH trên cơ đập, kết cấu đường BTXM M250 dày 20cm, rộng lòng 3,5m, lề đường bên tay luy âm rộng 0,5m bố trí cọc tiêu. Chiều dài đường L=135,0m. Bố trí thiết bị thoát nước thân đập cho các mặt cắt lòng sông, thiết bị thoát nước áp mái cho mặt cắt sườn đồi. Kết cấu các lớp gồm cát lọc, dăm lọc, đá hộc bố trí theo kiểu tầng lọc ngược. Tràn xả lũ: Xây mới tràn xả lũ kiểu đập tràn đỉnh rộng, kết Cấu BTCT M250, chiều rộng khoang tràn B=4,0m, ngưỡng tràn +14,5m. Trên bố trí cầu giao thông để tiện quản lý vận hành. Chiều dài tràn + kênh sau tràn L=96,9m- Cống lấy nước: Nâng cấp, xây mới cống lấy nước, hình thức cống tròn khẩu độ Φ40cm, được bọc bằng BTCT M250, dọc thân cống bố trí tường chân răng. Bố trí nhà van hạ lưu cống. Tổng chiều dài cống L=34,2m Đường quản lý vận hành: Đường xuống đập còn tốt. Nhà quản lý: Xây dựng mới nhà quản lý cấp IV có: diện tích xây dựng 40m2, diện tích đất sử dụng 50m2. Thiết bị quan trắc: Lắp đặt quan trắc chuyển vị ngang, quan trắc lún; quan trắc đường bão hòa, quan trắc mực nước thượng lưu đập. | Hiện trạng hồ chứa Hiện trạng đỉnh đập Hiện trạng mái thượng lưu Hiện trạng mái đập hạ lưu Hiện trạng cống lấy nước Hiện trạng đường quản lý |

  - Tổng hợp khối lượng đào đắp, khối lượng nguyên vật liệu và máy móc thi công

### Tổng hợp khối lượng đào đắp, khối lượng nguyên vật liệu

- Khối lượng đất đào, đắp, nguyên vật liệu của các hồ như sau:

Bảng 6: Khối lượng đào đắp, nguyên vật liệu xây dựng

| TT | Hạng mục công việc | ĐV | 1.Trại Sen | 2. Chín Thượng | 3. Vễn | 4. Cánh Gà | 5. Hố Dầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất đào | 100 m3 | 74,3 | 116,91 | 89,5 | 44,4 | 22,73 |
| 2 | Đất đắp | 100 m3 | 55,1 | 76,96 | 61,34 | 31,6 | 18,61 |
| 3 | Bê tông M250 | m3 | 515,7 | 1.103,0 | 1.010,3 | 455,0 | 272,2 |
| 4 | Bê tông M200 | m3 | 601,2 | 723,2 | 778,9 | 282,9 | 256,2 |
| 5 | Bê tông M100 | m3 | 71,7 | 4,4 | 69,1 | 45,3 | 16,7 |
| 6 | Thép các loại | tấn | 63,3 | 42,5 | 70,7 | 42,8 | 26,4 |
| 7 | Ván khuôn | 100 m2 | 38,0 | 40,0 | 50,2 | 22,3 | 18,1 |
| 8 | Đá dăm các loại | m3 | 1.020,3 | 1.192,0 | 1.053,8 | 285,6 | 266,9 |
| 9 | Đá hộc | m3 | 926,7 | 426,9 | 759,3 | 270,4 | 116,8 |
| 10 | Cát các loại | m3 | 630,4 | 772,8 | 800,5 | 242,9 | 200,2 |
| 11 | Vải bạt xây dựng | 100 m2 | 31,3 | 88,5 | 69,7 | 17,1 | 20,1 |
| 12 | Đóng cọc tre | 100 m | 113,3 | 127,1 | 143,2 | 50,1 | 28,1 |

Khối lượng nguyên vật liệu chính cho từng hồ (tiếp)

| TT | Hạng mục công việc | ĐV | 6. Phú Lợi | 7.Bến Tắm Ngoài | 8. Nghè Lấm | 9. Lộc Đa | 10. Đá Trắng | 11. Hố Gỗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất đào | 100 m3 | 90,17 | 86,73 | 48,94 | 31,76 | 41,0 | 38,66 |
| 2 | Đất đắp | 100 m3 | 58,27 | 84,22 | 38,76 | 45,33 | 50,7 | 39,73 |
| 3 | Bê tông M250 | m3 | 708,1 | 1.102,5 | 941,5 | 706,2 | 665,3 | 407,9 |
| 4 | Bê tông M200 | m3 | 648,4 | 911,5 | 533,2 | 474,0 | 482,9 | 523,4 |
| 5 | Bê tông M100 | m3 | 2,2 | 105,2 | 115,3 | 56,7 | 49,4 | 58,7 |
| 6 | Thép các loại | tấn | 30,4 | 62,3 | 85,9 | 64,7 | 51,9 | 35,2 |
| 7 | Ván khuôn | 100 m2 | 45,1 | 54,0 | 34,9 | 31,7 | 30,9 | 26,1 |
| 8 | Đá dăm các loại | m3 | 1.032,1 | 1.055,1 | 478,5 | 504,0 | 654,2 | 428,5 |
| 9 | Đá hộc | m3 | 822,1 | 603,8 | 188,2 | 228,2 | 440,2 | 445,4 |
| 10 | Cát các loại | m3 | 722,7 | 808,7 | 372,5 | 406,4 | 512,4 | 364,9 |
| 11 | Vải bạt xây dựng | 100 m2 | 69,7 | 46,7 | 26,2 | 30,0 | 27,8 | 30,4 |
| 12 | Đóng cọc tre | 100 m |  | 48,0 |  | 46,2 | 25,2 | 25,9 |

Nguồn: Báo cáo FS

- Nhu cầu nhiện liệu tiêu thụ chủ yếu là xăng và  dầu diesel, được dự báo trong bảng sau:

Bảng 7: Dự báo lượng dầu tiêu thụ trong hoạt động thi công tại công trường

| TT | Hạng mục | Dự báo lượng xăng, dầu tiêu thụ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Xăng (Lít) | Dầu (Lít) |
| 1 | Chín Thượng | 9.122 | 2.900 |
| 2 | Vễn | 10.407 | 3.023 |
| 3 | Cánh Gà | 7.521 | 1.554 |
| 4 | Hố Dầu | 4.404 | 1.095 |
| 5 | Phú Lợi | 10.142 | 2.969 |
| 6 | Bến Tắm Ngoài | 9.138 | 3.102 |
| 7 | Nghè Lấm | 2.105 | 1.207 |
| 8 | Lộc Đa | 4.467 | 1.713 |
| 9 | Đá Trắng | 4.837 | 1.806 |
| 10 | Hố Gỗ | 3.807 | 1.391 |
| 11 | Trại Sen | 8.967 | 2.503 |

Nguồn: Báo cáo FS

Ghi chú: 1 ca làm việc tính là 8 tiếng

### Huy động thiết bị và máy móc thi công

- Trong quá trình thi công Dự án nhiều loại máy móc thiết bị dự kiến sẽ được sử dụng ở bảng sau:

Bảng 8: Danh mục máy móc thi công của tiểu dự án

| Stt | Tên máy móc và thiết bị | Số lượng | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Búa khoan VRM | 11 | Đã kiểm định |
| 2 | Cần cẩu 10T | 11 | Đã kiểm định |
| 3 | Xe tải 7-10T | 33 | Đã kiểm định |
| 4 | Cần cẩu 10T | 11 | Đã kiểm định |
| 5 | Cần trục bánh hơi 16T | 11 | Đã kiểm định |
| 6 | Đầm bàn 1KW | 22 | Đã kiểm định |
| 7 | Đầm dùi 3,5KW | 22 | Đã kiểm định |
| 8 | Máy bơm nước | 11 | Đã kiểm định |
| 9 | Máy bơm BT 50m3/h | 11 | Đã kiểm định |
| 10 | Máy bơm vữa 40KW | 11 | Đã kiểm định |
| 11 | Máy cắt gạch | 11 | Đã kiểm định |
| 12 | Máy đào 1,25m3 | 11 | Đã kiểm định |
| 13 | Máy hàn 23KW | 11 | Đã kiểm định |
| 14 | Máy khoan 4,5KW | 11 | Đã kiểm định |
| 15 | Máy khoan đá cầm tay f42mm | 11 | Đã kiểm định |
| 16 | Máy khoan dập tự hành fl05 | 11 | Đã kiểm định |
| 17 | Máy nâng thuỷ lực | 11 | Đã kiểm định |
| 18 | Máy nén khí 1200m3/h | 11 | Đã kiểm định |
| 19 | Máy phát điện 500KVA | 11 | Đã kiểm định |
| 20 | Máy trộn bê tông 250 Lít | 11 | Đã kiểm định |
| 21 | Máy ủi ≤110Cv | 11 | Đã kiểm định |
| 22 | Máy ủi ≤ 140Cv | 11 | Đã kiểm định |
| 23 | Máy xúc lật l,25m3 | 11 | Đã kiểm định |
| 24 | Thùng trộn 750 lít | 11 | Đã kiểm định |
| 25 | Xe tưới nước | 11 | Đã kiểm định |
| 26 | Máy hàn 23 KW | 11 | Đã kiểm định |
| 27 | Máy cắt uốn 5,0Kw | 11 | Đã kiểm định |
| 28 | Máy khoan YG60 | 11 | Đã kiểm định |
| 29 | Máy lu 10T | 11 | Đã kiểm định |
| 30 | Máy vận thăng 0,8T | 11 | Đã kiểm định |
| 31 | Xe tải 3-5 tấn | 22 | Đã kiểm định |

Nguồn: Báo cáo FS

### Cự ly, tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu:

Bảng 9: Cự ly, tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu

| TT | Tên hồ | Loại vật liệu | Cự ly vận chuyển (km) | Cấp đường vận chuyển (Đường liên huyện, liên xã, liên thôn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trại Sen | Gạch, xi măng, cát, đá, sắt thép,… | 5÷7 | Cấp II, III |
|  | Chín Thượng | Gạch, xi măng, cát, đá, sắt thép,… | 9÷11 | Cấp II, III |
|  | Vễn | Gạch, xi măng, cát, đá, sắt thép,… | 9÷11 | Cấp II, III |
|  | Cánh Gà | Gạch, xi măng, cát, đá, sắt thép,… | 7÷10 | Cấp II, III |
|  | Hố Dầu | Gạch, xi măng, cát, đá, sắt thép,… | 10÷15 | Cấp II, III |
|  | Phú Lợi | Gạch, xi măng, cát, đá, sắt thép,… | 9÷11 | Cấp II, III |
|  | Bến Tắm Ngoài | Gạch, xi măng, cát, đá, sắt thép,… | 5÷7 | Cấp II, III |
|  | Nghè Lấm | Gạch, xi măng, cát, đá, sắt thép,… | 5÷7 | Cấp II, III |
|  | Lộc Đa | Gạch, xi măng, cát, đá, sắt thép,… | 7÷9 | Cấp II, III |
|  | Đá Trắng | Gạch, xi măng, cát, đá, sắt thép,… | 7÷9 | Cấp II, III |
|  | Hố Gỗ | Gạch, xi măng, cát, đá, sắt thép,… | 7÷9 | Cấp II, III |

  - Hạng mục phụ trợ

### Điện, nước phục vụ thi công và sinh hoạt

- Do tính chất tiểu dự án là xây dựng hồ chứa cấp nước tự chảy, nên nhu cầu sử dụng không đáng kể, chủ yếu là phục vụ thắp sáng khi thi công ban đêm và các xưởng gia công ván khuôn sắt thép. Hiện nay tại các khu vực xây dựng đã có lưới điện quốc gia đi qua, lấy từ lưới điện quốc gia ở gần các khu vực TDA. Trong công trường có bố trí các máy phát dự phòng 110KVA đề phòng trường hợp mất điện lưới.

- Dùng máy bơm lấy nước từ hồ, chứa trong các bể xây tại công trường. Tùy theo chất lượng của nước hồ để có biện pháp xử lý bằng các bể lọc để đảm bảo chất lượng nước cho sinh hoạt và nước phục vụ thi công bê tông.

### Nhu cầu nhà ở công nhân và khu lán trại tập trung

- Nhu cầu công nhân thi công đối với mỗi hạng mục vào lúc cao điểm khoảng 60 người. Hầu hết các khu vực thi công tiểu dự án đều có vị trí khá thuận lợi để tập kết nguyên vật liệu cũng như khu lán trại công nhân.

Bảng 10: Dự kiến số công nhân thi công tại các công trường

| TT | Hạng mục | Số công nhân (người) | Số cán bộ giám sát môi trường, xã hội |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trại Sen | 25 | 1 |
| 2 | Chín Thượng | 25 | 1 |
| 3 | Vễn | 40 | 1 |
| 4 | Cánh Gà | 20 | 1 |
| 5 | Hố Dầu | 20 | 1 |
| 6 | Phú Lợi | 60 | 1 |
| 7 | Bến Tắm Ngoài | 60 | 1 |
| 8 | Nghè Lấm | 35 | 1 |
| 9 | Lộc Đa | 25 | 1 |
| 10 | Đá Trắng | 20 | 1 |
| 11 | Hố Gỗ | 20 | 1 |

Nguồn: Báo cáo FS

- Hầu hết các khu vực thi công tiểu dự án đều có vị trí khá thuận lợi để tập kết nguyên vật liệu cũng như khu lán trại công nhân. Tuy nhiên điều kiện hạ tầng cấp điện nước hạn chế, số lượng công nhân nhà thầu tập trung vào thời gian cao điểm không lớn khoảng 15-20 người chủ yếu là cán bộ quản lý và công nhân lành nghề, các hạng mục công việc đơn giản thuê trực tiếp lao động địa phương khoảng 20 - 30 người trên một công trình các công nhân này có thể về nhà sau khi kết thúc công việc, thời gian thi công từng hạng mục không dài nên một số công trình dự kiến sẽ thuê mặt bằng hoặc nhà của người dân địa phương trong mỗi khu vực tiểu dự án làm nhà ở công nhân, đảm bảo vệ sinh môi trường và điều kiện sinh hoạt hàng ngày của công nhân như: trang bị nhà vệ sinh đáp ứng yêu cầu theo QCVN 01:2011/BYT về tiêu chuẩn nhà tiêu hợp vệ sinh; các hoạt động, sinh hoạt cá nhân được thực hiện ở khu nhà ở nhân công. Tại các bãi tập kết vật liệu được bố trí ngay tại công trình và có công nhân bảo vệ thay phiên nhau trực.

### Tuyến đường thi công

- Thuận lợi: Điều kiện thi công các công trình tương đối tốt, giao thông đi lại thuận tiện; tại tất cả các công trình đều đã có đường vào hồ, phục vụ thi công đáp ứng nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu trong thời gian triển khai tại các địa phương. Các tuyến đường liên huyện, liên xã và các tuyến QL37, Tỉnh lộ 398B, đường liên huyện, liên đều đã được kiên cố hóa nhựa, rất thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên vật liệu và đảm bảo an toàn giao thông.

- Khó khăn: Các tuyến đường quản lý vận hành của các hồ hầu hết hiện trạng vẫn là đường đất, rất lầy lội khi xảy ra mưa gây khó khăn và nguy hiểm cho việc vận chuyển nguyên vật liệu. Một số các tuyến đường chính như QL37, Tỉnh lộ 398B, đường liên huyện ... thường có đông xe cộ qua lại do đó cần chú ý đến đảm bảo an toàn giao thông.

### Bãi đổ thải, mỏ đất

- Mỏ đất:

- Tất cả các hồ thuộc TDA dự kiến  sẽ mua đất đắp tại 2 mỏ đất có vị trí:

- Mỏ 1: Bãi bồi sông Thái Bình thuộc xã Thái Tân, huyện Nam Sách,tỉnh Hải Dương. Thuộc quyền quản lý và khai thác của Công ty cổ phần tập đoàn Sao Đỏ theo quyết định cấp phép khai thác khoáng sản số 1661GP-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Hải Dương với diện tích cấp phép là 7.07 ha.

- Mỏ 2: Vị trí ranh giới khu đất theo trích lục đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính số 07/2016, tỷ lệ 1/2000 do sở tài nguyên và môi trường Hải Dương nghiệm thu ngày 16/12/2016. Vị trí mỏ này thuộc quyền quản lý và khai thác của Công ty cổ phần thương mại Đại Dương theo quyết định điều chỉnh diện tích khai thác khoáng sản số 1666/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương ngày 30/05/2017 với diện tích mới là: 3.03ha.

Bảng 11: Quy hoạch Bãi vật liệu

| TT | Tên hồ | Loại vật liệu | Cự ly vận chuyển mỏ 1 (km) | Cự ly vận chuyển mỏ 2 (km) | Tuyến đường vận chuyển |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trại Sen | Đất đắp | 31,70 | 12,40 | Tuyến đường QL37; liên huyện, liên thôn, liên xã, Tỉnh lộ 398B, đường quản lý vận hành hồ Trại Sen |
|  | Chín Thượng | Đất đắp | 32,50 | 7,10 | Tuyến đường QL37; Tuyến đường liên huyện, liên thôn, liên xã, Tỉnh lộ 398B, đường quản lý vận hành hồ Chín Thượng |
|  | Vễn | Đất đắp | 36,20 | 18,00 | Tuyến đường QL37; Tuyến đường liên huyện, liên thôn, liên xã, Tỉnh lộ 398B, QL37, đường quản lý vận hành hồ Vễn |
|  | Cánh Gà | Đất đắp | 35,10 | 15,10 | Tuyến đường QL37; Tuyến đường liên huyện, liên thôn, liên xã, Tỉnh lộ 398B, QL37, đường quản lý vận hành hồ Cánh Gà |
|  | Hố Dầu | Đất đắp | 31,20 | 6,77 | Tuyến đường QL37; Tuyến đường liên huyện, liên thôn, liên xã, đường quản lý vận hành hồ Hố Dầu |
|  | Phú Lợi | Đất đắp | 30,80 | 4,10 | Tuyến đường QL37; Tuyến đường liên huyện ,liên thôn, liên xã, Tỉnh lộ 398B, đường quản lý vận hành hồ Phú Lợi |
|  | Bến Tắm Ngoài | Đất đắp | 30,10 | 1,50 | Tuyến đường QL37; Tuyến đường liên huyện, liên xã, liên thôn, đường quản lý vận hành hồ Bến Tắm Ngoài |
|  | Nghè Lấm | Đất đắp | 30,50 | 3,61 | Tuyến đường QL37; Tuyến đường liên thôn, liên xã, Tỉnh lộ 398B, đường quản lý vận hành hồ Nghè Lấm |
|  | Lộc Đa | Đất đắp | 30,70 | 4,4 | Tuyến đường QL37; Tuyến đường liên thôn, liên xã, Tỉnh lộ 398B, đường quản lý vận hành hồ Lộc Đa |
|  | Đá Trắng | Đất đắp | 30,50 | 4,53 | Tuyến đường QL37; Tuyến đường liên thôn, liên xã, Tỉnh lộ 398B, đường quản lý vận hành hồ Đá Trắng |
|  | Hố Gỗ | Đất đắp | 36,12 | 13,70 | Tuyến đường QL37; Tuyến đường liên thôn, liên xã, Tỉnh lộ 398B, QL37, đường Côn Sơn-Kiếp Bạc, đường quản lý vận hành hồ Hố Gỗ |

- Bãi đổ thải:

Trong quá trình thi công khối lượng đất đào được tận dụng làm đất đắp. Tuy nhiên vị trí bãi đổ thải có thể thay đổi tùy thuộc sự bố trí và sắp xếp của địa phương: (Biên bản xác nhận vị trí đổ thải với UBND xã được đính kèm trong phần phụ lục của báo cáo này).

Bảng 12: Khối lượng đổ thải và vị trí bãi thải của tiểu dự án

| TT | Tên công trình hồ chứa nước | Khối lượng thải bỏ (m3) | Vị trí bãi thải dự kiến | Tuyến đường vận chuyển |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trại Sen | 3.620,46 | Vị trí: Thửa đất số 1280, 1281 tờ bản đồ số 5 (trước cổng trường THCS Văn An) Hiện trạng: Đất bằng chưa sử dụng Đơn vị quản lý: UBND xã | Cự ly vận chuyển Hồ Trại Sen: cự ly vận chuyển: 1,6 km, đường liên thôn, liên xã |
| 2 | Chín Thượng | 2.852,10 | Tọa độ: 21°10'33.91"N, 106°25'31.23"E Hiện trạng: Đất Đồi núi chưa sử dụng, cây bụi, đất trống Đơn vị quản lý: UBND xã | Cự ly vận chuyển: 4km, đường liên thôn, đường quản ký vận hành hồ Chín Thượng |
| Viết ro3 | Vễn | 4.696,34 | Vị trí: Thửa đất số 236, tờ bản đồ số 66, thôn Thanh Tảo, xã Lê Lợi Hiện trạng: Đất bằng chưa sử dụng Đơn vị quản lý: UBND xã | Cự ly vận chuyển Vễn: 2,5 km, đường liên thôn, đường liên xã |
| 4 | Cánh Gà | 1.682,29 | Vị trí: Thửa đất số 236, tờ bản đồ số 66, thôn Thanh Tảo, xã Lê Lợi Hiện trạng: Đất bằng chưa sử dụng Đơn vị quản lý: UBND xã | Cự ly vận chuyển Hồ Cánh Gà: cự ly vận chuyển: 500 m, đường liên thôn |
| 5 | Hố Dầu | 1.421,03 | Vị trí: Khu Trại Mét, Phường Bến Tắm, thuộc tờ bản đồ số 3 Hiện trạng: Đất đồi Đơn vị quản lý: UBND xã | Cự ly vận chuyển hồ Hố Dầu: cự ly vận chuyển: 1 km, đường liên thôn, liên xã |
| 6 | Phú Lợi | 4.540,59 | Vị trí: Khu Trại Mét, Phường Bến Tắm, thuộc tờ bản đồ số 3 Hiện trạng: Đất đồi Đơn vị quản lý: UBND xã | Cự ly vận chuyển hồ Phú Lợi: cự ly vận chuyển: 2 km, đường liên thôn, liên xã |
| 7 | Bến Tắm Ngoài | 4.562.71 | Tọa độ: 21° 8'56.49"N, 106°26'25.89"E Hiện trạng: Đất bằng chưa sử dụng, đất trống Đơn vị quản lý: UBND xã | Cự ly vận chuyển hồ Bến Tắm Ngoài: 900 m, đường liên thôn, đường quản ký vận hành hồ Bến Tắm Ngoài |
| 8 | Nghè Lấm | 1.799,16 | Tọa độ: 21° 8'56.49"N, 106°26'25.89"E Hiện trạng: Đất bằng chưa sử dụng, đất trống Đơn vị quản lý: UBND xã | Cự ly vận chuyển hồ Nghè Lấm: 4 km, đường liên thôn, đường liên xã, đường quản ký vận hành hồ Nghè Lấm |
| 9 | Lộc Đa | 2.464,12 | Tọa độ: 21° 9'43.93"N, 106°26'8.25"E Hiện trạng: Đất bằng chưa sử dụng, đất trống Đơn vị quản lý: UBND xã | Cự ly vận chuyển: 1.1 km, đường liên thôn, đường quản ký vận hành hồ Lộc Đa |
| 10 | Đá Trắng | 2.401,27 | Tọa độ: 21° 9'21.21"N, 106°24'44.58"E Hiện trạng: Đất đồi núi chưa sử dụng, cây bụi, đất trống Đơn vị quản lý: UBND xã | Cự ly vận chuyển: 850m, đường liên thôn, đường quản ký vận hành hồ Đá Trắng |
| 11 | Hố Gỗ | 2.000,17 | Vị trí: Thửa đất số 236, tờ bản đồ số 66, thôn Thanh Tảo, xã Lê Lợi Hiện trạng: Đất trồng cây lâu năm Đơn vị quản lý: UBND xã | Cự ly vận chuyển Hố Gỗ: 2km, đường liên thôn, đường liên xã |

Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư

  - Kế hoạch vận chuyển nguyên vật liệu

- Vật liệu xây dựng sẽ được tập kết tại công trường trước khi bắt đầu khởi công khoảng 1 tuần. Vật liệu xây dựng sẽ được vận chuyển đến công trường vào thời điểm tránh gây ra những tác động tiêu cực đến hoạt động canh tác nông nghiệp và sinh hoạt của người dân địa phương. Nhân công, máy móc và khối lượng vật liệu dự kiến được trình bày trong các mục ở phần trên

  - Các hoạt động dự kiến trước thi công

- Trước khi thi công một số hoạt động như khảo sát địa hình, thủy văn, điều kiện khí tượng, khoan thăm dò địa chất, cắm mốc thu hồi đất, và rà phá bom mìn. Trong khuôn khổ của TDA không có hoạt động phá dỡ công trình, tuy nhiên có hoạt động phát quang thảm thực vật được thực hiện bởi những hộ bị ảnh hưởng cây cối và hoa màu. Các phế thải từ quá trình phát quang sẽ được thu gom và vận chuyển tới bải đổ thải của TDA.

- Thiết kế TDA đưa ra các phương án lựa chọn có tính đến các kịch bản, rủi ro do tác động của biến đổi khí hậu tới công năng của các hạng mục thi công; nghiên cứu sự biến đổi của các yếu tố khí hậu được trình bày trong phần hiện trạng trong khu vực TDA trong thời gian gần đây làm cơ sở để lựa chọn phương án thiết kế tối ưu. Tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn trong thời gian vùa qua chủ yếu liên quan đến thay đổi lượng mưa gây ra tình trạng lũ lụt, sạt lở đất và hạn hán

  - Các hoạt động vận hành và bảo dưỡng

- Giám sát định kỳ an toàn đập: Sau khi đã tích nước và bắt đầu vận hành đập, chủ đập chịu trách nhiệm thực hiện giám sát an toàn đập, công việc này được thực hiện bởi chuyên gia độc lập có năng lực và là người không tham gia vào quá trình điều tra, thiết kế, xây dựng hoặc vận hành của đập. Sau khi vận hành bình thường, các đợt kiểm tra đập được diễn ra thường xuyên, bao gồm việc kiểm tra an toàn trước và sau mùa lũ hàng năm, thực hiện theo Nghị định của Chính phủ (Số 114/2018/NĐ-CP) về Quản lý An toàn Đập.

- Sau khi hoàn thành các công trình, việc vận hành của đập sẽ thuộc trách nhiệm của chủ đập và khi đó trách nhiệm của PPMU sẽ kết thúc.

- Quy trình của hồ chứa, vận hành van: Chủ đập phải lập quy trình điều tiết nước hồ chứa, quy định về việc tích và xả nước trong điều kiện bình thường và trong tình huống khẩn cấp, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Chủ đập phải xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định về vận hành và quy trình thao tác, vận hành cửa van của từng công trình (sau đây gọi là vận hành công trình). Các vấn đề khác cần được tiến hành theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của chính phủ về quản lý an toàn đập.

  - Kế hoạch an toàn đập

- Một báo cáo an toàn đập (DSR) đã được chuẩn bị cho tiểu dự án theo yêu cầu tại Chính sách an toàn của WB về an toàn đập OP/BP 4.37. Mục tiêu của báo cáo an toàn đập (DSR) nhằm trình bày, phân tích và đưa ra các khuyến nghị về: a) Tất cả các điều kiện có thể gây ảnh hưởng tới sự an toàn đập và các công trình phụ; b) Tác động khi đập hoặc công trình phụ bị vỡ/không điều tiết được do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, lỗi con người hay lỗi cấu trúc; và c) Khung thể chế (tại thời điểm hiện tại và) trong tương lai cần thiết để tránh hoặc giảm thiểu các điều kiện bất lợi cho sự an toàn của đập.

- Sau khi hoàn thành việc rà soát ở giai đoạn sàng lọc tiểu dự án, PPMU đã chuẩn bị báo cáo DSR cho tiểu dự án và gửi tới PoE (đội chuyên gia tư vấn an toàn đập quốc tế) và Ngân hàng Thế giới để xem xét. Các báo cáo bao gồm những phát hiện và khuyến nghị cho bất kỳ vấn đề an toàn liên quan, các hành động cần thiết được thực hiện. Các biện pháp an toàn đập phải được lồng ghép vào trong thiết kế, xây dựng và vận hành hồ chứa.

- Rà soát và phân tích an toàn kết cấu đập: Việc xem xét và đánh giá các đập và các công trình liên quan sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau:

- Xem lại các tài liệu khảo sát về địa chất nền và nguồn vật liệu. Lưu ý các ảnh hưởng bất lợi tiềm tàng có thể xảy ra bởi các đặc tính địa chất đã biết. Đánh giá các điều kiện không lường trước được và các biện pháp xử lý để gắn kết vấn đề an toàn và vận hành của đập và các công trình liên quan.

- Đánh giá sự phù hợp của loại đập và tràn, sự đáp ứng của thiết kế đập, bao gồm các biện pháp đề xuất xử lý nền móng, đào đắp, các thông số sức chịu tải của nền được lựa chọn, thấm và các biện pháp kiểm soát áp lực đẩy nổi. Lưu ý về quan điểm an toàn đối với bất kỳ khía cạnh bất thường hoặc thiếu sót nào xảy ra và đề xuất các biện pháp cần thực hiện.

- Đánh giá sự ổn định, phân tích cường độ và các yếu tố an toàn trong các điều kiện chịu tải bình thường, bất thường và cực lớn đối với đập đất và đập bê tông, kết cấu đập tràn và các công trình xả nước, bao gồm sự xác định các tiêu chí tác động của địa chất.

- Xem xét các yếu tố về tính ổn định của hồ chứa, hình thành sạt lở đất, sóng, và ảnh hưởng của nó tới sự ổn định đập;

- Xem xét phương pháp tính toán thủy văn để xác định lũ thiết kế của tiểu dự án, tuyến hồ chứa và kích thước đập tràn. Rà soát thiết kế các công trình đập tràn bao gồm cả điều kiện dòng chảy, và công trình tiêu năng. Đánh giá khả năng xả của đập tràn ứng với tất cả các lũ thiết kế mà không gây nguy hiểm cho đập.

- Xem xét các công trình lấy và xả nước, bao gồm các thiết kế thủy lực, năng lực tháo nước khẩn cấp của hồ chứa, và quá trình bồi lắng.

- Đánh giá thiết kế của đập tràn và các thiết bị điều khiển cửa ra, bao gồm việc lựa chọn số lượng và loại cửa chính và van, thiết bị nâng và các loại cơ cấu điều khiển khác. Lưu ý đặc biệt đối với hệ thống dự phòng để vận hành các đập tràn có cửa và các công trình xả nước khi có trục trặc về vận hành và điện.

- Xem xét các thiết kế của công trình dẫn dòng, tiến độ thi công, thuỷ văn và các yếu tố rủi ro liên quan tới dẫn dòng trong quá trình xây dựng và lấp dòng ở giai đoạn bắt đầu tích nước hồ chứa.

- Xem xét sự phù hợp của thiết bị đo đạc, đặc biệt là những dụng cụ hoặc mốc đánh dấu, được yêu cầu trong dự báo các nguy hiểm nghiêm trọng hoặc vỡ đập.

- Xem xét quy trình vận hành và bảo trì và kế hoạch ứng phó khẩn cấp của chủ đập, bao gồm đánh giá các yếu tố vận hành và bảo trì tiểu dự án liên quan đến sự an toàn của đập và đánh giá năng lực của cán bộ vận hành để có thể thực hiện duy tu bảo dưỡng và kiểm tra thường xuyên sự an toàn của công trình.

- Xem xét và đánh giá các rủi ro về an toàn đập: Ngoài việc đảm bảo an toàn kết cấu đập, Tiểu dự án cần phải đánh giá các rủi ro tiềm ẩn của đập đến dân cư và môi trường tại khu vực hạ lưu đập, bao gồm cả các công trình liên quan. Vỡ đập có thể sẽ không xảy ra nhưng khi xảy ra sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng. Về nội dung này, trong quá trình chuẩn bị tiểu dự án, như là một phần của DSR hoặc kế hoạch quản lý môi trường và xã hội, chủ đầu tư tiểu dự án cần thực hiện đánh giá về rủi ro tiềm tàngđối với khu vực/dân cư vùng hạ lưu. Đối với các đập lớn và có nguy cơ cao, trong quá trình chuẩn bị cần thu thập đầy đủ số liệu, bao gồm cả khảo sát địa hình và việc sử dụng đất đai dưới hạ lưu, để mô phỏng một việc vỡ đập và lũ lụt ở hạ lưu đập theo các điều kiện/kịch bản khác nhau phục vụ cho việc chuẩn bị Kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Thu thập số liệu từ các đập ở thượng nguồn và/hoặc các hoạt động liên quan đến đầu nguồn cũng có thể cần thiết đối với một số đập. Lập kế hoạch và thực hiện chương trình xây dựng năng lực cho các tiểu dự án với các hoạt động thí điểm để thúc đẩy sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương cần được xem xét. Cộng đồng dân cư quanh khu vực đập có thể tham gia vào việc giám sát hàng ngày, bảo vệ đập khỏi các hoạt động gây phá hoại của đối tượng bên ngoài, và tham gia vào các công việc bảo trì đơn giản. Một mô hình có sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động bảo vệ an toàn cho đập cũng cần được xem xét. Sự bồi lắng và ô nhiễm của nguồn nước thượng lưu có thể là vấn đề nghiêm trọng đối với một số lưu vực sông. Đơn vị quản lý, vận hành đập phải cam kết dành ngân sách cho việc vận hành & quản lý đập thích hợp và kiểm tra an toàn đập định kỳ.

  - Tiến độ thực hiện tiểu dự án

- Tiến độ đầu tư của tiểu dự án phụ thuộc vào nguồn vốn và phân bổ nguồn vốn. Dự kiến thời gian thực hiện dự án: 2019-2022 (4 năm).

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

- Khảo sát và lập dự án đầu tư: Quí I/2019- Quí II/2019

- Phê duyệt dự án đầu tư: Quí III/2019

- Giai đoạn thực hiện đầu tư dự án:

- Giai đoạn 2019-2020: thiết kế BVTC và thi công xây dựng 5 hồ: Trại Sen; Chín Thượng; Vễn; Cánh Gà và Hố Dầu

- Lập, phê duyệt TKKT - BVTC: Quí IV/2019 - Quí I/2020

- Lựa chọn nhà thầu và thi công xây dựng: Qúi I/2020 - IV/2020

- Giai đoạn 2021-2022: thiết kế BVTC và thi công xây dựng 6 hồ còn lại: hồ Phú Lợi, Bến Tắm Ngoài; Nghè Lấm; Lộc Đa; Đá Trắng và Hố Gỗ.

- Lập, phê duyệt TKKT – BVTC: Quý I- II/2021

- Lựa chọn nhà thầu và thi công xây dựng: Qúi III/2021 - Qúi IV/2022

- Kết thúc dự án đầu tư: Quý IV năm 2022.

  - Vốn đầu tư

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư là: 176.675.290.000 VNĐ trong đó:

- Từ nguồn vốn vay WB8: 167.013.091.000 đồng

- Vốn đối ứng từ ngân sách địa phương: 9.662.199.000 đồng

Bảng 13: Vốn đầu tư

| STT | Thành phần chi phí | Tổng chi phí (đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí đền bù GPMB | 2.000.000.000 |
| 2 | Chi phí xây dựng | 110.026.724.573 |
| 3 | Chi phí thiết bị | 4.706.571.115 |
| 4 | Chi phí quản lý dự án | 2.081.261.984 |
| 5 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 14.541.662.571 |
| 6 | Chi phí khác | 14.979.080.508 |
| 7 | Chi phí dự phòng | 28.339.989.399 |
|  | Tổng cộng | 176.675.290.000 |

Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư

# CHƯƠNG III: KHUNG HÀNH CHÍNH, PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH

  - Văn bản pháp luật Việt Nam

- Luật

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực từ tháng 07/2015.

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 29/11/2013.

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 19/06/2013.

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 21/06/2012

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 13/11/2008.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội khóa VII thông qua ngày 18/06/2014;

- Luật số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ban hành ngày 13/11/2008;

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ban hành ngày 11/11/2011;

- Luật Di sản văn hóa số 10/VBHN-VPQH ban hành ngày 23/07/2013;

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ban hành ngày 25/06/2015;

- Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ban hành ngày 29/11/2006;

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được Quốc hội chính thức thông qua vào ngày 19/06/2017;

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ban hành ngày 25/11/2013.

- Luật lâm nghiệp 16/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2017.

- Luật lao động số 45/2019/QH14 được quốc hội thông qua ngày 20/11/2019.

- Luật bình đẳng giới 73/2006/QH11 được quốc hội thông qua ngày 29/06/2006.

- Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân 21-LCT/HĐNN8 được quốc hội thông qua ngày 30/06/1989.

- Nghị định

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý Công trình đầu tư xây dựng

- Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

- Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính Phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi;

- Nghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01/12/2008 của Chính Phủ về quản lý lưu vực sông;

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập .

- Thông tư

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động quan trắc môi trường.

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

- Thông tư số 04/2017/TT-BXD của - Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

- Thông tư số 03/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  số 04/2017/TT-BXD

- Thông tư số 19/2011/BYT-TT ngày 06/06/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Thông tư 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007. Hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

- Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

- Quyết định

- Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp.

- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002. Ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

- Chỉ thị của Chính phủ  tại văn bản số 21/CT-TTg ngày 14 tháng 10  năm 2013 về  việc tăng cường quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước.

- Quyết định số 1858/QĐ-TTg ngày 02/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB);

- Quyết định số 4638/QĐ-NN-HĐQT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

- Quyết định số 5492/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v phê duyệt khung An toàn đập, Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng thế giới tài trợ;

- Quyết định số: 5095/QĐ-BNN-HTQT ngày 06/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh Sổ tay Hướng dẫn thực hiện dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), do Ngân hàng thế giới tài trợ đính kèm Quyết định số 2793/QĐ-BNN-HTQT ngày 06/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Các Quy chuẩn và Tiêu chuẩn áp dụng

- QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước uống.

- QCVN 02:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 09-MT 2015/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm.

- QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp.

- QCVN 39:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu.

- QCVN 38:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh.

- QCVN 03-MT: 2015/BTNTM: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.

- QCVN 15:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất.

- QCVN 43:2012/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng trầm tích.

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy định kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí.

- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

- QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về độ rung.

- QCVN 07:2009/BTNM: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Ngưỡng Chất thải Nguy hại

- QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về An toàn trong Xây dựng

- QCVN 04 - 05 : 2012/BNNPTNT - Các quy định chủ yếu về thiết kế công trình Thủy lợi.

- Hồ sơ pháp lý do chủ đầu tư cung cấp

- Quyết định số 1858/QĐ-TTg ngày 02/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” vay vốn Ngân hàng thế giới;

- Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng thế giới tài trợ;

- Quyết định số 5492/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt khung An toàn đập, Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng thế giới tài trợ;

- Công văn số 54/VPUB-QHXD ngày 19/01/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thống nhất danh mục các hồ chứa thuộc tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn Đập (WB8) tỉnh Hải Dương;

- Văn bản số 7403/BNN-TCTL ngày 01/09/2016 của của Bộ NN và PTNT về việc thống nhất danh mục các hồ chứa thuộc tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn Đập (WB8) tỉnh Hải Dương

- Quyết định số 4220/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của của UBND tỉnh Hải Dương về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư và thành lập Ban quản lý dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn Đập (WB8) tỉnh Hải Dương

- Tuân thủ trong việc thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội

- Việc đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án sẽ được thực hiện tuân thủ với các quy trình đánh giá môi trường của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam. Cụ thể, đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án sẽ phải tuân thủ với khung Quản lý môi trường và xã hội của dự án đã được Ngân hàng Thế giới xem xét và chấp thuận. Sàng lọc môi trường và xã hội sẽ được thực hiện cho mỗi tiểu dự án để xác định quy mô và kiểu thích hợp của đánh giá môi trường. Trên cơ sở đó, TOR sẽ được chuẩn bị cho đánh giá tác động môi trường và xã hội phù hợp với quy mô tiểu dự án và những tác động tiềm tàng được dự báo phát sinh từ quá trình thực hiện tiểu dự án. Sàng lọc môi trường và xã hội sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới. TOR cho đánh giá tác động môi trường và xã hội cũng sẽ được xem xét và chấp thuận bởi các chuyên gia chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới trước khi thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội. Trong quá trình đánh giá tác động môi trường và xã hội, các tham vấn với những người bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương cần phải được thực hiện. Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội sẽ được công khai tại nơi thực hiện tiểu dự án bằng tiếng Việt để người dân bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương có thể tiếp cận dễ dàng, và bản tiếng Anh sẽ được công khai trên trang website của Ngân hàng Thế giới trước khi thẩm định tiểu dự án

  - Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới

- Mục tiêu của các chính sách này là để ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại không đáng có cho người dân và môi trường tự nhiên trong quá trình phát triển. Chính sách an toàn cung cấp nền tảng cho sự tham gia của các bên liên quan trong thiết kế dự án, và hành động như một công cụ quan trọng để xây dựng sở hữu giữa người dân địa phương.

- Tác động hiệu quả và phát triển các dự án và chương trình hỗ trợ của Ngân hàng đã tăng lên đáng kể như là kết quả của sự chú ý đến các chính sách này. Các chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới có sẵn trong trang web của mình tại địa chỉ http://web.worldbank.org.

### Cấp dự án

- Sàng lọc môi trường và xã hội của Dự án được thực hiện phù hợp với OP 4.01 và chỉ ra rằng các chính sách an toàn của NHTG về Đánh giá môi trường (OP/BP 4.01), Môi trường sống tự nhiên (OP/BP 4.04), Tài sản văn hóa vật thể (OP/BP 4.11), Người Dân tộc thiểu số (OP/BP 4.10), Tái định cư bắt buộc (OP/BP 4.12), An toàn Đập (OP/BP 4.37), Dự án trên các đường thủy Quốc tế (OP/BP 7.50) và Quản lý dịch hại (OP 4.09) sẽ được áp dụng cho Dự án này. Theo kết quả sàng lọc môi trường, dự án được xếp loại A. Ngoài ra, dự án cũng cần tuân thủ theo các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới về tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin.

### Cấp tiểu dự án

- TDA chỉ thực hiện nâng cấp đập trên các hồ chứa hiện hữu, đã được sàng lọc môi trường và xã hội và xác đinh rằng TDA không gây các tác động lớn đến môi trường, xã hội khu vực thực hiện tiểu dự án. Các chính sách có liên quan của Ngân hàng Thế Giới được kích hoạt cho TDA bao gồm:

Chính sách về môi trường

- OP/BP 4.01 Đánh giá môi trường

- OP 4.09 Quản lý dịch hại

- OP/BP 4.37 An toàn đập

- OP/BP 4.11 Tài sản văn hóa vật thể

Chính sách xã hội

- OP/BP 4.12 Tái định cư không tự nguyện

- OP/BP 4.10 Người Dân tộc thiểu số

OP/BP 4.01 Đánh giá môi trường

- Chính sách này được coi là xuyên suốt trong quá trình xác định, phòng tránh và giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm tàng đến môi trường và xã hội liên quan đến hoạt động cho vay của Ngân hàng. Trong hoạt động của Ngân hàng Thế giới, mục đích đánh giá môi trường là để cải thiện việc ra quyết định, đảm bảo rằng các tùy chọn dự án đang được xem xét và mang tính bền vững, và cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng phải được tham vấn. Bên vay có trách nhiệm thực hiện các đánh giá môi trường (EA) và Ngân hàng tư vấn cho khách hàng vay theo yêu cầu của Ngân hàng. Dự án vay vốn được đề xuất thành bốn loại, tùy thuộc vào vị trí, độ nhạy cảm, quy mô của dự án và tính chất và mức độ của tác động môi trường tiềm tàng, gồm dự án loại A, B, C và FI.

- TDA này kích hoạt OP 4.01 vì nó liên quan đến công tác xây dựng và vận hành các hồ chứa, những hoạt động như vậy sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội tiềm tàng. Dựa trên các kết quả sàng lọc môi trường, tiểu dự án được phân loại B về mặt môi trường. Theo quy định trong OP 4.01 và Đánh giá Môi trường của Chính phủ Việt Nam, tiểu dự án đã chuẩn bị ESIA tuân thủ với Khung Quản lý Môi trường và Xã hội đáp ứng các quy định của Chính phủ và các yêu cầu về chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới. Sau khi xem xét và phê duyệt, báo cáo ESIA của tiểu dự án này sẽ được thông báo công khai đến địa phương tại khu vực tiểu dự án đảm bảo những người bị ảnh hưởng và tổ chức phi chính phủ địa phương có thể tiếp cận được dễ dàng và thông qua website của Ngân hàng thế giới..

OP 4.09 Quản lý dịch hại

- Mục đích của chính sách quản lý dịch hại là để giảm thiểu và quản lý rủi ro môi trường và sức khỏe liên quan với việc sử dụng thuốc trừ sâu, thúc đẩy, hỗ trợ quản lý dịch hại an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Việc mua sắm thuốc trừ sâu trong một dự án do Ngân hàng tài trợ phải được đánh giá về tính chất và mức độ rủi ro liên quan, có tính đến việc đề xuất và dự định sử dụng. Để quản lý sâu bệnh ảnh hưởng đến một trong hai lĩnh vực nông nghiệp hoặc y tế công cộng, Ngân hàng hỗ trợ một chiến lược nhằm thúc đẩy việc sử dụng các phương pháp kiểm soát sinh học và giảm sự phụ thuộc vào thuốc trừ sâu hóa học. Trong các dự án vay vốn của Ngân hàng thế giới, bên vay giải quyết các vấn đề quản lý dịch hại phù hợp với bối cảnh đánh giá môi trường của dự án. Trong quá trình thẩm định một dự án có liên quan đến việc quản lý dịch hại, Ngân hàng sẽ đánh giá năng lực, khuôn khổ pháp lý và thể chế của bên vay để thúc đẩy và hỗ trợ chương trình quản lý dịch hại an toàn, hiệu quả và thân thiện môi trường. Quá trình thực hiện TDA không làm tăng dung tích các hồ, không làm tăng phần diện tích tưới vùng hạ lưu và không ảnh hưởng đến cơ cấu mùa vụ trong vùng TDA. Việc sửa chữa các cống đã hư hỏng và hiện tượng thấm mất nước sẽ được khắc phục đảm bảo cho việc điều tiết nước thủy lợi được ổn định hơn và sẽ cung cấp đầy đủ nước tưới tiêu cho vùng tiểu dự án vào mùa hạn, khôi phục được dung tích và diện tích tưới ban đầu của các hồ, Khi đó việc trồng các loại cây nông nghiệp cho các vùng thiếu nước vào mùa hạn sẽ được khôi phục, mặt khác khi có đủ nước tưới tiêu có thể dẫn tới thay đổi một số giống cây trồng và diện tích trồng. Do đó, sẽ làm gia tăng lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón ở phần diện tích được khôi phục ở khu vực TDA. Vì vậy TDA kích hoạt chính sách OP 4.09 Quản lý dịch hại.

OP/BP 4.37 An toàn đập

- Chính sách này được kích hoạt cho cả dự án vì các hoạt động đảm bảo an toàn của các đập có liên quan đến việc phát triển kinh tế xã hội và môi trường. Chính sách về an toàn đập đề xuất dựa trên ý kiến của các chuyên gia giàu kinh nghiệm và có trách nhiệm trong việc thiết kế và giám sát thi công, bên vay thông qua các biện pháp an toàn đập và thực hiện trong suốt một chu kỳ của dự án. Chính sách này cũng được áp dụng đối với công tác phục hồi và nâng cao an toàn các đập hiện có, nơi mà ảnh hưởng đến hiệu suất của một dự án. Trong trường hợp này, việc đánh giá an toàn đập nên được thực hiện và các biện pháp an toàn đập bổ sung cần phải đề xuất. Chính sách OP 4.37 khuyến cáo, trong một điều kiện thích hợp, nhân viên Ngân hàng sẽ thảo luận với khách hàng các biện pháp cần thiết để tăng cường khuôn khổ thể chế, luật pháp và quy định cho các chương trình an toàn đập. Chính sách này được kích hoạt cho TDA do các hoạt động đề xuất của TDA có liên quan đến việc cải tạo, nâng cấp các dập trên hồ chứa hiện hữu.

OP/BP 4.12 Tái định cư không tự nguyện

- Chính sách TĐC không Tự nguyện nhằm giải quyết những khó khăn lâu dài, nghèo đói và những tác động môi trường đến người bị ảnh hưởng trong quá trình TĐC. Chính sách OP 4.12 được áp dụng bất kể người bị ảnh hưởng có phải di dời hay không. Ngân hàng mô tả tất cả quy trình và kết quả “tái định cư không tự nguyện”, hoặc đơn thuần là tái định cư, thậm chí khi người bị ảnh hưởng không bắt buộc phải di dời. Tái định cư không tự nguyện khi chính phủ có quyền trưng dụng đất hoặc các tài sản khác, và khi người bị ảnh hưởng không còn lựa chọn nào khác để duy trì sinh kế mình đang có.

- Chính sách này được áp dụng do tiểu dự án này gây ra các ảnh hưởng liên quan đến thu hồi đất không tự nguyện tạm thời hoặc vĩnh viễn, và mất các kiến trúc và tài sản liên quan đến đất để xây dựng TDA cụ thể sẽ ảnh hưởng đến 9.839 m² đất của 64 hộ gia đình và 3 UBND xã/phường, trong đó: Diện tích đất ở BAH là 169 m2, Diện tích đất trồng cây lâu năm BAH là: 4.254 m2; Diện tích đất trồng cây hàng năm BAH là: 3.595 m2, Diện tích đất thủy sản BAH là 204 m2, Diện tích đất công ích BAH là: 1.617 m2 thuộc về đất của 3 UBND xã/phường quản lý là dạng đất bằng chưa sử dụng, đất thủy lợi, đất giao thông;

- Kế hoạch TĐC của TDA này được chuẩn bị và đệ trình lên NHTG để phê duyệt. UBND Tỉnh (PPC) sau đó sẽ thông qua Kế hoạch TĐC và toàn bộ các hoạt động đền bù, hỗ trợ và tái định cư phải được hoàn thành trước khi khởi công xây dựng.

OP/BP 4.10 Người Dân tộc thiểu số

- Chính sách định nghĩa dân tộc thiểu số có thể được xác định trong các khu vực địa lý đặc biệt bởi sự hiện diện về mức độ khác nhau của các đặc điểm sau:

- Tự gắn bó chặt chẽ như các thành viên của nhóm văn hóa người dân tộc thiểu số khác biệt và được thừa nhận về đặc điểm này bởi những người khác

- Sống gắn bó tập trung tại môi trường khác biệt về địa lý hoặc vùng lãnh thổ do tổ tiên để lại trong khu vực có dự án và gần với thiên nhiên tại môi trường sống và lãnh thổ đó

- Thể chế văn hóa, kinh tế, xã hội hoặc chính trị mang tính phong tục khác biệt so với những đặc điểm đó của văn hóa, xã hội chiếm đa số

- Ngôn ngữ người dân tộc thiểu số thường khác so với ngôn ngữ chính thống của vùng hoặc nước đó.

- Điều kiện bắt buộc để phê duyệt dự án đầu tư, OP 4.10 yêu cầu bên vay thực hiện tham vấn và công bố thông tin với các dân tộc thiểu số có thể bị tác động và thiết lập một mô hình hỗ trợ cộng đồng rộng lớn cho các tiểu dự án và mục tiêu của nó. Dự án được Ngân hàng tài trợ phải bao gồm các tính toán để (a) tránh những tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với cộng đồng người dân tộc thiểu số; hoặc (b) khi né tránh là không khả thi, phải đề xuất các phương pháp để hạn chế tối đa, giảm thiểu, hoặc đền bù cho các tác động.

- Chính sách này được áp dụng do Theo kết quả điều tra RAP việc thực hiện tiểu dự án sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến đất đai và tài sản của 14 hộ DTTS.

OP/BP 4.11 Tài sản văn hóa vật thể

- Mục đích của chính sách này nhằm hỗ trợ gìn giữ những nguồn tài sản văn hóa vật thể (VHVT) và tránh việc hủy hoại và phá hỏng chúng. Nguồn VHVT bao gồm các địa điểm khảo cổ, cổ sinh vật học, kiến trúc quan trọng, và tôn giáo bao gồm nghĩa trang, bãi chôn lấp, và các địa điểm có giá trị tự nhiên độc đáo. Khảo sát ban đầu khu vực lân cận của TDA không có các công trình nhạy cảm, không có công trình nhạy cảm nào phải di dời trong quá trình thi công TDA. Tuy nhiên, Trong quá trình thi công TDA, việc đào đắp để xây dựng các hạng mục hoặc khai thác mỏ đất, có thể phát hiện các di tích hoặc hiện vật mang tính chất lịch sử cần được bảo vệ thì sẽ được xử lý thông qua trình tự được thiết lập trong ECOP. Do đó chính sách này được áp dụng cho TDA nếu phát hiện các công trình nhạy cảm trong quá trình thi công.

Hướng dẫn thực hiện môi trường, sức khỏe và an toàn của NHTG

- Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG)/ Tổng công ty Tài chính Quốc tế (IFC) được đưa ra vào năm 2008, đây là một hướng dẫn quan trọng cho bảo vệ môi trường, sức khỏe và an toàn trong sự phát triển công nghiệp và các dự án khác. Hướng dẫn này đề ra các mục tiêu cần phải đạt được và biện pháp nào cần được sử dụng để mang lại hiệu quả cao nhất với chi phí hợp lý. Hướng dẫn này có thể được truy cập tại trang web  http://www.ifc.org.

Chính sách tiếp cận thông tin của NHTG

- Ngoài các chính sách an toàn môi trường, để thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình Ngân hàng cũng đưa ra chính sách tiếp cận thông tin liên quan đến các biện pháp an toàn đề xuất. Ngân hàng đề ra chính sách này nhằm hỗ trợ việc ra quyết định của bên vay và ngân hàng bằng cách cho phép bên vay tiếp cận thông tin về các khía cạnh môi trường và xã hội của dự án tại trang thông tin điện tử với ngôn ngữ người dân tộc thiểu số dễ hiểu và trực quan. Ngân hàng đảm bảo rằng các tài liệu về bảo vệ môi trường và xã hội liên quan đến dự án, cũng như các thủ tục chuẩn bị liên quan đến các tiểu dự án được giới thiệu cách kịp thời trước khi thẩm định. Chính sách tiếp cận thông tin yêu cầu công bố thông tin bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt và đáp ứng các tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới.

Bảng 14: Tóm tắt các quy trình đánh giá môi trường của WB & Chính phủ Việt Nam

| Các giai đoạn trong quy trình đánh giá môi trường | WB (Quy định về OP/BP 4.01 về Đánh giá Môi trường) | Việt Nam (Quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP và Nghị định 18/2015/NĐ-CP, và thông tư 25/2019/TT - BTNMT) |
| --- | --- | --- |
| Sàng lọc | Danh mục (A, B, C, FI) Không bắt buộc đối với từng trường hợp cụ thể để phân loại, áp dụng chính sách an toàn và xác định công cụ đánh giá môi trường (EA). Ngân hàng Thế giới sẽ phân loại một dự án đề xuất thành một trong bốn loại bao gồm A, B, C, hoặc FI tùy thuộc vào loại, vị trí, sự nhạy cảm, và quy mô của dự án và tính chất, tầm quan trọng của tác động môi trường tiềm tàng của nó. Loại A: Yêu cầu Ðánh giá tác động môi trường đầy đủ. Trong một số trường hợp, Khung QLMTXH cũng được yêu cầu. Loại B: ESIA, Khung QLMTXH hoặc Kế hoạch QLMTXH là bắt buộc. Trong hầu hết các trường hợp, yêu cầu Khung QLMTXH và/hoặc Kế hoạch QLMTXH. Danh mục C: không có hành động EA. Danh mục FI: Khung QLMTXH là công cụ được sử dụng phổ biến nhất. Trong trường hợp một số tiểu dự án đã được xác định trước thẩm định, FI sẽ chuẩn bị các công cụ cụ thể dựa trên các khuôn khổ, chẳng hạn như ESIA hoặcKế hoạch QLMTXH. | Danh mục: I, II, III và IV của Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Quy tắc, cố định quy định tại Phụ lục I, II và III- Danh sách các dự án có yêu cầu của SEA và EIA báo cáo đệ trình và phê duyệt. Tất cả các dự án không được liệt kê. Thông thường, chủ dự án tự kiểm tra dự án dựa trên phân loại đã nêu trong Nghị định 40/2019/NĐ-CP và tham khảo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường (DONRE) hoặc Cục Môi trường Việt Nam (VEA) để phân loại phù hợp và yêu cầu báo cáo EA của dự án, như là: Dự án rơi vào Phụ lục I, II, III: SEA hoặc EIA là cần thiết Dự án nằm trong Phụ lục IV: không yêu cầu EIA và Kế hoạch Bảo vệ Môi trường (EPP) Dự án không thuộc các Phụ lục I, II, III và IV: Yêu cầu EPP |
| Công cụ đánh giá môi trường | Tùy thuộc vào tác động của dự án, một loạt các công cụ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Thế giới, bao gồm: Khung QLMTXH; đánh giá môi trường cụ thể; Kế hoạch QLMTXH, EA khu vực và ngành; Đánh giá rủi ro hoặc nguy hại; Kiểm toán môi trường. Ngân hàng Thế giới cungcấphướng dẫn chung để thực hiện từng công cụ. | Loại công cụ EA như SEA, EIA hoặc EPP được xác định dựa trên Phụ lục I, II, III và IV của Nghị định 40/2019/NĐ-CP. |
| Phạm vi đánh giá môi trường | Ngân hàng Thế giới giúp bên vay dự thảo TOR cho EA và xác định phạm vi EA, các thủ tục, lịch trình và phác thảo của báo cáo EA. Đối với các dự án loại A, cần phải có ESIA TOR, và việc xác định phạm vi và tư vấn sẽ được tiến hành để chuẩn bị các TOR cho báo cáo đánh giá môi trường. | TOR cho EA không bắt buộc. Thông thường sau khi tham khảo ý kiến của Sở TNMT địa phương hoặc Cục môi trường (VEA) về loại EA, chủ dự án sẽ tiến hành chuẩn bị báo cáo EA. |
| Tham vấn cộng đồng | Trong quá trình EA, Bên vay phải tiến hành tham vấn các nhóm bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương về các khía cạnh môi trường của dự án và chú trọng quan điểm của họ. Đối với các dự án loại A, Bên vay tham khảo ý kiến các nhóm này ít nhất hai lần: (a) ngay sau khi kiểm tra môi trường và trước khi TOR của EA được hoàn thành; Và (b) một khi một dự thảo báo cáo EA đã được chuẩn bị. Ngoài ra, Bên vay tham vấn với các nhóm này trong suốt quá trình thực hiện dự án khi cần thiết để giải quyết các vấn đề liên quan đến EA ảnh hưởng đến họ. Đối với dự án loại B, cần có ít nhất một cuộc tham vấn cộng đồng. Đối với các cuộc tham vấn có ý nghĩa, Bên vay cung cấp các tài liệu dự án có liên quan một cách kịp thời trước khi tham khảo ý kiến bằng một hình thức và ngôn ngữ mà nhóm có thể hiểu được và dễ tiếp cận. Biên bản cuộc họp công khai được đưa vào báo cáo. | Chủ dự án có trách nhiệm tham khảo ý kiến với Ủy ban của nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi dự án được thực hiện, với các tổ chức hoặc cộng đồng dưới sự tác động trực tiếp của dự án; Nghiên cứu và nhận được ý kiến khách quan và yêu cầu hợp lý của các đơn vị liên quan nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của dự án đối với môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học và sức khoẻ cộng đồng. Các UBND cấp xã nơi dự án được thực hiện và tổ chức dưới tác động trực tiếp của dự án sẽ được tham vấn. Chủ dự án có trách nhiệm gửi báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự án được thực hiện và tổ chức dưới sự tác động trực tiếp của dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày mà trên đó các báo cáo ĐTM được nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức dưới sự tác động trực tiếp của dự án có trách nhiệm gửi phản ứng của họ nếu họ không phê duyệt dự án. Việc tham vấn với cộng đồng về sự tác động trực tiếp của dự án được thực hiện theo hình thức họp cộng đồng đồng chủ trì bởi chủ đầu tư và UBND cấp xã nơi dự án được thực hiện cùng với sự tham gia của đại diện các hiệp hội như: Mặt trận tổ quốc việt Nam xã, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, khu dân cư, thôn/xóm của Uỷ ban nhân dân xã. Tất cả ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp phải được trình bày đầy đủ và trung thực trong biên bản cuộc họp. |
| Công khai thông tin | Trước khi Ngân hàng Thế giới tiến hành thẩm định dự án, báo cáo EA phải được công bố ở nơi công cộng cho các nhóm bị ảnh hưởng bởi dự án và các tổ chức phi chính phủ địa phương có thể dễ dàng tiếp cận được. Khi Ngân hàng Thế giới chính thức nhận được báo cáo, Ngân hàng thế giới sẽ công bố báo cáo bằng tiếng Anh tới cho công chúng thông qua đăng tải trên trang website của Ngân hàng. | Sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt, chủ dự án có trách nhiệm lập, phê duyệt và công khai hiển thị EMP của mình tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã của địa phương, trong đó tham khảo ý kiến của cộng đồng được thực hiện cho mọi người thông tin, kiểm tra, Giám sát. (Điều 16, Nghị định 40/2019/NĐ-CP). Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã lấy ý kiến trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tổ chức niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp được miễn tham vấn theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Luật bảo vệ môi trường |
| Chuyên gia môi trường độc lập | Đối với dự án loại A, bên vay giữ lại các chuyên gia EA độc lập không có liên hệ với dự án để thực hiện EA. Đối với các dự án loại A có nguy cơ cao hoặc các mối quan tâm về môi trường đa chiều, Bên vay cũng sẽ thuê một nhóm tư vấn của các chuyên gia về môi trường độc lập với các chuyên gia môi trường có trình độ quốc tế để tư vấn về các khía cạnh của dự án có liên quan đến EA. Các chuyên gia/công ty tư vấn sẽ được lựa chọn thông qua quá trình đấu thầu dưới sự giám sát chặt chẽ của Ngân hàng Thế giới. | Không được quy định trong chính sách của Việt Nam. Chủ dự án phải thực hiện hoặc thuê một đơn vị tư vấn đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 18/2015 để lập báo cáo ĐTM. Chủ dự án hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: (i) Cán bộ chịu trách nhiệm về ĐTM phải có trình độ ít nhất là cử nhân và chứng chỉ tư vấn ĐTM; (ii) Có các cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên; (iii) Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trong trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực. |
| Quá trình xem xét/phê duyệt EA | Ngân hàng rà soát các phát hiện và khuyến nghị của EA để xác định liệu chúng có cung cấp đủ cơ sở để xử lý dự án đối với tài trợ của Ngân hàng hay không. Khi bên vay đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần công việc đánh giá môi trường trước khi Ngân hàng tham gia vào một dự án, Ngân hàng sẽ xem xét đánh giá môi trường để đảm bảo tính nhất quán của nó với chính sách này. Ngân hàng có thể, nếu thích hợp, yêu cầu đánh giá môi trường bổ sung, bao gồm cả tham vấn cộng đồng và công khai thông tin. | Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt báo cáo ÐTM các dự án quy định tại Phụ lục III của Nghị định 40/2019/NĐ-CP, trừ các dự án có nội dung quốc phòng, an ninh. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thẩm định, phê duyệt báo cáo ÐTM các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt đầu tư, trừ các dự án thuộc Phụ lục III của Nghị định 40/2019/NĐ-CP; UBND tỉnh tiến hành thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM các dự án trên địa bàn tỉnh, trừ các dự án quy định ở trên. Việc thẩm định sẽ diễn ra chậm nhất là 45 ngày làm việc tại cấp Bộ TNMT và 30 ngày làm việc ở cấp Sở TNMT và 5 ngày làm việc ở cấp huyện sau khi nhận được Đánh giá tác động môi trường hoặc EPP đầy đủ. |
| Số lượng và ngôn ngữ của EA/EIA cần để đánh giá | Số lượng bản sao không được chỉ định. Yêu cầu về ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt. Các báo cáo EA bằng tiếng Việt được yêu cầu cho việc công khai thông tin trong nước và phải có tiếng Anh để công bố thông tin trên trang website của Ngân hàng Thế giới. | Chủ dự án phải nộp ít nhất 7 bản báo cáo Đánh giá tác động môi trường (phụ thuộc vào số thành viên hội đồng thẩm định) và một bản nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án đề xuất. |
| Nội dung của báo cáo EA | Đối với các dự án loại A, nội dung của báo cáo EA theo Phụ lục B của OP4.01. Phạm vi của EA đối với dự án loại B có thể khác nhau tùy theo từng dự án, nhưng phạm vi EA hẹp hơn so với dự án thuộc loại A. Kế hoạch QLMTXH là một phần không thể tách rời của các EAs loại A (bất kể các công cụ khác được sử dụng). EA cho các dự án loại B cũng có thể là một Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (Kế hoạch QLMTXH) với nội dung được nêu trong Phụ lục C của OP 4.01. | Nội dung của báo cáo EA phải phù hợp với Nghị định 40/2019/NĐ-CP. |
| Giám sát EA | Trong quá trình thực hiện dự án, Ngân hàng Thế giới giám sát việc thực hiện các khía cạnh môi trường trên cơ sở các quy định về môi trường và Bên vay dự án sắp xếp báo cáo của thoả thuận trong hiệp định vay vốn và được mô tả trong các tài liệu dự án khác, để xác định xem việc tuân thủ các Thủ tục về môi trường (chủ yếu với EMP) của bên vay là thỏa đáng. Nếu việc tuân thủ không đạt yêu cầu, Ngân hàng Thế giới cần thiết sẽ thảo luận với Bên Vay để đảm bảo việc tuân thủ. | Sở TNMT địa phương được ủy thác giám sát việc tuân thủ môi trường của dự án. Khi kết thúc giai đoạn xây dựng dự án, các Cơ quan Quản lý Môi trường sẽ phối hợp với Cơ quan Quản lý Xây dựng để giám sát việc tuân thủ các hoạt động quản lý môi trường nêu trong EA. |

# CHƯƠNG IV: ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG TIỂU DỰ ÁN

  - Môi trường tự nhiên

### Điều kiện về địa lý, địa hình

- Chí Linh là một thị xã ở phía đông Bắc tỉnh Hải Dương, nằm giữa miền rừng núi phía đông bắc Bắc Bộ và miền đồng bằng của châu thổ sông Hồng.

- Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang;

- Phía Tây giáp tỉnh Bắc Ninh;

- Phía Đông giáp huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh;

- Phía Nam giáp các huyện: Nam Sách, Kinh Môn;

- Chí Linh có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển kinh tế. Có nhiều đường giao thông quan trọng chạy qua: quốc lộ 18 là đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long, chạy qua địa bàn huyện 20 km; quốc lộ 37 nối Chí Linh với thành phố Hải Dương và quốc lộ 5 nối Chí Linh với thành phố Hải Phòng; cũng  là đường vành đai chiến lược quốc gia từ trung tâm thị xã đi Bắc Giang. Về đường Thuỷ, thị xã có 40 km đường Sông với 3 con sông bao bọc là sông Kinh Thầy, sông Thương, sông Đồng Mai.

- Hiện nay Chí Linh với tổng diện tích đất tự nhiên là 28.189,78 ha bao gồm cả đất đồi núi và đồng bằng phù sa.

Hình 2: Vị trí địa lý Thành phố Chí Linh

- Địa hình, địa mạo Địa hình Chí Linh đa dạng phong phú, có diện tích đồi núi, đồng bằng xen kẽ, địa hình dốc bậc thang từ phía bắc xuống phía nam, nhìn chung địa hình chia làm 3 tiểu vùng chính:

- Khu đồi núi cao bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng, càng về phía Bắc đồi núi càng cao, đỉnh cao nhất là Dây Diều cao 616m, đèo trên cao 536m.

- Khu đồi bát úp có lượn sóng xen kẽ bãi bằng, đồi ở đây không cao lắm, trung bình từ 50-60m, có độ dốc từ 10-150, xen kẽ là những bãi bằng có độ cao bình quân + 2,5 m.

- Khu bãi bằng phù sa mới, phân bố ở phía nam đường 18, địa hình tương đối bằng phẳng, càng về phía Nam càng trũng, có nơi cốt đất chỉ +0,8m. Đất Chí Linh được hình thành từ 2 nhóm chính, nhóm đất đồi núi được hình thành tại chỗ, phát triển trên các đá sa thạch; nhóm đất thủy thành do phù sa sông Kinh Thầy và Thái Bình bồi tụ.

- Địa hình cơ bản của các hồ thuộc khu vực TDA:

- Hồ Chín Thượng: Địa hình xung quanh khu vưc hồ Chín Thượng chủ yếu là đồi núi, phần lòng hồ nằm ở vùng trũng từ Bắc xuống Nam, có các ngọn núi bao quanh về phía Tây, Bắc và Đông. Khu tưới là vùng đất phía nam của hồ có địa hình tương đối bằng phẳng dốc theo một hướng thuận lợi cho việc xây dựng hệ thống kênh theo hướng tự chảy.

- Hồ Vễn: Địa hình xung quanh hồ Vễn tương đối bằng phẳng, phía Tây Bắc là ngọn núi thấp, long hồ trải dài từ Đông Bắc xuống Tây Nam. Khu tưới nằm xung quanh hồ có địa hình tương đối bằng phẳng.

- Hồ Phú Lợi: Khu vực địa hình quang quanh hồ Phú Lợi chỉ có ngọn núi thấp phía Tây, lòng hồ nằm bao quanh phía đông của ngọn núi, long hồ có nhiều nhành từ phía Bắc xuống nam. Khu tưới tương đối bằng phẳng trải dài xung quanh lòng hồ (Trừ phía tây là núi).

- Hồ Hố Dầu: Địa hình xung quanh khu vực hồ Hố Dầu chủ yếu là nhiều đồi núi thấp trồng vải và nhãn, địa hình thấp dần từ Tây sang Đông. Khu tưới chủ yếu nằm ở phía Đông của Hồ có địa hình bằng phẳng.

- Hồ Trại Sen: Địa hình hồ Trại Sen về phía Bắc là đồi và 1 ngọn núi có độ cao trung bình, lòng hồ là phần tiếp giáp giữa khu vực núi và đồng bằng. Bao quanh hồ là khu vực dân cư sinh sống có địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam, khu vực tưới ở hạ lưu nằm ở phía nam là đồng bằng có địa hình bằng phẳng.

- Hồ Cánh Gà: Địa hình xung quanh hồ Cánh Gà tương đối bằng phẳng, khu vực lòng hồ ở chân ngọn núi phía Đông Bắc. Xung quanh hồ là khu dân cư có địa hình thấp dần từ Đông Bắc xuống Tây Nam. Khu tưới nằm ở phía Tây của hồ có địa hình tương đối bằng phẳng.

- Hồ Hố Gỗ: Địa hình xung quanh hồ Hố Gỗ là đồi thoải xen kẽ một ít đất nông nghiệp khá bằng phẳng. Khu Tưới nằm phía Tây Bắc, có địa hình bằng phẳng.

- Hồ Đá Trắng: Địa hình xung quanh khu vực hồ Đá Trắng tương đối bằng phẳng, địa hình thấp dần từ Tây Nam sang Đông Bắc. Phía Tây nam có ngọn núi thấp. Khu tưới nằm phía tây bắc của hồ có địa hình bằng phẳng.

- Hồ Nghè Lấm: Địa hình xung quanh hồ Nghè Lấm là khu lòng chảo nằm giữa hai ngọn đồi thoải xen kẽ một ít đất nông nghiệp khá bằng phẳng. Khu vực đất nông nghiệp khá bằng phẳng nằm ở phía Bắc và phía Nam của Hồ.

- Hồ Lộc Đa: Địa hình xung quanh hồ Lộc Đa là đồi thoải xen kẽ đất nông nghiệp khá bằng phẳng. Khu Tưới nằm xung quanh hồ, có địa hình bằng phẳng.

- Hồ Bến Tắm Ngoài: Địa hình xung quanh hồ Bến Tắm Ngoài là đồi thoải nằm ở phía Đông của hồ. Lòng hồ trải dài từ Bắc xuống Nam. Khu vực đất nông nghiệp chủ yếu nằm ở phía Tây có địa hình tương đối bằng phẳng.

- Tiểu Dự án: sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương bao gồm 11 hồ trải rộng trong toàn TP Chí Linh, TDA nằm trên 5 xã/phường thuộc TP Chí Linh.

### Đặc điểm địa chất khu vực TDA

- Theo tờ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000, khu vực tỉnh Hải Dương, thì cấu trúc địa chất của khu vực nghiên cứu là TP Chí Linh bao gồm các phân vị địa tầng sau:

- Hệ tầng Tấn Mài: phân bố thành dải hẹp ở phía đông bắc thị trấn Sao Đỏ thuộc huyện Chí Linh. Thành phần chủ yếu là cát kết Sericit, cát kết dạng Quarzit. đá phiến thạch anh, đá cát kết. Dầy trên 200 m.

- Hệ tầng Yên Phụ: phân bố ở phía đông bắc thành phố Hải Dương thuộc huyện Kinh Môn. Thành phần gồm cát kết, cát kết dạng Quarzit, đá phiến sét, thấu kính đá vôi, đá phiến Silic. Dầy trên 400 m.

- Hệ tầng Lỗ Sơn: phân bố ở phía tây bắc, phía tây và đông bắc huyện Kinh Môn. Thành phần là đá vôi, đá vôi Silic, đá vôi delomit, sét vôi. Dầy trên 400 m.

- Hệ tầng Hạ Long: phân bố ở xã Minh Tân, huyện Kinh Môn. Thành phần chủ yếu là đá vôi, đá vôi Silic, đá vôi dolomit, delomit. Dầy trên 400 m. Đây là nguyền vật liệu làm xi măng chủ yếu trong vùng.

- Hệ tầng Bãi Cháy: phân bố ở phía đông bắc huyện Kinh Môn và dải hẹp xã Trần Hưng Đạo, huyện Chí Linh. Thành phần là đá phiến Silic, cát kết, bột kết, thấu kính đá vôi Silic. Dầy trên 200 m. Đây là nguồn vật liệu làm phụ gia xi măng.

- Hệ tầng Sông Hiến: phân bố ở phía đông bắc thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh và dải hẹp ở xã Minh Tân, huyện Kinh Môn. Thành phần chính là đá bột kết, đá phiến sét, cát kết tuf, sạn kết tuf, thấu kính ryolit, keratophyr liên quan đến sự hình thành tạo kaolin và Felspat. Dầy trên 700 m.

- Hệ tầng Nà Khuất: phân bố ở phía tây bắc thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh. Thành phần gồm cát kết tuf, bột kết, đá phiến sét, cát kết. Dầy trên 900 m.

- Hệ tầng Hòn Gai: phân bố ở trung tâm và phía nam, tây nam, phía đông nam thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh. Phần thấp là các vỉa than đá xen cát kết, đá phiến sét, sét than. Phần cao là cuội kết thạch anh, sạn kết xen cát kết và lớp mỏng đá phiến sét. Dầy trên 900 m.

- Hệ tầng Tiên Hưng: phân bố rộng khắp ở vùng đồng bằng của tỉnh, chỉ phát hiện qua các lỗ khoan sâu. Thành phần gồm cát kết, bột kết xen cuội kết gắn kết yếu. Dầy trên 129 m. Đây là tầng chứa nước ngầm rất lớn.

- Hệ tầng Vĩnh Bảo: phân bố khá rộng khắp vùng đồng bằng của tỉnh, chỉ phát hiện qua các lỗ khoan sâu. Thành phần gồm cuội kết xen cát kết gắn kết yếu. Dầy trên 220 m. Đây là tầng lưu thông và chứa nước ngầm có triển vọng nhất trên địa bàn tỉnh.

- Hệ tầng Neogen không phân chia: phân bố ở phía đông bắc thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh. Thành phần gồm cuội kết, cát kết, bột kết. Dầy từ 22,5 m đến 200 m.

- Hệ tầng Lệ Chi: phân bố ở vùng đồng bằng, chỉ phát hiện qua các lỗ khoan sâu. Thành phần gồm cuội, sỏi, cát, sét. Dầy trên 37 m.

- Hệ tầng Hà Nội: phân bố thành dải hẹp lộ ra ở phía bắc thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh và ở hầu hết vùng đồng bằng chỉ phát hiện qua các lỗ khoan. Thành phần gồm cuội, sỏi, sạn, cát. Dầy 85 m. Đây là tầng có nguồn nước ngầm lớn.

- Hệ tầng Vĩnh Phúc: phân bố thành dải hẹp lộ ra ở phía bắc và phía tây thị trấn Sao Đỏ - Chí Linh, còn phần lớn bị phủ bởi các trầm tích trẻ hơn ở hầu hết vùng đồng bằng trong tỉnh. Thành phần gồm cuội, sỏi, cát, sét. Dầy từ 3,3 m đến 55 m. Đây là tầng chứa nước ngầm khá phong phú.

- Hệ tầng Hải Hưng: phân bố, lộ ra ở hầu hết các huyện đồng bằng và ở 2 huyện Chí Linh, Kinh Môn. Thành phần có sét, cát, bột. Dầy từ 2 m đến 34 m. Đây là tầng có chứa vật liệu xây dựng.

- Hệ tầng Thái Bình: phân bố ở hầu hết ven các sông, chủ yếu là phần ngoài đê. Thành phần gồm cát, sét, bột xen cát. Dầy từ 0,5 m đến 7 m.

- Các trầm tích Aluvi - Proluvi: phân bố thành dải hẹp ở phía bắc xã Bắc An - Chí Linh. Dầy vài ba mét.

### Khí tượng, thủy văn, sông ngòi

      - Đặc điểm khí hậu, khí tượng:

- Chí Linh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có 2 mùa rõ rệt, mùa khô hanh lạnh từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm. Do đặc điểm của địa hình, địa mạo nên khí hậu Chí Linh được chia làm 2 vùng:

- Khí hậu vùng đồng bằng phía nam mang đặc điểm khí hậu như các vùng đồng bằng trong tỉnh.

- Khí hậu vùng bán sơn địa chiếm diện tích phần lớn trong vùng, do vị trí địa lí và địa hình phân hoá nên mùa đông ở đây lạnh hơn vùng khí hậu đồng bằng.

- Trong khu vực dự án có 4 trạm quan trắc khí tượng, xét về địa lý và các yếu tố khí tượng thì trạm Chí Linh là trạm thích hợp dùng để đánh giá các đặc trưng khí tượng phục vụ cho yêu cầu tính toán.

Bảng 15: Danh sách các trạm khí tượng vùng dự án

| Trạm | Thời kỳ quan trắc | Yếu tố quan trắc |
| --- | --- | --- |
|  |  | T (0C) | U (%) | V (m/s) | ZP (mm) | X(mm) |
| Bến Tắm | 1959 - nay |  |  |  |  | x |
| Phả Lại | 1955 - nay |  |  |  |  | x |
| Chí Linh | 1960 - nay | x | x | x | x | x |
| Kinh Môn | 1958-1990 |  |  |  |  | x |

Ghi chú: T: Nhiệt độ không khí, U: Độ ẩm tương đối; V: Tốc độ gió, Zp: Bốc hơi ống Piche, X: Lượng mưa

- Nhiệt độ không khí

- Các đặc trưng nhiệt độ trung bình nhiều năm khu vực dự án tính toán được thống kê ở bảng sau:

Bảng 16: Đặc trưng nhiệt độ trung bình nhiều năm tại trạm Chí Linh (0C)

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTB | 16,38 | 17,59 | 20,11 | 23,39 | 26,61 | 28,95 | 28,80 | 27,57 | 27,52 | 25,31 | 21,85 | 18,23 | 23,53 |
| Tmax | 19,0 | 22,0 | 23,2 | 26,0 | 29,4 | 30,3 | 32,1 | 29,9 | 28,6 | 27,3 | 24,1 | 20,5 | 26,03 |
| Tmin | 12,2 | 13,2 | 16,6 | 20,9 | 25,7 | 27,7 | 19,2 | 18,5 | 25,7 | 23,9 | 18,8 | 15,3 | 19,81 |

Nguồn: Báo cáo thủy văn của TDA

- Độ ẩm không khí

- Các đặc trưng độ ẩm tương đối trung bình nhiều năm ghi ở bảng sau:

- Độ ẩm trung bình nhỏ nhất là 73%;

- Độ ẩm trung bình lớn nhất là 86%:

Bảng 17: Độ ẩm tương đối trung bình nhiều năm tại trạm Chí Linh  (%)

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (%) | 78 | 82 | 86 | 85 | 83 | 82 | 83 | 85 | 81 | 75 | 74 | 73 | 80 |

- Số giờ nắng.

- Tổng số giờ nắng trung bình trong năm 1379 giờ.

- Các tháng trong năm có số giờ nắng nhiều: từ tháng V đến tháng XII.

- Các tháng trong năm có số giờ nắng ít: từ tháng I đến tháng IV.

Bảng 18: Số giờ nắng trung bình tại trạm khí tượng Chí Linh (giờ)

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giờ nắng | 55,6 | 46,8 | 38,6 | 80,6 | 160,6 | 156,4 | 173,0 | 159,6 | 161,4 | 150,7 | 138,6 | 101,9 | 1378,9 |

- Bốc hơi

- Lượng bốc hơi trung bình tháng lớn nhất xuất hiện vào tháng XI đo được là 128,1 mm, lượng bốc hơi trung bình tháng nhỏ nhất vào tháng III là 69,1 mm. Thống kê tổng lượng bốc hơi trung bình nhiều năm của trạm Chí Linh:

Bảng 19: Lượng bốc hơi trung bình nhiều năm trạm Chí Linh (mm)

| Trạm | Zp |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| Chí Linh | 91,4 | 69,6 | 69,1 | 77,5 | 109,6 | 108,0 | 105,8 | 87,2 | 103,4 | 127,8 | 128,1 | 120,7 | 1198,4 |
| % | 7,62 | 5,81 | 5,77 | 6,47 | 9,15 | 9,02 | 8,83 | 7,28 | 8,63 | 10,66 | 10,69 | 10,07 | 100,0 |

- Phân phối lượng tổn thất bốc hơi xác định theo mô hình phân phối bốc hơi ống Piche trạm Chí Linh:

Bảng 20: Tổn thất bốc hơi sau khi xây dựng hồ (mm)

| Đặc trưng | Ztháng | Năm |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| (Z | 63,82 | 48,63 | 48,30 | 54,17 | 76,60 | 75,49 | 73,95 | 60,95 | 72,27 | 89,27 | 89,48 | 84,34 | 837,27 |

- Gió

- Hướng gió mạnh theo hướng Đông bắc (NE), Đông đông bắc (NNE) thường xuất hiện từ tháng IX đến tháng III

- Tốc độ gió lớn nhất đo được là 26 m/s năm 2002.

- Tính toán tần suất VmaxP được kết quả trong bảng sau:

Bảng 21: Tốc độ gió lớn nhất ứng với tần suất thiết kế (m/s)

| P | 4% | 10% | 50% |
| --- | --- | --- | --- |
| VmaxP | 22,4 | 19,11 | 12,14 |

Bảng 22: Vận tốc gió trung bình các tháng trong năm (m/s)

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |

- Mưa

- Mưa năm

- Lượng mưa năm lớn nhất: 2058,7 mm năm 1986;

- Lượng mưa năm nhỏ nhất: 1084,8 mm năm 1971;

- Lượng mưa năm bình quân: 1472,3 mm.

Bảng 23: Lượng mưa trung bình nhiều năm (mm)

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XTB | 24,0 | 24,4 | 49,3 | 78,5 | 180,4 | 239,7 | 252,6 | 271,7 | 183,8 | 101,2 | 45,3 | 21,4 | 1472,3 |

Bảng 24: Lượng mưa năm ứng với tần suất thiết kế

| P (%) | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 75 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X (mm) | 2528,14 | 2328,02 | 2170,49 | 2096,07 | 2050,10 | 2016,20 | 1298,31 | 1213,78 |

- Lượng mưa ngày lớn nhất

- Lượng mưa một ngày lớn nhất: 169,0 mm năm 2003

- Lượng mưa một ngày lớn nhất bình quân: 109,16 mm.

Bảng 25: Lượng mưa một ngày lớn nhất ứng với tần suất thiết kế

| P (%) | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X (mm) | 264,13 | 226,22 | 198,83 | 186,66 | 179,40 | 174,17 | 156,94 | 143,09 |

- Lượng mưa tưới thiết kế

- Lượng mưa tưới thiết kế tính với tần suất 75%. Theo tính toán lượng mưa năm 75% ở trên có giá trị X = 1298,31 mm. So sánh trong chuỗi số liệu mưa năm thì năm 2006 có tổng lượng mưa năm X = 1293,0 mm là gần nhất với lượng mưa tính toán tần suất 75%. Do vậy chọn số liệu mưa năm 2006 để phân phối lượng mưa tưới thiết kế theo tần suất.

Bảng 26: Lượng mưa năm thiết kế P=75% (mm)

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 5,02 | 23,09 | 25,50 | 10,84 | 193,79 | 178,13 | 189,07 | 491,81 | 65,57 | 42,47 | 72,70 | 0,30 | 1298,31 |

- Lượng mưa tưới thiết kế tính với tần suất 85%. Theo tính toán lượng mưa năm 85% ở trên có giá trị X = 1213,78 mm. So sánh trong chuỗi số liệu mưa năm thì năm 2004 có tổng lượng mưa năm X = 1208,6 mm là gần nhất với lượng mưa tính toán tần suất 85%. Do vậy chọn số liệu mưa năm 2004 để phân phối lượng mưa tưới thiết kế theo tần suất.

Bảng 27: Lượng mưa năm thiết kế P=85% (mm)

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 7,73 | 29,83 | 35,85 | 103,44 | 258,10 | 59,65 | 291,34 | 287,23 | 93,70 | 1,41 | 13,06 | 32,44 | 1213,78 |

      - Điều kiện thủy văn

- Thủy văn: Chí Linh là nơi sông Lục Nam hợp lưu với sông Thương (xã Hưng Đạo), sông Thương hội lưu với sông Cầu (phường Phả Lại) thành sông Thái Bình, sông Đuống hợp lưu với sông Thái Bình (phường Cổ Thành), sông Kinh Thầy lấy nước từ sông Thái Bình (Cổ Thành), sông Đông Mai lấy nước từ sông Kinh Thầy (phường Văn Đức) chảy lên phía bắc.

- Thành phố Chí Linh có nguồn nước phong phú bởi có sông Kinh Thầy, Thái Bình, Đông Mai bao bọc, có kênh mương trung thủy nông từ Phao Tân đến An Bài dài 15,5 km chạy qua những cánh đồng canh tác chính của huyện, có nguồn nước của nhà máy điện Phả Lại cung cấp quanh năm. Ngoài ra còn có 33 hồ đập với tổng diện tích tự thủy 409 ha, đặc biệt có nguồn nước ngầm sạch trữ lượng lớn.

- Tại khu vực dự án không có trạm đo thủy văn, các trạm đo thủy văn khu vực lân cận không phù hợp dùng trong tính toán, vì vậy các đặc trưng thủy văn công trình hồ chứa sẽ được tính toán từ tài liệu khí tượng.

Bảng 28: Danh sách các trạm thủy văn lân cận vùng dự án

| TT | Tên trạm | Tên Sông | Flv (km2) | Thời kỳ đo | Yếu tố đo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cẩm Đàn | Cẩm Đàn | 670 | 1961 - nay | Q |
| 2 | Đá Cổng | Nước vàng | 125 | 1969-1980 | Q |
| 3 | Làng Bài | Suối Bài | 29,9 | 1969-1975 | Q |
| 4 | Làng Gà | Suối Linh | 23,7 | 1969-1975 | Q |
| 5 | Vực Ngà | Nước Vàng | 53,1 | 1968-1975 | Q |
| 6 | An Bài | Kinh Thầy | 83 | 1959-1983 | H |

Ghi chú: H: Mực nước, Q: Lưu lượng nước

- Đặc trưng hình thái lưu vực các hồ chứa

- Đặc trưng hình thái của các lưu vực hồ chứa được tính toán dựa trên bản đồ 1//10.000, kết quả ở bảng sau:

Bảng 29: Đặc trưng hình thái hồ chứa

| TT | Tên công trình | Flv (km2) | Chiều dài sông chính L (km) | Độ dốc lòng sông Js (‰) | Độ dốc sườn dốc trung bình Jd (‰) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H. Cánh Gà | 0,90 | 1,245 | 33,20 | 198,60 |
| 2 | H. Trại Sen | 1,50 | 0,893 | 39,19 | 156,67 |
| 3 | H. Vễn | 4,13 | 4,590 | 20,70 | 172,15 |
| 4 | H. Hố Dầu | 0,70 | 0,700 | 35,71 | 69,54 |
| 5 | H. Chín Thượng | 1,70 | 0,872 | 57,34 | 185,43 |
| 6 | H. Phú Lợi | 38,00 | 7,097 | 4,17 | 52,50 |
| 7 | H. Bến Tắm Ngoài | 7,92 | 7,818 | 2,17 | 41,70 |
| 8 | H. Đá Trắng | 0,35 | 0,797 | 18,82 | 68,31 |
| 9 | H. Lộc Đa | 6,33 | 8,284 | 38,87 | 70,93 |
| 10 | H. Nghè Lấm | 5,80 | 4,450 | 28,09 | 105,84 |
| 11 | H. Hố Gỗ | 0,40 | 0,891 | 89,84 | 97,28 |

- Chuẩn dòng chảy năm

Bảng 30: Bảng tổng hợp kết quả tính toán đặc trưng dòng chảy năm – các tuyến công trình (Kết quả chọn)

| TT | Tên Công Trình | Flv (km2) | Yo(mm) | Mo | Qo(m3/s) | Wo(Tr,m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H. Trại Sen | 1,50 | 751,6 | 35,75 | 23,83 | 1,127 |
| 2 | H. Chín Thượng | 1,70 | 751,6 | 40,52 | 23,83 | 1,278 |
| 3 | H. Vễn | 4,13 | 751,6 | 98,43 | 23,83 | 3,104 |
| 4 | H. Cánh Gà | 0,90 | 751,6 | 21,45 | 23,83 | 0,676 |
| 5 | H. Hố Dầu | 0,70 | 751,6 | 16,68 | 23,83 | 0,526 |
| 6 | H. Phú Lợi | 38,00 | 751,6 | 905,69 | 23,83 | 28,562 |
| 7 | H. Bến Tắm Ngoài | 7,92 | 751,6 | 188,76 | 23,83 | 5,953 |
| 8 | H. Nghè Lấm | 5,80 | 751,6 | 138,24 | 23,83 | 4,359 |
| 9 | H. Lộc Đa | 6,33 | 751,6 | 150,87 | 23,83 | 4,758 |
| 10 | H. Đá Trắng | 0,35 | 751,6 | 8,34 | 23,83 | 0,263 |
| 11 | H. Hố Gỗ | 0,40 | 751,6 | 9,53 | 23,83 | 0,301 |

- Dòng chảy lũ

Bảng 31: Bảng tổng hợp kết quả chọn đỉnh lũ thiết kế các tuyến công trình

| TT | Tên Công Trình | Flv (km2) | Tần suất kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,01% | 0,1% | 0,5% | 1% | 1,5% | 2% | 5% |
|  | Xp (mm) |  | 264,13 | 226,22 | 198,83 | 186,66 | 179,40 | 174,17 | 156,94 |
| 1 | H. Cánh Gà | 0,9 | 17,75 | 14,53 | 11,41 | 10,51 | 9,97 | 9,55 | 8,17 |
| 2 | H. Trại Sen | 1,5 | 21,95 | 17,90 | 15,29 | 14,16 | 13,48 | 13,00 | 11,42 |
| 3 | H. Vễn | 4,13 | 46,54 | 37,57 | 31,90 | 29,41 | 27,93 | 27,04 | 23,86 |
| 4 | H. Hố Dầu | 0,7 | 11,37 | 9,33 | 7,43 | 6,87 | 6,54 | 6,30 | 5,53 |
| 5 | H. Chín Thượng | 1,7 | 28,32 | 23,54 | 20,13 | 18,61 | 17,72 | 17,07 | 14,97 |
| 6 | H. Phú Lợi | 38 | 310,63 | 255,82 | 201,82 | 187,02 | 178,39 | 172,19 | 151,93 |
| 7 | H. Bến Tắm Ngoài | 41,52 | 274,56 | 231,38 | 185,67 | 173,10 | 165,74 | 160,45 | 143,11 |
| 8 | H. Đá Trắng | 0,35 | 8,39 | 6,96 | 5,53 | 5,11 | 4,87 | 4,69 | 4,11 |
| 9 | H. Lộc Đa | 6,33 | 56,17 | 50,83 | 43,16 | 39,84 | 37,88 | 36,49 | 32,00 |
| 10 | H. Nghè Lấm | 5,80 | 72,31 | 58,03 | 48,47 | 44,72 | 42,50 | 40,91 | 36,03 |
| 11 | H. Hố Gỗ | 0,40 | 10,83 | 8,99 | 7,17 | 6,64 | 6,33 | 6,11 | 5,38 |

- Đường quá trình lũ

- Đường quá trình lũ đường xây dựng theo đường cong toán học Grdich, từ giá trị đỉnh lũ, tổng lượng lũ được tính trực tiếp từ mưa gây lũ.

- Quá trình lũ các hồ được thể hiện ở các bảng trong Báo cáo thủy văn

- Dòng chảy rắn (bùn cát)

Bảng 32: Kết quả tính toán tổng lượng dòng chảy bùn cát đến các tuyến công trình

| Tên công trình | Dung tích (m3/năm) | Khối lượng (Tấn/năm) |
| --- | --- | --- |
|  | Vll | Vdđ | V3 | ΣV | Wll | Wdđ | W3 | ΣW |
| H. Trại Sen | 236,76 | 47,35 | 5,68 | 289,80 | 0,189 | 0,038 | 0,005 | 0,232 |
| H. Chín Thượng | 268,33 | 53,67 | 6,44 | 328,44 | 0,215 | 0,043 | 0,005 | 0,263 |
| H. Vễn | 651,88 | 130,38 | 15,65 | 797,90 | 0,522 | 0,104 | 0,013 | 0,638 |
| H. Cánh Gà | 142,06 | 28,41 | 3,41 | 173,88 | 0,114 | 0,023 | 0,003 | 0,139 |
| H. Hố Dầu | 110,49 | 22,10 | 2,65 | 135,24 | 0,088 | 0,018 | 0,002 | 0,108 |
| H. Phú Lợi | 5.997,95 | 1.199,59 | 143,95 | 7.341,50 | 4,798 | 0,960 | 0,115 | 5,873 |
| H. Bến Tắm Ngoài | 1.250,10 | 250,02 | 30,00 | 1.530,12 | 1,000 | 0,200 | 0,024 | 1,224 |
| H. Nghè Lấm | 915,48 | 183,10 | 21,97 | 1.120,54 | 0,732 | 0,146 | 0,018 | 0,896 |
| H. Lộc Đa | 999,13 | 199,83 | 23,98 | 1.222,94 | 0,799 | 0,160 | 0,019 | 0,978 |
| H. Đá Trắng | 55,24 | 11,05 | 1,33 | 67,62 | 0,044 | 0,009 | 0,001 | 0,054 |
| H. Hố Gỗ | 63,14 | 12,63 | 1,52 | 77,28 | 0,051 | 0,010 | 0,001 | 0,062 |

Bảng 33: Xác định cao trình và dung tích bùn cát sau 50 năm hoạt động

| TT | Tên Công Trình | Dung tích (103 m3) | Khối lượng (Tấn) | Cao trình sau 50 năm (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΣVbc | ΣWbc | Zbc |
| 1 | H. Trại Sen | 14,490 | 11,592 | 6,24 |
| 2 | H. Chín Thượng | 16,422 | 13,137 | 20,32 |
| 3 | H. Vễn | 39,895 | 31,916 | 7,89 |
| 4 | H. Cánh Gà | 8,694 | 6,955 | 4,55 |
| 5 | H. Hố Dầu | 6,762 | 5,410 | 19,34 |
| 6 | H. Phú Lợi | 367,075 | 293,660 | 10,74 |
| 7 | H. Bến Tắm Ngoài | 76,506 | 61,205 | 2,29 |
| 8 | H. Nghè Lấm | 56,027 | 44,822 | 5,13 |
| 9 | H. Lộc Đa | 61,147 | 48,918 | 3,59 |
| 10 | H. Đá Trắng | 3,381 | 2,705 | 8,31 |
| 11 | H. Hố Gỗ | 3,864 | 3,091 | 9,32 |

      - Các hiện tượng thời tiết cực đoan tại TP Chí Linh

- Qua thống kê trên địa bàn thành phố Chí Linh có thể xuất hiện các loại hình thiên tai sau: Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối.

- Về áp thấp nhiệt đới, bão: Mùa bão ảnh hưởng tới Chí Linh cũng là mùa bão ảnh hưởng tới khu vực phía Bắc thường bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 10 hàng năm, tập trung chủ yếu vào tháng 7,8,9 (một số năm gần đây đã xuất hiện bão muộn với cường độ khá mạnh vào tháng 11). Chí Linh đã chịu ảnh hưởng trực tiếp một số cơn bão mạnh như: Bão YENDY – Bão số 5, cấp 13 (9/9/1968), Bão SARAH – Bão số 3, cấp 12 (21/7/1977), Bão JOE – Bão số 4, cấp 13 (23/7/1980) … trung bình mỗi năm Chí Linh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới.

- Về giông, lốc, sét: thời kỳ chuyển mùa ở Chí Linh thường có các cơn giông lốc kèm theo sấm sét.

- Về mưa: Lượng mưa phân bố không đều, thường tập trung vào mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm). Các năm gần đây do biến đổi khí hậu các trạm mưa có xu thế tập trung, cường độ cao gây ngập úng nghiêm trọng như ngày 10/11/1984 lượng mưa lên đến 238,7mm.

- Mưa đá: Trên địa bàn thành phố Chí Linh đã xuất hiện mưa đá kèm theo giông lốc ngày 17/4/2011, các hạt mưa đá phổ biến từ 0,5-2,5cm.

- Về nắng nóng, hạn hán: Do lượng mưa phân bố không đều nên hàng năm thường xảy ra hạn hán vào vụ đông xuân ảnh hưởng trực tiếp đến sản suất nông nghiệp. Mùa hè thường xuất hiện các đợt nắng nóng, cao nhất vào ngày 3/5/1994 đã lên đến 400C.

- Về rét đậm, rét hại: Hàng năm trên địa bàn thành phố chí linh đều xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại, đợt kéo dài nhất là 31 ngày (từ 21/1 – 20/2/2008 và 3/1 – 2/2/2011). Nhiệt độ thấp nhất đã từng xảy ra là 4,30C ngày 21/2/1996.

- Sương muối: Vùng bán sơn địa TP Chí Linh có những thung lũng khuất gió thường xuất hiện sương muối về mùa đông. Ngày 1/1/1974 tại TP Chí Linh sương muối đã xuất hiện làm cây cối héo và chết rất nhiều.

  - Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên

### Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý

      - Lựa chọn vị trí, thông số và tần suất đo đạc, lấy mẫu

- Các vị trí khảo sát chất lượng môi trường khu vực Tiểu dự án được lựa chọn căn cứ theo cơ sở:

- Điểm được lựa chọn là đại diện cho hiện trạng môi trường khu vực;

- Đặc điểm các nguồn phát thải;

- Đặc điểm nhạy cảm của các đối tượng tiếp nhận

- Tổng hợp về các vị trí lấy mẫu được trình bày trong bảng sau:

Bảng 34: Vị trí lấy mẫu, đo đạc chất lượng môi trường khu vực TDA

| Tên hồ | Vị trí lấy mẫu | Ký hiệu mẫu | Tọa độ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x (m) | y (m) |
| Hồ trại Sen | Tại đập hồ Trại Sen | TS-KK1 | 2335267.846 | 588559.729 |
|  | Tại khu dân cư gần hồ Trại Sen | TS-KK2 | 2335197.799 | 588688.243 |
|  | Tại thượng lưu hồ chứa | TS-NM1 | 2335280.901 | 588528.201 |
|  | Tại hạ lưu hồ chứa | TS-NM2 | 2335257.513 | 588468.299 |
|  | Tại hộ bà Nguyễn Thị Thu, Thôn Trại Sen | TS-NN1 | 2335285.007 | 588433.519 |
|  | Tại hộ ông Đặng Xuân Tuyến, Thôn Trại Sen | TS-NN2 | 2335175.822 | 588662.099 |
|  | Tại thân đập | TS-Đ1 | 2335265.426 | 588567.245 |
|  | Tại phía hạ lưu đập | TS-Đ2 | 2335259.915 | 588457.319 |
| Hồ Hố Gỗ | Tại đập hồ Hố Gỗ | HG-KK1 | 2338958.870 | 589198.614 |
|  | Tại khu dân cư gần hồ Hố Gỗ | HG -KK2 | 2339040.385 | 588973.693 |
|  | Tại thượng lưu hồ chứa | HG -NM1 | 2338956.806 | 589215.071 |
|  | Tại hạ lưu hồ chứa | HG -NM2 | 2339024.600 | 589182.677 |
|  | Tại hộ ông Nguyễn Trung Thành, Thôn An Lĩnh | HG -NN1 | 2339006.043 | 589333.680 |
|  | Tại hộ ông Nguyễn Văn Thắng, Thôn An Lĩnh | HG -NN2 | 2339038.905 | 588984.377 |
|  | Tại thân đập | HG -Đ1 | 2338948.052 | 589188.862 |
|  | Tại phía hạ lưu đập | HG -Đ2 | 2339022.104 | 589176.054 |
| Hồ Đá Trắng | Tại đập hồ Đá Trắng | DT-KK1 | 2341042.667 | 594397.343 |
|  | Tại khu dân cư gần hồ Đá Trắng | DT -KK2 | 2340783.561 | 594426.527 |
|  | Tại thượng lưu hồ chứa | DT -NM1 | 2341024.816 | 594395.137 |
|  | Tại hạ lưu hồ chứa | DT -NM2 | 2341006.813 | 594420.052 |
|  | Tại hộ ông Nguyễn Văn Sang, Thôn Chín Hạ | DT -NN1 | 2340983.482 | 594427.687 |
|  | Tại hộ bà Nguyễn Thị Thường, Thôn Chín Hạ | DT -NN2 | 2340792.722 | 594414.934 |
|  | Tại thân đập | DT -Đ1 | 2341077.076 | 594390.798 |
|  | Tại gần vị trí khu dân cư gần đập | DT -Đ2 | 21° 9'39.00"N | 106°24'40.33"E |
| Hồ Lộc Đa | Tại đập hồ Lộc Đa | LD-KK1 | 2341114.540 | 596238.150 |
|  | Tại khu dân cư gần hồ Lộc Đa | LD -KK2 | 2341126.840 | 596342.805 |
|  | Tại thượng lưu hồ chứa | LD -NM1 | 2341123.653 | 596218.767 |
|  | Tại hạ lưu hồ chứa | LD -NM2 | 2341110.351 | 596310.589 |
|  | Tại hộ ông Bùi Văn Toàn, Thôn Lộc Đa | LD -NN1 | 2341147.975 | 596327.967 |
|  | Tại hộ ông Tạ Văn Xã, Thôn Lộc Đa | LD -NN2 | 2341151.025 | 596376.129 |
|  | Tại thân đập | LD -Đ1 | 2341119.091 | 596227.449 |
|  | Tại gần vị trí khu dân cư gần đập | LD -Đ2 | 2341125.929 | 596344.830 |
| Hồ Nghè Lấm | Tại đập hồ Nghè Lấm | NL-KK1 | 2339901.531 | 594916.596 |
|  | Tại khu dân cư gần hồ Nghè Lấm | NL -KK2 | 2339937.754 | 594637.674 |
|  | Tại thượng lưu hồ chứa | NL -NM1 | 2339909.669 | 594941.073 |
|  | Tại hạ lưu hồ chứa | NL -NM2 | 2339865.303 | 594874.392 |
|  | Tại hộ ông Nguyễn Văn Thao, Thôn Đại Bộ | NL -NN1 | 2339871.849 | 594996.111 |
|  | Tại hộ bà Nguyễn Văn Thuần, Thôn Đại Bộ | NL -NN2 | 2339889.509 | 594644.876 |
|  | Tại thân đập | NL -Đ1 | 2339908.211 | 594954.931 |
|  | Tại gần vị trí khu dân cư gần đập | NL -Đ2 | 2339858.211 | 594871.259 |
| Hồ Bến Tắm Ngoài | Tại đập hồ Bến Tắm Ngoài | BTN-KK1 | 2339364.719 | 596954.139 |
|  | Tại khu dân cư gần hồ Bến Tắm Ngoài | BTN -KK2 | 2339459.076 | 596734.010 |
|  | Tại thượng lưu hồ chứa | BTN -NM1 | 2339396.137 | 596962.033 |
|  | Tại hạ lưu hồ chứa | BTN -NM2 | 2339409.121 | 597025.434 |
|  | Tại hộ ông Dư Đức Văn, Khu dân cư Đồng Tróc | BTN -NN1 | 2339520.931 | 596949.180 |
|  | Tại hộ ông Phùng Đức Nhân, Khu dân cư Đồng Tróc | BTN -NN2 | 2339419.882 | 597077.018 |
|  | Tại thân đập | BTN -Đ1 | 2339361.601 | 596946.944 |
|  | Tại gần vị trí khu dân cư gần đập | BTN -Đ2 | 2339454.196 | 596740.964 |
| Hồ Phú Lợi | Tại đập hồ Phú Lợi | PL-KK1 | 2342104.781 | 597990.102 |
|  | Tại khu dân cư gần hồ Phú Lợi | PL -KK2 | 2341873.179 | 597885.606 |
|  | Tại thượng lưu hồ chứa | PL -NM1 | 2342168.807 | 597947.313 |
|  | Tại hạ lưu hồ chứa | PL -NM2 | 2342098.827 | 598383.634 |
|  | Tại hộ ông Vũ Viết Đôi, Khu 9 | PL -NN1 | 2341972.274 | 597947.330 |
|  | Tại hộ ông Hà Văn Sung, Khu 9 | PL -NN2 | 2341873.392 | 597921.378 |
|  | Tại thân đập | PL -Đ1 | 2342087.741 | 598020.783 |
|  | Tại gần vị trí khu dân cư gần đập | PL -Đ2 | 2342091.256 | 598403.297 |
| Hồ Hố Dầu | Tại đập hồ Hố Đẫu | HD-KK1 | 2340680.680 | 600876.797 |
|  | Tại khu dân cư gần hồ Hố Đẫu | HD -KK2 | 2340382.614 | 600770.718 |
|  | Tại thượng lưu hồ chứa | HD -NM1 | 2340661.318 | 600879.224 |
|  | Tại hạ lưu hồ chứa | HD -NM2 | 2340765.597 | 600931.671 |
|  | Tại hộ ông Đào Bá Sỹ, thôn Hố Dầu, | HD -NN1 | 2340742.940 | 600797.939 |
|  | Tại hộ ông Đào Bá Đều, thôn Hố Dầu | HD -NN2 | 2340943.188 | 600651.015 |
|  | Tại thân đập | HD -Đ1 | 2340704.939 | 600870.589 |
|  | Tại gần vị trí khu dân cư gần đập | HD -Đ2 | 2340762.180 | 600926.210 |
| Hồ Cánh Gà | Tại đập hồ Cánh Gà | CG-KK1 | 2340650.127 | 588631.478 |
|  | Tại khu dân cư gần hồ Cánh Gà | CG -KK2 | 2340770.013 | 588505.910 |
|  | Tại thượng lưu hồ chứa | CG -NM1 | 2340684.996 | 588652.927 |
|  | Tại hạ lưu hồ chứa | CG -NM2 | 2340673.741 | 588618.945 |
|  | Tại hộ ông Nguyễn Văn Đoan, thôn Thanh Tảo | CG -NN1 | 2340708.215 | 588681.076 |
|  | Tại hộ ông Vũ Văn Thảo, thôn Thanh Tảo | CG -NN2 | 2340720.350 | 588593.017 |
|  | Tại thân đập | CG -Đ1 | 2340660.604 | 588635.172 |
|  | Tại hạ lưu đập | CG -Đ2 | 2340674.336 | 588615.191 |
| Hồ Vễn | Tại đập hồ Vễn | HV-KK1 | 2344203.581 | 591868.555 |
|  | Tại khu dân cư gần hồ Vễn | HV -KK2 | 2343573.775 | 591881.885 |
|  | Tại thượng lưu hồ chứa | HV -NM1 | 2344347.498 | 591919.669 |
|  | Tại hạ lưu hồ chứa | HV -NM2 | 2344251.740 | 591735.601 |
|  | Tại hộ ông Nguyễn Văn Bắc, thôn Trung Quê | HV -NN1 | 2344412.918 | 591903.727 |
|  | Tại hộ ông Vũ Trí Luân, thôn Trung Quê | HV -NN2 | 2344256.617 | 591672.693 |
|  | Tại thân đập | HV -Đ1 | 2344272.903 | 591890.088 |
|  | Tại hạ lưu đập | HV -Đ2 | 2344229.497 | 591717.842 |
| Hồ Chín Thượng | Tại đập hồ Chín Thượng | CT-KK1 | 2343127.126 | 594578.935 |
|  | Tại khu dân cư gần hồ Chín Thượng | CT -KK2 | 2342853.877 | 594609.066 |
|  | Tại thượng lưu hồ chứa | CT -NM1 | 2343094.663 | 594656.431 |
|  | Tại hạ lưu hồ chứa | CT -NM2 | 2343050.658 | 594652.357 |
|  | Tại hộ ông Phạm Văn Hải, thôn Chín Thượng | CT -NN1 | 2343093.894 | 594576.241 |
|  | Tại hộ ông Hoàng Văn Bá, thôn Chín Thượng | CT -NN2 | 2343036.050 | 594679.269 |
|  | Tại thân đập | CT -Đ1 | 2343118.009 | 594598.026 |
|  | Tại hạ lưu đập | CT -Đ2 | 2343019.782 | 594631.477 |

      - Chất lượng môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn

- Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn tại khu vực tiểu dự án

Bảng 35: Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn tại khu vực TDA

| TT | Thông số phân tích | Đơn vị | Phương pháp phân tích | Kết Quả | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1 giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hồ Bến Tắm Ngoài | BTN-KK1 | BTN-KK2 |  |
| 1 | SO2 | µg/m3 | TCVN 5971:1995 | <11 | <11 | 350 |
| 2 | NO2 | µg/m3 | TCVN 6137:2009 | <23,5 | <23,5 | 200 |
| 3 | CO | µg/m3 | HDPT/MTKS/21-01 | <2.680 | <2.680 | 30.000 |
| 4 | PM10 | µg/m3 | 40 CFR Part 50 Appendix J | 29 | 31 | - |
| 5 | Pb | µg/m3 | TCVN 6152:1992 | <0,3 | <0,3 | - |
| 6 | Bụi tổng | µg/m3 | TCVN 5067:1995 | 37 | 41 | 300 |
| 7 | Nhiệt độ | OC | QCVN 46:2012/BTNMT | 28 | 29 | - |
| 8 | Độ ẩm | % | QCVN 46:2012/BTNMT | 71 | 73 | - |
| 9 | Vận tốc gió | m/s | SOP-MTKS-LM8000A | 0,5 | 0,5 | - |
| 10 | Hướng gió | - | - | Tây nam | Tây nam | - |
| 11 | Độ rung | dB | TCVN 6963:2001 | 33 | 37 | - |
| 12 | Tiếng ồn | dBA | TCVN 7878-2:2010 | 59,9 | 63,2 | 70 |
| II | Hồ Cánh Gà | CG-KK1 | CG-KK2 |  |
| 1 | SO2 | µg/m3 | TCVN 5971:1995 | <11 | <11 | 350 |
| 2 | NO2 | µg/m3 | TCVN 6137:2009 | <23,5 | <23,5 | 200 |
| 3 | CO | µg/m3 | HDPT/MTKS/21-01 | <2.680 | <2.680 | 30.000 |
| 4 | PM10 | µg/m3 | 40 CFR Part 50 Appendix J | 22 | 25 | - |
| 5 | Pb | µg/m3 | TCVN 6152:1992 | <0,3 | <0,3 | - |
| 6 | Bụi tổng | µg/m3 | TCVN 5067:1995 | 31 | 29 | 300 |
| 7 | Nhiệt độ | OC | QCVN 46:2012/BTNMT | 27 | 28 | - |
| 8 | Độ ẩm | % | QCVN 46:2012/BTNMT | 73 | 72 | - |
| 9 | Vận tốc gió | m/s | SOP-MTKS-LM8000A | 0,5 | 0,5 | - |
| 10 | Hướng gió | - | - | Tây nam | Tây nam | - |
| 11 | Độ rung | dB | TCVN 6963:2001 | 39 | 38 | - |
| 12 | Tiếng ồn | dBA | TCVN 7878-2:2010 | 57,8 | 58,1 | 70 |
| III | Hồ Chín Thượng | CT-KK1 | CT-KK2 |  |
| 1 | SO2 | µg/m3 | TCVN 5971:1995 | <11 | <11 | 350 |
| 2 | NO2 | µg/m3 | TCVN 6137:2009 | <23,5 | <23,5 | 200 |
| 3 | CO | µg/m3 | HDPT/MTKS/21-01 | <2.680 | <2.680 | 30.000 |
| 4 | PM10 | µg/m3 | 40 CFR Part 50 Appendix J | 13 | 11 | - |
| 5 | Pb | µg/m3 | TCVN 6152:1992 | <0,3 | <0,3 | - |
| 6 | Bụi tổng | µg/m3 | TCVN 5067:1995 | 31 | 26 | 300 |
| 7 | Nhiệt độ | OC | QCVN 46:2012/BTNMT | 30 | 29 | - |
| 8 | Độ ẩm | % | QCVN 46:2012/BTNMT | 74 | 72 | - |
| 9 | Vận tốc gió | m/s | SOP-MTKS-LM8000A | 0,4 | 0,5 | - |
| 10 | Hướng gió | - | - | Tây nam | Tây nam | - |
| 11 | Độ rung | dB | TCVN 6963:2001 | 34 | 35 | - |
| 12 | Tiếng ồn | dBA | TCVN 7878-2:2010 | 56,3 | 58,4 | 70 |
| IV | Hồ Đá Trắng | DT-KK1 | DT-KK2 |  |
| 1 | SO2 | µg/m3 | TCVN 5971:1995 | <11 | <11 | 350 |
| 2 | NO2 | µg/m3 | TCVN 6137:2009 | <23,5 | <23,5 | 200 |
| 3 | CO | µg/m3 | HDPT/MTKS/21-01 | <2.680 | <2.680 | 30.000 |
| 4 | PM10 | µg/m3 | 40 CFR Part 50 Appendix J | 22 | 24 | - |
| 5 | Pb | µg/m3 | TCVN 6152:1992 | <0,3 | <0,3 | - |
| 6 | Bụi tổng | µg/m3 | TCVN 5067:1995 | 33 | 35 | 300 |
| 7 | Nhiệt độ | OC | QCVN 46:2012/BTNMT | 29 | 27 | - |
| 8 | Độ ẩm | % | QCVN 46:2012/BTNMT | 74 | 71 | - |
| 9 | Vận tốc gió | m/s | SOP-MTKS-LM8000A | 0,6 | 0,5 | - |
| 10 | Hướng gió | - | - | Tây nam | Tây nam | - |
| 11 | Độ rung | dB | TCVN 6963:2001 | 35 | 33 | - |
| 12 | Tiếng ồn | dBA | TCVN 7878-2:2010 | 65,7 | 64,5 | 70 |
| V | Hồ Hố Dầu | HD-KK1 | HD-KK2 |  |
| 1 | SO2 | µg/m3 | TCVN 5971:1995 | <11 | <11 | 350 |
| 2 | NO2 | µg/m3 | TCVN 6137:2009 | <23,5 | <23,5 | 200 |
| 3 | CO | µg/m3 | HDPT/MTKS/21-01 | <2.680 | <2.680 | 30.000 |
| 4 | PM10 | µg/m3 | 40 CFR Part 50 Appendix J | 18 | 22 | - |
| 5 | Pb | µg/m3 | TCVN 6152:1992 | <0,3 | <0,3 | - |
| 6 | Bụi tổng | µg/m3 | TCVN 5067:1995 | 29 | 33 | 300 |
| 7 | Nhiệt độ | OC | QCVN 46:2012/BTNMT | 28 | 27 | - |
| 8 | Độ ẩm | % | QCVN 46:2012/BTNMT | 75 | 76 | - |
| 9 | Vận tốc gió | m/s | SOP-MTKS-LM8000A | 0,6 | 0,4 | - |
| 10 | Hướng gió | - | - | Tây nam | Tây nam | - |
| 11 | Độ rung | dB | TCVN 6963:2001 | 33 | 35 | - |
| 12 | Tiếng ồn | dBA | TCVN 7878-2:2010 | 57,4 | 57,6 | 70 |
| VI | Hồ Hố Gỗ | HG-KK1 | HG-KK2 |  |
| 1 | SO2 | µg/m3 | TCVN 5971:1995 | <11 | <11 | 350 |
| 2 | NO2 | µg/m3 | TCVN 6137:2009 | <23,5 | <23,5 | 200 |
| 3 | CO | µg/m3 | HDPT/MTKS/21-01 | <2.680 | <2.680 | 30.000 |
| 4 | PM10 | µg/m3 | 40 CFR Part 50 Appendix J | 23 | 27 | - |
| 5 | Pb | µg/m3 | TCVN 6152:1992 | <0,3 | <0,3 | - |
| 6 | Bụi tổng | µg/m3 | TCVN 5067:1995 | 32 | 36 | 300 |
| 7 | Nhiệt độ | OC | QCVN 46:2012/BTNMT | 28 | 29 | - |
| 8 | Độ ẩm | % | QCVN 46:2012/BTNMT | 76 | 75 | - |
| 9 | Vận tốc gió | m/s | SOP-MTKS-LM8000A | 0,5 | 0,5 | - |
| 10 | Hướng gió | - | - | Tây nam | Tây nam | - |
| 11 | Độ rung | dB | TCVN 6963:2001 | 31 | 38 | - |
| 12 | Tiếng ồn | dBA | TCVN 7878-2:2010 | 64,2 | 66,8 | 70 |
| VII | Hồ Lộc Đa | LD-KK1 | LD-KK2 |  |
| 1 | SO2 | µg/m3 | TCVN 5971:1995 | <11 | <11 | 350 |
| 2 | NO2 | µg/m3 | TCVN 6137:2009 | <23,5 | <23,5 | 200 |
| 3 | CO | µg/m3 | HDPT/MTKS/21-01 | <2.680 | <2.680 | 30.000 |
| 4 | PM10 | µg/m3 | 40 CFR Part 50 Appendix J | 27 | 31 | - |
| 5 | Pb | µg/m3 | TCVN 6152:1992 | <0,3 | <0,3 | - |
| 6 | Bụi tổng | µg/m3 | TCVN 5067:1995 | 38 | 42 | 300 |
| 7 | Nhiệt độ | OC | QCVN 46:2012/BTNMT | 27 | 28 | - |
| 8 | Độ ẩm | % | QCVN 46:2012/BTNMT | 73 | 73 | - |
| 9 | Vận tốc gió | m/s | SOP-MTKS-LM8000A | 0,5 | 0,5 | - |
| 10 | Hướng gió | - | - | Tây nam | Tây nam | - |
| 11 | Độ rung | dB | TCVN 6963:2001 | 32 | 36 | - |
| 12 | Tiếng ồn | dBA | TCVN 7878-2:2010 | 61,1 | 66,7 | 70 |
| VIII | Hồ Nghè Lấm | NL-KK1 | NL-KK2 |  |
| 1 | SO2 | µg/m3 | TCVN 5971:1995 | <11 | <11 | 350 |
| 2 | NO2 | µg/m3 | TCVN 6137:2009 | <23,5 | <23,5 | 200 |
| 3 | CO | µg/m3 | HDPT/MTKS/21-01 | <2.680 | <2.680 | 30.000 |
| 4 | PM10 | µg/m3 | 40 CFR Part 50 Appendix J | 22 | 26 | - |
| 5 | Pb | µg/m3 | TCVN 6152:1992 | <0,3 | <0,3 | - |
| 6 | Bụi tổng | µg/m3 | TCVN 5067:1995 | 36 | 37 | 300 |
| 7 | Nhiệt độ | OC | QCVN 46:2012/BTNMT | 28 | 28 | - |
| 8 | Độ ẩm | % | QCVN 46:2012/BTNMT | 74 | 72 | - |
| 9 | Vận tốc gió | m/s | SOP-MTKS-LM8000A | 0,5 | 0,6 | - |
| 10 | Hướng gió | - | - | Tây nam | Tây nam | - |
| 11 | Độ rung | dB | TCVN 6963:2001 | 37 | 35 | - |
| 12 | Tiếng ồn | dBA | TCVN 7878-2:2010 | 60,1 | 64,2 | 70 |
| IX | Hồ Phú Lợi | PL-KK1 | PL-KK2 |  |
| 1 | SO2 | µg/m3 | TCVN 5971:1995 | <11 | <11 | 350 |
| 2 | NO2 | µg/m3 | TCVN 6137:2009 | <23,5 | <23,5 | 200 |
| 3 | CO | µg/m3 | HDPT/MTKS/21-01 | <2.680 | <2.680 | 30.000 |
| 4 | PM10 | µg/m3 | 40 CFR Part 50 Appendix J | 23 | 27 | - |
| 5 | Pb | µg/m3 | TCVN 6152:1992 | <0,3 | <0,3 | - |
| 6 | Bụi tổng | µg/m3 | TCVN 5067:1995 | 31 | 33 | 300 |
| 7 | Nhiệt độ | OC | QCVN 46:2012/BTNMT | 29 | 27 | - |
| 8 | Độ ẩm | % | QCVN 46:2012/BTNMT | 74 | 72 | - |
| 9 | Vận tốc gió | m/s | SOP-MTKS-LM8000A | 0,4 | 0,5 | - |
| 10 | Hướng gió | - | - | Tây nam | Tây nam | - |
| 11 | Độ rung | dB | TCVN 6963:2001 | 36 | 31 | - |
| 12 | Tiếng ồn | dBA | TCVN 7878-2:2010 | 60,3 | 59,6 | 70 |
| X | Hồ Trại Sen | TS-KK1 | TS-KK2 |  |
| 1 | SO2 | µg/m3 | TCVN 5971:1995 | <11 | <11 | 350 |
| 2 | NO2 | µg/m3 | TCVN 6137:2009 | <23,5 | <23,5 | 200 |
| 3 | CO | µg/m3 | HDPT/MTKS/21-01 | <2.680 | <2.680 | 30.000 |
| 4 | PM10 | µg/m3 | 40 CFR Part 50 Appendix J | 20 | 25 | - |
| 5 | Pb | µg/m3 | TCVN 6152:1992 | <0,3 | <0,3 | - |
| 6 | Bụi tổng | µg/m3 | TCVN 5067:1995 | 29 | 33 | 300 |
| 7 | Nhiệt độ | OC | QCVN 46:2012/BTNMT | 27 | 29 | - |
| 8 | Độ ẩm | % | QCVN 46:2012/BTNMT | 73 | 76 | - |
| 9 | Vận tốc gió | m/s | SOP-MTKS-LM8000A | 0,5 | 0,5 | - |
| 10 | Hướng gió | - | - | Tây nam | Tây nam | - |
| 11 | Độ rung | dB | TCVN 6963:2001 | 35 | 37 | - |
| 12 | Tiếng ồn | dBA | TCVN 7878-2:2010 | 66,9 | 65,3 | 70 |
| XI | Hồ Vễn | HV-KK1 | HV-KK2 |  |
| 1 | SO2 | µg/m3 | TCVN 5971:1995 | <11 | <11 | 350 |
| 2 | NO2 | µg/m3 | TCVN 6137:2009 | <23,5 | <23,5 | 200 |
| 3 | CO | µg/m3 | HDPT/MTKS/21-01 | <2.680 | <2.680 | 30.000 |
| 4 | PM10 | µg/m3 | 40 CFR Part 50 Appendix J | 19 | 13 | - |
| 5 | Pb | µg/m3 | TCVN 6152:1992 | <0,3 | <0,3 | - |
| 6 | Bụi tổng | µg/m3 | TCVN 5067:1995 | 38 | 22 | 300 |
| 7 | Nhiệt độ | OC | QCVN 46:2012/BTNMT | 27 | 29 | - |
| 8 | Độ ẩm | % | QCVN 46:2012/BTNMT | 69 | 71 | - |
| 9 | Vận tốc gió | m/s | SOP-MTKS-LM8000A | 0,5 | 0,5 | - |
| 10 | Hướng gió | - | - | Tây nam | Tây nam | - |
| 11 | Độ rung | dB | TCVN 6963:2001 | 32 | 36 | - |
| 12 | Tiếng ồn | dBA | TCVN 7878-2:2010 | 55,2 | 57,3 | 70 |

- Cơ sở so sánh

- QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh.

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung.

- Đánh giá

- Kết quả chi tiết được trình bày trong Phụ lục 4 - Kết quả phân tích các thành phần môi trường nền. Đánh giá về hiện trạng môi trường không khí, ồn như sau:

- Chất lượng môi trường không khí tại khu vực tiểu dự án tốt, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. Tất cả các chỉ tiêu môi trường không khí tại thời điểm khảo sát đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh.

- Tiếng ồn nền tại tất cả vị trí đo đều nhỏ hơn giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.

- Độ rung tại tất cả vị trí đo đều nhỏ hơn giới hạn cho phép của QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung

- Trong quá trình thi công các đơn vị cần quan tâm đến chất lượng không khí xung quanh của các hồ và có biện pháp phòng ngừa ô nhiễm, giảm thiểu tác động hợp lý.

      - Chất lượng môi trường nước mặt

- Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt tại khu vực tiểu dự án

Bảng 36: Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt tại khu vực TDA

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp phân tích | Kết quả | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hồ Bến Tắm Ngoài | BTN- NM1 | BTN- NM2 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | SMEWW 2550B:2012 | 27 | 29 | - |
| 2 | pH | - | TCVN 6492:2011 | 7,5 | 7,7 | 5,5 - 9 |
| 3 | BOD5 | mg/l | TCVN 6001-1:2008 | 23 | 22 | 15 |
| 4 | COD | mg/l | SMEWW 5220C:2012 | 33 | 37 | 30 |
| 5 | TSS | mg/l | TCVN 6625:2000 | 47 | 50 | 50 |
| 6 | Phosphat (PO43-) | mg/l | TCVN 6202:2008 | 0,13 | 0,16 | 0,3 |
| 7 | Nitrit (NO2-) | mg/l | TCVN 6178:1996 | <0,004 | <0,004 | 0,05 |
| 8 | Nitrat (NO3-) | mg/l | TCVN 6180:1996 | 0,22 | 0,28 | 10 |
| 9 | Amoni (NH4+) | mg/l | TCVN 6179-1:1996 | 0,25 | 0,34 | 0,9 |
| 10 | Clorua | mg/l | TCVN 6194:1996 | 58,9 | 60,1 | 350 |
| 11 | Florua | mg/l | SMEWW 4500-F-.B&D:2012 | <0,05 | <0,05 | 1,5 |
| 12 | Cr (III) | mg/l | SMEWW 3500-Cr.B:2012 | <0,003 | <0,003 | - |
| 13 | Ni | mg/l | TCVN 6193:1996 | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
| 14 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | TCVN 5070:1995 | 0,0011 | 0,0013 | 1 |
| 15 | Mn | mg/l | SMEWW 3500.Mn.B:2012 | 0,0021 | 0,0024 | 0,5 |
| 16 | Cu | mg/l | TCVN 6193:1996 | 0,011 | 0,013 | 0,5 |
| 17 | As | mg/l | TCVN 6626:2000 | 0,005 | 0,004 | 0,05 |
| 18 | Pb | mg/l | SMEWW 3130B:2012 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| 19 | Fe | mg/l | TCVN 6177:1996 | 0,077 | 0,081 | 1,5 |
| 20 | Hg | mg/l | TCVN 7877:2008 | <0,0003 | <0,0003 | 0,001 |
| 21 | E.coli | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | <3 | <3 | 100 |
| 22 | Coliform | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | 2100 | 2300 | 7500 |
| II | Hồ Cánh Gà | CG- NM1 | CG- NM2 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | SMEWW 2550B:2012 | 28 | 27 | - |
| 2 | pH | - | TCVN 6492:2011 | 7,5 | 7,8 | 5,5 - 9 |
| 3 | BOD5 | mg/l | TCVN 6001-1:2008 | 15 | 18 | 15 |
| 4 | COD | mg/l | SMEWW 5220C:2012 | 26 | 30 | 30 |
| 5 | TSS | mg/l | TCVN 6625:2000 | 38 | 41 | 50 |
| 6 | Phosphat (PO43-) | mg/l | TCVN 6202:2008 | 0,13 | 0,16 | 0,3 |
| 7 | Nitrit (NO2-) | mg/l | TCVN 6178:1996 | <0,004 | <0,004 | 0,05 |
| 8 | Nitrat (NO3-) | mg/l | TCVN 6180:1996 | 0,18 | 0,21 | 10 |
| 9 | Amoni (NH4+) | mg/l | TCVN 6179-1:1996 | 0,25 | 0,29 | 0,9 |
| 10 | Clorua | mg/l | TCVN 6194:1996 | 59,4 | 66,2 | 350 |
| 11 | Florua | mg/l | SMEWW 4500-F-.B&D:2012 | <0,05 | <0,05 | 1,5 |
| 12 | Cr (III) | mg/l | SMEWW 3500-Cr.B:2012 | <0,003 | <0,003 | - |
| 13 | Ni | mg/l | TCVN 6193:1996 | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
| 14 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | TCVN 5070:1995 | 0,0012 | 0,0011 | 1 |
| 15 | Mn | mg/l | SMEWW 3500.Mn.B:2012 | 0,0014 | 0,0017 | 0,5 |
| 16 | Cu | mg/l | TCVN 6193:1996 | 0,013 | 0,018 | 0,5 |
| 17 | As | mg/l | TCVN 6626:2000 | 0,005 | 0,006 | 0,05 |
| 18 | Pb | mg/l | SMEWW 3130B:2012 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| 19 | Fe | mg/l | TCVN 6177:1996 | 0,072 | 0,089 | 1,5 |
| 20 | Hg | mg/l | TCVN 7877:2008 | <0,0003 | <0,0003 | 0,001 |
| 21 | E.coli | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | <3 | <3 | 100 |
| 22 | Coliform | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | 2100 | 2100 | 7500 |
| III | Hồ Chín Thượng | CT- NM1 | CT- NM2 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | SMEWW 2550B:2012 | 26 | 27 | - |
| 2 | pH | - | TCVN 6492:2011 | 7,2 | 7,3 | 5,5 - 9 |
| 3 | BOD5 | mg/l | TCVN 6001-1:2008 | 11 | 12 | 15 |
| 4 | COD | mg/l | SMEWW 5220C:2012 | 19 | 21 | 30 |
| 5 | TSS | mg/l | TCVN 6625:2000 | 35 | 37 | 50 |
| 6 | Phosphat (PO43-) | mg/l | TCVN 6202:2008 | 0,15 | 0,16 | 0,3 |
| 7 | Nitrit (NO2-) | mg/l | TCVN 6178:1996 | <0,004 | <0,004 | 0,05 |
| 8 | Nitrat (NO3-) | mg/l | TCVN 6180:1996 | 0,20 | 0,26 | 10 |
| 9 | Amoni (NH4+) | mg/l | TCVN 6179-1:1996 | 0,39 | 0,48 | 0,9 |
| 10 | Clorua | mg/l | TCVN 6194:1996 | 71,1 | 68,3 | 350 |
| 11 | Florua | mg/l | SMEWW 4500-F-.B&D:2012 | <0,05 | <0,05 | 1,5 |
| 12 | Cr (III) | mg/l | SMEWW 3500-Cr.B:2012 | <0,003 | <0,003 | - |
| 13 | Ni | mg/l | TCVN 6193:1996 | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
| 14 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | TCVN 5070:1995 | 0,0012 | 0,0014 | 1 |
| 15 | Mn | mg/l | SMEWW 3500.Mn.B:2012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,5 |
| 16 | Cu | mg/l | TCVN 6193:1996 | 0,010 | 0,012 | 0,5 |
| 17 | As | mg/l | TCVN 6626:2000 | 0,008 | 0,007 | 0,05 |
| 18 | Pb | mg/l | SMEWW 3130B:2012 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| 19 | Fe | mg/l | TCVN 6177:1996 | 0,071 | 0,074 | 1,5 |
| 20 | Hg | mg/l | TCVN 7877:2008 | <0,0003 | <0,0003 | 0,001 |
| 21 | E.coli | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | <3 | <3 | 100 |
| 22 | Coliform | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | 2100 | 2300 | 7500 |
| IV | Hồ Đá Trắng | DT- NM1 | DT- NM2 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | SMEWW 2550B:2012 | 28 | 29 | - |
| 2 | pH | - | TCVN 6492:2011 | 7,4 | 7,5 | 5,5 - 9 |
| 3 | BOD5 | mg/l | TCVN 6001-1:2008 | 18 | 17 | 15 |
| 4 | COD | mg/l | SMEWW 5220C:2012 | 35 | 32 | 30 |
| 5 | TSS | mg/l | TCVN 6625:2000 | 41 | 39 | 50 |
| 6 | Phosphat (PO43-) | mg/l | TCVN 6202:2008 | 0,12 | 0,13 | 0,3 |
| 7 | Nitrit (NO2-) | mg/l | TCVN 6178:1996 | <0,004 | <0,004 | 0,05 |
| 8 | Nitrat (NO3-) | mg/l | TCVN 6180:1996 | 0,21 | 0,27 | 10 |
| 9 | Amoni (NH4+) | mg/l | TCVN 6179-1:1996 | 0,27 | 0,34 | 0,9 |
| 10 | Clorua | mg/l | TCVN 6194:1996 | 55,9 | 58,3 | 350 |
| 11 | Florua | mg/l | SMEWW 4500-F-.B&D:2012 | <0,05 | <0,05 | 1,5 |
| 12 | Cr (III) | mg/l | SMEWW 3500-Cr.B:2012 | <0,003 | <0,003 | - |
| 13 | Ni | mg/l | TCVN 6193:1996 | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
| 14 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | TCVN 5070:1995 | 0,0011 | 0,0011 | 1 |
| 15 | Mn | mg/l | SMEWW 3500.Mn.B:2012 | 0,0019 | 0,0023 | 0,5 |
| 16 | Cu | mg/l | TCVN 6193:1996 | 0,014 | 0,017 | 0,5 |
| 17 | As | mg/l | TCVN 6626:2000 | 0,004 | 0,004 | 0,05 |
| 18 | Pb | mg/l | SMEWW 3130B:2012 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| 19 | Fe | mg/l | TCVN 6177:1996 | 0,078 | 0,081 | 1,5 |
| 20 | Hg | mg/l | TCVN 7877:2008 | <0,0003 | <0,0003 | 0,001 |
| 21 | E.coli | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | <3 | <3 | 100 |
| 22 | Coliform | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | 2300 | 2100 | 7500 |
| V | Hồ Hố Dầu | HD- NM1 | HD- NM2 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | SMEWW 2550B:2012 | 28 | 29 | - |
| 2 | pH | - | TCVN 6492:2011 | 7,3 | 7,5 | 5,5 - 9 |
| 3 | BOD5 | mg/l | TCVN 6001-1:2008 | 17 | 21 | 15 |
| 4 | COD | mg/l | SMEWW 5220C:2012 | 30 | 38 | 30 |
| 5 | TSS | mg/l | TCVN 6625:2000 | 41 | 50 | 50 |
| 6 | Phosphat (PO43-) | mg/l | TCVN 6202:2008 | 0,14 | 0,18 | 0,3 |
| 7 | Nitrit (NO2-) | mg/l | TCVN 6178:1996 | <0,004 | <0,004 | 0,05 |
| 8 | Nitrat (NO3-) | mg/l | TCVN 6180:1996 | 0,23 | 0,21 | 10 |
| 9 | Amoni (NH4+) | mg/l | TCVN 6179-1:1996 | 0,28 | 0,31 | 0,9 |
| 10 | Clorua | mg/l | TCVN 6194:1996 | 61,3 | 67,7 | 350 |
| 11 | Florua | mg/l | SMEWW 4500-F-.B&D:2012 | <0,05 | <0,05 | 1,5 |
| 12 | Cr (III) | mg/l | SMEWW 3500-Cr.B:2012 | <0,003 | <0,003 | - |
| 13 | Ni | mg/l | TCVN 6193:1996 | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
| 14 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | TCVN 5070:1995 | 0,0013 | 0,0015 | 1 |
| 15 | Mn | mg/l | SMEWW 3500.Mn.B:2012 | 0,0017 | 0,0021 | 0,5 |
| 16 | Cu | mg/l | TCVN 6193:1996 | 0,011 | 0,015 | 0,5 |
| 17 | As | mg/l | TCVN 6626:2000 | 0,005 | 0,005 | 0,05 |
| 18 | Pb | mg/l | SMEWW 3130B:2012 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| 19 | Fe | mg/l | TCVN 6177:1996 | 0,083 | 0,077 | 1,5 |
| 20 | Hg | mg/l | TCVN 7877:2008 | <0,0003 | <0,0003 | 0,001 |
| 21 | E.coli | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | <3 | <3 | 100 |
| 22 | Coliform | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | 2300 | 2100 | 7500 |
| VI | Hồ Hố Gỗ | HG- NM1 | HG- NM2 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | SMEWW 2550B:2012 | 27 | 28 | - |
| 2 | pH | - | TCVN 6492:2011 | 7,6 | 7,3 | 5,5 - 9 |
| 3 | BOD5 | mg/l | TCVN 6001-1:2008 | 16 | 19 | 15 |
| 4 | COD | mg/l | SMEWW 5220C:2012 | 29 | 31 | 30 |
| 5 | TSS | mg/l | TCVN 6625:2000 | 38 | 43 | 50 |
| 6 | Phosphat (PO43-) | mg/l | TCVN 6202:2008 | 0,12 | 0,11 | 0,3 |
| 7 | Nitrit (NO2-) | mg/l | TCVN 6178:1996 | <0,004 | <0,004 | 0,05 |
| 8 | Nitrat (NO3-) | mg/l | TCVN 6180:1996 | 0,23 | 0,25 | 10 |
| 9 | Amoni (NH4+) | mg/l | TCVN 6179-1:1996 | 0,31 | 0,34 | 0,9 |
| 10 | Clorua | mg/l | TCVN 6194:1996 | 54,9 | 56,9 | 350 |
| 11 | Florua | mg/l | SMEWW 4500-F-.B&D:2012 | <0,05 | <0,05 | 1,5 |
| 12 | Cr (III) | mg/l | SMEWW 3500-Cr.B:2012 | <0,003 | <0,003 | - |
| 13 | Ni | mg/l | TCVN 6193:1996 | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
| 14 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | TCVN 5070:1995 | 0,0013 | 0,0012 | 1 |
| 15 | Mn | mg/l | SMEWW 3500.Mn.B:2012 | 0,0018 | 0,0024 | 0,5 |
| 16 | Cu | mg/l | TCVN 6193:1996 | 0,011 | 0,013 | 0,5 |
| 17 | As | mg/l | TCVN 6626:2000 | 0,005 | 0,004 | 0,05 |
| 18 | Pb | mg/l | SMEWW 3130B:2012 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| 19 | Fe | mg/l | TCVN 6177:1996 | 0,079 | 0,084 | 1,5 |
| 20 | Hg | mg/l | TCVN 7877:2008 | <0,0003 | <0,0003 | 0,001 |
| 21 | E.coli | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | <3 | <3 | 100 |
| 22 | Coliform | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | 2300 | 2300 | 7500 |
| VII | Hồ Lộc Đa | LD- NM1 | LD- NM2 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | SMEWW 2550B:2012 | 29 | 28 | - |
| 2 | pH | - | TCVN 6492:2011 | 7,6 | 7,5 | 5,5 - 9 |
| 3 | BOD5 | mg/l | TCVN 6001-1:2008 | 21 | 23 | 15 |
| 4 | COD | mg/l | SMEWW 5220C:2012 | 38 | 42 | 30 |
| 5 | TSS | mg/l | TCVN 6625:2000 | 45 | 47 | 50 |
| 6 | Phosphat (PO43-) | mg/l | TCVN 6202:2008 | 0,12 | 0,16 | 0,3 |
| 7 | Nitrit (NO2-) | mg/l | TCVN 6178:1996 | <0,004 | <0,004 | 0,05 |
| 8 | Nitrat (NO3-) | mg/l | TCVN 6180:1996 | 0,24 | 0,21 | 10 |
| 9 | Amoni (NH4+) | mg/l | TCVN 6179-1:1996 | 0,27 | 0,29 | 0,9 |
| 10 | Clorua | mg/l | TCVN 6194:1996 | 58,3 | 60,9 | 350 |
| 11 | Florua | mg/l | SMEWW 4500-F-.B&D:2012 | <0,05 | <0,05 | 1,5 |
| 12 | Cr (III) | mg/l | SMEWW 3500-Cr.B:2012 | <0,003 | <0,003 | - |
| 13 | Ni | mg/l | TCVN 6193:1996 | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
| 14 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | TCVN 5070:1995 | 0,0011 | 0,0016 | 1 |
| 15 | Mn | mg/l | SMEWW 3500.Mn.B:2012 | 0,0021 | 0,0026 | 0,5 |
| 16 | Cu | mg/l | TCVN 6193:1996 | 0,011 | 0,013 | 0,5 |
| 17 | As | mg/l | TCVN 6626:2000 | 0,005 | 0,005 | 0,05 |
| 18 | Pb | mg/l | SMEWW 3130B:2012 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| 19 | Fe | mg/l | TCVN 6177:1996 | 0,077 | 0,081 | 1,5 |
| 20 | Hg | mg/l | TCVN 7877:2008 | <0,0003 | <0,0003 | 0,001 |
| 21 | E.coli | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | <3 | <3 | 100 |
| 22 | Coliform | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | 2100 | 2100 | 7500 |
| VIII | Hồ Nghè Lấm | NL- NM1 | NL- NM2 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | SMEWW 2550B:2012 | 28 | 27 | - |
| 2 | pH | - | TCVN 6492:2011 | 7,2 | 7,4 | 5,5 - 9 |
| 3 | BOD5 | mg/l | TCVN 6001-1:2008 | 19 | 20 | 15 |
| 4 | COD | mg/l | SMEWW 5220C:2012 | 32 | 38 | 30 |
| 5 | TSS | mg/l | TCVN 6625:2000 | 40 | 48 | 50 |
| 6 | Phosphat (PO43-) | mg/l | TCVN 6202:2008 | 0,15 | 0,18 | 0,3 |
| 7 | Nitrit (NO2-) | mg/l | TCVN 6178:1996 | <0,004 | <0,004 | 0,05 |
| 8 | Nitrat (NO3-) | mg/l | TCVN 6180:1996 | 0,21 | 0,24 | 10 |
| 9 | Amoni (NH4+) | mg/l | TCVN 6179-1:1996 | 0,25 | 0,29 | 0,9 |
| 10 | Clorua | mg/l | TCVN 6194:1996 | 59,1 | 63,2 | 350 |
| 11 | Florua | mg/l | SMEWW 4500-F-.B&D:2012 | <0,05 | <0,05 | 1,5 |
| 12 | Cr (III) | mg/l | SMEWW 3500-Cr.B:2012 | <0,003 | <0,003 | - |
| 13 | Ni | mg/l | TCVN 6193:1996 | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
| 14 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | TCVN 5070:1995 | 0,0013 | 0,0015 | 1 |
| 15 | Mn | mg/l | SMEWW 3500.Mn.B:2012 | 0,0023 | 0,0028 | 0,5 |
| 16 | Cu | mg/l | TCVN 6193:1996 | 0,013 | 0,015 | 0,5 |
| 17 | As | mg/l | TCVN 6626:2000 | 0,004 | 0,005 | 0,05 |
| 18 | Pb | mg/l | SMEWW 3130B:2012 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| 19 | Fe | mg/l | TCVN 6177:1996 | 0,089 | 0,083 | 1,5 |
| 20 | Hg | mg/l | TCVN 7877:2008 | <0,0003 | <0,0003 | 0,001 |
| 21 | E.coli | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | <3 | <3 | 100 |
| 22 | Coliform | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | 2300 | 2300 | 7500 |
| IX | Hồ Phú Lợi | PL- NM1 | PL- NM2 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | SMEWW 2550B:2012 | 28 | 28 | - |
| 2 | pH | - | TCVN 6492:2011 | 7,6 | 7,4 | 5,5 - 9 |
| 3 | BOD5 | mg/l | TCVN 6001-1:2008 | 20 | 23 | 15 |
| 4 | COD | mg/l | SMEWW 5220C:2012 | 38 | 41 | 30 |
| 5 | TSS | mg/l | TCVN 6625:2000 | 43 | 49 | 50 |
| 6 | Phosphat (PO43-) | mg/l | TCVN 6202:2008 | 0,11 | 0,13 | 0,3 |
| 7 | Nitrit (NO2-) | mg/l | TCVN 6178:1996 | <0,004 | <0,004 | 0,05 |
| 8 | Nitrat (NO3-) | mg/l | TCVN 6180:1996 | 0,21 | 0,25 | 10 |
| 9 | Amoni (NH4+) | mg/l | TCVN 6179-1:1996 | 0,23 | 0,27 | 0,9 |
| 10 | Clorua | mg/l | TCVN 6194:1996 | 59,9 | 63,1 | 350 |
| 11 | Florua | mg/l | SMEWW 4500-F-.B&D:2012 | <0,05 | <0,05 | 1,5 |
| 12 | Cr (III) | mg/l | SMEWW 3500-Cr.B:2012 | <0,003 | <0,003 | - |
| 13 | Ni | mg/l | TCVN 6193:1996 | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
| 14 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | TCVN 5070:1995 | 0,0011 | 0,0012 | 1 |
| 15 | Mn | mg/l | SMEWW 3500.Mn.B:2012 | 0,0019 | 0,0022 | 0,5 |
| 16 | Cu | mg/l | TCVN 6193:1996 | 0,010 | 0,014 | 0,5 |
| 17 | As | mg/l | TCVN 6626:2000 | 0,005 | 0,005 | 0,05 |
| 18 | Pb | mg/l | SMEWW 3130B:2012 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| 19 | Fe | mg/l | TCVN 6177:1996 | 0,079 | 0,086 | 1,5 |
| 20 | Hg | mg/l | TCVN 7877:2008 | <0,0003 | <0,0003 | 0,001 |
| 21 | E.coli | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | <3 | <3 | 100 |
| 22 | Coliform | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | 2100 | 2100 | 7500 |
| X | Hồ Trại Sen | TS- NM1 | TS- NM2 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | SMEWW 2550B:2012 | 29 | 28 | - |
| 2 | pH | - | TCVN 6492:2011 | 7,4 | 7,5 | 5,5 - 9 |
| 3 | BOD5 | mg/l | TCVN 6001-1:2008 | 19 | 18 | 15 |
| 4 | COD | mg/l | SMEWW 5220C:2012 | 28 | 30 | 30 |
| 5 | TSS | mg/l | TCVN 6625:2000 | 33 | 36 | 50 |
| 6 | Phosphat (PO43-) | mg/l | TCVN 6202:2008 | 0,11 | 0,11 | 0,3 |
| 7 | Nitrit (NO2-) | mg/l | TCVN 6178:1996 | <0,004 | <0,004 | 0,05 |
| 8 | Nitrat (NO3-) | mg/l | TCVN 6180:1996 | 0,24 | 0,27 | 10 |
| 9 | Amoni (NH4+) | mg/l | TCVN 6179-1:1996 | 0,27 | 0,31 | 0,9 |
| 10 | Clorua | mg/l | TCVN 6194:1996 | 57,9 | 58,9 | 350 |
| 11 | Florua | mg/l | SMEWW 4500-F-.B&D:2012 | <0,05 | <0,05 | 1,5 |
| 12 | Cr (III) | mg/l | SMEWW 3500-Cr.B:2012 | <0,003 | <0,003 | - |
| 13 | Ni | mg/l | TCVN 6193:1996 | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
| 14 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | TCVN 5070:1995 | 0,0011 | 0,0012 | 1 |
| 15 | Mn | mg/l | SMEWW 3500.Mn.B:2012 | 0,0019 | 0,0022 | 0,5 |
| 16 | Cu | mg/l | TCVN 6193:1996 | 0,015 | 0,014 | 0,5 |
| 17 | As | mg/l | TCVN 6626:2000 | 0,005 | 0,005 | 0,05 |
| 18 | Pb | mg/l | SMEWW 3130B:2012 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| 19 | Fe | mg/l | TCVN 6177:1996 | 0,083 | 0,087 | 1,5 |
| 20 | Hg | mg/l | TCVN 7877:2008 | <0,0003 | <0,0003 | 0,001 |
| 21 | E.coli | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | <3 | <3 | 100 |
| 22 | Coliform | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | 2300 | 2300 | 7500 |
| XI | Hồ Vễn | HV- NM1 | HV- NM2 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | SMEWW 2550B:2012 | 27 | 27 | - |
| 2 | pH | - | TCVN 6492:2011 | 7,4 | 7,6 | 5,5 - 9 |
| 3 | BOD5 | mg/l | TCVN 6001-1:2008 | 13 | 12 | 15 |
| 4 | COD | mg/l | SMEWW 5220C:2012 | 25 | 20 | 30 |
| 5 | TSS | mg/l | TCVN 6625:2000 | 35 | 37 | 50 |
| 6 | Phosphat (PO43-) | mg/l | TCVN 6202:2008 | 0,11 | 0,17 | 0,3 |
| 7 | Nitrit (NO2-) | mg/l | TCVN 6178:1996 | <0,004 | <0,004 | 0,05 |
| 8 | Nitrat (NO3-) | mg/l | TCVN 6180:1996 | 0,25 | 0,29 | 10 |
| 9 | Amoni (NH4+) | mg/l | TCVN 6179-1:1996 | 0,29 | 0,36 | 0,9 |
| 10 | Clorua | mg/l | TCVN 6194:1996 | 62,7 | 73,1 | 350 |
| 11 | Florua | mg/l | SMEWW 4500-F-.B&D:2012 | <0,05 | <0,05 | 1,5 |
| 12 | Cr (III) | mg/l | SMEWW 3500-Cr.B:2012 | <0,003 | <0,003 | - |
| 13 | Ni | mg/l | TCVN 6193:1996 | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
| 14 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | TCVN 5070:1995 | 0,0010 | 0,0014 | 1 |
| 15 | Mn | mg/l | SMEWW 3500.Mn.B:2012 | 0,0011 | 0,0013 | 0,5 |
| 16 | Cu | mg/l | TCVN 6193:1996 | 0,012 | 0,015 | 0,5 |
| 17 | As | mg/l | TCVN 6626:2000 | 0,005 | 0,007 | 0,05 |
| 18 | Pb | mg/l | SMEWW 3130B:2012 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| 19 | Fe | mg/l | TCVN 6177:1996 | 0,075 | 0,077 | 1,5 |
| 20 | Hg | mg/l | TCVN 7877:2008 | <0,0003 | <0,0003 | 0,001 |
| 21 | E.coli | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | <3 | <3 | 100 |
| 22 | Coliform | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | 2300 | 2300 | 7500 |

- Cơ sở so sánh

- Cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

- Cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt - Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2.

- Đánh giá

- Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng nước mặt khu vực tiểu dự án được trình bày tổng hợp trong Phụ lục 4 - Kết quả phân tích các thành phần môi trường nền. Đánh giá về hiện trạng môi trường nước mặt như sau:

- Mục đích chính của các hồ chứa là phục vụ mục đích tưới tiêu, thủy lợi nên cơ sở chính để so sánh là Cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Qua kết quả phân tích chất lượng các mẫu đều thấp hơn giới hạn cho phép so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1. Chất lượng nước mặt tại các hồ dùng cho tưới tiêu, thủy lợi chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.

- Trong quá trình thi công các đơn vị cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng nước mặt tại các hồ này và có biện pháp phòng ngừa ô nhiễm, giảm thiểu tác động họp lý.

      - Chất lượng môi trường nước ngầm

- Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm tại khu vực TDA

Bảng 37: Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm tại khu vực TDA

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp phân tích | Kết quả | QCVN 09-MT:2015/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hồ Bến Tắm Ngoài | BTN-NN1 | BTN-NN2 |  |
| 1 | pH | - | TCVN 6492:2011 | 6,7 | 6,6 | 5,5 - 8,5 |
| 2 | TSS | mg/l | TCVN 6625:2000 | 177 | 161 | - |
| 3 | DO | mg/l | TCVN 7325:2004 | 6 | 6 | - |
| 4 | Độ cứng | mg/l | TCVN 6224:1996 | 69,3 | 74,4 | 500 |
| 5 | Nitrat | mg/l | TCVN 6178:1996 | 0,22 | 0,31 | 15 |
| 6 | Amoni | mg/l | TCVN 6179-1:1996 | 0,19 | 0,21 | 1 |
| 7 | Clorua | mg/l | TCVN 6194:1996 | 18,5 | 20,4 | 250 |
| 8 | As | mg/l | TCVN 6626:2000 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| 9 | Pb | mg/l | SMEWW 3130B:2012 | <0,002 | <0,002 | 0,01 |
| 10 | Zn | mg/l | TCVN 6193:1996 | <0,013 | <0,013 | 3 |
| 11 | Hg | mg/l | TCVN 7877:2008 | <0,0003 | <0,0003 | 0,001 |
| 12 | Fe | mg/l | TCVN 6177:1996 | 0,11 | 0,11 | 5 |
| 13 | Coliform | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | <3 | <3 | 3 |
| II | Hồ Cánh Gà | CG-NN1 | CG-NN2 |  |
| 1 | pH | - | TCVN 6492:2011 | 6,7 | 6,5 | 5,5 - 8,5 |
| 2 | TSS | mg/l | TCVN 6625:2000 | 188 | 179 | - |
| 3 | DO | mg/l | TCVN 7325:2004 | 6 | 6 | - |
| 4 | Độ cứng | mg/l | TCVN 6224:1996 | 73,4 | 70,9 | 500 |
| 5 | Nitrat | mg/l | TCVN 6178:1996 | 0,22 | 0,29 | 15 |
| 6 | Amoni | mg/l | TCVN 6179-1:1996 | 0,12 | 0,16 | 1 |
| 7 | Clorua | mg/l | TCVN 6194:1996 | 17,7 | 19,1 | 250 |
| 8 | As | mg/l | TCVN 6626:2000 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| 9 | Pb | mg/l | SMEWW 3130B:2012 | <0,002 | <0,002 | 0,01 |
| 10 | Zn | mg/l | TCVN 6193:1996 | <0,013 | <0,013 | 3 |
| 11 | Hg | mg/l | TCVN 7877:2008 | <0,0003 | <0,0003 | 0,001 |
| 12 | Fe | mg/l | TCVN 6177:1996 | 0,11 | 0,15 | 5 |
| 13 | Coliform | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | <3 | <3 | 3 |
| III | Hồ Chín Thượng | CT-NN1 | CT-NN2 |  |
| 1 | pH | - | TCVN 6492:2011 | 6,9 | 6,7 | 5,5 - 8,5 |
| 2 | TSS | mg/l | TCVN 6625:2000 | 195 | 188 | - |
| 3 | DO | mg/l | TCVN 7325:2004 | 6 | 6 | - |
| 4 | Độ cứng | mg/l | TCVN 6224:1996 | 79,3 | 79,6 | 500 |
| 5 | Nitrat | mg/l | TCVN 6178:1996 | 0,31 | 0,34 | 15 |
| 6 | Amoni | mg/l | TCVN 6179-1:1996 | 0,12 | 0,13 | 1 |
| 7 | Clorua | mg/l | TCVN 6194:1996 | 15,8 | 16,5 | 250 |
| 8 | As | mg/l | TCVN 6626:2000 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| 9 | Pb | mg/l | SMEWW 3130B:2012 | <0,002 | <0,002 | 0,01 |
| 10 | Zn | mg/l | TCVN 6193:1996 | <0,013 | <0,013 | 3 |
| 11 | Hg | mg/l | TCVN 7877:2008 | <0,0003 | <0,0003 | 0,001 |
| 12 | Fe | mg/l | TCVN 6177:1996 | 0,11 | 0,13 | 5 |
| 13 | Coliform | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | <3 | <3 | 3 |
| IV | Hồ Đá Trắng | DT-NN1 | DT-NN2 |  |
| 1 | pH | - | TCVN 6492:2011 | 6,6 | 6,7 | 5,5 - 8,5 |
| 2 | TSS | mg/l | TCVN 6625:2000 | 173 | 183 | - |
| 3 | DO | mg/l | TCVN 7325:2004 | 6 | 6 | - |
| 4 | Độ cứng | mg/l | TCVN 6224:1996 | 66,5 | 69,6 | 500 |
| 5 | Nitrat | mg/l | TCVN 6178:1996 | 0,22 | 0,27 | 15 |
| 6 | Amoni | mg/l | TCVN 6179-1:1996 | 0,19 | 0,22 | 1 |
| 7 | Clorua | mg/l | TCVN 6194:1996 | 18,4 | 18,7 | 250 |
| 8 | As | mg/l | TCVN 6626:2000 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| 9 | Pb | mg/l | SMEWW 3130B:2012 | <0,002 | <0,002 | 0,01 |
| 10 | Zn | mg/l | TCVN 6193:1996 | <0,013 | <0,013 | 3 |
| 11 | Hg | mg/l | TCVN 7877:2008 | <0,0003 | <0,0003 | 0,001 |
| 12 | Fe | mg/l | TCVN 6177:1996 | 0,12 | 0,11 | 5 |
| 13 | Coliform | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | <3 | <3 | 3 |
| V | Hồ Hố Dầu | HD-NN1 | HD-NN2 |  |
| 1 | pH | - | TCVN 6492:2011 | 6,9 | 6,8 | 5,5 - 8,5 |
| 2 | TSS | mg/l | TCVN 6625:2000 | 195 | 188 | - |
| 3 | DO | mg/l | TCVN 7325:2004 | 6 | 6 | - |
| 4 | Độ cứng | mg/l | TCVN 6224:1996 | 77,1 | 74,8 | 500 |
| 5 | Nitrat | mg/l | TCVN 6178:1996 | 0,30 | 0,39 | 15 |
| 6 | Amoni | mg/l | TCVN 6179-1:1996 | 0,17 | 0,21 | 1 |
| 7 | Clorua | mg/l | TCVN 6194:1996 | 19,9 | 18,3 | 250 |
| 8 | As | mg/l | TCVN 6626:2000 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| 9 | Pb | mg/l | SMEWW 3130B:2012 | <0,002 | <0,002 | 0,01 |
| 10 | Zn | mg/l | TCVN 6193:1996 | <0,013 | <0,013 | 3 |
| 11 | Hg | mg/l | TCVN 7877:2008 | <0,0003 | <0,0003 | 0,001 |
| 12 | Fe | mg/l | TCVN 6177:1996 | 0,10 | 0,13 | 5 |
| 13 | Coliform | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | <3 | <3 | 3 |
| VI | Hồ Hố Gỗ | HG-NN1 | HG-NN2 |  |
| 1 | pH | - | TCVN 6492:2011 | 6,7 | 6,8 | 5,5 - 8,5 |
| 2 | TSS | mg/l | TCVN 6625:2000 | 189 | 179 | - |
| 3 | DO | mg/l | TCVN 7325:2004 | 6 | 6 | - |
| 4 | Độ cứng | mg/l | TCVN 6224:1996 | 67,8 | 66,8 | 500 |
| 5 | Nitrat | mg/l | TCVN 6178:1996 | 0,21 | 0,26 | 15 |
| 6 | Amoni | mg/l | TCVN 6179-1:1996 | 0,12 | 0,14 | 1 |
| 7 | Clorua | mg/l | TCVN 6194:1996 | 19,3 | 17,4 | 250 |
| 8 | As | mg/l | TCVN 6626:2000 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| 9 | Pb | mg/l | SMEWW 3130B:2012 | <0,002 | <0,002 | 0,01 |
| 10 | Zn | mg/l | TCVN 6193:1996 | <0,013 | <0,013 | 3 |
| 11 | Hg | mg/l | TCVN 7877:2008 | <0,0003 | <0,0003 | 0,001 |
| 12 | Fe | mg/l | TCVN 6177:1996 | 0,11 | 0,11 | 5 |
| 13 | Coliform | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | <3 | <3 | 3 |
| VII | Hồ Lộc Đa | LD-NN1 | LD-NN2 |  |
| 1 | pH | - | TCVN 6492:2011 | 6,8 | 6,6 | 5,5 - 8,5 |
| 2 | TSS | mg/l | TCVN 6625:2000 | 198 | 187 | - |
| 3 | DO | mg/l | TCVN 7325:2004 | 6 | 6 | - |
| 4 | Độ cứng | mg/l | TCVN 6224:1996 | 63,7 | 70,1 | 500 |
| 5 | Nitrat | mg/l | TCVN 6178:1996 | 0,23 | 0,25 | 15 |
| 6 | Amoni | mg/l | TCVN 6179-1:1996 | 0,16 | 0,21 | 1 |
| 7 | Clorua | mg/l | TCVN 6194:1996 | 18,7 | 17,5 | 250 |
| 8 | As | mg/l | TCVN 6626:2000 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| 9 | Pb | mg/l | SMEWW 3130B:2012 | <0,002 | <0,002 | 0,01 |
| 10 | Zn | mg/l | TCVN 6193:1996 | <0,013 | <0,013 | 3 |
| 11 | Hg | mg/l | TCVN 7877:2008 | <0,0003 | <0,0003 | 0,001 |
| 12 | Fe | mg/l | TCVN 6177:1996 | 0,12 | 0,12 | 5 |
| 13 | Coliform | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | <3 | <3 | 3 |
| VIII | Hồ Nghè Lấm | NL-NN1 | NL-NN2 |  |
| 1 | pH | - | TCVN 6492:2011 | 6,7 | 6,7 | 5,5 - 8,5 |
| 2 | TSS | mg/l | TCVN 6625:2000 | 181 | 189 | - |
| 3 | DO | mg/l | TCVN 7325:2004 | 6 | 6 | - |
| 4 | Độ cứng | mg/l | TCVN 6224:1996 | 68,9 | 71,8 | 500 |
| 5 | Nitrat | mg/l | TCVN 6178:1996 | 0,23 | 0,29 | 15 |
| 6 | Amoni | mg/l | TCVN 6179-1:1996 | 0,17 | 0,23 | 1 |
| 7 | Clorua | mg/l | TCVN 6194:1996 | 19,7 | 19,3 | 250 |
| 8 | As | mg/l | TCVN 6626:2000 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| 9 | Pb | mg/l | SMEWW 3130B:2012 | <0,002 | <0,002 | 0,01 |
| 10 | Zn | mg/l | TCVN 6193:1996 | <0,013 | <0,013 | 3 |
| 11 | Hg | mg/l | TCVN 7877:2008 | <0,0003 | <0,0003 | 0,001 |
| 12 | Fe | mg/l | TCVN 6177:1996 | 0,12 | 0,13 | 5 |
| 13 | Coliform | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | <3 | <3 | 3 |
| IX | Hồ Phú Lợi | PL-NN1 | PL-NN2 |  |
| 1 | pH | - | TCVN 6492:2011 | 6,8 | 6,7 | 5,5 - 8,5 |
| 2 | TSS | mg/l | TCVN 6625:2000 | 172 | 165 | - |
| 3 | DO | mg/l | TCVN 7325:2004 | 6 | 6 | - |
| 4 | Độ cứng | mg/l | TCVN 6224:1996 | 77,4 | 73,9 | 500 |
| 5 | Nitrat | mg/l | TCVN 6178:1996 | 0,29 | 0,35 | 15 |
| 6 | Amoni | mg/l | TCVN 6179-1:1996 | 0,17 | 0,23 | 1 |
| 7 | Clorua | mg/l | TCVN 6194:1996 | 19,3 | 20,1 | 250 |
| 8 | As | mg/l | TCVN 6626:2000 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| 9 | Pb | mg/l | SMEWW 3130B:2012 | <0,002 | <0,002 | 0,01 |
| 10 | Zn | mg/l | TCVN 6193:1996 | <0,013 | <0,013 | 3 |
| 11 | Hg | mg/l | TCVN 7877:2008 | <0,0003 | <0,0003 | 0,001 |
| 12 | Fe | mg/l | TCVN 6177:1996 | 0,11 | 0,12 | 5 |
| 13 | Coliform | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | <3 | <3 | 3 |
| X | Hồ Trại Sen | TS-NN1 | TS-NN2 |  |
| 1 | pH | - | TCVN 6492:2011 | 6,7 | 6,7 | 5,5 - 8,5 |
| 2 | TSS | mg/l | TCVN 6625:2000 | 181 | 177 | - |
| 3 | DO | mg/l | TCVN 7325:2004 | 6 | 6 | - |
| 4 | Độ cứng | mg/l | TCVN 6224:1996 | 65,9 | 67,8 | 500 |
| 5 | Nitrat | mg/l | TCVN 6178:1996 | 0,22 | 0,23 | 15 |
| 6 | Amoni | mg/l | TCVN 6179-1:1996 | 0,17 | 0,18 | 1 |
| 7 | Clorua | mg/l | TCVN 6194:1996 | 20,1 | 19,3 | 250 |
| 8 | As | mg/l | TCVN 6626:2000 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| 9 | Pb | mg/l | SMEWW 3130B:2012 | <0,002 | <0,002 | 0,01 |
| 10 | Zn | mg/l | TCVN 6193:1996 | <0,013 | <0,013 | 3 |
| 11 | Hg | mg/l | TCVN 7877:2008 | <0,0003 | <0,0003 | 0,001 |
| 12 | Fe | mg/l | TCVN 6177:1996 | 0,12 | 0,11 | 5 |
| 13 | Coliform | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | <3 | <3 | 3 |
| XI | Hồ Vễn | HV-NN1 | HV-NN2 |  |
| 1 | pH | - | TCVN 6492:2011 | 6,8 | 6,5 | 5,5 - 8,5 |
| 2 | TSS | mg/l | TCVN 6625:2000 | 183 | 172 | - |
| 3 | DO | mg/l | TCVN 7325:2004 | 6 | 6 | - |
| 4 | Độ cứng | mg/l | TCVN 6224:1996 | 72,3 | 71,6 | 500 |
| 5 | Nitrat | mg/l | TCVN 6178:1996 | 0,30 | 0,31 | 15 |
| 6 | Amoni | mg/l | TCVN 6179-1:1996 | 0,16 | 0,19 | 1 |
| 7 | Clorua | mg/l | TCVN 6194:1996 | 16,7 | 18,2 | 250 |
| 8 | As | mg/l | TCVN 6626:2000 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| 9 | Pb | mg/l | SMEWW 3130B:2012 | <0,002 | <0,002 | 0,01 |
| 10 | Zn | mg/l | TCVN 6193:1996 | <0,013 | <0,013 | 3 |
| 11 | Hg | mg/l | TCVN 7877:2008 | <0,0003 | <0,0003 | 0,001 |
| 12 | Fe | mg/l | TCVN 6177:1996 | 0,12 | 0,13 | 5 |
| 13 | Coliform | MPN/100ml | TCVN 6187-2:1996 | <3 | <3 | 3 |

- Cơ sở so sánh

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm.

- Đánh giá

- Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng nước ngầm khu vực tiểu dự án được trình bày tổng hợp trong Phụ lục 4 - Kết quả phân tích các thành phần môi trường nền. Đánh giá về hiện trạng môi trường nước ngầm.

- So sánh với QCVN 09-MT:2015/BTNMT thấy chất lượng nước ngầm đạt tiêu chuẩn để khai thác sử dụng. Cụ thể như sau:

- Đối với các yếu tố hóa lý (pH, TS, độ cứng COD) đều đạt giới hạn cho phép.

- Đối với kim loại nặng: hàm lượng các kim loại nặng đều nằm trong giới hạn cho phép.

- Yếu tố vi sinh (Coliform) chưa có dấu hiệu ô nhiễm.

      - Chất lượng môi trường đất

- Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất tại khu vực TDA

Bảng 38: Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất tại khu vực TDA

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp phân tích | Kết quả | QCVN 03-MT:2015/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đất dân sinh | Đất công nghiệp |
| I | Hồ Bến Tắm Ngoài | BTN-Đ1 | BTN-Đ2 |  |  |
| 1 | Cd | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <0,26 | <0,26 | 2 | 10 |
| 2 | Cu | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,5 | <1,5 | 100 | 300 |
| 3 | Pb | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,48 | <1,48 | 70 | 300 |
| 4 | Zn | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,26 | <1,26 | 200 | 300 |
| 5 | As | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <0,50 | <0,50 | 15 | 25 |
| II | Hồ Cánh Gà | CG-Đ1 | CG-Đ2 |  |  |
| 1 | Cd | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <0,26 | <0,26 | 2 | 10 |
| 2 | Cu | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,5 | <1,5 | 100 | 300 |
| 3 | Pb | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,48 | <1,48 | 70 | 300 |
| 4 | Zn | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,26 | <1,26 | 200 | 300 |
| 5 | As | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <0,50 | <0,50 | 15 | 25 |
| III | Hồ Chín Thượng | CT-Đ1 | CT-Đ2 |  |  |
| 1 | Cd | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <0,26 | <0,26 | 2 | 10 |
| 2 | Cu | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,5 | <1,5 | 100 | 300 |
| 3 | Pb | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,48 | <1,48 | 70 | 300 |
| 4 | Zn | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,26 | <1,26 | 200 | 300 |
| 5 | As | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <0,50 | <0,50 | 15 | 25 |
| IV | Hồ Đá Trắng | DT-Đ1 | DT-Đ2 |  |  |
| 1 | Cd | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <0,26 | <0,26 | 2 | 10 |
| 2 | Cu | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,5 | <1,5 | 100 | 300 |
| 3 | Pb | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,48 | <1,48 | 70 | 300 |
| 4 | Zn | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,26 | <1,26 | 200 | 300 |
| 5 | As | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <0,50 | <0,50 | 15 | 25 |
| V | Hồ Hố Dầu | HD-Đ1 | HD-Đ2 |  |  |
| 1 | Cd | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <0,26 | <0,26 | 2 | 10 |
| 2 | Cu | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,5 | <1,5 | 100 | 300 |
| 3 | Pb | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,48 | <1,48 | 70 | 300 |
| 4 | Zn | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,26 | <1,26 | 200 | 300 |
| 5 | As | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <0,50 | <0,50 | 15 | 25 |
| VI | Hồ Hố Gô | HG-Đ1 | HG-Đ2 |  |  |
| 1 | Cd | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <0,26 | <0,26 | 2 | 10 |
| 2 | Cu | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,5 | <1,5 | 100 | 300 |
| 3 | Pb | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,48 | <1,48 | 70 | 300 |
| 4 | Zn | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,26 | <1,26 | 200 | 300 |
| 5 | As | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <0,50 | <0,50 | 15 | 25 |
| VII | Hồ Lộc Đa | LD-Đ1 | LD-Đ2 |  |  |
| 1 | Cd | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <0,26 | <0,26 | 2 | 10 |
| 2 | Cu | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,5 | <1,5 | 100 | 300 |
| 3 | Pb | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,48 | <1,48 | 70 | 300 |
| 4 | Zn | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,26 | <1,26 | 200 | 300 |
| 5 | As | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <0,50 | <0,50 | 15 | 25 |
| VIII | Hồ Nghè Lấm | NL-Đ1 | NL-Đ2 |  |  |
| 1 | Cd | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <0,26 | <0,26 | 2 | 10 |
| 2 | Cu | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,5 | <1,5 | 100 | 300 |
| 3 | Pb | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,48 | <1,48 | 70 | 300 |
| 4 | Zn | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,26 | <1,26 | 200 | 300 |
| 5 | As | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <0,50 | <0,50 | 15 | 25 |
| IX | Hồ Phú Lợi | PL-Đ1 | PL-Đ2 |  |  |
| 1 | Cd | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <0,26 | <0,26 | 2 | 10 |
| 2 | Cu | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,5 | <1,5 | 100 | 300 |
| 3 | Pb | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,48 | <1,48 | 70 | 300 |
| 4 | Zn | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,26 | <1,26 | 200 | 300 |
| 5 | As | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <0,50 | <0,50 | 15 | 25 |
| X | Hồ Trại Sen | TS-Đ1 | TS-Đ2 |  |  |
| 1 | Cd | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <0,26 | <0,26 | 2 | 10 |
| 2 | Cu | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,5 | <1,5 | 100 | 300 |
| 3 | Pb | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,48 | <1,48 | 70 | 300 |
| 4 | Zn | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,26 | <1,26 | 200 | 300 |
| 5 | As | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <0,50 | <0,50 | 15 | 25 |
| XI | Hồ Vễn | HV-Đ1 | HV-Đ2 |  |  |
| 1 | Cd | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <0,26 | <0,26 | 2 | 10 |
| 2 | Cu | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,5 | <1,5 | 100 | 300 |
| 3 | Pb | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,48 | <1,48 | 70 | 300 |
| 4 | Zn | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <1,26 | <1,26 | 200 | 300 |
| 5 | As | mg/kg | TCVN 6649:2000, TCVN 6496:1999 | <0,50 | <0,50 | 15 | 25 |

- cơ sở so sánh

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim lọai nặng trong đất

- Đánh giá

- Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng đất tại khu vực tiểu dự án được trình bày tổng hợp trong Phụ lục 2 - Kết quả phân tích các thành phần môi trường nền. Đánh giá về hiện trạng môi trường đất như sau:

- So sánh với QCVN 03-MT:2015/BTNMT thấy hàm lượng các kim loại nặng trong đất đều nằm trong giới hạn cho phép.

### Hiện trạng tài nguyên sinh học

- Tất cả các công trình thuộc TDA đều nằm trên địa bàn thành phố Chí Linh, khoảng cách các hồ khá gần nhau, vì vậy hiện trạng về tài nguyên sinh học tại các hồ chứa là tương đồng nhau và mang đặc trưng của hệ sinh thái tại TP Chí Linh. Do đó Báo cáo sẽ đánh giá hiện trạng tài nguyên sinh học chung của TDA.

- Tiểu dự án không nằm trong các khu vực thuộc diện bảo tồn như rừng phòng hộ đầu nguồn, vườn Quốc gia hoặc khu dự trữ sinh quyển hoặc bảo tồn thiên nhiên,… Do đó các đặc trưng sinh thái và đa dạng sinh học được đánh giá cục bộ đối với phạm vi tiểu dự án và các khu vực lân cận dựa trên cơ sở các kết quả khảo sát hiện trạng và những thông tin của người dân địa phương cung cấp.

- Theo các kết quả đánh giá hiện trạng sử dụng đất và hiện trường của tiểu dự án, khu vực tiểu dự án có các hệ sinh thái chủ yếu được xác định, bao gồm:

      - Hệ sinh thái trên cạn

  - Động vật

- Hệ động vật trong khu vực nghiên cứu rất nghèo nàn về chủng loại, không có ghi nhận về các loài động vật quý hiếm thuộc diện bảo tồn và bảo vệ nghiêm ngặt, không có các loài được ghi trong sách đỏ.

- Động vật nuôi bao gồm: Hệ động vật ở đây chủ yếu là các loài động vật đã được thuần dưỡng và gần gũi với cuộc sống của con người bao gồm gia súc, gia cầm,...lợn, gà, vịt, ngan, trâu, bò, dê,…

- Các loài động vật hoang dã thường bắt gặp trong khu vực dự án được đánh giá theo thông tin của người dân địa phương, bao gồm: Bò sát, lưỡng cư (Rắn nước, ếch, nhái, chão chuộc, cóc, …), Côn trùng (có các nhóm cánh cứng, cánh màng, cánh vảy, bọ nhảy, giun đất, dế,…), Chim (các loại chim sẻ, chìa vôi, khướu, …), tuy nhiên khối lượng xuất hiện không nhiều và không thường xuyên.

- Không có các loài động vật hoang dã quý hiếm hoặc trong sách đỏ ở khu vực TDA

  - Thực vật

- Thực vật trong phạm vi sử dụng đất của Tiểu dự án ít có sự đa dạng về chủng loại loài, theo đó nhóm cây trồng chiếm ưu thế, cây hoang dại chiếm số lượng ít hơn. Căn cứ trên kết quả điều tra hiện trạng khu vực Tiểu dự án có thể chia thành các nhóm như sau:

- Các khu vực tiểu dự án có phần lớn diện tích xung quanh là đất lâm nghiệp (rừng trồng sản xuất), đất nông nghiệp khác (trồng cây ăn quả: Vải, nhãn, na, ổi, chuối…). Theo số liệu điều tra, thực vật tại khu vực dự án chủ yếu gồm các loại cây trồng như các một số cây lâu năm và cây ăn quả,  ... và các trảng cây bụi, trảng cỏ và các loại rau mầu nông nghiệp của các hộ gia đình đang canh tác trong khu vực dự án.

- Chí Linh có 14.470 ha đất đồi rừng, trong đó rừng trồng 1.208 ha, rừng tự nhiên 2.390 ha. Rừng tự nhiên có nhiều loại gỗ quý, ước khoảng 140.000 m³, có nhiều loại động thực vật đặc trưng cung cấp nguồn dược liệu cho y học. Tuy nhiên xung quanh TDa chỉ là rừng trồng chủ yếu là keo tai tượng, bạch đàn và rừng thông thuộc khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

- Cây ăn quả: Chuối, Cam, Bưởi, nhãn, vải, xoài,…tập trung chủ yếu tại các khu vực đất vườn, đất xung quanh các khu vực dân cư và một số cây rải rác tại khu vực cụm đầu mối thuộc phạm vi dự án.

- Cây lương thực: Lúa, Ngô, Khoai lang, Lạc, đậu đỗ,...tập trung chủ yếu trên đất nông nghiệp thuộc phạm vi dự án. Riêng đối với lúa ở khu vực này thuộc diện lúa nương, chủ yếu được canh tác 1 vụ/năm, tại thời điểm khảo sát, lúa chưa được gieo trồng.

- Cây rau màu: Rau Dền, Hành, Tỏi, Cải Bắp, Xu hào, Khoai Lang, Muống, ...Tập trung chủ yếu ở phần đất trong vườn của các hộ gia đình.

      - Hệ sinh thái dưới nước

              - Động vật

- Thành phần sinh vật hệ sinh thái các thuỷ vực suối không phong phú, chủ yếu là một số loại cá trong sông, suối, có khoảng 30 loài điển hình như cá chép, các diếc, cá dưng, cá thiểu, cá ngão, cá mại, cá mương, lươn, trạch, đồng nheo, cá rô, cá đuôi cờ, cá chuối, cá xộp, cá dầu, cá chày, cá trôi, cá mè, cá rô phi....

- Động vật nổi bao gồm những loài động vật sống trong môi trường nước ở trạng thái trôi nổi như: các nhóm Trùng bánh xe (Rotatoria), giáp xác râu ngành (Cladocera), chân chèo (Copepoda), có bao (Ostracoda) và các nhóm ấu trùng côn trùng ở nước (Insecta Larvae). Hầu hết các loài động vật nổi xác định được là các loài phổ biến, phân bố rộng thuộc các họ Brachionidae, Chydoridae. Chúng là những sinh vật tiêu thụ bậc một chiếm một vị trí quan trọng trong chuỗi thức ăn của thủy vực. Trong một số hồ nuôi trồng thủy sản chúng có ý nghĩa như cơ sở thức ăn tự nhiên cho tôm cá, đặc biệt là trong giai đoạn con non

- Động vật nổi sử dụng thực vật nổi làm thức ăn, vì vậy sự phát triển mạnh mẽ của chúng có thể làm suy tàn khu hệ thực vật nổi trong ao. Mặt khác, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng mật độ và thành phần loài động vật nổi có khả năng chỉ thị cho chất lượng nước của thủy vực.

- Động vật đáy là những động vật có đời sống liên quan với nền đáy. . Trong thành phần động vật đáy, các loài phổ biến thường gặp ở đây như cua Somanniathelphusa siensis, tôm Macrobrachium nipponense, Palaemonetes tonkinensis; Các nhóm giun nhiều tơ, giáp xác, thân mềm là các nhóm động vật đáy có vai trò quan trọng. Các động vật đáy là thành phần thức ăn cơ bản của các sinh vật đáy; ngoài ra,các loại giáp xác và thân mềm là những thức ăn quý, có giá trị dinh dưỡng cao.

              - Thực vật

- Thực vật trôi nổi có nhiều trong các ao, hồ, suối và trên các cánh đồng. Phytoplankton chủ yếu là các loài tảo lục và tảo silic. Zooplankton chủ yếu là các nhóm Cladocera, Rotatoria, Copepada...

- Về phù du thực vật có các giống loài điển hình của sông suối vùng núi, các loài ưa nước chảy như clodophora glomerata, C.zhijoidoideo, chaetomorpha sp. ulothix tenerxima và một số loài điển hình của sông vùng đồng bằng như chamaesiphon incrustans, coconeis placentula, nostochopsis lobatus, ven bờ sông có spirogyra zhifoides. Các giống tảo pediastzum, scenedesmus, cosmorium, cloterium, meriomopedia, glococapoa, fragilaria, synedra... Khu vực này cũng gặp các loài đặc trưng của vùng nhiệt đới như oscillatoria peroznata, O.primceep, phormidium mucosum, hyngbya sestuarii, cymbella japonica, achnom thes crenulata, witzschia obtusa. Mật độ phù du thực vật ở sông nghèo hơn ở ao hồ nước đứng, tuy vậy đây là vùng giáp ranh với đồng bằng nên khá phong phú.

  - Đặc diểm kinh tế xã hội của khu vực tiểu dự án

### Tình hình dịch bệnh COVID-19

- Dịch COVID-19 khởi phát từ đầu năm 2020. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương, đã có 2 đợt phát hiện có ca nhiễm bệnh (đợt 1 từ 25/1-24/7 và đợt 2 từ 25/7-2/9/2020) với tổng số ca nhiễm là 25 ca trong đó có 16 ca ghi nhận lây nhiễm qua cộng đồng.

- Từ khi xuất hiện dịch COVID-19 đến nay, tỉnh đã tổ chức cách ly 20.711 người, trong đó có 6.776 người cách ly tập trung, còn lại cách ly tại nhà. Thực hiện xét nghiệm PCR 26.791 mẫu. Riêng giai đoạn 2, thực hiện xét nghiệm tổng số 19.829 mẫu; đã có 3 trong tổng số 17 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương khỏi bệnh, trở về địa phương. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ hơn 33,27 tỷ đồng vào Quỹ “Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh”.Đến thời điểm tháng 12/2020 tình hình dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương về cơ bản đã kiểm soát tốt và UBND tỉnh cùng các ban nghành đoàn thể đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19. Tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các yêu cầu của Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo các hoạt động phát triển kinh tế xã hội ổn định.

### Điều kiện kinh tế, xã hội của các xã/phường thuộc TDA

      - Điều kiện nghành nông nghiệp tại khu vực TDA

- Cơ cấu mùa vụ trong sản suất nông nghiệp khu vực TDA

- Xã Lê Lợi: Năm 2018 diện tích cây lương thực và cây thực phẩm trên địa bàn toàn xã đều vượt so với chỉ tiêu thị xã giao cụ thể: diện tích gieo trồng cây lương thực là: 575,5 ha, (Chỉ tiêu thị xã giao: 540 ha); diện tích gieo trồng cây thực phẩm là: 116 ha (chỉ tiêu thị xã giao 70ha), diện tích cây công nghiệp là 210 ha đạt chỉ tiêu thị xã giao; sản lượng lương thực đạt: 3.265,8 tấn. Cây trồng chủ yếu là Lúa, Lạc và các loại cây ăn quả như: Nhãn, vãi.

- Phường Hoàng Tân: Tổng diện tích gieo trồng là: 887,17 ha, trong đó: Vụ chiêm chiếm 337,24 ha (lúa: 248,47ha và mầu : 88,77ha); Vụ mùa chiếm 334,3ha (lúa: 312,44ha và mầu: 21,86ha); Diện tích rau màu các loại: 110,63ha; Diện tích cây vụ đông: 105ha; Diện tích lúa là 560,91 ha, năng suất bình quân 51tạ/ha. Sản lượng đạt 28.606 tấn; Diện tích lạc: 74 ha, năng suất bình quân 27 tạ/ha. Sản lượng đạt 199,8 tấn.

- Phường Văn An: Tổng diện tích gieo cấy cả năm 2018 đạt 854 ha, đạt 99,3%, trong đó gieo thẳng 615.5 ha, đạt 72%, cấy mạ sân 40.8 ha đạt 4,7%, cấy mạ dược 197.7 ha chiếm 23,3%. Lúa chất lượng cao 682.1 ha đạt 79,87 %, lúa thường 171,9 ha chiếm 20,13 % tổng diện tích gieo cấy, tỷ lệ cơ giới hóa trong làm đất và thu hoạch đạt trên 99%. Năng suất lúa vụ chiêm 2.630,7 tấn, vụ mùa đạt 2.108,6 tấn, tổng sản lượng lúa cả năm đạt 4.739,3 tấn vượt 10% so với kế hoạch năm,  tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017. Phường Văn An có trên 150ha diện tích đồi vườn chủ đạo là cây vải, nhãn, na, mít, dứa liên vụ 2017-2018 thời tiết thuận lợi tỷ lệ ra hoa ở vải nhãn đạt 100% diện tích (khoảng trên 80ha). Tổng sản lượng vải, nhãn năm 2018 đạt sấp sỉ 100 tấn quả.

- Xã Bắc An: Vụ chiêm xuân: Tổng diện tích gieo trồng là 288,49 ha: Diện tích lúa: 110ha; Diện tích lạc: 170ha; Diện tích cây rau màu các loại: 8,49ha. Vụ mùa: Tổng diện tích gieo trồng là 309,02ha: Diện tích lúa: 309,02ha. Vụ đông: Tổng diện tích gieo trồng là 104,81ha bao gồm Cây hành, ngô, rau màu các loại. Cây ăn quả: Tổng diện tích 687ha: Diện tích vải 434ha; Diện tích nhãn 210ha; Diện tích na 23ha; Sản xuất cây dứa tập trung 20ha.

- Phường Bến Tắm: Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên toàn phường 455,97 ha, trong đó: đất trồng cây hàng năm là: 149.35ha, đất trồng cây ăn quả: 306.62ha. Tổng diện tích đất lâm nghiệp là: 1320,29ha. Cây trồng chủ yếu là Lúa, lạc. Phát huy lợi thế về đất trồng cây lâu năm, địa phương đã triển khai nhiều dự án phát triển nông nghiệp đem lợi ích thiết thực cho nhân dân đặc biệt các mô hình: Vải VietGap, na VietGap, Cam V2, Thanh long ruột đỏ cho hiệu quả năng suất cao.

- Các loại hóa chất phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật thường được sử dụng và tỷ lệ sử dụng

- Đối với lúa cấy:

- Lượng phân bón cho 1 ha: 4-5 kg phân hữu cơ bị phân hủy, urea nitrogen 8-12 kg 6-12 kg K clorua, 15-25 kg supe lân Lâm Thao. Phân bón cụ thể tùy thuộc vào loại gạo, tính chất của đất.

- Phân bón cho cây lúa đã bén rễ (15-20 ngày sau khi cấy): 50-80% protein 20-40%  K, mực nước ngập 5cm.

- Ngoài việc đảm bảo năng suất cao và ổn định cần phải kiểm soát tốt hơn một số sâu bệnh hại lúa như rầy nâu, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn.

- Cây Lạc:

- Tùy theo đất tốt xấu lượng phân thành phẩm trung bình bón cho 1 ha: Phân chuồng: 5-10 tấn; vôi bột: 300-500kg; supper lân: 250kg; KCl: 85kg; Calcium Nitrate-Bo: 30kg; NPK 30-10-10: 100kg (tương đương 40kg N; 80kg P2O5; 60kg KO). Thời kỳ, loại phân và lượng phân bón như sau:

- Bón lót: Phân chuồng: 5-10 tấn; vôi bột: 300-500kg; supper lân: 250kg: cải tạo đất, diệt mầm bệnh trong đất; giúp bộ rễ phát triển mạnh, nhiểu nốt sần, tăng tổng hợp đạm cung cấp cho cây.

- Bón thúc 1 (giai đoạn cây 3- 4 lá thật): NPK 30-10-10: 60kg, KCl: 40kg, Calcium Nitrate-Bo: 15kg; phun Foliar Blend 50ml/16 lít nước: giúp cây phát triển rễ, tăng hấp thu dinh dưỡng từ đất, tăng quang hợp; cây mau lớn, mau xanh tốt, phân cành nhiều.

- Bón thúc 2 (giai đoạn trước khi ra hoa): NPK 30-10-10: 40kg, KCl: 45kg, Calcium Nitrate-Bo: 15kg; phun Hoàng Hổ-Si 50 ml/16 lít nước: Giúp cứng cây, tăng ra hoa, đậu quả, quả to nhiều hạt, hạt chắc, nhiều dầu; tăng năng suất và chất lượng hạt.

- Tưới thúc: HAI-Chyoda 10-20g/10 lít nước, tưới định kỳ 10-20 ngày/lần hoặc khi thấy cây chậm sinh trưởng

- Cây vải, nhãn:

- Giai đoạn kiến thiết cơ bản : Hàng năm cần bón thúc cho vải 3 - 4 đợt. Đợt 1 vào tháng 2 để thúc đẩy ra cành mùa xuân; Đợt 2 vào tháng 5 để thúc đẩy ra cành mùa hè. Đợt 3 vào tháng 8 để thúc đẩy ra cành mùa thu. Đợt 4 vào vụ đông (tháng 11) bón supelân và kaliclorua tăng cường khả năng chống rét cho cây. Trong thời kỳ này cứ cách 1 năm lại bón cơ bản cho cây thêm phân hữu cơ và vôi bột vào tháng 7 và tháng 8.

- Liều lượng bón: Lượng bón cho cây vải năm thứ nhất là: Đạm U rê: 0,1 - 0,15 kg/ cây + Lân Supe: 0,3 - 0,5 kg/cây + Kalichlorua: 0,1 - 0,15 kg/cây. Chia đều cho các lần bón.

- Từ những năm sau lượng bón tăng 40 - 60% so với năm trước tuỳ thuộc vào tình hình sinh trưởng của cây. Lượng bón cho năm bón cơ bản (cách 1 năm bón 1 năm) vào tháng 7 - 8 là:  Phân chuồng: 30 - 50 kg/ cây + Vôi bột: 0,3 - 0,5 kg/cây

- Về thực trạng buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại Hải Dương năm 2018

- Theo ông Phạm Nguyên Hạnh, Chi cục trưởng Chi cục BVTV tỉnh Hải Dương: Hiện Hải Dương có khoảng 62.000 ha lúa 2 vụ, trên 8.000 ha rau màu vụ chiêm xuân và 22.000 ha rau màu vụ đông cùng hàng chục nghìn ha cây ăn quả. Mỗi năm, lượng thuốc BVTV được sử dụng lên tới 300 tấn. Tại những vùng thâm canh rau màu, lượng thuốc BVTV sử dụng luôn vượt khoảng 20% so với mặt bằng chung.

- Các hoạt chất thuốc trừ cỏ đang được buôn bán, sử dụng trên địa bàn tỉnh gồm 14 hoạt chất với 51 thương phẩm (Trong danh mục quy định 234 hoạt chất với 713 thương phẩm), gồm: Hoạt chất Paraquat có 9 tên thương phẩm, hiện đang được nông dân sử dụng trừ cỏ trên đất không trồng trọt, cỏ bờ ruộng, cỏ trong vườn cây lâu năm. Hoạt chất Glyphosate gồm 10 tên thương phẩm hiện được nông dân sử dụng chủ yếu trên đất không trồng trọt, trừ cỏ trên đất trước khi trồng cây ăn quả (nhãn, vải, cây có múi), cây công nghiệp (Sơn, bạch đàn,...), cỏ bờ lô, trừ cỏ trên chân đất một vụ khi không canh tác. 12 hoạt chất còn lại với 32 tên thương phẩm, gồm các hoạt chất: Acetochlor; Bensulfuron Methyl; Butachlor; Atrazine; Sulcotrione; Bispyribac-sodium; Propisochlor; Quinclorac; Pretilachlorl; Clethodim; Cyhalofop-butyl; Ethoxysulfuron. Loại thuốc trừ cỏ này được nông dân sử dụng trên các đối tượng cây trồng hàng năm như lúa, ngô, cây màu. Theo Quyết định số 278/QĐ-BNN-BVTV ngày 08/2/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất 2,4D và Paraquat ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam thì đến ngày 08/02/2019, toàn bộ các loại thuốc trừ cỏ có chứa hoạt chất Paraquat sẽ bị loại khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam. Và theo Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV ngày 12/02/2019 về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất chlorpyrifos ethyl và fipronil ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại việt nam.

- Các loại thuốc bảo vệ thực vật thường được sử dụng trên địa bàn TP Chí Linh cho các loại cây nhãn, vãi bao gồm: 63 loại thuốc trừ sâu và 60 loại thuốc trừ bệnh như các loại thuốc sâu: Sudoku 22EC, 58EC; Mikmire 2.0 EC; Tasieu 1.0EC, 1.9EC, 2WG, 3EC, 5EC, 5WG; Rholam Super 12EC, 50SG …  và các loại thuốc bệnh: DuPontTMKocideOf 46.1 WG; Dosay 45 WP; DuPontTM Curzate® - M8  72 WP …

- Việc thực hiện kế hoạch quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)

- Thực hiện Đề án Đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng giai đoạn 2015 – 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT được phê duyệt tại Quyết định số 2027/QĐ-BNN-BVTV ngày 02/6/2015. Từ năm 2015 đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có các chương trình liên quan đến IPM như sau:

- Chi cục Thú y tỉnh Hải Dương đã in ấn và cấp phát cho nông dân được 55.000 tờ rơi về các biện pháp phòng trừ chuột. Thực hiện tập huấn quy trình sản xuất bưởi, ổi chuối, rau theo tiêu chuẩn VietGAP cho 820 hộ nông dân tại 6 xã của huyện Thanh Hà, 375 hộ nông dân xã Phạm Trấn, Đoàn Thượng (huyện Gia Lộc) và 175 hộ nông dân của xã Phạm Kha (Thanh Miện). Đã tổ chức 10 lớp IPM trên cây rau với 300 học viên được trang bị đầy đủ các kiến thức về Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). Trạm Bảo vệ thực vật của 12 huyện,TP,TX đã mở được trên 280 cuộc tập huấn về phòng trừ diệt chuột và 675 cuộc tập huấn dịch hại trên lúa, vải và cây rau màu cho 98.120 nông dân. Tổng số thông báo kiểm dịch thực vật nhận được là 41, chủ yếu là thông báo về các giống ngô ngọt, ngô nếp, ngô biến đổi gen (nhập từ Thái Lan, Philippine), lạc tiên (nhập từ Đài Loan) và một số giống lúa phục vụ nghiên cứu. Trong đó có 2 lô đã được khai báo bằng văn bản đó là: giống ngô ngọt do Công ty Giống rau quả TW nhập từ Thái Lan được nhập về gieo trồng tại Đức Chính (huyện Cẩm Giàng) 30 ha và lô giống lạc tiên (chanh leo) của Đài Loan do Công ty cổ phần quốc tế Thông đỏ nhập về gieo trồng tại huyện Thanh Miện. Qua theo dõi các lô giống trên gieo trồng ngoài đồng ruộng chưa phát hiện dịch hại lạ, dịch hại thuộc đối tượng KDTV.

- Về công tác quản lý sinh vật gây hại trên vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bảo quản trong kho:Trong năm 2017 đã phối hợp cùng Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng I  tổ chức 2 điều tra  tại 47 đơn vị (đợt 1: 28 đơn vị; đợt 2: 19 đơn vị).  Với tổng lượng nông sản lượng và diện tích sàn nền đã điều tra:98.154m2 sàn nền;   80.184 tấn nông sản. Qua điều tra chưa  phát hiện  thấy dịch hại lạ, dịch hại thuộc đối tượng KDTV. Chỉ phát hiện 15 loài sâu, mọt thông thường, với  mật độ trung bình khoảng 2 con/kg, giảm so với năm 2016 (năm 2016: TB: 2,5 con/kg). Về công tác quản lý sinh vật gây hại thuộc danh mục đối tượng phải kiểm soát và danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật nhóm II:Đã tổ chức 04 đợt điều tra đối với cây cỏ ma ký sinh (Striga asiatica) tại 2 địa điểm là xã Hoàng Tiến, Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa, phường Bến Tắm (TX.Chí Linh). Qua điều tra chưa chưa phát hiện thấy loại cỏ này.

- Về công tác xử lý việc nhân nuôi, phát tán sâu hại: Trong đầu tháng 6 đã phối hợp cùng Chi cục KDTV vùng I tiến hành kiểm tra lại các cửa hàng kinh doanh thức ăn chim cảnh cá cảnh trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra chưa phát hiện thấy trường hợp nào còn buôn bán, nhân nuôi sâu Superworm (Zophobas mori) và sâu quy (Alphitobius diaperinus). Trong quá trình kiểm tra  đoàn cũng đã yêu cầu các hộ kinh doanh ký bản cam kết không buôn bán, nhân nuôi hai loài sâu nói trên.

      - Điều kiện về kinh tế, xã hội khu vực thực hiện TDA

- Đặc điểm kinh tế, xã hội Thành phố Chí Linh năm 2019

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thành phố Chí Linh năm 2019 là 8,96%; quy mô nền kinh tế tăng nhanh; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: tỷ trọng công nghiệp 57,3%; thương mại dịch vụ 32,6%; nông nghiệp giảm còn 10,1%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 75 triệu/người/năm.

- Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt 11.598 tỷ đồng; trong đó công nghiệp sản xuất điện, nước đạt 5.656,22 tỷ đồng; công nghiệp khai thác đạt 92,03 tỷ đồng; công nghiệp chế biến đạt 4.296,93 tỷ đồng; xây dựng đạt 1,552,78 tỷ đồng.

- Toàn thành phố có 1 Khu Công nghiệp và 04 Cụm công nghiệp, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất; tổng số cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp gần 1.461 cơ sở (trong đó hộ cá thể là 1.393 cơ sở, 07 cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài).

- Thương mại, dịch vụ: tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 2.923 tỷ đồng. Một số trung tâm thương mại, siêu thị hiện đại đi vào hoạt động (toàn thành phố 4 siêu thị; 7.361 cửa hàng bán lẻ). Các loại hình dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông, khách sạn, nhà hàng ăn uống, bảo hiểm, y tế... tăng nhanh; 100% xã, phường có bưu cục, điểm bưu điện văn hóa, 171/171 thôn, khu dân cư có đường truyền Internet.

- Nông - lâm - thủy sản đạt 2.109 tỷ đồng; trong đó giá trị nông nghiệp đạt 1.858,92 tỷ đồng; giá trị lâm nghiệp đạt 16,96 tỷ đồng; giá trị sản xuất chăn nuôi, thủy sản đạt 232,18 tỷ đồng. Giá trị thu nhập trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 157 triệu đồng/ha.

- Sản xuất cây ăn quả: Tổng diện tích cây ăn quả 6.783 ha; Diện tích cây vải 3.990 ha, sản lượng đạt 16.395 tấn; Diện tích cây Nhãn cho sản phẩm 612 ha, sản lượng đạt 2.953 tấn.

- Chăn nuôi, thủy sản: Đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi trang trại theo hướng bán công nghiệp tạo ra khối lượng hàng hoá lớn, chất lượng cao, như nuôi lợn, gà đồi; thương hiệu gà đồi Chí Linh từng bước khẳng định trên thị trường; Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 21.153 tấn; Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản là 7.214 tấn.

- Y Tế: Trên địa bàn TP đã có Bệnh viện Đa Khoa TP Chí Linh, ngoài ra tất cả các phường, xã trên địa bàn Thành phố Chí Linh đều đã có trạm y tế xã/phường với đầy đủ Y bác sỹ, điều dưỡng và đầy đủ các trang thiết bị y tế cần thiết và đảm bảo số lượng giường bệnh phục vụ bệnh nhân.

- Giáo dục: Tỷ lệ học sinh đi học trên dịa bàn Thành phố Chí Linh đạt 100%. Trên địa bàn 19 phường xã đều có các trường mầm non, tiểu học và THCS; Có 6 trường THPT ngoài ra TP Chí Linh còn có Trường Đại học Sao Đỏ.

- An ninh, Quốc Phòng: TP Chí Linh luôn đảm bản an ninh trật tự, giáo dục quốc phòng trên địa bàn. Thường xuyên thanh tra tuần tra về giao thông, an ninh trật tự đảm bảo tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

- Điều kiện kinh tế, xã hội xã Xã Lê Lợi 9 tháng đầu năm 2020

Nông nghiệp:

- Trồng trọt: Cơ cấu gieo trồng 9 tháng đầu năm 2020 đạt 100%; Tổng diện tích lúa chiêm xuân đạt 350ha; diện tích lạc đạt 145 ha; ngô là 32,5ha. Tổng sản lượng đạt 1988 tấn. Năm 2020 cây vải mất mùa, nhãn được mùa ước tính đạt 3000-4000 tấn, tang 6,15% so với năm 2019. Xã Lê Lợi đã được cấp mã vùng sản suất trái cây xuất khẩu nước ngoài là 15,7 ha.

- Chăn nuôi: Tổng đàn trâu bò là 24 con; lợn 1452 con; gia cầm 825.120 con.

- NTTS: Tổng diện tích NTTS là 174,5ha.

Công nghiệp; dịch vụ:

- Toàn xã có 3 cây xăng; 1 công ty may và 1 xưởng may; có trên 400 hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Hộ nghèo:

- Tỷ lệ hộ nghèo là: 1,12 %

- Tỷ lệ hộ cận nghèo là: 2,41 %

Y Tế:

- Tình hình kiểm soát dịch bệnh covid 19 trên địa bàn xã được thực hiện tốt. Công tác phòng ngừa được thực hiện thường xuyên.

- Đội ngũ y bác sỹ có tay nghề cao và cơ sở vật chất được đảm bảo phục vụ người dân.

Giáo dục:

- Toàn bộ học sinh trong độ tuổi đã được đến trường học. Đội ngũ giáo viên đảm bảo nhu cầu dạy học. Cơ sở vật chất các trường trên địa bàn xã được đảm bảo.

Tình hình an ninh, chính trị xã hội:

- Tình hình an ninh chính trị địa phương ổn định, không có trọng án xảy ra trên địa bàn; không có khiếu kiện, mọi việc xảy ra đều được giải quyết từ cơ sở.

- Điều kiện kinh tế, xã hội Phường Hoàng Tân 9 tháng đầu năm 2020

Nông nghiệp:

- Trồng trọt: Cơ cấu gieo trồng 9 tháng đầu năm 2020 đạt 100%; Tổng diện tích gieo trồng là 333,84ha; diện tích lúa chiêm xuân đạt 294,45ha; diện tích màu 21,89ha; diện tích lạc đạt 17,5ha. Tổng sản lượng đạt 1590,3 tấn.

- Chăn nuôi: Tổng đàn trâu bò là 181 con; lợn 780 con; gia cầm 95.000 con.

- NTTS: Tổng diện tích NTTS là 45,5ha.

Công nghiệp; dịch vụ:

- Hoạt động dịch vụ thương mại , tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đa dạng phong phú, các dịch vụ cơ khí, may mặc, tạp hóa, ăn uống và dịch vụ việc làm trong và ngoài nước đem lại thu nhập khá cao cho người lao động.

Hộ nghèo:

- Tỷ lệ hộ nghèo là: 1,32 %

- Tỷ lệ hộ cận nghèo là: 2,63 %

Y Tế:

- Tình hình kiểm soát dịch bệnh covid 19 trên địa bàn xã được thực hiện tốt. Công tác phòng ngừa được thực hiện thường xuyên. Giám sát chặt chẽ và thực hiện cách ly các cá nhan từ nước ngoài trở về.

- Đội ngũ y bác sỹ có tay nghề cao và cơ sở vật chất được đảm bảo phục vụ người dân.

Giáo dục:

- Toàn bộ học sinh trong độ tuổi đã được đến trường học. Đội ngũ giáo viên đảm bảo nhu cầu dạy học. Cơ sở vật chất các trường trên địa bàn xã được đảm bảo. Tỉ lệ đi học mầm non đạt 100%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 98,2%..

Tình hình an ninh, chính trị xã hội:

- Tình hình an ninh chính trị địa phương ổn định, không có trọng án xảy ra trên địa bàn; không có khiếu kiện, mọi việc xảy ra đều được giải quyết từ cơ sở. Xây dựng tổ chức lực lượng dân phòng trên từng tổ dân phố. Rà soát và đảm bảo lực lượng thanh niên nhập ngũ.

- Điều kiện kinh tế, xã hội Phường Văn An 9 tháng đầu năm 2020

Nông nghiệp:

- Trồng trọt: Cơ cấu gieo trồng 9 tháng đầu năm 2020 đạt 100%; Tổng diện tích gieo trồng là 342.12 ha; diện tích lúa chiêm xuân đạt 304,67ha; diện tích trồng hoa màu 18,21ha; diện tích lạc đạt 19,24ha. Tổng sản lượng đạt 1796,4 tấn.

- Chăn nuôi: Tổng đàn trâu bò là 202 con; lợn 1562 con; gia cầm 156.000 con.

- NTTS: Tổng diện tích NTTS là 48,2ha.

Công nghiệp; dịch vụ:

- Toàn xã có 1 cây xăng; 2 công ty may; có trên 520 hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Nguồn lao động trong độ tuổi lao động dồi dào đạt 56%. Nguồn tiền từ xuất khẩu lao động hàng năm đạt trên 10 tỷ đồng.

Hộ nghèo:

- Tỷ lệ hộ nghèo là: 1,56 %

- Tỷ lệ hộ cận nghèo là: 2,89 %

Y Tế:

- Tình hình kiểm soát dịch bệnh covid 19 trên địa bàn xã được thực hiện tốt. Công tác phòng ngừa được thực hiện thường xuyên. Giám sát chặt chẽ và thực hiện cách ly các cá nhan từ nước ngoài trở về.

- Đội ngũ y bác sỹ có tay nghề cao và cơ sở vật chất được đảm bảo phục vụ người dân.

Giáo dục:

- Toàn bộ học sinh trong độ tuổi đã được đến trường học. Đội ngũ giáo viên đảm bảo nhu cầu dạy học. Cơ sở vật chất các trường trên địa bàn xã được đảm bảo. Tỉ lệ đi học mầm non đạt 100%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,4%.

Tình hình an ninh, chính trị xã hội:

- Tình hình an ninh chính trị địa phương ổn định, các cụ việc trộm cắp, xô xát, tranh chấp được giải quyết thỏa đáng. Lực lượng an ninh hối hợp với đân quân tự vệ thường xuyên tuần tra đảm bảo giao thông và an ninh trật tự. Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước trên hệ thống thông tin truyền thông.

- Điều kiện kinh tế, xã hội Phường Bến Tắm 9 tháng đầu năm 2020

Nông nghiệp:

- Trồng trọt: Cơ cấu gieo trồng 9 tháng đầu năm 2020 đạt 100%; Tổng diện tích gieo trồng là 412,41 ha; diện tích lúa chiêm xuân đạt 334,12ha; diện tích trồng hoa màu 26,12ha; diện tích lạc đạt 21,42ha; diện tích ngô đạt 30,75ha. Tổng sản lượng đạt 2166,2 tấn.

- Chăn nuôi: Tổng đàn trâu bò là 216 con; lợn 2038 con; gia cầm 242.000 con.

- NTTS: Tổng diện tích NTTS là 36,4ha.

Công nghiệp; dịch vụ:

- Toàn xã có 1 cây xăng; 1 công ty may; có trên 450 hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Nguồn lao động trong độ tuổi lao động dồi dào đạt 54.65%. Nguồn tiền từ xuất khẩu lao động hàng năm đạt trên 12 tỷ đồng.

Hộ nghèo:

- Tỷ lệ hộ nghèo là: 1,72 %

- Tỷ lệ hộ cận nghèo là: 2,66 %

Y Tế:

- Tình hình kiểm soát dịch bệnh covid 19 trên địa bàn xã được thực hiện tốt. Công tác phòng ngừa được thực hiện thường xuyên. Giám sát chặt chẽ và thực hiện cách ly các cá nhan từ nước ngoài trở về.

- Đội ngũ y bác sỹ có tay nghề cao và cơ sở vật chất được đảm bảo phục vụ người dân.

Giáo dục:

- Toàn bộ học sinh trong độ tuổi đã được đến trường học. Đội ngũ giáo viên đảm bảo nhu cầu dạy học. Cơ sở vật chất các trường trên địa bàn xã được đảm bảo. Tỉ lệ đi học mầm non đạt 100%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 98,82%.

Tình hình an ninh, chính trị xã hội:

- Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã được duy trì ổn định, BCA xã tăng cường công tác nắm bắt tình hình, phối hợp với Công an huyện mở các đợt cao điểm  tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự,  phong trào ‘’Toàn dân bảo vệ  an ninh Tổ quốc ” tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, tệ nạn xã hội được kiềm chế.

- Điều kiện kinh tế, xã hội xã Bắc An 9 tháng đầu năm 2020

Nông nghiệp:

- Trồng trọt: Cơ cấu gieo trồng 9 tháng đầu năm 2020 đạt 100%; Tổng diện tích gieo trồng là 554,12 ha; diện tích lúa chiêm xuân đạt 424,12ha; diện tích trồng hoa màu 56,84ha; diện tích lạc đạt 36,82ha; diện tích ngô đạt 36,34ha. Tổng sản lượng đạt 3026,8 tấn.

- Chăn nuôi: Tổng đàn trâu bò là 312 con; lợn 3261 con; gia cầm 332.000 con.

- NTTS: Tổng diện tích NTTS là 43,5ha.

Công nghiệp; dịch vụ:

- Toàn xã có 1 cây xăng; 2 công ty may; có trên 610 hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Nguồn lao động trong độ tuổi lao động dồi dào đạt 58.21%. Nguồn tiền từ xuất khẩu lao động hàng năm đạt trên 20 tỷ đồng.

Hộ nghèo:

- Tỷ lệ hộ nghèo là: 1,21 %

- Tỷ lệ hộ cận nghèo là: 2,21 %

Y Tế:

- Tình hình kiểm soát dịch bệnh covid 19 trên địa bàn xã được thực hiện tốt. Công tác phòng ngừa được thực hiện thường xuyên. Giám sát chặt chẽ và thực hiện cách ly các cá nhan từ nước ngoài trở về.

- Đội ngũ y bác sỹ có tay nghề cao và cơ sở vật chất được đảm bảo phục vụ người dân.

Giáo dục:

- Toàn bộ học sinh trong độ tuổi đã được đến trường học. Đội ngũ giáo viên đảm bảo nhu cầu dạy học. Cơ sở vật chất các trường trên địa bàn xã được đảm bảo. Tỉ lệ đi học mầm non đạt 100%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,12%.

Tình hình an ninh, chính trị xã hội:

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; các đơn vị công an xã, lực lượng dân quân tự vệ duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường lực lượng tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn các mục tiêu, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã. Tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, công tác hậu cần – kỹ thuật theo kế hoạch và đạt yêu cầu đề ra. Công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn luôn ổn định, thường xuyên tuần tra, kiểm soát tình hình trên địa bàn, tăng cường lực lượng hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp gây mất trật tự.

### Kết quả khảo sát các hộ gia đình BAH và được hưởng lợi từ tiểu dự án

- Một cuộc khảo sát KT- XH do PPMU thực hiện vào tháng 06/2019 với 332 hộ (trong đó có 100% hộ BAH) từ 11 hồ chứa thuộc 5 xã/phường đã tham gia hoạt động tham vấn đánh giá tác động xã hội cho tiểu dự án này. Các hộ tham gia hoạt động khảo sát hộ và tham vấn đều thuộc thuộc diện BAH và hưởng lợi bởi TDA. Đối với những hộ BAH bởi tiểu dự án được khảo sát KT-XH trong báo cáo SA này đồng thời cũng được khảo sát, kiểm đếm chi tiết các nội dung tác động để lập báo cáo RAP (xem chi tiết trong báo cáo RAP).

      - Thông tin về Nhân khẩu, giới tính của các hộ trong mẫu điều tra

Bảng 39: Tỷ lệ nhân khẩu chia theo khoảng

| TT | Phường/xã | Tổng số hộ | Nhân khẩu | Số nhân khẩu trung bình |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phường Văn An | 38 | 114 | 3,0 |
| 1 | Hồ Trại Sen | 38 | 114 | 3,0 |
| II | Phường Bến Tắm | 47 | 164 | 3,5 |
| 2 | Hồ Hố Dầu | 24 | 81 | 3,4 |
| 3 | Hồ Phú Lợi | 23 | 83 | 3,6 |
| III | Phường Hoàng Tân | 78 | 256 | 3,3 |
| 4 | Hồ Nghè Lấm | 41 | 159 | 3,9 |
| 5 | Hồ Bến Tắm | 37 | 97 | 2,6 |
| IV | Xã Lê Lợi | 89 | 315 | 3,5 |
| 6 | Hồ Vễn | 35 | 126 | 3,6 |
| 7 | Hồ Cánh Gà | 32 | 108 | 3,4 |
| 8 | Hồ Hố Gỗ | 22 | 81 | 3,7 |
| V | Xã Bắc An | 80 | 306 | 3,8 |
| 9 | Hồ Đá Trắng | 29 | 114 | 3,9 |
| 10 | Hồ Lộc Đa | 25 | 101 | 4,0 |
| 11 | Hồ Chín Thượng | 26 | 91 | 3,5 |
|  | Tổng | 332 | 1155 | 3,5 |

(Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES, tháng 6/2019)

- Từ kết quả khảo sát cho thấy trung bình số nhân khẩu mỗi hộ BAH của các xã là 3.5 (người/hộ). Tuy nhiên, số nhân khẩu bình quân mỗi hộ có sự chênh lệch giữa từng xã/phường. Trong đó số nhân khẩu chung trong mỗi hộ gia đình cao nhất là 3.8 (người/hộ) ở xã Bắc An và thấp nhất là 3.0 (người/hộ) ở xã Văn An. Còn lại các xã/phường khác lần lượt có số nhân khẩu bình quân từ 3.3 đến 3.5 (người/hộ).

Bảng 40: Giới tính chủ hộ

| TT | Phường/xã | Giới tính chủ hộ | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nam | Nữ |  |
|  |  | Hộ | % | Hộ | % | Hộ | % |
| I | Phường Văn An | 25 | 65,8 | 13 | 34,2 | 38 | 100 |
| 1 | Hồ Trại Sen | 25 | 65,8 | 13 | 34,2 | 38 | 100 |
| II | Phường Bến Tắm | 36 | 76,6 | 11 | 23,4 | 47 | 100 |
| 2 | Hồ Hố Dầu | 18 | 75,0 | 6 | 25,0 | 24 | 100 |
| 3 | Hồ Phú Lợi | 18 | 0,0 | 5 | 0,0 | 23 | 100 |
| III | Phường Hoàng Tân | 69 | 88,5 | 9 | 11,5 | 78 | 100 |
| 4 | Hồ Nghè Lấm | 38 | 92,7 | 3 | 7,3 | 41 | 100 |
| 5 | Hồ Bến Tắm ngoài | 31 | 83,8 | 6 | 16,2 | 37 | 100 |
| IV | Xã Lê Lợi | 81 | 91,0 | 8 | 9,0 | 89 | 100 |
| 6 | Hồ Vễn | 28 | 80,0 | 7 | 20,0 | 35 | 100 |
| 7 | Hồ Cánh Gà | 31 | 96,9 | 1 | 3,1 | 32 | 100 |
| 8 | Hồ Hố Gỗ | 22 | 100,0 | 0 | 0,0 | 22 | 100 |
| V | Xã Bắc An | 74 | 92,5 | 6 | 7,5 | 80 | 100 |
| 9 | Hồ Đá Trắng | 25 | 86,2 | 4 | 13,8 | 29 | 100 |
| 10 | Hồ Lộc Đa | 25 | 100,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100 |
| 11 | Hồ Chín Thượng | 24 | 92,3 | 2 | 7,7 | 26 | 100 |
|  | Tổng | 285 | 85,8 | 47 | 14,2 | 332 | 100 |

(Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES, tháng 6/2019)

- Từ kết quả phân tích có thể thấy tỷ lệ Nam giới là chủ hộ trong các hộ gia đình được khảo sát cao hơn so với tỷ lệ Nữ giới. Tỷ lệ Nam chiếm 85,8%, trong khi đó, tỷ lệ Nữ giới làm chủ hộ chỉ có 14,2%. Sự chênh lệch lớn nhất tại xã Bắc An, các xã/phường còn lại tỷ lệ Nam giới làm chủ hộ vẫn rất cao, 88,5% đối với phường Hoàng Tân, 91% đối với xã Lê Lợi, phường Văn An và phường Bến Tắm có tỷ lệ thấp hơn chút ít và lần lượt là 65,8 và 76,6%.

Bảng 41: Giới tính các thành viên

| TT | Phường/xã | Giới tính thành viên | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nam | Nữ |  |
|  |  | Hộ | % | Hộ | % | Hộ | % |
| I | Phường Văn An | 60 | 52,6 | 54 | 47,4 | 114 | 100 |
| 1 | Hồ Trại Sen | 60 | 52,6 | 54 | 47,4 | 114 | 100 |
| II | Phường Bến Tắm | 83 | 50,6 | 81 | 49,4 | 164 | 100 |
| 2 | Hồ Hố Dầu | 41 | 50,6 | 40 | 49,4 | 81 | 100 |
| 3 | Hồ Phú Lợi | 42 | 0,0 | 41 | 0,0 | 83 | 100 |
| III | Phường Hoàng Tân | 134 | 52,3 | 122 | 47,7 | 256 | 100 |
| 4 | Hồ Nghè Lấm | 85 | 53,5 | 74 | 46,5 | 159 | 100 |
| 5 | Hồ Bến Tắm ngoài | 49 | 50,5 | 48 | 49,5 | 97 | 100 |
| IV | Xã Lê Lợi | 173 | 54,9 | 142 | 45,1 | 315 | 100 |
| 6 | Hồ Vễn | 66 | 52,4 | 60 | 47,6 | 126 | 100 |
| 7 | Hồ Cánh Gà | 60 | 55,6 | 48 | 44,4 | 108 | 100 |
| 8 | Hồ Hố Gỗ | 47 | 58,0 | 34 | 42,0 | 81 | 100 |
| V | Xã Bắc An | 165 | 53,9 | 141 | 46,1 | 306 | 100 |
| 9 | Hồ Đá Trắng | 60 | 52,6 | 54 | 47,4 | 114 | 100 |
| 10 | Hồ Lộc Đa | 55 | 54,5 | 46 | 45,5 | 101 | 100 |
| 11 | Hồ Chín Thượng | 50 | 54,9 | 41 | 45,1 | 91 | 100 |
|  | Tổng | 615 | 53,2 | 540 | 46,8 | 1155 | 100 |

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES, tháng 6/2019

- Từ kết quả phân tích có thể thấy tỷ lệ Nam giới trong các hộ gia đình được khảo sát cao hơn so với tỷ lệ Nữ giới. Tỷ lệ Nam đạt 53.2%, trong khi đó, tỷ lệ Nữ giới đạt 46.8%. Sự chênh lệch thể hiện rõ nhất tại xã Lê Lợi khi tỷ lệ Nam giới làm chủ hộ là 54,9%. Các xã/phường còn lại có tỷ lệ cách biệt ít hơn và trong khoảng từ 52,3 đến 53,9%. Tỷ lệ giới tính cụ thể của các thành viên hộ gia đình ở từng xã/phường xin xem bảng trên.

      - Thông tin về nghề nghiệp của các hộ trong mẫu điều tra

- Trong cơ cấu nghề nghiệp chính của các thành viên gia đình có tham gia lao động và có thu nhập trong mẫu khảo sát vùng tiểu dự án, thì ngành nông, lâm nghiệp chiếm cao nhất là 47%, lao động phổ thông, làm việc cho công ty tư nhân chiếm lần lượt 9.4%, 6.6% chứng tỏ lực lượng lao động ở phổ thông và đi làm công ty tương đối thấp và nhóm học sinh, sinh viên chiếm tỷ lệ 17.3% là cao vì nhân dân rất quan tâm đến học hành của thế hệ trẻ.. Còn lại các nghề khác là cán bộ viên chức nhà nước chiếm tỷ lệ rất ít là 1,6%, buôn bán/dịch vụ chiếm 5,1%, hưu trí và các nghề khác chiếm tỷ lệ 5,9%.

- Tỷ lệ nghành nghề nông lâm nghiệp ở xã Bắc An và Lê Lợi là cao nhất chiếm 52,7% và 52,6%, thấp nhất ở phường Bến Tắm với tỷ lệ 36%. Tỷ lệ học sinh sinh viên cao nhất ở phường Bến Tắm với 21,9% và thấp nhất ở xã Bắc An với 13.1%. Tỷ lệ Lao động phổ thông cao nhất ở phường Văn An với 14,9% và thấp nhất ở xã Lê Lợi với 7,3%. Các nhóm nghành khác chiếm tỷ lệ rất nhỏ và không đáng kể.

- Nhìn chung, sinh kế chủ yếu của người dân vẫn là nông nghiệp, lâm nghiệp; trong đó làm vườn là phổ biến. Diện tích trồng cây ăn quả chủ yếu là cây Vãi và Nhãn. Vì vậy vấn đề tưới tiêu, an toàn hồ đập, ổn định nguồn nước là điều mà người dân rất mong muốn, đặc biệt quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp ở khu vực TDA trong khi ở khu vực phía hạ du, vấn đề nước tưới vẫn chưa chủ động được. Tuy vậy, trong quá trình giải phóng mặt bằng, thi công cần chú ý không làm ảnh hưởng tới sinh kế của người dân đặc biệt là nhóm DTTS tập trung nhiều ở xã Bắc An.

Bảng 42: Nghề nghiệp chính của thành viên hộ gia đình (tính cả các thành viên của hộ gia đình có tham gia lao động)

| TT | Phường/xã | Tổng | Làm vườn | Chăn nuôi | Buôn bán dịch vụ | Làm cho công ty tư nhân | Công chức/ viên chức | Hưu trí | Lao động phổ thông | Học sinh, sinh viên | Trẻ em dưới 6 tuổi | Khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hộ | % | Hộ | % | Hộ | % | Hộ | % | Hộ | % | Hộ | % | Hộ | % | Hộ | % | Hộ | % | Hộ | % |
| I | Phường Văn An | 114 | 38 | 33,3 | 3 | 2,6 | 3 | 2,6 | 12 | 10,5 | 3 | 2,6 | 3 | 2,6 | 17 | 14,9 | 25 | 21,9 | 7 | 6,1 | 3 | 2,6 |
| 1 | Hồ Trại Sen | 114 | 38 | 33,3 | 3 | 2,6 | 3 | 2,6 | 12 | 10,5 | 3 | 2,6 | 3 | 2,6 | 17 | 14,9 | 25 | 21,9 | 7 | 6,1 | 3 | 2,6 |
| II | Phường Bến Tắm | 164 | 51 | 31,1 | 8 | 4,9 | 13 | 7,9 | 13 | 7,9 | 6 | 3,7 | 7 | 4,3 | 19 | 11,6 | 32 | 19,5 | 10 | 6,1 | 5 | 3,0 |
| 2 | Hồ Hố Dầu | 81 | 26 | 32,1 | 5 | 6,2 | 7 | 8,6 | 6 | 7,4 | 4 | 4,9 | 2 | 2,5 | 10 | 12,3 | 15 | 18,5 | 4 | 4,9 | 2 | 2,5 |
| 3 | Hồ Phú Lợi | 83 | 25 | 30,1 | 3 | 3,6 | 6 | 7,2 | 7 | 8,4 | 2 | 2,4 | 5 | 6,0 | 9 | 10,8 | 17 | 20,5 | 6 | 7,2 | 3 | 3,6 |
| III | Phường Hoàng Tân | 256 | 101 | 39,5 | 14 | 5,5 | 16 | 6,3 | 15 | 5,9 | 2 | 0,8 | 7 | 2,7 | 25 | 9,8 | 52 | 20,3 | 17 | 6,6 | 7 | 2,7 |
| 4 | Hồ Nghè Lấm | 159 | 56 | 35,2 | 9 | 5,7 | 12 | 7,5 | 11 | 6,9 | 2 | 1,3 | 4 | 2,5 | 17 | 10,7 | 31 | 19,5 | 13 | 8,2 | 4 | 2,5 |
| 5 | Hồ Bến Tắm | 97 | 45 | 46,4 | 5 | 5,2 | 4 | 4,1 | 4 | 4,1 | 0 | 0,0 | 3 | 3,1 | 8 | 8,2 | 21 | 21,6 | 4 | 4,1 | 3 | 3,1 |
| IV | Xã Lê Lợi | 315 | 146 | 46,3 | 20 | 6,3 | 9 | 2,9 | 21 | 6,7 | 2 | 0,6 | 10 | 3,2 | 23 | 7,3 | 51 | 16,2 | 26 | 8,3 | 7 | 2,2 |
| 6 | Hồ Vễn | 126 | 52 | 41,3 | 6 | 4,8 | 5 | 4,0 | 5 | 4,0 | 2 | 1,6 | 4 | 3,2 | 11 | 8,7 | 26 | 20,6 | 12 | 9,5 | 3 | 2,4 |
| 7 | Hồ Cánh Gà | 108 | 54 | 50,0 | 7 | 6,5 | 2 | 1,9 | 11 | 10,2 | 0 | 0,0 | 4 | 3,7 | 5 | 4,6 | 16 | 14,8 | 9 | 8,3 | 0 | 0,0 |
| 8 | Hồ Hố Gỗ | 81 | 40 | 49,4 | 7 | 8,6 | 2 | 2,5 | 5 | 6,2 | 0 | 0,0 | 2 | 2,5 | 7 | 8,6 | 9 | 11,1 | 5 | 6,2 | 4 | 4,9 |
| V | Xã Bắc An | 306 | 144 | 47,1 | 17 | 5,6 | 18 | 5,9 | 15 | 4,9 | 5 | 1,6 | 12 | 3,9 | 25 | 8,2 | 40 | 13,1 | 23 | 7,5 | 7 | 2,3 |
| 9 | Hồ Đá Trắng | 114 | 54 | 47,4 | 8 | 7,0 | 3 | 2,6 | 5 | 4,4 | 3 | 2,6 | 5 | 4,4 | 9 | 7,9 | 15 | 13,2 | 8 | 7,0 | 4 | 3,5 |
| 10 | Hồ Lộc Đa | 101 | 46 | 45,5 | 6 | 5,9 | 9 | 8,9 | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 9 | 8,9 | 13 | 12,9 | 7 | 6,9 | 0 | 0,0 |
| 11 | Hồ Chín Thượng | 91 | 44 | 48,4 | 3 | 3,3 | 6 | 6,6 | 5 | 5,5 | 0 | 0,0 | 3 | 3,3 | 7 | 7,7 | 12 | 13,2 | 8 | 8,8 | 3 | 3,3 |
|  | Tổng | 1155 | 480 | 41,6 | 62 | 5,4 | 59 | 5,1 | 76 | 6,6 | 18 | 1,6 | 39 | 3,4 | 109 | 9,4 | 200 | 17,3 | 83 | 7,2 | 29 | 2,5 |

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES, tháng 6/2019

      - Thông tin về Thu nhập và mức sống hộ gia đình của các hộ trong mẫu điều tra

- Nếu phân theo 04 nhóm xã hội: Khá giả, trung bình, có túng thiếu và nghèo. Thì tỷ lệ số hộ khá giả ở các hộ BAH và hưởng lợi trong mẫu khảo sát tại các xã/phường là chưa cao, trung bình các xã/phường là 31,6%, đa phần các hộ tự nhận mức sống hộ gia đình ở mức trung bình chiếm 67,8 %, có túng thiếu chỉ chiếm 0,6% và không có nhóm nghèo.

- Qua bảng số liệu ở dưới thì tỷ lệ hộ khá giả nhiều nhất là ở xã Thành Công với tỷ lệ 10.5%, và thấp nhất ở tất cả các xã còn lại đều là 0%. Tỷ lệ các hộ có mức sống trung bình cao nhất ở xã Tân Khánh, Bình Sơn, Lam Vỹ chiếm 100% và thấp nhất ở xã Phú Thịnh chiếm 37.5%. Tỷ lệ các hộ có túng thiếu cao nhất ở xã Họp Tiến chiếm 37.5% và thấp nhất ở xã Tân Khánh, Bình Sơn, Lam Vỹ. Có 3 xã vẫn còn có hộ nghèo đó là xã Thành Công, Minh Đức, Phú Thịnh.

Bảng 43: Tự đánh giá mức sống hộ

| Phường/xã | Khá giả | Trung bình | Có túng thiếu | Nghèo | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hộ | % | Hộ | % | Hộ | % | Hộ | % |  |
| Phường Văn An | 17 | 44,7 | 21 | 55,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 38 |
| Hồ Trại Sen | 17 | 44,7 | 21 | 55,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 38 |
| Phường Bến Tắm | 15 | 31,9 | 32 | 68,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 47 |
| Hồ Hố Dầu | 8 | 33,3 | 16 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 |
| Hồ Phú Lợi | 7 | 0,0 | 16 | 69,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 |
| Phường Hoàng Tân | 20 | 25,6 | 56 | 71,8 | 2 | 2,6 | 0 | 0,0 | 78 |
| Hồ Nghè Lấm | 11 | 26,8 | 28 | 68,3 | 2 | 4,9 | 0 | 0,0 | 41 |
| Hồ Bến Tắm | 9 | 24,3 | 28 | 75,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 37 |
| Xã Lê Lợi | 25 | 28,1 | 64 | 71,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 89 |
| Hồ Vễn | 12 | 34,3 | 23 | 65,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 35 |
| Hồ Cánh Gà | 6 | 18,8 | 26 | 81,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 |
| Hồ Hố Gỗ | 7 | 31,8 | 15 | 68,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 |
| Xã Bắc An | 28 | 35,0 | 52 | 65,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 80 |
| Hồ Đá Trắng | 11 | 37,9 | 18 | 62,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 29 |
| Hồ Lộc Đa | 8 | 32,0 | 17 | 68,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 |
| Hồ Chín Thượng | 9 | 34,6 | 17 | 65,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 |
| Tổng | 105 | 31,6 | 225 | 67,8 | 2 | 0,6 | 0 | 0,0 | 332 |

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES tháng 6/2019

- Nhìn vào thống kê trong bảng dưới đây, ta có thể thấy đồ dùng phổ biến nhất trong những hộ gia đình tại các xã/phường được khảo sát là Ti vi, quạt, nồi cơm điện, Xe máy, bếp ga với tỷ lệ 100%. Xe đạp có 47% số hộ trong mẫu có, tủ lạnh có 95% số hộ trong mẫu, Máy giặt 43% và điều hòa 29%, Bình nước nóng lạnh là 77%. Chỉ có 5% số hộ trong mẫu khảo sát có máy Vi tính/Máy tính xách tay và chỉ có tỷ lệ 1% số hộ trong mẫu khảo sát có xe hơi. Tuy nhiên, tỷ lệ % sở hữu các tài sản và tiện nghi sinh hoạt của các hộ gia đình tại các xã/phường là khác nhau. Nhìn tổng thể, có thể thấy tài sản/tiện nghi sinh hoạt thiết yếu của các hộ là tương đối đầy đủ và đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của đời sống hộ gia đình.

Bảng 44: Tiện nghi sinh hoạt của hộ gia đình (% hộ có)

| Đồ dùng | Phường Văn An | Phường Bến Tắm | Phường Hoàng Tân | Pã Lê Lợi | Xã Bắc An | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số hộ khảo sát | 38 | 47 | 78 | 89 | 80 | 332 |
| Xe gắn máy | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Xe đạp | 55% | 53% | 41% | 39% | 55% | 47% |
| Nồi cơm điện | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Bếp ga | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Tủ lạnh | 79% | 96% | 99% | 96% | 96% | 95% |
| Máy giặt | 55% | 36% | 32% | 48% | 46% | 43% |
| Điều hòa | 29% | 32% | 27% | 28% | 31% | 29% |
| Quạt | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ti vi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Vi tính, Laptop | 3% | 4% | 6% | 6% | 4% | 5% |
| Xe hơi | 0% | 2% | 0% | 0% | 3% | 1% |
| Bình nóng lạnh | 68% | 70% | 82% | 85% | 70% | 77% |

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES, tháng 6/2019

      - Thông tin về giáo dục của các hộ trong mẫu điều tra

- Khoảng 39,64 % dân số các hộ BAH có trình độ học vấn là THCS và 28,9% dân số các hộ BAH có trình độ THPT. Tỷ lệ học cao đẳng/đại học hay trung cấp trở lên rất thấp, chỉ chiếm 5% và con số này tương đối thấp so với mặt bằng chung của toàn tỉnh Hải Dương. Trình độ học vấn là Tiểu học chiếm 19,3% và chưa đến tuổi đi học chiếm 7,2%. Tỷ lệ học vấn chung trong vùng tiểu dự án là không cao nhưng không có thành viên hộ gia đình nào không biết chữ.

Bảng 45: Trình độ học vấn của các thành viên hộ gia đình

| TT | Phường/xã | Mù chữ | Tiểu học | THCS | THPT | Cao đẳng/Đại học | Chưa đến tuổi đi học | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hộ | % | Hộ | % | Hộ | % | Hộ | % | Hộ | % | Hộ | % | Hộ | % |
| I | Phường Văn An | 0 | 0,0 | 12 | 10,5 | 60 | 52,6 | 32 | 28,1 | 3 | 2,6 | 7 | 6,1 | 114 | 100 |
| 1 | Hồ Trại Sen | 0 | 0,0 | 12 | 10,5 | 60 | 52,6 | 32 | 28,1 | 3 |  | 7 | 6,1 | 114 | 100 |
| II | Phường Bến Tắm | 0 | 0,0 | 46 | 28,0 | 54 | 32,9 | 42 | 25,6 | 12 | 7,3 | 10 | 6,1 | 164 | 100 |
| 2 | Hồ Hố Dầu | 0 | 0,0 | 27 | 33,3 | 24 | 29,6 | 21 | 25,9 | 5 | 6,2 | 4 | 4,9 | 81 | 100 |
| 3 | Hồ Phú Lợi |  | 0,0 | 19 | 0,0 | 30 | 0,0 | 21 | 0,0 | 7 | 8,4 | 6 | 7,2 | 83 | 100 |
| III | Phường Hoàng Tân | 0 | 0,0 | 54 | 21,1 | 104 | 40,6 | 70 | 27,3 | 11 | 4,3 | 17 | 6,6 | 256 | 100 |
| 4 | Hồ Nghè Lấm | 0 | 0,0 | 33 | 20,8 | 60 | 37,7 | 46 | 28,9 | 7 | 4,4 | 13 | 8,2 | 159 | 100 |
| 5 | Hồ Bến Tắm | 0 | 0,0 | 21 | 21,6 | 44 | 45,4 | 24 | 24,7 | 4 | 4,1 | 4 | 4,1 | 97 | 100 |
| IV | Xã Lê Lợi | 0 | 0,0 | 60 | 19,0 | 123 | 39,0 | 91 | 28,9 | 15 | 4,8 | 26 | 8,3 | 315 | 100 |
| 6 | Hồ Vễn | 0 | 0,0 | 27 | 21,4 | 47 | 37,3 | 34 | 27,0 | 6 | 4,8 | 12 | 9,5 | 126 | 100 |
| 7 | Hồ Cánh Gà | 0 | 0,0 | 17 | 15,7 | 48 | 44,4 | 27 | 25,0 | 7 | 6,5 | 9 | 8,3 | 108 | 100 |
| 8 | Hồ Hố Gỗ | 0 | 0,0 | 16 | 19,8 | 28 | 34,6 | 30 | 37,0 | 2 | 2,5 | 5 | 6,2 | 81 | 100 |
| V | Xã Bắc An | 0 | 0,0 | 51 | 16,7 | 116 | 37,9 | 99 | 32,4 | 17 | 5,6 | 23 | 7,5 | 306 | 100 |
| 9 | Hồ Đá Trắng | 0 | 0,0 | 21 | 18,4 | 45 | 39,5 | 36 | 31,6 | 4 | 3,5 | 8 | 7,0 | 114 | 100 |
| 10 | Hồ Lộc Đa | 0 | 0,0 | 13 | 12,9 | 36 | 35,6 | 36 | 35,6 | 9 | 8,9 | 7 | 6,9 | 101 | 100 |
| 11 | Hồ Chín Thượng | 0 | 0,0 | 17 | 18,7 | 35 | 38,5 | 27 | 29,7 | 4 | 4,4 | 8 | 8,8 | 91 | 100 |
|  | Tổng | 0 | 0,0 | 223 | 19,3 | 457 | 39,6 | 334 | 28,9 | 58 | 5,0 | 83 | 7,2 | 1155 | 100 |

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES, tháng 6/2019

      - Thông tin về cấp nước của các hộ trong mẫu điều tra

Bảng 46: Tình hình sử dụng nước tại các xã thuộc TDA

| STT | Dự án | Giếng đào | Giếng khoan | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HH | % | HH | % | HH | % |
| I | Phường Văn An | 15 | 39,5% | 23 | 60,5% | 38 | 100% |
| 1 | Hồ Trại Sen | 15 | 39,5% | 23 | 60,5% | 38 | 100% |
| II | Phường Bến Tắm | 14 | 29,8% | 33 | 70,2% | 47 | 100% |
| 2 | Hồ Hố Dầu | 8 | 33,3% | 16 | 66,7% | 24 | 100% |
| 3 | Hồ Phú Lợi | 6 | 26,1% | 17 | 73,9% | 23 | 100% |
| III | Phường Hoàng Tân | 13 | 16,7% | 65 | 83,3% | 78 | 100% |
| 4 | Hồ Nghè Lấm | 6 | 14,6% | 35 | 85,4% | 41 | 100% |
| 5 | Hồ Bến Tắm | 7 | 18,9% | 30 | 81,1% | 37 | 100% |
| IV | Xã Lê Lợi | 29 | 32,6% | 60 | 67,4% | 89 | 100% |
| 6 | Hồ Vễn | 9 | 25,7% | 26 | 74,3% | 35 | 100% |
| 7 | Hồ Cánh Gà | 11 | 34,4% | 21 | 65,6% | 32 | 100% |
| 8 | Hồ Hố Gỗ | 9 | 40,9% | 13 | 59,1% | 22 | 100% |
| V | Xã Bắc An | 26 | 32,5% | 54 | 67,5% | 80 | 100% |
| 9 | Hồ Đá Trắng | 11 | 37,9% | 18 | 62,1% | 29 | 100% |
| 10 | Hồ Lộc Đa | 9 | 36,0% | 16 | 64,0% | 25 | 100% |
| 11 | Hồ Chín Thượng | 6 | 23,1% | 20 | 76,9% | 26 | 100% |
|  | Tổng | 97 | 29,2% | 235 | 70,8% | 332 | 100% |

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES tháng 6/2019

- Có 100 % số các hộ thuộc các xã/phường thuộc tiểu dự án được khảo sát đều sử dụng nguồn nước tắm giặt, sinh hoạt là giếng khoan và giếng đào. Tỷ lệ các hộ sử dụng giếng khoan ở các xã/phường thuộc tiểu dự án cao hơn tỷ lệ giếng đào và đều có tỷ lệ trên 60%. Tỷ lệ hộ sử dụng giếng đào và giếng khoan trên từng xã/phường có khác nhau. Khu vực tiểu dự án về cơ bản nguồn nước là đầy đủ và sẵn có, nhưng người dân tại đây vẫn còn có một số e ngại nhất định về chất lượng của nguồn nước và mong muốn có được các công trình nước sạch, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh.

- Tuy nhiên, nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất đều chưa đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu trong vùng. Do đó, việc giữ được nước trong mùa thiếu nước là một việc hết sức có ý nghĩa với người nông dân trong vùng TDA.

      - Thông tin về công trình vệ sinh của các hộ trong mẫu điều tra

- Tại khu vực TDA, khảo sát có 100% hộ gia đình đã xây dựng được nhà vệ sinh tự hoại, không có nhà vệ sinh tạm. Đây là con số rất cao và rất đáng mừng là không có hộ nào đi vệ sinh trên ao hồ, sông suối, ruộng, vườn.

Bảng 47: Loại nhà vệ sinh của các hộ được khảo sát

| TT | Dự án | Nhà vệ sinh hai ngăn (hộ) | Nhà vệ sinh tự hoại (hộ) | Nhà vệ sinh tạm (hộ) | Tổng (hộ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phường Văn An | 0 | 38 | 0 | 38 |
| 1 | Hồ Trại Sen | 0 | 38 | 0 | 38 |
| II | Phường Bến Tắm | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 2 | Hồ Hố Dầu | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 3 | Hồ Phú Lợi | 0 | 23 | 0 | 23 |
| III | Phường Hoàng Tân | 0 | 78 | 0 | 78 |
| 4 | Hồ Nghè Lấm | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 5 | Hồ Bến Tắm | 0 | 37 | 0 | 37 |
| IV | Xã Lê Lợi | 0 | 89 | 0 | 89 |
| 6 | Hồ Vễn | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 7 | Hồ Cánh Gà | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 8 | Hồ Hố Gỗ | 0 | 22 | 0 | 22 |
| V | Xã Bắc An | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 9 | Hồ Đá Trắng | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 10 | Hồ Lộc Đa | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 11 | Hồ Chín Thượng | 0 | 26 | 0 | 26 |
|  | Tổng | 0 | 332 | 0 | 332 |

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES tháng 6/2019

      - Thông tin về sinh kế và an sinh xã hội của các hộ trong mẫu điều tra

Bảng 48: Các khoản vay nợ của các hộ BAH

| TT | Dự án | Tỷ lệ các hộ vay vốn (%) | Các khoản vay nợ (Hộ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dưới 30 triệu | Từ 30 đến 60 triệu | Từ 60 triệu trở lên |
| I | Phường Văn An | 10,5% | 0 | 3 | 1 |
| 1 | Hồ Trại Sen | 10,5% | 0 | 3 | 1 |
| II | Phường Bến Tắm | 14,9% | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Hồ Hố Dầu | 12,5% | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Hồ Phú Lợi | 17,4% | 1 | 0 | 3 |
| III | Phường Hoàng Tân | 10,3% | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Hồ Nghè Lấm | 9,8% | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Hồ Bến Tắm | 10,8% | 0 | 2 | 2 |
| IV | Xã Lê Lợi | 29,2% | 11 | 6 | 9 |
| 6 | Hồ Vễn | 28,6% | 3 | 3 | 4 |
| 7 | Hồ Cánh Gà | 31,3% | 5 | 1 | 4 |
| 8 | Hồ Hố Gỗ | 27,3% | 3 | 2 | 1 |
| V | Xã Bắc An | 15,0% | 2 | 7 | 3 |
| 9 | Hồ Đá Trắng | 17,2% | 2 | 2 | 1 |
| 10 | Hồ Lộc Đa | 12,0% | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Hồ Chín Thượng | 15,4% | 0 | 3 | 1 |
|  | Tổng | 17,2% | 15 | 21 | 21 |

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES tháng 6/2019

- Do điều kiện kinh tế chưa được khá giả và cần vốn để đầu tư làm vườn, kinh doanh buôn bán nên có một tỷ lệ các hộ gia đình phải sử dụng tới các nguồn vốn vay từ các Ngân hàng và vay cá nhân. Khảo sát dân cư vùng tiểu dự án cho thấy, tình hình vay nợ tại 05 xã/phường: có khoảng 17,2% số hộ dân được hỏi đang trong tình trạng nợ tiền từ các dự án (Dự án xóa đói giảm nghèo, dự án hỗ trợ giáo dục, dự án phát triển cơ cấu cây trồng...) và vay nợ tại các ngân hàng chính sách, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Về mục đích vay của các gia đình qua khảo sát bảng hỏi định lượng, có 4 mục đích đưa ra tuy nhiên kết quả cho thấy những mục đích vay chủ yếu là để sản suất nông nghiệp (6,6%), sau đó là mục đích đầu tư cho con cái học tập (5,1%), kinh doanh dịch vụ (4,8%) và khác chỉ chiếm 0,6%.

Bảng 49: Bảng thể hiện mục đích vay nợ của người dân khu vực TDA

| TT | Dự án | Tỷ lệ các hộ vay vốn (%) | Mục đích vay nợ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sản xuất Nông nghiệp | Kinh doanh, dịch vụ | Học tập | Khác | Tổng |
| I | Phường Văn An | 11% | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 1 | Hồ Trại Sen | 11% | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| II | Phường Bến Tắm | 15% | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Hồ Hố Dầu | 13% | 1 | 2 |  |  | 3 |
| 3 | Hồ Phú Lợi | 17% | 2 | 1 | 1 |  | 4 |
| III | Phường Hoàng Tân | 10% | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 4 | Hồ Nghè Lấm | 10% | 2 | 2 |  |  | 4 |
| 5 | Hồ Bến Tắm | 11% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| IV | Xã Lê Lợi | 29% | 12 | 7 | 6 | 1 | 26 |
| 6 | Hồ Vễn | 29% | 5 | 3 | 2 |  | 10 |
| 7 | Hồ Cánh Gà | 31% | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 8 | Hồ Hố Gỗ | 27% | 3 | 2 | 1 |  | 6 |
| V | Xã Bắc An | 15% | 4 | 3 | 5 | 0 | 12 |
| 9 | Hồ Đá Trắng | 17% | 2 | 2 | 1 |  | 5 |
| 10 | Hồ Lộc Đa | 12% | 1 |  | 2 |  | 3 |
| 11 | Hồ Chín Thượng | 15% | 1 | 1 | 2 |  | 4 |
|  | Tổng | 17% | 22 | 16 | 17 | 2 | 57 |

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES tháng /2019

- Bảng trên cho ta thấy những mục đích vay tiền khác nhau của các gia đình. Tỷ lệ hộ vay cho mục đích sản xuất nông nghiệp là cao nhất, nhưng cũng chỉ chiếm 6,6%.Tỷ lệ hộ vay cho mục đích kinh doanh, dịch vụ và hỗ trợ con cái học tập là tương đương, với tỷ lệ là 4,8% và 5,1%. Điều này có thể giải thích là do người dân vẫn tập trung vào phát triển sản xuất, ổn định đời sống và phát triển học vấn của con cái trong gia đình. Như vậy, việc thực hiện TDA sẽ mở ra những cơ hội mới để người dân nâng cao thu nhập, và yên tâm vay vốn để phục vụ cho các dự định của mình.

      - Thông tin về quản lý và sở hữu đất của các hộ trong mẫu điều tra

Bảng 50: Tình trạng sở hữu đất của các hộ BAH

| STT | Dự án | Tổng | DTTS | Tình trạng sở hữu đất (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Trung bình đất hộ gia đình sở hữu | Trung bình đất hộ DTTS sở hữu |
| I | Phường Văn An | 38 | 0 | 10.437 | 0 |
| 1 | Hồ Trại Sen | 38 | 0 | 10.437 | 0 |
| II | Phường Bến Tắm | 47 | 0 | 12.090 | 0 |
| 2 | Hồ Hố Dầu | 24 | 0 | 16.393 | 0 |
| 3 | Hồ Phú Lợi | 23 | 0 | 7.786 | 0 |
| III | Phường Hoàng Tân | 78 | 0 | 8.120 | 0 |
| 4 | Hồ Nghè Lấm | 41 | 0 | 7.258 | 0 |
| 5 | Hồ Bến Tắm | 37 | 0 | 8.981 | 0 |
| IV | Xã Lê Lợi | 89 | 0 | 6.814 | 0 |
| 6 | Hồ Vễn | 35 | 0 | 10.765 | 0 |
| 7 | Hồ Cánh Gà | 32 | 0 | 4.495 | 0 |
| 8 | Hồ Hố Gỗ | 22 | 0 | 5.181 | 0 |
| V | Xã Bắc An | 80 | 35 | 5.759 | 5.058 |
| 9 | Hồ Đá Trắng | 29 | 8 | 7.267 | 6.340 |
| 10 | Hồ Lộc Đa | 25 | 6 | 5.534 | 4.521 |
| 11 | Hồ Chín Thượng | 26 | 21 | 4.476 | 4.313 |
|  | Tổng | 332 | 35 | 8.644 | 5.058 |

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES, tháng 6/2019

- Bảng trên cho thấy, trung bình đất sở hữu của các hộ trong mẫu khảo sát thuộc tiểu dự án là 8.644m2. Trong đó, trung bình đất sở hữu của các hộ thuộc phường Bến Tắm là cao nhất với 12.090m2, tiếp đến là phường Văn An với diện tích là 10.437m2. Các hộ tại các xã/phường còn lại sở hữu đất trung bình với diện tích từ 5.759m2 đến 7.258m2, nhưng tỷ lệ đất trung bình sở hữu ít nhất là xã Bắc An.

- Trong vùng tiểu dự án, chỉ có xã Bắc An có DTTS. Bảng trên cho thấy, trung bình đất sở hữu của người DTTS (5.058m2/hộ) thấp hơn một chút so với trung bình sở hữu đất của người Kinh (5.759m2/hộ). Các xã/phường khác trong vùng tiểu dự án không có DTTS.

- Bảng bên dưới cho thấy, hầu hết các hộ bị ảnh hưởng và hưởng lợi bởi tiểu dự án tại các xã/phường đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp. Tuy nhiên, có 35 hộ thuộc xã Lê Lợi có giấy tờ hợp lệ về đất nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, có 35 hộ là người DTTS thuộc xã Bắc An cũng đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp.

Bảng 51: Tình trạng pháp lý về đất của các hộ bị ảnh hưởng

| TT | Dự án | Tổng | Tình trạng pháp lý về đất |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Có sổ đỏ | Không có sổ đỏ | Có giấy tờ hợp lệ | Không có giấy tờ |
|  |  |  | Hộ | % | Hộ | % | Hộ | % | Hộ | % |
| I | Phường Văn An | 38 | 38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hồ Trại Sen | 38 | 38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Phường Bến Tắm | 47 | 47 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hồ Hố Dầu | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hồ Phú Lợi | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Phường Hoàng Tân | 78 | 78 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hồ Nghè Lấm | 41 | 41 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hồ Bến Tắm | 37 | 37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Xã Lê Lợi | 89 | 54 | 100 | 0 | 0 | 35 | 39,3 | 0 | 0 |
| 6 | Hồ Vễn | 35 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 100 | 0 | 0 |
| 7 | Hồ Cánh Gà | 32 | 32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hồ Hố Gỗ | 22 | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Xã Bắc An | 80 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hồ Đá Trắng | 29 | 29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hồ Lộc Đa | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hồ Chín Thượng | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tổng | 332 | 297 | 100 | 0 | 0 | 35 | 10,5 | 0 | 0 |

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES, tháng 6/2019

- Bảng bên dưới cho thấy, tất cả 100% các hộ DTTS bị ảnh hưởng và hưởng lợi bởi tiểu dự án tại xã Bắc An đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp. Có 04 xã/phường còn lại không có DTTS trong mẫu khảo sát.

Bảng 52: Tình trạng pháp lý về đất của các hộ DTTS bị ảnh hưởng

| TT | Dự án | Tổng | Tình trạng pháp lý về đất |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Có sổ đỏ | Không có sổ đỏ | Có giấy tờ hợp lệ | Không có giấy tờ |
|  |  |  | Hộ | % | Hộ | % | Hộ | % | Hộ | % |
| I | Phường Văn An | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hồ Trại Sen | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Phường Bến Tắm | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hồ Hố Dầu | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hồ Phú Lợi | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Phường Hoàng Tân | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hồ Nghè Lấm | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hồ Bến Tắm | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Xã Lê Lợi | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hồ Vễn | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hồ Cánh Gà | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hồ Hố Gỗ | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Xã Bắc An | 35 | 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hồ Đá Trắng | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hồ Lộc Đa | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hồ Chín Thượng | 21 | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tổng | 35 | 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES, tháng 6/2019

      - Lồng ghép giới

Bảng 53: Phân công lao động trong các hộ gia đình BAH

| Công việc | Cả hai | Nam giới | Nữ giới |
| --- | --- | --- | --- |
| Đi chợ | 3,3% | 3,6% | 93,1% |
| Nấu nướng | 5,1% | 3,6% | 91,3% |
| Chăm sóc người già, trẻ nhỏ | 19,3% | 12,3% | 68,4% |
| Giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa | 13,6% | 9,6% | 76,8% |
| Giáo dục con cái | 63,3% | 16,6% | 20,2% |
| Tham gia các hoạt động thôn xóm, cộng đồng | 16,3% | 63,3% | 20,5% |
| Sửa chữa, xây dựng nhà cửa | 12,0% | 74,4% | 13,6% |
| Quyết định các việc lớn của gia đình | 13,6% | 82,2% | 4,2% |

Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội 6/2019

- Đối với hoạt động trong gia đình: chăm sóc trẻ/con cái; quét dọn nhà cửa; nấu nướng/nội trợ thì chủ yếu là công việc nữ giới. Có tới 93,1% phụ nữ là người chủ yếu đi chợ, 91,3% phụ nữ chủ yếu nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa chiếm 76,8% và chăm sóc người già, trẻ nhỏ chiếm 68,4%. Những công việc này gây mất rất nhiều thời gian cho nữ giới khiến họ ít có thời gian để thực hiện những hoạt động khác như tham gia các hoạt động xã hội, học tập nâng cao trình độ bản thân.

- Hoạt động tham gia cộng đồng: Nam giới tham gia khá tích cực vào hoạt động thôn xóm, cộng đồng (63,3%), trong khi Nữ giới chỉ chiếm khoảng 20,5%. Điều này cho thấy nữ giới vẫn rất hạn chế trong việc tham gia các hoạt động chung của thôn, xóm, cộng đồng mà mình sinh sống.

- Hoạt động sửa chữa, xây dựng nhà cửa: vì mang đặc tính là việc nặng nhọc, liên quan đến kỹ thuật, xây dựng nên trong các gia đình vùng TDA, thì nam giới vẫn chủ động và thực hiện chính các hoạt động này (đạt 74,4%). Chỉ có 12% số hộ mà cả hai giới đều tham gia vào công việc sửa chữa, xây dựng nhà cửa và chỉ 13,6% hộ mà chỉ nữ tham gia.

- Tham gia quyết định: đa số các việc lớn trong gia đình (mua sắm tài sản có giá trị, cưới hỏi, quan hệ họ hàng, làng xóm,…) đều do đàn ông quyết định chiếm tới 82,2%; trong khi cả hai giới cùng tham gia quyết định và thực hiện chính chỉ chiếm 13,6%. Điều này cho thấy tư duy gia trưởng, bảo thủ vẫn còn hiện hữu không ít trong văn hóa, lối sống của các gia đình tại đây.

      - Sức khỏe cộng đồng và HIV/AIDS

- Bệnh tật: Môi trường vệ sinh không sạch sẽ, không đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Tình trạng thiếu nước, tình trạng mưa xuống thường xuyên bị ngập, rác không vứt đúng nơi qui định.... có thể là nguyên nhân gây ra các bệnh dịch, ảnh hưởng sức khỏe con người, mà các bệnh thường gặp là tiêu chảy, cảm, sốt, đau mắt đỏ,...Theo kết quả khảo sát 332 hộ, có 205 hộ cho biết trong 12 tháng qua, hộ có người bị ốm/bệnh. Cảm cúm là bệnh có tỷ lệ mắc nhiều trong hộ gia đình được khảo sát (64,4%). Theo sau là bệnh sốt (11,2%) và tiêu chảy (8,3%), các bệnh khác chiếm 16,1%. Cụ thể về một số bệnh thường gặp của hộ gia đình trong 12 tháng qua như sau:

Bảng 54: Một số bệnh thường gặp của hộ gia đình trong 12 tháng qua

| Các loại bênh | Số lượng | Tỷ lệ % |
| --- | --- | --- |
| Cảm cúm | 132 | 64,4% |
| Sốt | 23 | 11,2% |
| Tiêu chảy | 17 | 8,3% |
| Các bệnh khác | 33 | 16,1% |
| Tổng | 205 | 100,0% |

Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội 6/2019

- Nơi khám chữa bệnh: Trạm Y tế xã/phường là nơi khám chữa bệnh chủ yếu của người trả lời và các thành viên trong gia đình tới khám thường xuyên (50%). Tiếp theo là tỷ lệ khám tại bệnh viện tuyến thành phố (20%). Tỷ lệ hộ trả lời tới khám tại cơ sở y tế tư nhân là (6%). Có 24% hộ trả lời rằng tự mua thuốc tại hiệu thuốc để chữa trị. Nguyên nhân có thể do trạm y tế và bệnh viện tuyến huyện là tuyến cơ sở khám chữa bệnh ban đầu gần với nơi hộ gia đình sinh sống, chính vì vậy, đây là dịch vụ được họ lựa chọn nhiều nhất. Trên địa bàn thành phố Chí Linh còn có thêm 01 trạm y tế trường Đại học Sao Đỏ và 01 trạm y tế Công ty cổ phần Trúc Thôn. Các tuyến khám cấp tỉnh và Trung ương do nằm xa nơi người dân sinh sống, trường hợp bệnh nặng khi đó người dân mới tìm kiếm đến cơ sở y tế cấp trên.

- Tham gia bảo hiểm y tế cho mục đích sức khỏe: 332 hộ trong tổng số 332 hộ được khảo sát cho biết đều tham gia mua bảo hiểm cho mục đích chăm sóc sức khỏe (chiếm 100%).

- Hiểu biết của hộ gia đình về HIV/AIDS: Theo kết quả khảo sát kinh tế xã hội, 51,7 % người tham gia khảo sát có nhận thức đúng về bệnh HIV/AIDS. Tỷ lệ 16,6% người trả lời không biết HIV/AIDS là bệnh gì, và 31,7% người trả lời có nhận thức sai về bệnh HIV/AIDS. Thông tin về nhận thức của người dân về bệnh HIV/AIDS ở bảng sau:

Bảng 55: Nhận biết về HIV/AIDS

| Nguồn gây bệnh | Số lượng | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| Vi khuẩn gây bênh | 65 | 31,7% |
| Vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người | 106 | 51,7% |
| Không biết | 34 | 16,6% |
| Tổng | 205 | 100,0% |

Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội 6/2019

- Nhận thức về các đường lây truyền HIV/AIDS: Để tìm hiểu rõ hơn về nhận thức của người dân về HIV/AIDS, việc tìm hiểu nhận thức của người dân về đường lây truyền bệnh và cách phòng tránh bệnh HIV/AIDS là cần thiết. Khoảng 100% người cho rằng nguyên nhân gây bệnh HIV/AIDS là do tiêm thuốc hoặc tiêm ma túy có dùng chung bơm kim tiêm với người khác. Quan hệ tình dục không dùng bao cao su (100%) và mẹ mang thai truyền sang con (36,4%). Điều này cho thấy, phần lớn người dân đã nhận thức được con đường lây truyền bệnh HIV/AIDS. Thông tin cụ thể ở bảng sau:

Bảng 56: Nhận thức về đường lây truyền bệnh HIV/AIDS

| Đường lây truyền bệnh | Số lượng | Tỷ lệ % |
| --- | --- | --- |
| Tiêm thuốc hoặc tiêm ma túy có dùng chung bơm kim tiêm với người khác | 322 | 100% |
| Dùng chung chén bát với người nhiễm HIV | 0 | 0% |
| Bị muỗi hoặc côn trùng cắn đốt | 0 | 0% |
| Quan hệ tình dục không dùng bao cao su | 332 | 100% |
| Mẹ mang thai truyền cho con | 121 | 36,4% |

(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội 6/2019)

- Nhận thức về cách phòng tránh HIV/AIDS: Theo kết quả khảo sát hộ gia đình, người dân đã có nhận thức tương đối cao đối với các biện pháp phòng tránh bệnh HIV/AIDS. 96,7% cho rằng sống chung thủy 1 vợ + chồng, 100% đồng ý việc sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục và 81,9% ủng hộ việc dùng riêng bơm kim tiêm trong mọi trường hợp là biện pháp phòng tránh HIV/AIDS. Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ người dân vẫn nhận thức chưa đúng về các biện pháp phòng tránh HIV/AIDS như sông cách ly người bị nhiêm HIV/AIDS (9,6%). Thông tin cụ thể ở bảng dưới đây:

Bảng 57: Nhận thức về biện pháp phòng tránh HIV/AIDS

| Biện pháp | Số lượng | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| Sông chung thủy 1 vợ, chồng | 321 | 96,7% |
| Sống cách ly người bị nhiễm HIV/AIDS | 32 | 9,6% |
| Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục | 332 | 100,0% |
| Dùng riêng bơm kim tiêm trong mọi trường hợp | 272 | 81,9% |
| Không bắt tay người bệnh | 0 | 0,0% |
| Không dùng chung bát đũa với người bênh | 0 | 0,0% |

(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội 6/2019)

- Nguồn nhận thức về HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục: Theo kết quả khảo sát hộ gia đình, 227 người trả lời cho rằng tivi (68,4%) và báo, đài 78,6%) là phương tiện và tài liệu hỗ trợ tuyên truyền về thông tin sức khỏe cộng đồng hiệu quả nhất. Ngoài ra, 50,3% cho rằng việc tuyên truyền qua Pano/Áp phích/Trang lớn sẽ mang lại hiệu quả trong việc cung cấp các thông tin về sức khỏe cộng đồng cho người dân và 40% cho rằng Tờ rơi. Điều này có thể sẽ giúp ích cho việc tuyên truyền về những tác động tiềm tàng liên quan đến sức khỏe cộng đồng do việc thực hiện tiểu dự án cho người dân được hiệu quả hơn. Cụ thể thông tin ở bảng dưới đây:

Bảng 58: Loại tài liệu để tuyên truyền về thông tin sức khỏe cộng đồng hiệu quả

| Loại tài liệu | Số lượng | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| Tờ rơi | 134 | 40,4% |
| Pano/Áp phích/Trang lớn | 167 | 50,3% |
| Báo/đài/internet | 261 | 78,6% |
| Tivi | 227 | 68,4% |
| Cuộc họp | 176 | 53,0% |

(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội 6/2019)

  - Các công trình nhạy cảm và đặc thù

- Tiểu dự án được tiến hành tại 5 xã/ phường, nằm rải rác trên địa bàn TP Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương, trong quá trình triển khai trên khu vực rộng lớn sẽ có tác động đến môi trường và các hoạt động dân sinh của dân cư địa phương. Công trình cần lưu ý bởi tác động tại 8/11 khu vực hồ chứa khi tiến hành sửa chữa và nâng cao an toàn đập được trình bày tại bảng dưới đây:

Bảng 59: Hiện trạng công trình nhạy cảm và đặc thù

| Công trình | Hình ảnh đối tượng đặc thù | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Hồ Trại Sen |  | Phía thân đập hạ lưu đập chính có tuyến đường điện cung cấp điện cho 1 xóm gồm 22 hộ dân phía vai trái đập. Hiện trạng tuyến đường điện này vẫn hoạt động bình thường. Có 8 cây cột điện chữ H. Mặt đập cũng là tuyến đường giao thông của 22 hộ dân đi ra tuyến đường liên huyện. Mật độ giao thông không cao. Trung bình khoảng 70 lượt người qua lại 1 ngày. Hộ ông Nguyễn Văn Thung ở ngay sát chân đập, khi thi công công trình có thể ảnh hưởng đến hộ dân này. |
| Hồ Phú Lợi |  | Phía thân đập hạ lưu đập chính có tuyến đường điện cung cấp điện lưới 3 pha cho 1 trang trại phía hạ lưu hồ. Hiện trạng tuyến đường điện này vẫn hoạt động bình thường. Có 3 cây cột điện 3 pha. Phía chân hạ lưu đập có đường đất là đường giao thông của người dân qua lại. Tuy nhiên đoạn đường này ít người qua lại. Khoảng 20-30 lượt 1 ngày. |
| Hồ Hố Dầu |  | Trên mặt đập có đường điện lưới kèm dây cáp điện thoại phục vụ cho 12 hộ dân. Có 6 cột điện, Hiện trạng tuyến đường điện này vẫn hoạt động bình thường. Mặt đập cũng là đường giao thông phục vụ đi lại cho 12 hộ dân trong xóm. Trung bình 1 ngày có khoảng 25 lượt người qua lại. |
| Hồ Nghè Lấm |  | Bên cạnh cầu cống lấy nước có 1 miếu thờ nhỏ. Nhân dân trong vùng thờ thổ địa. Thường các ngày mùng 1 âm lịch, ngày rằm thường có người dân thắp hương tại miếu. Mặt đập cũng là tuyến đường giao thông của 1 khu của phường Hoàng Tân. Tuyến đường này thường có các xe vận chuyển vải, nhãn của bà con. Tuy nhiên còn có 1 tuyến đường khác cách tuyến đập hơn 300m có thể đi lại được trong quá trình thi công. Trung bình 1 ngày có khoảng 50 lượt người qua lại. |
| Hồ Bến Tắm Ngoài |  | Tuyến mặt đập cũng là tuyến đường giao thông, và là tuyến đường người dân đi sản suất nông nghiệp tại các khu đồng phía hạ lưu đập. Trung bình 1 ngày có khoảng 30-40 lượt người dân qua lại. |
| Hồ Đá Trắng |  | Tuyến mặt đập cũng là tuyến đường giao thông, và là tuyến đường người dân đi sản suất nông nghiệp tại các khu đồng phía hạ lưu đập. Trung bình 1 ngày có khoảng 30-40 lượt người dân qua lại. |
| Hồ Vễn |  | Trên mặt đập có đường điện lưới kèm dây cáp điện thoại phục vụ cho 4 hộ dân. Có 8 cột điện, Hiện trạng tuyến đường điện này vẫn hoạt động bình thường. Mặt đập cũng là đường giao thông phục vụ đi lại cho 4 hộ dân trong xóm. Trung bình 1 ngày có khoảng 10-12 lượt người qua lại. |
| Hồ Hố Gỗ |  | Trên mặt đập có 5 cây cột điện bằng ống thép lắp chiếu sáng ban đêm phục vụ cho người dân đi lại vao ban đêm trên tuyến đường bê tông hạ lưu chân đập. Tuyến đường này phục vụ đi lại cho 10 hộ trong xóm và mỗi ngày có khoảng 30 lượt người qua lại. Các hộ sau tràn có các ao nuôi thủy sản, cần đảm bảo nguồn nước trong quá trình thi công. |

# CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

  - Kiểu và quy mô tác động

- Tiểu dự án triển khai trên địa bàn sẽ phát sinh một số tác động trong thời gian thi công, tuy nhiên mức độ tác động không lớn và có thể giảm thiểu. Sau khi hoàn thành thi công, khu vực 11 hồ chứa sẽ được hưởng lợi từ việc phục hồi các dịch vụ/cơ sở công cộng, qua đó xúc tiến tăng trưởng kinh tế và tiếp cận các dịch vụ xã hội. Các cấu trúc/công trình phòng chống lũ lụt quan trọng được sửa chữa, kiên cố hóa, các tuyến đường và mặt đập phục hồi sẽ làm tăng sự an toàn của người và tài sản trong điều kiện thời tiết bất lợi.

- Các tác động tiêu cực tiềm ẩn được xác định và sàng lọc tại mỗi hợp phần của tiểu dự án từ giai đoạn chuẩn bị, xây dựng đến giai đoạn vận hành và được phân loại theo tính chất của công trình xây dựng. Hầu hết các tác động tiêu cực là tạm thời, cục bộ và có thể đảo ngược do các công trình xây dựng có quy mô nhỏ đến vừa/trung bình. Các tác động có thể được giảm thiểu bằng cách áp dụng các công nghệ phù hợp và các biện pháp giảm thiểu cụ thể cùng với sự giám sát chặt chẽ của Ban QLDA và cộng đồng địa phương.

- Bảng dưới đây định nghĩa các mức độ tác động tiêu cực dựa trên các mức độ phát sinh chất thải liên quan đến các hoạt động xây dựng.

Bảng 60: Tiêu chí phân loại mức tác động tiêu cực

| Tác động/Mức độ | Thấp | Trung bình | Cao |
| --- | --- | --- | --- |
| Xả thải nước thải (sinh hoạt và công nghiệp) | vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần và lượng xả thải nhỏ hơn 5 m3/ngày | vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03, lượng xả thải từ 5 – 10 m3/ngày | vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trên 3 lần, lượng xả thải trên 10 m3/ngày |
| Bụi và Khí thải | vượt quy chuẩn1,1 lần đến dưới 1,5 với mức phát thải nhỏ hơn 500 m3/giờ | Vượt quy chuẩn1,5 lần đến dưới 3 lần với mức phát thải 500 – 5000 m3/giờ | Vượt quy chuẩn trên 3 lần với mức phát thải trên 5000 m3/giờ |
| Tiếng ồn | vượt quy chuẩn từ 2 đến 5 dB | vượt quy chuẩn từ 5 đến 10 dB | vượt quy chuẩn trên 10 dB |
| Độ rung | vượt quy chuẩn từ 2 đến 5 dB | vượt quy chuẩn từ 5 đến 10 dB | vượt quy chuẩn trên 10 dB |
| Chất thải rắn sinh hoạt | Phát sinh nhỏ hơn 1.000 kg/ngày | Phát sinh từ 1.000 đến 2.000 kg/ngày | Phát sinh trên 2.000 kg/ngày |
| Chất thải rắn nguy hại | Phát sinh nhỏ hơn 100 kg/ngày | Phát sinh từ 100 – 600 kg/ngày | Phát sinh trên 600 kg/ngày |
| Sự cố cháy nổ, tràn dầu | Nhỏ hơn 2.000 kg | 2.000 đến 10.000 kg | Trên 10.000 kg |

- Các tác động môi trường và xã hội tiêu cực tiềm tàng cũng được phân chia theo các kiểu tác động, chẳng hạn như tác động trực tiếp, gián tiếp, ngắn hạn, lâu dài và tích lũy.

- Tác động trực tiếp: tác động trực tiếp xuất hiện thông qua sự tương tác trực tiếp của một hoạt động tiểu dự án với các hợp phần môi trường và xã hội hoặc là kinh tế.

- Tác động gián tiếp: các tác động gián tiếp lên môi trường và xã hội là những tác động không phải là một kết quả trực tiếp của tiểu dự án, thường được tạo ra về sau này, hoặc là một kết quả của một cách thực tác động phức tạp. Tác động gián tiếp cũng được biết đến như tác động cấp hai, hoặc thậm chí cấp ba.

- Tác động tích lũy: là một tác động được tạo ra như là kết quả của một sự kết hợp của tiểu dự án cùng với các dự án khác gây ra các tác động liên quan. Các tác động này xuất hiện khi tác động gia tăng của tiểu dự án được kết hợp với các ảnh hưởng tích lũy của các dự án trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai có khả năng dự báo thích hợp.

- Tác động tạm thời: là những tác động xuất hiện trong quá trình xây dựng hoặc trong khoảng thời gian ngắn sau khi xây dựng.

- Tác động lâu dài: là những tác động nảy sinh trong quá trình xây dựng nhưng phần lớn các kết quả của nó xuất hiện trong giai đoạn vận hành, và có thể kéo dài hàng thập kỷ.

  - Các tác động tích cực tiềm tàng đến môi trường và xã hội

### Tác động tới xã hội

- Tiểu Dự án hoàn thành sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và chính quyền địa phương, cụ thể là sửa chữa, gia cố thân đập, mái đập sẽ đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu trong mùa mưa lũ. Hạn chế thất thoát, rò rỉ, đảm bảo lưu lượng nước tưới cho canh tác nông nghiệp phía hạ lưu theo kế hoạch điều tiết sản xuất của chính quyền địa phương; gia tăng năng suất và sản lượng nông nghiệp, tăng vụ, phát triển nuôi trồng thủy sản nhờ tăng cường diện tích được tưới. Các công trình sau khi hoàn thiện sẽ đảm bảo tưới ổn định cho diện tích sản xuất lúa và rau màu quanh năm tại khu vực hạ lưu 5 xã/phường. Cung cấp nước cho nuôi trồng thủy sản và hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường, cảnh quan khu vực lòng hồ và hạ du. Ổn định diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản; phát triển sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, gia tăng thu nhập, nâng cao mức sống. Tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống, đặc biệt đối với các nhóm lao động thủ công, lao động theo thời vụ.

- Ổn định diện tích tưới chủ động

- Đầu tư sửa chữa, kiên cố hóa các hạng mục công trình tại 11 hồ đập sẽ ổn định lượng nước tưới chủ động cho 491,59 ha, chủ động kế hoạch canh tác nông nghiệp, mùa vụ gieo trồng, cơ cấu cây con đối với các khu vực hạ lưu, từng bước góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vùng đồng bào khó khăn.

- Tác động đến năng lực quản lý, vận hành hệ thống tưới tiêu

- Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP) năm thứ 2 được triển khai sẽ giúp cho việc gia cố an toàn hồ chứa nước, bên cạnh đó giúp các cơ quan quản lý của  địa phương trong vùng dự án xây dựng những kịch bản, chiến lược  phát  triển nông  thôn  dài  hạn, có tính tới các kịch bản biến đổi khí hậu, hiện thực hóa các  hoạt động nhằm  thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu; Chiến lược phát triển Thủy lợi đến năm 2020 và tầm nhìn 2050; Chiến  lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020; Chương trình phát triển kinh tế xã hội TP Chí Linh, Tỉnh Hải Dương; Chương trình mục tiêu  quốc gia xây dựng nông thôn mới;…

### Tác động tới môi trường

- Tác động tới chất lượng không khí và điều kiện vi khí hậu khu vực

- Thi công sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình hồ chứa tác động đến môi trường không khí ở giai đoạn thi công trong phạm vi không gian nhỏ và chỉ gây ảnh hưởng cục bộ, không liên tục. Khi hoàn thành và vận hành hồ chứa sẽ tác động tích cực đến thay đổi một số yếu tố khí tượng tại khu vực. Ổn định diện tích mặt nước sẽ làm thay đổi điều kiện vi khí hậu của từng khu vực lòng hồ; thay đổi độ ẩm liên quan đến tính chất lục địa khô hanh của khí hậu vùng này trong mùa khô. Trong giai đoạn vận hành, tiểu dự án sẽ tăng sự ổn định về nguồn nước, đảm bảo an toàn cho công trình và cho vùng hạ lưu đập.

- Tác động tới cảnh quan

- Hiện trạng 11 hồ đang được khai thác và sử dụng có tràn xả lũ do một số cống xả bị rò rỉ, chưa có bê tông lát mái và đường công vụ. Theo đề xuất của tư vấn thiết kế, để đảm bảo an toàn cho thân đập, cống xả, cần gia cố, thay thế và bê tông hóa để đảm bảo tích nước, tránh thất thoát và tiện lợi trong quá trình điều tiết nước sản xuất và vận hành hồ. Đảm bảo điều kiện phát triển cho các quần thể thực vật ven bờ, tạo cảnh quan quanh hồ chứa và giao thông địa phương.

- Sau khi sửa chữa, kiên cố hóa công trình đường quản lý khu vực 11 hồ sẽ tạo ra một diện mạo mới cho cảnh quan hồ chứa và khu vực xung quanh; khu vực hồ chứa sẽ mới đẹp, hiện đại và an toàn hơn.

- Tác động đến hệ sinh thái

- Sau khi hoàn thành thi công các công trình tại 11 hồ, lưu lượng tích nước và tưới tiêu ổn định sẽ góp phần phát triển hệ sinh thái động thực vật trong hồ, ven bờ và khu vực hạ lưu. Tác động đến hệ sinh thái trong thời gian dài, liên tục theo hướng tích cực, làm đa dạng, phong phú thêm hệ động thực vật trong khu vực TDA.

- Tác động đến tầng nước ngầm

- Hoàn thành các hạng mục công trình của TDA sẽ ổn định khối lượng nước tại 11 hồ chứa, duy trì ổn định mực nước của hồ cao hơn khu vực hạ lưu nên sau khi vận hành hồ chứa, tầng nước ngầm hạ lưu luôn được ổn định trong năm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và canh tác của người dân địa phương.

  - Tác động tiêu cực môi trường và xã hội tiềm tàng

- Các hoạt động của tiểu dự án có liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đào đắp… do đó các tác động tiêu cực củaviệc thực hiện các công trình của TDA cần được xem xét đánh giá và có biện pháp giảm thiểu phù hợp. Các tác động tiêu cực của tiểu dự án được xác định, phân tích, đánh giá dựa trên phạm vị của tiểu dự án, các đối tượng tiếp nhận và khung thời gian tác động. Các tác động được phân tích theo 3 giai đoạn thực hiện dự án khác nhau: i) giai đoạn chuẩn bị của TDA; ii) giai đoạn thi công tiểu dự án; và iii) giai đoạn vận hành tiểu dự án. Các tác động cũng sẽ được xem xét theo loại hình tác động: tác động trực tiếp, tác động gián tiếp, tác động tạm thời, tác động lâu dài. Mức độ tác động của tiểu dự án phụ thuộc vào hai yếu tố chính: các tác động có thể phát sinh từ hoạt động của tiểu dự án và đối tượng tiếp nhận của các tác động này.

### Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn chuẩn bị của tiểu dự án

- Do các công trình thuộc tiểu dự án được phân bố rải rác trên các địa bàn khác nhau, với quy mô, phạm vi của từng công trình không lớn và thời gian thực hiện các công trình không dài. Do đó, các vấn đề môi trường, xã hội trong giai đoạn này chủ yếu là xem xét các yếu tố môi trường nguồn tác động không liên quan đến chất thải và có liên quan đến chất thải. Các tác động được phân tích cụ thể như sau:

Bảng 61: Tóm lược các tác động trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng

| Stt | Nguồn gây tác động | Yếu tố, tác nhân gây tác động môi trường | Mức độ tác động | Phạm vi, đối tượng tác động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liên quan đến chất thải | Không liên quan đến chất thải |  |  |
| 1 | Lựa chọn vị trí, thiết kế quy mô các hạng mục công trình của dự án | - | Tác động đối với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của khu vực dự án. Tác động đối với quy hoạch sử dụng đất của khu vực dự án | Trung bình | Địa phương thực hiện TDA |
| 2 | Giải phóng mặt bằng | - | Đền bù thu hồi đất. Hỗ trợ sản xuất Sinh kế | Thấp | Địa phương thực hiện TDA Người dân BAH trực tiếp bởi TDA |
| 3 | Chuẩn bị thi công: Hoạt động của công nhân lao động, máy móc. Rà phá bom mìn Khoan địa chất Phát quang, dọn dẹp mặt bằng. Lắp dựng công trường;… | Chất thải rắn: Sinh khối thực vật phát quang; Đất đá thải từ đào đắp; Chất thải rắn sinh hoạt;… Bụi, khí thải: Bụi khuếch tán; Khí thải động cơ của các phương tiện, máy móc thi công; … Nước thải: Nước thải sinh hoạt; Nước mưa chảy tràn bề mặt; nước ngầm qua các lỗ khoan | Phá hủy thảm thực vật, biến đổi địa hình. Xói lở, bồi lắng dòng chảy; Sụt lún tràn lấp;…. Bom mìn tồn lưu trong lòng đất. | Trung bình | Địa phương thực hiện TDA; Công nhân lao động trên công trường; Người dân tại khu vực thi công TDA; Môi trường không khí, đất, nước tại khu vực thi công TDA |
| 4 | Khai thác mỏ đất, bãi thải | Khối lượng đất bề mặt mỏ đất bị bóc bỏ vận chuyển ra bãi thải Bụi, khí thải: Bụi khuếch tán; Khí thải động cơ của các phương tiện, máy móc thi công; …. | Đền bù thu hồi đất. Hỗ trợ sản xuất Tiếng ồn, rung | Trung bình | Địa phương thực hiện TDA; Công nhân lao động trên công trường; Người dân gần khu vực mỏ đất, bãi thải Môi trường không khí, đất, nước tại khu vực thi công TDA |

      - Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

- Tác động đối với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng đất của khu vực dự án.

- Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Hải Dường phù hợp với quá trình quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hải Dương. Do đó việc lập báo cáo ĐTM sẽ kiểm tra tính hiệu quả và những cố gắng của các nhà quy hoạch đối với việc chuẩn bị hồ sơ môi trường, tiến hành việc nhận dạng và phân tích những vấn đề môi trường, đồng thời để soạn thảo hướng dẫn và biện pháp giải quyết những vấn để môi trường chủ yếu cũng như giám sát môi trường trong quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn. Trong quá trình lựa chọn vị trí các công trình thuộc TDA nếu không lựa chọn và sàng lọc phù hợp với yêu cầu dự án và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hải Dương thì sẽ gây lãng phí nguồn vốn, đất đai và không đạt hiệu quả cao.

- Đánh giá chung về tác động: Tác động Thấp, có thể kiểm soát dựa trên Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương đến năm 2020 cho từng công trình.

- Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

- Tổng diện tích đất sẽ bị thu hồi vĩnh viễn là: 9.839 m2. Trong đó, có 1.617 m2 đất công ích của 3 UBND xã và 8.222 m2 đất thuộc 64 hộ tại 5 xã/phường có công trình xây dựng của tiểu dự án, có 05 hộ bị ảnh hưởng đồng thời 2 loại đất sản xuất. Chi tiết được thể hiện ở bảng dưới đây:

Bảng 62: Diện tích đất bị thu hồi vĩnh viễn theo từng hạng mục của tiểu dự án

| Các tác động | Đường vận hành | Công trình đầu mối (Đập chính, đập phụ) | Nhà quản lý | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HH (Hộ) | Khối lượng (m2) | HH (Hộ) | Khối lượng (m2) | HH (Hộ) | Khối lượng (m2) | HH (Hộ) | Khối lượng (m2) |
| Hồ Trại Sen | 0 | 0 | 5 | 49 | 0 | 0 | 5 | 49 |
| Đất ở | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| Đất trồng cây lâu năm | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| Hồ Hố Dầu | 0 | 0 | 6 | 754 | 0 | 0 | 6 | 754 |
| Đất trồng cây hàng năm | 0 | 0 | 6 | 754 | 0 | 0 | 6 | 754 |
| Hồ Phú Lợi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đất trồng cây hàng năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hồ Nghè Lấm | 0 | 0 | 4 | 445 | 0 | 0 | 4 | 445 |
| Đất trồng cây hàng năm | 0 | 0 | 3 | 441 | 0 | 0 | 3 | 441 |
| Đất trồng cây lâu năm | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Hồ Bến Tắm | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2486 |
| Đất trồng cây hàng năm | 0 | 0 | 6 | 256 | 0 | 0 | 6 | 256 |
| Đất trồng cây lâu năm | 0 | 0 | 11 | 2079 | 0 | 0 | 11 | 2079 |
| Đất công cộng | 0 | 0 |  | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| Hồ Vễn | 0 | 0 | 10 | 1,751 | 0 | 0 | 11 | 1,755 |
| Đất ở | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Đất trồng cây hàng năm | 0 | 0 | 8 | 1,215 | 0 | 0 | 8 | 1,215 |
| Đất trồng cây lâu năm | 0 | 0 | 1 | 155 | 0 | 0 | 1 | 155 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 0 | 1 | 199 |
| Đất công cộng | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| Hồ Cánh Gà | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| Đất trồng cây hàng năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Đất trồng cây lâu năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Đất rừng sản xuất | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Đất công cộng | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| Hồ Hố Gỗ | 0 | 0 | 3 | 1.486 | 0 | 0 | 3 | 1.486 |
| Đất trồng cây lâu năm | 0 | 0 | 3 | 1.049 | 0 | 0 | 3 | 1.049 |
| Đất công cộng | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | - | 437 |
| Hồ Đá Trắng | 0 | 0 | 5 | 1.115 | 0 | 0 | 5 | 1.115 |
| Đất ở | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 1 | 103 |
| Đất trồng cây hàng năm | 0 | 0 | 2 | 464 | 0 | 0 | 2 | 464 |
| Đất trồng cây lâu năm | 0 | 0 | 2 | 138 | 0 | 0 | 2 | 138 |
| Đất công cộng | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| Hồ Lộc Đa | 0 | 0 | 4 | 984 | 0 | 0 | 8 | 984 |
| Đất trồng cây hàng năm | 0 | 0 | 4 | 465 | 0 | 0 | 4 | 465 |
| Đất trồng cây lâu năm | 0 | 0 | 4 | 368 | 0 | 0 | 4 | 368 |
| Đất công cộng | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| Hồ Chín Thượng | 8 | 436 | 2 | 54 | 0 | 0 | 10 | 490 |
| Đất ở | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| Đất trồng cây lâu năm | 7 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 431 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Đất công cộng | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Tổng cộng | 8 | 436 | 41 | 5.665 | 0 | 0 | 69 | 9.839 |

(Nguồn: Báo cáo RAP)

- Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng tạm thời là: 6.177 m2 đất bằng chưa sử dụng do 05 UBND xã/phường thuộc TDA quản lý. Đất bị ảnh hưởng tạm thời chủ yếu do dự án sử dụng để xây dựng lán trại cho công nhân trong quá trình thi công, bãi  tập kết các phương tiện máy móc thi công, nhà kho chứa vật liệu và công cụ làm việc. Một số vị trí dành để chứa đất thải và các vật liệu thải tạm thời trước khi được san lấp hoặc chuyên chở đến nơi chôn lấp chính thức. Các phần ảnh hưởng tạm thời này sẽ được bồi thường theo qui định tại khung chính sách của dự án, và sẽ được hoàn trả như hiện trạng ban đầu sau khi kết thúc hoạt động thi công và thời gian như thỏa thuận. Cụ thể như bảng sau:

- Vật kiến trúc bị ảnh hưởng: Việc thực hiện tiểu dự án không có hộ ảnh hưởng nhà. Chỉ có 07 hộ bị ảnh hưởng đến vật kiến trúc nhỏ như hàng rào B40, tường xây, cột bê tông và chòi lợp tôn.

- Ảnh hưởng Cây cối, Hoa màu: Cây trồng, hoa màu bị ảnh hưởng trên diện tích đất thu hồi vĩnh viễn thực hiện cho các hạng mục khi thi công tiểu dự án bao gồm cây hàng năm với tổng diện tích là 2.534 m2 thuộc 5 hộ, 84 cây thuộc 13 hộ và 401 cây lấy gỗ thuộc 12 hộ, hoa của 01 hộ. Theo chính sách của dự án, cây trồng và hoa màu bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường theo giá thị trường:

Bảng 63: Bảng tổng hợp Khối lượng ảnh hưởng Hoa màu

| TT | Huyện/xã | Công trình | ĐVT | Ảnh hưởng vĩnh viễn (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lúa | Ngô | Lạc | Khoai Môn | Riềng |
| 1 | Xã Lê Lợi | Hồ Vễn |  |  |  |  |  |  |
| Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.) | m2 | 1.215 |  |  |  |  |
|  | Hộ BAH | 8 |  |  |  |  |
| 2 | xã Bắc An | Hồ Đá Trắng |  |  |  |  |  |  |
| Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.) | m2 | 164 | 300 |  |  | 1 |
|  | Hộ BAH | 2 | 1 |  |  | 1 |
| 3 | Phường Hoàng Tân | Hồ Nghè Lấm |  |  |  |  |  |  |
| Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.) | m2 |  |  |  | 100 |  |
|  | Hộ BAH |  |  |  | 1 |  |
| 4 | Phường Bến Tắm | Hồ Hố Dầu |  |  |  |  |  |  |
| Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.) | m2 | 439 | 140 | 175 |  |  |
|  | Hộ BAH | 3 | 1 | 1 |  |  |
| 5 | TỔNG |  |  |  |  |  |  |  |
| Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.) | m2 | 1.818 | 440 | 175 | 100 | 1 |
|  | Hộ BAH | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Nguồn: Số liệu điều tra IOL tháng 06/2019)

Bảng 64: Bảng tổng hợp Khối lượng ảnh hưởng Cây lấy gỗ

| TT | Công trình | ĐVT | Ảnh hưởng vĩnh viễn |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Keo loại to | Keo loại nhỏ | Bạch đàn | Tre |
| 1 | Hồ Vễn |  |  |  |  |  |
|  | Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.) | Cây | 10 | 1 |  |  |
|  |  | Hộ BAH | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Hồ Cánh Gà |  |  |  |  |  |
|  | Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.) | Cây |  | 11 |  |  |
|  |  | Hộ BAH |  | 1 |  |  |
| 3 | Hồ Lộc Đa |  |  |  |  |  |
|  | Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.) | Cây |  | 210 |  |  |
|  |  | Hộ BAH |  | 4 |  |  |
| 4 | Hồ Bến Tắm |  |  |  |  |  |
|  | Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.) | Cây | 23 |  |  | 80 |
|  |  | Hộ BAH | 1 |  |  | 1 |
| 5 | Hồ Trại Sen |  |  |  |  |  |
|  | Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.) | Cây | 5 |  | 11 |  |
|  |  | Hộ BAH | 1 |  | 1 |  |
| 6 | Hồ Nghè Lấm |  |  |  |  |  |
|  | Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.) | Cây |  |  |  | 50 |
|  |  | Hộ BAH |  |  |  | 1 |
| 7 | Tổng cộng |  |  |  |  |  |
|  | Công trình đầu mối (Đập chính và đập phụ, tràn xả lũ, cầu/cống, lòng hồ, v.v.) | Cây | 38 | 222 | 11 | 130 |
|  |  | Hộ BAH | 3 | 6 | 1 | 2 |

- Theo kết quả điều tra thiệt hại, điều tra kinh tế xã hội và phỏng vấn sâu hộ bị ảnh hưởng, trong tổng số 64 hộ bị ảnh hưởng vĩnh viễn, không có hộ bị ảnh hưởng nặng do mất trên 20% đất sản xuất nông nghiệp hoặc 10% đối với hộ dễ bị tổn thương.

- Đánh giá tác động: Mức độ tác động do thu hồi đất của TDA được đánh giá trung bình, lâu dài do: i)  thực hiện tiểu dự án chỉ đầu tư sửa chữa và nâng cấp các công trình đã có lán trại và bãi vật liệu dự kiến chỉ nằm trong vùng hành lang bảo vệ công trình nên mức độ ảnh hưởng đến các hộ dân không đáng kể; ii) phần lớn diện tích đất cần thu hồi là đất nông nghiệp, đất rừng sản suất và đất công ích của UBND xã.

- Tác động tới cộng đồng người DTTS

- Như đã đề cập ở trên, trong tổng số 65 hộ bị ảnh hưởng, bao gồm 64 hộ bị ảnh hưởng vĩnh viễn do thu hồi đất vĩnh viễn, 01 hộ ảnh hưởng cây trồng trên hành lang công trình hồ Cánh Gà, có 14 hộ là người dân tộc thiểu số (dân tộc Sán Dìu). Tuy nhiên qua kết quả điều tra kinh tế xã hội và phỏng vấn các hộ trong quá trình chuẩn bị báo cáo này, các hộ không có khác biệt với người Kinh trong các hoạt động sản xuất và tiếp cận các dịch vụ xã hội, mức thu nhập của các hộ cũng gần tương đồng và đều ở mức trung bình như đã đánh giá tại phần trước. Bên cạnh đó, tỷ lệ mất đất của hộ khá thấp so với tổng diện tích đất mà gia đình đang sử dụng. Do đó, thu nhập của hộ có thể nói là không bị ảnh hưởng. Theo đó, việc thu hồi đất xây dựng cho dự án không có ảnh hưởng gì nhiều đối với các hoạt động sản xuất nông nghiệp của các hộ, bao gồm cả các hộ là người dân tộc thiểu số. Do đó không xét vào hộ thuộc nhóm hộ dễ bị tổn thương.

- Để giảm thiểu các tác động thu hồi đất, trong quá trình thiết kế chi tiết, Tư vấn thiết kế cần tham vấn cộng đồng địa phương để tìm các biện pháp giảm thiểu việc thu hồi đất và các tác động bất lợi khác đến người dân. Mặt khác, một Khung chính sách tái định cư cho toàn dự án và một Kế hoạch hành động tái định cư cho mỗi tiểu dự án đã được chuẩn bị để đảm bảo mọi thiệt hại của người bị ảnh hưởng do tiểu dự án gây ra đều được bồi thường thỏa đáng.

- Rà phá bom mìn (UXO):

- Theo báo cáo công bố hiện trạng tồn lưu ô nhiễm bom mìn (của Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam) thì tỉnh Hải Dương theo số liệu điều tra như sau:

- Điều tra 12/12 huyện (thành phố, thị xã), kết quả 12/12 huyện (thành phố, thị xã) đều được xác định bị ô nhiễm BMVN là thành phố Hải Dương, các huyện: Chí Linh, Nam Sách, Kinh Môn, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Ninh Giang, Thanh Hà, Kim Thành, Bình Giang và Cẩm Giàng;

- Tổng số có 265/265 xã (phường, thị trấn) được xác định là ô nhiễm BMVN, chiếm 100 %.

- Diện tích ô nhiễm BMVN là 33.275,45 ha, chiếm 20,09 % diện tích tự nhiên của tỉnh.

- Theo kết quả tham vấn và phỏng vấn tại các địa phương thuộc TDA thì chưa phát hiện bom mìn tại các xã khu vực TDA. Tuy nhiên trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã từng phát hiện bom mìn và đã được các cơ quan chức năng xử lý. Do đó bom mìn, vật liệu nổ có thể được tìm thấy trong khu vực thi công hoặc khu vực mỏ đất đá. Để giảm thiểu rủi ro, PPMU sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng rà phá bom mìn để đánh giá rủi ro và cung cấp xác nhận an toàn bom mìn trước khi thi công.

- Đánh giá chung về mức độ tác động: Tác động thấp. Cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các bước thực hiện rà phá bom mìn nhằm đảm bảo công trường an toàn trước khi thi công.

- Tác động mất an toàn an ninh trật tự công cộng, an toàn lao động trên công trường

- Hoạt động của công nhân trên công trường trong giai đoạn chuẩn bị, với việc tập trung công nhân tại mỗi công trường khoảng 1 tuần, với mỗi hồ 5 công nhân sẽ làm phát sinh các vấn đề có liên quan như mâu thuẫn, mất an ninh trận tự cộng đồng, hoặc xảy ra các tại nạn lao động trên công trường...

- Phát sinh mâu thuẫn: Các xung đột giữa người dân địa phương với công nhân từ nơi khác đến do sự khác biệt về văn hóa, lối sống. Đặc biệt, cộng đồng dân cư khu vực thực hiện TDA là dân tộc thiểu số có nền văn hóa riêng biệt bên các mâu thuẫn, xung đột nếu không được quản lý tốt sẽ gây nên một số hệ quả xã hội. Các va chạm và tranh chấp về vật liệu, đánh cắp tài sản của người dân và doanh nghiệp thi công, các thiệt hại về vật tư thiết bị, hoa màu...là các nguyên nhân gây mâu thuẫn, xung đột, làm mất an ninh trật tự địa phương.

- Rủi ro bạo hành giới, lạm dụng và quấy rối tình dục, sử dụng lao động là trẻ em, lan truyền các bệnh truyền nhiễm, v.v…: Tất cả các hồ chứa mặt đập cũng là đường giao thông đi lại giữa các xóm hoặc đi làm nương rẫy. Ban đêm các đối tượng là Phụ nữ và trẻ em qua lại dễ xảy ra các tai nạn do việc phát quang tạo mặt bằng hoặc việc quản lý các công nhân không tốt có thể dẫn tới các vụ việc như trêu ghẹo hoặc hiếp dâm dẫn đến truyền nhiễm các bệnh xã hội. Hơn nữa, bạo hành giới cũng có thể xảy ra trong quá trình chuẩn bị thực hiện tiểu dự án do việc thuê công nhân dọn dẹp mặt bằng, chặt phá cây cối có thể thuê lao động nữ tại địa phương. Mặt khác việc thuê lao động địa phương thực hiện dọn dẹp mặt bằng nếu nhà thầu không kiểm tra kỹ hồ sơ hoặc lý lịch của người lao động có thể sẽ sử dụng lao động là trẻ em. Trong quá trình chặt phá cây cối trẻ em hoặc phụ nữ xung quanh khu vực TDA có thể tận dụng cây cối bị chặt phá để làm củi đun nấu dễ dẫn đến các tai nạn do cây đổ hoặc do máy móc thi công.

- Đánh giá tác động: Tác động tiêu cực thấp.

- Tác động đến hệ sinh thái, đa dạng sinh học

- Đối với thảm thực vật, trong phạm vi thi công các hạng mục tại 11 hồ thuộc TDA không có diện tích rừng tự nhiên, khu vực xung quanh chủ yếu là rừng trồng keo, bạch đàn, cây ăn quả (cây vải, cây cam, nhãn, bưởi…), cây bụi thấp, không có loài thực vật quý hiếm bị ảnh hưởng. Hoạt động thu dọn thảm thực vật tại các hồ thuộc TDA, chủ yếu thu dọn các cây bụi thấp khu vực xung quanh đập, đường quản lý và một số diện tích cây keo, tre, luồng trồng lấn chiếm tại mái hạ lưu đập, diện tích trồng cam. Diện tích thu dọn thảm thực vật nhỏ nên không ảnh hưởng tới hệ sinh thái và cảnh quan xung quanh.

- Đối với các loài động vật, khu vực thi công 11 hồ thuộc TDA không đi qua khu vực có rừng nguyên sinh, rừng phòng hộ, hay khu vực đệm của khu bảo tồn thiên nhiên. Phạm vi thực hiện TDA không có động vật quý hiếm, chỉ có một số loài động vật hoang dã (như: chuột, rắn, chim…), do đó quá trình thu dọn thảm thực vật có thể ảnh hưởng đến nguồn thức ăn của động vật nuôi (trâu, bò,…), đồng thời làm mất nơi cứ trú của một số loại động vật hoang dã (rắn, chuột…), một số loài ong, loài chim làm tổ trên những tán cây.

- Đánh giá tác động: Tác động tiêu cực Trung bình

- Tác động đến tiếng ồn, độ rung

- Trong quá trình giải phóng mặt bằng, tiếng ồn, độ rung gây ra chủ yếu do các loại máy móc, thiết bị thi công.

- Tiếng ồn, độ rung ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người lao động và cộng đồng dân cư xung quanh dự án.

- Vì khối lượng giải phóng mặt bằng không lớn nên Chủ đầu tư chỉ sử dụng một sử dụng số lượng khoảng 2 máy xúc, xe tải 5-7 tấn/ 1 hồ nên tác động do tiếng ồn, độ rung trong quá trình này không lớn.

- Chủ dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung đối với công nhân thi công trực tiếp và cán bộ, tác động này mất đi khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

- Đánh giá tác động: Tác động tiêu cực thấp

- Tác động đến kinh tế, xã hội

- Trên thực tế, theo kết quả điều tra thì trong khu vực có các hoạt động dân sinh và phát triển kinh tế (canh tác trồng ngô, khoai, lúa màu…), tuy nhiên chỉ có quy mô nhỏ. Do vậy, đánh giá chung thì tác động đến hoạt động dân sinh và phát triển kinh tế là không lớn. Ngoài ra, dự án đã có phương án bồi thường thỏa đáng sau khi thỏa thuận với số dân cư chịu tác động (Có 64 hộ dân bị mất đất).

- Ngoài ra, trong quá trình thi công giải phóng mặt bằng, do sự tập trung một bộ phận công nhân thi công nên người dân địa phương có thể được hưởng lợi thông qua cung cấp lao động đơn giản và buôn bán nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt.

- Dự án cũng được nghiên cứu với mục tiêu hạn chế các tác động đối với môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội nhằm phát huy các yếu tố có lợi và hạn chế các yếu tố bất lợi để đảm bảo mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của dự án, cụ thể:

- Đối với kinh tế - xã hội: Trong phạm vi diện tích quy hoạch của dự án không có các công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật thuộc diện di dời và giải tỏa, đồng thời không di dân tái định cư, … do đó dự án được đánh giá phù hợp với mục tiêu kinh tế - xã hội.

- Về dân sinh kinh tế: Việc chiếm dụng diện tích đất chủ yếu là các loại đất thuộc lòng hồ và đường giao thông thuộc đường quản lý nên không gây ảnh hưởng về dân sinh và sinh kế. Đồng thời, từ vị trí hạ lưu đập của dự án không có các yếu tố kinh tế xã hội đáng kể nào bị ảnh hưởng, mức độ thiệt hại do quyền lợi dùng nước sau đập là nhỏ nhất.

- Dự án đã nghiên cứu phương án lựa chọn quy mô công suất, công nghệ phù hợp với diện tích chiếm đất nhằm phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng đất của dự án và hạn chế đáng kể các tác động đối với tài nguyên hiện trạng.

- Đánh giá tác động: Tác động tiêu cực Thấp

      - Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải

- Bụi và khí thải

- Bụi, khí thải, ồn, rung phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ các nguồn sau:

        - Từ hoạt động phát quang cây cối...

        - Từ hoạt san lấp tạo mặt bằng; thi công lán trại và các công trình phụ trợ phục vụ thi công;

        - Từ hoạt động của máy móc thi công và phương tiện vận chuyển;

- Đánh giá chung về tác động: Tác động do bụi và khí thải được đánh giá là trung bình do: Các hoạt động trên diễn ra trong thời gian ngắn (khoảng 1 tuần), khối lượng thi công không nhiều nên máy móc, phương tiện thi công sử dụng ít. Mặt khác, khu vực thực hiện tiểu dự án nằm cách xa khu dân cư, xung quanh là đồi núi, đất nông nghiệp nên tác động của bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động này sẽ nhanh chóng được khuyếch tán và làm giảm nồng độ. Vì vậy, tác động của nó chủ yếu ảnh hưởng đến công nhân thi công, cây cối, hoa màu xung quanh khu vực thực hiện tiểu dự án và một vài hộ dân sống gần hồ mà ít ảnh hưởng đến khu dân cư tập trung.

- Nước thải

- Trong giai đoạn này, nước thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của công nhân và nước mưa chảy tràn. Lượng nước thải phát sinh có tính chất ô nhiễm tương tự như nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng, nhưng do thời gian thi công của giai đoạn này ngắn và số lượng CBCNV thi công của giai đoạn này ít nên mức độ ô nhiễm sẽ thấp hơn nhiều.

- Nước thải sinh hoạt từ lán trại công nhân bao gồm nước thải từ nước sử dụng cho việc chuẩn bị bữa ăn (Vna) và từ nước sử dụng cho tắm giặt, vệ sinh (Vtg). Căn cứ tiêu chuẩn dùng nước tổng hợp tính theo đầu người gồm nước cấp cho ăn uống và sinh hoạt tại điểm dân cư nông thôn theo “TCDXVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và Công trình tiêu chuẩn thiết kế” thì định mức nước sử dụng cho sinh hoạt và ăn uống là 60l/ 1 người/ 1 ngày và với 100% lượng nước sử dụng sẽ được thải ra môi trường (Theo mục a, khoản 1 điều 39 nghị định số 80/2014/NĐCP ngày 6/8/2014 về thoát nước và xử lý nước thải). Theo dự kiến số lượng công nhân giai đoạn này khoảng 5 người như vậy tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại mỗi công trường hàng ngày là 0,3 m3/ngày, Để đảm bảo vệ sinh môi trường, điều kiện sinh hoạt và phù hợp với thực tế tại công trường, yêu cầu đơn vị thi công lên kế hoạch thuê nhà ở của người dân địa phương cho công nhân; trong trường hợp xây dựng nhà vệ sinh phải đáp ứng yêu cầu theo QCVN 01:2011/BYT về tiêu chuẩn nhà tiêu hợp vệ sinh; nên lượng nước thải sinh hoạt đều có thể kiểm soát được bằng các biện pháp giảm thiểu. Tác động được đánh giá ở mức trung bình.

- Nước thải sinh hoạt có chứa các chất ô nhiễm như: Chất rắn lơ lửng, chất hoạt động bề mặt, các chất hữu cơ, N, P và vi sinh vật ... có hàm lượng cao sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, nước mặt, nước ngầm. Do đó, nguồn thải này phải được thu gom và xử lý triệt để trước khí thải ra môi trường tiếp nhận (Các tuyến mương tưới tiêu nội đồng gần khu vực tiểu dự án).

- Nước thải từ hoạt động bảo dưỡng thiết bị, phương tiện vận tải: Trong giai đoạn này sử dụng rất ít thiết bị nên lượng nước thải phát sinh từ hoạt động này rất nhỏ, không gây tác động lớn tới chất lượng môi trường nước của khu vực thực hiện tiểu dự án. Tuy nhiên lượng nước thải sinh hoạt và nước thải từ các hoạt động vệ sinh các thiết bị và máy móc thi công nếu không được quản lý và xử lý chặt chẽ sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước mặt tự nhiên như nguồn nước mặt hồ chứa, và hệ quả sẽ ảnh hưởng đến động, thực vật dưới nước.

- Đánh giá chung về tác động: Tác động do nước thải được đánh giá là thấp do: khối lượng nước thải trong giai đoạn này là ít và trong thời gian ngắn.

- Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt:

- Phát sinh chủ yếu từ hoạt động hàng ngày của cán bộ công nhân viên trong giai đoạn chuẩn bị. Trong giai đoạn này số lượng công nhân tối đa tập trung tại khu vực tiểu dự án là 5 người/1 hồ. Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, hệ số phát thải rác thải sinh hoạt là 0,3 - 0,5 kg/người/ngày. Vì vậy, có thể ước tính khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này là 1,5 – 2,5kg/ngày/1 công trình hồ chứa.

- Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh không nhiều, thành phần chủ yếu là chất thải hữu cơ dễ phân hủy như thức ăn thừa, nguyên liệu để chế biến thức ăn phục vụ cho công nhân (thức ăn thừa, vỏ trái cây,…) và một phần nhỏ là các loại bao bì, đồ hộp.

- Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này nhỏ và không tập trung. Tuy nhiên, khu vực tiến hành chuẩn bị cho thi công tiểu dự án đều nằm gần mặt nước các hồ nên sẽ có tác động nhỏ tới chất lượng nước nếu không có biện pháp quản lý và thu gom đúng cách. Các đối tượng bị ảnh hưởng bởi chất thải rắn là nguồn nước sẽ bị ô nhiễm, các chất thải rắn xâm nhập vào nguồn nước sẽ ảnh hưởng đến các loại động thực vật thủy sinh, các loài cá, tôm, cua, ốc... Các loài này có thể ăn phải các chất thải rắn chưa phân hủy hoặc đang phân hủy dẫn đến có thế bị ngộ độc hoặc chết và ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn của các loài khác.

- Đánh giá chung về tác động: Tác động do chất thải rắn sinh hoạt được đánh giá là thấp do: khối lượng chất thải sinh hoạt trong giai đoạn này là ít và trong thời gian ngắn.

- Chất thải từ việc phát quang lớp phủ thực vật:

Bảng 65: Khối lượng sinh khối phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị

| Hồ chứa nước | Loại sinh khối | Diện tích (m2) | Hệ số sinh khối (k) | Khối lượng sinh khối (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trại sen | Cây gỗ rải rác | 30 | 6,780 | 203,4 |
|  | Cậy dại, cỏ bụi | 670 | 0,199 | 133,3 |
| Hố Dầu | Cậy dại, cỏ bụi | 1.257 | 0,199 | 250,1 |
| Phú Lợi | Cậy dại, cỏ bụi | 608 | 0,199 | 121,0 |
| Nghè Lấm | Cây gỗ rải rác | 4 | 6,780 | 27,1 |
|  | Cậy dại, cỏ bụi | 994 | 0,199 | 197,8 |
| Bến Tắm Ngoài | Cây gỗ rải rác | 2.230 | 6,780 | 15.119,4 |
|  | Cậy dại, cỏ bụi | 738 | 0,199 | 146,9 |
| Vễn | Cây gỗ rải rác | 155 | 6,780 | 1.050,9 |
|  | Cậy dại, cỏ bụi | 2.211 | 0,199 | 440,0 |
| Cánh Gà | Cây gỗ rải rác | 275 | 6,780 | 1.864,5 |
|  | Cậy dại, cỏ bụi | 573 | 0,199 | 114,0 |
| Hố Gỗ | Cây gỗ rải rác | 1.049 | 6,780 | 7.112,2 |
|  | Cậy dại, cỏ bụi | 956 | 0,199 | 190,2 |
| Đá Trắng | Cây gỗ rải rác | 138 | 6,780 | 935,6 |
|  | Cậy dại, cỏ bụi | 1.513 | 0,199 | 301,1 |
| Lộc Đa | Cây gỗ rải rác | 519 | 6,780 | 3.518,8 |
|  | Cậy dại, cỏ bụi | 1.010 | 0,199 | 201,0 |
| Chín Thượng | Cây gỗ rải rác | 431 | 6,780 | 2.922,2 |
|  | Cậy dại, cỏ bụi | 655 | 0,199 | 130,3 |

- Đánh giá chung về tác động do Chất thải từ việc phát quang lớp phủ thực vật: Đánh giá tác động Trung Bình. Việc phát quang lớp phủ thực vật sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài động thực vật như: Chim, ong, bướm làm tổ trên các cây cối, các loài bò sát làm tổ ở lớp phủ thực vật. Ngoài ra lượng sinh khối từ lớp phủ thực vật nếu không được thu gom xử lý sẽ dẫn đến ô nhiễm nguồn nước cho mưa chảy tràn hoặc ô nhiễm chất lượng đất do một số loài cây cối có độc tính như bạch đàn. Do đó cần có các biện pháp giảm thiểu tác động thích hợp

- Chất thải từ việc chuẩn bị mỏ đất:

- Tất cả các hồ thuộc TDA dự kiến  sẽ mua đất đắp tại 2 mỏ đất có vị trí: Mỏ 1: Bãi bồi sông Thái Bình thuộc xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương thuộc quyền quản lý và khai thác của Công ty cổ phần tập đoàn Sao Đỏ theo quyết định cấp phép khai thác khoáng sản số 1661GP-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Hải Dương với diện tích cấp phép là 7.07 ha; Mỏ 2: Vị trí ranh giới khu đất theo trích lục đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính số 07/2016, tỷ lệ 1/2000 do sở tài nguyên và môi trường Hải Dương nghiệm thu ngày 16/12/2016. Vị trí mỏ này thuộc quyền quản lý và khai thác của Công ty cổ phần thương mại Đại Dương theo quyết định điều chỉnh diện tích khai thác khoáng sản số 1666/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương ngày 30/05/2017 với diện tích mới là: 3.03ha. Do đất đắp được mua và bên cung cấp sẽ giao tận chân công trình cho nên không thuộc phạm vi đánh giá của báo cáo ESIA này.

- Đánh giá chung về tác động do chuẩn bị mỏ đất: Không có tác động do không có chất thải do đất đắp được mua tại mỏ đất và vận chuyển đến tận chân công trình cho nên không thuộc phạm vi của báo cáo ESIA.

- Chất thải rắn từ việc chuẩn bị bãi thải

- Trong quá trình chuẩn bị bãi thải cho TDA, đơn vị Tư vấn thiết kế đã phối hợp cùng UBND các xã thuộc TDA đã lập biên bản xác nhận vị trí đổ thải. Hiện trạng các vị trí đổ thải là đất trống và cây bụi do UBND các xã quản lý. Nền đất ở các bãi thải được khảo sát là chắc chắn, không sụt lún. Do đó trong quá trình chuẩn bị bãi thải sẽ không phát sinh lượng đất đá do bóc lớp phủ thực vật mà chỉ phát sinh lượng chất thải rắn do phát quang tạo mặt bằng như đã đánh giá tác động mục trên. Tác động do chất thải rắn khi chuẩn bị bãi thải sẽ tác động đến môi trường đất xung quanh bãi thải do chảy tràn lớp phủ thực bì do mưa, và tác động đến các loài sinh vật, bò sát ở lớp phủ thực bì như các loài giun, dế. Tuy nhiên các tác động này được đánh giá là nhỏ và có thể giảm thiểu thông qua các biện pháp giảm thiểu tác động.

- Đánh giá chung về tác động do Chất thải rắn từ việc chuẩn bị bãi thải: Đánh giá tác động thấp.

- Chất thải từ việc chuẩn bị mặt bằng thi công, bóc bỏ lớp đất đá không đạt yêu cầu tại các vị trí thi công.

- Trong quá trình chuẩn bị mặt bằng thi công, nhà thầu phải bóc bỏ lớp đất đá thảm thực vật không đạt yêu cầu về chất lượng đất đắp, do đó sẽ phát sinh một khối lượng chất thải rắn là đất đá do bóc bỏ lớp hữu cơ tạo mặt bằng. Dự kiến khối lượng chất thải rắn trong giai đoạn này như bảng sau:

Bảng 66: Tổng khối lượng bóc bỏ hữu cơ

| TT | Tên công trình hồ chứa nước | Bóc bỏ lớp hữu cơ (m3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chín Thượng | 4.546,13 |
| 2 | Vễn | 4.696,34 |
| 3 | Cánh Gà | 1.682,29 |
| 4 | Hố Dầu | 1.421,03 |
| 5 | Phú Lợi | 4.540,59 |
| 6 | Bến Tắm Ngoài | 4.562,71 |
| 7 | Nghè Lấm | 1.799,16 |
| 8 | Lộc Đa | 2.464,12 |
| 9 | Đá Trắng | 2.401,27 |
| 10 | Hố Gỗ | 2.000,17 |
| 11 | Trại Sen | 2.852,10 |
| Tổng | 30.564,65 |

- Đánh giá chung về tác động do Chất thải rắn từ việc bóc bỏ lớp đất đá không đạt yêu cầu: Đánh giá tác động Trung Bình. Lượng đất, đá thải do chuẩn bị mặt Nếu lượng chất thải này không được thu dọn và vận chuyển sẽ gây mất cảnh quan khu vực, Khi có mưa lũ, các dòng chảy nước mặt sẽ bị cản trở bởi các chất thải rắn do bóc bỏ các lớp đất đá làm ứ đọng nước mưa trên công trường. Ngoài ra các lớp đất đá này có thể theo mưa lũ xuống hồ chứa, kênh mương thoát lũ phía hạ lưu gây bồi lấp và ngăn cản dòng chảy của các kênh mương dẫn nước gần khu vực dự án Do đó cần có biện pháp giảm thiểu và khắc phục phù hợp.

- Tác động do khoan thăm dò địa chất:

- Trước khi lên phương án thiết kế, thi công công trình. TDA đã tiến hành khoan thăm dò địa chất vào tháng 3, tháng 4/2019, quá trình này được thực hiện tại tất cả các công trình hồ chứa thuộc TDA. TDA thực hiện 2 hoạt động khoan thăm dò như sau: (i) Khoan máy trên cạn cấp đất đá I-III độ sâu từ 25-35m; (ii Khoan máy trên cạn cấp đất đá IV-VI độ sâu từ 10-18m. Tại mỗi hồ thực hiện 5 lỗ khoan. Ngay sau khi thực hiện khoan thăm dò địa chất thì các lỗ khoan được trám bít lấp đất và đổ bê tông bề mặt để tránh chảy tràn các chất ô nhiễm vào các lỗ khoan. Một số hình ảnh việc trám bít lỗ khoan như sau:

- Đánh giá chung về tác động do khoan thăm dò địa chất: Các lỗ khoan này đã được lấp, trám bít lại và đổ mốc tại vị trí khoan do đó các chất ô nhiễm từ trên bề mặt không tthể theo nước mưa qua các lỗ khoan và tác động đến chất lượng nước ngầm tại khu vực TDA. Do đó tác động do khoan thăm dò địa chất được đánh giá là thấp.

### Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn thi công xây dựng tiểu dự án

      - Nguồn gây tác động

- Tóm lược các nguồn gây tác động trong giai đoạn xây dựng được trình bày trong bảng sau:

Bảng 67: Tóm lược các tác động trong giai đoạn xây dựng

| TT | Nguồn tác động | Tác động/ Chất thải | Mức độ tác động | Đối tượng tác động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A - Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải |  |
| 1 | Các hoạt động thi công xây dựng: Hoạt động đào đắp Sửa chữa đập chính, đập phụ, tràn sự cố, tràn xả lũ… Vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá thải | Bụi do quá trình đào đắp, san gạt | Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát | Dân cư vùng dự án Chất lượng môi trường xung quanh |
|  |  | Bụi, khí thải từ hoạt động chuyên chở vật liệu | Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát |  |
|  |  | Bụi và khí thải của các phương tiện thi công | Trung bình, tạm thời, có thể kiểm soát |  |
|  |  | Nước thải từ quá trình thi công | Trung bình, tạm thời, có thể kiểm soát |  |
|  |  | Chất thải rắn từ quá trình thi công xây dựng | Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát |  |
| 2 | Sinh hoạt của công nhân | Nước thải sinh hoạt | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát | Dân cư vùng dự án Chất lượng môi trường xung quanh |
|  |  | Chất thải rắn sinh hoạt | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát |  |
| 3 | Bảo dưỡng phương tiện vận chuyển, máy móc thi công. Các nguyên vật liệu nguy hại đã sử dụng hoặc đã được thải bỏ trong quá trình thi công | Chất thải nguy hại | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát | Chất lượng môi trường xung quanh |
| 4 | Các sự cố môi trường: Đổ tràn hóa chất, xăng dầu; Mưa, lũ, Sạt lở… | Chất thải nguy hại; nước thải, đất đá do chảy tràn | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát | Chất lượng môi trường, hệ sinh thái xung quanh; Công nhân và nhân dân tại khu vực TDA |
| B - Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải |  |
| 1 | Phương tiện, máy móc | Tiếng ồn, rung từ máy móc, phương tiện | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát | Dân cư vùng dự án |
| 2 | Tập trung nhân công tại công trường dự án | Tác động đến điều kiện kinh tế xã hội khu vực. | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát | Dân cư vùng dự án, công nhân |
|  |  | Khả năng phát sinh một số bệnh tật và tệ nạn xã hội, an ninh, trật tự tại địa phương do hoạt động tập trung của công nhân. | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát |  |
|  |  | Tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp từ đợt bùng phát thứ 2 và tỉnh Hải Dương đã kiểm soát dịch bệnh rất tốt. Tuy nhiên vẫn cần các biện pháp phòng chống và ứng phó đối với dịch bệnh Covid 19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Nguy cơ bạo hành giới, lạm dụng và quấy rối tình dục, sử dụng lao động là trẻ em khi sử dụng lao động nữ và trẻ em hoặc phụ nữ, trẻ em gần khu vực dự án. | Cao, Tạm thời, có thể kiểm soát | Dân cư vùng dự án, công nhân |
| 3 | Ảnh hưởng do cắt nước thi công | Người dân thiếu nước phục vụ sản suất nông nghiệp | Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát | Dân cư vùng dự án |
| 4 | Giao thông | Tắc nghẽn và gián đoạn do hoạt động vận chuyển vật liệu | Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát được | Dân cư vùng dự án Người tham gia giao thông khu vực dự án |
|  |  | Hư hại tuyến đường vận chuyển, các công trình công cộng |  |  |
| 5 | Trong quá trình thi công đào đắp có thể phát hiện mồ mả, hoặc các di vật khảo cổ. | Tác động đến mồ mả và di sản văn hóa | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát | Địa phương, nhà thầu |
| 6 | Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu; các công nhân vận chuyển nguyên vật liệu: gây bụi, ồn. | Tác động đến hoạt động sinh kế và kinh doanh | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát | Dân cư |
| 7 | Quá trình thi công TDA có thể xảy ra các sự cố về tai nạn lao động, bệnh tật; | Rủi ro về sức khỏe, an toàn lao động và an toàn giao thông, An toàn công trình | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát | Công nhân và người dân |
| 8 | Trong quá trình thi công trẻ em có thể qua lại khu vực dự án và có thể xảy ra các tai nạn hoặc đuối nước với trẻ em | Tác động đến bình đẳng giới và trẻ em | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát | Phụ nữ và trẻ em |
| 9 | Quá trình thi công sẽ phá hủy lớp thảm thực vật tại công trường, bãi thải Công nhân tập trung tại công trường có thể chặt phá cây, săn bắt động vật trong hồ và khu vực TDA | Tác động đến hệ sinh thái | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát | Các loại động, thực vật |

      - Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải

                - Tác động do bụi và khí thải

              - Bụi và khí phát sinh trong giai đoạn này do hoạt động đào đắp đất đá, tập kết và vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, thi công xây dựng các hạng mục công trình.Bụi, khí thải từ hoạt động của ô tô vận chuyển nguyên vật liệu

- Tổng khối lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển được thể hiện như trên. Sử dụng phương tiện vận chuyển là ô tô 7-10 tấn và tuyến đường vận chuyển ngoài thành phố.

- Đặc trưng gây ô nhiễm môi trường không khí của các phương tiện vận chuyển bao gồm: Bụi, SO2, NO2, CO, VOC, tiếng ồn, rung động… Tải lượng các chất ô nhiễm được cho bởi bảng dưới đây:

Bảng 68: Hệ số tải lượng chất ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường (cho 1000 km)

| Chất ô nhiễm | Tải lượng chất ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường (kg/1000km) |
| --- | --- |
|  | Tải trọng xe 3,5 ÷ 16T | Tải trọng xe > 16T |
|  | Trong TP | Ngoài TP | Đường cao tốc | Trong TP | Ngoài TP | Đường cao tốc |
| Bụi | 0,9 | 0,9 | 0,90 | 1,6 | 1,6 | 1,3 |
| Khí SO2 | 4,29S | 4,15S | 4,15S | 7,26S | 7,43S | 6,1S |
| Khí NO2 | 1,18 | 1,44 | 1,44 | 1,82 | 2,41 | 1,98 |
| CO | 6,0 | 2,9 | 2,9 | 7,3 | 3,7 | 3,1 |
| VOC | 2,6 | 0,8 | 0,8 | 5,8 | 3,0 | 2,4 |

(Nguồn: Tổ chức y tế Thế giới WHO, năm 1993)

- Số lượt xe vận chuyển nguyên vật liệu của TDA:

Bảng 69: Số lượt xe vận chuyển

| STT | Tên hồ | Số lượt xe vận chuyển toàn dự án | Số lượt xe vận chuyển 1 ngày | Quảng đường trung bình vận chuyển 1 lượt (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chín Thượng | 3.801 | 12 | 20 |
| 2 | Vễn | 4.110 | 13 | 21,1 |
| 3 | Cánh Gà | 2.055 | 7 | 30,5 |
| 4 | Hố Dầu | 1.492 | 5 | 24,6 |
| 5 | Phú Lợi | 4.275 | 14 | 19,77 |
| 6 | Bến Tắm Ngoài | 4.730 | 15 | 16,1 |
| 7 | Nghè Lấm | 2.088 | 7 | 8,4 |
| 8 | Lộc Đa | 2.735 | 9 | 13,61 |
| 9 | Đá Trắng | 2.986 | 10 | 13,5 |
| 10 | Hố Gỗ | 2.371 | 8 | 13,38 |
| 11 | Trại Sen | 3.153 | 10 | 23,7 |

- Tính tải lượng đối với hồ Chín Thượng:

- Với 12 chuyến xe 1 ngày, áp dụng Hệ số tải lượng chất ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường (cho 1000 km) đối với quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu và đất đá là 21,1 km ta tính được tải lượng như sau: Bụi: 7,5 (mg/m*s); SO2: 0,017 (mg/m*s); NOx: 12,0 (mg/m*s); CO: 24,17 (mg/m*s); VOC: 6,67.

- Để đánh giá tác động của bụi và khí thải do vận chuyển nguyên vật liệu trong giai đoạn thi công, ta áp dụng mô hình tính toán Sutton - xác định nồng độ chất ô nhiễm tại một điểm bất kỳ. Nồng độ của chất ô nhiễm được tính toán theo công thức sau:

- Trong đó:

- C: nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3)

- E: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s)

- z: độ cao của điểm tính toán: 1 (m)

- h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh: 0,5 (m)

- u: tốc độ gió trung bình tại khu vực 2,4 (m/s)

- x: tọa độ điểm cần tính (m)

- : hệ số khuếch tán bụi theo phương z, được xác định theo công thức:

= 0,53x0.73

Với x là khoảng cách theo chiều gió thổi tại điểm tính toán so với nguồn thải (m)

- Áp dụng công thức ta tính được

- Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí ở khoảng cách 10m do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu của hồ Chín Thượng như sau: Bụi: 2,628 (mg/m*s); SO2: 0,006 (mg/m*s); NOx: 4,204 (mg/m*s); CO: 8,468 (mg/m*s); VOC: 2,337.

- Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí ở khoảng cách 100m do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu của hồ Chín Thượng như sau: Bụi: 0,522 (mg/m*s); SO2: 0,001 (mg/m*s); NOx: 0,835 (mg/m*s); CO: 1,682 (mg/m*s); VOC: 0,464

- Tương tự với cách tính trên áp dụng cho tất cả các hồ ta có kết quả như bảng sau:

Bảng 70: Nồng độ các chất ô nhiễm qua hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu

| STT | Tên hồ chứa nước | Loại chất ô nhiễm | Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí cách tim đường x = 10m (mg/m3) | Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí cách tim đường x = 100m (mg/m3) | QCVN 05:2013 /BTNMT (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chín Thượng | Bụi | 1,642 | 0,326 | 0,3 |
| 2 | Vễn |  | 1,877 | 0,373 |  |
| 3 | Cánh Gà |  | 1,461 | 0,29 |  |
| 4 | Hố Dầu |  | 0,842 | 0,167 |  |
| 5 | Phú Lợi |  | 1,894 | 0,376 |  |
| 6 | Bến Tắm Ngoài |  | 1,653 | 0,328 |  |
| 7 | Nghè Lấm |  | 0,402 | 0,08 |  |
| 8 | Lộc Đa |  | 0,838 | 0,167 |  |
| 9 | Đá Trắng |  | 0,924 | 0,184 |  |
| 10 | Hố Gỗ |  | 0,732 | 0,146 |  |
| 11 | Trại Sen |  | 1,622 | 0,322 |  |
| 1 | Chín Thượng | SO2 | 0,004 | 0,0008 | 0,35 |
| 2 | Vễn |  | 0,004 | 0,0009 |  |
| 3 | Cánh Gà |  | 0,003 | 0,0007 |  |
| 4 | Hố Dầu |  | 0,002 | 0,0004 |  |
| 5 | Phú Lợi |  | 0,004 | 0,0009 |  |
| 6 | Bến Tắm Ngoài |  | 0,004 | 0,0008 |  |
| 7 | Nghè Lấm |  | 0,001 | 0,0002 |  |
| 8 | Lộc Đa |  | 0,002 | 0,0004 |  |
| 9 | Đá Trắng |  | 0,002 | 0,0004 |  |
| 10 | Hố Gỗ |  | 0,002 | 0,0003 |  |
| 11 | Trại Sen |  | 0,004 | 0,0007 |  |
| 1 | Chín Thượng | NOx | 2,628 | 0,522 | 0,2 |
| 2 | Vễn |  | 3,003 | 0,597 |  |
| 3 | Cánh Gà |  | 2,338 | 0,464 |  |
| 4 | Hố Dầu |  | 1,347 | 0,268 |  |
| 5 | Phú Lợi |  | 3,030 | 0,602 |  |
| 6 | Bến Tắm Ngoài |  | 2,644 | 0,525 |  |
| 7 | Nghè Lấm |  | 0,644 | 0,128 |  |
| 8 | Lộc Đa |  | 1,341 | 0,266 |  |
| 9 | Đá Trắng |  | 1,478 | 0,294 |  |
| 10 | Hố Gỗ |  | 1,172 | 0,233 |  |
| 11 | Trại Sen |  | 2,595 | 0,515 |  |
| 1 | Chín Thượng | CO | 5,292 | 1,051 | 30 |
| 2 | Vễn |  | 6,048 | 1,201 |  |
| 3 | Cánh Gà |  | 4,708 | 0,935 |  |
| 4 | Hố Dầu |  | 2,712 | 0,539 |  |
| 5 | Phú Lợi |  | 6,103 | 1,212 |  |
| 6 | Bến Tắm Ngoài |  | 5,325 | 1,058 |  |
| 7 | Nghè Lấm |  | 1,297 | 0,258 |  |
| 8 | Lộc Đa |  | 2,701 | 0,537 |  |
| 9 | Đá Trắng |  | 2,977 | 0,591 |  |
| 10 | Hố Gỗ |  | 2,36 | 0,469 |  |
| 11 | Trại Sen |  | 5,226 | 1,038 |  |

- Nhận xét:

- Qua bảng số liệu trên ta thấy ở khoảng cách 10m thì so với QCVN 05:2013/BTNMT thì nồng độ các chất ô nhiễm như Bụi, NOx ở các tất cả các hồ đều vượt chỉ tiêu nhiều lần. Nồng độ các chất ô nhiễm khác như SO2 , CO, ở tất cả các hồ đều nằm trong giới hạn cho phép. Do đó cần có các biện pháp giảm thiểu và hạn chế phù hợp trong giai đoạn thi công TDA.

- Ở khoảng cách 100m thì thì so với QCVN 05:2013/BTNMT thì nồng độ Bụi ở các hồ Chín Thượng, Vễn, Phú Lợi, Bến Tắm Ngoài, Trại Sen cao hơn từ 1,2 – 5 lần, các hồ còn lại dưới giới hạn cho phép. Nồng độ NOx ở tất cả các hồ (Trừ hồ Nghè Lấm thấp hơn QCVN) đều cao hơn giới hạn cho phép từ 1,2 – 3 lần. Nồng độ các chất ô nhiễm khác như SO2 , CO, ở tất cả các hồ đều nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên đây là ảnh hưởng tức thời 1 ngày có từ 5-15 chuyến xe trong các khoảng thời gian vận chuyển khác nhau và phạm vi trải dài suốt quãng đường vận chuyển nên các ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trên tuyến đường vận chuyển như: Các loại khí độc hại có trong khí thải xe vận chuyển thường thấy là CO, NOx, SOx, HC...những chất này về lâu dài sẽ gây ra các bệnh nguy hiểm về hô hấp, tim mạch, vô sinh, ung thư… Tuy nhiên các ảnh hưởng này không lâu dài chỉ trong thời gian ngắn và mật độ vận chuyển trong ngày thấp nên có thể kiểm soát được.

- Đánh giá tác động: Trung bình, tuy nhiên có thể giảm thiểu và hạn chế

              - Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các máy móc thi công

- Khối lượng dầu tiêu thụ của các máy móc tham gia thi công

Bảng 71: Dự báo lượng dầu tiêu thụ trong hoạt động thi công tại công trường

| TT | Hạng mục | Dự báo lượng xăng, dầu tiêu thụ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Xăng (Lít) | Dầu (Lít) | Tổng khối lượng xăng dầu toàn dự án (Kg) | Khối lượng xăng xầu 1 giờ (Kg/h) |
| 1 | Chín Thượng | 9.122 | 2.900 | 11803,15 | 2,36 |
| 2 | Vễn | 10.407 | 3.023 | 13084,34 | 2,62 |
| 3 | Cánh Gà | 7.521 | 1.554 | 8615,53 | 1,73 |
| 4 | Hố Dầu | 4.404 | 1.095 | 5291,81 | 1,06 |
| 5 | Phú Lợi | 10.142 | 2.969 | 12782,22 | 2,56 |
| 6 | Bến Tắm Ngoài | 9.138 | 3.102 | 12086,37 | 2,42 |
| 7 | Nghè Lấm | 2.105 | 1.207 | 3440,43 | 0,69 |
| 8 | Lộc Đa | 4.467 | 1.713 | 6170,12 | 1,24 |
| 9 | Đá Trắng | 4.837 | 1.806 | 6616,47 | 1,33 |
| 10 | Hố Gỗ | 3.807 | 1.391 | 5166,65 | 1,03 |
| 11 | Trại Sen | 8.967 | 2.503 | 11138,74 | 2,23 |

Ghi chú: 1 ca làm việc tính là 8 tiếng.

Tỉ trọng dầu là 0,87 kg/lít; tỷ trọng xăng là 0,75kg/lít  (Nguồn:Petrolimex, 1994).

- Tải lượng, nồng độ bụi và khí thải được tổng hợp trong bảng sau:

Bảng 72: Tải lượng chất ô nhiễm từ máy móc thiết bị trong giai đoạn xây dựng

| STT | Tên hồ chứa nước | Loại chất ô nhiễm | Tải lượng ô nhiễm (mg/m*s) Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) (*): TSP: 4,3; SO2: 20S (S=0,05%); NOx: 65; CO: 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chín Thượng | TSP | 0,010 |
| 2 | Vễn |  | 0,011 |
| 3 | Cánh Gà |  | 0,007 |
| 4 | Hố Dầu |  | 0,005 |
| 5 | Phú Lợi |  | 0,011 |
| 6 | Bến Tắm Ngoài |  | 0,010 |
| 7 | Nghè Lấm |  | 0,003 |
| 8 | Lộc Đa |  | 0,005 |
| 9 | Đá Trắng |  | 0,006 |
| 10 | Hố Gỗ |  | 0,004 |
| 11 | Trại Sen |  | 0,010 |
| 1 | Chín Thượng | SO2 | 0,000024 |
| 2 | Vễn |  | 0,000026 |
| 3 | Cánh Gà |  | 0,000017 |
| 4 | Hố Dầu |  | 0,000011 |
| 5 | Phú Lợi |  | 0,000026 |
| 6 | Bến Tắm Ngoài |  | 0,000024 |
| 7 | Nghè Lấm |  | 0,000007 |
| 8 | Lộc Đa |  | 0,000012 |
| 9 | Đá Trắng |  | 0,000013 |
| 10 | Hố Gỗ |  | 0,000010 |
| 11 | Trại Sen |  | 0,000022 |
| 1 | Chín Thượng | NOx | 0,153 |
| 2 | Vễn |  | 0,170 |
| 3 | Cánh Gà |  | 0,112 |
| 4 | Hố Dầu |  | 0,069 |
| 5 | Phú Lợi |  | 0,166 |
| 6 | Bến Tắm Ngoài |  | 0,157 |
| 7 | Nghè Lấm |  | 0,045 |
| 8 | Lộc Đa |  | 0,081 |
| 9 | Đá Trắng |  | 0,086 |
| 10 | Hố Gỗ |  | 0,067 |
| 11 | Trại Sen |  | 0,145 |
| 1 | Chín Thượng | CO | 0,024 |
| 2 | Vễn |  | 0,026 |
| 3 | Cánh Gà |  | 0,017 |
| 4 | Hố Dầu |  | 0,011 |
| 5 | Phú Lợi |  | 0,026 |
| 6 | Bến Tắm Ngoài |  | 0,024 |
| 7 | Nghè Lấm |  | 0,007 |
| 8 | Lộc Đa |  | 0,012 |
| 9 | Đá Trắng |  | 0,013 |
| 10 | Hố Gỗ |  | 0,010 |
| 11 | Trại Sen |  | 0,022 |

Ghi chú: (*): Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993

- Để đánh giá tác động của bụi và khí thải do máy móc thi công trong giai đoạn thi công xây dựng, ta áp dụng mô hình tính toán Sutton - xác định nồng độ chất ô nhiễm tại một điểm bất kỳ. Nồng độ của chất ô nhiễm được tính toán theo công thức sau:

Trong đó:

C: nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3)

E: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s)

z: độ cao của điểm tính toán: 1 (m)

h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh: 0,5 (m)

u: tốc độ gió trung bình tại khu vực 2,4 (m/s)

x: tọa độ điểm cần tính (m)

: hệ số khuếch tán bụi theo phương z, được xác định theo công thức:

= 0,53x0,73

Với x là khoảng cách theo chiều gió thổi tại điểm tính toán so với nguồn thải (m)

- Thay số, ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm từ hoạt động của máy móc thi công

Bảng 73: nồng độ các chất ô nhiễm từ hoạt động của máy móc thi công

| STT | Tên hồ chứa nước | Loại chất ô nhiễm | Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí cách tim đường x = 10m (mg/m3) | Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí cách tim đường x = 100m (mg/m3) | QCVN 05:2013 /BTNMT (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chín Thượng | Bụi | 0,002 | 0,0004 | 0,3 |
| 2 | Vễn |  | 0,002 | 0,0005 |  |
| 3 | Cánh Gà |  | 0,002 | 0,0003 |  |
| 4 | Hố Dầu |  | 0,001 | 0,0002 |  |
| 5 | Phú Lợi |  | 0,002 | 0,0005 |  |
| 6 | Bến Tắm Ngoài |  | 0,002 | 0,0004 |  |
| 7 | Nghè Lấm |  | 0,001 | 0,0001 |  |
| 8 | Lộc Đa |  | 0,001 | 0,0002 |  |
| 9 | Đá Trắng |  | 0,001 | 0,0003 |  |
| 10 | Hố Gỗ |  | 0,001 | 0,0002 |  |
| 11 | Trại Sen | SO2 | <0,0002 | <0,0002 | 0,35 |
| 1 | Chín Thượng |  | <0,0002 | <0,0002 |  |
| 2 | Vễn |  | <0,0002 | <0,0002 |  |
| 3 | Cánh Gà |  | <0,0002 | <0,0002 |  |
| 4 | Hố Dầu |  | <0,0002 | <0,0002 |  |
| 5 | Phú Lợi |  | <0,0002 | <0,0002 |  |
| 6 | Bến Tắm Ngoài |  | <0,0002 | <0,0002 |  |
| 7 | Nghè Lấm |  | <0,0002 | <0,0002 |  |
| 8 | Lộc Đa |  | <0,0002 | <0,0002 |  |
| 9 | Đá Trắng |  | <0,0002 | <0,0002 |  |
| 10 | Hố Gỗ |  | <0,0002 | <0,0002 |  |
| 11 | Trại Sen |  | <0,0002 | <0,0002 |  |
| 1 | Chín Thượng | NOx | 0,034 | 0,0067 | 0,2 |
| 2 | Vễn |  | 0,037 | 0,0074 |  |
| 3 | Cánh Gà |  | 0,025 | 0,0049 |  |
| 4 | Hố Dầu |  | 0,015 | 0,003 |  |
| 5 | Phú Lợi |  | 0,036 | 0,0072 |  |
| 6 | Bến Tắm Ngoài |  | 0,034 | 0,0068 |  |
| 7 | Nghè Lấm |  | 0,01 | 0,002 |  |
| 8 | Lộc Đa |  | 0,018 | 0,0035 |  |
| 9 | Đá Trắng |  | 0,019 | 0,0037 |  |
| 10 | Hố Gỗ |  | 0,015 | 0,0029 |  |
| 11 | Trại Sen |  | 0,032 | 0,0063 |  |
| 1 | Chín Thượng | CO | 0,005 | 0,001 | 30 |
| 2 | Vễn |  | 0,006 | 0,0011 |  |
| 3 | Cánh Gà |  | 0,004 | 0,0007 |  |
| 4 | Hố Dầu |  | 0,002 | 0,0005 |  |
| 5 | Phú Lợi |  | 0,006 | 0,0011 |  |
| 6 | Bến Tắm Ngoài |  | 0,005 | 0,001 |  |
| 7 | Nghè Lấm |  | 0,002 | 0,0003 |  |
| 8 | Lộc Đa |  | 0,003 | 0,0005 |  |
| 9 | Đá Trắng |  | 0,003 | 0,0006 |  |
| 10 | Hố Gỗ |  | 0,002 | 0,0004 |  |
| 11 | Trại Sen |  | 0,005 | 0,001 |  |

- Nhận xét:

- Qua bảng số liệu trên ta thấy ở khoảng cách 10m thì so với QCVN 05:2013/BTNMT thì nồng độ các chất ô nhiễm ở tất cả các hồ đều nằm trong giới hạn cho phép.

- Ở khoảng cách 100m thì thì so với QCVN 05:2013/BTNMT thì nồng độ các chất ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép.

- Đánh giá tác động: Thấp, có thể giảm thiểu và hạn chế

              - Bụi, khí thải phát sinh từ công tác đào đất đá

- Trong thi công các hạng mục công trình dự án, bụi khuếch tán phát sinh chủ yếu từ các hoạt động: Đào đắp, xúc bốc đất đá bằng cơ giới; Xúc bốc vận chuyển đất đá; Xúc bốc; vv …

- Theo dự toán, khối lượng đất đào được thể hiện tại bảng 12 của báo cáo này.

- Hệ số ô nhiễm E được tính bằng công thức sau (tính theo AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources, Trang 4, Mục 13.2.4):

E = k*0,0016*(U/2,2)1,3/(M/2)1,4, 	kg/tấn

Trong đó:		 E : Hệ số ô nhiễm, kg bụi/tấn đất;

k : Cấu trúc hạt có giá trị trung bình là 0,35;

U: Tốc độ gió trung bình cao nhất tại khu vực thực hiện dự án:  1,3 m/s;

M : Độ ẩm trung bình của vật liệu (3,4%) (được chọn theo tài liệu hướng dẫn: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources, Bảng 13.2.4-1)

Thay vào công thức ta tính toán được:

E = 0,35*0,0016*(1,3/2,2)1,3/(0,034/2)1,4= 0,0848,  kg bụi/tấn đất

Tính toán cho hồ Chín Thượng như sau:

- Khối lượng đào đắp của hồ chin thượng là: 19.387 (m3) * 1,45 (Khối lượng riêng đất đắp là đất sét tự nhiên) = 28.111,15 (Tấn).

- Theo kết quả tính tải lượng E= 0,0848(kg bụi/tấn đất) ta tính được lượng bụi phát sinh trong quá trình đào đắp là: 0,0848 * 28.111,15 = 2.383,83 (kg)

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ thi công dự án, hồ Chín Thượng xây dựng trong 12 tháng = 312 ngày; Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày. Theo đó lượng bụi phát sinh trong 1 giờ là: 2.383,83/(312*8)= 0,9551 (kg/h) = 955,1 (g/h)

- Nồng độ bụi của hoạt động đào đắp được tính toán (Với diện tích công trường trung bình là 2,5 ha và độ cao phát thải là 10m): 955,1 /(25.000 *10) = 0.0038 (g/m3/h)= 3,82 (mg/m3/h) Nồng độ bụi của hoạt động đào đắp được tính toán qua bảng sau (Với diện tích công trường trung bình mỗi hồ là 2,5 ha và độ cao phát thải là 10m).

Bảng 74: Nồng độ bụi do hoạt động đào đắp

| STT | Tên hồ | Lượng bụi phát sinh trong quá trình đào đắp (g/h) | Nồng độ bụi trung bình (mg/m3/h.) | QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chín Thượng | 955,06 | 3,82 | 0,3 |
| 2 | Vễn | 743,08 | 2,97 | 0,3 |
| 3 | Cánh Gà | 374,4 | 1,5 | 0,3 |
| 4 | Hố Dầu | 203,65 | 0,81 | 0,3 |
| 5 | Phú Lợi | 731,26 | 2,93 | 0,3 |
| 6 | Bến Tắm Ngoài | 842,15 | 3,37 | 0,3 |
| 7 | Nghè Lấm | 432,03 | 1,73 | 0,3 |
| 8 | Lộc Đa | 379,77 | 1,52 | 0,3 |
| 9 | Đá Trắng | 451,74 | 1,81 | 0,3 |
| 10 | Hố Gỗ | 386,17 | 1,54 | 0,3 |
| 11 | Trại Sen | 637,46 | 2,55 | 0,3 |

- Nhận xét: So sánh nồng độ bụi từ quá trình đào đắp với QCVN 05: 2013/BTNMT cho thấy nồng độ bụi ở tất cả các hồ đã vượt tiêu chuẩn cho phép từ 5-12,7 lần. Bụi từ quá trình đào đắp sẽ tác động tới sức khỏe công nhân, ngoài ra bụi sẽ phát tán và đọng lại trên lá cây gây giảm khả năng quang hợp và giảm sự phát triển của cây cối. Do đó cần có các biện pháp giảm thiểu tác động do bụi trong quá trình đào đắp san gạt mặt bằng.

- Đánh giá tác động: Trung bình, có thể giảm thiểu và hạn chế.

              - Tác động do bụi, khí thải từ hoạt động của các trạm trộn bê tông 500L:

- Trong quá trình hoạt động của trạm trộn nguồn gốc gây ô nhiễm môi trường chủ yếu do nguồn phát thải bụi gồm.

- Công đoạn chuẩn bị nguyên liệu: Phát sinh bụi do bốc dỡ, xáo trộn lúc nguyên liệu. Nguồn bụi phát sinh phân tán, không tập trung và mức độ không lớn.

- Công đoạn trộn: Sau khi đã định lượng xong, cối trộn quay. Công nhân vận chuyển vật liệu lên cối trộn, (trong trường hợp cối trộn còn bê tông hoặc cửa xả cối trộn chưa đóng thì hệ thống điều khiển sẽ không cho skíp làm việc). Khi Công nhân lên tới vị trí xả cốt liệu thì cốt liệu được xả vào thùng trộn, đồng thời xả xi măng. Khi xả xong cốt liệu Công nhân sẽ về vị trí khung cân để thực hiện mẻ tiếp theo, đồng thời xả nước, phụ gia.

- Thời gian trộn cưỡng bức khoảng 30 - 45s. Sau thời gian trộn hỗn hợp bê tông được xả vào dụng cụ chuyên chở.

- Đối tượng chịu tác động chính do ô nhiễm bụi từ trạm trộn bê tông là 2-3 công nhân vận hành trạm trộn và công nhân xúc bốc nguyên vật liệu cho trạm trộn. Do trạm trộn nhỏ chỉ 500l và khối lượng công tác thi công ít. Khi công nhân bóc dỡ các bao xi măng sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe như: Việc tiếp xúc thường xuyên với bụi xi măng, cát sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh của đường hô hấp, nhẹ thì viêm mũi xoang và hầu họng, nặng hơn thì bệnh bụi phổi, hen suyển, nếu bụi xi măng có hàm lượng SiO2 tự do lớn hơn 2% thì có khả năng gây ung thư phổi, ngoài ra cơ quan thứ 2 hay bị ảnh hưởng bởi việc tiếp xúc thường xuyên với xi măng và cát là da, gây viêm da, nổi mụn. Tuy nhiên khi thi công sẽ có các biện pháp phòng chống như mang khẩu trang chống bụi, mặt khác trạm trộn chỉ hoạt động một thời gian rất ngắn trong quá trình thi công. Nên tác động ảnh hưởng là thấp. Tuy nhiên vẫn cần có các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu bụi cho các công nhân thực hiện vận hành trạm trộn.

- Đánh giá tác động: Trung bình, có thể giảm thiểu và hạn chế.

              - Đánh giá tác động của bụi và khí thải tới cộng đồng dân cư.

- Theo như nội dung tính toán toàn bộ lượng bụi và khí thải phát sinh trong quá trình thi công dự án sẽ tác động trực tiếp tới:

- Toàn bộ cán bộ công nhân thi công trong công trường. Ảnh hưởng tới sức khỏe lao động và năng suất lao động.

- Bên cạnh đó sẽ tác động tới cộng đồng dân cư khu vực xung quanh dự án. Theo khảo sát, xung quanh khu vực dự án có các cụm dân cư nằm cách khu vực dự án khoảng 200 - 500 m. Theo tính toán khu vực dân cư xung quanh dự án sẽ ít bị tác động từ bụi và khí thải trong quá trình thi công xây dựng do: Khoảng cách từ công trình tới khu dân cư là khá xa, bụi phát tán theo chiều gió khó ảnh hưởng đến khu dân cư vì nhiều cây xanh che chắn. Mặt khác công trường, tuyến đường vận chuyển thường xuyên được tưới nước và thời gian thi công ngắn, sau thời gian thi công môi trường không khí sẽ được khắc phục theo chiều hướng tốt lên dần. Do đó tác động được đánh giá là: Thấp và có thể kiểm soát được

- Xung quanh khu vực dự án có diện tích đất trồng café, lúa, ngô… của cộng đồng dân cư. Bụi và khí thải sẽ ảnh hưởng tới cây trồng làm giảm giảm năng suất cây trồng do: lớp bụi mịn khi phát tán do thi công, vận chuyển nguyên vật liệu gần các khu trồng cây nông nghiệp, công nghiệp lượng bụi sẽ bám vào các lá cây, hoa màu làm giảm khả năng quang hợp của cây trồng dẫn đến giảm năng suất cây trồng.

- Vì vậy Chủ đầu tư cần áp dụng các biện pháp để giảm thiểu tác động từ bụi và khí thải trong quá trình thi công.

- Đánh giá tác động: Trung bình, có thể giảm thiểu và hạn chế

                - Tác động do nước thải

- Nguồn phát sinh

- Các hoạt động sau tạo chất thải hoặc yếu tố gây tác động có khả năng gây ảnh hưởng đến các đối tượng nước, trầm tích trong khu vực Tiểu dự án, bao gồm i) nước mưa chảy tràn cuốn theo bùn đất từ công trường; ii) nước thải từ hoạt động của công nhân; iii) nước thải từ các hoạt động trộn bê tông; iv) Nước thải xây dựng.

- Phân tích tác động

- Nước thải sinh hoạt từ lán trại công nhân bao gồm nước thải từ nước sử dụng cho việc chuẩn bị bữa ăn (Vna) và từ nước sử dụng cho tắm giặt, vệ sinh (Vtg). Căn cứ tiêu chuẩn dùng nước tổng hợp tính theo đầu người gồm nước cấp cho ăn uống và sinh hoạt tại điểm dân cư nông thôn theo “TCDXVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và Công trình tiêu chuẩn thiết kế” thì định mức nước sử dụng cho sinh hoạt và ăn uống là 60l/ 1 người/ 1 ngày và với 100% lượng nước sử dụng sẽ được thải ra môi trường (Theo mục a, khoản 1 điều 39 nghị định số 80/2014/NĐCP ngày 6/8/2014 về thoát nước và xử lý nước thải). Theo dự kiến số lượng công nhân giai đoạn này khoảng 15 - 45 người/ 1 công trình hồ chứa, Để đảm bảo vệ sinh môi trường, điều kiện sinh hoạt và phù hợp với thực tế tại công trường, khuyến nghị đơn vị thi công lên kế hoạch thuê nhà ở của người dân địa địa phương cho công nhân nếu công trình hồ chứa nằm gần khu dân cư, thuận tiện cho việc đi lại và sinh hoạt; trong trường hợp xây dựng lán trại thì cần xây dựng nhà vệ sinh phải đáp ứng yêu cầu theo QCVN 01:2011/BYT về tiêu chuẩn nhà tiêu hợp vệ sinh; nên lượng nước thải sinh hoạt đều có thể kiểm soát được bằng các biện pháp giảm thiểu. Tác động được đánh giá ở mức trung bình. Nước thải xây dựng phát sinh do: Trạm trộn bê tông; rửa đá, cát; bảo dưỡng bê tông, rửa máy móc thiết bị. lượng nước thải xây dựng nhìn chung không nhiều thành phần ô nhiễm chính là cát, đá, xi măng, thuộc loại ít độc, dễ lắng đọng tích tụ ngay trên tuyến thoát nước thi công.

- Ước tính được lượng nước thải của tại mỗi công trường được trình bày ở bảng dưới:

Bảng 75: Ước tính nguồn phát sinh các chất gây ôn nhiễm môi trường nước

| TT | Hạng mục | Số công nhân (người) | Nhu cầu sử dụng nước (m3/ngày) | Lượng nước thải sinh hoạt (m3/ngày) | Lượng nước thải xây dựng (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chín Thượng | 35 | 2,1 | 1,68 | 1,15 |
| 2 | Vễn | 38 | 2,28 | 1,82 | 1,25 |
| 3 | Cánh Gà | 20 | 1,2 | 0,96 | 0,67 |
| 4 | Hố Dầu | 15 | 0,9 | 0,72 | 0,49 |
| 5 | Phú Lợi | 42 | 2,52 | 2,02 | 1,36 |
| 6 | Bến Tắm Ngoài | 45 | 2,7 | 2,16 | 1,47 |
| 7 | Nghè Lấm | 18 | 1,08 | 0,86 | 0,59 |
| 8 | Lộc Đa | 26 | 1,56 | 1,25 | 0,87 |
| 9 | Đá Trắng | 29 | 1,74 | 1,39 | 0,94 |
| 10 | Hố Gỗ | 23 | 1,38 | 1,10 | 0,75 |
| 11 | Trại Sen | 29 | 1,74 | 1,39 | 0,95 |

Nguồn: Báo cáo FS

- Căn cứ theo tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới, tải lượng các chất ô nhiễm do mỗi người thải ra hàng ngày như trong sau:

Bảng 76: Hệ số phát thải các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Hệ số phát thải |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | (gam/người/ngày) | 45 ÷ 54 |
| 2 | COD | (gam/người/ngày) | 72 ÷ 102 |
| 3 | TSS | (gam/người/ngày) | 70 ÷ 145 |
| 4 | Tổng Nitơ | (gam/người/ngày) | 6 ÷12 |
| 5 | Photpho | (gam/người/ngày) | 0,8 ÷ 4,0 |
| 6 | Amoni | (gam/người/ngày) | 2,4 ÷ 4,8 |
| 7 | Total Coliform | (MPN/100mL) | 106÷ 109 |
| 8 | Fecal Coliform | (MPN/100mL) | 105÷ 106 |
| 9 | Trứng giun sán | (MPN/100mL) | 103 |

(Nguồn: Trang 4-39 Tài liệu: “Assessment of sources Air, Water, and Land pollution a guide to rapid source inventory techniques and their use in formulating environmental control strategies”  của tác giả: Alexander P. Economopoulos thuộc World health organization, Geneva, 1993)

- Kết quả tính toán trung bình các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt cho các hồ với số lượng công nhân từ 15-45 người  được thể hiện trong bảng dưới:

Bảng 77: Nồng độ chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Nồng độ | QCVN 14:2008/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |
| 1 | BOD | mg/L | 300 ÷ 360 | 30 | 50 |
| 2 | COD | mg/L | 480 ÷ 680 | - | - |
| 3 | TSS | mg/L | 466,6 ÷ 966,6 | 50 | 100 |
| 4 | Tổng Nitơ | mg/L | 40 ÷ 80 | - | - |
| 5 | Phospho | mg/L | 5,3 ÷ 26,7 | 6 | 10 |
| 6 | Amoni | mg/L | 16 ÷ 32 | 5 | 10 |
| 7 | Total Coliform | MPN/100 mg/L | 6,6.106÷ 6,6.109 | 3.000 | 5.000 |
| 8 | Fecal Coliform | MPN/100 mg/L | 6,6.105÷ 6,6.106 | - | - |
| 9 | Trứng giun sán | MPN/100 mg/L | 666,6 | - | - |

Nguồn: (*) - Trung tâm kĩ thuật môi trường Đô thị và khu công nghiệp – CEETIA, 2007

Bảng 78: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công xây dựng

| TT | Chỉ tiêu phân tích | Đơn vị | Nước thải thi công (*) | QCVN 40:2011 (cột B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6,99 | 5,5 ÷ 9 |
| 2 | TSS | mg/L | 663,0 | 100 |
| 3 | COD | mg/L | 140,9 | 150 |
| 4 | BOD5 | mg/L | 29,26 | 50 |
| 5 | NH4+ | mg/L | 9,6 | 10 |
| 6 | Tổng N | mg/L | 29,27 | 40 |
| 7 | Tổng P | mg/L | 4,25 | 6 |
| 8 | Fe | mg/L | 0,72 | 5 |
| 9 | Zn | mg/L | 0,004 | 3 |
| 10 | Pb | mg/L | 0,055 | 0,5 |
| 11 | As | mg/L | 0,05 | 0,1 |
| 12 | Dầu mỡ | mg/L | 0,02 | 10 |
| 13 | Coliform | MPN/100mL | 4,3.103 | 5.000 |

Nguồn: (*) - Trung tâm kĩ thuật môi trường Đô thị và khu công nghiệp – CEETIA, 2007

- Môi trường nước có thể bị ô nhiễm bởi nước thải chứa thành phần hữu cơ cao phát sinh từ sinh hoạt, cặn lắng, dầu mỡ trong nước thải xây dựng, nước mưa chảy tràn cuốn theo lượng bụi, đất đá, các chất hữu cơ, dầu mỡ. Các chỉ tiêu nước như độ đục, chất rắn lơ lửng, nitrat, sunfat, BOD5, COD, tổng coliform sẽ tăng đáng kể làm giảm chất lượng nước ở các hồ và vùng hạ lưu.

- Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt trong thi công phát sinh chủ yếu do hoạt động của cán bộ công nhân trên công trường. Do đặc trưng của vị trí thực hiện các công trình thuộc TDA, nên lán trại công nhân sẽ được bố trí trên công trường. Theo tính toán bảng trên cho thấy khối lượng nước thải sinh hoạt (ước tính bằng 100% tổng nước sử dụng) sẽ không nhiều, nhưng loại nước thải này sẽ chứa các chất ô nhiễm điển hình như BOB, TSS, tổng Nito, tổng phospho, Coliform, fecal coliform, trứng giun sán đóng vai trò là các vector truyền bệnh.  Khi lượng nước thải sinh hoạt này không được xử lý và chảy tràn vào môi trường nước mặt xung như mặt hồ và kênh mương, ao hồ xung quanh dự án sẽ làm phù dưỡng và ô nhiễm nguồn nước làm động vật thủy sinh có thể ngộ độc và chết, các loài thực vật thiếu Oxi để sinh trưởng do tăng nồng độ COD. Ngoài ra chất lượng nước cũng bị giảm do tăng các nồng độ chất ô nhiễm.

- Nước thải xây dựng: từ thi công các hạng mục công trình chính như đập, tràn, cống do điều kiện thi công phải dùng biện pháp đắp đê quây, dẫn dòng do đó sẽ phát sinh khối lượng nước hố móng lớn, gần như phải bơm liên tục trong quá trình thi công, đây cũng được coi là nước thải xây dựng do nước đã bị vẩn đục do hoạt động đào đắp đất, đá, có thể chứa chứa dầu, mỡ, xi măng. Ước tính tổng khối lượng không nhiều, chỉ trập trung vào những giai đoạn có hoạt động liên quan đến bê tông. Do nước thải xây dựng có hàm lượng TSS khá cao, chứa dầu mỡ nên ảnh hưởng đến các đối tượng động vật thủy sinh có thể bị ngộ độc hoặc chết do nước nhiễm dầu, hoặc các loài động vật đáy bị chết do bồi lắng đất đá. Do đó cần có các biện pháp quản lý, giảm thiểu tác động do chảy tràn nước thải xây dựng.

- Nước mưa chảy tràn: Thành phần của nước mưa chảy tràn rất khó ước tính và biến đổi theo thời gian mưa, chủ yếu tập trung hàm lượng cao vào giai đoạn đầu cơn mưa. Thành phần ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn ở giai đoạn xây dựng phần lớn là các thành phần đất đá tự nhiên do quá trình thi công xây dựng và một lượng nhỏ rác thải sinh hoạt vương vãi trên bề mặt. Áp dụng công thức tính hệ số xói mòn theo công thức của Wischmeier ( Nguyễn Văn Nhưng (chủ biên), 1997: Bản đồ xói mòn đất tiềm năng Việt Nam (phần đất liền tỷ lệ 1:1.000.000). Báo cáo khoa học. Viện Địa lý, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Hà Nội, 40 trang) là:

100K= 2,1.10-4M1,14(12-OS) + 3,25(A-2) + 2,5(D-3)

        - Trong đó: K là hệ số xói mòn của đất (%); M là trọng lượng cấp hạt, được xác định (%) M = (%limon + % cát mịn) (100% - % sét); OS là hàm lượng chất hữu cơ trong đất (%); D là hệ số phụ thuộc khả năng tiêu thấm của đất; A là hệ số phụ thuộc vào hình dạng, sắp xếp và loại kết cấu đất.

        - Trên cơ sở lượng mưa khu vực tiểu Dự án, độ dốc và thành phần đất đá, áp dụng mức xói mòn đồi đất không có cây cỏ đối với khu vực đào đắp chưa được gia cố thì hệ số xói mòn được tính là 0,18 % (Đối với nhóm đất đỏ vàng). Dự báo một cách tương đối lượng đất xói tiềm tàng phát sinh tại các khu vực thi công đối với hồ Chín Thượng: Tổng lượng đất xói tiềm năng trong suốt quá trình thực hiện thi công hồ Chín Thượng (m3) =  Tổng khối lượng đào đắp trong suốt quá trình thi công hồ Chín Thượng (m3) * K (0,18%) = 20.691,90*0,18% = 37,25 m3. Tương tự như các hồ còn lại ta có kết quả dự báo lượng đất xói tiềm năng trong suốt quá trình thi công TDA như bảng sau:

Bảng 79: Dự báo lượng đất bị xói tiềm tàng do mưa từ các hạng mục thi công của tiểu Dự án

| TT | Hạng mục thi công | Khối lượng đào đắp (m3) | Lượng đất xói tiềm năng (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chín Thượng | 20.691,90 | 37,25 |
| 2 | Vễn | 22.531,93 | 40,56 |
| 3 | Cánh Gà | 12.010,68 | 21,62 |
| 4 | Hố Dầu | 8.759,01 | 15,77 |
| 5 | Phú Lợi | 24.557,92 | 44,20 |
| 6 | Bến Tắm Ngoài | 26.507,00 | 47,71 |
| 7 | Nghè Lấm | 10.641,66 | 19,15 |
| 8 | Lộc Đa | 15.575,51 | 28,04 |
| 9 | Đá Trắng | 16.911,19 | 30,44 |
| 10 | Hố Gỗ | 13.405,23 | 24,13 |
| 11 | Trại Sen | 17.064,09 | 30,72 |

- Nước thải do mưa chảy tràn có hàm lượng TSS khá cao, và cuốn theo một lượng đất đá nên ảnh hưởng đến các đối tượng xung quanh dự án như: vùi lấp đất nông nghiệp, chảy tràn các chất rắn xuống hồ chứa và kênh mương xung quanh gây nên bồi lắng lòng hồ, lòng kênh ảnh hưởng đến các loài động vật thực vật thủy sinh. Do đó cần có các biện pháp phòng chống xói lở do nước mưa chảy tràn trong khu vực thực hiện dự án.

- Nước thải có chứa dầu mỡ, hóa chất sử dụng trong thi công:, thay dầu, rửa máy móc thiết bị trên công trường…. Khu vực rửa xe và vệ sinh máy móc, trang thiết bị trên công trường của dự án được bố trí gần cổng vào của dự án. Nước thải từ khu vực này phát sinh chủ yếu gồm: Dầu thải từ việc thay dầu máy định kỳ; Nước bảo dưỡng xe, rửa xe; Chất thải rắn chứa dầu từ hoạt động của xe máy và hoạt động bảo dưỡng… Nước thải có chứa dầu mỡ rất độc hại, đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm môi trường đất, nước, nếu không xử lý dầu mỡ sẽ đóng cục lại và phân hủy dần trong thời gian rất dài, qua thời gian các chất trong dầu mỡ sẽ bị phản ứng hóa học và tạo ra các chất độc nguy hiểm gây ảnh hưởng đến động vật thủy sinh, thực vật và làm biến đổi tính chất của đất.

Bảng 80: Lưu lượng và tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải từ việc bảo dưỡng và vệ sinh các thiết bị thi công/ 1 công trình hồ chứa

| TT | Loại nước thải | Lưu lượng (m3/ngày) | COD (mg/l) | Dầu mỡ (mg/l) | TSS (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước thải bảo dưỡng máy móc | 0,5 | 20 ÷ 30 | - | 50 ÷ 80 |
| 2 | Nước thải vệ sinh máy móc | 1,5 | 50 ÷ 80 | 1,0 ÷2,0 | 150 ÷200 |
| 3 | Nước thải làm mát máy | 1 | 10 ÷ 20 | 0,5 ÷ 1,0 | 10 ÷ 15 |
|  | Tổng hợp | 3 | 30 ÷ 49 | 0,6 ÷ 1,3 | 81 ÷ 124 |
| QCVN 40:2011/BTNMT, cột A | 50 | 5 | 50 |
| QCVN 40:2011/BTNMT, cột B | 100 | 10 | 100 |

                - Tác động do chất thải rắn

              - Chất thải rắn xây dựng

- CTR xây dựng gồm xà bần, gạch, đá, xi măng, sắt thép và gỗ, giấy... từ công việc thi công và hoàn thiện công trình, lắp đặt máy móc, thiết bị. Lượng chất thải rắn này có thể gây cản trở các hoạt động khác như giao thông đi lại; mất mỹ quan khu vực; nếu tích tụ lâu ngày sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng đất, ảnh hưởng đến đời sống các hệ sinh vật sống trong đất. CTR xây dựng còn tác động gián tiếp đến nguồn nước trong khu vực, tăng độ đục, gây bồi lắng (cuốn theo nước mưa chảy tràn). Chất thải xây dựng có thể tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động cho công nhân thi công trên công trường.

- Ước tính trung bình mỗi ngày phát sinh từ 50÷70 kg/ha xây dựng (Nguồn: Phạm Ngọc Đăng. Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp. NXB Xây dựng, 2000) thì lượng CTR xây dựng phát sinh trong giai đoạn này được tính như sau: Thi công công trình chính (đập, tràn, cống, đường quản lý, nhà vận hành...) có tổng diện tích 2,5 ha/1 hồ. Như vậy lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh 125 - 175 kg.

- Các CTR xây dựng này không bị thối rữa, không phát sinh mùi và một số loại có thể tận dụng bán cho đơn vị thu mua (bao bì đựng vật liệu xây dựng, đầu thừa sắt, thép,…), điều này sẽ hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng của loại chất thải này đến môi trường khu vực. Tuy nhiên, nguồn thải này nếu không có biện pháp quản lý, thu gom và xử lý sẽ ảnh hưởng đến quá trình thi công và mỹ quan của khu vực.

- Ngoài ra, còn một lượng lớn đất thải phát sinh do quá trình đào và đắp cho từng hạng mục công trình. Toàn bộ khối lượng đất phong hóa sẽ được vận chuyển ra bãi thải và thay vào đó là đất đạt tiêu chuẩn của mỏ đất của dự án. Phần đất tận dụng được từ hoạt động đào đất thì sẽ được tận dụng vào nhũng công việc cụ thể trong dự án. 1 phần dư thừa từ đất tận dụng sẽ được đưa ra bải thải.

Bảng 81: Khối lượng đất thải trên mỗi công trình thuộc TDA

| TT | Tên hồ chứa nước | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chín Thượng | m3 | 2511 |
| 2 | Vễn | m3 | 1959 |
| 3 | Cánh Gà | m3 | 987 |
| 4 | Hố Dầu | m3 | 537 |
| 5 | Phú Lợi | m3 | 1928 |
| 6 | Bến Tắm Ngoài | m3 | 2220 |
| 7 | Nghè Lấm | m3 | 1139 |
| 8 | Lộc Đa | m3 | 1001 |
| 9 | Đá Trắng | m3 | 1191 |
| 10 | Hố Gỗ | m3 | 1018 |
| 11 | Trại Sen | m3 | 1681 |

              - Chất thải rắn sinh hoạt

- Nguồn gốc, khối lượng phát sinh:

- Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn sinh hoạt trên công trường thi công chủ yếu do hoạt động của công nhân lao động trên công trường. Quy mô nguồn thải được xác định theo nhu cầu sử dụng và phương án tổ chức lao động trên công trường.

- Trên cơ sở đó, quy mô nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt trên công trường được xác định cụ thể, bao gồm:

        - Vị trí phát sinh chủ yếu từ khu vực lán trại; Khu vực thi; Khu ở của người xây dựng.

        - Thời gian phát sinh được tính tối đa theo tiến độ thi công xây dựng dự án.

- Khối lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt được tính toán dự báo theo công thức tính như sau:

- Trong đó:

| MCTRSH(kg/ngđ): | Khối lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt. |
| --- | --- |
| N(người): | Số lượng công nhân lao động trên công trường |
| αCTRSH(kg/người/ca): | Hệ số phát thải chất thải rắn sinh hoạt do công nhân lao động trên công trường. |

        - Các căn cứ tính toán dự báo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt cho giai đoạn thi công dự án được xác định, bao gồm:

- Lượng CTR sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 0,33 kg/người/ngày tại nông thôn (nguồn: “Lê Hoàng Anh, Mạc Thị Minh Trà, Nguyễn Thị Bích Loan- Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc - Tổng cục Môi trường- Bài đăng trên Tạp chí Môi trường, số 10/2018))

- Số lượng công nhân lao động tập trung trên công trường được tính bằng nhu cầu sử dụng lao động tối đa của dự án: N

- Kết quả tính toán khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trong thi công dự án:

Bảng 82: Kết quả tính toán khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trong thi công dự án

| TT | Hạng mục | N: Số công nhân (người) | MCTRSHTheo Ngày (Kg) | MCTRSHTheo Tháng (Kg) | MCTRSHTheo toàn thời gian thi công (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chín Thượng | 35 | 11,55 | 300,3 | 3603,6 |
| 2 | Vễn | 38 | 12,54 | 326,04 | 3912,48 |
| 3 | Cánh Gà | 20 | 6,6 | 171,6 | 2059,2 |
| 4 | Hố Dầu | 15 | 4,95 | 128,7 | 1544,4 |
| 5 | Phú Lợi | 42 | 13,86 | 360,36 | 4324,32 |
| 6 | Bến Tắm Ngoài | 45 | 14,85 | 386,1 | 4633,2 |
| 7 | Nghè Lấm | 18 | 5,94 | 154,44 | 1853,28 |
| 8 | Lộc Đa | 26 | 8,58 | 223,08 | 2676,96 |
| 9 | Đá Trắng | 29 | 9,57 | 248,82 | 2985,84 |
| 10 | Hố Gỗ | 23 | 7,59 | 197,34 | 2368,08 |
| 11 | Trại Sen | 29 | 9,57 | 248,82 | 2985,84 |
| Tổng |  | 320 | 105,6 | 2745,6 | 32947,2 |

*Ghi chú: 1 tháng thi công = 26 ngày, Thời gian thi công: 12 tháng

- Đặc trưng ô nhiễm trong chất thải rắn sinh hoạt: Thành phần ô nhiễm chủ yếu trong chất thải rắn sinh hoạt được đánh giá theo kết quả nghiên cứu trong nhiều năm của CEETIA (2001), bao gồm:

        - Thành phần chính là các chất hữu cơ dễ phân hủy (gồm: rau, củ quả, thức ăn thừa, …) chiếm tỉ lệ khoảng 75% tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt → Khối lượng các chất hữu cơ dễ phân hủy tính theo từng hồ là:

Bảng 83: Kết quả tính toán khối lượng chất hữu cơ dễ phân hủy

| TT | Hạng mục | Khối lượng chất hữu cơ dễ phân hủy theo Tháng (Kg) | Khối lượng chất hữu cơ dễ phân hủy theo toàn thời gian thi công (Kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chín Thượng | 682,5 | 8.190 |
| 2 | Vễn | 741 | 8.892 |
| 3 | Cánh Gà | 390 | 4.680 |
| 4 | Hố Dầu | 292,5 | 3.510 |
| 5 | Phú Lợi | 819 | 9.828 |
| 6 | Bến Tắm Ngoài | 877,5 | 10.530 |
| 7 | Nghè Lấm | 351 | 4.212 |
| 8 | Lộc Đa | 507 | 6.084 |
| 9 | Đá Trắng | 565,5 | 6.786 |
| 10 | Hố Gỗ | 448,5 | 5.382 |
| 11 | Trại Sen | 565,5 | 6.786 |
| Tổng |  | 6240 | 74.880 |

        - Các chất thải vô cơ hoặc hữu cơ khó phân hủy như các loại bao bì, thùng chứa, giấy, chai lọ, … chiếm khoảng 25% tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt → Khối lượng chất thải vô cơ hoặc hữu cơ khó phân hủy tính theo từng hồ là:

Bảng 84: Kết quả tính toán khối lượng chất vô cơ, hữu cơ khó phân hủy

| TT | Hạng mục | Khối lượng chất vô cơ, hữu cơ khó phân hủy theo tháng (Kg) | Khối lượng chất vô cơ, hữu cơ khó phân hủy theo năm(Kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chín Thượng | 227,5 | 2.730 |
| 2 | Vễn | 247 | 2.964 |
| 3 | Cánh Gà | 130 | 1.560 |
| 4 | Hố Dầu | 97,5 | 1.170 |
| 5 | Phú Lợi | 273 | 3.276 |
| 6 | Bến Tắm Ngoài | 292,5 | 3.510 |
| 7 | Nghè Lấm | 117 | 1.404 |
| 8 | Lộc Đa | 169 | 2.028 |
| 9 | Đá Trắng | 188,5 | 2.262 |
| 10 | Hố Gỗ | 149,5 | 1.794 |
| 11 | Trại Sen | 188,5 | 2.262 |
| Tổng |  | 2080 | 24.960 |

- Với đặc trưng ô nhiễm có trong chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy, khi không được thu gom, vận chuyển xử lí có khả năng tạo ra các tác nhân gây tác động môi trường tự nhiên và sức khỏe cộng đồng khu vực dự án.

- Đánh giá các tác động môi trường do chất thải rắn sinh hoạt:

Tác động đối với môi trường tự nhiên:

- Tác nhân gây tác động: Chất thải rắn sinh hoạt và các sản phẩm phân hủy của chúng có khả năng phát tán gây ô nhiễm mùi hôi đối với môi trường không khí hoặc rửa trôi theo nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm đối với môi trường nước mặt, đất và nước ngầm khu vực tiếp nhận chất thải.

- Đối tượng, phạm vi bị tác động: Các đối tượng bị tác động do chất thải rắn sinh hoạt trong thi công được xác định theo thành phần môi trường bị tác động, bao gồm:

        - Chất lượng nước mặt: Chất thải rắn sinh hoạt và các sản phẩm phân hủy khi xả trực tiếp hoặc bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn bề mặt có khả năng gây ra ô nhiễm đối với chất lượng nước khu vực hạ lưu dòng chảy tính từ vị trí thi công dự án.

        - Môi trường không khí: Khả năng phát tán mùi hôi do phân hủy chất thải rắn sinh hoạt sẽ gây ra tác động cục bộ đối với môi trường không khí khu vực phát sinh, trong đó bao gồm: Khu nhà vệ sinh; Khu vực thi công tập trung thi công các hạng mục công trình; …. Mức độ tác động do mùi hôi đối với môi trường không khí nhìn chung không lớn nhưng sẽ gây ra sự khó chịu của người tiếp xúc, đặc biệt là các công nhân lao động trực tiếp trên công trường thi công.

        - Môi trường đất và nước ngầm: Chất thải rắn sinh hoạt và các sản phẩm phân hủy khi tồn lưu trong đất ở khu vực thi công sẽ góp phần gia tăng ô nhiễm đất, nước ngầm tại các khu vực này. Phạm vi tác động được đánh giá là cục bộ đối với các vị trí có chất thải rắn sinh hoạt. Với khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh không lớn nên mức độ tác động đối với đất và nước ngầm trong thi công dự án được đánh giá ở mức nhỏ.

- Quy mô tác động: Các tác động đối với môi trường tự nhiên khi không thực hiện hoặc thực hiện không triệt để các biện pháp thu gom, xử lí chất thải rắn sinh hoạt trong thi công dự án đến các thành phần môi trường tự nhiên đều có xác suất xảy ra là rất cao. Tuy nhiên, do khối lượng phát sinh không lớn nên các tác động được đánh giá ở mức độ tác động nhỏ đến trung bình và các đối tượng bị tác động có khả năng phục hồi nhanh sau tác động và kết thúc cùng thời điểm kết thúc quá trình phân hủy các chất thải rắn sinh hoạt.

- Tác đối với sức khỏe cộng đồng:

        - Tác nhân gây tác động: Chất thải rắn sinh hoạt thường là môi trường thuận lợi cho phát triển các loại vi trùng, virus gây bệnh, tạo ra những nguy cơ phát sinh và lây lan một số dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

        - Đối tượng, quy mô bị tác động: Đối tượng bị tác động trực tiếp gồm các cán bộ công nhân lao động trên công trường. Đối tượng bị tác động gián tiếp do khả năng lan truyền dịch bệnh đến gồm các cộng đồng dân cư xung quanh khu vực dự án.

- Mức độ tác động: Các tác động đối với sức khỏe cộng đồng do chất thải rắn sinh hoạt thường có xác suất xảy ra thấp, nhưng khi xảy ra sẽ có mức độ tác động lớn và đối tượng bị tác động có khả năng phục hồi chậm hoặc có ảnh hưởng lâu dài sau tác động.

              - Đánh giá tác động do chất thải nguy hại trong giai đoạn thi công

- Chất thải rắn nguy hại

- Chất thải nguy hại trong giai đoạn thi công dự án chủ yếu gồm:

        - Chất thải rắn nguy hại từ khu vực thi công xây dựng cơ bản: Bùn cặn sơn, Đầu mẩu que hàn, các loại mạt sắt, vật sắc nhọn, các loại chất thải rắn nguy hại khác,…

        - Chất thải nguy hại từ khu vực lán trại công trường thi công: Các loại bóng đèn huỳnh quang, acquy thải, rác thải điện tử,….

        - Hiện nay, chưa có các nghiên cứu đầy đủ để đưa ra hệ số phát sinh các chất thải rắn nguy hại này từ các hoạt động thi công xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, ở đây có thể tham khảo các số liệu nghiên cứu đối với từng loại nguồn phát sinh, bao gồm:

        - Chất thải rắn  nguy hại từ khu vực thi công xây dựng được tính theo hệ số khối lượng chất thải rắn  nguy hại có khả năng phân loại được từ chất thải rắn xây dựng theo nghiên cứu của CEETIA(2007), bao gồm: Kim loại sắc nhọn, bao bì cứng các loại chiếm khoảng 0,001%; Bùn cặn sơn và chất thải rắn nhiễm dầu chiếm khoảng 0,02%; Chất thải rắn nguy hại khác khoảng 0,005%.

        - Chất thải rắn nguy hại từ khu vực sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc trên công trường được tính theo nghiên cứu của EPA (1998) phát sinh các loại chất thải rắn nhiễm dầu (dẻ lau dầu, linh phụ kiện, gioăng, phớt,…) với hệ số trung bình khoảng 0,8 kg/máy/tháng.

        - Chất thải rắn nguy hại từ khu vực lán trại phát sinh trung bình khoảng 2 kg/tháng

- Chất thải dạng lỏng nguy hại

        - Bùn thải chứa dầu mỡ thải từ bể tách dầu khu vực rửa xe: Khoảng 4kg/tháng

        - Các chất thải khác như: Xăng dầu thải, nước nhiễm xăng, dầu: Khoảng 1kg/tháng

Bảng 85: Kết quả dự báo khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động thi công xây dựng cơ bản trên 1 công trình

| Stt | Loại chất thải nguy hại | Mã CTNH | Trạng thái | Khối lượng phát sinh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Trung bình (kg/tháng) | Tổng cộng (kg) |
| 1 | Kim loại gồm bao bì cứng kim loại, vật sắc nhọn,… | 18 01 02 |  |  | 264 |
| 2 | Pin, acquy thải | 19 06 01 | Rắn | 1 | 12 |
| 3 | Bùn thải chứa dầu mỡ thải từ bể tách dầu khu vực rửa xe: | 18 02 02 | Lỏng | 4 | 48 |
| 4 | Chất thải rắn nhiễm dầu | 18 02 01 |  |  | - |
|  | Khu vực thi công xây dựng |  | Rắn | 4 | 48 |
|  | Khu vực sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị thi công: |  | Rắn | 4 | 48 |
| 6 | Chất thải có thành phần nguy hại khác | - | Rắn và lỏng | 1 | 12 |
|  | Tổng cộng (I+II) |  |  | 36 | 432 |
| Ghi chú: Mã chất thải rắn nguy hại được xác định theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quản lý chất thải nguy hại. Thời gian thi công: 12 tháng. |

- Theo kết quả thống kê khối lượng phát sinh các loại CTNH chủ yếu đối với giai đoạn thi công dự án gồm các loại các kim loại phế thải, chất thải rắn nhiễm dầu, bùn cặn sơn,…Các chất thải rắn  nguy hại thường khó phân hủy sinh học nên có khả năng tồn tại lâu dài trong môi trường, phát tán vào không khí, tồn đọng trong nước, đất và nước ngầm,… gây ra các tác động ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường tự nhiên, sinh thái và sức khỏe cộng đồng, bao gồm:

        - Đối với môi trường tự nhiên: Chất thải rắn nguy hại có khả năng gây ra tác động tiêu cực đối với toàn bộ các thành phần môi trường không khí, nước mặt, đất và nước ngầm khu vực dự án.

        - Đối với sức khỏe cộng đồng: Toàn bộ công nhân lao động trên công trường, cộng đồng dân cư khu vực và thậm chí còn có nguy cơ gây tác động đối với các hoạt động của dự án sau này.

        - Tác động đối với hệ sinh thái: Kèm theo các nguy cơ tác động đối với chất lượng môi trường đất, nước và nước ngầm thì các chất thải loại này có khả năng gây độc môi trường dẫn đến những tác động biến đổi hệ sinh thái của khu vực ở mức độ nghiêm trọng.

- Nhìn chung, các tác động do chất thải rắn nguy hại gây ra đều được đánh giá với mức độ tác động và khả năng xảy ra là rất cao. Tuy nhiên, do khối lượng phát sinh từ thi công dự án là không lớn và việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lí chất thải rắn nguy hại thì xác suất xảy ra các tác động được hạn chế ở mức thấp nhất.

- Đánh giá: Tác động trung bình có thể kiểm soát được

- Chất thải nguy hại từ hoạt động bảo dưỡng máy móc

- Khu vực rửa xe và vệ sinh máy móc, trang thiết bị trên công trường của dự án được bố trí gần cổng vào của dự án. Nước thải từ khu vực này phát sinh chủ yếu gồm: Dầu thải từ việc thay dầu máy định kỳ; Nước bảo dưỡng xe, rửa xe;

- Dầu thải từ việc thay dầu máy định kỳ: Dầu thải được dự báo trên lượng dầu thải của mỗi phương tiện (7 lít/ lần thay) và chu kỳ thay (117 ca xe/ lần thay). Lượng dầu thải này sẽ được chứa tại các lán trại nơi tập kết xe máy bố trí trong các công trường; Tổng lượng dầu thải khi thi công hạng mục của dập tập trung chủ yếu tại các công trường thi công do dầu máy được thay thải tại 11 công trường. Đây  là loại chất thải nguy hại, phân loại theo TT36/2015/BTNMT.

- Nước bảo dưỡng xe, rửa xe: Hoạt động bảo dưỡng xe máy diễn ra tại các trung tâm bão dưỡng nên không ảnh hưởng đến khu vực tiểu dự án;

- Đánh giá tác động: Tác động tiêu cực trung bình và có thể kiểm soát được

- Đối tượng bị tác động chính từ nước thải trong khu vực thực hiện các công trình thuộc TDA sẽ  là các thủy vực xung quanh, môi trường đất. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát trên hiện trường cho thấy khu vực xung quanh các hồ chứa không có ao hồ, sông suối chảy qua. Các công trình thi công lại nằm ở những khu vực có độ dốc nhất định, trường hợp có mưa thì có thể gây tác động đến khu vực thấp hơn do nước mua cuốn theo đất đá từ công trường. Nước thải từ lán trại ảnh hưởng đến khu vực xung quanh vị trí đặt lán trại, đây là vùng đất trống thuộc phạm vi các hồ nên các tác động trực tiếp rất ít, tuy nhiên đây là nguồn phát sinh bênh tật và truyền nhiễn bệnh từ công nhân. Nước thải từ hoạt động thi công, và từ các hoạt động bảo dưỡng thiết bị thi công trên công trường (nếu có) chỉ ảnh hưởng trong phạm vi công trường

      - Đánh giá tác động do các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

- Sự tập trung công nhân lao động, máy móc và các hoạt động thi công xây dựng trên công trường… ngoài việc phát sinh chất thải gây ảnh hưởng đến môi trường còn có thể phát sinh các yếu tố không liên quan đến chất thải, gây tác động tiêu cực đối với yếu tố kinh tế - xã hội, môi trường tự nhiên khu vực dự án, bao gồm:

- Tác động do tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động trong thi công dự án

- Trong thi công xây dựng dự án, các nguồn ồn, rung phát sinh có khả năng gây ra các tác động tiêu cực đối với môi trường được phân loại theo tính chất và khu vực phát sinh, bao gồm: Tiếng ồn phát sinh thường xuyên do các loại máy móc, phương tiện, thiết bị thi công trên công trường; Tiếng ồn do hoạt động vận tải ngoài phạm vi dự án;… Chi tiết đánh giá dự báo mức độ ô nhiễm và các tác động môi trường do từng loại nguồn ồn, rung được trình bày, bao gồm:

- Do hoạt động thi công dự án triển khai trong quy mô lớn, thời gian thi công kéo dài nên dưới đây đưa ra những đánh giá tác động do tiếng ồn tại nguồn phát sinh và tiếng ồn lan truyền trong khu vực dự án, bao gồm:

- Đánh giá dự báo ô nhiễm tiếng ồn nguồn phát sinh:

        - Tiếng ồn nguồn phát sinh là mức ồn được phát ra từ các máy móc, thiết bị nằm trong giới hạn 1,5 ÷ 2m từ nguồn ồn. Theo tiêu chuẩn tiếng ồn điển hình của các phương tiện, thiết bị thi công của "Uỷ ban BVMT U.S - Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31/12/1971" là căn cứ để kiểm soát mức ồn nguồn từ việc vận hành máy móc và các hoạt động gây ồn bao gồm:

Bảng 86: Mức ô nhiễm tiếng ồn tương đương trung bình 1h đối với một số nguồn ồn chủ yếu trong thi công dự án

| Stt | Tên máy/Công suất | Tiếng ồn tại nguồn 1,5m (dBA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Laeq | Trung bình |
| 1 | Búa khoan VRM | 85 ÷ 88 | 87 |
| 2 | Cần cẩu 10T | 87 ÷ 90 | 89 |
| 3 | Cần cẩu 16T | 75 ÷ 80 | 78 |
| 4 | Cần trục bánh hơi 16T | 88 ÷ 94 | 91 |
| 5 | Cần trục bánh xích 16T | 87 ÷ 89 | 88 |
| 6 | Cẩu tháp 25T | 78 ÷ 81 | 80 |
| 7 | Đầm bàn 1KW | 80 ÷ 87 | 84 |
| 8 | Đầm dùi 3,5KW | 85 ÷ 88 | 87 |
| 9 | Máy bơm BT tự hành 10 m3/h | 76 ÷ 81 | 79 |
| 10 | Máy bơm BT 50m3/h | 85 ÷ 89 | 87 |
| 11 | Máy bơm vữa 40KW | 78 ÷ 79 | 79 |
| 12 | Máy cắt gạch | 82 ÷ 83 | 83 |
| 13 | Máy đào 1,25m3 | 79 ÷ 82 | 81 |
| 14 | Máy hàn 23KW | 80 ÷ 83 | 82 |
| 15 | Máy khoan 4,5KW | 80 ÷ 85 | 83 |
| 16 | Máy khoan đá cầm tay f42mm | 85 ÷ 89 | 87 |
| 17 | Máy khoan dập tự hành fl05 | 86 ÷ 87 | 87 |
| 18 | Máy khoan xoay đập tự hành f76mm | 76 ÷ 81 | 79 |
| 19 | Máy nâng thuỷ lực | 75 ÷ 80 | 78 |
| 20 | Máy nén khí 1200m3/h | 84 ÷ 88 | 86 |
| 21 | Máy nén khí 600m3/h | 83 ÷ 87 | 85 |
| 22 | Máy phát điện 500KVA | 82 ÷ 86 | 84 |
| 23 | Máy trộn bê tông 25m3 | 84 ÷ 88 | 86 |
| 24 | Máy ủi ≤110Cv | 82 ÷ 87 | 85 |
| 25 | Máy ủi ≤ 140Cv | 82 ÷ 86 | 84 |
| 26 | Máy xúc lật l,25m3 | 80 ÷ 84 | 82 |
| 27 | Thùng trộn 750 lít | 81 ÷ 85 | 83 |
|  | QCCP(1) | 85 |
|  | QCCP(2) | 70dBA (6h-21h);55dBA (21h-6h) |
| Ghi chú: QCCP(1) - Quy chuẩn cho phép theo theo QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCCP(2) – Quy chuẩn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. |

- Theo các giá trị về tiếng ồn nguồn đối với các máy móc, thiết bị được huy động trong thi công dự án cho thấy:

        - Khi so sánh với mức ồn cho phép theo QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc thì hầu hết tiếng ồn nguồn đều đáp ứng, ngoại trừ các loại máy đào, máy ủi, máy đóng cọc, máy nén khí, khoan đất đá… có mức ồn cao hơn giới hạn cho phép.

        - Ngoài ra, mức ồn nguồn đều lớn hơn nhiều so với giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.  Các kết quả này cho thấy tiếng ồn nguồn chắc chắn có những tác động trực tiếp đối với sức khỏe công nhân lao động trực tiếp trên công trường thi công.

- Đánh giá tác động ô nhiễm do tiếng ồn lan truyền từ các nguồn phát sinh:

- Tiếng ồn lan truyền từ hoạt động của các phương tiện, máy móc và các trang thiết bị tham gia các hoạt động của dự án đến các khu vực xung quanh được xác định bằng công thức sau:

| Li = Lp - (Ld - (Lc (dBA) |  |
| --- | --- |

- Trong đó:

Li  - Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn ồn một khoảng cách d (m)

Lp - Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 1,5 m)

(Ld - Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i:

r1 - Khoảng cách tới nguồn gây ồn với Lp (m)

r2 - Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li (m)

a - Hệ số hấp thụ riêng của tiếng ồn với địa hình mặt đất (a = 0)

(Lc - Độ giảm mức ồn qua vật cản. Khu vực dự án có địa hình rộng thoáng và không có vật cản nên (L=0.

- Từ công thức tính toán với các điều kiện cụ thể cho phép tính toán lan truyền tiếng ồn và phạm vi tác động ô nhiễm tiếng ồn từ các trang thiết bị gây ồn tham gia vào thi công của dự án. Kết quả tính toán dự báo lan truyền ô nhiễm tiếng ồn theo mô hình dự báo được xác định với mức độ ô nhiễm lớn nhất khi các nguồn ồn hoạt động đồng thời được trình bày trong bảng sau:

Bảng 87: Kết quả dự báo mức ồn lan truyền đối với vận hành các phương tiện, máy móc tham gia thi công dự án

| Stt | Tên máy/Công suất | Tiếng ồn lan truyền theo khoảng cách |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m |
| 1 | Búa khoan VRM | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 |
| 2 | Cần cẩu 10T | 72 | 66 | 63 | 60 | 58 |
| 3 | Cần cẩu 16T | 61 | 55 | 52 | 49 | 47 |
| 4 | Cần cẩu 25T | 69 | 63 | 60 | 57 | 55 |
| 5 | Cần trục bánh hơi 16T | 75 | 69 | 65 | 63 | 61 |
| 6 | Cần trục bánh xích 16T | 72 | 66 | 62 | 60 | 58 |
| 7 | Cẩu tháp 25T | 63 | 57 | 54 | 51 | 49 |
| 8 | Đầm bàn 1KW | 67 | 61 | 58 | 55 | 53 |
| 9 | Đầm dùi 3,5KW | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 |
| 10 | Máy bơm BT tự hành 10 m3/h | 62 | 56 | 53 | 50 | 48 |
| 11 | Máy bơm BT 50m3/h | 71 | 65 | 61 | 59 | 57 |
| 12 | Máy bơm vữa 40KW | 62 | 56 | 53 | 50 | 48 |
| 13 | Máy cắt gạch | 66 | 60 | 57 | 54 | 52 |
| 14 | Máy đào 1,25m3 | 64 | 58 | 55 | 52 | 50 |
| 15 | Máy hàn 23KW | 65 | 59 | 56 | 53 | 51 |
| 16 | Máy khoan 4,5KW | 66 | 60 | 57 | 54 | 52 |
| 17 | Máy khoan đá cầm tay f42mm | 71 | 65 | 61 | 59 | 57 |
| 18 | Máy khoan dập tự hành fl05 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 |
| 19 | Máy khoan xoay đập tự hành f76mm | 62 | 56 | 53 | 50 | 48 |
| 20 | Máy nâng thuỷ lực | 61 | 55 | 52 | 49 | 47 |
| 21 | Máy nén khí 1200m3/h | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 |
| 22 | Máy nén khí 600m3/h | 69 | 63 | 59 | 57 | 55 |
| 23 | Máy phát điện 500KVA | 68 | 62 | 58 | 56 | 54 |
| 24 | Máy trộn bê tông 250 Lít | 69 | 63 | 60 | 57 | 55 |
| 25 | Máy ủi ≤110Cv | 68 | 62 | 59 | 56 | 54 |
| 26 | Máy ủi ≤ 140Cv | 67 | 61 | 58 | 55 | 53 |
| 27 | Máy xúc lật l,25m3 | 66 | 60 | 56 | 54 | 52 |
| 28 | Thùng trộn 750 lít | 66 | 60 | 57 | 54 | 52 |
|  | Trunng bình | 67 | 61 | 58 | 55 | 53 |
|  | Cộng hưởng | 79,2 | 75,7 | 73,2 | 71,2 | 65,2 |
|  | QCCP(1) | 85 |
|  | QCCP(2) | 70dBA (6h-21h);55dBA (21h-6h) |
| Ghi chú: QCCP(1) - Quy chuẩn cho phép theo theo QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;QCCP(2) – Quy chuẩn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. |

- Với các kết quả đánh giá nêu trên cho thấy tiếng ồn từ vận hành các thiết bị thi công có mức độ tác động đối với môi trường xung quanh đều ở mức thấp đến trung bình. Tuy nhiên, do việc tác động thường xuyên, kéo dài cùng với thời gian vận hành các thiết bị trong thi công nên các tác động đối với sức khỏe của các công nhân lao động thường xuyên có mặt tại dự án và trực tiếp triển khai các hoạt động thi công thì mức độ tác động là rất đáng kể khi phải tiếp xúc thường xuyên, lâu dài.

- Tác động đối với sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm tiếng ồn từ các hoạt động thi công

- Theo đánh giá tiếng ồn tại nguồn và tiếng ồn trong giai đoạn thi công dự án, nhìn chung các phương tiện giao thông vận tải, máy móc thiết bị thi công phát sinh tiếng ồn tại nguồn đều lớn hơn giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia do đó gây ra các tác động trực tiếp đối với sức khỏe công nhân lao động trên công trường.

- Các tác động tiêu cực do tiếng ồn đối với sức khỏe của công nhân lao động trên công trường phụ thuộc vào mức độ và thời gian tiếp xúc với tiếng ồn. Tác động của tiếng ồn đối với các công nhân tại khoảng cách 10m có thể ảnh hưởng đến sức khỏe do tác động cộng dồn của nhiều loại máy móc phương tiện. Tuy nhiên ở khoảng cách 20-50m tiếng ồn đã giảm nhiều và ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe hơn. Đối với khu dân cư xung quanh TDA đều cách xa trên 200m nên hầu như ảnh hưởng về tiếng ồn đến cộng đồng dân cư là thấp. Tuy nhiên quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá thải vẫn có thể gây ồn ở khoảng cách từ đường vào nhà dân khoảng 20-30m, tuy nhiên tác động này là nhỏ vì các xe di chuyển nhanh qua khu vực trong vài phút và tần suất vận chuyển thấp.

- Có thể liệt kê ra những tác hại chính của tiếng ồn đối với sức khỏe cộng đồng như sau:

        - Tiếng ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ: Giấc ngủ thường bị đánh thức khi có tiếng ồn bất ngờ gây nên, con người sẽ không có giác ngủ ngon khi có nguồn ồn thường xuyên quấy nhiễu bên cạnh, lúc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ và năng suất công việc của ngày hôm sau, con người sẽ cảm thấy uể oải, mệt mỏi, không tỉnh táo để sẵn sàng cho công việc của một ngày mới.

        - Tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khoẻ: Khi tiếp xúc nhiều với tiếng ồn sẽ tạo ra tâm lý rất nặng nề cho cơ thể con người, ảnh hưởng trực tiếp đến thính giác, gây ra bệnh lãng tai, điếc nghề nghiệp; gây ra chứng nhức đầu dai dẳng, rối loạn sinh lý, bệnh lý và suy nhược thần kinh, tim mạch, nội tiết,... Lúc này con người thường mệt mỏi, sinh cáu kỉnh, giảm trí nhớ, run mi mắt và phản xạ xương khớp giảm. Tiếng ồn càng mạnh (từ 120dB trở lên) có thể gây chói tai, đau tai, thậm chí thủng màng nhĩ.

        - Tiếng ồn ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả làm việc: khi làm việc trong môi trường tiếng ồn sẽ làm giảm một cách đáng kể khả năng tập trung của người lao động, độ chính xác của công việc sẽ giảm, sai sót trong công việc và sản xuất tăng cao, phát sinh hoặc tăng các tai nạn lao động. Thực tế năng suất lao động sẽ giảm từ 20 ÷ 40%.

        - Tiếng ồn ảnh hưởng đến trao đổi thông tin: Thông tin thường bị tiếng ồn gây nhiễu, che lấp, làm cho việc tiếp nhận thông tin sẽ khó khăn hơn, độ chính xác của thông tin nhận được sẽ không cao ảnh hưởng đến cuộc sống sản xuất sinh hoạt của con người.

- Các biểu hiện tác động chủ yếu do tiếng ồn đối với sức khỏe phụ thuộc vào mức ồn khi thời gian tiếp xúc lâu dài được đánh giá, bao gồm:

        - Tiếng ồn 50dB: làm suy giảm hiệu suất làm việc, nhất là đối với lao động trí óc.

        - Tiếng ồn 70dB: làm tăng nhịp thở và nhịp đập của tim, tăng nhiệt độ cơ thể và tăng huyết áp, ảnh hưởng đến hoạt động của dạ dày và giảm hứng thú lao động.

        - Tiếng ồn 90dB: gây mệt mỏi, mất ngủ, tổn thương chức năng thính giác, mất thăng bằng cơ thể và suy nhược thần kinh.

- Nhằm giảm thiểu các tác động đối với sức khỏe cộng đồng dân cư khu vực dự án và đặc biệt đối với công nhân lao động trên công trường trong quá trình thi công, chủ đầu tư áp dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật, tổ chức thi công hợp lý. Các biện pháp cụ thể được trình bày trong chương 4 của báo cáo.

- Đánh giá tác động: Tác động trung bình có thể kiểm soát được

- Tác động do rung từ vận hành các loại thiết bị thi công

- Rung là một yếu tố môi trường, có tính chất lan truyền theo dạng sóng và có những tác động đối với con người và các công trình kiến trúc. Trong giai đoạn thi công dự án, các hạng mục chịu sự kiểm soát chính về mặt rung động bao gồm các hoạt động có sử dụng máy móc, thiết bị trong thi công.

- Giống như tiếng ồn, rung động phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình trạng thiết bị, điều kiện thi công và biện pháp thực hiện,… do đó hiện nay chưa có các nghiên cứu đầy đủ về rung động đối với các hoạt động thi công. Do đó ở đây sử dụng tiêu chuẩn rung đối với các loại phương tiện, thiết bị thi công của "Uỷ ban BVMT U.S - Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31/12/1971" về mức rung tại nguồn, cũng như sử dụng mô hình dự báo lan truyền chấn động dạng sóng giống như tiếng ồn nêu trên với hệ số điều chỉnh phù hợp để làm căn cứ đánh giá cho thi công.

- Kết quả dự báo mức rung động của một số loại máy móc được sử dụng trong thi công của dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng 88: Mức độ rung động tại nguồn và lan truyền của một số máy móc xây dựng điển hình sử dụng trong thi công dự án

| Stt | Tên máy/Công suất | Rung động tại nguồn (dB) | Lan truyền rung động theo khoảng cách |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LVeq | 1,5m | 5m | 10m | 20m | 50m |
| 1 | Búa khoan VRM | 76 ÷ 79 | 77,5 | 64,0 | 58,0 | 52,0 | 42,0 |
| 2 | Cần cẩu 10T | 78 ÷ 81 | 79,5 | 66,0 | 60,0 | 54,0 | 44,0 |
| 3 | Cần cẩu 16T | 78 ÷ 80 | 79,0 | 65,5 | 59,5 | 53,5 | 43,5 |
| 4 | Cần cẩu 25T | 66 ÷ 69 | 67,5 | 54,0 | 48,0 | 42,0 | 32,0 |
| 5 | Cần trục bánh hơi 16T | 66 ÷ 72 | 69,0 | 55,5 | 49,5 | 43,5 | 33,5 |
| 6 | Cần trục bánh xích 16T | 66 ÷ 68 | 67,0 | 53,5 | 47,5 | 41,5 | 31,5 |
| 7 | Cẩu tháp 25T | 70 ÷ 73 | 71,5 | 58,0 | 52,0 | 46,0 | 36,0 |
| 8 | Đầm bàn 1KW | 72 ÷ 78 | 75,0 | 61,5 | 55,5 | 49,5 | 39,5 |
| 9 | Đầm dùi 3,5KW | 76 ÷ 79 | 77,5 | 64,0 | 58,0 | 52,0 | 42,0 |
| 10 | Máy bơm BT tự hành 10 m3/h | 59 ÷ 64 | 61,5 | 48,0 | 42,0 | 36,0 | 26,0 |
| 11 | Máy bơm BT 50m3/h | 67 ÷ 71 | 69,0 | 55,5 | 49,5 | 43,5 | 33,5 |
| 12 | Máy bơm vữa 40KW | 61 ÷ 62 | 61,5 | 48,0 | 42,0 | 36,0 | 26,0 |
| 13 | Máy cắt gạch | 65 ÷ 66 | 65,5 | 52,0 | 46,0 | 40,0 | 30,0 |
| 14 | Máy đào 1,25m3 | 66 ÷ 69 | 67,5 | 54,0 | 48,0 | 42,0 | 32,0 |
| 15 | Máy hàn 23KW | 73 ÷ 76 | 74,5 | 61,0 | 55,0 | 49,0 | 39,0 |
| 16 | Máy khoan 4,5KW | 73 ÷ 78 | 75,5 | 62,0 | 56,0 | 50,0 | 40,0 |
| 17 | Máy khoan đá cầm tay f42mm | 77 ÷ 81 | 79,0 | 65,5 | 59,5 | 53,5 | 43,5 |
| 18 | Máy khoan dập tự hành fl05 | 72 ÷ 73 | 72,5 | 59,0 | 53,0 | 47,0 | 37,0 |
| 19 | Máy khoan xoay đập tự hành f76mm | 63 ÷ 68 | 65,5 | 52,0 | 46,0 | 40,0 | 30,0 |
| 20 | Máy nâng thuỷ lực | 63 ÷ 67 | 65,0 | 51,5 | 45,5 | 39,5 | 29,5 |
| 21 | Máy nén khí 1200m3/h | 72 ÷ 75 | 73,3 | 59,8 | 53,8 | 47,8 | 37,8 |
| 22 | Máy nén khí 600m3/h | 71 ÷ 74 | 72,3 | 58,8 | 52,8 | 46,8 | 36,8 |
| 23 | Máy phát điện 500KVA | 79 ÷ 73 | 71,5 | 58,0 | 52,0 | 46,0 | 36,0 |
| 24 | Máy trộn bê tông 250 Lít | 69 ÷ 73 | 71,3 | 57,8 | 51,8 | 45,8 | 35,8 |
| 25 | Máy ủi ≤110Cv | 68 ÷ 72 | 70,3 | 56,8 | 50,8 | 44,8 | 34,8 |
| 26 | Máy ủi ≤ 140Cv | 68 ÷ 72 | 70,3 | 56,8 | 50,8 | 44,8 | 34,8 |
| 27 | Máy xúc lật l,25m3 | 68 ÷ 71 | 69,3 | 55,8 | 49,8 | 43,8 | 33,8 |
| 28 | Thùng trộn 750 lít | 67 ÷ 70 | 68,3 | 54,8 | 48,8 | 42,8 | 32,8 |
|  | Min |  | 61,5 | 48,0 | 42,0 | 36,0 | 26,0 |
|  | Max |  | 79,5 | 66,0 | 60,0 | 54,0 | 44,0 |
|  | Ever. |  | 71,0 | 57,5 | 51,5 | 45,5 | 35,5 |
|  | ∑Lv |  | 90,3 | 76,8 | 70,8 | 64,8 | 54,8 |
| Ghi chú: QCCP - Quy chuẩn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung |

- Căn cứ vào các kết quả tính toán, dự báo cho thấy:

        - Với các giá trị này, khi so sánh với QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung cho thấy các loại thiết bị được kiểm soát rung gồm: các loại máy thi công đất (máy đào, máy cẩu, máy xúc…); các loại máy đầm, máy đóng cọc, khoan, đục…

        - Mức rung tương đương trung bình tại nguồn của các loại máy móc tham gia thi công dự án trung bình của tất cả các thiết bị khoảng 59dB, mức rung tổng cộng gần nguồn phát sinh khoảng 81,0dB. Mức rung lan truyền của các thiết bị có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung ở khoảng cách nhỏ hơn 5m tính từ vị trí nguồn phát sinh.

        - Trên cơ sở các kết quả đánh giá hiện trạng khu vực dự án nằm cách xa đáng kể các khu dân cư xung quanh, và không có các công trình kiến trúc Bị ảnh hưởng nên các tác động do rung đối với môi trường là không lớn. Tuy nhiên, rung từ vận hành các thiết bị có khả năng gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động trên công trường và nhất là những người trực tiếp điều khiển các loại phương tiện, máy móc thi công của tiểu dự án. Đối với khu dân cư xung quanh TDA đều cách xa trên 200m nên hầu như ảnh hưởng về độ rung đến cộng đồng dân cư là thấp. Tuy nhiên quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá thải vẫn có thể gây rung ở khoảng cách từ đường vào nhà dân khoảng 20-30m, tuy nhiên tác động này là nhỏ vì các xe di chuyển nhanh qua khu vực trong vài phút và tần suất vận chuyển thấp.

- Đánh giá tác động: Tác động trung bình có thể kiểm soát được

- Tác động do tiếng ồn từ hoạt động vận chuyển đối với các tuyến đường công vụ ngoài phạm vi dự án:

- Căn cứ vào kết quả đánh giá ô nhiễm tiếng ồn nguồn và tiếng ồn lan truyền đối với hoạt động các phương tiện vận chuyển như đã nêu trên cho phép đưa ra đánh giá tác động do các hoạt động vận chuyển phục vụ thi công đối với các tuyến đường công vụ, bao gồm:

        - Ô nhiễm tiếng ồn nguồn từ các phương tiện vận tải trên tuyến nằm trong khoảng 83 ÷ 85dBA là giá trị cao hơn nhiều so với giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.

        - Ô nhiễm tiếng ồn lan truyền từ các phương tiện vận tải nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn cho thấy phạm vi tác động đến các khu dân cư dọc theo các tuyến đường công vụ vào ban ngày ở khoảng cách ≤10 m và ban đêm ≤ 50m.

        - Căn cứ vào các kết quả đánh giá về nguồn gốc, phạm vi tác động nêu trên cho phép xác định các tác động do tiếng ồn vận chuyển, bao gồm:

        - Đối tượng bị tác động do hoạt động vận chuyển ngoài dự án chủ yếu tác động đối với khu các khu dân cư dọc theo các tuyến đường vận chuyển chủ yếu phục vụ thi công từ trung tâm các huyện thuộc TDA đến công trình. Tuy nhiên, theo khảo sát hiện trạng mật độ dân cư tập trung trên các tuyến này không lớn, lưu lượng dòng xe hiện trạng trên tuyến nhỏ nên các tác động do tiếng ồn vận chuyển phục vụ thi công dự án là không đáng kể.

        - Mức độ bị tác động: Nhìn chung các tác động do tiếng ồn gây cảm giác khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng dân cư bị tác động với xác suất xảy ra ở mức trung thấp. Các tác động do tiếng ồn từ các phương tiện vận tải có tính thời điểm cao nên mức độ tác động thấp và các đối tượng có khả năng phục hồi nhanh ngay sau tác động.

- Mặc dù các tác động là không lớn nhưng với mục đích hạn chế tối đa các tác động do tiếng ồn đối với khu vực các tuyến vận chuyển ngoài dự án thì việc kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn từ các phương tiện vận tải trên các tuyến đường công vụ được xem xét và thực hiện các biện pháp quản lý phù hợp.

- Đánh giá tác động: Tác động trung bình có thể kiểm soát được

- Đánh giá tác động do xói mòn, sạt lở và bồi lắng dòng chảy:

- Trong quá trình thi công các hạng mục công trình dự án các khu vực dễ bị xói mòn và sạt lở là khu vực thi công đập: do bóc bỏ lớp bề mặt nên đất đá dễ xói mòn và lở theo mưa lũ; khu vực thi công đường quản lý vận hành: do địa hình các hồ chứa đều nằm trong khu vực đồi núi và tuyến đường quản lý vận hành có độ dốc lớn nên khu vực này dễ xảy ra xói mòn và sạt lở; Các khu vực thi công khác chỉ xảy ra cục bộ do mặt bằng thi công khá rộng và độ dốc thấp. , các hiện tượng xói mòn đất, trượt lở và bồi lắng có thể xảy ra do các hoạt động của giai đoạn thi công như:

        - Thi công đào, đắp, san ủi nền đường, nước mưa chảy tràn bề mặt đang thi công, quá trình thi công các công trình mái taluy, đường dốc, các công trình ven suối,…

        - Việc đào đắp đất đá các loại gây ra sự xáo trộn lớp đất bề mặt, tích lũy các chất bẩn, các lớp đất đắp chưa ổn định có khả năng bị cuốn trôi theo dòng chảy gây ra những tác động đối với chất lượng môi trường tự nhiên, sinh thái khu vực hạ lưu dòng chảy.

        - Những tác động chủ yếu do các hiện tượng xói lở, bồi lắng dòng chảy gây ra được đánh giá bao gồm:

        - Khả năng gây ra các hiện tượng ngập úng cục bộ, giảm khả năng tiêu thoát nước khu vực khi có mưa,… Đồng thời kéo theo các hiện tượng phát tán các chất ô nhiễm tích tụ trên bề mặt hoặc bị rửa trôi gây ô nhiễm môi trường đất, trầm tích lưu vực, gây ra ô nhiễm độ đục đối với nguồn nước vùng hạ lưu dòng chảy.

        - Ngoài ra, còn kể đến khả năng gây ra các hiện tượng phú dưỡng đối với nước sông khu vực hạ lưu nhà máy làm biến đổi điều kiện sống của các hệ sinh thái thủy sinh đang cư ngụ tại khu vực này.

- Nhìn chung các tác động khi để xảy ra các hiện tượng sạt lở, trượt lún trong thi công dự án sẽ có những tác động trực tiếp đến công trình và kéo theo các tác động nghiêm trọng đối với môi trường nước hạ lưu dòng và hệ sinh thái dưới nước của khu vực này.

- Đánh giá tác động: Tác động trung bình có thể kiểm soát được

- Đánh giá tác động đối với yếu tố kinh tế - xã hội khu vực dự án

- Trong giai đoạn thi công, dự án sử dụng khoảng 20% lao động địa phương trên môi công trình. Đó là cơ hội tạo việc làm góp phần gia tăng thu nhập, ổn định đời sống gia đình của số ít các lao động tham gia vào dự án. Tuy nhiên, việc sử dụng lao động địa phương là hạn chế nên dự án còn sử dụng lao động đến từ các địa phương khác theo yêu cầu về tính chất công việc. Kéo theo sự tập trung công nhân từ các địa phương khác là những tác động tiêu cực đối với yếu tố kinh tế - xã hội khu vực bao gồm:

(i) - Đánh giá dự báo các tác động đối với an ninh trật tự xã hội và sức khỏe cộng đồng:

- Tác động đối với an ninh trật tự xã hội:

- Tác động do mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột cộng đồng:

        - Quá trình thi công xây dựng có sự tập trung công nhân lao động trên công trường thường kéo theo các nguy cơ phát sinh mâu thuẫn và xung đột cộng đồng gây ảnh hưởng đến dự án. Mâu thuẫn và xung đột cộng đồng còn có thể xảy ra do các nhóm công nhân từ các nhà thầu khác nhau cùng hoạt động trên công trường thi công. Đặc biệt, khi có những tranh chấp về quyền lợi hoặc những va vấp trong quá trình lao động trên công trường,….

        - Mâu thuẫn và tranh chấp cộng đồng có thể xảy ra tại công trường thi công hoặc tại khu vực lưu trú công nhân. Nguyên nhân chủ yếu do các công nhân lao động chủ yếu là thanh niên, lao động từ nhiều địa phương trong cả nước có lối sống, thói quen và phong tục, tập quán khác nhau, ...

        - Khi xung đột cộng đồng xảy ra sẽ có những tác động lớn đối với yếu tố kinh tế - xã hội của khu vực như gây xáo trộn đời sống, văn hóa, trật tự xã hội của nhân dân trong khu vực dự án;…. Các tác động này có xác suất xảy ra ở mức cao và gây ảnh hưởng lâu dài đến an ninh trật tự địa phương.

- Nhằm hạn chế các tác động này, trong suốt quá trình thi công xây dựng dự án, chủ dự án sẽ kết hợp với nhà thầu xây dựng và chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp quản lí công nhân lao động trên công trường để hạn chế tối đa khả năng xảy ra và hậu quả của các tác động này.

- Tác động do phát sinh tệ nạn xã hội:

        - Tệ nạn xã hội thường phát sinh do tập trung công nhân lao động trên công trường như: tệ nạn trộm cắp, cờ bạc, mại dâm, ma túy,….Khả năng xảy ra các tệ nạn xã hội có khả năng xảy ra là rất cao, khi ý thức của công nhân lao động trong giai đoạn thi công dự án không tốt hoặc các biện pháp quản lí không chặt chẽ.

        - Khi xảy ra các tệ nạn xã hội, tình hình trật tự an ninh khu vực dự án sẽ trở nên phức tạp và khó quản lý hơn đối với các công nhân lao động đến từ các địa phương khác và lưu trú tại khu vực dự án. Ngoài ra, việc phát sinh các tệ nạn xã hội khi bắt nguồn từ công nhân lao động sẽ gây ra những tác động tiêu cực đối với đời sống cộng đồng dân cư khu vực dự án và kéo theo nguy cơ phát sinh và lây lan các bệnh truyền nhiễm và các vấn đề xã hội liên quan khác,…

        - Đối tượng bị tác động chủ yếu khi xảy ra các tệ nạn xã hội bao gồm: Các công nhân từ địa phương khác đến; người dân xung quanh khu vực TDA. An ninh trật tự của khu vực công trường thi công của dự án; Các khu dân cư xung quanh dự án và các khu dân cư có công nhân lưu trú;… Tuy nhiên, các tác động do tệ nạn xã hội từ việc tập trung công nhân lao động trên công trường đến an ninh trật tự địa phương thường có cường độ tác động thấp, xác suất xảy ra ở mức trung bình và có khả năng kiểm soát được.

(ii) -  Tác động đối với sức khỏe cộng đồng do phát sinh và lây lan dịch bệnh:

        - Tập trung công nhân lao động, các phương tiện vận chuyển, máy móc, trang thiết bị tham gia trong giai đoạn thi công, các hoạt động thi công phát sinh ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí,… luôn kéo theo nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh có tác động lớn đến sức khỏe cộng đồng. Ngoài các tác động trực tiếp do chất thải, tiếng ồn, rung như đã đánh giá ở trên, các tác động đối với sức khỏe cộng đồng còn được kể đến bởi khả năng phát sinh và lây lan dịch bệnh trên công trường thi công.

        - Khả năng phát sinh dịch bệnh còn xuất phát từ việc tập trung công nhân lao động từ nhiều địa phương khác nhau. Khi đến công trường mang theo mầm bệnh có thể phát sinh ngay hoặc tích tụ sau một thời gian mới phát sinh. Khi phát sinh và lây lan các bệnh có khả năng lây lan nhanh có khả năng bùng phát thành đại dịch sẽ tác động xấu đến sức khỏe cộng đồng dân cư khu vực dự án như dịch tả, dịch cúm, hoặc các bệnh truyền nhiễm khác.

        - Dịch bệnh phát sinh có thể do tiếp xúc với nguồn bệnh sẵn có từ khu vực dự án thông qua thức ăn, nước uống và khí thở, … Tiếp xúc thường xuyên với môi trường có khả năng ô bị nhiễm cao đối với chất thải, tiếng ồn, ô nhiễm nhiệt ẩm, … hoặc phát sinh từ các hoạt động thi công của dự án.

        - Đối tượng bị tác động chủ yếu khi phát sinh và lây lan dịch bệnh được xác định gồm toàn bộ công nhân lao động trên công trường của dự án và có khả năng gây ra lây lan đến các cộng đồng dân cư khu vực xung quanh.

        - Nhìn chung khả năng phát sinh và lây lan dịch bệnh do tập trung công nhân lao động có xác suất xảy ra ở mức cao, đặc biệt là dịch Covid 19 mặc dù hiện tại dịch đang được kiểm soát tốt ở Việt Nam nói chung và Hải Dương nói riêng, nhưng do diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới đang rất phức tạp với các biến chủng mới mới được phát hiện. Việc tập hợp lực lượng công nhân tại công trường yêu cầu người lao động phải sống tại công trường, sống cùng người dân gần công trường và/hoặc trở về nhà sau khi đi làm dẫn đến khả năng lây lan bệnh truyền nhiễm cao. Ngoài ra, có thể có trường hợp người lao động bị ốm và sẽ cần xem xét điều trị cho họ như thế nào và liệu điều này có ảnh hưởng đến hoạt động y tế tại địa phương, đặc biệt khi các khu vực hồ ở cách xa khu dân cư cơ sở y tế địa phương có thể dễ dàng bị quá tải. Tuy nhiên, do Chính phủ Việt Nam nói chung và Tỉnh Hải Dương nói riêng đã triển khai thực hiện rất quyết liệt các biện pháp phòng ngừa nên đến nay cơ bản dịch bệnh đã được kiểm soát; Cùng với đó, Ban Quản lý CPMU cũng đã gửi Hướng dẫn hành động ứng phó với dịch Covid 19 của Nhóm Ngân Hàng Thế giới tới PPMU để áp dụng thực hiện. Hiện tại, tình hình dịch bệnh tại Hải Dương cơ bản đã được kiểm soát chặt chẽ, các biện pháp phòng chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm túc do đó nguy cơ bùng phát dịch bệnh được đánh giá là cao nhưng có thể kiểm soát được.

- Đánh giá: Tác động Cao tuy nhiên có thể kiểm soát được

- Đánh giá các tác động đối với hệ thống đường giao thông, an toàn giao thông và hạ tầng kỹ thuật khu vực dự án:

(i) - Tác động đối với hệ thống giao thông, an toàn giao thông khu vực dự án:

- Tác động đối với hệ thống giao thông, an toàn giao thông khu vực dự án tác động đến các đối tượng: Người dân tham gia giao thông: Các xe vận chuyển nguyên vật liệu có thể gây tai nạn giao thông, khói bụi ảnh hưởng đến sức khỏe người dân tham gia giao thông; Các công trình giao thông bị hư hỏng: Việc vận chuyển nguyên vật liệu quá khổ, quá tải có thể tác động đến hư hỏng đường giao thông và các hạng mục công trình khác trên tuyến đường vận chuyển.

- Ngoài các tác động do bụi, khí thải và tiếng ồn thì việc vận chuyển phục vụ thi công dự án cũng khó tránh khỏi các tác động gây ra hư hại đối với các tuyến đường công vụ, gây tai nạ giao thông, trong đó:

        - Quá trình thực hiện thi công dự án, khối lượng các phương tiện vận tải chuyên chở nguyên vật liệu, máy móc, trang thiết bị có sử dụng thường xuyên đối với hệ thống các đường công vụ, khi đó việc chiếm dụng tạm thời này là nguyên nhân gây ra hư hỏng đối với các tuyến đường.

        - Đồng thời hoạt động các phương tiện vận tải trên các tuyến làm gia tăng ô nhiễm bụi, khí thải của các phương tiện và sự gia tăng nguy cơ ô ùn tắc, tai nạn giao thông. Đặc biệt là khả năng rơi vãi đất cát, nguyên vật liệu và các loại phế thải trong quá trình vận chuyển có khả năng gây ra các hiện tượng lầy hóa bề mặt sẽ kéo theo các vấn đề môi trường ở mức nghiêm trọng đối với các tuyến này.

        - Các phương tiện lưu thông với tốc độ cao và dầy đặc dễ gây tai nạn giao thông

- Với các nguy cơ tác động hư hỏng các tuyến đường công vụ trong vận chuyển phục vụ thi công dự án, chủ dự án thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý và kỹ thuật đối với các hoạt động vận chuyển trong thi công. Chi tiết các biện pháp được trình bày trong chương 4 của báo cáo.

(ii) - Tác động đối với cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu vực dự án:

        - Đối tượng bị tác động là các cơ sở, công trình hạ tầng kỹ thuật tại khu vực dự án, việc sửa chữa Tràn xả lũ, cống lấy nước nâng cao hiệu suất dẫn đến các công trình kênh mương phía hạ lưu phải thay đổi cấu trúc để phù hợp với công trình, và nguồn vốn của dự án không bao gồm kinh phí cho hoạt động nâng cấp hệ thống kênh sau công trình. Địa phương cần thực hiện bằng nguồn vốn khác.

        - Khi triển khai dự án, việc san lấp và đào đắp gây ra sự thay đổi về cao độ nền, phá vỡ hệ thống thoát nước tự nhiên khu vực dự án, xáo trộn lớp đất đá bề mặt và cải tạo dòng chảy, xây dựng hồ chứa có khả năng làm giảm khả năng tiêu thoát nước trong khu vực dự án.

        - Ngoài ra, việc triển khai dự án còn gây ra những áp lực đáng kể đến hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc của khu vực dự án. Tuy nhiên, hệ thống điện và thông tin liên lạc của dự án được triển khai thi công ngay trong giai đoạn thi công dự án nên các tác động do chiếm dụng đường truyền tải điện và thông tin liên lạc là không đáng kể, trái lại còn nâng cao năng lực đối với hạ tầng kỹ thuật khu vực dự án.

- Đánh giá tác động: Tác động trung bình có thể kiểm soát được

- Tác động đến hệ sinh thái khu vực

- Các hoạt động của TDA tạo ra các chất thải có khả năng làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh bao gồm: dầu thải, chất thải chứa dầu, nước thải xây dựng và nước thải sinh hoạt.

- Dầu thải và chất thải chứa dầu là một loại chất thải chất thải nguy hại. Nếu xảy ra tràn đổ dầu thải, mặc dù xác xsuất không lớn hoặc khả năng xảy ra nhiều hơn là phát tán các loại giẻ lau chứa dầu và đặc biệt là nước thải chứa dầu thải ra môi trường nước gần khu vực công trường sẽ làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái ngập nước. Hệ sinh thái dưới nước có thể bị ngạt do thiếu ô xy hoặc bị ngộ độc. Dầu thải còn là nguồn gây độc với các loài sinh vật thủy sinh trong nước. Thông qua chuỗi thức ăn, dầu sẽ tích tụ từ các sinh vật cấp thấp (tảo, động thực vật phù du) đến các sinh vật cấp cao (các loài thủy sản, cá...). Các hệ sinh thái thủy sinh bị tác động ở các hồ thuộc TDA là tương đồng, hệ sinh thái thủy sinh trong lòng hồ chứa không đa dạng và ít chủng loại, trong hồ chứa không nuôi trồng thủy sản; và các hệ sinh thái thủy sinh phía hạ lưu hồ là các ao nuôi trồng của người dân và khu vực kênh mương chủ yếu là các loại cá Chép (Cyprinus), Trôi (Cirhina molitorella), Mè, Rô phi, trắm, ốc, tôm, cua ...

- Chất thải rắn là chất thải thông thường và sẽ được thu gom, xử lý theo Nghị định 59/2007/NĐ–CP về quản lý chất thải rắn. Tuy nhiên, nếu để các loại chất thải này xâm nhập vào các nguồn nước mặt, chất thải rắn không chỉ gây ô nhiễm chất hữu cơ cho nguồn nước mà còn cả vật trôi nổi. Các khu vực nước nơi bị ô nhiễm loại chất thải có nguy cơ bị phú dưỡng, gây độc hoặc chết đối với hệ sinh thái dưới nước.

- Hoạt động của quá trình thi công sẽ hưởng chất lượng nước 11 hồ, làm giảm khả năng xuyên ánh sáng qua môi trường nước, làm biến đổi tính chất nước, giảm khả năng hoà tan ô xy vào nước và sẽ tác động mạnh tới các loài thực vật thuỷ sinh và thực vật nổi. Các loài thực vật thuỷ sinh bị ảnh hưởng mạnh là các loài tảo lục, tảo silic, các loài này sẽ giảm khả năng phát triển.

- Hoạt động của quá trình thi công xây dựng dự án sẽ dẫn tới hiện tượng xói mòn cuốn trôi lớp bề mặt sẽ mang theo lượng lớn đất gây đục và ô nhiễm nguồn nước suối. Độ đục cao làm giảm ô xy hoà tan trong nước, hạn chế sự phát triển của các loài sinh vật sinh sống trong nước…

- Đặc biệt trong quá trình thi công, việc rút nước để thi công các hạng mục sẽ làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh trong lòng hồ. Tuy nhiên các hồ chứa nước mục đích chính vẫn là đảm bảo nguồn nước tưới tiêu và điều hòa khí hậu khu vực xung quanh do đó hiện trạng các hồ không nuôi trồng bất cứ loài thủy sản nước ngọt nào. Hiện tại trong hồ về động vật chỉ có các loại cá chép, cá trôi, cá trắm, cá mè, và chủ yếu là rô phi...tự phát sinh với số lượng ít có sức sống và chống chịu với môi trường cao, về thực vật trong các hồ chứa chủ yếu là rong, tảo không có loại nào quý hiếm cần được bảo tồn. Do đó các tác động đến các loại động, thực vật tại các hồ là rất nhỏ và không đáng kế.

- Đánh giá tác động: Tác động thấp có thể kiểm soát được

### Đánh giá dự báo các tác động đặc thù

- Có 8/11 hồ có các tác động đặc thù bởi TDA được trình bày trong bảng sau:

Bảng 89: Tác động tiềm tàng trong quá trình triển khai thi công tới công trình đặc thù và nhạy cảm

| Công trình | Hình ảnh tác động đặc thù | Mô tả | Tác động tiềm tàng | Mức độ tác động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hồ Trại Sen |  | Phía thân đập hạ lưu đập chính có tuyến đường điện cung cấp điện cho 1 xóm gồm 22 hộ dân phía vai trái đập. Hiện trạng tuyến đường điện này vẫn hoạt động bình thường. Có 8 cây cột điện chữ H. Mặt đập cũng là tuyến đường giao thông của 22 hộ dân đi ra tuyến đường liên huyện. Mật độ giao thông không cao. Trung bình khoảng 70 lượt người qua lại 1 ngày. Hộ ông Nguyễn Văn Thung ở ngay sát chân đập, khi thi công công trình có thể ảnh hưởng đến hộ dân này. | Tác động đến đến nhu cầu sản suất và sinh hoạt của 22 hộ dân sử dụng điện. Tác động đến an toàn lưới điện trong quá trình thi công và di chuyển đường điện Trong quá trình thi công đập chính hồ Trại Sen sẽ gây gián đoạn giao thông đi lại của 22 hộ dân. Và ngoài ra tiềm ẩn các nguy cơ gây tai nạn giao thông và rơi xuống hồ, đuối nước khi người dân qua lại khu vực thi công công trình. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thung có các công trình nhà cửa và đường đi lại ngay sát chân đập, khi thi công các công trình có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của hộ dân. | Trung bình có thể kiểm soát được |
| Hồ Phú Lợi |  | Phía thân đập hạ lưu đập chính có tuyến đường điện cung cấp điện lưới 3 pha cho 1 trang trại phía hạ lưu hồ. Hiện trạng tuyến đường điện này vẫn hoạt động bình thường. Có 3 cây cột điện 3 pha. Phía chân hạ lưu đập có đường đất là đường giao thông của người dân qua lại. Tuy nhiên đoạn đường này ít người qua lại. Khoảng 20-30 lượt 1 ngày. | Tác động đến đến nhu cầu sản suất và sinh hoạt của 1 hộ dân sử dụng điện. Tác động đến an toàn lưới điện trong quá trình thi công và di chuyển đường điện Trong quá trình thi công đập chính hồ Phú Lợi có thể sẽ gây gián đoạn giao thông đi lại của người dân. | Thấp có thể kiểm soát được |
| Hồ Hố Dầu |  | Trên mặt đập có đường điện lưới kèm dây cáp điện thoại phục vụ cho 12 hộ dân. Có 6 cột điện, Hiện trạng tuyến đường điện này vẫn hoạt động bình thường. Mặt đập cũng là đường giao thông phục vụ đi lại cho 12 hộ dân trong xóm. Trung bình 1 ngày có khoảng 25 lượt người qua lại. Kệnh thoát nước sau tràn hiện trạng là kênh đất, cây cối rậm rạp, bồi lắng lòng kênh nên khả năng tiêu thoát nước sẽ bị cản trở. | Tác động đến đến nhu cầu sản suất và sinh hoạt của 12 hộ dân sử dụng điện. Tác động đến an toàn lưới điện trong quá trình thi công và di chuyển đường điện Trong quá trình thi công đập chính hồ Hố Dầu sẽ gây gián đoạn giao thông đi lại của 12 hộ dân. Và ngoài ra tiềm ẩn các nguy cơ gây tai nạn giao thông và rơi xuống hồ, đuối nước khi người dân qua lại khu vực thi công công trình. Tác động đến dòng chảy và chế độ thoát nước lũ vào mùa mưa lũ gây tác động dễ bị chảy tràn ra xung quanh do không tiêu thoát nước kịp gây ảnh hưởng đến vùng đất hai bên kênh mương. | Thấp có thể kiểm soát được |
| Hồ Nghè Lấm |  | Bên cạnh cầu cống lấy nước có 1 miếu thờ nhỏ. Nhân dân trong vùng thờ thổ địa. Thường các ngày mùng 1 âm lịch, ngày rằm thường có người dân thắp hương tại miếu. Mặt đập cũng là tuyến đường giao thông của 1 khu của phường Hoàng Tân. Tuyến đường này thường có các xe vận chuyển vải, nhãn của bà con. Tuy nhiên còn có 1 tuyến đường khác cách tuyến đập hơn 300m có thể đi lại được trong quá trình thi công. Trung bình 1 ngày có khoảng 50 lượt người qua lại. | Tác động đến tín ngưỡng và mồ mả. Do ngôi miếu là người dân lập nên, và thường xuyên có người dân đến thắp hương. Trong quá trình thi công đập làm mất đường dẫn lên ngôi miếu và khu vực thi công cấm người không phận sự đi vào. Do đó những người dân đi lễ thắp hương cần đi qua khu vực thi công nên cần có biện pháp thi công hợp lý tránh ảnh hưởng đến ngôi miếu. Trong quá trình thi công đập chính hồ Nghè Lấm sẽ gây gián đoạn giao thông đi lại của 1 khu dân cư và gián đoạn việc vận chuyển nông sản của người dân. Và ngoài ra tiềm ẩn các nguy cơ gây tai nạn giao thông và rơi xuống hồ, đuối nước khi người dân qua lại khu vực thi công công trình. | Trung bình có thể kiểm soát được |
| Hồ Bến Tắm Ngoài |  | Tuyến mặt đập cũng là tuyến đường giao thông, và là tuyến đường người dân đi sản suất nông nghiệp tại các khu đồng phía hạ lưu đập. Trung bình 1 ngày có khoảng 30-40 lượt người dân qua lại. | Trong quá trình thi công đập chính hồ Bến Tắm Ngoài sẽ gây gián đoạn giao thông đi lại của người dân đi canh tác nông nghiệp và gián đoạn việc vận chuyển nông sản của người dân Và ngoài ra tiềm ẩn các nguy cơ gây tai nạn giao thông và rơi xuống hồ, đuối nước khi người dân qua lại khu vực thi công công trình. |  |
| Hồ Đá Trắng |  | Tuyến mặt đập cũng là tuyến đường giao thông, và là tuyến đường người dân đi sản suất nông nghiệp tại các khu đồng phía hạ lưu đập. Trung bình 1 ngày có khoảng 30-40 lượt người dân qua lại. | Trong quá trình thi công đập chính hồ Đá Trắng sẽ gây gián đoạn giao thông đi lại của người dân đi canh tác nông nghiệp và gián đoạn việc vận chuyển nông sản của người dân Và ngoài ra tiềm ẩn các nguy cơ gây tai nạn giao thông và rơi xuống hồ, đuối nước khi người dân qua lại khu vực thi công công trình. | Thấp có thể kiểm soát được |
| Hồ Vễn |  | Trên mặt đập có đường điện lưới kèm dây cáp điện thoại phục vụ cho 4 hộ dân. Có 8 cột điện, Hiện trạng tuyến đường điện này vẫn hoạt động bình thường. Mặt đập cũng là đường giao thông phục vụ đi lại cho 4 hộ dân trong xóm. Trung bình 1 ngày có khoảng 10-12 lượt người qua lại. | Tác động đến đến nhu cầu sản suất và sinh hoạt của 4 hộ dân sử dụng điện. Tác động đến an toàn lưới điện trong quá trình thi công và di chuyển đường điện Trong quá trình thi công đập chính hồ Vễn sẽ gây gián đoạn giao thông đi lại của 4 hộ dân. Và ngoài ra tiềm ẩn các nguy cơ gây tai nạn giao thông và rơi xuống hồ, đuối nước khi người dân qua lại khu vực thi công công trình. |  |
| Hồ Hố Gỗ |  | Trên mặt đập có 5 cây cột điện bằng ống thép lắp chiếu sáng ban đêm phục vụ cho người dân đi lại vao ban đêm trên tuyến đường bê tông hạ lưu chân đập. Tuyến đường này phục vụ đi lại cho 10 hộ trong xóm và mỗi ngày có khoảng 30 lượt người qua lại. Các hộ sau tràn có các ao nuôi thủy sản, cần đảm bảo nguồn nước trong quá trình thi công | Tác động đến nhu cầu sản suất và sinh hoạt của 10 hộ dân sử dụng điện. Tác động đến an toàn lưới điện trong quá trình thi công và di chuyển đường điện. Trong quá trình thi công đập chính hồ Hố sẽ gây gián đoạn giao thông đi lại của 10 hộ. Và ngoài ra tiềm ẩn các nguy cơ gây tai nạn giao thông và rơi xuống hồ, đuối nước khi người dân qua lại khu vực thi công công trình. Khi thi công hồ chứa sẽ phải cắt nước khi thi công cống lấy nước do đó các hộ nuôi thủy sản ở hạ lưu đập sẽ thiếu nước phục vụ nuôi thủy sản, ảnh hưởng đến kinh tế các hộ | Trung bình có thể kiểm soát được |

### Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn hoạt động của tiểu dự án

- Hầu hết các tác động tiềm tàng trong giai đoạn vận hành dự kiến ​​là tác động tích cực, một số tác động tiêu cực có thể giảm thiểu trong giai đoạn vận hành. Khi công trình hoàn thành, việc sử dụng đất đai, cảnh quan, thu nhập địa phương và kinh tế xã hội có xu hướng ổn định. Cải thiện an toàn đập và cải thiện dịch vụ thủy lợi sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và cải thiện sinh kế cho các cộng đồng ở hạ nguồn. Các hạng mục thi công công trình sẽ đảm bảo an toàn và phục vụ tốt hơn cho nhu cầu nông nghiệp của hồ chứa.

Rủi ro đuối nước

- Hồ chứa có thể là nơi tắm giặt của người dân địa phương. Do đó, nguy cơ đuối nước luôn tiềm ẩn nếu không có những biện pháp ngăn ngừa thích hợp.

Ngập lụt do xả lũ và vỡ đập

- Do đặc thù của tiểu dự án là nâng cao an toàn đập, nên khả năng xuất hiện rủi ro vỡ đập là rất thấp. Xả lũ khẩn cấp có thể ảnh hưởng đến các cộng đồng hạ lưu nếu không được thông báo trước, gây ra tác động trực tiếp là ngập lụt hạ lưu, thiệt hại về tài sản, hoa màu và tính mạng và dẫn đến các tác động gián tiếp như ô nhiễm môi trường và bùng phát dịch bệnh và mất thu nhập.

- Nhìn chung hệ thống kênh dẫn sau tràn của các hồ cơ bản vẫn là kênh đất tuy nhiên cơ bản vẫn đảm bảo thoát nước trong quá trình xả lũ. Ngoài ra phía sau kênh dẫn sau tràn hầu hết là các khu đất nông nghiệp hoặc vùng đất trũng không có các hộ dân sinh sống nên tác động do quá trình xả lũ trong giai đoạn vận hành là thấp.

- Ở tất cả các hồ đều có kênh thủy lợi sau cống lấy nước, về cơ bản tất cả các phường/xã đều đã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới trong đó đã cơ bản kiên cố hóa kênh mương trên 80%. Tuy nhiên hệ thống kênh sau cống lấy nước đã cũ và xuống cấp nhiều đoạn. Do vậy cần sự quan tâm của các cấp liên quan để xây dựng một hệ thống kênh mới đảm bảo năng lực tưới của các hồ chứa trong giai đoạn vận hành

Hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng

- Các hoạt động này có thể dẫn đến việc cắt nước trong một thời gian ngắn. Điều này sẽ gây tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân phía hạ lưu. Và sẽ gián tiếp gây ra các tác động như giảm thu nhập do thời gian không canh tác, ô nhiễm môi trường và dịch bệnh do thiếu nước. Tuy nhiên, tác động này được đánh giá là nhỏ vì thời gian sửa chữa và bảo dưỡng không kéo dài (khoảng một vài tuần).

- Do mặt đập được sử dụng như tuyến giao thông đi lại của một số hộ dân trong khu vực, nên việc duy tu bảo dưỡng công trình có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của những hộ dân này. Tuy nhiên quá trình sửa chữa bảo dưỡng mặt đập sẽ được thông báo trước cho người dân và thi công trong thời gian ngắn nhất, và thi công cuốn chiếu 2 làn trên mặt đập đảm bảo giao thông cho những hộ dân ít bị ảnh hưởng nhất.

Gia tăng sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu

- Diện tích tưới hiện tại của 11 hồ chứa là 344,11 ha, và sau khi hoàn thiện các công trình thì diện tích tưới của các hồ chứa là 491,59 ha. Sau khi thi công diện tích tưới được phục hồi bằng so với thiết kế ban đầu là 491,59ha, và phần diện tích thiếu nước lâu nay sẽ được bổ sung để đảm bảo diện tích tưới thiết kế do đó sẽ gia tăng lượng phân bón và thuốc trừ sâu so với thời điểm hiện tại. Mặt khác theo số liệu về cơ cấu mùa vụ và hệ số sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong mục 4.3.2 của báo cáo này thì cơ cấu mùa vụ và hệ số sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật không thay đổi ở các khu vực TDA, tuy nhiên phần diện tích được phục hồi so với thiết kế ban đầu sẽ làm gia tăng lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật lên từ 10-15%. Hệ quả là, môi trường và sức khỏe con người có thể bị ảnh hưởng bởi các loại hóa chất độc hại. Cơ cấu cây trồng (lúa, rau, cây ăn quả, các loại cây công nghiệp, v.v…) sẽ được thay đổi khi có đủ nguồn nước cung cấp, đảm bảo cho sự phát triển tốt nhất của cây trồng.

- Mặt khác theo điều tra phỏng vấn hội nông dân tại các địa phương thực hiện TDA thì tình hình xử lý chất thải từ thuốc BVTV như sau: Sau khi được sử dụng phần lớn hộp, chai và vỏ thuốc BVTV bị vứt trực tiếp tại nơi sử dụng. Rất dễ tìm thấy chai, lọ thuốc đã sử dụng ở ngoài đồng, chẳng hạn như dọc theo các bờ ruộng, dưới kênh hay trong vườn. Chỉ một phần nhỏ nông hộ giữ lại các chai lọ thuốc có thể bán phế liệu. Tuy nhiên, chúng thường được thu gom và cất giữ không an toàn tại ruộng, vườn hay xung quanh nhà. Phần không bán phế liệu được thường đốt hoặc chôn lấp một cách không an toàn ngay tại ruộng, vườn. Phần lớn nông dân rửa bình phun thuốc ngay trong kênh nội đồng hoặc trong các mương, ao trong ruộng. Nước thải từ việc rửa các dụng cụ phun thuốc được đổ ngay trong ruộng. Những người còn lại mang bình phun thuốc rửa và đổ nước thải trực tiếp trong kênh. Có thể thấy thói quen này đã đưa dư lượng thuốc BVTV vào nước trong kênh rạch, nó là một nguồn gây ô nhiễm nước mặt. Liên quan đến hỗn hợp thuốc còn dư sau khi phun thuốc được xử lý hỗn hợp thuốc còn dư bằng cách phun lại cho lúa hay hoa màu ven bờ ruộng hay những nơi có mức độ sâu bệnh tàn phá nhiều còn đổ hỗn hợp thuốc còn dư trực tiếp xuống ruộng. Một số ít người dân đổ thuốc còn dư trực tiếp xuống kênh rạch. Việc xử lý hỗn hợp thuốc dư không hợp lý này làm cho dư lượng thuốc BVTV phát tán trong nguồn nước mặt, dẫn đến sự phơi nhiễm thuốc khi sử dụng nước cho nhu cầu ăn uống, vệ sinh và tác động đến hệ thủy sinh vật và theo con đường chuỗi thức ăn lại tác động đến chính bản thân các hộ nông dân.

  - Phân tích các kiểu tác động

### Tác động tích lũy

- Tiểu dự án bao gồm nhiều đập, tuy nhiên các đập nằm rải rác và độc lập trên địa bản tỉnh. Hơn nữa, quy mô và tính chất của các hoạt động tiểu dự án là nhỏ và đơn giản, do đó việc thực hiện các hoạt động của tiểu dự án không có khả năng gây ra tác động tích lũy. Theo khảo sát và trao đổi với các cơ quan liên quan, hiện tại trên địa bàn triển khai các hạng mục xây lắp của tiểu dự án WB8 tại Hải Dương không có các dự án lớn khác cùng triển khai trên cùng phạm vi không gian và thời gian, nên các tác động tích lũy được tạo ra cùng với các dự án khác được đánh giá là không có.

### Tác động trực tiếp

- Việc thực hiện tiểu dự án sẽ gây ra những tác động trực tiếp lên điều kiện môi trường và xã hội của khu vực tiểu dự án. Các hoạt động của tiểu dự án sẽ gây ra việc mất đất sản xuất tạm thời hoặc vĩnh viễn. Các hoạt động xây dựng sẽ gây ra tác động trực tiếp tới chất lượng môi trường xung quanh như không khí, đất và nước do việc phát sinh chất thải như khí thải và nước thải và sự loại bỏ thảm thực vật.

### Tác động gián tiếp

- Việc mất đất tạm thời hoặc vĩnh viễn dẫn đến những tác động đối với sinh kế của những người bị ảnh hưởng làm giảm hoặc mất thu nhập, dẫn đến chuyển đổi nghề nghiệp và có thể có những mâu thuẫn xã hội phát sinh. Các tác động gián tiếp cũng được nhận dạng thông qua nguy cơ suy thoái chất lượng nước do xói mòn đất do quá trình phát quang thảm thực vật từ quá trình xây dựng. Ô nhiễm nước do các chất thải phát sinh từ quá trình xây dựng, có thể dẫn đến sự suy giảm thành phần và số lượng cá thể của các loài thủy sinh. Hoặc sự nén chặt đất do sử dụng các thiết bị nặng trên đất nông nghiệp có thể dẫn đến sự suy giảm số lượng các loài vi sinh vật hữu ích trong đất do thay đổi kết cấu đất. Sự mất thảm thực vật, cũng sẽ dẫn đến mất nơi cư trú của nhiều loài động vật trong khu vực tiểu dự án và gia tăng rủi ro sạt lở, xói mòn và lũ.

### Tác động tạm thời

- Nhìn chung, hầu hết các tác động liên quan đến các hoạt động xây dựng trong khuôn khổ tiểu dự án là ngắn hạn chẳng hạn như tiếng ồn, độ rung, bụi và khí thải, và phát sinh chất thải rắn và nước thải. Các tác động này sẽ không còn khi các hoạt động xây dựng kết thúc.

### Tác động lâu dài

- Việc mất đất sản xuất vĩnh viễn sẽ có những tác động lâu dài đối với những người bị ảnh hưởng, khi mà một số hộ được nhìn nhận là sẽ không còn tư liệu sản xuất và dẫn đến việc chuyển đổi nghề nghiệp của họ. Những sự cố môi trường như tràn dầu hoặc hóa chất nguy hại cũng sẽ để lại những tác động lâu dài đối với môi trường và sức khỏe con người khi mà những chất hóa học này có thời gian bán phân hủy khá dài, chúng có khả năng xâm nhập vào môi trường đất, nước và đi vào chuỗi thức ăn. Những rủi ro về tai nạn lao động cũng sẽ được chú trọng gây ra những tác động lâu dài khi mà sức khỏe lao động của người lao động bị giảm sút hoặc mất sức lao động.

# CHƯƠNG VI: PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN

- Với mục đích nâng cao hiệu quả đầu tư và đảm bảo an toàn, giảm thiểu tác động tới môi trường, xã hội khu vực hạ lưu các hồ chứa; các kịch bản được đưa ra để lựa chọn phương án thiết kế, thi công phù hợp với mục tiêu và thực tế điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội ở khu vực 11 hồ. Hoạt động thi công chủ yếu là kiên cố hóa và sửa chữa dựa trên nền tảng các công trình hiện có, do các phương án thiết kế, lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong xây dựng các hạng mục công trình của TDA không có sự khác biệt về các tác động tới môi trường và xã hội trong khu vực triển khai nên nội dung phân tích phương án tập trung nêu rõ sự khác biệt liên quan đến môi trường, xã hội đối với kịch bản triển khai và không triển khai tiểu dự án; phương án lựa chọn giải pháp thi công tối ưu.

  - Phương án không thực hiện tiểu dự án

- Các công trình đã xây dựng khá lâu, trải qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng:

- Mặt đập, mái thượng lưu, hạ lưu: Hiện tại mặt đập ở tất cả các hồ bằng đất đồng chất, đỉnh đập chưa được cứng hóa, mùa mưa rất khó khăn khi đi lại quan trắc, vận hành các công trình. Một số tường chắn sóng bị đứt gãy, bong tróc. Hầu hết các đập mái thượng lưu đập lát đá khan, đã bị bong tróc sạt lở đá lát mái. Mái hạ lưu nhiều vị trí bị sạt lở, cây cối mọc trên mái đập, không có thoát nước hạ lưu đập. Đặc biệt ở tất cả các hồ Đập bị thấm qua nền và thân đập với lưu lượng khá lớn; tường mái đập thượng, hạ lưu bị lún sụt, có vết nứt ngang đập, không có lớp bảo vệ mặt đập và mái hạ lưu đập;

- Đánh giá:  Nếu không có TDA các hiện tượng trên sẽ tiếp tục xảy ra và tình trạng ngày càng nghiêm trọng gây mất an toàn hồ đập vì các sự số sạt lở, vỡ đập. Mặt khác có thể gây thất thoát lượng nước lớn trong hồ gây ảnh hưởng đến nguồn nước cung cấp cho hạ lưu.

- Tràn xả lũ: Sau nhiêu năm đưa vào khai thác phần vữa xây đá bị mục, vữa trát bong tróc, nước thấm dọc thân tràn, đất hai bên taluy sạt lở vào lòng tràn. Một số hồ có bể tiêu năng nhưng bị hư hỏng nặng, bị bồi lấp còn lại không có bể tiêu năng. Các hồ còn lại tràn cũng đã xuống cấp gây mất an toàn đập.

- Đánh giá:  Nếu không có TDA thì hiện trạng các tràn không đủ đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước nếu xảy ra các hiện tượng mưa, bão lượng nước lớn về hồ gây áp lực lớn lên đập và có thể xảy ra các sự cố vỡ đập hoặc có thể nước vẫn tiêu qua tràn xả lũ gây sạt lở, đặc biệt các tràn bể tiêu năng bị hư hỏng nặng hoặc không có bể tiêu năng có thể gây lũ quét nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân hạ lưu.

- Cống lấy nước: Ở tất cả 11 hồ thuộc TDA Cống lấy nước đã hư hỏng nặng ở cửa vào và cửa ra, thân cống bị hư hỏng, đứt gẫy, có nước rò rỉ dọc thân cống xuống hạ lưu không thể sử dụng cấp nước theo yêu cầu.

- Hệ thống quan trắc:  Hiện tại cả 11 hồ thuộc TDA đều không có hệ thống quan trắc nên không phát huy hiệu quả cảnh báo thiên tai.

- Đường quản lý vận hành: Hiện tại ở tất cả các hồ thuộc TDA đường quản lý vận hành của đều là đường đất, hoặc đá dăm. Đường rất lầy lội vào những ngày mưa đi lại rất khó khăn không đảm bảo điều kiện giao thông và quản lý hồ đập.

- Nhà quản lý: Hiện tại tất cả các hồ không có nhà quản lý. Điều này rất bất tiện cho công tác vận hành và ứng phó với các sự cố an toàn đập, nếu xảy ra sự cố sẽ không ứng phó kịp thời gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của người dân hạ lưu. Mặt khác công tác kiểm tra bão dưỡng sẽ không được thực hiện thường xuyên gây hư hỏng. Các hồ còn lại có nhà quản lý nhưng đã xuống cấp và không đảm bảo yêu cầu.

- Đánh giá chung:

- Hiện trạng các hồ hiện tại gây hạn chế đối với kế hoạch phát triển, nâng cao sản lượng, hiệu quả kinh tế trong canh tác nông nghiệp; không đảm bảo lượng nước tưới chủ động làm ảnh hưởng tới lựa chọn cây trồng vật nuôi, luân phiên cây trồng; không khai thác hết giá trị kinh tế do tài nguyên đất đem lại.

- Khi không triển khai TDA, hệ sinh thái khu vực quanh các hồ luôn duy trì ổn định, tuy nhiên do hiện trạng công trình các hồ xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ gây vỡ đập sẽ gây thảm họa, thiệt hại về con người, cơ sở vật chất và phá vỡ hệ sinh thái tại các khu vực, đặc biệt khu vực hạ lưu các hồ.

- Trong những năm gần đây do biến đổi bất thường của thời tiết, mưa lũ xuất hiện nhiều, cường độ lớn kéo dài, bụng hồ nhỏ khiến nguy cơ mất an toàn rất cao. Một giải pháp công trình mang tính đồng bộ như việc đầu tư xây dựng sửa chữa nâng cấp công trình các hồ chứa nước là cấp thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản các hộ dân vùng hạ du và phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương.

  - Phương án có thực hiện tiểu dự án

              - Khi có tiểu dự án các nhóm giải pháp kỹ thuật chính được áp dụng như sau:

- Đập đất: Khi đập đất được sửa chữa và gia cố sẽ đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, mặt khác mặt đập được cứng hóa sẽ đảm bảo giao thông, giữ cảnh quan đẹp tại khu vực hồ chứa. Do đó phương án được chọn là: sửa chữa, nâng cấp đập đất bằng các biện pháp gia cố đỉnh đập, sửa chữa mái thượng hạ lưu, xử lý chống thấm với Kết cấu chủ yếu sử dụng vật liệu địa phương như đất, đá xây, BT, BTCT; Xử lý chống thấm bằng tường nghiêng chân khay hoặc khoan phụt vữa Xi măng sét.... Bổ sung hệ thống thiết bị quan trắc: tùy theo cấp công trình để bố trí lắp đặt loại thiết bị phù hợp, thuận tiện trong công tác vận hành, bảo trì, điều khiển điện tử và liên kết với hệ thống quản lý.

- Cống lấy nước: Các cống lấy nước cơ bản đã bị hư hỏng, rò rỉ nên không đảm bảo được việc giữ nước và cung cấp nước tưới cho hạ lưu. Do đó phương án được chọn là: Tùy thuộc vào mức độ hư hỏng để quyết định sửa chữa hoặc làm mới. Việc sửa chữa sử dụng kết cấu BTCT kết hợp các loại phụ gia hoặc khoan phụt vật liệu đông kết nhanh hoặc luồn ống thép; Đối với việc làm mới sử dụng kết cấu ống thép bọc BTCT mác cao... Phương án dẫn dòng khi thi công cống được lựa chọn để đảm bảo vẫn cung cấp đủ lượng nước tưới phục vụ nhân dân tưới tiêu nông nghiệp.

- Tràn xả lũ: Các tràn xả lũ hiện nay đã bị hư hỏng, bong tróc, cao trình chưa đảm bảo và hạ lưu tràn chưa có bể tiêu năng do đó khi có mưa lũ không đảm bảo được an toàn cho hạ du. Khi đó phương án được chọn là: Nâng cao khả năng thoát lũ đảm bảo tràn thoát được lũ cực hạn, có thể mở rộng tràn, xây dựng tràn kiểu tràn đỉnh rộng; tràn có cửa xả mặt hoặc bổ sung tràn tự vỡ... Gia cố tràn bằng BT, BTCT, xây dựng bể tiêu năng ở hạ lưu tràn

- Đường thi công kết hợp quản lý (đường cứu hộ): Hiện trạng tuyến đường vận hành là đường đất, lầy lội khi có mưa lũ do đó phương án được chọn là: Xây dựng, cứng hóa tuyến đường quản lý vận hành trên tuyến đường hiện có theo quy định của Bộ Giao thông vận tải để lựa chọn loại đường, cấp đường và kết cấu mặt đường phù hợp với điều kiện thực tế...

- Nhà quản lý: Hiện trạng các hồ chưa có nhà quản lý gây khó khăn cho việc quản lý vận hành dó đó phương án được chọn là: làm mới nhà quản lý thuận tiện cho công tác theo dõi, quản lý vận hành công trình

- Vị trí mỏ đất: Đất đắp sẽ được mua từ các nguồn đã được cấp phép khai thác và được chuyển tới chân trình.

- Vị trí bãi thải: Thỏa thuận bằng biên bản với các xã về vị trí bãi đổ thải

- Vị trí lán trại công nhân, bãi tập kết vật liệu: Hạ lưu đập và đỉnh đập đều nằm trong hành lang an toàn đập.

- Dòng lao động: Các công việc kỹ thuật cần đưa công nhân của nhà thầu tới, tuy nhiên vẫn có từ 10-15% số lượng lao động có tay nghề tại địa phương và đặc biệt phụ nữ vẫn được nhà thầu thuê phục vụ tiểu dự án

- Máy móc thi công: Được huy động tối đa cho mỗi công trình và các loại máy móc phải được kiểm định

              - Phân tích các phương án được chọn:

- Các phương án và giải pháp kỹ thuật cho đập chính và tràn xả lũ: Hoàn toàn hợp lý với tình hình và hiện trạng của các công trình đã xuống cấp và bị thấm nước. Mặt khác trước khi thi công phương án xử lý mối cho thân đập không được lựa chọn, tuy nhiên khi đơn vị thiết kế phát hiện có mối trong thân đập thì phương án xử lý mối đã được lựa chọn nhằm đảm bảo an toàn đập sau khi hoàn thiện. Về tràn xả lũ, Phương án thứ nhất đã không được lựa chọn là giữ nguyên hiện trạng các tràn và gia cố sữa chữa lại các hạng mục hiện có đã hư hỏng. Tuy nhiên phương án này tiềm ẩn rủi ro về an toàn đập, khi có mưa lớn hoặc phải xả lũ thì lượng nước lớn cộng với chiều rộng tràn nhỏ sẽ tạo áp lực lớn và gây nguy hiểm cho vùng hạ du, do đó Phương án 2 đã được lựa chọn là mở rộng tràn xả lũ, xây dựng theo kiểu Móng ngựa; Piano để giảm áp lực nước và có các bể tiêu năng để đảm bảo khi xả lũ không gây ảnh hưởng đến khu vực hạ du.

- Do mặt đập được sử dụng như tuyến đường giao thông của người dân trong khu vực nên cần có các phân tích phương án thiết kế cho phù hợp đảm bảo sự an toàn cho quá trình đi lại của người dân địa phương. Phương án thi công được chọn tùy thuộc vào quỹ đất để có thể làm đường tạm cho các hộ dân đi lại trong quá trình thi công hoặc thi công bằng phương pháp chia đôi mặt đập và làm từng bên để đảm bảo đường đi lại cho người dân. Tuy nhiên cần có các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình đi lại qua công trường thi công.

- Phương án xử lý thấm qua thân và nền đập: Theo kết quả điều tra hiện trạng: Các hồ Vễn, Phú Lợi, Nghè Lấm hiện tượng nước đọng do thấm làm lầy lội đã xuất hiện ở rất nhiều vị trí ở thân đập và nền đập đoạn lòng suối, một bên vai đập. Như vậy là đập bị thấm chủ yếu qua thân và vai đập.

- Phương án 1: Biện pháp xây dựng tường nghiêng kết hợp sân phủ thượng lưu hoặc tường nghiêng kết hợp chân khay thượng lưu. Sử dụng đất có hệ số thấm nhỏ (K < 10-5cm/s) để xây dựng tường nghiêng, chống thấm cho thân đập; xây dựng sân phủ hoặc chân khay chống thấm cho nền đập.

- Phương án 2. Tạo màng chống thấm bằng hào Bentonite: Đào 1 hào thẳng đứng từ đỉnh đập đến mặt tầng đá nền. Chiều rộng hào (60 ÷ 80)cm. Dùng dung dịch chống thấm (Bentonite) chế tạo từ đất sét và các phụ gia khác lấp đầy hào, tạo tường chống thấm cho thân và nền đập. Do tính kỹ thuật và giá cả phải chẳng nên phương án này được chọn.

- Các phương án thi công cống lấy nước: Về phương án kỹ thuật đã thiết kế đảm bảo an toàn đập. Tuy nhiên trong quá trình thi công cống lấy nước và một số hạng mục đập, tràn sẽ phải cắt nước thi công. Khi đó có 2 phương án 1 và 2, tuy nhiên phương án 2 đã được chọn.

- Phương án 1: Tháo toàn bộ nước trong hồ đảm bảo thi công toàn diện và nhanh chóng, tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên phương án này sẽ có các tác động tiêu cực lớn đó là phải xả toàn bộ lượng nước rất lớn có trong hồ sẽ gây ngập úng và hư hại hoa màu phía hạ lưu, mặt khác lượng nước lớn sẽ gây ứ đọng và ô nhiễm môi trường không khí, nước và đất, các loại động thực vật thủy sinh sẽ chết hết đồng thời khi tháo hết nước sẽ gây thiếu hụt lượng nước tưới tiêu trong vụ mùa của nhân dân. Do đó phương án này không được lựa chọn.

- Phương án 2: Dẫn dòng khi thi công. Tùy từng hạng mục thi công, nước trong hồ sẽ được rút từ từ và tới mức cho phép sẽ thi công đê quai chặn nước để thi công các hạng mục cống, đập..., bên cạnh đó vẫn để lại dòng chảy tối thiểu để phục vụ nhân dân sản suất nông nghiệp. Phương án này đảm bảo an toàn ở hạ lưu không bị tác động do ngập lụt tức thời và không gây ô nhiễm môi trường các loại động thực vật thủy sinh vẫn có thể tồn tại được. Bên cạnh đó vào vụ mùa nhân dân vẫn có nước phục vụ nông nghiệp nếu thiếu có thể sử dụng nguồn nước thay thế từ các mó nước và các ao hồ, suối gần đó. Phương án này cần một lượng đất đắp và máy móc gây tốn kém, tuy nhiên khối lượng đất đào của TDA là lớn nên có thể tận dụng đắp đê quai. Do đó phương án 2 đã được chọn.

- Các phương án đường thi công kết hợp đường quản lý: tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu: Hiện tại hầu hết các tuyến đường quản lý vào các hồ hầu hết đều là đất đồng chất, và có nhiều tuyến khác nhau để vào hồ, do đó các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu: Phương án được chọn là vận chuyển qua các tuyến đường ít xe cộ đi lại và đủ tải trọng cho phép, đặc biệt các tuyến đường vận chuyển phải tránh các khu vực nhạy cảm như: Trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa ... Do đo các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu từ các trung tâm huyện đã được lựa chọn theo các tiêu trí tránh các công trình nhạy cảm ở trên. Các tuyến đường được chọn đối với từng hồ được trình bày trong mục “ Các hạng mục thi công” Tại bảng 5 mục 2.2 Hiện trạng công trình và các hạng mục thi công của báo cáo này.

- Vị trí mỏ đất: Có 2 phương án lựa chọn

- Phương án 1: Tất cả các hồ thuộc TDA dự kiến  sẽ mua đất đắp tại 2 mỏ đất có vị trí:  Mỏ 1: Bãi bồi sông Thái Bình thuộc xã Thái Tân, huyện Nam Sách,tỉnh Hải Dương. Thuộc quyền quản lý và khai thác của Công ty cổ phần tập đoàn Sao Đỏ theo quyết định cấp phép khai thác khoáng sản số 1661GP-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Hải Dương với diện tích cấp phép là 7.07 ha; Mỏ 2: Vị trí ranh giới khu đất theo trích lục đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính số 07/2016, tỷ lệ 1/2000 do sở tài nguyên và môi trường Hải Dương nghiệm thu ngày 16/12/2016. Vị trí mỏ này thuộc quyền quản lý và khai thác của Công ty cổ phần thương mại Đại Dương theo quyết định điều chỉnh diện tích khai thác khoáng sản số 1666/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương ngày 30/05/2017 với diện tích mới là: 3.03ha.

- Phương án 2: Nhà thầu sẽ phối hợp cùng UBND các xã/phường thực hiện lấy đất tại các quả đồi gần khu vực TDA. Tuy nhiên phương án này không được lựa chọn do liên quan đến bồi thường, GPMB. Pháp lý về quyền khai thác khoáng sản và phá hủy hệ sinh thái tại các khu vực đồi lấy đất.

- Vị trí bãi thải: Khi tiến hành khảo sát tiểu dự án, đơn vị tư vấn đã phối hợp cùng UBND các xã thuộc TDA tiến hành tìm kiếm, xác định và lập biên bản vị trí bãi đổ thải. Bãi đổ thải phải đạt các tiêu chí: xa khu dân cư, xa nguồn nước, và giảm thiểu đối tượng quản lý là hộ gia đình và tránh các loại đất rừng, đất nông nghiệp, đất ở. Vị trí bãi thải phải thuận tiện cho việc xử lý chất thải tránh gây ô nhiễm môi trường. Một phương án khác cũng được lựa chọn, nhu cầu sử dụng đất đá thải của người dân địa phương để san lấp mặt bằng là rất lớn, do đó người dân sẽ xin đất đá thải để san lấp mặt bằng của họ. Phương án này đã được PPMU phối hợp cùng UBND các phường, xã thực hiện lựa chọn sơ bộ các vị trí bãi thải được nêu cụ thể trong mục 2.4.4 Bãi đổ thải, mỏ đất của báo cáo này..

- Vị trí lán trại công nhân, bãi tập kết vật liệu:  có 2 phương án được đề xuất là:

- Phương án 1: Phương án mượn đất trống của UBND xã hoặc của các hộ dân. Phương án này không khả thi lý do có thể gây xích mích mất trật tự an ninh; xa khu vực thực hiện TDA, phải hoàn nguyên phần diện tích đất mượn.

- Phương án 2: là phương án được chọn: hầu hết phần diện tích hạ lưu và đỉnh đập thuộc hành lang an toàn rất lớn đảm bảo gần vị trí thi công và cách xa khu dân cư không gây ô nhiễm môi trường, thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên vật liệu. Tuy nhiên cần đảm bảo an toàn do các sự cố thiên tai, các sự cố an toàn... Khi có các sự cố thiên tai, lũ lụt có thể cảnh báo trước thông qua các phương tiện truyền thông, thông tin từ chính quyền địa phương và các biện pháp, kế hoạch phòng chống khi đó lán trại, bãi vật liệu có thể di chuyển đến địa điểm an toàn. Do đó, đây vẫn là phương án được chọn.

- Dòng lao động: phương án đưa công nhân có tay nghề từ địa phương khác đến đã được tính toán, tuy nhiên tại địa phương dòng lao động là rất lớn, và vẫn có những lao động có tay nghề phù hợp với công việc, mặt khác các lao động tại địa phương có thể về nhà, ăn uống tại gia đình tiết kiệm được chi phí và giảm thiểu các chất thải ra môi trường, và giảm thiểu sự xung đột an ninh với địa phương.

- Máy móc thi công: Tất cả các loại máy móc nhà thầu đưa lên công trình đều phải được kiểm định để đảm bảo an toàn và được kiểm soát. Các công trình cách nhau tương đối xa do đó giảm thiểu việc điều động máy móc từ công trình này sang công trình khác và không lãng phí con người và thời gian thi công tiểu dự án. Phương án khác cũng đã được đề xuất là thuê lại một số máy móc tại địa phương để tiết kiệm chi phí và con người. Tuy nhiên cần đảm bảo các máy móc phải được kiểm định và phải có hợp đồng giữa nhà thầu và người cho thuê máy.

- Các biện pháp thi công: Phương án được chọn là khi thiết kế thi công cần khảo sát thực địa kỹ càng, tham vấn cộng đồng dân cư và chính quyền địa phương để lấy các ý kiến đóng góp phù hợp nhất cho dự án vì họ là những người sát với công trình nhất. Khi thi công cần tham khảo thời gian thi công họp lý và có các biện pháp  giảm thiểu tác động tới giao thông đi lại và cung cấp nước tưới ở hạ du.

# CHƯƠNG VII: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESMP)

  - Mục tiêu

- Kế hoạch quản lý môi trường xã hội của TDA được xây dựng nhằm các mục đích cụ thể như sau:

- Tuân thủ các quy định của NHTG; Hệ thống Luật pháp, tiêu chuẩn và hướng dẫn áp dụng ở cấp tỉnh và cấp quốc gia.

- Đảm bảo rằng có đủ nguồn lực được phân bổ dựa trên ngân sách tiểu dự án để thực hiện các hoạt động liên quan đến Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP).

- Đảm bảo rằng các rủi ro môi trường, xã hội của TDA được dự báo và quản lý thích đáng.

- Kế hoạch ứng phó cụ thể và khả thi với những vấn đề môi trường không lường trước được trong đánh giá tác động môi trường của tiểu dự án.

- Xây dựng cơ chế phản hồi hiệu quả nhằm mục đích cải tiến kết quả hoạt động bảo vệ môi trường.

- Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) đề ra các biện pháp giảm nhẹ tác động, giám sát và thể chế sẽ được triển khai trong suốt quá trình xây dựng và vận hành TDA nhằm tránh hoặc kiểm soát các tác động bất lợi đến môi trường, xã hội và những hành động cần thiết để thực hiện các biện pháp giảm thiểu. ESMP tạo ra mối liên kết hữu ích giữa các biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi và đảm bảo rằng các biện pháp đó sẽ được triển khai.

- ESMP đưa ra trách nhiệm thực hiện, giám sát thực hiện, kinh phí thực hiện và thời gian thực hiện các biện pháp giảm thiểu đã đề xuất. Tổng hợp kế hoạch quản lý môi trường, xã hội của TDA được trình bày ở các mục tiếp theo.

  - Các biện pháp giảm thiểu

    - Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn chuẩn bị TDA

      - Biện pháp giảm thiểu tác động do thu hồi đất, GPMB

- Một kế hoạch tái định cư và phát triển dân tộc thiểu số đã được chuẩn bị và thực hiện cho TDA.

Nguyên tắc chung:

- Tất cả các các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi TDA có tài sản hoặc cư trú trong phạm vi diện tích đất TDA trước ngày kết thúc kiểm đếm được bồi thường thiệt hại. Những người bị mất thu nhập và/hoặc sinh kế sẽ được hỗ trợ khôi phục sinh kế dựa trên các tiêu chí về tính đủ điều kiện được xác định bởi TDA với sự tham vấn của người BAH. Nếu đến khi kết thúc TDA, sinh kế đã được chứng minh là không được khôi phục đến mức trước khi có TDA, sẽ có thêm các biện pháp hỗ trợ.

Quyền lợi:

- Các hộ BAH sẽ được hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có) theo quy định của Việt Nam và Ngân hàng Thế giới OP 4.12. Các hộ BAH sẽ không được xem xét bồi thường hoặc hỗ trợ từ TDA cho khu vực bị thu hồi sau ngày thông báo kết thúc kiểm đếm.

Các giải pháp giảm thiểu tác động

- Theo yêu cầu của WB, Kế hoạch giải phóng bặt bằng đã được chuẩn bị cho tiểu dự án. Theo đó, bồi thường sẽ được thực hiện cho các hộ gia đình, tổ chức bị ảnh hưởng do đất bị thu hồi, và các loại tài sản khác trên đất. Ngoài ra, các khoản hỗ trợ cũng được thực hiện nhằm giảm thiểu tốt đa các tác động đến kế sinh nhai, nguồn thu nhập và cuộc sống cuả những người BAH. Đảm bảo các hộ BAH có cuộc sống ít nhất bằng với điều kiện trước thi thực hiện các công trình thuộc TDA.

- Tất cả các chi phí cho hoạt động thu hồi đất, giải phóng mặt bằng bao gồm: i) chi phí bồi thường cho đất đai; ii) chi phí bồi thường cho cây cối hoa màu trên đất; iii) chi phí bồi thường cho các công trình, vật kiến trúc trên đất; iv) chi phí hỗ trợ các hộ BAH. Các chi phí này phù hợp với chính sách của chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế Giới (xem chi tiết tại Kế hoạch giải phóng mặt bằng của TDA)

- Dự toán chi phí thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư cho các công trình của Tiểu dự án được ưu tiên thực hiện là: 1.589.635.014 VNĐ, (tương ứng 67.933 USD) với tỷ giá quy đổi: 23,400 VNĐ = 1 USD). Kinh phí này bao gồm chi phí bồi thường/hỗ trợ về đất, công trình, tài sản BAH bởi tiểu dự án, chương trình phục hồi thu nhập, hỗ trợ chuyển tiếp, giám sát đánh giá, và quản lý thực hiện và dự phòng phí.

- Dự toán kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai tiểu dự án sẽ được cập nhật theo thiết kế chi tiết và theo thời điểm thực hiện thu hồi đất dựa trên kết quả của đơn vị thẩm định giá độc lập. Các quyết định của tỉnh Hải Dương liên quan đến các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được áp dụng để chuẩn bị cho dự toán này.

Bảng 90: Tổng hợp ước tính chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư

| TT | Hạng mục chi phí | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá trung bình | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Bồi thường đất |  | 8.222 |  | 655.220.000 |
| 1.1 | Đất Ở | m2 | 169 | 807.101 | 136.400.000 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm | m2 | 3.595 | 64.036 | 230.210.000 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | m2 | 4.254 | 64.967 | 276.370.000 |
| 1.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | m2 | 204 | 60.000 | 12.240.000 |
| II | Bồi thường nhà ở, vật kiến trúc |  | 616 |  | 67.710.000 |
| 2.1 | Cột bê tông dài 3m | Cột | 16 | 90.000 | 1.440.000 |
| 2.2 | Lưới B40 | m2 | 170 | 40.000 | 6.800.000 |
| 2.3 | Chòi canh xây gạch, lợp ngói | m2 | 11 | 310.000 | 3.410.000 |
| 2.4 | Chòi canh tạm mái tôn | m2 | 4 | 440.000 | 1.760.000 |
| 2.5 | Tường xây | m2 | 415 | 130.843 | 54.300.000 |
| III | Bồi thường cây cối, hoa màu |  |  |  | 50.442.000 |
| 3.1 | Nhãn | Cây | 45 | 350.000 | 15.750.000 |
| 3.2 | Keo loại to | Cây | 38 | 80.000 | 3.040.000 |
| 3.3 | Keo loại nhỏ | Cây | 222 | 18.000 | 3.996.000 |
| 3.4 | Chuối | Cây | 29 | 30.000 | 870.000 |
| 3.5 | Bạch Đàn | Cây | 11 | 95.000 | 1.045.000 |
| 3.6 | Tre | Cây | 130 | 12.000 | 1.560.000 |
| 3.7 | Xoài | Cây | 4 | 340.000 | 1.360.000 |
| 3.8 | Bưởi | Cây | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 3.9 | Mit | Cây | 4 | 310.000 | 1.240.000 |
| 3.10 | Vải | Cây | 1 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 3.11 | Lúa | m2 | 1.818 | 8.000 | 14.544.000 |
| 3.12 | Ngô | m2 | 440 | 5.000 | 2.200.000 |
| 3.13 | Lạc | m2 | 175 | 5.000 | 875.000 |
| 3.14 | Hoa Nhài | Cây | 40 | 35.000 | 1.400.000 |
| 3.15 | Khoai môn | m2 | 100 | 8.000 | 800.000 |
| 3.16 | Riềng | m2 | 1 | 12.000 | 12.000 |
| IV. | Hỗ trợ |  |  |  | 564.700.000 |
| 4.1 | Hỗ trợ đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm |  |  |  | 460.420.000 |
| 4.2 | Hỗ trợ thu hồi dưới 20% đất SXNN | khẩu | 223 | 360.000 | 80.280.000 |
| 4.3 | Hỗ trợ hộ dễ bị tổn thương | hộ | 12 |  | 24.000.000 |
| 4.3.1 | Hộ nghèo | hộ |  | 2.000.000 | - |
| 4.3.2 | Hộ phụ nữ làm chủ hộ | hộ | 6 | 2.000.000 | 12.000.000 |
| 4.3.3 | Hộ cận nghèo | hộ | 0 | 2.000.000 | - |
| 4.3.4 | Hộ gia đình chính sách | hộ | 5 | 2.000.000 | 10.000.000 |
| 4.3.5 | Hộ có người tàn tật | hộ | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| V | Bồi thường khác |  |  |  | 78.715.000 |
| 5.1 | Ao nuôi trồng thủy sản | m2 | 204 | 10.000 | 2.040.000 |
| 5.2 | Cột điện 0,4 | Cây | 27 | 2.230.000 | 26.325.000 |
| 5.3 | Dây điện | m | 710 | 547.000 | 46.150.000 |
| 5.4 | Cột ly tâm |  | 2 |  | 4.200.000 |
| VI | Cộng (I+…+V) |  |  |  | 1.416.787.000 |
| VII | Chi phí thực hiện bồi thường hỗ trợ (2%) |  |  |  | 28.335.740 |
| VIII | Dự phòng (10%) |  |  |  | 144.512.274 |
|  | Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ | VNĐ |  |  | 1.589.635.014 |
|  | Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ | USD |  |  | 67.933 |
|  | Tỷ giá chuyển đổi: 1 USD=23.400VNĐ | Nguồn: Dự toán của Tư vấn Tái định cư, tháng 6/2019 |

      - Phòng ngừa và giảm thiểu tác động đối với hoạt động chuẩn bị công trường thi công

- Nội dung thực hiện biện pháp giảm thiểu

- Trong giai đoạn chuẩn bị thi công tiểu dự án, các hoạt động được triển khai bao gồm phát quang thảm thực vật, dọn dẹp mặt bằng thi công, thi công đường giao thông, thi công lán trại và các hạng mục phụ trợ, thi công xây dựng nhà ở công nhân xây dựng và vận hành tiểu dự án,… Căn cứ theo những nội dung đã trình bày trong Chương V của báo cáo đánh giá các tác động môi trường, xã hội trong giai đoạn này, các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu các tác động bao gồm:

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Khối lượng công nhân dọn dẹp mặt bằng là ít khoảng 5 người/1 công trình và thuê ngay tại địa phương nên không lưu trú nên không phát sinh chất thải sinh hoạt.

- Đối với khối thực vật phát quang: Nhằm hạn chế các tác động do sự tồn tại của sinh khối thực vật phát quan trên công trường, tiểu dự án thực hiện biện pháp thu gom, xử lý toàn bộ sinh khối thực vật phát quang ngay khi phát sinh trên công trường thi công. Biện pháp xử lý là ký hợp đồng vận chuyển và xử lý với đơn vị cấp xã.

- Đối với lượng đất thải do hoạt động chuẩn bị mỏ đất thì Chủ đầu tư sẽ liên hệ với UBND xã phối hợp thực hiện cung cấp khối lượng đất đào đó cho một số hộ dân cần đắp nền vườn, đồi trồng vải hoặc lấp ao … hoặc tùy vào nhu cầu sử dụng đất của UBND xã sẽ bố trí  nơi đổ khối lượng đất đó.

- Đánh giá hiệu quả của biện pháp giảm thiểu

- Kết quả đánh giá cho thấy các tác động này đều được đánh giá ở mức thấp, cường độ tác động không lớn. Tuy nhiên, để hạn chế tối đa các tác động có khả năng xảy ra gây ảnh hưởng xấu đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và hệ sinh thái khu vực tiểu dự án, … Tiểu dự án thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu các tác động môi trường, cùng phối hợp với UBND các xã thực hiện thu gom chất thải.

      - . Rà phá bom mìn và quản lý các lỗ khoan thăm dò địa chất

- Tiểu dự án sẽ thuê đơn vị có đủ chức năng và năng lực như Ban Công Binh – Bộ chỉ huy Quân Sự tỉnh Hải Dương tiến hành rà phá bom mìn, vật nổ trước khi thi công toàn bộ trên mặt bằng khu vực tiểu dự án. Đảm bảo khoảng cách an toàn và cảnh báo cho người dân trong quá trình thực hiện theo đúng QCV 01:2012/BQP-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rà phá bom mình, vật nổ và QCVN 02:2008/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.

- Quản lý các lỗ khoan thăm dò địa chất: Sau khi khoan thăm dò địa chất, đơn vị khảo sát thiết kế thực hiện lấp lỗ khoan và hoàn thổ tại các khu vực nhằm giảm thiểu tác động rửa trôi vật chất bẩn theo lỗ khoan có thể tác động đến chất lượng nước dưới đất.

### Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công

- Các biện pháp giảm thiểu cho tác động chung

- Các biện pháp giảm thiểu được phát triển dựa trên các hướng dẫn về môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm Ngân hàng Thế giới và các quy định và tiêu chuẩn quốc gia để giảm thiểu các tác động xây dựng nói chung, và được trình bày dưới dạng Quy tắc môi trường thực tiễn. Quy tắc môi trường thực tiễn mô tả các yêu cầu cụ thể được thực hiện bởi nhà thầu và được giám sát bởi tư vấn giám sát xây dựng và chủ đầu tư trong suốt quá trình xây dựng. Quy tắc môi trường thực tiễn giải quyết các vấn đề được trình bày trong bảng dưới.

- ECOP là tập hợp các biện pháp giảm thiểu cho các tác động chung phát sinh từ các hoạt động của xây dựng của TDA

- Các tác động môi trường và xã hội chính trong quá trình xây dựng TDA

- Nội dung của ECOP được giới hạn trong hoạt động xây dựng đối với các tác động xây dựng nhỏ và vừa, có phạm vi giới hạn, tác động xảy ra tạm thời và có thể được khắc phục, quản lý dễ dàng với kỹ thuật xây dựng tốt. Các vấn đề về môi trường và xã hội nằm trong phạm vi nghiên cứu này bao gồm:

- Phát thải bụi và khí thải

- Tác động tiếng ồn và rung chấn

- Quản lý chất thải

- Quản lý các vật liệu độc hại

- Quản lý lán trại công nhân

- Sự phá vỡ lớp phủ thực vật và tài nguyên sinh thái

- Xói mòn đất

- Thoát nước và kiểm soát trầm tích

- Quản lý kho bãi và mỏ vật liệu

- Quản lý an toàn giao thông

- Sự gián đoạn đối với cơ sở hạ tầng dịch vụ hiện có

- Phát lộ di tích, hiện vật văn hóa, khảo cổ

- Sức khỏe và an toàn lao động

- Sức khoẻ và An toàn Cộng đồng

- Giao tiếp với cộng đồng địa phương

- Quản lý dòng lao động

- Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOPs) để giảm thiểu các tác động chung trong giai đoạn thi công

Bảng 91: Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOPs) để giảm thiểu các tác động chung trong giai đoạn thi công

| Các vấn đề môi trường và xã hội | Biện pháp giảm thiểu | Quy định của Việt Nam | Chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thực hiện | Giám sát |
| 1) Bụi và khí thải | Nhà thầu chịu trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu tương ứng với các quy định của Việt Nam về chất lượng không khí xung quanh. Nhà thầu phải đảm bảo sự phát sinh bụi là tối thiểu và không làm cho người dân cảm thấy đó là một sự khó chịu. Nhà thầu sẽ phải thực hiện chương trình quản lý bụi để duy trì môi trường làm việc trong lành và giảm tối đa sự xáo trộn đối với các khu dân cư xung quanh. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi (ví dụ: sử dụng xe tưới nước để tưới đường, che phủ xe chuyên chở vật liệu…). Vật liệu xây dựng như xi măng, cát, sỏi phải được che phủ hợp lý và đảm bảo trong suốt quá trình vận chuyển nhằm ngăn ngừa sự rơi vãi của đất, cát, các vật liệu khác hay bụi. Đất đào thừa và kho dự trữ vật liệu phải được bảo vệ nhằm chống lại ảnh hưởng của gió và vị trí của kho chứa vật liệu phải được kiểm tra các hướng gió thịnh hành và vị trí của các nguồn nhạy cảm. Nên sử dụng khẩu trang chống bụi khi hàm lượng bụi quá cao. Tất cả các phương tiện vận chuyển và thi công phải tuân theo quy định của Việt Nam về kiểm soát giới hạn phát thải cho phép đối với khí thải. Tất cả các phương tiện vận chuyển phải trải qua một cuộc kiểm tra về lượng phát thải thường xuyên và nhận được: "giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường" theo Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT; Cần đảm bảo không thiêu hủy chất thải rắn hoặc vật liệu xây dựng (ví dụ như gỗ, cao su, khăn tẩm dầu, bao bì xi măng, giấy, nhựa, bitum, v.v). | TCVN 6438-2005: Các phương tiện đường bộ. Giới hạn tối đa cho phép về phát thải khí. Số 35/2005/QDBGTVT về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; QCVN 05:2013/BTNMT: Quy định kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); ban giám sát cộng đồng; Sở TNMT tỉnh Hải Dương |
| 2) Tác động bởi tiếng ồn và độ rung | Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan tới các vấn đề về ồn và rung. Tất cả các phương tiện phải đạt được “Giấy chứng nhận về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” theo Quyết định số 35/2005/QD-BGTVT; ngăn ngừa sự phát sinh tiếng ồn quá tiêu chuẩn từ các máy móc ít được tiến hành bão dưỡng. Cần thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: Lựa chọn trang thiết bị ít gây ồn Lắp đặt bộ phận giảm âm cho quạt Lắp đặt bộ phận giảm thanh cho bộ phận động cơ xả và nén Lắp đặt buồng cách âm cho phần bọc thiết bị gây ra tiếng ồn Lắp đặt rào chắn cách âm liền kề và mật độ bề mặt tối thiểu liên tục là 10kg/m2 để giảm thiểu truyền âm. Rào chắn cách âm cần được đặt gần nguồn âm hoặc nơi truyền âm để đảm bảo hiệu quả Lắp đặt bộ phận chống rung đối với các máy móc cơ học Giới hạn thời gian vận hành đối với một số thiết bị hoặc hoạt động cụ thể, đặc biệt là các nguồn di động tại khu dân cư. Chuyển các nguồn gây tiếng ồn đến các khu vực khác để tận dụng lợi thế khoảng cách và rào chắn Lắp đặt các trang thiết bị cố định xa khu dân cư nhất có thể Tận dụng lợi thế địa hình tự nhiên trong quá trình thiết kế để cản tiếng ồn Hạn chế sử dụng các phương tiện vận tải phục vụ tiểu dự án qua các khu dân cư. Xây dựng cơ chế tiếp nhận và phản hồi ý kiến | QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về độ rung Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); ban giám sát cộng đồng; Sở TNMT tỉnh Hải Dương |
| 3) Quản lý chất thải | I. Chất thải thông thường (a) Nước thải Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định của Việt Nam liên quan đến việc xả nước thải vào môi trường xung quanh. Cân nhắc tuyển dụng lao động địa phương để giảm lượng nước thải tại chỗ. Hệ thống xử lý nước thải phải được cung cấp để xử lý và xử lý nước thải vệ sinh trong khu vực không có mạng lưới thu gom nước thải. Các hệ thống xử lý nước thải chỉ nên được sử dụng để xử lý nước thải vệ sinh. Khi hệ thống xử lý nước thải là hình thức xử lý và xử lý nước thải được lựa chọn, cần phải: • Thiết kế và lắp đặt phù hợp với các quy định của địa phương và hướng dẫn để ngăn ngừa bất cứ nguy cơ nào đối với sức khoẻ cộng đồng hoặc ô nhiễm đất, mặt nước hoặc nước ngầm. • Duy trì tốt để hoạt động hiệu quả. • Lắp đặt tại các khu vực có đất thấm đủ cho tỷ lệ nước thải thiết kế. • Được lắp đặt ở những vùng đất ổn định cùng cấp, thoát nước tốt và thẩm thấu, với sự phân cách giữa vùng cống và mặt nước ngầm hoặc các vùng nước tiếp nhận khác. Nước thải từ xe rửa và thiết bị thi công phải được thu gom vào ao lắng trước khi thải vào hệ thống thoát nước của địa phương. Khi hoàn thành công trình xây dựng, bể chứa nước thải và bể tự hoại phải được xử lý an toàn hoặc niêm phong. Tuyệt đối tuân thủ quy trình khoan phụt, đảm bảo các biện pháp được thực hiện đúng kỹ thuật và tránh gây đổ tràn ra ngoài môi trường. Đảm bảo không có phụ gia, hóa chất độc hại được trộn lẫn trong hỗn hợp khoan phụt. Đảm bảo quy trình ứng phó, xử lý khi xảy ra sự cố chảy tràn do khoan phụt. (b) Nước mưa Nước mưa nên tách ra khỏi quá trình xử lý và nước thải vệ sinh để giảm lượng nước thải phải được xử lý trước khi xả. Ngăn chặn dòng chảy bề mặt từ các khu vực quá trình hoặc các nguồn ô nhiễm tiềm ẩn. Trường hợp phương pháp tiếp cận này không thực tế thì lượng nước thải từ khu vực xử lý và lưu trữ phải được tách ra khỏi dòng nước bị ô nhiễm có khả năng ít bị ô nhiễm hơn. Giảm thiểu dòng chảy từ các khu vực không có các nguồn gây ô nhiễm tiềm ẩn (ví dụ bằng cách giảm thiểu diện tích bề mặt không thấm) và giảm tỷ lệ xả tối đa (ví dụ bằng cách sử dụng đầm nuôi và ao nuôi). Trường hợp cần xử lý nước mưa để bảo vệ chất lượng nước tiếp nhận, cần ưu tiên quản lý và xử lý lần xả đầu tiên của dòng nước mưa, nơi mà phần lớn các chất gây ô nhiễm có tiềm năng có xu hướng xuất hiện. Khi các tiêu chí về chất lượng nước cho phép, nước mưa phải được quản lý như một nguồn tài nguyên, hoặc để nạp nước ngầm hoặc để đáp ứng nhu cầu nước tại cơ sở. Cần phải lắp đặt và bảo dưỡng các thiết bị tách nước dầu và bẫy dầu nhờn tại các cơ sở tiếp nhiên liệu, nhà xưởng, khu vực đỗ xe, khu chứa nhiên liệu và khu vực chứa. Bùn từ các bể chứa nước mưa hoặc các hệ thống thu gom và xử lý có thể chứa hàm lượng chất ô nhiễm cao và phải được xử lý phù hợp với các yêu cầu quy định của địa phương, nếu không có xử lý phải phù hợp với việc bảo vệ sức khoẻ và an toàn cộng đồng và bảo tồn và lâu dài tính bền vững của tài nguyên nước và đất. (c) Chất thải rắn Trước khi xây dựng, Nhà thầu phải chuẩn bị thủ tục kiểm soát chất thải rắn (lưu trữ, cung cấp thùng, lịch trình dọn dẹp, lịch trình dọn dẹp, vv ...) và phải được chú ý cẩn thận trong suốt quá trình thi công. Trước khi xây dựng phải có giấy phép hoặc giấy phép thải loại cần thiết. Phải tiến hành các biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng gây ra rác thải và hành vi cẩu thả đối với việc thải bỏ tất cả rác thải. Tại tất cả các nơi làm việc, Nhà thầu phải cung cấp thùng rác, thùng chứa và các cơ sở thu gom rác thải. Chất thải rắn được lưu kho tạm tại hiện trường trong khu vực được chỉ định đã được Tư vấn giám sát thi công và các cơ quan chức năng địa phương phê duyệt trước khi thu gom và thải bỏ qua nhà thu gom chất thải có giấy phép. Bao bì chứa chất thải phải được bảo vệ, chống ăn mòn, chống ăn mòn và chống ăn mòn. Không xảy ra cháy, tại chỗ chôn hoặc đổ chất thải rắn. Các vật liệu tái sử dụng như tấm gỗ để làm rãnh, thép, vật liệu giàn giáo, vật liệu đóng gói, vật liệu đóng gói ... sẽ được thu gom và tách ra khỏi các nguồn thải khác để tái sử dụng để sử dụng làm chất độn hoặc để bán. Nếu không tháo dỡ ngoài công trường, chất thải rắn hoặc các mảnh vụn xây dựng sẽ chỉ được xử lý tại các khu vực đã được xác định và phê duyệt bởi Tư vấn giám sát thi công và được đưa vào kế hoạch thải chất rắn. Trong bất kỳ trường hợp nào, nhà thầu sẽ không xử lý bất kỳ vật liệu nào trong các khu vực nhạy cảm với môi trường, chẳng hạn như ở các khu vực trong môi trường sống tự nhiên hoặc trong nguồn nước. II. Chất thải nguy hại (a) Lưu giữ chất thải nguy hại Chất thải nguy hại phải được cất giữ để ngăn ngừa hoặc kiểm soát sự phóng thích vô tình vào không khí, đất, và nguồn nước ở khu vực nơi: - Chất thải được bảo quản theo cách ngăn ngừa sự xáo trộn hoặc tiếp xúc giữa các chất thải không tương thích và cho phép kiểm tra giữa các thùng chứa để theo dõi rò rỉ hoặc đổ. Ví dụ bao gồm khoảng trống giữa các không gian tương thích hoặc cách ly vật lý như tường hoặc các rào cản ngăn chặn. - Lưu trữ trong các thùng chứa kín tránh ánh nắng trực tiếp, gió và mưa. - Lưu trữ phải ở trên một bề mặt không thấm nước mà có thể dễ dàng làm sạch, và được đóng gói một cách hợp lý để chứa bất kỳ sự cố tràn hoặc rò rỉ. Khu vực lưu trữ nên được che phủ để tránh nước mưa không tích tụ. - Các hệ thống ngăn ngừa thứ cấp phải được xây dựng bằng các vật liệu thích hợp cho việc chứa chất thải và đủ để ngăn ngừa sự thất thoát ra môi trường. - Lưu giữ thứ cấp bao gồm bất cứ nơi nào chất thải lỏng được lưu trữ trong các thể tích lớn hơn 220 lít. Khối lượng sẵn có của ngăn chặn thứ cấp ít nhất phải là 110 phần trăm của kho lưu trữ lớn nhất, hoặc 25 phần trăm tổng dung lượng lưu trữ (tùy thuộc vào số tiền nào lớn hơn) tại địa điểm cụ thể đó. Cung cấp thông gió đầy đủ nơi lưu giữ các chất dễ bay hơi. (b) Vận chuyển chất thải nguy hại Vận chuyển chất thải tại chỗ và ngoài công trường phải được tiến hành để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu sự đổ tràn, sự phóng thích, và sự phơi nhiễm đối với nhân viên và công chúng. Tất cả các thùng chứa chất thải được chỉ định để vận chuyển ngoài hiện trường phải được bảo vệ và dán nhãn với nội dung và các mối nguy liên quan, được xếp đúng trên các phương tiện vận chuyển trước khi rời khỏi địa điểm và phải kèm theo giấy vận chuyển (ví dụ: manifest) mô tả tải trọng và các mối nguy liên quan, phù hợp với hướng dẫn. (c) Chôn lấp chất thải nguy hại Chất thải hoá học dưới bất kỳ hình thức nào phải được xử lý tại bãi chôn lấp phù hợp được chấp thuận và phù hợp với yêu cầu của pháp luật địa phương. Nhà thầu phải có giấy chứng nhận xử lý cần thiết. Việc loại bỏ chất thải nguy hại phải được thực hiện và xử lý bởi những người lao động được huấn luyện đặc biệt và được chứng nhận. Việc sử dụng dầu, chất bôi trơn, chất tẩy rửa ... từ việc bảo trì xe cộ và máy móc phải được thu gom trong bể chứa và phải được công ty chuyên về tái chế dầu thải tại địa điểm thải bỏ chất thải nguy hại. Các sản phẩm nhựa đường hoặc bitum không sử dụng hoặc bị từ chối sẽ được trả lại cho nhà máy sản xuất của nhà cung cấp. | QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 40: 2011/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp Quyết định Số. 59/2007/NĐ-CP Quản lý chất thải rắn; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu Thông tư No. 36/2015/TT-BTNMT trong Quản lý chất thải nguy hại Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); ban giám sát cộng đồng; Sở TNMT tỉnh Hải Dương |
| 4) Xói mòn đất | Hạn chế triển khai hoạt động xây dựng vào ngày mưa Dùng vải địa kỹ thuật để che phủ tạm thời vùng đất dễ bị xói mòn Phủ một lớp đất phủ lên trên bề mặt đất để giúp đất thấm nước dần dần Xây dựng các bức tường xung quanh khu vực xói mòn để chặn dòng nước chảy Ổn định bề mặt đất dễ xói mòn bằng biện pháp trồng trọt hoặc bê tông hóa | Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); Sở TNMT tỉnh Hải Dương |
| 5) Quản lý thoát nước và bồi lắng | Nhà Thầu cần tuân thủ thiết kế chi tiết về hệ thống nước thải trong bản kể hoạch xây dựng để phòng tránh hiện tượng tràn nước hoặc xói mòn các sườn đồi và khu vực không được bảo vệ do mưa lũ, dẫn đến chất thải công nghiệp ảnh hưởng đến nguồn nước địa phương. Đảm bảo hệ thống nước thải không bị tồn đọng bùn và các chướng ngại khác. Đảm bảo duy trì hiện trạng của các khu vực không diễn ra thi công. Tiến hành hợp lý công tác đất, xẻ, đắp đất, tuân thủ các tiêu chuẩn thi công, bao gồm các biện pháp như lắp đặt hệ thống nước thải, trồng cây xanh. Để tránh chất thải bị bồi lắng, gây tác động tiêu cực đến nguồn nước, cần lắp đặt hệ thống quản lý chất thải bồi lắng nhằm làm chậm hoặc chuyển hướng chất thải và chất bồi lắng cho đến khi tiến hành hoạt động trồng trọt. Hệ thống quản lý chất bồi lắng có thể bao gồm dọn dẹp rác thải kênh rạch, bờ kênh, bể tập trung chất thải, sử dụng nguyên liệu rơm rạ, hệ thống bảo vệ nạp nước thải sau bão, hoặc hàng rào chắn. Tháo nước và dẫn nước: Trong trường hợp công trình thi công cần tiến hành tại nguồn nước (ví dụ như xây cầu, dựng tường chắn, chống xói mòn), thì khu vực đó cần được tháo nước, đảm bảo tình trạng khô ráo để tiến hành thi công. Nước sau khi lắng bơm từ khu vực thi công phải được thải vào hệ thống quản lý chất bồi lắng để được xử lý trước đi chảy vào nguồn nước. Cần triển khai các biện pháp giảm thiểu cho từng địa phương cụ thể theo ESMP khi tiến hành đổi dòng nước hoặc xây dựng đê quay. | -TCVN 4447:1987: Quy phạm thi công và nghiệm thu Thông tư số 04/2017/TT-BXD của - Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình Thông tư số 03/2019/TT-BXD của - Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXDQCVN 08-MT:2015/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); ban giám sát cộng đồng; Sở TNMT tỉnh Hải Dương |
| 6) Quản lý vật liệu và hóa chất nguy hại | - Việc sử dụng vật liệu và hóa chất nguy hại trong khuôn khổ tiểu dự án phải tuân thủ tuyệt đối với các chỉ dẫn của nhà sản xuất. - Sử dụng các loại hóa chất có trong danh mục cho phép của các cơ quan có thẩm quyền - Những người tiếp xúc với các vật liệu và hóa chất nguy hại cần được đào tạo về chuyên sâu về những biện pháp phòng tránh rủi ro do tiếp xúc với vật liệu và hóa chất nguy hại. - Những người thường xuyên tiếp xúc với vật liệu và hóa chất nguy hại cần được định kỳ kiểm tra sức khỏe (không ít hơn 6 tháng một lần) và cần có chế độ nghỉ ngơi thích hợp. Vận chuyển vật liệu và hóa chất nguy hại Sử dụng các phụ kiện, đường ống và vòi chuyên dụng cho các vật liệu trong bể (ví dụ, tất cả các axit sử dụng một loại kết nối, tất cả các chất ăn da đều sử dụng thiết bị khác) và duy trì các thủ tục để ngăn ngừa việc bổ sung các chất độc hại vào bể không chính xác. Sử dụng thiết bị chuyển giao tương thích và phù hợp với đặc tính của vật liệu chuyển giao và thiết kế để đảm bảo chuyển giao an toàn. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các phụ kiện, ống dẫn và ống. Cung cấp ngăn chặn thứ cấp, nhỏ giọt hoặc các biện pháp ngăn chặn tràn và nhỏ giọt khác, đối với các thùng chứa vật liệu nguy hiểm tại các điểm kết nối hoặc các điểm tràn khác có thể. Kiểm soát quá tải Chuẩn bị các thủ tục bằng văn bản cho các hoạt động vận chuyển bao gồm một danh sách kiểm tra các biện pháp cần làm trong quá trình làm đầy và sử dụng người được đào tạo về quy trình này. Lắp các thiết bị đo lên thùng để đo khối lượng bên trong. Sử dụng các kết nối ống nước nhỏ giọt cho xe bồn và các kết nối cố định với các bồn chứa. Cung cấp các van đóng kín tự động trên bể chứa để tránh quá tải. Sử dụng một bể chứa nước xung quanh ống đổ để thu vật liệu tràn. Sử dụng kết nối đường ống với van bảo vệ quá tải tự động (van phao). Bơm ít hơn dung tích cho phép vào thùng hoặc tàu bằng cách đặt hàng ít vật liệu hơn khả năng sẵn có của nó. Trường hợp quá tải hoặc quá áp vòi xả, cần kiểm soát hạ tải. Phản ứng, phòng chống cháy nổ Lưu trữ các vật liệu không tương thích (axit, bazơ, chất dễ cháy, chất oxy hoá, hoá chất phản ứng) ở các khu vực riêng biệt, và các cơ sở ngăn cách tách khu vực chứa vật liệu. Cung cấp kho vật liệu cụ thể cho các vật liệu cực kỳ nguy hiểm hoặc dễ xảy ra phản ứng. Sử dụng các thiết bị ngăn ngọn lửa trên lỗ thông hơi từ các hộp chứa dễ cháy. Cung cấp thiết bị chống sét và chống sét cho các bể chứa, trạm chuyển tiếp và các thiết bị khác dùng để xử lý vật liệu dễ cháy. Lựa chọn các vật liệu xây dựng tương thích với các sản phẩm được lưu trữ cho tất cả các bộ phận của hệ thống lưu trữ và phân phối và tránh tái sử dụng thùng chứa cho các sản phẩm khác nhau mà không kiểm tra tính tương thích của vật liệu. Lưu trữ các vật liệu độc hại trong khu vực của cơ sở cách ly với các công trình chính. Nếu không thể tránh được sự gần gũi, cần phải tách vật lý bằng cách sử dụng các cấu trúc được thiết kế để ngăn ngừa lửa, nổ, tràn, và các tình huống khẩn cấp khác ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở. Khu vực lưu trữ phải ở trên một bề mặt không thấm nước và dễ dàng làm sạch, được đóng gói một cách hợp lý để tránh bất kỳ sự cố tràn hoặc rò rỉ. Khu vực lưu trữ nên được che phủ để tránh nước mưa tích tụ. Cấm tất cả các nguồn gây cháy từ các khu vực gần các bể chứa dễ cháy. Khoang thứ cấp (chất lỏng) Chuyển chất nguy hiểm từ bể chứa xe sang nơi cất giữ ở những khu vực có bề mặt đủ thấm nước để tránh mất môi trường và bị dốc xuống nơi thu gom hoặc cấu trúc ngăn chứa không nối với hệ thống thu nước thải/nước mưa. Nếu không cung cấp được cấu trúc ngăn chặn lâu dài, dành riêng cho các hoạt động chuyển giao thì phải cung cấp một hoặc nhiều hình thức ngăn ngừa tràn khác, chẳng hạn như vỏ bọc di động (có thể triển khai trong suốt thời gian hoạt động) van giảm áp trên các bồn chứa nước mưa, hoặc đóng van trong các thiết bị thoát nước hoặc cống rãnh, kết hợp với máy tách nước dầu. Lưu trữ các vật liệu độc hại bằng bồn có tổng dung tích bằng hoặc lớn hơn 1.000 lít ở những khu vực có bề mặt không thấm nước được phủ hoặc bện để chứa tối thiểu 25% tổng lượng lưu trữ. Cung cấp khả năng ngăn chặn thứ cấp đối với các bộ phận (bể, ống) của hệ thống lưu giữ vật liệu nguy hiểm, trong phạm vi khả thi. Tiến hành kiểm tra xe bồn định kỳ (ví dụ như hàng ngày hoặc hàng tuần), và kiểm tra những phần có thể nhìn thấy của xe bồn và đường ống để tránh rò rỉ. Sử dụng hệ thống lưu kho và đường ống kép, composite, hoặc đặc biệt, đặc biệt trong việc sử dụng bể chứa ngầm (USTs) và đường ống ngầm. Nếu sử dụng hệ thống tường kép, chúng nên cung cấp một phương tiện để phát hiện rò rỉ giữa hai bức tường. Đào tạo - Nhân viên cần được đào tạo về quản lý chất thải nguy hại. Chương trình đào tạo bao gồm: Danh sách nhân viên được đào tạo Các mục tiêu đào tạo cụ thể. Các cơ chế để đạt được các mục tiêu (các hội thảo thực hành, video, v.v ...). Phương tiện xác định liệu chương trình đào tạo có hiệu quả hay không Các thủ tục đào tạo cho những người mới tuyển dụng và các khóa học mới cho nhân viên hiện có. Sự Tham gia và Nhận thức của Cộng đồng Có thông tin chung cho cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng về phạm vi và mức độ hoạt động của tiểu dự án và các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại chỗ để đảm bảo không có ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Tác động tiềm ẩn tới sức khoẻ con người hoặc môi trường do sự cố hoặc do các chất thải nguy hại hiện có. Thông tin cụ thể và kịp thời về hành vi và các biện pháp an toàn thích hợp sẽ được thông qua trong trường hợp xảy ra tai nạn bao gồm thực hành diễn tập tại các địa điểm có rủi ro cao. Tiếp cận thông tin cần thiết để hiểu được bản chất của tác động có thể xảy ra của tai nạn và cơ hội để đóng góp một cách có hiệu quả vào các quyết định liên quan và xây dựng các kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp cộng đồng. Sở TNMT và Sở Y tế sẽ được thông báo kịp thời về bất kỳ sự cố môi trường nào. Chuẩn bị và tiến hành biện pháp khắc phục hậu quả sau khi xảy ra sự cố tràn dầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp một báo cáo giải thích lý do cho sự cố tràn, các hành động khắc phục, hậu quả/thiệt hại do sự cố tràn, và giải pháp sửa chữa. | Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT: Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/09/2019 Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); ban giám sát cộng đồng; Sở TNMT tỉnh Hải Dương |
| 7) Tác động sinh học | Nhà thầu cần lập Kế hoạch Quản lý công tác Giải phóng mặt bằng, Khôi phục và Tái trồng thảm thực vật theo các quy định liên quan để Kỹ sư thi công phê duyệt trước. Kế hoạch Giải phóng mặt bằng phải được Tư vấn giám sát Xây dựng phê duyệt và Nhà thầu cần tuân thủ chặt chẽ kế hoạch này. Hạn chế số lượng các khu vực cần giải phóng mặt bằng thấp nhất có thể. Công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực rừng núi cần phải có sự cho phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nhà thầu cần giải phóng lớp đất mặt của tất cả các khu vực mà lớp đất mặt sẽ bị ảnh hưởng bởi công tác phục hồi, bao gồm các biện pháp tạm thời như lưu kho và dồn đống, v.v.; lớp đất mặt được bóc ra sẽ được tập trung tại khu vực đã thống nhất với Tư vấn giám sát Xây dựng để sử dụng cho công tác tái trồng thảm thực vật sau này và cần được bảo vệ. Cấm sử dụng chất hóa học trong giải phóng thảm thực vật. Cấm chặt cây trừ khi được cho phép trong kế hoạch giải phóng thảm thực vật. Dựng hàng rào bảo vệ tạm thời để bảo vệ các loại cây cần được giữ lại nếu cần thiết trước khi bắt đầu tiến hành công tác tại địa điểm đó. Không xâm phạm các khu vực tài nguyên sinh thái quan trọng trừ khi có sự cho phép của Tư vấn giám sát Xây dựng, Tư vấn này cần tham khảo ý kiến của BQLDA, Tư vấn giám sát môi trường độc lập (IEMC) và các cấp thẩm quyền liên quan. Các khu vực này bao gồm khu vực chăn nuôi chim, thú, khu nuôi cá, hoặc khu vực được bảo vệ làm không gian xanh. Nhà thầu cần đảm bảo rằng không diễn ra bất kỳ hoạt động nào về săn bắn, đánh bẫy, đầu độc hệ động vật. | Luật Đa dạng Sinh học Số.20/2008/QH12 Nghị định 65/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đa dạng Sinh học | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); ban giám sát cộng đồng; Sở TNMT tỉnh Hải Dương |
| 8) Quản lý giao thông | - Nhà thầu phải thực hiện đúng các quy định của Luật Giao thông đường bộ - Thông qua các biện pháp an toàn giao thông tốt nhất trên tất cả các khía cạnh hoạt động của tiểu dự án với mục tiêu ngăn ngừa tai nạn giao thông và giảm thiểu thương tích mà nhân viên tiểu dự án và công chúng phải chịu. Các biện pháp nên bao gồm: Nhấn mạnh khía cạnh an toàn giữa người lái xe. Nâng cao kỹ năng lái xe và yêu cầu cấp phép lái xe. Thông qua các giới hạn về thời gian đi lại và sắp xếp bảng điều khiển để tránh tình trạng quá tải. Tránh đường nguy hiểm và thời gian trong ngày để giảm nguy cơ tai nạn. Sử dụng các thiết bị điều khiển tốc độ trên xe tải, và theo dõi các hành động của lái xe từ xa. - Bảo dưỡng thường xuyên xe và sử dụng các bộ phận đã được phê duyệt của nhà sản xuất để giảm thiểu các tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra do thiết bị hoạt động sai hoặc bị hỏng sớm. - Giảm thiểu sự tương tác của người đi bộ với xe xây dựng. - Hợp tác với cộng đồng địa phương và các cơ quan có thẩm quyền để cải thiện biển báo, tầm nhìn và sự an toàn tổng thể của đường xá, đặc biệt là dọc theo các dải nằm gần trường học hoặc các địa điểm khác nơi có trẻ em. Hợp tác với cộng đồng địa phương về giáo dục giao thông và an toàn cho người đi bộ (ví dụ như chiến dịch giáo dục trường học). - Phối hợp với các cơ quan ứng phó khẩn cấp để đảm bảo rằng các biện pháp sơ cứu thích hợp được cung cấp trong trường hợp xảy ra tai nạn. - Sử dụng vật liệu có nguồn gốc địa phương, bất cứ khi nào có thể, để giảm thiểu khoảng cách vận chuyển. Định vị các cơ sở liên kết như các lán trại lao động ở trong khu vực tiểu dự án và sắp xếp việc vận chuyển công nhân bằng xe buýt để giảm thiểu lưu thông bên ngoài. Sử dụng các biện pháp kiểm soát giao thông an toàn, bao gồm cả biển báo và người treo cờ để cảnh báo các điều kiện nguy hiểm. | Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12; Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Thông tư số 04/2017/TT-BXD của - Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình Thông tư số 03/2019/TT-BXD của - Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXDh. Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); ban giám sát cộng đồng; Sở TNMT tỉnh Hải Dương |
| 9) Gián đoạn cung cấp các dịch vụ công ích | Gián đoạn cung cấp nước, khí đốt, điện, dịch vụ internet có kế hoạch và không có kế hoạch: Nhà thầu phải tiến hành tham vấn trước và lập kế hoạch dự phòng với chính quyền địa phương về những hậu quả của việc ngưng các dịch vụ hoặc ngắt kết nối. Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích liên quan để thiết lập lịch trình trình xây dựng hợp lý. Cung cấp thông tin cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng về lịch trình làm việc cũng như kế hoạch ngưng cung cấp các dịch vụ tiện ích (ít nhất trước 5 ngày). Các nhà thầu phải đảm bảo phương án thay thế cấp nước cho các cư dân bị ảnh hưởng trong trường hợp của sự gián đoạn kéo dài hơn một ngày. Bất kỳ các thiệt hại tới hệ thống tiện ích hiện có của hệ thống dây cáp sẽ được báo cáo cho chính quyền và sửa chữa càng sớm càng tốt. | Nghị định số. 167/2013/ND-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); ban giám sát cộng đồng; Sở TNMT tỉnh Hải Dương |
| 10) Quản lý khu lán trại của công nhân | Các lán trại của Nhà thầu và công nhân được xây dựng tạm thời trên vùng đất của tiểu dự án. Các khu vực này được xây dựng đủ xa so với khu vực dùng để xếp vật liệu xây dựng, chứa dầu, rác thải, kênh xả thải, các địa điểm nhạy cảm như trường học, bệnh viện, nhà thờ, chùa, đền và các khu vực nguy hiểm khác như khu vực lở đất, lún đất hay xói mòn. Các lán trại phải đảm bảo có điều kiện tốt như thông gió, ánh sáng mặt trời, nước sạch, thu dọn rác, nhà vệ sinh tự hoại, màn chống muỗi, bình cứu hỏa, bộ sơ cứu y tế, và các phương tiện bảo vệ sức khỏe khác cho công nhân. | Luật Lao động 10/2012/QH13 Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); ban giám sát cộng đồng; Sở TNMT tỉnh Hải Dương |
| 11) Quản lý các vấn đề xã hội liên quan đến dòng lao động | Sử dụng nhân công địa phương đối với các công việc đơn giản, và để hạn chế sự gia tăng công nhân tại khu vực tiểu dự án. Nên giải thích cho công nhân về các phong tục, tập quán địa phương để tránh xung đột với người dân địa phương. Chủ của tiểu dự án và Nhà thầu cần hợp tác với các cơ quan địa phương để phòng tránh, ngăn ngừa tệ nạn xã hội. Tăng cường các chiến dịch tuyên truyền bài trừ tệ nạn xã hội Liên lạc với các tổ chức địa phương để đảm bảo quản lý hiệu quả và GRM để những người dân địa phương bị ảnh hưởng có thể tin cậy. Công nhân tạm thời sống trong các lán trại và nhà cho thuê phải đăng ký tạm trú với cơ quan địa phương. Nghiêm cấm công nhân có các hành vi: Sử dụng đồ uống có cồn trong quá trình xây dựng Tranh cãi, đánh nhau Tham gia cờ bạc, tệ nạn xã hội như sử dụng chất ma túy, mại dâm Vứt rác bừa bãi | Nghị định số. 167/2013/ND-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); ban giám sát cộng đồng; Sở TNMT tỉnh Hải Dương |
| 12) Cơ hội tìm thấy hiện vật văn hoá, khảo cổ | Trong quá trình thi công, nghiêm cấm xâm phạm và có các hành vi phá hoại tới các công trình nhạy cảm, công trình tâm linh gần khu vực thực hiện TDA. Phối hợp cùng ban giám sát cộng đồng, địa phương có biện pháp quản lý các công trình tâm linh hiện có xung quanh khu vực thực hiện TDA. Nếu nhà thầu phát hiện ra địa điểm khảo cổ, di tích lịch sử, hài cốt và hiện vật, bao gồm cả nghĩa địa và / hoặc các phần mộ riêng lẻ trong quá trình đào đắp, xây dựng, nhà thầu có trách nhiệm: Ngừng hoạt động xây dựng trong khu vực tìm thấy; Khoanh định vị trí hoặc khu vực phát hiện; Bảo vệ các vị trí để ngăn chặn bất cứ thiệt hại hay mất mát các đối tượng có thể di động. Trong trường hợp các hiện vật có thể tháo rời hoặc vẫn còn nhạy cảm, bố trí một người bảo vệ ban đêm cho đến khi cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến tiếp nhận; Thông báo cho Tư vấn giám sát xây dựng (TVGS), TVGS sẽ thông báo cho cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc quốc gia (trong vòng 24 giờ hoặc ít hơn); Cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc quốc gia sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo quản các địa điểm này trước khi quyết định về thủ tục tiếp theo. Một báo cáo đánh giá sơ bộ về quá trình phát hiện được thực hiện. Ý nghĩa và tầm quan trọng của những phát hiện được đánh giá theo các tiêu chí khác nhau liên quan đến di sản văn hóa, bao gồm giá trị thẩm mỹ, lịch sử, khoa học, nghiên cứu, xã hội và kinh tế; Quyết định về việc làm thế nào để xử lý việc tìm kiếm được thực hiện bởi các cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương. Điều này có thể bao gồm các thay đổi trong bố trí (như khi tìm kiếm được một di tích không thể di dời) bảo tồn, bảo quản, phục hồi và thu hồi; Nếu các vị trí và/hoặc di tích văn hóa có giá trị cao và việc bảo quản vị trí được khuyến cáo của các chuyên gia và yêu cầu của cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương, Chủ dự án cần phải thay đổi thiết kế cần thiết để thích ứng với yêu cầu và bảo quản các vị trí này; Các quyết định liên quan đến việc quản lý tìm kiếm sẽ được thông báo bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền Các công trình xây dựng có thể tiếp tục chỉ sau khi được sự cho phép từ cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10; Luật bổ sung và sửa đổivề di sản văn hóa số. 32/2009/QH12; Nghị định bổ sung và sửa đổi số 98/2010/ND-CP | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); ban giám sát cộng đồng; Sở TNMT tỉnh Hải Dương |
| 13) An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Lao động quá sức - Tập huấn cho người lao động về kỹ thuật nâng và xử lý vật liệu trong xây dựng và kết thúc, bao gồm việc đặt ra giới hạn trọng lượng trên đó cần phải có trợ giúp cơ học hoặc thang máy hai người là cần thiết. - Lập kế hoạch bố trí công trình để giảm thiểu nhu cầu vận chuyển thủ công các vật nặng. - Lựa chọn công cụ và thiết kế các điểm làm việc để giảm yêu cầu về lực và thời gian giữ, và thúc đẩy các tư thế được cải thiện, bao các trạm làm việc có khả năng điều chỉnh người sử dụng. - Thực hiện kiểm soát hành chính vào các quy trình làm việc, chẳng hạn như luân chuyển công việc và nghỉ ngơi hoặc nghỉ giải lao. Trượt chân và ngã Thực hiện các biện pháp vệ sinh tốt, chẳng hạn như sắp xếp và đặt vật liệu xây dựng rời hoặc các mảnh vụn phá dỡ ở các khu vực được thiết lập cách xa các lối đi bộ. Vệ sinh thường xuyên các chất thải phế thải dư thừa và sự trang chất lỏng. Định vị các dây điện và mối điện ở các khu vực chung và các hành lang được đánh dấu. Sử dụng giày chống trơn. Làm việc trên cao Đào tạo và sử dụng các thiết bị ngăn ngừa ngã tạm thời, như đường ray hoặc các hàng rào khác có thể hỗ trợ trọng lượng 200 pounds, khi làm việc ở độ cao bằng hoặc lớn hơn hai mét hoặc ở bất kỳ độ cao nào nếu rủi ro bao gồm ngã vào các máy móc đang hoạt động, vào nước hoặc chất lỏng khác, vào các chất độc hại, hoặc thông qua việc khu vực mở trên bề mặt làm việc. Đào tạo và sử dụng các hệ thống chống ngã cá nhân, như dây an toàn và dây hấp thu năng lượng có khả năng hỗ trợ 2.268 kg (cũng được mô tả trong phần này về làm việc trên cao ở trên), cũng như các thủ tục cứu giúp những người bị ngã để ngăn chặn việc bị ngã từ trên cao xuống. Điểm kết nối của hệ thống chống ngã cũng có thể hỗ trợ 2.268 kg. Sử dụng các khu kiểm soát và các hệ thống giám sát an toàn để cảnh báo người lao động về vị trí gần các khu vực nguy hiểm dễ ngã, cũng như siết chặt, đánh dấu và ghi nhãn các nắp đối với các khoảng hở trên sàn, mái, hoặc các bề mặt đi bộ. Va đập bởi các vật dụng Sử dụng các vùng thải hoặc xả thải quy định và hạn chế, và/hoặc máng nước để di chuyển an toàn các chất thải từ trên xuống dưới. Thực hiện cưa, cắt, nghiền, chà nhám, chẻ hoặc đục đẽo có sự bảo vệ thích hợp và neo chặt khi áp dụng. Duy trì các cách thức di chuyển rõ ràng để tránh điều khiển các thiết bị nặng ngang qua phế liệu rời. Sử dụng các biện pháp bảo vệ khi có người hay vật liệu bị rơi bằng giàn giáo và các cạnh của bề mặt làm việc cao, chẳng hạn như tay vịn và bảng ván để tránh cho vật liệu bị bắn ra. Di chuyển các khu vực làm việc trong quá trình nổ mìn và sử dụng thảm nổ hoặc các phương thức làm chệch hướng để giảm thiểu đá bay hoặc sự phun ra các mảnh vụn phá dỡ nếu công việc được tiến hành gần với người hoặc công trình. Mang thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp, chẳng hạn như kính an toàn với lá chắn bên, mặt nạ, mũ cứng, và giày an toàn. Di chuyển máy móc Lập kế hoạch và tách riêng địa điểm giao thông, vận hành máy móc và đi bộ, và kiểm soát lưu lượng xe thông qua các tuyến giao thông một chiều, thiết lập giới hạn tốc độ, và những người được trang bị tại chỗ mặc áo khoác dễ quan sát hoặc mang quần áo chuyên dụng để điều tiết giao thông. Đảm bảo khả năng dễ quan sát thông qua việc sử dụng áo khoác dễ nhận biết khi làm việc trong hoặc hoặc đi bộ qua khu vực vận hành thiết bị nặng và đào tạo công nhân để kiểm tra tiếp xúc mắt với người vận hành thiết bị trước khi tiếp cận xe cộ. Đảm bảo thiết bị di chuyển được trang bị hệ thống báo động. Sử dụng các thiết bị nâng được kiểm tra và bảo dưỡng tốt phù hợp với tải trọng, chẳng hạn như cần cẩu, và đảm bảo tải trọng khi nâng chúng lên cao hơn các độ cao yêu cầu. Bụi Phải thực hiện các kỹ thuật giảm thiểu bụi như sử dụng nước hoặc hóa chất không độc hại để giảm thiểu bụi bẩn từ các chuyển động của xe. Trang thiết bị bảo hộ cá nhân như mặt nạ sẽ được sử dụng ở những nơi có mức bụi quá cao. Đào đắp và không gian bị giới hạn Kiểm soát các yếu tố cụ thể trên công trường có thể góp phần gây mất ổn định mái dốc của hoạt động đào đắp, ví dụ như việc sử dụng kỹ thuật loại bỏ nước trong đào đắp, hỗ trợ vách tường bên và điều chỉnh độ dốc để loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ sụp đổ, tạo thành bẫy, hay đuối nước. Cung cấp các phương tiện an toàn để tiếp cận và thoát ra khỏi các khu vực đào đắp, như dốc phân bậc, tuyến đường vào phân bậc, hoặc cầu thang và thang. Tránh vận hành các thiết bị đốt trong thời gian dài trong các khu vực đào đắp nơi những lao động khác phải vào trừ khi khu vực này được thông gió. Các mối nguy hại công trường khác Sử dụng nhân viên được đào tạo chuyên biệt để xác định và loại bỏ các chất thải từ các thùng chứa, chậu, vại, thiết bị chế biến hoặc đất bị ô nhiễm như là bước đầu tiên trong để có thể khai quật, xây dựng, tháo dỡ hay phá hủy an toàn. Sử dụng nhân viên được đào tạo chuyên biệt để xác định và lựa chọn loại bỏ các vật liệu có khả năng gây nguy hiểm trong xây dựng trước khi tháo dỡ hoặc phá dỡ bao gồm, ví dụ như chất cách điện hoặc các yếu tố kết cấu chứa chất amiăng và Polychlorinated Biphenyls, các thành phần điện có chứa thủy ngân. Sử dụng thiết bị bảo hộ phù hợp dựa trên kết quả đánh giá về sức khoẻ và an toàn lao động, bao gồm mặt nạ phòng độc, quần áo/áo bảo vệ, găng tay và bảo vệ mắt | Chỉ thị số 02 /2008/CT-BXD về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng Thông tư số 04/2017/TT-BXD của - Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình Thông tư số 03/2019/TT-BXD của - Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXDQCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); Sở TNMT tỉnh Hải Dương |
| 14) An toàn và sức khỏe cộng đồng | A. Các mối nguy hại công trường chung Tiểu dự án phải thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro để bảo vệ cộng đồng khỏi các mối nguy hiểm về vật lý, hóa học hoặc các mối nguy khác liên quan đến các khu vực đang xây dựng. Hạn chế tiếp cận với công trường xây dựng, thông qua sự kết hợp giữa kiểm soát nội quy và biện pháp hành chính, đối với các kết cấu hoặc khu vực có các rủi ro cao tùy thuộc vào các tình huống cụ thể thiết lập rào chắn, biển báo và tuyên truyền các rủi ro cho cộng đồng địa phương. Loại bỏ nguy hiểm trên các địa điểm xây dựng mà không thể kiểm soát được một cách có hiệu quả bằng việc hạn chế tiếp cận công trường, chẳng hạn như che đậy các khu vực mở thành các không gian nhỏ được che chắn, đảm bảo đường thoát cho các vùng mở lớn hơn như rãnh đào hoặc hố đào hoặc lưu giữ bao quanh vật liệu nguy hiểm. B. Ngăn chặn dịch bệnh Bệnh lây truyền Cần giám sát, sàng lọc và điều trị công nhân. Ngăn ngừa bệnh tật trong công nhân, trong cộng đồng địa phương bằng cách: Đưa ra các sáng kiến nâng cao nhận thức về sức khoẻ và giáo dục, ví dụ bằng cách thực hiện chiến lược thông tin để củng cố nhận thức cá nhân nhằm giải quyết các yếu tố hệ thống có thể ảnh hưởng đến hành vi cá nhân cũng như thúc đẩy việc bảo vệ cá nhân và bảo vệ người khác tránh lây nhiễm bằng cách khuyến khích sử dụng bao cao su. Đào tạo cán bộ y tế về điều trị bệnh. Tiến hành các chương trình tiêm chủng cho người lao động trong cộng đồng địa phương để cải thiện sức khoẻ và phòng ngừa nhiễm trùng. Cung cấp các dịch vụ y tế. Cung cấp điều trị thông qua quản lý trường hợp điển hình tại các cơ sở chăm sóc sức khoẻ tại chỗ hoặc trong cộng đồng. Đảm bảo tiếp cận được với điều trị y tế, bảo mật và chăm sóc thích hợp, đặc biệt đối với công nhân nhập cư. Thúc đẩy hợp tác với chính quyền địa phương để tăng cường sự tiếp cận của gia đình công nhân và cộng đồng với các dịch vụ y tế công cộng và thúc đẩy tiêm chủng. Kiểm soát dịch bệnh liên quan đến COVID-19 Chuẩn bị kế hoạch dự phòng: Kế hoạch dự phòng được xây dựng tại mỗi công trường đưa ra các quy trình sẽ được áp dụng trong trường hợp dịch COVID-19 lan đến nơi đó. Cần xây dựng kế hoạch dự phòng sau khi tham vấn các cơ sở y tế trung ương và địa phương, để đảm bảo có các hình thức tổ chức hoạt động hiệu quả nhằm ngăn chặn, chăm sóc và điều trị người lao động bị nhiễm COVID-19. Kế hoạch dự phòng cũng nên xem xét cách ứng phó nếu có một số lượng lớn người lao động bị bệnh, khi đó có thể sẽ hạn chế ra vào công trường để tránh lây lan. Các phương án dự phòng cần được xây dựng và phổ biến cho người lao động bao gồm: Quy trình cách ly và xét nghiệm cho người lao động (và những người mà họ đã tiếp xúc) có biểu hiện triệu chứng; Chăm sóc và điều trị cho người lao động, bao gồm cả việc chăm sóc và điều trị này sẽ được cung cấp ở đâu và như thế nào; Nhận đủ nguồn cung cấp nước sạch, thực phẩm, vật tư y tế và thiết bị làm sạch trong trường hợp bùng phát dịch bệnh tại công trường, đặc biệt khi việc ra vào công trường hoặc vận chuyển vật tư bị hạn chế Kế hoạch cần vạch ra những hành động cụ thể nếu ai đó có thể bị nhiễm bệnh COVID-19 tại công trường, bao gồm: Nêu cách sắp xếp để đưa người đó vào một phòng hoặc khu vực nơi họ sẽ bị cách ly với những người khác tại công trường, hạn chế số người tiếp xúc với người đó và liên hệ với cơ quan y tế địa phương; Xem xét cách xác định những người có rủi ro cao (ví dụ do có sẵn bệnh lý nền như bệnh tiểu đường, bệnh tim và phổi, hoặc do tuổi cao), và hỗ trợ họ, mà không gây sự kỳ thị và phân biệt đối xử tại công trường; và Xem xét phương án dự phòng và tổ chức hoạt động liên tục nếu dịch bùng phát trong khu dân cư lân cận Kế hoạch dự phòng nên xem xét các sắp xếp để lưu trữ và loại bỏ chất thải y tế, mà có thể tăng về khối lượng và vẫn còn khả năng lây nhiễm trong vài ngày (tùy thuộc vào vật liệu). Cần thảo luận và thống nhất về sự hỗ trợ mà cán bộ y tế tại công trường có thể cần, cũng như sắp xếp vận chuyển (không gây nguy cơ lây nhiễm chéo) những người lao động bị bệnh đến các cơ sở chăm sóc đặc biệt hoặc đến điều trị tại những cơ sở y tế quốc gia. Các kế hoạch dự phòng cũng nên xem xét làm thế nào để duy trì sự an toàn của người lao động và cộng đồng tại công trường trong trường hợp công trình bị đình chỉ hoặc dịch bệnh ảnh hưởng đến một lượng lớn người lao động tại bất kỳ thời điểm nào. Điều quan trọng là các biện pháp an toàn tại công trường được một chuyên gia về an toàn xem xét và được thực hiện trước khi công trường dừng thi công. Khi lập kế hoạch dự phòng, tiểu dự án nên trao đổi với những dự án/nhóm lao động khác trong khu vực, để phối hợp ứng phó và chia sẻ kiến thức. Điều quan trọng là các đơn vị y tế địa phương phải tham gia trong quá trình phối hợp này, để giảm thiểu những thay đổi đối với các cơ sở tại địa phương bị quá tải khi dịch bệnh bùng phát và không thể phục vụ cộng đồng. Phối hợp với trạm cơ quan y tế của địa phương định kỳ kiểm tra sức khỏe cho CBCNV làm việc trên công trường, thực hiện phun khử khuẩn các vật dụng, dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động, khu vực lán trại trên công trường. Vào thời điểm có phát sinh dịch bệnh, thường xuyên kiểm tra thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế cá nhân mỗi ngày làm việc, bố trí dừng thi công hoặc thực hiện lịch làm việc luân phiên, không tập trung tại công trường quá 10 người, CBCNV thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn trước và sau khi kết thúc làm việc Bệnh lan truyền theo vector truyền bệnh Ngăn chặn sự lây truyền ấu trùng và mầm bệnh thông qua các biện pháp vệ sinh và loại bỏ môi trường sống và sinh sản của ấu trùng quanh khu định cư của con người. Loại bỏ nước tù không sử dụng được. Tăng lưu lượng dòng chảy trong các kênh tự nhiên và nhân tạo. Xem xét việc áp dụng rào quây vùng tồn dư thuốc trừ sâu. Thực hiện các chương trình kiểm soát vector tích hợp. Đẩy mạnh việc sử dụng thuốc đuổi bắt, quần áo, lưới, và các biện pháp phòng tránh khác để ngăn ngừa côn trùng cắn. Điều trị dự phòng bằng các thuốc không có miễn dịch và phối hợp với các cán bộ y tế để tiêu diệt các hồ chứa bệnh. Theo dõi và điều trị các quần thể lưu hành và di cư để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh. Hợp tác và trao đổi dụng cụ, máy móc với các chương trình kiểm soát khác trong khu vực tiểu dự án nhằm tối đa hóa lợi ích. Đào tạo cán bộ tiểu dự án và người dân khu vực về rủi ro, phòng ngừa, và điều trị. Theo dõi các cộng đồng trong những mùa có nguy cơ cao để phát hiện và điều trị các ca bệnh. Phân phát tài liệu giáo dục thích hợp. Tuân theo các hướng dẫn an toàn về lưu giữ, vận chuyển và sử dụng thuốc trừ sâu để giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn do lạm dụng, tràn, và tiếp xúc của con người do tai nạn. | Luật giao thông đường bộ số. 23/2008/QH12 Thông tư số 04/2017/TT-BXD của - Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình Thông tư số 03/2019/TT-BXD của - Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong xây dựng Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); ban giám sát cộng đồng; Sở TNMT tỉnh Hải Dương |
| 15) Quản lý kho bãi và mỏ | Các mỏ hoặc nơi lưu trữ quy mô lớn sẽ cần các biện pháp cụ thể vượt xa phạm vi các biện pháp giảm thiểu trong ECOP này. Tất cả các vị trí được sử dụng phải được xác định trước trong các yêu cầu kỹ thuật xây dựng đã được phê duyệt. Một hào mở sẽ được xây dựng xung quanh khu lưu trữ để chặn nước thải. Đối với mỏ vật liệu được mở lần đầu, cần dự trữ lớp đất mặt để sau này sẽ sử dụng lại lớp đất này nhằm khôi phục lại khu mỏ trở về lại gần với điều kiện tự nhiên ban đầu. Việc sử dụng thêm các khu vực mới cho việc dự trữ, tập kết hay khai thác vật liệu cần thiết cho quá trình thi công phải được phê duyệt trước bởi các kỹ sư xây dựng. Khi các chủ sở hữu đất bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng khu vực đất của họ cho việc dự trữ, tập kết vật liệu hay khai thác mỏ vật liệu, các chủ sở hữu này phải được đưa vào kế hoạch tái định cư của tiểu dự án. Nếu cần phải có đường vào, chúng phải được xem xét trong đánh giá môi trường. |  | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); Sở TNMT tỉnh Hải Dương |
| 16) Giao tiếp với Cộng đồng địa phương | Duy trì trao đổi liên lạc với chính quyền địa phương và cộng đồng quan tâm; nhà thầu cần hợp tác với các cơ quan chức năng địa phương (chủ tịch cấp xã, trưởng thôn) về kế hoạch thi công đã thống nhất tại các địa bàn gần khu vực nhạy cảm hoặc trong thời điểm nhạy cảm (như lễ hội tôn giáo). Lập bản sao bằng tiếng Việt về ECOP và các tài liệu bảo vệ môi trường liên quan cho các cơ quan địa phương và công nhân. Không gian vui chơi, bãi đỗ xe bị giảm xuống: Tổn thất về cơ sở hạ tầng công cộng trong quá trình thi công thường là một vấn đề gây bất tiện đối với người dân tại các khu vực nhạy cảm. Tuy nhiên, công tác tham khảo người dân bị ảnh hưởng được thực hiện sẽ tạo ra cơ hội nghiên cứu và triển khai các biện pháp thay thế. Phổ biến thông tin tiểu dự án cho các bên ảnh hưởng (như chính quyền địa phương, doanh nghiệp và hộ gia đình bị ảnh hưởng,v.v) trong các buổi họp mặt cộng đồng trước khi triển khai xây dựng. Cung cấp thông tin liên hệ của đơn vị quan hệ công chúng để các bên quan tâm có thể thu thập thông tin về các hoạt động tại nơi xây dựng, trạng thái và kết quả triển khai tiểu dự án. Cung cấp toàn bộ thông tin, đặc biệt các số liệu kỹ thuật, một cách dễ hiểu cho công chúng và hữu ích cho các thành phần quan tâm cũng như cơ quan chức năng thông qua bảng biểu, bản tin, khi có các kết quả đáng kể trong giai đoạn triển khai tiểu dự án. Quản lý những sự liên quan đối với cộng đồng và các yêu cầu về thông tin khi thực hiện tiểu dự án. Phản hồi kịp thời và chính xác các yêu cầu qua điện thoại và văn bản. Thông báo cho người dân địa phương về kế hoạch xây dựng, những gián đoạn về dịch vụ, các tuyến đường vòng và tuyến xe buýt, trường hợp gây nổ, phá hủy cần thiết. Hạn chế thi công vào buổi tối. Nếu cần phải đảm bảo công việc được chuẩn bị kỹ lưỡng và mọi người được thông báo đầy đủ để có thể có các biện pháp cần thiết. Phải thông báo trước ít nhất 15 ngày về việc gián đoạn dịch vụ (bao gồm điện, nước, dịch vụ điện thoại, xe buýt, v.v) cho người dân bằng cách dán thông báo tại nơi triển khai tiểu dự án, tại bến xe buýt và tại các doanh nghiệp/hộ gia đình bị ảnh hưởng. Cung cấp văn bản và bản vẽ kỹ thuật cho cơ quan và cư dân địa phương, đặc biệt phác thảo khu vực xây dựng và kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) của nơi thi công. Cần đặt bảng thông báo tại tất cả địa điểm xây dựng để cung cấp thông tin về tiểu dự án cũng như thông tin liên lạc của ban quản lý dự án, nhân viên môi trường, nhân viên an toàn và sức khỏe, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác để mọi cá nhân bị ảnh hưởng đểu có thể trình bày về vấn đề quan tâm cũng như đưa ra đề xuất. | Nghị định số 167/2013/ NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); Sở TNMT tỉnh Hải Dương |

- Các biện pháp giảm thiểu tác động do việc cắt nước để thi công các hạng mục

- Trong quá trình thi công các hạng mục như: Thi công cống lấy nước, thi công đập, tràn xả lũ. Việc rút cạn nước trong hồ để thi công là cần thiết. Tùy thuộc vào khối lượng thi công các hạng mục thời gian rút nước từ 1-3 tháng. Và thời gian tích nước trở lại là 1 tháng. Vì vậy trong quá trình thi công việc gián đoạn nguồn nước tưới cho nông, lâm nghiệp là không thể tránh khỏi, tuy nhiên các tác động từ việc cắt nước thi công các hạng mục có thể kiểm soát thông qua các biện pháp giảm thiểu và nhà thầu là đơn vị thực hiện các biện pháp này dưới sự giám sát của BQLDA và từ vấn giám sát xây dựng và ban giám sát cộng đồng tại địa phương.Cụ thể các biện pháp giảm thiểu như sau:

- Thông báo trước lịch thi công cho địa phương và người dân trước 6 tháng để có kế hoạch sử dụng và cấp nước riêng cho địa phương và người dân.

- Sử dụng biện pháp đắp đê quây và dẫn dòng để thi công các hạng mục đập, cống... Đây là biện pháp giảm thiểu tác động do việc cắt nước tốt nhất. Biện pháp này sẽ rút cạn mực nước hồ đến mực nước chết và đắp đê quây các khu vực thi công, khi đó vẫn dẫn dòng nước trong hồ để phục vụ nhân dân và địa phương sản suất nông nghiệp.

- Cần chú ý thời gian mùa vụ và thời gian nhu cầu sử dụng nước tưới tiêu cao để xác định thời gian thi công hợp lý. Do đó cần tham khảo chính quyền địa phương và đơn vị quản lý hồ trước khi tiến hành thi công TDA.

- Bên cạnh đó việc sử dụng các nguồn nước từ khe suối và các mó nước trong khu vực và các hồ chứa nước khác cũng là biện pháp cần được sử dụng.

- Các biện pháp giảm thiểu tác động do việc thi công tiểu dự án đến Tác động đến bình đẳng giới và trẻ em

- Trong quá trình thi công TDA có thể ảnh hưởng đến bình đẳng giới, phụ nữ và trẻ em ở khu vực xung quanh tiểu dự án và trên công trường, do đó các biện pháp giảm thiểu được đề xuất cho nhà thầu thực hiện dưới sự giám sát của BQLDA và từ vấn giám sát xây dựng và ban giám sát cộng đồng tại địa phương. Cụ thể các biện pháp giảm thiểu như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, HIV/AIDS tới mọi tầng lớp nhân dân và bản thân người phụ nữ. Xây dựng và triển khai các hoạt động truyền thông, các mô hình về bình đẳng giới phù hợp với khu vực TDA. Tại khu vực công trường thi công cần có các tài liệu tuyên truyền về giới, HIV/AIDS

- Quản lý dòng lao động, đặc biệt là phụ nữ. Phối hợp cùng địa phương để có các biện pháp quản lý tốt. Đề cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhà thầu nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, địa phương, tư vấn giám sát và chỉ huy công trường trong thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới; bố trí, phân công công tác đối với phụ nữ.

- Trong quá trình thi công cần có các biện pháp phòng chống tệ nạn mại dâm, xâm hại tình dục đến phụ nữ và trẻ em.

- Công trường thi công cần có biển báo và đèn chiếu sáng vào ban đêm đảm bảo phụ nữ và trẻ em không bị tác động khi đi qua công trường vào ban đêm.

- Nghiêm cấm trẻ em vào khu vực công trường thi công. Cần bố trí rào chắn, biển báo nguy hiểm tại công trường, các khu vực dễ bị đuối nước tại hồ đập.

- Không thuê lao động trẻ em dưới 16 tuổi. Cần phối hợp với địa phương để có kế hoạch quản lý dòng lao động tốt.

- Các biện pháp giảm thiểu tác động đến người DTTS.

- Một kế hoạch phát triển DTTS (EMDPs) sẽ được lập cho TDA này nhằm: (i) Xác định cộng đồng DTTS hiện diện trong khu vực TDA, (ii) Tập hợp thông tin ban đầu về nhân chủng học, đặc điểm xã hội, văn hóa và chính trị của cộng đồng DTTS trong khu vực tiểu dự án, (iii) Đánh giá tác động của tiểu dự án, cả tác động tích cực và tiêu cực lên cộng đồng các DTTS, đặc biệt là những tác động cụ thể về đặc điểm dân tộc, (iv) để xuất các biện pháp cần thiết để phòng tránh, giảm nhẹ, giảm thiểu hoặc bồi thường cho các ảnh hưởng để đảm bảo cộng đồng dân tộc thiểu số nhận được lợi ích thích đáng phù hợp với bản sắc văn hóa của họ từ TDA. Cụ thể như sau:

- EMDP sẽ được thực hiện trong thời hạn bốn năm 2019 và 2022, để đảm bảo đa số các hộ DTTS (những người không bị ảnh hưởng nhưng hiện diện tại các xã dự án và các xã liền kề) nhận lợi ích kinh tế xã hội trong lĩnh vực khuyến nông và phát triển kinh doanh (như theo mong muốn/khuyến nghị của họ trong các cuộc tham vấn cộng đồng)

Bảng 92: Kế hoạch thực hiện EMDP

| Hoạt động | Đơn vị chịu trách nhiệm | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Chuẩn bị EMDP |  |  |
| Lập và tham vấn EMDP tại PPMU Hải Dương, các UBND huyện, xã | PPMU Hải Dương | Quý 2/2019 |
| Trình WB thông và trình UBND tỉnh phê duyệt EMDP của TDA | WB, UBND tỉnh | Quý 3/2019 |
| Thực hiện EMDP |  |  |
| Phổ biến thông tin tiểu dự án đến các hộ BAH | PPMU | Quý 2/2019 |
| Tiến hành các hoạt động phát triển | PPMU | Quý 4/2019 |
| Giám sát nội bộ hàng tháng và lập các báo cáo quý | PPMU | Bắt đầu từ Quý 1/2020 |
| Giám sát độc lập 6 tháng/lần và lập báo cáo giám sát | Tư vấn giám sát độc lập | Bắt đầu từ Quý 1/2020 |

Nguồn:  Báo cáo EMDP

- Tất cả các chi phí cần thiết để tiến hành các hoạt động trong EMDP này nằm trong chi phí của tiểu dự án. Nguồn kinh phí thực hiện EMDP sẽ được hỗ trợ bởi WB trong khuôn khổ dự án DRSIP. Kinh phí thực hiện EMDP này mới được ước tính sơ bộ và sẽ được cập nhật theo bản thiết kế chi tiết các hoạt động của EMDP. PPMU sẽ phối hợp thực hiện EMDP kịp thời để đảm bảo EMDP có thể hỗ trợ các dân tộc thiểu số có mặt trong khu vực tiểu dự án có thể nhận được lợi ích kinh tế phù hợp với văn hóa xã hội của họ.

Bảng 93: Dự toán thực hiện EMDP

| STT | Chương trình | Đơn vị | Số lượng | Chi phí | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đào tạo phát triển nông nghiệp (cho người BAH trực tiếp và gián tiếp bởi TDA) | Xã/Phường | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| II | Hỗ trợ vay vốn sản xuất nông nghiệp (người BAH trực tiếp bởi TDA) | Người | 17 | 20.000.000 | 140.000.000 |
| III | Hướng dẫn an toàn giao thông, phòng tránh tệ nạn xã hội |  |  |  | 9.500.000 |
| 1 | Các cuộc họp tổ chức trong thôn | Xã/Phường | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2 | Phổ biến thông tin qua loa phát thanh xã | Xã/Phường | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 3 | Hội thảo về HIV/AIDS; Các bệnh truyền nhiễm; Buôn bán phụ nữ và trẻ em; Đánh bạc; Ảnh hưởng an sinh xã hội. | Xã/Phường | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 4 | Các lớp tập huấn về an toàn giao thông; An toàn lao động | Xã/Phường | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| IV | Tổng (I + II +III) |  |  |  | 154.500.000 |
| V | Dự phòng (10%) |  |  |  | 15.450.000 |
| VI | Quản lý chi phí (10%) |  |  |  | 16.995.000 |
| VII | Tổng (VND) |  |  |  | 186.945.000 |
| VIII | Tổng (USD, 1 USD = 23,400) |  |  |  | 7.989,1 |

Nguồn:  Báo cáo EMDP

### Các biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù

- Ngoài các biện pháp giảm thiểu tác động chung đã được nêu, trong quá trình triển khai TDA Hải Dương tại 8/11 hồ chứa có tác động đặc thù lên các điểm nhạy cảm nằm rải rác trên các khu vực thi công. Sau khi tham vấn chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư, các giải pháp cụ thể và công tác thực hiện được trình bày trong bảng sau:

Bảng 94: Biện pháp giảm thiểu đối với công trình đặc thù

| Công trình | Hình ảnh tác động đặc thù | Tác động tiềm tàng | Biện pháp giảm thiểu | Trách nhiệm thực hiện | Đơn vị giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hồ Trại Sen |  | Tác động đến đến nhu cầu sản suất và sinh hoạt của 22 hộ dân sử dụng điện. Tác động đến an toàn lưới điện trong quá trình thi công và di chuyển đường điện Trong quá trình thi công đập chính hồ Trại Sen sẽ gây gián đoạn giao thông đi lại của 22 hộ dân. Và ngoài ra tiềm ẩn các nguy cơ gây tai nạn giao thông và rơi xuống hồ, đuối nước khi người dân qua lại khu vực thi công công trình. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thung có các công trình nhà cửa và đường đi lại ngay sát chân đập, khi thi công các công trình có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của hộ dân. | Tuyên truyền về hành lang an toàn điện theo nghị định 14/2014/NĐ-CP đối với nhân công, lái xe, máy trên công trường. Đề xuất lịch thi công cụ thể từng công trình trước 1 tuần đối với đơn vị quản lý điện tại địa phương và chính quyền địa phương để có phương án di rời thi công an toàn, hợp lý. Thông báo cho nhân dân trong khu vực biết về thời gian thi công hạng mục tràn. Cần có biển báo giao thông, chỉ dẫn hướng đi cho các phương tiện giao thông hoặc Cần có đường tạm bên cạnh khu vực thi công đập cho các phương tiện qua lại. Cần thông báo trước thời gian thi công cho hộ ông Nguyễn Văn Thung. Cần có các biện pháp đền bù thỏa đáng nếu thu hồi đất và cần làm đường tạm cho hộ dân đi lại trong quá trình thi công | Nhà thầu, địa phương, Công ty điện lực. | TVGS, PPMU, Ban giám sát cộng đồng.; Sở TNMT tỉnh Hải Dương |
| Hồ Phú Lợi |  | Tác động đến đến nhu cầu sản suất và sinh hoạt của 1 hộ dân sử dụng điện. Tác động đến an toàn lưới điện trong quá trình thi công và di chuyển đường điện Trong quá trình thi công đập chính hồ Phú Lợi có thể sẽ gây gián đoạn giao thông đi lại của người dân. | Tuyên truyền về hành lang an toàn điện theo nghị định 14/2014/NĐ-CP đối với nhân công, lái xe, máy trên công trường. Đề suất lịch thi công cụ thể từng công trình trước 1 tuần đối với đơn vị quản lý điện tại địa phương và chính quyền địa phương để có phương án di rời thi công an toàn, hợp lý. Thông báo cho nhân dân trong khu vực biết về thời gian thi công hạng mục tràn. Cần có biển báo giao thông, chỉ dẫn hướng đi cho các phương tiện giao thông hoặc Cần có đường tạm bên cạnh khu vực thi công đập cho các phương tiện qua lại | Nhà thầu, địa phương, Công ty điện lực. | TVGS, PPMU, Ban giám sát cộng đồng; Sở TNMT tỉnh Hải Dương |
| Hồ Hố Dầu |  | Tác động đến đến nhu cầu sản suất và sinh hoạt của 12 hộ dân sử dụng điện. Tác động đến an toàn lưới điện trong quá trình thi công và di chuyển đường điện Trong quá trình thi công đập chính hồ Hố Dầu sẽ gây gián đoạn giao thông đi lại của 12 hộ dân. Và ngoài ra tiềm ẩn các nguy cơ gây tai nạn giao thông và rơi xuống hồ, đuối nước khi người dân qua lại khu vực thi công công trình. Kệnh thoát nước sau tràn hiện trạng là kênh đất, cây cối rậm rạp, bồi lắng lòng kênh nên khả năng tiêu thoát nước sẽ bị cản trở sẽ tác động đến dòng chảy và chế độ thoát nước lũ vào mùa mưa lũ gây tác động dễ bị chảy tràn ra xung quanh do không tiêu thoát nước kịp gây ảnh hưởng đến vùng đất hai bên kênh mương. | Tuyên truyền về hành lang an toàn điện theo nghị định 14/2014/NĐ-CP đối với nhân công, lái xe, máy trên công trường. Đề suất lịch thi công cụ thể từng công trình trước 1 tuần đối với đơn vị quản lý điện tại địa phương và chính quyền địa phương để có phương án di rời thi công an toàn, hợp lý. Thông báo cho nhân dân trong khu vực biết về thời gian thi công hạng mục của TDA. Cần có biển báo giao thông, chỉ dẫn hướng đi khác cho các phương tiện giao thông và người dân hoặc Cần có đường tạm bên cạnh khu vực thi công đập cho các phương tiện qua lại. Nhà thầu cần phối hợp cùng UBND xã thực hiện phát quang dọn dẹp cây cối đoạn kênh dẫn sau tràn và có thể hỗ trợ địa phương múc đất những đoạn bị bồi lằng nhiều để đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ | Nhà thầu, địa phương, Công ty điện lực. | TVGS, PPMU, Ban giám sát cộng đồng; Sở TNMT tỉnh Hải Dương |
| Hồ Nghè Lấm |  | Tác động đến tín ngưỡng và mồ mả. Do ngôi miếu là người dân lập nên, và thường xuyên có người dân đến thắp hương. Trong quá trình thi công đập làm mất đường dẫn lên ngôi miếu và khu vực thi coooogn cấm người khoogn phận sự đi vào. Do đó những người dân đi lễ thắp hương cần đi qua khu vực thi công nên cần có biện pháp thi công hợp lý tránh ảnh hưởng đến ngôi miếu. Trong quá trình thi công đập chính hồ Nghè Lấm sẽ gây gián đoạn giao thông đi lại của 1 khu dân cư và gián đoạn việc vận chuyển nông sản của người dân. Và ngoài ra tiềm ẩn các nguy cơ gây tai nạn giao thông và rơi xuống hồ, đuối nước khi người dân qua lại khu vực thi công công trình. | Trong quá trình thi công cần lập rào chắn bảo vệ ngôi miếu. Thông báo cho người dân trong khu vực biết thời gian thi công để có các biện pháp giữ gìn hợp lý. Nghiêm cấm công nhân viên có hành vi xâm phạm khu vực miếu. Thông báo cho nhân dân trong khu vực biết về thời gian thi công hạng mục của TDA. Cần có biển báo giao thông, chỉ dẫn hướng đi khác cho các phương tiện giao thông và người dân hoặc Cần có đường tạm bên cạnh khu vực thi công đập cho các phương tiện qua lại. | Nhà thầu, địa phương. | TVGS, PPMU, Ban giám sát cộng đồng; Sở TNMT tỉnh Hải Dương |
| Hồ Bến Tắm Ngoài |  | Trong quá trình thi công đập chính hồ Bến Tắm Ngoài sẽ gây gián đoạn giao thông đi lại của người dân đi canh tác nông nghiệp và gián đoạn việc vận chuyển nông sản của người dân Và ngoài ra tiềm ẩn các nguy cơ gây tai nạn giao thông và rơi xuống hồ, đuối nước khi người dân qua lại khu vực thi công công trình. | Thông báo cho nhân dân trong khu vực biết về thời gian thi công hạng mục của TDA. Cần có biển báo giao thông, chỉ dẫn hướng đi khác cho các phương tiện giao thông và người dân hoặc Cần có đường tạm bên cạnh khu vực thi công đập cho các phương tiện qua lại | Nhà thầu, địa phương. | TVGS, PPMU, Ban giám sát cộng đồng; Sở TNMT tỉnh Hải Dương |
| Hồ Đá Trắng |  | Trong quá trình thi công đập chính hồ Đá Trắng sẽ gây gián đoạn giao thông đi lại của người dân đi canh tác nông nghiệp và gián đoạn việc vận chuyển nông sản của người dân Và ngoài ra tiềm ẩn các nguy cơ gây tai nạn giao thông và rơi xuống hồ, đuối nước khi người dân qua lại khu vực thi công công trình. | Thông báo cho nhân dân trong khu vực biết về thời gian thi công hạng mục của TDA. Cần có biển báo giao thông, chỉ dẫn hướng đi khác cho các phương tiện giao thông và người dân hoặc Cần có đường tạm bên cạnh khu vực thi công đập cho các phương tiện qua lại | Nhà thầu, địa phương | TVGS, PPMU, Ban giám sát cộng đồng; Sở TNMT tỉnh Hải Dương |
| Hồ Vễn |  | Tác động đến đến nhu cầu sản suất và sinh hoạt của 4 hộ dân sử dụng điện. Tác động đến an toàn lưới điện trong quá trình thi công và di chuyển đường điện Trong quá trình thi công đập chính hồ Vễn sẽ gây gián đoạn giao thông đi lại của 4 hộ dân. Và ngoài ra tiềm ẩn các nguy cơ gây tai nạn giao thông và rơi xuống hồ, đuối nước khi người dân qua lại khu vực thi công công trình. | Tuyên truyền về hành lang an toàn điện theo nghị định 14/2014/NĐ-CP đối với nhân công, lái xe, máy trên công trường. Đề suất lịch thi công cụ thể từng công trình trước 1 tuần đối với đơn vị quản lý điện tại địa phương và chính quyền địa phương để có phương án di rời thi công an toàn, hợp lý. Thông báo cho nhân dân trong khu vực biết về thời gian thi công hạng mục tràn. Cần có biển báo giao thông, chỉ dẫn hướng đi cho các phương tiện giao thông hoặc Cần có đường tạm bên cạnh khu vực thi công đập cho các phương tiện qua lại | Nhà thầu, địa phương, PPMU, Công ty điện lực | TVGS, PPMU, Ban giám sát cộng đồng; Sở TNMT tỉnh Hải Dương |
| Hồ Hố Gỗ |  | Tác động đến nhu cầu sản suất và sinh hoạt của 10 hộ dân sử dụng điện. Tác động đến an toàn lưới điện trong quá trình thi công và di chuyển đường điện. Trong quá trình thi công đập chính hồ Hố sẽ gây gián đoạn giao thông đi lại của 10 hộ. Và ngoài ra tiềm ẩn các nguy cơ gây tai nạn giao thông và rơi xuống hồ, đuối nước khi người dân qua lại khu vực thi công công trình. Khi thi công hồ chứa sẽ phải cắt nước khi thi công cống lấy nước do đó các hộ nuôi thủy sản ở hạ lưu đập sẽ thiếu nước phục vụ nuôi thủy sản, ảnh hưởng đến kinh tế các hộ | Tuyên truyền về hành lang an toàn điện theo nghị định 14/2014/NĐ-CP đối với nhân công, lái xe, máy trên công trường. Đề suất lịch thi công cụ thể từng công trình trước 1 tuần đối với đơn vị quản lý điện tại địa phương và chính quyền địa phương để có phương án di rời thi công an toàn, hợp lý. Thông báo cho nhân dân trong khu vực biết về thời gian thi công hạng mục tràn. Cần có biển báo giao thông, chỉ dẫn hướng đi cho các phương tiện giao thông hoặc Cần có đường tạm bên cạnh khu vực thi công đập cho các phương tiện qua lại Thông báo trước cho các hộ dân NTTS để có thời gian trữ nước trong ao nuôi và tìm các nguồn nước khác thay thế. Hoặc khi dẫn dòng thi công có thể dẫn 1 dòng đến khu vực nuôi thủy sản của các hồ đảm bảo ổn định nguồn nước. | Nhà thầu, địa phương, PPMU, Công ty điện lực | TVGS, PPMU, Ban giám sát cộng đồng; Sở TNMT tỉnh Hải Dương |

### Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành

- Sau khi hoàn thành các hạng mục thi công, hồ chứa sẽ đảm bảo công suất tích nước đúng theo thiết kế và đảm bảo kế hoạch tưới tiêu cho vùng hạ lưu canh tác nông nghiệp. Các giải pháp liên quan đến an toàn và vận hành hồ chứa được đề cập sâu hơn ở báo cáo “An toàn Đập” của cùng TDA.

Bảng 95: Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận hành

| Tác động | Các biện pháp giảm thiểu | Trách nhiệm thực hiện | Giám sát |
| --- | --- | --- | --- |
| Rủi ro đuối nước | Trang bị biển báo và lắp đặt hệ thống cảnh báo nguy hiểm trên khu vực đập, hồ chứa Tuyên truyền về nguy cơ đuối nước đối với cộng đồng dân cư ven hồ | Đơn vị quản lý hồ | PPMU/ Cộng đồng và chính quyền Địa phương |
| Sửa chữa và bảo dưỡng | Thông báo cho người dân hạ lưu về kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hàng năm. Thực hiện các hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ trong khoảng thời gian ngắn và trong thời điểm nhu cầu nước là thấp nhất. Thực hiện các biện pháp duy trì cấp nước trong thời gian sửa chữa để đảm bảo không có sự gián đoạn về cấp nước. | Đơn vị quản lý hồ | PPMU/ Cộng đồng và chính quyền Địa phương |
| Điều tiết hồ chứa, xả lũ trong trường hợp lũ lớn ảnh hưởng tới hạ lưu | Chuẩn bị kế hoạch ứng phó khẩn cấp như một phần của báo cáo an toàn đập. Đơn vị quản lý, vận hành cần thông báo kịp thời, chính xác về kế hoạch xả lũ để cộng đồng chủ động nắm bắt và ứng phó. Vào những thời điểm dễ xảy ra mất an toàn như mùa mưa bão, cần cử người thường xuyên theo dõi, túc trực để đảm bảo điều tiết nguồn nước hợp lý. Xây dựng hành lang an toàn cho việc xả lũ, trên cơ sở các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng; các giải pháp cụ thể được nêu chi tiết trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Thực kiện cải tạo kênh mương sau tràn của các hồ Trại Sen, Đá Trắng, Hố Gỗ để đảm bảo điều tiết hồ chứa trong mùa mưa lũ và Kinh phí cho hoạt động này là kinh phí của địa phương không phải từ nguồn vốn của WB. | Đơn vị quản lý hồ | PPMU/ Cộng đồng và chính quyền Địa phương |
| Rủi ro thiên tai gây mất an toàn | Đơn vị quản lý vận hành các hồ thường xuyên kiểm tra định kỳ sự an toàn hồ chứa Thực hiện đúng các qui trình vận hành để đảm bảo an toàn cho hồ chứa Đơn vị quản lý vận hành hồ phối hợp chặt chẽ với UBND xã và người dân địa phương để kịp thời báo cáo các rủi ro liên quan tới an toàn đập để có biện pháp khắc phục kịp thời Người dân và chính quyền địa phương chủ động các kế hoạch ứng phó với rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng Xây dựng hành lang an toàn cho việc xả lũ khi cần thiết trên có sở các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng về không gian do vỡ đập. | Đơn vị quản lý hồ | PPMU/ Cộng đồng và chính quyền Địa phương |
| Gia tăng sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu | Lập và thực hiện kế hoạch thực hiện quản lý sâu bệnh tổng hợp (IMP) Ban quản lý hồ cần phối hợp với chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Hải Dương lồng ghép hướng dẫn sử dụng và thu gom chất thải hóa chất bảo vệ thực vật trong các buổi tham vấn cộng đồng và các buổi họp nâng cao ý thức người dân về thuốc BVTV Tham khảo danh sách các loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và tăng cường sử dụng các chế phẩm sinh học thay thế | Sở NNPTNT | Cộng đồng địa phương |

  - Tổ chức thực hiện

### Quản lý dự án

Cấp Trung ương

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý toàn bộ dự án. Các tỉnh thực hiện sửa chữa nâng cấp các đập trong Hợp phần 1 và Bộ NN&PTNT sẽ điều phối các hoạt động với Bộ Công thương và Bộ TN&MT trong Hợp phần 2. Ban quản lý Trung ương (CPMU) thuộc MARD chịu trách nhiệm điều phối và giám sát tổng thể của dự án. Việc thực thiện các công tác sửa chữa và chuẩn bị cho kế hoạch an toàn đập, CPO tuyển chọn và thuê tư vấn giám sát độc lập, tư vấn hỗ trợ dự án thực hiện công việc giám sát độc lập, hỗ trợ thường xuyên về các hoạt động của dự án. Đơn vị này sẽ đánh giá sự tuân thủ chính sách an toàn và việc triển khai thực hiện các công cụ trong thực tế thi công. Trong đó, có Kế hoạch quản lý môi trường/ Qui tắc môi trường thực tiễn (ECOP), Khung chính sách tái định cư/ Kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số, kế hoạch hành động giới.

- Đơn vị quản lý dự án cấp trung ương sẽ hỗ trợ trong việc thực hiện các dự án bởi đơn vị hỗ trợ kỹ thuật môi trường và xã hội; ngoài ra CPMU thuê tư vấn độc lập thực hiện đánh giá việc triển khai chính sách An toàn môi trường toàn bộ dự án, định kỳ 6 tháng/1 lần. Đây là tổ chức được lựa chọn thông qua quá trình cạnh tranh, để cung cấp sự hỗ trợ và bảo đảm chất lượng cho cấp trung ương trong quá trình thực hiện. Việc này bao gồm sự hỗ trợ cho đơn vị quản lý dự án cấp trung ương trong việc rà soát, tinh chỉnh khi cần thiết và tái thực thi khung phát triển trong suốt quá trình thực hiện dự án, từ đó có thể cung cấp một khung chung cho các chương trình quốc gia. Quá trình này sẽ được xem xét phù hợp với bối cảnh của Nghị Định 114/2018/NĐ-CP để hỗ trợ Bộ NN&PTNT trong việc thành lập các hệ thống cần thiết cho việc thực hiện Chương trình an toàn đập quốc gia.

Cấp Tỉnh

- Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hải Dương giao Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm thực hiện dự án trên địa bàn, thành lập Ban quản lý dự án WB8 (PPMU) triển khai hoạt động đấu thầu, giám sát xây dựng, thực hiện kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch hành động môi trường, xã hội và các hành động, kế hoạch này phải phù hợp với khuôn khổ chung của dự án tổng thể. PPMU sẽ được đơn vị quản lý dự án trung ương (CPMU) hỗ trợ về kỹ thuật, cùng với các tư vấn môi trường và xã hội. Tổ chức thực hiện dự án được trình bày theo sơ đồ sau.

Hình 3: Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý và giám sát môi trường

(Nguồn: Khung QLMTXH dự án DRSIP, 2015)

### Vai trò và trách nhiệm đối với quản lý an toàn môi trường, xã hội

- Trong các hoạt động giám sát đầu tư thường xuyên, CPMU sẽ thực hiện việc kiểm tra cùng với cơ quan môi trường địa phương để xác định xem việc thực hiện tiểu dự án có đáp ứng tất cả các quy định trong khung quản lý môi trường và xã hội, báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội và kế hoạch quản lý môi trường và xã hội hay không. Cơ quan này sẽ khảo sát hiện trường ở các giai đoạn khác nhau của tiểu dự án để xác nhận rằng kế hoạch quản lý môi trường và xã hội, kế hoạch giám sát môi trường, xã hội đang được thực hiện một cách đầy đủ. Các chuyên gia môi trường và xã hội của tư vấn giám sát độc lập môi trường và xã hội đã được CPMU thuê tuyển có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo định kỳ 6 tháng/1 lầnvề các bước thực hiện chủ chốt của tiểu dự án, kết quả đầu ra và kết quả của các hành động quản lý môi trường được thực hiện cho tất cả các khoản đầu tư trong suốt chu trình dự án.

- CPMU yêu cầu PPMU lồng ghép các hoạt động môi trường trong các khoản đầu tư, bao gồm các hoạt động giảm thiểu quan trọng, và đề cập đến các sự cố môi trường đáng kể đã xảy ra. Các PPMU đều phải đưa phần hoạt động bảo vệ môi trường vào tất cả báo cáo chuẩn bị để trình cho CPMU và Ngân hàng Thế giới.

- Các bên liên quan phải hiểu biết đầy đủ về cơ chế để thực hiện ESIA trong các khoản đầu tư của tiểu dự án. Điều này sẽ rất quan trọng trong việc hỗ trợ và đánh giá vai trò của họ trong việc giám sát, theo dõi và đánh giá môi trường cho các hoạt động của tiểu dự án. Sơ đồ tổ chức trong quá trình thực hiện ESIA trong hình sau đây.

Hình 4: Sơ đồ tổ chức thực hiện Chính sách an toàn môi trường của tiểu dự án

- Vai trò, trách nhiệm thực hiện và giám sát thực hiện ESMP của các bên có liên quan được cụ thể hóa trong bảng sau.

Bảng 96: Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan

| Cộng đồng/Tổ chức | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| BQLDA Trung ương (CPMU) | Quản lý và điều phối chung cho cả Dự án; Liên hệ với các cơ quan thực hiện để thực hiện tất cả các hợp phần dự án; Phối hợp với WB để cung cấp các dịch vụ tư vấn môi trường và xã hội cho dự án; Hỗ trợ RP-PMU (Ban Quản lý Bồi thường Tái định cư) để cập nhật các RP cho các hợp phần dự án; Tổng hợp các báo cáo môi trường và xã hội trình lên các bộ liên quan và WB; và Tuyển và giám sát cơ quan (tư vấn) độc lập bên ngoài thực hiện giám sát môi trường xã hội |
| Tư vấn giám sát độc lập | Các tư vấn độc lập về môi trường và xã hội sẽ hỗ trợ BQLDA trung ương thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt trong quá trình cập nhật và thực hiện Kế hoạch TĐC, quản lý môi trường và xã hội. Tương tự, các tư vấn cũng sẽ hỗ trợ về đào tạo và xây dựng nâng cao năng lực nếu cần. Các tư vấn sẽ hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn thực hiện các chính sách môi trường, xã hội và cập nhật Kế hoạch TĐC. |
| Chủ đầu tư, Ban QLDA tỉnh (PPMU) | Ban QLDA sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện TDA tổng thể, bao gồm cả việc tuân thủ môi trường của TDA. Ban QLDA sẽ có trách nhiệm cuối cùng cho việc thực hiện ĐTM và hiệu quả môi trường của TDA trong giai đoạn xây dựng và vận hành. Cụ thể Ban QLDA sẽ: (i) phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong sự tham gia của các cộng đồng trong quá trình chuẩn bị và thực hiện TDA; (ii) theo dõi và giám sát việc thực hiện Kế hoạch QLMTXH bao gồm việc lồng ghép Kế hoạch QLMTXH vào các thiết kế kỹ thuật chi tiết và các tài liệu thầu và hợp đồng; (iii) đảm bảo rằng một hệ thống quản lý môi trường được thiết lập và hoạt động đúng; (iv) chịu trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện Kế hoạch QLMTXH đối với Sở TNMT và Ngân hàng Thế giới. Để có hiệu quả trong quá trình thực hiện, Ban QLDA sẽ giao cho cán bộ chính sách an toàn trợ giúp các khía cạnh môi trường và xã hội của TDA. |
| Đơn vị quan trắc, giám sát môi trường | Được chủ đầu tư thành lập nhằm đánh giá hiện trạng môi trường TDA, đánh giá chất lượng môi trường trong quá trình thi công TDA đồng thời giám sát việc tuân thủ việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường và xã hội đã được nêu trong ĐTM. |
| Cán bộ môi trường và xã hội của ban QLDA (ES) | Cán bộ này chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các chính sách an toàn xã hội và môi trường của Ngân hàng Thế giới trong tất cả các giai đoạn và quy trình của TDA. Cụ thể, ES sẽ chịu trách nhiệm: (i) giúp ban QLDA kết hợp Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội vào các thiết kế kỹ thuật chi tiết và đấu thầu công trình dân dụng và các văn bản hợp đồng; (ii) giúp ban QLDA kết hợp các trách nhiệm giám sát và giám sát kế hoạch QLMTXH vào các ĐKTC, đấu thầu và các tài liệu hợp đồng cho TVGS xây dựng khi cần thiết; iii) cung cấp đầu vào có liên quan cho quá trình tuyển chọn tư vấn; (iv) xem xét các báo cáo do TVGS gửi và các tư vấn chính sách an toàn; (v) tiến hành kiểm tra công trường định kỳ; (vi) giúp ban QLDA về các giải pháp xử lý các vấn đề môi trường và xã hội và tái định cư của TDA; và (vii) chuẩn bị các báo cáo về thực hiện chính sách an toàn môi trường và xã hội của tiểu dự án để trình lên sở TNMT, CPMU và Ngân hàng Thế giới. |
| TVGS xây dựng | TVGS xây dựng sẽ chỉ định nhân viên môi trường và xã hội và chịu trách nhiệm giám sát thường xuyên và giám sát tất cả các hoạt động xây dựng và đảm bảo rằng Nhà thầu tuân thủ các yêu cầu của hợp đồng và ECOP. TVGS xây dựng sẽ chịu trách nhiệm cung cấp đủ số lượng nhân viên đủ điều kiện (ví dụ: Kỹ sư môi trường) với kiến thức đầy đủ về quản lý bảo vệ môi trường và xây dựng TDA để thực hiện các nhiệm vụ bắt buộc và giám sát tuân thủ của Nhà thầu. TVGS xây dựng cũng sẽ hỗ trợ ban QLDA trong (i) báo cáo và duy trì sự phối hợp chặt chẽ với cộng đồng địa phương, và (ii) tăng cường năng lực về chính sách an toàn cho các nhà thầu dân sự. |
| Đơn vị dự đấu thầu | Đơn vị dự đấu thầu sẽ đệ trình cho ban QLDA các tài liệu bổ sung sau vào hồ sơ đấu thầu: Quy tắc ứng xử (ESHS) Nhà thầu sẽ nộp Bộ quy tắc ứng xử sẽ áp dụng cho nhân viên và nhà thầu phụ, để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (ESHS) theo hợp đồng. Ngoài ra, Nhà thầu sẽ nêu chi tiết Quy tắc ứng xử này sẽ được thực hiện như thế nào. Điều này sẽ bao gồm: làm thế nào nó sẽ được đưa vào các điều kiện của việc làm / tham gia, đào tạo sẽ được cung cấp, làm thế nào nó sẽ được theo dõi và cách Nhà thầu đề xuất để xử lý với bất kỳ hành vi vi phạm Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện (MSIP) để quản lý rủi ro (ESHS) Nhà thầu sẽ gửi các Chiến lược Quản lý và Kế hoạch Thực hiện (MSIP) để quản lý các rủi ro về Môi trường, Xã hội, Sức khỏe và An toàn (ESHS) chính sau đây. + Kế hoạch quản lý giao thông để đảm bảo an toàn cho cộng đồng địa phương từ giao thông xây dựng; + Kế hoạch bảo vệ tài nguyên nước để ngăn ngừa ô nhiễm nước uống; + Chiến lược đánh dấu và bảo vệ ranh giới cho việc huy động và xây dựng để ngăn chặn các tác động bất lợi ngoại vi; + Chiến lược để có được sự đồng ý/giấy phép trước khi bắt đầu các công việc liên quan như mở một mỏ đá hoặc mỏ đất. |
| Nhà thầu | Nhà thầu sẽ giao cho nhân viên môi trường và xã hội thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường và xã hội được đề xuất trong kế hoạch QLMTXH của nhà thầu. Nhà thầu phải nộp cho ban QLDA/ TVGS xây dựng để phê duyệt, và sau đó thực hiện, Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu (C-ESMP), phù hợp với Điều kiện cụ thể của Điều khoản hợp đồng 16.2, bao gồm cả Chiến lược Quản lý và kế hoạch thực hiện đã được thống nhất.. Nhà thầu được yêu cầu chỉ định một cá nhân có thẩm quyền làm nhân viên An toàn và Môi trường (SEO) của nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ Quy tắc Ứng xử và MSIP của nhà thầu được nêu trong Phần VII - Yêu cầu của Công trình của SPDs. Thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tất cả các tác động tiêu cực tiềm ẩn phù hợp với mục tiêu được mô tả trong CESMP. Chủ động giao tiếp với người dân địa phương và thực hiện các hành động để tránh xáo trộn trong quá trình xây dựng. Đảm bảo rằng tất cả nhân viên và công nhân hiểu quy trình và nhiệm vụ của họ trong chương trình quản lý môi trường. Báo cáo cho BAN QLDA và TVGS về mọi khó khăn và giải pháp của họ. Báo cáo với chính quyền địa phương và ban QLDA và TVGS xây dựng nếu xảy ra sự cố môi trường và phối hợp với các cơ quan và các bên liên quan để giải quyết những vấn đề này. |
| Cộng đồng địa phương | Cộng đồng: Theo thông lệ của Việt Nam, cộng đồng có quyền và trách nhiệm thường xuyên theo dõi hoạt động môi trường trong quá trình xây dựng để đảm bảo quyền và an toàn của họ được bảo vệ đầy đủ và các biện pháp giảm thiểu được thực hiện hiệu quả bởi các nhà thầu và ban QLDA. Nếu xảy ra sự cố bất ngờ, họ sẽ báo cáo cho TVGS xây dựng và ban QLDA |
| UBND tỉnh, UBND huyện, sở TNMT tỉnh | Giám sát việc thực hiện TDA theo khuyến nghị của sở TNMT và ban QLDA để đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy định của Chính phủ. Sở TNMT chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về môi trường của Chính phủ |

  - Khung tuân thủ môi trường

- Nhiệm vụ của nhà thầu, nhân viên an toàn môi trường và TVGS được đặt ra ở đây mà chưa được xác định trong SPDs thì cần được đưa vào trong các yêu cầu của Chủ đầu tư (phần VII của SPDs).

### 7.4.1. Các nhiệm vụ môi trường của Nhà thầu:

- Nhà thầu trước tiên phải tuân thủ để giảm thiểu tác động có thể là kết quả của các hoạt động xây dựng tiểu dự án và thứ hai, áp dụng các biện pháp giảm thiểu theo ESMP để ngăn chặn các thiệt hại và phiền toái đối với cộng đồng địa phương và môi trường gây ra bởi các tác động trong giai đoạn xây dựng và vận hành.

- Các biện pháp khắc phục không thể thực hiện có hiệu quả trong quá trình thi công phải được thực hiện khi hoàn thành công trình (và trước khi nghiệm thu hoàn thành công trình)

- Nhiệm vụ của nhà thầu bao gồm, nhưng không giới hạn:

- Tuân thủ các yêu cầu pháp lý có liên quan về môi trường, sức khỏe cộng đồng và an toàn;

- Làm việc trong phạm vi yêu cầu của hợp đồng và các điều kiện đấu thầu khác;

- Tổ chức đại diện của đội xây dựng tham gia kiểm tra công trường chung do cán bộ môi trường của TVGS thực hiện;

- Thực hiện bất kỳ hành động khắc phục nào được hướng dẫn bởi cán bộ môi trường của BAN QLDA và TVGS;

- Trường hợp không tuân thủ/không thống nhất, tiến hành điều tra và trình đề xuất các biện pháp giảm thiểu, và thực hiện các biện pháp khắc phục để giảm tác động môi trường;

- Dừng các hoạt động xây dựng tạo ra các tác động bất lợi khi nhận được hướng dẫn của cán bộ môi trường của ban QLDA và TVGS. Đề xuất và thực hiện các biện pháp khắc phục và thực hiện phương pháp xây dựng thay thế, nếu cần, để giảm thiểu các tác động môi trường; Việc Nhà thầu không tuân thủ sẽ gây ra việc đình chỉ thi công và các hình phạt khác cho đến khi sự không tuân thủ đã được giải quyết đúng yêu cầu của ES của ban QLDA và TVGS.

### 7.4.2. Nhân viên môi trường, xã hội và an toàn của nhà thầu (SEO)

- Nhà thầu sẽ được yêu cầu chỉ định (các) nhân viên có thẩm quyền làm cán bộ an toàn, xã hội và môi trường của Nhà thầu (SEO). SEO phải được đào tạo thích hợp về quản lý môi trường và phải có các kỹ năng cần thiết để chuyển giao kiến thức quản lý môi trường cho tất cả nhân viên tham gia vào hợp đồng. SEO sẽ chịu trách nhiệm theo dõi sự tuân thủ của nhà thầu với các yêu cầu của ESMP và các đặc điểm môi trường. Nhiệm vụ của SEO sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau đây:

- Tiến hành kiểm tra hiện trường môi trường để đánh giá và kiểm toán thực hành, trang thiết bị và phương pháp làm việc của nhà thầu về kiểm soát ô nhiễm và các biện pháp giảm thiểu môi trường được thực hiện;

- Giám sát việc tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, các biện pháp phòng chống và kiểm soát ô nhiễm và các yêu cầu của hợp đồng;

- Giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường;

- Chuẩn bị các báo cáo kiểm toán cho các điều kiện môi trường của công trường;

- Điều tra khiếu nại và đề xuất các biện pháp khắc phục cần thiết;

- Tư vấn cho nhà thầu về các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường, nâng cao nhận thức và chủ động;

- Đề xuất các biện pháp giảm thiểu phù hợp cho nhà thầu trong trường hợp không tuân thủ. Thực hiện giám sát bổ sung về sự không tuân thủ được hướng dẫn bởi ES của ban QLDA và TVGS;

- Thông báo cho nhà thầu và ES (về ban QLDA và TVGS) về các vấn đề môi trường, đệ trình Kế hoạch thực hiện ESMP của nhà thầu cho ES của ban QLDA và TVGS và các cơ quan có liên quan, nếu được yêu cầu;

- Lưu giữ hồ sơ chi tiết về tất cả các hoạt động của trang web có thể liên quan đến môi trường.

### 7.4.3. Giám sát xã hội và môi trường trong giai đoạn xây dựng (TVGS)

- Trong giai đoạn xây dựng, chuyên gia môi trường và xã hội của đơn vị TVGS xây dựng sẽ giám sát tuân thủ các biện pháp giảm thiểu môi trường và xã hội của nhà thầu hàng ngày và định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện của nhà thầu cho ban QLDA. TVGS sẽ phân công cán bộ môi trường và xã hội sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát tất cả các hoạt động xây dựng để đảm bảo rằng các biện pháp giảm thiểu được áp dụng trong ESMP được thực hiện đúng và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường của tiểu dự án. TVGS sẽ cung cấp đủ các kỹ sư giám sát môi trường với đầy đủ kiến thức về bảo vệ môi trường và quản lý tiểu dự án xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ bắt buộc và giám sát tuân thủ của nhà thầu. Cụ thể ES của TVGS sẽ:

- Giám sát hệ thống quản lý môi trường của các nhà thầu bao gồm hiệu suất, kinh nghiệm và xử lý các vấn đề môi trường của khu vực, và cung cấp các hướng dẫn khắc phục;

- Xem xét việc thực hiện ESMP của các nhà thầu, xác minh và xác nhận các thủ tục giám sát môi trường, các thông số, vị trí giám sát, thiết bị và kết quả;

- Báo cáo tình trạng thực hiện ESMP cho ban QLDA và chuẩn bị báo cáo giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng;

### 7.4.4. Tuân thủ các yêu cầu hợp đồng và luật pháp

- Các hoạt động xây dựng không chỉ tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm theo hợp đồng mà còn tuân thủ luật bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tất cả các báo cáo phương thức hoạt động do Nhà thầu gửi cho TVGS và ban QLDA để phê duyệt để xem liệu có đủ các biện pháp bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm hay không. TVGS và ban QLDA cũng sẽ xem xét tiến độ và chương trình của các công trình để kiểm tra xem các luật môi trường có liên quan chưa bị vi phạm và có thể ngăn chặn bất kỳ khả năng vi phạm luật nào.

- Nhà thầu sẽ sao chép các tài liệu liên quan đến SEO và ES của TVGS và ban QLDA. Tài liệu ít nhất phải bao gồm báo cáo tiến độ công việc đã cập nhật, biện pháp làm việc được cập nhật và thư xin giấy phép/giấy phép khác theo luật bảo vệ môi trường và tất cả giấy phép/giấy phép hợp lệ. SEO và ES cũng sẽ có quyền truy cập, theo yêu cầu, vào Sổ nhật ký công trường.

- Sau khi xem xét các tài liệu, SEO hoặc ES sẽ tư vấn cho ban QLDA và nhà thầu về việc không tuân thủ các yêu cầu hợp đồng và luật pháp về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm để họ thực hiện các hành động tiếp theo. Nếu SEO hoặc ES kết luận rằng tình trạng về giấy phép/xin cấp phép và bất kỳ công tác chuẩn bị bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm nào có thể không tuân thủ biện pháp thi công hoặc có thể dẫn đến vi phạm các yêu cầu về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm, họ sẽ tư vấn cho Nhà thầu và ban QLDA cho phù hợp.

### 7.4.5. Hệ thống báo cáo

- Ngoài báo cáo tiến độ, Nhà thầu cũng sẽ cung cấp một báo cáo về các chỉ số môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (ESHS) được nêu trong Phụ lục B của SPDs. Ngoài báo cáo Phụ lục B, Nhà thầu cũng sẽ thông báo ngay cho ban QLDA các sự cố trong các loại sau đây. Chi tiết đầy đủ về các sự cố như vậy sẽ được cung cấp cho ban QLDA trong khung thời gian đã thỏa thuận với ban QLDA.

- Xác nhận hoặc có khả năng vi phạm bất kỳ luật hoặc thỏa thuận quốc tế nào;

- Thương tích tử vong hoặc nghiêm trọng;

- Các tác động bất lợi đáng kể hoặc thiệt hại đối với tài sản tư nhân (ví dụ: tai nạn xe cộ, thiệt hại do đá bay, làm việc ngoài ranh giới)

- Ô nhiễm chủ yếu của tầng nước sinh hoạt hoặc thiệt hại hoặc phá hủy môi trường sống quý hiếm hoặc có nguy cơ tuyệt chủng (bao gồm cả các khu bảo tồn) hoặc các loài;

- Bất kỳ cáo buộc quấy rối tình dục hoặc hành vi sai trái tình dục, lạm dụng trẻ em, ô nhiễm hoặc các vi phạm khác liên quan đến trẻ em.

Bảng 97: Yêu cầu về hệ thống báo cáo

| TT | Chuẩn bị báo cáo | Đệ trình tới | Tần suất báo cáo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thầu | TVGS | Báo cáo thực hiện kế hoạch QLMTXH, bao gồm các vấn đề về môi trường, xã hội, sức khỏe, và an toàn – Tần suất báo cáo: Hàng tháng Báo cáo ngay lập tức khi có sự cố xảy ra liên quan đến TDA có hoặc có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, các cộng đồng bị ảnh hưởng, người dân nói chung hoặc công nhân. |
| 2 | TVGSXD | Ban QLDA | Báo cáo tháng giám sát thực hiện Kế hoạch QLMTXH – Tần suất báo cáo: Hàng Tháng; Báo cáo ngay lập tức khi có sự cố xảy ra liên quan đến TDA có hoặc có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, các cộng đồng bị ảnh hưởng, người dân nói chung hoặc công nhân; Báo cáo theo các vấn đề môi trường, an toàn phát sinh theo yêu cầu của Ban QLDA |
| 3 | Ban giám sát cộng đồng | Ban QLDA | Khi cộng đồng có bất kỳ khiếu nại nào về việc thực hiện chính sách an toàn của TDA – Tần suất báo cáo: khi có khiếu nại. |
| 4 | Tư vấn thực hiện quan trắc, giám sát môi trường | Ban QLDA | 3 tháng 1 lần theo tần suất quan trắc; Giám sát khi có các sự cố môi trường |
| 5 | Ban QLDA tỉnh | Sở TNMT | Mỗi 6 tháng theo quy định của Chính phủ Báo cáo ngay lập tức khi có sự cố xảy ra liên quan đến TDA có hoặc có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, các cộng đồng bị ảnh hưởng, người dân nói chung hoặc công nhân, hoặc khi có yêu cầu thêm |
| 6 | Ban QLDA tỉnh | CPMU, WB | Sáu tháng một lần phù hợp với Mục II của hiệp định vay Báo cáo ngay lập tức khi có sự cố xảy ra liên quan đến TDA có hoặc có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, các cộng đồng bị ảnh hưởng, người dân nói chung hoặc công nhân, hoặc khi có yêu cầu thêm về các nội dung thay đổi hoặc cần làm rõ |

  - Cơ chế giải quyết khiếu nại

- Các khiếu nại liên quan đến các vấn đề của tiểu dự án sẽ được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán để đạt được sự đồng thuận. Một khiếu nại sẽ đi qua ba giai đoạn trước khi nó có thể được chuyển đến tòa án. Đơn vị thực thi sẽ thanh toán tất cả các chi phí hành chính và pháp lý liên quan đến việc giải quyết khiếu nại. Chi phí này được bao gồm trong chi phí tiểu dự án. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ được thực hiện như sau:

### Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Cấp đầu tiên UBND phường/xã:

- Một hộ gia đình bị ảnh hưởng có thể đưa đơn khiếu nại của mình cho bất kỳ thành viên nào của Uỷ ban nhân dân phường/xã, qua trưởng thôn hoặc trực tiếp đến Uỷ ban nhân dân xã/phường, bằng văn bản hoặc bằng miệng. (Các) thành viên nói trên của Ủy ban Nhân dân hoặc trưởng thôn sẽ thông báo cho Ủy ban Nhân dân phường / xã về khiếu nại. Ủy ban nhân dân phường/xã sẽ trực tiếp làm việc với hộ bị ảnh hưởng nói trên và sẽ quyết định giải quyết khiếu nại sau 5 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại (có thể mất 15 ngày ở miền núi hoặc vùng sâu vùng xa). Ban thư ký Ủy ban nhân dân xã/phường có liên quan chịu trách nhiệm lập hồ sơ và ghi lại tất cả các khiếu nại mà họ đang xử lý.

- Sau khi UBND phường/xã ban hành quyết định của mình, hộ gia đình có liên quan có thể kháng cáo trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp quyết định thứ hai đã được ban hành nhưng hộ gia đình nói trên vẫn không hài lòng với quyết định đó, hộ gia đình đó có thể kháng cáo lên Ủy ban Nhân dân thành phố/huyện/thị xã (UBND thành phố).

Cấp thứ 2, UBND Huyện, Thị xã, Thành Phố:

- Khi nhận được khiếu nại từ một hộ gia đình, UBND huyện sẽ có 15 ngày (hoặc 30 ngày trong trường hợp vùng sâu, vùng xa) sau khi nhận được đơn khiếu nại để giải quyết vụ việc. UBND huyện có trách nhiệm nộp và lưu trữ các tài liệu về mọi khiếu nại mà nó xử lý. Khi UBND huyện đã đưa ra quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp quyết định thứ hai đã được ban hành và hộ gia đình vẫn không hài lòng với quyết định đó, họ có thể khiếu nại lên Ủy ban Nhân dân Tỉnh.

Cấp thứ 3, UBND tỉnh:

- Khi nhận được đơn khiếu nại từ hộ gia đình, UBND tỉnh sẽ có 30 ngày (hoặc 45 ngày đối với các vùng sâu, vùng xa) sau khi nhận được đơn khiếu nại để giải quyết vụ việc. UBND tỉnh có trách nhiệm nộp và lưu trữ tài liệu cho tất cả các khiếu nại được đệ trình.

- Sau khi UBND tỉnh ra quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 45 ngày. Trong trường hợp quyết định thứ hai đã được ban hành và hộ gia đình vẫn không hài lòng với quyết định đó, họ có thể kháng cáo lên tòa án trong vòng 45 ngày. Sau đó, UBND tỉnh sẽ phải trả tiền bồi thường vào tài khoản.

Cấp thứ 4, Tòa án tỉnh:

- Trong trường hợp một người khiếu nại đưa vụ kiện của mình ra tòa án cấp tỉnh và các quy tắc của tòa án có lợi cho người khiếu nại, thì chính quyền tỉnh sẽ phải tăng mức bồi thường lên mức như vậy có thể được tòa án phán quyết. Trong trường hợp phán quyết của tòa án có lợi cho UBND tỉnh, người khiếu nại sẽ được hoàn lại số tiền đã được trả cho tòa án.

- Quyết định giải quyết việc giải quyết khiếu nại sẽ phải được gửi cho người khiếu nại và các bên có liên quan và được niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp có liên quan. Người khiếu nại sẽ nhận được phán quyết như vậy ba ngày sau khi kết quả giải quyết khiếu nại ở cấp phường/xã/thị trấn đã được quyết định và 7 ngày ở cấp huyện hoặc cấp tỉnh.

- Để giảm thiểu số lượng khiếu nại ở cấp tỉnh, ban QLDA sẽ phối hợp với Ủy ban Bồi thường huyện tham gia và tư vấn giải quyết khiếu nại và trả lời cho người khiếu nại. Vai trò và năng lực của nó là thực hiện bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng và những người bị di dời.

- Nhân sự: Nhân viên môi trường và tái định cư được ban QLDA lựa chọn sẽ thiết kế và duy trì cơ sở dữ liệu về các khiếu nại liên quan đến tiểu dự án từ các hộ bị ảnh hưởng, bao gồm thông tin như: bản chất của đơn khiếu nại, nguồn và ngày nhận đơn khiếu nại, tên và địa chỉ của người khiếu nại, kế hoạch hành động và tình trạng hiện tại.

- Đối với các khiếu nại bằng miệng, ban tiếp nhận/hòa giải sẽ ghi lại các yêu cầu này trong một mẫu đơn khiếu nại tại cuộc họp đầu tiên với người bị ảnh hưởng.

### Nhà thầu và TVGS xây dựng:

- Trong quá trình xây dựng, GRM cũng sẽ được quản lý bởi các nhà thầu dưới sự giám sát của TVGS. Các nhà thầu sẽ thông báo cho các cộng đồng và xã bị ảnh hưởng về GRM đã được lập cho tiểu dự án để xử lý các khiếu nại và quan ngại về tiểu dự án. Điều này sẽ được thực hiện thông qua quá trình tham vấn cộng đồng và công bố thông tin theo đó các nhà thầu sẽ liên lạc với các cộng đồng bị ảnh hưởng và các cơ quan chức năng liên quan một cách thường xuyên. Các cuộc họp sẽ được tổ chức ít nhất hàng quý, các bản thông tin hàng tháng sẽ được công bố, các thông báo sẽ được truyền tải trên phương tiện truyền thông địa phương, và thông báo về các hoạt động sắp tới sẽ được đăng tải, v.v.

- Mọi khiếu nại và hành động tương ứng do các nhà thầu thực hiện sẽ được ghi lại trong các báo cáo giám sát an toàn của tiểu dự án. Các khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại có thể được thực hiện như sau:

- Bằng lời nói: trực tiếp đến TVGS và/hoặc nhân viên an toàn hoặc đại diện của nhà thầu tại văn phòng của công trường;

- Bằng văn bản: bằng cách giao tay hoặc gửi đơn khiếu nại đến các địa chỉ được chỉ định;

- Qua điện thoại, fax, e-mail: gửi tới TVGS, nhân viên hoặc đại diện an toàn của nhà thầu.

- Khi nhận được khiếu nại, TVGS, nhân viên hoặc đại diện an toàn của nhà thầu sẽ đăng ký khiếu nại trong hồ sơ khiếu nại và duy trì nhật ký các sự kiện liên quan đến nó sau đó, cho đến khi nó được giải quyết. Ngay lập tức sau khi nhận được, bốn bản sao của đơn khiếu nại sẽ được chuẩn bị. Bản gốc sẽ được lưu giữ trong hồ sơ, một bản sao sẽ được nhân viên an toàn của nhà thầu sử dụng, một bản sẽ được chuyển đến TVGS và bản sao thứ tư cho ban QLDA trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được đơn khiếu nại.

- Thông tin được ghi trong nhật ký khiếu nại sẽ bao gồm:

- Ngày và giờ khiếu nại;

- Tên, địa chỉ và chi tiết liên lạc của người khiếu nại;

- Mô tả ngắn về khiếu nại;

- Các hành động được thực hiện để giải quyết khiếu nại, bao gồm người liên lạc và phát hiện ở mỗi bước trong quy trình giải quyết khiếu nại;

- Ngày và giờ khi người khiếu nại được liên lạc trong quá trình giải quyết;

- Nghị quyết cuối cùng của đơn khiếu nại;

- Ngày, giờ và cách thức mà người khiếu nại được thông báo;

- Chữ ký của người khiếu nại khi nhận được giải quyết.

- Các khiếu nại nhỏ sẽ được xử lý trong vòng một tuần. Trong vòng hai tuần (và hàng tuần sau đó), một văn bản trả lời sẽ được gửi đến người khiếu nại (bằng tay, bưu điện, fax, e-mail) cho biết các thủ tục được thực hiện và tiến hành cho đến nay.

- Mục tiêu chính sẽ là giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt bằng các phương tiện đơn giản nhất, liên quan đến càng ít người càng tốt, và ở mức thấp nhất có thể. Chỉ khi một vấn đề không thể được giải quyết ở mức đơn giản nhất và / hoặc trong vòng 15 ngày, các cơ quan chức năng khác sẽ được tham gia. Tình huống như vậy có thể phát sinh, ví dụ, khi các thiệt hại được yêu cầu, số tiền được trả không thể giải quyết được, hoặc các nguyên nhân thiệt hại được xác định.

### Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới

- Các cộng đồng và cá nhân tin rằng họ bị ảnh hưởng bất lợi bởi một dự án được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới (WB) có thể gửi khiếu nại đến cơ chế giải quyết khiếu nại cấp tiểu dự án hiện tại hoặc Dịch vụ Giải quyết Khiếu kiện của WB (GRS). GRS đảm bảo rằng các khiếu nại nhận được sẽ được xem xét nhanh chóng để giải quyết các vấn đề liên quan đến tiểu dự án. Các cộng đồng và cá nhân bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án có thể gửi đơn khiếu nại lên Ban thanh tra độc lập của WB để xác định xem có hay không các tác hại đã xảy ra, hoặc có thể xảy ra, như một kết quả của việc không tuân thủ các chính sách và thủ tục của WB. Các khiếu nại có thể được gửi bất cứ lúc nào sau khi các mối quan ngại đã được NHTG chú trọng và lãnh đạo NHTG đã có cơ hội trả lời. Để biết thông tin về cách gửi khiếu nại đến Dịch vụ	Giải quyết	Khiếu	kiện (GRS)	của Ngân hàng Thế	giới, vui lòng truy cập: www.worldbank.org/grs. Để biết thông tin về cách nộp đơn khiếu nại lên Ban Thanh tra Ngân hàng Thế giới, vui lòng truy cập: www.inspectionpanel.org.

  - Kế hoạch thực hiện ESMP

### Kế hoạch thực hiện ESMP của nhà thầu

- Ngay sau khi hợp đồng được ký kết, dựa trên ESMP của tiểu dự án được phê duyệt và phương pháp xây dựng, kế hoạch xây dựng đã được TVGS và ban QLDA phê duyệt, Nhà thầu chuẩn bị ESMP của nhà thầu (C-ESMP) cho gói thầu và đệ trình tới TVGS để xem xét và phê duyệt.

- Sau khi C-ESMP được TVGS phê duyệt, nhà thầu thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và xã hội trên công trường.

- C-ESMP sẽ được công bố tại lán trại công nhân và văn phòng hiện trường để phổ biến thông tin về các biện pháp giảm thiểu cho người lao động.

- Lập bảng thông tin công cộng tại lối vào của công trường xây dựng, địa chỉ, đại diện, số điện thoại của các bên liên quan để giám sát bởi cộng đồng địa phương và liên hệ khi cần thiết.

- Phân công cán bộ phụ trách môi trường và an toàn, đào tạo, cung cấp bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- Khảo sát, kiểm tra tình trạng môi trường tại chỗ, báo cáo cho TVGS nếu có sự khác biệt đáng kể so với môi trường nền.

- Ký hợp đồng với các đơn vị được ủy quyền để xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, … và cung cấp nước sạch.

- Quản lý công nhân và thiết bị xây dựng và cung cấp chứng chỉ mới trong trường hợp hết hạn.

- Triển khai C-ESMP và cập nhật, và trình TVGS phê duyệt nếu có thay đổi trước khi áp dụng.

- Phối hợp với ban QLDA và TVGS để giải quyết khiếu nại của người dân địa phương về vấn đề môi trường và an toàn của gói thầu một cách kịp thời.

- Báo cáo về việc thực hiện C-ESMP của gói thầu hàng tháng.

### Khởi công TDA và nhân sự

- Nhân viên phụ trách các biện pháp bảo vệ môi trường của nhà thầu phải là kỹ sư môi trường hoặc có chuyên ngành liên quan và phải có giấy chứng nhận sức khỏe nghề nghiệp và an toàn và làm việc toàn thời gian tại chỗ.

- Cung cấp đào tạo về sức khỏe nghề nghiệp và an toàn cho người lao động và thường xuyên tiến hành kiểm tra sức khỏe của công nhân.

  - Kế hoạch đào tạo, và xây dựng năng lực

### Đào tạo về chính sách an toàn

- Vì BQLDA tỉnh đã thực hiện các dự án được tài trợ bởi NHTG, nên một số nhân viên của BQLDA tỉnh có thể có hiểu biết nhất định về các yêu cầu chính sách an toàn của NHTG. BQLDA tỉnh đã bổ nhiệm một cán bộ để chịu trách nhiệm về thực hiện an toàn môi trường của tiểu dự án. Cán bộ môi trường này đã tham gia vào các khóa đào tạo về chính sách an toàn của NHTG được tổ chức bởi NHTG và Ban QLDA Trung ương ở giai đoạn đầu của quá trình thực hiện dự án. Tuy nhiên, đào tạo và phát triển năng lực cần thiết được thực hiện hàng năm thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của các cán bộ chính sách an toàn của NHTG chú trọng đến những yêu cầu mới về chính sách an toàn. Do các yêu cầu mới về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (MXSA) được nêu lên trong bộ hồ sơ mời thầu tiêu chuẩn, đào tạo về yêu cầu MXSA sẽ được cán bộ chính sách an toàn của Ban QLDA Trung ương  và NHTG cung cấp tới cán bộ môi trường và xã hội của BQLDA tỉnh, tư vấn giám sát xây dựng, cán bộ môi trường và xã hội của nhà thầu ngay khi họ được huy động và BQLDA tỉnh sẽ chịu trách nhiệm cho việc tổ chức đào tạo này phối hợp với cán bộ chính sách an toàn của của Ban QLDA Trung ương và NHTG.

- Các khóa đào tạo như vậy sẽ được tổ chức ở giai đoạn đầu của quá trình thực hiện tiểu dự án để đảm bảo rằng KHQLMTXH được lồng ghép một cách đúng đắn vào trong hồ sơ mời thầu (và tiếp theo là hợp đồng). Hỗ trợ kỹ thuật cần được thực hiện bởi những cán bộ có kinh nghiệm và kỹ năng của tư vấn giám sát xây dựng, và được thực hiện tuân thủ với các điều khoản tham chiếu bao hàm sự tham khảo cụ thể đối với việc phát triển các mục yêu cầu của chủ đầu tư của hồ sơ đấu thầu tiêu chuẩn.

### Đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

- Các điều khoản sẽ được làm để cung cấp đào tạo định hướng an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đối với tất cả lao động mới để đảm bảo họ được thông tin về các quy định công trường cơ bản của công việc tại hiện trường và việc bảo vệ cá nhân và ngăn ngừa tổn thương đối với những đồng nghiệp.

- Đào tạo sẽ bao gồm nhận thức nguy hại cơ bản, nguy hại đặc thù, thực hành lao động an toàn, và thủ tục khẩn cấp đối với hỏa hoạn, sơ tán, thảm họa thiên nhiên một cách thích hợp. Bất cứ mối nguy hại đặc thù nào hoặc mã màu được sử dụng sẽ được xem xét một cách thấu đáo như một phần của đào tạo định hướng.

### Định hướng khách thăm

- Nếu khách thăm có thể được phép tiếp cận các khu vực có các điều kiện hoặc các chất nguy hại hiện diện, định hướng khách thăm và chương trình kiểm soát sẽ được thiết lập để đảm bảo khách thăm không đi vào các khu vực nguy hiểm mà không có người đi kèm.

### Đào tạo nhà thầu và công nhân mới

- BQLDA tỉnh sẽ đảm bảo rằng công nhân và các nhà thầu, trước khi tiến hành các công việc mới, được đào tạo và tiếp nhận thông tin đầy đủ để họ có thể hiểu các mối nguy hại công việc và bảo vệ bản thân họ khỏi các nhân tố nguy hại xung quanh có thể hiện diện. Đào tạo sẽ bao gồm đầy đủ:

- Hiểu biết về vật liệu, thiết bị và công cụ

- Hiểu biết về các mối nguy hại trong vận hành và làm thế nào để kiểm soát chúng

- Các rủi ro tiềm tàng đối với sức khỏe

- Các cảnh báo để ngăn ngừa tiếp xúc

- Các yêu cầu vệ sinh

- Mặc và sử dụng quần áo và các thiết bị bảo hộ

- Phản ứng thích hợp đối với các trạng thái hoạt động khắc nghiệt, các sự cố và tai nạn

### Đào tạo sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cơ bản

- Một chương trình đào tạo cơ bản và các khóa chuyên sâu sẽ được thực hiện khi cần thiết, để đảm bảo rằng công nhân được định hướng đối với các mối nguy hại cụ thể của các nhiệm vụ công việc riêng lẻ. Đào tạo nhìn chung sẽ được cung cấp tới quản lý, giám sát, công nhân, và các khách thăm không thường xuyên đến những khu vực có rủi ro và nguy hiểm.

- Công nhân với bổn phận sơ cứu và giải cứu sẽ nhận được đào tạo đặc biệt để không cố ý làm trầm trọng thêm các tiếp xúc và nguy hại sức khỏe đối với bản thân họ và đồng nghiệp. Đào tạo sẽ bao gồm những rủi ro của việc lây nhiễm các mầm bệnh thông qua máu do tiếp xúc với mô và dịch cơ thể.

- Thông qua các điều khoản hợp đồng thích hợp và giám sát, BQLDA tỉnh sẽ đảm bảo rằng những nhà cung cấp dịch vụ, cũng như các lao động hợp đồng và hợp đồng phụ, được đào tạo một cách đầy đủ trước khi công việc bắt đầu.

- BQLDA tỉnh sẽ chịu trách nhiệm cho việc phối hợp với tư vấn giám sát xây dựng và các bộ môi trường xã hội của nhà thầu tổ chức các khóa đào tạo nói trên.

  - Kế hoạch giám sát, quan trắc chất lượng môi trường

### Giám sát thuân thủ

- Công tác giám sát sự tuân thủ về môi trường được tiến hành nhằm đánh giá sự tuân thủ theo các quy trình vận hành theo tiêu chuẩn, các quy chuẩn quốc gia về môi trường và các tiêu chí kỹ thuật, các biện pháp thiểu tác động đã đề xuất. Mục đích chính của việc Giám sát sự tuân thủ môi trường là đảm bảo rằng mọi biện pháp giảm nhẹ theo đề xuất đều được các nhà thầu tuân thủ trong quá trình thi công và xác định sớm các vấn đề môi trường phát sinh, đề xuất biện pháp giảm thiểu bổ sung kịp thời.

- PPMU và chuyên gia tư vấn giám sát (CSC) sẽ giám sát việc tuân thủ các quy chuẩn. BQLDA Tỉnh và CSC sẽ chịu trách nhiệm giám sát hàng ngày sư tuân thủ của nhà thầu với các biện pháp giảm thiểu đã được thống nhất. Kết quả sẽ được thể hiện trong báo cáo hàng tháng.

- Chính quyền địa phương tại 5 xã/phường và cộng đồng khu vực 11 hồ sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát theo các quy định của Chính phủ, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị định 80/2005/NĐ-CP - Quy định về giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Ngoài ra, cán bộ an toàn môi trường của Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm giám sát hàng ngày về an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trường và báo cáo cho CSC.

- Kế hoạch giám sát chi tiết sẽ được chuẩn bị trong giai đoạn thiết kế chi tiết. Chi phí cho chương trình giám sát sẽ được bao hàm trong chi phí thực hiện KHQLMTXH.

### Giám sát chất lượng môi trường xung quanh

(a) Giám sát định kỳ

- Chương trình giám sát chất lượng môi trường xung quanh như chất lượng không khí, đất và nước cung cấp thông tin có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các chiến lược quản lý ô nhiễm được PPMU thuê một đơn vị có đủ điều kiện pháp lý và chức năng quan trắc và giám sát môi trường (Đơn vị này sẽ được PPMU ký hợp đồng trước khi triển khai thi công). Một quy trình lập kế hoạch có hệ thống được khuyến cáo để đảm bảo rằng các dữ liệu thu thập được là phù hợp với mục đích dự định của chúng (và để tránh thu thập dữ liệu không cần thiết). Quá trình này, đôi khi được gọi là quá trình mục tiêu chất lượng dữ liệu, xác định mục đích thu thập dữ liệu, quyết định dựa trên dữ liệu và hậu quả của việc đưa ra quyết định sai, thời gian và ranh giới địa lý và chất lượng dữ liệu cần thiết để đưa ra một quyết định chính xác. Chương trình giám sát chất lượng môi trường xung quanh sẽ xem xét các yếu tố sau:

- Các thông số quan trắc: Các thông số quan trắc được lựa chọn phải phản ánh các chất gây ô nhiễm đáng lo ngại liên quan đến các quy trình của TDA.

- Tính toán cơ sở: Trước khi xây dựng TDA, cần tiến hành giám sát chất lượng môi trường xung quanh và tại khu vực lân cận TDA để đánh giá mức độ ô nhiễm của các chất ô nhiễm chính để phân biệt giữa các điều kiện môi trường hiện hữu xung quanh và các tác động liên quan đến TDA.

- Loại và tần suất quan trắc: Dữ liệu về chất lượng môi trường xung quanh được tạo ra thông qua chương trình giám sát phải đại diện cho các chất gây ô nhiễm do TDA phát thải theo thời gian. Thời gian và tần suất quan trắc cũng có thể sắp xếp từ liên tục đến ít thường xuyên, hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.

- Các vị trí quan trắc: Giám sát chất lượng môi trường xung quanh có thể bao gồm giám sát bên ngoài hay tại ranh giới TDA bởi chủ đầu tư, sở TNMT, hoặc bởi sự hợp tác giữa cả hai bên. Vị trí các trạm quan trắc nên được thiết lập dựa trên kết quả của các phương pháp khoa học và các mô hình toán học để ước lượng tác động tiềm ẩn đối với các thụ thể từ nguồn phát thải có tính đến các khía cạnh như vị trí của các cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng.

- Phương pháp lấy mẫu và phân tích: Các chương trình giám sát nên áp dụng các phương pháp quốc gia hoặc quốc tế để thu thập mẫu và phân tích, như các tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) công bố. Việc lấy mẫu phải được tiến hành bởi hoặc dưới sự giám sát của các nhân viên được đào tạo. Phân tích sẽ do các đơn vị được phép hoặc được chứng nhận cho mục đích này. Các kế hoạch kiểm soát chất lượng/bảo đảm chất lượng (QA/QC) lấy mẫu và phân tích phải được áp dụng và được chứng minh bằng tài liệu để đảm bảo chất lượng dữ liệu phù hợp với mục đích sử dụng dữ liệu (ví dụ, các phương pháp giới hạn phát hiện thấp hơn mức quan tâm). Các báo cáo giám sát nên bao gồm tài liệu QA/QC.

- Theo dõi tiếng ồn có thể được thực hiện nhằm mục đích thiết lập mức độ tiếng ồn xung quanh hiện tại trong khu vực của TDA đề xuất, hoặc để kiểm tra mức độ tiếng ồn giai đoạn hoạt động. Các chương trình giám sát tiếng ồn cần được thiết kế và thực hiện bởi các chuyên gia được đào tạo. Các chu kỳ giám sát điển hình cần phải đủ để phân tích thống kê và có thể kéo dài thời gian với việc sử dụng các thiết bị quan trắc tiếng ồn mà có thể ghi lại dữ liệu liên tục trong khoảng thời gian này, hoặc theo giờ, hoặc thường xuyên hơn, nếu thích hợp (hoặc bao gồm các khoảng thời gian khác nhau trong vài ngày, kể cả ngày làm việc trong tuần và cuối tuần). Loại chỉ số âm được ghi lại phụ thuộc vào loại nhiễu đang được theo dõi, do chuyên gia về tiếng ồn xác lập. Thiết bị nên được đặt cách mặt đất khoảng 1,5m và không gần quá 3m đối với bất kỳ bề mặt phản chiếu nào (ví dụ tường). Nói chung, giới hạn mức độ ồn được thể hiện bằng mức độ ồn xung quanh hoặc mức độ ồn nền trong trường hợp không có nguồn tiếng ồn đang được điều tra.

### Tần suất và thông số quan trắc:

Bảng 98: Tóm tắt các nội dung giám sát chất lượng các thành phần môi trường trong giai đoạn thi công

| Thành phần môi trường giám sát | Vị trí giám sát | Tần suất giám sát | Thông số giám sát | Tham chiếu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn thi công |
| Chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn | 1 vị trí tại vị trí thi công đập chính mỗi công trình thi công | 3 tháng một lần, | SO2, NOx, CO, bụi và các yếu tố vi khí hậu, độ ồn | QCVN 05:2013/BTNMT |
| Chất lượng nước mặt | 1 vị trí tại mặt nước hồ chứa sát công trình thi công đập chính mỗi công trình thi công | 3 tháng một lần | pH, TSS, BOD5, NH4+, Dầu Mỡ, Cu, Fe, Coliform; E.coli | QCVN 08-MT:2015/BTNMT |
| Chất lượng nước ngầm | 1 vị trí tại nhà dân có giếng khoan gần công trình nhất ở mỗi công trình thi công | 3 tháng một lần | pH, độ cứng, NH4+, SO42-, Cu, Fe, Coliform; Nitrat (NO3-) | QCVN 09-MT: 2015/BTNMT |
| Chất lượng môi trường đất | 1 vị trí tại mỗi công trình thi công | 3 tháng một lần | Cd, Cu, Pb, Zn | QCVN 03-MT:2015/BTNMT |
| Giai đoạn vận hành bảo dưỡng |
| Giám sát chất lượng môi trường nước mặt tại vị trí hồ | 1 vị trí tại mặt nước sát đập chính mỗi công trình | 6 tháng một lần/1 năm đầu tiên | pH, TSS, BOD5, NH4+, Dầu Mỡ, Cu, Fe, Coliform; E.coli | QCVN 08-MT:2015/BTNMT |
| Chỉ số sinh thái | Giám sát hiện trường và phỏng vấn người dân địa phương tại Khu vực TDA | 6 tháng một lần/1 năm đầu tiên | Các loài thủy sinh nước ngọt như: Trắm, Trôi, Mè, Rô Phi. Các loài thực vật thủy sinh nằm trong khu vực TDA như: Các loài rong, rêu, tảo ... |  |

Ghi chú:

- QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

- QCVN 26:2010/BTNMT:  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt

- QCVN 09-MT: 2015/BTNMT:  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng nước dưới đất

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất

(b) Giám sát sự cố

- Mục đích của việc theo dõi này là đánh giá mức độ ô nhiễm đất đai và nguồn nước do xả thải bất ngờ như xả nước thải và dầu thải vào nguồn nước và đất đai gần đó và đưa ra quyết định kịp thời về kiểm soát ô nhiễm nhằm giảm rủi ro môi trường.

- Một kế hoạch giám sát sự cố sẽ được TVGS xây dựng trong giai đoạn đầu của việc thực hiện TDA và đệ trình lên Ban QLDA để phê duyệt. Kế hoạch này sẽ xác định những rủi ro môi trường tiềm ẩn do sự cố xả thải các chất thải như nước thải và dầu thải vào nguồn nước gần đó. Kế hoạch cũng xác định nguồn lực để giám sát vấn đề này, chẳng hạn như nhân viên, thiết bị, địa điểm và thông số giám sát, phương pháp phân tích, phòng thí nghiệm chuyên dụng, và dự toán.

### Giám sát an toàn đập

- Sau khi đã tích nước và bắt đầu vận hành đập, chủ đập chịu trách nhiệm thực hiện giám sát an toàn đập, công việc này được thực hiện bởi chuyên gia độc lập có năng lực và là người không tham gia vào quá trình điều tra, thiết kế, xây dựng hoặc vận hành của đập. Sau khi vận hành bình thường, các đợt kiểm tra đập được diễn ra thường xuyên, bao gồm việc kiểm tra an toàn trước và sau mùa lũ hàng năm, thực hiện theo Nghị định của Chính phủ (Số 114/2018/NĐ-CP) về Quản lý An toàn Đập.

## Ước tính chi phí cho việc thực hiện ESMP

- Chi phí thực hiện ESMP sẽ bao gồm: i) chi phí thực hiện các biện pháp giảm thiểu trên công trường, chi phí này chủ yếu từ các hoạt động của nhà thầu; ii) chi phí giám sát tuân thủ, chi phí này sẽ bao gồm trong hợp đồng với tư vấn giám sát xây dựng, chi phí hoạt động, quản lý của Ban QLDA; iii) chi phí thực hiện quan trắc chất lượng các thành phần môi trường; và iv) chi phí đào tạo, nâng cao năng lực. Tổng chỉ phí thực hiện ESMP được ước tính trong bảng sau.

Bảng 99: Tổng hợp chi phí thực hiện ESMP

| TT | Nội dung | Chi phí |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí triển khai chương trình quan trắc | 908.142.101 |
| 2 | Chi phí cho các công trình xử lý môi trường | 99.000.000 |
| 3 | Chi phí chương trình đào tạo nâng cao năng lực của nhà thầu | 187.000.000 |
| 4 | Chi phí dự phòng (10% của 1+2) | 100.714.210 |
| Cộng | 1.294.856.311 |

- Sự tham gia của cộng đồng vào quá trình triển khai ESIA là hoàn toàn tự nguyện vì lợi ích của chính cộng đồng và các hộ gia đình. Do đó, những người dân tham gia giám sát KHQLMTXH sẽ không được trả công. Tuy vậy, để khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, cần phân bổ chi phí nguyên vật liệu và công cụ để giám sát hoạt động và hỗ trợ cho một số thành viên mà cộng đồng lựa chọn để tham gia vào quá trình giám sát. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 về Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng và Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg, “chi phí trả cho hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng trong xã/phường được thể hiện trong giá trị chi phí ước lượng của ngân sách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và được trích từ ngân sách cấp xã/huyện; tài chính hỗ trợ để tuyên truyền, tổ chức các khóa đào tạo, hướng dẫn, báo cáo sơ bộ và cuối cùng về giám sát đầu tư của cộng đồng cấp tỉnh và cấp huyện được cân đối trong giá trị ước lượng chi phí của Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh/huyện là được trích từ ngân sách cấp tỉnh”.

- Bảng dưới đây thể hiện dòng vốn cho hoạt động giám sát chất lượng môi trường và xây dựng năng lực trong quá trình triển khai TDA Hải Dương.

Bảng 100: Nguồn vốn thực hiện giám sát KHQLMTXH

| Nội dung | Chi phí | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- |
| (a) Giảm thiểu trong quá trình thi công | Một phần của hợp đồng thi công | WB |
| (b) Giám sát thực hiện chính sách an toàn trong quá trình thi công | Một phần chi phí của Tư vấn Giám sát xây dựng(CSC) | Vốn đối ứng |
| (c) Hoạt động của BQLDA về các khía cạnh chính sách an toàn môi trường | Một phần chi phí của BQLDA | Vốn đối ứng |
| (d) Giám sát chất lượng môi trường | Chi phí thuê quan trắc môi trường | Vốn đối ứng |

Bảng 101: Tóm tắt các biện pháp giảm thiểu

| Giai đoạn | Vấn đề môi trường và xã hội | Biện pháp giảm thiểu | Vị trí | Tiêu chuẩn áp dụng | Chi phí giảm thiểu | Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện | Cơ quan chịu trách nhiệm giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn chuẩn bị |
| 1 | Tác động đối với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng đất của khu vực dự án | Chỉ thực hiện trên phạm vi đo đạc của TDA. Thực hiện dự án dựa theo định hướng quy hoạch của địa phương và UBND tỉnh Hải Dương Thực hiện sàng lọc dự án phù hợp với với yêu cầu dự án và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương đến năm 2020 | Khu vực tiểu dự án |  | Chi phí chung của TDA | BQLDA tỉnh và địa phương, đơn vị thiết kế | BQLDA tỉnh và ủy ban nhân dân huyện, xã |
| 2 | Thu hồi đất, GPMB: Thu hồi vĩnh viễn 9.839 m2 đất. | Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người bị ảnh hưởng bởi những thiệt hại về đất đai, nhà cửa, thu nhập, tài sản. Việc thực hiện đền bù GPMB sẽ tuân thủ theo kế hoạch tái định cư cập nhật của tiểu dự án. Đặc biệt cần có biện pháp hỗ trợ và giảm thiểu tác động đến 14 hộ DTTS bị thu hồi đất bởi TDA | Toàn bộ khu vực tiểu dự án bị ảnh hưởng | Luật đất đai số 45/2013/QH13, các nghị định và thông tư liên quan | 1.589.635.014 VNĐ | UBND các huyện, xã tiểu dự án | BQLDA tỉnh và cộng đồng địa phương |
| 3 | Tác động tới cộng đồng người DTTS Có 14 hộ là người DTTS | Qua kết quả điều tra kinh tế xã hội và phỏng vấn các hộ trong quá trình chuẩn bị báo cáo này, các hộ không có khác biệt với người Kinh trong các hoạt động sản xuất và tiếp cận các dịch vụ xã hội, mức thu nhập của các hộ cũng gần tương đồng và đều ở mức trung bình như đã đánh giá tại phần trước. Bên cạnh đó, tỷ lệ mất đất của hộ khá thấp so với tổng diện tích đất mà gia đình đang sử dụng. Do đó, thu nhập của hộ có thể nói là không bị ảnh hưởng. Theo đó, việc thu hồi đất xây dựng cho dự án không có ảnh hưởng gì nhiều đối với các hoạt động sản xuất nông nghiệp của các hộ, bao gồm cả các hộ là người dân tộc thiểu số. Do đó không xét vào hộ thuộc nhóm hộ dễ bị tổn thương | Khu vực TDA | - | - | BQLDA tỉnh và địa phương | BQLDA tỉnh và cộng đồng địa phương |
| 4 | Rủi ro do bom mìn và tác động do khoan địa chất | Đảm bảo khoảng cách an toàn và cảnh báo cho người dân trong quá trình thực hiện theo đúng QCV 01:2012/BQP-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rà phá bom mình, vật nổ và QCVN 02:2008/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp Cần quản lý và hoàn nguyên các lỗ khoan địa chất theo đúng quy định. | Toàn bộ khu vực tiểu dự án bị ảnh hưởng | QCVN 01:2012/BQP QCVN 02:2008/BCT Thông tư 146/2007/TT-BQP | Chi phí rà phá bom mìn | Ban công binh – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương | BQLDA tỉnh |
| 5 | Tác động mất an toàn an ninh trật tự công cộng, an toàn lao động trên công trường | Tuân thủ nội quy công trường; quy tắc ứng xử công nhân. CSC; Nhà thầu phối hợp cùng địa phương thực hiện các biện pháp quản lý vàn giám sát các hoạt động của công nhân trong và ngoài giờ lao động. | Khu vực thực hiện TDA và các lán trại công nhân | - | - | CSC; Nhà thầu; địa phương | BQLDA tỉnh; CSC; Ban giám sát cộng đồng |
| 6 | Tác động đến hệ sinh thái, đa dạng sinh học | Chỉ thực hiện trên phạm vi công trình đã được phê duyệt Nghiêm cấm thực hiện các hành vi săn bắt và chặt phá cây cối ngoài phạm vi TDA Không đốt lửa, không nuôi các loài động thực vật trên công trường | Khu vực thực hiện TDA | - | - | CSC; Nhà thầu; địa phương | BQLDA tỉnh; CSC; Ban giám sát cộng đồng |
| 7 | Bụi, khí thải; ồn rung | Các hoạt động trên diễn ra trong thời gian ngắn (khoảng 1 tuần), khối lượng thi công không nhiều nên máy móc, phương tiện thi công sử dụng ít. Mặt khác, khu vực thực hiện tiểu dự án nằm cách xa khu dân cư, xung quanh là đồi núi, đất nông nghiệp nên tác động của bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động này sẽ nhanh chóng được khuyếch tán và làm giảm nồng độ Tuy nhiên các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu cần được che chắn đầy đủ và hạn chế sử dụng còi, các máy móc gây ồn. Các máy móc cần được kiểm định trước khi đưa vào hoạt động. | Khu vực thực hiện TDA | - | - | CSC; Nhà thầu | BQLDA tỉnh; CSC; Ban giám sát cộng đồng |
| 8 | Nước thải | Thuê lao động dọn dẹp mặt bằng là người dân địa phương để giảm thiểu nguồn nước thải sinh hoạt. Nước thải từ hoạt động bảo dưỡng thiết bị, phương tiện vận tải: Trong giai đoạn này sử dụng rất ít thiết bị nên lượng nước thải phát sinh từ hoạt động này rất nhỏ, không gây tác động lớn tới chất lượng môi trường nước của khu vực thực hiện tiểu dự án do đó các hoạt động này cần được thực hiện tại các xưởng máy móc trên địa bàn hoặc gare | Khu vực thực hiện TDA | - | - | CSC; Nhà thầu | BQLDA tỉnh; CSC; Ban giám sát cộng đồng |
| 9 | Chất thải rắn | Các chất thải do dọn dẹp mặt bằng; loại bỏ lớp phủ thực vật và do sinh hoạt của công nhân sẽ được phân loại và thu gom đúng nơi quy định và được vận chuyển đến bãi đổ thải. Các chất thải nguy hại được lưu giữ và được xử lý bởi các đơn vị có đủ chứa năng và năng lực | Khu vực thực hiện TDA | - | - | CSC; Nhà thầu | BQLDA tỉnh; CSC; Ban giám sát cộng đồng |
| Giai đoạn thi công |
| 1 | Các tác động tiêu cực môi trường và xã hội chung liên quan đến các hoạt động xây dựng và các tác động đặc thù | Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOP) Các biện pháp giảm thiểu các tác động đặc thù Các biện pháp giảm tiểu tác động do cắt nước thi công Các biện pháp giảm thiểu tác động do mất bình đẳng giới và trẻ em Các biện pháp giảm thiểu tác động tới người DTTS Các biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa ứng phó với dịch bệnh Covid 19. | Toàn bộ khu vực tiểu dự án bị ảnh hưởng bao gồm công trường xây dựng, các tuyến vận chuyển, các mỏ vật liệu | Luật, nghị định, thông tư và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành Hướng dẫn về môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm Ngân hàng Thế giới | Bao gồm trong chi phí xây lắp | Nhà thầu | BQLDA tỉnh, tư vấn giám sát, tư vấn giám sát độc lập của Ban quản lý dự án trung ương, Sở tài nguyên và môi trường tỉnh, cộng đồng địa phương. |
| Giai đoạn vận hành |
| 1 | Rủi ro đuối nước | - Trang bị biển báo và lắp đặt hệ thống cảnh báo nguy hiểm trên khu vực đập, hồ chứa - Tuyên truyền về nguy cơ đuối nước đối với cộng đồng dân cư ven hồ | Khu vực hồ chứa | Công văn số 5675/BGDĐT-GDTC ngày 30 tháng 11 năm 2017 | Chi phí vận hành hồ chứa | Đơn vị quản lý vận hành hồ chứa | Sở NNPTNT |
| 2 | Sửa chữa và bảo dưỡng có thể dẫn đến giảm cấp nước cho hạ lưu | - Thông báo cho người dân hạ lưu về kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hàng năm - Thực hiện các hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ trong khoảng thời gian ngắn và trong thời điểm nhu cầu nước là thấp nhất - Thực hiện các biện pháp duy trì cấp nước trong thời gian sửa chữa để đảm bảo không có sự gián đoạn về cấp nước | Khu vực hồ chứa và vùng hạ lưu | Nghị định 114/2018/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Đơn vị quản lý vận hành hồ chứa | Sở NNPTNT |
| 3 | Điều tiết hồ chứa, xả lũ trong trường hợp lũ lớn ảnh hưởng tới hạ lưu | - Chuẩn bị kế hoạch ứng phó khẩn cấp như một phần của báo cáo an toàn đập - Đơn vị quản lý, vận hành cần thông báo kịp thời, chính xác về kế hoạch xả lũ để cộng đồng chủ động nắm bắt và ứng phó - Vào những thời điểm dễ xảy ra mất an toàn như mùa mưa bão, cần cử người thường xuyên theo dõi, túc trực để đảm bảo điều tiết nguồn nước hợp lý - Xây dựng hành lang an toàn cho việc xả lũ, trên cơ sở các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng; các giải pháp cụ thể được nêu chi tiết trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp. | Khu vực hồ chứa và vùng hạ lưu | 114/2018/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Chủ đập | Sở NNPTNT |
| 4 | Rủi ro thiên tai gây mất an toàn | - Đơn vị quản lý vận hành các hồ thường xuyên kiểm tra định kỳ sự an toàn hồ chứa -Thực hiện đúng các qui trình vận hành để đảm bảo an toàn cho hồ chứa - Đơn vị quản lý vận hành hồ phối hợp chặt chẽ với UBND xã và người dân địa phương để kịp thời báo cáo các rủi ro liên quan tới an toàn đập để có biện pháp khắc phục kịp thời -Người dân và chính quyền địa phương chủ động các kế hoạch ứng phó với rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xây dựng các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng về không gian do vỡ đập, các phương án di dân, giải pháp an toàn tính mạng và tài sản cộng đồng trong tình huống khẩn cấp,…nội dung chi tiết được thể hiện trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp của Tiểu dự án. | Khu vực hồ chứa và vùng hạ lưu | 114/2018/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Chủ đập | Sở NNPTNT |
| 5 | Gia tăng sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu | Chuẩn bị và thực hiện Kế hoạch quản lý sâu bệnh tổng hợp (IPM) | Khu vực tiểu dự án | Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 41/2013/QH13 Quyết định số 2027/2015/QĐ-BNN-BVTV | Chi phí tập huấn IPM hàng năm của địa phương | Phòng khuyến nông huyện, xã | Sở NNPTNT |

# CHƯƠNG VIII: THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN

- Yêu cầu bảo vệ môi trường của Việt Nam (Thông tư số 40/2019/TT-BTNMT ngày 01 tháng 07 năm 2019) về các nội dung của đánh giá tác động môi trường và yêu cầu về chính sách hoạt động của WB (OP 4.01) về đánh giá môi trường yêu cầu rằng: các địa phương bị ảnh hưởng bởi hoạt động của tiểu dự án và các tổ chức phi chính phủ tại địa phương cần được tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội. Mục tiêu của tham vấn cộng đồng là công bố thông tin về TDA và Xậy dựng và thực hiện kế hoạch tham gia hiệu quả của tất cả các bên liên quan được hưởng lợi và bị ảnh hưởng là việc làm quan trong của dự án, bao gồm xác định số dân sẽ được hưởng lợi hoặc bị ảnh hưởng bởi dự án; Cần thực hiện các nghiệp vụ tham gia cộng đồng nhằm thu thập thông tin về phản hồi của cộng đồng về các hạng mục đầu tư dự án đề xuất trong quá trình thực hiện và giảm sát; các phản hồi về các chính sách an toàn môi trường xã hội của TDA. Tham vấn cộng đồng và công bố thông tin được thực hiện theo hai hình thức: i) tổ chức các buổi họp và trao đổi trực tiếp với các Đơn vị quản lý có liên quan, Chính quyền địa phương của các phường xã và cộng đồng địa phương trong khu vực thực hiện tiểu dự án; ii) gửi công văn và tài liệu tiểu dự án để tham vấn chính thức về tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường của tiểu dự án đến UBND xã phường, xã trong khu vực thực hiện tiểu dự án. Ngoài ra, phỏng vấn các hộ BAH trong khu vực TDA cũng đã được thực hiện để đánh giá sâu hơn các tác động và tìm hiểu về phản hồi của cộng đồng về TDA.

  - Tham vấn cộng đồng

### Nội dung và hình thức tham vấn

- Hoạt động tham vấn được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 40/2019/TT-BTNMT ngày 01 tháng 07 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và yêu cầu của Ngân hàng Thế giới. Mục đích của tham vấn nhằm thông báo với cộng đồng và các bên có liên quan về TDA, tìm hiểu về điều kiện môi trường, mức độ nhạy cảm của các tác động môi trường của tiểu dự án và thu thập các thông tin có liên quan nhằm đảo bảo tất cả các tác động bất lợi của TDA đến cộng đồng sẽ được xem xét đánh giá đầy đủ, các biện pháp giảm điểu đề xuất có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực hiện tại địa phương.

- Về hình thức tham vấn: Ban quản lý dự án đã tổ chức tổng cộng 5 cuộc họp tham vấn cộng đồng tại 5 xã/phường thuộc tiểu dự án và thành phần khách mời bao gồm: Đại diện của chính quyền đại phương; Các ban ngành đoàn thể gồm đại diện Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên; Đại diện các hộ trong khu vực dự án bao gồm các hộ có khả năng bị thu hồi đất, các hộ được hưởng lợi, đặc biệt các hộ dễ bị tổn thương (hộ nghèo, hộ có người tàn tật, hộ có phụ nữ làm chủ hộ có người phụ thuộc). Thời gian thực tế của các cuộc họp tham vấn cộng đồng đã được tổ chức cụ thể như sau:

Bảng 102: Tổng hợp các hoạt động tham vấn đã thực hiện

| Thành phố | Xã/Phường | Thời gian | Số người tham dự |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng | Nam | Nữ |
| Chí Linh | Phường Văn An | 11/06/2019 | 24 | 16 | 8 |
|  | Phường Bến Tắm | 13/06/2019 | 24 | 16 | 8 |
|  | Phường Hoàng Tân | 13/06/2019 | 12 | 5 | 7 |
|  | Xã Lê Lợi | 12/06/2019 | 19 | 17 | 2 |
|  | Xã Bắc An | 11/06/2019 | 25 | 20 | 5 |
| Tổng | 104 | 74 | 30 |

- Thành phần tham dự các buổi tham vấn cộng đồng là Đại diện của các đơn vị và tổ chức địa phương như: các đại điện phòng ban của UBND, phụ trách khu phố, chi hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội người cao tuổi … và đại diện các hộ BAH.

- Ngoài việc tổ chức cuộc họp, PPMU Hải Dương đã gửi công văn số 105/BDA-KHTH ngày 28/02/2019 của Ban quản lý dự án ĐTXD các Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương kèm theo tài liệu tóm tắt về các hạng mục đầu tư chính, các vấn đề môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường của tiểu dự án đến Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban mặt trận tổ quốc của 5 xã/phường về việc xin ý kiến tham vấn trong quá trình lập báo cáo đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội của tiểu dự án. Những ý kiến của đại biểu tham dự cuộc họp đã được thể hiện bằng các văn bản trả lời của UBND các xã (Nội dung cụ thể được đính kèm trong phần phụ lục của Báo cáo).

### Kết quả tham vấn cộng đồng

- Sự đồng thuận thực hiện tiểu tự án: 100% đại biểu đồng ý triển khai tiểu dự án vì cho rằng, TDA được thực hiện sẽ đảm bảo an toàn cho các hồ thuộc TDA. Việc thực hiện tiểu dự án cũng giảm các rủi ro cho cộng đồng dân cư vào mùa mưa, ổn định nước tưới cho khu vực đất canh tác của vùng hạ lưu TDA.

- Về tác động tiêu cực của tiểu dự án đến môi trường và xã hội: Các hộ bị ảnh hưởng, UBND và UBMTTQ xã đều nhất trí với những đánh giá về tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và xã hội như tác động đến các hộ bị thu hồi đất, tác động do bụi, tiếng ồn của các phương tiện chở vật liệu xây dựng có thể gây tác động xấu đến môi trường cộng đồng, phải hạn chế các hoạt động trên để giữ môi trường xã hội trong điều kiện tốt.

- Về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường của tiểu dự án: UBND và UBMTTQ các xã thuộc TDA và các hộ BAH đều đồng ý với các phương án giảm thiểu đã được đề xuất trong Báo cáo đánh giá tác động xã hội của TDA.

- Ngoài ra, UBND xã cũng có kiến nghị: Trong quá trình triển khai thi công và vận hành tiểu dự án phải tuân thủ theo đúng cam kết và các quy định hiện hành của chính phủ Việt Nam.

Bảng 103: Ý kiến của UBND các xã thuộc tiểu dự án

| TT | Xã | Ý kiến tham vấn của các địa phương |
| --- | --- | --- |
|  |  | Về các tác động xấu của dự án | Về các giải pháp, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu | Ý kiến của chính quyền |
| 1 | UBND Phường Văn An | Đồng ý với nội dung về các tác động xấu trong báo cáo ĐTM của tiểu dự án. | Đồng ý với các giải pháp, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu trong báo cáo ĐTM của tiểu dự án. | Đề nghị chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nội dung đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đảm bảo chất lượng môi trường, không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân trong khu vực dự án. Quá trình thi công: bảo vệ môi trường, trật tự an ninh. Có sự phối hợp với chính quyền địa phương có dự án. |
| 2 | UBND Phường Bến Tắm | Đồng ý với nội dung về các tác động xấu trong báo cáo ĐTM của tiểu dự án. | Đồng ý với các giải pháp, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu trong báo cáo ĐTM của tiểu dự án. | Đề nghị chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nội dung đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đảm bảo chất lượng môi trường, không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân trong khu vực dự án. Quá trình thi công: bảo vệ môi trường, trật tự an ninh. Có sự phối hợp với chính quyền địa phương có dự án. |
| 3 | UBND Xã Lê Lợi | Đồng ý với nội dung về các tác động xấu trong báo cáo ĐTM của tiểu dự án. | Đồng ý với các giải pháp, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu trong báo cáo ĐTM của tiểu dự án. | Đề nghị chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nội dung đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đảm bảo chất lượng môi trường, không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân trong khu vực dự án. Quá trình thi công: bảo vệ môi trường, trật tự an ninh. Có sự phối hợp với chính quyền địa phương có dự án. |
| 4 | UBND Phường Hoàng Tân | Đồng ý với nội dung về các tác động xấu trong báo cáo ĐTM của tiểu dự án. | Đồng ý với các giải pháp, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu trong báo cáo ĐTM của tiểu dự án. | Đề nghị chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nội dung đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đảm bảo chất lượng môi trường, không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân trong khu vực dự án. Quá trình thi công: bảo vệ môi trường, trật tự an ninh. Có sự phối hợp với chính quyền địa phương có dự án. |
| 5 | UBND xã Bắc An | Đồng ý với nội dung về các tác động xấu trong báo cáo ĐTM của tiểu dự án. | Đồng ý với các giải pháp, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu trong báo cáo ĐTM của tiểu dự án. | Đề nghị chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nội dung đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đảm bảo chất lượng môi trường, không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân trong khu vực dự án. Quá trình thi công: bảo vệ môi trường, trật tự an ninh. Có sự phối hợp với chính quyền địa phương có dự án.. |

- Sau khi nghe đại diện phía tiểu dự án giới thiệu về quy mô tiểu dự án, các phương án kỹ thuật của từng hạng mục thi công, cũng như các tác động của tiểu dự án đến môi trường và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động, những người tham dự đã đưa ra nhiều câu hỏi cũng như những đóng góp cho phía tiểu dự án, chủ yếu xoay quanh những vấn đề được trình bày tại bảng sau.

Bảng 104: Tổng hợp kết quả nội dung cuộc họp tham vấn

| Địa điểm | Nội dung tham vấn cộng đồng |
| --- | --- |
| UBND Phường Văn An | 1. Ông Nguyễn Như Độ – Phó Chủ tịch UBND phường Văn An phát biểu khai mạc cuộc họp, giới thiệu các thành phần tham dự và đề nghị Ban quản lý dự án và tư vấn trình bày cụ thể về tiểu dự án và hồ Trại Sen. 2. Ông Lê Đức Huy – Đại diện tư vấn thông qua nội dung chương trình họp; giới thiệu và trình bày tóm tắt về dự án, tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương, giới thiệu về mục tiêu và lợi ích tiểu dự án mang lại, giới thiệu các công việc sẽ thực hiện sửa chữa đối với hồ Trại Sen, tiến độ, các tác động liên quan đến thu hồi đất và các tác động xã hội khác. Giới thiệu và trình bày các biện pháp giảm thiểu, các chín sách bồi thường, hỗ trợ dự kiến sẽ áp dụng cho tiểu dự án, cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại, công tác giám sát nội bộ và giám sát độc lập của dự án/tiểu dự án. 3. Ông Nguyễn Đức Anh, giới thiệu và trình bày về các tác động môi trường và các biện pháp giảm thiểu được đề xuất trong giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thi công và giai đoạn vận hành dự án. Ông: Nguyễn Văn Luận Đảm bảo chất lượng môi trường, không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân trong khu vực tiểu dự án. Không thi công sau 22h cho đến 6h sáng ngày hôm sau để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ người dân Đồng tình với chủ trương sửa chữa, nâng cao an toàn đập. Yêu cầu bổ sung hệ thống quan trắc chất lượng môi trường Ông: Đặng Văn Đoan - Trưởng thôn Người dân trong thôn đồng tình với chủ trương sửa chữa, nâng cao an toàn đập và mong muốn thực hiện dự án sớm. Chúng tôi hoàn toàn đồng thuận và nhất trí cao với chủ trương xây dựng dự án. Dự án tạo điều kiện và hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án theo đúng các quy định của pháp luật và chất lượng công trình khi thi công cần được đảm bảo chất lượng. Mong muốn người dân là nạo vét lòng hồ để nâng cao dung tích chứa và làm con đường bê tông xung quanh hồ để đảm bảo vệ sinh môi trường. Dự án cần lưu ý thời điểm triển khai thi công, tránh thi công vào thời vụ của bà con đang lấy nước, cần thông báo thông tin đầy đủ về tiến độ xây dựng cho bà con được biết. Nếu thời gian thi công vào Quý I, II năm 2020 thì sẽ vào mùa mưa khó khăn cho việc thi công, đề nghị nhà thầu xem xét thi công vào quý III, IV năm 2020 để tránh mùa mưa đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Ông Nguyễn Văn Thung, Khu Trại Sen (Hồ Trại Sen) Người dân chúng tôi đã mong chờ dự án từ rất lâu rồi, khi được thông báo về việc nhà nước chuẩn bị đầu tư xây dựng đập Trại Sen chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi. Gia đình nhà chúng tôi ở cạnh và phía trong của đập, khi triển khai dự án có ảnh hưởng đến gia đình chúng tôi không? Rất mong dự án thực hiện đúng theo các nội dung của tư vấn đã trình bày, xây dựng đảm bảo tiến độ và chất lượng. Ông Nguyễn Văn Huệ, Khu Trại SenKhu dân cư Trại Sen là khu có rất nhiều các khu di tích lịch sử do vậy khi làm được đập cho hồ Trại Sen sẽ tạo cảnh quan xung quanh và môi trường; đề nghị dự án sớm triển khai thi công và đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh Ông: Nguyễn Như Độ - PCT UBND phường Văn An Đề nghị đơn vị Tư vấn thiết kế kiểm tra các hạng mục thi công phù hợp với khu vực hồ chứa như: Bổ sung phần nạo vét nâng cao khả năng chứa nước của hồ, chiều rộng cầu qua tràn đảm bảo xe cộ qua lại và tải trọng cầu đảm bảo an toàn cho xe cộ qua lại. Chính quyền địa phương xã Văn An và bà con nhân dân luôn ủng hộ dự án và sẽ phối hợp cùng các bên liên quan để thực hiện tốt dự án. Đề nghị chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nội dung đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Quá trình thi công: bảo vệ môi trường, trật tự an ninh. Có sự phối hợp với chính quyền địa phương có tiểu dự án. Trao đổi và trả lời của PPMU và nhóm tham vấn: Ban quản lý dự án sẽ tổ chức phối hợp chặt chẽ với UBND và thông báo kịp thời thời gian thi công cho người dân và sẽ đảm bảo các biện pháp giảm thiểu được thực thi đầy đủ. Nhóm tham vấn xin tiếp thu ý kiến và sẽ trao đổi với đơn vị tư vấn thiết kế về việc điều chỉnh phương án thiết kế cho phù hợp và thời gian thi công. |
| UBND Phường Bến Tắm | Bà Đặng Thị Hường Các khu ruộng nhà tôi gần hồ, khi thi công có ảnh hưởng đến nước tưới phục vụ nông nghiệp không Ông Phạm Bá Thụy Mùa hạn hán dân chúng tôi khó lấy nước từ hồ vì hiện tại hồ đã bị bồi lắng rất nhiều nên yêu cầu dự án nạo vét lòng hồ nâng cao dung tích chứa Đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường như các đồng chí đã trình bày, yêu cầu nhà thầu tuân thủ các biện pháp hoàn nguyên các công trình nếu xảy ra hư hỏng. Người dân luôn nhất trí và ủng hộ dự án. Ông Nguyễn Thế Tần: Sau khi sửa chữa nâng cấp hồ tạo cảnh quan đẹp, khi đưa vào vận hành cần tính toán nghiêm cấm thực hiện các hoạt động nuôi trồng thủy sản đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực hồ. Tại khu vực hồ người dân thường xuyên tắm nhiều, cần có các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng người dân trong giai đoạn này Ông Trần Hiện Hiện nay có cá nhân thuê lại hồ gây khó khăn cho người dân trong việc mưu sinh đánh bắt cá từ hồ. yêu cầu ban quản lý hồ thực hiện giải quyết đảm bảo cuộc sống mưu sinh của các hộ dân Nhân dân đồng ý với các đề xuất nâng cấp và ủng hộ tiểu dự án. Người dân địa phương sẵn sàng tham gia, làm lao động cho nhà thầu nếu được tuyển dụng. Nếu có tuyển dụng thì thông báo rộng rãi trên xã và thôn Ý kiến chung của lãnh đạo xã: Đề nghị chủ dự án thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trường đã nêu trong báo cáo và cam kết bảo vệ môi trường; Đề nghị chủ dự án thực hiện đúng các chương trình giám sát, quan trắc môi trường định kỳ đã nêu trong báo cáo. Đề nghị Ban dự án có kế hoạch cụ thể để xa nắm được và phối hợp. Các hoạt động liên quan tới tiểu dự án cần thông báo sớm cho địa phương để phối hợp, Xã sẽ tuyên truyền, phổ biến thông tin cho dân qua các hội nghị và họp cộng đồng UBND xã sẽ có ban giám sát cộng đồng cùng chủ đầu tư thực hiện quản lý tốt các biện pháp bảo vệ môi trường. UBND xã sẽ bố trí bãi thải cho TDA, đề nghị không vận chuyển các chất thải nguy hại ra khu vực bãi thải Phản hồi tham vấn: Tiểu dự án xin tiếp thu ý kiến và sẽ trao đổi với đơn vị tư vấn lập FS về việc điều chỉnh phương án thiết kế cho phù hợp. Lưu ý nhà thầu các yêu cầu về an toàn, môi trường, xã hội trong các hợp đồng đối với nhà thầu. Và việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu cần đươc đảm bảo theo cam kết bảo vệ môi trường. CĐT sẽ lưu ý vấn đề bồi thường, GPMB thực hiện theo đúng chính sách của dự án. Yêu cầu nhà thầu đảm bảo an toàn giao thông và hoàn nguyên các hạng mục công trình công cộng nếu xảy ra sự cố. |
| UBND Xã Lê Lợi | Ông Đỗ Duy Khoa – Bí thư thôn Trung Quê Dự án xây cầu qua tràn rất tốt cho người dân qua lại, tuy nhiên đề nghị làm đường từ khu vườn cây đến cầu để người dân thuận tiện giao thông. Nhân dân trong thôn hoàn toàn ủng hộ dự án, mong dự án sớm được triển khai Lòng hồ hiện nay đang bị bồi lấp nên nạo vét lòng hồ Trong quá trình thi công đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường và có các biện pháp giảm thiểu những tác động tới đời sống người dân Ông Trịnh Đình Hồng – Trưởng thôn Anh Tạo Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, nếu xảy ra hư hỏng các công trình công cộng thì yêu cầu thực hiện hoàn nguyên và đền bù cho bà con nhân dân. Yêu cầu hạn chế tải trọng đối với các xe vận chuyển Chính quyền thôn và người dân luôn ủng hộ dự án sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho dự án và mong dự án sớm triển khai Ông Lê Tân Sơn – Trưởng thôn Hố Gỗ Các hộ sau tràn có các ao nuôi thủy sản, cần đảm bảo nguồn nước trong quá trình thi công. Chính quyền thôn và người dân luôn ủng hộ dự án sẽ tạo mọi điều kiện thuạn lợi cho dự án và mong dự án sớm triển khai Ông Nguyễn Trung Thành: Cầu qua tràn cần được thiết kế đảm bảo xe ô tô qua được và đủ tải trọng an toàn. Ông Nguyễn Văn Bốn: Hàng năm mùa mưa lũ không có cầu qua tràn người dân trong khu vực bị chia cắt, nay dự án về làm cầu qua tràn rất thiết thực với bà con. Ý kiến chung của lãnh đạo xã: Làm công trình nào cũng vậy, phải phục vụ nhu cầu của dân. Các hạng mục của tiểu dự án này nhằm đầu tư, nâng cấp an toàn cho người dân nên phù hợp với nguyện vọng của dân và chính quyền. Trong quá trình làm, có gì thì phối hợp chặt chẽ với xã. Khi thi công đảm bảo phải an toàn cho cộng đồng và đặc biệt là không trở quá tải làm hư hỏng đường của xã và thôn. Phải sửa chữa nếu hư hỏng đường. Bảo đảm cảnh quan môi trường các công trình văn hóa tín ngưỡng của người dân trong khu vực Đảm bảo thời gian tiến độ thi công thực hiện tiểu dự án theo đúng quy định để nhân dân ổn định đời sống Chính quyền địa phương xã Văn An và bà con nhân dân luôn ủng hộ dự án và sẽ phối hợp cùng các bên liên quan để thực hiện tốt dự án Phản hồi tham vấn: Tiểu dự án xin tiếp thu ý kiến và sẽ trao đổi với đơn vị tư vấn lập FS về việc điều chỉnh phương án thiết kế cho phù hợp. Lưu ý nhà thầu các yêu cầu về an toàn, môi trường, xã hội trong các hợp đồng đối với nhà thầu. Và việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu cần đươc đảm bảo theo cam kết bảo vệ môi trường. CĐT sẽ lưu ý vấn đề bồi thường, GPMB thực hiện theo đúng chính sách của dự án. Yêu cầu nhà thầu đảm bảo an toàn giao thông và hoàn nguyên các hạng mục công trình công cộng nếu xảy ra sự cố. |
| UBND Phường Hoàng Tân | Ông Bùi Tuấn Khang – TT Đại Bộ Hồ đập đã được xây dựng từ rất lâu và đã xuống cấp, địa phương rất mong mỏi sửa chữa đập Đề nghị xem xét về thiết kế nạo vét lòng hồ để nâng cao trữ lượng Trong thời gian thi công đảm bảo tải trọng của các phương tiện máy móc tránh ảnh hưởng đến đường và ký cam kết với địa phương Thuê lao động địa phương sẽ giúp tạo công việc cho dân địa phương Đối với lán trại của công nhân, phải đảm bảo vệ sinh môi trường. Dự án rất thiết thực để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, người dân trong thôn sẽ ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công công trình Ông Phạm Văn Thảo Người dân ủng hộ dự án, nhất trí với những vấn đề của tư vấn Mong muốn đường quản lý rộng rãi, đi lại thuận tiện cho bà con Mong muốn CĐT và nhà thầu tạo điều kiện cho người dân địa phương được tham gia dự án. Đặc biệt là tầng lớp lao động tại địa phương còn rất nhiều Nếu diện tích sau thu hồi còn nhỏ, khó khăn cho việc sản xuất nông nghiệp thì đề nghị thu hồi nốt phần còn lại đó. Đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ý kiến chung của lãnh đạo xã: Đề nghị chủ dự án thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trường đã nêu trong báo cáo và cam kết bảo vệ môi trường; Đề nghị Ban dự án phối hợp chặt chẽ với UBND phường thực hiện đăng ký tạm trú tạm vắng và phối hợp cùng ban giám sát cộng đồng của phường thực hiện giám sát các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường khu vực dự án. UBND xã sẽ bố trí bãi thải cho TDA, đề nghị không vận chuyển các chất thải nguy hại ra khu vực bãi thải. Các xe không chạy quá tải vì có thể làm hỏng đường bê tông của xã và thôn. Nêu hư hỏng phải sửa và đèn thỏa đáng. Ban dự án cần thông báo cho địa phương, nhà thầu để phối hợp. Địa phương đề xuất chụp ảnh hiện trạng đường giao thông trước khi thi công để các bên có thể theo dõi vấn đề hư hỏng đường do nhà thầu thi công. Các vấn đề về an toàn cho người dân khi thi công, bụi, tiếng ồn… người dân có thể thông cảm và chấp nhận được, quan trọng là không làm hỏng đường và không gây mất an toàn, trật tự trong cộng đồng. Địa phương xin chân thành cảm ơn các cấp đã quan tâm tạo điều kiện phát triển kinh tế hạ tầng, UBND phường hoàn toàn ủng hộ dự án và mong muốn dự án sớm triển khai. Phản hồi tham vấn: Tiểu dự án xin tiếp thu ý kiến và sẽ trao đổi với đơn vị tư vấn lập FS về việc điều chỉnh phương án thiết kế cho phù hợp. Lưu ý nhà thầu các yêu cầu về an toàn, môi trường, xã hội trong các hợp đồng đối với nhà thầu. Và việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu cần đươc đảm bảo theo cam kết bảo vệ môi trường. CĐT sẽ lưu ý vấn đề bồi thường, GPMB thực hiện theo đúng chính sách của dự án. Yêu cầu nhà thầu đảm bảo an toàn giao thông và hoàn nguyên các hạng mục công trình công cộng nếu xảy ra sự cố. |
| UBND xã Bắc An | Ông: Lương Quang Hắc – Thôn Lộc Đa Đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu thi công nhanh để không ảnh hưởng nhiều đến đời sống nhân dân. Nếu có ảnh hưởng đến đất của các hộ dân thì phải đền bù theo chính sách Việc thi công có ảnh hưởng đến dân phía dưới đập không? Đề nghị chủ đầu tư xem xét việc nạo vét lòng hồ nâng cao dung tích chứa để bà con đủ nước tưới vào mùa hạn. Ông Hoàng Văn Ban Khi thực hiện sửa chữa tràn xả lũ, đập, đề nghị đơn vị TVTK kiểm tra kỹ vùng xả nước vì hiện tại nước đang xả vào xóm Trại Quýt gây nguy hiểm cho người dân Ông Hoàng Văn Chung – Thôn Chín Thượng Đề nghị dự án cho sửa chữa lại cống lấy nước, hiện tại cống lấy nước đã xuống cấp và hư hỏng nhiều. Bà Diệp Hồng Vui- Trưởng thôn Chín Thượng Yêu cầu khi thiết kế tràn nên thiết kế chảy theo dòng suối Cần thiết kế có cầu qua tràn để đảm bảo việc đi lại cho người dân Cần thông báo trước thời gian thi công cho chính quyền thôn đảm bảo hoạt động đi lại của người dân Cần đảm bảo vệ sinh môi trường tai khu vực thi công sạch sẽ. Chính quyền thôn và người dân luôn ủng hộ dự án và mong dự án sớm triển khai Bà Nguyễn Thị Xanh – Lộc Đa Người dân trong thôn rất vui khi có dự án đảm bảo an toàn cho người dân, yêu cầu các phương tiện đi lại đảm bảo an toàn giao thông và tránh hư hỏng đường xá cho người dân Bà Tô Thị Loan – Chủ tịch MTTQ Nhà thầu, chủ đầu tư cần tuân thủ đúng các cam kết bảo vệ môi trường. Địa phương sẽ thành lập ban giám sát cộng đồng để phối hợp cùng chủ dự án thực hiện tốt các vấn đề về MT-XH Ý kiến chung của lãnh đạo xã: Trong quá trình thi công, việc bố trí vận chuyển vật liệu, máy móc thi công phải bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Thường xuyên tưới nước, hạn chế bụi, tiếng ồn trong quá trình thi công, nhất là vào các giờ cao điểm. Bảo đảm cảnh quan môi trường các công trình văn hóa tín ngưỡng của người dân trong khu vực Chính quyền địa phương xã Văn An và bà con nhân dân luôn ủng hộ dự án và sẽ phối hợp cùng các bên liên quan để thực hiện tốt dự án Phản hồi tham vấn: Tiểu dự án xin tiếp thu ý kiến và sẽ trao đổi với đơn vị tư vấn lập FS về việc điều chỉnh phương án thiết kế cho phù hợp. Lưu ý nhà thầu các yêu cầu về an toàn, môi trường, xã hội trong các hợp đồng đối với nhà thầu. Và việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu cần đươc đảm bảo. CĐT sẽ lưu ý vấn đề bồi thường, GPMB thực hiện theo đúng chính sách của dự án. Yêu cầu nhà thầu đảm bảo an toàn giao thông và hoàn nguyên các hạng mục công trình công cộng nếu xảy ra sự cố. |

### Phản hồi và cam kết của chủ đầu tư

- Chủ đầu tư tiếp nhận ý kiến đóng góp và có điều chỉnh kịp thời trong việc biên tập tài liệu và đồng thời thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của các hoạt động tiểu tiểu dự án

- Chủ đầu tư có trách nhiệm với các hộ gia đình bị ảnh hưởng, cơ sở hạ tầng địa phương bị thiệt hại, ô nhiễm môi trường theo quy định và chính sách của Ngân hàng thế giới và Việt nam

- Nhà thầu có trách nhiệm liên hệ với chính quyền địa phương thường xuyên, chuẩn bị kế hoạch an toàn, sức khỏe và quản lý công nhân

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp cùng các bên liên quan giảm thiểu các tác động của TDA đến giao thông trong vùng.

- Chủ đầu tư đã cam kết cùng UBND các xã phối hợp dẫn dòng nguồn nước cho các hộ dân trong thời gian thi công. Chủ đầu tư phải có trách nhiệm bồi thường cho toàn bộ diện tích không được tưới trong thời gian thi công

- Chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét các phương án tuyến đường vận chuyển để tránh các tác động lên người dân sinh sống trong khu vực này

- Chủ đầu tư phối hợp cùng UBND các xã bố trí các bãi tập kết vật liệu, bãi đổ thải và vận chuyển chất thải hợp lý.

- Chủ đầu tư trả lời ý kiến của ông: Nguyễn Văn Huệ - Khu trại sen: Xung quanh 500m khu vực hồ chứa Trại Sen không có công trình văn hóa, lịch sử nào nên quá trình thi công sẽ không ảnh hưởng đến các công trình văn hóa tại địa phương.

- Chủ đầu tư trả lời ý kiến của ông: Hoàng Văn Ban – Xã Bắc An: Hiện tại hồ chứa Lộc Đa tràn xả lũ đã xuống cấp, tuy nhiên phía sau tràn đã có mương đất thoát nước chứ không xả trực tiếp vào xóm Trại Quýt. Do đó việc xả nước sẽ không gây ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân xóm Trại Quýt.

- Chủ đầu tư cam kết tuân thủ, thực hiện nghiêm túc kế hoạch quản lý môi trường, xã hội đã được WB thông qua.

  - Công khai thông tin

TDA tuân thủ chính sách tiếp cận thông tin của WB và các quy định của Chính phủ Việt Nam. Các thông tin về tiểu dự án như mô tả tiểu dự án, các mục tiêu và tác động tiềm tàng đã được công khai tới người dân và chính quyền địa phương nơi triển khai tiểu dự án. Dự thảo ESIA bằng tiếng Việt đã được gửi tới những người bị ảnh hưởng, các tổ chức phi chính phủ và chính quyền địa phương để nghiên cứu trước khi tiến hành tham vấn cộng đồng. Bản ESIA cuối cùng bằng tiếng Việt sẽ được công bố trên trang web của dự án, trang web của UBND tỉnh Hải Dương và tại các địa phương thực hiện tiểu dự án ở một nơi dễ tiếp cận như UBND huyện, xã/phường, nhà văn hóa thôn, xóm trước khi được thẩm định tiểu dự án và bản tiếng Anh của ESIA này cũng sẽ được công bố trên trang web của Ngân hàng Thế giới trước khi thẩm định tiểu dự án.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## Kết luận

- Tiểu dự án thuộc loại B theo chính sách an toàn môi trường của WB, và không nằm trong khu vực nhạy cảm về môi trường và không phạm phải tiêu chí “không phù hợp” nào của WB;

- Báo cáo đã xác định và đánh giá được đầy đủ những tác động đáng kể trong cả ba giai đoạn chuẩn bị, thi công và vận hành; đồng thời đã nêu ra những biện pháp giảm thiểu, có sự tham vấn với chính quyền và những người bị ảnh hưởng bao gồm cả nhóm người dễ bị tổn thương;

- Tiểu dự án được thực hiện sẽ chủ yếu gây các ảnh hưởng tiêu cực trong giai đoạn thi công, tuy nhiên do quy mô thi công các hạng mục xây dựng không lớn, các tác động xảy ra trong thời gian ngắn, phạm vi giới hạn trong khu vực nhỏ, không đáng kể nên các biện pháp giảm thiểu được đề xuất trong kế hoạch quản lý môi trường và xã hội được xem là khả thi và phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và điều kiện quản lý, thi công tiểu dự án tại các địa phương.

- Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội được thiết lập để đảm bảo rằng các tác động tiêu cực của tiểu dự án được giảm thiểu và các tác động tích cực được phát huy một cách hiệu quả và giúp cho các cấp quản lý tiểu dự án và chính quyền và người dân địa phương đặc biệt là những người bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương thường xuyên cập nhật về quá trình thực hiện các hạng mục thi công của tiểu dự án cũng như giám sát sự tuân thủ. Tư vấn giám sát sẽ giám sát sự tuân thủ của các nhà thầu dựa trên kế hoạch giám sát được đề ra trong kế hoạch quản lý môi trường và xã hội và chuẩn báo cáo hàng tuần hoặc hàng tháng để  trình PPMU, và báo cáo này sẽ độc lập với báo cáo tuân thủ môi trường của nhà thầu. Trên cơ sở đó, PPMU sẽ chuẩn bị các báo cáo quý hoặc báo cáo nửa năm để trình lên CPMU.

## Kiến nghị

Dựa trên những phát hiện về đánh giá tác động môi trường và kế hoạch quản lý môi trường xã hội nêu trong tài liệu này, kiến nghị:

- Biện pháp giảm thiểu được đề cập trong Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội sẽ được thiết lập như là một phần không thể thiếu trong Hồ sơ mời thầu Thi công. Nhà thầu sẽ bóc tách khối lượng công việc và đưa ra tổng mức chi phí cho việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu nêu trên.Chi phí này được coi là chi phí thực hiện chính sách an toàn môi trường và sẽ được chi trả khi các biện pháp giảm thiểu được Nhà thầu cam kết đã thực hiện hiệu quả.

- Căn cứ vào báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội, Ban QLDA kiến nghị cấp có thẩm quyền và Ngân hàng Thế giới xem xét và góp ý cho để Bqn QLDA hoàn thiện báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án Hải Dương để làm căn cứ triển khai thực hiện các bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ thực hiện của tiểu dự án.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo Hiện trạng nước thải đô thị - Viện Khoa học và Công nghệ MT - Đại học Bách khoa Hà Nội, 2006;

2. Các báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các chỉ tiêu KT - XH, Quốc phòng, An ninh, Báo cáo Phụ Nữ, DTTS của của các xã thuộc TDA;

3. Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng, NXBKHKT, 1997;

4. Khung Quản lý an toàn môi trường xã hội dự án DRSIP, 2015;

5. Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) của tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương; tháng 09/2018

6. Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư, Báo cáo đánh giá tác động xã hội tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương; tháng …/2018

7. Báo cáo Tổng kết tình hình kinh tế xã hội 5 xã/phường năm 2018;

8. Báo cáo Tổng kết tình hình kinh tế xã hội năm 2018 của huyện, tỉnh Hải Dương;

9. Nguồn ảnh Google Earth

10. Niên giám thống kê tỉnh Hải Dương, năm 2018;

11. Báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2011-2015;

12. Các loại bản đồ:

- Bản đồ khu vực dự án

- Bản đồ hiện trạng và qui hoạch sử dụng đất vùng dự án.

- Bản đồ địa chính của 5 xã/phường thuộc TDA.

13. Quy hoạch khai thác khoáng sản vật liệu thông thường (đất san lấp) phục vụ các dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương, 2018.

14. Trang Web của Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hải Dương: http://tnmt.haiduong.gov.vn/.

15. Báo cáo SA, RAP, EMDP, ĐTM của TDA.

16. Nguyễn Văn Nhưng (chủ biên), 1997: Bản đồ xói mòn đất tiềm năng Việt Nam (phần đất liền tỷ lệ 1:1.000.000). Báo cáo khoa học. Viện Địa lý, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Hà Nội

17. Tài liệu: “Assessment of sources Air, Water, and Land pollution a guide to rapid source inventory techniques and their use in formulating environmental control strategies”  của tác giả: Alexander P. Economopoulos thuộc World health organization, Geneva, 1993.

18. Danh mục 450 loại chất thải nguy hại của Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (US –EPA) (1998) và danh mục chất thải nguy hại tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại.

19. Đề tài KC 08-09 của Lê Văn Nãi và các cộng tác viên CEETIA (2007),

20. Tài liệu đào tạo về ESIA; Chương trình TOT của WB, tháng 6/2015.

# Footnotes

Dựa trên tham khảo nghị định 155/2016/NĐ-CP về quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nhà thầu sẽ không bắt đầu bất kỳ Công trình nào, bao gồm cả các hoạt động huy động và/hoặc tiền xây dựng (ví dụ như giải phóng mặt bằng hạn chế cho đường giao thông, đường công vụ và mặt bằng công trường, điều tra địa kỹ thuật hoặc điều tra để chọn các tính năng phụ trợ như mỏ đá và mỏ than), trừ khi ban QLDA hài lòng rằng các biện pháp thích hợp được áp dụng để giải quyết các rủi ro và tác động về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn. Tối thiểu, Nhà thầu sẽ áp dụng các Chiến lược quản lý và Kế hoạch thực hiện và Quy tắc ứng xử, được đệ trình như một phần của hồ sơ dự thầu và được đồng ý như là một phần của Hợp đồng. Nhà thầu phải gửi, trên cơ sở liên tục, để phê duyệt trước của Giám đốc TDA, các Chiến lược Quản lý bổ sung và Kế hoạch Thực hiện bổ sung khi cần thiết để quản lý rủi ro và tác động của ESHS đối với các công trình đang diễn ra. Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện này bao gồm toàn bộ Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu (C-ESMP). C-ESMP sẽ được phê duyệt trước khi bắt đầu các hoạt động xây dựng (ví dụ: khai quật, công trình đất, công trình cầu và kết cấu, dòng chảy và các tuyến đường, khai thác hoặc khai thác vật liệu, trộn bê tông và sản xuất nhựa đường). C-ESMP được phê duyệt sẽ được xem xét, định kỳ (nhưng không ít hơn sáu tháng một lần), và được cập nhật kịp thời, theo yêu cầu, bởi Nhà thầu để đảm bảo rằng nó có các biện pháp phù hợp với các hoạt động Công trình sẽ được thực hiện . Bản cập nhật C-ESMP sẽ phải được sự chấp thuận trước của Giám đốc TDA.

Nếu Nhà thầu đang hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ ESHS hoặc làm việc theo Hợp đồng thì giá trị của công việc hoặc nghĩa vụ này do Người Quản lý Dự án xác định có thể bị giữ lại cho đến khi công việc hoặc nghĩa vụ đã được thực hiện và/hoặc chi phí sửa chữa hoặc thay thế, do Người Quản lý Dự án xác định, có thể bị giữ lại cho đến khi việc sửa chữa hoặc thay thế hoàn thành. Không thực hiện bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau:

- Không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ hoặc công việc nào của ESHS được mô tả trong Yêu cầu của Công trình, bao gồm: làm việc ngoài ranh giới khu đất, bụi quá mức, không giữ được các tuyến đường công cộng trong điều kiện sử dụng an toàn, làm hư hại thảm thực vật, ô nhiễm nguồn nước hoặc trầm tích, nhiễm bẩn đất ví dụ từ dầu, chất thải của con người, thiệt hại về khảo cổ học hoặc các đặc điểm di sản văn hoá, ô nhiễm không khí do sự cháy không được phép và / hoặc không hiệu quả;

- Không thường xuyên xem lại C-ESMP và / hoặc cập nhật nó một cách kịp thời để giải quyết các vấn đề ESHS đang nổi lên, hoặc dự đoán rủi ro hoặc tác động;

- Không thực hiện C-ESMP;

- Không có sự chấp thuận/giấy phép thích hợp trước khi tiến hành công việc hoặc các hoạt động có liên quan;

- Không nộp báo cáo ESHS (như mô tả trong Phụ lục C của SPD), hoặc không nộp báo cáo kịp thời;

- Không thực hiện biện pháp khắc phục theo hướng dẫn của Kỹ sư trong khoảng thời gian đã chỉ định (ví dụ khắc phục, khắc phục sự không tuân thủ).