ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐĂK NÔNG

Tiểu Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đăk Nông

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đầu tư, Phát triển Tài nguyên và Môi trường

Đăk Nông, tháng 12 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐĂK NÔNG

Tiểu Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN |
| --- | --- |
| BAN QUẢN LÝ TIỂU DỰ ÁN SỬA CHỮA NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) TỈNH ĐĂK NÔNG | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG |

Đăk Nông, tháng 12 năm 2018

MỤC LỤC

TÓM TẮT CHUNG	1

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU	6

1.1. Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện	7

1.1.1 Phương pháp đánh giá tác động xã  hội	7

1.1.2 Phương pháp đánh giá tác động môi  trường	8

1.2. Tổ chức thực hiện Báo cáo ESIA	10

CHƯƠNG II. MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN	12

2.1. Mục tiêu của Tiểu dự án	12

2.2. Vị trí địa lý của Tiểu dự án	12

2.3. Hiện trạng công trình và hạng mục thi công	13

2.4. Khối lượng đào đắp và huy động xe, máy thi công	33

2.4.1.Cự ly vận chuyển	33

2.4.2. Huy động xe máy thi công	34

2.4.3. Khối lượng vật liệu	34

2.5. Hạng mục phụ trợ	36

2.5.1 Điện, nước phục vụ thi công và sinh hoạt	36

2.5.2. Nhu cầu nhà ở công nhân và khu lán trại tập trung	36

2.5.3 Bãi đổ thải, mỏ đất	36

2.5.4 Đường thi công	43

2.6. Các hoạt động dự kiến trước thi công	43

2.7 Kế hoạch vận chuyển nguyên vật liệu	43

2.8 Các hoạt động vận hành và bảo dưỡng	43

2.9 Kế hoạch an toàn đập	44

2.10 Thời gian và kinh phí thực hiện	45

CHƯƠNG III. KHUNG HÀNH CHÍNH, PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH	47

3.1 Văn bản pháp luật Việt Nam	47

3.2 Chính sách của Ngân hàng thế giới	50

3.2.1 Cấp độ dự án	50

3.2.2 Cấp độ tiểu dự án	51

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG	60

4.1. Môi trường tự nhiên	60

4.1.1. Vị trí địa lý	60

4.1.2. Điều kiện địa hình, thổ nhưỡng	60

4.1.3. Điều kiện khí hậu	60

4.1.4. Điều kiện thủy văn	61

4.1.5. Đa dạng sinh học	61

4.2.Hiện trạng môi trường khu vực tiểu dự án	64

4.2.1.Hiện trạng môi trường nước	64

4.2.2. Hiện trạng môi trường không khí	64

4.2.3. Hiện trạng môi trường trầm tích	64

4.4. Điều kiện kinh tế và xã hội khu vực triển khai tiểu dự án	65

Quảng Khê	71

4.5 Các công trình nhạy cảm	72

CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI	77

5.1 Kiểu và quy mô tác động	77

5.2 Các động tích cực đến môi trường và xã hội	78

5.2.1 Tác động tới xã hội	78

5.2.2 Tác động tới môi trường	79

5.3. Tác động tiêu cực môi trường và xã hội tiềm tàng	80

5.3.1 Giai đoạn trước thi công	80

5.3.2. Tác động trong quá trình thi công	84

5.3.3 Tác động trong giai đoạn vận hành	112

5.4 Phân tích các kiểu tác động	112

5.4.1 Tác động tích lũy	112

5.4.2 Tác động trực tiếp	113

5.4.3 Tác động gián tiếp	113

5.4.4 Tác động tạm thời	113

5.4.5 Tác động lâu dài	113

CHƯƠNG VI. PHÂN TÍCH THAY THẾ	114

6.1. Phương án không thực hiện tiểu dự án	114

6.2 Phương án có thực hiện tiểu dự án	115

CHƯƠNG VII. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI	118

7.1 Mục tiêu	118

7.2 Các biện pháp giảm thiểu	118

7.2.1. Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn chuẩn bị	118

7.2.2 Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công	120

7.2.3 Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành	161

7.3 Tổ chức thực hiện	162

7.3.1. Quản lý dự án	162

7.3.2 Vai trò và trách nhiệm đối với quản lý an toàn môi trường, xã hội	164

7.4. Khung tuân thủ môi trường	168

7.4.1. Các nhiệm vụ môi trường của Nhà thầu	168

7.4.2. Cán bộ an toàn môi trường và xã hội Nhà thầu	170

7.4.3. Giám sát môi trường và xã hội trong quá trình thi công	170

7.4.4 Tuân thủ yêu cầu theo hợp đồng và pháp lý	171

7.4.5.  Tổ chức báo cáo	171

7.5 Cơ chế giải quyết khiếu nại	172

7.5.1. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại	173

7.5.2. Nhà thầu và tư vấn giám sát xây dựng	174

7.5.3. Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới	175

7.6 Kế hoạch thực hiện ESMP	175

7.6.1. Kế hoạch thực hiện kế hoach quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu	175

7.6.2 Khởi động tiểu dự án và nhân sự	176

7.7 Tăng cường năng lực và đào tạo	176

7.7.1. Đào tạo về chính sách an toàn	176

7.7.2 Đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp	177

7.7.3 Định hướng khách thăm	177

7.7.4. Đào tạo nhà thầu và công nhân mới	177

7.7.5. Đào tạo sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cơ bản	177

7.8 Kế hoạch giám sát môi trường	178

7.8.1 Giám sát việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu	178

7.8.2 Giám sát chất lượng môi trường xung quanh	178

7.8.3 Giám sát an toàn đập	180

7.9 Chi phí ước tính	181

CHƯƠNG VIII. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN	193

8.1 Mục đích và phương pháp	193

8.2. Quá trình thực hiện	194

8.2.1. Tóm tắt về quá trình tổ chức thực hiện tham vấn UBND xã, các tổ chức, đoàn thể	195

8.2.2. Tóm tắt về quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động bởi dự án	197

8.3 Kết quả tham vấn	197

8.3.1. Ý kiến của UBND cấp xã  và  các  tổ chức, đoàn thể địa phương	197

8.3.2.Ý kiến của cộng đồng	200

8.4 Cam kết của chủ dự án	201

8.5 Phổ biến thông tin	202

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	203

1. Kết luận	203

2.Kiến nghị	204

3.Cam kết	204

DANH SÁCH HÌNH

Hình 2. 1. Vị trí địa lý khu vực tiểu dự án	13

Hình 2. 2. Hiện trạng giao thông tại địa phương	43

Hình 4. 1. Bản đồ hành chính tỉnh Đắk Nông	60

Hình 4. 2. Đa dạng thực vật tại khu vực triển khai TDA	62

Hình 7. 1. Tổ chức thực hiện dự án	163

Hình 7. 2. Sơ đồ tổ chức thực hiện Chính sách an toàn môi trường của tiểu dự án	165

Hình 8. 1. Hình ảnh tham vấn chính quyền, đoàn thể địa phương ở các xã tiểu dự án	198

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1. 1: Danh sách chuyên gia và cán bộ thực hiện dự án	10

Bảng 2. 1.Vị trí 18 hồ chứa sửa chữa, nâng cấp của tiểu dự án	12

Bảng 2. 2. Tóm tắt thông tin hiện trạng các hồ chứa và hạng mục thi công của TDA	14

Bảng 2. 3. Cự ly vận chuyển nguyên vật liệu	33

Bảng 2. 4. Bảng tổng hợp khối lượng vật liệu thi công	35

Bảng 2. 5. Vị trí các bãi đổ thải, mỏ đất	37

Bảng 3. 1. Tóm tắt các quy trình đánh giá môi trường của WB & Chính phủ Việt Nam	53

Bảng 4. 1.  Hệ sinh thái khu vực 18 hồ	62

Bảng 4. 2. Hiện trạng giáo dục của 10 xã tiểu dự án	65

Bảng 4. 3. Hạ tầng giao thông các xã thuộc tiểu dự án	66

Bảng 4. 4. Hiện trạng công trình nhạy cảm	73

Bảng 5. 1. Tiêu chí phân loại mức tác động tiêu cực	77

Bảng 5. 2. Diện tích đất thu hồi lâu dài	80

Bảng 5. 3. Diện tích đất thu hồi tạm thời	80

Bảng 5. 4. Số hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất	81

Bảng 5. 5. Tổng hợp diện tích thi công phát quang	83

Bảng 5. 6. Khối lượng đào đắp tại các công trình thuộc tiểu dự án	85

Bảng 5. 7. Tải lượng, nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào/đắp	87

Bảng 5. 8. Hệ số phát thải các khí thải	88

Bảng 5. 9. Nồng độ khí thải từ động cơ máy thi công phá dỡ, đào đắp đất của tiểu dự án	88

Bảng 5. 10. Khối lượng đất đá thải của từng công trình thuộc tiểu dự án	89

Bảng 5. 11. Khoảng cách đổ thải và số lượt xe đổ thải trên mỗi công trình	90

Bảng 5. 12. Tải lượng khí thải cho một xe ô tô tải.	90

Bảng 5. 13. Khối lượng vật liệu thi công	95

Bảng 5. 14. Tổng hợp khối lượng vật liệu xây dựng cần vận chuyển và khoảng cách vận chuyển	96

Bảng 5. 15: Tải lượng ô nhiễm khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu	96

Bảng 5. 16: Nồng độ khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu	97

Bảng 5. 17. Kết quả tính toán và dự báo tiếng ồn	100

Bảng 5. 18. Kết quả tính toán và dự báo nồng độ rung	100

Bảng 5. 19: Khối lượng chất thải xây dựng tại các công trình	101

Bảng 5. 20. Tác động tiềm tàng trong quá trình triển khai thi công tới công trình nhạy cảm	106

Bảng 7. 1. Dự toán chi phí bồi thường và hỗ trợ của Tiểu dự án (Đơn vị tính: VNĐ)	119

Bảng 7. 2. Quy tắc Môi trường thực tiễn (ECOP) để giảm thiểu các tác động trong thi công	121

Bảng 7. 3. Biện pháp giảm thiểu đối với công trình nhạy cảm	154

Bảng 7. 4. Biện pháp giảm thiểu chung các tác động trong giai đoạn vận hành	161

Bảng 7. 5. Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan	165

Bảng 7. 6. Yêu cầu báo cáo	172

Bảng 7. 7.  Kế hoạch quan trắc môi trường trong quá trình thi công	179

Bảng 7. 8. Chi phí ước tính cho giám sát thực hiện KHQLMTXH và đào tạo	181

Bảng 7. 9. Nguồn vốn thực hiện giám sát KHQLMTXH	181

Bảng 7. 10. Tóm tắt các biện pháp giảm thiểu	183

Bảng 8. 1. Danh sách các địa phương tiến hành tham vấn	196

Bảng 8. 2. Tổng hợp các hoạt động tham vấn đã thực hiện	198

CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BOD 		Nhu cầu oxy sinh học

CPMU		Ban QLDA trung ương (thuộc Bộ NN&PTNT)

CSC		Tư vấn giám sát xây dựng hiện trường

DARD 		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

DO		Ôxy hòa tan

DONRE 	Sở Tài nguyên & Môi trường

ECOP		Bộ quy tắc thực hành về môi trường

EIA 		Đánh giá tác động môi trường

EMDP		Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số

EMP		Kế hoạch Quản lý môi trường

ES		Cán bộ môi trường

ESMF		Khung Quản lý môi trường và xã hội

IPM		Quản lý dịch hại tổng hợp

MARD 	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

OP		Chính sách hoạt động của Ngân hàng Thế giới

PPMU         	Ban quản lý dự án cấp tỉnh

QCVN 	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

RAP		Kế hoạch tái định cư

RPF		Khung chính sách tái định cư

TCVN		Tiêu chuẩn môi trường quốc gia

TDA             	Tiểu dự án

TOR		Điều khoản Tham chiếu

WB 		Ngân hàng Thế giới

# TÓM TẮT CHUNG

Bối cảnh. Dự án “Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập” được Chính phủ vay vốn của Ngân hàng Thế giới để đầu tư nâng cao an toàn cho đập, công trình liên quan trên toàn quốc nhằm đảm bảo an toàn cho người và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của cộng đồng hạ du theo Nghị định 72 về Quản lý an toàn đập ở Việt Nam.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hầu hết các hồ chứa được đầu tư xây dựng trước năm 2000, phần lớn các hồ là đập đất đồng chất, đã qua một thời gian dài vận hành sử dụng và chưa được đầu tư nâng cấp sửa chữa dẫn đến hiện trạng bị xuống cấp, hư hỏng, giảm khả năng tích nước và phòng lũ kém, các hạng mục chính của công trình có nguy cơ gây mất an toàn. Đứng trước tình trạng nêu trên, công tác sửa chữa nâng cấp và đảm bảo an toàn cho công trình là điều hết sức cần thiết.

Nhằm chủ động nước thủy lợi phục vụ canh tác nông nghiệp cho 1783,63 ha trên địa bàn huyện Đắk Mil, Tuy Đức, Đắk R’lấp, Đắk Song, Đắk Glong, và sữa chữa, kiên cố hóa thân đập, các hạng mục công trình hồ chứa đảm bảo an toàn và thuận tiện trong vận hành, TDA “Sữa chữa và Nâng cao an toàn đập tỉnh Đắk Nông” được đề xuất thực hiện.

Mô tả tiểu dự án. Các hạng mục xây dựng của Tiểu dự án được thực hiện tại 18 hồ thuộc các xã Đăk N’Drung thuộc huyện Đăk Song; xã Đăk ND’Rót, Thuận An, Đăk Lao và Đức Minh thuộc huyện ĐăkMil; xã Đắk Som, Quảng Sơn, Quảng Khê và Đắk Ha thuộc huyện Đắk G‟Long; xã Đắk R‟tih thuộc huyện Tuy Đức; xã Quảng Tín thuộc huyện Đắk R‟lấp; Thị trấn Đức An thuộc huyện Đắk Song, với mục tiêu hỗ trợ thực hiện Chương trình bảo đảm an toàn các hồ chứa thông qua sửa chữa kiên cố hóa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cụ thể cho dân cư và hạ tầng kinh tế - xã hội vùng hạ du.

Mục tiêu cụ thể:

- Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập thuộc TDA đã bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ.

- TDA Cung cấp nước tưới cho 1783,63 ha cây công nghiệp, lúa, hoa màu và cây ăn quả của  12 xã, thuộc 5 huyện của tỉnh Đăk Nông.

- Đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân vùng hạ du các hồ chứa về mùa mưa lũ.

- Kết hợp nuôi trồng thủy sản.

- Tiết kiệm nước, ngăn tổn thất nước, tăng hiệu suất công trình, tăng năng suất cây trồng, tăng tuổi thọ công trình góp phần ổn định đời sống kinh tế, chính trị cho địa phương.

- Tạo cảnh quan thiên nhiên, cải thiện môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển du lịch trong vùng.

Hạng mục thi công:

- Sửa chữa, nâng cấp đập đất, gia cố đỉnh đập, sửa chữa mái thượng hạ lưu đập, làm hệ thống thoát nước mái và xử lý chống thấm đập, xử lý mối thân đập;

- Sữa chữa, thay thế hoặc giữ nguyên cống lấy nước tùy theo mức độ hiện trạng, có thể xây mới trong trường hợp chưa có;

- Kiên cố hóa, làm mới hoặc xây mới để nâng cao khả năng thoát lũ của tràn;

- Đường quản lý: Tùy theo hiện trạng mỗi hồ, xây dựng kết cấu mặt đường bê tông phù hợp theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn;

- Làm mới nhà quản lý hồ: Nhà cấp IV có hệ thống điện, nước phục vụ sinh hoạt và quản lý hồ chứa;

- Thiết bị quan trắc: Bố trí theo quy định hiện hành

Chuẩn bị Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội: Tiểu dự án được thiết kế và thực hiện phù hợp với Khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF) của dự án DRSIP đã được WB phê duyệt, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Mục đích của Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội là xác định tầm quan trọng cho các vấn đề Môi trường và Xã hội trong quá trình ra quyết định bằng cách đánh giá rõ những hậu quả về môi trường và xã hội của nghiên cứu đề xuất trước khi thực hiện các hoạt động của tiểu dự án. Sớm xác định và mô tả đặc điểm của các tác động tích cực và tiêu cực môi trường và xã hội quan trọng giúp cho cộng đồng và chính quyền có những đánh giá về khả năng tác động đến môi trường và xã hội của tiểu dự án đề xuất những điều kiện cần áp dụng để giảm nhẹ hoặc giảm thiểu rủi ro đối với các tác động đó. Các hoạt động trong quá trình chuẩn bị, thi công và vận hành tiểu dự án được phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của cư dân địa phương. Kết quả sàng lọc môi trường và xã hội 18/18 hồ đều đáp ứng tiêu chuẩn của dự án và tiểu dự án được phân loại B về mặt môi trường; kích hoạt 05 chính sách an toàn, bao gồm: OP/BP 4.01 (Đánh giá môi trường), OPBP 4.09 (Quản lý dịch hại), OP/BP 4.37 (An toàn đập), OP/BP 4.10 (Người bản địa) và OP/BP 4.12 (Tái định cư không tự nguyện).

Tác động môi trường và các biện pháp giảm thiểu: Các tác động của TDA bao gồm cả tác động tích cực, tiêu cực.

Sửa chữa và nâng cấp các hạng mục tại 18 hồ chứa sẽ tác động tích cực thay đổi một số yếu tố khí tượng tại khu vực, ổn định diện tích mặt nước sẽ làm thay đổi điều kiện vi khí hậu của từng khu vực lòng hồ. Sau khi hoàn thành sẽ tăng sự ổn định về nguồn nước cấp cho canh tác nông nghiệp, đảm bảo an toàn cho công trình và cho vùng hạ lưu đập trong mùa mưa lũ; Đảm bảo điều kiện phát triển cho các quần thể thực vật ven bờ, tạo cảnh quan quanh hồ chứa và giao thông địa phương.

Tác động tiêu cực trong quá trình chuẩn bị và thi công: Tác động tiêu cực tiềm tàng được phân tích và dự báo nhằm mục đích giảm thiểu thiệt hại. Tác động tiêu cực tiềm tàng bao gồm việc thu hồi đất v.v... kết quả khảo sát cho thấy việc thực hiện các hạng mục tiểu dự án liên quan tới 63 hộ, trong đó có 05 hộ DTTS. Trong đó, (i) 49 hộ bị ảnh hưởng đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm), 18 hộ bị ảnh hưởng đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm) và 12 hộ bị ảnh hưởng đất nuôi trồng thủy sản, không có hộ nào bị ảnh hưởng nặng do mất từ 20% diện tích đất sản xuất nông nghiệp trở lên; (ii) 50 hộ gia đình có cây trồng bị ảnh hưởng; và (iv) 01 hộ gia đình có vật kiến trúc bị ảnh hưởng. Thu hồi vĩnh viễn 244.471 m2 đất của 63 hộ gia đình, trong đó: (i) Đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng (đất trồng cây hàng năm) là 14.446 m2; (ii) Đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng (đất trồng cây lâu năm) là 65.153 m2; (iii) Đất nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng là 9.271 m2; (iv) Đất ở bị ảnh hưởng là 423 m2; (v) đất công thuộc quản lý của Công ty khai thác công trình thủy lợi  là 155.178 m2; số hộ đồng bào DTTS bị ảnh hưởng thu hồi đất là 5 hộ chiếm 7,9% đều là dân tộc Tày, Nùng, các hộ bị này chủ yếu là bị ảnh hưởng đất nông nghiệp. Diện tích ảnh hưởng tạm thời là 4600 m2 đất do Công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý quản lý. Đối với TDA Đắk Nông, do nhu cầu sử dụng thường xuyên, PPMU yêu cầu nhà thầu có giải pháp thi công phù hợp để không ảnh hưởng tới lượng nước canh tác, không phát sinh các vấn đề liên quan đến diện tích cắt nước tạm thời.

Bên cạnh đó các tác động tiềm tàng liên quan đến hoạt động xây dựng như tiếng ồn, rung động; lượng bụi và khí thải từ hoạt động của xe máy trong thi công; ảnh hưởng tới chất lượng nước và đất do chất thải, sạt lở và bồi lắng, xung đột xã hội giữa công nhân và dân địa phương, phá bỏ thảm thực vật, xáo trộn giao thông, rủi ro tai nạn, v.v... Qua nghiên cứu, đánh giá cho thấy các tác động của tiểu dự án không lớn do quy mô công trình tại mỗi hồ nhỏ; huy động xe, máy, nhân công không nhiều. Các tác động này trong phạm vi không gian nhỏ, chỉ gây ảnh hưởng cục bộ và không liên tục, được đánh giá ở mức thấp và trung bình.

Các tác động tiêu cực trong giai đoạn vận hành: Các tác động tiêu cực tiềm tàng trong giai đoạn vận hành có thể kể đến: rủi ro đuối nước do hồ chứa là khu vực người dân thường xuyên qua lại; Một lượng chất thải sinh hoạt bao gồm chất thải rắn và nước thải có thể được phát sinh do các hoạt động sinh hoạt của cán bô vận hành hồ chứa; Người dân dưới hạ lưu có thể bị cắt nước trong một thời gian ngắn gây tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt do hoạt động sữa chữa và bảo dưỡng; Và có thể gây ngập lụt hạ lưu, thiệt hại về tài sản, hoa màu và tính mạng của người dân dưới hạ lưu do sự cố xả lũ khẩn cấp và vỡ đập. Tuy nhiên, mức độ tác động tiêu cực tiềm tàng trong giai đoạn này được đánh giá là thấp do lượng chất thải của cán bộ vận hành là nhỏ, thời gian sửa chữa và bảo dưỡng không kéo dài, và do đặc thù của tiểu dự án là nâng cao an toàn đập.Các biện pháp giảm thiểu đề xuất cho các tác động tiêu cực trong quá trình chuẩn bị và xây dựng. Các tác động do thu hồi đất sẽ được giảm thiểu thông qua Kế hoạch TĐC, tác động môi trường liên quan trong giai đoạn thi công sẽ được giảm thiểu thông qua việc áp dụng ECOPs và các biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù.

Các biện pháp giảm thiểu đề xuất đối với các tác động tiêu cực trong quá trình vận hành. Lắp đặt các biển báo nguy hiểm và tuyên truyền về nguy cơ đuối nước tới người dân địa phương. Hạn chế các hoạt động có thể phát sinh chất thải rắn và nước thải, thu gom tập kết vận chuyển chất thải rắn tới nơi xử lý, thu gom nước thải vào hố lắng trước khi thải ra môi trường bên ngoài. Khi có kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hàng năm cần thông báo cho người dân, thực hiện sửa chữa và bảo dưỡng cần thực hiện trong thời gian ngắn và trong thời điểm nhu cầu nước là thâp nhất. Sự cố xả lũ khẩn cấp và vỡ đập sẽ được giảm thiểu thông qua báo cáo “An toàn Đập”. PPMU thường xuyên giám sát để đảm bảo các thiệt hại đối với công trình kiến trúc sẽ được sửa chữa, phục hồi theo hồ sơ được duyệt.

Tổ chức thực hiện. CPMU tuyển chọn và thuê tư vấn giám sát độc lập, tư vấn hỗ trợ dự án thực hiện công việc giám sát độc lập, hỗ trợ thường xuyên về các hoạt động của dự án. Đơn vị này sẽ đánh giá sự tuân thủ chính sách an toàn và việc triển khai thực hiện các công cụ trong thực tế thi công. Trong đó, có Kế hoạch quản lý môi trường/Qui tắc môi trường thực tiễn (ECOPs), Khung chính sách tái định cư/Kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số, kế hoạch hành động giới.

Đối với Tiểu dự án,  PPMU chịu trách nhiệm triển khai và giám sát thực hiện Kế hoach quản lý môi trường và xã hội, đảm bảo hồ sơ đấu thầu và hợp đồng bao gồm các thỏa thuận môi trường về việc tuân thủ của nhà thầu. Nhà thầu sẽ triển khai các hoạt động thi công và tuân thủ các thỏa thuận môi trường đã được thống nhất trong hợp đồng. Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu (CESMP) được xem xét và phê duyệt bởi PPMU và gửi đến các đơn vị liên quan và công bố thông tin tới cộng đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam trước khi bắt đầu xây dựng. BQLDA và đơn vị tư vấn sẽ giám sát việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu đã được thỏa thuận với nhà thầu. Ngoài ra, việc tuân thủ của nhà thầu sẽ được Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông, cơ quan chức năng địa phương và người dân giám sát chặt chẽ.

Nâng cao năng lực. Trong quá trình triển khai, PPMU nhận được hỗ trợ từ CPMU về chính sách an toàn môi trường của Ngân hàng Thế giới. Cán bộ PPMU đã được CPMU tổ chức tập huấn phối hợp với các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới hướng dẫn về các vấn đề chính sách an toàn môi trường của dự án, bao gồm OP4.01 (Đánh giá Môi trường), Hướng dẫn chung Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) của IFC, OP 4.04 (Nơi cư trú Tự nhiên), OP 4.10 (Người Bản địa) và OP4.12 (Tái định cư Không tự nguyện)… Trong quá trình triển khai TDA, việc đào tạo, tập huấn về chính sách an toàn môi trường của Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC) và nhân viên EHS của nhà thầu được thực hiện thường xuyên để cập nhật những thông tin liên quan. Đối với PPMU, trong quá trình triển khai tiểu dự án thường xuyên nhận được hỗ trợ từ tư vấn độc lập và tư vấn hỗ trợ kỹ thuật về chính sách an toàn của CPMU về việc quản lý các vấn đề rủi ro an toàn đập, giám sát thực hiện KHQLMTXH.

Dự toán cho việc thực hiện KHQLMTXH. Dự toán thực hiện KHQLMTXH bao gồm chi phí giám sát, triển khai thực hiện biện pháp giảm thiểu và nâng cao năng lực. Trong đó, chi phí thực hiện biện pháp giảm thiểu và chi phí đào tạo nhà thầu và công nhân mới được tính trong chi phí xây dựng.

| TT | Hoạt động | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giám sát thực hiện KHQLMTXH (Chi tiết theo Phụ lục 2) | 338.022.520 |
| 2 | Nâng cao năng lực (Chi tiết theo Phụ lục 1) | 315.000.000 |
|  | Tổng | 653.022.520 |

Cơ chế Giải quyết khiếu nại (GRM). Các khiếu nại liên quan đến tiểu dự án sẽ được giải quyết bằng cách đàm phán để nhận được sự đồng thuận với người dân. Khiếu nại sẽ được các bên liên quan thương lượng ở cả ba giai đoạn (UBND cấp xã/thị trấn, cấp huyện và cấp tỉnh) trước khi trình lên tòa án theo quy định của Luật Khiếu nại 2011. PPMU sẽ thanh toán toàn bộ chi phí hành chính và pháp lý liên quan đến việc tiếp nhận khiếu nại vì chi phí này được bao gồm trong ngân sách tiểu dự án.

Tham vấn Cộng đồng. Áp dụng các phương pháp và kỹ thuật khác nhau để tiến hành các cuộc tham vấn cộng đồng, tham vấn với người bị ảnh hưởng bởi TDA, bao gồm a) các cuộc họp cộng đồng, b) khảo sát hộ gia đình, c) thảo luận nhóm tập trung, giám sát hiện trường và phỏng vấn người cung cấp thông tin chính. Việc sử dụng các phương pháp và kỹ thuật này nhằm tăng cường tính tin cậy và hiệu lực của phản hồi từ các bên liên quan TDA, đặc biệt là người dân địa phương bị ảnh hưởng và đảm bảo rằng (i) người BAH nhận được đầy đủ thông tin về TDA; và (ii) toàn bộ người BAH liên quan đến quá trình tham vấn tự do, thông báo trước và cung cấp thông tin đầy đủ trong quá trình chuẩn bị và triển khai. Các cuộc họp tham vấn và phỏng vấn trực tiếp được tiến hành với 63 hộ bị ảnh hưởng/63 hộ bị ảnh hưởng/18 hồ và đại diện của các tổ chức của địa phương (như UBND xã, đoàn thanh niên xã, hội cựu chiến binh xã, Ủy ban Mặt trận tổ quốc,  hội phụ nữ xã, hội nông dân xã) từ 4-23 tháng 6 năm 2018. Tháng 8/2018 gửi bản thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội đến tham vấn chính quyền địa phương trong vùng TDA. Các cuộc tham vấn sẽ được tiến hành thường xuyên trong quá trình thi công nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến đánh giá tác động môi trường xã hội.

Phổ biến Thông tin. Tuân thủ chính sách OP 4.01 và chính sách của Ngân hàng Thế giới về tiếp cận thông tin; ngay từ giai đoạn chuẩn bị TDA, các thông tin lên quan đã được truyền tải qua phương tiện thông tin đại chúng tới cộng đồng. PPMU đã tiến hành phổ biến và tham vấn trực tiếp cộng đồng trong tháng 6.2018 và gửi thông tin tham vấn tới các Tổ chức tại địa phương. Bản dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội bằng tiếng Việt được gửi tới UBND các xã để phổ biến thông tin và tham vấn vào tháng 08.2018. Bản cuối cùng dự kiến trong tháng 1.2019 sẽ công bố thông qua trang web của CPO và trang web riêng của Ngân hàng bằng tiếng Anh trước khi thẩm định tiểu dự án.

Kết luận. Tiểu dự án “Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập” tại Đắk Nông được thực hiện có thể gây ảnh hưởng tiêu cực trong các giai đoạn, tuy nhiên do quy mô thi công các hạng mục xây dựng không lớn, các tác động xảy ra trong thời gian ngắn, phạm vi giới hạn trong khu vực nhỏ, không đáng kể nên đã đưa ra các biện pháp giảm thiểu khả thi, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và điều kiện quản lý, thi công dự án tại các địa phương.

Kế hoạch quản lý và Giám sát môi trường-xã hội được thiết lập để giám sát các ảnh hưởng, giúp các cấp quản lý và chính quyền địa phương thường xuyên cập nhật về quá trình thực hiện các hạng mục thi công của tiểu dự án; Hệ thống giám sát được chuẩn bị và phê duyệt bởi WB sẽ áp dụng trong việc thực hiện tiểu dự án, tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra và báo cáo hàng tháng để trình PPMU.

# CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU

Việt Nam là một trong những Quốc gia có mạng lưới đập và cơ sở hạ tầng thủy lợi lớn, bao gồm hơn 7.000 đập lớn nhỏ; trong đó hơn 750 đập lớn (đập có chiều cao hơn 15m hoặc từ 5m đến 15m với dung tích hồ trên 3 triệu m3) và số lượng đập nhỏ (chiều cao đập nhỏ hơn 15m và dung tích hồ nhỏ hơn 3 triệu m3) ước tính hơn 6.000 đập chủ yếu là đập đất. Trong tổng số 4 triệu hecta đất nông nghiệp có hơn 3 triệu hecta được tưới thông qua 6.648 đập.

Nhiều hồ chứa quy mô vừa và nhỏ được xây dựng từ những năm 1960 với các hạn chế về khảo sát kỹ thuật, thiết kế và thi công. Các yếu tố này cùng với hạn chế về vận hành và duy tu bảo dưỡng làm cho nhiều đập đã xuống cấp và mức độ an toàn của đập thấp hơn so với tiêu chuẩn an toàn quốc tế; bên cạnh đó, sự gia tăng rủi to và mất an toàn bởi điều kiện thủy văn do biến đổi khí hậu cũng như sự phát triển hạ tầng, xã hội nhanh chóng ở thượng nguồn đã khiến nhiều hồ chứa trong tình trạng rủi ro như sụt lún của kết cấu chính, thấm qua đập chính và/hoặc đập phụ và xung quanh công trình lấy nước, biến dạng của mái thượng/hạ lưu, sự cố đập tràn, …

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo cơ sở cho duy trì và tăng trưởng kinh tế, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra chương trình về an toàn đập vào năm 2003, trong đó Dự án DRSIP “Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập” vay vốn từ Ngân hàng thế giới (WB) sẽ hỗ trợ về an toàn kết cấu thân đập và hồ chứa, cùng với yêu cầu an toàn cho vận hành để bảo vệ người dân có nguy cơ rủi ro và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở hạ lưu, đảm bảo quy hoạch phát triển tổng hợp lưu vực và tăng cường sự điều phối về thể chế, phát triển trong tương lai và an toàn vận hành hồ chứa.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý toàn bộ dự án. Các tỉnh thực hiện sửa chữa nâng cấp các đập trong Hợp phần 1 và Bộ NN&PTNT sẽ điều phối các hoạt động với Bộ Công thương và Bộ TN&MT trong Hợp phần 2. Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) thuộc MARD chịu trách nhiệm điều phối và giám sát tổng thể của dự án. Việc thực thiện các công tác sửa chữa và chuẩn bị cho kế hoạch an toàn đập, bao gồm cả bảo vệ và ủy thác được tập trung tới chính quyền cấp tỉnh. UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (DARD) là đơn vị chủ trì cấp tỉnh. Ban QLDA cấp tỉnh (PPMU) chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các công trình với sự hỗ trợ từ CPO.

Việc lựa chọn các đập được cải tạo trong dự án dựa trên tiêu chí thống nhất trước, tính toán xác suất và mức độ ảnh hưởng của sự cố, rủi ro đối với con người và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, chú trọng đến lợi ích kinh tế trong khung đói nghèo và bất bình đẳng. Tiêu chí đánh giá rủi ro an toàn đập bao gồm: (i) xác suất sự cố đập (rủi ro về kết cấu dựa trên chiều cao và dung tích); (ii) mức độ ảnh hưởng của sự cố đập đối với người dân hạ lưu; (iii) ảnh hưởng của sự cố đập đối với cơ sở hạ tầng hạ lưu, (iv) bối cảnh đói nghèo và tác động, (v) các khu vực có dân tộc thiểu số; và (vi) tính sẵn sàng.

Dự án được thực hiện tại 34 tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Có khoảng 450 con đập được lựa chọn. Các hợp phần của dự án bao gồm:

    - Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập (412 triệu USD, trong đó vốn IDA 388,5 triệu USD)

    - Hợp phần 2: Quy hoạch và Quản lý an toàn đập (20 triệu USD, trong đó vốn IDA 17 triệu USD)

    - Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án (11 triệu USD, trong đó vốn IDA 9,5 triệu USD)

Dự án năm thứ hai sẽ hỗ trợ sửa chữa, kiên cố hóa công trình hạ tầng liên quan và các đập thủy lợi, khoảng 90% các đập dự kiến sửa chữa là đập cấu trúc bằng đất, có chiều cao dưới 15m với dung tích thiết kế nhỏ hơn 3 triệu m3. Dự án không đầu tư vào việc thay đổi hoàn toàn cấu trúc hiện có hoặc xây dựng mới, mở rộng cấu trúc chính; hạng mục thi công của dự án chỉ tập trung sửa chữa và tái định hình cấu trúc của đập chính, đập phụ, gia cố mái đập thượng lưu bằng bê tông hoặc đá, gia cố hoặc mở rộng kích thước của xả tràn nhằm tăng khả năng thoát nước, sửa hoặc cải tạo cống lấy nước hiện có, thay thế hệ thống nâng hạ thủy lực ở cửa hút (cống lấy nước) và cửa xả tràn, khoan phụt chống thấm nước thân đập chính, cải tạo đường công vụ.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong vòng 6 năm, từ 08/7/2016 đến 30/6/2022. Liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, Khung quản lý xã hội và môi trường (ESMF) của dự án năm thứ nhất đã được công bố từ năm 2015. Đánh giá tác động môi trường, xã hội (ESIA) cho các tiểu dự án năm tiếp theo sẽ thực hiện theo tiến độ triển khai dự án được thống nhất của CPMU, PPMU và WB.

Tại tỉnh Đắk Nông, tiểu dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa thông qua việc sửa chữa, nâng cao an toàn 188 hồ đập và kiên cố hóa công trình hạ tầng liên quan; chủ động lượng nước tưới, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dự án tại 12 xã thuộc huyện Đắk Mil, Tuy Đức, Đắk R’lấp, Đắk Song, Đắk Glong.

## 1.1. Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện

Đánh giá Tác động môi trường và xã hội (ESIA) được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Thế giới và phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường, chính sách pháp luật của chính phủ Việt Nam. Mục đích của ESIA là xác định tầm quan trọng cho các vấn đề Môi trường và Xã hội trong quá trình ra quyết định bằng cách nghiên cứu, đánh giá rõ những tác động về Môi trường và Xã hội, và giải pháp giảm thiểu được đề xuất trước khi thực hiện các hoạt động của dự án. Sớm xác định và mô tả đặc điểm của các tác động Môi trường và Xã hội quan trọng giúp cho cộng đồng và chính quyền có những đánh giá về khả năng tác động đến môi trường và xã hội của Tiểu dự án đề xuất và những điều kiện cần áp dụng để giảm nhẹ hoặc giảm thiểu rủi ro về các tác động đó.

### 1.1.1 Phương pháp đánh giá tác động xã  hội

Mục đích của việc đánh giá xã hội (SA), được thực hiện đồng thời với đánh giá môi trường của TDA, với hai mục tiêu: Thứ nhất, xem xét các tác động tiềm năng của các tiểu dự án tích cực và tiêu cực trên cơ sở kế hoạch triển khai các hoạt động của TDA. Thứ hai, tìm kiếm từ việc thiết kế các biện pháp giải quyết các tác động tiêu cực tiềm tàng và đề xuất các hoạt động phát triển cộng đồng có liên quan đến các mục tiêu phát triển của TDA. Xác định các tác động tiêu cực, tham vấn địa phương, các cơ quan chính phủ, các bên liên quan dự án, vv, sẽ được thực hiện để đảm bảo người dân bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường và hỗ trợ một cách thỏa đáng và kịp thời để ít nhất các hoạt động kinh tế-xã hội của họ phục hồi về mức trước khi có dự án, và về lâu dài đảm bảo cuộc sống của họ sẽ không bị xấu đi, được coi như một kết quả của các tiểu dự án.

Một phần của đánh giá xã hội, là các dân tộc thiểu số (DTTS) đang sống trong khu vực TDA - được đánh giá và khẳng định sự có mặt của họ trong khu vực TDA thông qua sàng lọc về người DTTS (theo chính sách OP 4.10 của Ngân hàng), tham vấn được thông báo trước theo cách thức phù hợp để xác định sự hỗ trợ cho cộng đồng khi thực hiện tiểu dự án. Sàng lọc DTTS được tiến hành theo hướng dẫn OP 4.10 của Ngân hàng Thế giới, và được thực hiện trong phạm vi và khu vực các đánh giá xã hội tương ứng với phạm vi đánh giá môi trường (theo OP 4.01).

Một phân tích về giới cũng được thực hiện như một phần của đánh giá xã hội (SA) để mô tả các đặc điểm về Giới trong khu vực tiểu dự án, cho phép lồng ghép vấn đề giới vào thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao hơn nữa hiệu quả phát triển của các tiểu dự án, và toàn bộ dự án. Tùy thuộc vào quy mô của các tác động tiềm tàng của dự án đã được nhận diện, và mục tiêu phát triển dự án, kế hoạch hành động về giới và giám sát kế hoạch hành động giới đã được chuẩn bị.

Để đảm bảo tất cả các tác động tiềm tàng có thể được xác định trong quá trình chuẩn bị dự án, các SA được tiến hành thông các cuộc tham vấn với các bên khác nhau liên quan tới TDA. Một phần quan trọng được quan tâm là cấp hộ gia đình, những người BAH tiềm tàng bởi dự án (cả tích cực và tiêu cực). Các kỹ thuật đánh giá được thực hiện để lập SA này bao gồm 1) xem xét các dữ liệu thứ cấp, 2) quan sát thực địa; 3) các cuộc thảo luận nhóm tập trung/họp cộng đồng, 4) phỏng vấn sâu, và 5) khảo sát các hộ gia đình.

### 1.1.2 Phương pháp đánh giá tác động môi  trường

Trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và lập báo cáo ESIA, đơn vị tư vấn đã sử dụng tổ hợp các phương pháp nghiên cứu sau.

(a) Phương pháp đánh giá nhanh

Phương pháp đánh giá nhanh (Rapid Assessment Method) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban hành năm 1993. Cơ sở của phương pháp đánh giá nhanh, dựa vào bản chất nguyên liệu, công nghệ, qui luật của các quá trình trong tự nhiên và kinh nghiệm để định mức tải lượng ô nhiễm.

Ở Việt Nam, phương pháp này được giới thiệu và ứng dụng trong nhiều nghiên cứu ESIA, thực hiện tương đối chính xác việc tính thải lượng ô nhiễm trong điều kiện hạn chế về thiết bị đo đạc, phân tích. Trong báo cáo này, các hệ số tải lượng ô nhiễm lấy theo tài liệu hướng dẫn ĐTM của WB (Environmental Assessment Sourcebook, World Bank, Washington D.C 8/1991).

(b)Phương pháp xây dựng ma trận tác động

Xây dựng mối tương quan giữa ảnh hưởng của hoạt động dự án đến từng vấn đề và từng thành phần môi trường được thể hiện trên ma trận tác động. Trên cơ sở đó định hướng các nội dung nghiên cứu tác động chi tiết.

(c)Phương pháp so sánh

Phương pháp so sánh là đánh giá chất lượng môi trường, chất lượng dòng thải, tải lượng ô nhiễm… trên cơ sở so sánh với các Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường liên quan, các quy chuẩn của Bộ TNMT, Bộ Y tế cũng như những đề tài nghiên cứu và thực nghiệm có liên quan.

(d) Mô tả hệ thống môi trường

Xác định các thành phần của dự án ảnh hưởng đến môi trường. Nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các vấn đề môi trường liên quan phục vụ cho công tác đánh giá chi tiết.

(e)Phương pháp liệt kê

Được sử dụng khá phổ biến (từ khi có Cơ quan bảo vệ môi trường quốc gia ra đời ở một số nước - NEPA) và mang lại nhiều kết quả khả quan do có nhiều ưu điểm như trình bày cách tiếp cận rõ ràng, cung cấp tính hệ thống trong suốt quá trình phân tích và đánh giá hệ thống. Bao gồm 2 loại chính: Bảng liệt kê mô tả các thành phần môi trường cần nghiên cứu cùng với các thông tin về đo đạc, dự đoán và đánh giá. Bảng liệt kê đơn giản các thành phần môi trường cần nghiên cứu có khả năng bị tác động.

(f)Phương pháp phân tích hệ thống

Đây là phương pháp được áp dụng khá phổ biến trong môi trường. Ưu điểm của phương pháp này là đánh giá toàn diện các tác động, rất hữu ích trong việc nhận dạng các tác động và nguồn thải. Phương pháp này được ứng dụng dựa trên cơ sở xem xét các nguồn thải, nguồn gây tác động, đối tượng bị tác động, các thành phần môi trường… như các phần tử trong một hệ thống có mỗi quan hệ mật thiết với nhau, từ đó xác định, phân tích và đánh giá các tác động.

(g)Phương pháp tham vấn cộng đồng

Phương pháp này sử dụng trong quá trình phỏng vấn lãnh đạo và nhân dân địa phương để thu thập các thông tin cần thiết cho công tác ESIA của dự án, giới thiệu những lợi ích và những ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra của dự án đối với môi trường và đời sống. Trên cơ sở đó, tổng hợp những ý kiến phản hồi về dự án và nguyện vọng của người dân địa phương.

Mặt khác, trao đổi, phỏng vấn trực tiếp cán bộ địa phương và người dân về tình hình phát triển KT-XH, phong tục tập quán canh tác và điều kiện vệ sinh môi trường.

(h)Phương pháp tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu

Phương pháp này nhằm xác định, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ở khu vực thực hiện dự án thông qua các số liệu, thông tin thu thập được từ các nguồn khác nhau như: Niên giám thống kê, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội khu vực, hiện trạng môi trường khu vực và các công trình nghiên cứu có liên quan.

(i)Phương pháp khảo sát thực địa

Khảo sát hiện trường là điều bắt buộc khi thực hiện công tác đánh giá tác động môi trường xã hội để xác định hiện trạng khu vực triển khai dự án, các đối tượng lân cận có liên quan, khảo sát để chọn lựa vị trí lấy mẫu, khảo sát hiện trạng cấp nước, thoát nước, cấp điện…

Cơ quan tư vấn đã tiến hành khảo sát địa hình, địa chất, thu thập tài liệu khí tượng thủy văn phục vụ thiết kế theo đúng các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. Các kết quả khảo sát này được sử dụng để đánh giá điều kiện tự nhiên của khu vực TDA.

(j)Phương pháp chuyên gia

Dựa vào hiểu biết và kinh nghiệm về khoa học môi trường của các chuyên gia đánh giá tác động môi trường của đơn vị tư vấn và các đơn vị nghiên cứu khoa học khác.

(k)Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm

Việc lấy mẫu và phân tích mẫu của các thành phần môi trường (đất, nước, không khí, trầm tích) được tiến hành nhằm xác định và đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực triển khai TDA.

Sau khi khảo sát hiện trường, chương trình lấy mẫu và phân tích mẫu sẽ được lập ra với các nội dung chính như: vị trí lấy mẫu, thông số đo đạc và phân tích, nhân lực, thiết bị và dụng cụ cần thiết, thời gian thực hiện, kế hoạch bảo quản mẫu, kế hoạch phân tích…

Đối với TDA Đắk Nông, tư vấn đã phối hợp với Đơn vị quan trắc môi trường tổ chức quan trắc, lấy mẫu và phân tích các mẫu không khí, nước, đất tại khu vực 18 hồ chứa để đánh giá hiện trạng chất lượng các thành phần của môi trường. Việc lấy mẫu, phân tích và bảo quản mẫu đều tuân thủ theo các TCVN hiện hành.

## 1.2. Tổ chức thực hiện Báo cáo ESIA

Quản lý TDA

Ban Quản lý Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ : Đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Điện thoại : 0261.357.7979;	Fax: 0261.357.7979

Đơn vị Tư vấn lập báo cáo

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ : 59 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84.024.35642862;   Fax: 84.024.35642862

Bảng 1. 1: Danh sách chuyên gia và cán bộ thực hiện dự án

| TT | Họ, tên | Trình độ | Vị trí thực hiện trong ESIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Đức Truyến | Tiến sĩ | Đội trưởng- Chuyên gia xã hội |
| 2 | Hà Hải Dương | Tiến sĩ | Đội phó – Chuyên gia Môi trường |
| 3 | Lê Thị Hồng Gái | Thạc sĩ | Chuyên gia Giới |
| 4 | Lê Thế Vững | Thạc sĩ | Chuyên gia Tái định cư |
| 5 | Phạm Sơn Tùng | Thạc sĩ | Chuyên gia Tái định cư |
| 6 | Nguyễn Thị Thu | Nghiên cứu sinh | Chuyên gia Dân tộc thiểu số |
| 7 | Trần Kim Châu | Tiến sĩ | Chuyên gia Thủy lợi |
| 8 | Bùi Thị Ban Mai | Thạc sĩ | Chuyên gia Môi trường |
| 9 | Bùi Thị Hiếu | Thạc sĩ | Chuyên gia Môi trường sinh thái |
| 10 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Kỹ sư | Chuyên gia phụ 1 |
| 11 | Đồng Xuân Nghĩa | Kỹ sư | Chuyên gia phụ 2 |
| 12 | Nguyễn Thế Toàn | Kỹ sư | Chuyên gia phụ 3 |
| 13 | Nguyễn Duy Khánh | Kỹ sư | Chuyên gia phụ 4 |
| 14 | Chử Thu Hằng | Cử nhân | Chuyên gia phụ 5 |
| 15 | Vũ Thị Hương | Kỹ sư | Chuyên gia phụ 6 |
| 16 | Đào Tùng | Kỹ sư | Chuyên gia phụ 7 |
| 17 | Hoàng Thu Hương | Kỹ sư | Chuyên gia phụ 8 |

# CHƯƠNG II. MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN

Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập- tỉnh Đắk Nông” được thực hiện tại 12 xã trên địa bàn huyện Đắk Mil, Tuy Đức, Đắk R’lấp, Đắk Song và Đắk Glong. Hiện trạng cơ sở hạ tầng tại 18 hồ chứa, hầu hết được đầu tư xây dựng trước năm 2000, phần lớn các hồ là đập đất đồng chất, đã qua một thời gian dài vận hành sử dụng và chưa được đầu tư nâng cấp sửa chữa dẫn đến hiện trạng bị xuống cấp, hư hỏng, giảm khả năng tích nước và phòng lũ kém, các hạng mục chính của công trình có nguy cơ gây mất an toàn. Đứng trước tình trạng nêu trên, công tác sửa chữa nâng cấp và đảm bảo an toàn cho công trình là điều hết sức cần thiết

án:

## 2.1. Mục tiêu của Tiểu dự án

- Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập thuộc TDA đã bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ.

- TDA Cung cấp nước tưới cho 1783,63 ha cây công nghiệp, lúa, hoa màu và cây ăn quả của  12 xã, thuộc 5 huyện của tỉnh Đăk Nông.

- Đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân vùng hạ du các hồ chứa về mùa mưa lũ.

- Kết hợp nuôi trồng thủy sản.

- Tiết kiệm nước, ngăn tổn thất nước, tăng hiệu suất công trình, tăng năng suất cây trồng, tăng tuổi thọ công trình góp phần ổn định đời sống kinh tế, chính trị cho địa phương.

- Tạo cảnh quan thiên nhiên, cải thiện môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển du lịch trong vùng.

## 2.2. Vị trí địa lý của Tiểu dự án

Vị trí 18 hồ chứa được đầu tư sửa chữa, nâng cấp tổng hợp bảng dưới đây:

Bảng 2. 1.Vị trí 18 hồ chứa sửa chữa, nâng cấp của tiểu dự án

| STT | Hồ chứa | Vị trí hồ chứa | Vị trí tọa độ hồ chứa (VN2000) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 1 | Suối Đá | xã Đăk N’Drung huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông | 396297 | 1353107 |
| 2 | Đăk Rlá | Bon Đăk R’la, xã ĐăkN’DRót, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông. | 1384492 | 414715 |
| 3 | Thuận An | thôn Thuận Bắc, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông | 1374960 | 399332 |
| 4 | Đăk Loou | xã Đăk Lao, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông | 1380152 | 405,221 |
| 5 | Bi Zê Rê | Thôn 1,2,3 xã Đắk Som, huyện Đắk GLong | 1313366 | 435864 |
| 6 | Ông Hiên | Thôn Mỹ Yên, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil | 1373892 | 403805 |
| 7 | Ông Truyền | Thôn Đức Hoài, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil | 1374942 | 404123 |
| 8 | Đăk BLiêng | Bon Mê Ra, xã Đắk R’tih huyện Tuy Đức | 1338664 | 391160 |
| 9 | Sa Đa Cô | Thôn Sa Đa Cô và Thôn 9, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp | 1323436 | 384029 |
| 10 | Nao Ma A | Thôn 6 và Thôn 7, xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong | 1316397 | 424723 |
| 11 | Đăk Ken | Thôn 9B, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil | 1377967 | 403532 |
| 12 | Km 41 | Bon R’Bút, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long | 1348967 | 436470 |
| 13 | Ba Trong | Thôn Bo N’Ting, xã Quảng Sơn, huyện Đắk GLong | 1345885 | 432384 |
| 14 | Thôn 7 | Bon Bu Boong, xã Đắk N’Drung, huyện ĐắkSong | 1351333 | 399507 |
| 15 | Thôn 3 | Thôn 3, xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong | 1316485 | 423142 |
| 16 | Đăk R’lon | Tổ dân phố 3, Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song | 1356492 | 403476 |
| 17 | Đăk Ha | Thôn 3, xã Đắk Ha, huyện Đắk GLong | 1336358 | 421601 |
| 18 | Đăk SNao 1 | Bon Bu Sir, xã Quảng Sơn, huyện Đắk GLong | 1340169 | 436508 |

Hình 2. 1. Vị trí địa lý khu vực tiểu dự án

## 2.3. Hiện trạng công trình và hạng mục thi công

Bảng 2. 2. Tóm tắt thông tin hiện trạng các hồ chứa và hạng mục thi công của TDA

| Địa điểm | Hiện trạng | Hạng mục thi công | Ảnh hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- |
| Suối Đá | - Đập đầu mối: Đỉnh đập bằng đất bị nứt, sụt lún, sạt lở và xuống cấp trầm trọng; bề rộng đỉnh đập 4,6-5,5m, không có tường chắn sóng Mái đập thượng lưu bằng đất bị xói lở, sạt trượt rất mạnh. Cây bụi mọc nhiều. Mái đập hạ lưu xói lở, sạt trượt rất mạnh; không có rãnh thoát nước. Đập bị thấm ở thân đập, nền đập và hai vai đập -Tràn xả lũ: Thân tràn bằng BTCT. Cửa vào,dốc nước, bể tiêu năng và kênh xả bằng đất Ngưỡng tràn tự do, đỉnh rộng. Kích thước tràn Bxh = 3,5x1,6m, ngưỡng tràn bị đất xói lở, bồi lấp Cửa vào tràn chưa được gia cố nên bị xói lở, bồi lấp giảm khả năng thoát lũ. -Cống lấy nước: hiện không có cống lấy nước. -Đường quản lý vận hành: Đường QLVH nối từ đường tỉnh lộ 686 xuống đập dài khoảng 3km là đường đất đã xuống cấp, mặt đường lồi lõm, ổ voi đi lại khó khăn nhất là về mùa mưa lũ, không thuận lợi cho QLVH đập | - Đập đất: Xử lý mối trong thân đập, bóc bỏ tầng phủ mái hạ lưu đập. Xử lý chống thấm thân và nền đập bằng tường nghiêng chân khay thượng lưu đập, chân khay cắm sâu vào tầng ít thấm nền đập, đỉnh tường nghiêng tạo thành cơ thượng lưu rộng 3,0 m. Gia cố mặt đập với chiều dài 152,1 m bằng BT. Mái thượng lưu: Gia cố bằng BTCT đổ tại chỗ từ cao trình đỉnh đập xuống dưới đến cao trình +852,9 m. Mái hạ lưu: Làm rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ từ mép bê tông tiếp giáp đỉnh đập xuống dưới đến cao trình đỉnh áp mái. Thoát nước hạ lưu bằng đá hộc áp mái và đống đá. -Tràn xả lũ: Phá dỡ tràn cũ, xây mới tràn xả lũ tại vị trí tuyến tràn hiện hữu (bên vai phải đập) dạng đập tràn thực dụng, tiêu năng bằng dốc nước kết hợp mũi phun, kết cấu bằng BTCT. Bố trí cầu qua tràn phục vụ dân sinh và quản lý, vận hành. -Cống lấy nước: Xây dựng mới cống lấy nước bên vai phải đập, kết cấu bằng ống thép bọc bên ngoài bằng BTCT, điều tiết bằng van đĩa hạ lưu - Đường quản lý vận hành: Cứng hóa đường quản lý với chiều dài 2.936 m bằng BT theo tiêu chí đường nông thôn loại B -Nhà quản lý: Sử dụng chung nhà quản lý tại hồ Đắk R’Lon. -Hệ thống quan trắc: Bố trí theo quy định hiện hành. |  |
| Đắk Rlá | - Đập đầu mối: Đỉnh đập bằng đất kết hợp đường giao thông nội vùng chưa được gia cố bị nứt, sụt lún, sạt lở; Bề rộng 5m Mái đập thượng lưu bằng đất bị xói lở, sạt trượt rất mạnh. Cỏ dại, cây bụi mọc nhiều. Mái đập hạ lưu xói lở, sạt trượt rất mạnh; không thấy có rãnh tập trung thoát nước mặt. -Tràn xả lũ : Trên tuyến đập có bố trí 1 tuyến tràn xả lũ chính bên vai trái đập, tràn đất chưa được gia cố, dạng tràn tự do, kiểu tràn đỉnh rộng. Kích thước tràn rất rộng Bxh = 20x2,5m, cỏ dại và cây bụi mọc nhiều. Thường xuyên xói lở vào mùa mưa, đe dọa xói lở thân đập. -Cống lấy nước: hiện không có cống lấy nước -Đường quản lý vận hành: Đường QLVH nối từ đường nhựa xuống đỉnh đập dài khoảng 223m là đường đất đã xuống cấp, mặt đường lồi lõm, mưa xói lở thành rãnh đi lại khó khăn nhất là về mùa mưa lũ. | - Đập đất : Xử lý mối trong thân đập, bóc bỏ tầng phủ mái thượng, hạ lưu đập. Mặt đập: Tôn cao, đắp áp trúc mở rộng đập về 2 phía thượng, hạ lưu bằng đất đắp có dung trọng (k ≥ 1,35 T/m3, hệ số đầm chặt K ≥ 0,95; gia cố mặt đập với chiều dài 230 m bằng BT. Mái thượng lưu: Gia cố bằng BTCT đổ tại chỗ từ cao trình đỉnh đập xuống dưới đến cao trình +575,6 m. Mái hạ lưu: Làm rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ từ mép bê tông tiếp giáp đỉnh đập xuống dưới đến cao trình đỉnh áp mái. Thoát nước hạ lưu bằng đá hộc áp mái và đống đá. - Tràn xả lũ: Gia cố bê tông tràn xả lũ hiện hữu (bên vai trái đập) dạng đập tràn đỉnh rộng, tiêu năng bằng dốc nước và bể, kết cấu bằng BTCT. Bố trí cầu qua tràn phục vụ dân sinh và quản lý, vận hành. - Đường quản lý vận hành: Cứng hóa đường quản lý với chiều dài 233 m bằng BT theo tiêu chí đường nông thôn loại B - Nhà quản lý: Sử dụng chung nhà quản lý tại hồ Đắk Ken. - Hệ thống quan trắc: Bố trí theo quy định hiện hành. |  |
| NT Thuận An | -Đập đầu mối: Đỉnh đập có bề rộng Bđ=3,5m, kết cấu bằng đất, cỏ dại mọc nhiều. Mái đập thượng lưu chưa được gia cố, bị xói lở nhiều vị trí. Mái đập hạ lưu cỏ dại mọc nhiều, không có thiết bị thoát nước -Tràn xả lũ : Tràn xả lũ bố trí ở vai phải đập, kết cấu bằng đất, chảy tự do, bề rộng 2,0m. Phía sau tràn là dốc nước, không có cầu qua tràn. Cỏ dại mọc nhiều trên thân tràn và dốc nước sau tràn -Cống lấy nước: hiện không có cống lấy nước -Đường quản lý vận hành: Từ đường giao thông nông thôn đến công trình khoảng 710m là đường kết cấu bằng đất, đoạn xuống đập dốc, khó đi, sình lầy vào mùa mưa. | - Đập đất: Xử lý mối trong thân đập, bóc bỏ tầng phủ mái thượng, hạ lưu đập. Mặt đập: Tôn cao, đắp áp trúc mở rộng đập về 2 phía thượng, hạ lưu bằng đất đắp có dung trọng (k ≥ 1,3 T/m3, hệ số đầm chặt K ≥ 0,95; gia cố mặt đập với chiều dài 220m bằng BT. Mái thượng lưu: Gia cố bằng BTCT đổ tại chỗ từ cao trình đỉnh đập xuống dưới đến cao trình +693,0 m. Mái hạ lưu: Làm rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ từ mép bê tông tiếp giáp đỉnh đập xuống dưới đến cao trình đỉnh áp mái. Thoát nước hạ lưu bằng đá hộc áp mái và đống đá. - Tràn xả lũ: Gia cố bê tông tràn xả lũ hiện hữu (bên vai phải đập) dạng đập tràn thực dụng, tiêu năng bằng dốc nước và bể, kết cấu bằng BTCT. Bố trí cầu qua tràn phục vụ dân sinh và quản lý, vận hành - Đường quản lý: Cứng hóa đường quản lý với chiều dài 710 m bằng BT theo tiêu chí đường nông thôn loại B -Nhà quản lý: Sử dụng chung nhà quản lý tại hồ Đắk Ken. -Hệ thống quan trắc: Bố trí theo quy định hiện hành |  |
| Đăk Loou | -Đập đầu mối: Đỉnh đập bằng đất bị nứt, sụt lún, sạt lở. Bề rộng 3m Mái đập thượng lưu bị xói lở, sạt trượt rất mạnh. Cây bụi mọc nhiều. Mái đập hạ lưu mặt không bằng phẳng, xói lở, sạt trượt rất mạnh không thấy có rãnh thoát nước -Tràn xả lũ : Tràn đất bên vai trái đập chưa được gia cố, dạng tràn tự do, kiểu tràn đỉnh rộng. Kích thước tràn Bxh = 3,8x1,5m. Cỏ dại và cây bụi mọc nhiều - Cống lấy nước: hiện không có cống lấy nước - Đường quản lý vận hành: Đường QLVH nối từ đường nhựa xuống đỉnh đập dài khoảng 537m là đường đất chưa được gia cố, đã xuống cấp nặng nề, mặt đường lồi lõm, mưa xói lở thành rãnh, độ dốc lớn khi có mưa thì trơn trượt, lầy lội | - Đập đất: Xử lý mối trong thân đập, bóc bỏ tầng phủ mái thượng, hạ lưu đập. Mái thượng lưu: Áp trúc hoàn thiện mái bằng đất đắp có dung trọng (k ≥ 1,3 T/m3, hệ số đầm chặt K ≥ 0,95. Gia cố bằng BTCT đổ tại từ cao trình đỉnh đập xuống dưới đến cao trình +736,0 m. Mái hạ lưu: Áp trúc hoàn thiện mái bằng đất đắp có dung trọng (k ≥ 1,3 T/m3, hệ số đầm chặt K ≥ 0,95. Làm rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ từ mép bê tông tiếp giáp đỉnh đập xuống dưới đến cao trình đỉnh áp mái. Thoát nước hạ lưu bằng đá hộc áp mái - Tràn xả lũ: Phá dỡ tràn cũ, xây mới tràn xả lũ tại vị trí tuyến tràn hiện hữu (bên vai trái đập) dạng đập tràn đỉnh rộng, tiêu năng bằng dốc nước và bể, kết cấu bằng BTCT. Bố trí cầu qua tràn phục vụ dân sinh và quản lý, vận hành -Nhà quản lý: Sử dụng chung nhà quản lý tại hồ Đắk Ken -Hệ thống quan trắc: Bố trí theo quy định hiện hành |  |
| Bi Zê Rê | -Đập đầu mối: Mặt đập chưa được cứng hóa bị lồi lõm nhiều. Mái thượng lưu được gia cố bằng bê tông, tuy nhiên đến nay bị bong tróc trơ thép, đặc biệt phần chân mái gần như hư hỏng hoàn toàn Mái hạ lưu chưa được gia cố, cỏ dại và cây bụi mọc nhiều, không có công trình thoát nước Thân đập bị thấm mạnh -Tràn xả lũ : Trên tuyến đập có bố trí 1 tuyến tràn bên vai trái đập, dạng tràn tự do, trên ngưỡng tràn bố trí cầu giao thông. Phần ngưỡng tràn hiện tại được xây thêm bằng 20cm gạch, phần bê tông ngưỡng nhiều chổ bong tróc, thủng. Kênh xả sau tràn dài gần 50m, được gia cố bằng bê tông, chất lượng còn tốt -Cống lấy nước: Có 1cống lấy nước D=0,4m,đặt bên vai trái đập còn khá tốt và đang vận hành bình thường. -Đường quản lý vận hành: Đường quản lý đầu đầu đập dài khoảng 400m bằng đất, bị xói lở đi lại rất khó khăn. | - Đập đất: Xử lý mối trong thân đập, bóc bỏ tầng phủ mái hạ lưu đập. Khoan phụt vữa xi măng sét tạo màng xử lý chống thấm cho thân và nền đập. Gia cố đỉnh đập với chiều dài 113 m bằng BT. Mái thượng lưu: Sửa chữa lại những chỗ bị hư hỏng bằng BTCT đổ tại chỗ. Mái hạ lưu: Bóc bỏ phần đất thân đập từ cơ đến chân mái hạ lưu, đắp áp lại bằng đất đắp có dung trọng (k ≥ 1,36 T/m3, hệ số đầm chặt K ≥ 0,95. Làm rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ từ mép bê tông tiếp giáp đỉnh đập xuống dưới đến cao trình đỉnh áp mái. Thoát nước hạ lưu bằng đá hộc áp mái và đống đá - Tràn xả lũ: Làm mới lan can hai bên cầu tràn, làm lại và mở rộng tường cánh bên phải để tăng khả năng thoát lũ của tràn - Cống lấy nước: Giữ nguyên cống hiện trạng - Nhà quản lý: Sử dụng chung nhà quản lý tại hồ Nao Ma A -Hệ thống quan trắc: Bố trí theo quy định hiện hành |  |
| Ông Hiên | -Đập đầu mối: Mặt đập chưa được cứng hóa nên lồi lõm. Mái đập thượng lưu chưa được ứng hóa và bị sạt trượt lồi lõm Mái hạ lưu chưa có rãnh tiêu nước. Thân đập bị thấm mạnh Lòng hồ bị bồi lấp mất dung tích -Tràn xả lũ : Kênh xả tràn bằng đất, mặt cắt hình thang Bđáy = 1,6m Nối tiếp sau ngưỡng là kênh đất bị bồi lấp cỏ dại mọc nhiều -Cống lấy nước: hiện không có cống lấy nước. -Đường quản lý vận hành: Đoạn đường quản lý có chiều dài L=1392,32 m, đường đất chưa cứng hóa | - Đập đất: Xử lý mối trong thân đập, bóc bỏ tầng phủ mái thượng, hạ lưu đập. Đắp áp trúc mở rộng đập về phía hạ lưu bằng đất có dung trọng (k ≥ 1,32 T/m3, hệ số đầm chặt K ≥ 0,95; gia cố mặt đập với chiều dài 92 m bằng BT. Mái thượng lưu: Gia cố bằng BTCT đổ tại chỗ từ cao trình đỉnh đập xuống dưới đến cao trình +720,0 m. Mái hạ lưu: Làm rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ từ mép bê tông tiếp giáp đỉnh đập xuống dưới đến cao trình đỉnh áp mái. Thoát nước hạ lưu bằng đá hộc áp mái. - Tràn xả lũ: Gia cố bê tông tràn xả lũ hiện hữu (bên vai phải đập) dạng đập tràn đỉnh rộng, tiêu năng bằng dốc nước và bể, kết cấu bằng BTCT. Bố trí cầu qua tràn phục vụ dân sinh và quản lý, vận hành - Đường quản lý vận hành: Cứng hóa đường quản lý với chiều dài 1.392 m bằng BT theo tiêu chí đường nông thôn loại B -Nhà quản lý: Sử dụng chung nhà quản lý tại hồ Đắk Ken -Hệ thống quan trắc: Bố trí theo quy định hiện hành |  |
| Ông Truyền | Đập đầu mối: Mặt đập chưa được cứng hóa nên lồi lõm, chiều rộng hẹp B=3,0m Mái đập thượng lưu chưa được cứng hóa và bị sạt trượt Mái hạ lưu chưa có rãnh tiêu nước. Thân đập bị thấm mạnh Lòng hồ bị bồi lấp mất dung tích -Tràn xả lũ : Kênh xả tràn bằng đất mặt cắt hình thang Bđáy = 2,0m Nối tiếp sau ngưỡng là kênh đất bị bồi lấp cỏ dại mọc nhiều -Cống lấy nước: hiện không có cống lấy nước. -Đường quản lý vận hành: Đoạn đường quản lý có chiều dài L=1079,33 m đường đất chưa cứng hóa | - Đập đất: Bóc dỡ đập cũ để đắp lại đập mới tại vị trí tuyến hiện trạng bằng đất đắp có dung trọng (k ≥ 1,32 T/m3, hệ số đầm chặt K ≥ 0,95; gia cố mặt đập với chiều dài 77,6 m bằng BT. Mái thượng lưu: Gia cố bằng BTCT đổ tại chỗ từ cao trình đỉnh đập xuống dưới đến cao trình +735,0 m. Mái hạ lưu: Làm rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ từ mép bê tông tiếp giáp đỉnh đập xuống dưới đến cao trình đỉnh áp mái. Thoát nước hạ lưu bằng đá hộc áp mái. -Tràn xả lũ Gia cố bê tông tràn xả lũ hiện hữu (bên vai phải đập) dạng đập tràn thực dụng, tiêu năng bằng dốc nước và bể, kết cấu bằng BT và BTCT. Bố trí cầu qua tràn phục vụ dân sinh và quản lý, vận hành - Đường quản lý vận hành: Cứng hóa đoạn đường quản lý với chiều dài 1.079 m bằng BT theo tiêu chí đường nông thôn loại B -Nhà quản lý: Sử dụng chung nhà quản lý tại hồ Đắk Ken -Hệ thống quan trắc: Bố trí theo quy định hiện hành |  |
| Đắk Bliêng | -Đập đầu mối: Mặt đập bằng bê tông đã bị hư hỏng. Mái đập thượng lưu được bảo vệ bằng lớp đá lát khan đã bị sạt trượt. Mái hạ lưu chưa có rãnh tiêu nước -Tràn xả lũ : Tràn lũ có cửa van 3x2x1.95 bằng BTCT vẫn còn tốt Tràn sự cố B=5,0m cửa vào bị xói lở hạ lưu kênh đất đã bị xói lở -Cống lấy nước: Cống D400 vẫn còn tốt. -Đường quản lý vận hành: Đoạn đường quản lý có chiều dài L=95m đường đất chưa cứng hóa | -Đập đất: Xử lý mối trong thân đập, bóc bỏ tầng phủ mái hạ lưu đập. Gia cố mặt đập với chiều dài 148 m bằng BT, phía thượng lưu làm tường chắn sóng bằng BTCT cao 0,8 m. Mái thượng lưu: Bóc dỡ đá lát khan cũ, gia cố lại bằng BTCT đổ tại chỗ và bằng đá hộc lát khan trong khung BTCT từ cao trình đỉnh đập xuống dưới đến cao trình +684,0 m. Mái hạ lưu: Đào bạt, áp trúc hoàn thiện mái bằng đất đắp có dung trọng (k ≥ 1,34 T/m3, hệ số đầm chặt K ≥ 0,95; làm rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ từ mép bê tông tiếp giáp đỉnh đập xuống dưới đến cao trình đỉnh áp mái. Thoát nước hạ lưu bằng đá hộc áp mái và đống đá -Tràn xả lũ: Tràn xả lũ chính: Thay thế lan can tràn đã bị hư hỏng Tràn sự cố: Mở rộng và gia cố bằng bê tông tràn xả lũ hiện hữu (tại vị trí tràn cũ) dạng đập tràn đỉnh rộng, kết cấu bằng BTCT, nối tiếp sau tràn là dốc nước đổ ra dốc nước tràn chính - Cống lấy nước: Giữ nguyên cống cũ - Đường quản lý vận hành: Cứng hóa đường quản lý với chiều dài 95 m bằng BT theo tiêu chí đường nông thôn loại B -Nhà quản lý: Sử dụng chung nhà quản lý tại trung tâm huyện Tuy Đức (đã xây dựng). -Hệ thống quan trắc: Bố trí theo quy định hiện hành |  |
| Sa Đa Cô | Đập đầu mối: Mặt đập bằng cấp phối B=6m đã bị hư hỏng Mái đập thượng lưu được gia cố bằng đá xếp tuy nhiên đã bị sạt trượt và trôi gần như hoàn toàn Mái hạ lưu rãnh thoát nước bị bồi lấp, nhiều hang hốc. -Tràn xả lũ : Tràn xả lũ bằng đá xây vẫn còn tốt Nối tiếp phía sau là dốc nước bằng đất -Cống lấy nước: hiện không có cống lấy nước. - Đường quản lý vận hành: Đoạn đường quản lý có chiều dài L=300m đường đất chưa cứng hóa | -Đập đất: Xử lý mối trong thân đập, bóc bỏ tầng phủ mái thượng, hạ lưu đập. Gia cố mặt đập với chiều dài 170 m bằng BT. Mái thượng lưu: Bóc dỡ đá lát khan cũ, áp trúc hoàn thiện mái bằng đất đắp có dung trọng (k ≥ 1,30 T/m3, hệ số đầm chặt K ≥ 0,95; gia cố bằng BTCT đổ tại chỗ từ cao trình đỉnh đập xuống dưới đến cao trình +488,0 m. - Mái hạ lưu: Đào bạt, áp trúc hoàn thiện mái bằng đất đắp có dung trọng (k ≥ 1,30 T/m3, hệ số đầm chặt K ≥ 0,95. Làm rãnh tiêu nước và chia ô trồng cỏ bảo vệ từ mép bê tông tiếp giáp đỉnh đập xuống dưới đến cao trình đỉnh áp mái. Thoát nước hạ lưu bằng đá hộc áp mái - Tràn xả lũ: Phá dỡ tràn cũ, xây mới tràn tại vị trí tuyến tràn hiện hữu (bên vai phải đập) dạng đập tràn đỉnh rộng, tiêu năng bằng dốc nước và bể, kết cấu bằng BTCT. Bố trí cầu qua tràn phục vụ dân sinh và quản lý, vận hành. -Đường quản lý vận hành: Cứng hóa đường quản lý với chiều dài 300 m bằng BT theo tiêu chí đường nông thôn loại B - Nhà quản lý: Xây mới nhà cấp IV, 1 tầng có diện tích 130 m2 -Hệ thống quan trắc: Bố trí theo quy định hiện hành |  |
| Nao Ma A | -Đập đầu mối: Mặt đập rộng 5m được gia cố bằng bê tông. Mái thượng lưu được gia cố bằng các tấm bê tông. Mái hạ lưu chưa được gia cố cỏ dại và cây bụi mọc nhiều, không có công trình thoát nước. Thân đập bị thấm nhiều ở thân đập, nền đập và cả 02 bên vai đập. Đập thấm từ cao trình MNDBT trở xuống, dòng thấm chảy thành dòng và có cả nước đục -Tràn xả lũ : Trên tuyến đập được bố trí 1 tràn tự do rộng B=3,6m, trên tràn có bố trí cầu giao thông bằng bê tông cốt thép có kích thước 3x5m. Kênh xả sau tràn đã được gia cố bằng bê tông dài khoảng 70m còn khá tốt. -Cống lấy nước: Có 1 cống lấy nước D=0,4m, đặt bên vai trái đập còn khá tốt và đang vận hành bình thường. -Đường quản lý vận hành: Đường quản lý kết hợp với giao thông trên mặt đập, đường mới được xây dựng, chất lượng còn khá tốt | - Đập đất: Xử lý mối trong thân đập, bóc bỏ tầng phủ mái hạ lưu đập. Khoan phụt vữa xi măng sét tạo màng xử lý chống thấm cho thân và nền đập. Đỉnh đập: Phía thượng lưu làm tường chắn sóng bằng BTCT cao 1,0 m. Mái thượng lưu: Sửa chữa lại những chỗ bị hư hỏng bằng BTCT đổ tại chỗ.Mái hạ lưu: Đắp áp trúc chân mái tạo cơ đập tại cao trình +738,0 m, rộng 2,0 m bằng đất đắp có dung trọng (k ≥ 1,34 T/m3, hệ số đầm chặt K ≥ 0,95. Làm rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ từ mép bê tông tiếp giáp đỉnh đập xuống dưới đến cao trình đỉnh áp mái. Thoát nước hạ lưu bằng đá hộc áp máiTràn xả lũ: Giữ nguyên quy mô tràn, phát quang, nạo vét bùn cát bồi lắng xử lý một số vị trí bong tróc ở tường thượng, hạ lưu tràn -Tràn xả lũ: Giữ nguyên tràn hiện trạng - Cống lấy nước: Giữ nguyên hiện trạng - Nhà quản lý: Xây mới nhà cấp IV, 1 tầng, diện tích 130 m2 -Hệ thống quan trắc: Bố trí theo quy định hiện hành |  |
| Đăk Ken | -Đập đầu mối: Mặt đập là đường QL14C, đã được trải nhựa còn tốt. Mái thượng lưu đập chưa được gia cố, bị xói lở nghiêm trọng, cỏ dại và cây bụi mọc nhiều. Mái đập hạ lưu không có rãnh tiêu nước và chưa được gia cố nên bề mặt không bằng phẳng, sạt lở, cây bụi mọc nhiều -Tràn xả lũ : Tràn tự do 2 bằng ống buy D750 và D950, trên tràn đắp đất bằng mặt đập. Cửa vào và cửa ra bằng BTCT nhưng đã bị hư hỏng, xuống cấp, bong tróc. Kênh dẫn vào tràn, thân tràn, dốc nước và bể tiêu năng bằng đất chưa được gia cố nên bị xói lở mạnh. Kênh xả sau tràn chưa được gia cố -Cống lấy nước: hiện không có cống lấy nước. - Đường quản lý vận hành: Hiện tại đường đi từ QL14C ra cửa vào tràn và mái thượng lưu đập là đường đất lún sụt, xói lở nghiêm trọng, đi lại khó khăn. Đường từ QL14C xuống thân tràn và dốc nước, bể tiêu năng chưa có nên việc đi lại quản lý gặp rất nhiều khó khăn | - Đập đất: Xử lý mối trong thân đập, bóc bỏ tầng phủ mái thượng, hạ lưu đập. Khoan phụt vữa xi măng sét tạo màng xử lý chống thấm cho cả thân và nền đập. Đỉnh đập: Phía thượng lưu làm tường chắn sóng bằng BTCT cao 0,8m. Mái thượng lưu: Gia cố bằng BTCT đổ tại chỗ từ cao trình đỉnh đập xuống dưới đến cao trình +682,0 m. Mái hạ lưu: Làm rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ từ mép bê tông tiếp giáp đỉnh đập xuống dưới đến cao trình đỉnh áp mái. Thoát nước hạ lưu bằng đá hộc áp mái. - Tràn xả lũ: Phá bỏ ngưỡng cũ B=3,1 m, làm lại ngưỡng rộng B=4,0 m; làm mới dốc nước, bể tiêu năng bằng BTCT. - Nhà quản lý: Xây mới nhà cấp IV, 1 tầng, diện tích 130 m2 -Hệ thống quan trắc: Bố trí theo quy định hiện hành |  |
| Km 41 | -Đập đầu mối: Đỉnh đập bằng đất bị nứt và sụt lún, sạt lở. Bề rộng 6,5-8m. Mái đập TL bằng đất bị xói lở, sạt trượt rất mạnh,cây bụi mọc nhiều. Mái đập HL bề mặt không bằng phẳng, xói lở, sạt trượt rất mạnh,không thấy có rãnh thoát nước Đập bị thấm ở thân đập và nền đập đoạn lòng suối -Tràn xả lũ : Tràn chính: Tràn đất chưa được gia cố. Kích thước tràn Bxh= 3,5x2,5m, cỏ dại và cây bụi mọc nhiều. Tràn sự cố: Dạng tràn tự do, kiểu tràn đỉnh rộng. Kích thước tràn Bxh = 3,0x1,0m, cửa vào tràn có nhiều tảng đá lăn to. -Cống lấy nước: hiện không có cống lấy nước. -Đường quản lý vận hành: Đường kết nối công trình với đường tỉnh lộ 684 cũng là đường dân sinh dài khoảng 1,2km là đường đất đã xuống cấp, mặt đường lồi lõm, đi lại khó khăn nhất là về mùa mưa, không thuận lợi cho QLVH đập. | - Đập đất: Xử lý mối trong thân đập, bóc bỏ tầng phủ mái thượng, hạ lưu đập. Mặt đập: Tôn cao đắp bù đỉnh đập (đoạn võng) bằng đất đắp có dung trọng (k ≥ 1,42T/m3, hệ số đầm chặt K ≥ 0,95; gia cố mặt đập với chiều dài 91,74 m bằng BT. Mái thượng lưu: Gia cố bằng BTCT đổ tại chỗ từ cao trình đỉnh đập xuống dưới đến cao trình +760,85 m. Mái hạ lưu: Gia cố bằng đá hộc lát khan đặt trong khung BTCT kích thước (5x5) m. - Tràn xả lũ: Gia cố bê tông tràn xả lũ hiện hữu (bên vai trái đập) dạng đập tràn thực dụng, tiêu năng bằng dốc nước và bể, kết cấu bằng BTCT. Bố trí cầu qua tràn phục vụ dân sinh và quản lý, vận hành - Đường quản lý vận hành: Cứng hóa đường quản lý với chiều dài 1.151 m bằng BT theo tiêu chí đường nông thôn loại B - Nhà quản lý: Sử dụng chung nhà quản lý tại hồ Ba Trong -Hệ thống quan trắc: Bố trí theo quy định hiện hành |  |
| Ba Trong | -Đập đầu mối: Đỉnh đập là đường liên thôn Bđ=3m Mái thượng lưu bị sạt lở, lồi lõm Mái hạ lưu đập lồi lõm, cây bụi mọc nhiều, không có thiết bị thoát nước hạ lưu, chưa được gia cố. -Tràn xả lũ : Tràn xả lũ bên bờ hồ phía bên vai phải đập đất. Tràn chảy tự do qua 2 ống buy bê tông cốt thép D150mm; nối tiếp sau ông buy là tràn đất trên nền đất tự nhiên -Cống lấy nước: hiện không có cống lấy nước. -Đường quản lý vận hành: Cách tỉnh lộ 684 khoảng 300m đến vị trí công trình là đường bê tông liên thôn với bề rộng 3m | - Đập đất: Xử lý mối trong thân đập, bóc bỏ tầng phủ mái thượng, hạ lưu đập. Mặt đập: Tôn cao, đắp áp trúc mở rộng đập về 2 phía thượng, hạ lưu bằng đất đắp có dung trọng (k ≥ 1,46 T/m3, hệ số đầm chặt K ≥ 0,95; gia cố mặt đập với chiều dài 98,75 m bằng BT, phía thượng lưu làm tường chắn sóng bằng BTCT cao 0,4 m. +Mái thượng lưu: Gia cố bằng BTCT đổ tại chỗ từ cao trình đỉnh đập xuống dưới đến cao trình +778,07 m. +Mái hạ lưu: Làm rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ từ mép bê tông tiếp giáp đỉnh đập xuống dưới đến cao trình đỉnh áp mái. Thoát nước hạ lưu bằng đá hộc áp mái. - Tràn xả lũ: Phá dỡ tràn cũ (bên vai phải đập), xây mới tràn tại vị trí cách tuyến tràn hiện hữu 12,0 m về bên trái, dạng đập tràn thực dụng, tiêu năng bằng dốc nước và bể, kết cấu bằng BTCT. Bố trí cầu qua tràn phục vụ dân sinh và quản lý, vận hành - Cống lấy nước: Xây dựng mới cống lấy nước bên vai trái đập, kết cấu bằng ống thép bọc bên ngoài bằng BTCT, điều tiết bằng van đĩa hạ lưu - Đường quản lý vận hành: Đường nối từ đỉnh đập với tỉnh lộ 684 là đường bê tông, mặt đường rộng 3m, nền đường rộng 5m, bảo đảm công tác quản lý vận hành công trình - Nhà quản lý:Xây mới nhà cấp IV, 1 tầng có diện tích 130m2 -Hệ thống quan trắc: Bố trí theo quy định hiện hành. |  |
| Thôn 7 | -Đập đầu mối: Mặt đập là đường nhựa liên thôn xã còn tốt, không có gờ chắn bánh 2 bên. Mái thượng lưu bằng đất chưa được gia cố và hệ số tương đối dốc Mái hạ lưu đã được kè một phần để chống sạt lở đường giao thông. -Tràn xả lũ : Cống xả tràn D80 vẫn còn tốt. Tường cánh cửa vào và cửa ra đã bị hư hỏng. Kênh xả sau cống bằng đất bị xói lở mạnh -Cống lấy nước: hiện không có cống lấy nước. -Đường quản lý vận hành: Đường nhựa vẫn còn tốt | - Đập đất: Xử lý mối trong thân đập, bóc bỏ tầng phủ mái hạ lưu đập. Đắp áp trúc mở rộng đập về phía thượng lưu 3 m bằng đất đắp có dung trọng (k ≥ 1,34 T/m3, hệ số đầm chặt K ≥ 0,95; gia cố mặt đập với chiều dài 45 m bằng BT. Mái thượng lưu: Gia cố bằng BTCT đổ tại cỗ từ cao trình đỉnh đập xuống dưới đến cao trình +829,0 m. Mái hạ lưu: Đào bạt, áp trúc hoàn thiện mái bằng đất đắp có dung trọng (k≥ 1,34 T/m3, hệ số đầm chặt K ≥ 0,95, làm rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ từ mép bê tông tiếp giáp đỉnh đập xuống dưới đến cao trình đỉnh áp mái. Thoát nước hạ lưu đập bằng đá hộc áp mái - Tràn xả lũ: Phá dỡ tràn cũ, xây mới tràn tại vị trí tuyến tràn hiện hữu (bên vai trái đập) dạng đập tràn đỉnh rộng, tiêu năng bằng dốc nước và bể, kết cấu bằng BTCT. Bố trí cầu qua tràn phục vụ dân sinh và quản lý, vận hành. - Nhà quản lý: Sử dụng chung nhà quản lý tại hồ Đắk R’Lon -Hệ thống quan trắc: Bố trí theo quy định hiện hành |  |
| Thôn 3 | -Đập đầu mối: Mặt đập rộng 3m-:-8m chưa kiên cố, đỉnh đập lồi lõm, lún không đều, hai đầu cao giữa đập lún trũng. Đập là đường giao thôn đập, ngăn hồ lớn thành 02 hồ thượng và hồ hạ. Mái thượng lưu và hạ lưu -Tràn xả lũ : Công trình có 02 cống đặt trong đập: 01 cống bằng ống buy D400mm, bố trí giữa đập không có tường cánh cửa vào, cửa ra, nên phần cửa ra xói lở rất mạnh. 01 cống bằng ống thép -Cống lấy nước: hiện không có cống lấy nước. -Đường quản lý vận hành: Đường kết nối công trình với đường dân sinh khoảng 1200m là đường đất hẹp, độ dốc lớn, xói lở lồi lõm nhiều, đi lại khó khăn | - Đập đất: Xử lý mối trong thân đập, bóc bỏ tầng phủ mái thượng, hạ lưu đập. Mặt đập: Tôn cao, hoàn thiện mặt cắt đập bằng đất đắp có dung trọng (k ≥ 1,30 T/m3, hệ số đầm chặt K ≥ 0,95; gia cố mặt đập với chiều dài 50m bằng BT. Mái thượng lưu: Gia cố bằng BTCT đổ tại chỗ từ cao trình đỉnh đập xuống dưới đến cao trình +661,0 m. Mái hạ lưu: Gia cố bằng đá hộc lát khan đặt trong khung BTCT kích thước (5x5) m -Tràn xả lũ: Phá dỡ tràn cũ, xây mới tràn xả lũ tại vị trí cách tim tràn hiện hữu 10 m về bên vai phải đập, dạng tràn đỉnh rộng, tiêu năng bằng bể, kết cấu bằng BTCT. Bố trí cầu qua tràn phục vụ dân sinh và quản lý, vận hành - Đường quản lý vận hành: Cứng hóa đường quản lý bằng BT với chiều dài 569 m theo tiêu chí đường nông thôn loại B -Nhà quản lý: Sử dụng chung nhà quản lý tại hồ Nao Ma A -Hệ thống quan trắc: Bố trí theo quy định hiện hành |  |
| Đăk R’lon | -Đập đầu mối: Mặt đập chưa được cứng hóa nên lồi lõm Mái đập thượng lưu được bảo vệ bằng tấm bê tông, tuy nhiên nhiều tấm đã bị hư hỏng Mái hạ lưu bị lún và rãnh thoát nước bị bồi lấp. Thân đập bị thấm -Tràn xả lũ : Kết cấu BTCT còn tốt Kết cấu dốc nước BTCT vẫn còn tốt -Cống lấy nước: Cống bằng ống thép vận hành bằng van đĩa hạ lưu vẫn còn tốt -Đường quản lý vận hành: Đã được cứng hóa bê tông còn tốt nhưng thiếuhộ lan gây nguy hiểm. | - Đập đất: Xử lý mối trong thân đập, bóc bỏ tầng phủ mái hạ lưu đập. Khoan phụt vữa xi măng sét tạo màng xử lý chống thấm cho thân và nền đập. Gia cố mặt đập với chiều dài 125 m bằng BT, phía thượng lưu làm tường chắn sóng bằng BTCT cao 0,7 m. Mái thượng lưu: Sửa chữa lại những chỗ bị hư hỏng bằng BTCT đổ tại chỗ. Mái hạ lưu: Đào bạt, áp trúc hoàn thiện mái bằng đất đắp có dung trọng ( k ≥ 1,47 T/m3, hệ số đầm chặt K ≥ 0,95, làm rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ từ mép bê tông tiếp giáp đỉnh đập xuống dưới đến cao trình đỉnh áp mái. Thoát nước hạ lưu bằng đá hộc áp mái và đống đá - Tràn xả lũ: Thay thế lan can cầu tràn đã bị hư hỏng - Cống lấy nước: Giữ nguyên hiện trạng - Đường quản lý vận hành: Làm hộ lan đoạn đường quản lý vận hành nối đầu đập dài 40m. - Nhà quản lý: Xây mới nhà quản lý cấp IV, 1 tầng có diện tích 130 m2. -Hệ thống quan trắc: Bố trí theo quy định hiện hành |  |
| Đăk Ha | -Đập đầu mối: Mặt đập chưa được cứng hóa nên lồi lõm Mái đập thượng lưu được bảo vệ bằng tấm bê tông, tuy nhiên nhiều tấm đã bị hư hỏng -Tràn xả lũ : Kết cấu BTCT còn tốt -Cống lấy nước: hiện không có cống lấy nước -Đường quản lý vận hành: Đoạn đường quản lý có chiều dài L=350m đường đất chưa cứng hóa | - Đập đất: Xử lý mối trong thân đập, bóc bỏ tầng phủ mái hạ lưu đập. Gia cố mặt đập với chiều dài 115 m bằng BT. Mái thượng lưu: Sửa chữa lại những chỗ bị hư hỏng bằng BTCT đổ tại chỗ. Mái hạ lưu: Đào bạt, áp trúc hoàn thiện mái bằng đất đắp có dung trọng (k ≥ 1,35 T/m3, hệ số đầm chặt K ≥ 0,95; làm rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ từ mép bê tông tiếp giáp đỉnh đập xuống dưới đến cao trình đỉnh áp mái. Thoát nước hạ lưu bằng đá hộc áp mái. - Tràn xả lũ: Phá dỡ ngưỡng đá xây cũ, gia cố cửa vào (hiện bằng đất), làm lại ngưỡng dạng đập tràn thực dụng; đánh xờm, bọc BTCT đáy dốc nước. Kết cấu bằng BT và BTCT. - Cống lấy nước: Xây dựng mới cống lấy nước bên vai trái đập, kết cấu bằng ống thép bọc bên ngoài bằng BTCT, điều tiết bằng van đĩa hạ lưu - Đường quản lý vận hành: Cứng hóa đường quản lý với chiều dài 115 m bằng BT theo tiêu chí đường nông thôn loại B. Làm bậc tam cấp dài 79 m kết nối đường quản lý với vai trái đập -Nhà quản lý: Sử dụng chung nhà quản lý tại hồ Ba Trong -Hệ thống quan trắc: Bố trí theo quy định hiện hành |  |
| Đắk Snao 1 | -Đập đầu mối: Mặt đập chưa được cứng hóa bị lồi lõm nhiều. Mái đập thượng lưu chưa được gia cố nên đã bị sạt trượt mạnh. Mái hạ lưu không có rãnh thoát nước và trồng cỏ bảo vệ mái Thân đập bị thấm -Tràn xả lũ : Tràn thành mỏng nối tiếp sau ngưỡng là dốc nước bằng BTCT vẫn đảm bảo -Cống lấy nước: hiện không có cống lấy nước -Đường quản lý vận hành: Đoạn đường quản lý có chiều dài 540m là đường đất, bị lồi lõm hư hỏng | - Đập đấp: Xử lý mối trong thân đập, bóc bỏ tầng phủ mái thượng, hạ lưu đập. Khoan phụt vữa xi măng sét tạo màng xử lý chống thấm cho thân và nền đập. Đắp áp trúc mở rộng đập về phía hạ lưu bằng đất đắp có dung trọng (k ≥ 1,30 T/m3, hệ số đầm chặt K ≥ 0,95; gia cố mặt đập với chiều dài 97 m bằng BT. Mái thượng lưu: Gia cố bằng BTCT đổ tại chỗ từ cao trình đỉnh đập xuống dưới đến cao trình +770,0 m. Mái hạ lưu: Làm rãnh tiêu nước và trồng cỏ bảo vệ từ mép bê tông tiếp giáp đỉnh đập xuống dưới đến cao trình đỉnh áp mái. Thoát nước hạ lưu bằng đá hộc áp mái và đống đá. - Tràn xả lũ: Phá dỡ cửa vào và ngưỡng tràn cũ đã bị hư hỏng, làm lại ngưỡng mới hình thức tràn thực dụng, kết cấu bằng BT và BTCT. - Đường quản lý vận hành: Cứng hóa đường quản lý với chiều dài 537 m bằng BT theo tiêu chí đường nông thôn loại B -Nhà quản lý: Sử dụng chung nhà quản lý tại hồ Ba Trong -Hệ thống quan trắc: Bố trí theo quy định hiện hành |  |

## 2.4. Khối lượng đào đắp và huy động xe, máy thi công

### 2.4.1.Cự ly vận chuyển

Bảng 2. 3. Cự ly vận chuyển nguyên vật liệu

| STT | Công trình hồ | Vật liệu | Khoảng cách tới công trình | Đường vận chuyển |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suối Đá | Ximang, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván…….. | Cự ly vận chuyển khoảng 40 km. | TL 686, liên thôn |
| 2 | Đăk Rlá | Ximang, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván…….. | Cự ly vận chuyển khoảng 20 km | QL14, liên thôn |
| 3 | Thuận An | Ximang, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván…….. | Cự ly vận chuyển khoảng 23km | QL14, liên xã, liên thôn |
| 4 | Đăk Loou | Ximang, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván…….. | Cự ly vận chuyển khoảng 10 km. | QL14, liên xã, liên thôn |
| 5 | Bi Zê Rê | Ximang, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván…….. | Cự ly vận chuyển khoảng 30 km | QL 28, liên thôn |
| 6 | Ông Hiên | Ximang, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván…….. | Cự ly vận chuyển khoảng 10 km | TL683, liên thôn |
| 7 | Ông Truyền | Ximang, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván…….. | Cự ly vận chuyển khoảng 10 km | QL14, liên xã, liên thôn |
| 8 | Đăk B’Liêng | Ximang, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván…….. | Cự ly vận chuyển khoảng 10 km | TL 681, liên thôn |
| 9 | Sa Đa Cô | Ximang, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván…….. | Cự ly vận chuyển khoảng 10 km | QL14, liên xã, liên thôn |
| 10 | Nao Ma A | Ximang, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván…….. | Cự ly vận chuyển khoảng 30 km | QL 28, liên thôn |
| 11 | Đăk Ken | Ximang, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván…….. | Cự ly vận chuyển khoảng 10 km | QL14, liên xã |
| 12 | Km 41 | Ximang, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván…….. | Cự ly vận chuyển khoảng 40 km | TL 684, liên thôn |
| 13 | Ba Trong | Ximang, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván…….. | Cự ly vận chuyển khoảng 34 km | TL 684, liên thôn |
| 14 | Thôn 7 | Ximang, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván…….. | Cự ly vận chuyển khoảng 20 km | TL 686, liên thôn |
| 15 | Thôn 3 | Ximang, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván…….. | Cự ly vận chuyển khoảng 30 km | QL 28, liên thôn |
| 16 | Đăk R’lon | Ximang, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván…….. | Cự ly vận chuyển khoảng 10 km | QL14, liên thôn |
| 17 | Đăk Ha | Ximang, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván…….. | Cự ly vận chuyển khoảng 10 km | TL 684, liên thôn |
| 18 | Đăk SNao 1 | Ximang, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván…….. | Cự ly vận chuyển khoảng 10 km | TL 684, liên xã, liên thôn |

### 2.4.2. Huy động xe máy thi công

Số lượng xe máy huy động thực hiện xây dựng các hạng mục của dự án phụ thuộc tiến độ thi công các hạng mục công việc khác nhau, số lượng thay đổi tùy thời điểm trên công trường. Để đáp ứng tiến độ thi công, hoàn thành khối lượng các hạng mục, căn cứ địa hình mặt bằng công trình, tính chất công việc và nguồn cung cấp vật liệu, dự kiến cần phải bố trí trang thiết bị chủ yếu như sau:

| STT | Tên thiết bị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đầm bàn 1Kw | 36 |
| 2 | Đầm cóc | 36 |
| 3 | Đầm dùi 1,5 KW | 45 |
| 4 | Máy cắt uốn cốt thép 5,0Kw | 22 |
| 5 | Máy đào 0,7-1,6 m3 | 18 |
| 6 | Máy đầm rung chân cừu >=16T | 10 |
| 6 | Máy đầm bánh thép (8-12) T | 8 |
| 7 | Máy hàn 23 KW | 23 |
| 8 | Máy trộn bê tông 250l | 36 |
| 9 | Máy trộn bê tông 500l | 9 |
| 10 | Máy ủi >= 108CV | 18 |
| 11 | Ô tô tự đổ 07-10 tấn | 36 |
| 12 | Máy san >= 108CV | 6 |
| 13 | Máy bơm nước loại 15 CV | 20 |
| 14 | Máy phát điện 5-10KW | 8 |
| 15 | Máy khoan guồng xoáy UKB | 4 |
| 16 | Máy trộn dung dịch | 4 |
| 17 | Máy máy phụt dung dịch | 4 |

### 2.4.3. Khối lượng vật liệu

Khối lượng vật liệu thi công của 18 hồ chứa của TDA được trình bày ở bảng dưới đây:

Bảng 2. 4. Bảng tổng hợp khối lượng vật liệu thi công

| Tên công trình | Đất đào | Đất đắp | Bóc phong hóa | Khối lượng phá dỡ | Dọn dẹp lòng hồ | Bê tông các loại | Cát | Đá các loại | Vải lót các loại | Ván khuôn | Sắt thép các loại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m2 | m2 | tấn |
| Suối Đá | 39.461 | 16.906 |  | 6 |  | 3114,0 | 2.926 | 6841,4 | 18292,0 | 4568,3 | 120,7 |
| Đắk R'Lon | 2.461,6 | 2.026,5 | 598,4 | 191,7 |  | 626,9 | 255,8 | 784,6 | 1077,2 | 1358,8 | 28,7 |
| Thôn 7 | 1.695 | 2.521,7 | 529,7 |  | 76.223,0 | 505,5 | 60,4 | 86,5 | 364,9 | 875,5 | 33,8 |
| Đắk Loou | 737,1 | 1.106,5 | 126,2 |  |  | 309,6 | 110,8 | 202,8 | 85,3 | 1142,2 | 27,6 |
| Đắk R'Lá | 9.944,6 | 7.529,6 | 2536,0 |  |  | 1259,6 | 815,44 | 2566,1 | 1886,5 | 14182,9 | 79,1 |
| NT Thuận An | 11.762,3 | 13.100,4 | 1619,1 |  |  | 1236,5 | 1.859,50 | 2521,6 | 1099,8 | 3198,8 | 95 |
| Đập Ông Hiên | 7.165,2 | 1.582,6 | 2688,7 | 9,6 | 58.367,5 | 1469,8 | 494,8 | 1286,3 | 5700,8 | 1078,8 | 32,9 |
| Đập Ông Truyền | 3.256,3 | 898,6 | 226,6 | 11,9 | 75.041,3 | 1076,9 | 286,3 | 230,1 | 4360,3 | 1406,3 |  |
| Bi Zê Rê | 6.996 | 2.524 |  | 81 | 720,0 | 381,0 | 1.565 | 1384,0 | 503,0 | 348,0 |  |
| Đắk Ken | 3402 | 885 |  |  |  | 991,0 | 234 | 226,0 | 3835,0 | 1860,0 | 21,4 |
| Đắk Bliêng | 4.438,1 | 646,3 | 391,4 | 496,2 | 37.000,0 | 863,4 | 646,1 | 1603,3 | 1205,0 | 2679,9 | 23,6 |
| Sa Đa Cô | 1.922,4 | 3.224,8 | 1979.61 | 11,9 |  | 955,0 | 434,2 | 783,8 | 1828,3 | 2352,8 | 56,3 |
| Km 41 | 18.335,4 | 8.636 | 1938,6 | 198 |  | 2510,7 | 418 | 1781,0 | 7477,4 | 3522,0 | 96,2 |
| Ba Trong | 15.042 | 6.386 | 2202,7 | 1.399 |  | 850,0 | 195,4 | 436,2 | 2096,5 | 1802,7 | 50 |
| Nao Ma A | 6.250 | 49.939 |  | 124 |  | 456,0 | 1.665 | 1804,0 | 493,0 | 474,0 | 5,1 |
| Thôn 3 | 9.170 | 5.712 | 556,0 |  |  | 1496,0 | 329 | 973,0 | 4540,0 | 781,0 | 39,7 |
| Đắk Ha | 6.890,8 | 7.221,3 | 1357,5 | 422,4 |  | 488,9 | 340,4 | 727,6 | 3877,0 | 2003,9 | 22,1 |
| Đắk Snao 1 | 5.796,3 | 2.235,9 | 1171,0 | 6,7 | 61.032,5 | 786,2 | 264 | 790,0 | 2787,8 | 1051,1 |  |

## 2.5. Hạng mục phụ trợ

### 2.5.1 Điện, nước phục vụ thi công và sinh hoạt

Nhu cầu sử dụng điện là không đáng kể, chủ yếu là phục vụ thắp sáng khi thi công ban đêm và các xưởng gia công ván khuôn sắt thép. Hiện nay tại các khu vực xây dựng đã có lưới điện quốc gia đi qua, lấy từ lưới điện quốc gia theo đường dây 35KV có sẵn. Trong công trường có bố trí các máy phát dự phòng 5-10KW đề phòng trường hợp mất điện lưới.

Dùng máy bơm lấy nước từ hồ, chứa trong các bể xây tại công trường. Tùy theo chất lượng của nước hồ để có biện pháp xử lý bằng các bể lọc để đảm bảo chất lượng nước cho sinh hoạt và nước phục vụ thi công bê tông.

### 2.5.2. Nhu cầu nhà ở công nhân và khu lán trại tập trung

Nhu cầu công nhân thi công đối với mỗi công trình khoảng 20 người (trong đó, dự kiến khoảng 20-30% là lao động địa phương). Hầu hết các khu vực thi công dự án đều có vị trí khá thuận lợi để tập kết nguyên vật liệu cũng như khu lán trại công nhân. Tuy nhiên, các công trình có vị trí phân tán rộng tại nhiều địa phương của tỉnh Đắk Nông, điều kiện hạ tầng cấp điện nước hạn chế, số lượng công nhân tập trung vào thời gian cao điểm không lớn, thời gian thi công từng hạng mục không dài nên các công trình tận dụng đất trong hành lang công trình để làm lán trại thi công và tập kết nguyên vật liệu. Tại các bãi tập kết vật liệu gần khu lán trại để tiện bảo vệ tài sản và được bố trí lán trại tạm che mưa nắng, trang bị nhà vệ sinh đáp ứng yêu cầu theo QCVN 01:2011/BYT về tiêu chuẩn nhà tiêu hợp vệ sinh; các hoạt động, sinh hoạt cá nhân được thực hiện ở khu nhà ở nhân công.

### 2.5.3 Bãi đổ thải, mỏ đất

Vị trí các bãi đổ thải chủ yếu tại vị trí hạ lưu và mỏ đất đắp thuộc trong hành lang an toàn công trình, một số tại các bãi rác hiện có hoặc quy hoạch của xã, được chính quyền PPMU và cơ quan quản lý chuyên ngành tại địa phương thống nhất. Địa điểm phù hợp, thuận lợi cho công tác vận chuyển, hạn chế đến mức thấp nhất các tác động đến môi trường và sinh hoạt của người dân.

Vật liệu đất đắp của tiểu dự án chủ yếu khai thác trong phạm vi lòng hồ thuộc hành lang an toàn công trình, đáp ứng các điều kiện liên quan đến vấn đề an toàn và bảo vệ môi trường. Các vị trí cụ thể theo Bảng 2.5 và Hình ảnh vị trí các bãi đổ thải được thể hiện trong Phụ lục 6.

Bảng 2. 5. Vị trí các bãi đổ thải, mỏ đất

| TT | Tên Hồ | Khu vực đổ thải | Khu vực mỏ đất | Phụ lục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suối Đá | -Đất thải từ bóc phong hóa và đào móng công trình được đổ tại vị trí bãi vật liệu đất đắp đập sau khi đã lấy đất đắp đập. | Bãi 1 nằm phía sườn đồi phải trong lòng hồ Suối Đá. Diện tích 1.500 m2. Hiện tại là khu đất có cây bụi và trồng một số cây điều. Cách đập <300m Bãi 2 Nằm ở vị trí đoạn cuối tràn xả lũ cũ. Diện tích 2.000 m2. Hiện tại là khu đất trồng tiêu, café. Cách đập <300m | Đã có biên bản thống nhất với chính quyền xã, PPMU, Công ty Khai thác công trình thủy lợi (Phụ lục) |
| 2 | Đắk R'Lon | Phía hạ lưu, cách phạm vi chân công trình 30m. Hiện là bãi cỏ trống, thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình | Nằm ở vai trái đập chính hồ Đắk R’Lon, khoảng cách đến công trình khoảng 100m. Diện tích mỏ: 1.800 m2. Hiện tại là bãi cây gỗ công nghiệp và cây tự nhiên | Đã có biên bản thống nhất với chính quyền xã, PPMU, Công ty Khai thác công trình thủy lợi (Phụ lục) |
| 3 | Thôn 7 | Phía hạ lưu, cách 30m. Hiện là khu đất trũng dưới đập thuộc hành lang an toàn công trình | Bãi 1 nằm ở lòng hồ Thôn 7, bên vai phải đập, khoảng cách đến công trình khoảng 0,1km. Diện tích mỏ: 550 m2. Khu vực này là khoảnh đất ven lòng hồ Bãi 2 nằm ở lòng hồ Thôn 7, bên vai trái đập, khoảng cách đến công trình khoảng 0,1km. Diện tích mỏ: 450 m2. Hiện tại là bãi đất trống và cây tự nhiên | Đã có biên bản thống nhất với chính quyền xã, PPMU, Công ty Khai thác công trình thủy lợi (Phụ lục) |
| 4 | Đắk Loou | bãi rác huyện Đắk Mil thuộc thôn 9B, xã Đắk Lao. Diện tích : 1 ha. Hiện cách công trình 8km | Phạm vi lòng hồ. Diện tích mỏ: 600 m2. Cách đập <300m | Đã có biên bản thống nhất với chính quyền xã, PPMU, Công ty Khai thác công trình thủy lợi (Phụ lục) |
| 5 | Đắk R'Lá | Bãi rác quy hoạch của xã Đắk N’Drot. Diện tích : 1 ha. Hiện cách công trình 7km | Phạm vi lòng hồ. Diện tích mỏ: 2000 m2. Cách đập <300m | Đã có biên bản thống nhất với chính quyền xã, PPMU, Công ty Khai thác công trình thủy lợi (Phụ lục) |
| 6 | NT Thuận An | bãi rác huyện Đắk Mil thuộc thôn 9B, xã Đắk Lao. Diện tích : 1 ha. Hiện cách công trình 9km | Phạm vi lòng hồ. Diện tích mỏ: 2000 m2. Cách đập <300m | Đã có biên bản thống nhất với chính quyền xã, PPMU, Công ty Khai thác công trình thủy lợi (Phụ lục) |
| 7 | Đập Ông Hiên | Bãi thải cách 100m, phía hạ lưu công trình. Hiện là các ao nuôi cá và trồng cau của một hộ dân. Địa hình bằng phẳng | Bãi 1 Vị trí: nằm ở bên vai phải đập. Khoảng cách đến công trình khoảng 0,2km. Diện tích 2.500 m2. Hiện tại là bãi đất trống Bãi 2 Vị trí: nằm ở lòng hồ bên vai trái đập. Khoảng cách đến công trình khoảng 0,1km. Diện tích mỏ: 3.500 m2. Hiện tại là bãi đất trống | Đã có biên bản thống nhất với chính quyền xã, PPMU, Công ty Khai thác công trình thủy lợi (Phụ lục) |
| 8 | Đập Ông Truyền | Bãi thải cách 100 m, phía hạ lưu công trình. Diện tích : 2000 m2. Hiện là khu đất trồng chuối, sắn của một hộ dân. | Nằm ở vùng đất đồi thuộc thượng lưu hồ. Diện tích mỏ: 1000 m2. Hiện tại là khu đất trồng café, sầu riêng của công ty tư nhân. Cách đập 2km | Đã có biên bản thống nhất với chính quyền xã, PPMU, Công ty Khai thác công trình thủy lợi (Phụ lục) |
| 9 | Bi Zê Rê | -Đất đá thải đổ tại bãi vật liệu cách 30m, phía hạ lưu công trình. Hiện là bãi đất trống | Phạm vi lòng hồ. Diện tích mỏ: 1080 m2. Cách đập <300m | Đã có biên bản thống nhất với chính quyền xã, PPMU, Công ty Khai thác công trình thủy lợi (Phụ lục) |
| 10 | Đắk Ken | -Bãi thải vật liệu cách 30m, phía hạ lưu công trình. Diện tích: 500 m2. Hiện là khu đất trũng dưới chân đập thuộc hành lang an toàn công trình. | Phạm vi lòng hồ. Diện tích mỏ: 3000 m2. Hiện tại là khu đất bồi hai bên lòng hồ. Cách đập:<300m | Đã có biên bản thống nhất với chính quyền xã, PPMU, Công ty Khai thác công trình thủy lợi (Phụ lục) |
| 11 | Đắk Bliêng | Bãi thải đất đá cách 30m, phía hạ lưu công trình thuộc hành lang an toàn công trình. Diện tích 5000 m2. Hiện là đất trống. | Nằm ở vai phải đập, phía lòng hồ, khoảng cách đến công trình khoảng 0,1km. Diện tích mỏ: 8500m2. Hiện tại là bãi đất trồng cây công nghiệp (keo), một phần là cây tự nhiên | Đã có biên bản thống nhất với chính quyền xã, PPMU, Công ty Khai thác công trình thủy lợi (Phụ lục) |
| 12 | Sa Đa Cô | Bãi thải vật liệu cách 30m, phía hạ lưu công trình. Diện tích : 500 m2 thuộc hành lang an toàn công trình | Bãi 1 nằm ở lòng hồ Sa Đa Cô, bên phía vai phải đập, khoảng cách đến công trình khoảng 0,1km. Diện tích mỏ: 3.000 m2. Khu vực này là sườn bãi trong lòng hồ Bãi 2 vị trí nằm ở lòng hồ Sa Đa Cô, bên phía vai trái đập, khoảng cách đến công trình khoảng 0,1km. Diện tích mỏ: 5.000 m2. Khu vực này là sườn bãi trong lòng hồ | Đã có biên bản thống nhất với chính quyền xã, PPMU, Công ty Khai thác công trình thủy lợi (Phụ lục) |
| 13 | Km 41 | -Bãi thải vật liệu cách <300m, phía thượng lưu đã khai thác đất đắp đê quai, đường tránh. Diện tích: 1000 m2. | Nằm ở sườn đồi phía bên trái công trình. Khoảng cách từ mỏ đến tuyến đập <300m. Diện tích mỏ: 1000 m2. Vị trí mỏ đất trước kia đã lấy một phần sử dụng làm vật liệu | Đã có biên bản thống nhất với chính quyền xã, PPMU, Công ty Khai thác công trình thủy lợi (Phụ lục) |
| 14 | Ba Trong | Đất thải từ bóc phong hóa và đào móng công trình được đổ tại bãi thải dự kiến cách tỉnh lộ 684 khoảng 600m, cách công trình khoảng 1km. Diện tích: 1000 m2. | Nằm ở sườn đồi phía bên phải công trình. Khoảng cách từ mỏ đến tuyến đập <300m. Diện tích mỏ: 1500 m2. Vị trí mỏ đất trước kia đã lấy một phần sử dụng làm vật liệu. | Đã có biên bản thống nhất với chính quyền xã, PPMU, Công ty Khai thác công trình thủy lợi (Phụ lục) |
| 15 | Nao Ma A | -Bãi thải vật liệu cách 30m, phía hạ lưu công trình. Diện tích : 500 m2. Hiện là bãi cỏ trống, thuộc hành lang an toàn công trình -Rác thải sinh hoạt và xây dựng được đưa ra bãi rác quy hoạch nông thôn mới của xã Đắk Som, cách công trình 5km. Diện tích: 70000 m2 | Phạm vi lòng hồ. Diện tích mỏ: 3000 m2. Hiện là bãi bồi ven lòng hồ. Cách đập:100m | Đã có biên bản thống nhất với chính quyền xã, PPMU, Công ty Khai thác công trình thủy lợi (Phụ lục) |
| 16 | Thôn 3 | Bãi đất thải cách chân công trình 800m. Diện tích : 1000 m2. | Trong phạm vi lòng hồ. Diện tích mỏ: 1000 m2. Hiện tại là khu đất bồi hai bên lòng hồ. Đất trống, cỏ. Cách đập: 500m | Đã có biên bản thống nhất với chính quyền xã, PPMU, Công ty Khai thác công trình thủy lợi (Phụ lục) |
| 17 | Đắk Ha | Bãi thải vật liệu cách 30m, phía hạ lưu công trình. Diện tích : 2000 m2. Hiện là bãi cỏ trống, thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình | Bãi 1 nằm ở lòng hồ Đắk Ha, bên vai phải, khoảng cách đến công trình khoảng 0,1km. Diện tích mỏ: 6.000 m2. Hiện tại là bãi đất trống Bãi 2 vị trí nằm ngay vai trái đập Đắk Ha, khoảng cách đến công trình khoảng 30m Diện tích mỏ: 2.000 m2. Hiện tại là bãi đất trồng cây công nghiệp | Đã có biên bản thống nhất với chính quyền xã, PPMU, Công ty Khai thác công trình thủy lợi (Phụ lục) |
| 18 | Đắk Snao 1 | Bãi thải vật liệu cách 30m, phía hạ lưu công trình. Hiện là khu đất trũng dưới chân đập thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình | Bãi 1 nằm ở vai trái đập hồ Đắk Snao1 – huyện Đắk GLong, khoảng cách đến công trình khoảng 0,1km. Diện tích mỏ: 2.000 m2. Hiện tại là bãi trồng cây hoa mầu Bãi 2 nằm ở vai phải đập, phía lòng hồ Đắk Snao 1, khoảng cách đến công trình khoảng 0,1km. Diện tích mỏ: 2.500 m2. Hiện tại là bãi trồng cây công nghiệp và cây tự nhiên | Đã có biên bản thống nhất với chính quyền xã, PPMU, Công ty Khai thác công trình thủy lợi (Phụ lục) |

### 2.5.4 Đường thi công

Điều kiện thi công các công trình tương đối tốt, tại hầu hết các công trình có giao thông đi lại thuận tiện phục vụ thi công đáp ứng nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu trong thời gian triển khai tại các địa phương. Tuy nhiên tại các công trình Ông Truyền, Ông Hiên, Sa Đa Cô, Đắk R’lá, Thôn 7, Đắk Snao 1, Suối Đá và Đắk Bliêng có đường đất nhỏ hẹp, khó khăn cho việc vận chuyển nguyên vật liệu.

| Đường vào hồ Sa Đa Cô | Đường vào đập Ông Hiên | Đường vào đập Ông Truyền |
| --- | --- | --- |

Hình 2. 2. Hiện trạng giao thông tại địa phương

## 2.6. Các hoạt động dự kiến trước thi công

Trước khi thi công một số hoạt động như khảo sát địa hình, thủy văn, điều kiện khí tượng, khoan thăm dò địa chất, cắm mốc thu hồi đất, và rà phá bom mìn. Trong khuôn khổ của TDA có hoạt động phá dỡ một số hạng mục nhỏ thuộc một số công trìnhvà hoạt động phát quang thảm thực vật được thực hiện bởi những hộ bị ảnh hưởng cây cối và hoa màu. Các phế thải từ quá trình phá dỡ công trình sẽ được thu gom và vận chuyển tới bải đổ thải và các phế thải từ quá trình phát quang sẽ được các hộ dân bị ảnh hưởng tận dụng làm chất đốt.

Thiết kế TDA đưa ra các phương án lựa chọn có tính đến các kịch bản, rủi ro do tác động của biến đổi khí hậu tới công năng của các hạng mục thi công; nghiên cứu sự biến đổi của các yếu tố khí hậu được trình bày trong phần hiện trạng trong khu vực TDA trong thời gian gần đây làm cơ sở để lựa chọn phương án thiết kế tối ưu. Tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn trong thời gian vừa qua chủ yếu liên quan đến thay đổi lượng mưa gây ra tình trạng lũ lụt, sạt lở đất và hạn hán.

## 2.7 Kế hoạch vận chuyển nguyên vật liệu

Vật liệu xây dựng sẽ được tập kết tại công trường trước khi bắt đầu khởi công khoảng 1 tuần. Vật liệu xây dựng sẽ được vận chuyển đến công trường vào thời điểm tránh gây ra những tác động tiêu cực đến hoạt động canh tác nông nghiệp và sinh hoạt của người dân địa phương. Nhân công, máy móc và khối lượng vật liệu dự kiến được trình bày trong các mục ở phần trên.

## 2.8 Các hoạt động vận hành và bảo dưỡng

Giám sát định kỳ an toàn đập: Sau khi đã tích nước và bắt đầu vận hành đập, chủ đập chịu trách nhiệm thực hiện giám sát an toàn đập, công việc này được thực hiện bởi chuyên gia độc lập có năng lực và là người không tham gia vào quá trình điều tra, thiết kế, xây dựng hoặc vận hành của đập. Sau khi vận hành bình thường, các đợt kiểm tra đập được diễn ra thường xuyên, bao gồm việc kiểm tra an toàn trước và sau mùa lũ hàng năm, thực hiện theo Nghị định của Chính phủ (Số 72/2007/NĐ-CP) về Quản lý An toàn Đập.

Sau khi hoàn thành các công trình, việc vận hành của đập sẽ thuộc trách nhiệm của chủ đập và khi đó trách nhiệm của PPMU sẽ kết thúc.

Quy trình của hồ chứa, vận hành van: Chủ đập phải lập quy trình điều tiết nước hồ chứa, quy định về việc tích và xả nước trong điều kiện bình thường và trong tình huống khẩn cấp, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Chủ đập phải xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định về vận hành và quy trình thao tác, vận hành cửa van của từng công trình (sau đây gọi là vận hành công trình). Các vấn đề khác cần được tiến hành theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP của chính phủ về quản lý an toàn đập.

## 2.9 Kế hoạch an toàn đập

Một báo cáo an toàn đập (DSR) sẽ được chuẩn bị cho tiểu dự án. Mục tiêu của báo cáo an toàn đập (DSR) nhằm trình bày, phân tích và đưa ra các khuyến nghị về: a) Tất cả các điều kiện có thể gây ảnh hưởng tới sự an toàn đập và các công trình phụ; b) Tác động khi đập hoặc công trình phụ bị vỡ/không điều tiết được do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, lỗi con người hay lỗi cấu trúc; và c) Khung thể chế (tại thời điểm hiện tại và) trong tương lai cần thiết để tránh hoặc giảm thiểu các điều kiện bất lợi cho sự an toàn của đập.

Sau khi hoàn thành việc rà soát ở giai đoạn sàng lọc tiểu dự án, CPMU thuộc Bộ NN&PTNT cần cung cấp một DSR cho từng tiểu dự án được xác định trong giai đoạn thực hiện dự án và gửi tới PoE (đội chuyên gia tư vấn an toàn đập quốc tế) và Ngân hàng Thế giới để xem xét. Các báo cáo phải bao gồm những phát hiện và khuyến nghị cho bất kỳ vấn đề an toàn liên quan, các hành động cần thiết được thực hiện. Các biện pháp an toàn đập phải được lồng ghép vào trong thiết kế, xây dựng và vận hành hồ chứa.

Rà soát và phân tích an toàn kết cấu đập: Việc xem xét và đánh giá các đập và các công trình liên quan sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau:

- Xem lại các tài liệu khảo sát về địa chất nền và nguồn vật liệu. Lưu ý các ảnh hưởng bất lợi tiềm tàng có thể xảy ra bởi các đặc tính địa chất đã biết. Đánh giá các điều kiện không lường trước được và các biện pháp xử lý để gắn kết vấn đề an toàn và vận hành của đập và các công trình liên quan.

- Đánh giá sự phù hợp của loại đập và tràn, sự đáp ứng của thiết kế đập, bao gồm các biện pháp đề xuất xử lý nền móng, đào đắp, các thông số sức chịu tải của nền được lựa chọn, thấm và các biện pháp kiểm soát áp lực đẩy nổi. Lưu ý về quan điểm an toàn đối với bất kỳ khía cạnh bất thường hoặc thiếu sót nào xảy ra và đề xuất các biện pháp cần thực hiện.

- Đánh giá sự ổn định, phân tích cường độ và các yếu tố an toàn trong các điều kiện chịu tải bình thường, bất thường và cực lớn đối với đập đất và đập bê tông, kết cấu đập tràn và các công trình xả nước, bao gồm sự xác định các tiêu chí tác động của địa chất.

- Xem xét các yếu tố về tính ổn định của hồ chứa, hình thành sạt lở đất, sóng, và ảnh hưởng của nó tới sự ổn định đập;

- Xem xét phương pháp tính toán thủy văn để xác định lũ thiết kế của dự án, tuyến hồ chứa và kích thước đập tràn. Rà soát thiết kế các công trình đập tràn bao gồm cả điều kiện dòng chảy, và công trình tiêu năng. Đánh giá khả năng xả của đập tràn ứng với tất cả các lũ thiết kế mà không gây nguy hiểm cho đập.

- Xem xét các công trình lấy và xả nước, bao gồm các thiết kế thủy lực, năng lực tháo nước khẩn cấp của hồ chứa, và quá trình bồi lắng.

- Đánh giá thiết kế của đập tràn và các thiết bị điều khiển cửa ra, bao gồm việc lựa chọn số lượng và loại cửa chính và van, thiết bị nâng và các loại cơ cấu điều khiển khác. Lưu ý đặc biệt đối với hệ thống dự phòng để vận hành các đập tràn có cửa và các công trình xả nước khi có trục trặc về vận hành và điện.

- Xem xét các thiết kế của công trình dẫn dòng, tiến độ thi công, thuỷ văn và các yếu tố rủi ro liên quan tới dẫn dòng trong quá trình xây dựng và lấp dòng ở giai đoạn bắt đầu tích nước hồ chứa.

- Xem xét sự phù hợp của thiết bị đo đạc, đặc biệt là những dụng cụ hoặc mốc đánh dấu, được yêu cầu trong dự báo các nguy hiểm nghiêm trọng hoặc vỡ đập.

- Xem xét quy trình vận hành và bảo trì và kế hoạch ứng phó khẩn cấp của chủ đập, bao gồm đánh giá các yếu tố vận hành và bảo trì tiểu dự án liên quan đến sự an toàn của đập và đánh giá năng lực của cán bộ vận hành để có thể thực hiện duy tu bảo dưỡng và kiểm tra thường xuyên sự an toàn của công trình.

Xem xét và đánh giá các rủi ro về an toàn đập: Ngoài việc đảm bảo an toàn kết cấu đập, Dự án cần phải đánh giá các rủi ro tiềm ẩn của đập đến dân cư và môi trường tại khu vực hạ lưu đập, bao gồm cả các công trình liên quan. Vỡ đập có thể sẽ không xảy ra nhưng khi xảy ra sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng. Về nội dung này, trong quá trình chuẩn bị dự án, như là một phần của DSR hoặc kế hoạch quản lý môi trường và xã hội, chủ đầu tư tiểu dự án cần thực hiện đánh giá về rủi ro tiềm tàng đối với khu vực/dân cư vùng hạ lưu. Đối với các đập lớn và có nguy cơ cao, trong quá trình chuẩn bị cần thu thập đầy đủ số liệu, bao gồm cả khảo sát địa hình và việc sử dụng đất đai dưới hạ lưu, để mô phỏng một việc vỡ đập và lũ lụt ở hạ lưu đập theo các điều kiện/kịch bản khác nhau phục vụ cho việc chuẩn bị Kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Thu thập số liệu từ các đập ở thượng nguồn và/hoặc các hoạt động liên quan đến đầu nguồn cũng có thể cần thiết đối với một số đập. Lập kế hoạch và thực hiện chương trình xây dựng năng lực cho các tiểu dự án với các hoạt động thí điểm để thúc đẩy sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương cần được xem xét. Cộng đồng dân cư quanh khu vực đập có thể tham gia vào việc giám sát hàng ngày, bảo vệ đập khỏi các hoạt động gây phá hoại của đối tượng bên ngoài, và tham gia vào các công việc bảo trì đơn giản. Một mô hình có sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động bảo vệ an toàn cho đập cũng cần được xem xét. Sự bồi lắng và ô nhiễm của nguồn nước thượng lưu có thể là vấn đề nghiêm trọng đối với một số lưu vực sông. Chủ đập phải cam kết dành ngân sách cho việc vận hành & quản lý đập thích hợp và kiểm tra an toàn đập định kỳ

## 2.10 Thời gian và kinh phí thực hiện

Tổng mức đầu tư:		229,630,000,000 đồng

Thời gian thi công: 		18 tháng

Từ Quý IV năm 2018: Tổ chức mời thầu giám sát thi công cho tất cả các gói thầu xây lắp.

Từ quý I/2019 đến quý IV/2020: Tổ chức thi công xây dựng và cắm mốc và xây dựng hệ thống cảnh báo lũ hạ du, nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với từng công trình. Trong giai đoạn thi công Tiểu dự án, thời gian thi công cho mỗi công trình là 18 tháng. Tuỳ vào tình hình thực tế của mỗi công trình và khu vực để lựa chọn mốc thời gian khởi công xây dựng công trình đó có thể bắt đầu từ quý I đến quý II năm 2019.

# CHƯƠNG III. KHUNG HÀNH CHÍNH, PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH

## 3.1 Văn bản pháp luật Việt Nam

* Luật

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực từ tháng 07/2015. Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 29/11/2013 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 19/06/2013 quy định về hoạt động phòng, chống thiên tai, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai, quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm việc thực hiện phòng, chống thiên tai.

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 21/06/2012 quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 13/11/2008 quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội khóa VII thông qua ngày 18/06/2014;

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ban hành ngày 13/11/2008;

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ban hành ngày 11/11/2011;

- Luật Di sản văn hóa số 10/VBHN-VPQH ban hành ngày 23/07/2013;

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ban hành ngày 25/06/2015;

- Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ban hành ngày 29/11/2006;

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được Quốc hội chính thức thông qua vào ngày 19/06/2017;

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ban hành ngày 25/11/2013.

* Nghị định

- Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

- Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

- Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

- Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính Phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi;

- Nghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01/12/2008 của Chính Phủ về quản lý lưu vực sông;

- Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

* Thông tư

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 19/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

- Thông tư số 22/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

- Thông tư số 19/2011/BYT-TT ngày 06/06/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Thông tư 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007. Hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

- Thông tư số: 34/2010/TT-BCT của  Bộ  Công  thương  ngày  07 tháng  10 năm  2010 qui định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện.

* Quyết định

- Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp.

- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002. Ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

- Chỉ thị của Chính phủ  tại văn bản số 21/CT-TTg ngày 14 tháng 10  năm 2013 về  việc tăng cường quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước.

Các Quy chuẩn và Tiêu chuẩn áp dụng

- QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước uống.

- QCVN 02:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 09-MT 2015/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm.

- QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp.

- QCVN 39:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu.

- QCVN 38:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh.

- QCVN 03-MT: 2015/BTNTM: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.

- QCVN 15:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất.

- QCVN 43:2012/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng trầm tích.

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy định kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí.

- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

- QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về độ rung.

- QCVN 07:2009/BTNM: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Ngưỡng Chất thải Nguy hại

- QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về An toàn trong Xây dựng

- QCVN 04 - 05 : 2012/BNNPTNT - Các quy định chủ yếu về thiết kế công trình Thủy lợi

- Các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật liên quan khác.

Hồ sơ pháp lý do chủ đầu tư cung cấp

- Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT, ngày 09/11/2015 của Bộ NN & PTNT, về việc “Phê duyệt Báo cáo NCKT Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ”.

- Công văn số 7519/BNN-TCTL ngày 06/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thống nhất danh mục các hồ chứa thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông;

- Công văn số 6143/BNN-TCTL ngày 28/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường quản lý chất lượng thiết kế, thi công các Tiểu dự án thuộc dự án WB8;

- Công văn số 2709/BNN-TCTL ngày 11/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ý kiến đối với Báo cáo NCKT Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Đắk Nông;

- Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông về Ban hành quy định phân cấp, ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

- Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 06/06/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) và Báo cáo an toàn đậpTiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Tuân thủ trong việc thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội

Việc đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án sẽ được thực hiện tuân thủ với các quy trình đánh giá môi trường của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam. Cụ thể, đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án sẽ phải tuân thủ với khung Quản lý môi trường và xã hội của dự án đã được Ngân hàng Thế giới xem xét và chấp thuận. Sàng lọc môi trường và xã hội sẽ được thực hiện cho mỗi tiểu dự án để xác định quy mô và kiểu thích hợp của đánh giá môi trường. Trên cơ sở đó, TOR sẽ được chuẩn bị cho đánh giá tác động môi trường và xã hội phù hợp với quy mô tiểu dự án và những tác động tiềm tàng được dự báo phát sinh từ quá trình thực hiện tiểu dự án. Sàng lọc môi trường và xã hội sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới. TOR cho đánh giá tác động môi trường và xã hội cũng sẽ được xem xét và chấp thuận bởi các chuyên gia chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới trước khi thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội. Trong quá trình đánh giá tác động môi trường và xã hội, các tham vấn với những người bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương cần phải được thực hiện. Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội sẽ được công khai tại nơi thực hiện tiểu dự án bằng tiếng Việt để người dân bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương có thể tiếp cận dễ dàng, và bản tiếng Anh sẽ được công khai trên trang website của Ngân hàng Thế giới trước khi thẩm định tiểu dự án.

## 3.2 Chính sách của Ngân hàng thế giới

Mục tiêu của các chính sách này là để ngăn chặn và giảm thiểu tác hại không đáng có cho người dân và môi trường tự nhiên trong quá trình phát triển. Chính sách an toàn cung cấp nền tảng cho sự tham gia của các bên liên quan trong thiết kế dự án, và hành động như một công cụ quan trọng để xây dựng sở hữu giữa người dân địa phương.

Tác động hiệu quả và phát triển các dự án và chương trình hỗ trợ của Ngân hàng đã tăng lên đáng kể như là kết quả của sự chú ý đến các chính sách này. Các chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới có sẵn trong trang web của mình tại địa chỉ http://web.worldbank.org. Ngân hàng Thế giới có các chính sách bảo vệ môi trường, xã hội được liệt kê.

### 3.2.1 Cấp độ dự án

Sàng lọc môi trường và xã hội của Dự án được thực hiện phù hợp với OP 4.01 và chỉ ra rằng các chính sách an toàn của NHTG về Đánh giá môi trường (OP/BP 4.01), Nơi cư trú tự nhiên (OP/BP 4.04), Người bản địa (OP/BOP 4.10), Tái định cư không bắt buộc (OP/BP 4.12), An toàn Đập (OP/BP 4.37), Các dự án trên đường thủy Quốc tế (OP/BP 7.50), Tài sản văn hóa vật thể (OP/BP 4.11)  và Quản lý dịch hại (OP 4.09) sẽ được áp dụng cho Dự án này. Theo kết quả sàng lọc môi trường, dự án được xếp loại A. Ngoài ra, dự án cũng cần tuân thủ theo các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới về tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin.

### 3.2.2 Cấp độ tiểu dự án

Chính sách về môi trường

OP/BP 4.01 Đánh giá môi trường

OP/BP 4.09 Quản lý dịch hại

OP/BP 4.37 An toàn đập

Chính sách xã hội

OP/BP 4.10 Người bản địa

OP/BP 4.12 Tái định cư không tự nguyện

OP/BP 4.01 Đánh giá môi trường

Chính sách này được coi là xuyên suốt trong quá trình xác định, phòng tránh và giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm tàng đến môi trường và xã hội liên quan đến hoạt động cho vay của Ngân hàng. Trong hoạt động của Ngân hàng Thế giới, mục đích đánh giá môi trường là để cải thiện việc ra quyết định, đảm bảo rằng các tùy chọn dự án đang được xem xét và mang tính bền vững, và cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng phải được tham vấn. Bên vay có trách nhiệm thực hiện các đánh giá môi trường (EA) và Ngân hàng tư vấn cho khách hàng vay theo yêu cầu của Ngân hàng. Dự án vay vốn được đề xuất thành bốn loại, tùy thuộc vào vị trí, độ nhạy cảm, quy mô của dự án và tính chất và mức độ của tác động môi trường tiềm tàng, gồm dự án loại A, B, C và FI.

TDA này kích hoạt OP 4.01 vì nó liên quan đến công tác xây dựng và vận hành các hồ chứa, những hoạt động như vậy sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường xã hội tiềm tàng. Dựa trên các kết quả sàng lọc môi trường, tiểu dự án được phân loại B về mặt môi trường. Theo quy định trong OP 4.01 và Đánh giá Môi trường của Chính phủ Việt Nam, tiểu dự án đã chuẩn bị ESIA tuân thủ với Khung Quản lý Môi trường và Xã hội đáp ứng các quy định của Chính phủ và các yêu cầu về chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới. Sau khi xem xét và phê duyệt, báo cáo ESIA của tiểu dự án này sẽ được thông báo công khai đến địa phương tại khu vực dự án đảm bảo những người bị ảnh hưởng và tổ chức phi chính phủ địa phương có thể tiếp cận được dễ dàng và thông qua website của Ngân hàng thế giới.

OP 4.09 Quản lý dịch hại

Mục đích của chính sách quản lý dịch hại là để giảm thiểu và quản lý rủi ro môi trường và sức khỏe liên quan với việc sử dụng thuốc trừ sâu, thúc đẩy, hỗ trợ quản lý dịch hại an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Việc mua sắm thuốc trừ sâu trong một dự án do Ngân hàng tài trợ phải được đánh giá về tính chất và mức độ rủi ro liên quan, có tính đến việc đề xuất và dự định sử dụng. Để quản lý sâu bệnh ảnh hưởng đến một trong hai lĩnh vực nông nghiệp hoặc y tế công cộng, Ngân hàng hỗ trợ một chiến lược nhằm thúc đẩy việc sử dụng các phương pháp kiểm soát sinh học và giảm sự phụ thuộc vào thuốc trừ sâu hóa học. Trong các dự án vay vốn của Ngân hàng thế giới, bên vay giải quyết các vấn đề quản lý dịch hại phù hợp với bối cảnh đánh giá môi trường của dự án. Trong quá trình thẩm định một dự án có liên quan đến việc quản lý dịch hại, Ngân hàng sẽ đánh giá năng lực, khuôn khổ pháp lý và thể chế của bên vay để thúc đẩy và hỗ trợ chương trình quản lý dịch hại an toàn, hiệu quả và thân thiện môi trường. TDA này được kích hoạt vì sử dụng hóa chất diệt côn trùng trong xử lý mối ở thân đập.

OP/BP 4.37 An toàn đập

Chính sách này được kích hoạt cho cả dự án vì các hoạt động đảm bảo an toàn của các đập có liên quan đến việc phát triển kinh tế xã hội và môi trường. Khi vay vốn Ngân hàng Thế giới để xây dựng đập mới, Chính sách về an toàn đập đề xuất dựa trên ý kiến của các chuyên gia giàu kinh nghiệm và có trách nhiệm trong việc thiết kế và giám sát thi công, bên vay thông qua các biện pháp an toàn đập và thực hiện trong suốt một chu kỳ của dự án. Chính sách này cũng được áp dụng đối với công tác phục hồi và nâng cao an toàn các đập hiện có, nơi mà ảnh hưởng đến hiệu suất của một dự án. Trong trường hợp này, việc đánh giá an toàn đập nên được thực hiện và các biện pháp an toàn đập bổ sung cần phải đề xuất. Chính sách OP 4.37 khuyến cáo, trong một điều kiện thích hợp, nhân viên Ngân hàng sẽ thảo luận với khách hàng các biện pháp cần thiết để tăng cường khuôn khổ thể chế, luật pháp và quy định cho các chương trình an toàn đập.

OP/BP 4.12 Tái định cư không tự nguyện

Chính sách TĐC không Tự nguyện nhằm giải quyết những khó khăn lâu dài, nghèo đối và những tác động môi trường đến người bị ảnh hưởng trong quá trình TĐC. Chính sách OP 4.12 được áp dụng bất kể người bị ảnh hưởng có phải di dời hay không. Ngân hàng mô tả tất cả quy trình và kết quả  “tái định cư không tự nguyện”, hoặc đơn thuần là tái định cư, thậm chí khi người bị ảnh hưởng không bắt buộc phải di dời. Tái định cư không tự nguyện khi chính phủ có quyền trưng dụng đất hoặc các tài sản khác, và khi người bị ảnh hưởng không còn lựa chọn nào khác để duy trì sinh kế mình đang có.

Chính sách này được áp dụng do tiểu dự án này gây ra các ảnh hưởng liên quan đến thu hồi đất không tự nguyện tạm thời hoặc vĩnh viễn, và mất các kiến trúc và tài sản liên quan đến đất để xây dựng TDA. Sau khi thẩm định, tiểu dự án đã chuẩn bị và phổ biến Khung Chính sách TĐC và Kế hoạch TĐC. Khung Chính sách TĐC và Kế hoạch TĐC bao gồm các biện pháp đảm bảo người bị di dời: (i) được thông báo các lựa chọn liên quan đến TĐC; (ii) được tham vấn và được chọn các phương án TĐC thay thế; và (iii) được đền bù và phục hồi sinh kế.

OP 4.10 Người bản địa

Chính sách định nghĩa dân tộc thiểu số có thể được xác định trong các khu vực địa lý đặc biệt bởi sự hiện diện về mức độ khác nhau của các đặc điểm sau:

- Tự gắn bó chặt chẽ như các thành viên của nhóm văn hóa bản địa khác biệt và được thừa nhận về đặc điểm này bởi những người khác

- Sống gắn bó tập trung tại môi trường khác biệt về địa lý hoặc vùng lãnh thổ do tổ tiên để lại trong khu vực có dự án và gần với thiên nhiên tại môi trường sống và lãnh thổ đó

- Thể chế văn hóa, kinh tế, xã hội hoặc chính trị mang tính phong tục khác biệt so với những đặc điểm đó của văn hóa, xã hội chiếm đa số

- Ngôn ngữ bản địa thường khác so với ngôn ngữ chính thống của vùng hoặc nước đó.

Điều kiện bắt buộc để phê duyệt dự án đầu tư, OP 4.10 yêu cầu bên vay thực thiện tham vấn và công bố thông tin với các dân tộc thiểu số có thể bị tác động và thiết lập một mô hình hỗ trợ cộng đồng rộng lớn cho các tiểu dự án và mục tiêu của nó. Dự án được Ngân hàng tài trợ phải bao gồm các tính toán để (a) tránh những tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với cộng đồng người dân tộc thiểu số; hoặc (b) khi né tránh là không khả thi, phải đề xuất các phương pháp để hạn chế tối đa, giảm thiểu, hoặc đền bù cho các tác động.

Chính sách này được áp dụng do trên địa bàn triển khai có 3 hộ (chiếm 3,0% ) dân tộc Tày, Nùng bị thu hồi đất nông nghiệp, đất vườn và cộng đồng dân tộc thiểu số hưởng lợi từ TDA tại 12 xã.

Hướng dẫn thực hiện môi trường, sức khỏe và an toàn của WBG

Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG)/ Tổng công ty Tài chính Quốc tế (IFC) được đưa ra vào năm 2008, đây là một hướng dẫn quan trọng cho bảo vệ môi trưởng, sức khỏe và an toàn trong sự phát triển công nghiệp và các dự án khác. Hướng dẫn này đề ra các mục tiêu cần phải đạt được và biện pháp nào cần được sử dụng để mang lại hiệu quả cao nhất với chi phí hợp lý. Hướng dẫn này có thể được truy cập tại trang web  http://www.ifc.org.

Chính sách tiếp cận thông tin của NHTG

Ngoài các chính sách an toàn môi trường, để thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình Ngân hàng cũng đưa ra chính sách tiếp cận thông tin liên quan đến các biện pháp an toàn đề xuất. Ngân hàng đề ra chính sách này nhằm hỗ trợ việc ra quyết định của bên vay và ngân hàng bằng cách cho phép bên vay tiếp cận thông tin về các khía cạnh môi trường và xã hội của dự án tại trang thông tin điện tử với ngôn ngữ bản địa dễ hiểu và trực quan. Ngân hàng đảm bảo rằng các tài liệu về bảo vệ môi trường và xã hội liên quan đến dự án, cũng như các thủ tục chuẩn bị liên quan đến các tiểu dự án được giới thiệu cách kịp thời trước khi thẩm định. Chính sách tiếp cận thông tin yêu cầu công bố thông tin bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng bản địa (tiếng Việt) và đáp ứng các tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới.

Bảng 3. 1. Tóm tắt các quy trình đánh giá môi trường của WB & Chính phủ Việt Nam

| Các giai đoạn trong quy trình đánh giá môi trường | WB (Quy định về OP/BP 4.01 về Đánh giá Môi trường) | Việt Nam (Quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Thông tư 27/2015/TT-BTNMT) |
| --- | --- | --- |
| Sàng lọc | Danh mục (A, B, C,FI) Không bắt buộc đối với từng trường hợp cụ thể để phân loại, áp dụng chính sách an toàn và xác định công cụ đánh giá môi trường (EA). Ngân hàng Thế giới sẽ phân loại một dự án đề xuất thành một trong bốn loại bao gồm A, B, C, hoặc FI tùy thuộc vào loại, vị trí, sự nhạy cảm, và quy mô của dự án và tính chất, tầm quan trọng của tác động môi trường tiềm tàng của nó. Loại A: Yêu cầu Ðánh giá tác động môi trường đầy đủ. Trong một số trường hợp, Khung QLMTXHcũng được yêu cầu. Loại B: ESIA, Khung QLMTXH hoặc Kế hoạch QLMTXH là bắt buộc. Trong hầu hết các trường hợp, yêu cầu Khung QLMTXH và/hoặc Kế hoạch QLMTXH. Danh mục C: không có hành độngEA. Danh mục FI: Khung QLMTXH là công cụ được sử dụng phổ biến nhất. Trong trường hợp một số tiểu dự án đã được xác định trước thẩm định, FI sẽ chuẩn bị các công cụ cụ thể dựa trên các khuôn khổ, chẳng hạn như ESIA hoặc Kế hoạch QLMTXH. | Danh mục: I, II, III và IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP. Quy tắc, cố định quy định tại Phụ lục I, II và III- Danh sách các dự án có yêu cầu của SEA và EIA báo cáo đệ trình và phê duyệt. Tất cả các dự án không được liệtkê. Thông thường, chủ dự án tự kiểm tra dự án dựa trên phân loại đã nêu trong Nghị định 18/2015/NĐ-CP và tham khảo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường (DONRE) hoặc Cục Môi trường Việt Nam (VEA) để phân loại phù hợp và yêu cầu báo cáo EA của dự án, như là: Dự án rơi vào Phụ lục I, II, III: SEA hoặc EIA là cần thiết Dự án nằm trong Phụ lục IV: không yêu cầu EIA và Kế hoạch Bảo vệ Môi trường (EPP) Dự án không thuộc các Phụ lục I, II, III và IV: Yêu cầu EPP |
| Công cụ đánh giá môi trường | Tùy thuộc vào tác động của dự án, một loạt các công cụ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Thế giới, bao gồm: Khung QLMTXH; đánh giá môi trường cụ thể; Kế hoạch QLMTXH, EA khu vực và ngành; Đánh giá rủi ro hoặc nguy hại; Kiểm toán môi trường. Ngân hàng Thế giới cung cấp hướng dẫn chung để thực hiện từng công cụ. | Loại công cụ EA như SEA, EIA hoặc EPP được xác định dựa trên Phụ lục I, II, III và IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP. |
| Phạm vi đánh giá môi trường | Ngân hàng Thế giới giúp bên vay dự thảo TOR cho EA và xác định phạm vi EA, các thủ tục, lịch trình và phác thảo của báo cáo EA. Đối với các dự án loại A, cần phải có ESIA TOR, và việc xác định phạm vi và tư vấn sẽ được tiến hành để chuẩn bị các TOR cho báo cáo đánh giá môi trường. | TOR cho EA không bắtbuộc. Thông thường sau khi tham khảo ý kiến của Sở TNMT địa phương hoặc Cục môi trường (VEA) về loại EA, chủ dự án sẽ tiến hành chuẩn bị báo cáo EA. |
| Tham vấn cộng đồng | Trong quá trình EA, Bên vay phải tiến hành tham vấn các nhóm bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương về các khía cạnh môi trường của dự án và chú trọng quan điểm của họ. Đối với các dự án loại A, Bên vay tham khảo ý kiến các nhóm này ít nhất hai lần: (a) ngay sau khi kiểm tra môi trường và trước khi TOR của EA được hoàn thành; Và (b) một khi một dự thảo báo cáo EA đã được chuẩn bị. Ngoài ra, Bên vay tham vấn với các nhóm này trong suốt quá trình thực hiện dự án khi cần thiết để giải quyết các vấn đề liên quan đến EA ảnh hưởng đến họ. Đối với dự án loại B, cần có ít nhất một cuộc tham vấn cộng đồng. Đối với các cuộc tham vấn có ý nghĩa, Bên vay cung cấp các tài liệu dự án có liên quan một cách kịp thời trước khi tham khảo ý kiến bằng một hình thức và ngôn ngữ mà nhóm có thể hiểu được và dễ tiếp cận. Biên bản cuộc họp công khai được đưa vào báo cáo. | Chủ dự án có trách nhiệm tham khảo ý kiến với Ủy ban của nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi dự án được thực hiện, với các tổ chức hoặc cộng đồng dưới sự tác động trực tiếp của dự án; Nghiên cứu và nhận được ý kiến khách quan và yêu cầu hợp lý của các đơn vị liên quan nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của dự án đối với môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học và sức khoẻ cộng đồng. Các UBND cấp xã nơi dự án được thực hiện và tổ chức dưới tác động trực tiếp của dự án sẽ được tham vấn. Chủ dự án có trách nhiệm gửi báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự án được thực hiện và tổ chức dưới sự tác động trực tiếp của dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày mà trên đó các báo cáo ĐTM được nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức dưới sự tác động trực tiếp của dự án có trách nhiệm gửi phản ứng của họ nếu họ không phê duyệt dựán. Việc tham vấn với cộng đồng về sự tác động trực tiếp của dự án được thực hiện theo hình thức họp cộng đồng đồng chủ trì bởi chủ đầu tư và UBND cấp xã nơi dự án được thực hiện cùng với sự tham gia của đạidiện các hiệp hội như: Mặt trận tổ quốc việt Nam xã, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, khu dân cư, thôn/xóm của Uỷ ban nhân dân xã. Tất cả ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp phải được trình bày đầy đủvà trung thực trong biên bản cuộc họp. |
| Công khai thông tin | Trước khi Ngân hàng Thế giới tiến hành thẩm định dự án, báo cáo EA phải được công bố ở nơi công cộng cho các nhóm bị ảnh hưởng bởi dự án và các tổ chức phi chính phủ địa phương có thể dễ dàng tiếp cận được. Khi Ngân hàng Thế giới chính thức nhận được báo cáo, Ngân hàng thế giới sẽ công bố báo cáo bằng tiếng Anh tới cho công chúng thông qua đăng tải trên trang website của Ngân hàng. | Sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt, chủ dự án có trách nhiệm lập, phê duyệt và công khai hiển thị EMP của mình tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã của địa phương, trong đó tham khảo ý kiến của cộng đồng được thực hiện cho mọi người thông tin, kiểm tra, Giám sát. (Điều 16, Nghị định18/2015/NĐ-CP). |
| Chuyên gia môi trường độc lập | Đối với dự án loại A, bên vay giữ lại các chuyên gia EA độc lập không có liên hệ với dự án để thực hiện EA. Đối với các dự án loại A có nguy cơ cao hoặc các mối quan tâm về môi trường đa chiều, Bên vay cũng sẽ thuê một nhóm tư vấn của các chuyên gia về môi trường độc lập với các chuyên gia môi trường có trình độ quốc tế để tư vấn về các khía cạnh của dự án có liên quan đến EA. Các chuyên gia/công ty tư vấn sẽ được lựa chọn thông qua quá trình đấu thầu dưới sự giám sát chặt chẽ của Ngân hàng Thế giới. | Không được quy định trong chính sách của ViệtNam. Chủ dự án phải thực hiện hoặc thuê một đơn vị tư vấn đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 18/2015 để lập báo cáo ĐTM. Chủ dự án hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: (i) Cán bộ chịu trách nhiệm về ĐTM phải có trình độ ít nhất là cử nhân và chứng chỉ tư vấn ĐTM; (ii) Có các cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên; (iii) Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trong trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực. |
| Quá trình xem xét/phê duyệt EA | Ngân hàng rà soát các phát hiện và khuyến nghị của EA để xác định liệu chúng có cung cấp đủ cơ sở để xử lý dự án đối với tài trợ của Ngân hàng hay không. Khi bên vay đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần công việc đánh giá môi trường trước khi Ngân hàng tham gia vào một dự án, Ngân hàng sẽ xem xét đánh giá môi trường để đảm bảo tính nhất quán của nó với chính sách này. Ngân hàng có thể, nếu thích hợp, yêu cầu đánh giá môi trường bổ sung, bao gồm cả tham vấn cộng đồng và công khai thông tin. | Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt báo cáo ÐTM các dự án quy định tại Phụ lục III của Nghị định này, trừ các dự án có nội dung quốc phòng, anninh. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thẩm định, phê duyệt báo cáo ÐTM các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt đầu tư, trừ các dự án thuộc Phụ lục III của Nghị địnhnày; UBND tỉnh tiến hành thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM các dự án trên địa bàn tỉnh, trừ các dự án quy định ởtrên. Việc thẩm định sẽ diễn ra chậm nhất là 45 ngày làm việc tại cấp Bộ TNMT và 30 ngày làm việc ở cấp Sở TNMT và 5 ngày làm việc ở cấp huyện sau khi nhận được Đánh giá tác động môi trường hoặc EPP đầyđủ. |
| Số lượng và ngôn ngữ của EA/EIA cần để đánh giá | Số lượng bản sao không được chỉ định. Yêu cầu về ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt. Các báo cáo EA bằng tiếng Việt được yêu cầu cho việc công khai thông tin trong nước và phải có tiếng Anh để công bố thông tin trên trang website của Ngân hàng Thế giới. | Chủ dự án phải nộp ít nhất 7 bản báo cáo Đánh giá tác động môi trường (phụ thuộc vào số thành viên hội đồng thẩm định) và một bản nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáokinh tế - kỹ thuật của dự án đề xuất. |
| Nội dung của báo cáo EA | Đối với các dự án loại A, nội dung của báo cáo EA theo Phụ lục B của OP4.01. Phạm vi của EA đối với dự án loại B có thể khác nhau tùy theo từng dự án, nhưng phạm vi EA hẹp hơn so với dự án thuộc loại A. Kế hoạch QLMTXH là một phần không thể tách rời của các EAs loại A (bất kể các công cụ khác được sử dụng). EA cho các dự án loại B cũng có thể là một Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (Kế hoạch QLMTXH) với nội dung được nêu trong Phụ lục C của OP 4.01. | Nội dung của báo cáo EA phải phù hợp với Thông tư 27/2015/TT-BTNMT. |
| Giám sát EA | Trong quá trình thực hiện dự án, Ngân hàng Thế giới giám sát việc thực hiện các khía cạnh môi trường trên cơ sở các quy định về môi trường và Bên vay dự án sắp xếp báo cáo của thoả thuận trong hiệp định vay vốn và được mô tả trong các tài liệu dự án khác, để xác định xem việc tuân thủ các Thủ tục về môi trường (chủ yếu với EMP) của bên vay là thỏa đáng. Nếu việc tuân thủ không đạt yêu cầu, Ngân hàng Thế giới cần thiết sẽ thảo luận với Bên Vay để đảm bảo việc tuân thủ. | Sở TNMT địa phương được ủy thác giám sát việc tuân thủ môi trường của dựán. Khi kết thúc giai đoạn xây dựng dự án, các Cơ quan Quản lý Môi trường sẽ phối hợp với Cơ quan Quản lý Xây dựng để giám sát việc tuân thủ các hoạt động quản lý môi trường nêu trong EA. |

# CHƯƠNG IV: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG

## 4.1. Môi trường tự nhiên

### 4.1.1. Vị trí địa lý

Đắk Nông nằm ở cửa ngõ phía tây nam của Tây Nguyên, nằm trong vùng tọa độ từ 11°45 đến 12°50 vĩ độ bắc và từ 107°12 đến 108°07 kinh độ đông. Phía bắc và đông bắc của Đắc Nông giáp với địa phận tỉnh Đắk Lắk, phía đông và đông Nam giáp tỉnh Lâm Đồng, phía nam giáp tỉnh Bình Phước, đồng thời phía tây tỉnh Đắk Nông giáp với Vương Quốc Campuchia với đường biên giới dài khoảng 120 km.

Diện tích tự nhiên của tỉnh là 6.513 km2 gồm có 7 huyện là Cư Jút, Đắk Mil, Krông Nô, Đắk Song, Đắk R'Lấp, Đắk Glong, Tuy Đức và thị xã Gia Nghĩa. Trong đó, thị xã Gia Nghĩa là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của tỉnh.

Hình 4. 1. Bản đồ hành chính tỉnh Đắk Nông

### 4.1.2. Điều kiện địa hình, thổ nhưỡng

Đăk Nông có địa hình đa dạng và phong phú, bị chia cắt mạnh, có sự xen kẽ giữa các núi cao hùng vĩ, hiểm trở với các cao nguyên rộng lớn, dốc thoải, lượn sóng, khá bằng phẳng xen kẽ các dải đồng bằng thấp trũng. Địa hình thung lũng thấp, có độ dốc từ 0-30 chủ yếu phân bố dọc sông Krông Nô, Sêrêpôk, thuộc các huyện Cư Jút, Krông Nô. Địa hình cao nguyên đất đỏ bazan chủ yếu ở Đắk Mil, Đắk Song, độ cao trung bình 600 - 800 m, độ dốc khoảng 5-100. Địa hình chia  cắt mạnh và có độ dốc lớn > 150 phân bố chủ yếu trên địa bàn các huyện Đăk Glong, Đắk R'Lấp

Về thổ nhưỡng: Đất đai Đăk Nông khá phong phú và đa dạng, nhưng chủ yếu gồm 05 nhóm chính: Nhóm đất xám trên nền đá macma axit và đá cát chiếm khoảng 40% diện tích và được phân bổ đều toàn tỉnh. Đất đỏ bazan trên nền đá bazan phong hóa chiếm khoảng 35% diện tích, có tầng dày bình quân 120 cm, phân bổ chủ yếu ở Đăk Mil, Đăk Song. Còn lại là đất đen bồi tụ trên nền đá bazan, đất Gley và đất phù sa bồi tụ dọc các dòng sông, suối.

### 4.1.3. Điều kiện khí hậu

Vùng dự án có kiểu khí hậu Tây Trường Sơn song mang tính chuyển tiếp giữa khí hậu cao nguyên Đắk Nông và miền Đông Nam Bộ.

-Nhiệt độ: nhiệt độ trung bình năm là 20,3 – 31,50C, nhiệt độ cao nhất là 31,90C, thấp nhất là 15,30C.

-Lượng mưa: Lượng mưa trung bình năm 2.513 mm, lượng mưa cao nhất 3.000mm. Tháng mưa nhiều nhất vào tháng 8, 9; mưa ít nhất vào tháng 1, 2. Độ ẩm không khí trung bình 84%. Độ bốc hơi mùa khô 14,6-15,7 mm/ngày, mùa mưa 1,5-1,7 mm/ngày

-Số giờ nắng: Tổng số giờ nắng trong năm trung bình 2.000-2.300 giờ

-Chế độ gió: Hướng gió thịnh hành mùa mưa là Tây Nam, hướng gió thịnh hành mùa khô là Đông Bắc, tốc độ gió bình quân 2,4 -5,4 m/s

-Độ ẩm không khí: phụ thuộc vào chế độ mưa của vùng; trung bình của vùng là 81 - 84% . Các tháng có độ ẩm cao nhất: 7, 8, 9 (87 - 93 %). Các tháng có độ ẩm thấp nhất: 2, 3, 4 (72 - 74 %).

### 4.1.4. Điều kiện thủy văn

Đắk Nông có mạng lưới sông suối, hồ, đập phân bố tương đối đều khắp. Đây là điều kiện thuận lợi để khai thác nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng các công trình thủy điện và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Các sông chính chảy qua địa phận tỉnh gồm:

Sông Sêrêpôk  do hai nhánh sông Krông Nô và Krông Na hợp lưu với nhau tại thác Buôn Dray. Khi chảy qua địa phận huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, do kiến tạo địa chất phức tạp, lòng sông trở nên hẹp và dốc nên tạo ra các thác nước lớn hùng vĩ, vừa có cảnh quan thiên nhiên đẹp, vừa có tiềm năng thủy điện mang lại giá trị kinh tế. Đó là thác Trinh Nữ, Dray H'Linh, Gia Long, ĐraySap. Các suối Đắk Gang, Đắk Nir, Dray H'Linh, Ea Tuor, Đắk Ken, Đắk Klou, Đắk Sor cũng đều là thượng nguồn của sông Sêrêpôk.

Sông Krông Nô. Bắt nguồn từ dãy núi cao trên 2.000 m phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắc, chảy qua huyện Krông Nô. Sông Krông Nô có ý nghĩa rất quan trọng đối với sản xuất và đời sống dân cư trong tỉnh. Còn nhiều suối lớn nhỏ khác suối Đắk Mâm, Đắk Rô, Đắk Rí, Đắk Nang là thượng nguồn của sông Krông Nô.

Hệ thống sông suối thượng nguồn sông Đồng Nai. Sông Đồng Nai dòng chảy chính không chảy qua địa phận Đắk Nông nhưng có nhiều sông suối thượng nguồn. Đáng kể nhất là: Suối Đắk Rung bắt nguồn từ khu vực Thuận Hạnh, Đắk Nông với chiều dài 90 km. Suối Đắk Nông có lưu lượng trung bình 12,44m3/s. Môduyn dòng chảy trung bình 47,9 m3/skm2. Suối Đắk Bukso là ranh giới giữa huyện Đắk Song và Đắk R'Lấp. Suối ĐắkR'Lấp có diện tích lưu vực 55,2 km2, là hệ thống suối đầu nguồn của thủy điện Thác Mơ. Suối Đắk R'Tih chảy về sông Đồng Nai, đầu nguồn của thủy điện Đắk R'tih và thủy điện Trị An.

Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn có nhiều hồ, đập lớn vừa có tác dụng giữ nước cho sản xuất nông, công nghiệp, thủy điện, vừa là tiềm năng để phát triển du lịch như Hồ Tây, EaSnô, Ea T'Linh, Đắk Rông, Đak Đier, ĐăkR'tih, Đồng Nai 3,4.v.v.

### 4.1.5. Đa dạng sinh học

Hệ thực vật

Theo kết quả khảo sát thực tế cho thấy thảm phủ thực vật tự nhiên trong và xung quanh các hồ đập thuộc tiểu dự án hầu như là không còn. Phần lớn diện tích xung quanh các hồ đập, là đất trồng cây công nghiệp của người dân địa phương. Các loài cây công nghiệp dài ngày như: điều, tiêu, cà phê, cao su,…phân bố đều khắp và bao quanh khu vực hồ và dọc theo các tuyến đường kết nối. Các loại cây ăn quả như: Xoài, mít, ổi, chuối, sầu riêng, bơ, chanh dây…thường được trồng xung quanh khu vực nhà ở.

| Đập Ông Hiên | Đập Ông Truyền |
| --- | --- |

Hình 4. 2. Đa dạng thực vật tại khu vực triển khai TDA

Hệ động vật

Khu vực xung quanh các công trình của tiểu dự án chịu nhiều tác động của con người nên hệ động vật cạn tự nhiên rất nghèo nàn. Khu vực tiểu dự án chỉ còn lại một số loài như: chuột, ếch, rắn, tắc kè,…và một số loài chim, cò, côn trùng,… ngoài ra thủy vực ao nuôi trồng một số loài cá, bò sát như cá trắm cỏ, cá mè, trôi, chép, ếch, nhái,...

Ngoài ra, khu vực còn có các loài động vật nuôi của người dân như: Trâu, bò, gà, vịt, chó, mèo,…đây là các loài vật nuôi rất phổ biến của người dân địa phương.

Bảng 4. 1.  Hệ sinh thái khu vực 18 hồ

| TT | Tên Hồ | Đa dạng động vật | Đa dạng thực vật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suối Đá | Trên cạn chủ yếu chim sâu, sẻ; ếch, nhái, côn trùng, gà, vịt, cá chép, cá trắm.. | Chủ yếu cây công nghiệp như tiêu, café, cây ăn quả như chuối…; cây bụi |
| 2 | Đắk R'Lon | Trên cạn chủ yếu chim sâu, sẻ; ếch, nhái, côn trùng, gà, vịt, cá chép, cá trắm… | Chủ yếu cây công nghiệp như tiêu, café, chanh dây, cây ăn quả như chuối, mít…; cây bụi |
| 3 | Thôn 7 | Trên cạn chủ yếu chim sâu, sẻ; ếch, nhái, côn trùng, gà, vịt, cá chép, cá trắm… | Chủ yếu cây công nghiệp như tiêu, café, chanh dây, cây ăn quả như chuối,…; cây lấy gỗ như bạch đàn và cây bụi |
| 4 | Đắk Loou | Trên cạn chủ yếu chim sâu, sẻ; ếch, nhái, côn trùng, gà, vịt, cá chép, cá trắm, thỏ… | Chủ yếu cây công nghiệp như tiêu, café, cây ăn quả như chuối,sầu riêng, ổi, mít, bơ…; và cây bụi |
| 5 | Đắk R'Lá | Trên cạn chủ yếu chim sâu, sẻ; ếch, nhái, côn trùng, gà, vịt, cá chép, cá trắm, dê… | Chủ yếu cây công nghiệp như tiêu, café, cao su, điều; cây ăn quả như chuối, mít, …; và cây bụi, hoa màu như lúa |
| 6 | NT Thuận An | Trên cạn chủ yếu chim sâu, sẻ; ếch, nhái, côn trùng, cá chép, cá trắm… | Chủ yếu cây công nghiệp như tiêu, café; cây ăn quả như chuối,…; cây lấy gỗ như bạch đàn và cây bụi |
| 7 | Đập Ông Hiên | Trên cạn chủ yếu chim sâu, sẻ; ếch, nhái, côn trùng, gà, vịt, cá chép, cá trắm, dê… | Chủ yếu cây công nghiệp như tiêu, café, cao su, điều, cau,; cây ăn quả như chuối, mít, chanh dây …; và cây bụi, hoa màu như lúa |
| 8 | Đập Ông Truyền | Trên cạn chủ yếu chim sâu, sẻ; ếch, nhái, côn trùng, cá chép, cá trắm… | Chủ yếu cây công nghiệp như tiêu, café, cao su; cây ăn quả như chuối,sầu riêng, mít…; cây lấy gỗ như bạch đàn và cây bụi |
| 9 | Bi Zê Rê | Trên cạn chủ yếu chim sâu, sẻ; ếch, nhái, côn trùng, cá chép, cá trắm… | Chủ yếu cây công nghiệp như tiêu, café và cây bụi |
| 10 | Đắk Ken | Trên cạn chủ yếu chim sâu, sẻ; ếch, nhái, côn trùng, gà, vịt, cá chép, cá trắm… | Chủ yếu cây công nghiệp như tiêu, café, cau,; cây ăn quả như chuối, mít, chanh dây …; và cây bụi, |
| 11 | Đắk Bliêng | Trên cạn chủ yếu chim sâu, sẻ; ếch, nhái, côn trùng, gà, vịt, cá chép, cá trắm… | Chủ yếu cây công nghiệp như tiêu, café,; cây ăn quả như chuối, …; và cây bụi |
| 12 | Sa Đa Cô | Trên cạn chủ yếu chim sâu, sẻ; ếch, nhái, côn trùng, cá chép, cá trắm, gà vịt… | Chủ yếu cây công nghiệp như tiêu, café, điều; cây ăn quả như chuối,sầu riêng, mít, bơ…; cây lấy gỗ như bạch đàn, bàng và cây bụi |
| 13 | Km 41 | Trên cạn chủ yếu chim sâu, sẻ; ếch, nhái, côn trùng, gà, vịt, cá chép, cá trắm… | Chủ yếu cây công nghiệp như tiêu, café; cây ăn quả như chuối, chanh dây…; và cây bụi |
| 14 | Ba Trong | Trên cạn chủ yếu chim sâu, sẻ; ếch, nhái, côn trùng, gà, vịt, cá chép, cá trắm… | Chủ yếu cây công nghiệp như tiêu, café,; cây ăn quả như chuối, mít…; và cây bụi |
| 15 | Nao Ma A | Trên cạn chủ yếu chim sâu, sẻ; ếch, nhái, côn trùng, cá chép, cá trắm… | Chủ yếu cây công nghiệp như tiêu, café; cây ăn quả như chuối, mít…; và cây bụi |
| 16 | Thôn 3 | Trên cạn chủ yếu chim sâu, sẻ; ếch, nhái, côn trùng, cá chép, cá trắm, gà vịt… | Chủ yếu cây công nghiệp như tiêu, café; cây ăn quả như chuối,…; và cây bụi |
| 17 | Đắk Ha | Trên cạn chủ yếu chim sâu, sẻ; ếch, nhái, côn trùng, cá chép, cá trắm, gà … | Chủ yếu cây công nghiệp như tiêu, café; cây ăn quả như chuối,chanh dây…; và cây bụi |
| 18 | Đắk Snao 1 | Trên cạn chủ yếu chim sâu, sẻ; ếch, nhái, côn trùng, cá chép, cá trắm, gà … | Chủ yếu cây công nghiệp như tiêu, café, điều; cây ăn quả như chuối,chanh dây…; và cây bụi |

Hệ động vật và thực vật trong khu vực tiểu dự án có khả năng bị ảnh hưởng bởi các hoạt động xây dựng của tiểu dự án cũng được xem như các đối tượng nhạy cảm về mặt sinh thái và sẽ cần có biện pháp giảm thiểu cụ thể đối với những hệ sinh thái này.

## 4.2.Hiện trạng môi trường khu vực tiểu dự án

Hiện trạng môi trường nền được thể hiện qua các thông số về chất lượng đất, nước và không khí được tiến hành đo đạc tại hiện trường, phân tích tại phòng thí nghiệm. Là cơ sở để đánh giá tác động đến môi trường trong suốt quá trình xây dựng và vận hành hồ chứa. Đây là điều kiện cần thiết để kiểm soát và giảm thiểu các tác động do xây dựng và vận hành hồ chứa và an toàn đập.

Hiện trạng môi trường khu vực triển khai dự án được đánh giá bằng 2 phương pháp chính như sau:

- Phương pháp đo nhanh môi trường bằng các thiết bị đo hiện trường.

- Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn Villas (ISO 17025:2005)

Tổng số mẫu đã lấy là 36 mẫu không khí, 36 mẫu nước mặt, 36 mẫu nước ngầm và 18 mẫu đất (chi tiết vị trí  và phiếu phân tích kết quả ở phần Phụ lục 5).

### 4.2.1.Hiện trạng môi trường nước

Tiến hành quan trắc tại 18 khu vực hồ, mỗi khu vực lấy đại diện 02 mẫu nước mặt;  kết quả phân tích cho thấy các thông số quan trắc môi trường nước mặt tại tất cả 18 khu vực đều tốt, thấp hơn so với QCVN 08- MT:2015/BTNMT, cột B1, có thể dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự

Theo kết quả khảo sát, nước ngầm được chứa trong các lớp đất đá và trong các lớp cuội sỏi, nguồn bổ trợ cho nước ngầm chủ yếu là từ nước mặt. Nguồn nước ngầm tương đối ổn định, độ sâu từ 5-15 m; nhân dân khai thác để phục vụ cho sinh hoạt và chăn nuôi dưới hình thức các giếng đào và giếng khoan; Nước ngầm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chưa đáng kể.

Tiến hành lấy mẫu để đánh giá chất lượng nước ngầm tại 36 giếng đào/18 hồ của các hộ gia đình nằm gần khu vực các hồ và phía dưới thân đập của tiểu dự án. Kết quả phân tích cho thấy các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh và kim loại nặng đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm (QCVN 09:2015/BTNMT).

### 4.2.2. Hiện trạng môi trường không khí

Tiến hành đo đạc và phân tích 2 mẫu không khí xung quanh/công trình, thực hiện quan trắc tại tất cả các công trình thuỷ lợi để đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh khu vực dự án Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng môi trường không khí tại khu vực triển khai tiểu dự án đều đảm bảo so với tiêu chuẩn, khu vực 18 hồ có điều kiện khí hậu thoáng mát, thảm thực vật rừng sản xuất, cây bụi phát triển tốt, các thông số quan trắc nằm trong giới hạn theo QCVN 05:2013 và QCVN 24:2016/BYT, QCVN 27: 2010/BTNMT về chất lượng không khí xung quanh (bụi, tiếng ồn, độ rung).

### 4.2.3. Hiện trạng môi trường trầm tích

Tiến hành đánh giá hiện trạng môi trường trầm tích ở khu vực các hồ trong vùng tiểu dự án với 18 vị trí lấy mẫu. Hàm lượng các kim loại nặng như Zn, Pb, Cu, As, Cd, Cr trong đất đều nằm trong giới hạn cho phép tối đa của kim loại nặng trong đất (QCVN 03:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn kim loại nặng trong đất).

## 4.4. Điều kiện kinh tế và xã hội khu vực triển khai tiểu dự án

Tiểu dự án được triển khai trên địa bàn 12 xã thuộc 5 huyện thị có điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tương tự nhau; khí hậu thổ nhưỡng đất đỏ bazan màu mỡ  thuận lợi cho việc phát  triển cây công nghiệp như tiêu, cà phê, cao su, điều; các loại cây lương thực như lúa nước và hoa màu các loại, ngoài ra còn trồng một số cây ăn quả để tăng thêm thu nhập như bơ, sầu riêng, chuối, mít, chanh dây

Hạ tầng giao thông phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Nông chủ yếu là hệ thống đường bộ.Tổng chiều dài đường bộ là 4.092 km trong đó: Quốc lộ 3 tuyến với tổng chiều dài 310 km; Đường tỉnh 6 tuyến với tổng chiều dài 318 km; đường huyện 497 km và đường xã, thôn buôn, bon 2.173km. Hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã đang được đầu tư về cơ bản đảm bảo giao thông thông suốt giữa các địa bàn trên tỉnh, tạo điều kiện cho mọi người dân, tổ chức và doanh nghiệp có thể dễ dàng kết nối trong và ngoài tỉnh cũng như tiếp cận các hoạt động kinh tế xã hội khác.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn 12 xã được duy trì tốt, 12/12 xã đều đáp ứng tiêu chí về an ninh trật tự trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an toàn xã hội.

Trên địa bàn 12 xã đều được trang bị, xây dựng trường học các cấp, đáp ứng các tiêu chí về văn hóa giáo dục trong xây dựng nông thôn mới.

Bảng 4. 2. Hiện trạng giáo dục của 12 xã tiểu dự án

| STT | Xã | Số lượng |
| --- | --- | --- |
|  |  | Trường | Lớp | Giáo viên | Học sinh |
| 1 | Đăk N'Drung | 6 | 56 | 100 | 2.000 |
| 2 | ĐăkN’Drot | 5 | 50 | 124 | 1.821 |
| 3 | Thuận An | 5 | 52 | 130 | 2.341 |
| 4 | Đăk Lao | 5 | 48 | 140 | 1.975 |
| 5 | Đức Minh | 6 | 54 | 215 | 3.631 |
| 6 | Đắk R’Tih | 5 | 62 | 160 | 1.891 |
| 7 | Quảng Sơn | 10 | 60 | 227 | 4.976 |
| 8 | Quảng Tín | 6 | 62 | 169 | 2.771 |
| 9 | Quảng Khê | 4 | 70 | 138 | 2.442 |
| 10 | Đắk Ha | 5 | 56 | 146 | 2.315 |
| 11 | Đắk Som | 8 | 102 | 170 | 3.223 |
| 12 | Đức An | 7 | 74 | 168 | 2.545 |

Nguồn: Báo cáo KTXH năm 2017 của 12 xã

Hạ tấng giao thông tại 12 xã tiểu dự án được tóm tắt trong bảng dưới đây.

Bảng 4. 3. Hạ tầng giao thông các xã thuộc tiểu dự án

| Tên xã | Hiện trạng giao thông |
| --- | --- |
| Đăk N'Drung, huyện Tuy Đức | Hơn 20km đường giao thông liên xã, liên thôn đã được cứng hóa góp mở rộng diện tích để việc đi lại, giao thương thuận lợi hơn, đồng thời, góp phần thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới tại xã Đăk N'Drung |
| ĐăkN’Drot | Nâng cấp 3,6 km đường cấp phối đá dăm từ nguồn vốn huy động 100% tại các thôn: thôn 3, thôn 8, và bon Đắk RLa |
| Thuận An | Tu sửa một số tuyến đường tại các thôn Thuận Nam, Sa Pa, Thuận Thành và Đức Hòa; nạo vét kênh mương nội đồng để phục vụ sản xuất. Ngoài ra nhân dân các thôn Thuận Hạnh, Thuận Thành, Đức An và Thuận Bắc còn đóng góp làm được 2.968 mét đường bê tông xi măng, trong đó: đường thôn: 2.685 mét, đường ngõ xóm 283 mét; |
| Đăk Lao | Hệ thống giao thông trên địa bàn xã được duy trì đáp ứng tốt hơn nhu cầu hoạt động sản xuất và đi lại của nhân dân. Bê tông hóa được 1.450 mét đường giao thông nông thôn tại thôn 9b, 10a, 10b. Ngoài ra, nhân dân tại thôn 5 tự huy động đóng góp để làm được 83 mét đường Bê tông, tại thôn 2 tự huy động đóng góp để làm được 500 mét đường cấp phối rải đá dăm; tại thôn 10a đã huy động phương tiện, ngày công vận chuyển đất đá để duy tu bảo dưỡng lề đường Miếu cô với tổng chiều dài khoảng 1,3 km. Ngoài ra tại các khu vực sản xuất, nhân dân đã sữa chữa các tuyến đường chuyên dùng vào rẫy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. |
| Đức Minh | Năm 2017 đã xây dựng 12,45 km đường giao thông nông thôn |
| Đắk R’Tih | Thực hiện xây dựng mới con đường đấu nối Bon Mê Ra vào bãi rác 1,2 km đã nghiệm thu đưa vào sử dụng. |
| Quảng Sơn | Thi công 0.75 km đường bê tông nông thôn. |
| Quảng Tín | Thi công 0.75 km đường bê tông nông thôn. |
| Quảng Khê | tổ chức giải toả hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 28 và đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã |
| Đắk Ha | Tỷ lệ nhựa hóa đường liên thôn 80%. Đã hoàn thành thi công công trình đường giao thông vào khu sản xuất khu vực Cống 20. Bên cạnh đó, hoàn thành việc xây dựng đường giao thông nông thôn tại thôn 7 với tông chiêu dài hon 600 m (đường bê tông) |
| Đắk Som | Xây mới đường giao thông nông thôn vào khu sản xuất Tơng Rơ Niêng và đường vào đập Dà Răh Bon B’Srê A. Xây mới đường giao thông nội bon B’Srê B ( khu vực sau trường Phan Chu Trinh) |
| Đức An | Năm 2017 đã xây dựng đường vành đai phía tây Nam huyện Đắk Song với chiều dài toàn tuyến có 4 trục đường ngang dân sinh gồm: trục 1: 3562 m, trục 2: 746 m, trục 3: 813m và trục 4: 1253 m. Toàn bộ các trục đường này được trải nhựa |

Bảng 1. Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội 12 xã trong vùng TDA

| Tên | Tình hình kinh tế | Tình hình xã hội |
| --- | --- | --- |
| Đăk N'Drung, huyện Đắk Song | -Tổng diện tích cây công nghiệp dài ngày: 4.889ha; Tổng diện tích cây hàng năm: 661ha - Tổng số đàn gia súc gia cầm 31.262 Trong đó, Trâu 79 con, bò 289 con, heo 2.700 con, Dê 194 con, gia cầm các loại 28.000 con - Toàn xã hiện có 20,5 ha đất rừng, trong đó 9,5 ha rừng thông tiếp tục trồng dặm hơn 2000 cây thông | -Tính đến cuối năm 2017, dân số xã là 3.093 hộ với 12.541 nhân khẩu với 20 thôn, bon trong đó 12 thôn và 8 bon 17dân tộc anh em cùng sinh sống (Kinh, M’nông, Tày, Nùng, Dao, Ê đê, Mường, Thái, Sán dìu, Thổ, K’ho, Hoa, Cao lan, S’tiêng). Dân tộc thiểu số chiếm 28,2% -Y tế: Có 01 Trạm Y tế có 8 cán bộ nhân viên. Năm 2017, trên 2.533 lượt người, chủ yếu sơ khám ban đầu và điều trị cấp thuốc cho các bệnh nhân diện BHYT. Thực hiện các Chương trình y tế quốc gia, triển khai tiêm phòng bệnh sởi cho trẻ theo định kỳ. Duy trì cấp phát thuốc cho bệnh nhân điều trị lâu dài (bệnh tâm thần, bệnh bướu cổ). - Tỷ lệ hộ nghèo: Số hộ nghèo mới 440hộ, bằng 15,78% giảm 2,43%; hộ cận nghèo 185 hộ, bằng 6,64,%; hộ nghèo DTTC 181 hộ, bằng 40%. |
| ĐăkN’Drot | -Thu nhập bình quân đầu người từ 30 triệu đồng/ người/ năm -Cơ cấu các ngành +Nông lâm nghiệp 75%, +thương mại dịch vụ 15% + tiểu thủ công nghiệp 10% | -Tính đến cuối năm 2017, dân số xã là 1.944 hộ với 8568 nhân khẩu với 20 thôn, bon trong đó 12 thôn và 8 bon 17dân tộc anh em cùng sinh sống (Kinh, M’nông, Tày, Nùng, Dao, Ê đê, Mường, Thái, Sán dìu, Thổ, K’ho, Hoa, Cao lan, S’tiêng). Dân tộc thiểu số chiếm 28,2% -Y tế: Có 01 Trạm Y tế có 8 cán bộ nhân viên. Năm 2017, trên 2.533 lượt người, chủ yếu sơ khám ban đầu và điều trị cấp thuốc cho các bệnh nhân diện BHYT. Thực hiện các Chương trình y tế quốc gia, triển khai tiêm phòng bệnh sởi cho trẻ theo định kỳ. Duy trì cấp phát thuốc cho bệnh nhân điều trị lâu dài (bệnh tâm thần, bệnh bướu cổ). - Tỷ lệ hộ nghèo: 147 hộ nghèo, chiếm 7,59% và 131 hộ cận nghèo |
| Thuận An | -Thu nhập bình quân đầu người 33 triệu đồng/người/năm - Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện là 6.394.360.811 đồng, đạt 112,27 % so với dự toán giao. | -Tính đến ngày 15/11/ 2017 trên địa bàn xã có 2.790 hộ, với 11.906 khẩu. Trên địa bàn xã có 13 dân tộc cùng sinh sống, trong đó: Dân tộc Kinh 2.065 hộ, 8.431 khẩu (chiếm 70,8% dân số toàn xã); dân tộc M’nông 682 hộ, 3.266 khẩu (chiếm 27,4% dân số toàn xã) còn lại là các dân tộc khác. -Y tế: Có 01 Trạm Y tế. Năm 2017 tổng số lượt người khám chữa bệnh là 6.788 lượt người, trong đó: điều trị nội trú 16 lượt người. -Tỷ lệ hộ nghèo 3,42% (giảm 0,64% so với năm 2016), hộ cận nghèo 4,08%. |
| Đăk Lao | -Giá trị tổng sản phẩm ước đạt 278,8 tỷ đồng.Trong đó, giá trị sản phẩm ngành nông - lâm nghiệp ước đạt 140,3 tỷ đồng; Công nghiệp – Xây dựng – TTCN ước đạt 68,4 tỷ đồng, Thương mại – Dịch vụ ước đạt 70,1 tỷ đồng. -Cơ cấu kinh tế: +Nông-Lâm nghiệp chiếm 55,6%; +Công nghiệp –xây dựng –TTCN chiếm 22,9%; +Thương mại - DV chiếm 21,5%. -Thu nhập bình quân đầu người đạt 38,5 triệu đồng/người/năm, tăng 2,9 triệu đồng/người/năm so với năm 2016. | - Trên địa bàn xã có 17 thôn gồm 1.761 hộ. - Trạm y tế duy trì khá tốt chế độ trực và khám chũa bệnh cho nhân dân. Đã triển khai thực hiện và tổ chức nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thực hiện tốt các Chương trình y tế quốc gia như: phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, phòng chống bệnh lao, bệnh sốt rét, tiêm chủng mở rộng cho trẻ em. Tổng số bệnh nhân khám bệnh trong năm là 4.839 lượt người - Tỷ lệ hộ nghèo ở mức 2,42% (48 hộ, giảm 14 hộ so với năm 2016); Hộ cận nghèo ở mức 2,17% (43 hộ). |
| Đức Minh | -Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 10% ( Kế hoạch 10%) ( KH) - Thu nhập bình quân đầu người dự kiến 40,5triệu đồng/người/năm - Thu ngân sách địa phương đạt 7,5 tỷ đồng | -Trên địa bàn xã có 16 thôn bon với 12564 người -Công tác khám chữa bệnh được duy trì đều đặn. Trạm y tế phối hợp với cấp trên tiêm phòng cho trẻ em định kỳ hàng tháng với kết như sau: khám tại trạm 10.737ca , điều trị nội trú 126 ca. Ngoài chương trình khám chữa bệnh trạm còn có các dự án như dự phòng chống xuất huyết , Dự án phòng chống lao dự án bệnh nhân phong Chăm sóc sức khỏe cộng đồng vv -Tỷ lệ hộ nghèo còn: 3,5% ( giảm 1% so với cùng kỳ năm trước), trong đó dân tộc thiểu số 71 hộ, 300 khẩu, tỷ lệ 25,4% ( giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước). Số hộ cận nghèo 131 hộ, 619 khẩu, tỷ lệ 3,5% ( giảm 1,3%) trong đó dân tộc thiểu số 68 hộ, 340 khẩu, tỷ lệ 24,4% ( giảm 1,6%). |
| Đắk R’Tih | -Diện tích nông nghiệp: 439,5 ha, tổng sản lượng: 1856,6 tấn; diện tích cây công nghiệp là:5.992,1ha - Tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có: 8958 Con | -Xã Đắk R’Tih có 11 thôn bon với 2.125 hộ/ 9.114 khẩu, trong đó Hộ kinh: 892 hộ; Hộ DTTC: 833 hộ; Hộ dân tộc khác: 400 hộ -Trên địa bàn xã có 1 trạm y tế. Trong năm 2017 có: 3950 lượt người đến khám và điều trị cụ thể: khám BHYT với: 1213 lượt; Trẻ em dưới 6 tuổi: 264 cháu; điều trị nội trú: 78 lượt; chuyển lên tuyến trên: 46 lượt -Tỷ lệ hộ nghèo là 62,92% (1337 hộ nghèo/ 2.125 hộ); tỷ lệ hộ cận nghèo là 7,86% (167 hộ cận nghèo/ 2.125 hộ) |
| Quảng Sơn | -Trong năm toàn xã gieo trồng được 9.673,9/9.673,9 ha. Tổng sản lượng lương thực là 785, 9ha với 4.217,47 tấn. Tổng sản lượng cây chất bột có củ 1.155 ha với 15.625 tấn. tổng sản lượng cây thực phẩm 3.344 tấn. Tổng sản lượng cây công nghiệp 15.003 tấn -Số lượng đàn gia súc, gia cầm toàn xã có 47.810 con các loại - Diện tích nuôi trồng thủy sản 115 ha, sản lượng 200 tấn - Toàn xã có 215 hộ sản xuất công nghiệp, 415 hộ Thương mại - Dịch vụ | -Trên địa bàn xã có 13 thôn bon với 4344 hộ -Tổng số bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Trạm y tế xã là 3.654 lượt bệnh nhân. Tổ chức chiến dịch tiêm chủng đầy đủ 395/435 trường, tiêm chủng cho phụ nữ có thai 383/425 trường hợp, tiêm chủng cho phụ nữ từ 15-35 tuổi: 336/350 trường hợp, tỷ lệ Suy dinh dưỡng 25,3%. - Tổng số hộ nghèo 2248 hô /10031 khẩu tỷ lệ 51,74 %; hộ cận nghèo 409 hộ/1523 khẩu tỷ lệ 9,41 %. |
| Quảng Tín | -Diện tích cây công nghiệp là 4.354,1 ha, tổng sản lượng 9.578 tấn; Diện tích cây ăn quả là 142,7 ha - Tổng đàn gia súc là 1.824 con (giảm 36 con so với năm 2016); gia cầm trên địa bàn là 81.630 con -Tổng số cơ sở sản xuất công nghiệp; tiếu thủ công nghiệp và cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ là 437 cơ sở | - Tính đến 12/2017 xã có 14 thông bon với dân số toàn xã là 3.328 hộ = 12.314 khẩu - Xã có 01 trạm y tế. Công tác khám chữa bệnh được duy trì thường xuyên, chất lượng điều trị và phục vụ được cải thiện, cơ bản đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân -Xã có 133 hộ nghèo chiếm 5,56% giảm 2,41% (trong đó hộ dân tộc thiểu số là 69 hộ chiếm 51,87%); 115 hộ cận nghèo chiếm 4,81% giảm 2,14% (trong đó hộ dân tộc thiểu số là 56 hộ chiếm 48,69%) |
| Quảng Khê | - Trong năm 2017 đã gieo trồng và thu hoạch đưọc 4983,6ha (213,8 ha cây hàng năm, 4.772,78 ha cây lâu năm) - Tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có 24.862 con, trong đó: đàn bò 467 con, đàn trâu: 15 con, đàn heo: 1.500 con, đàn dê 320 con, đàn gia cầm 22.560 con. - Diện tích nuôi trồng thủy sản 24ha, sản lượng 64.8 tấn -Trên địa bàn xã có 623 hộ tham gia buôn bán, sản xuất, kinh doanh các dịch vụ, trong đó: công nghiệp: 75 hộ - 114 lao động; thương mại, dịch vụ: 538 hộ - 787 lao động; vận tải: 05 hộ - 07 lao động; xây đựng: 05 hộ - 18 lao động | -Toàn xã có 12 thôn bon với 26 thành phần dân tộc cùng sinh sống với 3.453 hộ với 13.204 khẩu, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 31,8%. -Trong năm 2017 khám và điêu trị phòng bệnh cho 2.217 lượt người (khám trẻ em dưới 6 tuổi 758 lượt; điều trị nội trú 02 lượt; điều trị đông tây y kết hợp 894 lượt; chuyển tuyến trên 05 lượt) -Tỷ lệ hộ nghèo 30% |
| Đắk Ha | -Tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,6% , tăng 0,9% so với năm 2016. -Thu nhập bình quân đầu người ước đạt khoảnu 16 triệu đồng/KH 17 triệu đồng ( năm 2016 là 14,7 triệu đồng ) tăng 1,3% so với năm 2016. -Cơ câu giá trị sản xuât ( theo giá hiện hành ): +Nông-Lâm nghiệp chiêm khoảng 61%; +thương mại dịch vụ chiêm khoảng 24%; +tiếu thủ công nghiệp chiếm khoảng 15% | -Trên địa bàn xã gồm 8 thôn, bon với tông dân sô năm 201 7 là 2.824 hộ với 10.827 nhân khâu, với hơn 23 Dân tộc khác nhau sinh sống và lập nghiệp ôn định - Trạm y tế xã có 07 cán bộ. Trong đó: có 01 Bác sĩ; 01 y sản nhi; 01y sĩ; 02 điều dưỡng; 01 dược sĩ cổ truyền; 01nữ hộ sinh; 09 y tá thôn và có 04 giường bệnh. Trong năm trạm y tế xã đã khám, điều trị: 2.665 lượt bệnh nhân. Trong đó điều trị nội trú: 06 lượt; điều trị ngoại trú: 2.318 lượt; - Xã có 1.510 hộ nghèo với 6.632 khẩu, chiếm tỷ lệ 53,47% tổng dân số; cận nghèo 158 hộ với 626 khẩu, chiếm tỷ lệ 5,59% tổng dân số |
| Đắk Som | -Tổng diện tích gieo trồng năm 2017 là 3.543 ha -Tổng số đàn gia súc, gia cầm hiện có 31.672 con. Trong đó 28 con trâu, 171 con bò, 4.205 con heo, 268 con dê và 27.000 con gia cầm -Diện tích nuôi trồng thủy sản là 18 ha, sản lượng 48,6 tấn | -Tổng dân số trên địa bàn xã năm 2017 là 2.269 hộ với 10.991 khẩu. Trong đó: dân tộc Kinh 738 hộ, 2644 khẩu; dân tộc Mạ 686 hộ, 3248 khẩu; dân tộc Mông 724 hộ, 4.556 khẩu; dân tộc Hoa 19 hộ, 89 khẩu; dân tộc khác 81 hộ, 314 khẩu. -Trên địa bàn xã có 1 trạm y tế. Trong năm 2017, tổng số lượt người đến khám và điều trị là 1799 lượt, trong đó khám ngoại trú là 1587 lượt, chuyển tuyến điều trị là 212 lượt. -Số hộ nghèo là 1288 hộ với 6541 khẩu, chiếm 60,41%; hộ cận nghèo là 219 hộ, 1032 khẩu chiếm 10,27%. |
| Đức An | -Cơ cấu kinh tế: Nông Nghiệp chiếm 93,9%, công nghiệp xây dựng chiếm 4,1%, thương mại dịch vụ chiếm 2%. - Thu nhập bình quân đầu người 30 triệu đồng/người/năm | -Tổng dân số trên địa bàn xã năm 2017 là 4.323 người -Trên địa bàn xã có 1 trạm y tế. Trong năm 2017, tổng số lượt người đến khám và điều trị là 1856 lượt -Số hộ nghèo là 132 hộ, hộ cận nghèo là 16 hộ |

(Nguồn: Báo cáo kinh tế- xã hội năm 2017 của 12 xã nằm trong TDA)

## 4.5 Các công trình nhạy cảm

Tiểu dự án được tiến hành tại 12 xã/ thị trấn, nằm rải rác trên địa bàn 5 huyện thuộc tỉnh Đắk Nông, trong quá trình triền khai trên khu vực rộng lớn sẽ có tác động đến môi trường và các hoạt động dân sinh của dân cư địa phương. Các công trình đặc thù cần lưu ý tại 18 khu vực hồ chứa khi tiến hành sửa chữa và nâng cao an toàn đập được trình bày tại bảng dưới đây.

Bảng 4. 4. Hiện trạng công trình nhạy cảm

| Địa điểm | Hiện trạng công trình |
| --- | --- |
| 1, Hồ Đắk Loou, xã Đắk Lao, Đắk Mil | Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil Vị trí ngay sát đường vào hồ, nơi khám chữa bệnh của bà con huyện Đắk Mil |
| 2, Đập Ông Hiên, Thôn Mỹ Yên, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil | Nhà dân gần khu vực thi công tràn Vị trí nằm cách tràn xả lũ 20 m |
| 3. Hồ Đắk R’lá, xã ĐăkN’DRót, huyện Đăk Mil | Đất sản xuất gần chân đập Nhà dân trên vai trái đập, sát khu vực thi công tràn Nằm bên vai trái đập, cách tràn xả lũ 20m |
| 4, Đập Ông Truyền, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil | Giáo xứ Xã Đoài Vị trí ngay sát đường vào hồ, nơi sinh hoạt tôn giáo của bà con giáo dân huyện Đắk Mil. Vườn cafe Nằm trong lòng hồ, sát khu vực thi công tràn |
| 5, Hồ Đăk B’Liêng, xã Đắk R’tíh, huyện Tuy Đức | Điểm nhóm tin lành Bu Dâng Vị trí ngay sát đường vào hồ, nơi sinh hoạt tôn giáo của bà con giáo dân xã Đắk R’Tih. |
| 6, Hồ Sa Đa Cô, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp | Nhà dân nằm sát đập chính Vị trí ngay sát vai trái đập, cách 20m |
| 7. Hồ Ba Trong, xã Quảng Sơn, huyện Đắk GLong | Nhà dân nằm trong lòng hồ Nằm sát bên khu vực thi công tràn xả lũ |
| 8. Hồ Thôn 7, xã Đắk N’Drung, huyện ĐắkSong | Nhà thờ Tin lành Bong Nôr đang xây dựng Nằm sát đường vào hồ, cách đập chính 200m |
| 9. Hồ Đắk Ha, xã Đắk Ha, huyện Đắk GLong | Trạm biến áp Vị trí ngay sát đường và đập chính |
| 10. Hồ Đắk R’lon, Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song | Ao cá Vị trí ngay sát chân đập chính và tràn xả lũ phía hạ lưu Trung tâm thương mại huyện Đắk Song Vị trí ngay sát đường vào hồ, cách đập chính 400m |
| 11. Hồ Suối Đá, xã Đăk N’Drung huyện Đăk Song, | Cột điện dân sinh Vị trí nằm trên đập chính |
| 12. Hồ Thôn 3, xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong | Cột điện dân sinh Vị trí nằm trên đập chính, sát vị trí thi công tràn |
| 13. Hồ Đắk Ken, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil | Mặt đập là đường giao thông tỉnh lộ |
| 14. Hồ NT Thuận An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đắk Nông | Cụm công nghiệp xã Thuận An Vị trí ngay sát đường vào hồ |
| 15. Hồ Nao Ma A, xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong | Quảng trường huyện Đắk Glong Vị trí ngay sát đường vào hồ, cách đập chính 600m là nơi diễn ra các hoạt động kỷ niệm, biểu diễn của người dân huyện Đắk Glong |
| 16. Hồ Bi Zê Rê, xã Đắk Som, huyện Đắk GLong | Đường vận chuyển Đường vận chuyển nguyên vật liệu đi qua khu dân cư đông đúc |
| 17. Hồ Đắk Snao 1, xã Quảng Sơn, huyện Đắk GLong | Đường vận chuyển Đường vận chuyển nguyên vật liệu vào hồ là đường đất dốc, nhỏ, hẹp thuộc đất sản xuất của người dân và là đường vào rẫy của người dân. |
| 18. Hồ Km 41, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long | Đường vận chuyển Đường vận chuyển vật liệu là đường dân sinh thuộc sở hữu của người dân |

# CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

## 5.1 Kiểu và quy mô tác động

Tiểu dự án triền khai trên địa bàn sẽ phát sinh một số tác động trong thời gian thi công, tuy nhiên mức độ tác động không lớn và có thể giảm thiểu. Sau khi hoàn thành thi công, khu vực 18 hồ chứa sẽ được hưởng lợi từ việc nguồn nước tưới ổn định cây công nghiệp, lúa, hoa màu và cây ăn quả qua đó xúc tiến tăng trưởng kinh tế. Các cấu trúc/công trình phòng chống lũ lụt quan trọng được sửa chữa, kiên cố hóa, các tuyến đường và mặt đập phục hồi đảm  bảo  sự an toàn của người và tài sản trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Các tác động tiêu cực tiềm ẩn được xác định và sàng lọc tại mỗi hợp phần của tiểu dự án từ giai đoạn chuẩn bị, xây dựng đến giai đoạn vận hành và được phân loại theo tính chất của công trình xây dựng. Hầu hết các tác động tiêu cực là tạm thời, cục bộ và có thể đảo ngược do các công trình xây dựng có quy mô nhỏ đến vừa/trung bình. Các tác động có thể được giảm thiểu bằng cách áp dụng các công nghệ phù hợp và các biện pháp giảm thiểu cụ thể cùng với sự giám sát chặt chẽ của Tư vấn, Ban QLDA và cộng đồng địa phương.

Bảng dưới đây định nghĩa các mức độ tác động tiêu cực dựa trên các mức độ phát sinh chất thải liên quan đến các hoạt động xây dựng.

Bảng 5. 1. Tiêu chí phân loại mức tác động tiêu cực

| Tác động/Mức độ | Thấp | Trung bình | Cao |
| --- | --- | --- | --- |
| Xả thải nước thải (sinh hoạt và công nghiệp) | vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần và lượng xả thải nhỏ hơn 5 m3/ngày | vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03, lượng xả thải từ 5 – 10 m3/ngày | vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trên 3 lần, lượng xả thải trên 10 m3/ngày |
| Bụi và Khí thải | vượt quy chuẩn 1,1 lần đến dưới 1,5 với mức phát thải nhỏ hơn 500 m3/giờ | Vượt quy chuẩn1,5 lần đến dưới 3 lần với mức phát thải 500 – 5000 m3/giờ | Vượt quy chuẩn trên 3 lần với mức phát thải trên 5000 m3/giờ |
| Tiếng ồn | vượt quy chuẩn từ 2 đến 5 dB | vượt quy chuẩn từ 5 đến 10 dB | vượt quy chuẩn trên 10 dB |
| Độ rung | vượt quy chuẩn từ 2 đến 5 dB | vượt quy chuẩn từ 5 đến 10 dB | vượt quy chuẩn trên 10 dB |
| Chất thải rắn sinh hoạt | Phát sinh nhỏ hơn 1.000 kg/ngày | Phát sinh từ 1.000 đến 2.000 kg/ngày | Phát sinh trên 2.000 kg/ngày |
| Chất thải rắn nguy hại | Phát sinh nhỏ hơn 100 kg/ngày | Phát sinh từ 100 – 600 kg/ngày | Phát sinh trên 600 kg/ngày |
| Sự cố cháy nổ, tràn dầu | Nhỏ hơn 2.000 kg | 2.000 đến 10.000 kg | Trên 10.000 kg |

Các tác động môi trường và xã hội tiêu cực tiềm tàng cũng được phân chia theo các kiểu tác động, chẳng hạn như tác động trực tiếp, gián tiếp, ngắn hạn, lâu dài và tích lũy.

Tác động trực tiếp: tác động trực tiếp xuất hiện thông qua sự tương tác trực tiếp của một hoạt động tiểu dự án với các hợp phần môi trường và xã hội hoặc là kinh tế.

Tác động gián tiếp: các tác động gián tiếp lên môi trường và xã hội là những tác động không phải là một kết quả trực tiếp của tiểu dự án, thường được tạo ra về sau này, hoặc là một kết quả của một cách thực tác động phức tạp. Tác động gián tiếp cũng được biết đến như tác động cấp hai, hoặc thậm chí cấp ba.

Tác động tích lũy: là một tác động được tạo ra như là kết quả của một sự kết hợp của tiểu dự án cùng với các dự án khác gây ra các tác động liên quan. Các tác động này xuất hiện khi tác động gia tăng của tiểu dự án được kết hợp với các ảnh hưởng tích lũy của các dự án trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai có khả năng dự báo thích hợp.

Tác động tạm thời: là những tác động xuất hiện trong quá trình xây dựng hoặc trong khoảng thời gian ngắn sau khi xây dựng.

Tác động lâu dài: là những tác động nảy sinh trong quá trình xây dựng nhưng phần lớn các kết quả của nó xuất hiện trong giai đoạn vận hành, và có thể kéo dài hàng thập kỷ.

## 5.2 Các động tích cực đến môi trường và xã hội

### 5.2.1 Tác động tới xã hội

Tiểu Dự án hoàn thành sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và chính quyền địa phương, cụ thể là sữa chữa, gia cố thân đập, mái đập sẽ đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu trong mùa mưa lũ; Hạn chế thất thoát, rò rỉ, đảm bảo lưu lượng nước tưới cho canh tác nông nghiệp phía hạ lưu theo kế hoạch điều tiết sản xuất của chính quyền địa phương; gia tăng năng suất và sản lượng nông nghiệp, tăng vụ, phát triển nuôi trồng thủy sản nhờ tăng cường diện tích được tưới. Các công trình sau khi hoàn thiện sẽ đảm bảo tưới ổn định cho diện tích sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả, lúa và rau màu quanh năm tại khu vực thượng và hạ lưu 12 xã. Hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường, cảnh quan khu vực lòng hồ và hạ du. Ổn định diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản; phát triển sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, gia tăng thu nhập, nâng cao mức sống. Tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống, đặc biệt đối với các nhóm lao động thủ công , lao động theo thời vụ.

Ổn định diện tích tưới chủ động

Đầu tư sửa chữa, kiên cố hóa các hạng mục công trình tại 18 hồ đập sẽ ổn định lượng nước tưới chủ động cho 1.786,63  ha, chủ động kế hoạch canh tác nông nghiệp, mùa vụ gieo trồng, cơ cấu cây trồng đối với các khu vực hạ lưu, từng bước góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân.

Tác động đến năng lực quản lý, vận hành hệ thống tưới tiêu

Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP) được triển khai sẽ giúp cho việc gia cố an toàn hồ chứa nước, bên cạnh đó giúp các cơ quan quản lý của  địa phương trong vùng dự án xây dựng những kịch bản, chiến lược  phát  triển nông  thôn  dài  hạn, có tính tới các kịch bản biến đổi khí hậu, hiện thực hóa các  hoạt  động nhằm  thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí  hậu; Chiến lược phát triển Thủy lợi đến năm 2020 và tầm nhìn 2050; Chiến  lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020; Chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi đến năm 2020; Chương trình mục tiêu  quốc  gia xây dựng nông thôn mới;…

### 5.2.2 Tác động tới môi trường

(a) Tác động tới chất lượng không khí và điều kiện vi khí hậu khu vực

Thi công sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình hồ chứa tác động đến môi trường không khí ở giai đoạn thi công trong phạm vi không gian nhỏ và chỉ gây ảnh hưởng cục bộ, không liên tục. Khi hoàn thành và vận hành hồ chứa sẽ tác động tích cực đến thay đổi một số yếu tố khí tượng tại khu vực. Ổn định diện tích mặt nước sẽ làm thay đổi điều kiện vi khí hậu của từng khu vực lòng hồ; thay đổi độ ẩm của khí hậu vùng dự án trong mùa khô. Trong giai đoạn vận hành, tiểu dự án sẽ tăng sự ổn định về nguồn nước, đảm bảo an toàn cho công trình và cho vùng hạ lưu đập.

(b) Tác động tới cảnh quan

Hiện trạng 18 hồ đang được khai thác và sử dụng có tràn xả lũ và đập đầu mối xuống cấp, chưa có cống lấy nước và đường quản lý xuống cấp, lầy lội. Theo đề xuất của tư vấn thiết kế, để đảm bảo an toàn cho thân đập, xây mới cống lấy nước và một số tràn xả lũ, bê tông hóa đường quản lý để đảm bảo tích nước, tránh thất thoát và tiện lợi trong quá trình điều tiết nước và vận hành hồ. Đảm bảo điều kiện phát triển cho các quần thể thực vật ven bờ, tạo cảnh quan quanh hồ chứa và giao thông địa phương.

Sau khi sửa chữa, kiên cố hóa công trình đường quản lý khu vực các hồ sẽ tạo ra một diện mạo mới cho cảnh quan hồ chứa và khu vực xung quanh; khu vực hồ chứa sẽ mới đẹp, hiện đại và an toàn hơn.

(c) Tác động đến hệ sinh thái

Sau khi hoàn thành thi công các công trình tại 18 hồ, lưu lượng tích nước và tưới tiêu ổn định sẽ góp phần phát triển hệ sinh thái động thực vật trong hồ, ven bờ và khu vực hạ lưu. Tác động đến hệ sinh thái trong thời gian dài, liên tục theo hướng tích cực, làm đa dạng, phong phú thêm hệ động thực vật trong khu vực TDA.

(d) Tác động đến tầng nước ngầm

Hoàn thành các hạng mục công trình của TDA sẽ ổn định lượng nước tại 18 hồ chứa, duy trì ổn định mực nước của hồ cao hơn khu vực hạ lưu nên sau khi vận hành hồ chứa, tầng nước ngầm hạ lưu luôn được ổn định trong năm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và canh tác của người dân địa phương.

## 5.3. Tác động tiêu cực môi trường và xã hội tiềm tàng

### 5.3.1 Giai đoạn trước thi công

Tiểu dự án gồm 18 hạng mục phân tán tại 12 xã thuộc 5 huyện khác nhau, quy mô từng hạng mục công trình ở mức nhỏ và trung bình, thời gian xây dựng mỗi công trình không dài. Các hoạt động trong giai đoạn này chủ yếu là khoan khảo sát địa chất phục vụ nghiên cứu khả thi và thiết kế chi tiết, cắm mốc giải tỏa thu hồi đất, rà phá bom mìn và các hoạt động phát quang. Do đó, trong giai đoạn này sẽ chỉ đánh giá tác động tiêu cực chủ yếu nảy sinh do hoạt động (1) thu hồi đất, (2) các rủi ro liên quan đến rà phá bom mìn và (3) khảo sát địa chất.

- Thu hồi đất

Diện tích đất được thu hồi để phục vụ nâng cấp công trình gồm 2 loại: (i) Thu hồi tạm thời làm các khu phụ trợ (lán trại cho công nhân, bãi tập kết nguyên vật liệu, bãi đổ thải). Trong giai đoạn chuẩn bị sẽ tiến hành đền bù và giải phóng mặt bằng; (ii) Phần đất thu hồi vĩnh viễn là phần diện tích chiếm đất của bản thân công trình và vùng phụ cận bảo vệ công trình (trong phạm vi thu hồi hành lang bảo vệ công trình 50m tính từ chân đập đối với hồ chứa cấp III và 20m với hồ chứa cấp IV).

Bảng 5. 2. Diện tích đất thu hồi lâu dài

| TT | Hồ chứa | ĐVT | Đất ở | Đất trồng cây lâu năm | Đất trồng cây hàng năm | Đất nuôi trồng thủy sản | Đất công | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Hiên | m2 | 0 | 1128,3 | 0 | 2677,9 | 1.499 | 5.305 |
| 2 | Ông Truyền | m2 | 0 | 1.023 | 1.007 | 0 | 5.598 | 7.628 |
| 3 | Đắk B’liêng | m2 | 0 | 1.616 | 511 | 0 | 11.947 | 14.075 |
| 4 | Sa Đa Cô | m2 | 0 | 9.427 | 0 | 151 | 6.668 | 16.246 |
| 5 | Thôn 7 | m2 | 0 | 1.148 | 2.377 | 606 | 829 | 4.959 |
| 6 | Đắk Snao 1 | m2 | 0 | 1.113 | 1.228 | 0 | 11.003 | 13.344 |
| 7 | Bi Zê Rê | m2 | 0 | 1.604 | 1.205 | 0 | 7.144 | 9.952 |
| 8 | Nao Ma A | m2 | 0 | 4.423 | 0 | 0 | 7.983 | 12.406 |
| 9 | Đắk Ken | m2 | 0 | 2.282 | 0 | 337 | 1.192 | 3.812 |
| 10 | Thôn 3 | m2 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 5.044 | 6.354 |
| 11 | Suối Đá | m2 | 0 | 5.881 | 1.212 | 3.754 | 44.432 | 55.279 |
| 12 | Đắk Rla | m2 | 423 | 11.903 | 445 | 0 | 7.721 | 20.492 |
| 13 | NT Thuận An | m2 | 0 | 11.790 | 0 | 0 | 11.892 | 23.683 |
| 14 | Ba Trong | m2 | 0 | 412 | 3.780 | 0 | 1.930 | 6.122 |
| 15 | Đắk Loou | m2 | 0 | 1.767 | 0 | 709 | 1.109 | 3.585 |
| 16 | Đắk Ha | m2 | 0 | 6.096 | 0 | 0 | 8.194 | 14.290 |
| 17 | Đắk Rlon | m2 | 0 | 2.098 | 2.154 | 1.036 | 6.521 | 11.809 |
| 18 | Km 41 | m2 | 0 | 131 | 527 | 0 | 14.473 | 15.131 |

Bảng 5. 3. Diện tích đất thu hồi tạm thời

| STT | Tên công trình | Diện tích đất thu hồi tạm thời (ha) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Đắk R'La | 0 |
| 2 | Hồ NT Thuận An | 0 |
| 3 | Hồ Đắk Loou | 0 |
| 4 | Đập Ông Hiên | 0,06 |
| 5 | Đập Ông Truyền | 0,05 |
| 6 | Hồ Đắk Ken | 0 |
| 7 | Hồ Suối Đá | 0 |
| 8 | Hồ Thôn 7 | 0,03 |
| 9 | Hồ Đắk R'Lon | 0,05 |
| 10 | Hồ Bi Zê Rê | 0.05 |
| 11 | Hồ Nao Ma A | 0.05 |
| 12 | Km 41 | 0 |
| 13 | Hồ Ba Trong | 0 |
| 14 | Hồ Thôn 3 | 0 |
| 15 | Hồ Đắk Ha | 0,02 |
| 16 | Hồ Đắk Snao 1 | 0,05 |
| 17 | Hồ Đắk Bliêng | 0.05 |
| 18 | Hồ Sa Đa Cô | 0,05 |

Bảng 5. 4. Số hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất

| STT | Tên công trình | Số hộ bị ảnh hưởng | Tổng số hộ bị ảnh hưởng |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thu hồi đất tạm thời (lán trại, bãi tập kết vật liệu…) | Nâng cấp đường quản lý | Nâng cấp công trình đầu mối |  |
| 1 | Hồ Đắk R'La |  |  | 4 | 4 |
| 2 | Hồ NT Thuận An |  |  | 5 | 5 |
| 3 | Hồ Đắk Loou |  |  | 2 | 2 |
| 4 | Đập Ông Hiên | 1 |  | 4 | 5 |
| 5 | Đập Ông Truyền | 1 |  | 5 | 6 |
| 6 | Hồ Đắk Ken |  |  | 2 | 2 |
| 7 | Hồ Suối Đá |  |  | 5 | 5 |
| 8 | Hồ Thôn 7 | 1 |  | 3 | 4 |
| 9 | Hồ Đắk R'Lon | 1 |  | 1 | 2 |
| 10 | Hồ Bi Zê Rê | 1 |  | 3 | 4 |
| 11 | Hồ Nao Ma A | 1 |  | 3 | 4 |
| 12 | Km 41 |  |  | 2 | 2 |
| 13 | Hồ Ba Trong |  |  | 6 | 6 |
| 14 | Hồ Thôn 3 |  |  | 2 | 2 |
| 15 | Hồ Đắk Ha | 1 |  | 2 | 3 |
| 16 | Hồ Đắk Snao 1 | 1 |  | 3 | 4 |
| 17 | Hồ Đắk Bliêng | 1 |  | 3 | 4 |
| 18 | Hồ Sa Đa Cô | 1 |  | 2 | 3 |

Một số diện tích như: bãi vật liệu, khu lán trại và tập kết nguyên vật liệu chỉ chiếm dụng đất tạm thời, sau khi hoàn thành công trình tiểu dự án sẽ bàn giao lại cho chủ sử dụng đất hoặc địa phương để quản lý và sử dụng tiếp.

Phần diện tích thu hồi lâu dài chủ yếu phục vụ sửa chữa nâng cấp các hạng mục công trình đầu mối gồm đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước. Do công trình sửa chữa nâng cấp nên các hạng mục công trình chủ yếu được sửa chữa nâng cấp trên nền công trình cũ, phần điều chỉnh tuyến và mở rộng công trình nằm trong phạm vi đền bù thu hồi hành lang bảo vệ công trình 50m tính từ chân đập đối với hồ chứa cấp III và 20m với hồ chứa cấp IV.

Một số diện tích xung quanh khu vực thực hiện dự án có thể chịu ảnh hưởng gián tiếp do quá trình đền bù giải phóng mặt bằng. Diện tích này chủ yếu và vùng đất giáp ranh các công trình, giáp ranh vành đai bảo hộ an toàn các công trình hồ đập; hoặc trong phạm vi gần từ 200 – 500 m so với công trình. Các tác động có thể kể đến như: gây bất ổn, lo sợ bị thu hồi đất đối với người dân đang canh tác gần khu vực công trình. Gia tăng việc trao đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với những diện tích đất gần vùng dự án.

- Tác động do rủi ro bom mìn (UXO)

Trên các khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, còn nhiều khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bom mìn tồn lưu. Các công trình hồ đập thuộc Tiểu dự án đã đi vào hoạt động, tuy nhiên trong quá trình sửa chữa, nâng cấp có nhiều khu vực chiếm đất mới, một số khu vực đã chiếm đất nhưng chưa được rà phá bom mình như các tuyến giao thông, các bãi vật liệu,…trong quá trình thi công hoạt động đào đắp, san gạt mặt bằng, …có thể tác động đến bom mìn còn sót lại trong lòng đất dẫn đến phát nổ, gây mất an toàn đến sức khỏe, tính mạng của công nhân trực tiếp thi công, tài sản của Tiểu dự án và người dân sống gần khu vực công trình.  Do đó trước khi triển khai thực hiện thi công xây dựng chủ dự án cần tiến hành hợp đồng với đơn vị có chức năng thực hiện rà phá bom mìn tại các vị trí nâng cấp mở rộng mới, các mỏ vật liệu đất đắp để đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng dự án.

- Hoạt động phát quang

Các hoạt động phát quang trong giai đoạn này chủ yếu được thực hiện bởi chính các hộ bị ảnh hưởng trên phần diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi tạm thời hoặc bình viễn. Do đó, một lượng chất thải từ quá trình phát quang này sẽ được tạo ra. Các hoạt động này cũng sẽ ảnh hưởng đến hệ động vật trong vùng tiểu dự án do bị mất nơi cư trú và làm thay đổi cảnh quan sinh thái.

Theo tính toán tại hồ sơ thiết kế cơ sở thì tổng diện tích cần phát quang là:

Bảng 5. 5. Tổng hợp diện tích thi công phát quang

| TT | Công trình, hạng mục | Phát quang (m2) | Khối lượng thực bì phát sinh (tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suối Đá | 1.440 | 2,8-7 |
| 2 | Đắk R'Lon | 0 | 0 |
| 3 | Thôn 7 | 0 | 0 |
| 4 | Đắk Loou | 1.294 | 2,6-6,5 |
| 5 | Đắk R'Lá | 446 | 0,8-2 |
| 6 | NT Thuận An | 55 | 0,12-0,3 |
| 7 | Đập Ông Hiên | 0 | 0 |
| 8 | Đập Ông Truyền | 0 | 0 |
| 9 | Bi Zê Rê | 480 | 1-2,5 |
| 10 | Đắk Ken | 0 | 0 |
| 11 | Đắk Bliêng | 0 | 0 |
| 12 | Sa Đa Cô | 0 | 0 |
| 13 | Km 41 | 0 | 0 |
| 14 | Ba Trong | 1.650 | 3,4-8,5 |
| 15 | Nao Ma A | 0 | 0 |
| 16 | Thôn 3 | 0 | 0 |
| 17 | Đắk Ha | 0 | 0 |
| 18 | Đắk Snao 1 | 0 | 0 |

Nguồn: Báo cáo thiết kế dự án, năm 2018

*Khối lượng thực vật được ước tính khoảng 20-50 tấn sinh khối/1ha

Diện tích thi công phát quang chủ yếu tại đập trung tại một số vị trí tuyến đập, tuyến đường quản lý mở rộng đến đập thuộc tiểu dự án. Hiện trạng thảm thực vật tại các khu vực này là cỏ dại, cây bụi mọc hoang, cây có thân cành nhỏ, sinh khối không lớn, nằm rải rác tại các tuyến đường vào đập, mái đập, hạ lưu đập. Việc xác định chính xác khối lượng thực bì phát sinh khi phát dọn bao gồm thân, cành, lá, gốc và rễ cây là rất khó thực hiện. Do đó khối lượng này được ước tính khoảng 20-50 tấn sinh khối/1ha; do đó khối lượng xác thực vật cần phát quang của từng hồ là khoảng dưới 10 tấn. Phần lớn khối lượng thân, cành cây sẽ cho người dân sinh sống gần khu vực tận dụng để làm củi đốt nên khối lượng vận chuyển đi đổ thải cũng giảm đáng kể. Tuy nhiên, đây là nguồn chất thải dễ bén lửa và gây cháy sau một thời gian khô; nên chủ dự án cần xác định biện pháp xử lý triệt để nguồn vật liệu dễ cháy này.

- Tác động do khoan thăm dò địa chất

Trước khi lên phương án thiết kế, thi công công trình cần tiến hành thăm dò địa chất, quá trình này tiềm ẩn nguy cơ đưa tạp chất ảnh hưởng tới chất lượng nước dưới đất.

### 5.3.2. Tác động trong quá trình thi công

(a) Các hoạt động thi công và nguồn gây tác động

-Hoạt động thi công

+Phát quang, san ủi mặt bằng

+Sửa chữa, xây mới cống

+Thi công nâng cấp đỉnh đập, mái thượng lưu, mái hạ lưu đập

+Sửa chữa, xây mới tràn

+Sửa chữa, thi công đường quản lý

+Xây dựng nhà quản lý

-Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải

+Nguồn phát sinh chất thải rắn

- Chất thải từ hoạt động phát quang, chuẩn bị mặt bằng

- Rác thải sinh hoạt của công nhân xây dựng tại công trường

- chất thải từ VLXD tại công trường: đất đá rơi vãi, vỏ bao xi măng...

+Nguồn phát sinh chất thải lỏng

- Nước rửa đá, cát sỏi

- Dầu mỡ thải bỏ

- Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng tại công trường và khu ở tập trung

+Nguồn phát sinh khí thải

- Công tác đào đắp, san ủi mặt bằng

- Làm đường quản lý

- Khai thác, vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu

- Trộn bê tông, trộn vữa

- Hoạt động của hệ thống xe, máy vận chuyển

- hoạt động của các trang thiết bị thi công như máy ủi, máy xúc, máy đầm, xe tải......

-Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

Do điều kiện địa chất, thời tiết mưa nhiều, hiện tượng lũ, lụt xảy ra trong lúc thi công, khiến cho các lớp đất tại sườn đồi núi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Do biện pháp thi công trong san ủi mặt bằng, bóc bỏ lớp đất đá thải tại nơi có địa hình dốc ở ven sông hồ, dẫn đến gia tăng lượng đất cát rửa trôi xuống thủy vực, làm gia tăng độ đục, ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp và sử dụng nước của người dân hạ du.

Sự thiếu ý thức của người dân địa phương và của công nhân trong quản lý chất thải sinh hoạt, nước rửa máy móc, thiết bị thi công có thể làm ảnh hưởng tới nguồn nước mặt, nước ngầm và chất lượng đất. Trong thời gian thi công, do đặc trưng công trình nên nhiều hạng mục có thể tác động đến lượng nước canh tác khu vực hạ lưu.

(b) Ảnh hưởng do cắt nước tạm thời trong thời gian thi công

Do thực tế canh tác nông nghiệp và nhu cầu sử dụng nước khu vực hạ lưu, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu có giải pháp thi công phù hợp để không ảnh hưởng tới lưu lượng và chất lượng nước cần cung cấp cho các hoạt động. Không có ảnh hưởng tạm thời trong thời gian tiến hành thi công nâng cấp đập. Nguồn nước tưới cung cấp cho diện tích sản xuất đất nông nghiệp của các xã trong phạm vi dự án được đảm bảo trong suốt thời gian triển khai tiểu dự án.

(c) Tác động môi trường

i) Chất lượng không khí

- Bụi và khí thải

Bụi và khí thải từ việc GPMB và đào đắp

Bụi phát sinh từ việc GPMB và đào đắp: Theo hồ sơ thiết kế, trong giai đoạn thi công tiểu dự án sẽ tiến hành phá dỡ một số hạng mục cũ, đào, đắp tuyến đập, thi công tuyến tràn, thi công đường quản lý kết hợp đường dân sinh. Vì vậy các hoạt động đào, đắp đất là khá lớn. Tổng khối lượng đất đá đào đắp trong giai đoạn này thể hiện như bảng sau:

Bảng 5. 6. Khối lượng đào đắp tại các công trình thuộc tiểu dự án

| TT | Tên công trình | Đào đất (m3) | Đắp đất (m3) | Bóc phong hóa(m3) | Dọn dẹp lòng hồ (m3) | Khối lượng phá dỡ (m3) | khối lượng đào đắp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suối Đá | 39461,0 | 16906,0 |  |  | 6 | 56.373,0 |
| 2 | Đắk R'Lon | 2461,6 | 2026,5 | 598,4 |  | 191,70 | 5.278,2 |
| 3 | Thôn 7 | 1695,0 | 2521,7 | 529,7 | 76.223,0 |  | 80.969,4 |
| 4 | Đắk Loou | 737,1 | 1106,5 | 126,2 |  |  | 1.969,8 |
| 5 | Đắk R'Lá | 9944,6 | 7529,6 | 2536,0 |  |  | 20.010,2 |
| 6 | NT Thuận An | 11762,3 | 13100,4 | 1619,1 |  |  | 26.481,8 |
| 7 | Đập Ông Hiên | 7165,2 | 1582,6 | 2688,7 | 58.367,5 | 9,60 | 69.813,6 |
| 8 | Đập Ông Truyền | 3256,3 | 898,6 | 226,6 | 75.041,3 | 11,90 | 79.434,7 |
| 9 | Bi Zê Rê | 6996,0 | 2524,0 |  | 720,0 | 81,00 | 10.321,0 |
| 10 | Đắk Ken | 3402,0 | 885,0 |  |  |  | 4.287,0 |
| 11 | Đắk Bliêng | 4438,1 | 646,3 | 391,4 | 37.000,0 | 496,20 | 42.972,0 |
| 12 | Sa Đa Cô | 1922,4 | 3224,8 | 1979.61 |  | 11,90 | 5.159,1 |
| 13 | Km 41 | 18335,4 | 8636,0 | 1938,6 |  | 198,00 | 29.108,0 |
| 14 | Ba Trong | 15042,0 | 6386,0 | 2202,7 |  | 1.399,00 | 25.029,7 |
| 15 | Nao Ma A | 6250,0 | 49939,0 |  |  | 124,00 | 56.313,0 |
| 16 | Thôn 3 | 9170,0 | 5712,0 | 556,0 |  |  | 15.438,0 |
| 17 | Đắk Ha | 6890,8 | 7221,3 | 1357,5 |  | 422,40 | 15.892,0 |
| 18 | Đắk Snao 1 | 5796,3 | 2235,9 | 1171,0 | 61.032,5 | 6,70 | 70.242,4 |

Để đánh giá lượng bụi phát sinh dựa trên các công thức tính toán thực nghiệm của US.EPA, ước tính tổng tải lượng bụi phát sinh do hoạt đào/ đắp theo công thức dưới đây:

E = k*0,0016*(U/2,2)1,4/(M/2)1,3, 	kg/tấn. (3-1)

Khối lượng bụi phát sinh từ việc đào và đắp đất cho từng hạng mục công trình của dự án theo công thức sau:

W = E x Q x d	 (3-2)

Trong đó:

- E : Hệ số ô nhiễm,(E=0,013  kg bụi/tấn đất);

- k : Cấu trúc hạt có giá trị trung bình là (đối với bụi tổng, kTSP < 30µm = 0,35)

- U: Tốc độ gió trung bình: U = 2,4 m/s.

- M : Độ ẩm trung bình của vật liệu đất, khoảng 20%.

- W: Lượng bụi phát sinh bình quân (kg);

- Q: Lượng đất đào/đắp, m3;

- d: Tỷ trọng đất đào đắp (d = 1,5tấn/m3) (Nguồn: Báo cáo thăm dò địa chất dự án, 2016).

-Lượng bụi phát sinh trong một ngày làm việc là: M1ngày =W/t   (kg/ngày) (3-3)

Với: t: Thời gian thực hiện thi công là 18 tháng , 1 ngày = 8 giờ/ngày.

Để đánh giá mức độ ô nhiễm bụi phát sinh cũng như nồng độ bụi từ hoạt động đào đắp  Theo tài liệu GS. Trần Ngọc Chấn – Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 1- Ô nhiễm không khí tính toán khuyếch tán chất ô nhiễm. Dự báo nồng độ phát tán bụi theo công thức Bosanquet và Pearson (1936)  để xác định nồng độ bụi-khí thải ô nhiễm phát tán trên mặt đất với trị số nồng độ cực đại Cmax trên mặt đất:

( mg/m3)  (3-4)

Trong đó: M :  lượng phát thải chất ô nhiễm tại nguồn điểm liên tục; (mg/s).

- H : Chiều cao hiệu quả nguồn thải; (tạm tính H =10m, bán kính phát tán bụi x =100m).

- p, q – lần lượt là hệ số khuyếch tán theo chiều đứng và chiều ngang được xác định bằng thực nghiệm và là hệ số không thứ nguyên. Trị số p thay đổi trong phạm vi từ 0,02 -0,1 và trị số của q = 0,04 – 0,06 tùy theo mức độ rối của khí quyển từ yến đến mạnh. Giá trị trung bình các hệ số p và q ứng với mức độ rối trung bình của khí quyển có thể nhận p = 0,05 và q = 0,08.

- u: Tốc độ gió trung bình; u = 2,4m/s.

Bảng 5. 7. Tải lượng, nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào/đắp

| TT | Tên công trình | Khối lượng đào đắp Q (m3) | Hệ số ô nhiễm E (kg/tấn đất, đá) | Khối lượng bụi phát sinh W (kg) | Tải lượng bụi (kg/ngày) | Nồng độ bụi phát sinh (µg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suối Đá | 56.373,0 | 0,013 | 1099,3 | 2,4 | 47,7 |
| 2 | Đắk R'Lon | 5.278,2 | 0,013 | 102,9 | 0,2 | 4,5 |
| 3 | Thôn 7 | 80.969,4 | 0,013 | 1578,9 | 3,5 | 68,5 |
| 4 | Đắk Loou | 1.969,8 | 0,013 | 38,4 | 0,1 | 1,7 |
| 5 | Đắk R'Lá | 20.010,2 | 0,013 | 390,2 | 0,9 | 16,9 |
| 6 | NT Thuận An | 26.481,8 | 0,013 | 516,4 | 1,1 | 22,4 |
| 7 | Đập Ông Hiên | 69.813,6 | 0,013 | 1361,4 | 3,0 | 59,1 |
| 8 | Đập Ông Truyền | 79.434,7 | 0,013 | 1549,0 | 3,4 | 67,2 |
| 9 | Bi Zê Rê | 10.321,0 | 0,013 | 201,3 | 0,4 | 8,7 |
| 10 | Đắk Ken | 4.287,0 | 0,013 | 83,6 | 0,2 | 3,6 |
| 11 | Đắk Bliêng | 42.972,0 | 0,013 | 838,0 | 1,9 | 36,4 |
| 12 | Sa Đa Cô | 5.159,1 | 0,013 | 100,6 | 0,2 | 4,4 |
| 13 | Km 41 | 29.108,0 | 0,013 | 567,6 | 1,3 | 24,6 |
| 14 | Ba Trong | 25.029,7 | 0,013 | 488,1 | 1,1 | 21,2 |
| 15 | Nao Ma A | 56.313,0 | 0,013 | 1098,1 | 2,4 | 47,7 |
| 16 | Thôn 3 | 15.438,0 | 0,013 | 301,0 | 0,7 | 13,1 |
| 17 | Đắk Ha | 15.892,0 | 0,013 | 309,9 | 0,7 | 13,5 |
| 18 | Đắk Snao 1 | 70.242,4 | 0,013 | 1369,7 | 3,0 | 59,4 |
| QCVN 05:2013/BTNMT | 300 |

Kết quả tính toán nồng độ bụi với bán kính ảnh hưởng 100m, cho thấy nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp ở các công trường so với QCVN 05:2013/BTNMT đều nằm trong quy chuẩn cho phép. Đối tượng chịu tác động chủ yếu là công nhân thi công và người dân sống dọc hai bên đường quản lý, tuy nhiên tác động được coi là ở mức độ thấp.

Khí thải phát sinh từ động cơ máy thi công đào đắp đất : Khí thải phát sinh từ động cơ máy thi công đào đắp đất như: CO, SO2, NOx, của các thiết bị sử dụng trên công trường như các loại máy sau: máy ủi, máy xúc, máy san, xê lu, và các thiết bị thi công (máy ủi, máy đầm, máy đóng cọc,…). Tùy theo số lượng máy móc, thiết bị, thời gian làm việc, tiến độ thi công từng hạng mục công việc lượng phát thải phát sinh lớn hay nhỏ.

Để tính toán tải lượng khí thải phát sinh từ hoạt động này sử dụng tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế thế giới WHO, lượng khí phát thải khi sử dụng 1 tấn dầu đối với động cơ đốt trong như sau:

Bảng 5. 8. Hệ số phát thải các khí thải

| Hệ số dầu sử dụng (kg/tấn đất đá) | Hệ số khí thải (kg/tấn dầu) |
| --- | --- |
|  | SO2 | NOx | CO |
| 0,1 | 20S | 55 | 28 |

Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới WHO, 1993.

Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5689:2005 về nhiên liệu Diezel (DO) – Yêu cầu kỹ thuật thì hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu là S = 0,05%.

Bảng 5. 9. Nồng độ khí thải từ động cơ máy thi công phá dỡ, đào đắp đất của tiểu dự án

| TT | Tên công trình | Khối lượng đất đá đào đắp (Tấn) | Lượng dầu sử dụng(tấn) | Tổng lượng phát thải (kg) | Nồng độ khí thải phát sinh (µg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SO2 | NOx | CO | SO2 | NOx | CO |
| 1 | Suối Đá | 84559,5 | 8,5 | 0,08 | 465,1 | 236,8 | 0,004 | 20,2 | 154,1 |
| 2 | Đắk R'Lon | 7917,3 | 0,8 | 0,01 | 43,5 | 22,2 | 0,000 | 1,9 | 14,4 |
| 3 | Thôn 7 | 121454,1 | 12,1 | 0,12 | 668,0 | 340,1 | 0,005 | 29,0 | 221,4 |
| 4 | Đắk Loou | 2954,7 | 0,3 | 0,00 | 16,3 | 8,3 | 0,000 | 0,7 | 5,4 |
| 5 | Đắk R'Lá | 30015,3 | 3,0 | 0,03 | 165,1 | 84,0 | 0,001 | 7,2 | 54,7 |
| 6 | NT Thuận An | 39722,7 | 4,0 | 0,04 | 218,5 | 111,2 | 0,002 | 9,5 | 72,4 |
| 7 | Đập Ông Hiên | 104720,4 | 10,5 | 0,10 | 576,0 | 293,2 | 0,005 | 25,0 | 190,9 |
| 8 | Đập Ông Truyền | 119152,1 | 11,9 | 0,12 | 655,3 | 333,6 | 0,005 | 28,4 | 217,2 |
| 9 | Bi Zê Rê | 15481,5 | 1,5 | 0,02 | 85,1 | 43,3 | 0,001 | 3,7 | 28,2 |
| 10 | Đắk Ken | 6430,5 | 0,6 | 0,01 | 35,4 | 18,0 | 0,000 | 1,5 | 11,7 |
| 11 | Đắk Bliêng | 64458 | 6,4 | 0,06 | 354,5 | 180,5 | 0,003 | 15,4 | 117,5 |
| 12 | Sa Đa Cô | 7738,65 | 0,8 | 0,01 | 42,6 | 21,7 | 0,000 | 1,8 | 14,1 |
| 13 | Km 41 | 43662 | 4,4 | 0,04 | 240,1 | 122,3 | 0,002 | 10,4 | 79,6 |
| 14 | Ba Trong | 37544,55 | 3,8 | 0,04 | 206,5 | 105,1 | 0,002 | 9,0 | 68,4 |
| 15 | Nao Ma A | 84469,5 | 8,4 | 0,08 | 464,6 | 236,5 | 0,004 | 20,2 | 154,0 |
| 16 | Thôn 3 | 23157 | 2,3 | 0,02 | 127,4 | 64,8 | 0,001 | 5,5 | 42,2 |
| 17 | Đắk Ha | 23838 | 2,4 | 0,02 | 131,1 | 66,7 | 0,001 | 5,7 | 43,5 |
| 18 | Đắk Snao 1 | 105363,6 | 10,5 | 0,11 | 579,5 | 295,0 | 0,005 | 25,2 | 192,1 |
| QVCN05:2013/BTNMT | 350 | 200 | 30.000 |

Với kết quả tính toán và so với QCVN 05: 2013/BTNMT, mức độ khí thải của các máy móc thi công đào đắp đất nằm trong ngưỡng cho phép. Theo thiết kế phạm vi bóc phong hoá của các công trình dàn trải trên các khu vực như bờ đập, tuyến đường kết nối,...và không tập trung nên tác động của khí thải từ các phương tiện bóc vỏ phong hoá chủ yếu tác động nhiều đến công nhân vận hành máy, công nhân lao động đứng trong phạm vi gần đối với máy thi công. Ngoài ra, tại các vị trí như đường giao thông đi qua các khu dân cư thì việc bóc bỏ đất phong hoá sẽ tác động đến các hộ dân sinh sống hai bên đường và người lưu thông trên đường.

Bụi và khí thải từ vận chuyển đất đá thải

Hoạt động vận chuyển đất, đá phong hoá đi đổ thải của các phương tiện vận tải sẽ làm phát sinh lượng bụi mặt đường đáng kể vào môi trường.

Để đánh giá mức độ ô nhiễm bụi do các phương tiện giao thông trên đường đất, dựa theo công thức của Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ, 1995, tải lượng bụi phát sinh L = 0,28 (kg/km/chuyến xe).

Đất đá thải phát sinh từ hoạt động bóc bỏ phong hóa được vận chuyển đổ thải tại các bãi vật liệu nằm gần khu vực các tuyến đập của tiểu dự án (cách 30 - 200 m), Một số công trình có bãi thải cách từ 1-9 km. Dự án sử dụng xe vận chuyển có trọng tải 7 -10 tấn, thời gian thi công là 18 tháng, từ đó mỗi ngày các khu vực cần số lượng chuyến xe để vận chuyển như sau:

Bảng 5. 10. Khối lượng đất đá thải của từng công trình thuộc tiểu dự án

| TT | Tên công trình | Đào đất (m3) | Đắp đất (m3) | Bóc phong hóa(m3) | Khối lượng phá dỡ (m3) | Dọn dẹp lòng hồ (m3) | Khối lượng đất thải (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suối Đá | 39461 | 16906 |  | 6 |  | 22.561,0 |
| 2 | Đắk R'Lon | 2461,6 | 2026,5 | 598,4 | 191,70 |  | 1.225,2 |
| 3 | Thôn 7 | 1695 | 2521,7 | 529,7 |  | 76223 | 76.752,7 |
| 4 | Đắk Loou | 737,1 | 1106,5 | 126,2 |  |  | 126,2 |
| 5 | Đắk R'Lá | 9944,6 | 7529,6 | 2536 |  |  | 2.536,0 |
| 6 | NT Thuận An | 11762,3 | 13100,4 | 1619,1 |  |  | 281,0 |
| 7 | Đập Ông Hiên | 7165,2 | 1582,6 | 2688,7 | 9,60 | 58367,5 | 66.648,4 |
| 8 | Đập Ông Truyền | 3256,3 | 898,6 | 226,6 | 11,90 | 75041,3 | 77.637,5 |
| 9 | Bi Zê Rê | 6996 | 2524 |  | 81,00 | 720 | 5.273,0 |
| 10 | Đắk Ken | 3402 | 885 |  |  |  | 2.517,0 |
| 11 | Đắk Bliêng | 4438,1 | 646,3 | 391,4 | 496,20 | 37000 | 41.679,4 |
| 12 | Sa Đa Cô | 1922,4 | 3224,8 | 1979,61 | 11,90 |  | 1.991,5 |
| 13 | Km 41 | 18335,4 | 8636 | 1938,6 | 198,00 |  | 11.836,0 |
| 14 | Ba Trong | 15042 | 6386 | 2202,7 | 1.399,00 |  | 12.257,7 |
| 15 | Nao Ma A | 6250 | 49939 |  | 124,00 |  | 124,0 |
| 16 | Thôn 3 | 9170 | 5712 | 556 |  |  | 4.014,0 |
| 17 | Đắk Ha | 6890,8 | 7221,3 | 1357,5 | 422,40 |  | 1.779,9 |
| 18 | Đắk Snao 1 | 5796,3 | 2235,9 | 1.171 | 6,70 | 61.032,5 | 65.770,60 |

Bảng 5. 11. Khoảng cách đổ thải và số lượt xe đổ thải trên mỗi công trình

| TT | Tên công trình | Khoảng cách đổ thải (m) | Số lượt vận chuyển/ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suối Đá | 100 | 8 |
| 2 | Đắk R'Lon | 30 | 1 |
| 3 | Thôn 7 | 30 | 37 |
| 4 | Đắk Loou | 8.000 | 1 |
| 5 | Đắk R'Lá | 7.000 | 1 |
| 6 | NT Thuận An | 9.000 | 1 |
| 7 | Đập Ông Hiên | 100 | 32 |
| 8 | Đập Ông Truyền | 100 | 37 |
| 9 | Bi Zê Rê | 30 | 3 |
| 10 | Đắk Ken | 30 | 1 |
| 11 | Đắk Bliêng | 30 | 20 |
| 12 | Sa Đa Cô | 30 | 1 |
| 13 | Km 41 | 200 | 4 |
| 14 | Ba Trong | 1000 | 4 |
| 15 | Nao Ma A | 30 | 1 |
| 16 | Thôn 3 | 800 | 2 |
| 17 | Đắk Ha | 30 | 1 |
| 18 | Đắk Snao 1 | 30 | 31 |

Thiết lập cho xe chạy dầu DO với tốc độ trung bình 20 km/h, trọng tải 3,5 – 16 tấn, cự ly trung bình 1km, tải lượng ô nhiễm khí thải cho 1 xe ô tô tải như sau:

Bảng 5. 12. Tải lượng khí thải cho một xe ô tô tải.

| TT | Chỉ tiêu | Định mức tải lượng (g/km) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,9 |
| 2 | SO2 | 0,2 |
| 3 | NOx | 14,4 |
| 4 | CO | 2,9 |

Từ tải lượng của các chất ô nhiễm để tính toán nồng độ trung bình của các khí thải tạo ra do hoạt động giao thông trong vận chuyển đất, đá có thể sử dụng rất nhiều mô hình và công thức tính toán. Điển hình và thông dụng nhất vẫn là công thức tính toán nồng độ các chất ô nhiễm thông qua mô hình cải biên của Sutton. Công thức tính toán của mô hình này như sau:

C(x) = 2E/ (2() 1/2 (z.u                 (3- 6)

Trong đó:

E: Lượng thải tính trên đơn vị dài của nguồn đường trong đơn vị thời gian (mg/s),

E = E0.n/t.3600. Trong đó: Trong đó: E0: Định mức tải lượng, g/km; n: Số lượt xe sử dụng trong ngày, lượt; t: Thời gian làm việc trong ngày, t = 8h.

(z: Hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của x theo phương gió thổi. (z được xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau đây: (z = 0,53.x0,73

x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi.

u: Tốc độ gió trung bình (m/s), tại khu vực có tốc độ gió trung bình là 2,4m/s.

z: Độ cao của điểm tính (m), tính ở độ cao 0,5 m.

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m),

Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố ảnh hưởng của địa hình. Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công thức tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải (tim đường) được thể hiện ở bảng dưới đây. Dự báo mức độ ảnh hưởng bán kính x = 5, 10, 20, 40, 50 với bán kính ảnh hưởng xác định được (z   như bảng dưới đây:

| x | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (z | 1,72 | 2,85 | 4,72 | 7,83 | 9,22 |

Vậy nồng độ chất ô nhiễm giao thông phát sinh từ hoạt động vận chuyển đất thải tính toán bảng dưới đây:

| TT | Tên hồ | x | Nồng độ khí thải |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bụi (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | NOx (µg/m3) | CO (µg/m3) |
| 1 | Suối Đá | 5 | 4,5 | 1,01 | 72,7 | 14,6 |
|  |  | 10 | 2,7 | 0,61 | 43,9 | 8,8 |
|  |  | 20 | 1,7 | 0,37 | 26,5 | 5,3 |
|  |  | 40 | 1,0 | 0,22 | 16,0 | 3,2 |
|  |  | 50 | 0,8 | 0,19 | 13,6 | 2,7 |
| 2 | Đắk R'Lon | 5 | 1,1 | 0,02 | 1,7 | 0,3 |
|  |  | 10 | 0,6 | 0,01 | 1,0 | 0,2 |
|  |  | 20 | 0,4 | 0,01 | 0,6 | 0,1 |
|  |  | 40 | 0,2 | 0,01 | 0,4 | 0,1 |
|  |  | 50 | 0,2 | 0,00 | 0,3 | 0,1 |
| 3 | Thôn 7 | 5 | 6,6 | 1,47 | 106,0 | 21,3 |
|  |  | 10 | 4,0 | 0,89 | 64,0 | 12,9 |
|  |  | 20 | 2,4 | 0,54 | 38,6 | 7,8 |
|  |  | 40 | 1,5 | 0,32 | 23,3 | 4,7 |
|  |  | 50 | 1,2 | 0,27 | 19,8 | 4,0 |
| 4 | Đắk Loou | 5 | 48,3 | 10,74 | 773,3 | 155,7 |
|  |  | 10 | 29,2 | 6,48 | 466,7 | 94,0 |
|  |  | 20 | 17,6 | 3,91 | 281,8 | 56,8 |
|  |  | 40 | 10,6 | 2,36 | 169,9 | 34,2 |
|  |  | 50 | 9,0 | 2,00 | 144,3 | 29,1 |
| 5 | Đắk R'Lá | 5 | 51,1 | 11,35 | 817,2 | 164,6 |
|  |  | 10 | 30,8 | 6,85 | 493,2 | 99,3 |
|  |  | 20 | 18,6 | 4,14 | 297,8 | 60,0 |
|  |  | 40 | 11,9 | 2,65 | 191,1 | 38,5 |
|  |  | 50 | 9,5 | 2,12 | 152,4 | 30,7 |
| 6 | NT Thuận An | 5 | 54,4 | 12,08 | 870,0 | 175,2 |
|  |  | 10 | 32,8 | 7,29 | 525,1 | 105,7 |
|  |  | 20 | 19,8 | 4,40 | 317,0 | 63,8 |
|  |  | 40 | 11,9 | 2,65 | 191,1 | 38,5 |
|  |  | 50 | 10,1 | 2,25 | 162,3 | 32,7 |
| 7 | Đập Ông Hiên | 5 | 5,8 | 1,28 | 92,0 | 18,5 |
|  |  | 10 | 3,5 | 0,77 | 55,5 | 11,2 |
|  |  | 20 | 2,1 | 0,47 | 33,5 | 6,8 |
|  |  | 40 | 1,3 | 0,28 | 20,2 | 4,1 |
|  |  | 50 | 1,1 | 0,24 | 17,2 | 3,5 |
| 8 | Đập Ông Truyền | 5 | 6,7 | 1,49 | 107,2 | 21,6 |
|  |  | 10 | 4,0 | 0,90 | 64,7 | 13,0 |
|  |  | 20 | 2,4 | 0,54 | 39,1 | 7,9 |
|  |  | 40 | 1,5 | 0,33 | 23,6 | 4,7 |
|  |  | 50 | 1,3 | 0,28 | 20,0 | 4,0 |
| 9 | Bi Zê Rê | 5 | 0,5 | 0,10 | 7,3 | 1,5 |
|  |  | 10 | 0,3 | 0,06 | 4,4 | 0,9 |
|  |  | 20 | 0,2 | 0,04 | 2,7 | 0,5 |
|  |  | 40 | 0,1 | 0,02 | 1,6 | 0,3 |
|  |  | 50 | 0,1 | 0,02 | 1,4 | 0,3 |
| 10 | Đắk Ken | 5 | 0,2 | 0,05 | 3,5 | 0,7 |
|  |  | 10 | 0,1 | 0,03 | 2,1 | 0,4 |
|  |  | 20 | 0,1 | 0,02 | 1,3 | 0,3 |
|  |  | 40 | 0,0 | 0,01 | 0,8 | 0,2 |
|  |  | 50 | 0,0 | 0,01 | 0,6 | 0,1 |
| 11 | Đắk Bliêng | 5 | 3,6 | 0,80 | 57,6 | 11,6 |
|  |  | 10 | 2,2 | 0,48 | 34,7 | 7,0 |
|  |  | 20 | 1,3 | 0,29 | 21,0 | 4,2 |
|  |  | 40 | 0,8 | 0,18 | 12,6 | 2,5 |
|  |  | 50 | 0,7 | 0,15 | 10,7 | 2,2 |
| 12 | Sa Đa Cô | 5 | 0,2 | 0,04 | 2,8 | 0,6 |
|  |  | 10 | 0,1 | 0,02 | 1,7 | 0,3 |
|  |  | 20 | 0,1 | 0,01 | 1,0 | 0,2 |
|  |  | 40 | 0,0 | 0,01 | 0,6 | 0,1 |
|  |  | 50 | 0,0 | 0,01 | 0,5 | 0,1 |
| 13 | Km 41 | 5 | 4,8 | 1,06 | 76,3 | 15,4 |
|  |  | 10 | 2,9 | 0,64 | 46,0 | 9,3 |
|  |  | 20 | 1,7 | 0,39 | 27,8 | 5,6 |
|  |  | 40 | 1,0 | 0,23 | 16,8 | 3,4 |
|  |  | 50 | 0,9 | 0,20 | 14,2 | 2,9 |
| 14 | Ba Trong | 5 | 24,7 | 5,49 | 395,0 | 79,5 |
|  |  | 10 | 14,9 | 3,31 | 238,4 | 48,0 |
|  |  | 20 | 9,0 | 2,00 | 143,9 | 29,0 |
|  |  | 40 | 5,4 | 1,21 | 86,8 | 17,5 |
|  |  | 50 | 4,6 | 1,02 | 73,7 | 14,8 |
| 15 | Nao Ma A | 5 | 0,2 | 0,04 | 2,9 | 0,0 |
|  |  | 10 | 0,1 | 0,02 | 1,8 | 0,0 |
|  |  | 20 | 0,1 | 0,01 | 1,1 | 0,0 |
|  |  | 40 | 0,0 | 0,01 | 0,6 | 0,0 |
|  |  | 50 | 0,0 | 0,01 | 0,5 | 0,0 |
| 16 | Thôn 3 | 5 | 0,3 | 0,08 | 5,5 | 1,1 |
|  |  | 10 | 0,2 | 0,05 | 3,3 | 0,7 |
|  |  | 20 | 0,1 | 0,03 | 2,0 | 0,4 |
|  |  | 40 | 0,1 | 0,02 | 1,2 | 0,2 |
|  |  | 50 | 0,1 | 0,01 | 1,0 | 0,2 |
| 17 | Đắk Ha | 5 | 0,2 | 0,03 | 2,5 | 0,5 |
|  |  | 10 | 0,1 | 0,02 | 1,5 | 0,3 |
|  |  | 20 | 0,1 | 0,01 | 0,9 | 0,2 |
|  |  | 40 | 0,0 | 0,01 | 0,5 | 0,1 |
|  |  | 50 | 0,0 | 0,01 | 0,5 | 0,1 |
| 18 | Đắk Snao 1 | 5 | 5,7 | 1,26 | 90,8 | 18,3 |
|  |  | 10 | 3,4 | 0,76 | 54,8 | 11,0 |
|  |  | 20 | 2,1 | 0,46 | 33,1 | 6,7 |
|  |  | 40 | 1,2 | 0,28 | 20,0 | 4,0 |
|  |  | 50 | 1,1 | 0,24 | 16,9 | 3,4 |
| QCVN05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ) | 300 | 350 | 200 | 30.000 |

Qua kết quả tính toán cho thấy mức độ ô nhiễm từ hoạt động vận chuyển đất thải so sánh với QCVN05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ), hầu hết các hồ đều có các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép, ngoại trừ có thông số NOx của hồ Đắk Loou, Đắk R’lá và NT Thuận An, Ba Trong vượt quy chuẩn cho phép cao nhất là 4,3 lần. Tuy nhiên, tại hầu hết các khu vực hồ, hộ dân sinh sống gần nhất cách 200m và công tác kiểm định thiết bị thi công được thực hiện thường xuyên nên tác động được đánh giá ở mức trung bình.

Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu

Các vật liệu chính để phục vụ dự án bao gồm: cát, đá hộc, đá dăm, ximăng, sắt
thép, gạch,…Các vật liệu này được mua từ các mỏ và đại lý trên địa bàn các huyện: Krông Nô, Đắk Mil, Đắk Song, TX Gia Nghĩa, Đắk R‟lấp với cự ly vận chuyển khoảng từ 10-20 km xa nhất là 40 km (hồ Suối Đá).

Một số công trình có điều kiện giao thông rất thuận lợi như: Km 41, Ba Trong, Đắk Ha, Thôn 3, Nao Ma A, Bi Zê Rê, Đắk R‟lon, NT Thuận An, Đắk Ken, Đắk Loou, đường quốc lộ ngay cạnh công trình thuỷ lợi, nên có thể sử dụng các xe tải có trọng tải lớn 10 tấn để chuyên chở VLXD.

Các công trình còn lại do điều kiện đường giao thông hẹp, được bê tông hóa theo tiêu chí nông thôn mới, trọng tải cho phép lưu thông trên các tuyến đường này là 7 tấn. Nếu sử dụng xe có trọng tải lớn hơn sẽ làm hư hỏng các tuyến đường này, hơn nữa một số tuyến đường hẹp xe có trọng tải lớn không lưu thông được. Do đó, phải sử dụng xe có trọng tải 7 tấn để vận chuyển là chính.

Thời gian thực hiện vận chuyển NVLXD không tập trung liên tục mà theo từng đợt, khi nhu cầu cần thiết; dự kiến tổng thời gian thực hiện trong 18 tháng.

Bảng 5. 13. Khối lượng vật liệu thi công

| Tên công trình | Bê tông các loại | Cát | Đá các loại | Vải lót các loại | Ván khuôn | Sắt thép các loại | Tổng khối lượng vật liệu (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | tấn | m3 | tấn | m3 | tấn | m2 | tấn | m2 | tấn | tấn |  |
| Suối Đá | 3114,0 | 7785 | 2.926 | 4096 | 6841,4 | 10946 | 18292,0 | 5,2 | 4568,3 | 11421 | 120,7 | 34374 |
| Đắk R'Lon | 626,9 | 1567 | 255,8 | 358 | 784,6 | 1255 | 1077,2 | 0,3 | 1358,8 | 3397 | 28,7 | 6607 |
| Thôn 7 | 505,5 | 1264 | 60,4 | 85 | 86,5 | 138 | 364,9 | 0,1 | 875,5 | 2189 | 33,8 | 3709 |
| Đắk Loou | 309,6 | 774 | 110,8 | 155 | 202,8 | 324 | 85,3 | 0,0 | 1142,2 | 2856 | 27,6 | 4137 |
| Đắk R'Lá | 1259,6 | 3149 | 815,44 | 1142 | 2566,1 | 4106 | 1886,5 | 0,5 | 14182,9 | 35457 | 79,1 | 43933 |
| NT Thuận An | 1236,5 | 3091 | 1.859,50 | 2603 | 2521,6 | 4035 | 1099,8 | 0,3 | 3198,8 | 7997 | 95 | 17821 |
| Đập Ông Hiên | 1469,8 | 3675 | 494,8 | 693 | 1286,3 | 2058 | 5700,8 | 1,6 | 1078,8 | 2697 | 32,9 | 9157 |
| Đập Ông Truyền | 1076,9 | 2692 | 286,3 | 401 | 230,1 | 368 | 4360,3 | 1,2 | 1406,3 | 3516 |  | 6978 |
| Bi Zê Rê | 381,0 | 953 | 1.565 | 2191 | 1384,0 | 2214 | 503,0 | 0,1 | 348,0 | 870 |  | 6228 |
| Đắk Ken | 991,0 | 2478 | 234 | 328 | 226,0 | 362 | 3835,0 | 1,1 | 1860,0 | 4650 | 21,4 | 7839 |
| Đắk Bliêng | 863,4 | 2159 | 646,1 | 905 | 1603,3 | 2565 | 1205,0 | 0,3 | 2679,9 | 6700 | 23,6 | 12352 |
| Sa Đa Cô | 955,0 | 2388 | 434,2 | 608 | 783,8 | 1254 | 1828,3 | 0,5 | 2352,8 | 5882 | 56,3 | 10188 |
| Km 41 | 2510,7 | 6277 | 418 | 585 | 1781,0 | 2850 | 7477,4 | 2,1 | 3522,0 | 8805 | 96,2 | 18615 |
| Ba Trong | 850,0 | 2125 | 195,4 | 274 | 436,2 | 698 | 2096,5 | 0,6 | 1802,7 | 4507 | 50 | 7654 |
| Nao Ma A | 456,0 | 1140 | 1.665 | 2331 | 1804,0 | 2886 | 493,0 | 0,1 | 474,0 | 1185 | 5,1 | 7548 |
| Thôn 3 | 1496,0 | 3740 | 329 | 461 | 973,0 | 1557 | 4540,0 | 1,3 | 781,0 | 1953 | 39,7 | 7751 |
| Đắk Ha | 488,9 | 1222 | 340,4 | 477 | 727,6 | 1164 | 3877,0 | 1,1 | 2003,9 | 5010 | 22,1 | 7896 |
| Đắk Snao 1 | 786,2 | 1966 | 264 | 370 | 790,0 | 1264 | 2787,8 | 0,8 | 1051,1 | 2627,75 |  | 6228 |

Bảng 5. 14. Tổng hợp khối lượng vật liệu xây dựng cần vận chuyển và khoảng cách vận chuyển

| TT | Tên công trình | Khoảng cách vận chuyển (Km) | Khối lượng vật liệu xây dựng(tấn) | Số lượt vận chuyển/ngày |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suối Đá | 40 | 34374 | 8 |
| 2 | Đắk R'Lon | 10 | 6607 | 2 |
| 3 | Thôn 7 | 20 | 3709 | 1 |
| 4 | Đắk Loou | 10 | 4137 | 1 |
| 5 | Đắk R'Lá | 20 | 43933 | 14 |
| 6 | NT Thuận An | 10 | 17821 | 6 |
| 7 | Đập Ông Hiên | 10 | 9157 | 3 |
| 8 | Đập Ông Truyền | 10 | 6978 | 2 |
| 9 | Bi Zê Rê | 30 | 6228 | 2 |
| 10 | Đắk Ken | 10 | 7839 | 2 |
| 11 | Đắk Bliêng | 10 | 12352 | 4 |
| 12 | Sa Đa Cô | 10 | 10188 | 3 |
| 13 | Km 41 | 40 | 18615 | 4 |
| 14 | Ba Trong | 34 | 7654 | 2 |
| 15 | Nao Ma A | 30 | 7548 | 2 |
| 16 | Thôn 3 | 30 | 7751 | 2 |
| 17 | Đắk Ha | 10 | 7896 | 3 |
| 18 | Đắk Snao 1 | 10 | 6228 | 2 |

Bảng 5. 15: Tải lượng ô nhiễm khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu

| TT | Tên công trình | Số lượt vận chuyển/ngày | Tải lượng ô nhiễm E(µg/s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bụi | SO2 | NOx | CO |
| 1 | Suối Đá | 8 | 4774,2 | 1060,9 | 275,0 | 15383,6 |
| 2 | Đắk R'Lon | 2 | 655,4 | 145,7 | 37,8 | 2111,9 |
| 3 | Thôn 7 | 1 | 736,0 | 163,6 | 42,4 | 2371,5 |
| 4 | Đắk Loou | 1 | 410,4 | 91,2 | 23,6 | 1322,4 |
| 5 | Đắk R'Lá | 14 | 8716,9 | 1937,1 | 502,1 | 28087,8 |
| 6 | NT Thuận An | 6 | 1768,0 | 392,9 | 101,8 | 5696,9 |
| 7 | Đập Ông Hiên | 3 | 908,4 | 201,9 | 52,3 | 2927,1 |
| 8 | Đập Ông Truyền | 2 | 692,3 | 153,8 | 39,9 | 2230,7 |
| 9 | Bi Zê Rê | 2 | 1853,6 | 411,9 | 106,8 | 5972,7 |
| 10 | Đắk Ken | 2 | 777,7 | 172,8 | 44,8 | 2505,9 |
| 11 | Đắk Bliêng | 4 | 1225,4 | 272,3 | 70,6 | 3948,5 |
| 12 | Sa Đa Cô | 3 | 1010,7 | 224,6 | 58,2 | 3256,8 |
| 13 | Km 41 | 4 | 2585,4 | 574,5 | 148,9 | 8330,7 |
| 14 | Ba Trong | 2 | 1063,0 | 236,2 | 61,2 | 3425,3 |
| 15 | Nao Ma A | 2 | 2246,3 | 499,2 | 129,4 | 7238,1 |
| 16 | Thôn 3 | 2 | 2306,8 | 512,6 | 132,9 | 7433,1 |
| 17 | Đắk Ha | 3 | 783,3 | 174,1 | 45,1 | 2524,1 |
| 18 | Đắk Snao 1 | 2 | 617,8 | 137,3 | 35,6 | 1990,8 |

Bảng 5. 16: Nồng độ khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu

| TT | Tên hồ | x | Nồng độ khí thải |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bụi (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | NOx (µg/m3) | CO (µg/m3) |
| 1 | Suối Đá | 5 | 923,0 | 205,12 | 53,2 | 2974,2 |
|  |  | 10 | 557,1 | 123,79 | 32,1 | 1794,9 |
|  |  | 20 | 336,4 | 74,75 | 19,4 | 1083,8 |
|  |  | 40 | 202,8 | 45,06 | 11,7 | 653,3 |
|  |  | 50 | 172,2 | 38,26 | 9,9 | 554,8 |
| 2 | Đắk R'Lon | 5 | 126,7 | 28,16 | 7,3 | 408,3 |
|  |  | 10 | 76,5 | 16,99 | 4,4 | 246,4 |
|  |  | 20 | 46,2 | 10,26 | 2,7 | 148,8 |
|  |  | 40 | 27,8 | 6,19 | 1,6 | 89,7 |
|  |  | 50 | 23,6 | 5,25 | 1,4 | 76,2 |
| 3 | Thôn 7 | 5 | 142,3 | 31,62 | 8,2 | 458,5 |
|  |  | 10 | 85,9 | 19,08 | 4,9 | 276,7 |
|  |  | 20 | 51,9 | 11,52 | 3,0 | 167,1 |
|  |  | 40 | 31,3 | 6,95 | 1,8 | 100,7 |
|  |  | 50 | 26,5 | 5,90 | 1,5 | 85,5 |
| 4 | Đắk Loou | 5 | 79,3 | 17,63 | 4,6 | 255,7 |
|  |  | 10 | 47,9 | 10,64 | 2,8 | 154,3 |
|  |  | 20 | 28,9 | 6,43 | 1,7 | 93,2 |
|  |  | 40 | 17,4 | 3,87 | 1,0 | 56,2 |
|  |  | 50 | 14,8 | 3,29 | 0,9 | 47,7 |
| 5 | Đắk R'Lá | 5 | 1685,3 | 374,51 | 97,1 | 5430,4 |
|  |  | 10 | 1017,1 | 226,02 | 58,6 | 3277,3 |
|  |  | 20 | 614,1 | 136,47 | 35,4 | 1978,9 |
|  |  | 40 | 75,1 | 16,69 | 4,3 | 241,9 |
|  |  | 50 | 314,4 | 69,86 | 18,1 | 1013,0 |
| 6 | NT Thuận An | 5 | 341,8 | 75,96 | 19,7 | 1101,4 |
|  |  | 10 | 206,3 | 45,84 | 11,9 | 664,7 |
|  |  | 20 | 124,6 | 27,68 | 7,2 | 401,4 |
|  |  | 40 | 75,1 | 16,69 | 4,3 | 241,9 |
|  |  | 50 | 63,8 | 14,17 | 3,7 | 205,5 |
| 7 | Đập Ông Hiên | 5 | 175,6 | 39,03 | 10,1 | 565,9 |
|  |  | 10 | 106,0 | 23,55 | 6,1 | 341,5 |
|  |  | 20 | 64,0 | 14,22 | 3,7 | 206,2 |
|  |  | 40 | 38,6 | 8,57 | 2,2 | 124,3 |
|  |  | 50 | 32,8 | 7,28 | 1,9 | 105,6 |
| 8 | Đập Ông Truyền | 5 | 133,8 | 29,74 | 7,7 | 431,3 |
|  |  | 10 | 80,8 | 17,95 | 4,7 | 260,3 |
|  |  | 20 | 48,8 | 10,84 | 2,8 | 157,2 |
|  |  | 40 | 29,4 | 6,53 | 1,7 | 94,7 |
|  |  | 50 | 25,0 | 5,55 | 1,4 | 80,5 |
| 9 | Bi Zê Rê | 5 | 358,4 | 79,64 | 20,6 | 1154,7 |
|  |  | 10 | 216,3 | 48,06 | 12,5 | 696,9 |
|  |  | 20 | 130,6 | 29,02 | 7,5 | 420,8 |
|  |  | 40 | 78,7 | 17,49 | 4,5 | 253,7 |
|  |  | 50 | 66,9 | 14,86 | 3,9 | 215,4 |
| 10 | Đắk Ken | 5 | 150,4 | 33,41 | 8,7 | 484,5 |
|  |  | 10 | 90,7 | 20,16 | 5,2 | 292,4 |
|  |  | 20 | 54,8 | 12,18 | 3,2 | 176,5 |
|  |  | 40 | 33,0 | 7,34 | 1,9 | 106,4 |
|  |  | 50 | 28,0 | 6,23 | 1,6 | 90,4 |
| 11 | Đắk Bliêng | 5 | 236,9 | 52,65 | 13,6 | 763,4 |
|  |  | 10 | 143,0 | 31,77 | 8,2 | 460,7 |
|  |  | 20 | 86,3 | 19,18 | 5,0 | 278,2 |
|  |  | 40 | 52,0 | 11,56 | 3,0 | 167,7 |
|  |  | 50 | 44,2 | 9,82 | 2,5 | 142,4 |
| 12 | Sa Đa Cô | 5 | 195,4 | 43,42 | 11,3 | 629,7 |
|  |  | 10 | 117,9 | 26,21 | 6,8 | 380,0 |
|  |  | 20 | 71,2 | 15,82 | 4,1 | 229,5 |
|  |  | 40 | 42,9 | 9,54 | 2,5 | 138,3 |
|  |  | 50 | 36,5 | 8,10 | 2,1 | 117,5 |
| 13 | Km 41 | 5 | 499,8 | 111,08 | 28,8 | 1610,6 |
|  |  | 10 | 301,7 | 67,04 | 17,4 | 972,0 |
|  |  | 20 | 182,1 | 40,48 | 10,5 | 586,9 |
|  |  | 40 | 109,8 | 24,40 | 6,3 | 353,8 |
|  |  | 50 | 93,2 | 20,72 | 5,4 | 300,5 |
| 14 | Ba Trong | 5 | 205,5 | 45,67 | 11,8 | 662,2 |
|  |  | 10 | 124,0 | 27,56 | 7,1 | 399,7 |
|  |  | 20 | 74,9 | 16,64 | 4,3 | 241,3 |
|  |  | 40 | 45,1 | 10,03 | 2,6 | 145,5 |
|  |  | 50 | 38,3 | 8,52 | 2,2 | 123,5 |
| 15 | Nao Ma A | 5 | 434,3 | 96,51 | 25,0 | 96,5 |
|  |  | 10 | 262,1 | 58,24 | 15,1 | 58,2 |
|  |  | 20 | 158,3 | 35,17 | 9,1 | 35,2 |
|  |  | 40 | 95,4 | 21,20 | 5,5 | 21,2 |
|  |  | 50 | 81,0 | 18,00 | 4,7 | 18,0 |
| 16 | Thôn 3 | 5 | 446,0 | 99,11 | 25,7 | 1437,1 |
|  |  | 10 | 269,2 | 59,81 | 15,5 | 867,3 |
|  |  | 20 | 162,5 | 36,12 | 9,4 | 523,7 |
|  |  | 40 | 98,0 | 21,77 | 5,6 | 315,7 |
|  |  | 50 | 83,2 | 18,49 | 4,8 | 268,1 |
| 17 | Đắk Ha | 5 | 151,4 | 33,65 | 8,7 | 488,0 |
|  |  | 10 | 91,4 | 20,31 | 5,3 | 294,5 |
|  |  | 20 | 55,2 | 12,26 | 3,2 | 177,8 |
|  |  | 40 | 33,3 | 7,39 | 1,9 | 107,2 |
|  |  | 50 | 28,3 | 6,28 | 1,6 | 91,0 |
| 18 | Đắk Snao 1 | 5 | 119,4 | 26,54 | 6,9 | 384,9 |
|  |  | 10 | 72,1 | 16,02 | 4,2 | 232,3 |
|  |  | 20 | 43,5 | 9,67 | 2,5 | 140,3 |
|  |  | 40 | 26,2 | 5,83 | 1,5 | 84,5 |
|  |  | 50 | 22,3 | 4,95 | 1,3 | 71,8 |
| QCVN05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ) | 300 | 350 | 200 | 30.000 |

Qua kết quả tính toán cho thấy mức độ ô nhiễm từ hoạt động vận chuyển đất thải so sánh với QCVN05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ), hầu hết các hồ đều có các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép, ngoại trừ có thông số bụi của hồ Suối Đá, Đắk R’lá, Km 41, Nao Ma A và Thôn 3, NT Thuận An và Bi Zê Rê vượt quy chuẩn cho phép cao nhất là 5,6 lần và thông số SO2 của hồ Đắk R’lá vượt quy chuẩn cho phép là 1,1 lần. Tuy nhiên, những hồ này thường nằm xa khu dân cư, trong khu vực có mật độ giao thông ít… nên tác động đến người dân, đến đời sống xã hội là không nhiều; cộng với các tuyến đường vận chuyển đều có mật độ cây xanh lớn,  cộng với yêu cầu chặt chẽ về đăng kiểm xe máy huy động trong thi công nên tác động do bụi và khí thải được đánh giá là mức trung bình.

- Tiếng ồn

Trong quá trình thi công sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình phải sử dụng nhiều máy móc và thiết bị thi công. Tiếng ồn từ hoạt động của các thiết bị và máy móc xây dựng sẽ ảnh hưởng đến các công nhân và người dân sống gần các công trường xây dựng và dọc theo tuyến đường giao thông Quốc lộ 14, Quốc lộ 28, tỉnh lộ 684, tỉnh lộ 681, 683 và 686 của các huyện Đắk Mil, Đắk Song, Tuy Đức, Đắk R’lấp và Đắk Glong. Đối với mỗi hạng mục công việc, mức ồn cộng hưởng sẽ được ước tính từ mức độ tiếng ồn riêng biệt của máy móc và thiết bị. Khoảng cách đánh giá tác động tiếng ồn trên các khu dân cư xung quanh được chọn từ 5m - 100m.

Bảng 5. 17. Kết quả tính toán và dự báo tiếng ồn

| TT | Loại máy móc | Mức ồn ứng với khoảng cách 1m | Mức ồn ứng với khoảng cách (dBA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khoảng | TB | 5m | 10m | 20m | 50m | 100m |
| 1 | Xe tải | 82– 94 | 88 | 74 | 68 | 62 | 54 | 48 |
| 2 | Máy xúc | 75- 88 | 81,5 | 67,5 | 61,5 | 55,5 | 47,5 | 41,5 |
| 3 | Máy trộn bêtông | 74- 84 | 79 | 65 | 59 | 53 | 45 | 39 |
| 4 | Máy đào | 95- 104 | 99,5 | 85,5 | 79,5 | 73,5 | 65,5 | 59,5 |
| 5 | Máy ủi | 93- 102 | 97,5 | 83,5 | 77,5 | 71,5 | 63,5 | 57,5 |
| 6 | Máy đầm nén | 76- 89 | 82,5 | 68,5 | 62,5 | 56,5 | 48,5 | 42,5 |
| 7 | Máy bơm nước | 72- 78 | 75 | 61 | 55 | 49 | 41 | 35 |
| 8 | Máy đầm tay | 82- 88 | 85 | 71 | 66 | 60 | 58 | 52 |
| QCVN 26: 2010/BTNMT - 70 dBA (6 - 21h) đối với khu vực thông thường |
| Tiêu chuẩn Bộ Y tế: tiếng ồn tại khu vực sản xuất: thời gian tiếp xúc 8 giờ là 85 dBA |

Nguồn: WHO

Theo kết quả tính toán, mức độ tác động của các thiết bị, phương tiện thi công tại khoảng cách dưới 50m đa phần đều vượt giới hạn cho phép của tiêu chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT và các tiêu chuẩn của bộ y tế. Khoảng cách từ nhà dân gần nhất đến công trường xây dựng là 100 mét. Vì vậy, các công nhân vận hành máy móc và thiết bị và những công nhân làm việc trên công trường sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, mức độ tác động là mức trung bình và và có thể kiểm soát bằng các biện pháp giảm thiểu tại chương 7.

- Độ rung

Mức ồn rung của các máy móc, phương tiện trong quá trình thi công có thể biến
thiên lớn phụ thuộc vào các yếu tố như: tính chất của đất, mức độ hoạt động của
phương tiện, máy móc.

Tính toán và dự báo mức rung của các phương tiện, thiết bị thi công như sau:

Bảng 5. 18. Kết quả tính toán và dự báo nồng độ rung

| TT | Máy móc, thiết bị | Mức rung cách nguồn 10m(dB) | Mức rung cách nguồn 30m(dB) | Mức rung cách nguồn 60m(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy trộn bê tông | 76 | 66 | 56 |
| 2 | Máy nâng | 77 | 67 | 57 |
| 3 | Máy nén khí | 81 | 71 | 61 |
| 4 | Máy đầm bê tông | 75 | 64 | 54 |
| QCVN 27: 2010/BTNMT - 75 dB (6 - 21h) đối với khu vực thông thường |

So sánh kết quả dự báo tại bảng trên thì ở khoảng cách >30m so với nguồn phát
sinh thì mức rung nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 27:2010/ BTNMT. Phần lớn các khu vực thi công của tiểu dự án đều đảm bảo khoảng cách an toàn so với khoảng cách tác động của độ rung đến các đối tượng xung quanh. Do đó tác động của độ rung chủ yếu ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân trực tiếp thi công trên công trường. Tuy nhiên, mức độ tác động là thấp.

ii. Chất thải

- Chất thải sinh hoạt

Theo số liệu thống kê và các dự án quy hoạch xây dựng được phê duyệt bởi MONRE, chất thải rắn phát sinh từ sinh hoạt của công nhân là 0,5 kg/người/ngày. Vì vậy, với số lượng 20 công nhân trên mỗi công trình thì  tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt tạo ra là 0,5 x 20 = 10 kg/ngày/công trình. Nếu không có sự quản lý thích hợp, lượng chất thải sinh hoạt như vậy sẽ trở thành một nguồn gây ô nhiễm, làm tăng mùi hôi và các yếu tố gây bệnh từ vi sinh vật. Tuy nhiên, lượng rác thải sinh hoạt này không lớn, và chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với công ty dịch vụ môi trường địa phương để thu gom và vận chuyển chất thải đến địa điểm xử lý cục bộ. Tác động được coi là thấp.

- Chất thải rắn xây dựng

Trong quá trình thi công, vật liệu xây dựng được sử dụng có thể tạo ra các mảnh vỡ xây dựng như đá vụn, cát, đá, bê tông ... và phế liệu như mẩu thép nhỏ, túi xi măng rỗng, thùng carton và nhựa. Các chất thải này bao gồm các chất vô cơ và không độc hại. Dựa theo định mức, lượng nguyên vật liệu trực tiếp để xây dựng thì cứ 1 tấn vật liệu có 5kg chất thải xây dựng. Khối lượng chất thải cụ thể cho từng hồ với thời gian thi công là 18 tháng trong Bảng 5. 19.

Bảng 5. 19: Khối lượng chất thải xây dựng tại các công trình

| TT | Tên công trình | Khối lượng vật liệu xây dựng(tấn) | Khối lượng chất thải Kg/ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suối Đá | 34374 | 382 |
| 2 | Đắk R'Lon | 6607 | 73 |
| 3 | Thôn 7 | 3709 | 41 |
| 4 | Đắk Loou | 4137 | 46 |
| 5 | Đắk R'Lá | 43933 | 488 |
| 6 | NT Thuận An | 17821 | 198 |
| 7 | Đập Ông Hiên | 9157 | 102 |
| 8 | Đập Ông Truyền | 6978 | 78 |
| 9 | Bi Zê Rê | 6228 | 69 |
| 10 | Đắk Ken | 7839 | 87 |
| 11 | Đắk Bliêng | 12352 | 137 |
| 12 | Sa Đa Cô | 10188 | 113 |
| 13 | Km 41 | 18615 | 207 |
| 14 | Ba Trong | 7654 | 85 |
| 15 | Nao Ma A | 7548 | 84 |
| 16 | Thôn 3 | 7751 | 86 |
| 17 | Đắk Ha | 7896 | 88 |
| 18 | Đắk Snao 1 | 6228 | 69 |

Khối lượng chất thải trên là không nhiều và có thể được tái chế hoặc tái sử dụng cho các mục đích khác, công tác kiểm soát được thực hiện thường xuyên, nên tác động được đánh giá là thấp.

- Chất thải rắn nguy hại

Phát sinh ở các khu lán trại, điểm sửa chữa máy móc thiết bị thi công dọc trên tuyến đường bao gồm các loại giẻ lau, giấy có chứa dầu mỡ phát sinh trong quá trình lau chùi, sửa chữa thiết bị, máy móc và các loại hộp nhựa, sắt đựng xăng, dầu, dầu nhớt, mỡ. Khối lượng chất thải rắn nguy hại từ các công trình xây dựng không lớn, ước tính trong một tháng tại các khu lán trại, điểm sửa chữa phát sinh khoảng từ 3 ( 5 kg/ngày/công trường. Chất thải này được thu gom và chuyển đến đơn vị có chức năng xử lý chuyên ngành nên tác động được đánh giá là thấp.

- Dầu mỡ thải

Theo thông tư số 36/2015 / TT-BTNMT, dầu thải được xác định là chất thải nguy hại (mã số: 17 02 03). Ước tính máy thi công tại chỗ: 15 máy xây dựng / ngày/công trình. Ước tính lượng dầu thải phát sinh: 15-40 lít / tháng/công trình. Dầu thải được tạo ra từ việc bảo dưỡng máy xe. Nếu không có quản lý thích hợp, các loại chất thải xây dựng này sẽ có tác động tiêu cực đến môi trường đất, nước và không khí; dầu mỡ dư thừa và dầu trong thùng chứa có thể xâm nhập vào đất, gây ô nhiễm đất. Tuy nhiên, trong thực tế bảo trì xe được thực hiện trong nhà xưởng, chỉ sửa chữa khẩn cấp được thực hiện tại chỗ, do đó lượng dầu thải được tạo ra tại chỗ dự kiến sẽ nhỏ. Tác động được coi là thấp.

- Nước thải sinh hoạt

Số lượng công nhân ước tính trên mỗi công trình là 20 người. Theo TCVN 4474-87, lượng nước thải sinh hoạt của công nhân tại công trường là 40 l/ người/ngày. Tổng lượng nước thải tại mỗi công trình là 40 x 20 = 800 l/ngày=0,8 m3/ngày. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, điều kiện sinh hoạt và phù hợp với thực tế tại công trường, yêu cầu đơn vị thi công lên kế hoạch thuê nhà ở của người dân địa địa phương cho công nhân; trong trường hợp xây dựng nhà vệ sinh phải đáp ứng yêu cầu theo QCVN 01:2011/BYT về tiêu chuẩn nhà tiêu hợp vệ sinh; nên lượng nước thải sinh hoạt đều có thể kiểm soát được bằng các biện pháp giảm thiểu. Tác động được đánh giá ở mức trung bình.

- Tác động sinh thái

- Hệ sinh thái thủy sinh

Hoạt động xây dựng trên công trường như đào bạt đất, tháo cạn nước để thi công… làm cho  nguồn nước khu vực hồ chứa bị đục, nước có thể bị ô nhiễm do dầu mỡ thải từ máy móc và hóa chất sử dụng trong tiểu dự án. Đất đá lấn chiếm làm mất đi môi trường sinh sống, mất chỗ đẻ trứng, làm chết cá con, giảm khả năng quang hợp của các loài tảo...Điều đó sẽ phá vỡ và làm biến đổi bất lợi môi trường sống của cá và các loài thủy sinh khác, gây ảnh hưởng đến đời sống hệ sinh thái thủy sinh. Tuy nhiên do đa dạng sinh thái nghèo nàn, cộng việc áp dụng các biên pháp giảm thiểu và thời gian phục hồi hệ sinh thái nhanh nên mức độ đánh giá tác động là thấp.

- Hệ sinh thái trên cạn

Quá trình san gạt mặt bằng sẽ làm mất nơi sinh sống, cư trú, sinh sản và làm chết một số loài động vật sống trong đất như các loài côn trùng, các loài động vật sống trong hang như rắn, ếch,…Bụi, khí thải từ các hoạt động thi công xây dựng đều làm ảnh hưởng đến hoạt động sinh sống và phát triển của hệ động thực vật trong khu vực và vùng lân cận như: Bụi bám trên lá cây làm giảm quá trình quang hợp của cây xanh, làm nóng lá; các khí SO2, CO, H2S đều gây ra các bệnh cho lá cây và ảnh hưởng tới sự phát triển của cây xanh. Tuy nhiên, tác động này không ảnh hưởng nhiều đến quá trình phát triển của thảm thực vật xung quanh. Việc chặt bỏ cây cối, thảm thực vật và xới đất bề mặt thường gây ra xói mòn đất.

Các tác động đều có tính chất ngắn hạn và chỉ giới hạn ở nơi khu vực xây dựng, cộng với hệ sinh thái bản địa có khả năng tái tạo nhanh sau thi công nên mức độ tác động được đánh giá là nhỏ.

v) Tác động đến môi trường đất

Các hoạt động khai thác vật liệu xây dựng: khai thác đất đắp, các hoạt động xây dựng, hoạt động vận chuyển, tập kết vật liệu... sẽ tác động đến môi trường đất, phá vỡ kết cấu bề mặt, làm thay đổi độ phì của lớp đất mặt.

Chất thải xây dựng như bìa các tông, sắt thép vụn, hộp nhựa, đất, đá thải... nếu không được thu gom xử lý sẽ lẫn vào đất. Các loại chất thải không phân hủy được như nilon, sắt thép... sẽ ảnh hưởng đến môi trường đất.

Chất thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân trên công trường là loại chất thải rất dễ phân hủy tạo ra mùi hôi thối, nếu không được trang bị nhà tiêu hợp vệ sinh, thải trực tiếp ra môi trường đất sẽ tác động tới môi trường đất. Tuy nhiên, loại chất thải này hầu như chỉ tập trung ở khu vực nhà ở công nhân nên dễ thu gom đem đi xử lý, do đó tác động là không lớn. Chất thải rắn có chứa dầu mỡ là chất thải nguy hại với khối lượng ít, nhưng đây là loại chất thải không phân hủy trong môi trường đất do đó nếu không có biện pháp thu gom xử lý sẽ tác động đến môi trường đất.

Nước thải của quá trình thi công xây dựng có chứa xi măng; nước thải từ điểm sửa chữa, rửa các thiết bị, xe máy có chứa yếu tố độc hại như: dầu, mỡ. Các loại nước thải này khi thấm vào đất sẽ làm đất trở nên chai cứng. Nhưng khối lượng ít, phạm vi tác động nhỏ.

Qua nghiên cứu, khảo sát thực địa cho thấy phần diện tích đất chiếm dụng tạm thời để xây dựng các hạng mục phụ trợ không lớn, vấn đề nước thải và rác thải phát sinh trong thời gian thi công tại công trường đều được thu gom và xử lý triệt để, không ảnh hưởng đến môi trường đất. Tác động được đánh giá ở mức độ thấp.

(c) Tác động xã hội

- Sức khỏe cộng đồng và rủi ro an toàn.

Ngoài các vấn đề về môi trường, hoạt động xây dựng có thể dẫn đến sự gia tăng đáng kể về hoạt động của các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, đất đã thải; tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và thương tích cho cộng đồng địa phương. Do có hộ gia đình sống dọc tuyến đường giao thông, gần vị trí xây dựng nên có thể xảy ra tai nạn giao thông, rơi vãi vật liệu.

Trong quá trình thi công, tại các công trường huy động nhân công đến làm việc tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm và vật trung gian truyền bệnh tăng lên có thể đe dọa về sức khoẻ đối với nhân công và cộng đồng dân cư địa phương. Các bệnh truyền nhiễm tạo ra một mối đe dọa sức khoẻ cộng đồng thường liên quan đến các hoạt động như vệ sinh và điều kiện sống thấp, lây truyền qua đường tình dục và các vật trung gian truyền bệnh. Các bệnh truyền nhiễm đáng lo ngại nhất trong giai đoạn xây dựng do di chuyển lao động là các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV/AIDS, lậu, giang mai,…

Thực tế thời gian triển khai TDA trong vòng 18 tháng thi công không liên tục, công trường rải rác tại 18 địa điểm và số lượng cán bộ, công nhân từ địa phương khác đến khoảng 20 công nhân/01 công trình, có nhiều hạng mục phân tán, tình hình an ninh trật tự, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tốt; cộng với khu ở công nhân được thuê nhà dân có điều kiện vệ sinh sạch sẽ, tất cả nhà vệ sinh được yêu cầu đáp ứng QCVN 01:2011/BYT về tiêu chuẩn nhà tiêu hợp vệ sinh; hạn chế điều kiện phát tán bệnh truyền nhiễm do ruồi, muỗi và các loại côn trùng nên tác động được đánh giá là trung bình.

- Rủi ro và sự cố lao động

Tai nạn lao động. Tai nạn lao động có thể xảy ra ở bất kỳ hạng mục nào trong quá trình thi công,

Cháy, nổ và rò rỉ nhiên liệu. Cháy và nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và lưu giữ nhiên liệu, hoặc hệ thống cấp điện tạm thời thiếu an toàn, gây chết người và hư hỏng tài sản trong quá trình xây dựng.

Hàn: Việc hàn tạo ra ánh sáng vô cùng mạnh và có thể gây thương tích nghiêm trọng đối với mắt của người lao động. Trong những trường hợp cực đoan, có thể dẫn đến chứng mù lòa. Ngoài ra, hàn có thể tạo ra khói độc hại mà tiếp xúc kéo dài có thể gây ra bệnh mãn tính.

Đuối nước: Trong quá trình triển khai thi công gần các thủy vực có thể xảy ra hiện tượng người lao động xuống tắm và xảy ra đuối nước.

Chập mạch và điện giật: Các hoạt động xây dựng có thể gây ra những nguy cơ chập mạch ảnh hưởng đến sức khoẻ của người lao động và người dân cũng tài sản của họ. Hệ thống cấp điện tạm thời cho máy móc, thiết bị trong quá trình xây dựng có thể gây ra các vấn đề về điện áp, điện giật, v.v.... gây thiệt hại về kinh tế và tai nạn lao động cho người lao động.

Trong triển khai các hạng mục của TDA, mặt bằng thi công chủ yếu ở thân đập nên vấn đề tai nạn do làm việc ở độ cao khó xảy ra.

Do đặc trưng của công trình về khối lượng hạng mục thi công không lớn, quy trình quản lý, giám sát thực hiện chính sách an toàn môi trường nghiêm ngặt nên tác động từ rủi ro và sự cố Tác động được đánh giá ở mức trung bình.

- Tác động đến an toàn giao thông và cơ sở hạ tầng

Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình, hoạt động của các phương tiện phục vụ thi công sẽ làm tăng mật độ giao thông, cản trở / ảnh hưởng đến giao thông của người dân địa phương, gây thiệt hại cho giao thông đường bộ và tắc nghẽn giao thông và tai nạn giao thông có thể xảy ra nếu không tuân thủ luật giao thông. Một số khu vực thuộc tiểu dự án như công trình hồ Đắk Ken, NT Thuận An, Đắk R‟lon, Thôn 3, Nao Ma A, Ông Hiên, Ông Truyền... có mật độ giao thông cao, có các đối tượng nhạy cảm như trường học, nhà thờ, cơ quan hành chính,chợ...mật độ phương tiện giao thông cao vào đầu và cuối giờ hành chính, nếu điều tiết mật độ vận chuyển không phù hợp dễ dẫn đến các sự cố về giao thông hoặc gây tai nạn giao thông ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương . Tuy nhiên, tác động được đánh giá ở mức trung bình.

- Tác động do tập trung công nhân tại khu vực tiểu dự án

Các hoạt động xây dựng đòi hỏi lực lượng lao động khoảng 20 công nhân tại mỗi công trình. bao gồm lao động từ nơi khác đến và lao động tại chỗ. Do đó có thể phát sinh các tác động xã hội như : bạo hành giới, sử dụng lao động là trẻ em, quấy rối lạm dụng tình dục; lây lan bệnh truyền nhiễm, tệ nạn xã hội; xung đột giữa người lao động và cộng đồng địa phương; xung đột về nhu cầu sử dụng các cơ sở hạ tầng dịch vụ địa phương như hệ thống cấp điện và cấp nước và giao thông dẫn đến thiếu điện và cấp nước và ùn tắc giao thông cho khu vực. Tuy nhiên số lượng người từ địa phương khác đến làm việc trong triển khai tiểu dự án nhỏ nên các vấn đề nêu trên có thể quản lý được, mức độ ảnh hưởng được đánh giá là thấp.

- Phát hiện hiện vật

Các hoạt động thi công đào đắp có thể tìm thấy di sản văn hóa vật thể dưới mặt đất. Tuy nhiên, những công trình này nằm ven hồ có các hoạt động trồng trọt lâu dài. Các khu vực này đã được nghiên cứu và khẳng định rằng chúng không phải là các địa điểm khảo cổ nên xác suất tìm thấy các cổ vật, di sản văn hóa vật thể là thấp.

(d) Các tác động đặc thù

Việc xây dựng các hạng mục khác nhau của tiểu dự án có thể ảnh hưởng đến một số khu vực nhạy cảm nằm gần các công trình xây dựng của 18 hồ chứa. Tuy nhiên mức độ tác động được đánh giá từ thấp đến trung bình, diễn ra trong thời gian ngắn và có thể giảm thiểu.

Bảng 5. 20. Tác động tiềm tàng trong quá trình triển khai thi công tới công trình nhạy cảm

| Công trình | Vị trí/Mô tả | Tác động tiềm tàng | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil | Vị trí ngay sát đường vào hồ, nơi khám chữa bệnh của người dân huyện Đắk Mil, hồ Đắk Loou, xã Đắk Lao, Đắk Mil | Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu gây ảnh hưởng tới hoạt động khám chữa bệnh của cộng đồng, gây rủi ro tai nạn giao thông | Thấp |
| 2.Nhà dân nằm sát tràn xả lũ | Vị trí nằm cách tràn xả lũ 30 m, diện tích nhà khoảng 65m2 của hộ gia đình, Đập Ông Hiên, Thôn Mỹ Yên, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil | -Ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của người dân, cấu trúc nhà ở và cảnh quan -Ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân như tiếng ồn, bụi | Trung bình |
| 3. Nhà dân nằm bên vai trái đập, sát tràn xả lũ | Vị trí nằm trên vai trái đập và cách tràn xả lũ 20m, diện tích nhà khoảng 180 m2 của hộ gia đình, Hồ Đắk R’lá, xã ĐăkN’DRót, huyện Đăk Mil |  |  |
| 4. Nhà dân nằm sát đập chính | Vị trí ngay sát vai trái đập, cách 20m, Hồ Sa Đa Cô, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp |  |  |
| 5.Nhà dân nằm trong lòng hồ | Nằm sát bên khu vực thi công tràn xả lũ, hồ Ba Trong, xã Quảng Sơn, huyện Đắk GLong |  |  |
| 6.Vườn cafe | Của 1 hộ dân, nằm trong lòng hồ, sát khu vực thi công tràn, Đập Ông Truyền, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil | Hoạt động xây dựng sẽ gây ra thiệt hại cho vườn cafe và do đó dẫn đến mất hoặc giảm thu nhập từ việc thu hoạch cafe | Trung bình |
| 7. Vườn tiêu | Của 1 hộ dân, nằm gần hạ lưu đập, Hồ Đắk R’lá, xã ĐăkN’DRót, huyện Đăk Mil |  |  |
| 8. Giáo xứ Xã Đoài | Vị trí ngay sát đường vào hồ, nơi sinh hoạt tôn giáo của bà con giáo dân huyện Đắk Mil, Đập Ông Truyền, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil | Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu gây ảnh hưởng tới hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội của cộng đồng và quá trình xây dựng nhà thờ mới | Thấp |
| 9. Điểm nhóm tin lành Bu Dâng | Vị trí ngay sát đường vào hồ, nơi sinh hoạt tôn giáo của bà con giáo dân xã Đắk R’Tih, hồ Đăk B’Liêng, xã Đắk R’tíh, huyện Tuy Đức |  |  |
| 10.Nhà thờ Tin lành Bong Nôr đang xây dựng | Nằm sát đường vào hồ, cách đập chính 200m, hồ Thôn 7, xã Đắk N’Drung, huyện ĐắkSong |  |  |
| 11.Trạm biến áp | Vị trí ngay sát đường và đập chính, Hồ Đắk Ha, xã Đắk Ha, huyện Đắk GLong | -Trong quá trình thi công, huy động xe máy và phương tiện có thể gây ảnh hưởng đến an toàn điện, va chạm đường dây, vi phạm hành lang bảo vệ khu vực trạm biến áp | Thấp |
| 12.Cột điện dân sinh | Vị trí nằm trên đập chính, Hồ Suối Đá, xã Đăk N’Drung huyện Đăk Song, |  |  |
| 13. Cột điện dân sinh | Vị trí nằm trên đập chính, sát khu vực thi công tràn, Hồ Thôn 3, xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong |  |  |
| 14.Ao cá | Vị trí ngay sát chân đập chính và tràn xả lũ phía hạ lưu ,hồ Đắk R’lon, Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song | Nước thả của hoạt động rửa vật liệu xây dựng, nước mưa chảy tràn và chất thải xây dựng, sinh hoạt có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước của ao nuôi | Trung bình |
| 15.Trung tâm thương mại huyện Đắk Song | Vị trí ngay sát đường vào hồ, cách đập chính 400m, ,hồ Đắk R’lon, Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song | Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu gây ảnh hưởng tới hoạt động hoạt động mua bán, giao thương của cộng đồng | Trung bình |
| 16.Mặt đập là đường giao thông tỉnh lộ | Hồ Đắk Ken, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil | Vận chuyển vật liệu xây dựng và chất thải xây dựng sẽ gây ra hư hỏng đường, rủi ro tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. | Trung bình |
| 17. Cụm công nghiệp Thuận An | Nằm sát đường vào hồ, Hồ NT Thuận An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đắk Nông | Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu gây ảnh hưởng tới hoạt động đi lại của công nhân và phương tiện thuộc khu công nghiệp, gây rủi ro tai nạn giao thông | Trung bình |
| 18. Quảng trường huyện Đắk Glong | Vị trí ngay sát đường vào hồ, cách đập chính 600m, Hồ Nao Ma A, xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong | Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu gây ảnh hưởng tới hoạt động văn hóa, giải trí của cộng đồng, gây rủi ro tai nạn giao thông | Trung bình |
| 19. Đường vận chuyển qua khu dân cư đông đúc | Hồ Bi Zê Rê, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong | Việc vận chuyển vật liệu xây dựng và chất thải xây dựng sẽ gây ra (i) thiệt hại về đường, (ii) tác động của bụi, khí thải, tiếng ồn và rung đối với người dân sống dọc hai bên đường và (iii) rủi ro tai nạn và tắc nghẽn giao thông. | Trung bình |
| 20. Đường vận chuyển vật liệu là đường vào rẫy của người dân và thuộc đất sản xuất của người dân | Hồ Đắk Snao 1, xã Quảng Sơn, huyện Đắk GLong | Việc vận chuyển vật liệu xây dựng và chất thải xây dựng sẽ gây ra (i) thiệt hại về đường (ii) ảnh hưởng hoạt động sản xuất của người dân (iii) rủi ro tai nạn giao thông | Trung bình |
| 21. Đường vận chuyển vật liệu là đường dân sinh thuộc sở hữu của người dân | Đường vận chuyển vật liệu là đường dân sinh thuộc sở hữu của người dân, Hồ Km 41, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long | Việc vận chuyển vật liệu xây dựng và chất thải xây dựng sẽ gây ra (i) thiệt hại về đường, (ii) tác động của bụi, khí thải, tiếng ồn và rung đối với người dân sống dọc hai bên đường và (iii) rủi ro tai nạn | Trung bình |

### 5.3.3 Tác động trong giai đoạn vận hành

Trong giai đoạn vận hành của các hồ chứa, một số tác động tiêu cực chính dưới đây được nhận dạng và đánh giá.

5.3.3.1 Rủi ro đuối nước

Hồ chứa có thể là nơi tắm giặt của người dân địa phương. Do đó, nguy cơ đuối nước luôn tiềm ẩn nếu không có những biện pháp ngăn ngừa thích hợp.

5.3.3.2 Hoạt động của các cán bộ vận hành hồ chứa và khách du lịch

Các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của các cán bộ vận hành hồ chứa có thể phát sinh một lượng chất thải sinh hoạt bao gồm chất thải rắn và nước thải. Số lượng cán bộ vận hành hồ chứa tại mỗi hồ chỉ từ 1 đến 2 người, nên lượng chất thải phát sinh là không lớn, khoảng 0.5 kg/ngày và nước thải khoảng 20 lít/ngày. Ngoài ra, cũng sẽ có chất thải phát sinh từ các hoạt động tham quan du lịch của du khách trong địa phương và các tỉnh lân cận. Nếu lượng chất thải này không được quản lý tốt, cũng sẽ gây tác động trực tiếp lên môi trường khu vực hồ chứa, chẳng hạn như ô nhiễm nước hồ chứa tác động gián tiếp đến giảm lượng ô xy hòa tan trong nước và do đó ảnh hưởng đến đời sống các loài thủy sinh trong khu vực lòng hồ. Tuy nhiên, tác động này được đánh giá là nhỏ vì lượng chất thải nhỏ.

5.3.3.3 Hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng

Các hoạt động này có thể dẫn đến việc cắt nước trong một thời gian ngắn. Điều này sẽ gây tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân phía hạ lưu. Và sẽ gián tiếp gây ra các tác động như giảm thu nhập do thời gian không canh tác, ô nhiễm môi trường và dịch bệnh do thiếu nước. Tuy nhiên, tác động này được đánh giá là nhỏ vì thời gian sửa chữa và bảo dưỡng không kéo dài (khoảng một vài tuần).

5.3.3.4  Sự cố xả lũ khẩn cấp và vỡ đập

Do đặc thù của tiểu dự án là nâng cao an toàn đập, nên khả năng xuất hiện rủi ro vỡ đập là rất thấp. Xả lũ khẩn cấp có thể ảnh hưởng đến các cộng đồng hạ lưu nếu không được thông báo trước, gây ra tác động trực tiếp là ngập lụt hạ lưu, thiệt hại về tài sản, hoa màu và tính mạng và dẫn đến các tác động gián tiếp như ô nhiễm môi trường và bùng phát dịch bệnh và mất thu nhập.

## 5.4 Phân tích các kiểu tác động

### 5.4.1 Tác động tích lũy

Tiểu dự án bao gồm nhiều đập, tuy nhiên các đập nằm rải rác và độc lập trên địa bản tỉnh. Hơn nữa, quy mô và tính chất của các hoạt động tiểu dự án là nhỏ và đơn giản, do đó việc thực hiện các hoạt động của tiểu dự án không có khả năng gây ra tác động tích lũy. Theo khảo sát và trao đổi với các cơ quan liên quan, hiện tại trên địa bàn triển khai các hạng mục xây lắp của tiểu dự án WB8 tại Đắk Nông không có các dự án lớn khác cùng triển khai trên cùng phạm vi không gian và thời gian, nên các tác động tích lũy được tạo ra cùng với các dự án khác được đánh giá là không có.

### 5.4.2 Tác động trực tiếp

Việc thực hiện tiểu dự án sẽ gây ra những tác động trực tiếp lên điều kiện môi trường và xã hội của khu vực tiểu dự án. Các hoạt động của tiểu dự án sẽ gây ra việc mất đất sản xuất tạm thời hoặc vĩnh viễn. Các hoạt động xây dựng sẽ gây ra tác động trực tiếp tới chất lượng môi trường xung quanh như không khí, đất và nước do việc phát sinh chất thải như khí thải và nước thải và sự loại bỏ thảm thực vật.

### 5.4.3 Tác động gián tiếp

Việc mất đất tạm thời hoặc vĩnh viễn dẫn đến những tác động đối với sinh kế của những người bị ảnh hưởng làm giảm hoặc mất thu nhập, dẫn đến chuyển đổi nghề nghiệp và có thể có những mâu thuẫn xã hội phát sinh. Các tác động gián tiếp cũng được nhận dạng thông qua nguy cơ suy thoái chất lượng nước do xói mòn đất do quá trình phát quang thảm thực vật từ quá trình xây dựng. Ô nhiễm nước do các chất thải phát sinh từ quá trình xây dựng, có thể dẫn đến sự suy giảm thành phần và số lượng cá thể của các loài thủy sinh. Hoặc sự nén chặt đất do sử dụng các thiết bị nặng trên đất nông nghiệp có thể dẫn đến sự suy giảm số lượng các loài vi sinh vật hữu ích trong đất do thay đổi kết cấu đất. Sự mất thảm thực vật, cũng sẽ dẫn đến mất nơi cư trú của nhiều loài động vật trong khu vực tiểu dự án và gia tăng rủi ro sạt lở, xói mòn và lũ.

### 5.4.4 Tác động tạm thời

Nhìn chung, hầu hết các tác động liên quan đến các hoạt động xây dựng trong khuôn khổ tiểu dự án là ngắn hạn chẳng hạn như tiếng ồn, độ rung, bụi và khí thải, và phát sinh chất thải rắn và nước thải. Các tác động này sẽ không còn khi các hoạt động xây dựng kết thúc.

### 5.4.5 Tác động lâu dài

Việc mất đất sản xuất vĩnh viễn sẽ có những tác động lâu dài đối với những người bị ảnh hưởng, khi mà một số hộ được nhìn nhận là sẽ không còn tư liệu sản xuất và dẫn đến việc chuyển đổi nghề nghiệp của họ. Những sự cố môi trường như tràn dầu hoặc hóa chất nguy hại cũng sẽ để lại những tác động lâu dài đối với môi trường và sức khỏe con người khi mà những chất hóa học này có thời gian bán phân hủy khá dài, chúng có khả năng xâm nhập vào môi trường đất, nước và đi vào chuỗi thức ăn. Những rủi ro về tai nạn lao động cũng sẽ được chú trọng gây ra những tác động lâu dài khi mà sức khỏe lao động của người lao động bị giảm sút hoặc mất.

# CHƯƠNG VI. PHÂN TÍCH THAY THẾ

Với mục đích nâng cao hiệu quả đầu tư và đảm bảo an toàn, giảm thiểu tác động tới môi trường, xã hội khu vực hạ lưu các hồ chứa; các kịch bản được đưa ra để lựa chọn phương án thiết kế, thi công phù hợp với mục tiêu và thực tế điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội ở khu vực 18 hồ. Hoạt động thi công chủ yếu là kiên cố hóa, sửa chữa và xây mới một số hạng mục dựa trên nền tảng các công trình hiện có, do các phương án thiết kế, lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong xây dựng các hạng mục công trình của TDA không có sự khác biệt về các tác động tới môi trường và xã hội trong khu vực triển khai nên nội dung phân tích thay thế tập trung nêu rõ sự khác biệt liên quan đến môi trường, xã hội đối với kịch bản triển khai và không triển khai dự án; phương án lựa chọn giải pháp thi công tối ưu.

## 6.1. Phương án không thực hiện tiểu dự án

Các công trình đã xây dựng khá lâu, trải qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng: chất lượng đỉnh đập và thân đập không đảm bảo, hệ số thấm lớn, không có tường chắn sóng.

Mái thượng lưu chưa được gia cố hoặc đã gia cố nhưng kết cấu bị hư hỏng, sạt lở không có tác dụng đảm bảo an toàn cho đập. Mái hạ lưu lồi lõm cục bộ, bị sạt lở, cây cối phát triển nhiều tạo điều kiện cho mối sinh sôi phát triển ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng thân đập đất.

Tràn xả lũ xuống cấp, lớp đá xây bị bong tróc. Kênh dẫn sau tràn bị bồi lấp, cỏ dại mọc nhiều.

Cống lấy nước hầu hết không có hoặc nếu có thì đã hư hỏng, không thể sử dụng cấp nước theo yêu cầu.

Không có  hệ thống quan trắc nên không phát huy hiệu quả cảnh báo thiên tai, đường quản lý vận hành phục vụ cứu hộ cứu nạn là đường giao thông nông thôn, lầy lội, khó đi lại trong mùa mưa

Một số hồ không có cầu quản lý vận hành, gây khó khăn trong việc vận hành và quản lý hồ chứa.

Hiện trạng các hồ hiện tại gây hạn chế đối với kế hoạch phát triển, nâng cao sản lượng, hiệu quả kinh tế trong canh tác nông nghiệp; không đảm bảo lượng nước tưới chủ động làm ảnh hưởng tới lựa chọn cây trồng vật nuôi, luân phiên cây trồng; không khai thác hết giá trị kinh tế do tài nguyên đất đem lại.

Đường quản lý vận hành kết hợp với đường dân sinh, chưa được gia cố hoàn chỉnh. Gây khó khăn trong việc đi lại vận hành, quản lý, ứng phó với thiên tai trong khu vực hồ chứa và các khu dân sinh.

Khi không triển khai TDA, hệ sinh thái khu vực quanh các hồ luôn duy trì ổn định, tuy nhiên do hiện trạng công trình các hồ xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ gây vỡ đập sẽ gây thảm họa, thiệt hại về con người, cơ sở vật chất và phá vỡ hệ sinh thái bản địa tại các khu vực, đặc biệt khu vực hạ lưu các hồ.

Trong những năm gần đây do biến đổi bất thường của thời tiết, mưa lũ xuất hiện nhiều, cường độ lớn kéo dài, bụng hồ nhỏ khiến nguy cơ mất an toàn rất cao. Một giải pháp công trình mang tính đồng bộ như việc đầu tư xây dựng sửa chữa nâng cấp công trình các hồ chứa nước là cấp thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản các hộ dân vùng hạ du và phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương.

## 6.2 Phương án có thực hiện tiểu dự án

18 hồ chứa nước trong tiểu dự án là những công trình thủy lợi quan trọng trong việc phục vụ tưới và cấp nước cho hộ dân ở 12 xã thuộc 5 huyện của tỉnh Đắk Nông. Góp phần đáng kể vào việc cải thiện đời sống của nhân dân địa phương, tạo cơ sở vững chắc cho vùng tưới của các xã , ổn định đời sống nhân dân trong khu vực.

Tiểu Dự án hoàn thành sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và chính quyền địa phương, cụ thể là sữa chữa, gia cố thân đập, mái đập sẽ đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu trong mùa mưa lũ; Hạn chế thất thoát, rò rỉ, đảm bảo lưu lượng nước tưới cho canh tác nông nghiệp phía hạ lưu theo kế hoạch điều tiết sản xuất của chính quyền địa phương; gia tăng năng suất và sản lượng nông nghiệp, tăng vụ, phát triển nuôi trồng thủy sản nhờ tăng cường diện tích được tưới.

Các công trình sau khi hoàn thiện sẽ đảm bảo ổn định lượng nước tưới chủ động cho trên 1.786,63 ha diện tích sản xuất cây công nghiệp, lúa và rau màu quanh năm tại khu vực hạ lưu 12 xã; chủ động kế hoạch canh tác, thay đổi giống cây trồng, vật nuôi dẫn đến gia tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích đất nông nghiệp của địa phương.

Cung cấp nước nuôi trồng thủy sản và hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường, cảnh quan khu vực lòng hồ và hạ du. Sau khi các hồ được sửa chữa xong sẽ tạo điều kiện ổn định diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản; phát triển sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, gia tăng thu nhập, nâng cao mức sống. Tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống, đặc biệt đối với các nhóm lao động chân tay, lao động theo thời vụ

Thi công sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình hồ chứa sẽ gây ra các tác động tiêu cực môi trường và xã hội tiềm tàng như đã phân tích ở trên, nhưng tuy nhiên thời gian thi công ngắn, quy mô các hoạt động không lớn và được triển khai trong phạm vi không gian hẹp nên các tác động tiêu cực được đánh giá là không lớn, tạm thời, cục bộ và có khả năng giảm thiểu được. So sánh đến hiệu quả môi trường, kinh tế và xã hội sau khi tiểu dự án hoàn thành và đi vào vận hành so với những tác động bất lợi môi trường và xã hội tiềm tàng, thì việc thực hiện tiểu dự án là chấp nhận được. Khi hoàn thành và vận hành hồ chứa sẽ tác động tích cực đến thay đổi một số yếu tố khí tượng tại khu vực. Ổn định diện tích mặt nước sẽ cải thiện điều kiện vi khí hậu của từng khu vực lòng hồ; thay đổi độ ẩm liên quan đến tính chất khí hậu vùng này trong mùa khô. Trong giai đoạn vận hành, tiều dự án sẽ tăng sự ổn định về nguồn nước,đảm bảo an toàn cho công trình và cho vùng hạ lưu đập

Hiện trạng 18 hồ đang được khai thác và sử dụng có một số tràn xả lũ bị bong tróc, sạt lở, chưa có bê tông lát mái và đường công vụ. Theo đề xuất của tư vấn thiết kế, để đảm bảo an toàn cho thân đập, cống xả cần gia cố, xây mới và bê tông hóa để đảm bảo tích nước, tránh thất thoát và tiện lợi trong quá trình điều tiết nước sản xuất và vận hành hồ. Đảm bảo điều kiện phát triển cho các quần thể thực vật ven bờ, tạo cảnh quan quanh hồ chứa và giao thông địa phương.

Sau khi hoàn thành thi công các công trình tại 18 hồ, lưu lượng tích nước và tưới tiêu ổn định sẽ góp phần phát triển hệ sinh thái động thực vật trong hồ, ven bờ và khu vực hạ lưu. Tác động đến hệ sinh thái trong thời gian dài, liên tục theo hướng tích cực, làm đa dạng, phong phú thêm hệ động thực vật trong khu vực TDA

Hoàn thành các hạng mục công trình của TDA sẽ ổn định lượng nước tại 18 hồ chứa, ổn định mực nước của hồ cao hơn khu vực hạ lưu nên sau khi vận hành hồ chứa, tầng nước ngầm hạ lưu luôn được duy trì ổn định trong năm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và canh tác của người dân địa phương.

Trong quá trình triển khai TDA sẽ gây tác động đến hệ sinh thái quanh các hồ, tuy nhiên tác động ở quy mô nhỏ và có thể phục hồi trong thời gian ngắn; các tác động và biện pháp giảm thiểu được phân tích và đề cập chi tiết ở nội dung tiếp theo trong báo cáo.

Lựa chọn giải pháp thi công

Bên cạnh lợi ích kinh tế xã hội và môi trường được đưa ra so sánh trong trường hợp không triển khai và có triển khai dự án thì lựa chọn giải pháp thi công đối với các hạng mục được yêu cầu trong các tài liệu mời thầu nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất các tác động tới môi trường tự nhiên và xã hội trong quá trình triển khai. Cụ thể phương án chọn:

- Thi công Đập đất.

Thi công các hạng mục trên cạn và mái hạ lưu đập từ tháng thi công thứ nhất, khi mực nước hồ xuống thấp dưới cao trình +490.00, đắp đê quai ở chân mái thượng lưu kết hợp làm đường tránh thi công với chiều dài 196m, chiều rộng 5.0m, cao trình đỉnh đê quai +490.5m. Hút nước làm khô hố móng rồi thi công hoàn thiện mái đập.

Các tháng tiếp theo có thể hạ thấp cao trình đỉnh đê quai xuống thấp hơn tùy thuộc mực nước trong hồ.

- Công tác bóc mái đập: Mái đập phía hạ lưu cũ được gia cố trồng cỏ và đống đá hạ lưu. Biện pháp thi công bóc lớp mặt bằng thủ công, đất thải được chuyển về bãi thải hạ lưu cách phạm vi chân công trình 30m. Vị trí, kích thước ô trồng cỏ thực hiện theo các quy định trong hồ sơ thiết kế sẽ giúp hệ sinh thái bản địa nhanh hồi phục, bảo vệ bề mặt đập chống xói lở khi trời mưa trong giai đoạn mới thi công xong.

- Công tác đắp đất: Công tác đào và vận chuyển đất lên đập được dùng tổ hợp máy đào 1.25m3 và ôtô  đổ 7T. Công tác san rải đất và đầm nén bằng thủ công. Việc này sẽ giảm thiểu tiếng ồn, bụi phát sinh và hạn chế tai nạn giao thông, hư hỏng đối với đường giao thông địa phương

- Công tác bê tông: Biện pháp thi công bê tông khung mái đập chủ yếu thi công thủ công, máy trộn di động loại nhỏ bố trí sát vị trí thi công, thủ công rải san đầm.

- Công tác xây lát đá : Vận chuyển nguyên, vật liệu đến hiện trường bằng ô tô 7T. Trộn vữa bằng máy trộn 250 lít. Xây lát bằng thủ công. Việc này hạn chế tai nạn giao thông, hư hỏng đối với đường giao thông địa phương

- Tràn xả lũ chính

- Công tác đào móng: Công tác đào móng được dùng tổ hợp máy đào 1.25 m3 đào một phần hố móng, một phần đào thủ công. Máy đào 1.25m3 xúc lên ôtô 7T vận chuyển đất ra bãi thải ở hạ lưu.

- Công tác đắp mang tràn: Vận chuyển bằng ô tô 7 T. San, đầm bằng thủ công. Việc này sẽ giảm thiểu tiếng ồn, bụi phát sinh.

- Công tác bê tông: Biện pháp thi công chủ yếu bằng thủ công, máy trộn di động loại nhỏ bố trí sát vị trí thi công, thủ công rải san đầm. Việc này sẽ giảm thiểu tiếng ồn, bụi phát và hạn chế ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân

- Các đường quản lý

- Công tác đào móng: Đào đường thi công đến cao trình mặt đường thiết kế bằng máy đào 1.25m3, đất đào được tận dụng để đắp đê quai và các vùng đắp trên đường, phần còn lại chuyển thải ra bãi thải. Đào khuôn đường bằng máy ủi 110CV, chuyển ra ngoài phạm vi hố móng.

- Công tác thi công lớp đá dăm cấp phối: Đá dăm được vận chuyển đến vị trí đổ bằng ô tô, san bằng máy san và đầm bằng máy đầm 9T.

- Công tác thi công bê tông: Biện pháp thi công thủ công là chủ yếu. Máy trộn di động loại nhỏ bố trí sát vị trí thi công, rải san đầm bằng thủ công. Việc này sẽ giảm thiểu tiếng ồn, bụi phát và hạn chế ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân

# CHƯƠNG VII. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

## 7.1 Mục tiêu

- Tuân thủ các quy định của NHTG; Hệ thống Luật pháp, tiêu chuẩn và hướng dẫn áp dụng ở cấp tỉnh và cấp quốc gia.

- Đảm bảo rằng có đủ nguồn lực được phân bổ dựa trên ngân sách tiểu dự án để thực hiện các hoạt động liên quan đến Kế hoạch quản lý môi trường và xã hôi (ESMP).

- Đảm bảo rằng các rủi ro môi trường, xã hội của TDA được dự báo và quản lý thích đáng.

- Kế hoạch ứng phó cụ thể và khả thi với những vấn đề môi trường không lường trước được trong đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Tạo cơ chế phản hồi hiệu quả cho quá trình tiếp tục cải tiến kết quả hoạt động bảo vệ môi trường.

- Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) phác thảo các biện pháp giảm nhẹ tác động, giám sát và thể chế sẽ triển khai trong suốt quá trình xây dựng và vận hành TDA nhằm tránh hoặc kiểm soát các tác động bất lợi đến môi trường, xã hội và những hành động cần thiết để thực hiện các biện pháp giảm thiểu. ESMP tạo ra mối liên kết hữu ích giữa các biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi và đảm bảo rằng các biện pháp đó sẽ được triển khai.

- Nội dung ESMP đưa ra trách nhiệm thực hiện, giám sát thực hiện, kinh phí thực hiện và thời gian thực hiện các biện pháp giảm thiểu đã đề xuất. Tổng hợp kế hoạch quản lý môi trường, xã hội của TDA được trình bày ở các mục tiếp theo.

## 7.2 Các biện pháp giảm thiểu

### 7.2.1. Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn chuẩn bị

Vấn đề chính trong giai đoạn này là vấn đề về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người bị ảnh hưởng bởi những thiệt hại về đất đai, nhà cửa, thu nhập, tài sản. Việc thực hiện đền bù GPMB sẽ tuân thủ theo kế hoạch tái định cư cập nhật của dự án. Dự toán chi phí thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư cho các công trình của Tiểu dự án là 5.554.000.000VNĐ. Kinh phí này bao gồm chi phí bồi thường/hỗ trợ về đất, công trình, tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án, chương trình phục hồi thu nhập, hỗ trợ chuyển tiếp, giám sát đánh giá, quản lý thực hiện và dự phòng phí.

Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ cho Hộ BAH

- ﻿Chủ dự án, hợp đồng và phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, các tổ chức, hộ gia đình cá nhân liên quan có đất và tài sản gắn liền với đất nằm trong khu vực thu hồi để thông báo và hướng dẫn việc đo đạc, quy chủ, kê khai tài sản cụ thể, chính xác, công khai, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chính xác nhất.

- Tuyên truyền sâu rộng về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của TDA.

- Tuyên truyền về công tác thực hiện đúng nghĩa vụ quyền lợi và pháp luật của nhà nước.

- Công khai về mức giá bồi thường chi tiết từng loại bị thiệt hại tới hộ bị ảnh hưởng.

- Công khai về mức giá bồi thường chi tiết từng loại bị thiệt hại tới hộ bị ảnh hưởng.

- Chi trả tiền bồi thường đúng đối tượng, đúng tiến độ.

- Phối hợp với chính quyền địa phương nếu có tranh chấp xảy ra để đảm bảo quá trình GPMB được thuận lợi, xuyên suốt.

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và chi phí quản lý khác đối với đất đai/tài sản bị ảnh hưởng (đất, nhà cửa, công trình, vật kiến trúc và cây cối) cho tiểu dự án được thể hiện ở bảng dưới, chi tiết tham khảo báo cáo RAP.

Bảng 7. 1. Dự toán chi phí bồi thường và hỗ trợ của Tiểu dự án (Đơn vị tính: VNĐ)

| TT | Nội dung | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thu hồi đất vĩnh viễn |  |  |  | 1.257.693.000 |
| 1 | Đất thổ cư | m2 | 423,1 | 300.000 | 126.930.000 |
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | m2 | 65.152,6 | 14.000 | 912.136.400 |
| 3 | Đất trồng cây hàng năm | m2 | 14.445,7 | 10.000 | 144.457.000 |
| 4 | Đất nuôi trồng thủy sản | m2 | 9.271,2 | 8.000 | 74.169.600 |
| II | Cây cối và hoa màu |  |  |  | 1.576.674.000 |
| 1 | Tiêu | Cây | 717 | 202.000 | 144.834.000 |
| 2 | Cà phê | Cây | 11.242 | 120.000 | 1.349.040.000 |
| 3 | Cao su | Cây | 360 | 230.000 | 82.800.000 |
| III | Công trình và vật kiến trúc |  |  |  | 324.000.000 |
| 1 | Nhà ở cấp 4 | m2 | 180 | 1.800.000 | 324.000.000 |
| IV | Hỗ trợ di dời và tái định cư |  |  |  | 1.792.390.000 |
| 1 | Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm | m2 | 88.870 | 20.000 | 1.777.390.000 |
| 2 | Hỗ trợ dễ bị tổn thương | hộ | 5 | 2.000.000 | 10.000.000 |
| 3 | Hỗ trợ di dời | hộ | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| A | Tổng chi phí trực tiếp (I+II+III+IV) |  |  |  | 4.950.757.000 |
| B | Phí quản lý | A*2% |  |  | 99.015.140 |
| C | Dự phòng phí | =(A+B)*10% |  |  | 504.977.214 |
| D | Tổng cộng |  |  |  | 5.554.749.354 |
| E | LÀM TRÒN |  |  |  | 5.554.000.000 |

(Nguồn. Báo cáo RAP, tháng 11/2018)

Biện pháp giảm thiểu cho vật liệu nổ, và quản lý các lỗ khoan thăm dò địa chất

Tiểu dự án sẽ thuê các đơn vị Quân sự địa phương có chức năng rà phá bom mìn
để tiến hành rà phá bom mìn, vật nổ trước khi thi công toàn bộ trên mặt bằng của các dự án thành phần. Đảm bảo khoảng cách an toàn và cảnh báo cho người dân trong quá trình thực hiện theo đúng QCV 01:2012/BQP-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rà phá bom mình, vật nổ và QCVN 02:2008/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.

Sau khi khoan thăm dò địa chất, đơn vị khảo sát thiết kế thực hiện lấp lỗ khoan và hoàn thổ tại các khu vực nhằm giảm thiểu tác động rửa trôi vật chất bẩn theo lỗ khoan có thể tác động đến chất lượng nước dưới đất.

Biện pháp quản lý chất thải phát sinh từ quá trình phát quang chuẩn bị mặt bằng thi công

### Chất thải chủ yếu là khối lượng thực vật được phát quang tại khu vực các hồ chứa. Phần lớn khối lượng thân, cành cây sẽ cho người dân sinh sống gần khu vực tận dụng để làm củi đốt vì vậy, khối lượng vận chuyển đi đổ thải cũng giảm đáng kể. Khối lượng đổ thải này sẽ được thu gom và hợp đồng đơn vị môi trường vận chuyển xử lý theo quy định.7.2.2 Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công

7.2.2.1 Biện pháp giảm thiểu các tác động liên quan đến xây dựng

Các biện pháp giảm thiểu được phát triển dựa trên các hướng dẫn về môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm Ngân hang Thế giới và các quy định và tiêu chuẩn quốc gia để giảm thiểu các tác động xây dựng chung, và được trình bày dưới dạng Quy tắc môi trường thực tiễn. Quy tắc môi trường thực tiễn mô tả các yêu cầu cụ thể được thực hiện bởi nhà thầu và được giám sát bởi tư vấn giám sát xây dựng trong suốt quá trình xây dựng. Quy tắc môi trường thực tiễn giải quyết các vấn đề dưới đây:

- Bụi và khí thải;

- Độ rung và tiếng ồn;

- Quản lý chất thải;

- Quản lý vật liệu và hóa chất nguy hại;

- Quản lý lán trại;

- Tác động sinh học;

- Xói mòn đất;

- Bồi lắng và tiêu thoát nước;

- Quản lý kho bãi và các mỏ;

- Quản lý an toàn giao thông;

- Gián đoạn các dịch vụ hạ tầng;

- Phát hiện tình cờ;

- Quản lý dòng lao động;

- Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp;

- Sức khỏe và an toàn cộng đồng;

- Giao tiếp với cộng đồng địa phương

Bảng 7. 2. Quy tắc Môi trường thực tiễn (ECOP) để giảm thiểu các tác động trong thi công

| Các vấn đề môi trường và xã hội | Biện pháp giảm thiểu | Quy định, quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng | Chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thực hiện | Giám sát |
| 1) Bụi và khí thải | Nhà thầu chịu trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu tương ứng với các quy định của Việt Nam về chất lượng không khí xung quanh. Nhà thầu phải đảm bảo sự phát sinh bụi là tối thiểu và không làm cho người dân cảm thấy đó là một sự khó chịu. Nhà thầu sẽ phải thực hiện chương trình quản lý bụi để duy trì môi trường làm việc trong lành và giảm tối đa sự xáo trộn đối với các khu dân cư xung quanh. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi (ví dụ: sử dụng xe tưới nước để tưới đường, che phủ xe chuyên chở vật liệu…). Vật liệu xây dựng như xi măng, cát, sỏi phải được che phủ hợp lý và đảm bảo trong suốt quá trình vận chuyển nhằm ngăn ngừa sự rơi vãi của đất, cát, các vật liệu khác hay bụi. Đất đào thừa và kho dự trữ vật liệu phải được bảo vệ nhằm chống lại ảnh hưởng của gió và vị trí của kho chứa vật liệu phải được kiểm tra các hướng gió thịnh hành và vị trí của các nguồn nhạy cảm. Nên sử dụng khẩu trang chống bụi khi hàm lượng bụi quá cao. Tất cả các phương tiện vận chuyển và thi công phải tuân theo quy định của Việt Nam về kiểm soát giới hạn phát thải cho phép đối với khí thải. Tất cả các phương tiện vận chuyển phải trải qua một cuộc kiểm tra về lượng phát thải thường xuyên và nhận được: "giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường" theo Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT; Cần đảm bảo không thiêu hủy chất thải rắn hoặc vật liệu xây dựng (ví dụ như gỗ, cao su, khăn tẩm dầu, bao bì xi măng, giấy, nhựa, bitum, v.v). | TCVN 6438-2005: Các phương tiện đường bộ. Giới hạn tối đa cho phép về phát thải khí. Số 35/2005/QDBGTVT về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; QCVN 05:2013/BTNMT: Quy định kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 2) Tác động bởi tiếng ồn và độ rung | Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan tới các vấn đề về ồn và rung. Tất cả các phương tiện phải đạt được “Giấy chứng nhận về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” theo Quyết định số 35/2005/QD-BGTVT; ngằn ngừa sự phát sinh tiếng ồn quá tiêu chuẩn từ các máy móc ít được tiến hành bão dưỡng. Cần thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: Lựa chọn trang thiết bị ít gây ồn Lắp đặt bộ phận giảm âm cho quạt Lắp đặt bộ phận giảm thanh cho bộ phận động cơ xả và nén Lắp đặt buồng cách âm cho phần bọc thiết bị gây ra tiếng ồn Lắp đặt rào chắn cách âm liền kề và mật độ bề mặt tối thiểu liên tục là 10kg/m2 để giảm thiểu truyền âm. Rào chắn cách âm cần được đặt gần nguồn âm hoặc nơi truyền âm để đảm bảo hiệu quả Lắp đặt bộ phận chống rung đối với các máy móc cơ học Giới hạn thời gian vận hành đối với một số thiết bị hoặc hoạt động cụ thể, đặc biệt là các nguồn di động tại khu dân cư. Chuyển các nguồn gây tiếng ồn đến các khu vực khác để tận dụng lợi thế khoảng cách và rào chắn Lắp đặt các trang thiết bị cố định xa khu dân cư nhất có thể Tận dụng lợi thế địa hình tự nhiên trong quá trình thiết kế để cản tiếng ồn Hạn chế sử dụng các phương tiện vận tải phục vụ dự án qua các khu dân cư. Xây dựng cơ chế tiếp nhận và phản hồi ý kiến | QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về độ rung Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 3) Quản lý chất thải | I. Chất thải chung (a) Nước thải Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định của Việt Nam liên quan đến việc xả nước thải vào môi trường xung quanh. Cân nhắc tuyển dụng lao động địa phương để giảm lượng nước thải tại chỗ. Hệ thống xử lý nước thải phải được cung cấp để xử lý và xử lý nước thải vệ sinh trong khu vực không có mạng lưới thu gom nước thải. Các hệ thống xử lý nước thải chỉ nên được sử dụng để xử lý nước thải vệ sinh. Khi hệ thống xử lý nước thải là hình thức xử lý và xử lý nước thải được lựa chọn, cần phải: • Thiết kế và lắp đặt phù hợp với các quy định của địa phương và hướng dẫn để ngăn ngừa bất cứ nguy cơ nào đối với sức khoẻ cộng đồng hoặc ô nhiễm đất, mặt nước hoặc nước ngầm. • Duy trì tốt để hoạt động hiệu quả. • Lắp đặt tại các khu vực có đất thấm đủ cho tỷ lệ nước thải thiết kế. • Được lắp đặt ở những vùng đất ổn định cùng cấp, thoát nước tốt và thẩm thấu, với sự phân cách giữa vùng cống và mặt nước ngầm hoặc các vùng nước tiếp nhận khác. Nước thải từ xe rửa và thiết bị thi công phải được thu gom vào ao lắng trước khi thải vào hệ thống thoát nước của địa phương. Khi hoàn thành công trình xây dựng, bể chứa nước thải và bể tự hoại phải được xử lý an toàn hoặc niêm phong. (b) Nước mưa Nước mưa nên tách ra khỏi quá trình xử lý và nước thải vệ sinh để giảm lượng nước thải phải được xử lý trước khi xả. Ngăn chặn dòng chảy bề mặt từ các khu vực quá trình hoặc các nguồn ô nhiễm tiềm ẩn. Trường hợp phương pháp tiếp cận này không thực tế thì lượng nước thải từ khu vực xử lý và lưu trữ phải được tách ra khỏi dòng nước bị ô nhiễm có khả năng ít bị ô nhiễm hơn. Giảm thiểu dòng chảy từ các khu vực không có các nguồn gây ô nhiễm tiềm ẩn (ví dụ bằng cách giảm thiểu diện tích bề mặt không thấm) và giảm tỷ lệ xả tối đa (ví dụ bằng cách sử dụng đầm nuôi và ao nuôi). Trường hợp cần xử lý nước mưa để bảo vệ chất lượng nước tiếp nhận, cần ưu tiên quản lý và xử lý lần xả đầu tiên của dòng nước mưa, nơi mà phần lớn các chất gây ô nhiễm có tiềm năng có xu hướng xuất hiện. Khi các tiêu chí về chất lượng nước cho phép, nước mưa phải được quản lý như một nguồn tài nguyên, hoặc để nạp nước ngầm hoặc để đáp ứng nhu cầu nước tại cơ sở. Cần phải lắp đặt và bảo dưỡng các thiết bị tách nước dầu và bẫy dầu nhờn tại các cơ sở tiếp nhiên liệu, nhà xưởng, khu vực đỗ xe, khu chứa nhiên liệu và khu vực chứa. Bùn từ các bể chứa nước mưa hoặc các hệ thống thu gom và xử lý có thể chứa hàm lượng chất ô nhiễm cao và phải được xử lý phù hợp với các yêu cầu quy định của địa phương, nếu không có xử lý phải phù hợp với việc bảo vệ sức khoẻ và an toàn cộng đồng và bảo tồn và lâu dài tính bền vững của tài nguyên nước và đất. (c) Chất thải rắn Trước khi xây dựng, Nhà thầu phải chuẩn bị thủ tục kiểm soát chất thải rắn (lưu trữ, cung cấp thùng, lịch trình dọn dẹp, vv ...) và phải được chú ý cẩn thận trong suốt quá trình thi công. Trước khi xây dựng phải có giấy phép hoặc giấy phép thải loại cần thiết. Phải tiến hành các biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng gây ra rác thải và hành vi cẩu thả đối với việc thải bỏ tất cả rác thải. Tại tất cả các nơi làm việc, Nhà thầu phải cung cấp thùng rác, thùng chứa và các cơ sở thu gom rác thải. Chất thải rắn được lưu kho tạm tại hiện trường trong khu vực được chỉ định đã được Tư vấn giám sát thi công và các cơ quan chức năng địa phương phê duyệt trước khi thu gom và thải bỏ qua nhà thu gom chất thải có giấy phép. Bao bì chứa chất thải phải được bảo vệ, chống ăn mòn, chống ăn mòn và chống ăn mòn. Không xảy ra cháy, tại chỗ chôn hoặc đổ chất thải rắn. Các vật liệu tái sử dụng như tấm gỗ để làm rãnh, thép, vật liệu giàn giáo, vật liệu đóng gói, vật liệu đóng gói ... sẽ được thu gom và tách ra khỏi các nguồn thải khác để tái sử dụng để sử dụng làm chất độn hoặc để bán. Nếu không tháo dỡ ngoài công trường, chất thải rắn hoặc các mảnh vụn xây dựng sẽ chỉ được xử lý tại các khu vực đã được xác định và phê duyệt bởi Tư vấn giám sát thi công và được đưa vào kế hoạch thải chất rắn. Trong bất kỳ trường hợp nào, nhà thầu sẽ không xử lý bất kỳ vật liệu nào trong các khu vực nhạy cảm với môi trường, chẳng hạn như ở các khu vực trong môi trường sống tự nhiên hoặc trong nguồn nước. II. Chất thải nguy hại (a) Lưu giữ chất thải nguy hại Chất thải nguy hại phải được cất giữ để ngăn ngừa hoặc kiểm soát sự phóng thích vô tình vào không khí, đất, và nguồn nước ở khu vực nơi: - Chất thải được bảo quản theo cách ngăn ngừa sự xáo trộn hoặc tiếp xúc giữa các chất thải không tương thích và cho phép kiểm tra giữa các thùng chứa để theo dõi rò rỉ hoặc đổ. Ví dụ bao gồm khoảng trống giữa các không gian tương thích hoặc cách ly vật lý như tường hoặc các rào cản ngăn chặn. - Lưu trữ trong các thùng chứa kín tránh ánh nắng trực tiếp, gió và mưa. - Lưu trữ phải ở trên một bề mặt không thấm nước mà có thể dễ dàng làm sạch, và được đóng gói một cách hợp lý để chứa bất kỳ sự cố tràn hoặc rò rỉ. Khu vực lưu trữ nên được che phủ để tránh nước mưa không tích tụ. - Các hệ thống ngăn ngừa thứ cấp phải được xây dựng bằng các vật liệu thích hợp cho việc chứa chất thải và đủ để ngăn ngừa sự thất thoát ra môi trường. - Lưu giữ thứ cấp bao gồm bất cứ nơi nào chất thải lỏng được lưu trữ trong các thể tích lớn hơn 220 lít. Khối lượng sẵn có của ngăn chặn thứ cấp ít nhất phải là 110 phần trăm của kho lưu trữ lớn nhất, hoặc 25 phần trăm tổng dung lượng lưu trữ (tùy thuộc vào số tiền nào lớn hơn) tại địa điểm cụ thể đó. Cung cấp thông gió đầy đủ nơi lưu giữ các chất dễ bay hơi. (b) Vận chuyển chất thải nguy hại Vận chuyển chất thải tại chỗ và ngoài công trường phải được tiến hành để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu sự đổ tràn, sự phóng thích, và sự phơi nhiễm đối với nhân viên và cộng đồng. Tất cả các thùng chứa chất thải được chỉ định để vận chuyển ngoài hiện trường phải được bảo vệ và dán nhãn với nội dung và các mối nguy liên quan, được xếp đúng trên các phương tiện vận chuyển trước khi rời khỏi địa điểm và phải kèm theo giấy vận chuyển (ví dụ: manifest) mô tả tải trọng và các mối nguy liên quan, phù hợp với hướng dẫn. (c) Chôn lấp chất thải nguy hại Chất thải hoá học dưới bất kỳ hình thức nào phải được xử lý tại bãi chôn lấp phù hợp được chấp thuận và phù hợp với yêu cầu của pháp luật địa phương. Nhà thầu phải có giấy chứng nhận xử lý cần thiết. Việc loại bỏ chất thải nguy hại phải được thực hiện và xử lý bởi những người lao động được huấn luyện đặc biệt và được chứng nhận. Việc sử dụng dầu, chất tẩy rửa ... từ việc bảo trì xe cộ và máy móc phải được thu gom trong bể chứa và phải được công ty chuyên về tái chế dầu thải tại địa điểm thải bỏ chất thải nguy hại. Các sản phẩm nhựa đường hoặc bitum không sử dụng hoặc bị từ chối sẽ được trả lại cho nhà máy sản xuất của nhà cung cấp. | QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thait sinh hoạt QCVN 40: 2011/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thả công nghiệp Quyết định Số. 59/2007/NĐ-CP Quản lý chất thải rắn; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu Thông tư No. 36/2015/TT-BTNMT on Quản lý chất thải nguy hại Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 4) Xói mòn đất | Hạn chế triển khai hoạt động xây dựng vào ngày mưa Dùng vải địa kỹ thuật để che phủ tạm thời vùng đất dễ bị xói mòn Phủ một lớp đất phủ lên trên bề mặt đất để giúp đất thấm nước dần dần Xây dựng các bức tường xung quanh khu vực xói mòn để chặn dòng nước chảy Ổn định bề mặt đất dễ xói mòn bằng biện pháp trồng trọt hoặc bê tông hóa | Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 5) Quản lý thoát nước và bồi lắng | Nhà Thầu cần tuân thủ thiết kế chi tiết về hệ thống nước thải trong bản kể hoạch xây dựng để phòng tránh hiện tượng tràn nước hoặc xói mòn các sườn đồi và khu vực không được bảo vệ do mưa lũ, dẫn đến chất thải công nghiệp ảnh hưởng đến nguồn nước địa phương. Đảm bảo hệ thống nước thải không bị tồn đọng bùn và các chướng ngại khác. Đảm bảo duy trì hiện trạng của các khu vực không diễn ra thi công. Tiến hành hợp lý công tác đất, xẻ, đắp đất, tuân thủ các tiêu chuẩn thi công, bao gồm các biện pháp như lắp đặt hệ thống nước thải, trồng cây xanh. Để tránh chất thải bị bồi lắng, gây tác động tiêu cực đến nguồn nước, cần lắp đặt hệ thống quản lý chất thải bồi lắng nhằm làm chậm hoặc chuyển hướng chất thải và chất bồi lắng cho đến khi tiến hành hoạt động trồng trọt. Hệ thống quản lý chất bồi lắng có thể bao gồm dọn dẹp rác thải kênh rạch, bờ kênh, bể tập trung chất thải, sử dụng nguyên liệu rơm rạ, hệ thống bảo vệ nạp nước thải sau bão, hoặc hàng rào chắn. Tháo nước và dẫn nước: Trong trường hợp công trình thi công cần tiến hành tại nguồn nước (ví dụ như xây cầu, dựng tường chắn, chống xói mòn), thì khu vực đó cần được tháo nước, đảm bảo tình trạng khô ráo để tiến hành thi công. Nước sau khi lắng bơm từ khu vực thi công phải được thải vào hệ thống quản lý chất bồi lắng để được xử lý trước đi chảy vào nguồn nước. Cần triển khai các biện pháp giảm thiểu cho từng địa phương cụ thể theo ESMP khi tiến hành đổi dòng nước hoặc xây dựng đê quay. | -TCVN 4447:1987: Quy phạm thi công và nghiệm thu Thông tư số 22/2010/TT-BXD của - Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình QCVN 08-MT:2015/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 6) Quản lý vật liệu và hóa chất nguy hại | - Việc sử dụng vật liệu và hóa chất nguy hại trong khuôn khổ tiểu dự án phải tuân thủ tuyệt đối với các chỉ dẫn của nhà sản xuất. - Sử dụng các loại hóa chất có trong danh mục cho phép của các cơ quan có thẩm quyền - Những người tiếp xúc với các vật liệu và hóa chất nguy hại cần được đào tạo về chuyên sâu về những biện pháp phòng tránh rủi ro do tiếp xúc với vật liệu và hóa chất nguy hại. - Những người thường xuyên tiếp xúc với vật liệu và hóa chất nguy hại cần được định kỳ kiểm tra sức khỏe (không ít hơn 6 tháng một lần) và cần có chế độ nghỉ ngơi thích hợp. Vận chuyển vật liệu và hóa chất nguy hại Sử dụng các phụ kiện, đường ống và vòi chuyên dụng cho các vật liệu trong bể (ví dụ, tất cả các axit sử dụng một loại kết nối, tất cả các chất ăn da đều sử dụng thiết bị khác) và duy trì các thủ tục để ngăn ngừa việc bổ sung các chất độc hại vào bể không chính xác. Sử dụng thiết bị chuyển giao tương thích và phù hợp với đặc tính của vật liệu chuyển giao và thiết kế để đảm bảo chuyển giao an toàn. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các phụ kiện, ống dẫn và ống. Cung cấp ngăn chặn thứ cấp, nhỏ giọt hoặc các biện pháp ngăn chặn tràn và nhỏ giọt khác, đối với các thùng chứa vật liệu nguy hiểm tại các điểm kết nối hoặc các điểm tràn khác có thể. Kiểm soát quá tải Chuẩn bị các thủ tục bằng văn bản cho các hoạt động vận chuyển bao gồm một danh sách kiểm tra các biện pháp cần làm trong quá trình làm đầy và sử dụng người được đào tạo về quy trình này. Lắp các thiết bị đo lên thùng để đo khối lượng bên trong. Sử dụng các kết nối ống nước nhỏ giọt cho xe bồn và các kết nối cố định với các bồn chứa. Cung cấp các van đóng kín tự động trên bể chứa để tránh quá tải. Sử dụng một bể chứa nước xung quanh ống đổ để thu vật liệu tràn. Sử dụng kết nối đường ống với van bảo vệ quá tải tự động (van phao). Bơm ít hơn dung tích cho phép vào thùng hoặc tàu bằng cách đặt hàng ít vật liệu hơn khả năng sẵn có của nó. Trường hợp quá tải hoặc quá áp vòi xả, cần kiểm soát hạ tải. Phản ứng, phòng chống cháy nổ Lưu trữ các vật liệu không tương thích (axit, bazơ, chất dễ cháy, chất oxy hoá, hoá chất phản ứng) ở các khu vực riêng biệt, và các cơ sở ngăn cách tách khu vực chứa vật liệu. Cung cấp kho vật liệu cụ thể cho các vật liệu cực kỳ nguy hiểm hoặc dễ xảy ra phản ứng. Sử dụng các thiết bị ngăn ngọn lửa trên lỗ thông hơi từ các hộp chứa dễ cháy. Cung cấp thiết bị chống sét và chống sét cho các bể chứa, trạm chuyển tiếp và các thiết bị khác dùng để xử lý vật liệu dễ cháy. Lựa chọn các vật liệu xây dựng tương thích với các sản phẩm được lưu trữ cho tất cả các bộ phận của hệ thống lưu trữ và phân phối và tránh tái sử dụng thùng chứa cho các sản phẩm khác nhau mà không kiểm tra tính tương thích của vật liệu. Lưu trữ các vật liệu độc hại trong khu vực của cơ sở cách ly với các công trình chính. Nếu không thể tránh được sự gần gũi, cần phải tách vật lý bằng cách sử dụng các cấu trúc được thiết kế để ngăn ngừa lửa, nổ, tràn, và các tình huống khẩn cấp khác ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở. Khu vực lưu trữ phải ở trên một bề mặt không thấm nước và dễ dàng làm sạch, được đóng gói một cách hợp lý để tránh bất kỳ sự cố tràn hoặc rò rỉ. Khu vực lưu trữ nên được che phủ để tránh nước mưa tích tụ. Cấm tất cả các nguồn gây cháy từ các khu vực gần các bể chứa dễ cháy. Khoang thứ cấp (chất lỏng) Chuyển chất nguy hiểm từ bể chứa xe sang nơi cất giữ ở những khu vực có bề mặt đủ thấm nước để tránh mất môi trường và bị dốc xuống nơi thu gom hoặc cấu trúc ngăn chứa không nối với hệ thống thu nước thải/nước mưa. Nếu không cung cấp được cấu trúc ngăn chặn lâu dài, dành riêng cho các hoạt động chuyển giao thì phải cung cấp một hoặc nhiều hình thức ngăn ngừa tràn khác, chẳng hạn như vỏ bọc di động (có thể triển khai trong suốt thời gian hoạt động) van giảm áp trên các bồn chứa nước mưa, hoặc đóng van trong các thiết bị thoát nước hoặc cống rãnh, kết hợp với máy tách nước dầu. Lưu trữ các vật liệu độc hại bằng bồn có tổng dung tích bằng hoặc lớn hơn 1.000 lít ở những khu vực có bề mặt không thấm nước được phủ hoặc bện để chứa tối thiểu 25% tổng lượng lưu trữ. Cung cấp khả năng ngăn chặn thứ cấp đối với các bộ phận (bể, ống) của hệ thống lưu giữ vật liệu nguy hiểm, trong phạm vi khả thi. Tiến hành kiểm tra xe bồn định kỳ (ví dụ như hàng ngày hoặc hàng tuần), và kiểm tra những phần có thể nhìn thấy của xe bồn và đường ống để tránh rò rỉ. Sử dụng hệ thống lưu kho và đường ống kép, composite, hoặc đặc biệt, đặc biệt trong việc sử dụng bể chứa ngầm (USTs) và đường ống ngầm. Nếu sử dụng hệ thống tường kép, chúng nên cung cấp một phương tiện để phát hiện rò rỉ giữa hai bức tường. Đào tạo - Nhân viên cần được đào tạo về quản lý chất thải nguy hại. Chương trình đào tạo bao gồm: Danh sách nhân viên được đào tạo Các mục tiêu đào tạo cụ thể. Các cơ chế để đạt được các mục tiêu (các hội thảo thực hành, video, v.v ...). Phương tiện xác định liệu chương trình đào tạo có hiệu quả hay không Các thủ tục đào tạo cho những người mới tuyển dụng và các khóa học mới cho nhân viên hiện có. Sự Tham gia và Nhận thức của Cộng đồng Có thông tin chung cho cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng về phạm vi và mức độ hoạt động của dự án và các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại chỗ để đảm bảo không có ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Tác động tiềm ẩn tới sức khoẻ con người hoặc môi trường do sự cố hoặc do các chất thải nguy hại hiện có. Thông tin cụ thể và kịp thời về hành vi và các biện pháp an toàn thích hợp sẽ được thông qua trong trường hợp xảy ra tai nạn bao gồm thực hành diễn tập tại các địa điểm có rủi ro cao. Tiếp cận thông tin cần thiết để hiểu được bản chất của tác động có thể xảy ra của tai nạn và cơ hội để đóng góp một cách có hiệu quả vào các quyết định liên quan và xây dựng các kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp cộng đồng. Sở TNMT và Sở Y tế sẽ được thông báo kịp thời về bất kỳ sự cố môi trường nào. Chuẩn bị và tiến hành biện pháp khắc phục hậu quả sau khi xảy ra sự cố tràn dầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp một báo cáo giải thích lý do cho sự cố tràn, các hành động khắc phục, hậu quả/thiệt hại do sự cố tràn, và giải pháp sửa chữa. | Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT: Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 7) Tác động sinh học | Nhà thầu cần lập Kế hoạch Quản lý công tác Giải phóng mặt bằng, Khôi phục và Tái trồng thảm thực vật theo các quy định liên quan để Kỹ sư thi công phê duyệt trước. Kế hoạch Giải phóng mặt bằng phải được Tư vấn giám sát Xây dựng phê duyệt và Nhà thầu cần tuân thủ chặt chẽ kế hoạch này. Hạn chế số lượng các khu vực cần giải phóng mặt bằng thấp nhất có thể. Công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực rừng núi cần phải có sự cho phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nhà thầu cần giải phóng lớp đất mặt của tất cả các khu vực mà lớp đất mặt sẽ bị ảnh hưởng bởi công tác phục hồi, bao gồm các biện pháp tạm thời như lưu kho và dồn đống, v.v.; lớp đất mặt được bóc ra sẽ được tập trung tại khu vực đã thống nhất với Tư vấn giám sát Xây dựng để sử dụng cho công tác tái trồng thảm thực vật sau này và cần được bảo vệ. Cấm sử dụng chất hóa học trong giải phóng thảm thực vật. Cấm chặt cây trừ khi được cho phép trong kế hoạch giải phóng thảm thực vật. Dựng hàng rào bảo vệ tạm thời để bảo vệ các loại cây cần được giữ lại nếu cần thiết trước khi bắt đầu tiến hành công tác tại địa điểm đó. Không xâm phạm các khu vực tài nguyên sinh thái quan trọng trừ khi có sự cho phép của Tư vấn giám sát Xây dựng, Tư vấn này cần tham khảo ý kiến của BQLDA, Tư vấn giám sát môi trường độc lập (IEMC) và các cấp thẩm quyền liên quan. Các khu vực này bao gồm khu vực chăn nuôi chim, thú, khu nuôi cá, hoặc khu vực được bảo vệ làm không gian xanh. Nhà thầu cần đảm bảo rằng không diễn ra bất kỳ hoạt động nào về săn bắn, đánh bẫy, đầu độc hệ động vật. | Luật Đa dạng Sinh học Số.20/2008/QH12 Nghị định 65/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đa dạng Sinh học | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 8) Quản lý giao thông | - Nhà thầu phải thực hiện đúng các quy định của Luật Giao thông đường bộ - Thông qua các biện pháp an toàn giao thông tốt nhất trên tất cả các khía cạnh hoạt động của tiểu dự án với mục tiêu ngăn ngừa tai nạn giao thông và giảm thiểu thương tích mà nhân viên tiểu dự án và công chúng phải chịu. Các biện pháp nên bao gồm: Nhấn mạnh khía cạnh an toàn giữa người lái xe. Nâng cao kỹ năng lái xe và yêu cầu cấp phép lái xe. Thông qua các giới hạn về thời gian đi lại và sắp xếp bảng điều khiển để tránh tình trạng quá tải. Tránh đường nguy hiểm và thời gian trong ngày để giảm nguy cơ tai nạn. Sử dụng các thiết bị điều khiển tốc độ trên xe tải, và theo dõi các hành động của lái xe từ xa. - Bảo dưỡng thường xuyên xe và sử dụng các bộ phận đã được phê duyệt của nhà sản xuất để giảm thiểu các tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra do thiết bị hoạt động sai hoặc bị hỏng sớm. - Giảm thiểu sự tương tác của người đi bộ với xe xây dựng. - Hợp tác với cộng đồng địa phương và các cơ quan có thẩm quyền để cải thiện biển báo, tầm nhìn và sự an toàn tổng thể của đường xá, đặc biệt là dọc theo các dải nằm gần trường học hoặc các địa điểm khác nơi có trẻ em. Hợp tác với cộng đồng địa phương về giáo dục giao thông và an toàn cho người đi bộ (ví dụ như chiến dịch giáo dục trường học). - Phối hợp với các cơ quan ứng phó khẩn cấp để đảm bảo rằng các biện pháp sơ cứu thích hợp được cung cấp trong trường hợp xảy ra tai nạn. - Sử dụng vật liệu có nguồn gốc địa phương, bất cứ khi nào có thể, để giảm thiểu khoảng cách vận chuyển. Định vị các cơ sở liên kết như các lán trại lao động ở trong khu vực tiểu dự án và sắp xếp việc vận chuyển công nhân bằng xe buýt để giảm thiểu lưu thông bên ngoài. - Sử dụng các biện pháp kiểm soát giao thông an toàn, bao gồm cả biển báo và người treo cờ để cảnh báo các điều kiện nguy hiểm. | Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12; Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Thông tư số 22/2010/TT-BXD quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 9) Gián đoạn cung cấp các dịch vụ công ích | Gián đoạn cung cấp nước, điện, có kế hoạch và không có kế hoạch: Nhà thầu phải tiến hành tham vấn trước và lập kế hoạch dự phòng với chính quyền địa phương về những hậu quả của việc ngưng các dịch vụ. Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích liên quan để thiết lập lịch trình trình xây dựng hợp lý. Cung cấp thông tin cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng về lịch trình làm việc cũng như kế hoạch ngưng cung cấp các dịch vụ (ít nhất trước 5 ngày). Các nhà thầu phải đảm bảo phương án thay thế cấp nước cho các cư dân bị ảnh hưởng trong trường hợp của sự gián đoạn kéo dài hơn một ngày. Bất kỳ các thiệt hại tới hệ thống tiện ích hiện có của dây cáp sẽ được báo cáo cho chính quyền và sửa chữa càng sớm càng tốt. | Nghị định số. 167/2013/ND-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 10) Quản lý khu lán trại của công nhân | Các lán trại của Nhà thầu và công nhân được xây dựng tạm thời trên vùng đất của tiểu dự án. Các khu vực này được xây dựng đủ xa so với khu vực dùng để xếp vật liệu xây dựng, chứa dầu, rác thải, kênh xả thải, các địa điểm nhạy cảm như trường học, bệnh viện, nhà thờ và các khu vực nguy hiểm khác như khu vực lở đất, lún đất hay xói mòn. Các lán trại phải đảm bảo có điều kiện tốt như thông gió, ánh sáng mặt trời, nước sạch, thu dọn rác, nhà vệ sinh tự hoại, màn chống muỗi, bình cứu hỏa, bộ sơ cứu y tế, và các phương tiện bảo vệ sức khỏe khác cho công nhân. | Luật Lao động 10/2012/QH13 Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 11) Quản lý các vấn đề xã hội liên quan đến dòng lao động | Sử dụng nhân công địa phương đối với các công việc đơn giản, và để hạn chế sự gia tăng công nhân tại khu vực tiểu dự án. Nên giải thích cho công nhân về các phong tục, tập quán địa phương để tránh xung đột với người dân địa phương. Chủ của tiểu dự án và Nhà thầu cần hợp tác với các cơ quan địa phương để phòng tránh, ngăn ngừa tệ nạn xã hội. Tăng cường các chiến dịch tuyên truyền bài trừ tệ nạn xã hội Liên lạc với các tổ chức địa phương để đảm bảo quản lý hiệu quả và GRM để những người dân địa phương bị ảnh hưởng có thể tin cậy. Công nhân tạm thời sống trong các lán trại và nhà cho thuê phải đăng ký tạm trú với cơ quan địa phương. Nghiêm cấm công nhân có các hành vi: Sử dụng đồ uống có cồn trong quá trình xây dựng Tranh cãi, đánh nhau Tham gia cờ bạc, tệ nạn xã hội như sử dụng chất ma túy, mại dâm Vứt rác bừa bãi | Nghị định số. 167/2013/ND-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 12) Cơ hội tìm thấy hiện vật văn hoá, khảo cổ | Nếu nhà thầu phát hiện ra địa điểm khảo cổ, di tích lịch sử, hài cốt và hiện vật, bao gồm cả nghĩa địa và / hoặc các phần mộ riêng lẻ trong quá trình đào đắp, xây dựng, nhà thầu có trách nhiệm: Ngừng hoạt động xây dựng trong khu vực tìm thấy; Khoanh định vị trí hoặc khu vực phát hiện; Bảo vệ các vị trí để ngăn chặn bất cứ thiệt hại hay mất mát các đối tượng có thể di động. Trong trường hợp các hiện vật có thể tháo rời hoặc vẫn còn nhạy cảm, bố trí một người bảo vệ ban đêm cho đến khi cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến tiếp nhận; Thông báo cho Tư vấn giám sát xây dựng (TVGS), TVGS sẽ thông báo cho cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc quốc gia (trong vòng 24 giờ hoặc ít hơn); Cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc quốc gia sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo quản các địa điểm này trước khi quyết định về thủ tục tiếp theo. Một báo cáo đánh giá sơ bộ về quá trình phát hiện được thực hiện. Ý nghĩa và tầm quan trọng của những phát hiện được đánh giá theo các tiêu chí khác nhau liên quan đến di sản văn hóa, bao gồm giá trị thẩm mỹ, lịch sử, khoa học, nghiên cứu, xã hội và kinh tế; Quyết định về việc làm thế nào để xử lý việc tìm kiếm được thực hiện bởi các cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương. Điều này có thể bao gồm các thay đổi trong bố trí (như khi tìm kiếm được một di tích không thể di dời) bảo tồn, bảo quản, phục hồi và thu hồi; Nếu các vị trí và/hoặc di tích văn hóa có giá trị cao và việc bảo quản vị trí được khuyến cáo của các chuyên gia và yêu cầu của cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương, Chủ dự án cần phải thay đổi thiết kế cần thiết để thích ứng với yêu cầu và bảo quản các vị trí này; Các quyết định liên quan đến việc quản lý tìm kiếm sẽ được thông báo bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền Các công trình xây dựng có thể tiếp tục chỉ sau khi được sự cho phép từ cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10; Luật bổ sung và sửa đổivề di sản văn hóa số. 32/2009/QH12; Nghị định bổ sung và sửa đổi số 98/2010/ND-CP | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 13) An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Lao động quá sức - Tập huấn cho người lao động về kỹ thuật nâng và xử lý vật liệu trong xây dựng và kết thúc, bao gồm việc đặt ra giới hạn trọng lượng trên đó cần phải có trợ giúp cơ học hoặc thang máy hai người là cần thiết. - Lập kế hoạch bố trí công trình để giảm thiểu nhu cầu vận chuyển thủ công các vật nặng. - Lựa chọn công cụ và thiết kế các điểm làm việc để giảm yêu cầu về lực và thời gian giữ, và thúc đẩy các tư thế được cải thiện, bao các trạm làm việc có khả năng điều chỉnh người sử dụng. - Thực hiện kiểm soát hành chính vào các quy trình làm việc, chẳng hạn như luân chuyển công việc và nghỉ ngơi hoặc nghỉ giải lao. Trượt chân và ngã Thực hiện các biện pháp vệ sinh tốt, chẳng hạn như sắp xếp và đặt vật liệu xây dựng rời hoặc các mảnh vụn phá dỡ ở các khu vực được thiết lập cách xa các lối đi bộ. Vệ sinh thường xuyên các chất thải phế thải dư thừa và sự trang chất lỏng. Định vị các dây điện và mối điện ở các khu vực chung và các hành lang được đánh dấu. Sử dụng giày chống trơn. Làm việc trên cao Đào tạo và sử dụng các thiết bị ngăn ngừa ngã tạm thời, như đường ray hoặc các hàng rào khác có thể hỗ trợ trọng lượng 200 pounds, khi làm việc ở độ cao bằng hoặc lớn hơn hai mét hoặc ở bất kỳ độ cao nào nếu rủi ro bao gồm ngã vào các máy móc đang hoạt động, vào nước hoặc chất lỏng khác, vào các chất độc hại, hoặc thông qua việc khu vực mở trên bề mặt làm việc. Đào tạo và sử dụng các hệ thống chống ngã cá nhân, như dây an toàn và dây hấp thu năng lượng có khả năng hỗ trợ 2.268 kg (cũng được mô tả trong phần này về làm việc trên cao ở trên), cũng như các thủ tục cứu giúp những người bị ngã để ngăn chặn việc bị ngã từ trên cao xuống. Điểm kết nối của hệ thống chống ngã cũng có thể hỗ trợ 2.268 kg. Sử dụng các khu kiểm soát và các hệ thống giám sát an toàn để cảnh báo người lao động về vị trí gần các khu vực nguy hiểm dễ ngã, cũng như siết chặt, đánh dấu và ghi nhãn các nắp đối với các khoảng hở trên sàn, mái, hoặc các bề mặt đi bộ. Va đập bởi các vật dụng Sử dụng các vùng thả hoặc xả thải quy định và hạn chế, và/hoặc máng nước để di chuyển an toàn các chất thải từ trên xuống dưới. Thực hiện cưa, cắt, nghiền, chà nhám, chẻ hoặc đục đẽo có sự bảo vệ thích hợp và neo chặt khi áp dụng. Duy trì các cách thức di chuyển rõ ràng để tránh điều khiển các thiết bị nặng ngang qua phế liệu rời. Sử dụng các biện pháp bảo vệ khi có người hay vật liệu bị rơi bằng giàn giáo và các cạnh của bề mặt làm việc cao, chẳng hạn như tay vịn và bảng ván để tránh cho vật liệu bị bắn ra. Di chuyển các khu vực làm việc trong quá trình nổ mìn và sử dụng thảm nổ hoặc các phương thức làm chệch hướng để giảm thiểu đá bay hoặc sự phun ra các mảnh vụn phá dỡ nếu công việc được tiến hành gần với người hoặc công trình. Mang thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp, chẳng hạn như kính an toàn với lá chắn bên, mặt nạ, mũ cứng, và giày an toàn. Di chuyển máy móc Lập kế hoạch và tách riêng địa điểm giao thông, vận hành máy móc và đi bộ, và kiểm soát lưu lượng xe thông qua các tuyến giao thông một chiều, thiết lập giới hạn tốc độ, và những người được trang bị tại chỗ mặc áo khoác dễ quan sát hoặc mang quần áo chuyêndụng để điều tiết giao thông. Đảm bảo khả năng dễ quan sát thông qua việc sử dụng áo khoác dễ nhận biết khi làm việc trong hoặc hoặc đi bộ qua khu vực vận hành thiết bị nặng và đào tạo công nhân để kiểm tra tiếp xúc mắt với người vận hành thiết bị trước khi tiếp cận xe cộ. Đảm bảo thiết bị di chuyển được trang bị hệ thống báo động. Sử dụng các thiết bị nâng được kiểm tra và bảo dưỡng tốt phù hợp với tải trọng, chẳng hạn như cần cẩu, và đảm bảo tải trọng khi nâng chúng lên cao hơn các độ cao yêu cầu. Bụi Phải thực hiện các kỹ thuật giảm thiểu bụi như sử dụng nước hoặc hóa chất không độc hại để giảm thiểu bụi bẩn từ các chuyển động của xe. Trang thiết bị bảo hộ cá nhân như mặt nạ sẽ được sử dụng ở những nơi có mức bụi quá cao. Đào đắp và không gian bị giới hạn Kiểm soát các yếu tố cụ thể trên công trường có thể góp phần gây mất ổn định mái dốc của hoạt động đào đắp, ví dụ như việc sử dụng kỹ thuật loại bỏ nước trong đào đắp, hỗ trợ vách tường bên và điều chỉnh độ dốc để loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ sụp đổ, tạo thành bẫy, hay đuối nước. Cung cấp các phương tiện an toàn để tiếp cận và thoát ra khỏi các khu vực đào đắp, như dốc phân bậc, tuyến đường vào phân bậc, hoặc cầu thang và thang. Tránh vận hành các thiết bị đốt trong thời gian dài trong các khu vực đào đắp nơi những lao động khác phải vào trừ khi khu vực này được thông gió. Các mối nguy hại công trường khác Sử dụng nhân viên được đào tạo chuyên biệt để xác định và loại bỏ các chất thải từ các thùng chứa, chậu, vại, thiết bị chế biến hoặc đất bị ô nhiễm như là bước đầu tiên trong để có thể khai quật, xây dựng, tháo dỡ hay phá hủy an toàn. Sử dụng nhân viên được đào tạo chuyên biệt để xác định và lựa chọn loại bỏ các vật liệu có khả năng gây nguy hiểm trong xây dựng trước khi tháo dỡ hoặc phá dỡ bao gồm, ví dụ như chất cách điện hoặc các yếu tố kết cấu chứa chất amiăng và Polychlorinated Biphenyls, các thành phần điện có chứa thủy ngân. Sử dụng thiết bị bảo hộ phù hợp dựa trên kết quả đánh giá về sức khoẻ và an toàn lao động, bao gồm mặt nạ phòng độc, quần áo/áo bảo vệ, găng tay và bảo vệ mắt | Chỉ thị số 02 /2008/CT-BXD về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của - Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 14) An toàn và sức khỏe cộng đồng | A. Các mối nguy hại công trường chung Tiểu dự án phải thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro để bảo vệ cộng đồng khỏi các mối nguy hiểm về vật lý, hóa học hoặc các mối nguy khác liên quan đến các khu vực đang xây dựng. Hạn chế tiếp cận với công trường xây dựng, thông qua sự kết hợp giữa kiểm soát nội quy và biện pháp hành chính, đối với các kết cấu hoặc khu vực có các rủi ro cao tùy thuộc vào các tình huống cụ thể thiết lập rào chắn, biển báo và tuyên truyền các rủi ro cho cộng đồng địa phương. Loại bỏ nguy hiểm trên các địa điểm xây dựng mà không thể kiểm soát được một cách có hiệu quả bằng việc hạn chế tiếp cận công trường, chẳng hạn như che đậy các khu vực mở thành các không gian nhỏ được che chắn, đảm bảo đường thoát cho các vùng mở lớn hơn như rãnh đào hoặc hố đào hoặc lưu giữ bao quanh vật liệu nguy hiểm. B. Ngăn chặn dịch bệnh Bệnh lây truyền Cần giám sát, sàng lọc và điều trị công nhân. Ngăn ngừa bệnh tật trong công nhân, trong cộng đồng địa phương bằng cách: Đưa ra các sáng kiến nâng cao nhận thức về sức khoẻ và giáo dục, ví dụ bằng cách thực hiện chiến lược thông tin để củng cố nhận thức cá nhân nhằm giải quyết các yếu tố hệ thống có thể ảnh hưởng đến hành vi cá nhân cũng như thúc đẩy việc bảo vệ cá nhân và bảo vệ người khác tránh lây nhiễm bằng cách khuyến khích sử dụng bao cao su. Đào tạo cán bộ y tế về điều trị bệnh. Tiến hành các chương trình tiêm chủng cho người lao động trong cộng đồng địa phương để cải thiện sức khoẻ và phòng ngừa nhiễm trùng. Cung cấp các dịch vụ y tế. Cung cấp điều trị thông qua quản lý trường hợp điển hình tại các cơ sở chăm sóc sức khoẻ tại chỗ hoặc trong cộng đồng. Đảm bảo tiếp cận được với điều trị y tế, bảo mật và chăm sóc thích hợp, đặc biệt đối với công nhân nhập cư. Thúc đẩy hợp tác với chính quyền địa phương để tăng cường sự tiếp cận của gia đình công nhân và cộng đồng với các dịch vụ y tế công cộng và thúc đẩy tiêm chủng. Bệnh lan truyền theo vector truyền bệnh Ngăn chặn sự lây truyền ấu trùng và mầm bệnh thông qua các biện pháp vệ sinh và loại bỏ môi trường sống và sinh sản của ấu trùngquanh khu định cư của con người. Loại bỏ nước tù không sử dụng được. Tăng lưu lượng dòng chảy trong các kênh tự nhiên và nhân tạo. Xem xét việc áp dụng rào quây vùng tồn dư thuốc trừ sâu. Thực hiện các chương trình kiểm soát vector tích hợp. Đẩy mạnh việc sử dụng thuốc đuổi bắt, quần áo, lưới, và các biện pháp phòng tránh khác để ngăn ngừa côn trùng cắn. Điều trị dự phòng bằng các thuốc không có miễn dịch và phối hợp với các cán bộ y tế để tiêu diệt các hồ chứa bệnh. Theo dõi và điều trị các quần thể lưu hành và di cư để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh. Hợp tác và trao đổi dụng cụ, máy móc với các chương trình kiểm soát khác trong khu vực tiểu dự án nhằm tối đa hóa lợi ích. Đào tạo cán bộ tiểu dự án và người dân khu vực về rủi ro, phòng ngừa, và điều trị. Theo dõi các cộng đồng trong những mùa có nguy cơ cao để phát hiện và điều trị các ca bệnh. Phân phát tài liệu giáo dục thích hợp. Tuân theo các hướng dẫn an toàn về lưu giữ, vận chuyển và sử dụng thuốc trừ sâu để giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn do lạm dụng, tràn, và tiếp xúc của con người do tai nạn. | Luật giao thông đường bộ số. 23/2008/QH12 Thông tư số 22/2010/TT-BXD về quy định an toàn lao động trong xây dựng QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong xây dựng Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 15) Quản lý kho bãi và mỏ | Các mỏ hoặc nơi lưu trữ quy mô lớn sẽ cần các biện pháp cụ thể vượt xa phạm vi các biện pháp giảm thiểu trong ECOP này. Tất cả các vị trí được sử dụng phải được xác định trước trong các yêu cầu kỹ thuật xây dựng đã được phê duyệt. Một hào mở sẽ được xây dựng xung quanh khu lưu trữ để chặn nước thải. Đối với mỏ vật liệu được mở lần đầu, cần dự trữ lớp đất mặt để sau này sẽ sử dụng lại lớp đất này nhằm khôi phục lại khu mỏ trở về lại gần với điều kiện tự nhiên ban đầu. Việc sử dụng thêm các khu vực mới cho việc dự trữ, tập kết hay khai thác vật liệu cần thiết cho quá trình thi công phải được phê duyệt trước bởi các kỹ sư xây dựng. Khi các chủ sở hữu đất bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng khu vực đất của họ cho việc dự trữ, tập kết vật liệu hay khai thác mỏ vật liệu, các chủ sở hữu này phải được đưa vào kế hoạch tái định cư của dự án. Nếu cần phải có đường vào, chúng phải được xem xét trong đánh giá môi trường. |  | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 16) Giao tiếp với Cộng đồng địa phương | Duy trì trao đổi liên lạc với chính quyền địa phương và cộng đồng quan tâm; nhà thầu cần hợp tác với các cơ quan chức năng địa phương (chủ tịch cấp xã, trưởng thôn) về kế hoạch thi công đã thống nhất tại các địa bàn gần khu vực nhạy cảm hoặc trong thời điểm nhạy cảm (như lễ hội tôn giáo). Lập bản sao bằng tiếng Việt về ECOP và các tài liệu bảo vệ môi trường liên quan cho các cơ quan địa phương và công nhân. Không gian vui chơi, bãi đỗ xe bị giảm xuống: Tổn thất về cơ sở hạ tầng công cộng trong quá trình thi công thường là một vấn đề gây bất tiện đối với người dân tại các khu vực nhạy cảm. Tuy nhiên, công tác tham khảo người dân bị ảnh hưởng được thực hiện sẽ tạo ra cơ hội nghiên cứu và triển khai các biện pháp thay thế. Phổ biến thông tin tiểu dự án cho các bên ảnh hưởng (như chính quyền địa phương, doanh nghiệp và hộ gia đình bị ảnh hưởng,v.v) trong các buổi họp mặt cộng đồng trước khi triển khai xây dựng. Cung cấp thông tin liên hệ của đơn vị quan hệ công chúng để các bên quan tâm có thể thu thập thông tin về các hoạt động tại nơi xây dựng, trạng thái và kết quả triển khai tiểu dự án. Cung cấp toàn bộ thông tin, đặc biệt các số liệu kỹ thuật, một cách dễ hiểu cho công chúng và hữu ích cho các thành phần quan tâm cũng như cơ quan chức năng thông qua bảng biểu, bản tin, khi có các kết quả đáng kể trong giai đoạn triển khai dự án. Quản lý những sự liên quan đối với cộng đồng và các yêu cầu về thông tin khi thực hiện tiểu dự án. Phản hồi kịp thời và chính xác các yêu cầu qua điện thoại và văn bản. Thông báo cho người dân địa phương về kế hoạch xây dựng, những gián đoạn về dịch vụ, các tuyến đường vòng và tuyến xe buýt, trường hợp gây nổ, phá hủy cần thiết. Hạn chế thi công vào buổi tối. Nếu cần phải đảm bảo công việc được chuẩn bị kỹ lưỡng và mọi người được thông báo đầy đủ để có thể có các biện pháp cần thiết. Phải thông báo trước ít nhất 15 ngày về việc gián đoạn dịch vụ (bao gồm điện, nước, dịch vụ điện thoại, v.v) cho người dân bằng cách dán thông báo tại nơi triển khai tiểu dự án, tại UBND xã/thị trấn và tại các doanh nghiệp/hộ gia đình bị ảnh hưởng. Cung cấp văn bản và bản vẽ kỹ thuật cho cơ quan và cư dân địa phương, đặc biệt phác thảo khu vực xây dựng và kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) của nơi thi công. Cần đặt bảng thông báo tại tất cả địa điểm xây dựng để cung cấp thông tin về dự án cũng như thông tin liên lạc của ban quản lý dự án, nhân viên môi trường, nhân viên an toàn và sức khỏe, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác để mọi cá nhân bị ảnh hưởng đểu có thể trình bày về vấn đề quan tâm cũng như đưa ra đề xuất. | Nghị định số 167/2013/ NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |

7.2.2.2 Biện pháp giảm thiểu đối với tác động đặc thù

Ngoài các biện pháp giảm thiểu tác động chung đã được nêu, trong quá trình triển khai TDA Đắk Nông tại 18 hồ chứa có tác động đặc thù lên các điểm nhạy cảm nằm rải rác trên các khu vực thi công. Sau khi tham vấn chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư, các giải pháp cụ thể và công tác thực hiện được trình bày trong bảng sau.

Bảng 7. 3. Biện pháp giảm thiểu đối với công trình nhạy cảm

| Công trình | Vị trí/Mô tả | Tác động tiềm tàng | Biện pháp giảm thiểu | Trách nhiệm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil | Vị trí ngay sát đường vào hồ, nơi khám chữa bệnh của người dân huyện Đắk Mil, hồ Đắk Loou, xã Đắk Lao, Đắk Mil | Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu gây ảnh hưởng tới hoạt động khám chữa bệnh của cộng đồng, gây rủi ro tai nạn giao thông | Có biển báo và lái xe chủ động giảm tốc độ khi đi qua khu vực này để giảm thiểu tai nạn giao thông | Nhà thầu |
| 2.Nhà dân nằm sát tràn xả lũ | Vị trí nằm cách tràn xả lũ 30 m, diện tích nhà khoảng 65m2 của hộ gia đình, Đập Ông Hiên, Thôn Mỹ Yên, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil | -Ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của người dân, cấu trúc nhà ở và cảnh quan -Ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân như tiếng ồn, bụi | -Tham vấn địa phương về kế hoạch và lịch trình thi công các hạng mục -Kiểm soát chặt chẽ tải trọng phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu -Trong hoạt động thi công ngay sát tường nhà, cần có giải pháp thi công hợp lý nhằm hạn chế gây nứt tường, cột nhà -Về trường hợp nhà dân nằm trong lòng hồ và nằm trên vai trái đập và sát tràn xả lũ, cần có phương án đền bù và di dời hợp lý | Nhà thầu |
| 3. Nhà dân nằm sát tràn xả | Vị trí nằm trên vai trái đập và cách tràn xả lũ 20m, diện tích nhà khoảng 180 m2 của hộ gia đình, Hồ Đắk R’lá, xã ĐăkN’DRót, huyện Đăk Mil |  |  |  |
| 4. Nhà dân nằm sát đập chính | Vị trí ngay sát vai trái đập, cách 20m, Hồ Sa Đa Cô, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp |  |  |  |
| 5.Nhà dân nằm trong lòng hồ | Nằm sát bên khu vực thi công tràn xả lũ, hồ Ba Trong, xã Quảng Sơn, huyện Đắk GLong |  |  |  |
| 6.Vườn cafe | Của 1 hộ dân, nằm trong lòng hồ, sát khu vực thi công tràn, Đập Ông Truyền, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil | Hoạt động xây dựng sẽ gây ra thiệt hại cho vườn và do đó dẫn đến mất hoặc giảm thu nhập từ việc thu hoạch café, tiêu | - Lịch trình xây dựng, các hoạt động và các tác động liên quan sẽ được gửi cho chủ đất ít nhất ba tháng trước khi bắt đầu xây dựng. - Giảm thiểu tối đa các tác động, không đặt bãi vật liệu và chất thải vào khu vườn | Nhà thầu |
| 7. Vườn tiêu | Của 1 hộ dân, nằm gần hạ lưu đập, Hồ Đắk R’lá, xã ĐăkN’DRót, huyện Đăk Mil | Hoạt động xây dựng sẽ gây ra thiệt hại cho vườn tiêu và do đó dẫn đến mất hoặc giảm thu nhập từ việc thu hoạch tiêu |  | Nhà thầu |
| 8. Giáo xứ Xã Đoài | Vị trí ngay sát đường vào hồ, nơi sinh hoạt tôn giáo của bà con giáo dân huyện Đắk Mil, Đập Ông Truyền, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil | Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu gây ảnh hưởng tới hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội của cộng đồng và quá trình xây dựng nhà thờ mới | -Thường xuyên tham vấn cộng đồng về kế hoạch thi công -Tham vấn quản lý nhà thờ Tin lành Bong Nôr về kế hoạch thi công xây dựng của nhà thờ để có phương án bố trí thi công hợp lý -Hạn chế lưu lượng xe, máy ra vào công trường trong thời gian cộng đồng tổ chức các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng -Có biển báo giảm tốc độ khi đi qua các khu vực này để giảm thiểu tai nạn giao thông | Nhà thầu |
| 9. Điểm nhóm tin lành Bu Dâng | Vị trí ngay sát đường vào hồ, nơi sinh hoạt tôn giáo của bà con giáo dân xã Đắk R’Tih, hồ Đăk B’Liêng, xã Đắk R’tíh, huyện Tuy Đức |  |  |  |
| 10.Nhà thờ Tin lành Bong Nôr đang xây dựng | Nằm sát đường vào hồ, cách đập chính 200m, hồ Thôn 7, xã Đắk N’Drung, huyện ĐắkSong |  |  |  |
| 11.Trạm biến áp | Vị trí ngay sát đường và đập chính, Hồ Đắk Ha, xã Đắk Ha, huyện Đắk GLong | -Trong quá trình thi công, huy động xe máy và phương tiện có thể gây ảnh hưởng đến an toàn điện, va chạm đường dây, vi phạm hành lang bảo vệ khu vực trạm biến áp | - Tuyên truyền về hành lang an toàn điện theo nghị định 14/2014/NĐ-CP đối với nhân công, lái xe, máy trên công trường | Nhà thầu |
| 12.Cột điện dân sinh | Vị trí nằm trên đập chính, Hồ Suối Đá, xã Đăk N’Drung huyện Đăk Song, |  |  |  |
| 13. Cột điện dân sinh | Vị trí nằm trên đập chính, sát khu vực thi công tràn, Hồ Thôn 3, xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong |  |  |  |
| 14.Ao cá | Vị trí ngay sát chân đập chính và tràn xả lũ phía hạ lưu ,hồ Đắk R’lon, Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song | Nước thả của hoạt động rửa vật liệu xây dựng, nước mưa chảy tràn và chất thải xây dựng, sinh hoạt có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước của ao nuôi | -Sử dụng các tấm lưới để che chắn các ao nuôi tránh chất thải thi công xây dựng rơi xuống ao -Thiết kế đường tiêu thoát nước mưa và nước thải từ hoạt động xây dựng để tránh chảy trực tiếp xuống ao nuôi | Nhà thầu |
| 15.Trung tâm thương mại huyện Đắk Song | Vị trí ngay sát đường vào hồ, cách đập chính 400m, ,hồ Đắk R’lon, Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song | Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu gây ảnh hưởng tới hoạt động hoạt động mua bán, giao thương của cộng đồng | -Có biển báo và lái xe chủ động giảm tốc độ khi đi qua khu vực này để giảm thiểu tai nạn giao thông | Nhà thầu |
| 16.Mặt đập là đường giao thông tỉnh lộ | Hồ Đắk Ken, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil | Vận chuyển vật liệu xây dựng và chất thải xây dựng sẽ gây ra hư hỏng đường, rủi ro tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. | - Sử dụng xe tải thích hợp để vận chuyển. -Có xe tưới đường hàng ngày để giảm tác động của bụi đến nhà dân -Có biển báo công trường xây dựng để giảm thiểu các tai nạn giao thông | Nhà thầu |
| 17. Cụm công nghiệp Thuận An | Nằm sát đường vào hồ, Hồ NT Thuận An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đắk Nông | Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu gây ảnh hưởng tới hoạt động đi lại của công nhân và phương tiện thuộc khu công nghiệp, gây rủi ro tai nạn giao thông | -Có biển báo và lái xe chủ động giảm tốc độ khi đi qua khu vực này để giảm thiểu tai nạn giao thông - Tham vấn ban quản lý cụm công nghiệp để có phương án bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải phù hợp, tránh vận chuyển vào giờ đi làm và giờ tan tầm của công nhân gây ách tắc và rủi ro tai nạn giao thông | Nhà thầu |
| 18. Quảng trường huyện Đắk Glong | Vị trí ngay sát đường vào hồ, cách đập chính 600m, Hồ Nao Ma A, xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong | Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu gây ảnh hưởng tới hoạt động văn hóa, giải trí của cộng đồng, gây rủi ro tai nạn giao thông | Có biển báo và lái xe chủ động giảm tốc độ khi đi qua khu vực này để giảm thiểu tai nạn giao thông | Nhà thầu |
| 19. Đường vận chuyển qua khu dân cư đông đúc | Hồ Bi Zê Rê, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong | Việc vận chuyển vật liệu xây dựng và chất thải xây dựng sẽ gây ra (i) thiệt hại về đường, (ii) tác động của bụi, khí thải, tiếng ồn và rung đối với người dân sống dọc hai bên đường và (iii) rủi ro tai nạn và tắc nghẽn giao thông. | - Lịch trình thi công, các hoạt động phải được gửi tới người dân ít nhất 3 tháng trước khi việc thi công xây dựng diễn ra - Cần có đèn chiếu sáng và đèn báo hiệu để người dân tránh được những tai nạn không đáng có khi trời nhá nhem và tối - Bố trí lưu lượng xe ra vào khu vực công trình hợp lý, quy định tốc độ xe trong quá trình vận chuyển - Hoàn trả lại đường nếu có thiệt hại sau khi hoàn thành xây dựng. | Nhà thầu |
| 20. Đường vận chuyển vật liệu là đường vào rẫy của người dân và thuộc đất sản xuất của người dân | Hồ Đắk Snao 1, xã Quảng Sơn, huyện Đắk GLong | Việc vận chuyển vật liệu xây dựng và chất thải xây dựng sẽ gây ra (i) thiệt hại về đường (ii) ảnh hưởng hoạt động sản xuất của người dân (iii) rủi ro tai nạn giao thông | - Lịch trình thi công, các hoạt động phải được gửi tới người dân ít nhất 3 tháng trước khi việc thi công xây dựng diễn ra -Tham vấn ý kiến của người dân về kế hoạch thi công - Cần có đèn chiếu sáng và đèn báo hiệu để người dân tránh được những tai nạn không đáng có khi trời nhá nhem và tối - Quy định tốc độ xe trong quá trình vận chuyển -Lựa chọn phương án vận chuyển và sử dụng xe có tải trọng phù hợp | Nhà thầu |
| 21. Đường vận chuyển vật liệu là đường dân sinh thuộc sở hữu của người dân | Đường vận chuyển vật liệu là đường dân sinh thuộc sở hữu của người dân, Hồ Km 41, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long | Việc vận chuyển vật liệu xây dựng và chất thải xây dựng sẽ gây ra (i) thiệt hại về đường, (ii) tác động của bụi, khí thải, tiếng ồn và rung đối với người dân sống dọc hai bên đường và (iii) rủi ro tai nạn | - Lịch trình thi công, các hoạt động phải được gửi tới người dân ít nhất 3 tháng trước khi việc thi công xây dựng diễn ra -Tham vấn ý kiến của người dân về kế hoạch thi công và việc sử dụng tuyến đường làm đường vận chuyển nguyên vật liệu, chỉ được sử dụng khi có sự đồng ý của chủ sở hữu tuyến đường - Cần có đèn chiếu sáng và đèn báo hiệu để người dân tránh được những tai nạn không đáng có khi trời nhá nhem và tối - Quy định tốc độ xe trong quá trình vận chuyển -Lựa chọn phương án vận chuyển và sử dụng xe có tải trọng phù hợp | Nhà thầu |

### 7.2.3 Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành

Sau khi hoàn thành các hạng mục thi công, hồ chứa sẽ đảm bảo công suất tích nước đúng theo thiết kế và đảm bảo kế hoạch tưới tiêu cho vùng hạ lưu canh tác nông nghiệp. Các giải pháp liên quan đến an toàn và vận hành hồ chứa được đề cập sâu hơn ở báo cáo “An toàn Đập” của cùng dự án.

Bảng 7. 4. Biện pháp giảm thiểu chung các tác động trong giai đoạn vận hành

| Tác động | Các biện pháp giảm thiểu | Trách nhiệm thực hiện | Giám sát |
| --- | --- | --- | --- |
| Rủi ro đuối nước | Trang bị biển báo và lắp đặt hệ thống cảnh báo nguy hiểm trên khu vực đập, hồ chứa. Tuyên truyền về nguy cơ đuối nước đối với cộng đồng dân cư ven hồ. | Chủ hồ | Sở NNPTNT |
| Chất thải sinh hoạt từ các hoạt động của nhân viên vận hành hồ chứa | Hạn chế các hoạt động có phát sinh chất thải rắn và nước thải. Không vứt rác bừa bãi. Rác thải phải được thu gom và vận chuyển đến bãi rác địa phương. Nước thải phải được thu gom vào hố lắng trước khi thải ra môi trường bên ngoài. Nếu cán bộ vận hành hồ chứa có mặt thường xuyên trên hồ, nhà vệ sinh tự hoại cần được xây dựng. | Chủ hồ | Sở NNPTNT |
| Sửa chữa và bảo dưỡng | Thông báo cho người dân hạ lưu về kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hàng năm. Thực hiện các hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ trong khoảng thời gian ngắn và trong thời điểm nhu cầu nước là thấp nhất. - Thực hiện các biện pháp duy trì cấp nước trong thời gian sửa chữa để đảm bảo không có sự gián đoạn về cấp nước. | Chủ hồ | Sở NNPTNT |
| Điều tiết hồ chứa, xả lũ trong trường hợp lũ lớn ảnh hưởng tới hạ lưu | Chuẩn bị kế hoạch ứng phó khẩn cấp như một phần của báo cáo an toàn đập. Đơn vị quản lý, vận hành cần thông báo kịp thời, chính xác về kế hoạch xả lũ để cộng đồng chủ động nắm bắt và ứng phó. Vào những thời điểm dễ xảy ra mất an toàn như mùa mưa bão, cần cử người thường xuyên theo dõi, túc trực để đảm bảo điều tiết nguồn nước hợp lý. Xây dựng hành lang an toàn cho việc xả lũ, trên cơ sở các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng; các giải pháp cụ thể được nêu chi tiết trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp. | Chủ hồ | Sở NNPTNT |
| Rủi ro thiên tai gây mất an toàn | Đơn vị quản lý vận hành các hồ thường xuyên kiểm tra định kỳ sự an toàn hồ chứa. Thực hiện đúng các qui trình vận hành để đảm bảo an toàn cho hồ chứa. Đơn vị quản lý vận hành hồ phối hợp chặt chẽ với UBND xã/thị trấn và người dân địa phương để kịp thời báo cáo các rủi ro liên quan tới an toàn đập để có biện pháp khắc phục kịp thời. Người dân và chính quyền địa phương chủ động các kế hoạch ứng phó với rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Xây dựng các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng về không gian do vỡ đập, các phương án di dân, giải pháp an toàn tính mạng và tài sản cộng đồng trong tình huống khẩn cấp,…nội dung chi tiết được thể hiện trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp của Tiểu dự án. | Chủ hồ | Sở NNPTNT |

## 7.3 Tổ chức thực hiện

### 7.3.1. Quản lý dự án

Cấp Trung ương

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý toàn bộ dự án. Các tỉnh thực hiện sửa chữa nâng cấp các đập trong Hợp phần 1 và Bộ NN&PTNT sẽ điều phối các hoạt động với Bộ Công thương và Bộ TN&MT trong Hợp phần 2. Ban quản lý Trung ương (CPMU) thuộc MARD chịu trách nhiệm điều phối và giám sát tổng thể của dự án. Việc thực thiện các công tác sửa chữa và chuẩn bị cho kế hoạch an toàn đập, bao gồm cả bảo vệ và ủy thác được tập trung tới chính quyền cấp tỉnh. UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (DARD) là đơn vị chủ trì cấp tỉnh. Ban QLDA cấp tỉnh (PPMU) chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các công trình với sự hỗ trợ từ CPMU.

Đơn vị quản lý dự án cấp trung ương sẽ hỗ trợ trong việc thực hiện các dựa án bởi đơn vị hỗ trợ kỹ thuật môi trường và xã hội; ngoài ra CPMU thuê tư vấn độc lập thực hiện đánh giá việc triển khai chính sách An toàn môi trường toàn bộ dự án, định kỳ 6 tháng/1 lần. Đây là tổ chức được lựa chọn thông qua quá trình cạnh trạnh, để cung cấp sự hỗ trợ và bảo đảm chất lượng cho cấp trung ương trong quá trình thực hiện. Việc này bao gồm sự hỗ trợ cho đơn vị quản lý dự án cấp trung ương trong việc rà soát, tinh chỉnh khi cần thiết và tái thực thi khung phát triển trong suốt quá trình thực hiện dự án, từ đó có thể cung cấp một khung chung cho các chương trình quốc gia. Quá trình này sẽ được xem xét phù hợp với bối cảnh của Nghị Định 72 để hỗ trợ Bộ NN&PTNT trong việc thành lập các hệ thống cần thiết cho việc thực hiện Chương trình an toàn đập quốc gia.

Cấp Tỉnh

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông giao Sở Nông nghiệp & PTNT chịu trách nhiệm thực hiện dự án trên địa bàn, thành lập Ban quản lý dự án WB8 (PPMU) triển khai hoạt động đấu thầu, giám sát xây dựng, thực hiện kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch hành động môi trường, xã hội và các hành động, kế hoạch này phải phù hợp với khuôn khổ chung của cho dự án tổng thể. PPMU sẽ được đơn vị quản lý dự án trung ương (CPMU) hỗ trợ về kỹ thuật, các tư vấn môi trường và xã hội. Tổ chức thực hiện dự án được trình bày theo sơ đồ sau.

Hình 7. 1. Tổ chức thực hiện dự án

(Nguồn: Khung QLMTXH dự án DRSIP, 2015)

### 7.3.2 Vai trò và trách nhiệm đối với quản lý an toàn môi trường, xã hội

Trong các hoạt động giám sát đầu tư thường xuyên, CPMU sẽ thực hiện việc kiểm tra cùng với cơ quan môi trường địa phương để xác định xem việc thực hiện dự án có đáp ứng tất cả các quy định trong khung quản lý môi trường xã hội, báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội và kế hoạch quản lý môi trường hay không. Cơ quan này sẽ khảo sát hiện trường ở các giai đoạn khác nhau của dự án đề xác nhận rằng kế hoạch quản lý môi trường xã hộ, kế hoạch giám sát môi trường, xã hội đang được thực hiện một cách đầy đủ. Một báo cáo giám sát bao gồm các vấn đề về quản lý môi trường và xã hội sẽ được đưa vào báo cáo hiện trường tổng thể. Các chuyên gia môi trường và xã hội được chỉ định có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo theo quý, theo năm về các bước thực hiện chủ chốt của dự án, kết quả đầu ra và kết quả của các hành động quản lý môi trường được thực hiện cho tất cả các khoản đầu tư trong suốt chu trình dự án.

CPMU yêu cầu PPMU có phần hoạt động môi trường tương ứng trong các khoản đầu tư, bao gồm các hoạt động giảm thiểu quan trọng, và đề cập đến các sự cố môi trường đáng kể đã xảy ra. Các PPMU đều phải đưa phần môi trường vào tất cả báo cáo chuẩn bị cho Ngân hàng Thế giới.

Các bên liên quan phải hiểu biết đầy đủ về cơ chế để thực hiện KHQLMTXH trong các khoản đầu tư của dự án. Điều này sẽ rất quan trọng trong việc hỗ trợ và đánh giá vai trò của họ trong việc giám sát, theo dõi và đánh giá môi trường cho các hoạt động của tiểu dự án. Sơ đồ tổ chức trong quá trình thực hiện KHQLMTXH trong hình sau đây.

Hình 7. 2. Sơ đồ tổ chức thực hiện Chính sách an toàn môi trường của tiểu dự án

Chi tiết vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan đến công tác quản lý môi trường và xã hội trong quá trình thực hiện dự án được trình bày trong bảng sau.

Bảng 7. 5. Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan

| Đơn vị | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| BQLDA Trung ương (CPMU) | Ban QLDA trung ương, thay mặt chủ đầu tư là Bộ NNPTNT chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện dự án tổng thể, bao gồm cả việc tuân thủ chính sách về an toàn môi trường và xã hội của dự án. Chịu trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện chính sách bảo vệ môi trường của dự án đối với Bộ TNMT và Ngân hàng Thế giới. CPMU sẽ được hỗ trợ trong việc thực hiện tổng thể dự án với một tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật sẽ xây dựng một hệ thống để theo dõi hợp lý các nội dung an toàn và xã hội trong quá trình triển khai dự án. Giám sát độc lập của bên thứ ba sẽ thực hiện thường xuyên đánh giá độc lập các hoạt động dự án. Giám sát độc lập của bên thứ ba cũng sẽ đánh giá sự tuân thủ việc áp dụng các chính sách và việc thực hiện của các công cụ an toàn, trong đó có kế hoạch quản lý môi trường / Qui tắc môi trường thực tiễn, Khung chính sách tái định cư / Kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và kế hoạch hành động giới. |
| BQLDA Tỉnh (PPMU) | PPMU chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện tiểu dự án, bao gồm tuân thủ chính sách về môi trường của tiểu dự án. Ban QLDA là cơ quan cuối cùng chịu trách nhiệm trong việc thực hiện ESIA và thực hiện các hoạt động môi trường của tiểu dự án trong giai đoạn xây dựng và vận hành. Cụ thể, PPMU: (i) phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong vấn đề tham gia của cộng đồng trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án; (ii) giám sát việc thực hiện ESIA bao gồm việc kết hợp Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội vào các thiết kế kỹ thuật chi tiết và các hồ sơ đấu thầu và các tài liệu hợp đồng; (iii) đảm bảo rằng hệ thống quản lý môi trường được thiết lập và hoạt động tốt; (iv) chịu trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện ESIA cho CPO, Sở TNMT và Ngân hàng Thế giới. |
| Cán bộ môi trường và xã hội của PPMU (ES) | Cán bộ môi trường chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các chính sách an toàn xã hội và môi trường của Ngân hàng Thế giới ở tất cả các giai đoạn và quá trình thực hiện tiểu dự án. Cụ thể, cán bộ môi trường sẽ chịu trách nhiệm: (i) Hỗ trợ Ban QLDA đưa Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội vào các thiết kế kỹ thuật chi tiết, tài liệu đấu thầu công trình xây dựng và các hợp đồng; (ii) giúp Ban QLDA đảm nhiệm trách nhiệm giám sát thực hiện KHQLMTXH trong ESIA và Kế hoạch hành động Tái định cư theo các Điều khoản tham chiếu, hồ sơ đấu thầu và các tài liệu hợp đồng đối với Tư vấn giám sát thi công xây dựng (CSC) nếu cần; iii) cung cấp các đầu vào có liên quan cho quá trình lựa chọn tư vấn; (iv) rà soát các báo cáo do CSC và tư vấn an toàn đệ trình; (v) tiến hành khảo sát hiện trường định kỳ; (vi) hỗ trợ BQLDA các giải pháp xử lý các vấn đề xã hội và tái định cư của tiểu dự án; và vii) xây dựng các nội dung thực hiện môi trường và xã hội theo tiến độ và báo cáo rà soát để trình lên CPMU và Ngân hàng Thế giới. |
| Tư vấn giám sát xây dựng(CSC) | Tư vấn giám sát xây dựng sẽ huy động cán bộ Môi trường và Xã hội, chịu trách nhiệm giám sát và theo dõi thường xuyên tất cả các hoạt động xây dựng và đảm bảo rằng Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu về an toàn môi trường trong hợp đồng và ECOP (Quy tắc môi trường thực tiễn). Tư vấn giám sát xây dựng bố trí đủ số lượng các cán bộ có trình độ (ví dụ như Kỹ sư môi trường) với kiến thức đầy đủ về bảo vệ môi trường và quản lý dự án xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu và giám sát hoạt động của Nhà thầu. Tư vấn giám sát xây dựng hỗ trợ Ban QLDA trong việc (i) báo cáo và duy trì sự phối hợp chặt chẽ với cộng đồng địa phương, và (ii) tăng cường năng lực về chính sách an toàn cho các nhà thầu xây dựng. |
| Nhà dự thầu | Đơn vị dự đấu thầu sẽ đệ trình cho ban QLDA các tài liệu bổ sung sau vào hồ sơ đấu thầu: Quy tắc ứng xử (ESHS) Nhà thầu sẽ nộp Bộ quy tắc ứng xử sẽ áp dụng cho nhân viên và nhà thầu phụ, để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (ESHS) theo hợp đồng. Ngoài ra, Nhà thầu sẽ nêu chi tiết Quy tắc ứng xử này sẽ được thực hiện như thế nào. Điều này sẽ bao gồm: làm thế nào nó sẽ được đưa vào các điều kiện của việc làm / tham gia, đào tạo sẽ được cung cấp, làm thế nào nó sẽ được theo dõi và cách Nhà thầu đề xuất để đối phó với bất kỳ hành vi vi phạm Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện (MSIP) để quản lý rủi ro (ESHS) Nhà thầu sẽ gửi các Chiến lược Quản lý và Kế hoạch Thực hiện (MSIP) để quản lý các rủi ro về Môi trường, Xã hội, Sức khỏe và An toàn (ESHS) chính sau đây. Kế hoạch quản lý giao thông để đảm bảo an toàn cho cộng đồng địa phương từ giao thông xây dựng; Kế hoạch bảo vệ tài nguyên nước để ngăn ngừa ô nhiễm nước uống; Chiến lược đánh dấu và bảo vệ ranh giới cho việc huy động và xây dựng để ngăn chặn các tác động bất lợi ngoại vi; Chiến lược để có được sự đồng ý/giấy phép trước khi bắt đầu các công việc liên quan như mở một mỏ đá hoặc mỏ đất. |
| Nhà thầu | Nhà thầu bố trí Cán bộ theo dõi ATMT thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và xã hội được đề xuất trong Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (KHQLMTXH). Nhà thầu phải nộp cho ban QLDA/ TVGS xây dựng để phê duyệt, và sau đó thực hiện, Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu (C-ESMP), phù hợp với Điều kiện cụ thể của Điều khoản hợp đồng 16.2, bao gồm cả Chiến lược Quản lý và kế hoạch thực hiện đã được thống nhất.. Nhà thầu được yêu cầu chỉ định các cá nhân có năng lực và kinh nghiệm làm Cán bộ An toàn và Môi trường tại công trường (SEO), sẽ chịu trách nhiệm theo dõi việc tuân thủ Quy tắc ứng xử và các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện (MSIP) để quản lý rủi ro (ESHS) Thực hiện các hành động để giảm nhẹ và giảm thiểu tất cả các tác động tiêu cực tiềm ẩn phù hợp với mục tiêu mô tả trong Kế hoạch QLMTXH của Nhà thầu . Tích cực thảo luận với người dân địa phương và đề xuất các hành động để ngăn ngừa sự xáo trộn trong quá trình xây dựng. Đảm bảo rằng tất cả nhân viên và công nhân đều hiểu quy trình và nhiệm vụ của họ trong chương trình quản lý môi trường. Báo cáo cho Ban QLDA và Tư vấn giám sát xây dựng về bất kỳ vướng mắc và các giải pháp. Báo cáo với chính quyền địa phương và Ban QLDA và Tư vấn giám sát xây dựng trong trường hợp xảy ra sự cố về môi trường và phối hợp với các cơ quan và các bên liên quan chính để giải quyết các vấn đề này |
| Chính quyền, cộng đồng địa phương | Ban giám sát cộng đồng địa phương được thành lập theo “Quyết định số 80/2005/QĐ-CP ngày 18/04/2005 của Thủ tướng Chính Phủ về Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng”. Ban giám sát cộng đồng cấp xã có quyền và trách nhiệm giám sát các hoạt động xây dựng, tác động tiêu cực đến môi trường do các hoạt động xây dựng gây ra, đảm bảo các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng được nhà thầu thực hiện hiệu quả. Trong trường hợp phát sinh vấn đề về môi trường ảnh hưởng đến cộng đồng, họ sẽ thông tin tới tư vấn giám sát hiện trường (CSC) và/ hoặc PPMU. |
| UBND Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường | Giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường các hợp phần xây dựng của tiểu dự án, đảm bảo tuân thủ chính sách và các quy định của Chính phủ. Sở TNMT, phòng TNMT các huyện theo dõi việc tuân thủ các yêu cầu về môi trường của Chính phủ. |

## 7.4. Khung tuân thủ môi trường

Nhiệm vụ của Nhà thầu, Nhân viên An toàn, Xã hội và Môi trường (SSEO) và TVGS đặt ra ở đây chưa được đề cập trong SPD thì cần phải đưa vào Yêu cầu của chủ đầu tư (phần 7 của SPD).

### 7.4.1. Các nhiệm vụ môi trường của Nhà thầu

Trước hết, Nhà thầu phải tuân thủ để giảm thiểu tác động có thể xảy ra từ hoạt động xây dựng của dự án và thứ hai là áp dụng các biện pháp giảm thiểu trong khuôn khổKế hoạch QLMTXH để ngăn ngừa các thiệt hại và gây phiền toái cho cộng đồng địa phương và môi trường do các tác động trong giai đoạn xây dựng và vận hành.

Yêu cầu Nhà thầu phải đệ trình phê duyệt và sau đó thực hiện Kế hoạch Quản lý Môi trường và Quản lý Xã hội của Nhà thầu, phù hợp với các Điều kiện cụ thể của Hợp đồng khoản 16.2, bao gồm Chiến lược Quản lý và Thực hiện các kế hoạch..

Các hoạt động khắc phục hậu quả không thể thực hiện được trong quá trình xây dựng phải được thực hiện khi hoàn thành công trình (và trước khi chấp nhận hoàn thành công trình). Nhiệm vụ của Nhà thầu bao gồm, nhưng không giới hạn:

- Tuân thủ các yêu cầu pháp luật liên quan đến môi trường, an toàn và sức khỏe cộng đồng.

- Làm việc trong phạm vi yêu cầu của hợp đồng và các điều kiện đấu thầu khác.

- Lập ra ban đại diện của đội xây dựng, cùng tham gia vào các cuộc kiểm tra chung được thực hiện bởi Cán bộ an toàn môi trường của PPMU và CSC.

- Phối hợp cùng đơn vị có chức năng tiến hành quan trắc môi trường định kỳ theo nội dung của ESIA.

- Phối hợp cùng PPMU tiến hành đào tạo, tập huấn, tuyên truyền chính sách an toàn môi trường xã hội cho cán bộ, người lao động trên công trường.

- Tiến hành bất cứ các hoạt động khắc phục nào theo sự chỉ dẫn của Cán bộ môi trường của PPMU và CSC.

- Nếu có trường hợp không tuân thủ hoặc làm sai lệch, thì phải tiến hành điều tra và đệ trình các phương án về biên pháp giảm nhẹ và thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác động tới môi trường.

- Dừng các hoạt động xây dựng gây cản trở khi nhận hướng dẫn từ Cán bộ an toàn môi trường của PPMU và CSC. Đề xuất và tiến hành các biện pháp khắc phục và thực hiện phương pháp xây dựng thay thế, nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng tới môi trường. Nếu nhà thầu không tuân thủ những yêu cầu trên thì sẽ bị đình chỉ công việc hoặc nhận các hình phạt cho đến khi vấn đề được giải quyết và nhận được sự chấp thuận từ ES của PPMU và CSC.

### 7.4.2. Cán bộ an toàn môi trường và xã hội Nhà thầu

Nhà thầu được yêu cầu bổ nhiệm cán bộ có thẩm quyền, gồm nhân viên an toàn, xã hội và môi trường của Nhà thầu (SSEO). Nhân viên an toàn, xã hội và môi trường của Nhà thầu SSEO phải được đào tạo phù hợp về quản lý môi trường và phải được cung cấp những kỹ năng cần thiết để chuyển giao kiến thức quản lý môi trường cho tất cả nhân viên tham gia vào hợp đồng. SSEO sẽ chịu trách nhiệm theo dõi sự tuân thủ của nhà thầu với các yêu cầu của ESMP và các yêu cầu về môi trường. Nhiệm vụ của SEO sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:

- Tổ chức kiểm tra hiện trạng môi trường để đánh giá và kiểm tra thực trạng khu vực thi công của nhà thầu, trang thiết bị và phương pháp thi công của nhà thầu liên quan đến kiểm soát ô nhiễm và đảm bảo các biện pháp giảm nhẹ tác động môi trường được thực hiện một cách đầy đủ;

- Theo dõi việc tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm và các yêu cầu hợp đồng;

- Hỗ trợ đơn vị chức năng quan trắc môi trường định kỳ theo nội dung ESIA

- Theo dõi việc thực hiện các biện pháp giảm nhẹ môi trường;

- Chuẩn bị báo cáo kiểm toán cho các điều kiện môi trường tại địa điểm thi công;

- Điều tra khiếu nại và đề xuất các biện pháp khắc phục cần thiết;

- Tư vấn cho nhà thầu về cải thiện môi trường, nhận thức và các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm trước mắt;

- Đề xuất biện pháp giảm thiểu thích hợp cho nhà thầu trong trường hợp không tuân thủ. Thực hiện giám sát bổ sung về sự không tuân thủ do cán bộ môi trường của PPMU và Tư vấn giám sát xây dựng hướng dẫn;

- Thông báo cho nhà thầu và cán bộ môi trường (PPMU và Tư vấn giám sát xây dựng) về các vấn đề môi trường, trình ESMP của nhà thầu cho cán bộ môi trường của PPMU và Tư vấn giám sát xây dựng, và các cơ quan hữu quan, nếu cần;

- Lưu giữ hồ sơ chi tiết về tất cả các hoạt động tại công trường có liên quan đến môi trường.

### 7.4.3. Giám sát môi trường và xã hội trong quá trình thi công

Trong quá trình xây dựng, tư vấn giám sát xây dựng đủ năng lực báo cáo tới BQLDA tỉnh sẽ thực hiện giám sát môi trường và xã hội. Tư vấn giám sát xây dựng sẽ phân công các cán bộ môi trường và xã hội sẽ chịu trách nhiệm cho việc kiểm tra, và giám sát tất cả các hoạt động xây dựng để đảm bảo rằng các biện pháp giảm thiểu được lựa chọn trong KHQLMTXH được thực hiện một cách đúng đắn, và các tác động môi trường và xã hội tiêu cực của tiểu dự án được giảm thiểu. Tư vấn giám sát xây dựng sẽ thuê các kỹ sư giám sát môi trường và xã hội có kiến thức về quản lý dự án xây dựng và bảo vệ môi trường và xã hội để thực hiện các trách nhiệm được yêu cầu và giám sát việc thực hiện của nhà thầu. Đặc biệt, cán bộ môi trường và xã hội của tư vấn giám sát xây dựng sẽ:

- Thay mặt BQLDA tỉnh xem xét và đánh giá có hay không thiết kế xây dựng đáp ứng các yêu cầu về các biện pháp giảm thiểu và quản lý của KHQLMTXH;

- Giám sát hệ thống quản lý môi trường và xã hội trên công trường của nhà thầu bao gồm việc thực hiện, kinh nghiệm và khả năng giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội trên công trường, và cung cấp các hướng dẫn điều chỉnh;

- Xem xét việc thực hiện KHQLMTXH của nhà thầu, thẩm tra và khẳng định thủ tục giám sát môi trường và xã hội, các thông số, các vị trí giám sát, thiết bị và các kết quả;

- Báo cáo tình hình thực hiện KHQLMTXH đến BQLDA tỉnh và chuẩn bị báo cáo giám sát môi trường và xã hội trong giai đoạn thi công.

### 7.4.4 Tuân thủ yêu cầu theo hợp đồng và pháp lý

Các hoạt động xây dựng không chỉ tuân thủ yêu cầu về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm theo hợp đồng, mà còn tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm của Việt Nam.

Tất cả các báo cáo về phương pháp thi công công trình được Nhà thầu đệ trình Tư vấn giám sát xây dựng và PPMU Đắk Nông phê duyệt để xem xét có đủ biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

Tư vấn giám sát xây dựng và BQLDA tỉnh cũng sẽ xem xét tiến độ của các công trình để kiểm tra xem các luật môi trường có liên quan đã vi phạm hay chưa và có thể ngăn chặn được bất kỳ vi phạm pháp luật nào.

Nhà thầu phải sao chụp các tài liệu liên quan đến an toàn và nhân viên an toàn của TVGS và BQLDA tỉnh. Tài liệu ít nhất phải bao gồm cập nhật báo cáo tiến độ thi công, cập nhật các biện pháp thi công và thư xin cấp giấy phép/giấy phép khác theo luật bảo vệ môi trường và tất cả giấy phép hợp lệ. Cán bộ môi trường và xã hội của tư vấn giám sát xây dựng và BQLDA tỉnh cũng sẽ có quyền truy cập vào sổ nhật ký trang web khi có yêu cầu.

Sau khi xem xét các tài liệu, cán bộ môi trường và xã hội của tư vấn giám sát xây dựng và BQLDA tỉnh sẽ tư vấn cho BQLDA tỉnh và nhà thầu về bất kỳ sự không tuân thủ các yêu cầu về hợp đồng và luật pháp về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm để họ có thể tiếp tục các hành động tiếp theo. Nếu cán bộ môi trường và xã hội của tư vấn giám sát xây dựng và BQLDA tỉnh kết luận rằng tình trạng xin giấy phép và bất kỳ hoạt động bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm nào có thể không phù hợp với biện pháp công việc hoặc có thể dẫn đến vi phạm các yêu cầu về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm tiềm ẩn thì họ sẽ kịp thời thông báo cho Nhà thầu và BQLDA tỉnh.

### 7.4.5.  Tổ chức báo cáo

Ngoài báo cáo tiến độ, nhà thầu cũng phải cung cấp báo cáo về các số liệu Môi trường, Xã hội, Sức khoẻ và An toàn (ESHS) được quy định trong Phụ lục B của bộ hồ sơ đấu thầu tiêu chuẩn (SPD). Ngoài các báo cáo Phụ lục B, Nhà thầu cũng phải thông báo ngay cho BQLDA tỉnh về sự cố trong các nhóm sau. Đầy đủ chi tiết về những sự cố này sẽ được cung cấp cho BQLDA tỉnh trong khoảng thời gian đã thỏa thuận với BQLDA tỉnh.

- Xác nhận hoặc có khả năng vi phạm bất kỳ luật nào hoặc thỏa thuận quốc tế;

- Bất kỳ thương vong gây tử vong hoặc nghiêm trọng (thiệt hại về thời gian);

- Những ảnh hưởng bất lợi đáng kể hoặc thiệt hại đối với tài sản cá nhân (ví dụ: tai nạn xe cộ, thiệt hại do đá bay, làm việc ngoài ranh giới)

- Ô nhiễm nghiêm trọng nước ngầm hoặc gây tổn hại hoặc phá hủy môi trường sống hoặc các loài nguy cấp và hiếm(kể cả khu bảo vệ); hoặc là

- Bất kỳ cáo buộc quấy rối tình dục hoặc hành vi phạm tội tình dục, lạm dụng trẻ em, phỉ báng, hoặc các hành vi vi phạm khác liên quan đến trẻ em.

Bảng 7. 6. Yêu cầu báo cáo

| TT. | Báo cáo bởi | Đệ trình tới | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thầu | Tư vấn giám sát xây dựng | Ngay lập tức các vấn đề cụ thể và hàng tháng với các vấn đề phạm phi rộng hơn |
| 2 | Tư vấn giám sát xây dựng | BQLDA tỉnh | Ngay lập tức hoặc hàng tháng |
| 4 | Ban giám sát cộng đồng | BQLDA tỉnh | Khi cộng đồng có các khiếu nại về việc thực chính sách an toàn của tiểu dự án |
| 5 | BQLDA tỉnh | Sở TNMT tỉnh và Ban quản lý dự án Trung ương | Sáu tháng một lần tuân thủ với các quy định pháp lý môi trường của chính phủ |
| 6 | BQLDA tỉnh | Ngân hàng Thế giới | Sáu tháng một lần tuân thủ với mục II của thỏa thuận khoản vay |

## 7.5 Cơ chế giải quyết khiếu nại

Khiếu nại liên quan đến bất kỳ vấn đề nào của tiểu dự án sẽ được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán để đạt được sự đồng thuận. Khiếu nại sẽ trải qua ba giai đoạn ở UBND cấp xã/thị trấn, huyện và tỉnh trước khi khiếu nại có thể được chuyển đến tòa án. Đơn vị thực hiện (PPMU) sẽ phải trả tất cả các khoản phí hành chính và pháp lý liên quan đến việc chấp nhận khiếu nại. Chi phí này được bao gồm trong ngân sách của tiểu dự án. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ được thực hiện như sau:

### 7.5.1. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại

(i) UBND các cấp xã/thị trấn. Người bị ảnh hưởng có thể mang khiếu nại của mình đến bất kỳ thành viên nào của Ủy ban nhân dân xã/thị trấn thông qua trưởng thôn/bon, hoặc trực tiếp đến ủy ban nhân dân xã/thị trấn bằng văn bản hoặc bằng miệng. Các thành viên của ủy ban nhân dân xã/thị trấn hoặc trưởng thôn/bon sẽ thông báo cho ủy ban nhân dân xã/thị trấn về khiếu nại. Ủy ban nhân dân xã/thị trấn sẽ đích thân làm việc trực tiếp với người bị ảnh hưởng và quyết định về sự hòa giải/giải quyết trong phạm vi 5 ngày kế từ ngày nhận được khiếu nại (khoảng 15 ngày đối với khu vực miền núi và khu vực xa xôi hẻo lánh). Thư ký của văn phòng UBND xã/thị trấn chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại mà UBND xử lý.

Sau khi UBND ra quyết định, người khiếu nại có liên quan có thể khiếu nại trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp đã có quyết định thứ hai nhưng hộ gia đình đó vẫn chưa hài lòng với quyết định đó thì hộ đó có thể kháng cáo lên Ủy ban nhân dân cấp trên.

(ii) Ủy ban nhân dân cấp huyện. Khi nhận được khiếu nại từ người khiếu nại, UBND huyện sẽ có 15 ngày (hoặc 30 ngày đối với vùng sâu, vùng xa) để giải quyết sau khi nhận được khiếu nại. UBND huyện chịu trách nhiệm nộp và lưu trữ tài liệu về tất cả các khiếu nại mà cơ quan xử lý.

Khi UBND huyện đưa ra quyết định, người khiếu nại có thể khiếu nại trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp có quyết định thứ hai và hộ gia đình vẫn không hài lòng với quyết định đó thì có thể khiếu nại lên UBND tỉnh theo quy trình khiếu nại được quy định ở Luật Khiếu nại 2011 và văn bản liên quan.

(iii) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Khi nhận được khiếu nại, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thời gian 30 ngày (hoặc 45 ngày đối với vùng sâu vùng xa) kể từ ngày nhận được khiếu nại để giải quyết. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm lưu giữ các tài liệu về tất cả các khiếu nại được đệ trình.

Sau khi ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định, người khiếu nại có thể khiếu nại trong vòng 45 ngày. Trong trường hợp, quyết định thứ hai được ban hành và người khiếu nại không thỏa mãn với quyết định như vậy, họ có thể khiếu nại lên tòa án trong vòng 45 ngày. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ phải chi trả bồi thường vào một tài khoản.

(iv) Tòa án Tỉnh. Trong trường hợp người khiếu nại đưa vụ việc của mình lên tòa án cấp tỉnh và các quy tắc của tòa án có lợi đối với người khiếu nại, chính quyền tỉnh sẽ phải tăng mức bồi thường đến mức mà tòa án có thể chấp thuận. Trong trường hợp phán quyết của Toà án có lợi cho UBND tỉnh, người khiếu nại sẽ được hoàn lại số tiền đã trả cho tòa án.

Quyết định giải quyết khiếu nại phải được gửi cho người khiếu nại và các bên có liên quan và được niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền. Người khiếu nại sẽ nhận được phán quyết đó ba ngày sau khi đã có quyết định giải quyết khiếu nại ở cấp xã/thị trấn và 7 ngày ở cấp huyện hoặc cấp tỉnh.

Để giảm thiểu số lượng khiếu nại ở cấp tỉnh, PPMU sẽ phối hợp với Ủy ban Bồi thường huyện Đắk’R’Lấp, Tuy Đức, Đắk GLong, Đắk Song và Đắk Mil để tham gia và tham vấn trong công tác giải quyết khiếu nại. Vai trò và năng lực của tổ chức này là thực hiện bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng và người bị di dời.

Nhân sự: Cán bộ môi trường và tái định cư do PPMU lựa chọn sẽ thiết kế và duy trì cơ sở dữ liệu về các khiếu nại liên quan đến tiểu dự án từ các hộ gia đình bị ảnh hưởng, bao gồm thông tin như: bản chất của khiếu nại, nguồn và ngày nhận đơn khiếu nại, tên và địa chỉ của người khiếu nại, kế hoạch hành động, và tình trạng hiện tại.

Đối với khiếu nại bằng lời, ban tiếp nhận/hòa giải sẽ ghi lại các yêu cầu này trong một mẫu đơn khiếu nại tại cuộc họp đầu tiên với người bị ảnh hưởng.

### 7.5.2. Nhà thầu và tư vấn giám sát xây dựng

Trong quá trình xây dựng, cơ chế giải quyết khiếu nại cũng sẽ do các nhà thầu quản lý dưới sự giám sát của CSC. Các nhà thầu sẽ thông báo cho các cộng đồng và các xã bị ảnh hưởng về tính sẵn có của cơ chế giải quyết khiếu nại để giải quyết khiếu nại và vướng mắc liên quan tới tiểu dự án. Điều này sẽ được thực hiện thông qua quá trình tham vấn cộng đồng và công bố thông tin mà theo đó các nhà thầu sẽ thường xuyên trao đổi với cộng đồng bị ảnh hưởng và các cơ quan có liên quan. Các cuộc họp sẽ được tổ chức ít nhất theo hàng quý, hàng tháng, tờ thông tin dự án sẽ được công bố, các thông báo sẽ được đưa lên các phương tiện truyền thông địa phương, và thông báo về các hoạt động sắp tới sẽ được đăng tải…

Tất cả các khiếu nại và các hành động tương ứng do các nhà thầu thực hiện sẽ được ghi lại trong báo cáo giám sát của tiểu dự án. Khiếu nại và đòi bồi thường thiệt hại có thể được thực hiện qua những hình thức sau:

Bằng lời nói: trực tiếp đến CSC và / hoặc nhân viên bảo vệ của nhà thầu hoặc đại diện tại văn phòng khu vực.

Bằng văn bản: bằng cách giao tay hoặc gửi đơn khiếu nại tới các địa chỉ cụ thể.

Bằng điện thoại, fax, e-mail: cho CSC, nhân viên bảo vệ hoặc đại diện của nhà thầu.

Khi nhận được đơn khiếu nại, CSC và cán bộ an toàn của Nhà thầu hoặc đại diện sẽ đăng kí đơn khiếu nại trong hồ sơ khiếu nại và sẽ ghi lại những sự kiện liên quan đến khiếu nại sau đó, cho đến khi khiếu nại được giải quyết. Ngay sau khi nhận được khiếu nại, cần sao chép khiếu nại thành 4 bản. Bản gốc sẽ được lưu trong hồ sơ, một bản copy được cán bộ an toàn nhà thầu giữ, một bản copy sẽ được gửi đến CSC và bản cuối cùng sẽ được gửi tới BQLDA tỉnh Đắk Nông trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được khiếu nại.

Thông tin được ghi chép trong đơn khiếu nại sẽ bao gồm:

- Ngày, giờ khiếu nại.

- Tên, địa chỉ và chi tiết liên lạc của người khiếu nại.

- Mô tả ngắn về khiếu nại.

- Các hành động được thực hiện để giải quyết khiếu nại, bao gồm người liên hệ và phát hiện tại mỗi giai đoạn trong quá trình giải quyết khiếu nại.

- Ngày và giờ khi người khiếu nại được liên lạc trong quá trình giải quyết.

- Quyết định cuối cùng của khiếu nại.

- Ngày, thời gian và cách thức mà người khiếu nại được thông báo.

- Chữ ký của người khiếu nại khi có quyết định.

Khiếu nại nhỏ sẽ được giải quyết trong vòng một tuần. Trong vòng hai tuần (và hàng tuần sau đó), văn bản trả lời sẽ được gửi tới người khiếu nại (bằng tay, bưu điện, fax, e-mail) có nêu ra các thủ tục được thực hiện và quá trình theo ngày.

Mục tiêu chính là để giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất có thể bằng các phương tiện đơn giản nhất, liên quan đến càng ít người càng tốt và ở mức thấp nhất có thể. Chỉ khi vấn đề không thể được giải quyết ở mức đơn giản nhất và/hoặc trong vòng 15 ngày, các cơ quan chức năng khác sẽ tham gia. Tình huống như vậy có thể phát sinh chẳng hạn, khi những tổn hại được khiếu nại, khối lượng yêu cầu chi trả không thể được giải quyết, hoặc những nguyên nhân thiệt hại được xác định.

### 7.5.3. Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới

Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới: Các cá nhân và cộng đồng tin rằng nếu như một tiểu dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ ảnh hưởng bất lợi tới cuộc sống của họ, thì có thể đệ trình khiếu nại của mình đến cơ chế giải quyết khiếu nại ở cấp tiểu dự án hiện tại hoặc Ban giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới. Tổ chức này đảm bảo rằng những khiếu nại được gửi tới sẽ được xem xét kịp thời nhằm giải quyết những vấn đề liên quan tới tiểu dự án. Cá nhân hay tổ chức bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án đều có thể gửi đơn khiếu nại tới Ban thanh tra độc lập của Ngân hàng Thế giới để xác định nếu như có bất cứ thiệt hại nào xảy ra hoặc có thể xảy ra, do không tuân thủ các chính sách và thủ tục của Ngân hàng Thế giới. Các khiếu nại có thể được đưa ra xem xét bất cứ lúc nào khi vấn đề đó được Ngân hàng Thế giới quan tâm và Ban quản lí sẽ phải có trách nhiệm trả lời. Để biết thêm thông tin về việc làm thế nào để gửi đơn khiếu nại cho Ban giải quyết khiếu nại của Tổ chức ngân hàng thế giới (GRS), xin vui lòng truy cập theo địa chỉ www.worldbank.org/grs. Để biết thêm thông tin về cách gửi đơn khiếu nại cho Ban thanh tra của Ngân hàng Thế giới, vui lòng truy cập địa chỉ www.inspectionpanel.org.

## 7.6 Kế hoạch thực hiện ESMP

### 7.6.1. Kế hoạch thực hiện kế hoach quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu

Ngay sau khi ký kết hợp đồng, căn cứ vào báo cáo ESIA và phương pháp xây dựng của tiểu dự án đã được phê duyệt, kế hoạch xây dựng đã được CSC và BQLDA Tỉnh phê duyệt, Nhà thầu chuẩn bị ESMP của gói thầu và nộp cho PPMU để xem xét và phê duyệt.

Sau khi ESMP được phê duyệt, nhà thầu sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và xã hội tại chỗ.

Thông tin ESMP sẽ được niêm yết tại các lán trại và khu vực làm việc của công nhân để phổ biến về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực cho người lao động.

Lập bảng thông tin công cộng tại các lối vào của công trường, bao gồm  địa chỉ, đại diện, số điện thoại của các bên liên quan để cộng đồng địa phương theo dõi và liên hệ khi cần thiết.

Phân công cán bộ phụ trách về môi trường và an toàn, đào tạo kiến thức về ATMT, sức khoẻ công nhân.

Khảo sát, kiểm tra tình trạng môi trường tại hiện trường, báo cáo với CSC/PPMU nếu có sự khác biệt đáng kể so với môi trường.

Ký hợp đồng với các đơn vị được uỷ quyền để xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, ... và cấp nước sạch.

Quản lý người lao động và thiết bị thi công và cấp giấy chứng nhận mới trong trường hợp hết hạn.

Thực hiện ESMP và cập nhật, trình CSC/PPMU phê duyệt nếu có thay đổi trước khi áp dụng.

Phối hợp với PPMU và CSC để giải quyết khiếu nại của người dân về vấn đề môi trường và an toàn của gói thầu một cách kịp thời.

Báo cáo về việc triển khai ESMP hàng tháng.

### 7.6.2 Khởi động tiểu dự án và nhân sự

Cán bộ phụ trách vấn đề an toàn môi trường của Nhà thầu phải được tập huấn, đào tạo các quy tắc có liên quan và phải có giấy chứng nhận về sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động và làm việc toàn thời gian tại chỗ.

Cung cấp đào tạo về sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn cho người lao động và thường xuyên thực hiện kiểm tra công tác bảo vệ sức khoẻ và an toàn trên công trường.

## 7.7 Tăng cường năng lực và đào tạo

### 7.7.1. Đào tạo về chính sách an toàn

. BQLDA tỉnh đã bổ nhiệm một cán bộ để chịu trách nhiệm về thực hiện an toàn môi trường của tiểu dự án. Cán bộ môi trường này đã tham gia vào các khóa đào tạo về chính sách an toàn của NHTG được tổ chức bởi NHTG và Ban QLDA Trung ương ở giai đoạn đầu của quá trình thực hiện dự án. Tuy nhiên, đào tạo và phát triển năng lực cần thiết được thực hiện hàng năm thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của các cán bộ chính sách an toàn của NHTG chú trọng đến những yêu cầu mới về chính sách an toàn. Do các yêu cầu mới về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (MXSA) được nêu lên trong bộ hồ sơ mời thầu tiêu chuẩn, đào tạo về yêu cầu MXSA sẽ được cán bộ chính sách an toàn của NHTG cung cấp tới cán bộ môi trường và xã hội của BQLDA tỉnh, tư vấn giám sát xây dựng, cán bộ môi trường và xã hội của nhà thầu ngay khi họ được huy động và BQLDA tỉnh sẽ chịu trách nhiệm cho việc tổ chức đào tạo này phối hợp với cán bộ chính sách an toàn của NHTG.

Các khóa đào tạo như vậy sẽ được tổ chức ở giai đoạn đầu của quá trình thực hiện tiểu dự án để đảm bảo rằng KHQLMTXH được lồng ghép một cách đúng đắn vào trong hồ sơ mời thầu (và tiếp theo là hợp đồng). Hỗ trợ kỹ thuật cần được thực hiện bởi những cán bộ có kinh nghiệm và kỹ năng của tư vấn giám sát xây dựng, và được thực hiện tuân thủ với các điều khoản tham chiếu bao hàm sự tham khảo cụ thể đối với việc phát triển các mục yêu cầu của chủ đầu tư của hồ sơ đấu thầu tiêu chuẩn.

### 7.7.2 Đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Các điều khoản sẽ được làm để cung cấp đào tạo định hướng an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đối với tất cả lao động mới để đảm bảo họ được thồn tin về các quy định công trường cơ bản của công việc tại hiện trường và việc bảo vệ cá nhân và ngăn ngừa tổn thương đối với những đồng nghiệp.

Đào tạo sẽ bao gồm nhận thức nguy hại cơ bản, nguy hại đặc thù, thực hành lao động an toàn, và thủ tục khẩn cấp đối với hỏa hoạn, sơ tán, thảm họa thiên nhiên một cách thích hợp. Bất cứ mối nguy hại đặc thù nào hoặc mã màu được sử dụng sẽ được xem xét một cách thấu đáo như một phần của đào tạo định hướng.

### 7.7.3 Định hướng khách thăm

Nếu khách thăm có thể được phép tiếp cận các khu vực có các điều kiện hoặc các chất nguy hại hiện diện, định hướng khách thăm và chương trình kiểm soát sẽ được thiết lập để đảm bảo khách thăm không đi vào các khu vực nguy hiểm mà không có người đi kèm.

### 7.7.4. Đào tạo nhà thầu và công nhân mới

BQLDA tỉnh sẽ đảm bảo rằng công nhân và các nhà thầu, trước khi tiến hành các công việc mới, được đào tạo và tiếp nhận thông tin đầy đủ để họ có thể hiểu các mối nguy hại công việc và bảo vệ bản thân họ khỏi các nhân tố nguy hại xung quanh có thể hiện diện. Đào tạo sẽ bao gồm đầy đủ:

- Hiểu biết về vật liệu, thiết bị và công cụ

- Hiểu biết về các mối nguy hại trong vận hành và làm thế nào để kiểm soát chúng

- Các rủi ro tiềm tàng đối với sức khỏe

- Các cảnh báo để ngăn ngừa tiếp xúc

- Các yêu cầu vệ sinh

- Mặc và sử dụng quần áo và các thiết bị bảo hộ

- Phản ứng thích hợp đối với các trạng thái hoạt động khắc nghiệt, các sự cố và tai nạn

### 7.7.5. Đào tạo sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cơ bản

Một chương trình đào tạo cơ bản và các khóa chuyên sâu sẽ được thực hiện khi cần thiết, để đảm bảo rằng công nhân được định hướng đối với các mối nguy hại cụ thể của các nhiệm vụ công việc riêng lẻ. Đào tạo nhìn chung sẽ được cung cấp tới quản lý, giám sát, công nhân, và các khách thăm không thường xuyên đến những khu vực có rủi ro và nguy hiểm.

Công nhân với bổn phận sơ cứu và giải cứu sẽ nhận được đào tạo đặc biệt để không cố ý làm trầm trọng thêm các tiếp xúc và nguy hại sức khỏe đối với bản thân họ và đồng nghiệp. Đào tạo sẽ bao gồm những rủi ro của việc lây nhiễm các mầm bệnh thông qua máu do tiếp xúc với mô và dịch cơ thể.

Thông qua các điều khoản hợp đồng thích hợp và giám sát, BQLDA tỉnh sẽ đảm bảo rằng những nhà cung cấp dịch vụ, cũng như các lao động hợp đồng và hợp đồng phụ, được đào tạo một cách đầy đủ trước khi công việc bắt đầu.

BQLDA tỉnh sẽ chịu trách nhiệm cho việc phồi hợp với tư vấn giám sát xây dựng và các bộ môi trường xã hội của nhà thầu tổ chức các khóa đào tạo nói trên.

## 7.8 Kế hoạch giám sát môi trường

### 7.8.1 Giám sát việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu

PPMU và chuyên gia tư vấn giám sát (CSC) sẽ giám sát việc tuân thủ các quy chuẩn. BQLDA Tỉnh và CSC sẽ chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động của nhà thầu với các biện pháp giảm thiểu đã được thống nhất. Kết quả sẽ được tổng kết trong báo cáo hàng tháng.

Chính quyền địa phương tại 12 xã và cộng đồng khu vực 18 hồ sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát theo các quy định của Chính phủ, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị định 80/2005/NĐ-CP - Quy định về giám sát đầu tư của cộng đồng.

Ngoài ra, cán bộ an toàn môi trường của Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm giám sát hàng ngày về an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trường và báo cáo cho CSC.

Kế hoạch giám sát chi tiết sẽ được chuẩn bị trong giai đoạn thiết kế chi tiết. Chi phí cho chương trình giám sát sẽ được bao hàm trong chi phí thực hiện KHQLMTXH.

### 7.8.2 Giám sát chất lượng môi trường xung quanh

(a) Giám sát định kỳ

Chương trình giám sát chất lượng môi trường xung quanh như chất lượng không khí, đất và nước cung cấp thông tin có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các chiến lược quản lý ô nhiễm. Một quy trình lập kế hoạch có hệ thống được khuyến cáo để đảm bảo rằng các dữ liệu thu thập được là phù hợp với mục đích dự định của chúng (và để tránh thu thập dữ liệu không cần thiết). Quá trình này, đôi khi được gọi là quá trình mục tiêu chất lượng dữ liệu, xác định mục đích thu thập dữ liệu, quyết định dựa trên dữ liệu và hậu quả của việc đưa ra quyết định sai, thời gian và ranh giới địa lý và chất lượng dữ liệu cần thiết để đưa ra một quyết định chính xác. Chương trình giám sát chất lượng môi trường xung quanh sẽ xem xét các yếu tố sau:

- Các thông số quan trắc: Các thông số quan trắc được lựa chọn phải phản ánh các chất gây ô nhiễm đáng lo ngại liên quan đến các quy trình của TDA.

- Tính toán cơ sở: Trước khi xây dựng TDA, cần tiến hành giám sát chất lượng môi trường xung quanh và tại khu vực lân cận TDA để đánh giá mức độ ô nhiễm của các chất ô nhiễm chính để phân biệt giữa các điều kiện môi trường hiện hữu xung quanh và các tác động liên quan đến TDA.

- Loại và tần suất quan trắc: Dữ liệu về chất lượng môi trường xung quanh được tạo ra thông qua chương trình giám sát phải đại diện cho các chất gây ô nhiễm do TDA phát thải theo thời gian. Thời gian và tuần suất quan trắc cũng có thể sắp xếp từ liên tục đến ít thường xuyên, hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.

- Các vị trí quan trắc: Giám sát chất lượng môi trường xung quanh có thể bao gồm giám sát bên ngoài hay tại ranh giới TDA bởi chủ đầu tư, sở TNMT, hoặc bởi sự hợp tác giữa cả hai bên. Vị trí các trạm quan trắc nên được thiết lập dựa trên kết quả của các phương pháp khoa học và các mô hình toán học để ước lượng tác động tiềm ẩn đối với các thụ thể từ nguồn phát thải có tính đến các khía cạnh như vị trí của các cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng.

- Phương pháp lấy mẫu và phân tích: Các chương trình giám sát nên áp dụng các phương pháp quốc gia hoặc quốc tế để thu thập mẫu và phân tích, như các tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) công bố. Việc lấy mẫu phải được tiến hành bởi hoặc dưới sự giám sát của các nhân viên được đào tạo. Phân tích sẽ do các đơn vị được phép hoặc được chứng nhận cho mục đích này. Các kế hoạch kiểm soát chất lượng/bảo đảm chất lượng (QA/QC) lấy mẫu và phân tích phải được áp dụng và được chứng minh bằng tài liệu để đảm bảo chất lượng dữ liệu phù hợp với mục đích sử dụng dữ liệu (ví dụ, các phương pháp giới hạn phát hiện thấp hơn mức quan tâm). Các báo cáo giám sát nên bao gồm tài liệu QA/QC.

Theo dõi tiếng ồn có thể được thực hiện nhằm mục đích thiết lập mức độ tiếng ồn xung quanh hiện tại trong khu vực của TDA đề xuất, hoặc để kiểm tra mức độ tiếng ồn giai đoạn hoạt động. Các chương trình giám sát tiếng ồn cần được thiết kế và thực hiện bởi các chuyên gia được đào tạo. Các chu kỳ giám sát điển hình cần phải đủ để phân tích thống kê và có thể kéo dài 48 giờ với việc sử dụng các thiết bị quan trắc tiếng ồn mà có thể ghi lại dữ liệu liên tục trong khoảng thời gian này, hoặc theo giờ, hoặc thường xuyên hơn, nếu thích hợp (hoặc bao gồm các khoảng thời gian khác nhau trong vài ngày, kể cả ngày làm việc trong tuần và cuối tuần). Loại chỉ số âm được ghi lại phụ thuộc vào loại nhiễu đang được theo dõi, do chuyên gia về tiếng ồn xác lập. Thiết bị nên được đặt cách mặt đất khoảng 1,5m và không gần quá 3m đối với bất kỳ bề mặt phản chiếu nào (ví dụ tường). Nói chung, giới hạn mức độ ồn được thể hiện bằng mức độ ồn xung quanh hoặc mức độ ồn nền trong trường hợp không có nguồn tiếng ồn đang được điều tra.

Chi tiết được thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 7. 7.  Kế hoạch quan trắc môi trường trong quá trình thi công

| Môi trường | Địa điểm | Tần suất | Thông số quan trắc được | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được áp dụng | Trách nhiệm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chất lượng không khí | Thực hiện đo, lấy mẫu tại 18 khu vực công trình | 6 tháng/1 lần | Độ rung, Tiếng ồn, TSP, CO, SO2, NO2, Nhiệt độ, Độ ẩm, Tốc độ gió | QCVN 05:2013/BTNMT | Tuân thủ đầy đủ theo kế hoạch quản lý môi trường được chủ đầu tư phê duyệt |
| Chất lượng nước ngầm | Thực hiện đo, lấy mẫu tại 18 khu vực công trình | 6 tháng/1 lần | pH, DO, COD, BOD5, TDS, Tổng N, dầu, mỡ, Tổng P, tổng Coliforms | QCVN 09-MT : 2015 /BTNMT | Tuân thủ đầy đủ theo kế hoạch quản lý môi trường được chủ đầu tư phê duyệt |
| Chất lượng nước mặt | Thực hiện đo mẫu tại 18 khu vực công trình | 6 tháng/1 lần | pH, DO, COD, BOD5, TSS, , Tổng N, dầu, mỡ, Tổng P, tổng Coliforms | QCVN 08-MT: 2015/BTNMT | Tuân thủ đầy đủ theo kế hoạch quản lý môi trường được chủ đầu tư phê duyệt |
| Thời gian triển khai TDA dự kiến là 18 tháng, vị trí lấy mẫu giám sát định kỳ trùng với vị trí đã lấy mẫu trong khi thực hiện ESIA. Trong quá trình triển khai, tùy theo điều kiện thi công các hạng mục có thể điều chỉnh vị trí quan trắc chất lượng môi trường cho phù hợp với thực tế. Chi tiết dự toán ở Phụ lục. |

(b) Giám sát sự cố

Mục đích của việc theo dõi này là đánh giá mức độ ô nhiễm đất đai và nguồn nước do xả thải bất ngờ như xả nước thải và dầu thải vào nguồn nước và đất đai gần đó và đưa ra quyết định kịp thời về kiểm soát ô nhiễm nhằm giảm rủi ro môi trường.

Một kế hoạch giám sát sự cố sẽ được TVGS xây dựng trong giai đoạn đầu của việc thực hiện TDA và đệ trình lên Ban QLDA để phê duyệt. Kế hoạch này sẽ xác định những rủi ro môi trường tiềm ẩn do sự cố xả thải các chất thải như nước thải và dầu thải vào nguồn nước gần đó. Kế hoạch cũng xác định nguồn lực để giám sát vấn đề này, chẳng hạn như nhân viên, thiết bị, địa điểm và thông số giám sát, phương pháp phân tích, phòng thí nghiệm chuyên dụng, và dự toán.

### 7.8.3 Giám sát an toàn đập

Sau khi đã tích nước và bắt đầu vận hành đập, chủ đập chịu trách nhiệm thực hiện giám sát an toàn đập, công việc này được thực hiện bởi chuyên gia độc lập có năng lực và là người không tham gia vào quá trình điều tra, thiết kế, xây dựng hoặc vận hành của đập. Sau khi vận hành bình thường, các đợt kiểm tra đập được diễn ra thường xuyên, bao gồm việc kiểm tra an toàn trước và sau mùa lũ hàng năm, thực hiện theo Nghị định của Chính phủ (Số 72/2007/NĐ-CP) về Quản lý An toàn Đập.

## 7.9 Chi phí ước tính

Dự toán cho việc thực hiện KHQLMTXH bao gồm chi phí giám sát, chi phí triển khai thực hiện biện pháp giảm thiểu và chi phí nâng cao năng lực được đưa ra trong bảng dưới đây. Trong đó, chi phí thực hiện biện pháp giảm thiểu và chi phí đào tạo nhà thầu và công nhân mới được tính trong chi phí xây dựng.

Bảng 7. 8. Chi phí ước tính cho giám sát thực hiện KHQLMTXH và đào tạo

| TT | Hạng mục | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giám sát thực hiện kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (Chi tiết theo Phụ lục 2) | 338.022.520 |
| 2 | Tăng cường năng lực (Chi tiết theo Phụ lục 1) | 315.000.000 |
| Tổng | 653.022.520 |

Sự tham gia của cộng đồng vào quá trình triển khai ESIA là hoàn toàn tự nguyện vì lợi ích của chính cộng đồng và các hộ gia đình. Do đó, những người dân tham gia giám sát KHQLMTXH sẽ không được trả công. Tuy vậy, để khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, cần phân bổ chi phí nguyên vật liệu và công cụ để giám sát hoạt động và hỗ trợ cho một số thành viên mà cộng đồng lựa chọn để tham gia vào quá trình giám sát. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 về Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng và Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg, “chi phí trả cho hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng trong xã/phường được thể hiện trong giá trị chi phí ước lượng của ngân sách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã/thị trấn và được trích từ ngân sách cấp xã/huyện; tài chính hỗ trợ để tuyên truyền, tổ chức các khóa đào tạo, hướng dẫn, báo cáo sơ bộ và cuối cùng về giám sát đầu tư của cộng đồng cấp tỉnh và cấp huyện được cân đối trong giá trị ước lượng chi phí của Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh/huyện là được trích từ ngân sách cấp tỉnh”.

Bảng dưới đây thể hiện dòng vốn cho hoạt động giám sát chất lượng môi trường và xây dựng năng lực trong quá trình triển khai TDA Đắk Nông.

Bảng 7. 9. Nguồn vốn thực hiện giám sát KHQLMTXH

| Nội dung | Chi phí | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- |
| (a) Giảm thiểu trong quá trình thi công | Một phần của chi phí xây dựng | NHTG |
| (b) Giám sát thực hiện chính sách an toàn trong quá trình thi công | Một phần chi phí của chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | NHTG |
| (c) BQLDA phụ trách về chính sách an toàn môi trường | Một phần chi phí của QLDA | Vốn đối ứng |
| (d) Giám sát chất lượng môi trường | Một phần của chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | NHTG |
| (e) Chương trình xây dựng năng lực về chính sách an toàn | Một phần của chi phí xây dựng | NHTG |

Bảng 7. 10. Tóm tắt các biện pháp giảm thiểu

| Giai đoạn | Vấn đề môi trường và xã hội | Biện pháp giảm thiểu | Vị trí | Tiêu chuẩn áp dụng | Chi phí giảm thiểu | Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện | Cơ quan chịu trách nhiệm giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn trước thi công |
|  | Phát quang thực vật trên diện tích đất bị thu hồi tạm thời và vĩnh viễn | Chỉ phát quang trên diện tích được xác định. Tận dụng rác thải thực vật làm nguyên liệu hay nhiên liệu Thu gom rác thải thực vật không sử dụng và vận chuyển đến bãi rác địa phương Tái tạo thảm thực vật càng sớm càng tốt để duy trì cảnh quan, điều kiện vi khí hậu, và nơi cư trú của các loài động vật địa phương | Khu vực tiểu dự án |  | Chi phí đền bù và giải phóng mặt bằng | Chủ hộ bị ảnh hưởng | BQLDA tỉnh và ủy ban nhân dân huyện, xã |
|  | Thu hồi đất: việc thực hiện các hạng mục của tiểu dự án sẽ thu hồi vĩnh viễn 244.471 m2 đất của 63 hộ gia đình. Ngoài ra, tiểu dự án cũng ảnh hưởng tạm thời đến 4.600 m2 đất do UBND các xã/thị trấn hoặc công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý | Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người bị ảnh hưởng bởi những thiệt hại về đất đai, nhà cửa, thu nhập, tài sản. Việc thực hiện đền bù GPMB sẽ tuân thủ theo kế hoạch tái định cư cập nhật của tiểu dự án | Toàn bộ khu vực tiểu dự án bị ảnh hưởng | Luật đất đai số 45/2013/QH13, các nghị định và thông tư liên quan | 5.554.000.000 VNĐ | UBND các huyện, xã/thị trấn tiểu dự án | BQLDA tỉnh và cộng đồng địa phương |
|  | Rủi ro do bom mìn | Đảm bảo khoảng cách an toàn và cảnh báo cho người dân trong quá trình thực hiện theo đúng QCV 01:2012/BQP-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rà phá bom mình, vật nổ và QCVN 02:2008/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp | Toàn bộ khu vực tiểu dự án bị ảnh hưởng | QCVN 01:2012/BQP QCVN 02:2008/BCT Thông tư 146/2007/TT-BQP | Chi phí rà phá bom mìn | Đơn vị Quân sự địa phương | BQLDA tỉnh |
|  | Ô nhiễm nước ngầm do khoan thăm dò địa chất | Sau khi khoan thăm dò địa chất, đơn vị khảo sát thiết kế thực hiện lấp lỗ khoan và hoàn thổ tại các khu vực nhằm giảm thiểu tác động rửa trôi vật chất bẩn theo lỗ khoan có thể tác động đến chất lượng nước dưới đất. | Toàn bộ khu vực tiểu dự án bị ảnh hưởng | QCVN 09-MT: 2015 | Chi phí khảo sát địa chất | Tư vấn FS | BQLDA tỉnh |
| Giai đoạn thi công |
|  | Các tác động tiêu cực môi trường và xã hội chung liên quan đến các hoạt động xây dựng và các tác động đặc thù | Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOP) Các biện pháp giảm thiểu các tác động đặc thù | Toàn bộ khu vực tiểu dự án bị ảnh hưởng bao gồm công trường xây dựng, các tuyến vận chuyển, các mỏ vật liệu | Luật, nghị định, thông tư và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành Hướng dẫn về môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm Ngân hàng Thế giới | Bao gồm trong chi phí xây dựng | Nhà thầu | BQLDA tỉnh, tư vấn giám sát, tư vấn giám sát độc lập của Ban quản lý dự án trung ương, Sở tài nguyên và môi trường tỉnh, cộng đồng địa phương |
| Giai đoạn vận hành |
|  | Rủi ro đuối nước | - Trang bị biển báo và lắp đặt hệ thống cảnh báo nguy hiểm trên khu vực đập, hồ chứa - Tuyên truyền về nguy cơ đuối nước đối với cộng đồng dân cư ven hồ | Khu vực hồ chứa | Công văn số 5675/BGDĐT-GDTC ngày 30 tháng 11 năm 2017 | Chi phí vận hành hồ chứa | Chủ đập | Sở NNPTNT |
|  | Chất thải sinh hoạt từ các hoạt động của nhân viên vận hành hồ chứa | - Hạn chế các hoạt động có phát sinh chất thải rắn và nước thải - Không vứt rác bừa bãi - Rác thải phải được thu gom và vận chuyển đến bãi rác địa phương - Nước thải phải được thu gom vào hố lắng trước khi thải ra môi trường bên ngoài - Nếu cán bộ vận hành hồ chứa có mặt thường xuyên trên hồ, nhà vệ sinh tự hoại cần được xây dựng | Khu vực hồ chứa | Nghị định 38/2015/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Chủ đập | Sở NNPTNT |
|  | Sửa chữa và bảo dưỡng có thể dẫn đến giảm cấp nước cho hạ lưu | - Thông báo cho người dân hạ lưu về kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hàng năm - Thực hiện các hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ trong khoảng thời gian ngắn và trong thời điểm nhu cầu nước là thấp nhất - Thực hiện các biện pháp duy trì cấp nước trong thời gian sửa chữa để đảm bảo không có sự gián đoạn về cấp nước | Khu vực hồ chứa và vùng hạ lưu | Nghị định 72/2007/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Chủ đập | Sở NNPTNT |
|  | Điều tiết hồ chứa, xả lũ trong trường hợp lũ lớn ảnh hưởng tới hạ lưu | - Chuẩn bị kế hoạch ứng phó khẩn cấp như một phần của báo cáo an toàn đập - Đơn vị quản lý, vận hành cần thông báo kịp thời, chính xác về kế hoạch xả lũ để cộng đồng chủ động nắm bắt và ứng phó - Vào những thời điểm dễ xảy ra mất an toàn như mùa mưa bão, cần cử người thường xuyên theo dõi, túc trực để đảm bảo điều tiết nguồn nước hợp lý - Xây dựng hành lang an toàn cho việc xả lũ, trên cơ sở các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng; các giải pháp cụ thể được nêu chi tiết trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp. | Khu vực hồ chứa và vùng hạ lưu | 72/2007/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Chủ đập | Sở NNPTNT |
|  | Rủi ro thiên tai gây mất an toàn | - Đơn vị quản lý vận hành các hồ thường xuyên kiểm tra định kỳ sự an toàn hồ chứa -Thực hiện đúng các qui trình vận hành để đảm bảo an toàn cho hồ chứa - Đơn vị quản lý vận hành hồ phối hợp chặt chẽ với UBND xã/thị trấn và người dân địa phương để kịp thời báo cáo các rủi ro liên quan tới an toàn đập để có biện pháp khắc phục kịp thời -Người dân và chính quyền địa phương chủ động các kế hoạch ứng phó với rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xây dựng các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng về không gian do vỡ đập, các phương án di dân, giải pháp an toàn tính mạng và tài sản cộng đồng trong tình huống khẩn cấp,…nội dung chi tiết được thể hiện trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp của Tiểu dự án. | Khu vực hồ chứa và vùng hạ lưu | 72/2007/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Chủ đập | Sở NNPTNT |

# CHƯƠNG VIII. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN

## 8.1 Mục đích và phương pháp

Trong quá trình đánh giá tác động môi trường và xã hội, tham vấn cộng đồng và công bố thông tin được tiến hành đảm bảo sự đồng thuận của chính quyền, các tổ chức phi chính phủ địa phương và cộng đồng bị ảnh hưởng trong khu vực dự án. Sự tham gia của cộng đồng là một trong những điều kiện cơ bản để đảm bảo sự hỗ trợ của chính quyền và cộng đồng địa phương đối với dự án và đưa ra những quan điểm, ý kiến vào trong báo cáo. Thông qua tham vấn cộng đồng, những tác động bất lợi về môi trường xã hội không xác định và những biện pháp giảm thiểu có thể được ghi nhận và đưa vào báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội. Trong thực tế, nếu cộng đồng tham gia ý kiến sớm trong quá trình chuẩn bị dự án, mối quan hệ giữa cộng đồng và những cán bộ dự án trở nên gần gũi hơn. Trên cơ sở đó, cộng đồng có thể đóng góp các đề xuất có giá trị vào dự án.

Mục đích tham vấn cộng đồng

Việc tham vấn với sự tham gia của chính quyền địa phương và người dân bị ảnh hưởng trong khu vực dự án ở giai đoạn chuẩn bị và thực hiện kế hoạch quản lý môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội nhằm cung cấp các thông tin cần thiết, để hiểu rõ hơn về dự án; những ảnh hưởng, tác động của việc triển khai thực hiện, và các biện pháp phòng tránh và giảm thiểu có thể đến cộng đồng và môi trường xung quanh, cụ thể:

- Làm rõ các vấn đề thảo luận ở giai đoạn đầu của dự án;

- Thông báo những lợi ích đạt được khi dự án được thực hiện;

- Chỉ ra những trách nhiệm và ý thức các bên, của người dân hưởng lợi ở vùng dự án trong quá trình thực hiện;

- Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc xác định các tác động môi trường của dự án.

- Thu thập thông tin về các nhu cầu cũng như các phản ứng của người dân và chính quyền địa phương đối với việc xây dựng dự án và các đề xuất nhằm giảm thiểu tác động môi trường của dự án hoặc xem xét hiệu chỉnh trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật.

- Chính sách của Ngân hàng thế giới (OP/BP 4.01) về đánh giá tác động môi trường và xã hội yêu cầu các nhóm người bị ảnh hưởng và chính quyền địa phương phải nhận được thông báo và tham vấn trong quá trình chuẩn bị đánh giá tác động môi trường và xã hội.

Thực hiện tham vấn cộng đồng trong quá trình lập báo cáo ESIA của Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Đắk Nông đáp ứng yêu cầu Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới và phù hợp với những yêu cầu của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ TN&MT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Tham vấn cộng đồng tạo cơ hội cho những người bị ảnh hưởng tham gia vào tất cả các giai đoạn thực hiện dự án. Các ý kiến ​​phản hồi từ các cuộc tham vấn sẽ được xem xét và lồng ghép vào các biện pháp thiết kế và giảm thiểu tác động của dự án. Tham vấn sẽ được tiến hành trong quá trình thực hiện như là điều kiện cần thiết để giải quyết các vấn đề phát sinh trong triển khai dự án như tác động môi trường, xã hội… ảnh hưởng đến các nhóm, như:

- Đại diện các thôn, bon có thể bị ảnh hưởng;

- Đại diện các hộ có thể bị ảnh hưởng, cộng đồng sống gần khu vực triển khai thi công;

- Đại diện UBND các cấp;

- Đại diện các cơ quan đoàn thể, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân…

Nguyên tắc cơ bản tham vấn cộng đồng

Tạo điều kiện cho sự tham gia của người dân bị ảnh hưởng và chính quyền địa phương trong khu vực dự án càng sớm càng tốt;

Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Đắk Nông  được tham vấn cộng đồng 2 lần:

- Lần thứ nhất: Sau khi công tác sàng lọc môi trường được hoàn thành và trước khi TOR lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội được hoàn thành.

- Lần thứ hai: Sau khi dự thảo đầu tiên của báo cáo ESIA được chuẩn bị.

Áp dụng các phương pháp và kỹ thuật khác nhau để tiến hành các cuộc tham vấn cộng đồng, tham vấn với người bị ảnh hưởng bởi TDA, bao gồm:

- Các cuộc họp cộng đồng

- Các khảo sát hộ gia đình

- Thảo luận nhóm tập trung, giám sát hiện trường và phỏng vấn người cung cấp thông tin chính. Việc sử dụng các phương pháp và kỹ thuật này nhằm tăng cường tính tin cậy và hiệu lực của các phản hồi từ các bên liên quan của TDA, đặc biệt là người dân địa phương bị ảnh hưởng và đảm bảo rằng (i) người BAH nhận được đầy đủ thông tin về TDA; và (ii) toàn bộ người BAH liên quan đến quá trình tham vấn tự do, thông báo trước và cung cấp thông tin đầy đủ trong quá trình chuẩn bị và triển khai.

## 8.2. Quá trình thực hiện

Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Đắk Nông, theo Chính sách của Ngân hàng thế giới (OP/BP 4.01) về đánh giá tác động môi trường và xã hội yêu cầu sẽ phải thực hiện tham vấn cộng đồng 2 lần trong quá trình đánh giá tác động môi trường và xã hội. Đơn vị tư vấn môi trường đã phối hợp chặt chẽ với PPMU, chính quyền địa phương và cộng đồng trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án thực hiện tham vấn cộng đồng để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của WB.

Theo báo cáo thiết kế sơ bộ của Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Đắk Nông gồm 18 hồ chứa nằm rải rác tại 5 huyện Đắk’R’ Lấp, Tuy Đức,  Đắk GLong, Đắk Song và Đắk Mil. Trước khi tham vấn ở từng xã/thị trấn và khu dân cư, PPMU đã tổ chức các cuộc họp chung ở tỉnh, huyện để giới thiệu và lấy ý kiến đóng góp của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây Dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, KHĐT,… và các phòng chuyên môn của UBND huyện Đắk’R’ Lấp, Tuy Đức,  Đắk GLong, Đắk Song và Đắk Mil cho tiểu dự án.

Tại cuộc tham vấn ở mỗi xã, đơn vị tư vấn đã giới thiệu tổng quan về TDA, xác định khu dân cư nằm trong vùng dự án, thu thập các thông tin về hiện trạng vệ sinh môi trường tại địa phương, thảo luận các tác động môi trường tiềm tàng và các biện pháp giải thiểu, xây dựng và phối hợp với địa phương trong việc tổ chức tham vấn dân cư trong khu vực TDA. Đồng thời đơn vị tư vấn cũng gửi công văn xin ý kiến tham vấn các cơ quan liên quan.

Quá trình tham vấn được xây dựng và thực hiện kế hoạch tham gia hiệu quả của tất cả các bên liên quan được hưởng lợi và bị ảnh hưởng là việc làm quan trọng của TDA, bao gồm xác định đối tượng sẽ hưởng lợi hoặc bị ảnh hưởng bởi hoạt động triển khai TDA. Đơn vị tư vấn thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn tham gia trực tiếp làm việc tại địa phương nhằm thu thập thông tin về phản hồi của cộng đồng về các hạng mục đầu tư dự án đề xuất trong quá trình thực hiện và giám sát. Trong giai đoạn này, các cuộc họp tham vấn cộng đồng tại 12 xã (xã Đăk N’Drung thuộc huyện Đăk Song; xã Đăk ND’Rót, Thuận An, Đăk Lao và Đức Minh thuộc huyện ĐăkMil; xã Đắk Som, Quảng Sơn, Quảng Khê và Đắk Ha thuộc huyện Đắk G‟Long; xã Đắk R‟tih thuộc huyện Tuy Đức; xã Quảng Tín thuộc huyện Đắk R‟lấp; Thị trấn Đức An thuộc huyện Đắk Song) đã được tổ chức với sự tham gia của các bên liên quan sau:

- Đại diện của chính quyền địa phương từ 12 xã thuộc TDA

- Các ban ngành đoàn thể: Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ, Đoàn thành niên, Hội nông dân;…

- Đại diện các hộ dân trong khu vực dự án bao gồm các hộ có khả năng bị thu hồi đất, các hộ được hưởng lợi.

Các vấn đề đã được Đơn vị tư vấn môi trường đưa ra tham vấn, trao đổi bao gồm:

- Giới thiệu về các hạng mục, hợp phần của tiểu dự án;

- Tổng quan về hiện trạng kinh tế xã hội của địa phương;

- Hiện trạng về hệ thống cơ sở hạ tầng của khu dân cư bao gồm hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng môi trường xã hội: điện, đường, trường, trạm, y tế; hệ thống kênh mương tưới tiêu,…

- Sàng lọc/đánh giá tác động tiềm ẩn có khả năng xảy ra trong triển khai dự án ở giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thi công và giai đoạn vận hành có thể ảnh hưởng đến môi trường, đời sống kinh tế - xã hội, văn hóa của người dân trong khu vực;

- Tham vấn ý kiến cộng đồng về các tác động, biện pháp giảm thiểu.

Quá trình tham vấn trực tiếp tại cộng đồng dân cư và UBND xã được thực hiện từ ngày 4-23 tháng 6 năm 2018; Công văn của PPMU đã gửi về việc tham vấn ý kiến cộng đồng trong quá trình lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội.

Trong quá trình hoàn thiện Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) của TDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Đắk Nông, đơn vị quản lý dự án PPMU đã gửi công văn đến UBND các xã để xin ý kiến của chính quyền địa phương, MTTQ, các đoàn thể và cộng đồng dân cư về nội dung bản ESIA.

### 8.2.1. Tóm tắt về quá trình tổ chức thực hiện tham vấn UBND xã, các tổ chức, đoàn thể

Thực hiện Chính sách an toàn môi trường của WB, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 của Việt Nam và Thông tư 27/2015/TT-BTNMT, ngày 29 tháng 5 năm 2015. Đại diện Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án WB8 Đắk Nông đã gửi công văn về việc tham vấn ý kiến cộng đồng trong quá trình lập, thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội của TDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập đến các UBND địa phương nằm trong khu vực triển khai dự án. Các cuộc họp tham vấn trực tiếp được tiến hành từ 4-23 tháng 6 năm 2018, với sự tham gia từ 15-30 người dân và chính quyền địa phương mỗi cuộc họp.

Bảng 8. 1. Danh sách các địa phương tiến hành tham vấn

| TT | Tên địa phương | Huyện | Hồ chứa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xã Đăk N’Drung | Đăk Song | Suối Đá |
|  |  |  | Thôn 7 |
| 2 | Thị trấn Đức An |  | Đăk R’lon |
| 3 | xã Đăk ND’Rót | Đăk Mil | Đăk Rlá |
| 4 | xã Thuận An |  | NT Thuận An |
| 5 | xã Đăk Lao |  | Đăk Loou |
|  |  |  | Đắk Ken |
| 6 | xã Đức Minh |  | Ông Hiên |
|  |  |  | Ông Truyền |
| 7 | xã Đắk Som | Đắk G‟Long | Bi Zê Rê |
| 8 | xã Quảng Khê |  | Nao Ma A |
|  |  |  | Thôn 3 |
| 9 | xã Quảng Sơn |  | Ba Trong |
|  |  |  | Đăk SNao 1 |
| 10 | xã Đắk Ha |  | Đăk Ha |
| 11 | xã Đắk R‟tih | Tuy Đức | Đăk B’Liêng |
| 12 | xã Quảng Tín | Đắk R‟lấp | Sa Đa Cô |

Thành phần tham dự của các buổi tham vấn gồm đại diện chính quyền và các tổ chức Đoàn thể (Hội nông dân, Hội phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên); đại diện Ban QLDA và đơn vị tư vấn môi trường, kỹ thuật.

Nội dung chính của buổi tham vấn gồm: Giới thiệu về dự án  như mục tiêu, vị trí, quy mô và kế hoạch thực hiện dự án; các phương án thiết kế kỹ thuật của dự án; và các chính sách liên quan đến bảo vệ môi trường, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng/ tái định cư của Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới và của Dự án.

Ban QLDA Đắk Nông, với sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn môi trường, tái định cư đã tiến hành tham vấn về các biện pháp bảo vệ, giảm thiểu môi trường; bồi thường và tái định cư với các bên liên quan bao gồm cả cán bộ từ UBND xã/thị trấn, các nhà lãnh đạo của các nhóm dân cư và người dân địa phương trong khu vực bị ảnh hưởng.

Sau khi khảo sát thực tế, nhóm tư vấn đã họp với chính quyền địa phương để báo cáo tất cả các kết quả khảo sát /tư vấn. Đồng thời, các chuyên gia tư vấn thu thập thông tin liên quan, những lợi thế và bất lợi, bài học kinh nghiệm và đề xuất biện pháp cho kế hoạch tái định cư và thiết lập các chỉ số theo dõi và tiếp tục thực hiện ở các giai đoạn tiếp theo.

Tham vấn tiếp theo được thực hiện trong quá trình hoàn thiện Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội của TDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Đắk Nông, đơn vị quản lý dự án PPMU đã gửi công văn đến UBND các xã để xin ý kiến của chính quyền địa phương, các đoàn thể và cộng đồng dân cư về nội dung bản ESIA. Báo cáo nêu rõ thiết kế công trình, hạng mục thi công, quy mô, những tác động môi trường và xã hội có thể xảy ra cũng như những biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn chuẩn bị, thi công và vận hành tại 18 hồ chứa. Sau khi đọc báo cáo ESIA, đại diện chính quyền địa phương đã có ý kiến phản hồi lại PPMU, trong đó nêu rõ những ý kiến đóng góp của chính quyền, đoàn thể và cộng đồng dân cư về những tác động, biện pháp giảm thiểu phù hợp đối với môi trường và xã hội.

### 8.2.2. Tóm tắt về quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động bởi dự án

Sau khi làm việc với UBND, đoàn thể ban ngành cấp xã/thị trấn về các vấn đề tham vấn cộng đồng, UBND đã phối hợp đứng ra triệu tập cuộc họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án. Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể như sau:

+ Đại diện chính quyền địa phương

+ Đại diện UBMTTQ các địa phương.

+ Đại diện của cộng đồng dân cư, các hộ dân bị ảnh hưởng, hưởng lợi bởi dự án

+ Đại diện Chủ dự án, đơn vị tư vấn.

Các cuộc họp tham vấn cộng đồng được tiến hành theo trình tự như sau: Chủ dự án đọc nội dung công văn đã gửi. Trình bày tóm tắt nội dung của Dự án; các tác động môi trường, xã hội của Dự án trong đó nêu rõ các hoạt động, dự kiến các tác động và đề xuất các biện pháp giảm thiểu trong quá trình triển khai. Tiếp theo cuộc họp đi vào thảo luận và trả lời các ý kiến, kiến nghị cũng như các thắc mắc của đại diện chính quyền, đại diện cộng đồng dân cư tham gia cuộc họp về các vấn đề xung quang TDA. Cộng đồng được tư vấn và tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận về nhu cầu cho phát triển, cũng như  ý thức và trách nhiệm về mục tiêu của dự án. Người bị ảnh hưởng (BAH) được tư vấn về tác động và biện pháp áp dụng để giảm thiểu tác động tiêu cực và nâng cao lợi ích. Chính quyền địa phương, cư dân ven công trình được tư vấn về thỏa thuận và cam kết thực hiện các chính sách liên quan đến tái định cư.

Bên cạnh họp tham vấn, đơn vị tư vấn cũng đã tiến hành khảo sát thực địa, trao đổi trực tiếp với người dân khu vực xung quanh hồ để thu thập thông tin, tham khảo ý kiến đóng góp về các vấn đề liên quan đến môi trường và xã hội trong quá trình triển khai dự án.

## 8.3 Kết quả tham vấn

### 8.3.1. Ý kiến của UBND cấp xã  và  các  tổ chức, đoàn thể địa phương

a. Tham vấn, giới thiệu TDA và tác động đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội, đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động trong quá trình triền khai TDA

Kết quả họp tham vấn được trình bày tóm tắt dưới đây (chi tiết biên bản tham vấn ở phần phụ lục):

Chính quyền và các đoàn thể địa phương ủng hộ thực hiện TDA và mong muốn sớm triển khai thực hiện. Tại tất cả 12 xã, diện chính quyền có ý kiến lưu ý vấn đề tải trọng xe, máy thi công khi lưu thông qua đường liên thôn dẫn lên công trình; yêu cầu đơn vị thi công sử dụng xe tải trọng nhỏ để tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình hạ tầng địa phương, cam kết hoàn trả hiện trạng ban đầu công trình hạ tầng sau khi kết thúc thi công các hạng mục của TDA.

Các địa phương đều yêu cầu đơn vị thi công cần thiết lập và thông báo kế hoạch triển khai thi công, cắm biển báo, dây an toàn, điện chiếu sáng tại các công trình để đảm bảo an toàn giao thông trên khu vực.

Chính quyền địa phương mong muốn công trình khi thi công cần lưu ý thời điểm thu hoạch nông sản, hoa màu của bà con để giảm thiểu tổn thất.

Chính quyền và đoàn thể địa phương mong muốn đơn vị nhà thầu thông báo kế hoạch và tiến độ thực hiện thi công để cho các hộ BAH được biết để bà con bố trí cây trồng, vật nuôi phù hợp.

Nhà thầu giảm thiểu mọi sự chậm trễ trong tiến độ xây dựng để tránh các tác động trực tiếp đến thu nhập và đời sống hàng ngày của các hộ gia đình.

Giảm thiểu bụi và tiếng ồn khi vận chuyển các nguyên vật liệu được thu gom từ công trường xây dựng

Chủ dự án phải có đại diện tại công trường xây dựng để quản lý chặt chẽ các hoạt động của nhà thầu xây dựng và đảm bảo các điểm liên lạc sao cho người dân có thể liên hệ trong trường hợp khẩn cấp.

| Tại UBND xã Quảng Khê | Tại UBND thị trấn Đức An | Tại UBND xã Đắk Lao |
| --- | --- | --- |

Hình 8. 1. Hình ảnh tham vấn chính quyền, đoàn thể địa phương ở các xã tiểu dự án

Bảng 8. 2. Tổng hợp các hoạt động tham vấn đã thực hiện

| TT | Xã | Địa điểm | Thành phần tham dự | Số người tham dự | Số người tham dự là nam giới | Số người tham gia là phụ nữ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xã Đăk N’Drung huyện Đăk Song | Trụ sở UBND xã | Đại diện của UBND xã, các tổ chức đoàn thể, hộ bị ảnh hưởng, hộ được hưởng lợi | 12 | 9 | 3 |
| 2 | xã Đăk N’DRót, huyện ĐăkMil | Trụ sở UBND xã | Đại diện của UBND xã, các tổ chức đoàn thể, hộ bị ảnh hưởng, hộ được hưởng lợi | 19 | 14 | 5 |
| 3 | xã Thuận An, huyện Đắk Mil | Trụ sở UBND xã | Đại diện của UBND xã, các tổ chức đoàn thể, hộ bị ảnh hưởng, hộ được hưởng lợi | 18 | 13 | 5 |
| 4 | xã Đăk Lao, huyện Đăk Mil | Trụ sở UBND xã | Đại diện của UBND xã, các tổ chức đoàn thể, hộ bị ảnh hưởng, hộ được hưởng lợi | 12 | 10 | 2 |
| 5 | xã Đắk Som, huyện Đắk G‟Long | Trụ sở UBND xã | Đại diện của UBND xã, các tổ chức đoàn thể, hộ bị ảnh hưởng, hộ được hưởng lợi | 8 | 6 | 2 |
| 6 | xã Đức Minh, huyện Đắk Mil | Trụ sở UBND xã | Đại diện của UBND xã, các tổ chức đoàn thể, hộ bị ảnh hưởng, hộ được hưởng lợi | 15 | 12 | 3 |
| 7 | xã Đắk R‟tih huyện Tuy Đức | Trụ sở UBND xã | Đại diện của UBND xã, các tổ chức đoàn thể, hộ bị ảnh hưởng, hộ được hưởng lợi | 29 | 23 | 6 |
| 8 | xã Quảng Tín, huyện Đắk R‟lấp | Trụ sở UBND xã | Đại diện của UBND xã, các tổ chức đoàn thể, hộ bị ảnh hưởng, hộ được hưởng lợi | 30 | 20 | 10 |
| 9 | xã Quảng Khê, huyện Đắk G‟Long | Trụ sở UBND xã | Đại diện của UBND xã, các tổ chức đoàn thể, hộ bị ảnh hưởng, hộ được hưởng lợi | 25 | 20 | 5 |
| 10 | xã Quảng Sơn, huyện Đắk G‟Long | Trụ sở UBND xã | Đại diện của UBND xã, các tổ chức đoàn thể, hộ bị ảnh hưởng, hộ được hưởng lợi | 13 | 12 | 1 |
| 11 | TT Đức An, huyện Đắk Song | Trụ sở UBND thị trấn | Đại diện của UBND thị trấn, các tổ chức đoàn thể, hộ bị ảnh hưởng, hộ được hưởng lợi | 15 | 10 | 5 |
| 12 | Xã Đắk Ha, huyện Đắk G‟Long | Trụ sở UBND xã | Đại diện của UBND xã, các tổ chức đoàn thể, hộ bị ảnh hưởng, hộ được hưởng lợi | 26 | 18 | 8 |

b. Tham vấn địa phương về nội dung theo đường công văn

Ban PPMU đã gửi công văn tham vấn UBND các xã tiểu dự án, công văn kèm theo bản dự thảo Báo cáo đánh tác động môi trường và xã hội, trong đó nội dung báo cáo nêu rõ tác động có thể xảy ra trong thời gian triển khai các hoạt động thi công tới cộng đồng dân cư và điều kiện tự nhiên khu vực triển khai dự án. Ý kiến phản hồi của các địa phương đã được gửi về, đa số thống nhất với nội dung của báo cáo về các vấn đề hiện trạng môi trường và xã hội đã đề cập; các vấn đề có thể phát sinh trong thời gian triển khai dự án, từ giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thi công cho đến giai đoạn vận hành, cũng như các giải pháp, biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường và xã hội.

### 8.3.2.Ý kiến của cộng đồng

Tại các cuộc họp tham vấn cộng đồng, đại diện chủ dự án đọc nội dung công văn, trình bày tóm tắt nội dung của Dự án, các tác động môi trường, trong đó nêu rõ các hoạt động của TDA, dự kiến các tác động và đề xuất các biện pháp giảm thiểu của. Sau đó cuộc họp đi vào lắng nghe ý kiến của bà con nông dân, các hộ chịu tác động trực tiếp, thảo luận và trả lời các ý kiến, kiến nghị cũng như các thắc mắc của cộng đồng dân cư tham gia cuộc họp về các vấn đề liên quan.

Kết quả họp tham vấn cộng đồng với người dân tại các địa phương dự án triển khai cho thấy người dân tham gia khá tích cực vào việc phát biểu ý kiến, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các hạng mục, các vấn đề môi trường và xã hội có thể xảy ra; các biện pháp giảm thiểu nên áp dụng và có tính khả thi cao ở địa bàn thi công của dự án. Kết quả họp tham vấn cộng đồng ở các xã trong khu vực dự án được trình bày tóm tắt dưới đây.

- Nhân dân địa phương mong muốn được tham gia vào việc lên kế hoạch lịch trình thi công vì tất cả các hạng mục đều liên quan đến nguồn nước tưới tiêu của bà con, nên khi thi công cần lưu ý đến thời điểm thu hoạch hoa màu để giảm thiểu tổn thất.

- Người dân mong muốn được nhận đầy đủ, công khai thông tin về chính sách bồi thường và hỗ trợ đến các hộ dân để họ được biết các phương án bồi thường và có các cơ hội để lựa chọn.

- Cộng đồng rất đồng tình ủng hộ thực hiện dự án và mong muốn dự án sớm triển khai thực hiện.

- Đơn vị thi công cần thiết lập và thông báo kế hoạch triển khai thi công, cắm biển báo, điện chiếu sang tại những khu thi công, tập kết vật liệu để đảm bảo an toàn giao thông.

- Ban quản lý dự án, nhà thầu thường xuyên cập nhật thông tin về tiến độ thi công ở địa phương cho người dân biết để sắp xếp công việc và cuộc sống hàng ngày nhằm hạn chế tối đa sự bất tiện trong quá trình xây dựng. Cần phải đưa ra phương pháp thi công cuốn chiếu hợp lý để tránh xây dựng tràn lan trên toàn bộ diện tích công trường nhằm thu hẹp bán kính ảnh hưởng.

- Nên tổ chức, cung cấp cho Ban giám sát cộng đồng các chương trình đào tạo để họ có thể hiểu chính xác các chức năng và nhiệm vụ của mình. Đồng thời, cần có kinh phí để duy trì và hỗ trợ các thành viên của Ban giám sát cộng đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Giảm thiểu mọi sự chậm trễ trong tiến độ xây dựng để tránh các tác động trực tiếp đến thu nhập và đời sống hàng ngày của các hộ gia đình.

- Giảm thiểu bụi và tiếng ồn khi vận chuyển các nguyên vật liệu được thu gom từ công trường xây dựng, đặc biệt tốc độ và tải trọng khi đi trong đường thôn/bon.

- Chủ dự án phải có đại diện tại công trường xây dựng để quản lý chặt chẽ các hoạt động của nhà thầu xây dựng và đảm bảo các điểm liên lạc sao cho người dân có thể liên hệ trong trường hợp khẩn cấp.

Tổng hợp những ý kiến theo các biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi TDA tại các địa phương diễn ra cùng ngày với các cuộc họp tham vấn chính quyền địa phương. Đây là những ý kiến được người dân quan tâm, chú ý và lo ngại nhất khi thực hiện tiểu dự án.

## 8.4 Cam kết của chủ dự án

Sau hai lần tham vấn, các ý kiến của UBND, đại diện các ban ngành đoàn thể và cộng đồng dân cư địa phương, đại diện Ban Quản lý dự án (PPMU Đắk Nông), đơn vị tư vấn môi trường đã tiếp thu và lồng ghép trong nội dung báo cáo ESIA, nêu rõ:

- Về các ý kiến đảm bảo vệ sinh môi trường, sức khỏe cộng đồng: Ban Quản lý dự án và đơn vị thi công sẽ thực hiện đầy đủ những biện pháp giảm thiểu đã đưa ra trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội. Đồng thời phía Dự án sẽ phối hợp với địa phương, công bố công khai các hoạt động, các tác động và biện pháp giảm thiểu tác động của Dự án để người dân được biết.

- Thực hiện đầy đủ các hình thức phạt theo điều khoản hợp đồng, thanh toán đối với các nhà thầu không thực hiện đúng cam kết bảo vệ môi trường xã hội theo báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội.

- Liên quan đến công tác đền bù tái định cư và các tác động xã hội, BQL cam kết phối hợp cùng các cấp chính quyền và đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam, chính sách của Ngân hàng Thế giới; trong quá trình triển khai dự án, BQL cùng cộng đồng và chính quyền địa phương thường xuyên giám sát việc thực hiện, công khai thông tin về các biện pháp giảm thiểu tác động tới các vấn đề xã hội của đơn vị thi công trên địa bàn.

- Về vấn đề đảm bảo an toàn giao thông, với mục đích nhằm giảm thiểu tác động gây ùn tắc, mất an toàn giao thông, hư hại tiện ích cộng đồng do các hoạt động thi công, vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá loại, phía nhà thầu cam kết sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội được lập.

- Trong thi xây dựng, phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu theo đúng tải trọng quy định của xe và chạy theo đúng tốc độ quy định trên mỗi cung đường vận chuyển. Nguyên vật liệu được che đậy trong suốt quá trình vận chuyển.

- PPMU yêu cầu nhà thầu ký cam kết với địa phương khi sử dụng công trình hạ tầng giao thông phục vụ thi công, đảm bảo chất lượng công trình và hoàn trả nguyên trạng sau khi kết thúc hạng mục xây lắp.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền của các xã khu vực thi công dự án trong suốt quá trình thi công để giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo an ninh khu vực.

- Ban Quản lý yêu cầu tất cả các nhà thầu có giải pháp thi công phù hợp để không ảnh hưởng đến nguồn nước cung cấp cho canh tác nông nghiệp và sinh hoạt của khu vực hạ lưu hồ chứa.

- Về tiến độ thi công: Các hạng mục thi công theo đúng tiến độ đề ra.

- Ban Quản lý dự án sẽ yêu cầu Tư vấn thiết kế của dự án thực hiện thiết kế sao cho đảm bảo sự thuận tiện của người dân trong quá trình tiếp cận các tiện ích cộng đồng.

- Ban Quản lý dự án và đơn vị thi công sẽ thực hiện hoàn trả môi trường sau khi thi công.

- Ban Quản lý dự án sẽ chỉ đạo và giám sát các Nhà thầu thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động xấu tới môi trường và xã hội như đã cam kết.

## 8.5 Phổ biến thông tin

TDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Đắk Nông tuân thủ các chính sách tiếp cận thông tin của Ngân hàng Thế giới và các quy định của Chính phủ Việt Nam. Cụ thể, thông tin của tiểu dự án được công bố rộng rãi trên tất cả các phương tiện truyền thông, như sau:

- Báo cáo dự thảo Đánh giá tác động môi trường xã hội, Kế hoạch hành động tái định cư đã được gửi đến những người bị ảnh hưởng và các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương để xem xét và cho ý kiến trước khi tiến hành các cuộc họp tham vấn cộng đồng.

- Dự kiến trong tháng 1 năm 2019, báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội cuối cùng bằng ngôn ngữ tiếng Việt sẽ được công bố trên trang web dự án, và tại trụ sở ủy ban nhân dân các xã thuộc tiểu dự án đảm bảo sự tiếp cận dễ dàng đối với những người bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương, và trên trang web của Ngân hàng Thế giới bằng tiếng Anh trước khi thực hiện thẩm định tiểu dự án.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## 1. Kết luận

18 hồ chứa thuộc tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Đắk Nông” hầu hết đều được xây dựng và khai thác từ nhiều thập niên trước đây với mục đích cấp nước cho nông nghiệp cho khu vực hạ du. Trải qua thời gian vận hành, do không có kinh phí để nâng cấp, sửa chữa lớn nên nhiều hạng mục công trình của hồ đã xuống cấp và hư hỏng, gây mất an toàn cho hồ, đe dọa tính mạng và tài sản của nhân dân ở vùng hạ du đặc biệt trong mùa lũ trước sự biến đổi của khí hậu ngày càng gia tăng. Do đó, tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Đắk Nông” được triển khai là rất cần thiết, phù hợp và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đắk Nông.

Sau khi dự án đi vào hoạt động sẽ đảm bảo an toàn cho các công trình trong việc trữ nước. Việc đảm bảo cấp nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp tạo ra cơ hội tăng vụ, mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp, lúa và hoa màu làm tăng nhu cầu lao động nông nghiệp ở địa phương, phù hợp với năng lực của phụ nữ. Mặt khác khi nông nghiệp tăng trưởng cũng tạo thêm nhiều cơ hội phát triển các ngành nghề khác như chế biến nông sản.

Tại một số hồ, việc đảm bảo nước sạch cũng tạo điều kiện cho nhiều người dân được tiếp xúc với nguồn nước sạch ổn định hơn. Nước sạch có hàm lượng kim loại và coliform ít hơn rất nhiều so với nước sông, nước giếng. Vì vậy khi sử dụng nước sạch trong sinh hoạt sẽ giúp người dân tránh được các loại bệnh như dị ứng da, viêm đường ruột, tiêu chảy...

Tuy nhiên, trong giai đoạn xây dựng Tiểu dự án sẽ gây ra một số tác động tới môi trường- xã hội xung quanh như:

Các tác động môi trường

Trong giai đoạn GPMB và TCXD gây ô nhiễm môi trường không khí trên khu vực do bụi, khí thải, khí độc hại, tiếng ồn, độ rung do hoạt động thi công xây dựng. Gây ô nhiễm nguồn nước mặt do nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên và dầu mỡ thải của thiết bị, máy móc thi công phát sinh trong quá trình thi công xây dựng; do nước mưa chảy tràn.

Các tác động xã hội:

Có thể nói các tác động tiêu cực của Dự án tới xã hội là không thể tránh khỏi, tuy nhiên chủ dự án sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và yêu cầu các nhà thầu áp dụng các biện pháp tích cực để giảm thiểu các tác động xã hội, triển khai các biện pháp giảm thiểu, các công trình môi trường và kế hoạch quản lý - giám sát môi trường- xã hội

Việc giảm thiểu các tác động tiêu cực của tiểu dự án đến môi trường- xã hội một cách hiệu quả không thể chỉ phụ thuộc vào bản thân chủ dự án mà còn cần có sự phối hợp của cộng đồng, các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và các cơ quan bảo vệ môi trường nói riêng. Đồng thời phải có sự thay đổi về nhận thức của mọi người dân về ý thức về môi trường- xã hội, đặc biệt là nhân dân sống trong khu vực Tiểu dự án.

Việc thực hiện Tiểu dự án đem lại nhiều tác động tích cực hơn là tiêu cực đối với xã hội. Đảm bảo cấp nước cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, qua đó thúc đẩy nền kinh tế xã hội cho khu vực. Quan trọng hơn là tiểu dự án đem lại an toàn cho các hồ chứa, đảm bảo an toàn cho hàng ngàn người dân sinh sống ở hạ du.

## Kiến nghị

Trong quá trình triển khai thực hiện Tiểu dự án, CĐT rất mong nhận được sự phối hợp của UBND các xã/thị trấn cùng các tổ chức và người dân địa phương trong công tác: Đền bù và GPMB, cho phép lưu thông vận chuyển vật liệu, thiết bị, quản lý nhân khẩu, khai thác và sử dụng tài nguyên đất nước phục vụ thi công 18 hồ chứa nhằm đảm bảo tiến độ

Kiến nghị các cơ quan chức năng phối hợp với Ban QLDA trong việc thực hiện giám sát các biện pháp giảm thiểu, chương trình quản lý môi trường trong các giai đoạn chuẩn bị, xây dựng và vận hành Dự án.

Kiến nghị UBND các xã/thị trấn trong vùng tiểu dự án hợp tác trong việc thực hiện chương trình truyền thông, phổ biến thông tin, kế hoạch triển khai dự án để được người dân ủng hỗ và hỗ trợ Tiểu dự án. Đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề môi trường- xã hội, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường – xã hội đã được đề xuất trong báo cáo ESIA này và đưa ra các thể chế, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy và phát triển kinh tế sau khi Dự án đi vào vận hành.

## 3.Cam kết

Trong quá trình thực hiện Tiểu dự án, chủ dự án cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường – xã hội cụ thể:

- Đảm bảo thực hiện công tác rà phá bom mìn trên toàn bộ diện tích công trường được phê duyệt trước khi thi bàn giao công trường cho các nhà thầu;

- Đảm bảo an toàn cho người dân địa phương và công nhân trong suốt quá trình thi công;

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí đạt QCVN 05 -  2013/BTNMT và tiếng ồn trong giai đoạn xây dựng đạt quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT;

- Nước thải sinh hoạt: Phải đảm bảo được thu gom và xử lý đạt QCVN 14:2015/BTNMT (B);

- Thu gom và xử lý các loại chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn xây dựng tuân thủ theo đúng quy chế quản lý chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT – BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quản lý chất thải nguy hại;

- Nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong suốt giai đoạn xây dựng;

- Cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp thi công đã đề ra;

- Chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý môi trường của Nhà nước và chính quyền địa phương về các vấn đề môi trường trong quá trình sửa chữa nâng cấp hệ hồ Phú Vinh

- Đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường- xã hội xảy ra do triển khai dự án;

- Chủ dự án cam kết nhà thầu thi công chịu trách nhiệm sửa chữa hư hỏng các tuyến đường do quá trình thi công gây ra;

- Thực hiện chương trình quan trắc, quản lý môi trường – xã hội theo định kỳ.

.

# Footnotes

Dựa trên tham khảo nghị định 155/2016/NĐ-CP về quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nhà thầu sẽ không bắt đầu bất kỳ Công trình nào, bao gồm cả các hoạt động huy động và/hoặc tiền xây dựng (ví dụ như giải phóng mặt bằng hạn chế cho đường giao thông, đường công vụ và mặt bằng công trường, điều tra địa kỹ thuật hoặc điều tra để chọn các tính năng phụ trợ như mỏ đá và mỏ than), trừ khi ban QLDA hài lòng rằng các biện pháp thích hợp được áp dụng để giải quyết các rủi ro và tác động về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn. Tối thiểu, Nhà thầu sẽ áp dụng các Chiến lược quản lý và Kế hoạch thực hiện và Quy tắc ứng xử, được đệ trình như một phần của hồ sơ dự thầu và được đồng ý như là một phần của Hợp đồng. Nhà thầu phải gửi, trên cơ sở liên tục, để phê duyệt trước của Giám đốc TDA, các Chiến lược Quản lý bổ sung và Kế hoạch Thực hiện bổ sung khi cần thiết để quản lý rủi ro và tác động của ESHS đối với các công trình đang diễn ra. Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện này bao gồm toàn bộ Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu (C-ESMP). C-ESMP sẽ được phê duyệt trước khi bắt đầu các hoạt động xây dựng (ví dụ: khai quật, công trình đất, công trình cầu và kết cấu, dòng chảy và các tuyến đường, khai thác hoặc khai thác vật liệu, trộn bê tông và sản xuất nhựa đường). C-ESMP được phê duyệt sẽ được xem xét, định kỳ (nhưng không ít hơn sáu tháng một lần), và được cập nhật kịp thời, theo yêu cầu, bởi Nhà thầu để đảm bảo rằng nó có các biện pháp phù hợp với các hoạt động Công trình sẽ được thực hiện . Bản cập nhật C-ESMP sẽ phải được sự chấp thuận trước của Giám đốc TDA.

Nếu Nhà thầu đang hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ ESHS hoặc làm việc theo Hợp đồng thì giá trị của công việc hoặc nghĩa vụ này do Người Quản lý Dự án xác định có thể bị giữ lại cho đến khi công việc hoặc nghĩa vụ đã được thực hiện và/hoặc chi phí sửa chữa hoặc thay thế, do Người Quản lý Dự án xác định, có thể bị giữ lại cho đến khi việc sửa chữa hoặc thay thế hoàn thành. Không thực hiện bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau:

- Không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ hoặc công việc nào của ESHS được mô tả trong Yêu cầu của Công trình, bao gồm: làm việc ngoài ranh giới khu đất, bụi quá mức, không giữ được các tuyến đường công cộng trong điều kiện sử dụng an toàn, làm hư hại thảm thực vật, ô nhiễm nguồn nước hoặc trầm tích, nhiễm bẩn đất ví dụ từ dầu, chất thải của con người, thiệt hại về khảo cổ học hoặc các đặc điểm di sản văn hoá, ô nhiễm không khí do sự cháy không được phép và / hoặc không hiệu quả;

- Không thường xuyên xem lại C-ESMP và / hoặc cập nhật nó một cách kịp thời để giải quyết các vấn đề ESHS đang nổi lên, hoặc dự đoán rủi ro hoặc tác động;

- Không thực hiện C-ESMP;

- Không có sự chấp thuận/giấy phép thích hợp trước khi tiến hành công việc hoặc các hoạt động có liên quan;

- Không nộp báo cáo ESHS (như mô tả trong Phụ lục C của SPD), hoặc không nộp báo cáo kịp thời;

- Không thực hiện biện pháp khắc phục theo hướng dẫn của Kỹ sư trong khoảng thời gian đã chỉ định (ví dụ khắc phục, khắc phục sự không tuân thủ).

Nhà thầu sẽ không bắt đầu bất kỳ công việc nào, kể cả các hoạt động huy động và / hoặc xây dựng trước (ví dụ như giải phóng mặt bằng cho các tuyến đường vận chuyển, tiếp cận công trường, và thiết lập công trường thi công, điều tra địa chất hoặc điều tra để lựa chọn các đặc điểm phụ trợ như mỏ đá và điểm mượn) trừ khi Giám đốc Dự án hài lòng với các biện pháp thích hợp nhằm giải quyết các rủi ro và tác động về môi trường, xã hội, sức khoẻ và an toàn. Tối thiểu, Nhà thầu phải áp dụng Chiến lược Quản lý, Kế hoạch Thực hiện và Quy tắc Ứng xử, được nộp như là một phần của hồ sơ thầu và được thỏa thuận như một phần của Hợp đồng. Nhà thầu phải thường xuyên đệ trình lên Ban Quản lý dự án, các Chiến lược Quản lý Bổ sung và Kế hoạch Thực hiện bổ sung cần thiết để quản lý các rủi ro và ảnh hưởng của ESHS đối với các công việc đang diễn ra. Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện này bao gồm Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu (C-ESMP). C-ESMP sẽ được phê duyệt trước khi bắt đầu các hoạt động xây dựng (ví dụ: đào, công tác đất, công trình cầu và kết cấu, chuyển hướng đường và dòng chảy, khai thác đá hoặc khai thác vật liệu, trộn bê tông và sản xuất nhựa đường). C-ESMP được phê duyệt sẽ được xem xét, định kỳ (nhưng không được ít hơn sáu tháng một lần) và cập nhật kịp thời theo yêu cầu, bởi Nhà thầu để đảm bảo rằng nó có các biện pháp phù hợp với các hoạt động Công trình sẽ được tiến hành . C-ESMP cập nhật phải được sự chấp thuận trước của Giám đốc Dự án.

# Text boxes

Phòng TNMT Ủy ban nhân dân huyện

Ban QLDA tỉnh

(Cán bộ môi trường và xã hội)

Tư vấn giám sát thi công (CSC)

Nhà thầu

Cộng đồng

WB

Sở TNMT

BQLDA TW

(cán bộ ATMTXH, tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án, tư vấn giám sát độc lập)