ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÒA BÌNH

***************

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

TIỂU DỰ ÁN 02

DỰ ÁN: SỬA CHỮAVÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) -

TỈNH HÒA BÌNH

HÒA BÌNH, THÁNG 10/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÒA BÌNH

***************

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

TIỂU DỰ ÁN 02

DỰ ÁN: SỬA CHỮAVÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) -

TỈNH HÒA BÌNH

| CHỦ ĐẦU TƯ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU |
| --- | --- |

HÒA BÌNH, THÁNG 10/2019

# MỤC LỤC

MỤC LỤC		i

DANH MỤC BẢNG	v

DANH MỤC HÌNH	viii

CÁC CHỮ VIẾT TẮT	ix

TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI	11

CHƯƠNG 1.	GIỚI THIỆU	18

1.1. Mô tả dự án	18

1.2. Phạm vi của đánh giá	19

1.3. Các khía cạnh môi trường – xã hội được xem xét	19

1.4. Cách tiếp cận và các phương pháp đánh giá tác động môi trường và xã hội		19

1.4.1. Phương pháp thực hiện	20

1.5. Tổ chưc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội	21

CHƯƠNG 2.	MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN	24

2.1. Thông tin chung về Tiểu dự án	24

2.1.1. Tên Tiểu dự án:	24

2.1.2. Mục tiêu thực hiện Tiểu dự án	24

2.1.3. Tổng vốn đầu tư	25

2.2. Mô tả Tiểu dự án	25

2.2.1. Vị trí Tiểu dự án	25

2.3. Các hạng mục chủ yếu của Tiểu dự án	30

2.4. Nguyên liệu, máy móc, bãi đổ thải và thiết bị phục vụ thi công	61

2.4.1. Nguyên vật liệu sử dụng và bãi đổ thải	61

2.4.2. Huy động xe vận chuyển và máy thi công	69

2.5. Biện pháp thi công và kế hoạch đảm bảo an toàn đập	73

2.6. Nhân lực và tiến độ thực hiện	77

CHƯƠNG 3.	KHUNG CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ VÀ CÁC QUI ĐỊNH	80

3.1. Các chính sách và quy định của quốc gia về an toàn môi trường xã hội	80

3.2. Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới	86

3.3. Tóm tắt các quy trình đánh giá môi trường của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam	90

CHƯƠNG 4.	ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DỰ ÁN	
 		96

4.1. Điều kiện tự nhiên khu vực Tiểu dự án	96

4.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất	96

4.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng	99

4.1.3. Điều kiện thủy văn	101

4.1.4. Tình hình thiên tai khu vực Tiểu dự án	102

4.1.5. Hiện trạng môi trường khu vực tiểu dự án	103

4.1.6. Hiện trạng đa dạng sinh học	113

4.2. Điều kiện kinh tế - xã hội khu vực Tiểu dự án	115

4.2.1. Điều kiện kinh tế	115

4.2.2. Dân số và dân tộc	116

4.2.3. Giáo dục	118

4.2.4. Y tế	119

4.2.5. Cơ sở hạ tầng	120

4.2.6. Văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng	123

4.2.7. Tình hình sử dụng đất	124

4.2.8. Tài sản văn hóa vật thể và cơ sở hạ tầng quan trọng	125

4.2.9. Dân tộc thiểu số	126

4.2.10. Vấn đề giới trong khu vực TDA	127

4.2.11. Các hộ dễ bị tổn thương	128

CHƯƠNG 5.	ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - XÃ HỘI TIỀM TÀNG		130

5.1. Đánh giá sự cố môi trường đã xảy ra trong lịch sử khu vực các hồ	130

5.2. Sàng lọc môi trường và xã hội	130

5.3. Sàng lọc dân tộc thiểu số	131

5.4. Các vấn đề về giới	131

5.5. Tác động tích cực của TDA đến môi trường và xã hội	132

5.5.1. Tác động tới xã hội	132

5.5.2. Tác động tới môi trường	133

5.6. Tác động tiêu cực ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên và xã hội	133

5.6.1. Phân loại tác động tiêu cực	134

5.6.2. Các tác động tiềm tàng trong giai đoạn chuẩn bị	135

5.6.3. Tác động trong giai đoạn thi công	139

5.6.4. Tác động môi trường và xã hội trong giai đoạn vận hành	169

5.6.4.1. Nguồn gây tác động	169

5.6.4.2. Đánh giá tác động đến môi trường tự nhiên và xã hội	169

5.7. Phân tích các kiểu tác động của Tiểu dự án	170

5.7.1. Tác động tích cực	170

5.7.2. Tác động tiêu cực	170

5.7.2.1. Tác động tích lũy	170

5.7.2.2. Tác động trực tiếp	171

5.7.2.3. Tác động gián tiếp	171

5.7.2.4. Tác động tạm thời	171

5.7.2.5. Tác động lâu dài	171

CHƯƠNG 6.	PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN	174

6.1. Phương án không thực hiện tiểu dự án	174

6.2. Phương án có thực hiện tiểu dự án	176

6.3. Lựa chọn phương án thi công	177

CHƯƠNG 7.	KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI	179

7.1. Mục tiêu quản lý môi trường, xã hội	179

7.2. Các biện pháp giảm thiểu	179

7.2.1. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn chuẩn bị	179

7.2.2. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công	181

7.2.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận hành	217

7.2.4. Biện pháp giảm thiểu rủi ro và sự cố	218

7.3. Tổ chức thực hiện	220

7.3.1. Quản lý dự án	220

7.3.2. Vai trò và trách nhiệm đối với quản lý an toàn môi trường, xã hội	221

7.4. Khung tuân thủ môi trường	225

7.4.1. Các nhiệm vụ môi trường của Nhà thầu	225

7.4.2. Cán bộ an toàn môi trường và xã hội Nhà thầu	226

7.4.3. Giám sát môi trường và xã hội trong quá trình thi công	227

7.4.4. Tuân thủ yêu cầu theo hợp đồng và pháp lý	227

7.4.5. Tổ chức báo cáo	228

7.5. Cơ chế giải quyết khiếu nại	229

7.5.1. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại	229

7.5.2. Cơ chế giải quyết khiếu nại thông qua PPMU	231

7.5.3. Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới	232

7.6. Kế hoạch thực hiện ESIA	232

7.6.1. Kế hoạch thực hiện kế hoach quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu	232

7.6.2. Khởi động tiểu dự án và nhân sự	233

7.7. Tăng cường năng lực và đào tạo	233

7.7.1. Đào tạo về chính sách an toàn	233

7.7.2. Đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp	233

7.7.3. Định hướng khách thăm	233

7.7.4. Đào tạo nhà thầu và công nhân mới	233

7.7.5. Đào tạo sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cơ bản	234

7.8. Kế hoạch giám sát môi trường	234

7.8.1. Giám sát việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu	234

7.8.2. Giám sát chất lượng môi trường xung quanh	234

7.8.3. Giám sát an toàn đập	239

7.9. Chi phí ước tính	239

CHƯƠNG 8.	THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN		245

8.1. Mục tiêu của tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin	245

8.2. Thành phần và phương pháp thực hiện tham vấn	245

8.3. Tóm tắt kết quả tham vấn	246

8.3.1. Kết quả tham vấn	247

8.4. Cam kết của chủ đầu tư	257

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT	258

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	261

PHỤ LỤC		262

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1-1 Danh sách nhân sự thực hiện	22

Bảng 2- 1: Các công trình thuộc Tiểu dự án	25

Bảng 2- 2: Toạ độ địa lý khu vực thân đập chính của các hồ thuộc Tiểu dự án	26

Bảng 2-3: Mối tương quan của khu vực thực hiện TDA đối với các đối tượng xung quanh	27

Bảng 2-4: Quy mô các hạng mục nâng cấp, sửa chữa của TDA	31

Bảng 2- 5: Tổng hợp khối lượng một số nguyên vật liệu xây dựng chính cho các hạng mục của TDA	61

Bảng 2- 6: Mô tả sơ bộ bãi vật liệu đất đắp khu vực các hạng mục hồ thuộc TDA	62

Bảng 2- 7: Cự ly các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu	64

Bảng 2- 9: Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến	69

Bảng 2- 10: Diện tích đất thu hồi vĩnh viễn và thu hồi tạm thời của tiểu dự án	71

Bảng 3-1: Chính sách an toàn của World Bank	87

Bảng 3-2: Tóm tắt các quy trình đánh giá môi trường của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam	90

Bảng 4- 1: Các đặc trưng nhiệt độ không khí trạm Lạc Sơn	100

Bảng 4- 2: Số giờ nắng các tháng trong năm Lạc Sơn	100

Bảng 4- 3: Bảng các đặc trưng độ ẩm tương đối trạm Lạc Sơn	100

Bảng 4- 4: Phân phối mưa năm 75% và 85%	101

Bảng 4- 5: Tính toán bốc hơi vùng dự án trạm Lạc Sơn	101

Bảng 4- 6: Đặc trưng vận tốc gió vùng trạm Lạc Sơn	101

Bảng 4- 7: Vị trí các điểm quan trắc môi trường không khí và tiếng ồn	104

Bảng 4- 8: Vị trí các điểm quan trắc môi trường nước mặt	107

Bảng 4- 9: Vị trí các điểm quan trắc môi trường nước ngầm	110

Bảng 4- 10: Vị trí các điểm quan trắc môi trường đất	112

Bảng 4- 11: Đặc điểm về thảm thực vật và động vật khu vực thực hiện TDA	114

Hình 4-1: Tỉ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế các xã khu vực thực hiện TDA	116

Bảng 4- 12: Đặc điểm dân số các khu vực thực hiện TDA	116

Bảng 4- 13: Đặc điểm nhân khẩu các hộ điều tra tại các xã trong khu vực TDA	117

Bảng 4- 14: Quy mô hộ gia đình các khu vực thực hiện TDA	118

Bảng 4- 15: Trình độ học vấn của những người phỏng vấn và những người thuộc hộ phỏng vấn	118

Bảng 4- 16: Các đơn vị y tế người dân tham gia	119

Bảng 4- 17: Bệnh thường gặp trong gia đình	119

Bảng 4- 18: Đặc điểm con đường dẫn đến hộ gia đình	121

Hình 4-2: Hiện trạng thu gom rác thải của hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án	123

Bảng 4- 22: Thành phần dân tộc khu vực TDA	127

Bảng 4- 23: Tỷ lệ giới tính các hộ khảo sát phân theo xã tại khu vực TDA	127

Bảng 4- 24: Quyết định các vấn đề chính trong gia đình	128

Bảng 5-1: Tiêu chí phân loại mức tác động tiêu cực	134

Bảng 5-2: Nguồn, đối tượng và quy mô tác động trong giai đoạn chuẩn bị	136

Bảng 5-3: Nguồn, đối tượng và quy mô tác động trong giai đoạn xây dựng	139

Bảng 5-4: Tổng hợp khối lượng đất đá đào đắp	143

Bảng 5-5: Lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp	144

Bảng 5-6:Dự báo nồng độ bụi phát sinh theo khoảng cách trong quá trình khai thác tại các mỏ vật liệu	144

Bảng 5-6: Hệ số phát thải từ các loại xe chạy dầu Diezel	145

Bảng 5-7: Các yếu tố của quá trình vận chuyển nguyên vật liệu	147

Bảng 5-8: Tải lượng phát thải do các phương tiện giao thông	147

Bảng 5-9: Hệ số phát thải của một số phương tiện thi công sử dụng dầu Diesel	148

Bảng 5-10:Lượng nhiên liệu tiêu thụ của một số thiết bị thi công	148

Bảng 5-12: Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí	152

Bảng 5-13: Đặc trung nước thải sinh hoạt	153

Bảng 5-14: Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	154

Bảng 5-16: Ước tính tải lượng ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn	156

Bảng 5-17: Ước tính khối lượng đất/đá thải các loại trong quá trình thi công TDA	157

Bảng 5-18:Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh	158

Bảng 5-19: Tỷ lệ các thành phần trong chất thải rắn sinh hoạt	158

Bảng 5-20: Tỷ lệ các thành phần trong chất thải rắn sinh hoạt của TDA	159

Bảng 5-21: Tiếng ồn phát sinh từ các máy móc dùng trong xây dựng	160

Bảng 5-22: Kết quả tính độ ồn của các thiết bị máy móc theo khoảng cách	161

Bảng 5-23: Ảnh hưởng của tiếng ồn đối với con người theo mức độ và thời gian	162

Bảng 5-24: Tác động đặc thù của các hồ trong TDA	167

Bảng 5-25: Nhận diện và đánh giá mức độ tác động của Tiểu dự án	171

Bảng 7.1: Tác động môi trường và xã hội, các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn chuẩn bị thi công	179

Bảng 7-2: Quy tắc Môi trường thực tiễn (ECOP) để giảm thiểu các tác động trong thi công	183

Bảng 7-3: Các biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù của các hồ trong TDA	213

Bảng 7-4: Tác động môi trường và xã hội, các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành	217

Bảng 7-5: Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan	222

Bảng 7-6: Yêu cầu báo cáo	228

Bảng 7-7: Kế hoạch quan trắc môi trường trong quá trình thi công và vận hành TDA	235

Bảng 7-8: Kế hoạch giám sát môi trường	236

Bảng 7-9: Chi phí ước tính cho giám sát thực hiện KHQLMTXH và đào tạo	239

Bảng 7-10: Nguồn vốn thực hiện KHQLMTXH	240

Bảng 7-11: Tóm tắt các biện pháp giảm thiểu các tác động chung	241

Bảng 8-1: Số người được tham vấn và phỏng vấn sâu khi thực hiện đánh giá XH	246

Bảng 8-2: Ý kiến và kiến nghị của UBND và Ủy ban MTTQ 09 xã thuộc TDA	247

Bảng 8-3: Ý kiến và kiến nghị của cộng đồng dân cư 09 xã thuộc TDA	253

# DANH MỤC HÌNH

Hình 4- 2: Nồng độ bụi tại khu vực đỉnh đập chính các hồ thực thiện TDA	106

Hình 4- 3: Nồng độ khí SO2 tại khu vực đỉnh đập chính các hồ thực thiện TDA	107

Hình 4- 4: Độ cứng CaCO3 của nước ngầm tại khu vực các hồ thực thiện TDA	111

Hình 7-1: Tổ chưc thực hiện chính sách an toàn của dự án	220

Hình 7-2: Tổ chức thực hiện chính sách an toàn của dự án	221

# CÁC CHỮ VIẾT TẮT

| BAH | Bị ảnh hưởng |
| --- | --- |
| BC | Báo cáo |
| BC KH | Báo cáo kế hoạch |
| BGSCĐ | Ban giám sát cộng đồng |
| BQLTDA | Ban quản lý Tiểu dự án |
| BVMT | Bảo vệ môi trường |
| BYT | Bộ Y tế |
| CITES | Công ước quốc tế về buôn bán động vật hoang dã |
| CPO | Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi |
| DARD | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn |
| DRASIP | Dự ản Cải tạo và Nâng cao An toàn đập |
| DSR | Báo cáo an toàn đập |
| DSRP | Ban An toàn đập Quốc gia |
| ĐTM | Đánh giá Tác động Môi trường |
| ECOP | Qui tắc môi trường thực tiễn |
| EIA | Đánh giá Tác động Môi trường |
| ESMF | Khung Quản lý Môi trường và Xã hội |
| EMP | Kế hoạch Quản lý Môi trường |
| ESIA | Đánh giá Tác động Môi trường và xã hội |
| ESMoP | Kế hoạch Giám sát Môi trường và Xã hội |
| ESMP | Kế hoạch Quản lý Môi trường và Xã hội |
| GPMB | Giải phóng mặt bằng |
| KH | Kế hoạch |
| MARD | Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn |
| MCM | Triệu mét khối |
| MoIT | Bộ Công thương |
| MoNRE | Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| MTXH hoặc MT-XH | Môi trường và Xã hội |
| NĐ-CP | Nghị định của Chính phủ |
| NĐ | Nghị định |
| NHTG | Ngân hàng Thế giới |
| NN&PTNT | Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn |
| NTTS | Nuôi trồng Thủy sản |
| O&M | Vận hành bảo dưỡng |
| OP/BP | Các chính sách và thủ tục của Ngân hàng Thế giới |
| PMU | Đơn vị Quản lý Dự án |
| PoE | Hội đồng các Chuyên gia Quốc tế |
| PPMU | Ban Quản lý Dự án Tỉnh |
| PSC | Ban chỉ đạo Dự án |
| QCVN | Qui chuẩn Việt nam |
| QĐ-BTNMT | Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| QĐ-BYT | Quyết định của Bộ Y tế |
| QĐ-TTg | Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ |
| QH | Quốc Hội |
| QLDA | Quản lý Dự án |
| QLMT | Quản lý Môi trường |
| TDA | Tiểu dự án |
| TĐC | Tái định cư |
| TN&MT hoặc TNMT | Tài Nguyên và Môi trường |
| TOR | Bản tham chiếu của Dự án |
| TT-BTNMT | Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| UBMTTQ | Ủy ban mặt trận Tổ quốc |
| UBND | Ủy ban nhân dân |
| VB | Văn bản |
| VHTTDL | Văn hóa Thông tin Du lịch |
| VP UBND | Văn phòng Ủy ban nhân dân |
| WB | Ngân hàng Thế giới (Tiếng Anh) |
| WHO | Tổ chức Y tế thế giới |
| WUA | Hiệp hội sử dụng nước |

# TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

- Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP/WB8)” do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho dự án: Cải tạo đập và cải thiện an toàn tại Quyết định số 1858/QĐ-TTg ngày 02/11/2015 và được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015. Theo đó Tiểu dự án 2 thuộc Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hòa Bình”triển khai trên phạm vi của 10 hồ chứa nước thủy lợi, thuộc địa bàn 09 xã của tỉnh Hòa Bình, với thời gian thực hiện trong vòng 4 năm (từ năm 2019 đến năm 2022).

Các công trình thực hiện thuộc phạm vi phê duyệt của TDA bao gồm:

- Hồ Hói Kha - xã Ngọc Mỹ - huyện Tân Lạc;

- Hồ Tuân Lộ - xã Tuân Lộ - huyện Tân Lạc;

- Hồ Rả - xã Yên Phú - huyện Lạc Sơn;

- Hồ Rộc Kháo - xã Nhân Nghĩa - huyện Lạc Sơn;

- Hồ Mền 1 - xã Đoàn Kết - huyện Yên Thủy;

- Hồ Mền 2 - xã Đoàn Kết - huyện Yên Thủy;

- Hồ Nà Măng - xã Hợp Đồng - huyện Kim Bôi;

- Hồ Cốc - xã Vĩnh Đồng - huyện Kim Bôi;

- Hồ An Thịnh - xã Long Sơn - huyện Lương Sơn;

- Hồ Đồng Bến - xã Dân Hạ - huyện Kỳ Sơn

- Hiện trạng hồ chứa: Các công trình hồ chứa thuộc Tiểu dự án 2 thuộc Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hòa Bình” được xây dựng từ năm 1963 đến năm 1985 với nguồn ngân sách chung của Nhà nước hoặc sự đóng góp của người dân địa phương. Sau hơn 20 năm khai thác, hệ thống các hồ chứa: Hói Kha, Tuân Lộ (huyện Tân Lạc); các hồ Rộc Kháo, Rả (huyện Lạc Sơn); các hồ Mền 1, Mền 2 (huyện Yên Thủy); hồ Cốc (huyện Kim Bôi); hồ An Thịnh (huyện Lương Sơn) va hồ Đồng Bến (huyện Kỳ Sơn) đều có dấu hiệu bị suy thoái nghiêm trọng. Cụ thể như sau:

- Đập đất: Mặt đập vẫn chưa được gia cố, trong quá trình sử dụng lâu dài, đi lại nhiều và do không được gia cố bảo vệ làm cho mặt đập xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt trong công tác quản lý vận hành trong mùa mưa. Đập được xây dựng từ lâu, mặt đập không có tường chắn sóng, không có gờ chắn bánh xe.

- Mái đập thượng lưu: Đập đất hiện trạng mái thượng lưu có độ dốc trung bình m=2,2 bằng đất bị sóng đánh vào đã bị bào mòn không còn đảm bảo hệ số mái như thiết kế, nhiều chỗ mái bị xói sâu tạo thành các hàm ếch sâu từ (50 ÷ 60) cm không còn đảm bảo hệ số mái như thiết kế; mái thượng lưu có hiện trượt mái theo từng thớ, từng lớp đất theo mái.

- Mái hạ lưu:Mái hạ lưu m=2,5 kết cấu bằng đất chưa được gia cố, mái bị sạt trượt theo từng thớ, hạ lưu nước thấm dưới nền, chân mái hạ lưu cây cối, cỏ mọc nhiều, không có vật tiêu thoát nước lên ảnh hưởng lớn đến thoát nước thân đập tạo thành các hố xói sâu và rất mất an toàn công trình.

- Tràn xả lũ: Các tràn xả lũ của các hồ chứa đều là tràn đất đã bị hư hỏng cần xây dựng lại (lún, nứt, xâm thực vữa xây, vữa bê tông,...) hoặc tràn trên nền đất đá tự nhiên là đá cát kết, bột kết và sét kết phong hóa mạnh đến vừa, các tràn tạm đã xuất hiện rãnh xói do mặt tràn cần phải được kiên cố hóa.

- Cống lấy nước: Hầu hết các cống đều được thiết kế bằng BTCT (BTCT) nhưng đã bị xuống cấp, các khớp nối ống cống có dấu hiệu rò rỉ, bê tông cống bị bong tróc, xâm thực, cầu công tác xuống cấp, rò rỉ nước qua thân cống, cơ khí cống vận hành khó khăn.

- Các tuyến đường thi công kết hợp quản lý và cứu hộ, cứu nạn: Các tuyến đường hầu hết là đường đất đã hư hỏng, đi lại rất khó khăn nên cần phải kiên cố hóa để đảm bảo sử dụng lâu dài; nền đường đều đi trên vùng đồi núi phần lớn đều nằm trong tầng tàn tích, sườn tích của đá bột kết, sét kết nên việc nâng cấp đường khá thuận lợi.

- Đề xuất nâng cấp sửa chữa: Tiểu dự án 2 thuộc Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hòa Bình” thực hiện với nguồn vốn tài trợ từ Ngân hàng Thế giới, thông qua cơ quan quản lý là Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn với nội dung chính là sửa chữa, nâng cấp các công trình đầu mối, đảm bảo tính an toàn của 10 công trình hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, bao gồm các hạng mục chính như sau: Tên TDA được căn cứ theo Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi TDA 02 trình bày tại mục 3.1.2. Hồ sơ pháp lý do Chủ đầu tư cung cấp

- Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình đầu mối hồ chứa đã có theo yêu cầu an toàn hồ chứa - Tính toán kiểm tra ổn định công trình theo tiêu chuẩn thiết kế mới như: QCXDVN 04-05-2012 và các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành khác;

- Tràn xả lũ: Cải tạo nâng cấp, làm mới một số cống lấy nước và tràn xả lũ đảm bảo lấy được đủ lượng nước yêu cầu đồng thời đảm bảo an toàn cho cụm công trình đầu mối và hạ du vùng chịu ảnh hưởng trong mùa mưa lũ;

- Cống lấy nước: Sửa chữa, nâng cấp một số cống lấy nước bị hư hỏng nặng;

- Đường thi công kết hợp quản lý: Kiên cố hóa các tuyến đường thi công kết hợp quản lý và cứu hộ, cứu nạn để thi công thuận lợi và phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn kịp thời;

- Xây dựng mới khu nhà quản lý đầu mối cho hồ chứa nước.

- Mục đích chính của TDA: (i) Đảm bảo chất lượng kết cấu đập dâng; (ii) Đảm bảo an toàn chống lũ; (iii) Đảm bảo an toàn thấm; (iv) Đảm bảo an toàn kết cấu; (v) Đảm bảo an công tác quản lý, vận hành; (vi) Đảm bảo năng lực phục vụ tưới ổn định cho cây trồng, hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường, cảnh quan khu vực lòng hồ và hạ du; (vii) Xây dựng đường quản lý vận hành và nhà quản lý vận hành nhằm nâng cao công tác quản lý vận hành khai thác hồ chứa; (viii) Xây dựng lắp đặt hệ thống quan trắc giám sát an toàn đập quản lý môi trường, xã hội nhằm đảm bảo hiệu quả trong công tác vận hành khai thác.

- Kết quả sàng lọc môi trường và xã hội: Kết quả sàng lọc xác định TDA thuộc loại B về môi trường xã hội. Dựa trên sàng lọc môi trường, xã hội, TDA không nằm trong hoặc nằm gần các khu vực cư trú tự nhiên đặc biệt và không có các loài quý hiếm và bị đe dọa trong khu vực. Không có các khu vực, kiến trúc, di tích văn hóa, tín ngưỡng, lịch sử đặc biệt trong phạm vi công trường thi công. Với vấn đề người dân tộc thiểu số, có 100% hộ BAH là dân tộc thiểu số (dân tộc Mường). 2/10 hồ thuộc TDA đập có chiều cao hơn 15m được xếp loại đập lớn theo chính sách an toàn đập của Ngân hàng và do đó TDA cần lập kế hoạch an toàn đập. Các chính sách an toàn của NHTG được kích hoạt cho TDA gồm: Đánh giá Môi trường (OP 4.01; Tái Định cư không Tự nguyện (OP/BP 4.12); Người dân tộc thiểu số (OP/BP 4.10); Quản lý vật hại (OP 4.09); và OP/BP 4.37 An toàn đập. Tiểu dự án được phân loại là dự án Nhóm B về Môi trường, có thể có những tác động bất lợi đáng kể đến môi trường, mang tính đặc thù và cần đề xuất các biện pháp giảm thiểu.

Sàng lọc môi trường đã được thực hiện cho toàn bộ 10 hồ chứa thuộc Tiểu dự án. Các hồ chứa đều đảm bảo không có các tác động không thể phục hồi đối với môi trường và xã hội, không gây ra những tác động không thể giảm thiểu hoặc vi phạm các quy định của quốc gia, chính sách của Ngân hàng Thế giới hoặc vi phạm các công ước quốc tế.

- Các tác động môi trường - xã hội chính và biện pháp giảm thiểu

Các tác động tiềm tàng của tiểu dự án phần lớn mang tính tích cực. Dự kiến các cộng đồng sẽ được hưởng lợi từ các tác động sau: (i) cung cấp nguồn nước đảm bảo và ổn định, tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống người dân địa phương; (ii) nâng cao an toàn đập nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân ở hạ lưu đập.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện TDA sẽ có một số tác động tiêu cực tiềm tàng và rủi ro về môi trường tự nhiên và xã hội đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị, thi công và vận hành các hạng mục của TDA. Cụ thể như sau:

- Thu hồi đất tạo mặt bằng thi công: Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng bởi TDA là 28.885m2, bao gồm đất thu hồi vĩnh viễn 6.938m2 và đất hạn chế khả năng sử dụng do nằm trong phạm vi bảo vệ hồ chứa 21.947m2, ảnh hưởng đến 55 hộ và 05 UBND, bao gồm:

- Ảnh hưởng thu hồi đất vĩnh viễn: thu hồi tổng cộng 6.938m2 đất, của 11 hộ gia đình và 03 UBND xã, trong đó:

  - 11 hộ gia đình BAH 5.899m2 đất trồng cây lâu năm. Không có hộ nào mất từ 10% tổng diện tích đất sản xuất;

  - 03 UBND xã BAH 1.039m2 đất, bao gồm: 01 UBND xã BAH 202m2 đất nuôi trồng thủy sản, 02 UBND xã BAH 837m2 đất trồng cây lâu năm.

- Ảnh hưởng hạn chế khả năng sử dụng đất: Tổng diện tích đất bị hạn chế khả năng sử dung là: 21.947m2 đất, của 36 hộ và 04 UBND xã, trong đó:

  - 36 hộ gia đình bị hạn chế khả năng sử dụng là 17.200m2 đất, trong đó 05 hộ BAH 4.060m2 đất trồng cây lâu năm; 26 hộ BAH 11.280m2 đất lúa; 05 hộ BAH 1.050m2 đất bằng trồng cây hàng năm và 02 hộ BAH 810 m2 đất vườn;

  - 04 UBND xã bị hạn chế khả năng sử dụng là 4.747m2 đất, bao gồm: 02 UBND xã BAH là 2.850m2 đất nuôi trồng thủy sản; 01 UBND xã BAH là 1.357m2 đất trồng cây lâu năm; 01 UBND xã BAH là 540m2 đất bằng trồng cây hàng năm.

- Ảnh hưởng đến vật kiến trúc: ảnh hưởng 3.052m2 ao nuôi thả cá do UBND xã quản lý và 04 hộ gia đình canh tác, trong đó:

  - Thu hồi vĩnh viễn 202 m2 đất nuôi trồng thủy sản do 1 UBND xã quản lý và 1 hộ gia đình canh tác.

  - Hạn chế khả năng sử dụng 2.850 m2 đất nuôi trồng thủy sản do 2 UBND xã quản lý và 03 hộ gia đình canh tác.

- Ảnh hưởng về cây cối, hoa màu: ảnh hưởng đến 13.347m2 lúa và hoa màu các loại, 126 cây ăn quả (chuối, bưởi,…) và 1.02 ha cây lâu năm lấy gỗ (keo ở các độ tuổi khác nhau). Tổng cộng có 51 hộ BAH về cây cối, hoa màu ả. Các loại cây BAH đều là cây trồng sản xuất của hộ gia đình. Không có loại thực vật quý hiếm nào BAH.

- TDA lựa chọn phương án thi công vào mùa khô, giữa các vụ canh tác, và phương pháp dẫn dòng thi công trong thi công cống lấy nước, do đó, việc cấp nước cho khu vực hạ lưu các hồ chứa được duy trì liên tục, không có hộ nào BAH bởi quá trình cắt nước thi công.

- TDA không có tác động di dời, không tác động đến các công trình tôn giáo, lịch sử, văn hóa, công cộng.

- Các tác động liên quan đến môi trường – xã hội phát sinh trong quá trình thi công xây dựng:

- Nguy cơ đối với vật liệu nổ có thể còn sót lại tại công trường từ chiến tranh;

- Phát sinh bụi, chất thải rắn từ hoạt động phá dỡ, bóc phong hóa tạo mặt bằng thi công;

- Phát sinh bụi và các loại khí thải từ quá trình đào đắp; từ hoạt động của các phương tiện thi công/ vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng/ đổ thải;

- Phát sinh các loại nước thải xây dựng, nước thải sinh hoạt của công nhân làm việc trên công trường…

- Phát sinh các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng và chất thải nguy hại trong quá trình thi công;

- Phát sinh tiếng ồn từ hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công;

- Gia tăng nguy cơ làm suy giảm chất lượng cơ sở đường giao thông của khu vực;

- Tác động tới sức khỏe/ an toàn lao động của công nhân thi công và đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư sinh sống gần khu vực công trường hoặc dọc tuyến đường vận chuyển…

- Thay đổi mội trường sống của một số loài sinh vật khu vực thi công các hạng mục công trình thuộc TDA như: chuột, rắn, chim…

Các tác động trong quá trình thi công phần lớn đều mang tính cục bộ, chi diễn ra trong giai đoạn xây dựng, và có thể giảm thiểu thông qua việc tuân thủ ECOP và các biện pháp giảm thiểu cụ thể đối với Tiểu Dự án.

- Đối với một số hạng mục hồ có mối tương quan đặc thù với các đối tượng xã hội sẽ được đánh giá tác động chi tiết hơn trong nội dung báo cáo. (Mô tả sơ bộ Mối tương quan của khu vục thực hiện TDA đối với các đối tượng xung quanh được trình bày tại Bảng 2-3 của báo cáo). Các tác động trong quá trình vận hành: Sau khi các công trình đi vào vận hành, có một số ít tác động tiêu cực tiềm tàng bao gồm rủi ro đuối nước, tác động do chất thải phát sinh từ hoạt động của khách thăm quan, và nguy cơ ngập lụt khu vực hạ lưu do quá trình điều tiết và vận hành hồ.

Các tác động tiêu cực trong quá trình vận hành có thể được phòng ngừa và giảm thiểu một cách phù hợp thông qua các kế hoạch vận hành và nội quy vận hành hồ chứa chi tiết do các đơn vị vận hành và quản lý thiết lập.

- Đánh giá rủi ro sự cố vỡ đập trong giai đoạn vận hành: Hạ lưu đập của 10 hồ thuộc TDA là khu dân cư và cơ sở hạ tầng - kỹ thuật thuôc các xã: xã Ngọc Mỹ (hồ Hói Kha); xã Tuân Lộ (hồ Tuân Lộ); xã Yên Phú (hồ Rả); xã Nhân Nghĩa (hồ Rộc Kháo); xã Đoàn Kết (hồ Mền 1 và hồ Mền 2); xã Hợp Đồng (hồ Nà Măng); xã Vĩnh Đồng (hồ Cốc); xã Long Sơn (hồ An Thịnh); xã Dân Hạ (hồ Đồng Bến). Nếu xảy ra hiện tượng vỡ đập chính, mất mát về người và tài sản của người dân là không thể lường trước được (Có khoảng 1.250 hộ dân thuộc phạm vi bán kính 1km phía hạ lưu trên địa bàn 09 xã của TDA bị ảnh hưởng trực tiếp về nhà cửa và khoảng 53,68ha đất bị ngập úng).

- Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực: Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực trong quá trình triển khai TDA được trình bày chi tiết trong nội dung của báo cáo ESIA và tập trung chủ yếu trong giai đoạn xây dựng TDA do đây là giai đoạn có khả năng làm phát sinh các tác động tiêu cực tiềm ẩn đến môi trường tự nhiên (gia tăng ô nhiễm không khí, nước, đất, tiếng ồn…) và môi trường xã hội (ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, ùn tắc giao thông, gia tăng nguy cơ lan truyền dịch bệnh…). Tuy nhiên, các tác động này chỉ mang tính cục bộ, tạm thời, ảnh hưởng trong phạm vi nhỏ và hoàn toàn có thể phòng ngừa/ giảm thiểu thông qua:

- Đảm bảo tuân thủ Kế hoạch quản lý, giám sát môi trường và xã hội của TDA;

- Tham vấn chính quyền và người dân địa phương từ giai đoạn chuẩn bị thi công và tiếp tục duy trì trong suốt quá trình thi công TDA;

- Giám sát chặt chẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong quá trình thi công cũng như trong công tác bảo vệ môi trường của TDA;

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động tới chất lượng môi trường xung quanh trong quá trình thi công; lắp đặt các loại biển báo/ rào chắn nguy hiểm giữa khu vực công trường

- Đền bù, xử lý khắc phục kịp thời trong trường hợp có sự cố gây hư hỏng tới cơ sở hạ tầng giao thông của địa phương;

- Kế hoạch hành động tái định cư (RAP): TDA triển khai phải thu hồi vĩnh viễn 6.938m2 đất (gồm: đấ trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản); và thu hồi 21.947m2 đất hạn chế khả năng sử dụng (gồm đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản và đất bằng chưa sử dụng). Ảnh hưởng trực tiếp tới điều kiện kinh tế của 55 hộ dân (100% hộ BAH là người dân tộc Mường). Tuy nhiên, trong tổng số hộ BAH không có hộ nào bị ảnh hưởng nặng vì diện tích đất thu hồi <10% so với tổng diện tích đất mà các hộ đang sử dụng. Dự tính kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của TDA 2.099.514.000 đồng (tương đương với 92.145 USD) sẽ được chi trả cho các hộ BAH.

- Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp (EPP) cho 10 hồ thuộc TDA: kế hoạch ứng phó sẵn sàng trong tình huống khẩn cấp có thể hiểu như một bản kế hoạch phong chống các sự cố của đập và các tác hại do chúng gây ra cho đập và khu vực hạ du. Kế hoạch được lập cụ thể và chi tiết hơn trên cơ sở kế thừa các phương án phòng chống lụt bão và căn cứ vào bản đồ ngập lụt được lập cho khu vực hạ du của hồ với các kịch bản xử lú và các tình huống vỡ đập trong đmiều kiện có lũ và cả khi không có lũ. EPP là bản kế hoạch khung nhằm giúp cho cơ quan phòng chống lụt bão địa phương chỉ đạo chủ đập, các cấp chính quyền, các cơ quan đơn vị liên quan và nhân dân ở khu vực hạ du thực hiện công tác chuẩn bị sẵn sàng về các mặt tổ chức, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất và biện pháp ứng phó sẵn sàng đối với các tình huống khẩn cập...

- Tổ chức thực hiện: CPMU tuyển chọn và thuê tư vấn giám sát độc lập, tư vấn hỗ trợ dự án thực hiện công việc giám sát độc lập, hỗ trợ thường xuyên về các hoạt động của dự án. Đơn vị này sẽ đánh giá sự tuân thủ chính sách an toàn và việc triển khai thực hiện các công cụ trong thực tế thi công. Trong đó, có Kế hoạch quản lý môi trường/ Qui tắc môi trường thực tiễn (ECOP), Khung chính sách tái định cư/ Kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số, kế hoạch hành động giới.

Đối với Tiểu dự án, PPMU chịu trách nhiệm triển khai và giám sát thực hiện ESIA, đảm bảo hồ sơ đấu thầu và hợp đồng bao gồm các điều khoản môi trường về việc tuân thủ của nhà thầu. Nhà thầu sẽ triển khai các hoạt động thi công và tuân thủ các thỏa thuận môi trường đã được thống nhất trong hợp đồng. Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu (CESMP) được xem xét và phê duyệt bởi PPMU và gửi đến các đơn vị liên quan và công bố thông tin tới cộng đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam trước khi bắt đầu xây dựng. BQLDA và đơn vị tư vấn sẽ giám sát việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu đã được thỏa thuận với nhà thầu. Ngoài ra, việc tuân thủ của nhà thầu sẽ được Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình, cơ quan chức năng địa phương và người dân giám sát chặt chẽ.

- Nâng cao năng lực: Trong quá trình chuẩn bị thực hiện Dự án giai đoạn đầu, các cán bộ của PPMU đã được tham dự một khóa tập huấn từ chuyên gia của WB về các chính sách an toàn của Dự án, bao gồm OP4.01 (Đánh giá môi trường), Hướng dẫn EHS chung của IFC, OP 4.04 (Môi trường sống tự nhiên), OP 4.10 (Người bản địa) và OP4.12 (Tái định cư không tự nguyện), v.v... Trong quá trình triển khai TDA, các hoạt động thực hiện TDA của PPMU sẽ được các chuyên gia chính sách an toàn môi trường và xã hội của CPMU, và các tư vấn độc lập hỗ trợ. Ngoài ra, các cán bộ của BQLDA là những người đã từng tham gia TDA giai đoạn 1 (WB8 tỉnh Hòa Bình) và các dự án trước đây của WB. Do vậy các cán bộ chuyên trách chính sách an toàn có đầy đủ kiến thức, năng lực, kinh nghiệm thực hiện các khóa đào tạo, tập huấn chính sách an toàn cho các nhà thầu của tham gia TDA

PPMU sẽ sắp xếp triển khai các đào tạo, tập huấn về chính sách an toàn môi trường và xã hội cho các Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC) và nhân viên EHS của nhà thầu, đảm bảo các nhà thầu hiểu rõ và tuân thủ các chính sách an toàn áp dụng đối với TDA. Trước khi bắt đầu thi công, nhà thầu sẽ triển khai một khóa đào tạo cho toàn bộ đội ngũ công nhân lao động và cán bộ công nhân viên của nhà thầu, qua đó phổ biến thông tin, đào tạo và tập huấn phù hợp để nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.

- Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM): Các khiếu nại liên quan đến bất kỳ vấn đề nào của tiểu dự án sẽ được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán để đạt được sự đồng thuận. Một khiếu nại sẽ đi qua ba giai đoạn trước khi nó có thể được chuyển đến tòa án. Đơn vị thực thi sẽ thanh toán tất cả các chi phí hành chính và pháp lý liên quan đến việc chấp nhận khiếu nại. Chi phí này được bao gồm trong ngân sách Tiểu dự án.

- Tham vấn cộng đồng: Trong quá trình chuẩn bị báo cáo ESIA, các cuộc tham vấn cộng đồng đã được thực hiện thông qua các cuộc họp cộng đồng, thảo luận nhóm, phỏng vấn cá nhân và tham vấn bằng bảng hỏi tại 09 xã TDA (Ngọc Mỹ, Dân Hạ, Yên Phú, Nhân Nghĩa, Đoàn Kết, Tuân Lộ, Hợp Đồng, Vĩnh Đồng, Long Sơn) theo 02 đợt tham vấn vào tháng 4/2018 (tham vấn ban đầu) và tháng 6/2018 (tham vấn về bản dự thảo ESIA) với 154 hộ (55 hộ bị ảnh hưởng và 99 hộ hưởng lợi), các lãnh đạo địa phương và các đoàn thể chính trị - xã hội, trưởng thôn 65 người, cán bộ thủy lợi 12 người/9 xã. Tất cả các cuộc họp cộng đồng được thực hiện công khai, thảo luận cởi mở với sự tham gia của đại diện UBND các xã tiểu dự án, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội địa phương, đại diện cộng đồng dân cư địa phương.Kết quả tham vấn cho thấy chính quyền và cộng đồng dân cư các địa phương thuộc phạm vi triển khai TDA rất ủng hộ và mong muốn TDA sớm được triển khai (100% đại biểu tham dự buổi họp tham vấn đồng ý về việc triển khai TDA). Các hoạt động tham vấn sẽ được duy trì tiến hành thường xuyên trong quá trình thi công nhằm kịp thời ghi nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến tác động môi trường xã hội của TDA, đảm bảo hiệu quả thực hiện ESIA và sự đồng thuận của cộng đồng địa phương.

- Phổ biến thông tin: Trong quá trình chuẩn bị thực hiện TDA, PPMU đã phối hợp với đơn vị tư vấn chính sách an toàn và chính quyền địa phương để thực hiện phổ biến thông tin về TDA, thông qua các cuộc họp cộng đồng và tờ rơi thông tin nhằm mục đích đảm bảo cộng đồng địa phương nhận được đầy đủ thông tin về TDA, và toàn bộ các bên liên quan được tham vấn tự do, thông báo trước và cung cấp thông tin đầy đủ trong quá trình chuẩn bị và triển khai. Các hoạt động phổ biến thông tin được thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, và trực tiếp tại 09 xã thực hiện TDA vào tháng 4/2018 và tháng 6/2018. Bản dự thảo ESIA cũng đã được phổ biến đến UBND các xã thuộc TDA vào tháng 6/2018. Báo cáo cuối cùng sau khi được phê duyệt sẽ được công bố công khai trên trang thông tin của UBND tỉnh, CPO và WB trước khi thẩm định tiểu dự án.

- Phân bổ kinh phí: TDA triển khai có sử dụng nguồn vốn ODA và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam với tổng mức đầu tư là: 2.099.514.000 VNĐ (trong đó dự toán kinh phí đối với công tác bảo vệ môi trường là 1.187.947.000VNĐ, bao gồm chi phí giám sát, thực hiện các biện pháp giảm thiểu, đào tạo và nâng cao năng lực).

# GIỚI THIỆU

## Mô tả dự án

Việt Nam là một trong những Quốc gia có mạng lưới đập và cơ sở hạ tầng thủy lợi lớn, bao gồm hơn 7.000 đập lớn nhỏ; trong đó hơn 750 đập lớn (đập có chiều cao hơn 15m hoặc từ 5m đến 15m với dung tích hồ trên 3 triệu m3) và số lượng đập nhỏ (chiều cao đập nhỏ hơn 15m và dung tích hồ nhỏ hơn 3 triệu m3) ước tính hơn 6.000 đập chủ yếu là đập đất. Trong tổng số 4 triệu hecta đất nông nghiệp có hơn 3 triệu hecta được tưới thông qua 6.648 đập.

Nhiều hồ chứa quy mô vừa và nhỏ được xây dựng từ những năm 1960 với các hạn chế về khảo sát kỹ thuật, thiết kế và thi công. Các yếu tố này cùng với hạn chế về vận hành và duy tu bảo dưỡng làm cho nhiều đập đã xuống cấp và mức độ an toàn của đập thấp hơn so với tiêu chuẩn an toàn quốc tế; bên cạnh đó, sự gia tăng rủi to và mất an toàn bởi điều kiện thủy văn do biến đổi khí hậu cũng như sự phát triển hạ tầng, xã hội nhanh chóng ở thượng nguồn đã khiến nhiều hồ chứa trong tình trạng rủi ro như sụt lún của kết cấu chính, thấm qua đập chính và/hoặc đập phụ và xung quanh công trình lấy nước, biến dạng của mái thượng/hạ lưu, sự cố đập tràn,…

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo cơ sở cho duy trì và tăng trưởng kinh tế, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra chương trình về an toàn đập vào năm 2003, trong đó Dự án DRSIP “Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập” vay vốn từ Ngân hàng thế giới (WB) sẽ hỗ trợ về an toàn kết cấu thân đập và hồ chứa, cùng với yêu cầu an toàn cho vận hành để bảo vệ người dân có nguy cơ rủi ro và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở hạ lưu, đảm bảo quy hoạch phát triển tổng hợp lưu vực và tăng cường sự điều phối về thể chế, phát triển trong tương lai và an toàn vận hành hồ chứa.

Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập Việt Nam (DRSIP/ WB8)” sẽ được thực hiện trên địa bàn 34 tỉnh miền Bắc và miền Trung và Tây Nguyên (miền núi) - nơi hầu hết các đập đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng cần phải phục hồi và nâng cấp để đảm bảo an toàn trong mùa lũ và đề xuất quy trình vận hành an toàn hồ chứa. Có khoảng trên 450 đập sẽ được dự kiến lựa chọn từ 34 tỉnh để đề xuất đầu tư dựa trên một tiêu chí lựa chọn ưu tiên thống nhất, ưu tiên những biện pháp can thiệp nhằm giải quyết những rủi ro gây nghèo đói và bất bình đẳng.

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập ở Việt Nam (DRSIP) được triển khai gồm 03 Hợp phần, bao gồm:

Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập. Hợp phần này sẽ cải thiện an toàn đập thông qua việc khôi phục những cơ sở hạ tầng hiện có. Hợp phần này sẽ hỗ trợ: (i) Thiết kế chi tiết, giám sát, kiểm soát chất lượng việc cải tạo công trình đối với các đập được ưu tiên và cơ sở hạ tầng liên quan; (ii) cải tạo công trình, bao gồm cả công trình xây dựng, công trình thủy lực, lắp đặt thiết bị quan trắc thủy văn và giám sát an toàn; (iii) lập kế hoạch vận hành và bảo dưỡng, kế hoạch ứng phó khẩn cấp; và (iv) thông qua bản danh sách kiểm tra các hạng mục đã được tiêu chuẩn hóa với các đập do cộng đồng quản lý.

Hợp phần 2: Quy hoạch và Quản lý an toàn đập. Hợp phần này sẽ cải thiện việc quy hoạch và khung vận hành về quản lý đập để bảo vệ người dân, cộng đồng và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội hạ du. Hợp phần này sẽ: (i) hỗ trợ mạng lưới quan trắc thủy văn và hệ thống thông tin;(ii) quy hoạch phát triển tổng hợp; (iii) hỗ trợ về mặt pháp lý, thể chế; (iv) đề xuất xem xét các đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy định về an toàn ở mức độ được quốc tế chấp nhận; và (v) nâng cao nguồn năng lực.

Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án. Hợp phần này sẽ cung cấp một môi trường cần thiết cho phép hỗ trợ thực hiện dự án. Hợp phần này sẽ hỗ trợ cho các đơn vị sau: (i) Ban chỉ đạo dự án (PSSC); (ii) Ban quản lý dự án (CPMU); (iii) Hỗ trợ kỹ thuật cho các sở thuộc tỉnh; (iv) thành lập nhóm đánh giá an toàn đập quốc gia; (v) Kiểm toán độc lập các đập ưu tiên trước và sau khi cải tạo; và (vi) Tính toán chi phí gia tăng đối với các hoạt động liên quan đến dự án.

Thời gian dự kiến thực hiện Dự án triển khai thực hiện trong vòng 06 năm (từ năm 2016 đến năm 2022). Liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, Khung quản lý xã hội và môi trường (ESMF) của dự án đã được công bố từ năm 2015. Đánh giá tác động môi trường, xã hội (ESIA) cho các tiểu dự án năm tiếp theo sẽ thực hiện theo tiến độ triển khai dự án được thống nhất giữa CPO, PPMU và WB.

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hòa Bình thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP) được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới (WB). Tiểu dự án (TDA) tiến hành sửa chữa 10 hồ chứa trên địa bàn 06 huyện và 09 xã thuộc tỉnh Hòa Bình nhằm tăng cường sự ổn định, vận hành hiệu quả các hồ chứa và đảm bảo an toàn khu vực hạ lưu. Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) được thực hiện tuân thủ theo Chính sách đánh giá môi trường của Ngân hàng Thế giới (OP/BP 4.01) và Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam.

## Phạm vi của đánh giá

Các khu vực bị ảnh hưởng được xem xét trong các đánh giá tác động đối với TDA bao gồm các khu vực thi công chính tại vị trí đập, cống lấy nước, tràn xả lũ, bãi khai thác đất đá, khu vực công trường xây dựng, khu vực tập kết nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, khu vực đỗ xe, việc thoát nước thải tạm thời, chỗ ở của công nhân, đường công vụ, đường vận chuyển vật liệu, mỏ khai thác đá, nguyên vật liệu, bãi thải, mực nước trong hồ chứa, kênh phía hạ lưu. Các khu vực ảnh hưởng cũng bao gồm các khu vực sẽ được hưởng lợi hoặc bị tác động xấu là các bản của 09 xã thuộc TDA.

## Các khía cạnh môi trường – xã hội được xem xét

Đánh giá tác động môi trường và xã hội bao gồm các khía cạnh sau:

- Rà soát các khung chính sách của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực môi trường và xã hội liên quan đến TDA.

- Mô tả cơ sở dữ liệu nền của tiểu dự án tập trung vào (a) Môi trường vật lý; (b) Môi trường sinh học; và (c) Môi trường văn hóa - xã hội; (d) Tài nguyên văn hóa vật thể (lịch sử, tôn giáo, hoặc kiến trúc); và (e) các khu vực nhạy cảm về môi trường.

- Đánh giá các tác động đến môi trường và xã hội của các tiểu dự án.

- Phân tích các phương án thay thế của tiểu dự án tập trung vào phương án thay thế “không có tiểu dự án” và các phương án thay thế khác.

- Xây dựng Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) bao gồm các biện pháp giảm thiểu, giám sát và tăng cường thể chế.

- Tham vấn các bên liên quan trong suốt quá trình đánh giá tác động môi trường và xã hội.

## Cách tiếp cận và các phương pháp đánh giá tác động môi trường và xã hội

Hoạt động đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án đươc thực hiện phù hợp với các chính sách và yêu cầu của Ngân hàng Thế giới và của Chính phủ Việt Nam. Mục đích của đánh giá tác động là xác định tầm quan trọng thỏa đáng cho các vấn đề môi trường và xã hội trong quá trình ra quyét định bằng cách đánh giá rõ những hậu quả về môi trường và xã hội của TDA trước khi thực hiện. Sớm xác định và mô tả đặc điểm của các tác động môi trường và xã hội quan trọng cho phép cộng đồng và chính phủ có những khái quát về khả năng chấp nhận về môi trường và xã hội của TDA và những điều kiện cần áp dụng để giảm nhẹ hoặc giảm thiểu rủi ro và tác động đó.

## Phương pháp thực hiện

Phương pháp đánh giá tác động xã hội

Đánh giá xã hội được thực hiện đồng thời cùng với đánh giá môi trường của TDA nhằm hai mục tiêu chính. Thứ nhất, xem xét các tác động tiềm năng của Tiểu dự án bao gồm các tác động tích cực và tiêu cực trên cơ sở kế hoạch triển khai các hoạt động của Tiểu dự án. Thứ hai, đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm tàng tương ứng và đề xuất các hoạt động phát triển cộng đồng có liên quan đến các mục tiêu phát triển của dự án. Việc xác định các tác động tiêu cực là không thể tránh được trong quá trình thực hiện Tiểu dự án, tham vấn với người dân địa phương, các cơ quan Chính phủ, các bên liên quan dự án… sẽ được thực hiện để đảm bảo người dân bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường và hỗ trợ một cách thỏa đáng và kịp thời để ít nhất các hoạt động kinh tế-xã hội của họ phục hồi về mức trước khi có dự án, và về lâu dài đảm bảo cuộc sống của họ sẽ không bị xấu đi, được coi như một kết quả của các Tiểu dự án.

Trong quá trình đánh giá xã hội của tiểu dự án, cộng đồng dân tộc thiểu số -(DTTS) dân tộc đang sống trong khu vực tiểu dự án được đánh giá và khẳng định sự có mặt của họ trong khu vực tiểu dự án thông qua sàng lọc về người dân tộc thiểu số (EM) (theo OP 4.10). Sau đó, nhóm tư vấn tiến hành tham vấn với họ một cách tự do, được thông báo trước, thông tin theo cách thức phù hợp, để xác định rằng nếu cần hỗ trợ cho cộng đồng người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng tại địa phương khi thực hiện tiểu dự án. Sàng lọc EM được tiến hành theo hướng dẫn OP 4.10 của Ngân hàng Thế giới, và đã được thực hiện trong phạm vi và khu vực các đánh giá xã hội tương ứng với phạm vi đánh giá môi trường (theo OP 4.01).

Kết quả sàng lọc dân tộc thiểu số cho thấy có sự sinh sống của người dân tộc thiểu số trong khu vực Tiểu dự án (bao gồm cả cộng đồng bị ảnh hưởng và hưởng lợi). Chính vì vậy, cần phải chuẩn bị một kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số cho tiểu dự án này.

Một phân tích về giới cũng được thực hiện như một phần của SA để mô tả về các đặc điểm về Giới trong khu vực tiểu dự án (từ góc độ tác động của dự án). Từ đó, tập trung phân tích vấn đề giới để thúc đẩy sự bình đẳng giới và nâng cao hơn nữa hiệu quả phát triển của các tiểu dự án, và toàn bộ dự án.

Để đảm bảo tất cả các tác động tiềm năng có thể được xác định trong quá trình chuẩn bị dự án, báo cáo đánh giá xã hội đã được tiến hành thông qua hàng loạt các cuộc tham vấn với các bên khác nhau liên quan dự án. Một phần quan trọng được quan tâm là cấp hộ gia đình, những người BAH tiềm năng bởi dự án (cả tích cực và tiêu cực). Các kỹ thuật đánh giá được thực hiện để lập SA này bao gồm: (i) xem xét các dữ liệu thứ cấp; (ii) quan sát thực địa; (iii) các cuộc thảo luận nhóm tập trung/họp cộng đồng, (iv) phỏng vấn sâu; (v) khảo sát các hộ gia đình.

Phương pháp đánh giá tác động môi trường

- Phương pháp tham khảo: Tham khảo các kết quả nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của các dự án có liên quan.

- Phương pháp chuyên gia: Đơn vị tư vấn đã tham gia và tổ chức các cuộc họp, các buổi tiếp xúc để lấy ý kiến từ các chuyên gia về việc đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của TDA, lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia về dự thảo báo cáo ĐTM,…

- Phương pháp tổng hợp phân tích xây dựng báo cáo: Trên cơ sở các tài liệu hiện hữu và các ý kiến đóng góp của các chuyên gia phân tích, tổng hợp thành báo cáo hoàn chỉnh, bảo đảm tính khoa học và thực tiễn.

- Phương pháp đánh giá nhanh: Sử dụng các hệ số ô nhiễm của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để (i) đánh giá tải lượng ô nhiễm trong khí thải và nước thải của tiểu dự án và (ii) đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng chống ô nhiễm.

- Phương pháp so sánh: So sánh kết quả đo đạc và phân tích với các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam và tiêu chuẩn của Quốc tế phù hợp nhằm đánh giá mức độ và tình trạng ô nhiễm hiện tại.

- Phương pháp ma trận: Đối chiếu từng hoạt động của dự án với từng thông số hoặc thành phần môi trường và xã hội (không khí, nước, sức khỏe, kinh tế, ...) để đánh giá mối quan hệ nguyên nhân - kết quả của việc thực hiện Tiểu dự án.

- Phương pháp điều tra khảo sát thực địa: Nhằm xác định các thành phần môi trường như không khí, đất, nước mặt, nước ngầm, sinh thái và đa dạng sinh học tại khu vực Tiểu dự án.

- Phương pháp điều tra xã hội học: Trên cơ sở tham vấn chính quyền và cộng đồng dân cư (bao gồm các hộ dân bị ảnh hưởng và những hộ dân hưởng lợi) khu vực thực hiện Tiểu dự án bằng bảng hỏi theo mẫu phiếu điều tra.

- Phương pháp thống kê: Thu thập, xử lý và phân tích: (i) các số liệu khí tượng, thuỷ văn, môi trường tại khu vực thực hiện Tiểu dự án; (ii) Các báo cáo và số liệu về kinh tế xã hội, giới của 09 xã thuộc khu vực thực hiện Tiểu dự án.

- Phương pháp đo đạc và phân tích môi trường: Đơn vị tư vấn tiến hành quan trắc chất lượng môi trường đất, nước mặt, nước ngầm, không khí. Một số chỉ tiêu không khí và nước được quan trắc bằng các thiết bị đo hiện số tại khu vực thực hiện TDA. Các chỉ tiêu còn lại của nước và đất được thu mẫu và mang về phòng thí nghiệm để phân tích.

## Tổ chưc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội

Đơn vị Quản lý TDA:

Chủ đầu tư:Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình.

- Người đại diện: Ông Nguyễn Ánh Hồng		Chức vụ: Giám đốc Ban

- Địa chỉ: Phố Ngọc, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Điện thoại: 02183 856 165				Fax: 02183 852 994

Đơn vị tư vấn: Viện Phát triển bền vững và Biến đổi khí hậu

- Địa chỉ: P410 Nhà N4AB Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Người đại diện: Ông Mai Thái An		Chức vụ: Viện trưởng

- Điện thoại: 0243. 9446 854				Fax: 0243. 9446 854

Bảng 1-1 Danh sách nhân sự thực hiện

| TT | Họ và tên | Học hàm, học vị/ Chức danh | Chuyên ngành đào tạo | Nội dung phụ trách trong quá trình lập ESIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chủ đầu tư - Ban QLDA ĐTXD ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình |
| 1 | Nguyễn Ánh Hồng | Giám đốc Ban/ Kỹ sư | Thủy lợi | Phối hợp chủ trì thực hiện báo cáo |
| 2 | Đặng Hoàng Bình | Chuyên viên/ Kỹ sư | Thủy lợi | Cung cấp càc tài liệu liên quan đến TDA; Tham gia quá trình điều tra khảo sát, tham vấn tại UBND 09 xã thực hiện TDA; |
| II | Đại diện Đơn vị Tư vấn - Viện Phát triển bền vững và Biến đổi khí hậu |
| 1 | Nguyễn Mạnh Khải | PGS.TS | Khoa học Môi trường | Quản lý chung nhóm lập báo cáo ESIA cho TDA |
| 2 | Phan Ban Mai | Thạc sỹ | Khoa học môi trường | Tổng hợp thông tin, dự báo các tác động môi trường, rủi ro sự cố và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực về môi trường tự nhiên trong quá trình triển khai TDA. |
| 3 | Lê Thị Thanh Hoa | Thạc sỹ | Khoa học môi trường | Tổng hợp thông tin đề xuất chương trình quản lý, giám sát môi trường trong quá trình triển khai TDA. |
| 4 | Phan Văn Tân | Tiến sỹ | Xã hội học | Tổng hợp thông tin, dự báo các tác động xã hội, rủi ro sự cố và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực về môi trường xã hội trong quá trình triển khai TDA. |
| 5 | Mai Thạch Hoành | Giáo sư | Nông nghiệp | Tổng hợp thông tin về hệ sinh thái tự nhiên (đồng ruộng, rừng…) khu vực TDA |
| 7 | Mai Thái An | Thạc sỹ | Sinh thái | Tổng hợp thông tin về điều kiện môi trường tự nhiên, khí tượng thủy văn và hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường khu vực thực hiện Tiểu dự án |
| 8 | Lê Thị Thanh Hoa | Thạc sỹ | Khoa học môi trường | Tổng hợp các văn bản pháp luật và kỹ thuật của việc lập ESIA, các phương pháp sử dụng trong ESIA; Hỗ trợ tổng hợp các thông tin chung về dự án, tiểu dự án, mối liên hệ với các dự án, quy hoạch phát triển chung của tỉnh; Tổ chức tham vấn chính quyền địa phương và các hộ dân xung quanh khu vực thực hiện Tiểu dự án. |

# MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN

## Thông tin chung về Tiểu dự án

### Tên Tiểu dự án:

Tiểu dự án 02 thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Hòa Bình

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình.

- Quản lý dự án: Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình.

- Người đại diện: Ông Nguyễn Ánh Hồng		Chức vụ: Giám đốc Ban

- Địa chỉ: Phố Ngọc, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Điện thoại: 02183 856 165				Fax: 02183 852 994

### Mục tiêu thực hiện Tiểu dự án

Mục tiêu tổng thể

- Hỗ trợ thực hiện Chương trình Bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dự án:

- Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập đã bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ.

- Cải thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát an toàn đập cấp quốc gia, tăng cường năng lực quản lý, vận hành và cơ chế thông tin phối hợp trên lưu vực.

- Đảm bảo năng lực phục vụ tưới ổn định cho cây trồng; Hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường, cảnh quan khu vực lòng hồ và hạ du.

- Đảm bảo an toàn ổn định đập và phục hồi các chức năng thiết kế thông qua sửa chữa, nâng cấp và trang bị các thiết bị dự báo và vận hành.

- Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập đã bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ.

- Nâng cao năng lực quản lý và thực thi dự án, quản lý môi trường, xã hội.

- Cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân trong vùng dự án và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bằng cách phát huy hiệu quả việc đầu tư các kết cấu hạ tầng nông thôn; tiếp cận, áp dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu việc mất đất canh tác, nâng cao thâm canh và đa dạng hóa trong nông nghiệp; đem lại các cơ hội việc làm ổn định cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững, giúp cho người dân tiếp cận tốt hơn các dịch vụ như y tế, giáo dục, chợ, giao lưu văn hóa, tín ngưỡng,… nhằm giảm bớt chi phí sản xuất, chi phí vận chuyển và tăng cường trao đổi, buôn bán các hàng hóa nông sản và đồng thời góp phần tích cực xây dựng Chương trình nông thôn mới và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mục tiêu cụ thể của Tiểu dự án

- Đảm bảo chất lượng của đập dâng

- Đảm bảo an toàn chống lũ;

- Đảm bảo an toàn thấm;

- Đảm bảo an toàn kết cấu;

- Đảm bảo công tác quản lý, vận hành.

- Đảm bảo năng lực phục vụ tưới ổn định cho cây trồng; hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường, cảnh quan khu vực lòng hồ và hạ du.

- Xây dựng đường quản lý vận hành và nhà quản lý vận hành nhằm nâng cao công tác quản lý vận hành khai thác hồ chứa.

- Xây dựng lắp đặt hệ thống quan trắc giám sát an toàn đập quản lý môi trường, xã hội nhằm đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý vận hành khai thác.

### Tổng vốn đầu tư

Chi phí xây dựng,chi phí tư vấn môi trường - xã hội của dự án được lấy từ nguồn vốn vay của WB.

Các chi phí khác (tái định cư, khảo sát, giám sát, ...) được lấy từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh Hòa Bình.

Tổng chi phí xây dựng cho các hạng mục của Tiểu dự án là 127.586.467.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bảy tỷ năm trăm tám mươi sáu triệu bốn trăm sáu mươi bảy ngàn đồng chẵn./.)

## Mô tả Tiểu dự án

### Vị trí Tiểu dự án

Tiểu dự án 02 thuộc Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hòa Bình” được thực hiện tại 10 công trình hồ chứa nước nằm trên địa bàn 09 xã thuộc 06 huyện của tỉnh Hòa Bình, cụ thể như sau:

Bảng 2- 1: Các công trình thuộc Tiểu dự án

| STT | Khu vực thực hiện TDA | Xã | Năm xây dựng | Diện tích tưới (ha) | Đơn vị quản lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Hói Kha | Ngọc Mỹ | 1977 | 45 | Chi nhánh công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình tại huyện Tân Lạc quản lý |
| 2 | Hồ Tuân Lộ | Tuân Lộ | 1977 | 29,56 | UBND huyện Tân Lạc quản lý |
| 3 | Hồ Rả | Yên Phú | 1969 | 183 | Chi nhánh công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình tạihuyện Lạc Sơn |
| 4 | Hồ Rộc Kháo | Nhân Nghĩa | 1976 | 50 | Chi nhánh công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình tạihuyện Lạc Sơn |
| 5 | Hồ Mền 1 | Đoàn Kết | 1984 | 25 | Chi nhánh công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình tạihuyện Yên Thủy |
| 6 | Hồ Mền 2 |  | 1984 | 21,5 |  |
| 7 | Hồ Nà Măng | Hợp Đồng | 1963 | 82,73 | Chi nhánh công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình tại huyện Kim Bôi quản lý |
| 8 | Hồ Cốc | Vĩnh Đồng | 1968 | 12,87 | UBND huyện Kim Bôi |
| 9 | Hồ An Thịnh | Long Sơn | 1971 | 41 | UBND huyện Lương Sơn |
| 10 | Hồ Đồng Bến | Dân Hạ | 1985 | 29 | Chi nhánh công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình tại huyện Kỳ Sơn quản lý |

Bảng 2- 2: Toạ độ địa lý khu vực thân đập chính của các hồ thuộc Tiểu dự án

| Tên hồ chứa | Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106000’, múi chiếu 30 | Tên hồ chứa | Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106000’, múi chiếu 30 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X (m) | Y (m) |  | X (m) | Y (m) |
| Hồ Hói Kha | 432478,729 | 2272471,111 | Hồ Mền 2 | 464985,484 | 2256152,267 |
| Hồ Tuân Lộ | 422737,806 | 2278494,898 | Hồ Nà Măng | 445766,714 | 2289612,197 |
| Hồ Rả | 444598,366 | 2266148,234 | Hồ Cốc | 448159,431 | 2291774,839 |
| Hồ Rộc Kháo | 444191,244 | 2269156,127 | Hồ An Thịnh | 462181,638 | 2288009,723 |
| Hồ Mền 1 | 464744,411 | 2256064,240 | Hồ Đồng Bến | 435411,604 | 2313848,381 |

Nguồn: Google earth định vị theo dự án

- Mối tương quan của khu vực thực hiện TDA đối với các đối tượng xung quanh

Mối tương quan của khu vực thực hiện TDA đối với các đối tượng xung quanh được mô tả như bảng sau:

Bảng 2-3: Mối tương quan của khu vực thực hiện TDA đối với các đối tượng xung quanh

| TT | Khu vực thực hiện TDA | Mối tương quan của khu vực thực hiện TDA đối với các đối tượng xung quanh |
| --- | --- | --- |
|  |  | Giao thông | Thủy văn | Khu dân cư | Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ | Công trình văn hóa, tôn giáo, cơ sở hạ tầng |
|  | Hồ Hói Kha | Phía Tây Nam: Quốc lộ 12B cách hồ khoảng 1,2km. | Phía Bắc: Cách hồ khoảng 2,2km có hồ Cốm 1. Có một số ao nuôi trồng thủy sản phía Tây, ao gần nhất cách hồ khoảng 360m; | Xung quanh hồ không có dân cư sinh sống. 1 hộ dân cách hạ lưu đậu 100m trên đồi phía vai trái đập. | Xung quanh hồ không có cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. | Xung quanh hồ không có các công trình văn hoá, tôn giáo. |
|  | Hồ Tuân Lộ | Phía Bắc: QL 6 cách hồ khoảng 2,4km; Phía Đông: Hồ cách QL 12B 3km. | Xung quanh hồ có một số ao hồ nuôi trồng thủy sản của người dân địa phương | Khu dân cư sinh sống xung quanh hồ (hộ dân gần nhất cách hồ khoảng 300m về phía Tây). | UBND, Bưu điện xã Tuân Lộ cách hồ khoảng 1,3m về phía Tây Nam. | Xung quanh hồ không có các công trình văn hoá, tôn giáo. |
|  | Hồ Rả | Phía Tây: cách hồ khoảng 2,8km có QL 12B. | Phía Bắc: Sông Bưởi cách 1,5km. | Phía Tây Bắc đầu đập, cách khoảng 240m có 1 hộ sinh sống. Khu dân cư phía trên thượng lưu đập cách hồ 240m. | Xung quanh hồ không có cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ | Xung quanh hồ không có các công trình văn hoá, tôn giáo. |
|  | Hồ Rộc Kháo | Phía Bắc: Hồ cách đường tuyến C 1km Phía Tây: Quốc lộ 12B cách hồ khoảng 4km. | Phía Đông: cách hồ khoảng 400m có sông Bưởi Cách hồ 80m về phía Đông có một ao nuôi trồng thủy sản của người dân. | Khu dân cư gần nhất cách hồ về phía Đông Bắc khoảng 180m. | Xung quanh hồ không có cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Có 01 hộ dân đang có hợp đồng nuôi thả cá tại hồ Rộc Kháo | Xung quanh hồ không có các công trình văn hoá, tôn giáo. |
|  | Hồ Mền 1 và hồMền 2 | Phía Bắc: cách hồ khoảng 5km có đường Hồ Chí Minh; Phía Tây: cách hồ khoảng 2,9km có QL 12B. | Xung quanh hồ có một số ao hồ nuôi trồng thủy sản của người dân địa phương. | Có 01 hộ dân sinh sống gần nhất, cách chân đập khoảng 140m đến 200m về phía Nam. | Xung quanh hồ không có cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. | Xung quanh hồ không có các công trình văn hoá, tôn giáo. |
|  | Hồ Nà Măng | Phía Đông: Tỉnh lộ 12B cách hồ khoảng 1,8km. | Xung quanh hồ có một số ao nuôi trồng thủy sản của người dân. | Có 01 hộ dân sống ở cách hạ lưu đập khoảng 70m, gần kênh lấy nước. | UBND xã, Bưu điện xã Hợp Đồng cách hồ khoảng 800m về phía Nam. | Xung quanh hồ không có các công trình văn hoá, tôn giáo. |
|  | Hồ Cốc | Phía Tây và Nam: cách hồ khoảng 1,5km có Tỉnh lộ 12B | Phía Đông: cách hồ khoảng 1,7 km về phía Đông có Sông Bôi; Cách hồ 400m về phía Tây Bắc có một hồ | Có 5 hộ dân sinh sống dọc tuyến tràn cách hồ 31 m về phía Bắc. | Cách hồ 980m về phía Nam có Khu nghỉ dưỡng An Lạc Ecofarm. | Xung quanh hồ không có các công trình văn hoá, tôn giáo. Cầu qua tràn bê tông do dân tự xây dựng chiều dài 7m, rộng 1,5m Hệ thống cột điện 24Kv và điện lưới xủa xã ngay sát tuyến tràn |
|  | Hồ An Thịnh | Phía Đông: QL 21A cách hồ khoảng 2,1km. | Gần hồ có ao nuôi cá của người dân | Có 02 hộ có nhà ở gần đầu đập, cách khoảng 30m. | Xung quanh hồ không có cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Có 4 hộ đang có hợp đồng với xã để nuôi thả cá tại hồ An Thịnh. | Xung quanh hồ không có các công trình văn hoá, tôn giáo. |
|  | Hồ Đồng Bến | Phía Đông: cách Tỉnh lộ 446 khoảng 1,5km; Phía Tây: cách hồ khoảng 2,6km có Tỉnh lộ 445; Phía Nam: QL 6 cách hồ khoảng 2km. | Phía Tây: Cách hồ khoảng 2,6km có sông Đà và 2km về phía Tây có hồ Thả; cách 2,1km về phía Tây Nam có hồ Bôn. Xung quanh hồ có một ao nuôi cá của người dân, cách hồ khoảng 700m. | Khu dân cư gần nhất cách hồ về phía Nam khoảng 150÷200m. | Xung quanh hồ không có cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 01 hộ dân có hợp đồng kinh doanh khai thác du lịch sinh thái cạnh hồ bên vai trái của đập về phía thượng lưu. | Xung quanh hồ không có các công trình văn hoá, tôn giáo. |

Nguồn: ISC - Khảo sát thực tế tháng 4/2018, cập nhật 31/3/2019

## Các hạng mục chủ yếu của Tiểu dự án

Nâng cấp hồ chứa nước điều tiết năm để điều tiết dòng chảy của lưu vực cấp nước theo yêu cầu sản xuất nông nghiệp và dân sinh; đảm bảo an toàn công trình theo tiêu chuẩn thiết kế mới (QCXDVN 04-05-2012) và theo quy định của Ngân hàng thế giới bao gồm các hạng mục công trình như sau:

- Xác định lại quy mô hồ chứa đảm bảo an toàn tháo lũ theo tiêu chuẩn thiết kế mới trong điều kiện không nâng mực nước dâng bình thường của hồ chứa; qua tính toán điều tiết hồ theo quy mô tràn xả lũ hiện có cho thấy quy mô đập đất tăng lên không đáng kể (từ 0,2 ÷0,5m); mặt khác theo yêu cầu thiết kế mới mặt đập tối thiểu phải rộng 5m (mặt đập của các đập đất hiện tại B = 3,0 ÷4,0m).

- Mở rộng mặt cắt đập theo đúng quy định hiện hành; chống thấm thân đập, nền đập và áp trúc mặt đập về phía hạ lưu với phương án đắp lớp đất chống thấm bằng tường nghiêng kết hợp chân khay thượng lưu để lựa chọn; gia cố mái đập thượng lưu bằng đá hộc lát mái trong khung vây; gia cố mái hạ lưu bằng trồng cỏ, rãnh thoát nước mái đập bằng bê tông và gia cố thoát nước ốp mái chân đập đảm bảo ổn định thấm, trượt của đập đất.

- Nâng cao, mở rộng tràn xả lũ đảm bảo an toàn công trình trong mà mưa lũ;

- Sửa chữa nâng cấp cống lấy nước, thay mới một số van điều tiết phía hạ lưu;

- Kiên cố hóa các tuyến đường thi công kết hợp quản lý và cứu hộ, cứu nạn để thi công thuận lợi và phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn kịp thời.

Quy mô sửa chữa, nâng cấp từng hạng mục hồ thuộc Tiểu dự án 2 thuộc Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hòa Bình” được trình bày chi tiết theo bảng sau:

Bảng 2-4: Quy mô các hạng mục nâng cấp, sửa chữa của TDA

| TT | Hạng mục | Hiện trạng | Quy mô nâng cấp, sửa chữa | Ảnh hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hồ Hói Kha - xã Ngọc Mỹ |  |
|  | Hồ | Dung tích: 0,221 x 106 m3 |  |
|  | Đập chính | Đập đất dài L=60m, rộng B=3,50÷4,00m Chiều cao đập lớn nhất: Hmax = 10,5m Mặt đập bằng đất đã xuống cấp, bị xói mòn, chênh lệch lún lớn và lầy lội khi vào mùa mưa lũ; đập không có tường chắn sóng, mặt đỉnh đập do mưa xói và có nhiều ổ gà, đường xói xẻ rãnh; Mái thượng lưu có hệ số mái m=1,50÷2,00 không được gia cố mái nên bị gãy khúc xói rổ do sóng đánh vào đã bị bào mòn không còn đảm bảo hệ số mái; Mái hạ lưu bị nước thấm khá nhiều, chân mái hạ lưu không có đống đá tiêu thoát nước, cây cối, cỏ mọc nhiều lên ảnh hưởng lớn đến thoát nước thân đập. | Giữ nguyên cao trình đỉnh đập cao độ +112,70 Mở rộng và bê tông hóa mặt đập có bổ sung thêm gờ chắn bánh xe Mái thượng lưu gia cố mái từ cao độ đỉnh đập đến dưới MNC 1,5m bằng đá lát khan trong hệ thống khung dầm BTCT đổ tại chỗ. Mái hạ lưu gia cố trồng cỏ, có bố trí hệ thống thu gom thoát nước áp mái. |  |
|  | Tràn xả lũ | Kết cấu tràn: tràn đất tự nhiên Tràn có chiều rộng ngưỡng Btràn=5,0m. Không có cầu qua tràn. Hiện tại tràn xả lũ đã hư hỏng, không còn khả năng giữ nước trong hồ đến mực nước dâng bình thường. Chiều rộng tràn: Btr =5m, bề rộng ngưỡng tràn b=4m. | Giữ nguyên chiều rộng tràn hiện trạng, cứng hóa tràn, dốc nước, bể tiêu năng Kết cấu: Tràn BTCT M250# Loại tràn: Tràn đỉnh rộng chảy tự do, ngưỡng tràn không thay đổi với hiện trạng +111,10m Số khoang tràn n=1 Nối tiếp sau tràn bể tiêu năng có chiều dài L = 94,40m, rộng B= 2,5m Trên tràn có bố trí 01 cầu tràn khẩu độ LxB=4x5,0m. |  |
|  | Cống lấy nước | Kết cấu: Cống tròn bằng BTCT Ø40cm, tại vai trái đập. Hình thức đóng mở: Đóng mở thượng lưu bằng van chóp, chưa có cầu công tác vận hành khó khăn. Hiện tại mang cống thượng lưu bị lún sụt, van cống bị dò nước, cột trụ nhà vận hành bị xuống cấp bong tróc hoen rỉ thép trụ, trục van cơ khí hỏng hóc. | Làm mới cống lấy nước. Vị trí tim cống không thay đổi với tim hiện trạng. Cửa vào cống bằng BTCT M300 Cao trình thiết kế cống: + Cao trình ngưỡng vào +107,00m + Cao trình tim cống cửa vào +107,45m + Cao trình tim cống cửa ra +105,70m + Độ dốc cống I = 5,0% |  |
|  | Kênh hạ lưu sau cống | Hiện trạng hệ thống kênh mương các cấp phía sau hồ chứa chứa cơ bản đã hoàn thiện và đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, không xảy ra hiện tượng bồi lấp gây ảnh hưởng đến khả năng xả lũ mùa mưa bão | Giữ nguyên hiện trạng |  |
|  | Đường quản lý | Đường quản lý vận hành kết hợp cứu hộ đập hiện trạng dài khoảng 600m; là đường đất đất ghồ ghề và có có bề rộng nhỏ đã bị hư hỏng đi lại khó khăn. | Tuyến đường vận hành được thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn cấp B theo TCVN 10380:2014 có quy mô như sau: + Tốc độ thiết kế: Vtk = 15 km/h; + Độ dốc ngang: Mặt đường im = 2%, lề đường il = 4%; + Bề rộng nền đường Bnền = 5,0m, bề rộng mặt đường Bm=3,5m, bề rộng lề đường Blề=2x0,75m + Kết cấu mặt đường BTXM dày 20cm |  |
|  | Hồ Tuân Lộ - xã Tuân Lộ |  |
|  | Hồ | Dung tích: 0,228 x 106 m3 |  |
|  | Đập chính | Đập đất dài L=70m, rộng B=3,0m Chiều cao đập: Hmax = 5,5m Mặt đập chưa được gia cố, không có tường chắn sóng, không có gờ chắn bánh xe. Qua quá trình sử dụng lâu dài, mặt đập đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Mái thượng lưi đã bị xói lở chưa được gia cố; mái hạ lưu bị bào mòn, sụt lún, hân mái chưa có thiết bị thoát nước. | Nâng cao trình đỉnh đập lên cao độ +138,0 Mở rộng và bê tông hóa mặt đập có bổ sung thêm gờ chắn bánh xe Mái thượng lưu gia cố mái từ cao độ đỉnh đập đến dưới MNC 1,5m bằng đá lát khan trong hệ thống khung dầm BTCT đổ tại chỗ. Mái hạ lưu gia cố trồng cỏ, có bố trí hệ thống thu gom thoát nước áp mái. |  |
|  | Tràn xả lũ | Tràn nằm ở vai phải đập Tràn xả lũ bằng đất chưa được gia cố. Cao trình ngưỡng tràn khoảng +136,3m. Chiều dài tràn khoảng Ltr= 80m, bề rộng ngưỡng tràn Btr= 4,0m. Phía dưới tràn là ao hồ và suối cạn | Mở rộng diện tràn đủ khả chống lũ từ Btr=4m lên Btr =6m Kết cấu: Tràn BTCT M250# Loại tràn: Tràn tự do mặt cắt thực dụng, ngưỡng tràn không thay đổi với hiện trạng +136,30m. Số khoang tràn n=1 Nối tiếp sau tràn là dốc nước dài 42,5m, độ dốc trung bình i =12%, bề rộng dốc nước B = 5m. Tiêu năng bằng bể tiêu năng, có chiều dài L = 10m, rộng B= 5m, cao H= 1m. Trên tràn có bố trí 01 cầu tràn khẩu độ LxB=5x7,0m. |  |
|  | Cống lấy nước | Vị trí cống: Vai trái đập Loại cống: Cống tròn D40cm, chiều dài chiều dài khoảng Lc= 45,0m. Chế độ chảy: Có áp Hình thức đóng mở: Đóng mở bằng van lật thượng lưu. Kênh hạ lưu sau cống đã được kiên cố hóa. | Làm mới cống lấy nước. Tim cống thiết mới cách tim tuyến cống cũ L= 2,78m. Cửa vào cống bằng BTCT M300 Cao trình thiết kế cống: + Cao trình ngưỡng vào: +133,0m + Cao trình trần cống: +133,4m + Cao trình tim cống cửa vào: +133,2m + Cao trình tim cống cửa ra : +131,67m + Độ dốc cống: i=2,1% |  |
|  | Kênh hạ lưu sau cống | Hiện trạng hệ thống kênh mương các cấp phía sau hồ chứa chứa cơ bản đã hoàn thiện và đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, không xảy ra hiện tượng bồi lấp gây ảnh hưởng đến khả năng xả lũ mùa mưa bão | Giữ nguyên hiện trạng |  |
|  | Đường quản lý vận hành | Tuyến đường quản lý vận hành hiện trạng là đường đất có bề rộng mặt đường B= 3,5÷4,0m, độ dốc mặt đường trung bình rất lớn i= 18%. | Tuyến đường vận hành được thiết kế theo nông thôn cấp B theo TCVN 10380:2014 có quy mô như sau: Tốc độ thiết kế: Vtk = 15 km/h; Độ dốc: Mặt đường im = 2%, lề đường il = 4%; Bề rộng nền đường Bnền = 5,0m, bề rộng mặt đường Bm=3,5m, bề rộng lề đường Blề=2x0,75m Kết cấu mặt đường BTXM dày 20cm |  |
|  | Nhà quản lý vận hành | Hiện tại chưa có nhà quản lý | Nhà dạng bằng 1 tầng diện tích xây dựng 4x6,6m chiều cao H=3,3m. Mái có lợp tôn chống nóng. Kết cấu nhà dạng khung dầm BTCT M200, tường xây gạch chỉ 220cm. Hệ thống điện, nước cho nhà quản lý được lấy từ nguồn cập cho sinh hoạt của khu dân cư lân cận. |  |
|  | Hồ Rả - xã Yên Phú |  |
|  | Hồ | Dung tích: 0,576 x 106 m3 |  |
|  | Đập chính | Cao trình đỉnh đập dâng từ +69,1m ÷ +69,7m, cao độ đáy đập dâng từ +49,5m ÷ +51,33m. Chiều dài đập dâng khoảng Lđ = 81,11m, bề rộng đỉnh đập Bđ= 3,0m. Mặt đập vẫn chưa được gia cố, không có tường chắn sóng, gờ chắn bánh xe đã bị xuống cấp nghiêm trọng Mái thượng lưu có độ dốc trung bình m=2,2 đã bị bào mòn, nhiều chỗ mái bị xói sâu tạo thành các hàm ếch sâu từ (50 ÷ 60)cm; có hiện trượt mái theo từng thớ, từng lớp đất theo mái. Mái hạ lưu m=2,5 kết cấu bằng đất chưa được gia cố, mái bị sạt trượt theo từng thớ, hạ lưu nước thấm dưới nền, chân mái hạ lưu cây cối, cỏ mọc nhiều, không có vật tiêu thoát nước lên ảnh hưởng lớn đến thoát nước thân đập tạo thành các hố xói sâu và rất mất an toàn công trình. | Nâng cao trình đỉnh đập lên cao độ +70,0. Khoan phụt chống thấm cho thân đập và nền đập. Mở rộng và bê tông hóa mặt đập có bổ sung thêm gờ chắn bánh xe. Mái thượng lưu bố trí cơ mái có B=2,0m tại cao trình +60m. Gia cố mái từ cao độ đỉnh đập đến dưới MNDBT 1m bằng BTCT M250# đổ tại chỗ dày 15cm, phần còn lại đến dưới MNC 1,5m gia cố bằng đá lát khan trong hệ thống khung dầm BTCT đổ tại chỗ. Mái hạ lưu bố trí cơ mái có B=2,0m tại cao trình +62m. Gia cố trồng cỏ, có bố trí hệ thống thu gom thoát nước áp mái |  |
|  | Tràn xả lũ | Vị trí: Bên vai phải đập dâng Tràn xả lũ bằng đất chưa được gia cố. Cao trình ngưỡng tràn khoảng +67,93m. Chiều dài tràn khoảng Ltr= 187,54m, bề rộng ngưỡng tràn Btr= 3,0m. Phía dưới tràn là tuyến đường giao thông đi lại của nhân dân trong xóm và đường lâm nghiệp. | Mở rộng diện tràn đủ khả chống lũ từ Btr=3m lên Btr =10m Kết cấu: Tràn BTCT M250 Loại tràn: Tràn tự do mặt cắt thực dụng, ngưỡng tràn không thay đổi với hiện trạng +67.50m, Số khoang tràn n=2 Nối tiếp sau tràn là dốc nước dài 165m, độ dốc trung bình i =12%, bề rộng dốc nước B = 5m Bể tiêu năngcó chiều dài L = 16m, rộng B= 5m, cao H= 2m. Trên tràn có bố trí 01 cầu tràn khẩu độ LxB=5x11m. |  |
|  | Cống lấy nước | Vị trí cống: Vai trái đập Loại cống: Cống tròn D50 cm, chiều dài chiều dài khoảng Lc= 105,0m. Cao độ tại cửa vào cống là +55,80m, tại cửa ra là +51,70m Kích thước cửa cống bxh=50x50 cm Chế độ chảy: Có áp Hình thức đóng mở: Đóng mở bằng van lật thượng lưu. Hiện trạng cống: Hiện tại cống bị rò nước rất mạnh, cửa van đã bị hỏng Kênh hạ lưu sau cống đã được kiên cố hóa. | Làm mới cống lấy nước. Tim cống thiết mới vẫn trên cơ sở tuyến cống hiện trạng. Cửa vào cống bằng BTCT M300 Cao trình thiết kế cống: + Cao trình ngưỡng vào: +52,54m + Cao trình trần cống: +53,04m + Cao trình tim cống cửa vào: +52,79m + Cao trình tim cống cửa ra: +52,56m + Độ dốc cống: I = 0,19% |  |
|  | Kênh hạ lưu sau cống | Hiện trạng hệ thống kênh mương các cấp phía sau hồ chứa chứa cơ bản đã hoàn thiện và đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, không xảy ra hiện tượng bồi lấp gây ảnh hưởng đến khả năng xả lũ mùa mưa bão | Giữ nguyên hiện trạng |  |
|  | Đường thi công kết hợp quản lý | Tuyến đường quản lý vận hành hiện trạng là đường đất có chiều dài L=100m. Hiên trạng là đường đất có bề rộng mặt đường B= 2,50m, độ dốc mặt đường trung bình rất lớn i= 18% | Tuyến đường vận hành được thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn cấp B theo TCVN 10380:2014 có quy mô như sau: + Tốc độ thiết kế: Vtk = 15 km/h; + Độ dốc: Mặt đường im = 2%, lề đường il = 4%; + Bề rộng nền đường Bnền = 5,0m, bề rộng mặt đường Bm=3,5m, bề rộng lề đường Blề=2x0,75m + Kết cấu mặt đường BTXM dày 20cm |  |
|  | Nhà quản lý vận hành | Hiện chưa có nhà quản lý | Nhà dạng bằng 1 tầng diện tích xây dựng 4x6,6m chiều cao H=3,3m. Mái có lợp tôn chống nóng. Kết cấu nhà dạng khung dầm BTCT M200, tường xây gạch chỉ 220cm. Hệ thống điện, nước cho nhà quản lý được lấy từ nguồn cập cho sinh hoạt của khu dân cư lân cận. |  |
|  | Hồ Rộc Kháo - xã Nhân Nghĩa |  |
|  | Hồ | Dung tích: 0,246 x 106 m3 |  |
|  | Đập chính | Mặt đập vẫn chưa được gia cố; dài 82m, B=4m, Tường chắn sóng hiện đã hư hỏng. Theo tiêu chuẩn hiện hành bề rộng đỉnh đập chưa phù hợp đối với công trình cấp III là 5,0m, mặt đập bằng đất đã xuống cấp, bị xói mòn, chênh lệch lún lớn và lầy lội khi vào mùa mưa lũ. Mái thượng lưu đập bằng đất, không được gia cố, cây cối mọc trên mái đập. Một đoạn mái đập bên trái nước mưa xói bề mặt, sạt trượt. Mái hạ lưu không gia cố, cây cối mọc kín bề mặt, xuất hiện nhiều vùng thấm có chỗ tạo thành rãnh chảy với lưu lượng khá nhiều. | Giữ nguyên cao trình đỉnh đập cao độ +64,80 Mở rộng và bê tông hóa mặt đập có bổ sung thêm gờ chắn bánh xe Mái thượng lưu gia cố mái từ cao độ đỉnh đập đến dưới MNC 1,5m bằng đá lát khan trong hệ thống khung dầm BTCT đổ tại chỗ. Mái hạ lưu gia cố trồng cỏ, có bố trí hệ thống thu gom thoát nước áp mái. |  |
|  | Tràn xả lũ | Vị trí tràn: Bên vai phải đập Chiều rộng tràn: Btràn=5m, bề rộng ngưỡng tràn b=4m. Hiện trạng tràn: Là tràn đất tự nhiên chưa được gia cố Đánh giá khả năng tháo lũ, hiện trạng sử dụng: Không đảm bảo tiêu thoát lũ, tần suất lũ vượt đỉnh đập xảy ra nhiều vào các năm gần đây gây ngập hạ lưu. | Chuyển vị trí tràn từ bờ trái sang bờ phải.Giữ nguyên kích thước chiều rộng diện tràn Kết cấu: Tràn BTCT M250# Loại tràn: Tràn đỉnh rộng chảy tự do, ngưỡng tràn không thay đổi với hiện trạng +62,50m Số khoang tràn n=1 Nối tiếp sau tràn bể tiêu năng có chiều dài L = 47,20m, rộng B= 4m Trên tràn có bố trí 01 cầu tràn khẩu độ LxB=4x5,0m. |  |
|  | Cống lấy nước | Vị trí cống: Vai phải đập Kết cấu: Cống hộp bằng BTCT Kích thước: BxH = 50x50cm Chế độ chảy: Có áp Hình thức đóng mở: Đóng mở bằng van chóp thượng lưu, chưa có cầu công tác | Làm mới cống lấy nước. Vị trí tim cống không thay đổi với tim hiện trạng. Cửa vào cống bằng BTCT M300 Cao trình thiết kế cống: + Cao trình ngưỡng vào: +58,50m + Cao trình tim cống cửa vào: +58,95m + Cao trình tim cống cửa ra: +58,78m + Độ dốc cống: I = 5,0% |  |
|  | Kênh hạ lưu sau cống | Hiện trạng hệ thống kênh mương các cấp phía sau hồ chứa chứa cơ bản đã hoàn thiện và đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, không xảy ra hiện tượng bồi lấp gây ảnh hưởng đến khả năng xả lũ mùa mưa bão | Giữ nguyên hiện trạng |  |
|  | Đường thi công kết hợp quản lý | Đường quản lý nối từ đường dân sinh hiện trạng bờ phải vào tới đỉnh đập hiện tại chưa được kiên cố hóa bằng bê tông, một số đoạn đã xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại và xử lý tình huống khi có sự cố. | Tuyến đường vận hành được thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn cấp B theo TCVN 10380:2014 có quy mô như sau: + Tốc độ thiết kế: Vtk = 15 km/h; + Độ dốc ngang: Mặt đường im = 2%, lề đường il = 4%; + Bề rộng nền đường Bnền = 5,0m, bề rộng mặt đường Bm=3,5m, bề rộng lề đường Blề=2x0,75m Kết cấu mặt đường BTXM dày 20cm |  |
|  | Hồ Mền 1 - xã Đoàn Kết |  |
|  | Hồ | Dung tích: 0,204 x 106 m3 |  |
|  | Đập chính | Mặt đập bằng đất vẫn chưa được gia cố; đập đất đồng chất; chiều dài đập L = 120,0m, B = 4,0m. Mặt đập bằng đất đã xuống cấp, bị xói mòn, chênh lệch lún lớn và lầy lội khi vào mùa mưa lũ. Mái thượng lưu đập bằng đất, không còn lớp gia cố, cây cối mọc trên mái đập. Một đoạn mái đập bên trái nước mưa xói bề mặt. Mái hạ lưu không gia cố, cây cối mọc kín bề mặt, xuất hiện nhiều vùng thấm có chỗ tạo thành rãnh chảy với lưu lượng khá nhiều. | Giữ nguyên cao trình đỉnh đập cao độ +52,00 Mở rộng và bê tông hóa mặt đập có bổ sung thêm gờ chắn bánh xe Mái thượng lưu gia cố mái từ cao độ đỉnh đập đến dưới MNDBT 1m bằng BTCT M250# đổ tại chỗ dày 15cm, phần còn lại gia cố bằng đá lát khan trong hệ thống khung dầm BTCT đổ tại chỗ. Mái hạ lưu gia cố trồng cỏ, có bố trí hệ thống thu gom thoát nước áp mái. |  |
|  | Tràn xả lũ | Tràn xả lũ bán kiên cố bằng bê tông: Nằm bên vai phải đập. Tràn có chiều rộng ngưỡng Btr = 4,0m, cao trình ngưỡng tràn 52,0m. Hiện tại tràn xả lũ đã hư hỏng, không còn khả năng giữ nước trong hồ đến mực nước dâng bình thường. Không đảm bảo an toàn khi mực nước hồ dâng cao, thấm vòng quanh mang và sạt trượt có thể gây mất ổn định đập. | Giữ nguyên chiều rộng tràn hiện trạng, cứng hóa tràn, dốc nước, bể tiêu năng Kết cấu: Tràn BTCT M250# Loại tràn: Tràn đỉnh rộng chảy tự do, ngưỡng tràn không thay đổi với hiện trạng +50,80m Số khoang tràn n=1 Nối tiếp sau tràn bể tiêu năng có chiều dài L = 106,20m, rộng B= 4,0m Trên tràn có bố trí 01 cầu tràn khẩu độ LxB=5x5,0m. |  |
|  | Cống lấy nước | Vị trí cống: Vai phải đập; Kết cấu: Cống tròn bằng BTCT; Kích thước: Ø40cm Chế độ chảy: Có áp. Hình thức đóng mở: Đóng mở thượng lưu bằng van chóp, chưa có cầu công tác vận hành khó khăn. Hiện tại mang cống thượng lưu bị lún sụt, van cống bị dò nước, cột trụ nhà vận hành bị xuống cấp bong tróc hoen rỉ thép trụ, trục van cơ khí bị đứt, hỏng hóc. | Làm mới cống lấy nước. Vị trí tim cống không thay đổi với tim hiện trạng. Cửa vào cống bằng BTCT M300 Cao trình thiết kế cống: + Cao trình ngưỡng vào: +44,00m + Cao trình tim cống cửa vào: +44,60m + Cao trình tim cống cửa ra: +42,40m + Độ dốc cống: I = 5,0% |  |
|  | Kênh hạ lưu sau cống | Hiện trạng hệ thống kênh mương các cấp phía sau hồ chứa chứa cơ bản đã hoàn thiện và đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, không xảy ra hiện tượng bồi lấp gây ảnh hưởng đến khả năng xả lũ mùa mưa bão | Giữ nguyên hiện trạng |  |
|  | Đường thi công kết hợp quản lý | Đường quản lý vận hành kết hợp cứu hộ đập hiện trạng dài khoảng 228,21m; b=3,5m là đường đất đã bị hư hỏng đi lại khó khăn. Đường quản lý nối từ đường dân sinh hiện trạng bờ trái vào tới đỉnh đập hiện tại là đường đất. Mặt đường đất ghồ ghề và có có bề rộng nhỏ. Do đó, không thuận tiện cho việc đi lại quản lý vận hành và ứng phó trong trường hợp khẩn cấp đặc biệt trong mùa mưa bão. | Tuyến đường vận hành được thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn cấp B theo TCVN 10380:2014 có quy mô như sau: + Tốc độ thiết kế: Vtk = 15 km/h; + Độ dốc ngang: Mặt đường im = 2%, lề đường il = 4%; + Bề rộng nền đường Bnền = 5,0m, bề rộng mặt đường Bm=3,5m, bề rộng lề đường Blề=2x0,75m + Kết cấu mặt đường BTXM dày 20cm |  |
|  | Hồ Mền 2 - xã Đoàn Kết |  |
|  | Hồ | Dung tích: 0,375 x 106 m3 |  |
|  | Đập chính | Mặt đập vẫn chưa được gia cố, cỏ mọc; Chiều dài đập L= 150m, B=4m. Theo tiêu chuẩn hiện hành bề rộng đỉnh đập chưa phù hợp đối với công trình cấp II là 5,0m, mặt đập bằng đất. Không được kết nối đỉnh đập với đường giao thông hiện trạng. Mái thượng lưu bằng đất, không còn lớp gia cố, cây cối mọc trên mái đập. Sạt trượt mái thượng lưu khá mạnh. Mái hạ lưu không gia cố, cây cối mọc kín bề mặt, xuất hiện sạt trượt cục bộ tại một số vị trí hạ lưu mái đập. | Giữ nguyên cao trình đỉnh đập cao độ +57,00 Mở rộng và bê tông hóa mặt đập có bổ sung thêm gờ chắn bánh xe Mái thượng lưu gia cố mái từ cao độ đỉnh đập đến dưới MNDBT 1m bằng BTCT M250# đổ tại chỗ dày 15cm, phần còn lại gia cố bằng đá lát khan trong hệ thống khung dầm BTCT đổ tại chỗ. Mái hạ lưu gia cố trồng cỏ, có bố trí hệ thống thu gom thoát nước áp mái. |  |
|  | Tràn xả lũ | Vị trí tràn: Bên Vai trái đập Chiều rộng tràn B=10,0m xói lở, biến dạng nhiều. Ngưỡng tràn bị xói lở, tại đầu ngưỡng tràn sạt xuống lòng hồ, cỏ cây rào kết hợp lưới chắn rác, do kết hợp đường quanh hồ lên ngưỡng tràn bị biến dạng nặng ảnh hưởng đến đi lại trên tràn, dốc nước hạ lưu không đủ tiêu thoát nước tràn do vậy bị xói lở nghiêm trọng cuốn nhiều đất đá xuống hạ lưu sau tràn. | Giữ nguyên chiều rộng tràn hiện trạng, cứng hóa tràn, dốc nước, bể tiêu năng Kết cấu: Tràn BTCT M250# Loại tràn: Tràn đỉnh rộng chảy tự do, ngưỡng tràn không thay đổi với hiện trạng +55,50m Số khoang tràn n=1 Nối tiếp sau tràn bể tiêu năng có chiều dài L = 106,20m, rộng B= 4,0m Trên tràn có bố trí 01 cầu tràn khẩu độ LxB=5x5,0m. |  |
|  | Cống lấy nước | Vị trí cống: Vai phải đập; Kết cấu: Cống tròn bằng BTCT; Kích thước: Ø40cm Chế độ chảy: Có áp Hình thức đóng mở: Đóng mở thượng lưu bằng van chóp, chưa có cầu công tác, tháp van bị hỏng Đánh giá về hiện trạng công: Còn tốt chưa bị thấm. Kênh hạ lưu sau cống bằng đất. | Làm mới cống lấy nước. Vị trí tim cống không thay đổi với tim hiện trạng. Cửa vào cống bằng BTCT M300 Cao trình thiết kế cống: + Cao trình ngưỡng vào: +44,50m + Cao trình tim cống cửa vào: +45,15m + Cao trình tim cống cửa ra: +43,75m + Độ dốc cống: I = 1,50% |  |
|  | Kênh hạ lưu sau cống | Hiện trạng hệ thống kênh mương các cấp phía sau hồ chứa chứa cơ bản đã hoàn thiện và đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, không xảy ra hiện tượng bồi lấp gây ảnh hưởng đến khả năng xả lũ mùa mưa bão | Giữ nguyên hiện trạng |  |
|  | Đường thi quản lý | Đường quản lý vận hành kết hợp cứu hộ đập hiện trạng dài khoảng 500m; b=3,5m là đường đất đã bị hư hỏng đi lại khó khăn. Đường quản lý nối từ đường dân sinh hiện trạng bờ trái vào tới đỉnh đập hiện tại là đường đất. Mặt đường đất ghồ ghề và có có bề rộng nhỏ không thuận tiện cho việc đi lại quản lý vận hành và ứng phó trong trường hợp khẩn cấp đặc biệt trong mùa mưa bão. | Tuyến đường vận hành được thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn cấp B theo TCVN 10380:2014 có quy mô như sau: + Tốc độ thiết kế: Vtk = 15 km/h; + Độ dốc ngang: Mặt đường im = 2%, lề đường il = 4%; + Bề rộng nền đường Bnền = 5,0m, bề rộng mặt đường Bm=3,5m, bề rộng lề đường Blề=2x0,75m + Kết cấu mặt đường BTXM dày 20cm |  |
|  | Nhà quản lý vận hành | Hiện chưa có nhà quản lý. | Nhà dạng bằng 1 tầng diện tích xây dựng 4x6,6m chiều cao H=3,3m. Mái có lợp tôn chống nóng. Kết cấu nhà dạng khung dầm BTCT M200, tường xây gạch chỉ 220cm. Hệ thống điện, nước cho nhà quản lý được lấy từ nguồn cập cho sinh hoạt của khu dân cư lân cận. |  |
|  | Hồ Nà Măng - xã Hợp Đồng |  |
|  | Hồ | Dung tích: 0,207 x 106 m3 |  |
|  | Đập chính | Cao trình đỉnh đập dâng từ +126,18m ÷ +126,42m. Chiều dài đập Lđ = 70m, bề rộng đỉnh đập Bđ= 3,0m, có tường chắn sóng Mặt đập vẫn chưa được gia cố, tường chắn sóng nhiều đoạn bị đổ gẫy, không có gờ chắn bánh xe. Đập đất hiện trạng mái thượng lưu đã bị xói lở chưa được gia cố; mái hạ lưu bị bào mòn, lún sụt, chân mái chưa có thiết bị thoát nước. | Nâng cao trình đỉnh đập lên cao độ +127,5 Mở rộng và bê tông hóa mặt đập có bổ sung thêm gờ chắn bánh xe Mái thượng lưu gia cố mái từ cao độ đỉnh đập đến dưới MNC 1,5m bằng đá lát khan trong hệ thống khung dầm BTCT đổ tại chỗ. Mái hạ lưu gia cố trồng cỏ, có bố trí hệ thống thu gom thoát nước áp mái. |  |
|  | Tràn xả lũ | Vị trí: Bên vai phải đập dâng Tràn xả lũ bằng đất chưa được gia cố. Cao trình ngưỡng tràn khoảng +125m. Chiều dài tràn Ltr= 80m, bề rộng ngưỡng tràn Btr= 8,0m. Phía dưới tràn là ao hồ và suối cạn | Mở rộng diện tràn đủ khả chống lũ từ Btr=6m lên Btr =10m Kết cấu: Tràn BTCT M250# Loại tràn: Tràn tự do mặt cắt thực dụng, ngưỡng tràn không thay đổi với hiện trạng +125,0m, Số khoang tràn n=2 Nối tiếp sau tràn là dốc nước dài 45,0m, độ dốc trung bình i =12%, bề rộng dốc nước B = 6m Tiêu năng bằng bậc nước, có chiều dài L = 16m, rộng B= 5m, cao H= 2m, số bậc n=3 Trên tràn có bố trí 01 cầu tràn khẩu độ LxB=5x7,0m. |  |
|  | Cống lấy nước | Vị trí cống: Vai trái đập Loại cống: Cống tròn D40 cm, chiều dài chiều dài khoảng Lc= 30,0m. Chế độ chảy: Có áp Hình thức đóng mở: Đóng mở bằng van lật thượng lưu. Kênh hạ lưu sau cống đã được kiên cố hóa. | Làm mới cống lấy nước. Tim cống thiết mới cách tim tuyến cống cũ L= 2,73m. Cửa vào cống bằng BTCT M300 Cao trình thiết kế cống: + Cao trình ngưỡng vào: +120,5m + Cao trình trần cống: +120,8m + Cao trình tim cống cửa vào: +120,65m + Cao trình tim cống cửa ra: +117,30m + Độ dốc cống: I = 6,8% |  |
|  | Kênh hạ lưu sau cống | Hiện trạng hệ thống kênh mương các cấp phía sau hồ chứa chứa cơ bản đã hoàn thiện và đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, không xảy ra hiện tượng bồi lấp gây ảnh hưởng đến khả năng xả lũ mùa mưa bão | Giữ nguyên hiện trạng |  |
|  | Đường quản lý | Tuyến đường quản lý vận hành hiện trạng là đường đất có chiều dài L=665,95m. Hiên trạng là đường đất có bề rộng mặt đường B= 3,0m, độ dốc mặt đường trung bình rất lớn i= 18% | Tuyến đường bám theo đường GTNT đã có, mở rộng, thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại A nối vào đỉnh đậpvới Chiều dài tuyến đường: L = 665,95 m. Bề rộng nền đường: Bnền = 4,0m; bề rộng áo đường Báo=3,0m; Kết cấu mặt đường: BTM300 dày 20cm; 2 bên đường bố trí rãnh thoát nước bằng đá xây VXM M100. |  |
|  | Nhà quản lý vận hành | Hiện chưa có nhà quản lý | Nhà dạng bằng 1 tầng diện tích xây dựng 4x6,6m chiều cao H=3,3m. Mái có lợp tôn chống nóng. Kết cấu nhà dạng khung dầm BTCT M200, tường xây gạch chỉ 220cm. Hệ thống điện, nước cho nhà quản lý được lấy từ nguồn cập cho sinh hoạt của khu dân cư lân cận. |  |
|  | Hồ Cốc - xã Vĩnh Đồng |  |
|  | Hồ | Dung tích: 0,296 x 106 m3 |  |
|  | Đập chính | Cao trình đỉnh đập dâng từ +96,49÷ +96,71m. Chiều dài đập dâng khoảng Lđ = 70m, bề rộng đỉnh đập Bđ= 3,0m. Mặt đập vẫn chưa được gia cố, không có tường chắn sóng, không có gờ chắn bánh xe. Đập đất hiện trạng mái thượng lưu đã bị xói lở chưa được gia cố; mái hạ lưu bị bào mòn, lún sụt, chân mái chưa có thiết bị thoát nước. | Nâng cao trình đỉnh đập lên cao độ +97,0 Mở rộng và bê tông hóa mặt đập có bổ sung thêm gờ chắn bánh xe Mái thượng lưu gia cố mái từ cao độ đỉnh đập đến dưới MNC 1,5m bằng đá lát khan trong hệ thống khung dầm BTCT đổ tại chỗ. Mái hạ lưu gia cố trồng cỏ, có bố trí hệ thống thu gom thoát nước áp mái. |  |
|  | Tràn xả lũ | Vị trí: Bên vai phải đập dâng Tràn xả lũ bằng đất chưa được gia cố. Cao trình ngưỡng tràn khoảng +95m. Chiều dài tràn khoảng Ltr= 50m, bề rộng ngưỡng tràn Btr= 2,5m. Phía dưới tràn là ao hồ và suối cạn. | Thay đổi vị trí tuyến tràn. Tràn mới có bề rộng Btr=3m Kết cấu: Tràn BTCT M250# Loại tràn: Tràn tự do mặt cắt thực dụng, ngưỡng tràn không thay đổi với hiện trạng +95,0m, Số khoang tràn n=1 Nối tiếp sau tràn là dốc nước dài 30,0m, độ dốc trung bình i =5,0%, bề rộng dốc nước B = 3m Tiêu năng bằng bậc nước, có chiều dài L = 10m, rộng B= 5m. |  |
|  | Cống lấy nước | Vị trí cống: Vai trái đập Loại cống: Cống BxH=50x50cm, chiều dài chiều dài khoảng Lc= 30,0m. Chế độ chảy: Có áp; Hình thức đóng mở: Đóng mở bằng van lật thượng lưu. Kênh hạ lưu sau cống đã được kiên cố hóa. | Làm mới cống lấy nước. Tim cống thiết mới cách tim tuyến cống cũ L= 3,4m. Cửa vào cống bằng BTCT M300 Cao trình thiết kế cống: + Cao trình ngưỡng vào: +91,5m + Cao trình trần cống: +91,6m + Cao trình tim cống cửa vào: +91,4m + Cao trình tim cống cửa ra: +90,4m + Độ dốc cống: I = 0,85% |  |
|  | Kênh hạ lưu sau cống | Hiện trạng hệ thống kênh mương các cấp phía sau hồ chứa chứa cơ bản đã hoàn thiện và đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, không xảy ra hiện tượng bồi lấp gây ảnh hưởng đến khả năng xả lũ mùa mưa bão | Giữ nguyên hiện trạng |  |
|  | Đường quản lý | Tuyến đường quản lý vận hành hiện trạng là đường đất có chiều dài L=418,62m. Hiên trạng là đường đất có bề rộng mặt đường B= 3,5÷4,0m, độ dốc mặt đường trung bình rất lớn i= 18%; | Tuyến đường vận hành được thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn cấp Btheo TCVN 10380:2014 có quy mô như sau: Tốc độ thiết kế: Vtk = 15 km/h; Độ dốc: Mặt đường im = 2%, lề đường il = 4%; Bề rộng nền đường Bnền = 5,0m, bề rộng mặt đường Bm=3,5m, bề rộng lề đường Blề=2x0,75m Kết cấu mặt đường BTXM dày 20cm. |  |
|  | Hồ An Thịnh - xã Long Sơn |  |
|  | Hồ | Dung tích: 0,302 x 103 m3 |  |
|  | Đập chính | Cao trình đỉnh đập dâng từ +26,04 ÷ +26,38m. Chiều dài đập dâng khoảng Lđ = 185,2m, bề rộng đỉnh đập Bđ=3,0m. Mặt đập vẫn chưa được gia cố, không có tường chắn sóng, không có gờ chắn bánh xe. Đập đất hiện trạng mái thượng lưu đã bị xói lở chưa được gia cố; mái hạ lưu bị bào mòn, lún sụt, chân mái chưa có thiết bị thoát nước. | Nâng cao trình đỉnh đập lên cao độ +26,5 Mở rộng và bê tông hóa mặt đập có bổ sung thêm gờ chắn bánh xe Mái thượng lưu gia cố mái từ cao độ đỉnh đập đến dưới MNC 1,5m bằng đá lát khan trong hệ thống khung dầm BTCT đổ tại chỗ. Mái hạ lưu gia cố trồng cỏ, có bố trí hệ thống thu gom thoát nước áp mái |  |
|  | Tràn xả lũ | Vị trí: Bên vai phải đập dâng Tràn xả lũ bằng đất chưa được gia cố. Cao trình ngưỡng tràn khoảng +24,0m. Chiều dài dốc nước L= 198m, bề rộng ngưỡng tràn Btr= 3,0m. Phía dưới tràn là ao hồ và suối cạn. | Mở rộng diện tràn đủ khả chống lũ từ Btr=3m lên Btr =5,0m Kết cấu: Tràn BTCT M250# Loại tràn: Tràn tự do mặt cắt thực dụng, ngưỡng tràn không thay đổi với hiện trạng +25,0m, Số khoang tràn n=1 Nối tiếp sau tràn bể tiêu năng có chiều dài L = 10,5m, rộng B= 5m, cao H= 2,5m. Trên tràn có bố trí 01 cầu tràn khẩu độ LxB=5x7,0m. |  |
|  | Cống lấy nước | Vị trí cống: Vai trái đập Loại cống: Cống BxH=50x50cm, chiều dài chiều dài khoảng Lc= 30,0m. Chế độ chảy: Có áp; Hình thức đóng mở: Đóng mở bằng van lật thượng lưu. Kênh hạ lưu sau cống đã được kiên cố hóa | Làm mới cống lấy nước. Vị trí tim cống không thay đổi với tim hiện trạng. Cửa vào cống bằng BTCT M300 Cao trình thiết kế cống: + Cao trình ngưỡng vào: +23,0m + Cao trình trần cống: +23,3m + Cao trình tim cống cửa vào: +23,15m + Cao trình tim cống cửa ra: +22,5m + Độ dốc cống: I = 1,14% |  |
|  | Kênh hạ lưu sau cống | Hiện trạng hệ thống kênh mương các cấp phía sau hồ chứa chứa cơ bản đã hoàn thiện và đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, không xảy ra hiện tượng bồi lấp gây ảnh hưởng đến khả năng xả lũ mùa mưa bão | Giữ nguyên hiện trạng |  |
|  | Đường quản lý | Tuyến đường quản lý vận hành hiện trạng là đường đất có chiều dài L=209,33m. Hiên trạng là đường đất có bề rộng mặt đường B= 4,0m, độ dốc mặt đường trung bình rất lớn i= 18%. | Tuyến đường vận hành được thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn cấp B theo TCVN 10380:2014 có quy mô như sau: + Tốc độ thiết kế: Vtk = 15 km/h; + Độ dốc: Mặt đường im = 2%, lề đường il = 4%; + Bề rộng nền đường Bnền = 5,0m, bề rộng mặt đường Bm=3,50m, bề rộng lề đường Blề=2x0,75m Kết cấu mặt đường BTXM dày 20cm. |  |
|  | Nhà quản lý vận hành | Hiện chưa có nhà quản lý. | Nhà dạng bằng 1 tầng diện tích xây dựng 4x6,6m chiều cao H=3,3m. Mái có lợp tôn chống nóng. Kết cấu nhà dạng khung dầm BTCT M200, tường xây gạch chỉ 220cm. Hệ thống điện, nước cho nhà quản lý được lấy từ nguồn cập cho sinh hoạt của khu dân cư lân cận. |  |
|  | Hồ Đồng Bến - xã Dân Hạ |  |
|  | Hồ | Dung tích: 0,213 x 106 m3 |  |
|  | Đập chính | Mặt đập đất không được gia cố, chiều dài là 169m; chiều rộng mặt đập rộng 5,0m. Đập được xây dựng từ lâu, mặt đập không có tường chắn sóng, có gờ chắn bánh bằng gạch xây. Mái thượng lưu có hệ số mái trung bình là m = 3,0 – 4,0 không được gia cố bảo vệ nên mái thượng lưu bị gãy khúc xói rổ do sóng thượng lưu đập bằng đất không gia cố mái, cây cỏ mọc; Mái hạ lưu trồng cỏ có hệ số mái trung bình là m = 3,0÷4,0, có cơ rộng 2,0÷3,0m, có hệ thống rãnh thu thoát nước trên mái đập. | Nâng cao trình đỉnh đập lên cao độ +52,10 Mở rộng và bê tông hóa mặt đập có bổ sung thêm gờ chắn bánh xe Mái thượng lưu gia cố mái từ cao độ đỉnh đập đến dưới MNC 1,5m bằng đá lát khan trong hệ thống khung dầm BTCT đổ tại chỗ. Mái hạ lưu gia cố trồng cỏ, có bố trí hệ thống thu gom thoát nước áp mái. |  |
|  | Tràn xả lũ | Tràn xả lũ chưa được gia cố: Nằm bên vai trái đập. Tràn có chiều rộng ngưỡng Btr = 10,0m, chiều dài dốc nước 50,0m. Không có cầu qua tràn. Việc giao thông qua lại đi phía dưới ngưỡng tràn. Hiện tại tràn xả lũ đã hư hỏng hoàn toàn, nước chảy qua dưới ngưỡng tràn tạo xói hàm ếch sâu dưới tràn hiện trạng. Ngưỡng tràn bị xói lở, tại đầu ngưỡng tràn sạt xuống lòng hồ, Đỉnh ngưỡng có lắp đặt cột trụ bê tông kết hợp thép lưới chắn rác, do kết hợp đường quanh hồ lên ngưỡng tràn bị biến dạng nặng cản trở tiêu thoát nước cũng như ảnh hưởng đến đi lại trên tràn, dốc nước hạ lưu không đủ tiêu thoát nước tràn do vậy bị xói lở nghiêm trọng cuốn nhiều đất đá xuống hạ lưu sau tràn. | Giữ nguyên chiều rộng tràn hiện trạng, cứng hóa tràn, dốc nước, bể tiêu năng Kết cấu: Tràn BTCT M250# Loại tràn: Tràn tự do mặt cắt thực dụng, ngưỡng tràn không thay đổi với hiện trạng +52,0m, Số khoang tràn n=1 Nối tiếp sau tràn bể tiêu năng có chiều dài L = 94,40m, rộng B= 5m Trên tràn có bố trí 01 cầu tràn khẩu độ LxB=10x5,0m. |  |
|  | Cống lấy nước | Vị trí cống: Vai phải đập, Kết cấu: Ống BTCT, Kích thước: ống tròn Ø60cm, L=70m, Chế độ chảy: Có áp, Hình thức đóng mở: Đóng mở bằng van chóp thượng lưu, chưa có cầu công tác. Cửa ra cống lấy nước là kênh bằng gạch xây. Hạ lưu cống là kênh hạ lưu bằng đất. | Làm mới cống lấy nước. Vị trí tim cống không thay đổi với tim hiện trạng. Cửa vào cống bằng BTCT M300 Cao trình thiết kế cống: + Cao trình ngưỡng vào: +43,0m + Cao trình tim cống cửa vào: +43,50m + Cao trình tim cống cửa ra: +42,58m + Độ dốc cống: I = 1,5% |  |
|  | Kênh hạ lưu sau cống | Hiện trạng hệ thống kênh mương các cấp phía sau hồ chứa chứa cơ bản đã hoàn thiện và đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, không xảy ra hiện tượng bồi lấp gây ảnh hưởng đến khả năng xả lũ mùa mưa bão | Giữ nguyên hiện trạng |  |
|  | Đường quản lý | Đường quản lý đi từ đường liên xã vào tới đỉnh đập tới mặt đập, hiện tại là đường đất. Mặt đường ghồ ghề khó khăn cho việc đi lại quản lý và đặc biệt trong mùa mưa bão. Đường quản lý vận hành kết hợp cứu hộ đập hiện trạng dài khoảng 1093,9m, bề rộng trung bình b=4,m; là đường đất đã bị hư hỏng đi lại khó khăn. | Tuyến đường vận hành được thiết kế theo tiêu chuẩn đường nông thôn cấp B theo TCVN 10380:2014: + Tốc độ thiết kế: Vtk = 15 km/h; + Độ dốc mặt đường 2%, lề đường 4%; + Bề rộng nền đường Bnền = 5,0m, bề rộng mặt đường Bm=3,5m, bề rộng lề đường Blề=2x0,75m Kết cấu mặt đường BTXM dày 20cm |  |

Nguồn: Thuyết minh TKCS Tiểu dự án 2 thuộc Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hòa Bình”

## Nguyên liệu, máy móc, bãi đổ thải và thiết bị phục vụ thi công

### Nguyên vật liệu sử dụng và bãi đổ thải

- Vật liệu xây dựng

Vật liệu xây dựng phục vụ thi công sửa chữa cụm công trình đầu mối tại 10 hồ thuộc TDA: (i) Vật liệu đất, đá, cát được mua tại các bãi khai thác trong khu vực; (ii) Sắt thép, xi măng: có thể mua tại các đại lý trong địa bàn huyện do các doanh nghiệp cung cấp từ các nhà sản xuất vận chuyển về công trình; (iii) Vải lọc được nhập từ nước ngoài về hay từ các công ty trong nước. Đơn vị bán hàng có thể giao hàng ngay tại chân công trình; (iv) Một số vật liệu khác như: Nhựa đường, ván khuôn thép... được mua tại Hòa Bình hoặc được sản xuất tại nhà máy và được vận chuyển đến công trình bằng phương tiện cơ giới; (v) Các thiết bị cơ khí, điện được mua tại Thành phố Hòa Bình hoặc các nhà sản xuất cung ứng đến tận chân công trình. Khối lượng chi tiết các vật liệu xây dựng phục vụ cho việc thi công TDA như sau:

Bảng 2- 5: Tổng hợp khối lượng một số nguyên vật liệu xây dựng chính cho các hạng mục của TDA

| Tên hồ | Hạng mục | Cát (m3) | Đá (m3) | Thép (tấn) | Xi măng (tấn) | Bê tông (m3) | Đất đào thải (100m3) | Đất đắp (100 m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đồng Bến | Cống | 83,7 | 152,2 | 15,1 | 60,1 | 154,6 | 170,6 | 69,5 |
|  | Đập | 784,7 | 2.464,0 | 11,7 | 230,0 | 567,2 | 75,5 | 103,5 |
|  | Tràn | 685,3 | 1.372,5 | 100,8 | 489,7 | 1.412,2 | 65,5 | 15,3 |
|  | Tổng | 1.553,7 | 3.988,7 | 127,7 | 779,8 | 2.134,08 | 311,6 | 188,3 |
| Mền I | Cống | 52,5 | 93,7 | 2,7 | 36,8 | 95,2 | 68,3 | 62,8 |
|  | Đập | 948,8 | 2,791,1 | 8,3 | 192,1 | 451,76 | 49,60 | 101,4 |
|  | Tràn | 283,6 | 550,4 | 42,4 | 214,0 | 569,76 | 30,65 | 6,66 |
|  | Tổng | 1.284,9 | 3.435,1 | 53,4 | 442,8 | 1.116,8 | 148,6 | 170,9 |
| Mền II | Cống | 60,9 | 109,2 | 3,7 | 43,0 | 112,43 | 130,40 | 124,16 |
|  | Đập | 1.349,7 | 3.756,5 | 5,8 | 472,5 | 819,53 | 114,96 | 342,13 |
|  | Tràn | 388,2 | 712,5 | 48,9 | 273,4 | 748,8 | 41,50 | 7,24 |
|  | Tổng | 1.798,9 | 4.578,1 | 58,3 | 788,8 | 1.680,76 | 286,9 | 473,5 |
| Rộc Kháo | Cống | 62,2 | 109,9 | 11,5 | 45,0 | 115,62 | 28,04 | 11,74 |
|  | Đập | 293,9 | 834,3 | 3,7 | 125,4 | 307,2 | 31,75 | 41,18 |
|  | Tràn | 241,2 | 490,0 | 39,5 | 192,5 | 510,54 | 31,17 | 8,43 |
|  | Tổng | 597,3 | 1,434,1 | 54,8 | 362,9 | 933,4 | 91,0 | 61,4 |
| Hói Kha | Cống | 55,7 | 98,6 | 9,9 | 39,2 | 98,99 | 71,26 | 13,48 |
|  | Đập | 279,6 | 797,2 | 5,1 | 103,0 | 250,56 | 131,42 | 111,44 |
|  | Tràn | 260,2 | 580,5 | 40,2 | 195,2 | 535,98 | 63,59 | 14,3600 |
|  | Tổng | 595,5 | 1.476,3 | 55,1 | 337,3 | 885,5 | 266,3 | 139,3 |
| An Thịnh | Cống | 72,6 | 143,5 | 9,7 | 60,1 | 154,6 | 2,3 | 48,1 |
|  | Đập | 735,4 | 1.947,2 | 10,6 | 159,0 | 378,0 | 5,4 | 79,2 |
|  | Tràn | 675,1 | 1.268,3 | 59,0 | 278,0 | 535,2 | 1,7 | 15,3 |
|  | Tổng | 1.483,1 | 3.359,0 | 79,3 | 497,1 | 1.067,85 | 9,4 | 142,6 |
| Cốc | Cống | 58,3 | 152,6 | 9,7 | 63,0 | 108,0 | 5,7 | 28,3 |
|  | Đập | 523,1 | 1.368,3 | 10,6 | 153,9 | 204,6 | 12,9 | 42,4 |
|  | Tràn | 462,2 | 1.077,5 | 54,0 | 186,0 | 385,0 | 4,5 | 13,6 |
|  | Tổng | 1.043,6 | 2.598,4 | 74,3 | 402,9 | 697,6 | 23,1 | 84,3 |
| Nà Măng | Cống | 95,6 | 112,3 | 22,6 | 45,0 | 96,2 | 13,5 | 22,3 |
|  | Đập | 1.763,5 | 3.709,6 | 159,8 | 487,3 | 810,5 | 57,6 | 93,4 |
|  | Tràn | 602,7 | 625,4 | 38,4 | 312,2 | 735,4 | 11,8 | 10,4 |
|  | Tổng | 2.461,8 | 4.447,3 | 220,8 | 844,5 | 1642,1 | 82,9 | 126,1 |
| Tuân Lộ | Cống | 67,4 | 97,2 | 8,9 | 36,7 | 112,5 | 73,8 | 57,6 |
|  | Đập | 768,5 | 1.675,6 | 55,8 | 213,7 | 816,7 | 179,4 | 194,3 |
|  | Tràn | 397,4 | 625,4 | 6,4 | 131,6 | 536 | 60,7 | 68,6 |
|  | Tổng | 1.233,3 | 2.398,2 | 71,1 | 382,0 | 1465,2 | 313,9 | 320,5 |
| Rả | Cống | 151,1 | 1.517,8 | 23,1 | 154,5 | 86,4 | 2,5 | 8,5 |
|  | Đập | 1.967,4 | 6.321,6 | 123,8 | 254,8 | 350,8 | 9,8 | 47,8 |
|  | Tràn | 852,7 | 1.712,8 | 36,7 | 213,6 | 203,3 | 3,5 | 5,2 |
|  | Tổng | 2.971,2 | 9.552,2 | 183,6 | 622,9 | 640,5 | 15,8 | 61,5 |

Nguồn: Thuyết minh TKCS Tiểu dự án 2 thuộc Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hòa Bình”

Ghi chú: Toàn bộ lượng đất đào ở mỗi công trình đều được tận dụng tái sử dụng tối đa, lượng đất thừa được tận dụng dùng để san lấp tại những vùng đất trũng theo nhu cầu sử dụng của địa phương.

Bảng 2- 6: Mô tả sơ bộ bãi vật liệu đất đắp khu vực các hạng mục hồ thuộc TDA

| TT | Hồ | Trữ lượng (m3) | Mô tả | Khoảng cách đến công trình (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đồng Bến | 6.000 | Mỏ đất cách hồ khoảng 920m, hiện đang trồng keo, thuộc Đồng Bến – xã Dân Hạ | 0,92 |
| 2 | Mền 1 | 8.000 | Đồi đất bên phải đập, đất giao đã giao cho dân, cách công trình 960m, hiện có một vài cây ăn quả và cây bụi thấp. Đât do UBND xã Đoàn Kết quản lý | 0,8 |
| 3 | Mền 2 |  | Đồi đất bên trái đập, đất giao đã giao cho dân, cách công trình 960m, hiện có một vài cây ăn quả và cây bụi thấp. Đât do UBND xã Đoàn Kết quản lý | 0,75 |
| 4 | Rộc Kháo | 3.000 | Đồi phía bên đập phải, diện tích 8000m2 hiện đang trồng keo, đất thuộc quản lý của UBND xã Nhân Nghĩa. | 0,3 |
| 5 | Hói Kha | 10.000 | Đồi đất bên trái đập, đất giao đã giao cho dân, cách công trình 960m, hiện có một vài cây ăn quả và cây bụi thấp. | 0,96 |
| 6 | An Thịnh | 6.000 | Bãi vật liệu là khu đất trống do UBND xã Long Sơn quản lý cách công trình 1500m, diện tích 2000m2. | 1,5 |
| 7 | Cốc | 6.000 | Bãi vật liệu là khu đồi do UBND xã Vĩnh Đồng quản lý, cách chân đập 700m. | 0,7 |
| 8 | Nà Măng | 4.000 | Bãi vật liệu là khu đồi đang trồng keo, diện tích khoảng 0,5ha, cách đập 400m về phía chân đập, thuộc quyền quản lý của xã Hợp Đồng. | 0,4 |
| 9 | Tuân Lộ | 10.000 | Đồi đất cách đập 650m, hiện nay người dân đang trồng keo và bạch đàn. Diện tích khoảng 1000m2 do UBND xã Tuân Lộ quản lý | 0,65 |
| 10 | Rả | 2.500 | Bãi vật liệu là khu đồi bên phải đập, diện tích khoảng 1.000 m2, thuộc diện tích đất thượng lưu hành lang an toàn của đập. Đất do UBND xã Yên Phú quản lý | 0,5 |

Biên bản xác nhận bãi vật liều và bãi đổ thải được đính kèm tại Phụ lục 03 của Báo cáo

Bảng 2- 7: Cự ly các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu

| TT | Hồ chứa | Vật liệu | Nguồn | Phương tiện | Cự ly vận chuyển |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đường đi | Cấp đường | Cự ly (km) | Tổng (km) |
| 1 | Hồ Hói Kha | 1 | Đất đắp đập | Phía bên trái của đập, đi qua tràn, là bãi đất sườn đồi | Ô tô tự đổ | Đường đất | 5 | 0,1 | 6,2 |
|  |  | 2 | Cát vàng, đá dăm, đá hộc | Mỏ khai thác vật liệu quanh khu vực | Ô tô tự đổ | Đường liên thôn | 4 | 4,0 |  |
|  |  | 3 | Vật liệu khác | Xã Ngọc Mỹ | Ô tô tự đổ | Đường liên xã | 3 | 2,0 |  |
|  |  | 4 | Vật liệu đổ thải | Công trình. | Ô tô tự đổ | Đường đất | 5 | 0,1 |  |
| 2 | Hồ Đồng Bến | 1 | Đất đắp đập | Phía hạ lưu đập, là bãi đất sườn đồi | Ô tô tự đổ | Đường liên thôn | 4 | 0,5 | 11,0 |
|  |  | 2 | Cát vàng, đá dăm, đá hộc | Mỏ khai thác vật liệu quanh khu vực | Ô tô tự đổ | Đường liên xã | 3 | 5,0 |  |
|  |  | 3 | Vật liệu khác | Xã Dân Hạ | Ô tô tự đổ | Đường liên xã | 3 | 5,0 |  |
|  |  | 4 | Vật liệu đổ thải | Công trình. | Ô tô tự đổ | Đường liên thôn | 4 | 0,5 |  |
| 3 | Hồ Rả | 1 | Đất đắp đập | Phía bên phải của đập, là bãi đất sườn đồi | Ô tô tự đổ | Đường liên thôn | 4 | 0,2 | 10,3 |
|  |  | 2 | Cát vàng, đá dăm, đá hộc | Mỏ khai thác vật liệu quanh khu vực | Ô tô tự đổ | Đường liên thôn | 4 | 5,0 |  |
|  |  | 3 | Vật liệu khác | Xã Yên Phú | Ô tô tự đổ | Đường liên xã | 3 | 5,0 |  |
|  |  | 4 | Vật liệu đổ thải | Công trình. | Ô tô tự đổ | Đường liên thôn | 4 | 0,1 |  |
| 4 | Hồ Rộc Kháo | 1 | Đất đắp đập | Phía bên phải của đập, đi qua tràn, là bãi đất sườn đồi | Ô tô tự đổ | Đường đất | 5 | 1,0 | 7,0 |
|  |  | 2 | Cát vàng, đá dăm, đá hộc | Mỏ khai thác vật liệu quanh khu vực | Ô tô tự đổ | Đường liên thôn | 4 | 3,0 |  |
|  |  | 3 | Vật liệu khác | Xã Nhân Nghĩa | Ô tô tự đổ | Đường liên xã | 3 | 2,5 |  |
|  |  | 4 | Vật liệu đổ thải | Công trình. | Ô tô tự đổ | Đường đất | 5 | 0,5 |  |
| 5 | Hồ Mền 1 | 1 | Đất đắp đập | Phía bên phải của đập, đi qua tràn, là bãi đất sườn đồi | Ô tô tự đổ | Đường đất | 5 | 0,2 | 8,4 |
|  |  | 2 | Cát vàng, đá dăm, đá hộc | Mỏ khai thác vật liệu quanh khu vực | Ô tô tự đổ | Đường liên thôn | 4 | 4,0 |  |
|  |  | 3 | Vật liệu khác | Xã Đoàn Kết | Ô tô tự đổ | Đường liên xã | 3 | 4,0 |  |
|  |  | 4 | Vật liệu đổ thải | Công trình. | Ô tô tự đổ | Đường đất | 5 | 0,2 |  |
| 6 | Hồ Mền 2 | 1 | Đất đắp đập | Phía thượng lưu hồ, là bãi đất sườn đồi bên trái của đập | Ô tô tự đổ | Đường đất | 5 | 0,2 | 8,6 |
|  |  | 2 | Cát vàng, đá dăm, đá hộc | Mỏ khai thác vật liệu quanh khu vực | Ô tô tự đổ | Đường liên xã | 3 | 4,0 |  |
|  |  | 3 | Vật liệu khác | Xã Đoàn Kết | Ô tô tự đổ | Đường liên xã | 3 | 4,0 |  |
|  |  | 4 | Vật liệu đổ thải | Công trình. | Ô tô tự đổ | Đường đất | 5 | 0,4 |  |
| 7 | Hồ Tuân Lộ | 1 | Đất đắp đập | Nằm ở bên trong lòng hồ, là đất đồi. | Ô tô tự đổ | Đường đất | 5 | 0,1 | 10,3 |
|  |  | 2 | Cát vàng, đá dăm, đá hộc | Mỏ khai thác vật liệu quanh khu vực | Ô tô tự đổ | Đường liên thôn | 4 | 5,0 |  |
|  |  | 3 | Vật liệu khác | Xã Mãn Đức | Ô tô tự đổ | Đường liên xã | 3 | 5,0 |  |
|  |  | 4 | Vật liệu đổ thải | Công trình. | Ô tô tự đổ | Đường đất | 5 | 0,2 |  |
| 8 | Hồ Nà Măng | 1 | Đất đắp đập | Nằm ở vai phải của đập. | Ô tô tự đổ | Đường đất | 5 | 0,1 | 3,6 |
|  |  | 2 | Cát vàng, đá dăm, đá hộc | Mỏ khai thác vật liệu quanh khu vực | Ô tô tự đổ | Đường liên xã | 3 | 1,0 |  |
|  |  | 3 | Vật liệu khác | Xã Hợp Đồng | Ô tô tự đổ | Đường liên xã | 3 | 1,0 |  |
|  |  | 4 | Vật liệu đổ thải | Công trình. | Ô tô tự đổ | Đường đất | 5 | 1,5 |  |
| 9 | Hồ Cốc | 1 | Đất đắp đập | Nằm ở hạ lưu vai trái hồ, là bãi đất sườn đồi | Ô tô tự đổ | Đường đất | 5 | 0,1 | 9,3 |
|  |  | 2 | Cát vàng, đá dăm, đá hộc | Mỏ khai thác vật liệu quanh khu vực | Ô tô tự đổ | Đường liên thôn | 4 | 5,0 |  |
|  |  | 3 | Vật liệu khác | Xã Vĩnh Đồng | Ô tô tự đổ | Đường liên xã | 3 | 4,0 |  |
|  |  | 4 | Vật liệu đổ thải | Công trình. | Ô tô tự đổ | Đường đất | 5 | 0,2 |  |
| 10 | Hồ An Thịnh | 1 | Đất đắp đập | Phía hạ lưu đập, là bãi đất sườn đồi vai trái của đập | Ô tô tự đổ | Đường liên thôn | 4 | 2,0 | 9,0 |
|  |  | 2 | Cát vàng, đá dăm, đá hộc | Mỏ khai thác vật liệu quanh khu vực | Ô tô tự đổ | Đường liên xã | 3 | 3,0 |  |
|  |  | 3 | Vật liệu khác | Xã Long Sơn | Ô tô tự đổ | Đường liên xã | 3 | 2,5 |  |
|  |  | 4 | Vật liệu đổ thải | Công trình. | Ô tô tự đổ | Đường đất | 5 | 1,5 |  |

- Bãi thải đất đá

Dựa trên cơ sở kế hoạch xây dựng và tận dụng đất đá, đã lựa chọn giải pháp chủ yếu là bãi thải và bãi trữ nằm cùng một vị trí, đất đá thải nằm phía dưới và tạo mặt bằng để thiết lập bãi trữ ở bên trên nhằm mục đích hạn chế việc đền bù giải tỏa khi tiến hành công tác chuẩn bị xây dựng. Diện tích các bãi vật liệu và bãi thải của mỗi hạng mục công trình dao động từ 0,6 ÷ 2ha hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu cung ứng đất đắp và khả năng tiếp nhận tạm thời vật liệu thải của mỗi hạng mực công trình.

Bảng 2- 8: Thông số kỹ thuật các bãi thải

| TT | Hồ chứa | Mô tả | Cự ly vận chuyển đến bãi thải (m) | Diện tích bãi (m2) | Chiều cao trữ (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hói Kha | Bãi thải dự kiến nằm ngay tại khe trũng vai phải đập và khu đất dự kiến xây dựng sân Nhà văn hóa xóm Bùi. Khu vực bãi thải dự kiến làm sân nhà văn hóa cách đập khoảng 800m, đất thuộc quản lý của công ty khai thác thủy lợi. | 800 | 1.500 | 2,5 |
| 2 | Tuân Lộ | Bãi thải dự kiến gồm 03 vị trí: (i) Khu đất xây dựng sân bóng xã Tuân Lộ; (ii) tôn nền san lấp dọc hai bên đường vận hành; (iii) khe trũng bên vai trái của hồ. | 2.000 | 2.000 | 3,0 |
| 3 | Rả | Khu bãi thải cách đập khoảng 300 m, là khu hạ lưu trũng diện tích khoảng 1000m2, chỉ có một vài cây keo và cây bụi thấp. | 30 | 1.500 | 2,0 |
| 4 | Rộc Kháo | Bãi thải dự kiến là bãi Khang Cảng, hiện chỉ có cây bụi thấp | 1.000 | 5.000 | 1,5 |
| 5 | Mền 1 | Bãi thải dự kiến tại 03 khu vực: - Sân nhà văn hóa xóm Mền 1, trữ lượng 3.000m3; - Sân nhà văn hóa xóm Mền 1, trữ lượng 2.500m3; - Khe trũng giữa 2 hồ, khe vai phải hồ Mền 2, trữ lượng đáp ứng là 3.800m3. | 150 | 1.000 | 2,5 |
| 6 | Mền 2 | Bãi thải dự kiến nằm ngay chân đập phần hạ lưu phía Tây Nam. Khu vực bãi thải dự kiến chỉ có một vài cây keo, cách đập khoảng 300m. | 300 | 1.000 | 1,5 |
| 7 | Nà Măng | Khu bãi thải dự kiến lại vị trí khu đất xây dựng sân vận động của Ủy ban xã Hợp Đồng và các vị trí trũng trên đường nội đồng xóm Ngoài. | 500 | 2.500 | 1,5 |
| 8 | Cốc | Khu bãi thải cách đập là khu đất tại sân Nhà văn hóa xóm Cốc, hiện chỉ có một số cây bụi thấp. | 1.000 | 800 | 1,5 |
| 9 | An Thịnh | Khu bãi thải cách đập là khu đất tại sân Nhà văn hóa thôn, hiện chỉ có một vài cây bụi thấp. | 150 | 1.000 | 2,0 |
| 10 | Đồng Bến | Bãi thải dự kiến nằm ở khe trũng vai trái của đập, diện tích đất thuộc hành lang an toàn của đập, hiện đang có một vài cây bạch đàn trồng tự nhiên. | 300 | 1.000 | 1,5 |

### Huy động xe vận chuyển và máy thi công

Để đáp ứng tiến độ thi công, hoàn thành khối lượng các hạng mục, căn cứ địa hình mặt bằng công trình, tính chất công việc và nguồn cung cấp vật liệu, dự kiến cần phải bố trí trang thiết bị chủ yếu để thực hiện thi công TDA như sau:

Bảng 2- 9: Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến

| STT | Tên máy | Hồ Hói Kha | Hồ Tuân Lộ | Hồ Rả | Hồ Rộc Kháo | Hồ Mền 1 | Hồ Mền 2 | Hồ Nà Măng | Hồ Cốc | Hồ An Thịnh | Hồ Đồng Bến |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy đào 1 gầu, bánh xích dung tích 1,25m3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Máy ủi - công suất 110 CV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Máy san tự hành - công suất 110 CV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Máy đầm rung tự hành 8-10T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng 10,0 T | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Ô tô tự đổ - trọng tải 7 T | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Ô tô tưới nước - dung tích 5,0 m3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Máy đầm bê tông đầm bàn 1,0 kW | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Máy nén khí động cơ diezel - 360,00 m3/h | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Biến thế hàn xoay chiều - 23,0 kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Búa căn khí nén - tiêu hao khí 3,0 m3/ph | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Máy cắt uốn cốt thép - công suất 5,0 kW | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Đầm bánh hơi tự hành 9,0T | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Máy đầm đất cầm tay trọng lượng 80kg | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Máy hàn nhiệt nối ống nhựa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Máy trộn bê tông 250 lít – 350 lít | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Máy bơm nước các loại | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Nguồn: Thuyết minh TKCS Tiểu dự án 2 thuộc Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hòa Bình”

    - Diện tích đất chiếm dụng của TDA

TDA được triển khai trên địa bàn của 09 xã thuộc 6 huyện của tỉnh Hòa Bình với diện tích đất chiếm dụng cụ thể như sau:

- Thu hồi đất vĩnh viễn: Đất bị thu hồi vĩnh viễn sẽ bị thu lại Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có) và có mục đích sử dụng bị thay đổi vĩnh viễn. Các hộ gia đình có đất bị thu hồi vĩnh viễn sẽ không thể tiếp tục hoạt động sản xuất trên đất đa bị thu hồi.

- Hạn chế khả năng sử dụng do thiết lập hành lang an toàn đập sẽ được phép tiếp tục sử dụng nhưng có một số hạn chế như sau: Trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước các hoạt động phải có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

  - Xây dựng công trình mới;

  - Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện;

  - Khoan, đào khảo sát địa chất; thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất;

  - Xả nước thải vào hồ chứa nước, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ;

  - Trồng cây lâu năm;

  - Hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ;

  - Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ;

  - Nuôi trồng thủy sản;

  - Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác;

  - Xây dựng công trình ngầm.

Chi tiết về diện tích, số hộ bị ảnh hưởng và tác động tương ứng của việc thu hồi từng loại đất được trình bày cụ thể trong các bảng dưới đây:

Bảng 2- 10: Diện tích đất thu hồi vĩnh viễn và thu hồi tạm thời của tiểu dự án

| TT | Hồ chứa | Địa điểm | Đất thu hồi vĩnh viễn | Đất bị hạn chế khả năng sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diện tích (m2) | Số hộ BAH (hộ) | Diện tích (m2) | Số hộ BAH (hộ) |
| 1 | Hồ Rả | Xã Yên Phú | 4.338 | 6 | 4.360 | 10 |
| 2 | Hồ Tuân Lộ | Xã Tuân Lộ | 202 | 1 hộ + 1 UBND | 900 | 2 hộ + 1 UBND |
| 3 | Hồ Nà Măng | Xã Hợp Đồng | 1.194 | 3 | 1.750 | 1 |
| 4 | Hồ Cốc | Xã Vĩnh Đồng | 628 | 1 hộ + 1 UBND | 1.357 | 1 hộ + 1 UBND |
| 5 | Hồ An Thịnh | Xã Long Sơn | 209 | 1 hộ + 1 UBND | 1.600 | 11 |
| 6 | Hồ Đồng Bến | Xã Dân Hạ | - |  | 1.950 | 1 hộ + 1 UBND |
| 7 | Hồ Rộc Kháo | Xã Nhân Nghĩa | - |  | 3.240 | 8 |
| 8 | Hồ Hói Kha | Xã Ngọc Mỹ | - |  | 540 | 1 hộ + 1 UBND |
| 9 | Hồ Mền 1 | Xã Đoàn Kết | - |  | 3.000 | 2 |
| 10 | Hồ Mền 2 | Xã Đoàn Kết | 367 | 2 | 3.250 | 4 |
|  | Tổng |  | 6.938 | 14 hộ + 3 UBND | 21.947 | 41 hộ + 3 UBND |

    - Cung ứng điện thi công và sinh hoạt

Nguồn điện phục vụ thi công và sinh hoạt được cấp từ các máy phát điện diesel tại công trường hoặc lấy từ Trạm biến áp các xã thuộc khu vực thực hiện TDA.

Phụ tải: Các nguồn phụ tải chính của công trường bao gồm nhà làm việc và sinh hoạt của tư vấn, nhà thầu, khu phụ trợ, các cơ sở bê tông, trạm trộn, nghiền sàng. Tuỳ vào nhu cầu phụ tải thực tế mà đơn vị thi công tự liên hệ với điện lực địa phương để đấu nối vào đường điện hiện hữu phục vụ công tác thi công công trình.

    - Cung ứng nước thi công và sinh hoạt

- Nước thi công: thi công tại hồ nào thì dùng nước của hồ đó.

- Nước sinh hoạt ở công trường dùng nước giếng khoan/ giếng đào hoặc mua nước sinh hoạt của các hộ dân sinh sống gần khu vực hồ được xử lý đảm bảo vệ sinh.

    - Kế hoạch vận chuyển nguyên vật liệu

Các loại nguyên vật liệu thi công sẽ được vận chuyển theo đợt và phù hợp với tiến độ thi công. Đợt vận chuyển nguyên vật liệu đầu tiên sẽ được thực hiện khoảng 10 ngày trước khi khởi công. Thời gian thực hiện vận chuyển nguyên vật liệu sẽ được sắp xếp vào thời điểm phù hợp để giảm thiểu các tác động đối với hoạt động sinh hoạt của người dân địa phương.

## Biện pháp thi công và kế hoạch đảm bảo an toàn đập

    - Biện pháp thi công

a. Trình tự thi công các hạng mục: (i) Chuẩn bị mặt bằng, lán trại thi công; (ii) Thi công đê quai; (iii) Thi công cống lấy nước; (iv) Thi công đắp áp trúc đập, khoan phụt chốn thấm, thi công gia cố mái đập theo trình tự từ dưới lên trên; (v) Thi công các hạng mục tràn xả lũ, cầu giao thông; (vi) Thi công khu nhà quản lý; (vii) Thi công đường quản lý vận hành, đường dây điện; (viii) Thu dọn công trường.

b. Công tác khoan phụt chống thấm

- Tiêu chuẩn áp dụng

- TCVN 8644 : 2011 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt vữa gia cố đê

- TCVN 8645:2011: Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá;

- Công tác chuẩn bị

- Chuẩn bị đủ vật liệu cần thiết để chế tạo vữa phụt bao gồm bột sét và một số loại phụ gia pha trộn. Bột sét đóng bao dùng cho khoan phụt vữa gia cố đê do các cơ sở sản xuất phải đảm bảo chất lượng, không vón cục, không bị dính trước khi đưa vào sử dụng.

- Thiết bị dùng để khoan phụt vữa phải đảm bảo đúng các yêu kỹ thuật và phải được kiểm tra nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng

- Trước khi khoan phụt vữa, đơn vị thi công phải căn cứ vào đồ án thiết kế, các mốc đã được giao nhận ngoài thực tế để kiểm tra lượng mất nước đơn vị q(l/s), áp lực phụt vữa cao nhất trong đoạn đê thi công. Công việc kiểm tra có thể thực hiện ngay tại các lỗ khoan đã thiết kế. Nếu kết quả kiểm tra thấy có sự sai lệch lớn giữa thực tế và đồ án thiết kế thì đơn vị thi công phải tạm dừng thi công và cùng với cơ quan giám sát lập văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Chỉ được triển khai thi công khi có ý kiến chính thức bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền

- Ngoài các quy định ở trên, trước khi khoan phụt vữa còn phải chuẩn bị đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn lao động và các loại sổ sách ghi chép, theo dõi quá trình thi công theo đúng quy định.

- Sản xuất dung dịch vữa khoan phụt

- Sản xuất dung dịch vữa khoan phụt thực hiện theo quy trình sau:

- Chuẩn bị sẵn vật liệu xi măng và phụ gia (nếu có)

- Xác định tỷ lệ pha trộn dung dịch vữa (Đ/N) hoặc tỷ lệ phụ gia (nếu có) đúng theo đồ án thiết kế đã được duyệt;

- Vệ sinh sạch thùng trộn, thùng chứa, bình nén vữa và ống dẫn vữa;

- Bơm nước vào thùng trộn theo tỷ lệ quy định. Nước sử dụng pha trộn dung dịch phải là nước sạch, không có các tạp chất bẩn, sau đó cho phụ gia (nếu có) theo tỷ lệ quy định rồi quấy đều hỗn hợp trong thùng trộn từ 5 min đến 10 min;

- Cho nguyên liệu và phụ gia (nếu có) từ từ vào thùng trộn theo tỷ lệ quy định rồi tiến hành quấy trộn trong khoảng thời gian 7 min đến 10 min để bột sét hòa tan đều trong nước.

Dung dịch vữa để khoan phụt gia cố thân đê phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau:

- Thời gian phân tầng (vữa có hiện tượng tách nước trên mặt) không dưới 20 min;

- Vữa trước khi đưa vào bộ phận nén để phụt chỉ gồm các hạt có đường kính dưới 2 mm.

- Khoan phụt vữa

Khoan tạo lỗ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Góc đứng sai lệch không quá 100;

- Vị trí sai lệch không quá 10 cm;

- Chiều sâu sai lệch không quá 20 cm so với chiều sâu thiết kế.

- Trong khi khoan phải ghi chép đầy đủ vào bảng theo dõi thi công.

- Nếu khoan tạo lỗ bằng nước có áp thì áp lực không được vượt quá 0,6 MPa và phải dùng nước sạch. Trước khi khoan phải dùng xà beng tạo lỗ sâu tối thiểu 20 cm, đường kính lớn hơn đường kính lỗ khoan từ 5 mm đến 10 mm để dẫn hướng. Khi khoan phải luôn giữ cần khoan theo hướng thẳng đứng để đảm bảo không vượt quá độ sai lệch cho phép.

- Sau khi khoan tạo lỗ xong phải dùng nước sạch có áp lực bằng 0,05 MPa để rửa sạch lỗ khoan từ 3 min đến 5 min và nút lỗ khoan để tránh vật rơi vào gây tắc lỗ khoan. Đối với các lỗ khoan nằm trong vùng đất có kết cấu rời rạc, sau khi khoan có thể dùng ngay cần khoan thay ống chèn để làm ống dẫn vữa phụt, không được rút lên để tránh sập thành lỗ.

- Khi cần thay đổi vị trí lỗ khoan phải tiến hành lấp lỗ khoan cũ theo đúng các quy định hiện hành, bố trí lỗ khoan mới cùng hàng và cách lỗ cũ từ 20 cm đến 30 cm, Ghi chép và vẽ sơ đồ đầy đủ vào bảng theo dõi thi công

- Không được khoan quá nhiều lỗ. Trước khi khoan tạo lỗ phải dựa trên năng suất thi công của thiết bị khoan phụt vữa mà khoan tạo lỗ đủ để phụt vữa trong một ngày

Phụt vữa:

- Khi hạ cần khoan xuống các lỗ khoan phải dùng nước có áp lực cột nước 0,05 MPa, vừa thả vừa xoay cần khoan, khi đến đáy lỗ khoan thì giảm dần áp lực cột nước rồi rút cần khoan lên 30 cm; cố định cần khoan để tránh tắc ống dẫn vữa và đảm bảo cho vữa lưu động trong lỗ khi phụt

- Không được chèn nút kín miệng lỗ khoan trước khi phụt vữa. Trong quá trình phụt vữa nếu thấy dung dịch vữa phụt trào lên miệng lỗ khoan thì phải chèn nút kín miệng lỗ

- Tỷ lệ pha trộn và chế tạo vữa theo đúng đồ án đã được phê duyệt

- Trong quá trình phụt vữa, căn cứ vào lượng ăn vữa theo thời gian mà thay đổi nồng độ dung dịch vữa từ loãng đến đặc. Có thể tham khảo từng trường hợp sau để quyết định tăng tỷ lệ Đ/N

- Áp lực phụt vữa P nên bắt đầu từ 0,05 MPa trở xuống, sau đó căn cứ vào lượng ăn vữa theo thời gian mà tăng dần lên từng cấp cho tới áp lực thiết kế. Cho phép nâng thêm một cấp áp lực trong điều kiện sau đây

- Phải ép vữa theo đúng áp lực thiết kế. Nếu áp lực phụt vữa chưa đạt đến áp lực phụt thiết kế mà đê đã có hiện tượng nứt dọc hoặc rạn nứt xung quanh lỗ khoan phụt thì phải ngừng thi công và báo cáo ngay cho các đơn vị giám sát, tư vấn thiết kế và chủ đầu tư để kịp thời đưa ra giải pháp xử lý và trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh áp lực phụt vữa

- Khi phụt vữa vào mỗi lỗ khoan phải phụt liên tục cho đến khi áp lực phụt bằng áp lực thiết kế, lượng ăn vữa Q0 đạt từ 1 L/min trở xuống và duy trì trong khoảng thời gian không nhỏ hơn 30 min

- Trừ trường hợp khoan phụt xử lý tổ mối, thời gian gián đoạn giữa lần phụt giữa các lỗ khoan đợt trước và đợt sau hoặc các lỗ khoan cạnh nhau, tối thiểu đối với vữa bột sét là 72 h

- Sau khi phụt vữa xong một lỗ khoan, trong vòng 24 h phải lấp lố khoan theo đúng quy định hiện hành

c. Thi công các công tác chính

Sau khi thi công đắp đê quây xong tiến hành mở móng thi công cống lấy nước và đập đất. Trình tự thi công như sau:

- Phát dọn cây cối, bụi rậm mái thượng lưu, bóc bỏ đá lát khan (nếu có)

- Bóc bỏ lớp phong hóa mái thượng hạ lưu đập vận chuyển ra bãi đổ theo quy định. Đào giật cấp mái thượng hạ lưu đập theo hồ sơ thiết kế.

- Mở móng thi công cống lấy nước.

- Đắp đập áp trúc mái đập, đầm chặt đảm bảo dung trọng và độ chặt thiết kế, đảm bảo hệ số mái thiết kế; Đất khai thác từ mỏ vật liệu hoặc mua phải đủ chỉ tiêu cơ lý tốt (tương đương đất đắp thân đập cũ) đắp bù những vị trí mái bị trũng bằng thủ công đầm bằng đầm cóc đảm bảo hệ số mái thiết kế, độ chặt K=0,95

- Thi công khoan phụt chống thấm đập.

- Thi công gia cố mái thượng lưu, bộ phận thoát nước hạ lưu đập và trồng cỏ mái hạ lưu

- Thi công bê tông mặt đập theo đúng mặt cắt thiết kế

- Các công tác bê tông, BTCT sau khi đổ cần tiến hành công tác dưỡng hộ bê tông theo đúng quy trình, tiêu chuẩn hiện hành.

- Thi công tràn xả lũ đồng thời khi thi công cống lấy nước và đập đất..

    - Kế hoạch an toàn đập

- Mỗi TDA khi thưc hiện đều sẽ được chuẩn bị một báo cáo an toàn đập cụ thể với mục tiêu của báo cáo an toàn đập (DSR) nhằm trình bày, phân tích và đưa ra các khuyến nghị về: a) Tất cả các điều kiện có thể gây ảnh hưởng tới sự an toàn đập và các công trình phụ; b) Tác động khi đập hoặc công trình phụ bị vỡ/không điều tiết được do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, lỗi con người hay lỗi cấu trúc; và c) Khung thể chế (tại thời điểm hiện tại và) trong tương lai cần thiết để tránh hoặc giảm thiểu các điều kiện bất lợi cho sự an toàn đập.

Rà soát và phân tích an toàn kết cấu đập: Việc xem xét và đánh giá các đập và các công trình liên quan sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau:

- Xem lại các tài liệu khảo sát về địa chất nền và nguồn vật liệu. Lưu ý các ảnh hưởng bất lợi tiềm tàng có thể xảy ra bởi các đặc tính địa chất đã biết. Đánh giá các điều kiện không lường trước được và các biện pháp xử lý để gắn kết vấn đề an toàn và vận hành của đập và các công trình liên quan.

- Đánh giá sự phù hợp của loại đập và tràn, sự đáp ứng của thiết kế đập, bao gồm các biện pháp đề xuất xử lý nền móng, đào đắp, các thông số sức chịu tải của nền được lựa chọn, thấm và các biện pháp kiểm soát áp lực đẩy nổi. Lưu ý về quan điểm an toàn đối với bất kỳ khía cạnh bất thường hoặc thiếu sót nào xảy ra và đề xuất các biện pháp cần thực hiện.

- Đánh giá sự ổn định, phân tích cường độ và các yếu tố an toàn trong các điều kiện chịu tải bình thường, bất thường và cực lớn đối với đập đất và đập bê tông, kết cấu đập tràn và các công trình xả nước, bao gồm sự xác định các tiêu chí tác động của địa chất.

- Xem xét các yếu tố về tính ổn định của hồ chứa, hình thành sạt lở đất, sóng, và ảnh hưởng của nó tới sự ổn định đập;

- Xem xét phương pháp tính toán thủy văn để xác định lũ thiết kế của dự án, tuyến hồ chứa và kích thước đập tràn. Rà soát thiết kế các công trình đập tràn bao gồm cả điều kiện dòng chảy, và công trình tiêu năng. Đánh giá khả năng xả của đập tràn ứng với tất cả các lũ thiết kế mà không gây nguy hiểm cho đập.

- Xem xét các công trình lấy và xả nước, bao gồm các thiết kế thủy lực, năng lực tháo nước khẩn cấp của hồ chứa, và quá trình bồi lắng.

- Đánh giá thiết kế của đập tràn và các thiết bị điều khiển cửa ra, bao gồm việc lựa chọn số lượng và loại cửa chính và van, thiết bị nâng và các loại cơ cấu điều khiển khác. Lưu ý đặc biệt đối với hệ thống dự phòng để vận hành các đập tràn có cửa và các công trình xả nước khi có trục trặc về vận hành và điện.

- Xem xét các thiết kế của công trình dẫn dòng, tiến độ thi công, thuỷ văn và các yếu tố rủi ro liên quan tới dẫn dòng trong quá trình xây dựng và lấp dòng ở giai đoạn bắt đầu tích nước hồ chứa.

- Xem xét sự phù hợp của thiết bị đo đạc, đặc biệt là những dụng cụ hoặc mốc đánh dấu, được yêu cầu trong dự báo các nguy hiểm nghiêm trọng hoặc vỡ đập.

- Xem xét quy trình vận hành và bảo trì và kế hoạch ứng phó khẩn cấp của chủ đập, bao gồm đánh giá các yếu tố vận hành và bảo trì tiểu dự án liên quan đến sự an toàn của đập và đánh giá năng lực của cán bộ vận hành để có thể thực hiện duy tu bảo dưỡng và kiểm tra thường xuyên sự an toàn của công trình.

Xem xét và đánh giá các rủi ro về an toàn đập: Ngoài việc đảm bảo an toàn kết cấu đập, Dự án cần phải đánh giá các rủi ro tiềm ẩn của đập đến dân cư và môi trường tại khu vực hạ lưu đập, bao gồm cả các công trình liên quan. Vỡ đập có thể sẽ không xảy ra nhưng khi xảy ra sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng. Về nội dung này, trong quá trình chuẩn bị dự án, như là một phần của DSR hoặc kế hoạch quản lý môi trường và xã hội, chủ đầu tư tiểu dự án cần thực hiện đánh giá về rủi ro tiềm tàngđối với khu vực/dân cư vùng hạ lưu. Đối với các đập lớn và có nguy cơ cao, trong quá trình chuẩn bị cần thu thập đầy đủ số liệu, bao gồm cả khảo sát địa hình và việc sử dụng đất đai dưới hạ lưu, để mô phỏng một việc vỡ đập và lũ lụt ở hạ lưu đập theo các điều kiện/kịch bản khác nhau phục vụ cho việc chuẩn bị Kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Thu thập số liệu từ các đập ở thượng nguồn và/hoặc các hoạt động liên quan đến đầu nguồn cũng có thể cần thiết đối với một số đập. Lập kế hoạch và thực hiện chương trình xây dựng năng lực cho các tiểu dự án với các hoạt động thí điểm để thúc đẩy sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương cần được xem xét. Cộng đồng dân cư quanh khu vực đập có thể tham gia vào việc giám sát hàng ngày, bảo vệ đập khỏi các hoạt động gây phá hoại của đối tượng bên ngoài, và tham gia vào các công việc bảo trì đơn giản. Một mô hình có sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động bảo vệ an toàn cho đập cũng cần được xem xét. Sự bồi lắng và ô nhiễm của nguồn nước thượng lưu có thể là vấn đề nghiêm trọng đối với một số lưu vực sông. Chủ đập phải cam kết dành ngân sách cho việc vận hành & quản lý đập thích hợp và kiểm tra an toàn đập định kỳ.

Chi tiết về kết quả đánh giá an toàn đập và kế hoạch quản lý an toàn đập được trình bày trong Báo cáo An toàn đập của TDA.

## Nhân lực và tiến độ thực hiện

    - Nhân lực và lán trại công nhân

Số lượng công nhân thi công trung bình dự kiến cho mỗi hạng mục công trình là khoảng 50 công nhân/hạng mục hồ chứa, trong đó có khoảng 20 người là lao động địa phương. Số lượng nhân công địa phương (lao động phổ thông chưa qua đào tạo hoặc đào tạo cơ bản, ngắn ngày) chiếm khoảng 40% tổng lượng lao động. Những lao động này có thể chủ động về điều kiện sinh hoạt tại nơi cư trú, do đó, TDA không cần sắp xếp lán trại. Đối với các cán bộ quản lý và công nhân chuyên nghiệp từ địa phương khác, TDA thực hiện xây dựng lán trại tạm thời tại các khu vực đất trống gần công trình. Lán trại phải có hệ thống cung cấp điện và nước sạch, hệ thống thu gom và xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu về an toàn và vệ sinh theo các quy định của Chính phủ Việt Nam.

    - Tiến độ thi công

Tiểu dự án 2 thuộc Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hòa Bình” gồm 10 hạng mục công trình hồ chứa nước nằm rải rác trên địa bàn 09 xã của tỉnh Hòa Bình sẽ được tiến hành trong 4 năm (từ năm 2019 đến năm 2022) theo phân kỳ đầu tư vốn. Cụ thể như sau:

- Các hồ Hói Kha, hồ Rộc Kháo, hồ Mền 1, hồ Mền 2, hồ Đồng Bến

- Thời gian thi công:

Toàn bộ các hạng mục công trình dự kiến thi công trong vòng 24 tháng, bắt đầu từ cuối mùa lũ năm thứ nhất, cụ thể như sau:

- Công tác chuẩn bị (02 tháng):

- Dự kiến Từ tháng 9 đến tháng 10 (cuối mùa mưa năm thứ nhất) tiến hành tập kết máy móc, thiết bị, làm lán trại thi công.

- Mở đường thi công từ đập vào đến bãi khai thác vật liệu đất đắp.

- Mùa khô từ tháng 11 năm thứ nhất đến cuối tháng 4 năm sau (6 tháng)

- Đầu tháng 11 đào móng cống lấy nước, đào kênh dẫn dòng, dòng chảy dẫn về hạ lưu qua kênh dẫn dòng (Lưu lượng dẫn dòng thiết kế Q=2,06 m3/s)

- Tiến hành thi công hoàn thiện cống lấy nước (Bắt buộc phải xong trước 29/02)

- Thi công hoàn thiện tuyến tràn (Hoàn thiện xong trước 30/4 để dẫn dòng vào mùa lũ.

- Thi công hoàn thiện phần mái thượng lưu đập bên vai trái, đắp 1 phần khối lượng đập phía hạ lưu bên vai trái.

- Thi công đổ bê tông khung dầm, bê tông mái thượng lưu đập.

- Thời điểm từ 01/3 đến 05/3 tiến hành chặn dòng, đắp hoàn thiện đập vai phải, hoàn thiện mái phía thượng lưu đến cao trình thiết kế (xong trước 30/4 đế tránh lũ làm ngập nước trong hồ). Dòng chảy (nếu có mưa) được tích trong hồ.

- Thi công đắp hoàn thiện đập đất phía hạ lưu theo mặt cắt thiết kế.

- Từ tháng 5 đến hết thời gian còn lại: thi công hoàn thiện các hạng mục khác (như trồng cỏ, thiết bị quan trắc đập, tường chắn sóng, đường quản lý vận hành) và bàn giao công trình.

- Các hồ Tuân Lộ, hồ Rả, Nà Măng, hồ Cốc, hồ An Thịnh

Toàn bộ các hạng mục công trình dự kiến thi công trong vòng 12 tháng, dự kiến bắt đầu từ cuối mùa lũ năm thứ nhất, cụ thể như sau:

- Khối lượng thi công nâng cấp sửa chữa hồ Rả nhỏ, nên dự kiến thi công trong thời gian mùa kiệt từ tháng 11 đến tháng 4 (6 tháng). Đây là thời gian trùng với nhu cầu nước tưới vụ đông xuân và chiêm xuân. Do đó trong quá trình thi công cần đảm bảo nhu cầu tưới của hạ lưu.

- Từ tháng 11 đến tháng 01 thi công hạng mục mái hạ lưu, tràn xả lũ là các hạng mục không bị ảnh hưởng bởi mực nước tưới trong hồ. Thời gian này vẫn lấy nước tưới qua cống như bình thường.

- Từ tháng 2 đến tháng 4 đắp đê quây để thi công nhà van và mái thượng lưu. Để đảm bảo tưới trong tháng 2, 4 sẽ dùng máy bơm để phục vụ bơm tưới.

- Tháng 4 thi công đường quản lý vận hành. Tuyến đường được thi công sau cùng để tận dụng tuyến đường đất để phục vụ cho thi công sau đó mới tiến hành nâng cấp cứng hóa bằng bê tông để đảm bảo độ bền cho tuyến đường.

    - Kế hoạch vận hành hồ và bảo dưỡng

Điều tiết nước hồ chứa: Chủ đập phải lập quy trình điều tiết nước hồ chứa, quy định việc tích nước, xả nước hồ, trong điều kiện bình thường và trong tình huống khẩn cấp, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Ngoài ra, một hệ thống thông tin, liên lạc trong phạm vi công trình từ đầu mối hồ chứa đến hệ thống kênh mương, nhất là trong mùa mưa lũ phải được thiết lập và duy trì bảo đảm liên lạc thông suốt từ công trình đến UBND các huyện, thị xã, thị trấn nơi có công trình, cơ quan quản lý khai thác công trình và Ban Phòng Chống bão lụt Tỉnh.

Vận hành cửa van các công trình: Chủ đập phải xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định về thẩm quyền ra lệnh vận hành và quy trình thao tác, vận hành cửa van của từng công trình. Phải quy định chế độ và thực hiện vận hành thử cho các cửa van không thường xuyên vận hành hoặc ở trong thời kỳ không thường xuyên vận hành, kể cả cửa van dự phòng. Phải ghi chép việc vận hành, vận hành thử cửa van các công trình vào sổ theo dõi vận hành công trình.

Đo đạc quan trắc đập và các yếu tố khí tượng thủy văn: Phải thực hiện quan trắc mức nước hồ và các đo đạc quan trắc khác do đơn vị tư vấn thiết kế đập quy định.

Duy tu, bảo dưỡng đập: Chủ đập phải quy định cụ thể nội dung và chế độ duy tu, bảo dưỡng cho từng công trình, bộ phận công trình và các thiết bị. Việc duy tu, bảo dưỡng đập và các trang thiết bị phải được tiến hành định kỳ, thường xuyên theo quy định để bảo đảm công trình vận hành tin cậy, an toàn, dễ dàng kiểm tra, phát hiện các hư hỏng để khôi phục, sửa chữa kịp thời và bảo đảm về mặt mỹ quan công trình.

Kiểm tra đập: Chủ đập phải thực hiện kiểm tra đập theo nội dung và chế độ quy định, bao gồm: (i) kiểm tra thường xuyên thông qua phân tích, đánh giá tài liệu đo đạc, quan trắc đập và bằng trực quan tại hiện trường, (ii) kiểm tra định kỳ trước và sau mùa mưa lũ hàng năm; (iii) kiểm tra đột xuất ngay sau khi xảy ra mưa lũ lớn, động đất mạnh hoặc phát hiện đập có hư hỏng đột xuất. Trường hợp đập bị hư hỏng nặng, cần thực hiện kiểm tra, khảo sát chi tiết đập để xác định nguyên nhân, mức độ, phạm vi hư hỏng; tiến hành thiết kế sửa chữa; đồng thời phải thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống, bảo đảm an toàn đập và an toàn vùng hạ du.

Khôi phục, sửa chữa, nâng cấp đập: Việc khôi phục, sửa chữa, nâng cấp đập tiến hành theo các quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành trong các trường hợp đập bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn, công trình xả lỹ thiếu khả năng xả lũ theo tiêu chuẩn thiết kế, xảy ra hiện tượng tái tạo bờ hồ chứa nước có ảnh hưởng đến an toàn đập.

Kiểm định an toàn đập: Chủ đập chịu trách nhiệm thực hiện kiểm định an toàn đập theo định kỳ quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP về Quản lý an toàn đập.

# KHUNG CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ VÀ CÁC QUI ĐỊNH

## Các chính sách và quy định của quốc gia về an toàn môi trường xã hội

    - Chính sách của Quốc gia về an toàn môi trường và xã hội

### Luật

- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015;

- Luật Tài nguyên Nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21/06/2012;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày ngày 29/11//2013, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 19/06/2013;

- Luật Thủy lợi số 18/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2017;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/08/2014;

- Luật Phòng, Chống Bạo lực Gia đình năm 2007;

- Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Luật Hôn Nhân và Gia đình 2000;

- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 được Quốc hội thông qua ngày 12/07/2001;

- Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 được Quốc hội thông qua ngày 12/07/2001;

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2008.

- Luật Phòng cháy & chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2001;

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/06/2015;

- Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 12/06/2018;

- Luật Khiếu nại tố cáo số 02/2011/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2011;

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2008;

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017;

### Nghị định

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ban hành ngày ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu.

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp Tài nguyên và Môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi;

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng.

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP, ngày 13/04/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/05/2014 về quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 44/2014/NĐ- CP, ngày 15/05/2014 về quy định giá đất;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/05/2014 về quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, ngày 05/04/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/06/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

- Nghị định số 112/2008/NĐ-CP, ngày 20/10/2008 của Chính phủ ngày 20 tháng 10 năm 2008 về Quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên nước và môi trường các hồ chứa thủy điện thủy lợi;

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP, ngày 28/11/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình;

- Nghị định số 55/2009/ NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới;

- Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới;

- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

- Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới;

- Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 03/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình;

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Di sản Văn hóa và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Di sản Văn hóa;

- Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Đa dạng sinh học;

### Thông tư

- Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

- Thông tư 121/2012/TT-BQP ngày 12/11/2012 của Bộ Quốc phòng ban hành QCVN 01:2012/BQP – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ra phá bom mìn, vật nổ;

- Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, chất lượng không khí và một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh;

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về phương pháp định giá đất; Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; Định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

- Thông tư số 40/2010/TT-BNN ngày 27/05/2011 của Bộ Nông nghiệp quy định năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi;

- Thông tư số 65/2009/TT-BNN ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp khai thác công trình thủy lợi;

- Thông tư liên tịch số 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 28/12/2011 quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi;

- Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.

- Thông tư 06 ngày 20/9/2007 của Ủy ban dân tộc hướng dẫn về việc hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện sinh kế của người dân, hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao kiến thức về luật theo Quyết định 112/2007/QD-TTg;

### Quyết định

- Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 về việc phê duyệt đơn giá quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước dưới đất, nước mưa axit, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 quy định về quản lý, khai thác đất làm vật liệu khai thác công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường;

- Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 02/03/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc bổ sung Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định bảng giá các loại đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

- Quyết định số 25/2014/QĐ-UBD ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành “Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Quyết định 15/2015/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình Sửa đổi Điều 29 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình;

- Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình Về việc bổ sung vào mục IV nhóm cây ăn quả tại Phụ lục IV đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành “Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hoà Bình;

- Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định bảng giá các loại đất năm 2015÷2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 19/07/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất tại biểu số 01; 02; 06; 07; 08; 09; 10; 11 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định bảng giá các loại đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

- Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ việc làm và đào tạo hướng nghiệp cho nông dân có đất bị Nhà nước thu hồi;

- Quyết định 1956/2009/QĐ-TTg ngày 17/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể về đào tạo hướng nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2020;

- Quyết định số 3562/QĐ-BNN-TL ngày 13/11/2007 quy định tạm thời về yêu cầu năng lực kỹ thuật của đơn vị quản lý đập;

- Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 về chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia;

- Quyết định số 301/QĐ-LĐTBXH ngày 16/3/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020;

- Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê

- duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020;

- Quyết định số 05/2007/QD-UBDT ngày 06/9/2007 của Ủy ban dân tộc chấp thuận ba vùng dân tộc thiểu số và khu vực miền núi dựa trên tình trạng phát triển;

- Quyết định số 1858/QĐ-TTg ngày 02/11/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” vay vốn Ngân hàng thế giới;

- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 10/10/2002 về các ứng dụng của 21 tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn lao động liên quan đến vi khí hậu, tiếng ồn, độ rung, hóa chất – ngưỡng cho phép trong môi trường làm việc.

### Các văn bản khác

- Hiến pháp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

- Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

- Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

- Công văn số 664/LĐTBXHBĐGngày 11/3/2011 về việc hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020;

- Công văn số 1854/LĐTBXH- BĐG về việc góp ý dự thảo tài liệu hướng dẫn thực hiện mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới.

### Các tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam liên quan đến bảo vệ môi trường

- Môi trường nước:

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm;

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt;

- QCVN 38:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh.

- Môi trường không khí

- QCVN 05:2013/BTNMT: Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh;

- QCVN 06:2009/BTNMT: Chất lượng không khí – nồng độ tối đa cho phép các chất độc hại trong không khí xung quanh;

- TCVN 6438:2001: Xe lưu hành trên đường – giới hạn phát thải tối đa được phép của khí thải.

- Môi trường đất

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của các kim loại nặng trong đất;

- QCVN 15-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất;

- Quản lý chất thải rắn

- QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để phân loại chất thải nguy hại.

- Độ rung và tiếng ồn

- QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

- QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

- Quy chuẩn tiêu chuẩn liên quan khác

- QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng

- QCVN 04 - 05: 2012/BNNPTNT - Các quy định chủ yếu về thiết kế công trình Thủy lợi.

    - Hồ sơ pháp lý do chủ đầu tư cung cấp

- Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT, ngày 09/11/2015 của Bộ NN & PTNT, về việc “Phê duyệt Báo cáo NCKT Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ”.

- Quyết định số 3189/QĐ-BNN-HTQT ngày 17/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và giao nhiệm vụ Chủ dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập”;

- Quyết định số 1858/QĐ-TTg ngày 02/11/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” vay vốn Ngân hàng thế giới;

- Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi TDA 02; Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Hòa Bình.

    - Tuân thủ trong việc thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội

Việc đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án sẽ được thực hiện tuân thủ với các quy trình đánh giá môi trường của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam. Cụ thể, đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án sẽ phải tuân thủ với khung Quản lý môi trường và xã hội của dự án đã được Ngân hàng Thế giới xem xét và chấp thuận. Sàng lọc môi trường và xã hội sẽ được thực hiện cho mỗi tiểu dự án để xác định quy mô và kiểu thích hợp của đánh giá môi trường. Trên cơ sở đó, TOR sẽ được chuẩn bị cho đánh giá tác động môi trường và xã hội phù hợp với quy mô tiểu dự án và những tác động tiềm tàng được dự báo phát sinh từ quá trình thực hiện tiểu dự án. Sàng lọc môi trường và xã hội sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới. TOR cho đánh giá tác động môi trường và xã hội cũng sẽ được xem xét và chấp thuận bởi các chuyên gia chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới trước khi thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội. Trong quá trình đánh giá tác động môi trường và xã hội, các tham vấn với những người bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương cần phải được thực hiện. Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội sẽ được công khai tại nơi thực hiện tiểu dự án bằng tiếng Việt để người dân bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương có thể tiếp cận dễ dàng, và bản tiếng Anh sẽ được công khai trên trang website của Ngân hàng Thế giới sau khi thẩm định..

## Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới

    - Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới đối với dự án

Mục tiêu của chính ách an toàn là để ngăn chặn và giảm thiểu tác động không đáng có cho người dân và môi trường trong quá trình phát triển. Chính sách an toàn cung cấp nền tàng cho sự tham gia của các bên liên quan trong thiết kế dự án và thực thi như một công cụ quan trọng để xây dựng quuyền lợi của người dân địa phương.

Sàng lọc môi trường và xã hội ở cấp độ Dự án đã được thực hiện và kết luận rằng có tám (08) chính sách của Ngân hàng Thế giới đã được kích hoạt cho Dự án, bao gồm:

- OP/BP 4.01: Đánh giá môi trường;

- OP/BP 4.04: Môi trường sinh sống tự nhiên;

- OP 4.09: Quản lý dịch hại

- OP/BP 4.10: Người bản địa;

- OP/BP 4.11: Tài nguyên văn hóa vật thể;

- OP/BP 4.12: Tái định cư không tự nguyện;

- OP/BP 4.37: An toàn đập;

- OP/BP 7.50: Các dự án trên đường thủy quốc tế

Theo đó, dự án được xếp loại A và cần tuân thủ những yêu cầu của các chính sách an toàn nêu trên, và các yêu cầu chung về tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin của WB.

    - Chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới kích hoạt đối với Tiểu dự án

Các chính sách an toàn của WB được kích hoạt đối với Tiểu dự án được tóm tắt trong bảng dưới đây:

Bảng 3-1: Chính sách an toàn của World Bank

| Chính sách | Mục tiêu |
| --- | --- |
| OP/BP 4.01 Đánh giá môi trường | Chính sách này được coi là xuyên suốt trong quá trình xác định, phòng tránh và giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm tàng đến môi trường và xã hội liên quan đến hoạt động cho vay của Ngân hàng. Trong hoạt động của Ngân hàng Thế giới, mục đích đánh giá môi trường là để cải thiện việc ra quyết định, đảm bảo rằng các tùy chọn dự án đang được xem xét và mang tính bền vững, và cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng phải được tham vấn. Bên vay có trách nhiệm thực hiện các đánh giá môi trường (EA) và Ngân hàng tư vấn cho khách hàng vay theo yêu cầu của Ngân hàng. Dự án vay vốn được đề xuất thành bốn loại, tùy thuộc vào vị trí, độ nhạy cảm, quy mô của dự án và tính chất và mức độ của tác động môi trường tiềm tàng, gồm dự án loại A, B, C và FI. TDA này kích hoạt OP 4.01 vì tiểu dự án liên quan đến công tác xây dựng và vận hành các hồ chứa, những hoạt động như vậy sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường xã hội tiềm tàng. Dựa trên các kết quả sàng lọc môi trường, tiểu dự án được phân loại B về mặt môi trường. Theo quy định trong OP 4.01 và Đánh giá Môi trường của Chính phủ Việt Nam, tiểu dự án đã chuẩn bị ESIA tuân thủ với Khung Quản lý Môi trường và Xã hội đáp ứng các quy định của Chính phủ và các yêu cầu về chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới. Sau khi xem xét và phê duyệt, báo cáo ESIA của tiểu dự án này sẽ được thông báo công khai đến địa phương tại khu vực dự án đảm bảo những người bị ảnh hưởng và tổ chức phi chính phủ địa phương có thể tiếp cận được dễ dàng và thông qua website của Ngân hàng Thế giới. |
| OP 4.09 Quản lý dịch hại | Mục tiêu của chính sách quản lý dịch hại là để giảm thiểu và quản lý rủi ro môi trường và sức khỏe liên quan với việc sử dụng thuốc trừ sâu, thúc đẩy, hỗ trợ quản lý dịch hại an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Việc mua sắm thuốc trừ sâu trong một dự án do Ngân hàng tài trợ phải được đánh giá về tính chất và mức độ rủi ro liên quan, có tính đến việc đề xuất và dự định áp dụng. Để quản lý sâu bệnh ảnh hưởng đến một trong hai lĩnh vực nông nghiệp hoặc y tế công cộng, Ngân hàng hỗ trợ một chiến lược nhằm thúc đẩy việc sử dụng các phương pháp kiểm soát sinh học và giảm sự phụ thuộc vào thuốc trừ sâu hóa học. Trong các dự án của Ngân hàng tài trợ, bên vay giải quyết các vấn đề quản lý dịch hại phù hợp với bối cảnh đánh giá môi trường của dự án. Trong quá trình thẩm định một dự án có liên quan đến việc quản lý dịch hại, Ngân hàng sẽ đánh giá năng lực, khuôn khổ pháp lý và thể chế của bên vay để thúc đẩy và hỗ trợ chương trình quản lý dịch hại an toàn, hiệu quả và thân thiện môi trường. TDA này được kích hoạt vì sử dụng hóa chất diệt côn trùng trong xử lý mối ở thân đập. |
| OP/BP 4.10 Người bản địa | Chính sách định nghĩa dân tộc thiểu số có thể được xác định trong các khu vực địa lý đặc biệt bởi sự hiện diện về mức độ khác nhau của các đặc điểm sau: Tự gắn bó chặt chẽ như các thành viên của nhóm văn hóa bản địa khác biệt và được thừa nhận về đặc điểm này bởi những người khác Sống gắn bó tập trung tại môi trường khác biệt về địa lý hoặc vùng lãnh thổ do tổ tiên để lại trong khu vực có dự án và gần với thiên nhiên tại môi trường sống và lãnh thổ đó Thể chế văn hóa, kinh tế, xã hội hoặc chính trị mang tính phong tục khác biệt so với những đặc điểm đó của văn hóa, xã hội chiếm đa số Ngôn ngữ bản địa thường khác so với ngôn ngữ chính thống của vùng hoặc nước đó. Điều kiện bắt buộc để phê duyệt dự án đầu tư, OP 4.10 yêu cầu bên vay thực thiện tham vấn và công bố thông tin với các dân tộc thiểu số có thể bị tác động và thiết lập một mô hình hỗ trợ cộng đồng rộng lớn cho các tiểu dự án và mục tiêu của nó. Dự án được Ngân hàng tài trợ phải bao gồm các tính toán để (a) tránh những tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với cộng đồng người dân tộc thiểu số; hoặc (b) khi né tránh là không khả thi, phải đề xuất các phương pháp để hạn chế tối đa, giảm thiểu, hoặc đền bù cho các tác động. TDA kích hoạt chính sách này do khu vực bị ảnh hương và hưởng lợi từ TDA có người dân tộc thiểu số (người dân tộc Mường, Dao, Thái, Tày) sinh sống. |
| OP/BP 4.12 Tái định cư không tự nguyện | Chính sách TĐC không Tự nguyện nhằm giải quyết những khó khăn lâu dài, nghèo đối và những tác động môi trường đến người bị ảnh hưởng trong quá trình TĐC. Chính sách OP 4.12 được áp dụng bất kể người bị ảnh hưởng có phải di dời hay không. Ngân hàng mô tả tất cả quy trình và kết quả “tái định cư không tự nguyện”, hoặc đơn thuần là tái định cư, thậm chí khi người bị ảnh hưởng không bắt buộc phải di dời. Tái định cư không tự nguyện khi chính phủ có quyền trưng dụng đất hoặc các tài sản khác, và khi người bị ảnh hưởng không còn lựa chọn nào khác để duy trì sinh kế mình đang có. Chính sách này được áp dụng do Tiểu dự án này gây ra các ảnh hưởng liên quan đến thu hồi đất không tự nguyện tạm thời hoặc vĩnh viễn, và mất các kiến trúc và tài sản liên quan đến đất để xây dựng TDA. Sau khi thẩm định, tiểu dự án đã chuẩn bị và phổ biến Khung Chính sách TĐC và Kế hoạch TĐC. Khung Chính sách TĐC và Kế hoạch TĐC bao gồm các biện pháp đảm bảo người bị di dời: (i) được thông báo các lựa chọn liên quan đến TĐC; (ii) được tham vấn và được chọn các phương án TĐC thay thế; và (iii) được đền bù và phục hồi sinh kế. Việc thực hiện Tiểu dự án dự kiến sẽ thu hồi vĩnh viễn 2,885 ha (bao gồm đất thu hồi vĩnh viễn 0,6938 ha và đất hạn chế khả năng sử dụng do nằm trong phạm vi bảo vệ hồ chứa 2,195ha) đất gồm 05 loại đất (bao gồm: đất lúa, đất trồng cây hàng năm, đất vườn, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản) thuộc quyền sở hữu của 41 hộ gia đình và thuộc quyền quản lý của 05 xã (gồm các xã: Vĩnh Đồng, Dân Hạ, Tuân Lộ, Long Sơn, Ngọc Mỹ và Đoàn Kết). |
| OP/BP 4.37 An toàn đập | Nhằm đảm bảo các vấn đề an toàn đập được quan tâm một cách đầy đủ, đặc biệt đối với các công trình đập cao và/hoặc rủi ro cao; Chính sách này áp dụng đối với các con đập xây mới, đập hiện có và/hoặc đang được xây dựng liên quan đến các cơ sở hạ tầng sẽ được WB tài trợ. Chính sách này được kích hoạt cho cả dự án vì các hoạt động đảm bảo an toàn của các đập có liên quan đến việc phát triển kinh tế xã hội và môi trường. Khi vay vốn Ngân hàng Thế giới để xây dựng đập mới, Chính sách về an toàn đập đề xuất dựa trên ý kiến của các chuyên gia giàu kinh nghiệm và có trách nhiệm trong việc thiết kế và giám sát thi công, bên vay thông qua các biện pháp an toàn đập và thực hiện trong suốt một chu kỳ của dự án. Chính sách này cũng được áp dụng đối với công tác phục hồi và nâng cao an toàn các đập hiện có, nơi mà ảnh hưởng đến hiệu suất của một Tiểu dự án. Trong trường hợp này, việc đánh giá an toàn đập nên được thực hiện và các biện pháp an toàn đập bổ sung cần phải đề xuất. Chính sách OP 4.37 khuyến cáo, trong một điều kiện thích hợp, nhân viên Ngân hàng sẽ thảo luận với khách hàng các biện pháp cần thiết để tăng cường khuôn khổ thể chế, luật pháp và quy định cho các chương trình an toàn đập. |

Nguồn: Khung quản lý môi trường và xã hội ESMF, tháng 9/2015, Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) - Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

    - Các quy định khác

Hướng dẫn về Môi trường, An toàn và Sức khỏe (Environmental, Health and Safety Guidelines): do IFC ban hành với quy mô áp dụng trên toàn cầu, gồm các tài liệu kỹ thuật tham khảo, cung cấp các thông tin toàn diện về khái niệm, nguyên tắc cơ bản đối với từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể, nhằm đạt được những tiêu chí bền vững về môi trường và xã hội. Các hướng dẫn này đòi hỏi việc đánh giá các tác động của dự án đối với cộng đồng, môi trường, tái định cư, đa dạng sinh học và di sản văn hoá trong quá trình lập dự án, nhấn mạnh đến hoạt động công bố thông tin, tham vấn cộng đồng và khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình lập các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Khi một hoặc nhiều thành viên của Nhóm Ngân hàng thế giới tham gia vào một dự án, thì các hướng dẫn EHS được áp dụng như điều kiện bắt buộc của ngân hàng thế giới về chính sách và tiêu chuẩn.

Hướng dẫn thực hiện môi trường, sức khỏe và an toàn của WB: Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG)/ Tổng công ty Tài chính Quốc tế (IFC) được đưa ra vào năm 2008, đây là một hướng dẫn quan trọng cho bảo vệ môi trưởng, sức khỏe và an toàn trong sự phát triển công nghiệp và các dự án khác. Hướng dẫn này đề ra các mục tiêu cần phải đạt được và biện pháp nào cần được sử dụng để mang lại hiệu quả cao nhất với chi phí hợp lý.

Chính sách tiếp cận thông tin của Ngân hàng Thế giới: Ngoài các chính sách an toàn, để thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, Ngân hàng cũng đưa ra chính sách tiếp cận thông tin liên quan đến các biện pháp an toàn đề xuất. Ngân hàng đề ra chính sách này nhằm hỗ trợ việc ra quyết định của bên vay và ngân hàng bằng cách cho phép bên vay tiếp cận thông tin về các khía cạnh môi trường và xã hội của dự án tại các trang thông tin điện tử với ngôn ngữ bản địa dễ hiểu và trực quan. Ngân hàng đảm bảo rằng các tài liệu về bảo vệ môi trường và xã hội liên quan đến dự án có liên quan, cũng như các thủ tục chuẩn bị liên quan đến các tiểu dự án được giới thiệu kịp thời trước khi thẩm định. Chính sách tiếp cận thông tin yêu cầu công bố thông tin bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng bản địa (tiếng Việt) và phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới.

## Tóm tắt các quy trình đánh giá môi trường của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam

Quy trình đánh giá môi trường theo chính sáchcủa NHTG và theo pháp luật của Chính phủ Việt Nam đối với TDA được trình bày tại bảng dưới đây:

Bảng 3-2: Tóm tắt các quy trình đánh giá môi trường của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam

| Các giai đoạn trong quy trình đánh giá môi trường | WB (Quy định về OP/BP 4.01 về Đánh giá Môi trường) | Việt Nam (Quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Thông tư 27/2015/TT-BTNMT) |
| --- | --- | --- |
| Sàng lọc | Danh mục (A, B, C,FI) Không bắt buộc đối với từng trường hợp cụ thể để phân loại, áp dụng chính sách an toàn và xác định công cụ đánh giá môi trường (EA). Ngân hàng Thế giới sẽ phân loại một dự án đề xuất thành một trong bốn loại bao gồm A, B, C, hoặc FI tùy thuộc vào loại, vị trí, sự nhạy cảm, và quy mô của dự án và tính chất, tầm quan trọng của tác động môi trường tiềm tàng của nó. Loại A: Yêu cầu Ðánh giá tác động môi trường đầy đủ. Trong một số trường hợp, Khung QLMTXH cũng được yêu cầu. Loại B: ESIA, Khung QLMTXH hoặc Kế hoạch QLMTXH là bắt buộc. Trong hầu hết các trường hợp, yêu cầu Khung QLMTXH và/hoặc Kế hoạch QLMTXH. Danh mục C: không có hành động EA. Danh mục FI: Khung QLMTXH là công cụ được sử dụng phổ biến nhất. Trong trường hợp một số TDA đã được xác định trước thẩm định, FI sẽ chuẩn bị các công cụ cụ thể dựa trên các khuôn khổ, chẳng hạn như ESIA hoặc Kế hoạch QLMTXH. | Danh mục: I, II, III và IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP. Quy tắc, cố định quy định tại Phụ lục I, II và III- Danh sách các dự án có yêu cầu của SEA và EIA báo cáo đệ trình và phê duyệt. Tất cả các dự án không được liệt kê. Thông thường, chủ dự án tự kiểm tra dự án dựa trên phân loại đã nêu trong Nghị định 18/2015/NĐ-CP và tham khảo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường (DONRE) hoặc Cục Môi trường Việt Nam (VEA) để phân loại phù hợp và yêu cầu báo cáo EA của dự án, như là: Dự án rơi vào Phụ lục I, II, III: SEA hoặc EIA là cần thiết Dự án nằm trong Phụ lục IV: không yêu cầu EIA và Kế hoạch Bảo vệ Môi trường (EPP) Dự án không thuộc các Phụ lục I, II, III và IV: Yêu cầu EPP |
| Công cụ đánh giá môi trường | Tùy thuộc vào tác động của dự án, một loạt các công cụ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Thế giới, bao gồm: Khung QLMTXH; đánh giá môi trường cụ thể; Kế hoạch QLMTXH, EA khu vực và ngành; Đánh giá rủi ro hoặc nguy hại; Kiểm toán môi trường. Ngân hàng Thế giới cung cấp hướng dẫn chung để thực hiện từng công cụ. | Loại công cụ EA như SEA, EIA hoặc EPP được xác định dựa trên Phụ lục I, II, III và IV của Nghị định18/2015/NĐ-CP. |
| Phạm vi đánh giá môi trường | Ngân hàng Thế giới giúp bên vay dự thảo TOR cho EA và xác định phạm vi EA, các thủ tục, lịch trình và phác thảo của báo cáo EA. Đối với các dự án loại A, cần phải có ESIA TOR, và việc xác định phạm vi và tư vấn sẽ được tiến hành để chuẩn bị các TOR cho báo cáo đánh giá môi trường. | TOR cho EA không bắtbuộc. Thông thường sau khi tham khảo ý kiến của Sở TNMT địa phương hoặc Cục môi trường (VEA) về loại EA, chủ dự án sẽ tiến hành chuẩn bị báo cáo EA. |
| Tham vấn cộng đồng | Trong quá trình EA, Bên vay phải tiến hành tham vấn các nhóm bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương về các khía cạnh môi trường của dự án và chú trọng quan điểm của họ. Đối với các dự án loại A, Bên vay tham khảo ý kiến các nhóm này ít nhất hai lần: (a) ngay sau khi kiểm tra môi trường và trước khi TOR của EA được hoàn thành; Và (b) một khi một dự thảo báo cáo EA đã được chuẩn bị. Ngoài ra, Bên vay tham vấn với các nhóm này trong suốt quá trình thực hiện dự án khi cần thiết để giải quyết các vấn đề liên quan đến EA ảnh hưởng đến họ. Đối với dự án loại B, cần có ít nhất một cuộc tham vấn cộngđồng. Đối với các cuộc tham vấn có ý nghĩa, Bên vay cung cấp các tài liệu dự án có liên quan một cách kịp thời trước khi tham khảo ý kiến bằng một hình thức và ngôn ngữ mà nhóm có thể hiểu được và dễ tiếp cận. Biên bản cuộc họp công khai được đưa vào báo cáo. | Chủ dự án có trách nhiệm tham khảo ý kiến với Ủy ban của nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi dự án được thực hiện, với các tổ chức hoặc cộng đồng dưới sự tác động trực tiếp của dự án; Nghiên cứu và nhận được ý kiến khách quan và yêu cầu hợp lý của các đơn vị liên quan nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của dự án đối với môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học và sức khoẻ cộng đồng. Các UBND cấp xã nơi dự án được thực hiện và tổ chức dưới tác động trực tiếp của dự án sẽ được tham vấn. Chủ dự án có trách nhiệm gửi báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự án được thực hiện và tổ chức dưới sự tác động trực tiếp của dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày mà trên đó các báo cáo ĐTM được nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức dưới sự tác động trực tiếp của dự án có trách nhiệm gửi phản ứng của họ nếu họ không phê duyệt dự án. Việc tham vấn với cộng đồng về sự tác động trực tiếp của dự án được thực hiện theo hình thức họp cộng đồng đồng chủ trì bởi chủ đầu tư và UBND cấp xã nơi dự án được thực hiện cùng với sự tham gia của đại diện các hiệp hội như: Mặt trận tổ quốc việt Nam xã, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, khu dân cư, thôn/ xóm của Uỷ ban nhân dân xã. Tất cả ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp phải được trình bày đầy đủvà trung thực trong biên bản cuộc họp. |
| Công khai thông tin | Trước khi Ngân hàng Thế giới tiến hành thẩm định dự án, báo cáo EA phải được công bố ở nơi công cộng cho các nhóm bị ảnh hưởng bởi dự án và các tổ chức phi chính phủ địa phương có thể dễ dàng tiếp cận được. Khi Ngân hàng Thế giới chính thức nhận được báo cáo, Ngân hàng thế giới sẽ công bố báo cáo bằng tiếng Anh tới cho công chúng thông qua đăng tải trên trang website của Ngân hàng. | Sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt, chủ dự án có trách nhiệm lập, phê duyệt và công khai hiển thị EMP của mình tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã của địa phương, trong đó tham khảo ý kiến của cộng đồng được thực hiện cho mọi người thông tin, kiểm tra, Giám sát. (Điều 16, Nghị định18/2015/NĐ-CP). |
| Chuyên gia môi trường độc lập | Đối với dự án loại A, bên vay giữ lại các chuyên gia EA độc lập không có liên hệ với dự án để thực hiện EA. Đối với các dự án loại A có nguy cơ cao hoặc các mối quan tâm về môi trường đa chiều, Bên vay cũng sẽ thuê một nhóm tư vấn của các chuyên gia về môi trường độc lập với các chuyên gia môi trường có trình độ quốc tế để tư vấn về các khía cạnh của dự án có liên quan đến EA. Các chuyên gia/công ty tư vấn sẽ được lựa chọn thông qua quá trình đấu thầu dưới sự giám sát chặt chẽ của Ngân hàng Thế giới. | Không được quy định trong chính sách của ViệtNam. Chủ dự án phải thực hiện hoặc thuê một đơn vị tư vấn đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 18/2015 để lập báo cáo ĐTM. |
| Quá trình xem xét/phê duyệt EA | Ngân hàng rà soát các phát hiện và khuyến nghị của EA để xác định liệu chúng có cung cấp đủ cơ sở để xử lý dự án đối với tài trợ của Ngân hàng hay không. Khi bên vay đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần công việc đánh giá môi trường trước khi Ngân hàng tham gia vào một dự án, Ngân hàng sẽ xem xét đánh giá môi trường để đảm bảo tính nhất quán của nó với chính sách này. Ngân hàng có thể, nếu thích hợp, yêu cầu đánh giá môi trường bổ sung, bao gồm cả tham vấn cộng đồng và công khai thông tin. | Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt báo cáo ÐTM các dự án quy định tại Phụ lục III của Nghị định này, trừ các dự án có nội dung quốc phòng, an ninh. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thẩm định, phê duyệt báo cáo ÐTM các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt đầu tư, trừ các dự án thuộc Phụ lục III của Nghị địnhnày; UBND tỉnh tiến hành thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM các dự án trên địa bàn tỉnh, trừ các dự án quy định ở trên. Việc thẩm định sẽ diễn ra chậm nhất là 45 ngày làm việc tại cấp Bộ TNMT và 30 ngày làm việc ở cấp Sở TNMT và 5 ngày làm việc ở cấp huyện sau khi nhận được Đánh giá tác động môi trường hoặc EPP đầy đủ. |
| Số lượng và ngôn ngữ của EA/EIA cần để đánh giá | Số lượng bản sao không được chỉ định. Yêu cầu về ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt. Các báo cáo EA bằng tiếng Việt được yêu cầu cho việc công khai thông tin trong nước và phải có tiếng Anh để công bố thông tin trên trang website của WB. | Chủ dự án phải nộp ít nhất 7 bản báo cáo Đánh giá tác động môi trường (phụ thuộc vào số thành viên hội đồng thẩm định) và một bản nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án đề xuất. |
| Nội dung của báo cáo EA | Đối với các dự án loại A, nội dung của báo cáo EA theo Phụ lục B của OP4.01. Phạm vi của EA đối với dự án loại B có thể khác nhau tùy theo từng dự án, nhưng phạm vi EA hẹp hơn so với dự án thuộc loại A. Kế hoạch QLMTXH là một phần không thể tách rời của các EAs loại A (bất kể các công cụ khác được sử dụng). EA cho các dự án loại B cũngcóthểlà một Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (Kế hoạch QLMTXH) với nội dung được nêu trong Phụ lục C của OP 4.01. | Nội dung của báo cáo EA phải phù hợp với Thông tư27/2015/TT-BTNMT. |
| Giám sát EA | Trong quá trình thực hiện dự án, Ngân hàng Thế giới giám sát việc thực hiện các khía cạnh môi trường trên cơ sở các quy định về môi trường và Bên vay dự án sắp xếp báo cáo của thoả thuận trong hiệp định vay vốn và được mô tả trong các tài liệu dự án khác, để xác định xem việc tuân thủ các Thủ tục về môi trường (chủ yếu với EMP) của bên vay là thỏa đáng. Nếu việc tuân thủ không đạt yêu cầu, Ngân hàng Thế giới cần thiết sẽ thảo luận với Bên Vay để đảm bảo việc tuân thủ. | Sở TNMT địa phương được ủy thác giám sát việc tuân thủ môi trường của dựán. Khi kết thúc giai đoạn xây dựng dự án, các Cơ quan Quản lý Môi trường sẽ phối hợp với Cơ quan Quản lý Xây dựng để giám sát việc tuân thủ các hoạt động quản lý môi trường nêu trongEA. |

# ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DỰ ÁN

## Điều kiện tự nhiên khu vực Tiểu dự án

### Điều kiện về địa lý, địa chất

- Điều kiện về địa lý

Hòa Bình là tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc, tiếp giáp với vùng đồng bằng sông Hồng, nằm cách Hà Nội 73 km trên trục Quốc lộ 6 Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La. Tỉnh có diện tích khoảng 4.578,1 km2. Phía Bắc giáp với tỉnh Phú Thọ, phía Nam giáp tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, phía Đông và Đông Bắc giáp thành phố Hà Nội, phía Tây, Tây Bắc, Tây Nam giáp với các tỉnh Sơn La và Thanh Hóa.

Tiểu dự án 2 thực hiện tại 10 hồ trên địa bàn 09 xã thuộc 06 huyện của tỉnh Hòa Bình, bao gồm: xã Ngọc Mỹ, Tuân Lộ (huyện Tân Lạc); xã Dân Hạ (huyện Kỳ Sơn); xã Yên Phú, Nhân Nghĩa (huyện Lạc Sơn); xã Đoàn Kết (huyện Yên Thủy); Xã Hợp Đồng, Vĩnh Đồng (huyện Kim Bôi); xã Long Sơn (huyện Lương Sơn).

Điều kiện địa hình

Đặc điểm nổi bật của địa hình Hoà Bình là núi cao trung bình, núi thấp bị chia cắt phức tạp, độ dốc lớn và kéo dài theo hướng tây bắc - đông nam, chia thành 2 vùng rõ rệt:

- Vùng núi cao trung bình phía tây bắc có độ cao trung bình 600÷700 m, nơi cao nhất là đỉnh Phu Canh (Đà Bắc) 1.373 m. Độ dốc trung bình từ 20÷350, có nơi trên 400. Địa hình hiểm trở, phân cắt mạnh, đi lại khó khăn. Diện tích khoảng 212.740 ha, chiếm 46% diện tích tỉnh.

- Vùng núi thấp, đồi (phía đông nam) có diện tích 246.895 ha, chiếm 54% diện tích toàn tỉnh với các dải núi thấp, ít bị chia cắt, độ dốc trung bình 10÷25o, độ cao trung bình 100÷200 m, ít hiểm trở so với vùng núi cao trung bình. Xen kẽ địa hình vùng núi còn có các trũng thấp giữa núi, các thung lũng nhỏ hẹp kéo dài dọc theo các sông suối lớn. Mạng lưới sông suối khá dày, chia cắt mạnh mẽ bề măt địa hình trong tỉnh.

Đặc điểm địa chất công trình

Để đánh giá điều kiện địa chất khu vực thực hiện Tiểu dự án. Đơn vị tư vấn thiết kế (Liên danh Công ty Cổ phần Khảo sát thiết kế và Xây dựng Yên Mã, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Thành) đã tiến hành khảo sát khoan khảo sát địa chất công trình khu vực thực hiện TDA (06 hố khoan/1 công trình hồ). Cấu tạo địa chất của khu vực TDA tương đối phức tạp, địa tầng khu vực đập chính ở mỗi hạng mục công trình được chia thành các lớp từ trên xuống dưới như sau:

Hồ Hói Kha:

- Lớp 1Đ: Lớp Đất đắp (KQ): Á sét màu xám vàng nâu đỏ lẫn dăn sạn trạng thái dẻo cứng, phân bố rộng trong khu đập chính. Cao độ đáy lớp biến đổi từ 105,8m (HK1) ÷ 105,5m (HK2)

- Lớp 2Đ: Đới phong hóa mạnh (IA1): Thành Á sét màu xám vàng nâu đỏ lẫn dăn sạn trạng thái nửa cứng, phân bố rộng trong khu vực nghiên cứu. Cao độ đỉnh lớp biến đổi từ 104,89 (HK4) ÷ 111,04m (HK6), đáy lớp biến đổi từ 103,25m (HK2) ÷109,30m (HK6).

- Lớp 3Đ: Đới phong hóa vừa (IB): Đá sét bột kết màu xám nâu, xám ghi, phân bố rộng trong khu vực nghiên cứu. Đá phong hóa nứt nẻ mạnh đến vừa nõn khoan lấy được dưới dạng hòn cục. Tỷ lệ RQD=38%, TCR=0%. Cao độ đỉnh lớp biến đổi 103,25m (HK2) đến 109,30m (HK6). Cường độ chịu tải qui ước {Ro}=3,4(kg/cm2), môđul tổng biến dạng Eo = 354,2(kg/cm2).

Hồ Tuân Lộ:

- Lớp 1: Lớp Đất đắp (KQ): Sét pha màu xám vàng nâu đỏ lẫn dăm sạn, phân bố rộng trong khu vực đập chính. Cao độ đáy lớp biến đổi từ 132,51m (HK1) ÷ 130,04m (HK5).

- Lớp 2: Đới phong hóa mạnh (IA1): Á sét màu xám vàng nâu đỏ lẫn dăn sạn, lớp có nguồn gốc phong hóa, phân bố rộng trong khu vực nghiên cứu. Cao độ đỉnh lớp biến đổi từ 132,51m (HK1) ÷ 130,04m (HK5), đáy lớp từ 128,40m (HK4) ÷ 127,08m (HK3).

- Lớp 3: Đới phong hóa vừa (IB): Đá sét bột kết màu xám nâu, xám ghi, phân bố rộng trong khu vực nghiên cứu. Đá phong hóa nứt nẻ mạnh đến vừa nõn khoan lấy được dưới dạng hòn cục. Tỷ lệ RQD =22%, TCR= 7%. Cao độ đỉnh lớp biến đổi từ 128,40m (HK4) ÷ 127,08m (HK3). Cường độ chịu tải qui ước {Ro}=3,8(kg/cm2), Mô đun tổng biến dạng Eo = 367,2(kg/cm2).

Hồ Rả:

- Lớp 1: Lớp Đất đắp (KQ): Sét pha màu xám vàng nâu đỏ lẫn dăn sạn, trạng thái dẻo cứng phân bố rộng trong khu vực tuyến đập. Cao độ đáy lớp biến đổi từ 65,21m (HK1) ÷ 49,94m (HK3), chiều dày lớp dao động từ 0,3 ÷ 19,4m.

- Lớp 2: Đới phong hóa mạnh (IA1): Sét pha màu xám vàng lẫn dăm sạn, trạng thái dẻo cứng, phân bố rộng trong khu vực nghiên cứu. Cao độ đỉnh lớp biến đổi từ 65,21m (HK1) ÷ 49,94m (HK3).

- Lớp 3: Đới phong hóa vừa (IB): Đá sét bột kết màu xám nâu, xám ghi, phân bố rộng trong khu vực nghiên cứu. Đá phong hóa nứt nẻ mạnh, tỷ lệ thu hồi mẫu thấp. Cao độ đỉnh lớp biến đổi từ 65,21m (HK1) ÷ 49,94m (HK3). Cường độ chịu tải qui ước {Ro}=2,9(kg/cm2), Mô đun tổng biến dạng Eo = 329,5(kg/cm2).

Hồ Nà Măng:

- Lớp 1: Lớp Đất đắp (KQ): Sét pha màu xám vàng nâu đỏ lẫn dăm sạn trạng thái dẻo cứng, phân bố rộng trong khu vực tuyến đập. Cao độ đáy lớp biến đổi từ 124,70m (HK3) ÷ 112,68m (HK4). Chiều dày lớp dao động từ 0,2 ÷ 7,6m.

- Lớp 2: Đới phong hóa mạnh (IA1): Sét màu xám vàng nâu đỏ lẫn dăm sạn trạng thái dẻo cứng, phân bố rộng trong khu vực nghiên cứu. Cao độ đỉnh lớp biến đổi từ 124,70m (HK3) ÷ 112,68m (HK4).

- Lớp 3: Đới phong hóa vừa (IB): Đá sét bột kết màu xám nâu, xám ghi, phân bố rộng trong khu vực nghiên cứu. Đá phong hóa nứt nẻ mạnh, tỷ lệ thu hồi mẫu thấp TCR=24%, RQD =9%. Cao độ đỉnh lớp biến đổi từ 124,70m (HK3) ÷112,68m (HK4). Cường độ chịu tải qui ước {Ro}=3,4(kg/cm2), Mô đun tổng biến dạng Eo = 359,8(kg/cm2).

Hồ Cốc:

- Lớp 1: Lớp Đất Đắp (KQ): Sét pha màu xám vàng nâu đỏ lẫn dăm sạn, phân bố rộng trong khu vực nghiên cứu. Cao độ đáy lớp biến đổi từ 96,33m (HK1) ÷ 87,13m (HK5);

- Lớp 2: Đới phong hóa mạnh (IA1): Sét pha màu xám vàng nâu đỏ lẫn dăn sạn, phân bố rộng trong khu vực nghiên cứu. Cao độ đỉnh lớp biến đổi từ 96,33m (HK1) ÷ 87,13m (HK5), đáy lớp biến đổi.

- Lớp 3: Đới phong hóa vừa (IB): Đá sét bột kết màu xám nâu, xám ghi, phân bố rộng trong khu vực nghiên cứu. Đá phong hóa nứt nẻ mạnh đến vừa nõn khoan lấy được dưới dạng hòn cục. Tỷ lệ RQD =38%, TCR= 0%. Cao độ đỉnh lớp biến đổi từ 89,83m (HK1) ÷ 84,73m (HK5). Cường độ chịu tải qui ước {Ro}=3,4(kg/cm2), Mô đun tổng biến dạng Eo = 354,2(kg/cm2)

Hồ An Thịnh:

- Lớp 1: Lớp Đất đắp (KQ): Sét pha màu xám vàng nâu đỏ lẫn dăn sạn, phân bố rộng trong khu vực nghiên cứu. Cao độ đáy lớp biến đổi từ 21,63m (HK1) ÷ 17,58m (HK2), Lớp này phân bố rộng khắp khu vực tuyến đập.

- Lớp 2: Đới phong hóa mạnh (IA1): Thành sét pha màu xám vàng nâu đỏ lẫn dăn sạn, phân bố rộng trong khu vực nghiên cứu. Cao độ đỉnh lớp biến đổi từ 21,63m (HK1) ÷17,58m (HK2).

- Lớp 3: Đới phong hóa vừa (IB): Đá vôi, màu xám xanh, đá phong hóa vừa nõn khoan lấy được dưới dạng hòn thỏi. Cao độ đỉnh lớp 10,98m (HK2). Tỷ lệ thu hồi mẫu thấp, nõn khoan lấy được dưới dạng hòn thỏi. TCR=34%, RQD=10%

Hồ Rộc Kháo:

- Lớp 1Đ: Lớp Đất đắp (KQ): Á sét màu xám vàng nâu đỏ lẫn dăn sạn trạng thái dẻo cứng, phân bố rộng trong khu đập chính. Cao độ đáy lớp biến đổi từ 58,3m (HK5) ÷ 55,9m (HK4).

- Lớp 2Đ: Đới phong hóa mạnh (IA1): Á sét màu xám vàng nâu đỏ lẫn dăn sạn trạng thái nửa cứng, lớp có nguồn gốc phong hóa hoàn toàn từ đá gốc sét bột kết, phân bố rộng trong khu vực nghiên cứu. Cao độ đỉnh lớp biến đổi từ 58,3m (HK5)÷ 55,9m (HK4).

- Lớp 3Đ: Đới phong hóa vừa (IB): Đá sét bột kết màu xám nâu, xám ghi, phân bố rộng trong khu vực nghiên cứu. Đá phong hóa nứt nẻ mạnh đến vừa nõn khoan lấy được dưới dạng hòn cục. Tỷ lệ RQD =20%, TCR= 7%. Cao độ đỉnh lớp biến đổi từ 59,30m (HK6) ÷ 55,30m (HK2). Cường độ chịu tải qui ước {Ro}=3,8(kg/cm2), Mô đun tổng biến dạng Eo = 367,2(kg/cm2).

Hồ Mền 1:

- Lớp 1Đ: Lớp Đất đắp (KQ): Á sét màu xám vàng, nâu đỏ lẫn dăm sạn trạng thái dẻo cứng, phân bố rộng trong khu vực tuyến đập. Cao độ đáy lớp biến đổi từ 44,23m (HK1) ÷ 39,8m (HK2).

- Lớp 2Đ: Đới phong hóa hoàn toàn (IA1): Á sét màu xám vàng nâu đỏ lẫn dăm sạn trạng thái nửa cứng, lớp có nguồn gốc phong hóa chúng phân bố rộng trong khu vực nghiên cứu. Cao độ đỉnh lớp biến đổi từ 44,23m (HK1) ÷ 39,8m (HK2).

- Lớp 3Đ: Đới phong hóa vừa (IB): Đá sét bột kết màu xám nâu, xám ghi, phân bố rộng trong khu vực nghiên cứu lớp này nằm dưới lớp IA1. Đá phong hóa nứt nẻ mạnh, tỷ lệ thu hồi mẫu thấp TCR=20%, RQD = 13%. Cao độ đỉnh lớp biến đổi từ 44,23m (HK1) ÷ 39,8m (HK2). Cường độ chịu tải qui ước {Ro}=3,2(kg/cm2), Mô đun tổng biến dạng Eo = 334,8(kg/cm2).

Hồ Mền 2:

- Lớp 1Đ: Lớp Đất đắp (KQ): Á sét màu xám vàng nâu đỏ lẫn dăn sạn trạng thái dẻo cứng, phân bố rộng trong khu vực tuyến đập chính. Cao độ đáy lớp biến đổi từ 52,60m (HK3) ÷ 39,7m (HK5).

- Lớp 2Đ: Đới phong hóa mạnh (IA1): Á sét màu xám vàng lẫn dăm sạn, trạng thái nửa cứng, Lớp có nguồn ngốc phong hóa, phân bố rộng trong khu vực nghiên cứu. Cao độ đỉnh lớp biến đổi từ 52,60m (HK3) ÷ 39,7m (HK5), đáy lớp biến đổi từ 35,30m (HK5) ÷ 44,20 (HK1).

- Lớp 3Đ: Đới phong hóa vừa (IB): Đá sét bột kết màu xám nâu, xám ghi, phân bố rộng trong khu vực nghiên cứu. Đá phong hóa nứt nẻ mạnh, tỷ lệ thu hồi mẫu thấp. Cao độ đỉnh lớp biến đổi từ 35,30m (HK5) ÷ 44,20 (HK1). Cường độ chịu tải qui ước {Ro}=2,9(kg/cm2), Mô đun tổng biến dạng Eo = 329,5(kg/cm2).

Hồ Đồng Bến

- Lớp 1: Lớp Đất đắp (KQ): Á sét màu xám vàng nâu đỏ lẫn dăn sạn trạng thái dẻo cứng, phân bố rộng trong khu vực nghiên cứu. Cao độ đáy lớp biến đổi từ 46,58m (HK1) ÷ 39,83m (HK2). Lớp này phân bố rộng khắp khu vực tuyến đập, chiều dày dao động từ 0,2 ÷ 16,4m.

- Lớp 2: Thấu Kính (TK1): Cuội sỏi đa mầu kết cấu chặt vừa lớp có nguồn ngốc bồi tích lòng sông apQ lớp này chỉ gặp ở lỗ khoan HK2 và HK5, cao độ đỉnh lớp biết đổi từ39,38m (HK2) ÷ 43,80m (HK5), đáy lớp từ 38,88m (HK2) ÷ 40,20m (HK5). Chiều dày trung bình 1,0m.

- Lớp 3: Đới phong hóa mạnh (IA1): Thành á sét màu xám vàng nâu đỏ lẫn dăn sạn trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng, phân bố rộng trong khu vực nghiên cứu. Cao độ đỉnh lớp biến đổi từ 46,58m (HK1) ÷ 39,83m (HK2).

- Lớp 4: Đới phong hóa vừa (IB): Đá sét bột kế, màu xám nâu, xám ghi, đá phong hóa vừa, nõn khoan lấy được dưới dạng hòn thỏi. Cao độ đỉnh lớp 10,98m (HK2). Tỷ lệ thu hồi mẫu thấp, nõn khoan lấy được dưới dạng hòn thỏi. Tỷ lệ thu thồi trung bình, TCR=34%, RQD=10%.

Kết luận về điều kiện địa chất công trình các vùng hồ thuộc TDA:

- Điều kiện địa hình thuận lợi, độ dốc địa hình thoải ít, nền địa hình tốt nên ít có khả năng sạt lở quy mô lớn trong vùng lòng hồ.

- Điều kiện địa chất công trình ở khu vực hồ chứa chủ yếu phân bố các loại đá biến chất, phong hoá, tính thấm nước yếu nên không có khả năng thấm mất nước của hồ chứa sang các lưu vực khác hoặc xuống dưới hạ lưu, đảm bảo cho việc giữ nước của hồ chứa.

- Tốc độ bồi lắng lòng hồ thấp, đảm bảo cho hồ làm việc lâu dài.

Đặc điểm địa chất thủy văn

Nước mặt: Khu vực các công trình hồ thuộc TDA có nguồn nước mặt rất khan hiếm, hệ thống sông, ao hồ hầu như không phát triển, khả năng tích trữ nước mặt tại các hồ thủy lợi kém, trữ lượng ít.

Nước ngầm: Nước lỗ hổng tồn tại trong các thành tạo Đệ tứ chiếm diện tích chủ yếu trong vùng nghiên cứu. Các trầm tích còn ở dạng bở rời (chưa cố kết) nên nước chỉ tồn tại và lưu thông trong những lỗ hổng giữa các hạt. Các thành phần vụn thô như cuội, sỏi, cát, sạn...chứa nước tốt, còn các thành phần dính kết như sét, sét pha, cát pha...thì chứa nước kém đến cách nước. Căn cứ vào các thành phần thạch học, nguồn gốc, tuổi của trầm tích và các đăch điểm địa chất thủy văn, đất đá được phân thành các tầng chứa nước khác nhau, chúng được phân biệt với nhau theo diện tích và chiều sâu. Các tầng chứa nước lộ ra trên mặt (tầng nông) thường không có áp, diện tích phân bố trùng với miền cung cấp, do đó nguồn cung cấp đa dạng: nước mưa, nước mặt, nước tưới... Nước của tầng này được thoát bằng thấm xuống các tầng dưới hoặc theo mạng xâm thực địa phương

### Điều kiện về khí hậu, khí tượng

Khí hậu khu vực tỉnh Hòa Bình mang nét đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm có hai mùa khá rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa bắt đầu từ tháng V đến tháng X. Trong mùa mưa, lượng mưa tương đối cao: khoảng 1.900mm đến 2200mm, chủ yếu tập trung vào tháng VII, VIII và tháng IX. Mùa khô bắt đầu từ tháng XI năm trước và kết thúc vào tháng IV năm sau. Vào mùa mưa, do điều kiện mặt đệm và địa hình chia cắt mạnh kết hợp với mưa lớn dễ gây ra lụt lội, lũ quét ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Đặc trưng các yếu tố khí tượng chủ yếu ở khu vực Tiểu dự án như sau:

- Nhiệt độ

Vùng dự án thuộc vùng trung du tỉnh Hòa Bình, nền nhiệt độ trung bình không cao. Nhiệt độ trung bình năm đạt khoảng 23,6oC. Các đặc trưng nhiệt độ trung bình nhiều năm như ở bảng sau:

Bảng 4- 1: Các đặc trưng nhiệt độ không khí trạm Lạc Sơn

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ttb(0C) | 16,5 | 17,7 | 21,2 | 24,4 | 27,5 | 28,5 | 29 | 28,1 | 26,9 | 24,5 | 21 | 17,6 | 23,6 |
| Tmax (0C) | 33,5 | 37,7 | 38,7 | 40,8 | 41,7 | 40,6 | 40,9 | 39,1 | 37,3 | 35,6 | 32,5 | 33 | 41,7 |
| Tmin(0C) | 3,5 | 5,4 | 3,1 | 12,5 | 16,6 | 19,7 | 22,2 | 22,2 | 17,2 | 11,7 | 8,4 | 2,7 | 2,7 |

Nguồn: Trạm khí tượng Lạc Sơn năm 2017

- Nắng

Số giờ nắng trong năm đạt 1447,8 giờ, trung bình 120 giờ /tháng hay xấp xỉ 4giờ/ngày. Theo số liệu quan trắc ngày có số giờ nắng lớn nhất quan trắc được là 12,3 giờ. Biến trình giờ nắng trong năm thể hiện ở bảng sau:

Bảng 4- 2: Số giờ nắng các tháng trong năm Lạc Sơn

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | I X | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stb(giờ) | 63,3 | 47,5 | 51,7 | 86,1 | 167,5 | 163,5 | 176,1 | 155,2 | 154,9 | 140,1 | 128,5 | 113,4 | 1447,8 |
| Smax ngày (giờ) | 10,2 | 11,0 | 10,6 | 11,9 | 12,0 | 12,3 | 12,2 | 11,7 | 11,3 | 11,0 | 10,6 | 10,1 | 12,3 |

Nguồn: Trạm khí tượng Lạc Sơn 2017

- Độ ẩm

Độ ẩm không khí vùng dự án biến đổi theo thời gian không lớn. Tháng có độ ẩm tương đối trung bình cao nhất rơi vào tháng VIII với độ ẩm trung bình tháng tại trạm Chi Nê là 87%, tháng có độ ẩm tương đối trung bình thấp nhất thường xuất hiện vào tháng XI và tháng XII với độ ẩm trung bình tháng XII tại Chi Nê là 80%. Độ ẩm không khhí tương đối trung bình từng tháng trong năm vùng dự án như bảng sau:

Bảng 4- 3: Bảng các đặc trưng độ ẩm tương đối trạm Lạc Sơn

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | I X | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utb (%) | 83 | 85 | 86 | 85 | 83 | 82 | 83 | 87 | 86 | 84 | 82 | 80 | 84 |
| Umin(%) | 20 | 14 | 25 | 33 | 32 | 36 | 35 | 39 | 38 | 28 | 22 | 21 | 14 |

Nguồn: Trạm khí tượng Lạc Sơn 2017

- Lượng mưa

Phân bố mưa trong năm rất không đều, mùa mưa kéo dài từ tháng V đến hết tháng X với lượng mưa chiếm từ 70% ÷ 90% lượng mưa năm, trung bình là 87%. Mùa khô kéo dài từ tháng XI tới tháng IV năm sau với lượng mưa chỉ chiếm 10% ÷ 30% lượng mưa năm. Mưa lớn thường xảy ra vào tháng VII, VIII và IX, lượng mưa trung bình từ 1.700-1.800 mm (trên 90% tổng lượng mưa cả năm). Số ngày mưa trong tháng lớn nhất đạt 20 ÷ 25 ngày/tháng. Tháng có lượng mưa ít nhất rơi vào tháng XII, I; lượng mưa các tháng này rất ít, đã có tháng không có mưa.

Bảng 4- 4: Phân phối mưa năm 75% và 85%

| Tần suất | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xđh(mm) | 7,20 | 9,20 | 6,10 | 168,20 | 275,50 | 342,10 | 222,60 | 215,50 | 169,70 | 182,00 | 26,60 | 40,50 |
| X75%(mm) | 6,97 | 8,91 | 5,91 | 162,84 | 266,72 | 331,19 | 215,50 | 208,63 | 164,29 | 176,20 | 25,75 | 39,21 |
| Xđh(mm) | 5,90 | 6,90 | 21,30 | 50,70 | 142,90 | 352,90 | 258,70 | 177,30 | 245,20 | 221,50 | 6,40 | 45,60 |
| X85%(mm) | 5,78 | 6,76 | 20,86 | 49,65 | 139,95 | 345,63 | 253,37 | 173,64 | 240,15 | 216,93 | 6,27 | 44,66 |

Nguồn: Trạm khí tượng Lạc Sơn năm 2017

- Lượng bốc hơi

Lượng bốc hơi ống Piche trung bình hàng năm vùng dự án quan trắc được là 881,3 mm. Các tháng có lượng bốc hơi lớn thường rơi vào tháng V, VI và VII. Thời gian có lượng bốc hơi nhỏ nhất thường là tháng I và tháng II. Các đặc trưng bốc hơi ống Piche như bảng sau:

Bảng 4- 5: Tính toán bốc hơi vùng dự án trạm Lạc Sơn

| Đặc trưng | Tháng |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| Zp (mm) | 60,9 | 57,8 | 64,7 | 74,3 | 96,6 | 89,9 | 82,6 | 64,1 | 65,6 | 75,1 | 75,3 | 74,4 | 881,3 |
| Ngày max | 6,6 | 9,5 | 10,7 | 10,7 | 9,6 | 12,7 | 8,6 | 8,8 | 11,9 | 13,2 | 12,6 | 8,1 | 13,2 |
| Ngày min | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |

Nguồn: Trạm khí tượng Lạc Sơn 2017

- Gió

Hàng năm vùng nghiên cứu chịu ảnh hưởng của chế độ gió mùa gồm hai mùa gió chính trong năm: gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam. Hương gió thịnh hành: Về mùa Hè từ tháng V tới tháng IX là hướng Đông Nam và Tây Nam, về mùa Đông từ tháng X đến tháng IV là hướng Đông và Đông Bắc. Tốc độ gió trung bình hàng năm khoảng 1,3 m/s.

Bảng 4- 6: Đặc trưng vận tốc gió vùng trạm Lạc Sơn

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | I X | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vtb(m/s) | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,2 |
| Vmax (m/s) | 12 | 13 | 14 | 20 | 20 | 20 | 30 | 29 | 21 | 18 | 13 | 15 | 30 |

Nguồn: Trạm khí tượng Lạc Sơn 2017

### Điều kiện thủy văn

Hòa Bình có mạng lưới sông suối trên diện tích tỉnh phân bố tương đối dày và đều khắp ở các huyện với các sông lớn là sông Đà, sông Bôi, sông Bưởi, sông Lạng, sông Bùi và các phụ lưu của chúng. Sông Đà là sông lớn nhất chảy qua tỉnh có lưu vực 15.000km2 chảy qua các huyện Mai Châu, Ðà Bắc, Tân Lạc, Cao Phong, Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình với tổng chiều dài là 151km.

- Sông Bưởi bắt nguồn từ xã Phú Cường huyên Tân Lạc chảy qua Tân Lạc và Lạc Sơn dài 35km (là thượng nguồn sông Mã). Chênh lệch giữa mực nước cao nhất và thấp nhất tại cửa sông Bưởi là 11m, sông Bôi là 11,8m và có chiều hướng tăng do thảm thực vật ngày càng mỏng.

- Sông Bôi (sông Đáy) bắt nguồn từ xã thượng tiến huyện Kim Bôi chảy qua huyện Kim Bôi, Lạc Thủy dài 76km.

- Sông Bùi: Bắt nguồn từ xã Lâm Sơn, Trường Sơn, huyện Lương Sơn, chảy qua Lương Sơn ra huyện Chương Mỹ (Hà Tây) dài 25km, sông Lạng (Yên Thủy) dài 7km, sông Chợ Đập (Lạc Thủy) dài 7km.

Đa số sông suối trên địa bàn tỉnh có lòng hẹp độ dốc khá cao, khả năng giữ nước thấp, mức xói mòn rất lớn, mùa mưa lũ đến thường gây ra lũ ống và lũ quét.

Hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiện có 514 hồ chứa thủy lợi lớn nhỏ, trong đó có 33 hồ lớn, còn lại là 481 hồ đập vừa và nhỏ. Hồ lớn nhất là hồ Hoà Bình có chiều dài 70 km, chỗ rộng nhất 1÷2km, sâu từ 80÷110m. Trong hồ có 47 đảo lớn nhỏ, với địa hình bị chia cắt bởi nhiều ngòi, khe, suối... Dung tích của hồ vào khoảng 9,45 tỷ m3. Cao trình mực nước thiết kế là 117m. Khi mực nước thấp, độ chênh lệch không cao, xung quanh hồ có địa hình núi thấp và đồi, sườn thoải, thảm thực vật phủ dày đặc, dân cư thưa thớt. Hiện tượng trượt lở đất đá và các dạng tai biến địa chất khác ít phát triển.

### Tình hình thiên tai khu vực Tiểu dự án

Từ đầu năm 2017, tỉnh Hòa Bình chịu ảnh hưởng của những đợt không khí lạnh trung bình và yếu. Cuối tháng 4 đầu tháng 5, xảy ra dông lốc kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân tại các địa phương; Trong tháng 6/2017, thời tiết tỉnh Hòa Bình là nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 38÷41oC.

Bão và áp thấp nhiệt đới: Mùa mưa, bão năm 2017 ảnh hưởng tới thời tiết tỉnh Hoà Bình là rất đáng chú ý; khác biệt lớn so với nhiều năm qua. ảnh hưởng mưa vừa, mưa to đến rất to của hoàn lưu 03 cơn bão (số 02, số 04 và số 10) và mưa to đến đặc biệt to của hoàn lưu 02 ATNĐ. Nhiều hơn cùng kỳ năm 2016: 01 cơn bão và 02 ATNĐ.

Mưa: Diễn biến mưa ở tỉnh Hòa Bình trong mùa mưa, bão năm 2017 tập trung chủ yếu vào tháng 7, tháng 8 và nửa đầu tháng 10. Diễn biến mưa khá phức tạp và có những nơi xảy ra đột biến về lượng mưa trong khoảng thời gian ngắn, sai khác với quy luật nhiều năm qua cũng như cùng thời kỳ một số năm gần đây. Số đợt mưa lớn nhiều hơn năm 2016: 04 đợt, diện mưa thường tập trung hơn; mưa trong khoảng thời gian ngắn và đặc biệt lớn. Vì vậy, gây ngập úng cục bộ làm thiệt hại đáng kể cho nhiều địa phương trong tỉnh. Hiện tượng cực đoan về mưa cường xuất lớn, tập trung và kéo dài hơn nhiều năm qua.

Lũ: Mùa lũ năm nay bắt đầu đúng theo quy luật nhiều năm. Tổng số trận lũ trong toàn mùa là 21 trận, nhiều hơn năm 2016 (năm 2016: 10 trận), ít hơn trung bình nhiều năm TBNN (TBNN: 28). Trên sông Đà xuất hiện 08 trận đặc biệt là đợt lũ do ảnh hưởng của mưa từ 09÷11/10 nhà máy thủy điện Hòa Bình đã xả 8 cửa xả lũ, trên sông Bôi xuất hiện 07 trận lũ trong đó có 02 trận đạt trên báo động khẩn cấp, sông Bùi đều xuất hiện 06 trận lũ trong đó có 02 trận đạt trên báo động cấp III.

Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra

Trong năm 2017, Hòa Bình chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản; Thiệt hại về người: Trong năm 2017 số người chết và mất tích là 42 người (37 người chết 5 người mất tích), số người bị thương 15 người. Số người chết và mất tích tập trung chủ yếu vào đợt mưa lũ từ 09÷12/10/2017 là 34 người chết và mất tích.

Thiệt hại về nhà cửa: Có 6.625 nhà bị hư hỏng ngập nước trong đó: 86 nhà bị hư hỏng hoàn toàn (thiệt hại trên 70% ), 1.059 nhà thiệt hại nặng (từ 30÷70%), 431 nhà hư hỏng một phần (dưới 30%), 3.614 nhà bị ngập nước, 1.435 nhà phải di dời khẩn cấp. Trong đó đợt mưa lũ từ ngày 09÷12/10/2017 hư hỏng ngập nước 5.855 nhà, chiếm 88% thiệt hại că năm.

Thiệt hại sản xuất nông nghiệp: Nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, thể hiện qua phần diện tích gieo trồng bị ngập úng làm giảm năng suất hoặc mất trắng; Gia súc, gia cầm bị lũ cuốn; Thủy sản bị hư hỏng lồng bè, trôi mất hoặc gây chết cá do ảnh hưởng của quá trình xả lũ nhà máy thủy điện Hòa Bình;

Hệ thống công trình hạ tầng, công trình dân sinh, văn hóa, xã hội bị hư hỏng nặng nề do mưa bão; Trong đó đáng kể là các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế... Thiệt hại này chủ yếu xảy ra trong đợt mưa to do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 9÷12/10/2017

Trận ngập lụt lịch sử tháng 10 năm 2017 đã làm 46 người chết, bị thương và mất tích gồm 12 người bị thương và 34 người chết, mất tích. Theo thống kê, ước tính tổng thiệt hại toàn tỉnh là 1.630 tỷ đồng. Các huyện Đà Bắc, Mai Châu, Lương Sơn, Kim Bôi, Yên Thủy, Kỳ Sơn có trên 3.100 hộ dân bị ngập lụt, mức ngập từ 1-3 m; trên 900 hộ bị sạt lở hoặc nguy cơ sạt lở phải di dời. 100% diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng do mưa lũ. Trong đó thiệt hại hoàn toàn có 2.669ha lúa, ngô, hoa màu; 457ha nuôi trồng thủy sản và 120 lồng cá bị nước lũ tràn, cuốn trôi; hàng nghìn con gia súc gia cầm bị chết… Mưa lũ lịch sử cũng gây thiệt hại nhiều công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn khiến hơn 180 công trình bị hư hỏng nặng và thiệt hại hoàn toàn; 750 điểm sạt lở ta-luy dương với tổng khối lượng sạt lở khoảng 550.000m3.

Trong năm 2017 và những năm trước đấy, phạm vi 10 công trình hồ thuộc TDA chưa xảy ra các hiện tượng lũ lụt hay ngập úng.

### Hiện trạng môi trường khu vực tiểu dự án

Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường khu vực Tiểu dự án, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát thực địa, quan trắc và phân tích chất lượng các thành phần môi trường (không khí, nước mặt, nước ngầm và đất).

Hiện trạng môi trường khu vực triển khai Tiểu dự án được đánh giá bằng 02 phương pháp chính:

- Phương pháp đánh giá nhanh hiện trạng môi trường: được thực hiện cho đối tượng là môi trường không khí và môi trường nước.

- Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm: được thực hiện cho các đối tượng là môi trường không khí, môi trường nước và môi trường đất.

4.1.5.1. Hiện trạng môi trường không khí và tiếng ồn

- Các chỉ tiêu quan trắc bao gồm: Nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, tốc độ gió, bụi tổng số, nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí CO, SO2, NO2 và tiếng ồn.

- Phương pháp và thiết bị: đo đạc và lấy mẫu liên tục trong một ngày. Các phương pháp lất mẫu, quan trắc đo đạc và phân tích phù hợp với các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

- Vị trí quan trắc: Vị trí các điểm quan trắc được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 4- 7: Vị trí các điểm quan trắc môi trường không khí và tiếng ồn

| TT | Vị trí | Kí hiệu | Tọa độ VN 2000 (kinh tuyến trục 106, múi chiếu 3 độ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X (m) | Y (m) |
| I | Hồ Hói Kha |
| 1 | Đập chính | KK1 | 432471.727 | 2272475.112 |
| 2 | Bãi vật liệu và bãi đổ thải | KK2 | 432363.695 | 2272501.120 |
| 3 | Khu vực đường quản lý | KK3 | 432626.774 | 2272301.060 |
| 4 | Khu vực dân cư | KK4 | 432270.667 | 2272353.076 |
| II | Hồ Đồng Bến |
| 1 | Đập chính | KK1 | 435398.600 | 2313856.383 |
| 2 | Bãi vật liệu và bãi đổ thải | KK2 | 435624.668 | 2313743.350 |
| 3 | Đường quản lý đoạn qua khu dân cư | KK3 | 435443.613 | 2313475.270 |
| 4 | Tuyến đường vận chuyển vật liệu | KK4 | 435777.714 | 2313006.131 |
| III | Hồ Rả |
| 1 | Đập chính | KK1 | 444591.364 | 2266167.240 |
| 2 | Bãi vật liệu | KK2 | 444521.343 | 2265996.189 |
| 3 | Bãi đổ thải | KK3 | 444479.330 | 2266161.238 |
| 4 | Đường quản lý đoạn qua khu dân cư | KK4 | 444395.305 | 2266324.286 |
| IV | Hồ Rộc Kháo |
| 1 | Đập chính | KK1 | 442181.641 | 2269153.126 |
| 2 | Bãi vật liệu và bãi đổ thải | KK2 | 442258.664 | 2269258.157 |
| 3 | Đường quản lý | KK3 | 442308.679 | 2269119.116 |
| 4 | Tuyến đường vận chuyển vật liệu | KK4 | 442463.725 | 2269214.144 |
| V | Hồ Mền 1, hồ Mền 2 |
| 1 | Khu vực đập chính hồ Mền 1 | KK1 | 464759.416 | 2256047.235 |
| 2 | Khu vực đập chính hồ Mền 2 | KK2 | 464960.476 | 2256156.268 |
| 3 | Đường quản lý hồ Mền 1 | KK3 | 464756.415 | 2255929.200 |
| 4 | Đường quản lý hồ Mền 2 | KK4 | 465015.493 | 2256064.240 |
| 5 | Đường vận chuyển hồ Mền 1 | KK5 | 464807.430 | 2255779.156 |
| 6 | Đường vận chuyển hồ Mền 2 | KK6 | 465195.547 | 2256007.223 |
| 7 | Bãi vật liệu | KK7 | 464836.439 | 2256210.284 |
| 8 | Khu vực tràn hồ Mền 2 | KK8 | 465062.533 | 464912.473 |
| VI | Hồ Tuân Lộ |
| 1 | Đập chính | KK1 | 422726.803 | 2278482.894 |
| 2 | Bãi vật liệu và bãi đổ thải | KK2 | 422616.770 | 2278675.952 |
| 3 | Đường quản lý | KK3 | 422843.838 | 2278407.872 |
| 4 | Khu vực dân cư tiếp giáp đập | KK4 | 423053.901 | 2278435.880 |
| VII | Hồ Nà Măng |
| 1 | Đập chính | KK1 | 445764.713 | 2289619.199 |
| 2 | Bãi vật liệu và bão đổ thải | KK2 | 445758.711 | 2289712.227 |
| 3 | Đường quản lý 1đoạn qua khu dân cư | KK3 | 445855.740 | 2289580.188 |
| 4 | Tuyến đường vận chuyển | KK4 | 446006.786 | 2289538.175 |
| VIII | Hồ Cốc |
| 1 | Đập chính | KK1 | 448165.433 | 2291772.838 |
| 2 | Đập phụ | KK2 | 448083.408 | 2291726.825 |
| 3 | Đường quản lý 1 đoạn qua khu dân cư | KK3 | 448084.409 | 2291661.805 |
| 4 | Bãi vật liệu | KK4 | 448210.446 | 2291760.835 |
| IX | Hồ An Thịnh |
| 1 | Đập chính | KK1 | 462183.639 | 2287983.715 |
| 2 | Bãi vật liệu và bãi đổ thải | KK2 | 462307.676 | 2287805.662 |
| 3 | Đường quản lý đoạn qua khu dân cư | KK3 | 462350.689 | 2288107.752 |
| 4 | Khu vực xây dựng nhà quản lý | KK4 | 462180.638 | 2288126.758 |

Kết quả phân tích: Hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn được đánh giá dựa trên kết quả đo nhanh ngoài hiện trường và kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm. Kết quả chi tiết chất lượng các thành phần môi trường tại từng khu vực tiểu dự án được đính kèm tại Phụ lục 06.

- Nhận xét và đánh giá hiện trạng môi trường không khí

Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí tại các vị trí quan trắc ở mỗi khu vực công trình hồ chứa nước thuộc TDA cho thấy:

Chất lượng môi trường không khí xung quanh khu vực 10 hạng mục công trình hồ chứa nước khá tốt, không có dấu hiệu bị ô nhiễm. Các giá trị phân tích về hàm lượng bụi và nồng độ các loại khí độc hại khác như CO, SO2, NO2 đều thấp hơn nhiều lần giới hạn quy chuẩn cho phép đối với QCVN 05:2013/BTNMT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh

Do hầu hết các hồ đập trong khu vực thực hiện TDA đều nằm cách xa khu dân cư hoặc nằm trong vùng có dân cư thưa thớt, môi trường không khí tại các khu vực này ít chịu tác động trực tiếp từ các hoạt động sinh hoạt, sản xuất của con người như khói, bụi từ giao thông vận tải, khí thải từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch… Hơn nữa các hồ đập trong khu vực thực hiện TDA chủ yếu nằm tại khu vực đồi núi nhiều cây cối là yếu tố quan trọng trong viêc giữ cho môi trường không khí không bị ô nhiễm.

Một số biểu đồ thể hiện giá trị quan trắc của các chất đặc trưng có trong hiện trạng môi trường không khí tại các hồ đập thực thiện TDA.

Hình 4- 1: Nồng độ bụi tại khu vực đỉnh đập chính các hồ thực thiện TDA

Hình 4- 2: Nồng độ khí SO2 tại khu vực đỉnh đập chính các hồ thực thiện TDA

4.1.5.2. Hiện trạng môi trường nước

- Hiện trạng môi trường nước mặt

- Các chỉ tiêu tiến hành quan trắc bao gồm: độ pH, BOD₅, COD, DO, SS, tổng P, tổng N, Amoni, Nitrat , As, Hg, Zn, Pb, Fe, Cr tổng, Colifrom.

- Phương pháp: Phương pháp đo nhanh ngoài thực địa và lấy mẫu đem về phòng thí nghiệm để phân tích tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Phương pháp bảo quản mẫu: Mẫu được lấy theo đúng quy cách, quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên Môi trường, mẫu được bảo quản kín và giữ lạnh trong suốt quá trình vận chuyển từ khu vực lấy mẫu về phòng thí nghiệm.

- Vị trí quan trắc: Vị trí các điểm quan trắc được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 4- 8: Vị trí các điểm quan trắc môi trường nước mặt

| TT | Vị trí lấy mẫu | Kí hiệu | Tọa độ VN 2000 (kinh tuyến trục 106, múi chiếu 3 độ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X (m) | Y (m) |
| I | Hồ Hói Kha |
| 1 | Nước hồ khu vực xây dựng đập chính | NM1 | 432475.729 | 2272506.121 |
| 2 | Nước trong kênh từ hồ | NM2 | 432482.731 | 2272383.085 |
| II | Hồ Đồng Bến |
| 1 | Nước hồ khu vực đập chính | NM1 | 435318.576 | 2313828.375 |
| 2 | Nước trong kênh từ hồ | NM2 | 435445.614 | 2313361.237 |
| III | Hồ Rả |
| 1 | Nước hồ, gần khu vực xây dựng đập chính | NM1 | 444620.373 | 2266109.223 |
| 2 | Nước trong kênh từ hồ | NM2 | 444445.320 | 2266248.264 |
| IV | Hồ Rộc Kháo |
| 1 | Nước hồ khu vực xây dựng đập chính | NM1 | 442197.645 | 2269187.136 |
| 2 | Nước trong kênh từ hồ | NM2 | 442249.661 | 2269068.101 |
| V | Hồ Mền 1, hồ Mền 2 |
| 1 | Nước hồ Mền 1 gần đập chính | NM1 | 464702.399 | 2256098.250 |
| 2 | Nước hồ Mền 2 gần đập chính | NM2 | 464993.486 | 2256228.289 |
| 3 | Nước trong kênh từ hồ Mền 1 | NM3 | 464816.433 | 2255920.198 |
| 4 | Nước trong kênh từ hồ Mền 2 | NM4 | 464999.488 | 2256033.231 |
| VI | Hồ Tuân Lộ |
| 1 | Nước hồ khu vực xây dựng đập chính | NM1 | 422698.795 | 2278576.922 |
| 2 | Nước trong kênh từ hồ | NM2 | 423014.890 | 2278551.915 |
| VII | Hồ Nà Măng |
| 1 | Nước hồ khu vực | NM1 | 445707.696 | 2289615.198 |
| 2 | Nước trong kênh từ hồ | NM2 | 446042.796 | 2289748.238 |
| VIII | Hồ Cốc |
| 1 | Nước hồ khu vực xây dựng đập chính | NM1 | 448136.424 | 2291776.839 |
| 2 | Nước trong kênh từ hồ | NM2 | 448229.452 | 2291811.850 |
| IX | Hồ An Thịnh |
| 1 | Nước hồ khu vực xây dựng đập chính | NM1 | 462095.613 | 2287928.699 |
| 2 | Nước trong kênh từ hồ | NM2 | 462329.683 | 2288037.731 |

Kết quả phân tích: Hiện trạng môi trường nước mặt được đánh giá dựa trên kết quả đo nhanh ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm. Tổng hợp số liệu phân tích môi trường nước mặt được trình bày trong phần Phụ lục.

- Nhận xét và đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt:

Qua kết quả phân tích hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt tại 10 hồ chứa nước đều có giá trị thấp hơn nhiều lần so với giới hạn quy chuẩn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 đa số các hồ chứa hoàn toàn bình thường, các thông số đánh giá chất lượng môi trường nước đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, Cột B1: (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, áp dụng cho nước mặt dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự).Do các hồ chứa không phải tiếp nhận nguồn thải từ các khu công nghiệp, khu dân cư gần đó. Chất lượng mẫu nước thu tại các hồ, kênh hoặc cống dẫn nước đều cho giá trị thấp hơn quy chuẩn cho phép, do 09 hạng mục công trình thuộc TDA đều là hồ chứa thủy lợi cấp nước sản xuất nông nghiệp khu vực xung quanh, không gần khu dân cư hay hay khu công nghiệp nào, không tiếp nhận bất kỳ nguồn nước thải nào từ khu vực xung quanh.

Giá trị một số chỉ tiêu chính được phân tích trong các mẫu nước thu thập như sau:

- Nồng độ COD dao động 10÷22mg/l tương ứng với mẫu lẫy tại vị trí NM1 - hồ Hói Kha, NM1 hồ Mền 1 và NM2 - hồ Đồng Bến thấp hơn giới hạn QCCP từ 1,4÷3 lần;

- Nồng độ TSS dao động 15÷27mg/l thấp hơn giới hạn QCCP từ 1,9÷3,3 lần;

- Tất cả các mẫu nước thu thập đều cho giá trị không phát hiện đối với hàm lượng một số kim loại nặng như: As, Hg, Pb..

- Hiện trạng môi trường nước ngầm

- Các chỉ tiêu tiến hành quan trắc bao gồm: pH, DO, SS, độ cứng CaCO₃, Nitrat , Amoni, Clorua, Florua, As, Cd, Pb, Cu, Zn, Hg, Fe, Colifrom.

- Phương pháp quan trắc và phân tích: Phương pháp đo nhanh ngoài thực địa và lấy mẫu đem về phòng thí nghiệm để phân tích tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mẫu được lấy tại các giếng đào hoặc giếng khoan ở độ sâu từ 15÷20m.

- Phương pháp bảo quản mẫu: Mẫu được lấy theo đúng quy cách, quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên Môi trường, mẫu được bảo quản kín và giữ lạnh trong suốt quá trình vận chuyển từ khu vực lấy mẫu về phòng thí nghiệm.

- Các vị trí quan trắc mẫu: Tiến hành lấy mẫu nước ngầm tại khu vực Tiểu dự án và khu vực dân cư gần nhất. Các điểm quan trắc được đưa ra trong các bảng sau:

Bảng 4- 9: Vị trí các điểm quan trắc môi trường nước ngầm

| TT | Vị trí | Kí hiệu | Tọa độ VN 2000 (kinh tuyến trục 106, múi chiếu 3 độ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X (m) | Y (m) |
| I | Hồ Hói Kha |
| 1 | Nước giếng nhà Ông Lê Văn Chuyên | NN1 | 432232.275 | 2272389.476 |
| 2 | Nước giếng nhà Bà Quách Ngọc Vân | NN2 | 432607.608 | 2272245.414 |
| II | Hồ Đồng Bến |
| 1 | Nước giếng nhà Ông Lê Văn Điền | NN1 | 435380.164 | 2313448.883 |
| 2 | Nước giếng nhà Ông Quách Văn Quang | NN2 | 435839.822 | 2313589.034 |
| III | Hồ Rả |
| 1 | Nước giếng nhà Ông Quách Sam Sung | NN1 | 444223.204 | 2266318.195 |
| 2 | Nước giếng nhà Ông Quách Văn Mai | NN2 | 44097.377 | 2266432.077 |
| IV | Hồ Rộc Kháo |
| 1 | Nước giếng nhà Ông Quách Văn Kè | NN1 | 442335.447 | 2269099.260 |
| 2 | Nước giếng khoan nhà Ông Bùi Tiến Thọ | NN2 | 442403.607 | 2269202.421 |
| V | Hồ Mền 1- 2 |
| 1 | Nước giếng nhà Ông Bùi Văn Đương | NN1 | 464778.231 | 2255735.313 |
| 2 | Nước giếng nhà Ông Bùi Văn Lê | NN2 | 464923.035 | 2256019.567 |
| 3 | Nước giếng nhà Bầ Bùi Thị Dín | NN3 | 465158.315 | 2256096.040 |
| 4 | Nước giếng nhà Ông Bùi Văn Quỳnh | NN4 | 465262.257 | 2255963.550 |
| VI | Hồ Tuân Lộ |
| 1 | Nước giếng nhà Ông Đinh Thanh Tài | NN1 | 423107.857 | 2278514.744 |
| 2 | Nước giếng nhà ông Bùi Văn Hưng | NN2 | 423133.685 | 2278317.275 |
| VII | Hồ Nà Măng |
| 1 | Nước giếng nhà Ông Bùi Văn Bống | NN1 | 445847.318 | 2289705.115 |
| 2 | Nước giếng nhà Ông Bùi Văn Biên | NN2 | 446011.107 | 2289601.024 |
| VIII | Hồ Cốc |
| 1 | Nước giếng nhà Bà Bùi Thị Xuân | NN1 | 448070.014 | 2291704.868 |
| 2 | Nước giếng nhà Ông Lê Xuân Viên | NN2 | 448177.497 | 2291642.330 |
| IX | Hồ An Thịnh |
| 1 | Nước giếng nhà Bà Bùi Thị Hoa | NN1 | 448070.014 | 2291704.868 |
| 2 | Nước giếng nhà Ông Nguyễn Văn Cường | NN2 | 448177.497 | 2291642.330 |

Kết quả phân tích: Hiện trạng môi trường nước ngầm được đánh giá dựa trên kết quả đo nhanh ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm (kết quả chất lượng nước ngầm được đính kèm tại phần Phụ lục 06).

- Nhận xét và đánh giá hiện trạng môi trường nước ngầm

Mẫu nước dưới đất thu thập được tại khu dân cư xung quanh 10 hồ thuộc TDA phần lớn là nước giếng khoan đã qua xử lý (lọc), còn lại là nước giếng đào tự nhiên. Kết quả phân tích cho thấy hiện trạng chất lượng môi trường nước ngầm tại các vị trí thực hiện TDA tốt. Giá trị phân tích của các chỉ tiêu trong mẫu nước được phân tích đều nằm trong giới hạn quy chuẩn kỹ thuật cho phép đối với chất lượng nước dưới đất (QCVN 09-MT:2015/BTNMT), trong đó còn có một số chỉ tiêu cho giá trị không phát hiện được như: một số kim loại nặng As, Cd, Pb, Cu, Hg.

Một số chỉ tiêu cho giá trị nằm trong giới hạn QCCP như:

- Độ cứng trong các mẫu nước thu thập dao động từ 120 ÷ 242mg/l tương ứng với mẫu nước lấy tại NN1 - hồ Đồng Bến và NN1- hồ Rộc Kháo, thấp hơn giới hạn QCCP 2,0÷4,1 lần;

- Nồng độ Fe trong các mẫu nước được phân tích, dao động từ 0,5 ÷ 2,0 mg/l (tương ứng với mẫu nước tại NN1 - hồ Mền 1 và NN2 - hồ Rả) thấp hơn giới hạn QCCP 2,5÷10 lần.

Hình 4- 3: Độ cứng CaCO3 của nước ngầm tại khu vực các hồ thực thiện TDA

4.1.5.3. Hiện trạng môi trường đất

- Các chỉ tiêu tiến hành quan trắc bao gồm: pH; Al3+; Cl-; SO42-; Ca2+; Mg2+; Na+; K+; Tổng hữu cơ; P; N; Fe; K2O; P2O5

- Phương pháp quan trắc và phân tích: Mẫu được lấy ở ở phẫu diện có độ sâu có thể sâu đến 30cm đối với tầng đất mặt. Khối lượng mẫu đất cần lấy ít nhất khoảng 500g đất để phân tích lý hóa học  , sau đó chia nhỏ làm 04 phần, chọn mẫu theo nguyên tắc đối đỉnh, bảo quản trong các bình bằng vật liệu trơ hoá học và vận chuyển về phòng Thí nghiệm để phân tích theo đúng quy định hiện hành.

- Các vị trí lấy mẫu: Các mẫu đất được lấy đồng thời trong quá trình lấy mẫu nước, vị trí các điểm quan trắc mẫu đất thể hiện trong bảng sau:

Bảng 4- 10: Vị trí các điểm quan trắc môi trường đất

| TT | Vị trí | Kí hiệu | Tọa độ VN 2000 (kinh tuyến trục 106, múi chiếu 3 độ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X (m) | Y (m) |
| I | Hồ Hói Kha |
| 1 | Đất ruộng khu vực hưởng lợi | Đ1 | 432524,743 | 2272240,042 |
| 2 | Đất ruộng khu vực hưởng lợi | Đ2 | 432155,633 | 2272327,068 |
| II | Hồ Đồng Bến |
| 1 | Đất ruộng khu vực hưởng lợi | Đ1 | 435484,626 | 2313670,328 |
| 2 | Đất ruộng khu vực hưởng lợi | Đ2 | 435852,736 | 2313230,198 |
| III | Hồ Rả |
| 1 | Đất ruộng khu vực hưởng lợi | Đ1 | 444532,346 | 2266234,260 |
| 2 | Đất ruộng khu vực hưởng lợi | Đ2 | 444307,279 | 2266504,340 |
| IV | Hồ Rộc Kháo |
| 1 | Đất ruộng khu vực hưởng lợi | Đ1 | 442309,679 | 2269020,087 |
| 2 | Đất ruộng khu vực hưởng lợi | Đ2 | 442442,719 | 2269151,126 |
| V | Hồ Mền 1- 2 |
| 1 | Đất ruộng khu vực hưởng lợi | Đ1 | 464921,464 | 2255895,190 |
| 2 | Đất ruộng khu vực hưởng lợi | Đ2 | 465329,587 | 2255856,179 |
| 3 | Đất ruộng khu vực hưởng lợi | Đ3 | 465616,673 | 2255993,219 |
| 4 | Đất ruộng khu vực hưởng lợi | Đ4 | 465084,513 | 2255531,082 |
| VI | Hồ Tuân Lộ |
| 1 | Đất ruộng khu vực hưởng lợi | Đ1 | 422751,52 | 2277997,27 |
| 2 | Đất ruộng khu vực hưởng lợi | Đ2 | 422968,97 | 2278366,59 |
| VII | Hồ Nà Măng |
| 1 | Đất ruộng khu vực hưởng lợi | Đ1 | 422877,848 | 2278529,908 |
| 2 | Đất ruộng khu vực hưởng lợi | Đ2 | 423094,914 | 2278899,018 |
| VIII | Hồ Cốc |
| 1 | Đất ruộng khu vực hưởng lợi | Đ1 | 448228,452 | 2291795,845 |
| 2 | Đất ruộng khu vực hưởng lợi | Đ2 | 448278,467 | 2291729,826 |
| IX | Hồ An Thịnh |
| 1 | Đất ruộng khu vực hưởng lợi | Đ1 | 462267,664 | 2287994,718 |
| 2 | Đất ruộng khu vực hưởng lợi | Đ2 | 462596,763 | 2287971,712 |

Kết quả phân tích: Hiện trạng môi trường đất được đánh giá dựa trên kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm (chi tiết trong phần Phụ lục 06).

- Nhận xét và đánh giá hiện trạng môi trường đất

Kết quả phân tích cho thấy các mẫu đất thu thập được ở khu vực các hồ thuộc TDA phần lớn có tổng số N nằm trong khoảng từ 0,145% ÷ 0,420%; Giá trị tổng số P hầu hết trong khoảng từ 0,03% đến 0,40% thuộc nhóm đất xám bạc màu (TCVN 7374: 2004 chất lượng đất- giá trị chỉ thị về hàm lượng Phốtpho tổng số trong đất Việt Nam ). Từ giá trị phân tích của các chỉ tiêu trong mẫu đất cho thấy đất quanh khu vực TDA khá nghèo dinh dưỡng, có độ bazơ thấp.

### Hiện trạng đa dạng sinh học

Năm 2015, tổng diện tích rừng tự nhiên là 158.811,82ha, tổng diện tích rừng trồng là 76.186,97ha, tổng diện tích đất chưa có rừng là 112.427,61ha. Tổng trữ lượng rừng là 12.712.162m3, trong đó trữ lượng rừng tự nhiên: 9.242.887 m3, trữ lượng rừng trồng: 3.469.275m3. Độ che phủ của rừng toàn tỉnh là 51,19%. Ngoài các khu rừng phòng hộ, phần lớn diện tích rừng trồng thuộc các dự án trồng rừng kinh tế hiện nay đã đến kỳ khai thác và tiếp tục được trồng mới mở rộng diện tích.

Trên địa bàn tỉnh Hoà Bình có các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, bao gồm: Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò, Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (chung với Thanh Hoá), Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh, Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn, Vườn quốc gia Cúc Phương (chung với Ninh Bình và Thanh Hoá), Vườn Quốc gia Ba Vì (chung với Hà Nội) và khu bảo tồn đất ngập nước lòng hồ Hoà Bình. Đây là các khu vực có đa dạng sinh học cao, có giá trị đối với việc bảo tồn, nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch.

Khu vực Tiểu dự án chủ yếu có địa hình gò đồi và đồng bằng, dạng địa hình này rất thuận lợi cho trồng lúa, trồng cây công nghiệp, phát triển rừng.

Khu vực Tiểu dự gồm 10 hồ chứa nước phân bố 06 huyện thuộc tỉnh. Vị trí 10 hồ chứa không nằm trong các khu vực bảo tồn thiên nhiên hay khu vực nhạy cảm đa gia dang sinh học, xung quanh khu vực các hổ chủ yếu là rừng trồng, không có loài thực vật hay động vật đặc hữu được bảo tồn.

  - Hệ sinh thái trên cạn

Khu vực sửa chữa và nâng cấp cụm công trình đầu mối 10 hồ chứa thuộc TDA không có rừng tự nhiên, không phải là vùng đệm của các khu bảo tồn thiên nhiên, không có các loài thực vật đặc hữu và quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam.

Xung quanh khu vực thi công cụm công trình đầu mối tại các hồ chỉ là các khu rừng trồng một số loài cây như: keo lai (Acacia hybrid), cây bạch đàn ( Eucalyptus globulus Labill), cây tràm (Melaleuca); cây ăn quả (cam, bưởi); và một số cây bụi thấp. Các loài động vật ở đây chỉ có: rắn, chuột...; một số loài chim; ong... và một số loài vật nuôi của các hộ dân xung quanh (như vịt được nuôi trong khu vực hồ).

  - Hệ sinh thái khu vực lòng hồ

Kết quả khảo sát đa dạng sinh học tại 10 hồ thuộc TDA cho thấy ở khu vực dự án không có loài cá đặc hữu, hay loài quí hiếm trong sách đỏ sinh sống. Động thực vật trong khu vực lòng các hồ thuộc TDA chủ yếu là các loài: cá chép (C. carpio), cá trôi, các mè, cá rô phi (O. mossambicus), lươn (M. albus), chạch (M. anguillicaudatus), cá diếc (C. auratus), cá rô (A. testudineus),.., cua, tôm, ốc,...; các loài thực vật nổi như tảo lục đơn bào (Chlamydomonas sp, Pandorina morum, Pediastrum simplex), tảo silic (Melosira granulata, Synedra ulna), tảo lam, tảo mắt...; các loài động vật nổi thuộc các nhóm trùng bánh xe, giáp xác râu ngành, ấu trùng, côn trùng...; động vật không xương sống như ốc, hến, tôm, cua...; và động vật phiêu sinh như các loài giáp xác chân chèo và ấu trùng Nauplius… Hoạt động sửa tại các hồ cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều tới các loài động thực vật trên. Hình ảnh một số loài động vật phổ biến xuất hiện tại 10 hồ thuộc TDA

Hệ động, thực vật ở khu vực TDA được trình bày ở bảng dưới đây.

Bảng 4- 11: Đặc điểm về thảm thực vật và động vật khu vực thực hiện TDA

| TT | Khu vực hồ | Thực vật | Động vật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Hói Kha – xã Ngọc Mỹ | Cây trồng chủ yếu là các loại cây như: Lúa, sắn, ngô, lạc, đậu, các loại cây rau màu. | Động vật chủ yếu được chăn nuôi trong khu vực của hộ dân như: trâu, bò, bồ câu, ong, gia cầm, cá nước ngọt. |
| 2 | Hồ Tuân Lộ - xã Tuân Lộ | Cây trồng chủ yếu của khu vực là cây keo, tràm và một số cây nông nghiệp như lúa, sắn, ngô. | Chủ yếu là trâu, bò, lợn dê, cá và một số loại gia cầm. |
| 3 | Hồ Rả - xã Phú Yên | Cây trồng chủ yếu khu vực dự án: Lúa, ngô, khoai, sắn, lạc. | Trâu, bò, lợn, gia cầm, thủy sản, ca trắm, trê, mè, chép. |
| 4 | Hồ Rộc Kháo – xã Nhân Nghĩa | Khu vực hồ cây trồng chủ yếu là: lúa, lạc, ngô và cây rau màu. | Các loại động vật chủ yếu của khu vực chủ yếu là trâu, bò, lợn, chó. |
| 5 | Hồ Mền 1 – xã Đoàn Kết | Cây trồng chủ yếu khu vực dự án: lúa, ngô, sắn, lạc, rau màu. | Các loài động vật tại khu vực tiểu dự án chủ yếu là: trâu, bò, lợn, chó. Thủy sản: tôm, cá. |
| 6 | Hồ Mền 2 – xã Đoàn Kết | Cây trồng chủ yếu khu vực dự án: Lúa, lạc, ớt, khoai, sắn đậu đỗ, rau, mướp đắng, dưa, ngô. Cây lấy gỗ: bạch đàn, keo, tràm | Các loài động vật tại khu vực hồ chủ yếu là các loài động vật nuôi của người dân như: trâu, bò, lợn, chó, gia cầm, thủy cầm. |
| 7 | Hồ Nà Măng – xã Hợp Đồng | Khu vực hồ trồng một số loại cây lấy gỗ như: cây keo, bạch đàn. Bên cạnh đó một phần là cây công nghiệp cao su và một phần là cây nông nghiệp như lúa, khoai lang, lạc, môn, sắn, dưa hấu. | Các loài động vật tại khu vực hồ chủ yếu là các loài động vật nuôi của người dân như: trâu, bò, lợn và gia cầm. |
| 8 | Hồ Cốc – xã Vĩnh Đồng | Cây trồng chủ yếu khu vực dự án: Lúa, lạc, ngô, sắn, đậu xanh, cao su. | Các loài động vật tại khu vực hồ chủ yếu là: trâu, bò, lợn, vịt, ngan, ngỗng. |
| 9 | Hô An Thịnh – xã Long Sơn | Khu vực hồ trồng một số loại cây nông nghiệp như: lúa, ngô, đậu và một phần trồng một số cây lấy như tràm, keo. | Chủ yếu là trâu, bò, lợn dê và một số loại gia cầm. |
| 10 | Hồ Đồng Bến – xã Dân Hạ | Khu vực hồ trồng một số loại cây nông nghiệp như: Lúa, sắn, khoai lang, ngô, lạc, đậu, rau dưa. Một phần trồng các loại cây như tiêu, cao su, cây ăn quả, cây chè. | Các loại động vật chủ yếu của khu vực chủ yếu là trâu, bò, lợn bên cạnh đó là các loại gia cầm, thủy cầm, cá nước ngọt. |

## Điều kiện kinh tế - xã hội khu vực Tiểu dự án

10 hạng mục công trình hồ chứa thuộc TDA được trên địa bàn 09 xã thuộc 06 huyện của tỉnh Hòa Bình, bao gồm: xã Ngọc Mỹ, Tuân Lộ (huyện Tân Lạc); xã Dân Hạ (huyện Kỳ Sơn); xã Yên Phú, Nhân Nghĩa (huyện Lạc Sơn); xã Đoàn Kết (huyện Yên Thủy); Xã Hợp Đồng, Vĩnh Đồng (huyện Kim Bôi); xã Long Sơn (huyện Lương Sơn).

Nhìn chung, điều kiện kinh tế - xã hội của 09 địa bàn xã thuộc TDA phát triển tương đối đồng đều với nền kinh tế trọng yếu là nông lâm nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi).

Các hoạt động văn hoá - xã hội trên địa bàn các xã thuộc TDA trong những năm gần đây có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của đại bộ phận nhân dân cơ bản ổn định. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Song song với sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo vệ môi trường luôn được chính quyền địa phương chú trọng, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường công cộng được đẩy mạnh, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải (rác thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt) tại mỗi địa phương đã được nghiêm túc thực hiện, đạt tỷ lệ từ 96÷98% hoàn toàn có khả năng đáp ứng công tác bảo vệ môi trường của dự án trong quá trình triển khai xây dựng.

## Điều kiện kinh tế

Trong những năm gần đây, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình nói chung và các xã khu vực thực hiện Tiểu dự án 2, thuộc Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Hòa Bình” nói riêng đều tăng, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch, cơ cấu nhóm nghành kinh tế đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực.

Đặc điểm về kinh tế của khu vực thực hiện TDA được thể hiện dưới bảng sau.

Bảng 4.1: Cơ cấu kinh tế của các khu vực thực hiện TDA

| TT | Địa điểm thực hiện TDA | Nông lâm – Thủy sản (%) | Công nghiệp – Xây dựng (%) | Thương mại dich vụ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xã Long Sơn - huyện Lương Sơn | 44,5 | 26 | 29,5 |
| 2 | Xã Dân Hạ - huyện Kỳ Sơn | 74,9 | 12,2 | 12,9 |
| 3 | Xã Hợp Đồng - huyện Kim Bôi | 63,5 | 34,4 | 2,1 |
| 4 | Xã Ngọc Mỹ - huyện Tân Lạc | 65 | 17 | 18 |
| 5 | Xã Tuân Lộ - huyện Tân Lạc | 57 | 25 | 18 |
| 6 | Xã Yên Phú - huyện Lạc Sơn | 54,2 | 24,2 | 21,6 |
| 7 | Xã Nhân Nghĩa - huyện Lạc Sơn | 30 | 10 | 60 |
| 8 | Xã Vĩnh Đồng - huyện Kim Bôi | 50,1 | 24,9 | 25,0 |
| 9 | Xã Đoàn Kết - huyện Yên Thủy | 68,1 | 6,9 | 25,0 |

Nguồn: Tổng hợp ”Báo cáo Tình hình thực hiện phát triển KT – XH năm 2017 và kế hoạch phát triển KT – XH năm 2018” các xã thuộc TDA; “Niên giám thống kê 2017 tỉnh Hòa Bình” các xã thuộc TDA.

Hình 4-1: Tỉ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế các xã khu vực thực hiện TDA

Dựa vào số liệu thống kê và biểu đồ trên ta có thể thấy nhóm ngành Nông lâm – Thủy sản là nhóm ngành chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế tại các khu vực thực hiện Tiểu dự án 2, thuộc Dự án dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Hòa Bình” điều này cho biết các xã tập trung vào phát triển nông nghiệp do tận dụng được nguồn lợi thủy lợi hiệu quả từ các hồ chứa trên địa bàn. Nhóm ngành Nông lâm – Thủy sản có vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế khu vực này.

Thu nhập và mức sống hộ gia đình

Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ hộ gia đình làm nông nghiệp chiếm đa số, các loại cây trồng chính là cây lương thực (như lúa, ngô...), một số cây hoa màu (như đậu tương, đỗ, lạc, bầu bí...), một số cây công nghiệp (chủ yếu là cây keo) và cây ăn quả (cam, na, bưởi, chuối...) chính vì vậy nguồn thu nhập chính của hộ gia đình phụ thuộc vào hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Kết quả khảo sát cho 154 hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án cho thấy, thu nhập trung bình quân của người dân vào khoảng 2,3 triệu đồng/người/tháng (tương ứng với 10,75 triệu đồng/hộ/tháng). Trong số 09 xã thuộc khu vực dự án, thì xã Hợp Đồng huyện Kim Bôi (thuộc khu vực Hồ Nà Măng) là xã có mức thu nhập bình quân/người/tháng thấp nhất với tỷ lệ lần lượt là 1,95 triệu đồng/người/tháng đây là xã thuần nông có tỷ lệ hộ tham gia sản xuất nông nghiệp chiếm tới 81,25%. Xã có mức thu nhập bình quân /người/tháng cao nhất là xã Ngọc Mỹ (thuộc khu vực hồ Hói Kha) với mức thu nhập bình quân là 2,55 triệu đồng/người/tháng, đây là xã phát triển trồng cây ăn quả hàng năm.

## Dân số và dân tộc

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) – Tiểu dự án tỉnh Hòa Bình, sẽ tiến hành sửa chữa và nâng cấp 09 hồ chứa nước nằm trên địa bàn 06 huyện: Tân Lạc, Lạc Sơn, Lạc Sơn, Yên Thủy, Kim Bôi, Lương Sơn của tỉnh Hòa Bình. Sau khi hoàn thành, tiểu dự án sẽ cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho 09 xã thuộc khu vực hạ du. Tổng số hộ gia đình nằm trong khu vực Tiểu dự án là 10.495 hộ (tương đương với 41.085) trong đó số hộ gia đình dự kiến được hưởng lợi trực tiếp từ Tiểu dự án là 1.350 (tương đương với 6075 khẩu).

Bảng 4- 12: Đặc điểm dân số các khu vực thực hiện TDA

| TT | Địa điểm thực hiện TDA | Số hộ | Dân số (người) | Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên (%) | Tỉ lệ nghèo (%) | Tỉ lệ cận nghèo (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xã Dân Hạ (Hồ Đồng Bến) | 1.348 | 5.613 | 1,0 | 8,1 | 4,3 |
| 2 | Xã Long Sơn (Hồ An Thịnh) | 1.031 | 3.998 | 0,8 | 14,3 | 15,2 |
| 3 | Xã Vĩnh Đồng (Hồ Cốc) | 1.139 | 4.973 | 1,2 | 22,0 | 14,2 |
| 4 | Xã Hợp Đồng (Hồ Nà Măng) | 856 | 3.998 | 0,93 | 30,1 | 23,1 |
| 5 | Xã Ngọc Mỹ (Hồ Hói Kha) | 1.543 | 3.040 | 1,28 | 26,5 | 28,5 |
| 6 | Xã Tuân Lộ (Hồ Tuân Lộ) | 617 | 2.631 | 1,7 | 22,2 | 17,3 |
| 7 | Xã Yên Phú (Hồ Rả) | 1.714 | 7.483 | 0,74 | 14,2 | 33,9 |
| 8 | Xã Nhân Nghĩa (Hồ Rộc Kháo) | 1.252 | 5.351 | 0,9 | 14,1 | 15,1 |
| 9 | Xã Đoàn Kết (Hồ Mền 1, Mền 2) | 995 | 3.998 | 0,68 | 11,638 | 16,7 |

Nguồn: Tổng hợp” Báo cáo Tình hình thực hiện phát triển KT – XH năm 2017 và kế hoạch phát triển KT –XH năm2018”; “Niên giám thống kê 2017 tỉnh Hòa Bình” các xã thuộc TDA.

Bảng 4- 13: Đặc điểm nhân khẩu các hộ điều tra tại các xã trong khu vực TDA

| STT | Công trình/ Địa điểm | Số hộ | Số khẩu | Nam | Nữ | Quy mô hộ gia đình (Người/hộ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Đồng Bến - xã Dân Hạ | 13 | 60 | 31 | 29 | 4,6 |
| 2 | Hồ An Thịnh - xã Long Sơn | 21 | 103 | 52 | 51 | 4,9 |
| 3 | Hồ Cốc - xã Vĩnh Đồng | 15 | 69 | 36 | 33 | 4,6 |
| 4 | Hồ Nà Măng - xã Hợp Đồng | 16 | 75 | 39 | 36 | 4,7 |
| 5 | Hồ Hói Kha - xã Ngọc Mỹ | 13 | 63 | 32 | 31 | 4,8 |
| 6 | Hồ Tuân Lộ - xã Tuân Lộ | 15 | 65 | 34 | 31 | 4,3 |
| 7 | Hồ Rả - xã Yên Phú | 26 | 122 | 64 | 58 | 4,7 |
| 8 | Hồ Rộc Kháo - xã Nhân Nghĩa | 15 | 72 | 40 | 32 | 4,8 |
| 9 | Hồ Mền 1, Mền 2 - xã Đoàn Kết | 20 | 92 | 84 | 8 | 4,6 |
|  | Tổng cộng | 154 | 721 | 412 | 309 | 4,66 |

(Nguồn: Bảng thu thập thông tin sẵn có tại xã, tháng 06/2018)

Kết quả khảo sát cho thấy, quy mô hộ gia đình tại địa bàn tiểu dự án tương đối cao, trung bình có 4,66 nhân khẩu/hộ, trong đó xã Tuân Lộ, huyện Tân Lạc (thuộc khu vực Hồ Tuân Lộ) là xã có quy mô hộ lớn nhất trong 09 xã thuộc khu vực Tiểu dự án với quy mộ hộ trung bình là 4,9 người/hộ.

Theo kết quả khảo sát 154 hộ gia đình, số người bình quân là 4,66 người/hộ. Quy mô hộ trung bình từ 4 đến 5 người/hộ chiếm tỷ lệ cao nhất (80%). Số hộ có từ 2 đến 3 người chiếm 4,8%. Số hộ có từ 5 người trở lên chiếm 15,2%. Quy mô hộ gia đình lớn nhất là 8 người/hộ, đây là những gia đình lớn hoặc 2-3 thế hệ sống cùng nhau. Quy mô hộ gia đình khảo sát được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 4- 14: Quy mô hộ gia đình các khu vực thực hiện TDA

| Xã | 2÷3 người | 4÷5 người | > 5 người | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số hộ | % | Số hộ | % | Số hộ | % |  |
| Xã Dân Hạ | 0 | 0,0 | 11 | 84,6 | 2 | 15,4 | 13 |
| Xã Long Sơn | 1 | 4,8 | 17 | 81,0 | 3 | 14,3 | 21 |
| Xã Vĩnh Đồng | 1 | 6,7 | 13 | 86,7 | 1 | 6,7 | 15 |
| Xã Hợp Đồng | 0 | 0,0 | 14 | 87,5 | 2 | 12,5 | 16 |
| Xã Ngọc Mỹ | 1 | 7,7 | 10 | 76,9 | 2 | 15,4 | 13 |
| Xã Tuân Lộ | 0 | 0,0 | 12 | 80,0 | 3 | 20,0 | 15 |
| Xã Yên Phú | 2 | 7,7 | 19 | 73,1 | 5 | 19,2 | 26 |
| Xã Nhân Nghĩa | 1 | 6,7 | 12 | 80,0 | 2 | 13,3 | 15 |
| Xã Đoàn Kết | 2 | 10,0 | 14 | 70,0 | 4 | 20,0 | 20 |
| Tổng | 8 | 4,8 | 122 | 80,0 | 24 | 15,2 | 154 |

Nguồn: Khảo sát thực tế tháng 04/2018.

## Giáo dục

Ngành Gáo dục – Đào tạo tỉnh Hòa Bình thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đạt được nhiều kết quả tích cực; chất lượng giáo dục tiếp tục được củng cố và nâng cao.

Tại các xã khu vực thực hiện TDA chất lượng giáo dục và đào tạo không ngừng được nâng cao, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho giảng dạy tiếp tục được cải thiện. Công tác phổ cập giáo dục được đẩy mạnh thực hiện đến từng cấp học. Công tác khuyến học được quan tâm, chú trọng và thực hiện có hiệu quả, duy trì tỷ lệ số học sinh trong độ tuổi đến trường và tỷ lệ hoàn thành trương trình đào tạo cao.

Kết quả khảo sát cho thấy trong khu vực tiểu dự án trình độ học vấn của người được khảo sát có khả năng tiếp cận và phản hồi thông tin trong cuộc sống nói chung và TDA nói riêng, có tới 53,9% số người tham gia trả lời mới tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở 22%, tiểu học 13,7%. Đặc biệt tỷ lệ trình độ từ trung cấp đến đại học khá cao chiếm 10,4% và toàn bộ người dân đều biết chữ.

Bảng 4- 15: Trình độ học vấn của những người phỏng vấn và những người thuộc hộ phỏng vấn

| Trình độ học vấn | Trình độ người tham gia phỏng vấn | Trình độ học vấn người dân thuộc 154 hộ phỏng vấn |
| --- | --- | --- |
|  | Số người | Tỉ lệ (%) | Số người | Tỉ lệ (%) |
| Mù chữ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chưa đi học | 0 | 0 | 52 | 7,25 |
| Tiểu học | 21 | 13,44 | 205 | 28,45 |
| THCS | 33 | 21,89 | 229 | 31,8 |
| THPT | 82 | 52,82 | 153 | 21,2 |
| Trung cấp/dạy nghề | 13 | 7,8 | 37 | 5,1 |
| Cao đẳng/đại học | 5 | 4.05 | 45 | 6,2 |
| Tổng | 154 | 100 | 721 | 100 |

(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, tháng 04 năm 2018, cập nhật 31/3/2019)

Nếu so sánh về trình độ học vấn của người trả lời ở các xã nằm trong khu vực Tiểu dự án thì trình độ học vấn của người trả lời là khá tương đồng và không có sự khác biệt đáng kể giữa các xã. Trong 09 xã nằm trong khu vực Tiểu dự án thì xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy (thuộc khu vực hồ Mền 1, 2) là xã có người trả lời có trình độ học vấn cao nhất (60% người trả lời có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên), đây là xã có truyền thống giáo dục và định hướng học từ lâu đời.

## Y tế

Nhìn chung tất cả các xã trong khu vực dự án đều đã có trạm y tế đạt tiêu chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020. Các trạm y tế xã đều được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ y bác sĩ được trú trọng phát triển cả về số lượng và và trình độ chuyên môn. Trạm y tế xã được coi là tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu dành cho người dân. Kết quả phỏng vấn các hộ thuộc TDA về sử dụng dịch vụ y tế cho thấy tỷ lệ khám chữa bệnh tại các trạm y tế xã khá cao chiếm 64,3%. Tuy nhiên, trạm chủ yếu thường thăm khám các bệnh thông thường và tiêm chủng, khám định kỳ cho trẻ em và phát thuốc định kỳ cho những người có công, người tham gia bảo hiểm. Khi có bệnh tật người dân thường có thói quen tìm đến các cơ sở có uy tín, các bệnh viện huyện (15,6%), bệnh viện tỉnh (10,4%), bệnh viện trung ương (2,6%), phòng khám đa khoa (2,0%). Ngoài ra có tỷ lệ không nhỏ (4,5%) tự mua thuốc không theo chỉ định của bác sĩ.

Bảng 4- 16: Các đơn vị y tế người dân tham gia

| TT | Đơn vị y tế | Số hộ tham gia | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm y tế | 99 | 64,3 |
| 2 | Bệnh viện huyện | 24 | 15,6 |
| 3 | Bệnh viện tỉnh | 16 | 10,4 |
| 4 | Bệnh viện Trung ương | 4 | 2,6 |
| 5 | Phòng khám đa khoa | 3 | 2,0 |
| 6 | Tự mua thuốc | 7 | 4,5 |
| Tổng | 154 | 100 |

Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, tháng 04 năm 2018, cập nhật 31/3/2019.

Sức khỏe cộng đồng: Tình trạng thiếu nguồn nước sạch, tình trạng ngập úng thường xuyên xảy ra, hệ thống thu gom nước thải chưa có tính đồng bộ, rác thải vứt không đúng nơi qui định … đã trở thành một nguyên nhân gây ra các loại dịch bệnh, đe dọa sức khỏe con người, mà căn bệnh thường gặp là tiêu chảy, cảm, sốt, ung thư, viêm gan, đái tháo đường, thủy đậu... khiến hàng trăm người trong khu vực dự án mắc phải hàng năm. Nguyên nhân chính vẫn là do ký sinh trùng, côn trùng truyền bệnh phát triển trong môi trường nước bị nhiễm bẩn, lây truyền sang người qua con đường ăn uống, sinh hoạt. Kết quả khảo sát cho thấy có 21,8% số hộ trả lời rằng trong 6 tháng qua trong gia đình có người bị mắc bệnh. Bảng tổng hợp dưới đây thể hiện những loại bệnh thường gặp của người dân trong khu vực TDA:

Bảng 4- 17: Bệnh thường gặp trong gia đình

| TT | Các bệnh | Khu vực Tiểu dự án |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tỷ lệ (%) | Đối tượng mắc bệnh |
| 1 | Tiêu chảy | 27,9 | Trẻ em/người lớn |
| 2 | Bệnh về đường hô hấp | 31,7 | Trẻ em/người lớn |
| 3 | Cảm, sốt | 48,1 | Trẻ em/người lớn |
| 4 | Bệnh ngoài da | 17,3 | Người lớn, trẻ em |
| 5 | Viên gan | 11,7 | Trẻ em/người lớn |
| 6 | Đái tháo đường | 21,4 | Trẻ em/người lớn |
| 7 | Bệnh khác | 19,6 | Trẻ em/người lớn |

Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, tháng 04 năm 2018, cập nhật 31/3/2019

Trong khu vực tiểu dự án, bệnh cảm, sốt và bệnh về đường hô hấp là 2 căn bệnh có tỷ lệ người mắc phải cao nhất với tỷ lệ là 48,1% và 31,7%, đối tượng mắc bệnh bao gồm cả người lớn và trẻ em, tiếp đến là bệnh tiêu chảy, có 27,9% hộ cho rằng thường xuyên bị mắc bệnh này. Bên cạnh đó người dân trong khu vực dự án hiện nay còn mắc phải các căn bệnh như viên gan, đái thao đường, ung thư…

## Cơ sở hạ tầng

- Hạ tầng kênh mương thủy lợi

Hiện trạng hệ thống kênh mương các cấp phía sau 10 công trình hồ chứa nước cơ bản đã hoàn thiện và đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân. Tuy nhiên, những năm gần đây do biến đổi khí hậu, hạn hán xảy ra thường xuyên nên hiện tượng thiếu nước phục vụ sản xuất vẫn luôn xảy ra làm giảm năng suất của lúa và hoa màu, một số khu vực phải chuyển đổi mục đích sửu dụng đất và cơ cấu cây trồng cho phù hợp với khả năng cấp nước của hồ chứa.

- Hạ tầng giao thông trong các ngõ/ xóm

Nói chung, mạng lưới đường giao thông ngõ/xóm dẫn đến các hộ gia đình ở các xã trong khu vực Tiểu dự án còn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương trong điều kiện hiện nay. Đường nhựa và đường bê tông chỉ tập trung vào các trục đường chính của xã, của thôn và các tuyến quốc lộ mang tính chất đối ngoại và các tuyến đường liên xã, liên huyện.

Kết quả khảo sát ở các xã trong khu vực của dự án, đặc điểm con đường vào nhà các hộ gia đình chủ yếu là đường bê tông (56,3%), tiếp đến 19,1% là đường rải nhựa. Trong khu vực dự án vẫn còn 7,9% các hộ dân trong khảo sát nói rằng đường vào nhà mình còn là đường đất, 16,7% trả lời là đường đá, sỏi, gạch.

Hầu hết các xã trong khu vực Tiểu dự án đều tham gia thực hiện chương trình nông thôn mới, tuy nhiên chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các hộ gia đình ở dọc các tuyến đường liên huyện, đường trục xã, đường trục thôn thì 100% đã được cứng hóa (dải nhựa hoặc bê tông), những hộ gia đình trả lời rằng đường dẫn đến nhà vẫn là đường đất là những hộ sống ở trong các ngõ xóm và nằm cách ly với khu tập chung dân cư bao gồm 6/9 xã thuộc TDA: Xã Dân Hạ, Xã Long Sơn, Xã Hợp Đồng, Xã Ngọc Mỹ, Xã Nhân Nghĩa, Xã Đoàn Kết.

Bảng 4- 18: Đặc điểm con đường dẫn đến hộ gia đình

| STT | Công trình | Xã | Đặc điểm con đường dẫn đến nhà các hộ gia đình | Tổng số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đường rải nhựa | Đường bê tông | Đường rải đá | Đường đất |  |
| 1 | Hồ Đồng Bến | Xã Dân Hạ | Số lượng | 4 | 7 | 1 | 1 | 13 |
|  |  |  | Tỷ lệ (%) | 30,77% | 53,85% | 7,69% | 7,69% | 100% |
| 2 | Hồ An Thịnh | Xã Long Sơn | Số lượng | 7 | 11 | 1 | 2 | 21 |
|  |  |  | Tỷ lệ (%) | 33,33% | 52,38% | 4,76% | 9,52% | 100% |
| 3 | Hồ Cốc | Xã Vĩnh Đồng | Số lượng | 5 | 8 | 2 | 0 | 15 |
|  |  |  | Tỷ lệ (%) | 33,33% | 53,33% | 13,33% | 0,00% | 100% |
| 4 | Hồ Nà Măng | Xã Hợp Đồng | Số lượng | 4 | 8 | 2 | 2 | 16 |
|  |  |  | Tỷ lệ (%) | 25,00% | 50,00% | 12,50% | 12,50% | 100% |
| 5 | Hồ Hói Kha | Xã Ngọc Mỹ | Số lượng | 3 | 7 | 2 | 1 | 13 |
|  |  |  | Tỷ lệ (%) | 23,08% | 53,85% | 15,38% | 7,69% | 100% |
| 7 | Hồ Tuân Lộ | Xã Tuân Lộ | Số lượng | 6 | 8 | 1 | 0 | 15 |
|  |  |  | Tỷ lệ (%) | 40,00% | 53,33% | 6,67% | 0,00% | 100% |
| 8 | Hồ Rả | Xã Yên Phú | Số lượng | 9 | 15 | 2 | 0 | 26 |
|  |  |  | Tỷ lệ (%) | 34,62% | 57,69% | 7,69% | 0,00% | 100% |
| 9 | Hồ Rộc Kháo | Xã Nhân Nghĩa | Số lượng | 3 | 8 | 3 | 1 | 15 |
|  |  |  | Tỷ lệ (%) | 20,00% | 53,33% | 20,00% | 6,67% | 100% |
| 11 | Hồ Mền 1, Mền 2 | Xã Đoàn Kết | Số lượng | 5 | 10 | 4 | 1 | 20 |
|  |  |  | Tỷ lệ (%) | 25,00% | 50,00% | 20,00% | 5,00% | 100% |
|  | Tổng cộng | Số lượng | 46 | 82 | 18 | 8 | 154 |
|  |  | Tỷ lệ (%) | 29,46% | 53,09% | 12,00% | 5,45% | 100% |

Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, tháng 04 năm 2018, cập nhật 31/3/2019

- Hệ thống cấp thoát nước và ngập úng

- Hiện trạng cấp nước

Nước sạch là một trong những tiêu chí đánh giá sự phát triển, văn minh của người dân, là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc thực hiện nông thôn mới. Khi tìm chi tiết về nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt của các hộ gia đình trong khu vực dự án, kết quả khảo sát cho thấy: nguồn nước sử dụng chủ yếu của các hộ gia đình trong khu vực dự án là nước giếng (đào, khoan) chiếm 68,28%; nước máy chỉ chiếm một tỷ lệ khá cao 25,68%. Vẫn còn 5,86% tỷ lệ các hộ gia đình sử dụng nước dẫn từ trên khe núi; không có hộ gia đình nào sử dụng nước mưa cho sinh hoạt.

Bảng 4- 19: Nguồn nước sử dụng hàng ngày

| TT | Công trình | Xã | Nước khe suối | Nước giếng | Nước sạch (nước máy) | Số hộ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ |  |
| 1 | Hồ Đồng Bến | Xã Dân Hạ | 0 | 0 | 10 | 76,92 | 3 | 23,08 | 13 |
| 2 | Hồ An Thịnh | Xã Long Sơn | 1 | 4,76 | 14 | 66,67 | 6 | 28,57 | 21 |
| 3 | Hồ Cốc | Xã Vĩnh Đồng | 0 | 0 | 11 | 73,33 | 4 | 26,67 | 15 |
| 4 | Hồ Nà Măng | Xã Hợp Đồng | 3 | 18,75 | 10 | 62,50 | 3 | 18,75 | 16 |
| 5 | Hồ Hói Kha | Xã Ngọc Mỹ | 2 | 15,38 | 9 | 69,23 | 2 | 15,38 | 13 |
| 6 | Hồ Tuân Lộ | Xã Tuân Lộ | 0 | 0 | 11 | 73,33 | 4 | 26,67 | 15 |
| 7 | Hồ Rả | Xã Yên Phú | 1 | 3,85 | 18 | 69,23 | 7 | 26,92 | 26 |
| 8 | Hồ Rộc Kháo | Xã Nhân Nghĩa | 0 | 0 | 11 | 73,33 | 4 | 26,67 | 15 |
| 9 | Hồ Mền 1 và hồ Mền 2 | Xã Đoàn Kết | 2 | 10 | 10 | 50,00 | 8 | 40,00 | 20 |
|  | Tổng | 9 | 5,86 | 104 | 68,28 | 41 | 25,86 | 154 |

(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, tháng 04 năm 2018, cập nhật 31/3/2019)

- Thoát nước

Trong quá trình khảo sát, các điều tra viên cũng đã kết hợp phỏng vấn sâu và quan sát hiện trường để có những đánh giá chung nhất về hiện trạng thoát nước tại các khu dân cư. Kết quả điều tra cho thấy, chỉ có 18% tổng số số hộ trả lời rằng ở các ngõ/xóm nơi gia đình đang sinh sống có cống thoát nước. Nhìn chung, hệ thống cống thoát nước ở khu vực Tiểu dự án còn rất yếu kém, chưa đồng bộ, cống thoát nước mới chỉ được làm ở một số trục đường chính của xã, nước mưa và thải sinh hoạt của gia đình chủ yếu là để chảy tràn tự nhiên ra hồ, ao, vườn.... Do đó nước thải chưa được xử lý, thải một cách tùy tiện ra môi trường sẽ làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến môi trường sống các hộ gia đình. Đây sẽ là nơi tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các bệnh tật.

- Ngập úng

Kết quả tham vấn với chính quyền địa phương và khảo sát các hộ gia đình cho thấy, hầu hết khu dân cư 09 xã thuộc TDA không bị ngập úng trong mùa mưa bão, do khu dân cư tập trung khu vực cao. Chỉ có khu vực vùng trũng bị ngập lụt, nhưng khu vực này không có dân cư sinh sống thuộc đất canh tác của người dân.

- Cấp điện và sử dụng điện

Theo kết quả khảo sát cho thấy, tất cả các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án hiện nay đã được tiếp cận và sử dụng nguồn điện lưới quốc gia. Chất lượng điện cung cấp cho các hộ gia đình tương đối tốt, kết quả khảo sát cho thấy 100 các hộ dân sử dụng điện lưới quốc và chất lượng của mạng lưới điện có tới 82% số hộ cho rằng chất lượng của mạng lưới điện ở mức tốt; 15,6% số hộ nhận xét rằng chất lượng điện chỉ mức trung bình; chỉ có 2,4% số hộ được khảo sát nhận xét mạng lưới điện chất lượng còn kém.

Nhìn chung, tính theo nhu cầu sử dụng tại thời điểm hiện tại cho thấy mạng lưới cấp điện sinh hoạt cho người dân được đảm bảo và ổn định, một phần nhỏ chưa đáp ứng được là do các hộ ở cách ly khu tập chung dân cư dẫn đến đường điện phải kéo dài gây tổn thất điện năng dẫn đến chất lượng không đạt yêu cầu. Cần phải có phương án nâng cấp lưới điện cho người dân vùng xa nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

- Vệ sinh môi trường

Kết quả khảo sát cho thấy, có 89,2% số hộ trả lời rác thải của gia đình hiện nay đã được thu gom, hoạt động thu gom rác thải được thực hiện bởi tổ vệ sinh của thôn/xóm và Công ty môi trường các huyện với tần suất thu gom từ 1 ngày – 3 ngày một lần. Trong khu vực Tiểu dự án, chỉ có rác thải của các hộ gia đình ở khu vực các xã Long Sơn và Đoàn Kết hiện nay đã được thu gom 100%; khu vực xã Hợp Đồng và Vĩnh Đồng có tỷ lệ rác thải được thu gom thấp nhất, với tỷ lệ lần lượt là 71% và 73,5%. Cụ thể, các xã có tỷ lệ thu gom rác thấp do mới chỉ được thu gom ở những hộ gia đình nằm ngoài mặt đường, những hộ nằm sâu trong ngõ/xóm, đường giao thông chưa phát triển nên việc thu gom rác thải gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, các hộ gia đình phải tự xử lý rác thải bằng cách chôn đốt hoặc vứt rác ra ao hồ…

Hình 4-2: Hiện trạng thu gom rác thải của hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án

## Văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng

- Văn hóa xã hội

Hòa Bình có 7 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc Mường chiếm hơn 61,82%, dân tộc Kinh chiếm 28,69%, còn lại là các dân tộc Thái, Tày, Dao, H’Mông, Hoa. Hoà Bình nổi tiếng là cái nôi của dân tộc Mường với bộ sử thi huyền thoại “Đẻ đất đẻ nước”, truyền thuyết về ông Đùng bà Đoàng, Tản viên Sơn Thánh... Đây còn là miền đất âm vang tiếng cồng, tiếng chiêng, vùng của những lễ hội giàu bản sắc dân tộc Tây Bắc, của kho tàng phong phú về văn nghệ dân gian các dân tộc.

Khu vực thực hiện TDA mang những nét đặc trưng của văn hóa toàn tỉnh, chủ yếu là cộng đồng dân tộc Mường sinh sống. Người Mường có nguồn gốc với người Kinh nên ngôn ngữ thuộc nhóm Việt-Mường, họ có truyền thống làm ruộng và cấy lúa nước và cây lương thực. Đồng bào Mường có kho tàng văn hóa nghệ thuật dân gian phong phú, ngoài ra còn có nhiều nét văn hóa đặc trưng như Tết cỗ lá, hát Sắc bùa trong Tết cổ truyền dân tộc, nghệ thuật Cồng Chiêng,…

09 xã trong khu vực TDA thường xuyên tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ trong các ngày lễ lớn của đất nước. Tiếp tục đổi mới trong quản lý giáo dục và từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Tỷ lệ hộ nghèo tại khu vực TDA giảm đáng kể so với năm 2016, tiêu biểu như xã Hợp Đồng giảm trên 5%, xã Long Sơn và Ngọc Mỹ giảm 3,75%, xã Tuân Lộ giảm 3,5%,… Tỷ lệ các hộ gia đình đạt Gia đình Văn hóa cao như xã Dân Hạ đạt 82,7%, xã Nhân Nghĩa và Đoàn Kết 85% hộ đạt GĐVH,…

Căn cứ kết quả khảo sát thực tế tháng 4 năm 2018, toàn bộ 10 hồ thuộc TDA không có các công trình văn hóa nào thuộc phạm vi hồ và các tuyến đường thi công vận chuyển tại khu vực dự án.

- Quốc phòng – an ninh

Quốc phòng: các xã nơi thực hiện TDA đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, mệnh lệnh SSCĐ của cấp trên, chú trọng việc bổ sung hoàn thiện các kế hoạch, tuần tra, nắm tình hình, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết; Tổ chức thực hiện nghiêm túc trực SSCĐ 24/24h đảm bảo quân số và thời gian kịp thời ứng phó với tình hình thiên tai cũng như khi có tình huống xảy ra; Thực hiện hiệu quả công tác tuyển quân hàng năm.

An ninh: Lực lượng Công an xã đã thực hiện công tác phối kết hợp, chú trọng công tác tuyên truyền và giáo dục, ngăn ngừa phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh công tác tuần tra canh gác, nắm tình hình, kịp thời giải quyết vụ việc, bảo an ninh, trật tự trong dịp lễ, tết. Số lượng vụ việc phát sinh trong năm 2017 trung bình tại 09 xã TDA giảm mạnh, trong đó chủ yếu là trộm cắp tài sản, gây rối công cộng đã được địa phương giải quyết. Tình hình an ninh trên địa bàn các xã TDA ổn định, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

## Tình hình sử dụng đất

Xác định tình trạng sở hữu, vị trí mảnh đất cũng như là ngôi nhà đang sử dụng của các hộ gia đình là rất cần thiết, phục vụ công tác tham vấn ý kiến cộng đồng về phương án thực hiện các hạng mục có liên quan tới tiểu dự án cũng như là cơ sở, căn cứ pháp lý quan trọng để áp giá đền bù, các chính sách và phương án bồi thường, hỗ trợ phù hợp cho các hộ bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án.

Kết quả khảo sát các hộ thuộc TDA 97,5% số hộ (150/154 hộ phỏng vấn) được khảo sát có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho đất ở. Đối với đất sản xuất, 94,3% (145/154 hộ phỏng vấn) đã được cấp giấy quyền sử dụng đất nông nghiệp. Có 4 hộ hiện tại chưa có GCNQSDĐ do đang đợi cấp lại, nguyên nhân gia đình tách khẩu, bố mẹ chí đất cho con cái và các hộ này không thuộc hộ BAH. Chi tiết về quyền sở hữu đất ở và đất sản xuất của các hộ gia đình được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4- 20: Tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

| TT | Công trình | Địa điểm | Đất ở | Đất sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Có | % | Không | % | Có | % | Không | % |
| 1 | Hồ Đồng Bến | Xã Dân Hạ | 12 | 92,3 | 1 | 7,7 | 12 | 92,3 | 1 | 7,7 |
| 2 | Hồ An Thịnh | Xã Long Sơn | 21 | 100 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3 | Hồ Cốc | Xã Vĩnh Đồng | 15 | 100 | 0 | 0,0 | 14 | 93,3 | 1 | 6,7 |
| 4 | Hồ Nà Măng | Xã Hợp Đồng | 15 | 93,8 | 1 | 6,3 | 15 | 93,8 | 1 | 6,3 |
| 5 | Hồ Hói Kha | Xã Ngọc Mỹ | 13 | 100 | 0 | 0,0 | 12 | 92,3 | 1 | 7,7 |
| 6 | Hồ Tuân Lộ | Xã Tuân Lộ | 15 | 100 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 7 | Hồ Rả | Xã Yên Phú | 25 | 96,2 | 1 | 3,8 | 24 | 92,3 | 2 | 7,7 |
| 8 | Hồ Rộc Kháo | Xã Nhân Nghĩa | 15 | 100 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 9 | Hồ Mền 1, Mền 2 | Xã Đoàn Kết | 19 | 95 | 1 | 5,0 | 17 | 85,0 | 3 | 15,0 |
|  |  | Tổng số | 150 | 97,5 | 4 | 2,5 | 145 | 94,3 | 9 | 5,7 |

(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội năm 2018, cập nhật 30/03/2019)

Về chủ sở hữu đất đai, 154 hộ tham gia phỏng vấn cho rằng người chồng là chủ GCNQSDĐ chiếm 14,2% (đất ở) và 17,2% (đất sản xuất). Tỷ lệ cả vợ và chồng cùng đứng tên trong giấy chứng nhận cho đất ở và đất sản xuất lần lượt là 73%, 70,3%, của ông bà là 8,1% và 2,8%. Thông tin cụ thể được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng 4- 21: Chủ sở hữu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

| Chủ sở hữu | Đất thổ cư | Đất sản xuất |
| --- | --- | --- |
|  | Số hộ | % | Số hộ | % |
| Chồng | 21 | 14,2 | 25 | 17,2 |
| Vợ | 3 | 2,0 | 4 | 2,8 |
| Cả chồng và vợ | 108 | 73,0 | 102 | 70,3 |
| Ông bà | 12 | 8,1 | 4 | 2,8 |
| Khác | 5 | 3,4 | 6 | 4,1 |
| Không nguồn gốc | 1 | 0,7 | 4 | 2,8 |
| Tổng số | 150 | 97,4 | 145 | 94,2 |

(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội năm 2018, cập nhật 30/03/2019)

## Tài sản văn hóa vật thể và cơ sở hạ tầng quan trọng

Toàn tỉnh Hòa Bình có 41 di tích, danh thắng đã được công nhận di tich cấp Quốc gia và 37 di tích, danh thắng được công nhận cấp tỉnh. Hòa Bình có các di tích gắn với Văn hóa Hòa Bình phân bố thành từng cụm trong các thung lũng ở một số huyện như Lương Sơn, Tân Lạc, Lạc Sơn; tiêu biểu là di tích hang xóm Trại được đánh giá là di tích quan trọng bậc nhất không chỉ trong tỉnh Hòa Bình mà còn đối với cả Việt Nam và Đông Nam Á.

Nhiều di tích lịch sử gắn với văn hóa tín ngưỡng dân gian như: hang Bụt, hang Chùa, chùa Hang, đền và miếu Trung Báo, đình Xàm, Đền Thác Bờ,…; gắn liền với đó là các lễ hội dân gian diễn ra tại di tích, tuy các di tích này có quy mô không lớn, song nó chứa đựng những nét văn hoá cổ truyền, là một bộ phận không thể tách rời trong tâm thức, nơi để người dân biểu hiện niềm tin, khát vọng, gửi gắm khát khao và quan niệm về chân – thiện – mỹ. Qua các hoạt động tín ngưỡng dân gian, đình, đền, chùa, miếu không chỉ là một sản phẩm về nhận thức thế giới của tư duy con người, mà còn là một phương tiện làm nên sức mạnh, giúp các bản làng, con người tồn tại và phát triển.

Căn cứ kết quả khảo sát thực tế tháng 4/2018, toàn bộ 10 hồ thuộc TDA không có các công trình văn hóa nào thuộc phạm vi hồ và các tuyến đường thi công vận chuyển tại khu vực tiểu dự án.

## Dân tộc thiểu số

Hòa Bình là địa bàn cư trú chính của dân tộc Mường. Trong cơ cấu dân tộc của tỉnh, dân tộc Mường luôn có số dân đông nhất. Hiện nay ở 11 huyện, thành phố trong tỉnh có khoảng 486.513 người dân tộc Mường, chiếm 61,82% tổng số dân toàn tỉnh. Ngoài ra còn có các dân tộc khác như:

- Dân tộc Kinh phân bố 11 huyện, thành phố có khoảng 225.808 người dân tộc Kinh, chiếm 28,69% dân số toàn tỉnh.

- Dân tộc Thái số khoảng 31.788 người, chiếm 4,04% tổng dân số toàn tỉnh. Dân tộc Thái cư trú ở các huyện, thành phố trong tỉnh. Trong đó, tập trung ở huyện Mai Châu với dân số trên 30.300 người.

- Dân tộc Tày có khoảng 25.400 người, chiếm tỷ lệ 3,23% dân số toàn tỉnh. Địa bàn cư trú của người dân tộc Tày chủ yếu ở huyện Đà Bắc với số lượng trên 24.700 người.

- Dân tộc Dao đứng thứ tư trong cơ cấu dân tộc của tỉnh với số lượng khoảng 13.859 người, chiếm 1,76% dân số toàn tỉnh. Người dân tộc Dao cư trú tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Trong đó, tập trung ở các huyện Đà Bắc, Kim Bôi, Mai Châu, Cao Phong.

- Dân tộc Mông hiện có khoảng trên 2.900 người, chiếm 0,372% tổng dân số toàn tỉnh. Địa bàn cư trú của đồng bào Mông tập trung ở hai xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu).

- Dân tộc Hoa có khoảng 129 người, chiếm 0,016% tổng dân số toàn tỉnh. Địa bàn cư trú của người dân tộc Hoa ở TPHB, huyện Kỳ Sơn, Tân Lạc, Mai Châu, Yên Thủy.

Trong 9 xã thực hiện tiểu dự án chủ yếu là người dân Mường. Kết quả điều tra khảo sát 154 hộ dân thuộc TDA cho thấy 100% đều thuộc dân tộc Mường (Những nét đặc trưng về nền văn hóa và sinh kế của dân tộc Mường được trình bày khá chi tiết, đầy đủ trong báo cáo EMDP (kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số) của TDA), trong đó: 142 hộ cả vợ và chồng là người dân tộc Mường (DTTS), 08 hộ có chồng và 4 hộ có vợ là người dân tộc Mường. Do vậy cần thiết phải lập EMDP cho Tiểu dự án tỉnh Hòa Bình.

Bảng 4- 22: Thành phần dân tộc khu vực TDA

| TT | Địa điểm thực hiện TDA | Thành phần dân tộc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Đồng Bến - xã Dân Hạ - huyện Kỳ Sơn | Mường: 60% Kinh: 35% Dao và dân tộc khác: 5% |
| 2 | Hồ An Thịnh - xã Long Sơn - huyện Lương Sơn | Mường: 95% Kinh: 5% |
| 3 | Hồ Cốc - xã Vĩnh Đồng - huyện Kim Bôi | Mường: 96% Kinh: 1% Dao và dân tộc khác: 3% |
| 4 | Hồ Nà Măng - xã Hợp Đồng - huyện Kim Bôi | Mường: 98% Kinh, Thái, Tày: 2% |
| 5 | Hồ Hói Kha - xã Ngọc Mỹ - huyện Tân Lạc | Mường: 85,7% Kinh: 14,1% Thái: 0,18% |
| 6 | Hồ Rộc Kháo - xã Nhân Nghĩa - huyện Lạc Sơn | Mường: 80% Kinh: 20% |
| 7 | Hồ Tuân Lộ - xã Tuân Lộ - huyện Tân Lạc | Mường: 79,5% Kinh: 20,5% |
| 8 | Hồ Rả - xã Yên Phú - huyện Lạc Sơn | Mường: 94,5% Kinh: 5,5% |
| 9 | Hồ Mền 1, Mền 2 - xã Đoàn Kết - huyện Yên Thủy | Mường: 95,3% Kinh: 3% Dao và dân tộc khác: 1,7% |

Nguồn: Tổng hợp” Báo cáo Tình hình thực hiện phát triển KT – XH năm 2017 và kế hoạch phát triển KT –XH năm2018”; “Niên giám thống kê 2017 tỉnh Hòa Bình” các xã thuộc TDA.

## Vấn đề giới trong khu vực TDA

Kết quả khảo sát từ 154 hộ với 721 nhân khẩu, trong đó có 351 nữ (49,1%) và 370 nam (50,9%), cho thấy tỷ lệ nam giới cao hơn nữ giới không đáng kể, kết quả này cũng tương đồng với tỷ lệ chung giữa nam và nữ thuộc khu vực TDA:

Bảng 4- 23: Tỷ lệ giới tính các hộ khảo sát phân theo xã tại khu vực TDA

| TT | Xã | Số hộ | Người | Nữ | Tỷ lệ Nữ (%) | Nam | Tỷ lệ Nam (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dân Hạ | 13 | 60 | 29 | 48,3 | 31 | 51,7 |
| 2 | Long Sơn | 21 | 99 | 47 | 47,5 | 52 | 52,5 |
| 3 | Vĩnh Đồng | 15 | 71 | 36 | 50,7 | 35 | 49,3 |
| 4 | Hợp Đồng | 16 | 75 | 37 | 49,3 | 38 | 50,7 |
| 5 | Ngọc Mỹ | 13 | 61 | 33 | 54,1 | 28 | 45,9 |
| 6 | Tuân Lộ | 15 | 70 | 37 | 52,9 | 33 | 47,1 |
| 7 | Yên Phú | 26 | 122 | 60 | 49,2 | 62 | 50,8 |
| 8 | Nhân Nghĩa | 15 | 70 | 36 | 51,4 | 34 | 48,6 |
| 9 | Đoàn Kết | 20 | 93 | 36 | 38,7 | 57 | 61,3 |
| Tổng | 154 | 721 | 351 | 49,1 | 370 | 50,9 |

Nguồn: Số liệu khảo sát tháng 04/2018

Kết quả khảo sát về việc phân công lao động trong gia đình cho thấy, phụ nữ là người nội trợ chính và người dọn dẹp nhà cửa... Trong khu vực tiểu dự án, cũng có sự bình đẳng giữa nam và nữ khi cả 2 giới có 66,88% số hộ trả lời là cả vợ và chồng cùng quyết định các công việc như mua xe cộ, nhà cửa; 80,52% vay vốn ngân hàng, đầu tư kinh doanh; 88,96% cho con cái học hành. Đặc biệt trong vấn đề sở hữu tài sản, có tới 96,10% số hộ trả lời rằng cả hai vợ chồng cùng đứng tên sở hữu tài sản của giao đình. Cụ thể như sau:

Bảng 4- 24: Quyết định các vấn đề chính trong gia đình

| Nội dung | Số hộ | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| Quyết định các công việc như mua sắm xe cộ, nhà cửa. | Nam | 26 | 16,88% |
|  | Nữ | 25 | 16,23% |
|  | Cả hai | 103 | 66,88% |
|  | Tổng | 154 | 100% |
| Vay vốn ngân hàng, đầu tư kinh doanh | Nam | 18 | 11,69% |
|  | Nữ | 12 | 7,79% |
|  | Cả hai | 124 | 80,52% |
|  | Tổng | 154 | 100% |
| Đầu tư cho con cái học hành | Nam | 10 | 6,49% |
|  | Nữ | 7 | 4,55% |
|  | Cả hai | 137 | 88,96% |
|  | Tổng | 154 | 100% |
| Đứng tên sở hữu tài sản | Nam | 4 | 2,60% |
|  | Nữ | 2 | 1,30% |
|  | Cả hai | 148 | 96,10% |
|  | Tổng | 154 | 100% |

Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, tháng 04 năm 2018, cập nhật 31/3/2019

## Các hộ dễ bị tổn thương

Trong tổng số 154 hộ gia đình được khảo sát tại 09 xã của tiểu dự án cho thấy, đối tượng thuộc diện hộ dễ bị tổn thương có 154 hộ thuộc hộ dân tộc thiểu số, không có hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, phụ nữ là chủ hộ và người già hoặc tàn tật.

Để đảm bảo các hộ dễ bị tổn thương hoàn toàn có thể hưởng lợi từ dự án hoặc tránh bất lợi tác động trong quá trình triển khai và vận hành, nên khuyến khích họ tham gia vào tất cả các giai đoạn của dự án. Đồng thời, để thực hiện hiệu quả các chiến dịch Truyền thông Giáo dục Thông tin, các hội thảo tập huấn và các chương trình phục hồi thu nhập, đặc biệt là cho các nhóm dễ bị tổn thương, không chỉ cần cung cấp đủ thông tin cơ bản của dự án cho các nhóm đó mà còn khuyến khích họ tham gia các giai đoạn chuẩn bị và thực hiện để họ có thể thu được lợi ích trực tiếp từ dự án và cải thiện mức sống cũng như điều kiện sống của họ.

# ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - XÃ HỘI TIỀM TÀNG

## Đánh giá sự cố môi trường đã xảy ra trong lịch sử khu vực các hồ

Các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành 10 hạng mục công trình hồ thuộc TDA được chia làm 3 dạng chính: (i) Sự cố liên quan đến an toàn đập; (ii) Sự cố liên quan đến việc vận hành, xả lũ; (iii) Sự cố liên quan đến việc cấp nước cho hạ du.

- Các sự cố liên quan đến an toàn đập

Kể từ khi được xây dựng đến nay, 09 hạng mục hồ thuộc TDA chưa xảy ra bất kỳ sự cố nào về nứt, vỡ đập hoặc các sự cố liên quan đến an toàn đập.

- Các sự cố liên quan đến ngập lụt, bão lũ

Trong quá trình vận hành của từng hạng mục hồ thuộc TDA, chưa từng có sự cố bão lũ nào gây hậu quả nghiêm trọng.

- Các sự cố liên quan đến việc cấp nước cho hạ du

- Trong suốt thời gian vận hành hồ, không có sự cố nào làm ảnh hưởng đến việc cấp nước cho sinh hoạt.

- Cống lấy nước tưới bị rò nước mạnh, van đóng mở, cửa cống áp lực bị xuống cấp làm ảnh hưởng đến việc cấp nước tưới cho hạ du.

- Hệ thống kênh chính có một số đoạn chưa được kiên cố, có nhiều đoạn sạt trượt mái kênh.

- Nguyên nhân trên dẫn đến các hồ mất khả năng cấp nước vào mùa khô, không đảm bảo nguồn nước cho vụ Đông xuân và hoa màu.

- Tràn xả lũ: không đủ khả năng giữ nước mùa cho mùa khô và điều tiết lũ cho mùa mưa.

## Sàng lọc môi trường và xã hội

Tiểu dự án đã thực hiện sàng lọc môi trường và xã hội, kiểm tra toàn bộ các khía cạnh của tiểu dự án và xác định phạm vi đánh giá. Sau đây là kết quả của việc sàng lọc:

- Việc sàng lọc đã xác định Tiểu dự án thuộc nhóm B về tác động môi trường xã hội.

- Việc sàng lọc đã xác nhận rằng việc phục hồi các chức năng của hồ chứa theo đề xuất không làm thay đổi dung tích và diện tích mặt hồ theo thiết kế.

- Không có sinh cảnh tự nhiên quan trọng ở gần đập, không phát hiện bất kỳ loài quý hiếm hay bị đe dọa nào.

- Dựa trên kết quả đánh giá xã hội tại 10 xã vùng dự án. Diện tích thu hồi vĩnh viễn là 0,6938ha và thu hồi tạm thời 21,95ha đất trồng cây lâu năm. Phạm vi tác động có 55 hộ BAH, trong đó có 100% hộ BAH là hộ dễ bị tổn thương người dân tộc thiểu số Mường. Không có hộ nào bị ảnh hưởng nặng vì họ chỉ bị thu hồi một diện tích nhỏ đất trồng cây lâu năm (<10%) so với tổng diện tích đất mà họ đang sử dụng nên không có ảnh hưởng lớn đến thu nhập và sinh kế của hộ.

- Trong quá trình thi công sửa chữa đập tại 10 hồ thuộc Tiểu dự án có tiến hành xử lý mối. Qúa trình xử lý mối phải sử dụng hóa chất để diệt mối nên TDA kích hoạt chính sách OP 4.09. Hoạt động xử lý mối bằng hóa chất cần phải tuân thủ đúng theo quy trình và hướng dẫn kỹ thuật, quá trình xử lý mối bằng hóa chất chỉ diễn ra trong phạm vi thân đập nên không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Trong phạm vi thi công cũng không có công trình kiến trúc văn hóa, tín ngưỡng hay tôn giáo. Tiểu dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội theo chính sách của Ngân hàng Thế giới.

## Sàng lọc dân tộc thiểu số

Theo báo cáo EMDP, trong khu vực Tiểu dự án, 09 xã có hồ đập được nâng cấp sửa chữa đều có người DTTS sinh sống, các nhóm DTTS chủ yếu sống trên địa bàn gồm: người Mường, Tày, Dao và Hoa... Địa bàn sinh sống của người DTTS đan xen cùng với người Kinh không có các cụm dân cư riêng biệt. Các hoạt động sản xuất kinh tế của người DTTS ở đây cũng giống như người Kinh, họ có trồng trọt và chăn nuôi, các thói quen kinh nghiệm sản xuất của các nhóm DTTS này giống như nhau không có sự khác biệt. Tuy nhiên ở một số nơi người DTTS có những thói quen sinh hoạt văn hóa khác so với nhóm người Kinh như ở nhóm người Tày, Nùng có các phong tục tảo mộ, thanh minh khác với người Kinh. Những ngày lễ chính của họ như Tết hàn thực, ngày Lễ đại đoàn kết họ thường tổ chức khá lớn và người dân thường nghỉ làm vào những ngày này để tham gia. Các DTTS trên địa bàn đều theo phong tục phụ hệ (con lấy theo họ cha/bố), quan hệ vợ chồng khá bình đẳng. Tiếng nói và vị thế xã hội của phụ nữ DTTS ngày càng được nâng cao do những thay đổi về điều kiện sống, học tập, hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về pháp luật, giới... trong cộng đồng. Đời sống của các hộ DTTS còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo thuộc DTTS trong tổng số hộ nghèo còn cao (trên 50%).

Vùng dự án được triển khai trên địa bàn của 09 xã thuộc 06 huyện của tỉnh Hòa Bình. Thu hồi vĩnh viễn là 0,69ha và thu hồi tạm thời 21,95ha đất trồng cây lâu năm. Phạm vi tác động có 55 hộ BAH, trong đó có 100% hộ dễ bị tổn thương người dân tộc thiểu số Mường. Không có hộ nào bị ảnh hưởng nặng vì họ chỉ bị thu hồi một diện tích nhỏ đất trồng cây lâu năm (<10%) so với tổng diện tích đất mà họ đang sử dụng nên không có ảnh hưởng lớn đến thu nhập và sinh kế của hộ. Kế hoạch hành động tái định cư sẽ được xây dựng để đảm bảo thiệt hại của người bị ảnh hưởng bởi TDA gây ra đều được bồi thường theo đúng quy định theo Khung chính sách Tái định cư và pháp luật

## Các vấn đề về giới

- Lao động và phân chia lao động: Hầu hết các phụ nữ tham gia vào các hoạt động nông nghiệp, đặc biệt phụ nữ dân tộc Mường. Thời gian làm việc của phụ nữ nhiều hơn so với nam giới. Kiến thức hạn chế và việc sử các phương pháp sản xuất nông nghiệp truyền thống khiến người dân địa phương thường xuyên phải đối mặt với rủi ro cao của mất mùa.

- Tiếp cận giáo dục: Tất cả nam và nữ có quyền bình đẳng để đi học tuy nhiên tỷ lệ đi học của các em gái luôn luôn thấp hơn so với em trai.

- Sự tham gia của phụ nữ trong hoạt động nhóm: Trong khu vực tiểu dự án, còn có phụ nữ dân tộc Mường. Phụ nữ chưa biết cách cũng như chưa được tập huấn và trao quyền để thể hiện quyền lợi của mình trước cộng đồng. Do đó trong các cuộc họp cộng đồng, họ rất ít phát biểu.

- Sự tham gia của phụ nữ trong hệ thống chính quyền địa phương: Khảo sát thực tế tại 09 xã thuộc TDA cho thấy, tỷ lệ phụ nữ tham gia vào công chính quyền địa phương chiếm khoảng 25%, tuy nhiên phụ nữ thường ít đảm nhận vị trí lãnh đạo.

- Sức khỏe: Tình trạng sức khỏe của phụ nữ tại 09 xã thuộc TDA đã được chăm sóc tốt hơn, 09 xã đều có trạm y tế và phụ nữ và trẻ em đến tham khám sức khỏe chiếm tỷ lệ cao. Trong năm 2017, 09 xã thuộc TDA không có bệnh dịch nghiêm trọng.

- Phân tích vai trò và trách nhiệm liên quan đến quản lý nước và sử dụng nước tại các xã thuộc TDA: Kết quả khảo sát thực tế tại 09 xã thuộc TDA cho thấy, nam giới thường tham gia chủ yếu trong các hoạt động quản lý hồ, cũng như có vai trò quan trọng trong việc ra quyết định phân phối nước. Trong khi đó, phụ nữ ít tham gia trong hoạt động quản lý hồ, chỉ có duy nhất hồ Khe Cát có một cán bộ nữ tham gia quản lý hồ, bên cạnh đó phụ nữ cũng ít tham gia vào việc ra quyết định sử dụng và phân phối nguồn nước.

## Tác động tích cực của TDA đến môi trường và xã hội

### Tác động tới xã hội

Tiểu Dự án hoàn thành sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và chính quyền địa phương, cụ thể là sữa chữa, gia cố thân đập, mái đập sẽ đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu trong mùa mưa lũ; Hạn chế thất thoát, rò rỉ, đảm bảo lưu lượng nước tưới cho canh tác nông nghiệp phía hạ lưu theo kế hoạch điều tiết sản xuất của chính quyền địa phương; gia tăng năng suất và sản lượng nông nghiệp, tăng vụ, phát triển nuôi trồng thủy sản nhờ tăng cường diện tích được tưới. Các công trình sau khi hoàn thiện sẽ đảm bảo tưới ổn định cho diện tích sản xuất lúa và rau màu quanh năm tại khu vực hạ lưu 09 xã. Cung cấp nước cho nuôi trồng thủy sản và hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường, cảnh quan khu vực lòng hồ và hạ du. Ổn định diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản; phát triển sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, gia tăng thu nhập, nâng cao mức sống. Tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống, đặc biệt đối với các nhóm lao động thủ công , lao động theo thời vụ.

Ổn định diện tích tưới chủ động

Đầu tư sửa chữa, kiên cố hóa các hạng mục công trình tại 10 hồ đập sẽ ổn định lượng nước tưới chủ động cho 1.100,8ha đất canh tác vụ Đông Xuân và 1.545,7ha đất canh tác vụ Hè Thu, chủ động kế hoạch canh tác nông nghiệp, mùa vụ gieo trồng, cơ cấu cây con đối với các khu vực hạ lưu, từng bước góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vùng đồng bào khó khăn.

Tác động đến năng lực quản lý, vận hành hệ thống tướitiêu

Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP) giai đoạn 2 được triển khai sẽ giúp cho việc gia cố an toàn hồ chứa nước, bên cạnh đó giúp các cơ quan quản lý của địa phương trong vùng dự án xây dựng những kịch bản, chiến lược phát triển nông thôn dài hạn, có tính tới các kịch bản biến đổi khí hậu, hiện thực hóa các hoạt động nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu; Chiến lược phát triển Thủy lợi đến năm 2020 và tầm nhìn 2050; Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020; Chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi đến năm 2020; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;…

Việc sửa chữa, gia cố 10 hồ chứa nước thuộc TDA giúp cho các hồ chứa phát huy tối đa hiệu quả của mình (cung cấp đầy đủ nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp), từ đó góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp của 09 xã ngày càng ổn định, đời sống kinh tế của người dân ngày càng được cải thiện.

### Tác động tới môi trường

(a) Tác động tới chất lượng môi trường không khí và điều kiện vi khí hậu khu vực

10 hồ chứa nước thuộc TDA không thay đổi về diện tích mặt thoáng, không ảnh hưởng thêm các loài động thực vật. Công trình được gia cố để mang tính ổn định, tăng khả năng trữ nước, do đó hệ sinh thái thuỷ sinh tại khu vực hồ chứa được ổn định và mang tính tích cực.Thi công sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình hồ chứa tác động đến môi trường không khí ở giai đoạn thi công trong phạm vi không gian nhỏ và chỉ gây ảnh hưởng cục bộ, không liên tục. Khi hoàn thành và vận hành hồ chứa sẽ tác động tích cực đến thay đổi một số yếu tố khí tượng tại khu vực. Ổn định diện tích mặt nước sẽ làm thay đổi điều kiện vi khí hậu của từng khu vực lòng hồ; thay đổi độ ẩm liên quan đến tính chất lục địa khô hanh của khí hậu vùng này trong mùa khô. Trong giai đoạn vận hành, tiểu dự án sẽ tăng sự ổn định về nguồn nước, đảm bảo an toàn cho công trình và cho vùng hạ lưu đập.

(b) Tác động tới cảnh quan

Hiện trạng 10 hồ đang được khai thác và sử dụng có tràn xả lũ do một số cống xả bị rò rỉ, chưa có bê tông lát mái và đường công vụ. Theo đề xuất của tư vấn thiết kế, để đảm bảo an toàn cho thân đập, cống xả, cần gia cố, thay thế và bê tông hóa để đảm bảo tích nước, tránh thất thoát và tiện lợi trong quá trình điều tiết nước sản xuất và vận hành hồ. Đảm bảo điều kiện phát triển cho các quần thể thực vật ven bờ, tạo cảnh quan quanh hồ chứa và giao thông địa phương.

Sau khi sửa chữa, kiên cố hóa công trình đường quản lý khu vực 10 hồ sẽ tạo ra một diện mạo mới cho cảnh quan hồ chứa và khu vực xung quanh; khu vực hồ chứa sẽ mới đẹp, hiện đại và an toàn hơn.

(c) Tác động đến hệ sinh thái

Sau khi hoàn thành thi công các công trình tại 10 hồ, lưu lượng tích nước và tưới tiêu ổn định sẽ góp phần phát triển hệ sinh thái động thực vật trong hồ, ven bờ và khu vực hạ lưu. Tác động đến hệ sinh thái trong thời gian dài, liên tục theo hướng tích cực, làm đa dạng, phong phú thêm hệ động thực vật trong khu vực TDA.

Các hồ hoạt động ổn định hơn trong quá trình vận hành do đó có tác dụng làm tăng mực nước ngầm tại vùng tiểu dự án, từ đó mực nước ngầm và độ ẩm đất khu vực xung quanh hồ tăng, là điều kiện thuận lợi cho thực vật phát triển, cải tạo cảnh quan sinh thái khu vực hồ chứa theo hướng tích cực, điều hoà vi khí hậu trong vùng.

(d) Tác động đến tầng nước ngầm

Hoàn thành các hạng mục công trình của TDA sẽ ổn định khối lượng nước tại 10 hồ chứa, duy trì ổn định mực nước của hồ cao hơn khu vực hạ lưu nên sau khi vận hành hồ chứa, tầng nước ngầm hạ lưu luôn được ổn định trong năm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và canh tác của người dân địa phương.

## Tác động tiêu cực ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên và xã hội

Do đặc thù dự án liên quan đến công trình hồ chứa nước, phân chia các tác động theo chu kỳ Tiểu dự án: (i) Giai đoạn chuẩn bị; (ii) Giai đoạn thi công; (iii) Giai đoạn vận hành.

### Phân loại tác động tiêu cực

Tiểu dự án 2 thuộc Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hòa Bình” sau khi hoàn thành sẽ tác động tích cực đến an toàn đập và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện tiểu dự ántrên địa bàn sẽ phát sinh tác động theo các giai đoạn: (i) Chuẩn bị dự án; (ii) Thi công; (iii) Vận hành. Do đặc thù dự án là sửa chữa đập và các công trình phụ trợ nhằm nâng cao khả năng an toàn hồ chứa, cho nên mức độ tác động không lớn và sẽ được áp các dụng biện pháp nhằm giảm giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng của Tiểu dự án trong quá trình thực hiện.

Tiểu dự án sẽ được thực hiện trên khu vực 10 hồ chứa. Các tác động tiêu cực tiềm ẩn được xác định và sàng lọc tại mỗi hợp phần của tiểu dự án từ giai đoạn chuẩn bị, xây dựng đến giai đoạn vận hành và được phân loại theo tính chất của công trình xây dựng. Hầu hết các tác động tiêu cực là tạm thời, cục bộ và có thể phục hồi do các công trình xây dựng có quy mô nhỏ đến vừa/trung bình. Các tác động có thể được giảm thiểu bằng cách áp dụng các công nghệ phù hợp và các biện pháp giảm thiểu cụ thể cùng với sự giám sát chặt chẽ của Tư vấn, Ban QLDA và cộng đồng địa phương.

Sau khi hoàn thành thi công, khu vực 10 hồ chứa sẽ được hưởng lợi từ việc phục hồi các dịch vụ/cơ sở công cộng, qua đó xúc tiến tăng trưởng kinh tế và tiếp cận các dịch vụ xã hội. Các cấu trúc/công trình phòng chống lũ lụt quan trọng được sửa chữa, kiên cố hóa, các tuyến đường và mặt đập phục hồi sẽ làm tăng sự an toàn của người và tài sản trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Đối tượngchịu tác động tiêu cực từ phát sinh chất thải là công nhân, người dân xung quanh khu vực công trình, hệ sinh thái trên cạn và dưới nước trên phạm vi hồ chứa nước, công trình sửa chữa và các tuyến đường vận chuyển. Bảng dưới đây định nghĩa các mức độ tác động tiêu cực dựa trên các mức độ phát sinh chất thải liên quan đến các hoạt động xây dựng.

Bảng 5-1: Tiêu chí phân loại mức tác động tiêu cực

| Tác động/Mức độ | Thấp | Trung bình | Cao |
| --- | --- | --- | --- |
| Xả thải nước thải (sinh hoạt và công nghiệp) | Vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần và lượng xả thải nhỏ hơn 5 m3/ngày | Vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03, lượng xả thải từ 5 – 10 m3/ngày | Vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trên 3 lần, lượng xả thải trên 10 m3/ngày |
| Bụi và Khí thải | Vượt quy chuẩn1,1 lần đến dưới 1,5 với mức phát thải nhỏ hơn 500 m3/giờ | Vượt quy chuẩn1,5 lần đến dưới 3 lần với mức phát thải 500 – 5000 m3/giờ | Vượt quy chuẩn trên 3 lần với mức phát thải trên 5000 m3/giờ |
| Tiếng ồn | Vượt quy chuẩn từ 2 đến 5 dB | Vượt quy chuẩn từ 5 đến 10 dB | Vượt quy chuẩn trên 10 dB |
| Độ rung | Vượt quy chuẩn từ 2 đến 5 dB | Vượt quy chuẩn từ 5 đến 10 dB | Vượt quy chuẩn trên 10 dB |
| Chất thải rắn sinh hoạt | Phát sinh nhỏ hơn 1.000 kg/ngày | Phát sinh từ 1.000 đến 2.000 kg/ngày | Phát sinh trên 2.000 kg/ngày |
| Chất thải rắn nguy hại | Phát sinh nhỏ hơn 100 kg/ngày | Phát sinh từ 100 – 600 kg/ngày | Phát sinh trên 600 kg/ngày |
| Sự cố cháy nổ, tràn dầu | Nhỏ hơn 2.000 kg | 2.000 đến 10.000 kg | Trên 10.000 kg |

Các tác động môi trường và xã hội tiêu cực tiềm tàng cũng được phân chia theo các kiểu tác động, chẳng hạn như tác động trực tiếp, gián tiếp, ngắn hạn, lâu dài và tích lũy.

- Tác động trực tiếp: tác động trực tiếp xuất hiện thông qua sự tương tác trực tiếp của một hoạt động tiểu dự án với các hợp phần môi trường và xã hội hoặc là kinh kế.

- Tác động gián tiếp: các tác động gián tiếp lên môi trường và xã hội là những tác động không phải là một kết quả trực tiếp của tiểu dự án, thường được tạo ra về sau này, hoặc là một kết quả của một cách thực tác động phức tạp. Tác động gián tiếp cũng được biết đến như tác động cấp hai, hoặc thậm chí cấp ba.

- Tác động tích lũy: là một tác động được tạo ra như là kết quả của một sự kết hợp của tiểu dự án cùng với các dự án khác gây ra các tác động liên quan. Các tác động này xuất hiện khi tác động gia tăng của tiểu dự án được kết hợp với các ảnh hưởng tích lũy của các dự án trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai có khả năng dự báo thích hợp.

- Tác động tạm thời: là những tác động xuất hiện trong quá trình xây dựng hoặc trong khoảng thời gian ngắn sau khi xây dựng.

- Tác động lâu dài: là những tác động nảy sinh trong quá trình xây dựng nhưng phần lớn các kết quả của nó xuất hiện trong giai đoạn vận hành, và có thể kéo dài hàng thập kỷ.

- Tác động đặc thù: là những tác động xuất hiện trong quá trình xây dựng TDA gây ảnh hưởng tới những đối tượng môi trường – xã hội riêng biệt, nhạy cảm tại khu vực các hạng mục hồ.

Chương này tập chung phân tích định tính và định lượng các tác động trong suốt quá trình thực hiện dự án, từ đó đề xuất biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu có tính khả thi cao nhất nhằm giảm thiểu tối đa các tác động từ Tiểu dự án.

### Các tác động tiềm tàng trong giai đoạn chuẩn bị

Tiểu dự án gồm 10 hồ chứa nước phân bố tại địa bàn 09 xã thuộc 06 huyệncủa tỉnh Hòa Bình với quy mô thi công mỗi hạng mục công trình ở mức độ nhỏ và trung bình, thời gian xây dựng mỗi công trình không dài. Các hoạt động trong giai đoạn này chủ yếu là khoan khảo sát địa chất phục vụ nghiên cứu khả thi và thiết kế chi tiết, cắm mốc giải tỏa thu hồi đất, rà phá bom mìn và các hoạt động phát quang. Do đó, trong giai đoạn này sẽ chỉ đánh giá tác động tiêu cực chủ yếu nảy sinh do hoạt động (1) thu hồi đất, (2) các rủi ro liên quan đến rà phá bom mìn và (3) khảo sát địa chất.

5.6.2.1. Nguồn gây tác động

Trong giai đoạn chuẩn bị, nguồn và đối tượng bị tác động bởi các hoạt động của TDA chủ yếu là người dân bị mất đất và môi trường kinh tế - xã hội khu vực 09 xã thuộc TDA. Cụ thể được trình bày chi tiết trong bảng sau:

Bảng 5-2: Nguồn, đối tượng và quy mô tác động trong giai đoạn chuẩn bị

| Nguồn tác động | Đối tượng chịu tác động | Quy mô tác động |
| --- | --- | --- |
| - Hoạt động khảo sát địa chất, địa hình | Môi trường | - Nước mặt, nước ngầm, đất | - Tại vị trí lỗ khoan dọc thân đập. |
|  | Xã hội | - Công nhân khảo sát, địa chất, địa hình. | - Công nhân bị tác động bởi bụi bẩn trong quá trình khảo sát, thăm dò. Tác động này diễn ra trong thời gian ngắn và quy mô nhỏ. |
| - Rà phá bom mìn | Môi trường | -Không khí xung quanh, đất, hệ sinh thái khu vực. | - Cục bộ tại phạm vi rà phá bom mìn (nếu có). |
|  | Xã hội | - Công nhân rà phá bom mìn. | - Nguy cơ cháy nổ gây nguy hiểm đến công nhân rà phá bom mìn. |
| - Phát quang, giải phóng mặt bằng | Môi trường | -Không khí xung quanh, đất, hệ sinh thái khu vực. | - Cục bộ tại phạm vi phát quang, giải phóng mặt bằng |
|  | Xã hội | - Người dân, vật nuôi, cây trồng, hoa màu, lúa. | 6.936 m2, ảnh hưởng đến 14 hộ và 03 UBND; bao gồm 202m2 đất nuôi trồng thủy sản, ảnh hưởng đến 01 UBND quản lý đất và 01 hộ đang sử dụng, và 6,736 m2 đất trồng cây lâu năm, ảnh hưởng đến đất của 11 hộ và 02 UBND quản lý, và ảnh hưởng đến tài sản trên đất của 13 hộ (bao gồm 11 hộ BAH về đất và tài sản trên đất và 02 hộ chỉ bị ảnh hưởng về cây trồng trên đất công ích) |

5.6.2.2. Đánh giá tác động của TDA đến môi trường tự nhiên và xã hội trong giai đoạn chuẩn bị

- Đánh giá tác động tới môi trường tự nhiên

Các tác động đến môi trường trong giai đoạn này phát sinh từ các hoạt động: khảo sát, khoan thăm dò khảo sát địa chất; rà phá bom mìn, vật liệu nổ (nếu có) và hoat động phát quang, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên các hoạt động này chỉ mang tính chất cục bộ, trong phạm vi 50m xung quanh vị trí thực hiện các hoạt động này. Do đó các tác động không đáng kể đến môi trường tự nhiên xung quanh.

- Đánh giá tác động tới môi trường xã hội

Các tác động đến xã hội trong giai đoạn này chủ yếu phát sinh từ hoạt động rà phá bom mìn và hoạt động giải phóng mặt bằng.

  - Hoạt động giải phóng mặt bằng

Theo kết quả khảo sát ước tính thiệt hại do PPMU và đơn vị tư vấn chính sách an toàn thực hiện vào tháng 04 năm 2018, các hoạt động liên quan đến tái định cư của TDA được ước tính sẽ ảnh hưởng đến 10 khu vực công trình hồ chứa thuộc 09 xã. Các hoạt động thu hồi đất và tái định cư của TDA sẽ ảnh hưởng đến tổng cộng 55 hộ gia đình (trong đó có: 47 hộ BAH về đất và tài sản trên đất, 04 hộ chỉ BAH về vật kiến trúc trên đất, và 04 hộ chỉ BAH về cây trồng trên đất) và 05 UBND xã. Cụ thể như sau:

- Ảnh hưởng thu hồi đất vĩnh viễn: thu hồi tổng cộng 6.938m2 đất, của 11 hộ gia đình và 03 UBND xã, trong đó:

  - 11 hộ gia đình BAH 5.899m2 đất trồng cây lâu năm. Không có hộ nào mất từ 10% tổng diện tích đất sản xuất;

  - 03 UBND xã BAH 1.039m2 đất, bao gồm: 01 UBND xã BAH 202m2 đất nuôi trồng thủy sản, 02 UBND xã BAH 837m2 đất trồng cây lâu năm.

- Ảnh hưởng hạn chế khả năng sử dụng đất: Tổng diện tích đất bị hạn chế khả năng sử dung là: 21.947 m2 đất, của 36 hộ và 04 UBND xã, trong đó:

  - 36 hộ gia đình bị hạn chế khả năng sử dụng là 17.200 m2 đất, trong đó 05 hộ BAH 4.060 m2 đất trồng cây lâu năm; 26 hộ BAH 11.280 m2 đất lúa; 05 hộ BAH 1.050 m2 đất bằng trồng cây hàng năm và 02 hộ BAH 810 m2 đất vườn;

  - 04 UBND xã bị hạn chế khả năng sử dụng là 4.747 m2 đất, bao gồm: 02 UBND xã BAH là 2.850 m2 đất nuôi trồng thủy sản; 01 UBND xã BAH là 1.357 m2 đất trồng cây lâu năm; 01 UBND xã BAH là 540 m2 đất bằng trồng cây hàng năm.

- Ảnh hưởng đến cây cối, hoa màu:

- Tổng cộng sẽ có 13,347m2 lúa và hoa màu các loại, 126 cây ăn quả (chuối, bưởi,…) và 10.246 m2 cây lấy gỗ (keo ở các độ tuổi khác nhau) BAH bởi tiểu dự án.

- Tổng số hộ BAH về cây cối, hoa màu là 51 hộ, trong đó 47 hộ BAH cây cối, hoa màu trồng trên đất do các hộ quản lý và 04 hộ BAH cây cối trồng trên đất công của UBND xã.

- Ảnh hưởng đến vật kiến trúc: ảnh hưởng 3.052m2 ao nuôi thả cá do UBND xã quản lý và 04 hộ gia đình canh tác, trong đó:

- Thu hồi vĩnh viễn 202 m2 đất nuôi trồng thủy sản do 1 UBND xã quản lý và 1 hộ gia đình canh tác.

- Hạn chế khả năng sử dụng 2.850 m2 đất nuôi trồng thủy sản do 2 UBND xã quản lý và 03 hộ gia đình canh tác .

- TDA lựa chọn phương án thi công vào mùa khô, giữa các vụ canh tác, và phương pháp dẫn dòng thi công trong thi công cống lấy nước, do đó, việc cấp nước cho khu vực hạ lưu các hồ chứa được duy trì liên tục, không có hộ nào BAH bởi quá trình cắt nước thi công.

- Có 55 hộ thuộc diện dễ bị tổn thương, trường hợp hộ dân tộc thiểu số (dân tộc Mường). Không có hộ nào đồng thời thuộc các diện dễ bị tổn thương khác.

- TDA không có tác động di dời, không tác động đến các công trình tôn giáo, lịch sử, văn hóa, công cộng.

  - Hoạt động rà phá bom mìn

10 hạng mục hồ thuộc TDA phân bố rải rác trên địa bàn 09 xã của tỉnh, theo lịch sử hình thành tỉnh Hòa Bình là tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng trong chiến tranh chống Pháp, Mỹ. Do đó, nguy cơ tiềm ẩn bom mìn còn sót trong đất từ những cuộc chiến tranh là rất lớn, đây là nguồn tác động ảnh hưởng trực tiếp đến con người, đặc biệt công nhân trong quá trình thi công.

Tuy nhiên công tác thực hiện rà phá bom mìn được thực hiện bởi cơ quan có chuyên môn chuyên sâu nên tác động của việc rà phá bom mìn, vật liệu nổ được đánh giá là không đáng kể.

  - Tác động do khoan thăm dò địa chất

Trước khi lên phương án thiết kế, thi công công trình cần tiến hành thăm dò địa chất (với 06 lỗ khoan/ 1 công trình hồ), vị trí khoan được xác định trên tuyến đập và cống. Quá trình này tiềm ẩn nguy cơ đưa tạp chất ảnh hưởng tới chất lượng nước dưới đất, thẩm thấu nước thân đập khi mùa mưa lũ gây sụt lún khu vực khoan thăm dò.

  - Tác động do phát quang tạo mặt bằng thi công

Các hoạt động phát quang trong giai đoạn chuẩn bị được thực hiện chủ yếu do các hộ BAH trên phần đất bị ảnh hưởng. Cây trồng phần lớn là các cây lâu năm sản xuất (keo, bạch đàn) và hoa màu. Hoạt động này sẽ làm phát sinh một lượng chất thải rắn, ảnh hưởng đến nơi cư trú của động vật và cảnh quan môi trường. Khối lượng và các loại cây cối, hoa màu cần phát quang bao gồm:

Các loại cây cối, hoa màu phát quang

| TT | Hạng mục | Xã | Cây ăn quả (Cây) | Cây lấy gỗ (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chuối | Bưởi | Sung > 10 năm | Cau 3 năm | Cau 5 năm | Keo. tràm 2÷5 năm | Keo. tràm 5 năm | Keo. tràm > 5 năm | Tre cây |
| 1 | Hồ Rả | Yên Phú | 5 | - | - | - | - | 4.338 | - | - | - |
| 2 | Hồ Tuân Lộ | Tuân Lộ | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 3 | Hồ Nà Măng | Hợp Đồng | 18 | 2 | 1 | 5 | 18 | 939 | 2.005 | - | 15 |
| 4 | Hồ Cốc | Vĩnh Đồng | - | - | - | - | - | 1.357 | 628 | - | - |
| 5 | Hồ An Thịnh | Long Sơn | 14 | - | - | - | - | - | - | 209 | - |
| 6 | Hồ Đồng Bến | Dân Hạ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Hồ Rộc Kháo | Nhân Nghĩa | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 8 | Hồ Hói Kha | Ngọc Mỹ | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Hồ Mền 1 | Đoàn Kết | 5 | - | - | - | - | - | 600 | - | - |
| 10 | Hồ Mền 2 | Đoàn Kết | 25 | - | - | - | - | - | 136 | - | - |
|  | Tổng cộng |  | 85 | 2 | 1 | 5 | 18 | 6.653 | 3.369 | 209 | 15 |

### Tác động trong giai đoạn thi công

5.6.3.1. Đánh giá các tác động chung

Trong giai đoạn xây dựng, các hoạt động thi công đập chính, đập phụ, xây dựng mới cống lấy nước, quá trình vận chuyển nguyên vật liệu… Các hoạt động này đều phát sinh ra các chất thải gây ô nhiễm môi trường.

Trong giai đoạn xây dựng nguồn gây tác động được chia làm 2 loại: (i) Nguồn tác động liên quan đến chất thải; và (ii) Nguồn tác động không liên quan đến chất thải. Cụ thể được trình bày chi tiết trong bảng sau:

Bảng 5-3: Nguồn, đối tượng và quy mô tác động trong giai đoạn xây dựng

| Nguồn tác động | Đối tượng chịu tác động | Quy mô tác động |
| --- | --- | --- |
| I. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải |
| - (i) Hoạt động chuyên chở vật liệu xây dựng; (ii) hoạt động xây dựng; (iii) hoạt động đào, đắp; (iv) hoạt động của trang thiết bị thi công tại công trường. | Xã hội | - Công nhân và người dân địa phương; | - Trong phạm vi 15m so với nguồn phát thải, độ ồn từ 70÷96 dB - Khi khoảng cách đạt 250m thì độ ồn đạt QCVN 26:2010/BTNMT - Có khoảng 1÷2 hộ dân sinh sống gần mỗi công trường thi công (hộ gần nhất có khoảng cách tới chân công trình là 200m) sẽ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. - Ảnh hưởng tới khoảng 80 hộ dân sinh sống dọc theo tuyến đường vận chuyển. |
| - Tập trung công nhân | Xã hội | - Công nhân và người dân địa phương; | - Xung đột giữa công nhân và người dân địa phương - Tiềm tàng nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội, các bệnh truyền nhiễm như HIV . - Nguy cơ mâu thuẫn trong sinh hoạt dẫn đến phát sinh về bạo hành giới. |
| - Vận chuyển vật liệu xây dựng | Xã hội | - Cơ sở hạ tầng - Công nhân và người dân địa phương | - Suy giảm chất lượng cơ sở hạ tầng các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu. - Gia tăng nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trong khu vực |
| - Hoạt động thi công | Xã hội | - Khu vực thi công 10 hạng mục hồ thuộc TDA. - Người dân sinh sống ở hạ lưu đập | - An toàn hồ chứa - Làm suy giảm chất và lượng của nguồn cấp nước tưới cho 519,66 ha đất trồng cây của 09 xãthuộc TDA. |
| - Hoạt động mua bán vật liệu xây dựng và dịch vụ | Xã hội | - Cơ sở buôn bán vật liệu xây dựng - Các cơ sở buôn bán, dịch vụ gần khu vực thực hiện Tiểu dự án. | - Nâng cao thu nhập của người dân. - Thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực. |
| - Nguy cơ vỡ đê quai | Môi trường | - Chất lượng nước tưới | - Ảnh hưởng đến chất lượng nước tưới cho 519,66 ha đất trồng cây - Chỉ xảy ra trong thời gian ngắn. |
| - Rủi ro sự cố cháy nổ | Xã hội | - Công nhân | - Ảnh hưởng nghiêm trọng đến 50 công nhân trực tiếp tham gia lao động tại mỗi công trình |
| - Rủi ro tai nạn lao động | Xã hội | - Công nhân | - Ảnh hưởng đến 50 công nhân trực tiếp tham gia lao động tại mỗi công trình |
| - Rủi ro tai nạn giao thông | Xã hội | - Công nhân và người dân địa phương | - Do mật độ giao thông tăng nên tiềm tàng nguy cơ tai nạn giao thông trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu. |
| Sử dụng trẻ em lao động, lạm dụng và quấy rối tình dục | Xã hội | Công nhân và người dân địa phương | Nguy cơ lợi dụng lao động trẻ em. Ngoài ra còn có nguy cơ về lạm dụng và quấy rối tình dục. |
| II. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải |
| - Bụi, khí thải: (i) Hoạt động đào đắp đất, san lấp; (ii) hoạt động vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu; (iii) thiết bị, máy móc thi công trên công trường. | Môi trường | - Không khí | - Khối lượng vận chuyển vật liệu xây dựng trung bình là 6.553 tấn/ 01 hạng mục thi công. - Tổng lượng đất đào trung bình đắp là 15.496,5m3/01 hạng mục thi công. - Tất cả 10 hạng mục hồ thuộc TDA đều nằm cách xa khu dân cư tập trung với bán kính trung bình > 1km, dẫn đến tác động bụi, khí thải tại công trường và các tuyến đường vận chuyển. |
|  |  | - Thảm thực vật, cây trồng | - Bụi phủ lên lá cây xung quanh khu vực dự án và dọc tuyến đường vận chuyển làm ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của cây. |
|  | Xã hội | - Công nhân và người dân địa phương | - Sức khỏe của công nhân và người dân, gây ra các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là trẻ em, người già và phụ nữ. |
| - Nước thải: (i) nước thải sinh hoạt; (ii) nước thải từ các hoạt động xây dựng; (iii) nước mưa chảy tràn | Môi trường | - Nước mặt và nước ngầm - Đất - Động thực vật thủy sinh | - Lượng nước thải sinh hoạt của công nhân là 5m3/ngày/1 công trường; - Lượng nước thải vệ sinh máy móc là 2,5 m3/ngày/1 công trường; - Lượng nước mưa chảy tràn trung bình là 3.011,6m3/năm/1 công trường; - Lượng nước thải này nếu đổ ra môi trường sẽ làm ô nhiễm đất, nước mặt và nước ngầm trong khu vực. |
|  | Xã hội | - Công nhân và người dân địa phương | - Ảnh hưởng đến sức khỏe, gây ra các bệnh về đường ruột của 50 công nhân cho mỗi công trình. |
| - Chất thải rắn: (i) chất thải sinh hoạt; (ii) chất thải xây dựng; (iii) chất thải nguy hại. | Môi trường | - Đất, không khí, nước ngầm | - Khối lượng cây cối phát quang trung bình ước tính 1.500 m3/1 công trường; - Tổng lượng đất đào trung bình đắp là 15.496,5m3/ 01 hạng mục; - Rác thải sinh hoạt: 30 kg/ngày/1 công trường; - Một lượng không đáng kể bao bì, hộp đựng các loại nhiên liệu như xăng, dầu. |
|  | Xã hội | - Công nhân và người dân địa phương | - Sức khỏe của công nhân và tổng khoảng 1÷2 hộ dân/ mỗi công trường thi công sinh sống cách đập khoảng 200m do các chất thải bị phân hủy, tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm. |

- Tác động liên quan đến chất thải

- Tác động bụi và khí thải

- Bụi từ quá trình đào đắp đất

Quá trình đào đắp san nền phục vụ hoạt động xây dựng các hạng mục công trình Tiểu dự án sẽ làm phát sinh một lượng bụi tương đối lớn.

Lượng bụi phát sinh = Hệ số ô nhiễm bụi x Khối lượng đất đá đào đắp

Khối lượng đất đá đào đắp cho các hạng mục của TDA được thể hiện ở bảng dưới đây. Hệ số quy đổ 1 m3 đất đá = 1,5 tấn đất đá.

Bảng 5-4: Tổng hợp khối lượng đất đá đào đắp

| Tên hồ | Lượng đất đào (m3) | Lượng đất đắp (m3) | Tổng đất đào đắp (m3) | Tổng đất đào đắp (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hồ Hói Kha | 26.629 | 13.928,25 | 40.557,25 | 52.724,43 |
| Hồ Đồng Bến | 31.158,72 | 18.833,54 | 49.992,26 | 64.989,94 |
| Hồ Rả | 1.586,4 | 6.156,33 | 7.742,73 | 10.065,55 |
| Hồ Rộc Kháo | 9.097,52 | 6.135,07 | 15.232,59 | 19.802,37 |
| Hồ Mền 1 | 14.855,95 | 17.089,97 | 31.945,92 | 4.1529,7 |
| Hồ Mền 2 | 28.687,12 | 47.352,76 | 76.039,88 | 98.851,84 |
| Hồ Tuân Lộ | 31.399,13 | 32.053,77 | 63.452,90 | 82.488,77 |
| Hồ Nà Măng | 8.290,71 | 12.611,17 | 20.901,88 | 27.172,44 |
| Hồ Cốc | 2.316,84 | 8.434,59 | 10.751,43 | 13.976,86 |
| Hồ An Thịnh | 943,72 | 14.220,06 | 15.163,78 | 19.712,91 |

Nguồn: Thuyết minh TKCS Tiểu dự án 2 thuộc Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hòa Bình”

Hệ số ô nhiễm bụi (E) được ước tính bằng cách sử dụng công thức thực nghiệm sau đây:

E = k x 0,0016 x (U/2,2)1,4/ (M/2)1,3

Nguồn: Wrap Fugitive Dust Handbook, Countess Environmental 4001 Whitesail Circle, September 7, 2006

Trong đó:  	E - hệ số phát thải ô nhiễm bụi (kg/tấn)

k - cấu trúc hạt, có giá trị trung bình 0,35 (áp dụng với bụi hạt PM10)

U - tốc độ gió trung bình (m/s), U=1,3m/s;

M - Độ ẩm trung bình áp dụng độ ẩm của vật liệu (đất) trong khoảng 0,25 ÷ 4,8% (trong báo cáo này sử dụng độ ẩm của vật liệu là 4%)

Bảng 5-5: Lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp

| STT | Tên hồ | Hệ số ô nhiễm bụi (kg/tấn) | Lượng đất đá đào đắp (tấn) | Lượng bụi phát sinh (kg) | Thời gian đào đắp (ngày) | Thải lượngbụi phát sinh (kg/ngày) | Thải lượngbụi phát sinh (mg/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hói Kha | 0,0433 | 52724,43 | 279,44 | 120 | 9,51 | 11,01 |
| 2 | Đồng Bến | 0,0433 | 64989,94 | 344,45 | 120 | 11,73 | 13,58 |
| 3 | Rả | 0,0433 | 10065,55 | 53,35 | 120 | 1,82 | 2,11 |
| 4 | Rộc Kháo | 0,0433 | 19802,37 | 104,95 | 120 | 3,57 | 4,13 |
| 5 | Mền 1 | 0,0433 | 41529,7 | 220,11 | 120 | 7,49 | 8,67 |
| 6 | Mền 2 | 0,0433 | 98851,84 | 523,91 | 120 | 17,83 | 20,64 |
| 7 | Tuân Lộ | 0,0433 | 82488,77 | 437,19 | 120 | 14,88 | 17,22 |
| 8 | Nà Măng | 0,0433 | 27172,44 | 144,01 | 120 | 4,9 | 5,67 |
| 9 | Cốc | 0,0433 | 13976,86 | 74,08 | 120 | 2,52 | 2,92 |
| 10 | An Thịnh | 0,0433 | 19712,91 | 104,48 | 120 | 3,56 | 4,12 |

Áp dụng môi hình tính toán lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí của Sutton  để dự báo mức phát tán các chất gây ô nhiễm tại các mỏ khai thác đất, công thức:

(2)

Trong đó:

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3).

E: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/s).

Z: Độ cao của điểm tính toán (Z=1,5m)

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (h=0,5m).

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực san ủi mặt bằng (u=1,2m/s)

Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương Z (m).

Trị số khuếch tán chất ô nhiễmtheo phương đứng (Z) với độ ổn định của khí quyển tại khu vực dự án là B, được xác định theo công thức:

=0,53. x0,73 (m)

x: Khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải, theo chiều gió thổi, (m).

Kết quả tính toán nồng độ chất ô nhiễm trong không khí từ hoạt động khai thác vật liệu theo công thức của Sutton thể hiện ở bảng 5.6:

Bảng 5-6:Dự báo nồng độ bụi phát sinh theo khoảng cách trong quá trình khai thác tại các mỏ vật liệu

| Tên hồ | Thải lượng bụi phát sinh (mg/s) | Nồng độ theo khoảng cách tính từ nguồn (mg/m3) | QCVN 05:2013/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10m | 50m | 100m | 500m | 1000m |  |
| Hói Kha | 11,01 | 12,47 | 5,58 | 1,49 | 0,89 | 0,27 | 0,17 | 0,3 |
| Đồng Bến | 13,58 | 15,38 | 6,88 | 1,84 | 1,1 | 0,34 | 0,2 |  |
| Rả | 2,11 | 2,39 | 1,07 | 0,29 | 0,17 | 0,05 | 0,03 |  |
| Rộc Kháo | 4,13 | 4,68 | 2,09 | 0,56 | 0,33 | 0,1 | 0,06 |  |
| Mền 1 | 8,67 | 9,82 | 4,39 | 1,18 | 0,7 | 0,22 | 0,13 |  |
| Mền 2 | 20,64 | 23,37 | 10,46 | 2,8 | 1,67 | 0,51 | 0,31 |  |
| Tuân Lộ | 17,22 | 19,5 | 8,73 | 2,33 | 1,39 | 0,43 | 0,26 |  |
| Nà Măng | 5,67 | 6,42 | 2,87 | 0,77 | 0,46 | 0,14 | 0,09 |  |
| Cốc | 2,92 | 3,31 | 1,48 | 0,4 | 0,24 | 0,07 | 0,04 |  |
| An Thịnh | 4,12 | 4,66 | 2,09 | 0,56 | 0,33 | 0,1 | 0,06 |  |

Nhận xét: Kết quả tính toán nồng độ bụi trong không khí từ hoạt động khai thác mỏ tại 10 hồ thuộc TDA cho thấy, hầu hết tại các công trường thi công nồng độ bụi trong không khí đạt giới hạn quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT khi ở khoảng cách ≥500m tính từ vị trí đào đắp khu vực công trường thi công và 100% các khu vực công trường đạt giới hanj quy chuẩn cho phép đối với khoảng cách là 1km tính từ vị trí đào đắp tại công trường. Tại khu vực khai thác nồng độ bụi sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới công nhân lao động, các hộ dân xung quanh sẽ ít bị ảnh hưởng do khoảng cách xa.

Mức độ tác động của bụi tại khu vực công trường thi công là ở mức cao, tuy nhiên hoạt động khai thác chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và có biện pháp giảm thiểu.

- Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng/ đổ thải

Trong quá trình thi công xây dựng cần sử dụng nhiều phương tiện, thiết bị tham gia vào quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và đất đá đổ thải. Do nhiên liệu tiêu thụ chủ yếu là dầu Diezel nên hoạt động của các phương tiện, thiết bị này sẽ phát sinh vào môi trường một lượng chất thải gồm: hydrocacbon, COx, NOx, SO2, bụi.

Tải lượng phát thải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại động cơ, dung tích động cơ, loại nhiên liệu sử dụng, sự hoạt động của không khí, quãng đường di chuyển…. Mức độ phát thải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng đường xá, mật độ, lưu lượng dòng xe, chất lượng kỹ thuật xe và lượng nhiên liệu tiêu thụ … Theo hệ số đánh giá ô nhiễm nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 1993) thì hệ số phát thải từ các loại xe chạy dầu Diezel có tải trọng từ 3,5 – 16 tấn như sau:

Bảng 5-7: Hệ số phát thải từ các loại xe chạy dầu Diezel

| TT | Thành phần khí phát thải | Hệ số phát thải (g/kg) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oxit cacbon (COx) | 28 |
| 2 | VOC | 12 |
| 3 | NOx | 55 |
| 4 | SO2 | 20.S |
| 5 | Bụi | 4,3 |

Nguồn: Heavy Duty Diesel powered Vehicles 3,5 – 16tn - Model for Air Emission Inventories and trontrol  – Cont’d (Page 3-53) - Assessment of sources of air, water, and land pollution, WHO, 1993

Bảng 5-8: Các yếu tố của quá trình vận chuyển nguyên vật liệu

| TT | Tên hồ | Khối lượng vận chuyển (tấn) | Thời gian vận chuyển (ngày) | Số lượt xe trung bình (lượt xe) | Quãng đường vận chuyển trung bình (km/lượt xe) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hói Kha | 55.736,83 | 360 | 7962 | 88,7 |
| 2 | Đồng Bến | 72.794,04 | 360 | 10399 | 124,9 |
| 3 | Rả | 23.413,04 | 240 | 3345 | 69,7 |
| 4 | Rộc Kháo | 22.821,91 | 360 | 3260 | 141,55 |
| 5 | Mền 1 | 47.419,86 | 360 | 6774 | 224,7 |
| 6 | Mền 2 | 106.967,94 | 360 | 15281 | 182,8 |
| 7 | Tuân Lộ | 87.656,5 | 240 | 12522 | 150,9 |
| 8 | Nà Măng | 35.944,52 | 240 | 5135 | 121,6 |
| 9 | Cốc | 18.390,63 | 240 | 2627 | 84,1 |
| 10 | An Thịnh | 25.701,87 | 240 | 3672 | 84,1 |

Nguồn: Thuyết minh TKCS Tiểu dự án 2 thuộc Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hòa Bình”

Giả thiết toàn bộ phương tiện vận tải sử dụng nhiên liệu là dầu Diezel với mức tiêu hao là 14kg/100km. Tổng tải lượng các chất khí thải và bụi do vận chuyển nguyên vật liệu được tính theo công thức sau:

G = K x M

Nguồn: Giáo trình Kỹ thuật xử lý khí thải, Phan Tuấn Triều, 2014

Trong đó:

G: Tổng tải lượng chất ô nhiễm (g)

K: Hệ số phát thải chất gây ô nhiễm

M: Thông số đặc trưng

Từ công thức trên ta có thể ước tính được tải lượng của các chất ô nhiễm vào môi trường không khí của phương tiện sử dụng dầu như bảng dưới đây với thời gian vận chuyển đất đá, nguyên nhiên vật liệu trung bình mỗi ngày hoạt động khoảng 8 tiếng (chủ yếu diễn ra vào buổi tối).

Bảng 5-9: Tải lượng phát thải do các phương tiện giao thông

| Tên hồ | Tải lượng phát thải (mg/s) |
| --- | --- |
|  | COx | CxHy | NOx | SO2 | Bụi |
| Hói Kha | 7.144,2 | 6.410,4 | 6.182,94 | 2.677,79 | 1.716,53 |
| Đồng Bến | 13.138,98 | 16.600,9 | 11.371,12 | 4.924,75 | 3.156,89 |
| Rả | 2.358,5 | 1.662,94 | 2.041,17 | 884,01 | 566,68 |
| Rộc Kháo | 4.668,05 | 6.684,25 | 4.039,96 | 1.749,68 | 1.121,59 |
| Mền 1 | 15.397,7 | 34.999,88 | 13.325,93 | 5.771,36 | 3.699,59 |
| Mền 2 | 28.257,62 | 52.253,98 | 24.455,54 | 10.591,52 | 6.789,43 |
| Tuân Lộ | 19.114,84 | 29.178,81 | 16.542,92 | 7.164,62 | 4.592,7 |
| Nà Măng | 6.316,57 | 7.770,03 | 5.466,68 | 2.367,58 | 1.517,68 |
| Cốc | 2.234,93 | 1.901,37 | 1.934,22 | 837,7 | 536,98 |
| An Thịnh | 3.123,97 | 2.657,73 | 2.703,63 | 1.170,92 | 750,59 |

- Khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công trên công trường

Lượng khí thải phát sinh do máy móc, thiết bị thi công trên công trường phụ thuộc vào số lượng, chất lượng của các máy móc, thiết bị thi công và phương thức thi công. Số lượng các máy móc, thiết bị thi công trên công trường là tương đối lớn. Các máy này sử dụng dầu Diezel trong quá trình hoạt động sẽ phát thải các chất ô nhiễm như: SO2, CO, NOx, VOC:

Bảng 5-10: Hệ số phát thải của một số phương tiện thi công sử dụng dầu Diesel

| Thiết bị | Hệ số phát thải kg/lít |
| --- | --- |
|  | SO2 | CO | NOx | PM10 | VOC |
| Xe ô tô tự đổ | 0,00374 | 0,00993 | 0,0408 | 0,00288 | 0,00485 |
| Máy san ủi bánh xích | 0,00373 | 0,00655 | 0,0517 | 0,00266 | 0,00153 |
| Máy đào bánh xích, 1,25 m3 | 0,00374 | 0,0102 | 0,031 | 0,00327 | 0,00228 |
| Xe ủi 108 CV | 0,00374 | 0,0147 | 0,0343 | 0,00177 | 0,00158 |
| Xe lu | 0,00373 | 0,0226 | 0,0485 | 0,0029 | 0,0036 |
| Phương tiện khác | 0,00373 | 0,0184 | 0,0441 | 0,00361 | 0,00404 |

Nguồn: Theo tài liệu của Cục môi trường và Di sản Úc

Ghi chú: S- là phần trăm hàm lượng sunfua trong nhiên liệu dầu diezel. Căn cứ theo QCVN 01:2009/BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học lựa chọn S = 0,05%.

Do số khối lượng thi công tại mỗi công trường tương đương nhau, do đó giả thiết rằng số lượng máy móc/ thiết bị sử dụng tại mỗi công trường có số lượng tương đương nhau. Do đó, công suất và nhiên liệu của máy móc thiết bị thi công trên mỗi công trường thể hiện trong bảng sau:

Bảng 5-11:Lượng nhiên liệu tiêu thụ của một số thiết bị thi công

| TT | Tên máy | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng | Số lượng | Lượng nhiên liệu sử dụng/ca máy (lit DO/8h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nhiên liệu | Định mức |  |  |
| I | Hồ Hói Kha |
| 1 | Máy đào 1 gầu bánh xích dung tích 1,25m3 | Diezel | 64,8 | 2 | 129,6 |
| 2 | Máy ủi công suất 110 CV | Diezel | 46,2 | 2 | 92,4 |
| 3 | Máy đầm rung tự hành 8-10T | Diezel | 36 | 1 | 36 |
| 4 | Ô tô tự đổ trọng tải 7T | Diezel | 45,9 | 3 | 137,7 |
| 5 | Ô tô tưới nước dung tích 5m3 | Diezel | 22,5 | 2 | 45 |
| 6 | Máy trộn bê tông 250l | Kwh | 10,8 | 3 | 32,4 |
| 7 | Máy đầm bê tông, dầm đùi 1,0kW | Kwh | 6,75 | 3 | 20,25 |
| 8 | Biến thế hàn xoay chiều 23kw | Kwh | 48,3 | 3 | 144,9 |
| 9 | Máy cắt uốn cốt thép công suất 5kw | kwh | 3 | 3 | 9 |
| II | Hồ Tuân Lộ |
| 1 | Máy đào 1 gầu bánh xích dung tích 1,25m3 | Diezel | 64,8 | 3 | 194,4 |
| 2 | Máy ủi công suất 108 CV | Diezel | 46,2 | 2 | 92,4 |
| 3 | Đầm bánh hơi 16T | Diezel | 36 | 1 | 36 |
| 4 | Ô tô tự đổ trọng tải 7T | Diezel | 45,9 | 4 | 183,6 |
| 5 | Ô tô tưới nước dung tích 5m3 | Diezel | 22,5 | 3 | 67,5 |
| 6 | Máy trộn bê tông 250l | Kwh | 10,8 | 3 | 32,4 |
| 7 | Máy đầm bê tông, dầm đùi 1,0kW | Kwh | 6,75 | 5 | 33,75 |
| 8 | Biến thế hàn xoay chiều 23kw | Kwh | 48,3 | 3 | 144,9 |
| 9 | Máy cắt uốn cốt thép công suất 5kw | kwh | 3 | 4 | 12 |
| III | Hồ Rả |
| 1 | Máy đào 1 gầu bánh xích dung tích 1,25m3 | Diezel | 64,8 | 2 | 129,6 |
| 2 | Máy ủi công suất 108 CV | Diezel | 46,2 | 2 | 92,4 |
| 3 | Đầm bánh hơi 16T | Diezel | 36 | 1 | 36 |
| 4 | Ô tô tự đổ trọng tải 7T | Diezel | 45,9 | 3 | 137,7 |
| 5 | Ô tô tưới nước dung tích 5m3 | Diezel | 22,5 | 2 | 45 |
| 6 | Máy trộn bê tông 250l | Kwh | 10,8 | 3 | 32,4 |
| 7 | Máy đầm bê tông, dầm đùi 1,0kW | Kwh | 6,75 | 3 | 20,25 |
| 8 | Biến thế hàn xoay chiều 23kw | Kwh | 48,3 | 3 | 144,9 |
| 9 | Máy cắt uốn cốt thép công suất 5kw | kwh | 3 | 3 | 9 |
| IV | Hồ Rộc Kháo |
| 1 | Máy đào 1 gầu bánh xích dung tích 1,25m3 | Diezel | 64,8 | 2 | 129,6 |
| 2 | Máy ủi công suất 108 CV | Diezel | 46,2 | 2 | 92,4 |
| 3 | Đầm bánh hơi 16T | Diezel | 36 | 1 | 36 |
| 4 | Ô tô tự đổ trọng tải 7T | Diezel | 45,9 | 3 | 137,7 |
| 5 | Ô tô tưới nước dung tích 5m3 | Diezel | 22,5 | 2 | 45 |
| 6 | Máy trộn bê tông 250l | Kwh | 10,8 | 3 | 32,4 |
| 7 | Máy đầm bê tông, dầm đùi 1,0kW | Kwh | 6,75 | 3 | 20,25 |
| 8 | Biến thế hàn xoay chiều 23kw | Kwh | 48,3 | 3 | 144,9 |
| 9 | Máy cắt uốn cốt thép công suất 5kw | kwh | 3 | 3 | 9 |
| V | Hồ Mền 1 |
| 1 | Máy đào 1 gầu bánh xích dung tích 1,25m3 | Diezel | 64,8 | 3 | 194,4 |
| 2 | Máy ủi công suất 108 CV | Diezel | 46,2 | 2 | 92,4 |
| 3 | Đầm bánh hơi 16T | Diezel | 36 | 1 | 36 |
| 4 | Ô tô tự đổ trọng tải 7T | Diezel | 45,9 | 4 | 183,6 |
| 5 | Ô tô tưới nước dung tích 5m3 | Diezel | 22,5 | 3 | 67,5 |
| 6 | Máy trộn bê tông 250l | Kwh | 10,8 | 3 | 32,4 |
| 7 | Máy đầm bê tông, dầm đùi 1,0kW | Kwh | 6,75 | 5 | 33,75 |
| 8 | Biến thế hàn xoay chiều 23kw | Kwh | 48,3 | 3 | 144,9 |
| 9 | Máy cắt uốn cốt thép công suất 5kw | kwh | 3 | 4 | 12 |
| VI | Hồ Mền 2 |
| 1 | Máy đào 1 gầu bánh xích dung tích 1,25m3 | Diezel | 64,8 | 2 | 129,6 |
| 2 | Máy ủi công suất 108 CV | Diezel | 46,2 | 2 | 92,4 |
| 3 | Đầm bánh hơi 16T | Diezel | 36 | 1 | 36 |
| 4 | Ô tô tự đổ trọng tải 7T | Diezel | 45,9 | 3 | 137,7 |
| 5 | Ô tô tưới nước dung tích 5m3 | Diezel | 22,5 | 2 | 45 |
| 6 | Máy trộn bê tông 250l | Kwh | 10,8 | 3 | 32,4 |
| 7 | Máy đầm bê tông, dầm đùi 1,0kW | Kwh | 6,75 | 3 | 20,25 |
| 8 | Biến thế hàn xoay chiều 23kw | Kwh | 48,3 | 3 | 144,9 |
| 9 | Máy cắt uốn cốt thép công suất 5kw | kwh | 3 | 3 | 9 |
| VII | Hồ Nà Măng |
| 1 | Máy đào 1 gầu bánh xích dung tích 1,25m3 | Diezel | 64,8 | 2 | 129,6 |
| 2 | Máy ủi công suất 108 CV | Diezel | 46,2 | 2 | 92,4 |
| 3 | Đầm bánh hơi 16T | Diezel | 36 | 1 | 36 |
| 4 | Ô tô tự đổ trọng tải 7T | Diezel | 45,9 | 3 | 137,7 |
| 5 | Ô tô tưới nước dung tích 5m3 | Diezel | 22,5 | 2 | 45 |
| 6 | Máy trộn bê tông 250l | Kwh | 10,8 | 3 | 32,4 |
| 7 | Máy đầm bê tông, dầm đùi 1,0kW | Kwh | 6,75 | 3 | 20,25 |
| 8 | Biến thế hàn xoay chiều 23kw | Kwh | 48,3 | 3 | 144,9 |
| 9 | Máy cắt uốn cốt thép công suất 5kw | kwh | 3 | 3 | 9 |
| VIII | Hồ Cốc |
| 1 | Máy đào 1 gầu bánh xích dung tích 1,25m3 | Diezel | 64,8 | 2 | 129,6 |
| 2 | Máy ủi công suất 108 CV | Diezel | 46,2 | 2 | 92,4 |
| 3 | Đầm bánh hơi 16T | Diezel | 36 | 1 | 36 |
| 4 | Ô tô tự đổ trọng tải 7T | Diezel | 45,9 | 3 | 137,7 |
| 5 | Ô tô tưới nước dung tích 5m3 | Diezel | 22,5 | 2 | 45 |
| 6 | Máy trộn bê tông 250l | Kwh | 10,8 | 3 | 32,4 |
| 7 | Máy đầm bê tông, dầm đùi 1,0kW | Kwh | 6,75 | 3 | 20,25 |
| 8 | Biến thế hàn xoay chiều 23kw | Kwh | 48,3 | 3 | 144,9 |
| 9 | Máy cắt uốn cốt thép công suất 5kw | kwh | 3 | 3 | 9 |
| IX | Hồ An Thịnh |
| 1 | Máy đào 1 gầu bánh xích dung tích 1,25m3 | Diezel | 64,8 | 2 | 129,6 |
| 2 | Máy ủi công suất 108 CV | Diezel | 46,2 | 2 | 92,4 |
| 3 | Đầm bánh hơi 16T | Diezel | 36 | 1 | 36 |
| 4 | Ô tô tự đổ trọng tải 7T | Diezel | 45,9 | 3 | 137,7 |
| 5 | Ô tô tưới nước dung tích 5m3 | Diezel | 22,5 | 2 | 45 |
| 6 | Máy trộn bê tông 250l | Kwh | 10,8 | 3 | 32,4 |
| 7 | Máy đầm bê tông, dầm đùi 1,0kW | Kwh | 6,75 | 3 | 20,25 |
| 8 | Biến thế hàn xoay chiều 23kw | Kwh | 48,3 | 3 | 144,9 |
| 9 | Máy cắt uốn cốt thép công suất 5kw | kwh | 3 | 3 | 9 |
| X | Hồ Đồng Bến |
| 1 | Máy đào 1 gầu bánh xích dung tích 1,25m3 | Diezel | 64,8 | 2 | 129,6 |
| 2 | Máy ủi công suất 108 CV | Diezel | 46,2 | 2 | 92,4 |
| 3 | Đầm bánh hơi 16T | Diezel | 36 | 1 | 36 |
| 4 | Ô tô tự đổ trọng tải 7T | Diezel | 45,9 | 3 | 137,7 |
| 5 | Ô tô tưới nước dung tích 5m3 | Diezel | 22,5 | 2 | 45 |
| 6 | Máy trộn bê tông 250l | Kwh | 10,8 | 3 | 32,4 |
| 7 | Máy đầm bê tông, dầm đùi 1,0kW | Kwh | 6,75 | 3 | 20,25 |
| 8 | Biến thế hàn xoay chiều 23kw | Kwh | 48,3 | 3 | 144,9 |
| 9 | Máy cắt uốn cốt thép công suất 5kw | kwh | 3 | 3 | 9 |
|  | Định mức trung bình tiêu hao nhiên liệu DO | 1,08 lit/1kw |

Nguồn: Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 về việc Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Căn cứ vào hệ số phát thải ô nhiễm và lượng nhiên liệu tiêu thụ, ta tính được tải lượng phát thải của một số máy móc, thiết bị thi công như sau:

Bảng 5-12:Tải lượng phát thải lớn nhất của máy móc, thiết bị thi công (kg/ngày)

| TT | Tên máy, thiết bị | SO2 | CO | NOx | PM10 | VOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy san, ủi bánh xích 110CV | 2,42 | 6,60 | 20,09 | 2,12 | 1,48 |
|  | Máy ủi công suất 108 CV | 2,42 | 9,51 | 22,18 | 1,14 | 1,01 |
|  | Đầm bánh hơi 16T | 0,81 | 3,97 | 9,52 | 0,77 | 0,87 |
|  | Ô tô tự đổ trọng tải 7T | 3,43 | 9,11 | 37,45 | 2,64 | 4,45 |
|  | Máy trộn bê tông | 0,69 | 3,43 | 8,23 | 0,67 | 0,75 |
|  | Ô tô tưới nước dung tích 5m3 | 0,67 | 1,78 | 7,34 | 0,51 | 0,87 |
|  | Máy đầm bê tông, dầm đùi 1,0Kw | 0,37 | 1,84 | 4,42 | 0,36 | 0,40 |
|  | Biến thế hàn xoay chiều 23kw | 1,94 | 9,59 | 23,00 | 1,88 | 2,10 |
|  | Máy cắt uốn cốt thép công 5kw | 0,36 | 1,78 | 4,2 | 0,35 | 0,39 |
|  | Tổng | 13,11 | 47,61 | 136,43 | 10,44 | 12,32 |

Đánh giá: Bụi và khí thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng chủ yếu từ hoạt động đào đắp, phương tiện vận chuyển đất đào đắp, nguyên vật liệu và sự vận hành của các máy móc, thiết bị thi công trên công trường. Khi nồng độ bụi và các khí thải vượt quá ngưỡng cho phép sẽ gây những tác động trực tiếp tới sức khoẻ của công nhân, cộng đồng dân cư lân cận và làm suy giảm chất lượng môi trường không khí xung quanh.

Bảng 5-13: Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí

| Chất gây ô nhiễm | Tác động |
| --- | --- |
| Bụi | - Kích thích hô hấp, xơ hoá phổi, ung thư phổi - Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh ở đường tiêu hoá |
| SOx, NOx | - Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu - SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong máu - Tạo mưa axit ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thảm thực vật - Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá huỷ vật liệu bê tông và các công trình nhà cửa - Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzôn |
| CO | - Giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức, tế bào do CO kết hợp với hemoglobin và biến thành cacboxyhemoglobin - Nhiễm CO sẽ ảnh hưởng đến nhiều hệ thống, cơ quan như thần kinh, tiêu hóa, hô hấp, đặc biệt là các cơ quan tổ chức tiêu thụ ôxy cao như não, tim và ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi... - Gây nhức đầu, suy nhược cơ thể, chóng mặt, ăn không ngon, khó thở, rối loạn cảm giác. |
| CO2 | - Gây rối loạn hô hấp phổi - Gây hiệu ứng nhà kính - Tác hại đến hệ sinh thái |

Tuy nhiên, nồng độ bụi và khí thải phát sinh phụ thuộc vào biện pháp thi công, chất lượng của các loại thiết bị, máy móc và điều kiện khí hậu tại thời điểm thi công, các tác động xảy ra đều mang tính chất cục bộ, tạm thời trong thời gian thi công dự án và hoàn toàn có khả năng giảm thiểu được

- Nước thải

Nước thải trong quá trình thi công xây dựng TDA gồm: (i) Nước thải sinh hoạt; (ii) Nước thải xây dựng; (iii) Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng công trường.

- Nước thải sinh hoạt

TDA sẽ ưu tiên sử dụng lao động địa phương có khả năng tự túc điều kiện ăn ở sinh hoạt, do đó lượng nước sinh hoạt sử dụng trong phạm vi TDA chỉ nhằm mục đích vệ sinh tay chân và nhà vệ sinh tự hoại, áp dụng theo Tiêu chuẩn cấp nước tính theo đầu người trung bình ngày công bố tại TCXDVN 33:2006 của Bộ Xây dựng về cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình, tiêu chuẩn cấp nước hàng ngày cho mỗi đầu người trung bình là 45 lít. Ước tính số lượng công nhân trung bình cho mỗi công trình hồ chứa là 50 người. Do đó, tổng lượng nước sử dụng cho sinh hoạt ước tính cho mỗi công trường là 45 lít/người/ngày * 50 người/công trình = 2.250 lít/ngày/công trình.

Theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 quy định về thoát nước và xử lý nước thải, lượng nước thải được tính bằng 100% lượng nước tiêu thụ. Do đó, lượng nước thải sinh hoạt thải ra môi trườngđược ước tính là 2.500 lít/ngày/công trình

Căn cứ theo bảng hệ số tải lượng ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt công bố tại tài liệu của WHO, 1993 và nghiên cứu về Nước thải và công nghệ xử lý nước thải (Nguyễn Xuân Nguyên (2003), tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn xây dựng được tính toán và tổng hợp trong bảng sau:

Bảng 5-14: Đặc trung nước thải sinh hoạt

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Loại nước thải | Trung bình |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đậm đặc | Vừa phải | Loãng |  |
| 1 | BOD5 | mg/l | 400 | 220 | 110 | 243 |
| 2 | COD | mg/l | 1000 | 500 | 250 | 583 |
| 3 | Dầu mỡ | mg/l | 150 | 100 | 50 | 100 |
| 4 | Tổng N | mg/l | 85 | 40 | 20 | 48 |
| 5 | NH3 | mg/l | 50 | 25 | 12 | 29 |
| 6 | NO2- | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NO3- | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tổng P | mg/l | 15 | 8 | 4 | 9 |
| 9 | Cặn lơ lửng-SS | mg/l | 350 | 220 | 100 | 223 |
| 10 | Tổng coliform | No/100 ml | 109 | 108 | 107 | 37.107 |

Bảng 5-15: Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| Chỉ tiêu | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Chất lơ lửng SS | g/người/ngày | Từ 60 đến 65 |
| SS trong phân và nước tiểu | g/người/ngày | Từ 20 đến 25 |
| BOD5 của nước thải chưa lắng | g/người/ngày | Từ 30 đến 35 |
| Lượng nước đen từ khu vệ sinh: |  |  |
| - Hố xí dội nước | lít/người/ngày | Từ 5 đến 15 |
| - Xí bệt, bồn tiết kiệm nước | lít/người/ngày | Từ 15 đến 30 |
| - Xí bệt, loại bồn thường | lít/người/ngày | Từ 30 đến 60 |
| Lượng nước đen từ nhà bếp | lít/người/ngày | Từ 5 đến 35 |
| Phân người: |  |  |
| - Khối lượng (ướt) | kg/người/ngày | Từ 0,1 đến 0,4 |
| - Khối lượng (khô) | g/người/ngày | Từ 30 đến 60 |
| - Độ ẩm | % | Từ 70 đến 85 |
| - Thành phần |  |  |
| + Chất hữu cơ | % trọng lượng khô | Từ 88 đến 97 |
| + BOD5 | g/người/ngày | Từ 15 đến 18 |
| + Nitơ (N) | % trọng lượng khô | Từ 5,0 đến 7,0 |
| + Phốtpho (P2O5) | % trọng lượng khô | Từ 3,0 đến 5,4 |
| + Kali (K2O) | % trọng lượng khô | Từ 1,0 đến 2,5 |
| + Cácbon (C) | % trọng lượng khô | Từ 44 đến 55 |
| + Canxi (CaO) | % trọng lượng khô | 4,5 |
| + Tỷ lệ C:N |  | Từ 6 đến 10 |
| Nước tiểu |  |  |
| - Khối lượng (ướt) | kg/người/ngày | Từ 0,1 đến 1,31 |
| - Khối lượng (khô) | g/người/ngày | Từ 50 đến 70 |
| - Độ ẩm | % | Từ 93 đến 96 |
| - Thành phần |  |  |
| + Chất hữu cơ | % trọng lượng khô | Từ 65 đến 85 |
| + BOD5 | g/người/ngày | 10 |
| + Nitơ (N) | % trọng lượng khô | Từ 15 đến 19 |
| + Phốtpho (P2O5) | % trọng lượng khô | Từ 2,5 đến 5,0 |
| + Kali (K2O) | % trọng lượng khô | Từ 3,0 đến 4,5 |
| + Cácbon (C) | % trọng lượng khô | Từ 11 đến 17 |
| + Canxi (CaO) | % trọng lượng khô | Từ 4,5 đến 6,0 |
| + Tỷ lệ C:N | - | 1 |

Nhận xét:

Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là chứa một lượng lớn các chất rắn lơ lửng (SS) 100-350 mg/l, các chất hữu cơ (BOD5) 110 – 400 mg/l và các vi khuẩn Coliform 107 - 109, nồng độ các chất ô nhiêm còn phụ thuộc chất thải đó đậm đặc hay loãng (bảng 5-14)

Nếu như lượng nước thải này không được thu gom, xử lý mà thải trực tiếp ra ngoài môi trường thì sẽ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng chất lượng nước hồ đến sức khỏe của người dân khi sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm.

Qua số liệu tính toán cho thấy, tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của công nhân tương đối thấp, do đó mức độ gây tác động tới môi trường xung quanh được dự đoán là không đáng kể. Hơn nữa, quá trình thi công TDA, nhà thầu xây dựng sẽ ưu tiên tuyển dụng công nhân lao động của địa phương, có khả năng tự đảm bảo điều kiện sinh hoạt, ăn ở; trên công trường chỉ giữ lại 3÷5 CBCNV đảm bảo vấn đề an ninh công trường thi công, nên lượng nước thải sinh hoạt phát sinh thực tế trên công trường thi công sẽ thấp hơn nhiều so với số liệu tính toán lý thuyết ở trên.

- Nước thải thi công

Nước thải xây dựng chủ yếu phát sinh từ các hoạt động: rửa xe, thay dầu mỡ, bảo dưỡng trang thiết bị máy móc và phương tiện vận tải, xử lý làm sạch nguyên vật liệu…Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải là các chất rắn lơ lửng, các chất vô cơ, đất cát xây dựng thuộc loại ít độc. Loại nước thải này dễ lắng đọng, tích tụ ngay trên các tuyến thoát nước thi công tạm thời. Vì thế khả năng xâm nhập gây ô nhiễm cho nguồn nước mặt của khu vực chỉ ở mức độ thấp. Tuy lượng nước sử dụng cho mục đích này khó ước tính được con số cụ thể nhưng Nhà thầu thi công sẽ nâng cao ý thức tiết kiệm trong quá trình sử dụng, kiểm soát chặt chẽ lượng nước sử dụng.

Ngoài ra, còn một lượng nhỏ nước phát sinh từ quá trình khoan phụt chống thấm cho các hạng mục công trình, tuy nhiên với phương thức thực hiện tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật lượng nước phát sinh được kiểm soát, tạo màn chống thấm lõi giữa bằng phương pháp khoan phụt vữa xi măng sét hoặc xây dựng tường hào bentonit sẽ hoàn toàn giảm thiểu các tác động phát sinh từ hoạt động này của TDA.

Yêu cầu kỹ thuật đối với dung dịch khoan phụt được sử dụng khi thi công TDA: (i) toàn bộ thành phần khoan phụt kể cả nước sử dụng phải là nước sạch để đảm bảo chất lượng, tỷ lệ pha trộn và chế tạo vữa theo đúng đồ án đã được phê duyệt; (ii) thời gian phân tầng không dưới 20 phút; (iii) Vữa trước khi đưa vào bộ phận nén để phụt chỉ gồm các hạt có đường kính dưới 2 mm; (iv) số lỗ khoan được tính toán để thực hiện vừa đủ để phụt vữa trong 1 ngày; (v) Sau khi phụt vữa xong một lỗ khoan, trong vòng 24 h phải lấp lố khoan theo đúng quy định hiện hành.

- Do tính chất đặc thù là tiểu dự án có áp dụng kỹ thuật khoan phụt để xử lý thấm thân đập, do đó xi măng sẽ được phối trộn với nước thành dạng dung dịch lỏng để tiến hành khoan phụt. Nếu dung dịch này không được kiểm soát tốt trong quá trình khoan phụt nó có thể xâm nhập vào trong môi trường nước mặt và nước ngầm gây ô nhiễm các nguồn nước này. Tuy nhiên với những tính toán chi tiết về kỹ thuật khoan phụt và những yêu cầu nghiêm ngặt trong quá trình thi công thì nhưng tác động có thể gây ra đối với môi trường bên ngoài từ dung dịch khoan phụt được đánh giá không đáng kể.Nước mưa chảy tràn

Khi thi công vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực TDA sẽ cuốn theo đất, cát, nguyên vật liệu rơi vãi, dầu mỡ rơi rớt xuống hệ thống thoát nước của khu vực. Để tính toán lượng nước mưa chảy tràn trong một năm trên công trường, báo cáo ĐTM này dựa vào diện tích bề mặt hứng nước, lượng mưa trung bình năm và hệ số dòng chảy bề mặt.

Q = ψ x q x F/1000 (m3/năm)

(Nguồn: Giáo trình Mạng lưới thoát nước mưa, TS.Trần Trung Việt và TS. Trần Thị Mỹ Diệu, 2016)

Trong đó:	Q: Lưu lượng nước mưa chảy tràn, m3/năm

Ψ: Hệ số dòng chảy bề mặt, chọn ψ = 0,6

q: Lượng mưa trung bình hàng năm vùng tính toán (mm/năm)

F: Diện tích thi công Tiểu dự án (m2)

Bảng 5-16: Lưu lượng nước mưa chảy tràn

| TT | Tên hồ | Lượng mưa trung bình (mm/năm) | Diện tích vùng thi công (m2) | Lưu lượng nước mưa chảy tràn (m3/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Hói Kha | 1.750 | 2.232,52 | 2.344,146 |
| 2 | Hồ Đồng Bến | 1.750 | 7.044,4 | 7.396,62 |
| 3 | Hồ Rả | 1.750 | 1.285,06 | 1.349,313 |
| 4 | Hồ Rộc Kháo | 1.750 | 2.516,3 | 2.642,115 |
| 5 | Hồ Mền 1 | 1.750 | 2.371,21 | 2.489,7705 |
| 6 | Hồ Mền 2 | 1.750 | 2.242 | 2.354,1 |
| 7 | Hồ Tuân Lộ | 1.750 | 998 | 1.047,9 |
| 8 | Hồ Nà Măng | 1.750 | 1.298 | 1.362,9 |
| 9 | Hồ Cốc | 1.750 | 5.075 | 5.328,75 |
| 10 | Hồ An Thịnh | 1.750 | 3.620 | 3.801 |
| Trung bình | 1.750 | 2.868,25 | 3.011,66 |

Theo các nghiên cứu của WHO, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường khoảng 0,5 ÷ 1,5 mg N/l; 0,004 ÷ 0,03 mg P/l; 10 ÷ 20 mg COD/l và 10 ÷ 20 mg TSS/l. Ước tính tải lượng ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn tại khu vực TDA như sau:

Bảng 5-17: Ước tính tải lượng ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn

| TT | Thông số | Nồng độ chất ô nhiễm (mg/l) | Tải lượng ô nhiễm (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSS | 10 ÷ 20 | 130.840,9 ÷ 261.681,2 |
| 2 | COD | 10 ÷ 20 | 130.840,9 ÷ 261.681,2 |
| 3 | Tổng N | 0,5 ÷ 1,5 | 65.420,4 ÷ 196.261,3 |
| 4 | Tổng P | 0,004 ÷ 0,03 | 523,3 ÷ 3.925,2 |

Nguồn: WHO, 1993. Assessment of source of air, water and land pollution. A guide to rapid source inventory techniques and their use in formulating environmental control strategies. Part one: Rapid inventory techniques in environmental pollution

Nhận xét: Về mặt thực tế, lượng nước mưa chảy tràn có thể sẽ thấp hơn so với lượng nước mưa chảy tràn tính toán do khu vực tiểu dự án có hệ thống kênh mương và hồ chứa đảm bảo thoát nước tốt.

- Chất thải rắn

- Chất thải rắn phát sinh ra trong quá trình thi công xây dựng

Trong quá trình thi công xây dựng công trình, chất thải rắn bao gồm vật liệu xây dựng dư thừa, sắt thép vụn, các loại vỏ bao xi măng, sắt thép thừa, mảnh gỗ vụn, gạch vỡ, v.v…. Nếu lượng chất thải này không được thu gom, xử lý sẽ theo nước mưa chảy tràn xuống các rãnh thoát nước, gây ô nhiễm các nguồn nước mặt (chủ yếu làm gia tăng độ đục của nước). Tuy nhiên, lượng đất cát, đá, gạch vỡ không nhiều và sẽ được thu gom và vận chuyển theo quy định, còn các loại vỏ bao xi măng, sắt, thép vụn sẽ được tận dụng để bán cho các đơn vị có nhu cầu thu mua.

Ngoài ra, trong toàn bộ quá trình đào đắp đất đá (khoảng 1,5 tháng) có một lượng lớn đất đào phát sinh. Toàn bộ lượng đất đá này sẽ được thu gom và đổ tại các vị trí đã được đơn vị tư vấn thiết kế xác định trong quá trình khảo sát, đảm bảo hợp tuân thủ các điều kiện về vệ sinh môi trường khu vực.

Bảng 5-18: Ước tính khối lượng đất/đá thải các loại trong quá trình thi công TDA

| Đất đá thải Hồ | Khối lượng |
| --- | --- |
|  | m3 | tấn |
| Hồ Hói Kha | 26.629 | 34.617,7 |
| Hồ Đồng Bến | 31.158,72 | 40.506,336 |
| Hồ Rả | 1.586,4 | 2.062,32 |
| Hồ Rộc Kháo | 9.097,52 | 11.826,776 |
| Hồ Mền 1 | 14.855,95 | 19.312,735 |
| Hồ Mền 2 | 28.687,12 | 37.293,256 |
| Hồ Tuân Lộ | 31.399,13 | 40.818,869 |
| Hồ Nà Măng | 8.290,71 | 10.777,923 |
| Hồ Cốc | 2.316,84 | 3.011,892 |
| Hồ An Thịnh | 943,72 | 1.226,836 |

Nguồn: Thuyết minh Thiết kế cơ sở Tiểu dự án 2 thuộc Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hòa Bình”

Lượng chất thải rắn rơi vãi do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình thi công như các loại đất, cát, sỏi không thể ước tính được chính xác khối lượng phát sinh nhưng được dự báo là không đáng kể vì đây là vật liệu xây dựng phải mua nên Nhà thầu xây dựng có ý thức tiết kiệm, tránh rơi vãi.

Do đó, tác động do chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng được đánh giá ở mức độ nhỏ và có khả năng giảm thiểu cao

Lượng chất thải rắn như gạch vụn, sắt thép vụn, vỏ bao xi măng, đây là loại chất thải rắn có giá trị tái sử dụng nên có thể tận thu để sử dụng lại hoặc bán cho các đơn vị có nhu cầu vì vậy các loại chất thải rắn này không thải ra môi trường ngoài.

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân

Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu là vỏ bao bì, túi nilon, chai lọ, lon vỏ hộp, rau, củ, quả, thức ăn thừa… Đây là nguồn gây ô nhiễm chính do sự phân huỷ chất hữu cơ tạo mùi hôi, nước rỉ rác và vi sinh vật gây bệnh. Nguồn ô nhiễm này nếu không được thu gom hợp lý sẽ gây ô nhiễm môi trường.

Căn cứ theo hướng dẫn của Thông tư 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ số phát sinh chất thải rắn tại các khu vực nông thôn khoảng 0,5 kg/người.ngày.

Do vậy, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các khu vực công trường thi công được ước tính như sau:

Bảng 5-19:Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

| TT | Tên hồ | Số lượng công nhân (người) | Hệ số phát sinh chất thải rắn (kg/người.ngày) | Lượng chất thải rắn (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Hói Kha | 50 | 0,5 | 25 |
| 2 | Hồ Đồng Bến | 50 | 0,5 | 25 |
| 3 | Hồ Rả | 50 | 0,5 | 25 |
| 4 | Hồ Rộc Kháo | 50 | 0,5 | 25 |
| 5 | Hồ Mền 1 | 50 | 0,5 | 25 |
| 6 | Hồ Mền 2 | 50 | 0,5 | 25 |
| 7 | Hồ Tuân Lộ | 50 | 0,5 | 25 |
| 8 | Hồ Nà Măng | 50 | 0,5 | 25 |
| 9 | Hồ Cốc | 50 | 0,5 | 25 |
| 10 | Hồ An Thịnh | 50 | 0,5 | 25 |

Tỷ lệ phần trăm các thành phần trong rác thải sinh hoạt như bảng sau:

Bảng 5-20: Tỷ lệ các thành phần trong chất thải rắn sinh hoạt

| TT | Thành phần rác | Trọng lượng (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chất hữu cơ | 50,35 |
| 2 | Giấy, bìa | 2,74 |
| 3 | Gỗ, nhựa, cao su, da | 7,10 |
| 4 | Vỏ sò, vỏ ốc,,, | 1,00 |
| 5 | Thuỷ tinh | 7,73 |
| 6 | Sỏi, gạch | 7,46 |
| 7 | Kim loại | 1,00 |
| 8 | Chất rắn lẫn lộn <10mm | 22,62 |

Nguồn: Quản lý môi trường tại các nước đang phát triển, tập 1

Với tỷ lệ phần trăm các thành phần như vậy, lượng CTR sinh hoạt tính theo các thành phần trong một ngày tại khu vực thực hiện TDA được chỉ ra trong bảng sau:

Bảng 5-21: Tỷ lệ các thành phần trong chất thải rắn sinh hoạt của TDA

| TT | Thành phần chất thải rắn | Lượng chất thải rắn (kg/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chất hữu cơ | 12,5875 |
| 2 | Giấy, bìa | 0,685 |
| 3 | Gỗ, nhựa, cao su, da | 1,775 |
| 4 | Vỏ sò, vỏ ốc... | 1,9325 |
| 5 | Thuỷ tinh | 1,865 |
| 6 | Sỏi, gạch | 5,655 |
| 7 | Kim loại | 12,5875 |
| 8 | Chất rắn lẫn lộn <10mm | 0,685 |

Nhận xét: Mặc dù khối lượng chất thải rắn sinh hoạt không nhiều nhưng nếu không có biện pháp thu gom xử lý hợp lý thì khả năng tích tụ trong thời gian xây dựng ngày càng nhiều và gây tác động đến chất lượng không khí do phân huỷ chất thải hữu cơ cũng như tác động đến nguồn nước mặt do tăng độ đục nguồn nước, cản trở dòng chảy, gây bồi lắng. Ngoài ra còn tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân thi công và xa hơn là các khu dân cư.

Tuy nhiên, do các công trình ưu tiên sử dụng lao động địa phương có khả năng tự đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, ăn nghỉ, công trường chỉ lưu lại khoảng 5÷10 người đảm bảo tình hình an ninh trật tự, nguyên liệu thi công trên công trường nên lượng chất thải rắn phát sinh thực tế tại công rất ít so với số liệu tính toán trên lý thuyết được tính toán phần trên.

- Chất thải rắn nguy hại

Trong quá trình thi công xây dựng công trình, các hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa các loại phương tiện máy móc thiết bị thi công thường làm phát sinh các loại chất thải như dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu mỡ, các vỏ hộp dầu mỡ,… Các loại chất thải này được liệt vào danh sách các loại chất thải nguy hại theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chất thải nguy hại. Các loại chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động thi công TDA bao gồm:

- Phát sinh ở các khu lán trại, điểm sửa chữa máy móc thiết bị thi công dọc trên tuyến đường bao gồm các loại giẻ lau, giấy có chứa dầu mỡ phát sinh trong quá trình lau chùi, sửa chữa thiết bị, máy móc và các loại hộp nhựa, sắt đựng xăng, dầu, dầu nhớt, mỡ. Khối lượng chất thải rắn nguy hại từ các công trình xây dựng không lớn, ước tính trong một tháng tại các khu lán trại, điểm sửa chữa phát sinh khoảng từ 3 ( 5 kg/ngày/công trường. Chất thải này được thu gom và chuyển đến đơn vị có chức năng xử lý chuyên ngành nên tác động được đánh giá là thấp.

- Dầu mỡ thải: Dầu mỡ thải theo quy chế quản lý chất thải nguy hại được phân loại là chất thải nguy hại, nguồn từ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận chuyển và thi công. Lượng dầu mỡ thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng phụ thuộc và các yếu tố sau:

- Số lượng phương tiện vận chuyển và thi công trên công trường

- Lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công

- Chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị

- Rẻ lau dính dầu mỡ từ quá trình bảo dưỡng, duy tu phương tiện thi công

Theo nghiên cứu của Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự (2002), lượng dầu mỡ do mỗi xe tải, máy móc thiết bị xây dựng thải ra mỗi lần thay dầu vào khoảng 7 lít/lần. Thời gian thay dầu mỡ và bảo dưỡng máy móc/ thiết bị thi công trung bình từ 3÷6 tháng phụ thuộc vào cường độ hoạt động của các máy móc/ thiết bị này. Trong thời gian thi công cao điểm, số lượng phương tiện vận chuyển và máy móc thi công cần phải thay dầu mỡ sử dụng chủ yếu tại dự án là 09 phương tiện trên mỗi công trình. Vậy lượng dầu mỡ thải phát sinh trên công trường trung bình là: (09 phương x 7 lít/lần)/3 tháng = 21 lít dầu mỡ/tháng. Liên quan đến thu gom và xử lý tiện chất thải nguy hại tại công trường, chính sách an toàn môi trường của TDA được quy định chặt chẽ, cụ thể ECOPs và quy định về bảo vệ môi trường trong đấu thầu; chất thải nguy hại phát sinh đều được thu gom và xử lý bởi các đơn vị được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực này thu gom phù hợp nên đánh giá mức độ tác động là thấp.

- Tác động không liên quan đến chất thải

- Tác động do tiếng ồn

Theo QCVN 26:2010/BTNMT thì mức ồn lớn nhất cho phép tại khu vực TDA là 70 dBA từ 6h÷21h và 55 dBA từ 21h ÷ 6h sáng hôm sau.

Trong quá trình xây dựng, tiếng ồn phát sinh chủ yếu là do máy nổ, máy móc thi công và các phương tiện vận tải trên công trường. Để đánh giá mức độ gây ồn của các thiết bị thi công trong công trường xây dựng, có thể tham khảo trong bảng sau (chưa kể sự cộng hưởng mức ồn do nhiều thiết bị hoạt động đồng thời):

Bảng 5-22: Tiếng ồn phát sinh từ các máy móc dùng trong xây dựng

| TT | Máy móc thiết bị | Mức ồn ở mức cách thiết bị 15 m (dB) | QCVN 26:2010/BTNMT | QCVN 24:2016/BYT (8h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xe tải | 70 ÷ 96 | Từ 6h÷21h: 70dB Từ 21h÷6h: 55 dB | 85dB |
|  | Cần cẩu | 72 ÷ 96 |  |  |
|  | Xe lu | 72 ÷ 88 |  |  |
|  | Máy kéo | 73 ÷ 96 |  |  |
|  | Máy san ủi đất | 77 ÷ 95 |  |  |
|  | Máy trộn bê tông | 71 ÷ 90 |  |  |
|  | Máy phát điện | 70 ÷ 82 |  |  |
|  | Máy đầm rung | 70 ÷ 80 |  |  |

Nguồn: Uỷ ban BVMT Hoa Kỳ - Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31/12/1971

Tuy nhiên, mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách ảnh hưởng và có thể ước tính theo công thức: Lp=Lp(X0) + 20log10(X0/X) (Nguồn: Uỷ ban BVMT Hoa Kỳ - Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31/12/1971)

Trong đó: - Lp(X0): mức ồn cách nguồn 15m (dBA)

- X0= 15m

- Lp(X): Mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA)

- X: Vị trí cần tính toán (m)

Như vậy mức ồn tối đa theo khoảng cách từ hoạt động của thiết bị thi công được trình bày trong bảng 5-22 dưới đây.

Bảng 5-23: Kết quả tính độ ồn của các thiết bị máy móc theo khoảng cách

| TT | Máy móc/ thiết bị | Khoảng cách (m) | QCVN 26:2010/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 50 | 100 | 200 |  |
|  | Xe tải | 70 ÷ 96 | 59,5 ÷ 85,5 | 53,5 ÷ 79,5 | 47,5 ÷ 73,5 | Từ 6h÷21h: 70dB Từ 21h÷6h: 55dB |
|  | Cần cẩu | 72 ÷ 96 | 61,5 ÷ 85,5 | 55,5 ÷ 79,5 | 49,5 ÷ 73,5 |  |
|  | Xe lu | 72 ÷ 88 | 61,5 ÷ 77,5 | 55,5 ÷ 71,5 | 49,5 ÷ 65,5 |  |
|  | Máy kéo | 73 ÷ 96 | 62,5 ÷ 85,5 | 56,5 ÷ 79,5 | 50,5 ÷ 73,5 |  |
|  | Máy san ủi đất | 77 ÷ 95 | 66,5 ÷ 84,5 | 60,5 ÷ 78,5 | 54,5 ÷ 72,5 |  |
|  | Máy trộn bê tông | 71 ÷ 90 | 60,5÷79,5 | 54,5 ÷ 73,5 | 48,5 ÷ 67,5 |  |
|  | Máy phát điện | 70 ÷ 82 | 59,5 ÷ 71,5 | 53,5 ÷ 65,5 | 47,5 ÷ 59,5 |  |
|  | Máy đầm rung | 70 ÷80 | 59,5 ÷ 69,5 | 53,5 ÷ 63,5 | 47,5 ÷ 57,5 |  |

Kết quả tính toán mức ồn theo khoảng cách cho thấy:

- Mức ồn trong phạm vi khoảng 200m tiếng ồn của một số thiết bị, máy móc vẫn vượt giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT như: xe tải, cần cẩu, máy kéo, máy san ủi đất. Tiếng ồn của các thiết bị khác đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN.

- Khi quãng đường tăng lên gấp đôi thì tiếng ồn sẽ giảm khoảng 6dB.

- Khu vực dân cư tập trung gần nhất cách khu vực tiểu dự án khoảng 1÷2km, do đó tiếng ồn của các thiết bị máy móc hoạt động trên công trường gần như không tác động đến người dân khu vực tiểu dự án. Tiếng ồn chỉ tác động cục bộ đến một bộ phận công nhân thi công tại công trường và một vài hộ dân sinh sống gần đập (bán kính từ 140m đến 200m)

- Tiếng ồn do các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu sẽ tác động đến các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường vận chuyển. Tuy nhiên, tác động này được đánh giá là không đáng kể do: phần lớn nguyên vật liệu đất đào đắp được vận chuyển thuộc khu vực tiểu dự án (các bãi nguyên vật liệu gần khu vực tuyến đập chính của hồ). Phần nguyên vật liệu như sắt, thép, xi măng chỉ chiếm khoảng 10% nguyên vật liệu vận chuyển, nên thời gian vận chuyển không kéo dài nên ảnh hưởng không đáng kể.

Mặt khác, trên khu vực công trường có rất nhiều nguồn và hoạt động phát sinh tiếng ồn nên tiếng ồn trong thực tế sẽ lớn hơn do có sự cộng hưởng giữa chúng.

Bảng 5-24: Ảnh hưởng của tiếng ồn đối với con người theo mức độ và thời gian

| Mức ồn (dBA) | Thời gian tác động | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| 85 | Liên tục | An toàn |
| 85-90 | Liên tục | Gây cảm giác khó chịu |
| 90-100 | Tức thời | Ảnh hưởng tạm thời tới ngưỡng nghe, phục hồi được sau khi tiếng ồn ngừng |
| > 100 | Liên tục | Suy giảm hoàn toàn thính giác |
|  | Tức thời | Ảnh hưởng tới thính giác nhưng có thể tránh được |
| 100-110 | Một vài năm | Gây điếc |
| 110-120 | Một vài tháng | Gây điếc |
| 120 | Tức thời | Tác động lớn, gây cảm giác khó chịu |
| 140 | Tức thời | Gây đau nhức tai |
| >150 | Thời gian ngắn | Gây tổn thương cơ học đến tai |

Nguồn: Giáo trình Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng 2003, NXB Khoa học Kỹ thuật 2003

- Tác động tới hệ sinh thái

- Hệ sinh thái thủy sinh: Hoạt động xây dựng trên công trường như đào bạt đất, tháo cạn nước để thi công… làm cho nguồn nước khu vực hồ chứa bị đục, nước có thể bị ô nhiễm do dầu mỡ thải từ máy móc và hóa chất sử dụng trong tiểu dự án. Đất đá lấn chiếm làm mất đi môi trường sinh sống, mất chỗ đẻ trứng, làm chết cá con, giảm khả năng quang hợp của các loài tảo...Điều đó sẽ phá vỡ và làm biến đổi bất lợi môi trường sống của cá và các loài thủy sinh khác, gây ảnh hưởng đến đời sống hệ sinh thái thủy sinh. Tuy nhiên do đa dạng sinh thái nghèo nàn, cộng việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu và thời gian phục hồi hệ sinh thái nhanh nên mức độ đánh giá tác động là thấp.

Nhìn chung, khu vực 10 hạng mục hồ thuộc TDA có hệ sinh thái tương đối nghèo. Rừng ở đây chỉ là rừng keo, tràm nhân tạo không có rừng tự nhiên. Hệ sinh thái dưới nước chủ yếu là các loài cá nước ngọt trong tự nhiên. Các hoạt động xây dựng các công trình đầu mối như đập chính, đập phụ và tràn xả lũ thi công không ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực hồ.

Vì đập chính và đập phụ thi công mái thượng lưu tại thời điểm mùa khô. Biện pháp thi công tại thời điểm mực nước trong hồ thấp nhất dưới cao trình mực nước dâng bình thường MNDBT và gia cố từ đó đến đỉnh đập. Ngoài ra, các hoạt động thi công mái hạ lưu và đập tràn xả lũ không ảnh hưởng gì tới mực nước trong hồ. Do đó, hệ sinh thái của mỗi khu vực hồ gần như không bị tác động.

Các tác động đều có tính chất ngắn hạn và chỉ giới hạn ở nơi khu vực xây dựng, cộng với hệ sinh thái bản địa có khả năng tái tạo nhanh sau thi công nên mức độ tác động được đánh giá là nhỏ..

- Tác động đến tài nguyên đất và môi trường đất

Nguồn gây tác động tới môi trường đất khu vực mỗi hạng mục thi công gồm: (i) Nước thải; (ii) chất thải rắn sinh hoạt; (iii) chất thải rắn nguy hại (dầu mỡ máy móc thi công); (iv) chất thải rắn xây dựng:

- Chất thải xây dựng: như bìa các tông, sắt thép vụn, hộp nhựa, đất, đá thải... nếu không được thu gom xử lý sẽ lẫn vào đất. Các loại chất thải không phân hủy được như nilon, sắt thép... sẽ ảnh hưởng đến môi trường đất.

- Chất thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân trên công trường: là loại chất thải rất dễ phân hủy tạo ra mùi hôi thối, nếu không được trang bị nhà tiêu hợp vệ sinh, thải trực tiếp ra môi trường đất sẽ tác động tới môi trường đất. Tuy nhiên, loại chất thải này hầu như chỉ tập trung ở khu vực nhà ở công nhân nên dễ thu gom đem đi xử lý, do đó tác động là không lớn. Chất thải rắn có chứa dầu mỡ là chất thải nguy hại với khối lượng ít, nhưng đây là loại chất thải không phân hủy trong môi trường đất do đó nếu không có biện pháp thu gom xử lý sẽ tác động đến môi trường đất.

- Nước thải của quá trình thi công xây dựng có chứa xi măng; nước thải từ điểm sửa chữa, rửa các thiết bị, xe máy có chứa yếu tố độc hại như: dầu, mỡ. Các loại nước thải này khi thấm vào đất sẽ làm đất trở nên chai cứng. Nhưng khối lượng ít, phạm vi tác động nhỏ.

- Qua nghiên cứu, khảo sát thực địa cho thấy phần diện tích đất chiếm dụng tạm thời để xây dựng các hạng mục phụ trợ không lớn, vấn đề nước thải và rác thải phát sinh trong thời gian thi công tại công trường đều được thu gom và xử lý triệt để, không ảnh hưởng đến môi trường đất. Tác động được đánh giá ở mức độ nhỏ.

- Đánh giá tác động xã hội

      - Cơ sở hạ tầng

Trung bình số lượt xe làm việc trên công trường là 8÷9 xe/ngày thi công. Tuyến đường vận chuyển có khả năng bị xuống cấp là tuyến đường liên thôn thuộc địa bàn 09 xã thuộc TDA. Hiện tại tuyến đường liên thôn đã được bê tông hóa có thể chịu được trọng tải 7 tấn. Do vậy việc vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thi công có thể gây sụt lún, nứt vỡ đường. Bên cạnh đó việc các xe ra vào công trường cũng làm gia tăng lưu lượng giao thông và có thể gây ùn tắc. Do đó trong quá trình thi công cần phải có những biện pháp để bảo vệ các tuyến đường vận chuyển và giảm ách tắc giao thông.

      - Tác động tới sức khỏe cộng đồng

Trong giai đoạn này các khí thải, nước thải và chất thải từ hoạt động thi công có thể gây ra các tác động trực tiếp đến công nhân và người dân sống xung quanh khu vực TDA, (đặc biệt trẻ em người già, phụ nữ): tác động gây ra các bệnh đường hô hấp, đường ruột, hệ thần kinh, mắt…Ngoài ra, việc tập trung một lượng lớn công nhân trong giai đoạn thi công cũng có thể nguồn phát sinh các ổ dịch bệnh và tệ nạn xã hội.

- Ngoài các vấn đề về môi trường, hoạt động xây dựng có thể dẫn đến sự gia tăng đáng kể về hoạt động của các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, đất đã thải; tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và thương tích cho cộng đồng địa phương. Do có hộ gia đình sống dọc tuyến đường giao thông, gần vị trí xây dựng nên có thể xảy ra tai nạn giao thông, rơi vãi vật liệu.

- Trong quá trình thi công, tại các công trường huy động nhân công đến làm việc tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm và vật trung gian truyền bệnh tăng lên có thể đe dọa về sức khoẻ đối với nhân công và cộng đồng dân cư địa phương. Các bệnh truyền nhiễm tạo ra một mối đe dọa sức khoẻ cộng đồng thường liên quan đến các hoạt động như vệ sinh và điều kiện sống thấp, lây truyền qua đường tình dục và các vật trung gian truyền bệnh. Các bệnh truyền nhiễm đáng lo ngại nhất trong giai đoạn xây dựng do di chuyển lao động là các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV/AIDS, lậu, giang mai,…

- Thực tế thời gian triển khai TDA trong vòng 12 tháng thi công không liên tục, công trường rải rác tại 09 địa điểm và số lượng cán bộ, công nhân từ địa phương khác đến khoảng 50 công nhân/01 công trình (chủ yếu là kỹ sư và công nhân lành nghề vì các công việc đơn giản thuê lao động địa phương khoảng 20 người trên một công trình), có nhiều hạng mục phân tán, tình hình an ninh trật tự, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tốt; cộng với khu ở công nhân được thuê nhà dân có điều kiện vệ sinh sạch sẽ, tất cả nhà vệ sinh được yêu cầu đáp ứng QCVN 01:2011/BYT về tiêu chuẩn nhà tiêu hợp vệ sinh; hạn chế điều kiện phát tán bệnh truyền nhiễm do ruồi, muỗi và các loại côn trùng nên tác động được đánh giá là trung bình.

      - Tác động của sự tập trung công nhân

Sự tập trung của một lượng lớn công nhân trong giai đoạn thi công sẽ tác động trực tiếp và gián tiếp đến kinh tế - xã hội, môi trường khu vực TDA như:

- Tác động tíchcực:

- Thúc đẩy các hoạt động dịch vụ thương mại, tăng nhu cầu về lương thực và thực phẩm nhằm phục vụ cho những người công nhân tham gia thi công TDA. Tuy nhiên nhu cầu về lương thực và thực phẩm của công nhân không nhiều nên không ảnh hưởng đến cán cân cung - cầu của khu vực. Khả năng của địa phương hoàn toàn có thể đáp ứng các nhu cầu của công trình về mọi mặt.

- Công nhân thi công TDA được ưu tiên tuyển dụng là người địa phương không chỉ làm giảm những áp lực về môi trường, kinh tế - xã hội mà còn tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương, góp phần tăng thu nhập cho các hộ gia đình.

- Tác động tiêu cực:

- Ảnh hưởng tới an ninh trật tự tại khu vực: do những khác biệt về văn hóa, lối sống mà mẫu thuẫn giữa công nhân và dân địa phương có thể xảy ra. Từ đó ảnh hưởng tới an ninh trật tự tại khu vực và làm phát sinh các tệ nạn xã hội như trộm cướp, cờ bạc, mại dâm...

- Nguy cơ gia tăng các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS: nguồn nhân lực từ những nơi khác cũng có thể mang nguồn bệnh và lối sống sẽ phá vỡ các quy định truyền thống và địa phương. Đặc biệt, phụ nữ có nguy cơ bị lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục (HIV/AIDS, lậu, giang mai…) và mang thai ngoài ý muốn.

- Gia tăng ô nhiễm môi trường: Công nhân trực tiếp sinh hoạt tại công trường sẽ làm phát sinh một lượng lớn chất thải gây ô nhiễm môi trường hay làm tăng khả năng lây lan các dịch bệnh ra môi trường xung quanh.

- Áp lực tới cơ sở y tế địa phương về trang thiết bị khám chữa bệnh, thuốc men, đội ngũ cán bộ y bác sĩ, công tác khám chữa bệnh do nhu cầu khám chữa bệnh của công nhân gia tăng.

- Nguy cơ gia tăng bạo hành giới tại của khu vực TDA, xảy ra xung đột trong gia đình khi mất đất nhận tiền đền bù, thu nhập gia đình bị suy giảm hoặc không biết quản lý nguồn tiền hỗ trợ…(thực tế thông kê TDA mức độ bạo lực gia đình chiếm tỷ lệ 3%).

- Xuất hiện nguy cơ lạm dụng tình dục và quấy rối tình dục khi gia tăng mật độ người di cư từ nơi khác đến tại các công trình.

- Khả năng xuất hiện sử dụng lao động là trẻ em tại các công trường.

Trong giai đoạn xây dựng, tác động tập trung công nhân chỉ mang tính chất cục bộ và chỉ diễn ra trong thời gian thi công công trình, mặt khác, những nguy cơ về tác động tiêu cực đến đời sống xã hội cũng có thể được kiểm soát và phòng ngừa một cách hiệu quả thông qua các hoạt động quản lý nhân lực của nhà thầu, vì vậy, tác động này được đánh giá là tác động nhỏ.

      - An toàn hồ chứa

Trong quá trình thi công các hoạt động như: bóc lớp phong hóa, đánh bậc mái hạ lưu, tháo dỡ đá lát mái thượng lưu, đào móng thi công cống lấy nước, đổ vật liệu và máy móc thi công tràn... Những hoạt động này sẽ tác động trực tiếp đến an toàn của hồ chứa nếu như biện pháp thi công không hợp lý.

Đánh cấp mái hạ lưu: các tuyến đập chính và đập phụ được gia cố đánh cấp mái hạ lưu. Khi thi công hạng mục này cần một số lượng lớn đất đắp áp trúc mái hạ lưu. Trong thời điểm này, khối lượng máy móc thi công lớn cần vận chuyển đất đắp nếu gặp mưa lũ thì không thể thi công được đồng thời làm sạt lở đất mái hạ lưu ảnh hưởng đến chất lượng công trình, gây mất an toàn đập đặc biệt vào mùa mưa bão. Tác động này được đánh giá là lớn và cần có biện pháp thi công hợp lý.

Đào móng cống lấy nước: khi thi công cống lấy nước sẽ ảnh hưởng đến việc điều phối nước tưới cung cấp sản xuất phía hạ lưu. Ảnh hưởng đến sản xuất của các hộ. Cống lấy nước được thi công dẫn dòng nhằm đảm bảo nước tưới tiêu. Đồng thời thi công vào cuối vụ thu hoạch của người dân. Thời gian thi công cống lấy nước ngắn. nên tác động này là không đáng kể.

Đổ vật liệu: Vật liệu được tập kết tại công trình như xi măng, cát sỏi… được che đậy kín tránh khi trời mưa gây ra hư hỏng vật liệu và gây ô nhiễm môi trường. Nhìn chung, vật liệu được tập kết thi công theo hình thức cuốn chiếu làm đến đâu hết đến đó nên tác động này là rất ít.

Đập tràn xả lũ: đập tràn xả lũ thi công vào mùa khô khi mực nước trong hồ dưới mực nước dâng bình thường vì vậy khi thi công hạng mục này sẽ không tác động đến an toàn hồ chứa.

      - Tác động tới chế độ dòng chảy

Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập của tỉnh Hòa Bình sẽ không làm thay đổi hệ sinh thái cũng như chế dộ dòng chảy hồ. Vì Tiểu dự án chỉ thực hiện công tác sửa chữa, gia cố và nâng cấp đập chính, đập phụ, tràn xả lũ trên nền công trình cũ. Quá trình thi công xây dựng không làm ảnh hưởng đến mực nước hồ, không tăng chiều cao đập, không làm tăng mức nước trong hồ nên tác động đến hệ chế độ dòng chảy là không tác động.

Ngoài ra, quá trình thi công được thực hiện vào mùa khô và có biện pháp dẫn dòng thi công cụ thể đối với từng hồ nhằm mục tiêu hạn chế thấp nhất những tác động có thể có đối với quá trình sản xuất của người dân. Do đó, mức độ tác động có thể gây ảnh hưởng đến quá trình cấp nước sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương được đánh giá là không đáng kể.

      - An toàn lao động và rủi ro sự cố

Sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra trong quá trình lắp ráp, thi công và vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng do tính bất cẩn trong lao động; thiếu trang bị bảo hộ lao động; thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động; hoặc do sức khỏe yếu của người lao động tại công trường. Những tác động này sẽ gây những ảnh hưởng rất lớn về người và của đối với người lao động.

- Tai nạn lao động: Tai nạn lao động có thể xảy ra ở bất kỳ hạng mục nào trong quá trình thi công,

- Cháy, nổ và rò rỉ nhiên liệu: Cháy và nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và lưu giữ nhiên liệu, hoặc hệ thống cấp điện tạm thời thiếu an toàn, gây chết người và hư hỏng tài sản trong quá trình xây dựng.

- Hàn: Việc hàn tạo ra ánh sáng vô cùng mạnh và có thể gây thương tích nghiêm trọng đối với mắt của người lao động. Trong những trường hợp cực đoan, có thể dẫn đến chứng mù lòa. Ngoài ra, hàn có thể tạo ra khói độc hại mà tiếp xúc kéo dài có thể gây ra bệnh mãn tính.

- Đuối nước: Trong quá trình triển khai thi công gần các thủy vực có thể xảy ra hiện tượng người lao động xuống tắm và xảy ra đuối nước.

- Chập mạch và điện giật: Các hoạt động xây dựng có thể gây ra những nguy cơ chập mạch ảnh hưởng đến sức khoẻ của người lao động và người dân cũng tài sản của họ. Hệ thống cấp điện tạm thời cho máy móc, thiết bị trong quá trình xây dựng có thể gây ra các vấn đề về điện áp, điện giật, v.v.... gây thiệt hại về kinh tế và tai nạn lao động cho người lao động.

- Trong triển khai các hạng mục của TDA, mặt bằng thi công chủ yếu ở thân đập nên vấn đề tai nạn do làm việc ở độ cao khó xảy ra.

Do đặc trưng của công trình về khối lượng hạng mục thi công không lớn, quy trình quản lý, giám sát thực hiện chính sách an toàn môi trường nghiêm ngặt nên tác động từ rủi ro và sự cố được đánh giá ở mức trung bình.

      - Rủi ro sự cố cháy nổ

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển, tồn chứa nhiên liệu phục vụ cho hoạt động thi công các hạng mục công trình đập hồ chứa hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện. Khi nhiệt độ không khí cao kết hợp với nồng độ hydrocacbon cao trong không khí là tác nhân tiềm tàng gây ra hiện tượng cháy nổ khu vực chứa nhiên liệu gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới công nhân trực tiếp tham gia lao động và môi trường của khu vực thi công TDA.

Khi cháy nổ có liên quan đến các vấn đề về xăng dầu dẫn đến nguy cơ cao về thiệt hại con người tài sản - kinh tế, nguy hiểm đến tính mạng con người, phát sinh các chất khí độc hại như: CO, CO2,…ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí.

      - Ảnh hưởng đến các công trình lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng

Không có công trình lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng nào bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện TDA. Tuy nhiên, các nhà thầu thi công cần lưu ý để tránh tác động từ các hoạt động thi công hay hoạt động lưu trú của công nhân trong quá trình thi công TDA.

5.6.3.2. Đánh giá các tác động đặc thù của từng hạng mục hồ

Bên cạnh những tác động chung, quá trình sửa chữa các hồ còn có những tác động đặc thù ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và xã hội: thi công hồ An Thịnh và hồ Rộc Kháo có thể ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản của 05 hộ dân; hoạt động thi công hồ Đồng Bến có thể ảnh hưởng đến mục đích khai thác phát triển dịch vụ du lịch sinh thái; hoạt động thi công tại các còn lại có thể gây xáo trộn đời sống của các hộ dân sinh sống ngay sát cạnh hồ. Tuy nhiên mức độ tác động không lớn và có khả năng giảm thiểu bằng các biện pháp phù hợp. Chi tiết được mô tả ở bảng dưới đây:

Bảng 5-25: Tác động đặc thù của các hồ trong TDA

| TT | Hồ | Mô tả | Tác động | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rộc Kháo | Trong khu vực hồ có 01 hộ gia đình đấu thầu để nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, đồng thời kinh doanh dịch vụ câu cá thư giãn trong hồ. | - Ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt thủy sản. - Giảm thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ câu cá thư giãn. | Tác động ở mức độ Thấp, có biện pháp đền bù hỗ trợ thỏa đáng (Phương án chi tiết trình bày trong báo cáo RAP của TDA) |
| 2 | An Thịnh | Trong khu vực hồ có 04 hộ gia đình đấu thầu để nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. |  |  |
| 3 | Cốc | Khu vực thi công tràn có 01 cột điện 24Kv đấu nối và điện lưới của xã ngay sát tuyến tràn Cầu qua tràn bê tông do dân tự xây dựng chiều dài 7m, rộng 1,5m | - Có thể làm gián đoạn quá trình truyền tải điện năng trong khu dân cư - Gây ảnh hưởng tới hoạt động đi lại của người dân trong khu vực | Tác động ở mức độ thấp, có biện pháp giảm thiểu. |
| 4 | Đồng Bến | 01 hộ dân có hợp đồng kinh doanh khai thác du lịch sinh thái cạnh hồ bên vai trái của đập về phía thượng lưu. | - Giảm thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái. | Tác động ở mức độ thấp, có biện pháp giảm thiểu. |
| 5 | Nà Măng | Có 01 hộ dân sống ở cách hạ lưu đập khoảng 70m, gần kênh lấy nước. | - Cản trở hoạt động lưu thông của một số hộ dân. - Bụi và khí thải có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí xung quanh, đồng thời gây bụi bẩn nhà cho các hộ xung quanh - Tiếng ồn của phương tiện vận chuyển có thể ảnh hưởng đời sống hộ dân. | Tác động ở mức độ Trung bình, có biện pháp giảm thiểu. |
| 6 | Hói Kha | - 1 hộ dân cách hạ lưu đậu 100m trên đồi phía vai trái đập. |  |  |
| 7 | Rả | Phía Tây Bắc đầu đập, cách chân khoảng 240m có 1 hộ sinh sống. |  |  |
| 8 | Mền 1 | Có 01 hộ dân sinh sống gần nhất, cách chân đập khoảng 200m về phía Nam. |  |  |
| 9 | Mền 2 | Có 01 hộ dân sinh sống gần nhất, cách chân đập khoảng 140m về phía Nam. |  |  |

      - Tác động đến nguồn thu nhập của một số hộ dân

- Đối tượng bị ảnh hưởng là: (i) 05 hộ dân hiện đang thuê lại diện tích mặt nước của 02 hồ (hồ Rộc Kháo: 01 hô và.hồ An Thịnh: 04 hộ) để kinh doanh, nuôi cá; và 01 hộ dân có hợp đồng với đơn vị quản lý để khai thác du lich hồ Đồng Bến

- Mức độ tác động đươc đánh giá ở mức thấp do: Trong quá trình thu hồi diện tích mặt nước để thưc hiện dự án, Chủ đâu tư đã tính toán khá chi tiết các khoản bồi thường, hỗ trợ đối với những hộ dân BAH, đảm bảo những lợi ích tốt nhất đối với người dân, ổn định nguồn thu nhập sau khi ngừng kinh doanh của các hộ BAH. Chi tiết các khoản bồi thường, hỗ trợ được Chủ đầu tư thể hiện trong báo cáp RAP của TDA.

      - Tác động do rủi ro về tai nạn từ lưới điện trong quá trình thi công

Đối với hạng mục hồ Cốc Khu vực thi công tràn có 01 cột điện 24Kv đấu nối và điện lưới của xã ngay sát tuyến tràn. Trong quá trình thi công có thể xảy ra những rủi ro như:

- Tác động do quá trình xây dựng: Các tai nạn lao động có thể xẩy ra trong quá trình thi công nếu công nhân xây dựng không tuân thủ các quy định về anh toàn lao động và biện pháp an toàn cho công trình, có thể xảy ra một số tai nạn như điện giật, chập điện, đứt dây điện, đổ cột... gây nguy hiểm đến tính mạng của con người, ảnh hưởng đến các hạng mục và tiến độ xây dựng các hạng mục dự án.

Tuy nhiên, tác động này được đánh giá ở mức thấp và hoàn toàn có thể kiểm soát bằng các biện pháp giảm thiểu có tính hiệu quả.

### Tác động môi trường và xã hội trong giai đoạn vận hành

Trong giai đoạn vận hành của các hồ chứa, một số tác động tiêu cực chính dưới đây được nhận dạng và đánh giá.

5.6.4.1. Nguồn gây tác động

Khi TDA hoàn thành, hoạt động động chủ yếu của giai đoạn vận hành hồ có tác động tiềm tàng đến môi trường và xã hội bao gồm: (i) hoạt động vận hành và quản lý hồ; (ii) hoạt động sinh hoạt của cán bộ vận hành hồ; (iii) hoạt động sửa chữa và bảo trì của các đập, cống, tràn. Quá trình vận hành hồ chứa, góp phần đảm bảo nguồn nước tưới, tuy nhiên không làm thay đổi cơ cấu mùa vụ, hoặc làm gia tăng sử dụng phân bón.

5.6.4.2. Đánh giá tác động đến môi trường tự nhiên và xã hội

      - Hoạt động của các cán bộ vận hành hồ chứa

Các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của các cán bộ vận hành hồ chứa có thể phát sinh một lượng chất thải sinh hoạt bao gồm chất thải rắn và nước thải. Số lượng cán bộ vận hành hồ chứa tại mỗi hồ chỉ từ 1 ÷ 2 người, nên lượng chất thải phát sinh là không lớn, khoảng 0,5 kg/ngày và nước thải khoảng 20 lít/ngày. Ngoài ra, cũng sẽ có chất thải phát sinh từ các hoạt động tham quan du lịch của du khách trong địa phương và các tỉnh lân cận. Nếu lượng chất thải này không được quản lý tốt, cũng sẽ gây tác động trực tiếp lên môi trường khu vực hồ chứa, chẳng hạn như ô nhiễm nước hồ chứa tác động gián tiếp đến giảm lượng ôxy hòa tan trong nước và do đó ảnh hưởng đến đời sống các loài thủy sinh trong khu vực lòng hồ. Tuy nhiên, tác động này được đánh giá là nhỏ vì lượng chất thải nhỏ.

      - Hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng

Các hoạt động này có thể dẫn đến việc cắt nước trong một thời gian ngắn. Điều này sẽ gây tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân phía hạ lưu. Và sẽ gián tiếp gây ra các tác động như giảm thu nhập do thời gian không canh tác, ô nhiễm môi trường và dịch bệnh do thiếu nước. Tuy nhiên, tác động này được đánh giá là nhỏ vì thời gian sửa chữa và bảo dưỡng không kéo dài (khoảng một vài tuần).

      - Tác động do hoạt động điều tiết xả lũ

Sau khi Tiểu dự án hoàn thành, tràn xả lũ được thiết kế để có thể xả lũ cực hạn tại tràn chính của mỗi hồ là Q0,01% = 31,61m3/s (hồ Rả); Q0,01% = 8,19m3/s (hồ Tuân Lộ); Q0,05% = 62,71m3/s (hồ Nà Măng); Q0,01% = 7,26m3/s (hồ Cốc); Q0,01% = 8,78m3/s (hồ An Thịnh); Q0,05% = 46,47m3/s (hồ Đồng Bến); Q0,05% = 9,28m3/s (hồ Rộc Kháo); Q0,05% = 5,28m3/s (hồ Hói Kha); Q0,05% = 3,7m3/s (hồ Mền 1) và Q0,05% = 7,45m3/s (hồ Mền 2) nên trong quá trình vận hành nếu như không có biện pháp xả lũ dần trong thời gian dài, mà xả tập trung trong thời gian ngắn thì sẽ dẫn đến mất an toàn công trình và gây ngập lụt, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân sinh sống dưới hạ du hồ chứa.

      - Tác động liên quan đến mực nước ngầm

Công tác sửa chữa thấm tại các đập do đó 10 hồ thuộc TDA sẽ giữ nước tốt hơn, góp phần tạo thêm một số gương nước ngầm tầng nông, đặc biệt là ở dưới các vùng đất thấp ven hồ chứa. Mực nước ngầm và độ ẩm đất khu vực xung quanh hồ tăng là nguồn cung cấp, bổ sung nước cho các giếng đào, giếng khoan, góp phần giải quyết vấn đề cấp nước sinh hoạt, nước tưới trong mùa khô hạn và là điều kiện thuận lợi cho thực vật phát triển.

      - Sạt lở bờ hồ biến đổi chất lượng nước hồ

TDA sửa chữa nâng cao an toàn 10 hồ chứa không làm thay đổi mực nước và dung tích hồ chứa, do đó không làm tăng nguy cơ sạt lở ven bờ. Tính chất hóa lý của nước hồ như nhiệt độ, lượng ô xy hòa tan, độ khoáng hóa cũng không có sự thay đổi so với trước khi nâng cấp sửa chữa.

      - Sự cố xả lũ khẩn cấp và vỡ đập

Do đặc thù của tiểu dự án là nâng cao an toàn đập, nên khả năng xuất hiện rủi ro vỡ đập là rất thấp. Xả lũ khẩn cấp có thể ảnh hưởng đến các cộng đồng hạ lưu nếu không được thông báo trước, gây ra tác động trực tiếp là ngập lụt hạ lưu, thiệt hại về tài sản, hoa màu và tính mạng và dẫn đến các tác động gián tiếp như ô nhiễm môi trường và bùng phát dịch bệnh và mất thu nhập.

Trong thời kỳ mưa lũ, việc xả lũ khẩn cấp có thể ảnh hưởng đến các cộng đồng hạ lưu nếu không được thông báo trước, gây ra tác động trực tiếp là ngập lụt hạ lưu, thiệt hại về tài sản, hoa màu và tính mạng và dẫn đến các tác động gián tiếp như ô nhiễm môi trường và bùng phát dịch bệnh và mất thu nhập.

Trong thời gian quản lý vận hành 10 hồ chứa trong TDA, mặc dù công tác sửa chữa nâng cao an toàn đập nhưng trước tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay, cần phải thường xuyên theo dõi giám sát an toàn đập để có biện pháp ứng phó kịp thời kỳ gặp sự cố đảm bảo an toàn khu vực hạ lưu.

## Phân tích các kiểu tác động của Tiểu dự án

## Tác động tích cực

TDA sửa chữa và nâng cao an toàn đập đối với hạng mục 10 công trình hồ chứa nước thuộc tỉnh Hòa Bình trong quá trình thực hiện có những tác động tích cực và cả những tác động tiềm tàng về môi trường tự nhiên và xã hội. Quá trình sàng lọc đánh giá các tác động môi trường tự nhiên và xã hội của TDA cho thấy: những tác động tiêu cực đối với môi trường tự nhiên và xã hội của TDA chủ yếu diễn ra trong 2 giai đoạn chuẩn bị và thi công tại phạm vi công trường, đồng thời những tác động này chỉ mang tính chất ngắn hạn trong thời gian thi công. Trong khi đó, những tác động tích cực TDA mang lại là rất lớn trong thời gian vận hành như: góp phần đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho khu vực dân cư hạ lưu 10 hồ; cung cấp ổn định nguồn nước tưới cho 1.100,8ha đất canh tác vụ Đông Xuân và 1.545,7ha đất canh tác vụ Hè Thu thuộc địa bàn 09 xã; tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động sản xuất nông nghiệp phát triển, góp phần ổn định và nâng cao thu nhập cho các hộ dân, đặc biệt các hộ dân tộc thiểu số.

## Tác động tiêu cực

5.7.2.1. Tác động tích lũy

Tiểu dự án bao gồm nhiều đập, tuy nhiên các đập nằm rải rác và độc lập trên địa bản tỉnh. Hơn nữa, quy mô và tính chất của các hoạt động tiểu dự án là nhỏ và đơn giản, do đó việc thực hiện các hoạt động của tiểu dự án không có khả năng gây ra tác động tích lũy. Theo khảo sát và trao đổi với các cơ quan liên quan, hiện tại trên địa bàn triển khai các hạng mục xây lắp của tiểu dự án WB8 tại Hòa Bình không có các dự án lớn khác cùng triển khai trên cùng phạm vi không gian và thời gian, nên các tác động tích lũy được tạo ra cùng với các dự án khác được đánh giá là không có.

5.7.2.2. Tác động trực tiếp

Việc thực hiện tiểu dự án sẽ gây ra những tác động trực tiếp lên điều kiện môi trường và xã hội của khu vực tiểu dự án. Các hoạt động của tiểu dự án sẽ gây ra việc mất đất sản xuất tạm thời hoặc vĩnh viễn. Các hoạt động xây dựng sẽ gây ra tác động trực tiếp tới chất lượng môi trường xung quanh như không khí, đất và nước do việc phát sinh chất thải như khí thải và nước thải và sự loại bỏ thảm thực vật khi không có biện pháp giảm thiểu.

5.7.2.3. Tác động gián tiếp

Hoạt động sửa chữa 10 hồ có thể gây ra những tác động gián tiếp đến môi trường tự nhiên và xã hội khu vực TDA. Hoạt động gia cố mái đập, sửa chữa cống dẫn nước nếu không có biện pháp giảm thiểu sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, từ đó dẫn đến sự suy giảm hệ sinh thái khu vực lòng hồ. Cùng với đó, việc thu dọn thảm thực vật làm mất môi trường sinh sống của một số loài động vật và vi sinh vật, từ đó dẫn đến suy giảm về số lượng. Ngoài ra, hoạt động thu hồi đất phục vụ thi công sửa chữa 10 hồ có thể làm giảm thu nhập, ảnh hưởng đến sinh kế của người dân bên cạnh đó, việc tập trung nhân công đến thi công có thể dẫn đến những xáo trộn đến đời sống và tình hình an ninh trật tự của địa phương.

5.7.2.4. Tác động tạm thời

Hoạt động thi công sửa chữa 10 hồ chứa tại tỉnh Hòa Bình với quy mô nhỏ, phạm vi không gian rộng, thời gian thi công ngắn nên những tác động đến môi trường tự nhiên như bụi, khí thải, chất thải xây dựng và sinh hoạt, tiếng ồn, gián đoạn hoạt động cấp nước chỉ mang tính chất tạm thời. Những tác động này chủ yếu diễn ra trong giai đoạn thi công, khi TDA hoàn thành những tác động này sẽ không còn.

5.7.2.5. Tác động lâu dài

Tác động lâu dài chủ yếu của TDA chủ yếu từ hoạt động thu hồi đất vĩnh viễn của người dân. Hoạt động thu hồi đất sản xuất ảnh hưởng đến thu nhập và sinh kế của một số hộ dân khu vực TDA. Bên cạnh đó, nếu như trong quá trình thi công một số sự cố môi trường (như dầu máy bị tràn ra khu vực kho bãi, hoặc chảy xuống khu vực hồ, khu vực kênh) sẽ để lại những tác động lâu dài đối với môi trường và sức khỏe con người khi mà những chất hóa học này có thời gian bán phân hủy khá dài, chúng có khả năng xâm nhập vào môi trường đất, nước và đi vào chuỗi thức ăn. Những rủi ro về tai nạn lao động cũng sẽ được chú trọng gây ra những tác động lâu dài khi mà sức khỏe lao động của người lao động bị giảm sút hoặc mất.

Kết quả nhận diện các tác động và đánh giá mức độ tác động của TDA thể hiện tại Bảng 5-24 dưới đây:

Bảng 5-26: Nhận diện và đánh giá mức độ tác động của Tiểu dự án

| TT | Tác động/ chất thải | Mô tả tác động | Đối tượng/ khu vực tác động | Mức độ tác động | Thời gian tác động |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn chuẩn bị |
| a. | Tác động môi trường tự nhiên |
| 1 | Bụi phát sinh từ hoạt động giải phóng mặt bằng | Ước tính diện tích phá dỡ trong giai đoạn giải phóng mặt bằng của TDA chỉ diễn ra trong thời gian ngắn chỉ khoảng 1 tháng | Môi trường không khí | Thấp | Thời gian ngắn (01 tháng) |
| 2 | Thu dọn thảm thực vật | - Thức ăn dành cho các loại gia súc - Nơi cư trú của một số loài động vật hoang dã (rắn, chuột, ong, chim...) | Hệ sinh thái và đa dạng sinh học | Thấp | Thời gian ngắn (01 tháng) |
| b. | Tác động xã hội |
|  | Thu hồi đất | - Diện tích canh tác thu hẹp nên ảnh hưởng tới thu nhập và phân công lao động của các hộ dân. Diện tích đất bị thu hồi TDA là 28,9ha và 55 hộ BAH. | Đời sống và sản xuất của người dân | Trung bình | Thời gian ngắn (01 tháng) |
|  | Vật liệu nổ | - Gây nguy cơ về mất an toàn và tính mạng cho công nhân bởi vật liệu nổ còn sót lại trong chiến tranh. | An toàn và tính mạng của công nhân | Thấp | Thời gian ngắn (01 tháng) |
|  | An ninh trật tự tại địa phương | - Tập trung cán bộ, công nhân đến làm việc và sinh sống trên địa bàn có nguy cơ xuất hiện các vấn đề tệ nạn xã hội và gây mất an ninh trật tự tại 10 địa phương có công trình (như: cờ bạc, trộm cắp…) | Cuộc sống của người dân | Thấp | Thời gian ngắn (01 tháng) |
| II | Giai đoạn thi công |
| a. | Tác động môi trường tự nhiên |
|  | Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động khai thác mỏ, vận chuyển vật liệu | - Trung bình lượng bụi phát thải tại khu vực mỗi công trường dao động từ 1,58 khai thác là 0,4 kg/ngày, tương ứng 13,97 mg/s - Tất cả 10 hạng mục hồ thuộc TDA đều nằm cách xa khu dân cư tập trung với bán kính trung bình > 1km, dẫn đến tác động bụi, khí thải tại công trường và các tuyến đường vận chuyển. | Môi trường không khí | Trung bình | Thời gian ngắn (12 tháng) |
|  | Chất thải nguy hại, nước thải và chất thải sinh hoạt, chất thải xây dựng | - Khối lượng cây cối phát quang trung bình ước tính 1.500 m3/1 công trường; - Tổng lượng đất đào trung bình đắp là 15.496,5m3/ 01 hạng mục; - Rác thải sinh hoạt: 30 kg/ngày/1 công trường; | - Môi trường đất và nước - Sức khỏe con người | Thấp | Thời gian ngắn (12 tháng) |
|  | (i) nước thải sinh hoạt; (ii) nước thải từ các hoạt động xây dựng; (iii) nước mưa chảy tràn | - Lượng nước thải sinh hoạt của công nhân là 5m3/ngày/1 công trường; - Lượng nước thải vệ sinh máy móc là 2,5 m3/ngày/1 công trường; - Lượng nước mưa chảy tràn trung bình là 3.011,6m3/năm/1 công trường; | - Môi trường đất và nước - Sức khỏe con người | Thấp | Thời gian ngắn (12 tháng) |
| b. | Tác động xã hội |
|  | Thi công các hạng mục | - Ảnh hưởng công tác điều tiết nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất | Sản xuất và sinh hoạt của người dân | Lớn | Thời gian ngắn (12 tháng) |
|  | Vận chuyển nguyên vật liệu | - Hư hại đường giao thông do tần suất vận chuyển lớn. - Mật độ tham gia giao thông lớn gây ùn tắc. | Cơ sở hạn tầng và các hộ dân | Thấp | Thời gian ngắn (12 tháng) |
|  | Tiếng ồn, dịch bệnh | - Phát sinh bui bẩn tiếng ồn.. từ hoạt động của máy móc - Việc tập trung nhân công lao động với số lượng lớn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát và lây lan các loại bệnh như bệnh xã hội, sốt xuất huyết, tiêu chảy..., ngoài ra việc tập trung nhân công lao động còn gây mất trật tự an toàn xã hội. | Sức khỏe và an toàn lao động | Trung bình | Thời gian ngắn (12 tháng) |
|  | Phong tục, tập quán và an ninh trật tự tại địa phương | - Tập trung đông người có các phong tục tập quán, tín ngưỡng, văn hóa khác nhau nên dễ bị pha trộn, mất dần bản sắc vốn có của địa bàn khu vực TDA | Phong tục tập quán của người dân sống trong vùng TDA | Thấp | Thời gian ngắn (12 tháng) |
| III | Giai đoạn vận hành |
|  | Gia tăng sử dụng thuốc BVTV | Ổn định lượng nước cấp sản xuất nên gia tăng diện tích canh tác, tăng năng suất cây trồng | Diện tích đất canh tác và chất lượng đất của khu vực | Lớn | Thời gian dài |

# PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN

Với mục đích nâng cao hiệu quả đầu tư và đảm bảo an toàn, giảm thiểu tác động tới môi trường, xã hội khu vực hạ lưu các hồ chứa; các kịch bản được đưa ra để lựa chọn phương án thiết kế, thi công phù hợp với mục tiêu và thực tế điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội ở khu vực 10 hồ. Hoạt động thi công chủ yếu là kiên cố hóa và sửa chữa dựa trên nền tảng các công trình hiện có, do các phương án thiết kế, lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong xây dựng các hạng mục công trình của TDA không có sự khác biệt về các tác động tới môi trường và xã hội trong khu vực triển khai nên nội dung phân tích thay thế tập trung nêu rõ sự khác biệt liên quan đến môi trường, xã hội đối với kịch bản triển khai và không triển khai dự án; phương án lựa chọn giải pháp thi công tối ưu.

## Phương án không thực hiện tiểu dự án

TDA triển khai gồm 10 hạng mục công trình, phân bố rải rác trên địa bàn 09 xã của tỉnh Hòa Bình, đã được đi vào vận hành và sử dụng trên 20 năm đem lại nhiều lợi ích và hiệu quả lớn về kinh tế - xã hội cho các địa phương.Các công trình đã xây dựng khá lâu, trải qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng:

- Cao trình đập không đảm bảo chống lũ, chất lượng thân đập không đảm bảo, hệ số thấm lớn.

- Mái thượng lưu chưa được gia cố hoặc đã gia cố nhưng kết cấu bị hư hỏng, sạt lở không có tác dụng đảm bảo an toàn cho đập. Mái hạ lưu lồi lõm cục bộ, bị sạt lở, cây cối phát triển nhiều tạo điều kiện cho mối sinh sôi phát triển ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng thân đập đất.

- Tràn xả lũ xuống cấp, lớp đá xây bị mục nát bong tróc. Bề rộng tràn không đáp ứng được yêu cầu tiêu thoát làm tăng mực nước hồ.

- Cống lấy nước hầu hết đã hư hỏng nặng ở cửa vào và cửa ra không thể sử dụng cấp nước theo yêu cầu.

- Cống tháo cạn: Van điều tiết hỏng, nước chảy tự do qua cống xuống chân đập gây mất nước trong hồ và ảnh hưởng đến an toàn đập do ngấm nước, xói lở vùng chân đập.

- Không có hệ thống quan trắc nên không phát huy hiệu quả cảnh báo thiên tai, đường quản lý vận hành phục vụ cứu hộ cứu nạn là đường giao thông nông thôn, khó đi lại chỉ đáp ứng được xe thô sơ.

- Không có cầu quản lý vận hành, gây khó khăn trong việc vận hành và quản lý hồ chứa.

- Hiện trạng các hồ hiện tại gây hạn chế đối với kế hoạch phát triển, nâng cao sản lượng, hiệu quả kinh tế trong canh tác nông nghiệp; không đảm bảo lượng nước tưới chủ động làm ảnh hưởng tới lựa chọn cây trồng vật nuôi, luân phiên cây trồng; không khai thác hết giá trị kinh tế do tài nguyên đất đem lại.

- Đường quản lý vận hành kết hợp với đường dân sinh, chưa được gia cố hoàn chỉnh. Gây khó khăn trong việc đi lại vận hành, quản lý, ứng phó với thiên tai trong khu vực hồ chứa và các khu dân sinh.

- Khi không triển khai TDA, hệ sinh thái khu vực quanh các hồ luôn duy trì ổn định, tuy nhiên do hiện trạng công trình các hồ xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ gây vỡ đập sẽ gây thảm họa, thiệt hại về con người, cơ sở vật chất và phá vỡ hệ sinh thái bản địa tại các khu vực, đặc biệt khu vực hạ lưu các hồ.

- Trong những năm gần đây do biến đổi bất thường của thời tiết, mưa lũ xuất hiện nhiều, cường độ lớn kéo dài, bụng hồ nhỏ khiến nguy cơ mất an toàn rất cao. Một giải pháp công trình mang tính đồng bộ như việc đầu tư xây dựng sửa chữa nâng cấp công trình các hồ chứa nước là cấp thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản các hộ dân vùng hạ du và phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương.

Do đó, việc sửa chữa và nâng cấp các hạng mục công trình được đề xuất là sự can thiệp tối thiểu nhằm phục hồi các chức năng theo thiết kế của đập, đồng thời đảm bảo ứng phó kịp thời với xu hướng xảy ra lũ lụt hiện tại. Vì các hạng mục công trình được đề xuất ở mức cần thiết (tối thiểu) nhằm khôi phục các chức năng đập, nên các tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội cũng nằm ở mức tối thiểu. Các tác động được đánh giá là tạm thời và chủ yếu xảy ra trong giai đoạn xây dựng.

Việc thực hiện thay thế sẽ không có công việc sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình của hồ. Điều này sẽ từ bỏ những lợi ích của việc sửa chữa và phục hồi chức năng được đề xuất, trong đó bao gồm sự an toàn của 10.495 hộ dân - tương đương với 41.085người dân khu vực hạ lưu đập được cải thiện. Nếu không có phần sửa chữa, nâng cấp tràn xả lũ, thân đập, hệ thống mương tưới tiêu, lũ có thể sẽ tràn qua đập, hơn nữa có thể làm suy giảm cấu trúc đập và cuối cùng có thể dẫn đến sự cố vỡ đập hoặc làm giảm khả năng tích trữ nước của hồ chứa, cũng như giảm khả năng cung ứng nước tưới cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của cộng đồng dân cư hạ lưu. Sự duy trì chức năng của đập là cần thiết cho hoạt động phát triển kinh tế của các cộng đồng dân cư xung quanh. Sự cố vỡ đập sẽ là thảm họa đối với các cộng đồng dân cư này. Ngoài ra, duy trì sự nguyên vẹn của đập là điều cần thiết cho việc bảo tồn môi trường thủy sinh đã phát triển ở các hồ chứa và các khu vực chịu ảnh hưởng của các hồ chứa trong những năm qua.

- Nạo vét lòng hồ

Do các hồ chứa đã được xây dựng và khai thác trong thời gian dài (trên 20 năm) nên qua thời gian các lớp bùn đất được bồi lắng rất nhiều, gây hạn chế khả năng lưu giữ nước và làm giảm dung tích các hồ chứa. Qua các cuộc tham vấn thấy hầu hết các UBND cấp xã và các hộ dân đều yêu cầu nạo vét lòng hồ. Nhưng do chính sách chung, TDA chỉ dừng lại ở mức sữa chữa và nâng cao an toàn đập nên biện pháp nạo vét lòng hồ sẽ được tính toán ở giai đoạn sau bởi các cơ quan chức năng.

- Sử dụng nguồn nước khác

Một trong những biện pháp được nhắc đến đó là sử dụng nguồn nước khác nhưng qua các tính toán cụ thể về chi phí và tính khả thi thì do khu vực TDA ít các nguồn nước dẫn đến các khu vực tưới tiêu và nếu có thì khoảng cách quá xa nên chi phí dẫn dòng là rất lớn. Do vậy, biện pháp sử dụng nguồn khác thay cho nguồn nước hiện có ở mỗi hạng mục hồ là ít khả thi.

- Giữ nguyên hiện trạng và áp dựng phương án di dời, cứu hộ khi có sự cố

Các sự cố vỡ đập có thể được ngăn chặn được nếu các cấp quản lý nắm rõ quá trình diễn biến các yếu tố gây bất lợi cho đập và hồ chứa. Bằng các quan sát, quan trắc và kiểm tra thường xuyên có thể phát hiện sớm các rủi ro tiềm tàng nhằm ngăn chặn sự cố cho công trình. Bên cạnh đó, khi xảy ra sự cố đối với đập và các hạng mục liên quan khác của hồ chứa, với từng mức độ và giai đoạn nhất định cần có các biện pháp cứu hộ công trình cho phù hợp. Việc cứu hộ kịp thời không những hạn chế sự phát triển mà còn có thể ngăn chặn các sự cố vỡ đập, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ lưu công trình.

Trong trường hợp bất khả kháng khi chưa có TDA, quá trình vỡ đập sẽ tạo thành sóng lũ tập trung, nhanh chóng tràn qua các vùng thấp trũng của hạ lưu công trình. Sự ảnh hưởng về con người và cơ sở vật chất phụ thuộc vào sự lan truyền và ngập lụt, quá trình này diễn biến theo thời gian và không gian phụ thuộc vào sự phát triển của lỗ hổng vỡ đập và đặc điểm địa hình khu vực hạ du công trình. Vì vậy, công tác xây dựng kế hoạch di dời dân cư và tài sản kịp thời, chính xác sẽ giảm thiểu tổn thất về vật chất và con người

Do đó phương án này là phương án cuối cùng nếu không có tiểu dự án. Và đây là phương án bị động và không có tính khả thi cao nhất.

Như vậy, việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình đầu mối của 10 hồ chứa nước thủy lợi thuộc TDA mang tính cấp thiết, cần thực hiện nhằm mục đích khắc phục tối đa tình trạng hư hỏng, xuống cấp của các công trình; nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý; vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ sự an toàn cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dự án, đồng thời phát huy tối đa được nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả khai thác của công trình.

## Phương án có thực hiện tiểu dự án

10 hồ chứa nước trong tiểu dự án là những công trình thủy lợi quan trọng trong việc ngăn lũ phục vụ tưới và cấp nước cho 519,66ha thuộc 09 xã(Trong đó: Hồ Hói Kha - xã Ngọc Mỹ: 45ha, Hồ Tuân Lộ - xã Tuân Lộ: 29,56ha, Hồ Rả - xã Yên Phú: 183ha, Hồ Rộc Kháo - xã Nhân Nghĩa: 50ha, Hồ Mền 1 - xã Đoàn Kết: 25ha, Hồ Mền 2 - xã Đoàn Kết: 21,5ha, Hồ Nà Măng - xã Hợp Đồng:82,73ha, Hồ Cốc - xã Vĩnh Đồng: 12,87ha, Hồ An Thịnh - xã Long Sơn: 41ha; Hồ Đồng Bến - xã Dân Hạ: 29ha) tỉnh Hòa Bình. Góp phần đáng kể vào việc cải thiện đời sống của nhân dân địa phương, tạo cơ sở vững chắc cho vùng tưới, ổn định đời sống nhân dân trong khu vực.

Tiểu Dự án hoàn thành sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và chính quyền địa phương, cụ thể là sửa chữa, gia cố thân đập, mái đập sẽ đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu trong mùa mưa lũ; Hạn chế thất thoát, rò rỉ, đảm bảo lưu lượng nước tưới cho canh tác nông nghiệp phía hạ lưu theo kế hoạch điều tiết sản xuất của chính quyền địa phương; gia tăng năng suất và sản lượng nông nghiệp, tăng vụ, phát triển nuôi trồng thủy sản nhờ tăng cường diện tích được tưới.

Các công trình sau khi hoàn thiện sẽ đảm bảo ổn định lượng nước tưới chủ động cho trên 919,6ha diện tích sản xuất lúa và rau màu quanh năm tại khu vực hạ lưu 09 xã; chủ động kế hoạch canh tác, thay đổi giống cây trồng, vật nuôi dẫn đến gia tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích đất nông nghiệp của địa phương.

Cung cấp nước nuôi trồng thủy sản và hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường, cảnh quan khu vực lòng hồ và hạ du. Sau khi các hồ được sửa chữa xong, với tổng dung tích hơn 287 triệu m3 nước sẽ tạo điều kiện nuôi trồng thuỷ sản với nguồn lợi thuỷ sản khá lớn. Ổn định diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản; phát triển sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, gia tăng thu nhập, nâng cao mức sống. Tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống, đặc biệt đối với các nhóm lao động chân tay, lao động theo thời vụ.

Thi công sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình hồ chứa sẽ gây ra các tác động tiêu cực môi trường và xã hội tiềm tàng như đã phân tích ở trên, nhưng tuy nhiên thời gian thi công ngắn, quy mô các hoạt động không lớn và được triển khai trong phạm vi không gian hẹp nên các tác động tiêu cực được đánh giá là không lớn, tạm thời, cục bộ và có khả năng giảm thiểu được. So sánh đến hiệu quả môi trường, kinh tế và xã hội sau khi tiểu dự án hoàn thành và đi vào vận hành so với những tác động bất lợi môi trường và xã hội tiềm tàng, thì việc thực hiện tiểu dự án là chấp nhận được. . Khi hoàn thành và vận hành hồ chứa sẽ tác động tích cực đến thay đổi một số yếu tố khí tượng tại khu vực. Ổn định diện tích mặt nước sẽ cải thiện điều kiện vi khí hậu của từng khu vực lòng hồ; thay đổi độ ẩm liên quan đến tính chất lục địa khô hanh của khí hậu vùng này trong mùa khô. Trong giai đoạn vận hành, tiều dự án sẽ tăng sự ổn định về nguồn nước,đảm bảo an toàn cho công trình và cho vùng hạ lưu đập

Hiện trạng 10 hồ đang được khai thác và sử dụng có một số tràn xả lũ, một số cống xả bị rò rỉ, chưa có bê tông lát mái và đường công vụ. Theo đề xuất của tư vấn thiết kế, để đảm bảo an toàn cho thân đập, cống xả, cần gia cố, thay thế và bê tông hóa để đảm bảo tích nước, tránh thất thoát và tiện lợi trong quá trình điều tiết nước sản xuất và vận hành hồ. Đảm bảo điều kiện phát triển cho các quần thể thực vật ven bờ, tạo cảnh quan quanh hồ chứa và giao thông địa phương, mở ra cơ hội phát triển, thu hút khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng.

## Lựa chọn phương án thi công

Bên cạnh lợi ích kinh tế xã hội và môi trường được đưa ra so sánh trong trường hợp không triển khai và có triển khai dự án thì lựa chọn giải pháp thi công đối với các hạng mục được yêu cầu trong các tài liệu mời thầu nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất các tác động tới môi trường tự nhiên và xã hội trong quá trình triển khai. Cụ thể phương án chọn:

- Công tác đào đất: Dùng Máy đào 1 gầu, bánh xích dung tích 1,25 m3, Máy ủi - công suất 108 CV, Máy san tự hành - công suất 110 CV,… đạt tiêu chuẩn EURO3 trong thi công để giảm thiểu lượng khí thải, tiếng ồn, độ rung, và bụi phát sinh.

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và đổ thải: sử dụng ô tô 5-7 tấn để vận chuyển nguyên vật liệu và đổ thải nhằm giảm thiểu tiếng ồn, bụi phát sinh và hạn chế tai nạn giao thông, hư hỏng đối với đường giao thông địa phương.

- Công tác thi công đắp đập tuân thủ theo các quy định trong TCVN8297:2009 “Công trình thủy lợi - Đập đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén”, sử dụng máy ủi, máy san tự hành, máy đầm rung tự hành, đầm bánh thép tự hành có công suất phù hợp, giảm thiểu tối đa các tác động đến kết cấu đập và các cơ sở hạ tầng khu vực.

- Công tác bê tông: Trộn bê tông bằng máy trộn 250 lít, đổ bê tông bằng biện pháp thủ công.

- Công tác lát mái đập thượng lưu: sử dụng các tấm bê tông đổ tại chỗ sẽ hạn chế lưu lượng xe và vấn đề an toàn giao thông trong vận chuyển.

- Công tác trồng cỏ mái hạ lưu: lựa chọn giống cỏ tính chất phù hợp với yêu cầu của công trình: rễ chắc, phát triển nhanh, sức sống tốt, sức chịu hạn tốt để bảo vệ mái hạ lưu. Vị trí, kích thước ô trồng cỏ thực hiện theo các quy định trong hồ sơ thiết kế sẽ giúp hệ sinh thái bản địa nhanh hồi phục, bảo vệ bề mặt đập chống xói lở khi trời mưa trong giai đoạn mới thi công xong.

- Công tác xây lát: Chủ yếu dùng biện pháp thủ công để hạn chế tác tác động do phương tiện máy móc tới môi trường xung quanh và phù hợp với điều kiện thi công tại địa phương.

- Công tác ván khuôn: Lắp đặt ván khuôn tại các khoảnh đổ bằng thủ công, có thể dùng phần lớn ván khuôn thép để tiện cho việc lắp đặt và tháo dỡ đảm bảo an toàn lao động và tiết kiệm chi phí trong thi công..

- Công tác cốt thép: Cốt thép được tập kết và gia công chủ yếu ở kho xưởng trong khu mặt bằng thi công và vận chuyển vào công trường lắp đặt. Tại hiện trường chỉ gia công các chi tiết nhỏ chủ yếu là thép thi công và các công tác phụ trợ nhằm mục đích tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu tác động tới môtri ường xung quanh do điều kiện thi công tại khu vực quanh đập không có mặt bằng rộng.

- Các công tác khác: Chủ yếu dùng thủ công để giảm thiểu tác động do huy động xe máy vào công trường và phù hợp với từng hạng mục thi công trong điều kiện mặt bằng của từng khu vực hồ chứa.

# KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

## Mục tiêu quản lý môi trường, xã hội

- Tuân thủ các quy định của NHTG; Hệ thống Luật pháp, tiêu chuẩn và hướng dẫn áp dụng ở cấp tỉnh và cấp quốc gia.

- Đảm bảo rằng có đủ nguồn lực được phân bổ dựa trên ngân sách tiểu dự án để thực hiện các hoạt động liên quan đến Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP).

- Đảm bảo rằng các rủi ro môi trường, xã hội của TDA được dự báo và quản lý thích đáng.

- Kế hoạch ứng phó cụ thể và khả thi với những vấn đề môi trường không lường trước được trong đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Tạo cơ chế phản hồi hiệu quả cho quá trình tiếp tục cải tiến kết quả hoạt động bảo vệ môi trường.

- Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) phác thảo các biện pháp giảm nhẹ tác động, giám sát và thể chế sẽ triển khai trong suốt quá trình xây dựng và vận hành TDA nhằm tránh hoặc kiểm soát các tác động bất lợi đến môi trường, xã hội và những hành động cần thiết để thực hiện các biện pháp giảm thiểu. ESMP tạo ra mối liên kết hữu ích giữa các biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi và đảm bảo rằng các biện pháp đó sẽ được triển khai.

- Nội dung ESMP đưa ra trách nhiệm thực hiện, giám sát thực hiện, kinh phí thực hiện và thời gian thực hiện các biện pháp giảm thiểu đã đề xuất. Tổng hợp kế hoạch quản lý môi trường, xã hội của TDA được trình bày ở các mục tiếp theo.

## Các biện pháp giảm thiểu

### Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn chuẩn bị

Các biện pháp giảm thiểu tác động cụ thể trong giai đoạn chuẩn bị được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng 7.1: Tác động môi trường và xã hội, các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn chuẩn bị thi công

| Tác động tiềm tàng | Biện pháp giảm thiểu | Trách nhiệm | Giám sát |
| --- | --- | --- | --- |
| Phát thải bụi từ hoạt động giải phóng mặt bằng | Tại khu vực phá dỡ nhà quản lý của các hồ cần tưới nước để giảm thiểu bụi Tiến hành phá dỡ nhà trong thời gian buồi sáng từ 7h-11h, buổi chiều từ 13h30-17h30. Không phá dỡ vào buổi trưa và ban đêm để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương. | Nhà thầu | BQLDA, CSC |
|  | Sử dụng các loại máy đạt tiêu chuẩn để đảm bảo hoạt động giải phóng mặt bằng an toàn và giảm tiếng ồn. Trước khi phá, dỡ, phải khảo sát và đánh giá đúng tình trạng của nền, móng, các kết cấu như: cột, dầm, sàn và tường công trình. Phải tháo toàn bộ hệ thống điện, nước và các hệ thống kỹ thuật của công trình trước khi phá, dỡ công trình. Khi phá, dỡ, đặc biệt phải quan tâm đến vấn đề tiếng ồn do máy gây ra; ô nhiễm không khí do bụi; đặc điểm về kết cấu và vật liệu công trình; an toàn cho người làm việc trên công trường và cho cư dân khu vực xung quanh (những người bên ngoài công trình là những người có thể không nhận thức được các mối nguy hiểm của việc tháo dỡ công trình). Phải tiến hành ngăn chặn bụi như dùng lưới bao che hoặc phun nước liên tục vào các vị trí phát sinh nhiều bụi |  |  |
| Chất thải rắn, nước thải và chất thải sinh hoạt | Chất thải rắn từ hoạt động thu dọn thảm thực vật, đối với thân cây keo lớn có thể bán cho đơn vị thu mua, còn lại gốc, cành củi nhỏ người dân có thể sử dụng làm chất đốt. Tại khu vực lán trại của công nhân cần bố trí thùng đựng rác có nắp đậy và hợp đồng với công ty môi trường thu gom hàng tuần. Bố trí các thùng rác 240 lít và phân loại rác hữu cơ và vô cơ, rác thải vô cơ cần hợp đồng với công ty môi trường để thu gom và xử lý. Sử dụng nhà vệ sinh lưu động để xử lý chất thải | Nhà thầu | BQLDA, CSC |
| Ảnh hưởng đối đời sống và sản xuất của người dân từ việc thu hồi đất | Để đảm bảo quyền lợi cho các bên bị chiếm dụng đất tạm thời (21,959ha) và chiến dụng đất vĩnh viễn (0,69ha), tránh gây ra những bức xúc, bất bình trong công tác đền bù giải tỏa, dự án cần phải thưc hiện kiểm kê kỹ lưỡng, công khai và minh bạch. Diện tích bị thiệt hại, mức giá đền bù phải đúng theo quy định của Pháp luật và quy định của tỉnh Bắc Giang. Tuyên truyền sâu rộng về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án. Dự kiến TDA bố trí khoản kinh phí 2.099.514.000 đồng tỷ đồng cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Trong đó chi phí cho hoạt động bồi thường đất, bồi thường cây trồng, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và chi phí dự phòng. Tuyên truyền về công tác thực hiện đúng nghĩa vụ quyền lợi và pháp luật của nhà nước. Công khai về mức giá bồi thường chi tiết từng loại bị thiệt hại tới hộ bị ảnh hưởng. Chi trả tiền bồi thường đúng đối tượng, đúng tiến độ. Phối hợp với chính quyền địa phương nếu có tranh chấp xảy ra để đảm bảo quá trình GPMB được thuận lợi, xuyên suốt. Bố trí kinh phí đền bù nhanh chóng và đền bù một lần để giúp các hộ dân bị ảnh hưởng có khoản kinh phí lớn đầu tư hoạt động sản xuất Tuyên truyền để các hộ dân sử dụng hợp lý kinh phí đền bù để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế | Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng các xã TDA | BQLDA |
| Tác động an toàn và tính mạng của công nhân từ vật liệu nổ | Thực hiện TDA sửa chữa và nâng cao an đập của 10 hồ chứa tỉnh Hòa Bình, Ban QLDA phải thuê đơn vị được cấp phép để tiến hành rà phá bom mìn theo Thông tư 146/2007/TT-BQP ngày 11/9/2007. Đảm bảo khoảng cách an toàn và cảnh báo cho người dân trong quá trình thực hiện theo đúng QCVN 01:2012/BQP-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rà phá bom mình, vật nổ và QCVN 02:2008/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp. | Nhà thầu | BQLDA, CSC |
| Tác động đến an ninh trật tự tại địa phương | Công nhân đến lao động trên địa bàn cần phải đăng tạm trú tạm vắng tại UBND các xã TDA. Tuyên truyên nâng cao nhận thức và nếp sống văn minh cho công nhân để tạo sự mối quan hệ thân thiện với người dân địa phương. | Nhà thầu | BQLDA, CSC |

### Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công

      - Biện pháp giảm thiểu các tác động liên quan đến xây dựng

Các biện pháp giảm thiểu được phát triển dựa trên các hướng dẫn về môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm Ngân hàng Thế giới và các quy định và tiêu chuẩn quốc gia để giảm thiểu các tác động xây dựng chung, và được trình bày dưới dạng Quy tắc môi trường thực tiễn. Quy tắc môi trường thực tiễn mô tả các yêu cầu cụ thể được thực hiện bởi nhà thầu và được giám sát bởi tư vấn giám sát xây dựng trong suốt quá trình xây dựng. Quy tắc môi trường thực tiễn giải quyết các vấn đề dưới đây:

- Bụi và khí thải;

- Độ rung và tiếng ồn;

- Quản lý chất thải;

- Quản lý vật liệu và hóa chất nguy hại;

- Quản lý lán trại;

- Tác động sinh học;

- Xói mòn đất;

- Quản lý Bồi lắng và tiêu thoát nước;

- Quản lý kho bãi và các mỏ;

- Quản lý an toàn giao thông;

- Gián đoạn các dịch vụ hạ tầng;

- Phát hiện tình cờ;

- Quản lý dòng lao động;

- Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp;

- Sức khỏe và an toàn cộng đồng;

- Giao tiếp với cộng đồng địa phương.

Bảng 7-2: Quy tắc Môi trường thực tiễn (ECOP) để giảm thiểu các tác động trong thi công

| Các vấn đề môi trường và xã hội | Biện pháp giảm thiểu | Quy định, quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng | Chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thực hiện | Giám sát |
| 1) Bụi và khí thải | Nhà thầu chịu trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu tương ứng với các quy định của Việt Nam về chất lượng không khí xung quanh. Nhà thầu phải đảm bảo sự phát sinh bụi là tối thiểu và không làm cho người dân cảm thấy đó là một sự khó chịu. Nhà thầu sẽ phải thực hiện chương trình quản lý bụi để duy trì môi trường làm việc trong lành và giảm tối đa sự xáo trộn đối với các khu dân cư xung quanh. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi (ví dụ: sử dụng xe tưới nước để tưới đường, che phủ xe chuyên chở vật liệu…). Vật liệu xây dựng như xi măng, cát, sỏi phải được che phủ hợp lý và đảm bảo trong suốt quá trình vận chuyển nhằm ngăn ngừa sự rơi vãi của đất, cát, các vật liệu khác hay bụi. Đất đào thừa và kho dự trữ vật liệu phải được bảo vệ nhằm chống lại ảnh hưởng của gió và vị trí của kho chứa vật liệu phải được kiểm tra các hướng gió thịnh hành và vị trí của các nguồn nhạy cảm. Nên sử dụng khẩu trang chống bụi khi hàm lượng bụi quá cao. Tất cả các phương tiện vận chuyển và thi công phải tuân theo quy định của Việt Nam về kiểm soát giới hạn phát thải cho phép đối với khí thải. Tất cả các phương tiện vận chuyển phải trải qua một cuộc kiểm tra về lượng phát thải thường xuyên và nhận được: "giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường" theo Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT; Cần đảm bảo không thiêu hủy chất thải rắn hoặc vật liệu xây dựng (ví dụ như gỗ, cao su, khăn tẩm dầu, bao bì xi măng, giấy, nhựa, bitum, v.v). | TCVN 6438-2005: Các phương tiện đường bộ. Giới hạn tối đa cho phép về phát thải khí. Quyết định Số 35/2005/QDBGTVT về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; QCVN 05:2013/BTNMT: Quy định kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA; Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); Sở Tài nguyên và Môi trường, Chính quyền và Ban giám giám sát cộng đồng |
| 2) Tác động bởi tiếng ồn và độ rung | Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan tới các vấn đề về ồn và rung. Tất cả các phương tiện phải đạt được “Giấy chứng nhận về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” theo Quyết định số 35/2005/QD-BGTVT; ngằn ngừa sự phát sinh tiếng ồn quá tiêu chuẩn từ các máy móc ít được tiến hành bão dưỡng. Cần thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: Lựa chọn trang thiết bị ít gây ồn Lắp đặt bộ phận giảm âm cho quạt Lắp đặt bộ phận giảm thanh cho bộ phận động cơ xả và nén Lắp đặt buồng cách âm cho phần bọc thiết bị gây ra tiếng ồn Lắp đặt rào chắn cách âm liền kề và mật độ bề mặt tối thiểu liên tục là 10kg/m2 để giảm thiểu truyền âm. Rào chắn cách âm cần được đặt gần nguồn âm hoặc nơi truyền âm để đảm bảo hiệu quả Lắp đặt bộ phận chống rung đối với các máy móc cơ học Giới hạn thời gian vận hành đối với một số thiết bị hoặc hoạt động cụ thể, đặc biệt là các nguồn di động tại khu dân cư. Chuyển các nguồn gây tiếng ồn đến các khu vực khác để tận dụng lợi thế khoảng cách và rào chắn Lắp đặt các trang thiết bị cố định xa khu dân cư nhất có thể Tận dụng lợi thế địa hình tự nhiên trong quá trình thiết kế để cản tiếng ồn Hạn chế sử dụng các phương tiện vận tải phục vụ dự án qua các khu dân cư. Xây dựng cơ chế tiếp nhận và phản hồi ý kiến | QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 27:2010/BTNM: Quy chuẩn kỹ thuật về độ rung Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA; Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); Sở Tài nguyên và Môi trường, Chính quyền và Ban giám giám sát cộng đồng |
| 3) Quản lý chất thải | I. Chất thải thông thường (a) Nước thải Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định của Việt Nam liên quan đến việc xả nước thải vào môi trường xung quanh. Cân nhắc tuyển dụng lao động địa phương để giảm lượng nước thải tại chỗ. Hệ thống xử lý nước thải phải được cung cấp để xử lý và xử lý nước thải vệ sinh trong khu vực không có mạng lưới thu gom nước thải. Các hệ thống xử lý nước thải chỉ nên được sử dụng để xử lý nước thải vệ sinh. Khi hệ thống xử lý nước thải là hình thức xử lý và xử lý nước thải được lựa chọn, cần phải: Thiết kế và lắp đặt phù hợp với các quy định của địa phương và hướng dẫn để ngăn ngừa bất cứ nguy cơ nào đối với sức khoẻ cộng đồng hoặc ô nhiễm đất, mặt nước hoặc nước ngầm. Duy trì tốt để hoạt động hiệu quả. Lắp đặt tại các khu vực có đất thấm đủ cho tỷ lệ nước thải thiết kế. Được lắp đặt ở những vùng đất ổn định cùng cấp, thoát nước tốt và thẩm thấu, với sự phân cách giữa vùng cống và mặt nước ngầm hoặc các vùng nước tiếp nhận khác. Nước thải từ xe rửa và thiết bị thi công phải được thu gom vào ao lắng trước khi thải vào hệ thống thoát nước của địa phương. Khi hoàn thành công trình xây dựng, bể chứa nước thải và bể tự hoại phải được xử lý an toàn hoặc niêm phong. (b) Nước mưa Nước mưa nên tách ra khỏi quá trình xử lý và nước thải vệ sinh để giảm lượng nước thải phải được xử lý trước khi xả. Ngăn chặn dòng chảy bề mặt từ các khu vực quá trình hoặc các nguồn ô nhiễm tiềm ẩn. Trường hợp phương pháp tiếp cận này không thực tế thì lượng nước thải từ khu vực xử lý và lưu trữ phải được tách ra khỏi dòng nước bị ô nhiễm có khả năng ít bị ô nhiễm hơn. Giảm thiểu dòng chảy từ các khu vực không có các nguồn gây ô nhiễm tiềm ẩn (ví dụ bằng cách giảm thiểu diện tích bề mặt không thấm) và giảm tỷ lệ xả tối đa (ví dụ bằng cách sử dụng đầm nuôi và ao nuôi). Trường hợp cần xử lý nước mưa để bảo vệ chất lượng nước tiếp nhận, cần ưu tiên quản lý và xử lý lần xả đầu tiên của dòng nước mưa, nơi mà phần lớn các chất gây ô nhiễm có tiềm năng có xu hướng xuất hiện. Khi các tiêu chí về chất lượng nước cho phép, nước mưa phải được quản lý như một nguồn tài nguyên, hoặc để nạp nước ngầm hoặc để đáp ứng nhu cầu nước tại cơ sở. Cần phải lắp đặt và bảo dưỡng các thiết bị tách nước dầu và bẫy dầu nhờn tại các cơ sở tiếp nhiên liệu, nhà xưởng, khu vực đỗ xe, khu chứa nhiên liệu và khu vực chứa. Bùn từ các bể chứa nước mưa hoặc các hệ thống thu gom và xử lý có thể chứa hàm lượng chất ô nhiễm cao và phải được xử lý phù hợp với các yêu cầu quy định của địa phương, nếu không có xử lý phải phù hợp với việc bảo vệ sức khoẻ và an toàn cộng đồng và bảo tồn và lâu dài tính bền vững của tài nguyên nước và đất. (c) Chất thải rắn Trước khi xây dựng, Nhà thầu phải chuẩn bị thủ tục kiểm soát chất thải rắn (lưu trữ, cung cấp thùng, lịch trình dọn dẹp, vv...) và phải được chú ý cẩn thận trong suốt quá trình thi công. Trước khi xây dựng phải có giấy phép hoặc giấy phép thải loại cần thiết. Phải tiến hành các biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng gây ra rác thải và hành vi cẩu thả đối với việc thải bỏ tất cả rác thải. Tại tất cả các nơi làm việc, Nhà thầu phải cung cấp thùng rác, thùng chứa và các cơ sở thu gom rác thải. Chất thải rắn được lưu kho tạm tại hiện trường trong khu vực được chỉ định đã được Tư vấn giám sát thi công và các cơ quan chức năng địa phương phê duyệt trước khi thu gom và thải bỏ qua nhà thu gom chất thải có giấy phép. Bao bì chứa chất thải phải được bảo vệ, chống ăn mòn. Không xảy ra cháy, tại chỗ chôn hoặc đổ chất thải rắn. Các vật liệu tái sử dụng như tấm gỗ để làm rãnh, thép, vật liệu giàn giáo, vật liệu đóng gói, vật liệu đóng gói ... sẽ được thu gom và tách ra khỏi các nguồn thải khác để tái sử dụng để sử dụng làm chất độn hoặc để bán. Nếu không tháo dỡ ngoài công trường, chất thải rắn hoặc các mảnh vụn xây dựng sẽ chỉ được xử lý tại các khu vực đã được xác định và phê duyệt bởi Tư vấn giám sát thi công và được đưa vào kế hoạch thải chất rắn. Trong bất kỳ trường hợp nào, nhà thầu sẽ không xử lý bất kỳ vật liệu nào trong các khu vực nhạy cảm với môi trường, chẳng hạn như ở các khu vực trong môi trường sống tự nhiên hoặc trong nguồn nước. II. Chất thải nguy hại (a) Lưu giữ chất thải nguy hại Chất thải nguy hại phải được cất giữ để ngăn ngừa hoặc kiểm soát sự phóng thích vô tình vào không khí, đất, và nguồn nước: Chất thải được bảo quản theo cách ngăn ngừa sự xáo trộn hoặc tiếp xúc giữa các chất thải không tương thích và cho phép kiểm tra giữa các thùng chứa để theo dõi rò rỉ hoặc đổ. Ví dụ bao gồm khoảng trống giữa các không gian tương thích hoặc cách ly vật lý như tường hoặc các rào cản ngăn chặn. Lưu trữ trong các thùng chứa kín tránh ánh nắng trực tiếp, gió và mưa. Lưu trữ phải ở trên một bề mặt không thấm nước mà có thể dễ dàng làm sạch, và được đóng gói một cách hợp lý để chứa bất kỳ sự cố tràn hoặc rò rỉ. Khu vực lưu trữ nên được che phủ để tránh nước mưa không tích tụ. Các hệ thống ngăn ngừa thứ cấp phải được xây dựng bằng các vật liệu thích hợp cho việc chứa chất thải và đủ để ngăn ngừa sự thất thoát ra môi trường. Lưu giữ thứ cấp bao gồm bất cứ nơi nào chất thải lỏng được lưu trữ trong các thể tích lớn hơn 220 lít. Khối lượng sẵn có của ngăn chặn thứ cấp ít nhất phải là 110 phần trăm của kho lưu trữ lớn nhất, hoặc 25 phần trăm tổng dung lượng lưu trữ (tùy thuộc vào số tiền nào lớn hơn) tại địa điểm cụ thể đó. Cung cấp thông gió đầy đủ nơi lưu giữ các chất dễ bay hơi. (b) Vận chuyển chất thải nguy hại Vận chuyển chất thải nguy hại ra khỏi công trường phải do đơn vi được cấp phép hành nghề trong lĩnh vực này; Vận chuyển chất thải tại chỗ và ngoài công trường phải được tiến hành để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu sự đổ tràn, sự phóng thích, và sự phơi nhiễm đối với nhân viên và công chúng. Tất cả các thùng chứa chất thải được chỉ định để vận chuyển ngoài hiện trường phải được bảo vệ và dán nhãn với nội dung và các mối nguy liên quan, được xếp đúng trên các phương tiện vận chuyển trước khi rời khỏi địa điểm và phải kèm theo giấy vận chuyển (ví dụ: manifest) mô tả tải trọng và các mối nguy liên quan, phù hợp với hướng dẫn. (c) Xử lý chất thải nguy hại Chất thải nguy hại phải được xử lý phù hợp được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt. Nhà thầu phải có giấy phép hành nghề theo đúng quy định. Việc loại bỏ chất thải nguy hại phải được thực hiện và xử lý bởi những người lao động được huấn luyện đặc biệt và được chứng nhận. Việc sử dụng dầu, chất bôi trơn, chất tẩy rửa ... từ việc bảo trì xe cộ và máy móc phải được thu gom trong bể chứa và phải được công ty có giấy phép hành nghề xử lý. Các sản phẩm nhựa đường hoặc bitum không sử dụng hoặc bị từ chối sẽ được trả lại cho nhà máy sản xuất của nhà cung cấp. | QCVN 14:2008/BTNM: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thait sinh hoạt QCVN 40: 2011/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thả công nghiệp Quyết định Số. 59/2007/NĐ-CP Quản lý chất thải rắn; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về Quản lý chất thải nguy hại Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA; Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); Sở Tài nguyên và Môi trường, Chính quyền và Ban giám giám sát cộng đồng |
| 4) Xói mòn đất | Hạn chế triển khai hoạt động xây dựng vào ngày mưa Dùng vải địa kỹ thuật để che phủ tạm thời vùng đất dễ bị xói mòn Phủ một lớp đất phủ lên trên bề mặt đất để giúp đất thấm nước dần dần Xây dựng các bức tường xung quanh khu vực xói mòn để chặn dòng nước chảy Ổn định bề mặt đất dễ xói mòn bằng biện pháp trồng trọt hoặc bê tông hóa | Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA; Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); Sở Tài nguyên và Môi trường, Chính quyền và Ban giám giám sát cộng đồng |
| 5) Quản lý thoát nước và bồi lắng | Nhà Thầu cần tuân thủ thiết kế chi tiết về hệ thống nước thải trong bản kế hoạch xây dựng để phòng tránh hiện tượng tràn nước hoặc xói mòn các sườn đồi và khu vực không được bảo vệ do mưa lũ, dẫn đến chất thải xây dựng ảnh hưởng đến nguồn nước địa phương. Đảm bảo hệ thống nước thải không bị tồn đọng bùn và các chướng ngại khác. Đảm bảo duy trì hiện trạng của các khu vực không diễn ra thi công. Tiến hành hợp lý công tác đất, xẻ, đắp đất, tuân thủ các tiêu chuẩn thi công, bao gồm các biện pháp như lắp đặt hệ thống nước thải, trồng cây xanh. Để tránh chất thải bị bồi lắng, gây tác động tiêu cực đến nguồn nước, cần lắp đặt hệ thống quản lý chất thải bồi lắng nhằm làm chậm hoặc chuyển hướng chất thải và chất bồi lắng cho đến khi tiến hành hoạt động trồng trọt. Tháo nước và dẫn nước: Trong trường hợp công trình thi công cần tiến hành tại nguồn nước (ví dụ như xây cầu, dựng tường chắn, chống xói mòn), thì khu vực đó cần được tháo nước, đảm bảo tình trạng khô ráo để tiến hành thi công. Nước sau khi lắng bơm từ khu vực thi công phải được thải vào hệ thống quản lý chất bồi lắng để được xử lý trước đi chảy vào nguồn nước. Cần triển khai các biện pháp giảm thiểu cho từng địa phương cụ thể theo ESMP khi tiến hành đổi dòng nước hoặc xây dựng đê quay. | TCVN 4447:1987: Quy phạm thi công và nghiệm thu Thông tư số 22/2010/TT-BXD của - Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình QCVN 08-MT:2015/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt | Nhà thầu | BQLDA; Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); Sở Tài nguyên và Môi trường, Chính quyền và Ban giám giám sát cộng đồng |
| 6) Quản lý vật liệu và hóa chất nguy hại | Việc sử dụng vật liệu và hóa chất nguy hại trong khuôn khổ tiểu dự án phải tuân thủ tuyệt đối với các chỉ dẫn của nhà sản xuất. Sử dụng các loại hóa chất có trong danh mục cho phép của các cơ quan có thẩm quyền Những người tiếp xúc với các vật liệu và hóa chất nguy hại cần được đào tạo về chuyên sâu về những biện pháp phòng tránh rủi ro do tiếp xúc với vật liệu và hóa chất nguy hại. Những người thường xuyên tiếp xúc với vật liệu và hóa chất nguy hại cần được định kỳ kiểm tra sức khỏe (không ít hơn 6 tháng một lần) và cần có chế độ nghỉ ngơi thích hợp. Vận chuyển vật liệu và hóa chất nguy hại Sử dụng các phụ kiện, đường ống và vòi chuyên dụng cho các vật liệu trong bể và duy trì các thủ tục để ngăn ngừa việc bổ sung các chất độc hại vào bể không chính xác. Sử dụng thiết bị chuyển giao tương thích và phù hợp với đặc tính của vật liệu chuyển giao và thiết kế để đảm bảo chuyển giao an toàn. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các phụ kiện, ống dẫn và ống. Cung cấp ngăn chặn thứ cấp, nhỏ giọt hoặc các biện pháp ngăn chặn tràn và nhỏ giọt khác, đối với các thùng chứa vật liệu nguy hiểm tại các điểm kết nối hoặc các điểm tràn khác có thể. Kiểm soát quá tải Chuẩn bị các thủ tục bằng văn bản cho các hoạt động vận chuyển bao gồm một danh sách kiểm tra các biện pháp cần làm trong quá trình làm đầy và sử dụng người được đào tạo về quy trình này. Lắp các thiết bị đo lên thùng để đo khối lượng bên trong. Sử dụng các kết nối ống nước nhỏ giọt cho xe bồn và các kết nối cố định với các bồn chứa. Cung cấp các van đóng kín tự động trên bể chứa để tránh quá tải. Sử dụng một bể chứa nước xung quanh ống đổ để thu vật liệu tràn. Sử dụng kết nối đường ống với van bảo vệ quá tải tự động (van phao). Bơm ít hơn dung tích cho phép vào thùng hoặc tàu bằng cách đặt hàng ít vật liệu hơn khả năng sẵn có của nó. Trường hợp quá tải hoặc quá áp vòi xả, cần kiểm soát hạ tải. Phản ứng, phòng chống cháy nổ Lưu trữ các vật liệu không tương thích (axit, bazơ, chất dễ cháy, chất oxy hoá, hoá chất phản ứng) ở các khu vực riêng biệt, và các cơ sở ngăn cách tách khu vực chứa vật liệu. Cung cấp kho vật liệu cụ thể cho các vật liệu cực kỳ nguy hiểm hoặc dễ xảy ra phản ứng. Sử dụng các thiết bị ngăn ngọn lửa trên lỗ thông hơi từ các hộp chứa dễ cháy. Cung cấp thiết bị chống sét và chống sét cho các bể chứa, trạm chuyển tiếp và các thiết bị khác dùng để xử lý vật liệu dễ cháy. Lựa chọn các vật liệu xây dựng tương thích với các sản phẩm được lưu trữ cho tất cả các bộ phận của hệ thống lưu trữ và phân phối và tránh tái sử dụng thùng chứa cho các sản phẩm khác nhau mà không kiểm tra tính tương thích của vật liệu. Lưu trữ các vật liệu độc hại trong khu vực của cơ sở cách ly với các công trình chính. Nếu không thể tránh được sự gần gũi, cần phải tách vật lý bằng cách sử dụng các cấu trúc được thiết kế để ngăn ngừa lửa, nổ, tràn, và các tình huống khẩn cấp khác. Cấm tất cả các nguồn gây cháy từ các khu vực gần các bể chứa dễ cháy. Khoang thứ cấp (chất lỏng) Chuyển chất nguy hiểm từ bể chứa xe sang nơi cất giữ ở những khu vực có bề mặt đủ thấm nước để tránh mất môi trường và bị dốc xuống nơi thu gom hoặc cấu trúc ngăn chứa không nối với hệ thống thu nước thải/nước mưa. Nếu không cung cấp được cấu trúc ngăn chặn lâu dài, dành riêng cho các hoạt động chuyển giao thì phải cung cấp một hoặc nhiều hình thức ngăn ngừa tràn khác, chẳng hạn như vỏ bọc di động (có thể triển khai trong suốt thời gian hoạt động) van giảm áp trên các bồn chứa nước mưa, hoặc đóng van trong các thiết bị thoát nước hoặc cống rãnh, kết hợp với máy tách nước dầu. Lưu trữ các vật liệu độc hại bằng bồn có tổng dung tích bằng hoặc lớn hơn 1.000 lít ở những khu vực có bề mặt không thấm nước được phủ hoặc bện để chứa tối thiểu 25% tổng lượng lưu trữ. Cung cấp khả năng ngăn chặn thứ cấp đối với các bộ phận (bể, ống) của hệ thống lưu giữ vật liệu nguy hiểm, trong phạm vi khả thi. Tiến hành kiểm tra xe bồn định kỳ (ví dụ như hàng ngày hoặc hàng tuần), và kiểm tra những phần có thể nhìn thấy của xe bồn và đường ống để tránh rò rỉ. Sử dụng hệ thống lưu kho và đường ống kép, composite, hoặc đặc biệt, đặc biệt trong việc sử dụng bể chứa ngầm (USTs) và đường ống ngầm. Nếu sử dụng hệ thống tường kép, chúng nên cung cấp một phương tiện để phát hiện rò rỉ giữa hai bức tường. Đào tạo - Nhân viên cần được đào tạo về quản lý chất thải nguy hại. Chương trình đào tạo bao gồm: Danh sách nhân viên được đào tạo Các mục tiêu đào tạo cụ thể. Các cơ chế để đạt được các mục tiêu (các hội thảo thực hành, video, v.v ...). Phương tiện xác định liệu chương trình đào tạo có hiệu quả hay không Các thủ tục đào tạo cho những người mới tuyển dụng và các khóa học mới cho nhân viên hiện có. Sự Tham gia và Nhận thức của Cộng đồng Có thông tin chung cho cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng về phạm vi và mức độ hoạt động của dự án và các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại chỗ để đảm bảo không có ảnh hưởng đến sức khoẻ con người Tác động tiềm ẩn tới sức khoẻ con người hoặc môi trường do sự cố hoặc do các chất thải nguy hại hiện có. Thông tin cụ thể và kịp thời về hành vi và các biện pháp an toàn thích hợp sẽ được thông qua trong trường hợp xảy ra tai nạn bao gồm thực hành diễn tập tại các địa điểm có rủi ro cao. Tiếp cận thông tin cần thiết để hiểu được bản chất của tác động có thể xảy ra của tai nạn và cơ hội để đóng góp một cách có hiệu quả vào các quyết định liên quan và xây dựng các kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp cộng đồng. Sở TNMT và Sở Y tế sẽ được thông báo kịp thời về bất kỳ sự cố môi trường nào. Chuẩn bị và tiến hành biện pháp khắc phục hậu quả sau khi xảy ra sự cố tràn dầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp một báo cáo giải thích lý do cho sự cố tràn, các hành động khắc phục, hậu quả/thiệt hại do sự cố tràn, và giải pháp sửa chữa. | Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT: Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA; Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); Sở Tài nguyên và Môi trường, Chính quyền và Ban giám giám sát cộng đồng |
| 7) Tác động sinh học | Nhà thầu cần lập Kế hoạch Quản lý công tác Giải phóng mặt bằng, Khôi phục và Tái trồng thảm thực vật theo các quy định liên quan để Kỹ sư thi công phê duyệt trước. Kế hoạch Giải phóng mặt bằng phải được Tư vấn giám sát Xây dựng phê duyệt và Nhà thầu cần tuân thủ chặt chẽ kế hoạch này. Hạn chế số lượng các khu vực cần giải phóng mặt bằng thấp nhất có thể. Công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực rừng núi cần phải có sự cho phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nhà thầu cần giải phóng lớp đất mặt của tất cả các khu vực mà lớp đất mặt sẽ bị ảnh hưởng bởi công tác phục hồi, bao gồm các biện pháp tạm thời như lưu kho và dồn đống, v.v.; lớp đất mặt được bóc ra sẽ được tập trung tại khu vực đã thống nhất với Tư vấn giám sát Xây dựng để sử dụng cho công tác tái trồng thảm thực vật sau này và cần được bảo vệ. Cấm sử dụng chất hóa học trong giải phóng thảm thực vật. Cấm chặt cây trừ khi được cho phép trong kế hoạch giải phóng thảm thực vật. Dựng hàng rào bảo vệ tạm thời để bảo vệ các loại cây cần được giữ lại nếu cần thiết trước khi bắt đầu tiến hành công tác tại địa điểm đó. Không xâm phạm các khu vực tài nguyên sinh thái quan trọng trừ khi có sự cho phép của Tư vấn giám sát Xây dựng, Tư vấn này cần tham khảo ý kiến của BQLDA, Tư vấn giám sát môi trường độc lập (IEMC) và các cấp thẩm quyền liên quan. Các khu vực này bao gồm khu vực chăn nuôi chim, thú, khu nuôi cá, hoặc khu vực được bảo vệ làm không gian xanh. Nhà thầu cần đảm bảo rằng không diễn ra bất kỳ hoạt động nào về săn bắn, đánh bẫy, đầu độc hệ động vật. | Luật Đa dạng Sinh học Số.20/2008/QH12 Nghị định 65/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đa dạng Sinh học | Nhà thầu | BQLDA; Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); Sở Tài nguyên và Môi trường, Chính quyền và Ban giám giám sát cộng đồng |
| 8) Quản lý giao thông | Nhà thầu phải thực hiện đúng các quy định của Luật Giao thông đường bộ Thông qua các biện pháp an toàn giao thông tốt nhất trên tất cả các khía cạnh hoạt động của tiểu dự án với mục tiêu ngăn ngừa tai nạn giao thông và giảm thiểu thương tích mà nhân viên tiểu dự án và công chúng phải chịu. Các biện pháp nên bao gồm: Nhấn mạnh khía cạnh an toàn giữa người lái xe. Nâng cao kỹ năng lái xe và yêu cầu cấp phép lái xe. Thông qua các giới hạn về thời gian đi lại và sắp xếp bảng điều khiển để tránh tình trạng quá tải. Tránh đường nguy hiểm và thời gian trong ngày để giảm nguy cơ tai nạn. Sử dụng các thiết bị điều khiển tốc độ trên xe tải, và theo dõi các hành động của lái xe từ xa. Bảo dưỡng thường xuyên xe và sử dụng các bộ phận đã được phê duyệt của nhà sản xuất để giảm thiểu các tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra do thiết bị hoạt động sai hoặc bị hỏng sớm. Giảm thiểu sự tương tác của người đi bộ với xe xây dựng. Hợp tác với cộng đồng địa phương và các cơ quan có thẩm quyền để cải thiện biển báo, tầm nhìn và sự an toàn tổng thể của đường xá, đặc biệt là dọc theo các dải nằm gần trường học hoặc các địa điểm khác nơi có trẻ em. Hợp tác với cộng đồng địa phương về giáo dục giao thông và an toàn cho người đi bộ (ví dụ như chiến dịch giáo dục trường học). Phối hợp với các cơ quan ứng phó khẩn cấp để đảm bảo rằng các biện pháp sơ cứu thích hợp được cung cấp trong trường hợp xảy ra tai nạn. Sử dụng vật liệu có nguồn gốc địa phương, bất cứ khi nào có thể, để giảm thiểu khoảng cách vận chuyển. Định vị các cơ sở liên kết như các lán trại lao động ở trong khu vực tiểu dự án và sắp xếp việc vận chuyển công nhân bằng xe buýt để giảm thiểu lưu thông bên ngoài. Sử dụng các biện pháp kiểm soát giao thông an toàn, bao gồm cả biển báo và người treo cờ để cảnh báo các điều kiện nguy hiểm. | Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12; Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Thông tư số 22/2010/TT-BXD quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA; Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); Sở Tài nguyên và Môi trường, Chính quyền và Ban giám giám sát cộng đồng |
| 9) Gián đoạn cung cấp các dịch vụ công ích | Gián đoạn cung cấp nước, khí đốt, điện, dịch vụ internet có kế hoạch và không có kế hoạch: Nhà thầu phải tiến hành tham vấn trước và lập kế hoạch dự phòng với chính quyền địa phương về những hậu quả của việc ngưng các dịch vụ hoặc ngắt kết nối. Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích liên quan để thiết lập lịch trình trình xây dựng hợp lý. Cung cấp thông tin cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng về lịch trình làm việc cũng như kế hoạch ngưng cung cấp các dịch vụ tiện ích (ít nhất trước 5 ngày). Các nhà thầu phải đảm bảo phương án thay thế cấp nước cho các cư dân bị ảnh hưởng trong trường hợp của sự gián đoạn kéo dài hơn một ngày. Bất kỳ các thiệt hại tới hệ thống tiện ích hiện có của dây cáp sẽ được báo cáo cho chính quyền và sửa chữa càng sớm càng tốt. | Nghị định số. 167/2013/ND-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội | Nhà thầu | BQLDA; Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); Sở Tài nguyên và Môi trường, Chính quyền và Ban giám giám sát cộng đồng |
| 10) Quản lý khu lán trại của công nhân | Các lán trại của Nhà thầu và công nhân được xây dựng tạm thời trên vùng đất của tiểu dự án. Các khu vực này được xây dựng đủ xa so với khu vực dùng để xếp vật liệu xây dựng, chứa dầu, rác thải, kênh xả thải, các địa điểm nhạy cảm như trường học, bệnh viện, nhà thờ, chùa, đền và các khu vực nguy hiểm khác như khu vực lở đất, lún đất hay xói mòn. Các lán trại phải đảm bảo có điều kiện tốt như thông gió, ánh sáng mặt trời, nước sạch, thu dọn rác, nhà vệ sinh tự hoại, màn chống muỗi, bình cứu hỏa, bộ sơ cứu y tế, và các phương tiện bảo vệ sức khỏe khác cho công nhân. | Luật Lao động 10/2012/QH13 Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA; Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); Sở Tài nguyên và Môi trường, Chính quyền và Ban giám giám sát cộng đồng |
| 11) Quản lý các vấn đề xã hội liên quan đến dòng lao động | Sử dụng nhân công địa phương đối với các công việc đơn giản, và để hạn chế sự gia tăng công nhân tại khu vực tiểu dự án. Nên giải thích cho công nhân về các phong tục, tập quán địa phương để tránh xung đột với người dân địa phương. Chủ của tiểu dự án và Nhà thầu cần hợp tác với các cơ quan địa phương để phòng tránh, ngăn ngừa tệ nạn xã hội. Tăng cường các chiến dịch tuyên truyền bài trừ tệ nạn xã hội Liên lạc với các tổ chức địa phương để đảm bảo quản lý hiệu quả và GRM để những người dân địa phương bị ảnh hưởng có thể tin cậy. Công nhân tạm thời sống trong các lán trại và nhà cho thuê phải đăng ký tạm trú với cơ quan địa phương. Nghiêm cấm công nhân có các hành vi: Sử dụng đồ uống có cồn trong quá trình xây dựng Tranh cãi, đánh nhau Tham gia cờ bạc, tệ nạn xã hội như sử dụng chất ma túy, mại dâm Vứt rác bừa bãi | Nghị định số. 167/2013/ND-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA; Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); Sở Tài nguyên và Môi trường, Chính quyền và Ban giám giám sát cộng đồng |
| 12) Cơ hội tìm thấy hiện vật văn hoá, khảo cổ | Nếu nhà thầu phát hiện ra địa điểm khảo cổ, di tích lịch sử, hài cốt và hiện vật, bao gồm cả nghĩa địa và / hoặc các phần mộ riêng lẻ trong quá trình đào đắp, xây dựng, nhà thầu có trách nhiệm: Ngừng hoạt động xây dựng trong khu vực tìm thấy; Khoanh định vị trí hoặc khu vực phát hiện; Bảo vệ các vị trí để ngăn chặn bất cứ thiệt hại hay mất mát các đối tượng có thể di động. Trong trường hợp các hiện vật có thể tháo rời hoặc vẫn còn nhạy cảm, bố trí một người bảo vệ ban đêm cho đến khi cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến tiếp nhận; Thông báo cho Tư vấn giám sát xây dựng (TVGS), TVGS sẽ thông báo cho cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc quốc gia (trong vòng 24 giờ hoặc ít hơn); Cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc quốc gia sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo quản các địa điểm này trước khi quyết định về thủ tục tiếp theo. Một báo cáo đánh giá sơ bộ về quá trình phát hiện được thực hiện. Ý nghĩa và tầm quan trọng của những phát hiện được đánh giá theo các tiêu chí khác nhau liên quan đến di sản văn hóa, bao gồm giá trị thẩm mỹ, lịch sử, khoa học, nghiên cứu, xã hội và kinh tế; Quyết định về việc làm thế nào để xử lý việc tìm kiếm được thực hiện bởi các cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương. Điều này có thể bao gồm các thay đổi trong bố trí (như khi tìm kiếm được một di tích không thể di dời) bảo tồn, bảo quản, phục hồi và thu hồi; Nếu các vị trí và/hoặc di tích văn hóa có giá trị cao và việc bảo quản vị trí được khuyến cáo của các chuyên gia và yêu cầu của cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương, Chủ dự án cần phải thay đổi thiết kế cần thiết để thích ứng với yêu cầu và bảo quản các vị trí này; Các quyết định liên quan đến việc quản lý tìm kiếm sẽ được thông báo bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền Các công trình xây dựng có thể tiếp tục chỉ sau khi được sự cho phép từ cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10; Luật bổ sung và sửa đổivề di sản văn hóa số. 32/2009/QH12; Nghị định bổ sung và sửa đổi số 98/2010/ND-CP | Nhà thầu | BQLDA; Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); Sở Tài nguyên và Môi trường, Chính quyền và Ban giám giám sát cộng đồng |
| 13) An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Lao động quá sức Tập huấn cho người lao động về kỹ thuật nâng và xử lý vật liệu trong xây dựng và kết thúc, bao gồm việc đặt ra giới hạn trọng lượng trên đó cần phải có trợ giúp cơ học hoặc thang máy hai người là cần thiết. Lập kế hoạch bố trí công trình để giảm thiểu nhu cầu vận chuyển thủ công các vật nặng. Lựa chọn công cụ và thiết kế các điểm làm việc để giảm yêu cầu về lực và thời gian giữ, và thúc đẩy các tư thế được cải thiện, bao các trạm làm việc có khả năng điều chỉnh người sử dụng. Thực hiện kiểm soát hành chính vào các quy trình làm việc, chẳng hạn như luân chuyển công việc và nghỉ ngơi hoặc nghỉ giải lao. Trượt chân và ngã Thực hiện các biện pháp vệ sinh tốt, chẳng hạn như sắp xếp và đặt vật liệu xây dựng rời hoặc các mảnh vụn phá dỡ ở các khu vực được thiết lập cách xa các lối đi bộ. Vệ sinh thường xuyên các chất thải phế thải dư thừa và sự trang chất lỏng. Định vị các dây điện và mối điện ở các khu vực chung và các hành lang được đánh dấu. Sử dụng giày chống trơn. Làm việc trên cao Đào tạo và sử dụng các thiết bị ngăn ngừa ngã tạm thời, như đường ray hoặc các hàng rào khác có thể hỗ trợ trọng lượng 200 pounds, khi làm việc ở độ cao bằng hoặc lớn hơn hai mét hoặc ở bất kỳ độ cao nào nếu rủi ro bao gồm ngã vào các máy móc đang hoạt động, vào nước hoặc chất lỏng khác, vào các chất độc hại, hoặc thông qua việc khu vực mở trên bề mặt làm việc. Đào tạo và sử dụng các hệ thống chống ngã cá nhân, như dây an toàn và dây hấp thu năng lượng có khả năng hỗ trợ 2.268 kg (cũng được mô tả trong phần này về làm việc trên cao ở trên), cũng như các thủ tục cứu giúp những người bị ngã để ngăn chặn việc bị ngã từ trên cao xuống. Điểm kết nối của hệ thống chống ngã cũng có thể hỗ trợ 2.268 kg. Sử dụng các khu kiểm soát và các hệ thống giám sát an toàn để cảnh báo người lao động về vị trí gần các khu vực nguy hiểm dễ ngã, cũng như siết chặt, đánh dấu và ghi nhãn các nắp đối với các khoảng hở trên sàn, mái, hoặc các bề mặt đi bộ. Va đập bởi các vật dụng Sử dụng các vùng thả hoặc xả thải quy định và hạn chế, và/hoặc máng nước để di chuyển an toàn các chất thải từ trên xuống dưới. Thực hiện cưa, cắt, nghiền, chà nhám, chẻ hoặc đục đẽo có sự bảo vệ thích hợp và neo chặt khi áp dụng. Duy trì các cách thức di chuyển rõ ràng để tránh điều khiển các thiết bị nặng ngang qua phế liệu rời. Sử dụng các biện pháp bảo vệ khi có người hay vật liệu bị rơi bằng giàn giáo và các cạnh của bề mặt làm việc cao, chẳng hạn như tay vịn và bảng ván để tránh cho vật liệu bị bắn ra. Mang thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp, chẳng hạn như kính an toàn với lá chắn bên, mặt nạ, mũ cứng, và giày an toàn. Di chuyển máy móc Lập kế hoạch và tách riêng địa điểm giao thông, vận hành máy móc và đi bộ, và kiểm soát lưu lượng xe thông qua các tuyến giao thông một chiều, thiết lập giới hạn tốc độ, và những người được trang bị tại chỗ mặc áo khoác dễ quan sát hoặc mang quần áo chuyêndụng để điều tiết giao thông. Đảm bảo khả năng dễ quan sát thông qua việc sử dụng áo khoác dễ nhận biết khi làm việc trong hoặc hoặc đi bộ qua khu vực vận hành thiết bị nặng và đào tạo công nhân để kiểm tra tiếp xúc mắt với người vận hành thiết bị trước khi tiếp cận xe cộ. Đảm bảo thiết bị di chuyển được trang bị hệ thống báo động. Sử dụng các thiết bị nâng được kiểm tra và bảo dưỡng tốt phù hợp với tải trọng, chẳng hạn như cần cẩu, và đảm bảo tải trọng khi nâng chúng lên cao hơn các độ cao yêu cầu. Bụi Phải thực hiện các kỹ thuật giảm thiểu bụi như sử dụng nước hoặc hóa chất không độc hại để giảm thiểu bụi bẩn từ các chuyển động của xe. Trang thiết bị bảo hộ cá nhân như mặt nạ sẽ được sử dụng ở những nơi có mức bụi quá cao. Đào đắp và không gian bị giới hạn Kiểm soát các yếu tố cụ thể trên công trường có thể góp phần gây mất ổn định mái dốc của hoạt động đào đắp, ví dụ như việc sử dụng kỹ thuật loại bỏ nước trong đào đắp, hỗ trợ vách tường bên và điều chỉnh độ dốc để loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ sụp đổ, tạo thành bẫy, hay đuối nước. Cung cấp các phương tiện an toàn để tiếp cận và thoát ra khỏi các khu vực đào đắp, như dốc phân bậc, tuyến đường vào phân bậc, hoặc cầu thang và thang. Tránh vận hành các thiết bị đốt trong thời gian dài trong các khu vực đào đắp nơi những lao động khác phải vào trừ khi khu vực này được thông gió. Các mối nguy hại công trường khác Sử dụng nhân viên được đào tạo chuyên biệt để xác định và loại bỏ các chất thải từ các thùng chứa, chậu, vại, thiết bị chế biến hoặc đất bị ô nhiễm như là bước đầu tiên trong để có thể khai quật, xây dựng, tháo dỡ hay phá hủy an toàn. Sử dụng nhân viên được đào tạo chuyên biệt để xác định và lựa chọn loại bỏ các vật liệu có khả năng gây nguy hiểm trong xây dựng trước khi tháo dỡ hoặc phá dỡ bao gồm, ví dụ như chất cách điện hoặc các yếu tố kết cấu chứa chất amiăng và Polychlorinated Biphenyls, các thành phần điện có chứa thủy ngân. Sử dụng thiết bị bảo hộ phù hợp dựa trên kết quả đánh giá về sức khoẻ và an toàn lao động, bao gồm mặt nạ phòng độc, quần áo/áo bảo vệ, găng tay và bảo vệ mắt | Chỉ thị số 02 /2008/CT-BXD về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của - Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA; Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); Sở Tài nguyên và Môi trường, Chính quyền và Ban giám giám sát cộng đồng |
| 14) An toàn và sức khỏe cộng đồng | A. Các mối nguy hại công trường chung Tiểu dự án phải thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro để bảo vệ cộng đồng khỏi các mối nguy hiểm về vật lý, hóa học hoặc các mối nguy khác liên quan đến các khu vực đang xây dựng. Hạn chế tiếp cận với công trường xây dựng, thông qua sự kết hợp giữa kiểm soát nội quy và biện pháp hành chính, đối với các kết cấu hoặc khu vực có các rủi ro cao tùy thuộc vào các tình huống cụ thể thiết lập rào chắn, biển báo và tuyên truyền các rủi ro cho cộng đồng địa phương. Loại bỏ nguy hiểm trên các địa điểm xây dựng mà không thể kiểm soát được một cách có hiệu quả bằng việc hạn chế tiếp cận công trường, chẳng hạn như che đậy các khu vực mở thành các không gian nhỏ được che chắn, đảm bảo đường thoát cho các vùng mở lớn hơn như rãnh đào hoặc hố đào hoặc lưu giữ bao quanh vật liệu nguy hiểm. B. Ngăn chặn dịch bệnh Bệnh lây truyền Cần giám sát, sàng lọc và điều trị công nhân. Ngăn ngừa bệnh tật trong công nhân, trong cộng đồng địa phương bằng cách: Đưa ra các sáng kiến nâng cao nhận thức về sức khoẻ và giáo dục, ví dụ bằng cách thực hiện chiến lược thông tin để củng cố nhận thức cá nhân nhằm giải quyết các yếu tố hệ thống có thể ảnh hưởng đến hành vi cá nhân cũng như thúc đẩy việc bảo vệ cá nhân và bảo vệ người khác tránh lây nhiễm bằng cách khuyến khích sử dụng bao cao su. Đào tạo cán bộ y tế về điều trị bệnh. Tiến hành các chương trình tiêm chủng cho người lao động trong cộng đồng địa phương để cải thiện sức khoẻ và phòng ngừa nhiễm trùng. Cung cấp các dịch vụ y tế. Cung cấp điều trị thông qua quản lý trường hợp điển hình tại các cơ sở chăm sóc sức khoẻ tại chỗ hoặc trong cộng đồng. Đảm bảo tiếp cận được với điều trị y tế, bảo mật và chăm sóc thích hợp, đặc biệt đối với công nhân nhập cư. Thúc đẩy hợp tác với chính quyền địa phương để tăng cường sự tiếp cận của gia đình công nhân và cộng đồng với các dịch vụ y tế công cộng và thúc đẩy tiêm chủng. Bệnh lan truyền theo vector truyền bệnh Ngăn chặn sự lây truyền ấu trùng và mầm bệnh thông qua các biện pháp vệ sinh và loại bỏ môi trường sống và sinh sản của ấu trùngquanh khu định cư của con người. Loại bỏ nước tù không sử dụng được. Tăng lưu lượng dòng chảy trong các kênh tự nhiên và nhân tạo. Xem xét việc áp dụng rào quây vùng tồn dư thuốc trừ sâu. Thực hiện các chương trình kiểm soát vector tích hợp. Đẩy mạnh việc sử dụng thuốc đuổi bắt, quần áo, lưới, và các biện pháp phòng tránh khác để ngăn ngừa côn trùng cắn. Điều trị dự phòng bằng các thuốc không có miễn dịch và phối hợp với các cán bộ y tế để tiêu diệt các hồ chứa bệnh. Theo dõi và điều trị các quần thể lưu hành và di cư để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh. Hợp tác và trao đổi dụng cụ, máy móc với các chương trình kiểm soát khác trong khu vực tiểu dự án nhằm tối đa hóa lợi ích. Đào tạo cán bộ tiểu dự án và người dân khu vực về rủi ro, phòng ngừa, và điều trị. Theo dõi các cộng đồng trong những mùa có nguy cơ cao để phát hiện và điều trị các ca bệnh. Phân phát tài liệu giáo dục thích hợp. Tuân theo các hướng dẫn an toàn về lưu giữ, vận chuyển và sử dụng thuốc trừ sâu để giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn do lạm dụng, tràn, và tiếp xúc của con người do tai nạn. | Luật giao thông đường bộ số. 23/2008/QH12 Thông tư số 22/2010/TT-BXD về quy định an toàn lao động trong xây dựng QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong xây dựng Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA; Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); Sở Tài nguyên và Môi trường, Chính quyền và Ban giám giám sát cộng đồng |
| 15) Quản lý kho bãi và mỏ | Các mỏ hoặc nơi lưu trữ quy mô lớn sẽ cần các biện pháp cụ thể vượt xa phạm vi các biện pháp giảm thiểu trong ECOP này. Tất cả các vị trí được sử dụng phải được xác định trước trong các yêu cầu kỹ thuật xây dựng đã được phê duyệt. Một hào mở sẽ được xây dựng xung quanh khu lưu trữ để chặn nước thải. Đối với mỏ vật liệu được mở lần đầu, cần dự trữ lớp đất mặt để sau này sẽ sử dụng lại lớp đất này nhằm khôi phục lại khu mỏ trở về lại gần với điều kiện tự nhiên ban đầu. Việc sử dụng thêm các khu vực mới cho việc dự trữ, tập kết hay khai thác vật liệu cần thiết cho quá trình thi công phải được phê duyệt trước bởi các kỹ sư xây dựng. Khi các chủ sở hữu đất bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng khu vực đất của họ cho việc dự trữ, tập kết vật liệu hay khai thác mỏ vật liệu, các chủ sở hữu này phải được đưa vào kế hoạch tái định cư của dự án. Nếu cần phải có đường vào, chúng phải được xem xét trong đánh giá môi trường. |  | Nhà thầu | BQLDA; Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); Sở Tài nguyên và Môi trường, Chính quyền và Ban giám giám sát cộng đồng |
| 16) Giao tiếp với Cộng đồng địa phương | Duy trì trao đổi liên lạc với chính quyền địa phương và cộng đồng quan tâm; nhà thầu cần hợp tác với các cơ quan chức năng địa phương (chủ tịch cấp xã, trưởng thôn) về kế hoạch thi công đã thống nhất tại các địa bàn gần khu vực nhạy cảm hoặc trong thời điểm nhạy cảm (như lễ hội tôn giáo). Lập bản sao bằng tiếng Việt về ECOP và các tài liệu bảo vệ môi trường liên quan cho các cơ quan địa phương và công nhân. Không gian vui chơi, bãi đỗ xe bị giảm xuống: Tổn thất về cơ sở hạ tầng công cộng trong quá trình thi công thường là một vấn đề gây bất tiện đối với người dân tại các khu vực nhạy cảm. Tuy nhiên, công tác tham khảo người dân bị ảnh hưởng được thực hiện sẽ tạo ra cơ hội nghiên cứu và triển khai các biện pháp thay thế. Phổ biến thông tin tiểu dự án cho các bên ảnh hưởng (như chính quyền địa phương, doanh nghiệp và hộ gia đình bị ảnh hưởng,v.v) trong các buổi họp mặt cộng đồng trước khi triển khai xây dựng. Cung cấp thông tin liên hệ của đơn vị quan hệ công chúng để các bên quan tâm có thể thu thập thông tin về các hoạt động tại nơi xây dựng, trạng thái và kết quả triển khai tiểu dự án. Cung cấp toàn bộ thông tin, đặc biệt các số liệu kỹ thuật, một cách dễ hiểu cho công chúng và hữu ích cho các thành phần quan tâm cũng như cơ quan chức năng thông qua bảng biểu, bản tin, khi có các kết quả đáng kể trong giai đoạn triển khai dự án. Quản lý những sự liên quan đối với cộng đồng và các yêu cầu về thông tin khi thực hiện tiểu dự án. Phản hồi kịp thời và chính xác các yêu cầu qua điện thoại và văn bản. Thông báo cho người dân địa phương về kế hoạch xây dựng, những gián đoạn về dịch vụ, các tuyến đường vòng và tuyến xe buýt, trường hợp gây nổ, phá hủy cần thiết. Hạn chế thi công vào buổi tối. Nếu cần phải đảm bảo công việc được chuẩn bị kỹ lưỡng và mọi người được thông báo đầy đủ để có thể có các biện pháp cần thiết. Phải thông báo trước ít nhất 15 ngày về việc gián đoạn dịch vụ (bao gồm điện, nước, dịch vụ điện thoại, xe buýt, v.v) cho người dân bằng cách dán thông báo tại nơi triển khai tiểu dự án, tại bến xe buýt và tại các doanh nghiệp/hộ gia đình bị ảnh hưởng. Cung cấp văn bản và bản vẽ kỹ thuật cho cơ quan và cư dân địa phương, đặc biệt phác thảo khu vực xây dựng và kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) của nơi thi công. Cần đặt bảng thông báo tại tất cả địa điểm xây dựng để cung cấp thông tin về dự án cũng như thông tin liên lạc của ban quản lý dự án, nhân viên môi trường, nhân viên an toàn và sức khỏe, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác để mọi cá nhân bị ảnh hưởng đểu có thể trình bày về vấn đề quan tâm cũng như đưa ra đề xuất. | Nghị định số 167/2013/ NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội | Nhà thầu | BQLDA; Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC); Sở Tài nguyên và Môi trường, Chính quyền và Ban giám giám sát cộng đồng |

      - Biện pháp giảm thiểu đối với tác động đặc thù

Các biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù cũng được tư vấn đề xuất sau đây cũng phải được áp dụng trong TDA:

Bảng 7-3: Các biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù của các hồ trong TDA

| TT | Hồ | Mô tả | Tác động | Biện pháp giảm thiểu | Trách nhiệm thực hiện | Đơn vị giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rộc Kháo | Trong khu vực hồ có 01 hộ gia đình đấu thầu để nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, đồng thời kinh doanh dịch vụ câu cá thư giãn trong hồ. | - Ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt thủy sản. - Giảm thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ câu cá thư giãn. | - Tuyên truyền để hộ dân hiểu tầm quan trọng của việc sửa chữa hồ đảm bảo an toàn hạ lưu. - Thông báo tới chính quyền địa phương và hộ dân về tiến độ thi công sửa chữa hồ. - Nghiêm cấm cán bộ công nhân viên đánh bắt thủy sản trong hồ gây thiệt hại đối với hộ dân - Qúa trình thi công tiến hành các biện pháp giảm thiểu bụi, quản lý chất thải rắn, rác thải để không ảnh hưởng đến chất lượng nước trong hồ, gây ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản của hộ dân. - Có kế hoạch bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành đảm bảo nguồn thu nhập ổn định đối với các hộ dân. | Nhà thầu | TVGS, Ban QLDA, Sở Tài nguyên và Môi trường, cộng đồng địa phương |
| 2 | An Thịnh | Trong khu vực hồ có 04 hộ gia đình đấu thầu để nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. |  |  |  |  |
| 3 | Cốc | Khu vực thi công tràn có 01 cột điện 24Kv đấu nối và điện lưới của xã ngay sát tuyến tràn Cầu qua tràn bê tông do dân tự xây dựng chiều dài 7m, rộng 1,5m | - Có thể làm gián đoạn quá trình truyền tải điện năng trong khu dân cư - Gây ảnh hưởng tới hoạt động đi lại của người dân trong khu vực | - Thông báo tới chính quyền địa phương, UBND xã Vĩnh Đồng về tiến độ thi công sửa chữa hồ và đơn vị quản lý điện để có phương án và thông báo về lịch cắt điện nếu cần - Dựng rào chắn khu vực cảnh báo đang thi công. - Cử cán bộ TDA điều khiển phân luồng, hướng dẫn trong quá trình thi công hạng mục tràn và cần vận chuyển vật liệu; - Các thiết bị điện sẽ được duy trì ở điều kiện an toàn, ngăn ngừa khả năng phát tia lửa điện của các thiết bị, dụng cụ điện ở các khu vực gây nguy hiểm. Trong quá trình thi công, khi có dông bão, mưa lớn có sấm sét, sẽ phải dừng ngay quá trình thi công. | Nhà thầu | TVGS, Ban QLDA Sở Tài nguyên và Môi trường, cộng đồng địa phương |
| 4 | Đồng Bến | 01 hộ dân có hợp đồng kinh doanh khai thác du lịch sinh thái cạnh hồ bên vai trái của đập về phía thượng lưu. | - Giảm thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái. | - Thông báo tới chính quyền địa phương và hộ kinh doanh về tiến độ thi công sửa chữa hồ. - Tuyên truyền để hộ dân hiểu tầm quan trọng của việc sửa chữa hồ đảm bảo an toàn hạ lưu. - Nghiêm cấm cán bộ công nhân tham gia dự án viên đánh bắt thủy sản trong hồ gây thiệt hại đối với hộ dân - Quá trình thi công tiến hành các biện pháp giảm thiểu bụi, quản lý chất thải rắn, rác thải để không ảnh hưởng đến chất lượng nước trong hồ, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh du lịch của hộ dân. - Có kế hoạch bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành đảm bảo nguồn thu nhập ổn định đối với các hộ dân. Trường hợp hoạt động thi công gây thiệt hại đối với tài sản của hộ dân kinh doanh phải có biện pháp đền bù. | Nhà thầu | TVGS, Ban QLDA, Sở Tài nguyên và Môi trường, cộng đồng địa phương |
| 5 | Nà Măng | Có 01 hộ dân sống ở cách hạ lưu đập khoảng 70m, gần kênh lấy nước. | - Cản trở hoạt động lưu thông của một số hộ dân. - Bụi và khí thải có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí xung quanh, đồng thời gây bụi bẩn nhà cho các hộ xung quanh - Tiếng ồn của phương tiện vận chuyển có thể ảnh hưởng đời sống hộ dân. | - Thông báo tới chính quyền địa phương và các hộ dân sinh sống gần đập về tiến độ thi công sửa chữa hồ. - Xe qua lại khu dân cư phải đi chậm, đến các ngã rẽ phải báo hiệu để tránh tình trạng tai nạn giao thông. - Nghiêm cấm các hoạt động gây mất trật tự an ninh khu vực thi công. - Thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi và tiếng ồn đối với máy móc thi công và tránh làm việc vào những giờ nghỉ ngơi của các hộ dân. | Nhà thầu | TVGS, Ban QLDA, Sở Tài nguyên và Môi trường, cộng đồng địa phương |
| 6 | Hói Kha | 1 hộ dân cách hạ lưu đậu 100m trên đồi phía vai trái đập. |  |  |  |  |
| 7 | Rả | Phía Tây Bắc đầu đập, cách chân khoảng 240m có 1 hộ sinh sống. |  |  |  |  |
| 8 | Mền 1, Mền 2 | Có 01 hộ dân sinh sống gần nhất, cách chân đập khoảng 140m đến 200m về phía Nam. |  |  |  |  |

Lưu ý: Đối với hoạt động khoan phụt chống thấm thân đập của mỗi hạng mục công trình được các Nhà thầu thi công thực hiện đảm bảo tuân thủ tuyệt đối theo Tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã nêu tại Mục 2.5.1 của Báo cáo. Hơn nữa dung dịch vữa khoan phụt đảm bảo chuẩn tỷ lệ pha trộn dung dịch vữa hoặc tỷ lệ phụ gia (nếu có) đúng theo đồ án thiết kế đã được phê duyệt; nước sử dụng pha trộn dung dịch phải là nước sạch, không có các tạp chất bẩn, đảm bảo chất lượng vữa khoan phụt theo tiêu chuẩn. Sau khi phụt vữa xong một lỗ khoan, trong vòng 24 h phải lấp lỗ khoan theo đúng quy định hiện hành.

Việc chuẩn bị dung dịch khoan phụt sẽ được tiến hành một cách cẩn trọng trong một khu vực được thiết kế riêng biệt để tránh gây ô nhiễm môi trường.

Cần thiết đánh giá mức độ nguy hại của dung dịch khoan phụt trước khi tiến hành các công việc khoan phụt.

Tất cả các thiết bị và dụng cụ để chuẩn bị dung dịch khoan phụt phải được quản lý một cách thích hợp và vệ sinh để tránh xâm nhập của dung dịch khoan phụt vào đất, nước mặt và nước ngầm.

Các ao lắng tạm thời sẽ được xây dựng trên công trường để thu gom dung dịch khoan phụt trào ra, và dung dịch khoan phụt trong các ao lắng sẽ được xử lý tuân thủ với các quy định về xử lý chất thải hiện hành của Chính phủ Việt Nam.

### Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận hành

Các biện pháp giảm thiểu tác động cụ thể trong giai đoạn vận hành được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng 7-4: Tác động môi trường và xã hội, các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành

| Tác động tiềm tàng | Biện pháp giảm thiểu | Trách nhiệm | Giám sát |
| --- | --- | --- | --- |
| Nước thải và chất thải sinh hoạt ảnh hưởng tới môi trường nước và môi trường đất | Nhà quản lý khi xây dựng phải có nhà vệ sinh 3 ngăn quy chẩn hiện hành của Bộ Xây dựng và Bộ Y tế Tại khu vực nhà quản lý cần lắp đặt thùng đựng rác. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý hồ trong công tác bảo vệ môi trường | Đơn vị quản lý hồ | Chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn được phân cấp quản lý |
| Gia tăng bồi lắng lòng hồ | 10 hồ thuộc TDA đã từ lâu chưa được nạo vét, do đó cần xây dựng kế hoạch và kinh phí định kỳ nạo vét lòng hồ tránh tình trạng bồi lắng gây tắc cống | Đơn vị quản lý hồ |  |
| Gián đoạn cấp nước do hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng | Thông báo tới chính quyền và người dân địa phương về tình hình và kế hoạch sửa chữa. Lựa chọn thời điểm sửa chữa vào thời điểm hoạt động sản xuất nông nghiệp ít sử dụng nước để ít ảnh hưởng. Khi sửa chữa cần đảm bảo tiến độ như kế hoạch đề ra để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. | Đơn vị quản lý hồ |  |
| Rủi ro vỡ đập Xả lũ hồ chứa trong trường hợp lũ lớn ảnh hưởng đến hạ lưu | Đơn vị quản lí và vận hành phối hợp chặt chẽ với người dân địa phương để nhận được báo cáo kịp thời khi có các rủi ro liên quan đến sự an toàn đập xảy ra và kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý Xây dựng bản đồ ngập lụt cho vùng hạ lưu, có kế hoạch xả lũ phải báo cho người dân địa phương biết trước ít nhất là 1 ngày nhằm hạn chế tối đa thiệt hại Xây dựng hành lang an toàn khi có lũ dựa trên kịch bản dự báo tác động | - Đơn vị quản lý hồ - Chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn |  |
| Rủi ro vỡ đập Xả lũ hồ chứa trong trường hợp lũ lớn ảnh hưởng đến hạ lưu | Đơn vị quản lý phải thông báo kịp thời và chính xác về xả lũ để giúp đỡ mọi người trong cộng đồng có những ứng phó kịp thời. Giám sát và điều tiết nước hợp lí trong mùa mưa Nhân dân và chính quyền địa phương cần có kế hoạch chủ động đối phó với thiên tai. | - Đơn vị quản lý hồ - Chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn |  |

### Biện pháp giảm thiểu rủi ro và sự cố

7.2.4.1 Giai đoạn Xây dựng

- Sức khỏe và an toàn của công nhân:

- Tuân thủ quy định hiện hành về an toàn lao động.

- Đào tạo và bắt buộc tuân thủ các nội quy làm việc tại công trường.

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động

- Kiểm tra và nhắc nhở cán bộ công nhân viên hàng ngày.

- Chăm sóc tốt sức khỏe và có cán bộ y tế thường xuyên túc trực tại công trường.

- Đảm bảo đèn chiếu sáng khu vực thi công vào ban đêm.

- Sự cố tai nạn giao thông:

- Phương tiện vận chuyển đúng tải trọng và tốc độ cho phép

- Lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn trong công trường.

- Tiến hành sơ, cấp cứu ban đầu đối với người bị nạn và chuyển ngay đến bệnh
viện hoặc trung tâm y tế gần nhất.

- Sự cố sụt lún địa chất công trình:

- Tuân thủ theo đúng bản vẽ thiết kế chi tiết được thông qua;

- Theo dõi thường xuyên thời tiết khí hậu để có kế hoạch thi công phù hợp.

- Lập phương án dự phòng, ứng phó sự cố ngập lụt, mưa bão;

- Gia cố các đoạn đào đắp trước khi vào mùa mưa lũ.

- Không đào đắp cục bộ mà theo hình thức cuốn chiếu, làm đến đâu đào đắp và hoàn thiện đến đó;

- Đảm bảo hệ thống mương, rãnh thoát nước tạm thời để thoát nước mưa;

- Dự phòng bơm và máy phát điện tại chỗ.

- Phối hợp với chính quyền địa phương để phòng chống và khắc phục hậu quả.

- Sạt lở đất đá:

- Có kế hoạch thi công cụ thể đối với các đoạn xung yếu, thời điểm mưa lũ;

- Đảm bảo vận hành tốt hệ thống thoát nước cục bộ trong công trường;

- Đảm bảo dự phòng máy bơm, máy phát điện khi cần bơm khẩn cấp, tăng cường để thoát nước;

- Phối hợp với chính quyền địa phương để kịp thời phòng chống và khắc phục hậu quả khi có bão lũ đi qua.

- Rò rỉ nguyên vật liệu, chất thải:

- Kho bãi được xây dựng trên phần diện tích trống trong công trường thi công;

- Nền kho cao hơn so với khu vực xung quanh,

- Lập hàng rào cách ly và biển báo, chỉ dẫn về khi nhiên liệu, hóa chất, chất thải

- Cháy nổ:

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về PCCC

- Lắp đặt dụng cụ và nội quy về PCCC và xây dựng kế hoạch ứng phó khi có sự cố.

- Khi có sự cố xảy ra, cần thông báo ngay cho cá nhân, đơn vị liên quan và tiến hành chữa cháy bằng các dụng cụ PCCC trong công trường.

- Tác động do dòng lũ:

- Cần có phương án dự phòng mùa mưa lũ, che đậy vật liệu, máy móc và bố trí nơi cư trú an toàn cho công nhân;

- Bố trí bơm để tăng cường thoát lũ ngày mưa lớn hoặc khu vực trũng thấp khi xảy ra ngập úng cục bộ;

- Theo dõi chặt chẽ thời tiết khí hậu;

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để phòng chống và khắc phục hậu quả khi bão lũ xảy ra.

7.2.4.2. Giai đoạn vận hành

- Rủi ro thấm tại cống và thân đập:

- Duy tu, bảo dưỡng và kiểm tra thường xuyên, định kỳ, khắc phục kịp thời các nơi hư hỏng tại thời điểm trước mùa mưa lũ

- Có phương án phòng chống, kiểm tra chặt chẽ toàn khu vực trong những tháng mưa bão;

- Kịp thời báo với bản quản lý TDA và nhà thầu thi công trong trường hợp phát hiện rò rỉ nước tại cống, thân đập.

- Rủi ro xả lũ và vỡ đập

- Lập báo cáo an toàn đập và EPP (ứng phó sự cố, rủi ro có thể xảy ra trong mùa mưa lũ).

- Kiểm tra định kỳ và sửa chữa kịp thời khi phát hiện đập, tràn sự cố và cống dẫn nước bị hư hại.

- Xây dựng kế hoạch phòng ứng phó với sự cố vỡ đập: (i) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra định hiện trạng đập, đặc biệt trong mùa mưa bão; (ii) Thông báo qua đài địa phương và các trạm vô tuyến trong tình trạng khẩn cấp để người dân được biết thông tin; (iii) Huy động các đơn vị hỗ trợ (lực lượng cứu hoả, quân đội, chữ thập đỏ) và thiết bị; (iv) Huy động trực thăng, tàu thuyền và các thiết bị vận tải; (v) Chuẩn bị nơi lánh nạn; (vi) Yêu cầu di dời đối với các khu vực bị nguy hiểm nhất; (vii) phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ để khắc phục hậu quả khi bị ảnh hưởng.

- Tuân thủ theo sự chỉ đạo của Ban phòng chống lụt bão của 09 xã, thuộc các huyện Tân Lac, Lạc Sơn, Yên Thủy, Kim Bôi, Lương Sơn và Kỳ Sơn của tỉnh Hòa Bình.

- Rủi ro đuối nước

- Trang bị biển báo và lắp đặt hệ thống cảnh báo nguy hiểm trên khu vực đập, hồ chứa.

- Tuyên truyền về nguy cơ đuối nước đối với cộng đồng dân cư ven hồ..

## Tổ chức thực hiện

## Quản lý dự án

- Cấp Trung ương

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý toàn bộ dự án. Các tỉnh thực hiện sửa chữa nâng cấp các đập trong Hợp phần 1 và Bộ NN&PTNT sẽ điều phối các hoạt động với Bộ Công thương và Bộ TN&MT trong Hợp phần 2. Ban quản lý Trung ương (CPMU) thuộc MARD chịu trách nhiệm điều phối và giám sát tổng thể của dự án. Việc thực thiện các công tác sửa chữa và chuẩn bị cho kế hoạch an toàn đập, bao gồm cả bảo vệ và ủy thác được tập trung tới chính quyền cấp tỉnh. UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (DARD) là đơn vị chủ trì cấp tỉnh. Ban QLDA cấp tỉnh (PPMU) chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các công trình với sự hỗ trợ từ CPMU.

Đơn vị quản lý dự án cấp trung ương sẽ hỗ trợ trong việc thực hiện các tiểu dự án bởi đơn vị hỗ trợ kỹ thuật môi trường và xã hội; ngoài ra CPMU thuê tư vấn độc lập thực hiện đánh giá việc triển khai chính sách An toàn môi trường toàn bộ dự án, định kỳ 6 tháng/1 lần. Đây là tổ chức được lựa chọn thông qua quá trình cạnh trạnh, để cung cấp sự hỗ trợ và bảo đảm chất lượng cho cấp trung ương trong quá trình thực hiện. Việc này bao gồm sự hỗ trợ cho đơn vị quản lý dự án cấp trung ương trong việc rà soát, tinh chỉnh khi cần thiết và tái thực thi khung phát triển trong suốt quá trình thực hiện dự án, từ đó có thể cung cấp một khung chung cho các chương trình quốc gia. Quá trình này sẽ được xem xét phù hợp với bối cảnh của Nghị Định 114/2018/NĐ-CP để hỗ trợ Bộ NN&PTNT trong việc thành lập các hệ thống cần thiết cho việc thực hiện Chương trình an toàn đập quốc gia.

- Cấp Tỉnh

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bìnhchịu trách nhiệm thực hiện dự án trên địa bàn, thành lập Ban quản lý dự án WB8 (PPMU) triển khai hoạt động đấu thầu, giám sát xây dựng, thực hiện kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch quản lý môi trường và xã hội và các hành động, kế hoạch này phải phù hợp với khuôn khổ chung của dự án tổng thể. PPMU sẽ được đơn vị quản lý dự án trung ương (CPMU) hỗ trợ về kỹ thuật, các tư vấn môi trường và xã hội. Tổ chức thực hiện dự án được trình bày theo sơ đồ sau.

Hình 7-1: Tổ chưc thực hiện chính sách an toàn của dự án

(Nguồn: Khung QLMTXH dự án DRSIP, 2015)

## Vai trò và trách nhiệm đối với quản lý an toàn môi trường, xã hội

Trong các hoạt động giám sát đầu tư thường xuyên, CPMU sẽ thực hiện việc kiểm tra cùng với cơ quan môi trường địa phương để xác định xem việc thực hiện dự án có đáp ứng tất cả các quy định trong khung quản lý môi trường và xã hội, báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội, và kế hoạch quản lý môi trường hay không. Cơ quan này sẽ khảo sát hiện trường ở các giai đoạn khác nhau của dự án để xác nhận rằng kế hoạch quản lý môi trường và xã hội, kế hoạch giám sát môi trường, xã hội đang được thực hiện một cách đầy đủ. Một báo cáo giám sát bao gồm các vấn đề về quản lý môi trường và xã hội sẽ được đưa vào báo cáo kết quả thực địa khảo sát hiện trạng tổng thể cho toàn TDA. Các chuyên gia môi trường và xã hội được chỉ định có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo theo quý, theo năm về các bước thực hiện chủ chốt của dự án, kết quả đầu ra và kết quả của các hành động quản lý môi trường được thực hiện cho tất cả các khoản đầu tư trong suốt chu trình dự án.

CPMU yêu cầu PPMU có phần hoạt động môi trường tương ứng trong các khoản đầu tư, bao gồm các hoạt động giảm thiểu quan trọng, và đề cập đến các sự cố môi trường đáng kể đã xảy ra. Các PPMU đều phải đưa phần môi trường vào tất cả báo cáo chuẩn bị cho Ngân hàng Thế giới.

Các bên liên quan phải hiểu biết đầy đủ về cơ chế để thực hiện KHQLMTXH trong các khoản đầu tư của dự án. Điều này sẽ rất quan trọng trong việc hỗ trợ và đánh giá vai trò của họ trong việc giám sát, theo dõi và đánh giá môi trường cho các hoạt động của tiểu dự án.

Sơ đồ tổ chức trong quá trình thực hiện KHQLMTXH trong hình sau đây:

Hình 7-2: Tổ chức thực hiện chính sách an toàn của dự án

Chi tiết vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan đến công tác quản lý môi trường và xã hội trong quá trình thực hiện dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng 7-5: Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan

| Đơn vị | Vai trò và trách nhiệm |
| --- | --- |
| BQLDA Trung ương (CPMU) | Ban QLDA trung ương, thay mặt chủ đầu tư là Bộ NNPTNT chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện dự án tổng thể, bao gồm cả việc tuân thủ chính sách về an toàn môi trường và xã hội của dự án. Chịu trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện chính sách an toàn môi trường của dự án đối với Bộ TNMT và Ngân hàng Thế giới. CPMU sẽ được hỗ trợ trong việc thực hiện tổng thể dự án với một tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật sẽ xây dựng một hệ thống để theo dõi hợp lý các nội dung an toàn môi trường và xã hội trong quá trình triển khai dự án. Giám sát độc lập của bên thứ ba sẽ thực hiện thường xuyên đánh giá độc lập các hoạt động dự án. Giám sát độc lập của bên thứ ba cũng sẽ đánh giá sự tuân thủ việc áp dụng các chính sách và việc thực hiện của các công cụ chính sách an toàn, trong đó có kế hoạch quản lý môi trường và xã hội / Qui tắc môi trường thực tiễn, Khung chính sách tái định cư / Kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và kế hoạch hành động giới. |
| BQLDA Tỉnh (PPMU) | PPMU chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện tiểu dự án, bao gồm tuân thủ chính sách an toàn về môi trường của tiểu dự án. Ban QLDA là cơ quan cuối cùng chịu trách nhiệm trong việc thực hiện ESIA và thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của tiểu dự án trong giai đoạn xây dựng và vận hành. Cụ thể, PPMU: (i) phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong vấn đề tham gia của cộng đồng trong quá trình chuẩn bị và thực hiện tiểu dự án; (ii) giám sát việc thực hiện ESIA bao gồm việc kết hợp Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội vào các thiết kế kỹ thuật chi tiết và các hồ sơ đấu thầu và các tài liệu hợp đồng; (iii) đảm bảo rằng hệ thống quản lý môi trường được thiết lập và hoạt động tốt; (iv) chịu trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện ESIA cho CPO, Sở TNMT và Ngân hàng Thế giới. |
| Cán bộ môi trường và xã hội của PPMU (ES) | Cán bộ môi trường chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các chính sách an toàn xã hội và môi trường của Ngân hàng Thế giới ở tất cả các giai đoạn và quá trình thực hiện tiểu dự án. Cụ thể, cán bộ môi trường sẽ chịu trách nhiệm: (i) Hỗ trợ Ban QLDA đưa Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội vào các thiết kế kỹ thuật chi tiết, tài liệu đấu thầu và các hợp đồng xây lắp; (ii) giúp Ban QLDA đảm nhiệm trách nhiệm giám sát thực hiện KHQLMTXH trong ESIA và Kế hoạch hành động Tái định cư theo các Điều khoản tham chiếu, hồ sơ đấu thầu và các tài liệu hợp đồng đối với Tư vấn giám sát thi công xây dựng (CSC) nếu cần; iii) cung cấp các đầu vào có liên quan cho quá trình lựa chọn tư vấn; (iv) rà soát các báo cáo do CSC và tư vấn an toàn đệ trình; (v) tiến hành khảo sát hiện trường định kỳ; (vi) hỗ trợ BQLDA các giải pháp xử lý các vấn đề xã hội và tái định cư của tiểu dự án; và vii) xây dựng các nội dung thực hiện môi trường và xã hội theo tiến độ và báo cáo rà soát để trình lên CPMU và Ngân hàng Thế giới. |
| Tư vấn giám sát xây dựng (CSC) | Tư vấn giám sát xây dựng sẽ huy động cán bộ Môi trường và Xã hội, chịu trách nhiệm giám sát và theo dõi thường xuyên tất cả các hoạt động xây dựng và đảm bảo rằng Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu về an toàn môi trường trong hợp đồng và ECOP (Quy tắc môi trường thực tiễn). Tư vấn giám sát xây dựng bố trí đủ số lượng các cán bộ có trình độ (ví dụ như Kỹ sư môi trường) với kiến thức đầy đủ về bảo vệ môi trường và quản lý dự án xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu và giám sát hoạt động của Nhà thầu. Tư vấn giám sát xây dựng hỗ trợ Ban QLDA trong việc (i) báo cáo và duy trì sự phối hợp chặt chẽ với cộng đồng địa phương, và (ii) tăng cường năng lực về chính sách an toàn cho các nhà thầu xây dựng. |
| Nhà dự thầu | Đơn vị dự đấu thầu sẽ đệ trình cho ban QLDA các tài liệu bổ sung sau vào hồ sơ đấu thầu: Quy tắc ứng xử (ESHS) Nhà thầu sẽ nộp Bộ quy tắc ứng xử sẽ áp dụng cho nhân viên và nhà thầu phụ, để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (ESHS) theo hợp đồng. Ngoài ra, Nhà thầu sẽ nêu chi tiết Quy tắc ứng xử này sẽ được thực hiện như thế nào. Điều này sẽ bao gồm: làm thế nào nó sẽ được đưa vào các điều kiện của việc làm / tham gia, đào tạo sẽ được cung cấp, làm thế nào nó sẽ được theo dõi và cách Nhà thầu đề xuất để đối phó với bất kỳ hành vi vi phạm Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện (MSIP) để quản lý rủi ro (ESHS) Nhà thầu sẽ gửi các Chiến lược Quản lý và Kế hoạch Thực hiện (MSIP) để quản lý các rủi ro về Môi trường, Xã hội, Sức khỏe và An toàn (ESHS) chính sau đây. Kế hoạch quản lý giao thông để đảm bảo an toàn cho cộng đồng địa phương từ giao thông xây dựng; Kế hoạch bảo vệ tài nguyên nước để ngăn ngừa ô nhiễm nước uống; Chiến lược đánh dấu và bảo vệ ranh giới cho việc huy động và xây dựng để ngăn chặn các tác động bất lợi ngoại vi; Chiến lược để có được sự đồng ý/giấy phép trước khi bắt đầu các công việc liên quan như mở một mỏ đá hoặc mỏ đất. |
| Nhà thầu | Nhà thầu bố trí Cán bộ theo dõi ATMT thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và xã hội được đề xuất trong Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (KHQLMTXH). Nhà thầu phải nộp cho ban QLDA/ TVGS xây dựng để phê duyệt, và sau đó thực hiện, Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu (C-ESMP), phù hợp với Điều kiện cụ thể của Điều khoản hợp đồng 16.2, bao gồm cả Chiến lược Quản lý và kế hoạch thực hiện đã được thống nhất.. Nhà thầu được yêu cầu chỉ định các cá nhân có năng lực và kinh nghiệm làm Cán bộ An toàn và Môi trường tại công trường (SEO), sẽ chịu trách nhiệm theo dõi việc tuân thủ Quy tắc ứng xử và các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện (MSIP) để quản lý rủi ro (ESHS) Thực hiện các hành động để giảm nhẹ và giảm thiểu tất cả các tác động tiêu cực tiềm ẩn phù hợp với mục tiêu mô tả trong Kế hoạch QLMTXH của Nhà thầu. Tích cực thảo luận với người dân địa phương và đề xuất các hành động để ngăn ngừa sự xáo trộn trong quá trình xây dựng. Đảm bảo rằng tất cả nhân viên và công nhân đều hiểu quy trình và nhiệm vụ của họ trong chương trình quản lý môi trường. Báo cáo cho Ban QLDA và Tư vấn giám sát xây dựng về bất kỳ vướng mắc và các giải pháp. Báo cáo với chính quyền địa phương và Ban QLDA và Tư vấn giám sát xây dựng trong trường hợp xảy ra sự cố về môi trường và phối hợp với các cơ quan và các bên liên quan chính để giải quyết các vấn đề này |
| Chính quyền, cộng đồng địa phương | Ban giám sát cộng đồng địa phương được thành lập theo “Quyết định số 80/2005/QĐ-CP ngày 18/04/2005 của Thủ tướng Chính Phủ về Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng”. Ban giám sát cộng đồng cấp xã có quyền và trách nhiệm giám sát các hoạt động xây dựng, tác động tiêu cực đến môi trường do các hoạt động xây dựng gây ra, đảm bảo các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng được nhà thầu thực hiện hiệu quả. Trong trường hợp phát sinh vấn đề về môi trường ảnh hưởng đến cộng đồng, họ sẽ thông tin tới tư vấn giám sát hiện trường (CSC) và/ hoặc PPMU. |
| UBND Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường | Giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường các hợp phần xây dựng của tiểu dự án, đảm bảo tuân thủ chính sách và các quy định của Chính phủ. Sở TNMT, phòng TNMT các huyện theo dõi việc tuân thủ các yêu cầu về môi trường của Chính phủ. |

## Khung tuân thủ môi trường

Nhiệm vụ của Nhà thầu, Nhân viên An toàn, Xã hội và Môi trường (SSEO) và TVGS đặt ra ở đây chưa được đề cập trong SPD thì cần phải đưa vào Yêu cầu của chủ đầu tư (phần 7 của SPD).

## Các nhiệm vụ môi trường của Nhà thầu

Trước hết, Nhà thầu phải tuân thủ để giảm thiểu tác động có thể xảy ra từ hoạt động xây dựng của dự án và thứ hai là áp dụng các biện pháp giảm thiểu trong khuôn khổKế hoạch QLMTXH để ngăn ngừa các thiệt hại và gây phiền toái cho cộng đồng địa phương và môi trường do các tác động trong giai đoạn xây dựng và vận hành.

Yêu cầu Nhà thầu phải đệ trình phê duyệt và sau đó thực hiện Kế hoạch Quản lý Môi trường và Quản lý Xã hội của Nhà thầu, phù hợp với các Điều kiện cụ thể của Hợp đồng khoản 16.2, bao gồm Chiến lược Quản lý và Thực hiện các kế hoạch..

Các hoạt động khắc phục hậu quả không thể thực hiện được trong quá trình xây dựng phải được thực hiện khi hoàn thành công trình (và trước khi chấp nhận hoàn thành công trình). Nhiệm vụ của Nhà thầu bao gồm, nhưng không giới hạn:

- Tuân thủ các yêu cầu pháp luật liên quan đến môi trường, an toàn và sức khỏe cộng đồng.

- Làm việc trong phạm vi yêu cầu của hợp đồng và các điều kiện đấu thầu khác.

- Lập ra ban đại diện của đội xây dựng, cùng tham gia vào các cuộc kiểm tra chung được thực hiện bởi Cán bộ an toàn môi trường của PPMU và CSC.

- Phối hợp cùng đơn vị có chức năng tiến hành quan trắc môi trường định kỳ theo nội dung của ESIA.

- Phối hợp cùng PPMU tiến hành đào tạo, tập huấn, tuyên truyền chính sách an toàn môi trường xã hội cho cán bộ, người lao động trên công trường.

- Tiến hành bất cứ các hoạt động khắc phục nào theo sự chỉ dẫn của Cán bộ môi trường của PPMU và CSC.

- Nếu có trường hợp không tuân thủ hoặc làm sai lệch, thì phải tiến hành điều tra và đệ trình các phương án về biên pháp giảm nhẹ và thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác động tới môi trường.

- Dừng các hoạt động xây dựng gây cản trở khi nhận hướng dẫn từ Cán bộ an toàn môi trường của PPMU và CSC. Đề xuất và tiến hành các biện pháp khắc phục và thực hiện phương pháp xây dựng thay thế, nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng tới môi trường. Nếu nhà thầu không tuân thủ những yêu cầu trên thì sẽ bị đình chỉ công việc hoặc nhận các hình phạt cho đến khi vấn đề được giải quyết và nhận được sự chấp thuận từ ES của PPMU và CSC.

## Cán bộ an toàn môi trường và xã hội Nhà thầu

Nhà thầu được yêu cầu bổ nhiệm cán bộ có thẩm quyền, gồm nhân viên an toàn, xã hội và môi trường của Nhà thầu (SSEO). Nhân viên an toàn, xã hội và môi trường của Nhà thầu SSEO phải được đào tạo phù hợp về quản lý môi trường và phải được cung cấp những kỹ năng cần thiết để chuyển giao kiến thức quản lý môi trường cho tất cả nhân viên tham gia vào hợp đồng. SSEO sẽ chịu trách nhiệm theo dõi sự tuân thủ của nhà thầu với các yêu cầu của ESMP và các yêu cầu về môi trường. Nhiệm vụ của SEO sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:

- Tổ chức kiểm tra hiện trạng môi trường để đánh giá và kiểm tra thực trạng khu vực thi công của nhà thầu, trang thiết bị và phương pháp thi công của nhà thầu liên quan đến kiểm soát ô nhiễm và đảm bảo các biện pháp giảm nhẹ tác động môi trường được thực hiện một cách đầy đủ;

- Theo dõi việc tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm và các yêu cầu hợp đồng;

- Hỗ trợ đơn vị chức năng quan trắc môi trường định kỳ theo nội dung ESIA

- Theo dõi việc thực hiện các biện pháp giảm nhẹ môi trường;

- Chuẩn bị báo cáo kiểm toán cho các điều kiện môi trường tại địa điểm thi công;

- Điều tra khiếu nại và đề xuất các biện pháp khắc phục cần thiết;

- Tư vấn cho nhà thầu về cải thiện môi trường, nhận thức và các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm trước mắt;

- Đề xuất biện pháp giảm thiểu thích hợp cho nhà thầu trong trường hợp không tuân thủ. Thực hiện giám sát bổ sung về sự không tuân thủ do cán bộ môi trường của PPMU và Tư vấn giám sát xây dựng hướng dẫn;

- Thông báo cho nhà thầu và cán bộ môi trường (PPMU và Tư vấn giám sát xây dựng) về các vấn đề môi trường, trình ESMP của nhà thầu cho cán bộ môi trường của PPMU và Tư vấn giám sát xây dựng, và các cơ quan hữu quan, nếu cần;

- Lưu giữ hồ sơ chi tiết về tất cả các hoạt động tại công trường có liên quan đến môi trường.

## Giám sát môi trường và xã hội trong quá trình thi công

Trong quá trình xây dựng, tư vấn giám sát xây dựng đủ năng lực báo cáo tới BQLDA tỉnh sẽ thực hiện giám sát môi trường và xã hội. Tư vấn giám sát xây dựng sẽ phân công các cán bộ môi trường và xã hội sẽ chịu trách nhiệm cho việc kiểm tra, và giám sát tất cả các hoạt động xây dựng để đảm bảo rằng các biện pháp giảm thiểu được lựa chọn trong KHQLMTXH được thực hiện một cách đúng đắn, và các tác động môi trường và xã hội tiêu cực của tiểu dự án được giảm thiểu. Tư vấn giám sát xây dựng sẽ thuê các kỹ sư giám sát môi trường và xã hội có kiến thức về quản lý dự án xây dựng và bảo vệ môi trường và xã hội để thực hiện các trách nhiệm được yêu cầu và giám sát việc thực hiện của nhà thầu. Đặc biệt, cán bộ môi trường và xã hội của tư vấn giám sát xây dựng sẽ:

- Thay mặt BQLDA tỉnh xem xét và đánh giá có hay không thiết kế xây dựng đáp ứng các yêu cầu về các biện pháp giảm thiểu và quản lý của KHQLMTXH;

- Giám sát hệ thống quản lý môi trường và xã hội trên công trường của nhà thầu bao gồm việc thực hiện, kinh nghiệm và khả năng giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội trên công trường, và cung cấp các hướng dẫn điều chỉnh;

- Xem xét việc thực hiện KHQLMTXH của nhà thầu, thẩm tra và khẳng định thủ tục giám sát môi trường và xã hội, các thông số, các vị trí giám sát, thiết bị và các kết quả;

- Báo cáo tình hình thực hiện KHQLMTXH đến BQLDA tỉnh và chuẩn bị báo cáo giám sát môi trường và xã hội trong giai đoạn thi công.

## Tuân thủ yêu cầu theo hợp đồng và pháp lý

Các hoạt động xây dựng không chỉ tuân thủ yêu cầu về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm theo hợp đồng, mà còn tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm của Việt Nam.

Tất cả các báo cáo về phương pháp thi công công trình được Nhà thầu đệ trình Tư vấn giám sát xây dựng và PPMU Hòa Bình phê duyệt để xem xét có đủ biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

Tư vấn giám sát xây dựng và BQLDA tỉnh cũng sẽ xem xét tiến độ của các công trình để kiểm tra xem các luật môi trường có liên quan đã vi phạm hay chưa và có thể ngăn chặn được bất kỳ vi phạm pháp luật nào.

Nhà thầu phải sao chụp các tài liệu liên quan đến an toàn và nhân viên an toàn của TVGS và BQLDA tỉnh. Tài liệu ít nhất phải bao gồm cập nhật báo cáo tiến độ thi công, cập nhật các biện pháp thi công và thư xin cấp giấy phép/giấy phép khác theo luật bảo vệ môi trường và tất cả giấy phép hợp lệ. Cán bộ môi trường và xã hội của tư vấn giám sát xây dựng và BQLDA tỉnh cũng sẽ có quyền truy cập vào sổ nhật ký trang web khi có yêu cầu.

Sau khi xem xét các tài liệu, cán bộ môi trường và xã hội của tư vấn giám sát xây dựng và BQLDA tỉnh sẽ tư vấn cho BQLDA tỉnh và nhà thầu về bất kỳ sự không tuân thủ các yêu cầu về hợp đồng và luật pháp về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm để họ có thể tiếp tục các hành động tiếp theo. Nếu cán bộ môi trường và xã hội của tư vấn giám sát xây dựng và BQLDA tỉnh kết luận rằng tình trạng xin giấy phép và bất kỳ hoạt động bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm nào có thể không phù hợp với biện pháp công việc hoặc có thể dẫn đến vi phạm các yêu cầu về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm tiềm ẩn thì họ sẽ kịp thời thông báo cho Nhà thầu và BQLDA tỉnh.

## Tổ chức báo cáo

Ngoài báo cáo tiến độ, nhà thầu cũng phải cung cấp báo cáo về các số liệu Môi trường, Xã hội, Sức khoẻ và An toàn (ESHS) được quy định trong Phụ lục B của bộ hồ sơ đấu thầu tiêu chuẩn (SPD). Ngoài các báo cáo Phụ lục B, Nhà thầu cũng phải thông báo ngay cho BQLDA tỉnh về sự cố trong các nhóm sau. Đầy đủ chi tiết về những sự cố này sẽ được cung cấp cho BQLDA tỉnh trong khoảng thời gian đã thỏa thuận với BQLDA tỉnh.

- Xác nhận hoặc có khả năng vi phạm bất kỳ luật nào hoặc thỏa thuận quốc tế;

- Bất kỳ thương vong gây tử vong hoặc nghiêm trọng (thiệt hại về thời gian);

- Những ảnh hưởng bất lợi đáng kể hoặc thiệt hại đối với tài sản cá nhân (ví dụ: tai nạn xe cộ, thiệt hại do đá bay, làm việc ngoài ranh giới)

- Ô nhiễm nghiêm trọng nước ngầm hoặc gây tổn hại hoặc phá hủy môi trường sống hoặc các loài nguy cấp và hiếm(kể cả khu bảo vệ); hoặc là

- Bất kỳ cáo buộc quấy rối tình dục hoặc hành vi phạm tội tình dục, lạm dụng trẻ em, phỉ báng, hoặc các hành vi vi phạm khác liên quan đến trẻ em.

Bảng 7-6: Yêu cầu báo cáo

| TT. | Báo cáo bởi | Đệ trình tới | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thầu | Tư vấn giám sát xây dựng | Ngay lập tức đối với các sự cố tai nạn hoặc môi trường nghiêm trọng, và hàng tháng với các vấn đề thông thường theo yêu cầu |
| 2 | Tư vấn giám sát xây dựng | BQLDA tỉnh | Ngay lập tức đối với các sự cố tai nạn hoặc môi trường nghiêm trọng, và hàng tháng với các vấn đề thông thường theo yêu cầu |
| 4 | Ban giám sát cộng đồng | BQLDA tỉnh | Khi cộng đồng có các khiếu nại về việc thực chính sách an toàn của tiểu dự án |
| 5 | BQLDA tỉnh | Sở TNMT tỉnh và Ban quản lý dự án Trung ương | Ngay lập tức đối với các sự cố tai nạn hoặc môi trường nghiêm trọng và sáu tháng một lần tuân thủ với các quy định pháp lý môi trường của chính phủ |
| 6 | BQLDA trung ương | Ngân hàng Thế giới | Ngay lập tức đối với các sự cố tai nạn hoặc môi trường nghiêm trọng và sáu tháng một lần tuân thủ với mục II của thỏa thuận khoản vay |

## Cơ chế giải quyết khiếu nại

Khiếu nại liên quan đến bất kỳ vấn đề nào của tiểu dự án sẽ được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán để đạt được sự đồng thuận. Khiếu nại sẽ trải qua ba giai đoạn ở UBND cấp xã, huyện và tỉnh trước khi khiếu nại có thể được chuyển đến tòa án. Đơn vị thực hiện (PPMU) sẽ phải trả tất cả các khoản phí hành chính và pháp lý liên quan đến việc chấp nhận khiếu nại. Chi phí này được bao gồm trong ngân sách của tiểu dự án. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ được thực hiện như sau:

## Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại

(i) UBND các cấp phường xã. Người bị ảnh hưởng có thể mang khiếu nại của mình đến bất kỳ thành viên nào của Ủy ban nhân dân phường/xã thông qua trưởng thôn, hoặc trực tiếp đến ủy ban nhân dân phường/xã bằng văn bản hoặc bằng miệng. Các thành viên của ủy ban nhân dân phường/xã hoặc trưởng thôn sẽ thông báo cho ủy ban nhân dân phường/xã về khiếu nại. Ủy ban nhân dân phường/xã sẽ đích thân làm việc trực tiếp với người bị ảnh hưởng và quyết định về sự hòa giải/giải quyết trong phạm vi 5 ngày kế từ ngày nhận được khiếu nại (khoảng 15 ngày đối với khu vực miền núi và khu vực xa xôi hẻo lánh). Thư ký của văn phòng UBND phường/xã chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại mà UBND xử lý.

Sau khi UBND ra quyết định, người khiếu nại có liên quan có thể khiếu nại trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp đã có quyết định thứ hai nhưng hộ gia đình đó vẫn chưa hài lòng với quyết định đó thì hộ đó có thể kháng cáo lên Ủy ban nhân dân cấp trên.

(ii) Ủy ban nhân dân cấp huyện/thị. Khi nhận được khiếu nại từ người khiếu nại, UBND huyện thị sẽ có 15 ngày (hoặc 30 ngày đối với vùng sâu, vùng xa) để giải quyết sau khi nhận được khiếu nại. UBND huyện thị chịu trách nhiệm nộp và lưu trữ tài liệu về tất cả các khiếu nại mà cơ quan xử lý.

Khi UBND huyện/thị đưa ra quyết định, người khiếu nại có thể khiếu nại trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp có quyết định thứ hai và hộ gia đình vẫn không hài lòng với quyết định đó thì có thể khiếu nại lên UBND tỉnh tỉnh theo quy trình khiếu nại được quy định ở Luật Khiếu nại 2011 và văn bản liên quan.

(iii) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Khi nhận được khiếu nại, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thời gian 30 ngày (hoặc 45 ngày đối với vùng sâu vùng xa) kể từ ngày nhận được khiếu nại để giải quyết. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm lưu giữ các tài liệu về tất cả các khiếu nại được đệ trình.

Sau khi ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định, người khiếu nại có thể khiếu nại trong vòng 45 ngày. Trong trường hợp, quyết định thứ hai được ban hành và người khiếu nại không thỏa mãn với quyết định như vậy, họ có thể khiếu nại lên tòa án trong vòng 45 ngày. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ phải chi trả bồi thường vào một tài khoản.

(iv) Tòa án Tỉnh. Trong trường hợp người khiếu nại đưa vụ việc của mình lên tòa án cấp tỉnh và các quy tắc của tòa án có lợi đối với người khiếu nại, chính quyền tỉnh sẽ phải tăng mức bồi thường đến mức mà tòa án có thể chấp thuận. Trong trường hợp phán quyết của Toà án có lợi cho UBND tỉnh, người khiếu nại sẽ được hoàn lại số tiền đã trả cho tòa án.

Quyết định giải quyết khiếu nại phải được gửi cho người khiếu nại và các bên có liên quan và được niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền. Người khiếu nại sẽ nhận được phán quyết đó ba ngày sau khi đã có quyết định giải quyết khiếu nại ở cấp xã và 7 ngày ở cấp huyện hoặc cấp tỉnh.

Để giảm thiểu số lượng khiếu nại ở cấp tỉnh, PPMU sẽ phối hợp với Ủy ban Bồi thường huyện Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo và Thành phố Phúc Yên để tham gia và tham vấn trong công tác giải quyết khiếu nại. Vai trò và năng lực của tổ chức này là thực hiện bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng và người bị di dời.

(v) Nhân sự: Cán bộ môi trường và tái định cư do PPMU lựa chọn sẽ thiết kế và duy trì cơ sở dữ liệu về các khiếu nại liên quan đến tiểu dự án từ các hộ gia đình bị ảnh hưởng, bao gồm thông tin như: bản chất của khiếu nại, nguồn và ngày nhận đơn khiếu nại, tên và địa chỉ của người khiếu nại, kế hoạch hành động, và tình trạng hiện tại.

Đối với khiếu nại bằng lời, ban tiếp nhận/hòa giải sẽ ghi lại các yêu cầu này trong một mẫu đơn khiếu nại tại cuộc họp đầu tiên với người bị ảnh hưởng.

(vi) Nhà thầu và tư vấn giám sát xây dựng

Trong quá trình xây dựng, cơ chế giải quyết khiếu nại cũng sẽ do các nhà thầu quản lý dưới sự giám sát của CSC. Các nhà thầu sẽ thông báo cho các cộng đồng và các xã bị ảnh hưởng về tính sẵn có của cơ chế giải quyết khiếu nại để giải quyết khiếu nại và vướng mắc liên quan tới tiểu dự án. Điều này sẽ được thực hiện thông qua quá trình tham vấn cộng đồng và công bố thông tin mà theo đó các nhà thầu sẽ thường xuyên trao đổi với cộng đồng bị ảnh hưởng và các cơ quan có liên quan. Các cuộc họp sẽ được tổ chức ít nhất theo hàng quý, hàng tháng, tờ thông tin dự án sẽ được công bố, các thông báo sẽ được đưa lên các phương tiện truyền thông địa phương, và thông báo về các hoạt động sắp tới sẽ được đăng tải…

Tất cả các khiếu nại và các hành động tương ứng do các nhà thầu thực hiện sẽ được ghi lại trong báo cáo giám sát của tiểu dự án. Khiếu nại và đòi bồi thường thiệt hại có thể được thực hiện qua những hình thức sau:

Bằng lời nói: trực tiếp đến CSC và / hoặc nhân viên bảo vệ của nhà thầu hoặc đại diện tại văn phòng khu vực.

Bằng văn bản: bằng cách giao tay hoặc gửi đơn khiếu nại tới các địa chỉ cụ thể.

Bằng điện thoại, fax, e-mail: cho CSC, nhân viên bảo vệ hoặc đại diện của nhà thầu.

Khi nhận được đơn khiếu nại, CSC và cán bộ an toàn của Nhà thầu hoặc đại diện sẽ đăng kí đơn khiếu nại trong hồ sơ khiếu nại và sẽ ghi lại những sự kiện liên quan đến khiếu nại sau đó, cho đến khi khiếu nại được giải quyết. Ngay sau khi nhận được khiếu nại, cần sao chép khiếu nại thành 4 bản. Bản gốc sẽ được lưu trong hồ sơ, một bản copy được cán bộ an toàn nhà thầu giữ, một bản copy sẽ được gửi đến CSC và bản cuối cùng sẽ được gửi tới BQLDA tỉnh Vĩnh Phúc trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được khiếu nại.

Thông tin được ghi chép trong đơn khiếu nại sẽ bao gồm:

- Ngày, giờ khiếu nại.

- Tên, địa chỉ và chi tiết liên lạc của người khiếu nại.

- Mô tả ngắn về khiếu nại.

- Các hành động được thực hiện để giải quyết khiếu nại, bao gồm người liên hệ và phát hiện tại mỗi giai đoạn trong quá trình giải quyết khiếu nại.

- Ngày và giờ khi người khiếu nại được liên lạc trong quá trình giải quyết.

- Quyết định cuối cùng của khiếu nại.

- Ngày, thời gian và cách thức mà người khiếu nại được thông báo.

- Chữ ký của người khiếu nại khi có quyết định.

Khiếu nại nhỏ sẽ được giải quyết trong vòng một tuần. Trong vòng hai tuần (và hàng tuần sau đó), văn bản trả lời sẽ được gửi tới người khiếu nại (bằng tay, bưu điện, fax, e-mail) có nêu ra các thủ tục được thực hiện và quá trình theo ngày.

Mục tiêu chính là để giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất có thể bằng các phương tiện đơn giản nhất, liên quan đến càng ít người càng tốt và ở mức thấp nhất có thể. Chỉ khi vấn đề không thể được giải quyết ở mức đơn giản nhất và/hoặc trong vòng 15 ngày, các cơ quan chức năng khác sẽ tham gia. Tình huống như vậy có thể phát sinh chẳng hạn, khi những tổn hại được khiếu nại, khối lượng yêu cầu chi trả không thể được giải quyết, hoặc những nguyên nhân thiệt hại được xác định.

## Cơ chế giải quyết khiếu nại thông qua PPMU

Trong quá trình thực hiện dự án, PPMU cũng sẽ áp dụng đồng thời cơ chế giải quyết khiếu nại trực tiếp thông qua các cán bộ môi trường và xã hội của tỉnh, tư vấn giám sát thi công, và các nhà thầu thi công. Mục tiêu của cơ chế khiếu nại này là rút ngắn thời gian tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tối giản các thủ tục trong việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, Những khiếu nại nhỏ liên quan trực tiếp đến hoạt động của dự án có thể được khiếu nại với các đơn vị thực hiện, thông qua một trong những phương thức sau:

- Phản ánh qua gặp gỡ trực tiếp với tư vấn giám sát thi công, cán bộ phụ trách an toàn của nhà thầu, hoặc đại diện nhà thầu tại địa phương;

- Khiếu nại bằng văn bản: thư khiếu nại có thể gửi đến những cá nhân nói trên, hoặc cán bộ môi trường và xã hội của tỉnh, hoặc trực tiếp tới hòm thư khiếu nại của PPMU dưới dạng bản cứng hoặc thư điện tử;

- Thông qua các phương tiện thông tin liên lạc (điện thoại, tin nhắn,..)a

Sau khi nhận được khiếu nại, cán bộ tiếp nhận thông tin có trách nhiệm ghi nhận và gửi thông tin khiếu nại tới nhà thầu thi công và PPMU trong vòng không quá 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận. Trường hợp những khiếu nại đơn giản và có thể giải quyết nhanh chóng, nhà thầu cần sắp xếp nhân sự trả lời, giải quyết khiếu nại và có báo cáo sự việc đến PPMU trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được khiếu nại; Báo cáo này cần bao gồm đầy đủ thông tin về thời điểm khiếu nại, tính chất sự việc, phương án giải quyết, và ý kiến của người khiếu nại sau khi nhận được quyết định giải quyết khiếu nại. Trường hợp những khiếu nại cần thời gian để lập phương án giải quyết, trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được khiếu nại, nhà thầu cần có văn bản giải trình gửi đến PPMU; Văn bản này cần bao gồm thông tin về thời điểm khiếu nại, tính chất sự việc, những vấn đề tồn tại, định hướng phương án giải quyết, và thời gian dự kiến giải quyết. Trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được khiếu nại mà nhà thầu không có quyết định giải quyết được người khiếu nại chấp thuận thì khiếu nại đó được chuyển tới UBND xã và thực hiện quy trình khiếu nại theo quy định của Chính phủ Việt Nam.

## Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới

Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới: Các cá nhân và cộng đồng tin rằng nếu như một tiểu dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ ảnh hưởng bất lợi tới cuộc sống của họ, thì có thể đệ trình khiếu nại của mình đến cơ chế giải quyết khiếu nại ở cấp tiểu dự án hiện tại hoặc Ban giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới. Tổ chức này đảm bảo rằng những khiếu nại được gửi tới sẽ được xem xét kịp thời nhằm giải quyết những vấn đề liên quan tới tiểu dự án. Cá nhân hay tổ chức bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án đều có thể gửi đơn khiếu nại tới Ban thanh tra độc lập của Ngân hàng Thế giới để xác định nếu như có bất cứ thiệt hại nào xảy ra hoặc có thể xảy ra, do không tuân thủ các chính sách và thủ tục của Ngân hàng Thế giới. Các khiếu nại có thể được đưa ra xem xét bất cứ lúc nào khi vấn đề đó được Ngân hàng Thế giới quan tâm và Ban quản lí sẽ phải có trách nhiệm trả lời. Để biết thêm thông tin về việc làm thế nào để gửi đơn khiếu nại cho Ban giải quyết khiếu nại của Tổ chức ngân hàng thế giới (GRS), xin vui lòng truy cập theo địa chỉ www.worldbank.org/grs. Để biết thêm thông tin về cách gửi đơn khiếu nại cho Ban thanh tra của Ngân hàng Thế giới, vui lòng truy cập địa chỉ www.inspectionpanel.org.

## Kế hoạch thực hiện ESIA

## Kế hoạch thực hiện kế hoach quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu

- Ngay sau khi ký kết hợp đồng, căn cứ vào báo cáo ESIA và phương pháp xây dựng của tiểu dự án đã được phê duyệt, kế hoạch xây dựng đã được CSC và PPMU phê duyệt, Nhà thầu chuẩn bị kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (CESMP) của gói thầu và nộp cho PPMU để xem xét và phê duyệt.

- Sau khi CESMP được phê duyệt, nhà thầu sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và xã hội tại chỗ.

- Thông tin CESMP sẽ được niêm yết tại các lán trại và khu vực làm việc của công nhân để phổ biến về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực cho người lao động.

- Lập bảng thông tin công cộng tại các lối vào của công trường, bao gồm địa chỉ, đại diện, số điện thoại của các bên liên quan để cộng đồng địa phương theo dõi và liên hệ khi cần thiết.

- Phân công cán bộ phụ trách về môi trường và an toàn, đào tạo kiến thức về ATMT, sức khoẻ công nhân.

- Khảo sát, kiểm tra tình trạng môi trường tại hiện trường, báo cáo với CSC/PPMU nếu có sự khác biệt đáng kể so với môi trường.

- Ký hợp đồng với các đơn vị được uỷ quyền để xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, ... và cấp nước sạch.

- Quản lý người lao động và thiết bị thi công và cấp giấy chứng nhận mới trong trường hợp hết hạn.

- Thực hiện CESMP và cập nhật, trình CSC/PPMU phê duyệt nếu có thay đổi trước khi áp dụng.

- Phối hợp với PPMU và CSC để giải quyết khiếu nại của người dân về vấn đề môi trường và an toàn của gói thầu một cách kịp thời.

- Báo cáo về việc triển khai CESMP hàng tháng.

## Khởi động tiểu dự án và nhân sự

Cán bộ phụ trách vấn đề an toàn môi trường của Nhà thầu phải được tập huấn, đào tạo các quy tắc có liên quan và phải có giấy chứng nhận về sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động và làm việc toàn thời gian tại chỗ.

Cung cấp đào tạo về sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn cho người lao động và thường xuyên thực hiện kiểm tra công tác bảo vệ sức khoẻ và an toàn trên công trường.

## Tăng cường năng lực và đào tạo

## Đào tạo về chính sách an toàn

Vì BQLDA tỉnh đã thực hiện các dự án được tài trợ bởi NHTG, nên nhân việc của BQLDA tỉnh có hiểu biết về các yêu cầu chính sách an toàn của NHTG. BQLDA tỉnh đã bổ nhiệm một cán bộ để chịu trách nhiệm về thực hiện chính sách an toàn môi trường của tiểu dự án. Cán bộ môi trường này đã tham gia vào các khóa đào tạo về chính sách an toàn của NHTG được tổ chức bởi NHTG và Ban QLDA Trung ương ở giai đoạn đầu của quá trình thực hiện dự án. Tuy nhiên, đào tạo và phát triển năng lực cần thiết được thực hiện hàng năm thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của các cán bộ chính sách an toàn của NHTG chú trọng đến những yêu cầu mới về chính sách an toàn. Do các yêu cầu mới về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (MXSA) được nêu lên trong bộ hồ sơ mời thầu tiêu chuẩn, đào tạo về yêu cầu MXSA sẽ được cán bộ chính sách an toàn của NHTG cung cấp tới tư vấn giám sát xây dựng, cán bộ môi trường và xã hội của nhà thầu ngay khi họ được huy động và BQLDA tỉnh sẽ chịu trách nhiệm cho việc tổ chức đào tạo này phối hợp với cán bộ chính sách an toàn của NHTG.

## Đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Các điều khoản sẽ được làm để cung cấp đào tạo định hướng an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đối với tất cả lao động mới để đảm bảo họ được thồn tin về các quy định công trường cơ bản của công việc tại hiện trường và việc bảo vệ cá nhân và ngăn ngừa tổn thương đối với những đồng nghiệp.

Đào tạo sẽ bao gồm nhận thức nguy hại cơ bản, nguy hại đặc thù, thực hành lao động an toàn, và thủ tục khẩn cấp đối với hỏa hoạn, sơ tán, thảm họa thiên nhiên một cách thích hợp. Bất cứ mối nguy hại đặc thù nào hoặc mã màu được sử dụng sẽ được xem xét một cách thấu đáo như một phần của đào tạo định hướng.

## Định hướng khách thăm

Nếu khách thăm có thể được phép tiếp cận các khu vực có các điều kiện hoặc các chất nguy hại hiện diện, định hưỡng khách thăm và chương trình kiểm soát sẽ được thiết lập để đảm bảo khach thăm không đi vào các khu vực nguy hiểm mà không có người đi kèm.

## Đào tạo nhà thầu và công nhân mới

BQLDA tỉnh sẽ đảm bảo rằng công nhân và các nhà thầu, trước khi tiến hành các công việc mới, được đào tạo và tiếp nhận thông tin đầy đủ để họ có thể hiểu các mối nguy hại công việc và bảo vệ bản thân họ khỏi các nhân tố nguy hại xung quanh có thể hiện diện. Đào tạo sẽ bao gồm đầy đủ:

- Hiểu biết về vật liệu, thiết bị và công cụ

- Hiểu biết về các mối nguy hại trong vận hành và làm thế nào để kiểm soát chúng

- Các rủi ro tiềm tang đối với sức khỏe

- Các cảnh báo để ngăn ngừa tiếp xúc

- Các yêu cầu vệ sinh

- Mặc và sử dụng quần áo và các thiết bị bảo hộ

- Phản ứng thích hợp đối với các trạng thái hoạt động khắc nghiệt, các sự cố và tai nạn

## Đào tạo sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cơ bản

Một chương trình đào tạo cơ bản và các khóa chuyên sâu sẽ được thực hiện khi cần thiết, để đảm bản rằng công nhân được định hướng đối với các mối nguy hại cụ thể của các nhiệm vụ công việc riêng lẻ. Đào tạo nhìn chung sẽ được cung cấp tới quản lý, giám sát, công nhân, và các khách thăm không thường xuyên đến những khu vực có rủi ro và nguy hiểm.

Công nhân với bổn phận sơ cứu và giải cứu sẽ nhận được đào tạo đặc biệt để không cố ý làm trầm trọng thêm các tiếp xúc và nguy hại sức khỏe đối với bản thân họ và đồng nghiệp. Đào tạo sẽ bao gồm những rủi ro của việc lây nhiễm các mầm bệnh thông qua máu do tiếp xúc với mô và dịch cơ thể.

Thông qua các điều khoản hợp đồng thích hợp và giám sát, BQLDA tỉnh sẽ đảm bảo rằng những nhà cung cấp dịch vụ, cũng như các lao động hợp đồng và hợp đồng phụ, được đào tạo một cách đầy đủ trước khi công việc bắt đầu.

BQLDA tỉnh sẽ chịu trách nhiệm cho việc phồi hợp với tư vấn giám sát xây dựng và các bộ môi trường xã hội của nhà thầu tổ chức các khóa đào tạo nói trên.

## Kế hoạch giám sát môi trường

## Giám sát việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu

PPMU và chuyên gia tư vấn giám sát (CSC) sẽ giám sát việc tuân thủ các quy chuẩn. BQLDA Tỉnh và CSC sẽ chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động của nhà thầu với các biện pháp giảm thiểu đã được thống nhất. Kết quả sẽ được tổng kết trong báo cáo hàng tháng.

Chính quyền địa phương tại 09 xã và cộng đồng khu vực 10 hồ sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát theo các quy định của Chính phủ, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị định 80/2005/NĐ-CP - Quy định về giám sát đầu tư của cộng đồng.

Ngoài ra, cán bộ an toàn môi trường của Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm giám sát hàng ngày về an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trường và báo cáo cho CSC.

Kế hoạch giám sát chi tiết sẽ được chuẩn bị trong giai đoạn thiết kế chi tiết. Chi phí cho chương trình giám sát sẽ được bao hàm trong chi phí thực hiện KHQLMTXH.

## Giám sát chất lượng môi trường xung quanh

(a) Giám sát định kỳ

Chương trình giám sát chất lượng môi trường xung quanh như chất lượng không khí, đất và nước cung cấp thông tin có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các chiến lược quản lý ô nhiễm. Một quy trình lập kế hoạch có hệ thống được khuyến cáo để đảm bảo rằng các dữ liệu thu thập được là phù hợp với mục đích dự định của chúng (và để tránh thu thập dữ liệu không cần thiết). Quá trình này, đôi khi được gọi là quá trình mục tiêu chất lượng dữ liệu, xác định mục đích thu thập dữ liệu, quyết định dựa trên dữ liệu và hậu quả của việc đưa ra quyết định sai, thời gian và ranh giới địa lý và chất lượng dữ liệu cần thiết để đưa ra một quyết định chính xác. Chương trình giám sát chất lượng môi trường xung quanh sẽ xem xét các yếu tố sau:

- Các thông số quan trắc: Các thông số quan trắc được lựa chọn phải phản ánh các chất gây ô nhiễm đáng lo ngại liên quan đến các quy trình của TDA.

- Tính toán cơ sở: Trước khi xây dựng TDA, cần tiến hành giám sát chất lượng môi trường xung quanh và tại khu vực lân cận TDA để đánh giá mức độ ô nhiễm của các chất ô nhiễm chính để phân biệt giữa các điều kiện môi trường hiện hữu xung quanh và các tác động liên quan đến TDA.

- Loại và tần suất quan trắc: Dữ liệu về chất lượng môi trường xung quanh được tạo ra thông qua chương trình giám sát phải đại diện cho các chất gây ô nhiễm do TDA phát thải theo thời gian. Thời gian và tuần suất quan trắc cũng có thể sắp xếp từ liên tục đến ít thường xuyên, hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.

- Các vị trí quan trắc: Giám sát chất lượng môi trường xung quanh có thể bao gồm giám sát bên ngoài hay tại ranh giới TDA bởi chủ đầu tư, sở TNMT, hoặc bởi sự hợp tác giữa cả hai bên. Vị trí các trạm quan trắc nên được thiết lập dựa trên kết quả của các phương pháp khoa học và các mô hình toán học để ước lượng tác động tiềm ẩn đối với các thụ thể từ nguồn phát thải có tính đến các khía cạnh như vị trí của các cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng.

- Phương pháp lấy mẫu và phân tích: Các chương trình giám sát nên áp dụng các phương pháp quốc gia hoặc quốc tế để thu thập mẫu và phân tích, như các tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) công bố. Việc lấy mẫu phải được tiến hành bởi hoặc dưới sự giám sát của các nhân viên được đào tạo. Phân tích sẽ do các đơn vị được phép hoặc được chứng nhận cho mục đích này. Các kế hoạch kiểm soát chất lượng/bảo đảm chất lượng (QA/QC) lấy mẫu và phân tích phải được áp dụng và được chứng minh bằng tài liệu để đảm bảo chất lượng dữ liệu phù hợp với mục đích sử dụng dữ liệu (ví dụ, các phương pháp giới hạn phát hiện thấp hơn mức quan tâm). Các báo cáo giám sát nên bao gồm tài liệu QA/QC.

Theo dõi tiếng ồn có thể được thực hiện nhằm mục đích thiết lập mức độ tiếng ồn xung quanh hiện tại trong khu vực của TDA đề xuất, hoặc để kiểm tra mức độ tiếng ồn giai đoạn hoạt động. Các chương trình giám sát tiếng ồn cần được thiết kế và thực hiện bởi các chuyên gia được đào tạo. Các chu kỳ giám sát điển hình cần phải đủ để phân tích thống kê và có thể kéo dài 48 giờ với việc sử dụng các thiết bị quan trắc tiếng ồn mà có thể ghi lại dữ liệu liên tục trong khoảng thời gian này, hoặc theo giờ, hoặc thường xuyên hơn, nếu thích hợp (hoặc bao gồm các khoảng thời gian khác nhau trong vài ngày, kể cả ngày làm việc trong tuần và cuối tuần). Loại chỉ số âm được ghi lại phụ thuộc vào loại nhiễu đang được theo dõi, do chuyên gia về tiếng ồn xác lập. Thiết bị nên được đặt cách mặt đất khoảng 1,5m và không gần quá 3m đối với bất kỳ bề mặt phản chiếu nào (ví dụ tường). Nói chung, giới hạn mức độ ồn được thể hiện bằng mức độ ồn xung quanh hoặc mức độ ồn nền trong trường hợp không có nguồn tiếng ồn đang được điều tra.

Chi tiết được thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 7-7: Kế hoạch quan trắc môi trường trong quá trình thi công và vận hành TDA

| Thành phần môi trường | Địa điểm quan trắc | Tần suất | Thông số quan trắc | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được áp dụng | Trách nhiệm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn thi công |
| 1 | Không khí và tiếng ồn |
| Chất lượng không khí | Thực hiện đo, lấy mẫu tại vị trí đập chính, tràn xả lũ và tuyến đường quản lý của mỗi khu vực công trình | 6 tháng/1 lần | SO2, NOx, CO, TSP, Vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió) | QCVN 05:2013/BTNMT | BQLDA tỉnh |
| Tiếng ồn | Thực hiện đo mẫu tại các vị trí quan trắc chất lượng môi trường không khí | 6 tháng/1 lần | Tiếng ồn tương đương (dBA) | QCVN 26:2010/BTNMT | BQLDA tỉnh |
| Chất lượng nước mặt | 02 mẫu (01 trước và 01 sau công trình) tại 10 hồ | 6 tháng/1 lần | pH, DO, COD, BOD5, TSS, NH4+, NO3-, PO43-, Tổng N, dầu mỡ, Tổng P, Zn, Pb, Hg, As, tổng Coliforms | QCVN 08-MT: 2015/BTNMT | BQLDA tỉnh |
| II | Giai đoạn vận hành |
| Chất lượng nước mặt | 02 mẫu (01 trước và 01 sau công trình) tại 10 hồ | 6 tháng/1 lần | pH, DO, COD, BOD5, TSS, NH4+, NO3-, PO43-, Tổng N, dầu mỡ, Tổng P, Zn, Pb, Hg, As, tổng Coliforms | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT, Cột B1 | BQLDA tỉnh |

Bảng 7-8: Kế hoạch giám sát môi trường

| Biện pháp giảm thiểu | Thông số | Vị trí | Phương pháp | Tần suất | Trách nhiệm | Chi phí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn trước khi thi công |
| Thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư | Số lượng các hộ dân bị ảnh hưởng được đề bù Phàn nàn phát sinh liên quan đến đền bù và lợi ích | Khu vực ảnh hưởng | Quan sát | Hàng tháng hoặc khi có sự phàn nàn từ các hộ BAH | Ban QLDA tỉnh | Một phần của chi phí RAP |
| Giai đoạn xây dựng |
| Kiểm soát chất lượng nước | Độ đục Đo lượng dầu, mùi và các loại nước thải khác. Rác tại các dòng nước | 10 hồ thuộc TDA và các dòng chảy khác gần công trường thi công | Quan sát và phỏng vấn | Hàng tuần sau mưa lớn hoặc khi có phản ánh của người dân địa phương | Nhà thầu | Bao gồm trong hợp đồng |
| Giảm thiểu bụi phát sinh | Lượng bụi tập trung | Tại những điểm dân cư gần công trình thi công tại 10 hồ | Khảo sát Phỏng vấn | Hàng tháng hoặc khi có phản ánh của người dân | Nhà thầu | Bao gồm trong hợp đồng thi công |
| Giảm thiểu tiếng ồn phát sinh | Mức độ ồn | Tại những điểm dân cư gần công trình thi công tại 10 hồ | Khảo sát Phỏng vấn | Hàng tháng hoặc khi có phản ánh của người dân | Nhà thầu | Bao gồm trong hợp đồng thi công |
| An toàn giao thông | Số vụ tai nạn giao thông, nguyên nhân tai nạn Thời gian lưu thông chậm ảnh hưởng bởi thi công | - Các đoạn đường gần khu vực dân cư | Khảo sát | Hàng tuần hoặc khi có phản ánh của người dân | Nhà thầu/ Cơ quan quản lý đường bộ địa phương | Bao gồm trong hợp đồng thi công Ngân sách địa phương |
| Quản lý chất thải rắn | Mức độ sạch sẽ của lán trại Khối lượng rác thải | Lán trại công nhân | Quan sát | Hàng tháng hoặc khi có phản ánh của người dân | Nhà thầu | Bao gồm trong hợp đồng thi công |
| Quản lý tài sản | Phàn nàn của người dân liên quan đến các hoạt động xây dựng của công nhân | Lán trại công nhân Khu dân cư gần công trường thi công/lán trại | Khảo sát Phỏng vấn | Hàng tuần | Nhà thầu | Bao gồm trong hợp đồng thi công |
| Sức khỏe và an toàn của người dân | Số lần xảy ra tai nạn lao động tại công trường Số lần trì hoãn công việc do tai nạn hoặc bệnh tật | Khu vực công trường; Khu công trường gần khu dân cư của 10 hồ | Quan sát và phỏng vấn | Hàng tháng | Nhà thầu | Bao gồm trong hợp đồng thi công |
| Quản lý rác thải xây dựng | Khối lượng đất đào Khối lượng đất đào tái sử dụng Khối lượng đất đào được chuyển tới bãi đổ thải Khối lượng các vật liệu và đồ thải khác từ công trường Chất thải sinh hoạt từ lán trại công nhân | Công trường thi công Lán trại công nhân Khu vực đổ thải | Khảo sát Phỏng vấn | Hàng tháng hoặc khi có phản ánh của người dân | Nhà thầu | Bao gồm trong hợp đồng thi công |
| 2. Giai đoạn vận hành |
| Các sự cố về đập | Các điểm rò rỉ của đập Số lần đập bị tràn/vỡ | Toàn bộ đập | Quan sát Phỏng vấn | 6 tháng/ 1 lần | Đơn vị quản lý vận hành | Ngân sách nhà nước |
| Sạt lở đất trong mùa lũ | Số điểm sạt lở đất Tần suất sạt lở đất | Toàn bộ đập | Quan sát Phỏng vấn | Hàng tháng hoặc khi có phản ánh của người dân | Đơn vi quản lý vận hành | Ngân sách nhà nước |

(b) Giám sát sự cố:

Mục đích của việc theo dõi này là đánh giá mức độ ô nhiễm đất đai và nguồn nước do xả thải bất ngờ như xả nước thải và dầu thải vào nguồn nước và đất đai gần đó và đưa ra quyết định kịp thời về kiểm soát ô nhiễm nhằm giảm rủi ro môi trường.

Một kế hoạch giám sát sự cố sẽ được TVGS xây dựng trong giai đoạn đầu của việc thực hiện TDA và đệ trình lên Ban QLDA để phê duyệt. Kế hoạch này sẽ xác định những rủi ro môi trường tiềm ẩn do sự cố xả thải các chất thải như nước thải và dầu thải vào nguồn nước gần đó. Kế hoạch cũng xác định nguồn lực để giám sát vấn đề này, chẳng hạn như nhân viên, thiết bị, địa điểm và thông số giám sát, phương pháp phân tích, phòng thí nghiệm chuyên dụng, và dự toán.

## Giám sát an toàn đập

Sau khi đã tích nước và bắt đầu vận hành đập, chủ đập chịu trách nhiệm thực hiện giám sát an toàn đập, công việc này được thực hiện bởi chuyên gia độc lập có năng lực và là người không tham gia vào quá trình điều tra, thiết kế, xây dựng hoặc vận hành của đập. Sau khi vận hành bình thường, các đợt kiểm tra đập được diễn ra thường xuyên, bao gồm việc kiểm tra an toàn trước và sau mùa lũ hàng năm, thực hiện theo Nghị định của Chính phủ số 114/2018/NĐ-CP về Quản lý An toàn Đập.

## Chi phí ước tính

Dự toán cho việc thực hiện giám sát thực hiện KHQLMTXH được đưa ra trong bảng dưới đây. Chi phí thực hiện biện pháp giảm thiểu sẽ được tính trong chi phí xây dựng.

Bảng 7-9: Chi phí ước tính cho giám sát thực hiện KHQLMTXH và đào tạo

| TT | Hạng mục | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Chi phí phân tích mẫu thực hiện giám sát môi trường trong quá trình thi công, xây dựng Dự án | 215.114.000 |
| 3 | Tăng cường năng lực (cán bộ chuyên trách của PPMU, nhà thầu và công nhân thi công, ban giám sát cộng đồng của các xã thực hiện TDA) |  |
|  | - Kế hoạch hành động giới | 210.000.000 |
|  | - Phổ biến thông tin | 45.000.000 |
|  | - Đào tạo sức khỏe cộng đồng và an toàn lao động | 45.000.000 |
|  | - Kế hoạch tham gia và chiến lược truyền thông | 140.000.000 |
|  | Tổng | 655.114.000 |

Sự tham gia của cộng đồng vào quá trình triển khai ESIA là hoàn toàn tự nguyện vì lợi ích của chính cộng đồng và các hộ gia đình. Do đó, những người dân tham gia giám sát KHQLMTXH sẽ không được trả công. Tuy vậy, để khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, cần phân bổ chi phí nguyên vật liệu và công cụ để giám sát hoạt động và hỗ trợ cho một số thành viên mà cộng đồng lựa chọn để tham gia vào quá trình giám sát. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 về Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng và Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg, “chi phí trả cho hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng trong xã/phường được thể hiện trong giá trị chi phí ước lượng của ngân sách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và được trích từ ngân sách cấp xã/huyện; tài chính hỗ trợ để tuyên truyền, tổ chức các khóa đào tạo, hướng dẫn, báo cáo sơ bộ và cuối cùng về giám sát đầu tư của cộng đồng cấp tỉnh và cấp huyện được cân đối trong giá trị ước lượng chi phí của Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh/huyện là được trích từ ngân sách cấp tỉnh”.

Bảng dưới đây thể hiện dòng vốn cho hoạt động giám sát chất lượng môi trường và xây dựng năng lực trong quá trình triển khai TDA Hòa Bình.

Bảng 7-10: Nguồn vốn thực hiện KHQLMTXH

| Nội dung | Chi phí | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- |
| (a) Giảm thiểu trong quá trình thi công | Một phần của hợp đồng thi công | NHTG |
| (b) Giám sát tuân thủ chính sách an toàn trong quá trình thi công | Một phần chi phí của Tư vấn Giám sát xây dựng(CSC) | NHTG |
| (c) Hoạt động của BQLDA về khía cạnh chính sách an toàn môi trường | Một phần chi phí của BQLDA | Vốn đối ứng |
| (d) Giám sát chất lượng môi trường | Chi phí thuê quan trắc môi trường | NHTG |
| (e) Chương trình xây dựng năng lực về chính sách an toàn | Chi phí thuê đào tạo, tập huấn | NHTG |

Đánh giá chung:

Thực hiện TDA sửa chữa 10 hồ chứa tỉnh Hòa Bình có thể gây ra một số tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội tại các xã vùng tiểu dự án, do đó cần phải xây dựng kế hoạch quản lý môi trường và xã hội nhằm thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, cũng như phân rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Dưới đây là bảng tóm tắt biện pháp giảm thiểu và trách nhiệm của các bên liên quan.

Bảng 7-11: Tóm tắt các biện pháp giảm thiểu các tác động chung

| Vấn đề môi trường và xã hội | Biện pháp giảm thiểu | Vị trí | Tiêu chuẩn áp dụng | Chi phí giảm thiểu | Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện | Cơ quan chịu trách nhiệm giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn chuẩn bị |
| Bụi, tiếng ồn, chất thải phát sinh từ hoạt động khoan khảo sát địa chất, giải phóng mặt bằng | Khu vực giải phóng mặt bằng cần phải tưới nước để giảm thiểu bụi. Sử dụng các loại máy đạt tiêu chuẩn để đảm bảo hoạt động giải phóng mặt bằng an toàn và không gây ồn. Nước thải được xử lý sơ bộ thông qua nhà vệ sinh lưu động Chất thải rắn được phân loại và hợp đồng với đơn vị thu gom. Đất bóc phong hóa được tận dụng tái sử dụng trong quá trình đắp đất thi công và cho các hộ dân địa phương sử dụng san lấp mặt bằng nếu có nhu cầu. | Khu vực TDA | Thông tư và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành | Bao gồm trong chi phí xây lắp | Nhà thầu | BQLDA tỉnh và cộng đồng địa phương |
| Thu hồi đất Diện tích đất bị thu hồi TDA là 28,95ha và 55 hộ BAH. | - Tuyên truyền về công tác thực hiện đúng nghĩa vụ quyền lợi và pháp luật của nhà nước. - Công khai về mức giá bồi thường chi tiết từng loại bị thiệt hại tới hộ bị ảnh hưởng. - Công khai về mức giá bồi thường chi tiết từng loại bị thiệt hại tới hộ bị ảnh hưởng. - Chi trả tiền bồi thường đúng đối tượng, đúng tiến độ. - Phối hợp với chính quyền địa phương nếu có tranh chấp xảy ra để đảm bảo quá trình GPMB được thuận lợi, xuyên suốt. | Các hộ BAH thuộc TDA | Luật đất đai số 45/2013/QH13, các nghị định và thông tư liên quan | Trên 2,099 tỷ đồng | UBND các huyện, xã TDA | BQLDA tỉnh và cộng đồng địa phương |
| Rủi ro do bom mìn | - Đảm bảo khoảng cách an toàn và cảnh báo cho người dân trong quá trình thực hiện theo đúng QCV 01:2012/BQP - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rà phá bom mình, vật nổ và QCVN 02:2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp |  | QCVN 01:2012/BQP QCVN 02:2008/BCT Thông tư 146/2007/TT-BQP | Chi phí rà phá bom mìn | Đơn vị có chức năng của quân đội | BQLDA tỉnh |
| An ninh trật tự tại địa phương | - Công nhân đến lao động trên địa bàn cần phải đăng tạm trú tạm vắng tại UBND các xã TDA. - Tuyên truyên nâng cao nhận thức và nếp sống văn minh cho công nhân để tạo sự mối quan hệ thân thiện với người dân địa phương. | Khu vực thi công |  | Bao gồm trong chi phí xây lắp | Nhà thầu | BQLDA tỉnh |
| II. Giai đoạn thi công |
| Các tác động tiêu cực môi trường và xã hội chung liên quan đến các hoạt động xây dựng và các tác động đặc thù của 10 hồ thuộc TDA | Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOP) Các biện pháp giảm thiểu các tác động đặc thù của 10 hồ | Toàn bộ khu vực TDA BAH bao gồm công trường xây dựng, các tuyến vận chuyển, các mỏ vật liệu | Luật, nghị định, thông tư và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành Hướng dẫn về môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm Ngân hàng Thế giới | Bao gồm trong chi phí xây lắp | Nhà thầu | BQLDA tỉnh, tư vấn giám sát, tư vấn giám sát độc lập của Ban quản lý dự án trung ương, Sở tài nguyên và môi trường tỉnh, cộng đồng địa phương, |
| III. Giai đoạn vận hành |
| Nước thải và chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân quản lý hồ | -Nhà quản lý khi xây dựng phải có nhà vệ sinh 3 ngăn đạt tiêu chuẩn -Tại khu vực nhà quản lý cần lắp đặt thùng đựng rác. -Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý hồ trong công tác bảo vệ môi trường | Khu vực hồ chứa | Nghị định 38/2015/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Chủ đập | Sở NNPTNT |
| Gián đoạn cấp nước do hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng | - Thông báo tới chính quyền và người dân địa phương về tình hình và kế hoạch sửa chữa. - Lựa chọn thời điểm sửa chữa vào thời điểm hoạt động sản xuất nông nghiệp ít sử dụng nước để ít ảnh hưởng. - Khi sửa chữa cần đảm bảo tiến độ như kế hoạch đề ra để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. | Khu vực hồ chứa và vùng hạ lưu | Nghị định 114/2008/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Chủ đập | Sở NNPTNT |
| Rủi ro xả lũ khẩn cấp và vỡ đập | - Đơn vị quản lí và vận hành phối hợp chặt chẽ với người dân địa phương để nhận được báo cáo kịp thời khi có các rủi ro liên quan đến sự an toàn đập xảy ra và kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý - Xây dựng bản đồ ngập lụt cho vùng hạ lưu, có kế hoạch xả lũ phải báo cho người dân địa phương biết trước ít nhất là 1 ngày nhằm hạn chế tối đa thiệt hại - Xây dựng hành lang an toàn khi có lũ dựa trên kịch bản dự báo tác động - Đơn vị quản lý phải thông báo kịp thời và chính xác về xả lũ để giúp đỡ mọi người trong cộng đồng có những ứng phó kịp thời. - Giám sát và điều tiết nước hợp lí trong mùa mưa - Nhân dân và chính quyền địa phương cần có kế hoạch chủ động đối phó với thiên tai. | Khu vực hồ chứa và vùng hạ lưu | Nghị định 114/2008/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Chủ đập | Sở NNPTNT |

# THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

## Mục tiêu của tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin

- Tham vấn sự đồng thuận của các ngành liên quan, chính quyền địa phương và cộng đồng trong việc triển khai tiểu dự án.

- Chia sẻ đầy đủ các thông tin về phạm vi tiểu dự án, các mục tiêu và các ảnh hưởng tiềm tàng của nó đến môi trường, xã hội.

- Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc xác định các tác động môi trường dự án.

- Thu thập thông tin về các yêu cầu cũng như các phản hồi của người dân và chính quyền địa phương về các tác động tiêu cực và các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và xã hội tiêu cực của tiểu dự án để hoàn thiện quá trình đánh giá tác động môi trường và xã hội tạo thuận lợi cho việc ra quyết định.

## Thành phần và phương pháp thực hiện tham vấn

Thời gian họp tham vấn. Trong quá trình chuẩn bị ESIA, Điều tra kinh tế xã hội được tiến hành 2 đợt (đợt 1: tháng 4/2018 và đợt 2: tháng 6/2018 với 154 hộ dân, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội tham gia khảo sát câu hỏi tại 09 xã thuộc 06 huyện. của tỉnh Hòa Bình.

Đợt 1: Đội ESIA gặp chủ dự án, tư vấn kỹ thuật và những người liên quan để thông báo với họ về những yêu cầu chính sách an toàn của tiểu dự án, thu thập thông tin hữu ích cho việc chuẩn bị ESIA. Tham vấn đợt 1 được thực hiện ngay sau khi sàng lọc môi trường – xã hội cho tiểu dự án được hoàn thành.

Đợt 2: Đợt 2 của cuộc họp tham vấn được thực hiện sau khi đã có bản dự thảo thứ nhất của ESIA. Đội tham vấn ESIA kết hợp với chủ dự án và tham vấn nghiên cứu khả thi nên gặp gỡ cộng đồng dân cư, đặc biệt là đại diện những hộ bị ảnh hưởng, để tham vấn với họ về:

- Những mục tiêu và những can thiệp dự án được đề xuất

- Các tác động xã hội và môi trường tiềm tàng có thể xảy ra trong quá trình xây dựng và vận hành của dự án

- Các biện pháp giảm thiểu được đề xuất

Tham vấn đợt 2 được thực hiện sau khi bản dự thảo ESIA được hoàn thành và công bố tại địa phương.

Thành phần họp: hộ dân tham gia bao gồm các hộ bị ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp, (UBND, Ủy ban MTTQ, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Cán bộ Địa chính, cán bộ HTX) và các hộ dân chịu tác động bởi quá trình thi công TDA:

Thảo luận nhóm. 09 cuộc thảo luận nhóm đã được tổ chức trong quá trình chuẩn bị ESIA tại 09 xã khu vực thực hiện TDA. Thành phần tham dự thảo luận nhóm bao gồm đại diện các cộng đồng khu vực chịu ảnh hưởng của quá trình thực hiện TDA, đặc biệt bao gồm đối tượng nhạy cảm như các hộ dễ bị tổn thương. Thảo luận nhóm được thực hiện theo đúng nguyên tắc phổ biến đầy đủ thông tin, tham vấn tự do và tham vấn trước. Các vấn đề liên quan đến tác động môi trường và xã hội của TDA đã được trình bày và đưa ra thảo luận công khai, tự do.

Bảng 8-1: Số người được tham vấn và phỏng vấn sâu khi thực hiện đánh giá XH

| Đối tượng | Phỏng vấn sâu/bảng hỏi | Thảo luận nhóm | Họp tham vấn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Hộ bị ảnh hưởng (trực tiếp, gián tiếp) và đại diện của các hộ hưởng lợi | 154 hộ (55 hộ bị ảnh hưởng và 102 hộ không bị ảnh hưởng) | 9 buổi/9 xã | 154 hộ/9 xã |
| 2. Cán bộ quản lý, vận hành công trình | 9 Cán bộ/9 xã |  | 9 buổi/9 xã |
| 3. Lãnh đạo địa phương và các đoàn thể chính trị - xã hội, trưởng thôn | 47 Người/9 xã |  |  |
| 4. Cán bộ phụ trách thủy lợi (xã) | 9 Cán bộ/9 xã |  |  |
| Tổng số | 154 hộ và 65 cán bộ | 9 buổi thảo luận nhóm | 9 buổi họp tham vấn 154 hộ và 65 cán bộ |

Kết quả điều tra khảo sát 154 hộ dân gồm có: 142 hộ dân tộc mường (DTTS), 12 hộ chồng (8 hộ) hoặc vợ (4 hộ) là người dân tộc Mường, do vậy được đánh giá là hộ DTTS. Tổng số hộ (154) được phỏng vấn tại khu vực TDA là người DTTS, trong đó 55 hộ bị ảnh hưởng và 102 hộ được hưởng lợi từ TDA, có 25/154 hộ nghèo, 31/153 hộ cận nghèo, các hộ này không nằm trong các hộ bị ảnh hưởng mà thuộc các hộ được hưởng lợi, không có hộ nào phụ nữ đơn thân hoặc làm chủ hộ

## Tóm tắt kết quả tham vấn

Nội dung xin ý kiến tham vấn gồm:

- Tham vấn ý kiến của chính quyền địa phương về hiện trạng 10 hồ chứa thuộc TDA, hiện trạng môi trường khu vực thi công các hạng mục công trình;

- Tham vấn về các tác động phát sinh khi triển khai các hạng mục công trình, các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố của TDA;

- Tham vấn về chương trình quản lý và giám sát môi trường khi triển khai các hạng mục công trình.

## Kết quả tham vấn

8.3.1.1. Ý kiến của UBND cấp xã và UBMTTQ các xã chịu tác động trực tiếp bởi TDA

Bảng 8-2: Ý kiến và kiến nghị của UBND và Ủy ban MTTQ 09 xã thuộc TDA

| TT | Tên xã | Tên hồ | Ý kiến và kiến nghị của UBND | Ý kiến và kiến nghị của Ủy ban MTTQ | Ý kiến phản hồi của PPMU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xã Yên Phú | Hồ Rả | UBND xã hoàn toàn nhất trí với các tác động tiêu cực của TDA đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội đã được Chủ dự án đề cập trong buổi họp. Tuy nhiên, các tác động này cần được đánh giá chi tiết và cụ thể hơn. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của TDA đưa ra trong Báo cáo hoàn toàn phù hợp với các điều kiện của địa phương, dễ thực hiện, giảm thiểu tối đa các tác động đến môi trường và xã hội. Đề nghị Chủ dự án thưc hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp giảm thiều tác động môi trường đã được đề xuất trong báo cáo. Nếu quá trình thi công có gây ra các tác động tiêu cực tới môi trường, Chủ dự án sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường và khắc phục ô nhiễm. | Ủy ban MTTQ xã nhất trí với các tác dộng tiêu cực của Tiểu dự án đế môi trườn tự nhiên và kinh tế xã hội. Tuy nhiên, các tác động này cần được đánh giá chi tiết và cụ thể hơn. Ủy ban MTTQ xã nhất trí với các phương án giảm thiểu và bảo vệ môi trường đã được đề xuất trong báo cáo gửi kèm. Đề nghị Chủ dự án bồi thường nếu làm hư hỏng đường và cơ sở hạ tầng do hoạt động thi công gây ra. | Ban QLDA ghi nhận các ý kiến tham vấn và cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường tự nhiên và xã hội. |
| 2 | Xã Ngọc Mỹ | Hồ Hói Kha | UBND xã hoàn toàn nhất trí với các tác động môi trường đã nêu ra trong báo cáo tóm tắt của TDA. UBND xã thống nhất với các biện pháp giảm thiểu đã nêu ra trong báo cáo tóm tắt. Nghiêm túc chấp hành đúng Luật Bảo vệ Môi trường. Yêu cầu thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các công trình ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường, không được làm ảnh hưởng môi trường tự nhiên và điều kiện sống người dân tại khu vực xã Ngọc Mỹ và các khu vực xung quanh. Đề nghị Chủ dự án và đơn vị thi công chấp hành tốt cam kết về giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường trong quá trình xây dựng TDA. | UBMTTQ xã hoàn toàn đồng ý với các nội dung về các tác động và các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của TDA đến môi trường tự nhiên và kinh tế -xã hội. Chủ dự án cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường như đã đề cập trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nếu Tiểu dự án có gây ra các tác động tiêu cực tới môi trường, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường tự nhiên và ảnh hưởng tới cộng đồng dân cư, Chủ dự án sẽ chịu trách nhiêm bồi thường và khắc phục ô nhiễm. | Ban QLDA ghi nhận các ý kiến tham vấn và cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường tự nhiên và xã hội. |
| 3 | Xã Dân Hạ | Hồ Đồng Bến | UBND xã đồng ý với các đánh giá về tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và xã hội như tác động đến các hộ dân bị ảnh hưởng tác động do bụi, tiếng ồn của các phương tiện chở vật liệu xây dựng; ảnh hưởng đến an ninh và trật tự xã hội, vệ sinh môi trường tại khu vực thi công. UBND xã nhất trí với các phương án giảm thiểu và bảo vệ môi trường đã được đề xuất trong báo cáo gửi kèm. Đề nghị Chủ dự án nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường và xã hội, không được làm ảnh hưởng môi trường tự nhiên và điều kiện sống người dân tại xã và các khu vực xung quanh. Đề nghị Chủ dự án bồi thường nếu làm hư hỏng đường và cơ sở hạ tầng do hoạt động thi công gây ra. | UBMTTQ xã đồng ý với các tác động đã được thống kê và đánh giá trong báo cáo. UBMTTQ đồng ý với các biện pháp giảm thiểu đã nêu ra trong báo cáo. Chủ dự án cần xem xét lựa chọ tuyến đường thi công hợp lý để tránh ảnh hưởng đến khu dân cư. Đề nghị Chủ dự án và đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu đưa ra. Thực hiện TDA đúng tiến độ, đảm bảo cho việc sản xuất của người dân được ổn định. Đề nghị Chủ dự án thực hiện chính sách đền bù, chi trả bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng nghiêm túc, kịp thời. | Ban QLDA ghi nhận các ý kiến tham vấn và cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường tự nhiên và xã hội. |
| 4 | Xã Tuân Lộ | Hồ Tuân Lộ | UBND xã hoàn toàn đồng ý các nội dung về các tác động của TDA được trình bày trong báo cáo tóm tắt của TDA. UBND xã hoàn toàn thống nhất với các biện pháp giảm thiểu đã nêu ra trong báo cáo. Đề nghị Chủ dự án chấp hành tốt các cam kết về giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường và xã hội trong quá trình xây dựng và vận hành TDA. Đề nghị Chủ dự án quản lý các loại chất thải phát sinh từ TDA đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã nói riêng và khu vực nói chung | UBMTTQ xã nhất trí với các tác động đã được nêu ra trong báo cáo và không có ý kiến gì bổ sung thêm. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của TDA đưa ra trong báo cáo hoàn toàn phù hợp với các điều kiện của địa phương, dễ thực hiện, giảm thiểu tối đa các tác động đến môi trường và xã hội. Đề nghị Chủ dự án chấp hành tốt các cam kết về giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường và xã hội trong quá trình xây dựng và vận hành TDA. Đề nghị Chủ dự án quản lý các loại chất thải phát sinh từ TDA dảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã nói riêng và khu vực nói chung. | Ban QLDA ghi nhận các ý kiến tham vấn và cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường tự nhiên và xã hội. |
| 5 | Xã Long Sơn | Hồ An Thịnh | UBND xã đồng ý với các tác động tiêu cực của TDA đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội đã được thống kê và đánh giá trong Báo cáo tóm tắt. Tuy nhiên, các tác động tiêu cực cần được chi tiết và cụ thể hơn nữa để phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn xã. UBND xã đồng ý với các biện pháp giảm thiểu được đưa ra. Đề nghị thực hiện TDA đúng tiến độ, tránh những tác động kéo dài ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống và hoạt động sản xuất của người dân. Chủ dự án phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đã đưa ra trong báo cáo. | UBMTTQ xã hoàn toàn nhất trí các tác động tiêu cực khi thực hiện TDA được trình bày. Các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu đã được liệt kê khá đầy đủ nhưng cần chi tiết và đầy đủ hơn. Đề nghị Chủ dự án xem xét kĩ lưỡng và lựa chọn tuyến đường vận chuyển nghuyên vật liệu phù hợp, giảm thiểu tối đa các tác động xấu đến cuộc sống của người dân trong khu vực thực hiện Tiểu dự án. Chủ dự án phải chịu trách nhiệm bồi thường sửa chữa nếu gây ra các hư hại về cơ sở hạ tầng tại địa bàn xã. | Ban QLDA ghi nhận các ý kiến tham vấn và cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường tự nhiên và xã hội. |
| 6 | Nhân Nghĩa | Rộc Kháo | UBND xã nhất trí với các tác động và các biện pháp giảm thiểu đã được nêu ra trong báo cáo và không có ý kiến bổ sung. Chủ dự án cần xem xét lựa chọn tuyến đường thi công hợp lý để tránh ảnh hưởng đến khu dân cư. Khi vận chuyển nguyên vật liệu cần tránh giờ cao điểm. Trong quá trình thi công Tiểu dự án, Chủ dự án cần nghiêm túc chấp hành Luật Bảo vệ Môi trường. Đề nghịChủ dự án cảm kết đảm bảo bồi thường thiệt hại cho các hộ bị ảnh hưởng theo đúng chính sách của WB và Chính phủ VIệt Nam. | UBMTTQ xã nhất trí với các tác động môi trường đã nêu ra trong báo cáo tóm tắt. UBMTTQ xã hoàn toàn nhất trí với các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đã được Chủdự án đề xuất trong báo cáo. Đề nghị chủ dự án thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các công trình ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường, không được làm ảnh hưởng môi trường tự nhiên và điều kiện sống người dân tại khu vực xã và các khu vực xung quanh. Đề nghị Chủ dự án và đơn vị thi công chấp hành tốt cam kết về giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành TDA. | Ban QLDA ghi nhận các ý kiến tham vấn và cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường tự nhiên và xã hội. |
| 7 | Xã Hợp Đồng | Hồ Nà Măng | UBND xã đồng ý với các tác động đã được thống kê và đánh giá trong báo cáo. UBND xã thống nhất với các biện pháp giảm thiểu cần được thực hiện trong quá trình thực hiện Tiểu dự án mà chủ tiểu dự án nêu ra trong báo cáo. Chủ dự án cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường như đã đề cập trong báo cáo tóm tắt. Nếu quá trình thi công Tiểu dự án có gây ra các tác động tiêu cực tới môi trường, xã hội, gây suy thoái môi trường tự nhiên và ảnh hưởng tới cộng đồng dân cư, Chủ dự án phải chịu trách nhiệm bồi thường và khắc phục ô nhiễm. | UBMTTQ xã đồng ý với các tác động tiêu cực khi thực hiện Tiểu dự án đến môi trường tư nhiên và kinh tế xã hội. UBMTTQ xã đồng ý với các giải pháp được trình bày trong báo cáo. Đề nghị thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các biện pháp đã nêu ra trong Báo cáo tóm tắt. Đề nghị chủ dự án thực hiện các chính sách đền bù, tái định cư theo đúng quy định và chính sách WB và Nhà nước. Chủ dự án phải chịu trách nhiệm đền bù và sửa chữa khi gây ra hư hỏng về cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã. | Ban QLDA ghi nhận các ý kiến tham vấn và cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường tự nhiên và xã hội. |
| 8 | Xã Đoàn Kết | Hồ Mền 1, Mền 2 | UBND đồng ý với các tác động môi trường đã nêu ra. UBND xã đòng tình với các biện pháp giảm thiểu do chủ Tiểu dự án đưa ra trong quá trình thực hiện. Đề nghị Chủ dự án và đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu đưa ra. Thực hiện Tiểu dự án đúng tiến độ, đảm bảo cho việc sản xuất của người dân được ổn định. Đề nghị chủ dự án thực hiện chính sách đền bù, chi trả bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng, nghiêm túc, kịp thời. | UBMTTQ xã đồng ý với các đánh giá về tác động tiêu dực có thể xảy ra đối với môi trường và xã hội. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của Tiểu dự án đưa ra trong báo cáo hoàn toàn phù hợp với các điều kiện của địa phương, dễ thực hiện, giảm thiểu tối đa các tác động đến môi trường và xã hội. Trong quá trình thi công TDA, Chủ dự án cân nghiêm túc chấp hành Luật Bảo vệ Môi trường. Đề nghị Chủ dự án cam kết đảm bảo bồi thường thiệt hại cho các hộ bị thu hồi đất, các hộ bị ảnh hưởng theo đúng chính sách của WB và Chính phủ Việt Nam. | Ban QLDA ghi nhận các ý kiến tham vấn và cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường tự nhiên và xã hội. |
| 9 | Xã Vĩnh Đồng | Hồ Cốc | UBND xã đồng ý với các tác động đã được thống kê và đánh giá trong báo cáo. UBND xã đồng ý với các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của Tiểu dự án được nêu trong Báo cáo tóm tắt. Đề nghị Chủ dự án thực hiện đầy đủ các công trình và biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động tiêu cực trong quá trình thi công đến môi trường tự nhiên và cuộc sống của người dân trong phạm vi bị ảnh hưởng của Tiểu dự án. Đề nghị chủ dự án thực hiện bồi thường khi gây ra hư hỏng đối với các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã. | UBMTTQ xã nhất trí với các tác động đã được nêu ra trong báo cáo và không có ý kiến gì thêm. UBMTTQ xã đồng ý với các biện pháp giảm thiểu nêu ra trong báo cáo. Chủ dự án cần xem xét lựa chọn tuyến đường thi công hợp lý để tránh ảnh hưởng đến khu dân cư. Khi vân chuyển nguyên vật liệu cần tránh những giờ cao điểm. Trong quá trình thi công TDA, Chủ dự án cần nghiêm túc chấp hành Luật Bảo vệ Môi trường. Đề nghịChủ dự án thực hiện chính sách đền bù, chi trả bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng nghiêm túc, kịp thời. | Ban QLDA ghi nhận các ý kiến tham vấn và cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường tự nhiên và xã hội. |

8.3.1.2. Ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi TDA

Ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi TDA được tóm tắt trong bảng dưới dây:

Bảng 8-3: Ý kiến và kiến nghị của cộng đồng dân cư 09 xã thuộc TDA

| TT | Tên xã | Tên hồ | Ý kiến và kiến nghị của cộng đồng dân cư | Ý kiến phản hồi của PPMU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yên Phú | Rả | Hiện trạng: chưa có bãi đổ thải tập trung, một số điểm có vấn đề về rác thải; môi trường đất có một số vấn đề về thuốc trừ sâu, phân bón hóa học; khu vực thượng nguồn sử dụng nhiều thuốc diệt cỏ. Kiến nghị nếu đơn vị thi công vận chuyển làm hư hỏng đường sẽ phải hoàn trả hoặc cải thiện. Kiến nghị sử dụng xe có trọng tải không quá 7 tấn. Quản lý nhân công chặt chẽ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cưc do việc tập trung đông công nhân trong quá tình xây dựng. Sắp xếp lịch thi công và hoạt động thi công phù hợp. Việc thu hồi đất cần được thông báo sớm và thực hiện theo đúng quy định củ Nhà nước. Thông báo lịch cắt nước và chủ động sắp xếp thời gian cắt nước phù hợp với lịch sản xuất của xã, thôn. Kiến nghị chủ đầu tư thực hiên nghiêm túc các quy định về đảm bảo môi trường và xã hội, tránh các tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và xã hội đối với xã và người dân. Chính quyền và cộng đồng xã tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai thực hiện nhanh chóng và hiệu quả. | Ban QLDA đồng ý với các ý kiến trên và đảm bảo thực hiện các biện pháp thi công, vận chuyển giảm thiểu các tác động tới môi trường tự nhiên và cơ sở hạ tầng giao thông của địa phương |
| 2 | Ngọc Mỹ | Hói Kha | Dự án triển khai tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, xã hội của khu vực. Tuy nhiên, chính quyền và người dân địa phương đều thống nhất và cho rằng đây là những tác động mang tính chất tạm thời, chỉ xảy ra trong quá trình thi công dự án, và hoàn toàn có biện pháp phòng ngừa giảm thiểu phù hợp đảm bảo chất lượng môi trường tự nhiên và xã hội khu vực dự án. Những mâu thuẫn có thể phát sinh giữa người dân địa phương và công nhân; tệ nạn xã hội có khả năng gia tăng. Do đó nhà thầu thi công phải thực hiện đầy đủ việc đăng ký tạm trú tạm vắng, kiểm soát việc sinh hoạt của cán bộ, công nhân lưu trú tại công trường. | Ban QLDA đồng ý với các ý kiến trên và đảm bảo thực hiện khai báo tạm trú tạm vắng, góp phần giữ gin an ninh trật tự khu vực. |
| 3 | Dân Hạ | Đồng Bến | Xã hoàn toàn đồng ý với việc thực hiện dự án. Kiến nghị sửa chữa 200m mương dẫn nước. Đối với những cá nhân/tập thể (UB xã) bị ảnh hưởng về việc thu hồi đất cần được kiểm điểm cụ thể, chi tiết phần diện tích bị ảnh hưởng. Áp dụng các khung chính sách đền bù hiện hành của Nhà nước, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng. Thu hồi phần lòng hồ hiện đang cho thuê phần mặt nước để đảm bảo mặt bằng thi công, đồng thời không ảnh hưởng tới sản xuất của người dân. Kiến nghị chủ dự án công khai, minh bạch các số liệu kiểm điểm. Kiến nghị thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về hỗ trợ, bồi thường đối với các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng đảm bảo quyền lợi tốt nhất đối với người dân, ổn định kinh tế cho họ như khi dự án chưa triển khai. | Ban QLDA đồng ý với các ý kiến trên và đảm bảo các phương pháp đền bù, hỗ trợ các hộ BAH theo đúng quy định của Khung chính sách và của Chính phủ Việt Nam. |
| 4 | Tuân Lộ | Tuân Lộ | Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng cân có các biện pháp che chắn hạn chế rơi vãi vật liệu xây dựng làm phát sinh bụi trên trục đường vận chuyển, đặc biệt khu vực đi qua khu dân cư. Không vận chuyển vào giờ cao điểm làm gia tăng lưu lượng pương tiện tham gia giao thông. Trong trường hợp vận chuyển nguyên vật liệu làm hư hỏng hạ tầng giao thông đề nghị chủ dựa án có biện pháp đền bù, sửa chữa thỏa đáng. Chủ đầu tư hoặc nhà thầu lập nội quy sinh hoạt cụ thể đối với cán bộ, công nhân lưu trú tại công trường. Đăng ký tạm trú, tạm vắng đối với cán bộ, công nhân dự án. Tập huấn về vệ sinh môi trường khu vực dự án. Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, hạn chế đến mức thấp nhất những ác động bất lợi gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và xã hội khu vực dự án. Có các chính sách đền bù, bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các hộ dân BAH. | Ban QLDA đồng ý với các ý kiến trên và cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp đã nêu trong báo cáo. |
| 5 | Long Sơn | An Thịnh | Sử dụng xe vận chuyển có trọng tải phù hợp với đường; xem xét sắp xếp lịch vận chuyển nguyên liệu và máy móc vào giờ và thời điểm phù hợp; nếu làm hư hỏng mặt đường, cần hoàn trả về hiện trạng sau khi sử dụng. Quản lý chặt chẽ công nhân ngoài giờ lao động, không để công nhân gây mất trật tự, an ninh tại xã. | Ban QLDA đồng ý với các ý kiến trên và cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp đã nêu |
| 6 | Nhân Nghĩa | Rộc Kháo | Hiện trạng hồ: trong sạch, trữ lượng không đảm bảo do bị bồi lấp và diện tích nhỏ; các tác động đối với môi trường đất và nước là không đáng kể. Yêu cầu chỉ cho phép tải trọng xe dưới 10 tấn. Yêu cầu che chắn, tránh rơi vãi vật liệu gây bụi trong quá trình vận chuyển vật liệu. Đề nghị quản lý chặt chẽ các đội công nhân, tránh gây mất ổn định xã hội tại địa phương. Yêu cầu đăng ký hồ sơ tạm trú cho toàn bộ cán bộ công nhân viên sinh sống tại các lán trại trên công trường để xã dễ quản lý. Trong trường hợp phát sinh mâu thuẫn với người dân địa phương, đề nghị các đốc công /người quản lý nhanh chóng can thiệp và xử lý thở đáng, có thông báo đến UBND xã. Yêu cầu các đơn vị thực hiện đảm bảo các vấn đề môi trường và xã hội cho địa phương, tránh ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân địa phương. Nếu có làm hư hỏng các tuyến đường cần thực hiện sửa chữa hoặc bồi thường để địa phương tự khôi phục sau khi dự án hoàn thành. | Ban QLDA đồng ý với các ý kiến trên và cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp đã nêu |
| 7 | Hợp Đồng | Nà Măng | Yêu cầu sử dụng xe có tải trọng không quá 5 tấn. Thu gom và xử lý rác xây dựng và sinh hoạt của đội công nhân. Thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho tài sản và đất bị ảnh hưởng. Thực hiện sắp xếp lịch thi công phù hợp với lịch sản xuất của địa phương. Sử dụng các biện pháp thi công phù hợp để hạn chế cắt nước. Quản lý công nhân chặt chẽ và phù hợp. Kiến nghị thực hiện nạo vét lòng hồ để tăng khả năng trữ nước cho hồ chứa. Kiến nghị chủ dự án sớm triển khai thi công để sớm sửa chữa các hạng mục đã xuống cấp nhằm tăng khả năng trữ và điều tiết nước. | Ban QLDA đồng ý với các ý kiến trên và cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp đã nêu |
| 8 | Đoàn Kết | Mền 1, Mền 2 | Cần san ủi, gia cố đường vận chuyển để ô tô lớn đi được. Thực hiện thu hồi đất cần đảm bảo tính minh bạch, công khai và thỏa đáng. Quản lý đội ngũ công nhân chặt chẽ. Xem xét và sắp xếp lưu lượng xe và lịch làm việc phù hợp, tránh tập trung nhiều xe trong cùng một thời điểm. Chủ dự án đảm bảo thực hiện tốt các quy định về môi trường và xã hội để đảm bảo việc bảo vệ môi trường và an ninh trật tự xã hội. | Ban QLDA đồng ý với các ý kiến trên và cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp đã nêu |
| 9 | Vĩnh Đồng | Cốc | Tập trung giải quyết một số vấn đề về bãi rác thải tập trung. Kiểm soát lượng thuốc trừ sâu, phân bón sử dụng trong hoạt động trồng trọt, từ đó làm giảm lượng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật tồn dư trong đất. Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, đơn vị thi công phải đền bù nếu gây hư hại đường, đồng thời hạn chế nguyên vật liệu rơi ra. Quản lý công nhân chặt chẽ. Thông báo sớm những vấn đề về thu hồi đất. Sắp xếp thời gian cắt nước phù hợp với lịch sản xuất của người dân. Đề nghị chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc mọi quy định về môi trường và xã hội. Chính quyền và cộng đồng nhân dân sẽ tạo điều kiện để dự án triển khai thực hiện nhanh chóng và hiệu quả. | Ban QLDA đồng ý với các ý kiến trên và cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp đã nêu |

## Cam kết của chủ đầu tư

Chủ đầu tư của dự án đã cam kết:

- Nghiêm chỉnh tuân thủ và đảm bảo các thông số môi trường phù hợp với tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam/ Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam) theo các quy định hiện hành về các thông số chất lượng môi trường.

- Thực hiện tất cả các phương pháp bảo vệ nguồn nước và môi trường trong các biện pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực đã nêu trong báo cáo ESIA và kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP).

- Chủ dự án cam kết thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật về đền bù, khắc phục sự cố môi trường trong các trường hợp sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án gây ra.

- Tuân thủ chính sách OP 4.01 và chính sách của Ngân hàng Thế giới về tiếp cận thông tin; ngay từ giai đoạn chuẩn bị TDA, các thông tin liên quan đến TDA như nhiệm vụ và mục tiêu thực hiện, quy mô và phạm vi thực hiện, biện pháp kỹ thuật thi công... đã được truyền tải qua phương tiện thông tin đại chúng tới chính quyền và các cộng đồng bị ảnh hưởng địa phương. PPMU đã tiến hành phổ biến và tham vấn trực tiếp các cộng đồng bị ảnh hưởng trong tháng 4/2018 và gửi thông tin tham vấn tới các Tổ chức phi chính phủ tại địa phươngCác thông tin liên quan đến việc thực hiện TDA như: Mục tiêu, nhiệm vụ, quy mô sửa chữa các hạng mục hồ, tiến độ dự kiến thực hiện, phạm vi ảnh hưởng bởi TDA… được niêm yết công khai tại bảng tin UBND các xã thực hiện TDA.

- Bản dự thảo ESIA bằng tiếng Việt được gửi tới UBND các xã để phổ biến thông tin và tham vấn vào tháng 6/2018. Bản cuối cùng dự kiến sẽ công bố thông qua trang web của CPO và trang web riêng của Ngân hàng bằng tiếng Anh trước khi thẩm định Tiểu dự án, cụ thể:

- Báo cáo ESIA cuối cùng của TDA bằng tiếng Việt sẽ được công bố tại trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi, UBND tỉnh Hòa Bình. Bản tóm tắt ESIA được gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường Hòa Bình, UBND các huyện Lương Sơn, Long Sơn, Kỳ Sơn, Tân Lạc, Yên Thủy và Kim Bôi và UBND 09 xã vùng TDA để cộng đồng và các tổ chức quan tâm có thể tiếp cận, giám sát và thực hiện kế hoạch ESMP.

- Báo cáo ESIA cuối cùng của TDA bằng tiếng Anh sẽ công khai trên trang web của Ngân hàng thế giới.

# KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

- Kết luận

Tiểu dự án 2 thuộc Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hòa Bình”thực hiện trên địa bàn 09 xã thuộc 06 huyện của tỉnh Hòa Bình (xã Ngọc Mỹ, Tuân Lộ (huyện Tân Lạc); xã Dân Hạ (huyện Kỳ Sơn); xã Yên Phú, Nhân Nghĩa (huyện Lạc Sơn); xã Đoàn Kết (huyện Yên Thủy); Xã Hợp Đồng, Vĩnh Đồng (huyện Kim Bôi); xã Long Sơn (huyện Lương Sơn)) - là phù hợp với quy hoạch thủy lợi, đảm bảo an toàn cho người dân phía hạ lưu hồ và tạo điều kiện phát triển kinh tế- xã hội cho người dân địa phương. Đồng thời tăng cường năng lực quốc gia, cấp tỉnh và địa phương để phòng chống thiên tai, chuẩn bị và giảm nhẹ thiên tai.

Sau khi TDA đi vào hoạt động sẽ đảm bảo an toàn cho công trình trong việc trữ nước và phòng lũ cho hạ du. Bên cạnh đó, do khắc phục được hiện tượng cống lấy nước bị rò rỉ nên việc cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt được đảm bảo theo như thiết kế ban đầu.

Việc đảm bảo cấp nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp tạo ra cơ hội tăng vụ, mở rộng diện tích trồng lúa làm tăng nhu cầu lao động nông nghiệp ở địa phương, phù hợp với năng lực của phụ nữ. Mặt khác khi nông nghiệp tăng trưởng cũng tạo thêm nhiều cơ hội phát triển các ngành nghề khác như chế biến nông sản.

Việc đảm bảo cấp nước sạch cũng tạo điều kiện cho nhiều người dân được tiếp xúc với nguồn nước sạch ổn định hơn. Nước sạch có hàm lượng kim loại và coliform ít hơn rất nhiều so với nước sông, nước giếng. Vì vậy khi sử dụng nước sạch trong sinh hoạt sẽ giúp người dân tránh được các loại bệnh như dị ứng da, viêm đường ruột, tiêu chảy...

Tuy nhiên, trong giai đoạn xây dựng Tiểu dự án sẽ gây ra một số tác động tới môi trường- xã hội xung quanh như:

Các tác động môi trường:

Môi trường không khí: Bụi, khí thải từ các hoạt động thi công, đào đắp đất, từ các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu tác động đến chất lượng môi trường không khí khu vực. Tuy nhiên những tác động này không mang tính lâu dài, sau khi quá trình thi công chấm dứt thì những tác động này cũng kết thúc.

Tiếng ồn, rung: phát sinh từ các phương tiện, máy móc thi công. Tuy nhiên, do tiếng ồn lan truyền trong không khí và giảm dần theo khoảng cách, khu vực Tiểu dự án nằm xa khu dân cư nên mức độ ảnh hưởng đến khu vực dân cư là không đáng kể.

Môi trường nước: Nước thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động thi công và sinh hoạt của công nhân. Nếu không thu gom, xử lý sẽ làm tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.

Sau khi dự án hoàn thành sẽ đem lại các tác động tích cực cho địa phương như:

Bảo vệ an toàn cho dân cư sống gần khu vực phần hạ lưu, cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho người dân sản xuất.

Từng bước cải thiện điều kiện môi trường, tình hình dân sinh kinh tế, xã hội.

Các tác động xã hội:

Có thể nói các tác động tiêu cực của tiểu Dự án tới xã hội là không thể tránh khỏi, tuy nhiên chủ dự án sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và yêu cầu các nhà thầu áp dụng các biện pháp tích cực để giảm thiểu các tác động xã hội, triển khai các biện pháp giảm thiểu, các công trình môi trường và kế hoạch quản lý - giám sát môi trường- xã hội được nêu rõ trong Chương 6.

Việc giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường- xã hội một cách hiệu quả không thể chỉ phụ thuộc vào bản thân chủ dự án mà còn cần có sự phối hợp của cộng đồng, các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và các cơ quan bảo vệ môi trường nói riêng. Đồng thời phải có sự thay đổi về nhận thức của mọi người dân về ý thức về môi trường- xã hội, đặc biệt là nhân dân sống trong khu vực Tiểu dự án.

Việc thực hiện Tiểu dự án đem lại nhiều tác động tích cực hơn là tiêu cực đối với xã hội. Đảm bảo cấp nước cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, qua đó thúc đẩy nền kinh tế xã hội cho khu vực. Quan trọng hơn là Tiểu dự án đem lại an toàn cho hồ chứa và phòng chống lũ cho hạ du, đảm bảo an toàn cho hàng ngàn người dân sinh sống ở hạ du trên địa bàn 09 xãthuộc TDA.

Đánh giá mức độ tin cậy của các dự báo và tính khả thi của các biện pháp giảm thiểu

Đánh giá tác động tới môi trường của Tiểu dự án tuân thủ theo trình tự:

- Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng hoạt động (hoặc từng thành phần của các hoạt động) gây tác động của dự án.

- Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động.

- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, thời gian và tính nhạy cảm của các đối tượng chịu tác động.

- Các đánh giá về các tác động của TDA là khá chi tiết và cụ thể. Cũng chính vì vậy mà trên cơ sở các đánh giá, Tiểu dự án đã đề ra được các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng cố môi trường một cách khả thi.

- Kiến nghị

- Kiến nghị các cơ quan Bảo vệ môi trường tỉnh Hòa Bình phối hợp với Ban QLDA trong việc thực hiện giám sát các biện pháp giảm thiểu, chương trình quản lý môi trường trong các giai đoạn chuẩn bị, xây dựng và vận hành Dự án.

- Kiến nghị UBND 09 xãthuộc TDA hợp tác trong việc thực hiện chương trình truyền thông, phổ biến thông tin, kế hoạch triển khai dự án để được người dân ủng hỗ và hỗ trợ Tiểu dự án. Đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề môi trường- xã hội, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường – xã hội đã được đề xuất trong báo cáo ESIA này và đưa ra các thể chế, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy và phát triển kinh tế sau khi tiểu Dự án đi vào vận hành.

- Cam kết của chủ đầu tư

Chủ dự án cam kết tuân thủ đầy đủ các cở sở pháp lý về bảo vệ môi trường. Đồng thời, cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đã trình bày trong báo cáo này.

Trong quá trình thực hiện dự án, Ban QLDA cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường cụ thể:

- Rà soát bom mìn toàn bộ khu vực thực hiện tiểu dự án đảm bảo công trường xây dựng là an toàn trước khi bàn giao mặt bằng thi công cho các nhà thầu;

- Thực hiện các biện pháp thu gom vận chuyển lưu trữ xử lý chất thải (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn nguy hại, nước thải sinh hoạt....). theo như đã mô tả tại Chương 7 của báo cáo;

- Nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong suốt giai đoạn xây dựng.

- Chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý môi trường của Nhà nước và chính quyền địa phương về các vấn đề môi trường trong quá trình triển khai Tiểu dự án 2 thuộc Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hòa Bình”.

- Thực hiện chương trình hoàn nguyên môi trường sau khi hoàn thành tiểu dự án, bao gồm: trồng cây xanh tại bãi vật liệu và các khu vực cần thiết; dọn dẹp vệ sinh đường xã, bờ kênh mương khu vực chịu ảnh hưởng, tưới nước làm sạch các khu vực đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai tiểu dự án.

- Chịu trách nhiệm sửa chữa, hoàn trả lại các tuyến đường quản lý, vận chuyển nguyên vật liệu của địa phương do ảnh hưởng bởi hoạt động thi công TDA.

- Chủ dự án cam kết nhà thầu thi công chịu trách nhiệm sửa chữa hư hỏng các tuyến đường do quá trình thi công gây ra.

- Chương trình quan trắc, quản lý môi trường theo định kỳ như đã mô tả ở chương 7 của Báo cáo;

- Xây dựng báo cáo quan trắc môi trường định kỳ 6 tháng/lần và nộp báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình trước ngày cuối cùng của quý.

# DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Tiếng Việt

- CPO, 2015, Khung Quản lý an toàn môi trường xã hội dự án DRSIP.

- IFC, 2010, Hướng dẫn chung Môi trường – Sức khỏe – An toàn (EHS).;

- Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) của tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hòa Bình; tháng 09/2018

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình http://www.hoabinh.gov.vn/portal/Pages/default.aspx

- Lê Thạc Cán và tập thể tác giả, Đánh giá môi trường: Phương pháp luận và kinh nghiệm thực tiễn, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1994.

- Hoàng Xuân Cơ, Phạm Ngọc Hồ, Giáo trình Đánh giá Tác động Môi trường, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998.

- Phạm Ngọc Đăng, Ô nhiễm Môi trường không khí đô thị và khu công nghiệp, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1997.

- Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê tỉnh Hòa Bình 2017, NXB Thống kê.

- Thuyết minh thiết kế cơ sở dự án đầu tư Tiểu dự án 2.

- “Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017” của UBND 09 xã thuộc TDA (bao gồm: xã Ngọc Mỹ, Tuân Lộ (huyện Tân Lạc); xã Dân Hạ (huyện Kỳ Sơn); xã Yên Phú, Nhân Nghĩa (huyện Lạc Sơn); xã Đoàn Kết (huyện Yên Thủy); Xã Hợp Đồng, Vĩnh Đồng (huyện Kim Bôi); xã Long Sơn (huyện Lương Sơn))..

- Các loại bản đồ:

- Bản đồ khu vực dự án

- Bản đồ hiện trạng và qui hoạch sử dụng đất vùng dự án.

- Tiếng Anh

- Environmental Assessment Guidelines, Asian Development Bank, 2003.

- Environmental Assessment Sourcebook, Volume II, Sectoral Guidelines, Environment, World Bank, Washington D.C, 1991

- P.A. Economopolous, Assessment of Sources of Water, Solid, Air and Land Pollution Sources, WHO, Geneva, 1993.

# PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Chi phí các công trình xử lý môi trường

Phụ lục 2: Chi phí ước tính quan trắc môi trường

Phụ lục 3: Biên bản tham vấn cộng đồng, các biên bản liên quan công trình phụ trợ

Phụ lục 4: Hình ảnh hiện trạng và tham vấn TDA

Phụ lục 5: Sơ đồ vị trí giám sát môi trường

Phụ lục 6: Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường

# Footnotes

Có 2 hộ BAH 2 loại đất

Dựa trên tham khảo nghị định 155/2016/NĐ-CP về quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Có 2 hộ BAH 2 loại đất

Nhà thầu sẽ không bắt đầu bất kỳ Công trình nào, bao gồm cả các hoạt động huy động và/hoặc tiền xây dựng (ví dụ như giải phóng mặt bằng hạn chế cho đường giao thông, đường công vụ và mặt bằng công trường, điều tra địa kỹ thuật hoặc điều tra để chọn các tính năng phụ trợ như mỏ đá và mỏ than), trừ khi ban QLDA hài lòng rằng các biện pháp thích hợp được áp dụng để giải quyết các rủi ro và tác động về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn. Tối thiểu, Nhà thầu sẽ áp dụng các Chiến lược quản lý và Kế hoạch thực hiện và Quy tắc ứng xử, được đệ trình như một phần của hồ sơ dự thầu và được đồng ý như là một phần của Hợp đồng. Nhà thầu phải gửi, trên cơ sở liên tục, để phê duyệt trước của Giám đốc TDA, các Chiến lược Quản lý bổ sung và Kế hoạch Thực hiện bổ sung khi cần thiết để quản lý rủi ro và tác động của ESHS đối với các công trình đang diễn ra. Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện này bao gồm toàn bộ Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu (C-ESMP). C-ESMP sẽ được phê duyệt trước khi bắt đầu các hoạt động xây dựng (ví dụ: khai quật, công trình đất, công trình cầu và kết cấu, dòng chảy và các tuyến đường, khai thác hoặc khai thác vật liệu, trộn bê tông và sản xuất nhựa đường). C-ESMP được phê duyệt sẽ được xem xét, định kỳ (nhưng không ít hơn sáu tháng một lần), và được cập nhật kịp thời, theo yêu cầu, bởi Nhà thầu để đảm bảo rằng nó có các biện pháp phù hợp với các hoạt động Công trình sẽ được thực hiện . Bản cập nhật C-ESMP sẽ phải được sự chấp thuận trước của Giám đốc TDA.

Nếu Nhà thầu đang hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ ESHS hoặc làm việc theo Hợp đồng thì giá trị của công việc hoặc nghĩa vụ này do Người Quản lý Dự án xác định có thể bị giữ lại cho đến khi công việc hoặc nghĩa vụ đã được thực hiện và/hoặc chi phí sửa chữa hoặc thay thế, do Người Quản lý Dự án xác định, có thể bị giữ lại cho đến khi việc sửa chữa hoặc thay thế hoàn thành. Không thực hiện bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau:

- Không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ hoặc công việc nào của ESHS được mô tả trong Yêu cầu của Công trình, bao gồm: làm việc ngoài ranh giới khu đất, bụi quá mức, không giữ được các tuyến đường công cộng trong điều kiện sử dụng an toàn, làm hư hại thảm thực vật, ô nhiễm nguồn nước hoặc trầm tích, nhiễm bẩn đất ví dụ từ dầu, chất thải của con người, thiệt hại về khảo cổ học hoặc các đặc điểm di sản văn hoá, ô nhiễm không khí do sự cháy không được phép và / hoặc không hiệu quả;

- Không thường xuyên xem lại C-ESMP và / hoặc cập nhật nó một cách kịp thời để giải quyết các vấn đề ESHS đang nổi lên, hoặc dự đoán rủi ro hoặc tác động;

- Không thực hiện C-ESMP;

- Không có sự chấp thuận/giấy phép thích hợp trước khi tiến hành công việc hoặc các hoạt động có liên quan;

- Không nộp báo cáo ESHS (như mô tả trong Phụ lục C của SPD), hoặc không nộp báo cáo kịp thời;

Không thực hiện biện pháp khắc phục theo hướng dẫn của Kỹ sư trong khoảng thời gian đã chỉ định (ví dụ khắc phục, khắc phục sự không tuân thủ).

# Text boxes

BQLDA TW

(cán bộ ATMTXH, tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án, tư vấn giám sát độc lập)

Phòng TNMT Ủy ban nhân dân huyện

Ban QLDA tỉnh

(Cán bộ môi trường và xã hội)

Tư vấn giám sát thi công (CSC)

Nhà thầu

WB

Sở TNMT

Cộng đồng