# MỤC LỤC

TÓM TẮT	1

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU	6

1.1 Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện	7

1.1.1 Phương pháp đánh giá tác động xã hội	7

1.1.2 Phương pháp đánh giá tác động môi  trường	8

1.2 Tổ chức thực hiện Báo cáo ESIA	10

CHƯƠNG II. MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN	12

2.1 Mục tiêu Tiểu dự án	12

2.2 Vị trí thực hiện Tiểu dự án	12

2.3 Hiện trạng công trình và hạng mục thi công	14

2.4 Khối lượng đào đắp và huy động xe máy thi công	23

2.4.1.Cự ly vận chuyển	23

2.4.2. Huy động xe máy thi công	23

2.4.3. Khối lượng vật liệu	25

2.5 Hạng mục phụ trợ	26

2.5.1 Điện, nước phục vụ thi công và sinh hoạt	26

2.5.2 Nhu cầu nhà ở công nhân và khu lán trại tập trung	26

2.5.3 Bãi đổ thải, mỏ đất	26

2.5.4 Đường thi công	27

2.6 Các hoạt động dự kiến trước thi công	28

2.7 Kế hoạch vận chuyển nguyên vật liệu	28

2.8 Các hoạt động vận hành và bảo dưỡng	28

2.9 Kế hoạch an toàn đập	29

2.10 Thời gian và kinh phí thực hiện	30

CHƯƠNG III. KHUNG HÀNH CHÍNH, PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH	31

3.1 Văn bản pháp luật Việt Nam	31

3.2 Chính sách của Ngân hàng thế giới	34

3.2.1 Cấp độ dự án	35

3.2.2 Cấp độ tiểu dự án	35

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG	42

4.1  Điều kiện tự nhiên	42

4.1.1 Vị trí địa lý	42

4.1.2. Điều kiện địa hình, thổ nhưỡng	43

4.1.3. Điều kiện khí hậu	45

4.1.4. Điều kiện thủy văn	46

4.1.5. Đa dạng sinh học	47

4.2 Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với tỉnh Ninh Thuận	48

4.2.1. Nắng nóng kéo dài trên nền nhiệt cao	48

4.2.2. Bão và áp thấp nhiệt đới gia tăng và diễn biến khó lường	48

4.2.3. Thiệt hại do thiên tai	49

4.3. Điều kiện kinh tế – xã hội tỉnh Ninh Thuận	49

4.3 Điều kiện tự nhiên, môi trường các xã khu vực tiểu dự án	50

4.3.1. Môi trường không khí	52

4.3.2. Môi trường nước	52

4.3.3 Môi trường trầm tích	54

4.4. Điều kiện kinh tế & xã hội các xã khu vực tiểu dự án	55

4.5 Các công trình nhạy cảm	60

CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI	63

5.1. Sự cố môi trường đã xảy ra tại các hồ	63

5.2. Sàng lọc môi trường và xã hội	63

5.3. Phân tích về giới-bổ sung kết quả tóm tắt	63

5.4 Kiểu và quy mô tác động	64

5.5 Các động tích cực đến môi trường và xã hội	65

5.5.1 Tác động tới xã hội	65

5.5.2 Tác động tới môi trường	67

5.6. Tác động tiêu cực môi trường và xã hội tiềm tàng	69

5.6.1 Giai đoạn trước thi công	70

5.6.2 Tác động trong quá trình thi công	70

5.6.3 Tác động trong giai đoạn vận hành	94

5.7 Phân tích các kiểu tác động	95

5.7.1 Tác động tích lũy	95

5.7.2 Tác động trực tiếp	95

5.7.3 Tác động gián tiếp	96

5.7.4 Tác động tạm thời	96

5.7.5 Tác động lâu dài	96

CHƯƠNG VI. PHÂN TÍCH THAY THẾ	97

6.1. Phương án không thực hiện tiểu dự án	97

6.2 Phương án có thực hiện tiểu dự án	98

CHƯƠNG VII. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI	101

7.1 Mục tiêu	101

7.2 Các biện pháp giảm thiểu	101

7.2.1. Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn chuẩn bị	101

7.2.2 Biện pháp giảm thiểu chung cho các tác động liên quan tới việc thi công xây dựng	102

7.2.3 Biện pháp giảm thiểu cho các tác động đặc trưng của từng công trình trong giai đoạn thi công	131

7.2.3 Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành	138

7.3 Tổ chức thực hiện	139

7.3.1. Quản lý dự án	139

7.3.2 Vai trò và trách nhiệm đối với quản lý an toàn môi trường, xã hội	140

7.4 Khung tuân thủ môi trường	144

7.4.1. Các nhiệm vụ môi trường của Nhà thầu	144

7.4.2. Cán bộ an toàn môi trường và xã hội Nhà thầu	145

7.4.3. Giám sát môi trường và xã hội trong quá trình thi công	146

7.4.4 Tuân thủ yêu cầu theo hợp đồng và pháp lý	146

7.4.5.  Tổ chức báo cáo	147

7.5 Cơ chế giải quyết khiếu nại	147

7.5.1. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại	148

7.5.3. Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới	150

7.6 Kế hoạch thực hiện ESMP	150

7.6.1. Kế hoạch thực hiện kế hoach quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu	150

7.6.2 Khởi động tiểu dự án và nhân sự	151

7.7 Tăng cường năng lực và đào tạo	151

7.7.1. Đào tạo về chính sách an toàn	151

7.7.2 Đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp	151

7.7.3 Định hướng khách thăm	152

7.7.4. Đào tạo nhà thầu và công nhân mới	152

7.7.5. Đào tạo sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cơ bản	152

7.8 Kế hoạch giám sát môi trường	152

7.8.1 Giám sát việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu	152

7.8.2 Giám sát chất lượng môi trường xung quanh	153

7.8.3 Giám sát an toàn đập	157

7.9 Chi phí ước tính	157

CHƯƠNG VIII. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN	163

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	172

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	175

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Danh sách chuyên gia thực hiện	10

Bảng 2. Địa điểm thực hiện tiểu dự án	12

Bảng 3. Tóm tắt thông tin hiện trạng các hồ chứa và hạng mục thi công của TDA	14

Bảng 4. Cự ly vận chuyển nguyên vật liệu	23

Bảng 5. Nhu cầu xe, máy thi công cho 1 công trường	24

Bảng 6. Bảng tổng hợp khối lượng vật liệu thi công	25

Bảng 7. Vị trí các bãi đổ thải, mỏ đất	27

Bảng 8. Hạ tầng giao thông các xã thuộc tiểu dự án	27

Bảng 9. Tóm tắt các quy trình đánh giá môi trường của WB & Chính phủ Việt Nam	37

Bảng 10. Thông tin về các hồ thuộc TDA	43

Bảng 11. Đặc điểm địa hình khu vực 05 hồ thuộc TDA	44

Bảng 12. Nhiệt độ không khí	45

Bảng 13. Phân phối số giờ nắng trong năm	46

Bảng 14. Vận tốc gió trung bình hàng tháng trong năm	46

Bảng 15. Độ ẩm tương đối không khí	46

Bảng 16. Phân phối lượng bốc hơi	46

Bảng 17. Thảm thực vật đặc trưng tại khu vực công trình	48

Bảng 18.Vị trí và tọa độ các điểm thu mẫu theo VN2000	51

Bảng 19. Kết quả phân tích mẫu không khí các xã khu vực TDA	52

Bảng 20. Kết quả phân tích mẫu nước mặt các xã khu vực TDA	53

Bảng 21. Kết quả phân tích mẫu nước ngầm các xã khu vực TDA	53

Bảng 22. Kết quả phân tích mẫu trầm tích tai các xã khu vực TDA	54

Bảng 23. Hiện trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật	59

Bảng 24. Hiện trạng giáo dục của 05 xã tiểu dự án	60

Bảng 25. Hiện trạng công trình nhạy cảm	60

Bảng 26. Tóm tắt kết quả sàng lọc môi trường và xã hội của TDA	63

Bảng 27. Tiêu chí phân loại mức tác động tiêu cực	64

Bảng 28. Tổng hợp các tác động tiềm tàng của TDA	69

Bảng 29. Khối lượng khoan thăm dò và khảo sát địa chất	70

Bảng 30. Tổng khối lượng đất đào đắp của các hạng mục công trình	72

Bảng 31. Nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp	73

Bảng 32. Hệ số phát thải các khí thải	74

Bảng 33. Ước tính lượng khí thải phát sinh từ các phương tiện thi công	74

Bảng 34. Hệ số ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường	74

Bảng 35. Lưu lượng phát thải của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu	76

Bảng 36. Kết quả dự báo nồng độ bụi TSP (mg/m3)	77

Bảng 37. Kết quả dự báo nồng độ CO (mg/m3)	77

Bảng 38. Kết quả dự báo nồng độ NO2 (mg/m3)	77

Bảng 39. Kết quả dự báo nồng độ SO2 (mg/m3)	78

Bảng 40. Kết quả dự báo nồng độ VOC (mg/m3)	78

Bảng 41. Tổng hợp kết quả dự báo bụi và khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu	79

Bảng 42. Mức ồn phát sinh từ các máy móc dùng trong thi công	80

Bảng 43. Mức ồn tối đa theo khoảng cách	80

Bảng 44. Độ ồn cần bổ sung khi có nhiều hoạt động xảy ra tại một vị trí	81

Bảng 45. Mức rung gây ra do các thiết bị, máy móc thi công	81

Bảng 46. Khối lượng các chất ô nhiễm (tính cho 1 công trường)	82

Bảng 47. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công	83

Bảng 48. Lượng nước mưa chảy tràn tại các khu vực công trình	85

Bảng 49. Ước tính tải lượng ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn tại hồ Sông Biêu	85

Bảng 50. Tỷ lệ các thành phần trong rác thải sinh hoạt	86

Bảng 51. Tải lượng ô nhiễm trong rác thải sinh hoạt tính theo tổng số người	86

Bảng 52. Tác động tiềm tàng trong quá trình triển khai thi công tới công trình nhạy cảm	91

Bảng 53. Quy tắc Môi trường thực tiễn (ECOP) để giảm thiểu các tác động trong thi công	104

Bảng 54. Biện pháp giảm thiểu đối với công trình nhạy cảm	131

Bảng 55. Biện pháp giảm thiểu chung các tác động trong giai đoạn vận hành	138

Bảng 56. Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan	141

Bảng 57. Yêu cầu báo cáo	147

Bảng 58. Kế hoạch quan trắc môi trường trong quá trình thi công	154

Bảng 59. Danh mục các nội dung cần giám sát về chất lượng không khí	155

Bảng 60. Danh mục các nội dung cần giám sát về chất lượng nước	156

Bảng 61. Danh mục các nội dung cần giám sát về tiếng ồn	156

Bảng 62. Danh mục các nội dung cần giám sát về Sức khỏe và an toàn lao động	156

Bảng 63. Chi phí ước tính cho giám sát thực hiện KHQLMTXH và đào tạo	157

Bảng 64. Nguồn vốn thực hiện giám sát KHQLMTXH	158

Bảng 65. Tóm tắt các biện pháp giảm thiểu	159

Bảng 66. Tổng hợp các thành phần tham dự họp tham vấn	163

Bảng 67. Khảo sát định tính	164

Bảng 68.Tổng hợp kết quả tham vấn và ý kiến trả lời của Chủ tiểu dự án	166

# DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Vị trí các địa phương thực hiện tiểu dự án	13

Hình 2. Bản đồ hành chính tỉnh Ninh Thuận	43

Hình 3. Tổ chưc thực hiện dự án	140

Hình 4. Sơ đồ tổ chức thực hiện Chính sách an toàn môi trường của tiểu dự án	141

# DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BOD 		Nhu cầu oxy sinh học

CPMU		Ban QLDA trung ương (thuộc Bộ NN&PTNT)

CSC		Tư vấn giám sát xây dựng hiện trường

DARD 		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

DO		Ô xy hòa tan (Dissolved Oxygen)

DONRE 	Sở Tài nguyên & Môi trường

ECOP		Bộ quy tắc thực hành về môi trường

EIA 		Đánh giá tác động môi trường

EMDP		Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số

ESMP		Kế hoạch Quản lý môi trường và xã hội

ES		Cán bộ môi trường

ESMF		Khung Quản lý môi trường và xã hội

IPM		Quản lý dịch hại tổng hợp

MARD 	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

OP		Chính sách hoạt động của Ngân hàng Thế giới

PPMU         	Ban quản lý dự án cấp tỉnh

QCVN 	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

RAP		Kế hoạch tái định cư

RPF		Khung chính sách tái định cư

TCVN		Tiêu chuẩn Việt Nam

TDA             	Tiểu dự án

TOR		Điều khoản Tham chiếu

WB 		Ngân hàng Thế giới

# TÓM TẮT

- Bối cảnh. Dự án “Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập” được Chính phủ vay vốn của Ngân hàng Thế giới để đầu tư nâng cao an toàn cho đập, công trình liên quan trên toàn quốc nhằm đảm bảo an toàn cho người và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của cộng đồng hạ du theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP về Quản lý an toàn đập và hồ chứa nước ở Việt Nam được ban hành vào ngày 04 tháng 09 năm 2018.

- TDA “Sữa chữa và Nâng cao an toàn đập - tỉnh Ninh Thuận” được đề xuất thực hiện nhằm chủ động nước thủy lợi phục vụ canh tác nông nghiệp cho 5320 ha trên địa bàn huyện Bác Ái, Thuận Nam, Ninh Hải và Ninh Phước và sữa chữa, kiên cố hóa thân đập, các hạng mục công trình hồ chứa đảm bảo an toàn và thuận tiện trong vận hành.

- Danh sách các hồ chứa của Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Ninh Thuận gồm 05 hồ: Sông Sắt (xã Phước Đại), Sông Biêu (xã Phước Hà), CK7 (xã Nhị Hà), Tà Ranh (xã Phước Thái), Ông Kinh (xã Nhơn Hải). Đập hồ Sông Sắt, Sông Biêu và CK7 là đập lớn (với chiều cao lớn hơn 15m hoặc có dung tích hồ chứa lớn hơn 3 triệu m3), đập hồ Tà Ranh và Ông Kinh là đập trung bình (với chiều cao từ 10m đến 15m hoặc có dung tích hồ chứa từ 1 đến 3 triệu m3). Các hồ thuộc TDA là các hồ chứa đang làm nhiệm vụ cấp nước tưới và điều tiết lũ bảo đảm an toàn hạ lưu. Trải qua nhiều năm sử dụng, nhiều hạng mục công trình đã bị xuống cấp như hư hỏng cống, như xói mòn mặt đập, thẩm thấu thất thoát nước, công trình tràn bị xói lở, đổ gãy,… làm giảm khả năng trữ nước, điều tiết lũ, dung tích hữu ích của hồ chứa không đạt dung tích thiết kế. Một số công trình bị hư hỏng, xuống cấp đã từng được nâng cấp, sửa chữa nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý an toàn. Trước tình hình diễn biến bất lợi của thời tiết do biến đổi khí hậu làm cho nguồn tài nguyên nước trở lên cạn kiệt.

- Mô tả tiểu dự án. Các hạng mục xây dựng của Tiểu dự án được thực hiện tại 5 hồ thuộc các xã Phước Thái, Phước Đại, Nhơn Hải, Nhị Hà và xã Phước Hà, với mục tiêu hỗ trợ thực hiện Chương trình bảo đảm an toàn các hồ chứa thông qua sửa chữa kiên cố hóa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cụ thể cho dân cư và hạ tầng kinh tế - xã hội vùng hạ du.

- Mục tiêu cụ thể:

- Đảm bảo an toàn hồ chứa và các công trình đầu mối.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng công trình thuỷ lợi hiện có phục vụ thâm canh tăng vụ, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm; phát triển vùng chuyên canh cây có năng suất cao, có giá trị kinh tế lớn. Phát  huy tối đa tiềm năng đất nông nghiệp trong vùng.

- Giảm thiểu lượng nước tổn thất. Đảm bảo phục vụ nhu cầu dùng nước cho dân sinh, phát triển công nghiệp của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của vùng dự án nói riêng, toàn tỉnh Ninh Thuận nói chung.

- Tạo cảnh quan thiên nhiên, cải thiện môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển du lịch trong vùng.

- Hạng mục thi công:

- Sửa chữa, nâng cấp đập đất, gia cố đỉnh đập, sửa chữa mái thượng hạ lưu đập, làm lại hệ thống thoát nước mái và xử lý chống thấm đập;

- Sữa chữa, thay thế cống lấy nước tùy theo mức độ hư hỏng;

- Kiên cố hóa, làm mới để nâng cao khả năng thoát lũ, có thể mở rộng tràn và làm tràn có cửa xả mặt hoặc bổ sung tràn tự vỡ;

- Đường quản lý: Tùy theo hiện trạng mỗi hồ, xây dựng kết cấu mặt đường bê tông phù hợp theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn;

- Làm mới nhà quản lý hồ: Nhà cấp IV có hệ thống điện, nước phục vụ sinh hoạt và quản lý hồ chứa;

- Thiết bị quan trắc: Xây dựng hệ thống cột thủy trí quan trắc mực nước thượng lưu và hạ lưu hồ.

- Chuẩn bị Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội. Tiểu dự án được thiết kế và thực hiện phù hợp với Khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF) của dự án DRSIP đã được WB phê duyệt, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Mục đích của Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội là xác định tầm quan trọng cho các vấn đề Môi trường và Xã hội trong quá trình ra quyết định bằng cách đánh giá rõ những hậu quả về môi trường và xã hội của nghiên cứu đề xuất trước khi thực hiện các hoạt động của tiểu dự án. Sớm xác định và mô tả đặc điểm của các tác động tích cực và tiêu cực môi trường và xã hội quan trọng giúp cho cộng đồng và chính quyền có những đánh giá về khả năng tác động đến môi trường và xã hội của tiểu dự án đề xuất những điều kiện cần áp dụng để giảm nhẹ hoặc giảm thiểu rủi ro đối với các tác động đó. Các hoạt động trong quá trình chuẩn bị, thi công và vận hành tiểu dự án được phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của cư dân địa phương. Kết quả sàng lọc môi trường và xã hội của 05/05 hồ đều đáp ứng tiêu chuẩn của dự án và tiểu dự án được phân loại B về mặt môi trường; kích hoạt 04 chính sách an toàn, bao gồm: OP/BP 4.01 (Đánh giá môi trường), OP 4.09 (Quản lý dịch hại), OP/BP 4.37 (An toàn đập), OP/BP 4.10 (Người dân tộc thiểu số).

- Tác động môi trường và các biện pháp giảm thiểu: Các tác động của TDA bao gồm cả tác động tích cực, tiêu cực.

- Các tác động tích cực: 05 hồ chứa có nguy cơ mất an toàn được sửa chữa nâng cấp thông qua biện pháp sửa chữa công trình như: khôi phục mặt cắt đập đất, xử lý thấm qua thân và nền đập, tính toán kiểm tra khả năng xả lũ của tràn… nhằm tăng cường năng lực quản lý và vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ dân cư và cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội vùng hạ du. Cùng với đó, việc sửa chữa các hồ góp phần cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân trong vùng dự án và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bằng cách phát huy hiệu quả việc đầu tư các kết cấu hạ tầng nông thôn, tiếp cận, áp dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu việc mất đất canh tác, nâng cao thâm canh và đa dạng hóa trong nông nghiệp; Đem lại các cơ hội việc làm ổn định cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững, giúp cho người dân tiếp cận tốt hơn các dịch vụ như y tế, giáo dục, chợ, giao lưu văn hóa, tín ngưỡng,….

- Tác động tiêu cực trong quá trình chuẩn bị và thi công: Theo như tài liệu sàng lọc môi trường và xã hội của TDA, TDA không có bất cứ tác động nào từ việc thu hồi đất và tái định cư nên TDA sẽ không thực hiện báo cáo RAP. Bên cạnh đó các hồ chứa thuộc tiểu dự án được xây dựng sau năm 1975, công tác rà phá bom mìn đã được thực hiện trước khi xây dựng các hồ chứa, trong quá trình vận hành chưa từng thấy xuất hiện bom, mìn, vật nổ trong khu vực các công trình. Do đó, tiểu dự án sẽ không thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ trong quá trình thực hiện. Các tác động trong giai đoạn này chủ yếu là từ hoạt động khoan địa chất nên mức động không đáng kể. Các tác động tiềm tàng liên quan đến hoạt động xây dựng như tiếng ồn, rung động; lượng bụi và khí thải từ hoạt động của xe máy trong thi công; ảnh hưởng tới chất lượng nước và đất do chất thải, sạt lở và bồi lắng, xung đột xã hội giữa công nhân và dân địa phương, phá bỏ thảm thực vật, xáo trộn giao thông, rủi ro tai nạn, v.v... Các công trình thuộc tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp, không cho phép hạ thấp mực nước hồ. Việc thi công lát mái thượng lưu, sửa chữa thượng lưu tràn và làm mới cống lấy nước (nếu có) được thực hiện theo thời điểm mực nước trong hồ thấp nhất để thi công nên công trình không có dẫn dòng thi công. Do đó dự án không thực hiện cắt nước để phục vụ thi công. Qua nghiên cứu, đánh giá cho thấy các tác động của tiểu dự án không lớn do quy mô công trình tại mỗi hồ nhỏ; huy động nhân công không nhiều. Các tác động này trong phạm vi không gian nhỏ, chỉ gây ảnh hưởng cục bộ và không liên tục, được đánh giá ở mức thấp và trung bình.

- Các tác động tiêu cực trong giai đoạn vận hành: Các tác động tiêu cực tiềm tàng trong giai đoạn vận hành có thể kể đến: Rủi ro đuối nước do hồ chứa là khu vực người dân thường xuyên qua lại; Một lượng chất thải sinh hoạt bao gồm chất thải rắn và nước thải có thể được phát sinh do các hoạt động sinh hoạt của cán bô vận hành hồ chứa; Người dân dưới hạ lưu có thể bị cắt nước trong một thời gian ngắn gây tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt do hoạt động sữa chữa và bảo dưỡng; Và có thể gây ngập lụt hạ lưu, thiệt hại về tài sản, hoa màu và tính mạng của người dân dưới hạ lưu do sự cố xả lũ khẩn cấp và vỡ đập. Tuy nhiên, mức độ tác động tiêu cực tiềm tàng trong giai đoạn này được đánh giá là thấp do lượng chất thải của cán bộ vận hành là nhỏ, thời gian sửa chữa và bảo dưỡng không kéo dài, và do đặc thù của tiểu dự án là nâng cao an toàn đập.

- Các biện pháp giảm thiểu đề xuất cho các tác động tiêu cực trong quá trình chuẩn bị và thi công: Các tác động liên quan tới xây dựng sẽ được giảm thiểu thông qua việc áp dụng ECOP và các biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù.

- Các biện pháp giảm thiểu đề xuất đối với các tác động tiêu cực trong quá trình vận hành: Lắp đặt các biển báo nguy hiểm và tuyên truyền về nguy cơ đuối nước tới người dân địa phương. Hạn chế các hoạt động có thể phát sinh chất thải rắn và nước thải, thu gom tập kết vận chuyển chất thải rắn tới nơi xử lý, thu gom nước thải vào hố lắng trước khi thải ra môi trường bên ngoài. Khi có kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hàng năm cần thông báo cho người dân, thực hiện sửa chữa và bảo dưỡng cần thực hiện trong thời gian ngắn và trong thời điểm nhu cầu nước là thâp nhất. Sự cố xả lũ khẩn cấp và vỡ đập sẽ được giảm thiểu thông qua báo cáo “An toàn Đập”. PPMU thường xuyên giám sát để đảm bảo các thiệt hại đối với công trình kiến trúc sẽ được sửa chữa, phục hồi theo hồ sơ được duyệt.

- Tổ chức thực hiện. CPMU tuyển chọn và thuê tư vấn giám sát độc lập, tư vấn hỗ trợ dự án thực hiện công việc giám sát độc lập, hỗ trợ thường xuyên về các hoạt động của dự án. Đơn vị này sẽ đánh giá sự tuân thủ chính sách an toàn và việc triển khai thực hiện các công cụ trong thực tế thi công, trong đó, có Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội/Qui tắc môi trường thực tiễn (ECOP),  kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số, kế hoạch hành động giới.

- Đối với Tiểu dự án, PPMU chịu trách nhiệm triển khai và giám sát thực hiện Kế hoach quản lý môi trường và xã hội, đảm bảo hồ sơ đấu thầu và hợp đồng bao gồm các thỏa thuận môi trường về việc tuân thủ của nhà thầu. Nhà thầu sẽ triển khai các hoạt động thi công và tuân thủ các thỏa thuận môi trường đã được thống nhất trong hợp đồng. Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu (CESMP) được xem xét và phê duyệt bởi PPMU và gửi đến các đơn vị liên quan và công bố thông tin tới cộng đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam trước khi bắt đầu xây dựng. BQLDA và đơn vị tư vấn sẽ giám sát việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu đã được thỏa thuận với nhà thầu. Ngoài ra, việc tuân thủ của nhà thầu sẽ được Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận, cơ quan chức năng địa phương và người dân giám sát chặt chẽ.

- Nâng cao năng lực. Trong quá trình triển khai, PPMU nhận được hỗ trợ từ CPMU về chính sách an toàn môi trường của Ngân hàng Thế giới. Cán bộ chính sách an toàn PPMU đã được CPMU tổ chức tập huấn phối hợp với các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới hướng dẫn về các vấn đề tuân thủ chính sách an toàn môi trường và xã hội của dự án, bao gồm OP4.01 (Đánh giá Môi trường), Hướng dẫn chung Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) của IFC, OP 4.04 (Nơi cư trú Tự nhiên), OP 4.09 (Quản lý dịch hại), OP 4.10 (Người dân tộc thiểu số), OP 4.11 (Tài sản văn hóa vật thể), OP 4.12 (Tái định cư Không tự nguyện)… Trong quá trình triển khai TDA, việc đào tạo, tập huấn về chính sách an toàn môi trường của Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC) và nhân viên EHS của nhà thầu được thực hiện thường xuyên để cập nhật những thông tin liên quan. Đối với PPMU, trong quá trình triển khai tiểu dự án sẽ thường xuyên nhận được hỗ trợ từ tư vấn giám sát độc lập và tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án của CPMU về việc quản lý các vấn đề rủi ro an toàn đập, giám sát thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (KHQLMTXH).

- Dự toán cho việc thực hiện KHQLMTXH. Dự toán thực hiện KHQLMTXH bao gồm chi phí giám sát, triển khai thực hiện biện pháp giảm thiểu và nâng cao năng lực. Chi phí thực hiện biện pháp giảm thiểu sẽ được tính trong chi phí xây dựng.

| TT | Hoạt động | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giám sát thực hiện KHQLMTXH | 155.815.000 |
| 2 | Nâng cao năng lực | 315.000.000 |
|  | Tổng | 470.815.000 |

- Cơ chế Giải quyết khiếu nại (GRM). Các khiếu nại liên quan đến tiểu dự án sẽ được giải quyết bằng cách đàm phán để nhận được sự đồng thuận với người dân. Khiếu nại sẽ được các bên liên quan thương lượng ở cả ba giai đoạn (UBND cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh) trước khi trình lên tòa án theo quy định của Luật Khiếu nại 2011. PPMU sẽ thanh toán toàn bộ chi phí hành chính và pháp lý liên quan đến việc tiếp nhận khiếu nại vì chi phí này được bao gồm trong ngân sách tiểu dự án.

- Tham vấn Cộng đồng. Có nhiều phương pháp và kỹ thuật đã được sử dụng để thực hiện tham vấn cộng đồng, tham vấn với người BAH từ TDA, bao gồm a) họp cộng đồng, b) bảng hỏi hộ gia đình, c) thảo luận nhóm tập trung, quan sát thực địa và phỏng vấn thông tin chính. Việc sử dụng đa dạng các phương pháp và kỹ thuật nhằm nâng cao độ tin cậy và hiệu lực của phản hồi từ các bên liên quan của TDA, đặc biệt là ngươi dân BAH ở địa phương và đảm bảo rằng (i) người BAH  nắm được đầy đủ thông tin của TDA; và (ii) tất cả những người BAH đều tham gia vào quá trình tham vấn tự nguyện, trước và được thông báo trong quá trình chuẩn bị và thực hiện. 5 cuộc họp tham vấn lần 1 phỏng vấn trực tiếp tại mỗi xã của TDA được diễn ra từ ngày 18/07/2018 tới ngày 24/07/2018 với sự tham gia từ 25 đến 45 người BAH trong mỗi cuộc tham vấn. Sau khi bản dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội hoàn thành, Sở Nông Nghiệp Và PTNT Ninh Thuận Ban Quản Lý Dự Án WB8 đã gửi công văn tham vấn đến UBND các xã để tổ chực họp tham vấn lần 2 từ ngày 06/08/2018 tới ngày 10/08/2018 với thành phần tham dự tương tự lần 1 để xin ý kiến của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và công đồng dân cư địa phương về bản dự thảo Báo cáo đánh tác động môi trường và xã hội. Hơn nữa, các cuộc tham vấn sẽ được tiến hành trong suốt thời gian xây dựng để giải quyết các vấn đề liên quan đến đánh giá tác động môi trường và xã hội một cách kịp thời.

- Phổ biến Thông tin. Tuân thủ chính sách OP 4.01 và chính sách của Ngân hàng Thế giới về tiếp cận thông tin; ngay từ giai đoạn chuẩn bị TDA, các thông tin về dự án, TDA, các chính sách về môi trường và xã hội của NHTG (mục tiêu đầu tư, nội dung đầu tư, các hoạt động, quy mô, phạm vi, đối tượng tác động môi trường và xã hội; các tài liệu chính sách an toàn về tác động môi trường, người dân tộc thiểu số, bình đẳng giới, chiến lược truyền thông và bảo vệ sức khỏe cộng đồng; các căn cứ pháp lý của Việt Nam liên quan) đã được truyền tải qua phương tiện thông tin đại chúng tới cộng đồng. Từ ngày 18/07/2018 tới ngày 24/07/2018, PPMU đã tổ chức tham vấn trực tiếp cộng đồng và phổ biến thông tin về việc thực hiện TDA, các tác động môi trường & xã hội khi triển khai tiểu dự án, các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng, kế hoạch quản lý, thực hiện các biện pháp giảm thiểu, giám sát môi trường khi triển khai tiểu dự án tới các đơn vị quản lý có liên quan, chính quyền địa phương, đại diện các tổ chức chính trị xã hội (Mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, đoàn thành niên, hội nông dân...) của các phường xã và cộng đồng địa phương hưởng lợi và bị ảnh hưởng trong khu vực TDA. Đồng thời tham vấn về tình hình kinh tế xã hội tại các địa phương và ghi nhận các ý kiến đóng góp của người dân, cán bộ địa phương về các vấn đề nêu trên. Bản dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội bằng tiếng Việt được gửi tới UBND các xã để phổ biến thông tin và tham vấn lần 2 từ ngày 06/08/2018 tới ngày 10/08/2018. Bản cuối cùng bằng tiếng Việt dự kiến trong tháng 10/2019 sẽ công bố thông qua trang web của dự án, và tại các nơi thực hiện tiểu dự án mà những người bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương có thể dễ dàng tiếp cận và bản tiếng Anh sẽ được công bố trên trang web riêng của Ngân hàng Thế giới trước khi thẩm định tiểu dự án.

- Kết luận. Tiểu dự án “Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập” tại Ninh Thuận được thực hiện có thể gây ảnh hưởng tiêu cực chủ yếu trong giai đoạn trước thi công và thi công xây dựng, tuy nhiên do quy mô thi công các hạng mục xây dựng không lớn, các tác động xảy ra trong thời gian ngắn, phạm vi giới hạn trong khu vực nhỏ, không đáng kể nên đã đưa ra các biện pháp giảm thiểu khả thi, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và điều kiện quản lý, thi công dự án tại các địa phương.

- Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội được thiết lập để đảm bảo việc thực hiện tiểu dự án tuân thủ các yêu cầu về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn theo các hướng dẫn chính sách an toàn của NHTG và các luật liên quan hiện hành của Chính phủ Việt Nam.Việc giám sát, tuân thủ kế hoạch quản lý môi trường và xã hội giúp các cấp quản lý và chính quyền địa phương thường xuyên được cập nhật về quá trình thực hiện các hoạt động của tiểu dự án. Tư vấn xây dựng sẽ hỗ trợ PPMU giám sát thường xuyên các hoạt động tuân thủ môi trường và xã hội của tiểu dự án và báo cáo hàng tháng với PPMU. Trên cơ sở đó, PPMU sẽ báo cáo việc tuân thủ với KHQLMTXH tới Ban QLDA TW, NHTG và các cơ quan liên quan định kỳ.

## CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU

- Việt Nam là một trong những Quốc gia có mạng lưới đập và cơ sở hạ tầng thủy lợi lớn, bao gồm hơn 7.000 đập lớn nhỏ; trong đó hơn 750 đập lớn (đập có chiều cao hơn 15m hoặc từ 5m đến 15m với dung tích hồ trên 3 triệu m3) và số lượng đập nhỏ (chiều cao đập nhỏ hơn 15m và dung tích hồ nhỏ hơn 3 triệu m3) ước tính hơn 6.000 đập chủ yếu là đập đất. Trong tổng số 4 triệu hecta đất nông nghiệp có hơn 3 triệu hecta được tưới thông qua 6.648 đập.

- Nhiều hồ chứa quy mô vừa và nhỏ được xây dựng từ những năm 1960 với các hạn chế về khảo sát kỹ thuật, thiết kế và thi công. Các yếu tố này cùng với hạn chế về vận hành và duy tu bảo dưỡng làm cho nhiều đập đã xuống cấp và mức độ an toàn của đập thấp hơn so với tiêu chuẩn an toàn quốc tế; bên cạnh đó, sự gia tăng rủi to và mất an toàn bởi điều kiện thủy văn do biến đổi khí hậu cũng như sự phát triển hạ tầng, xã hội nhanh chóng ở thượng nguồn đã khiến nhiều hồ chứa trong tình trạng rủi ro như sụt lún của kết cấu chính, thấm qua đập chính và/hoặc đập phụ và xung quanh công trình lấy nước, biến dạng của mái thượng/hạ lưu, sự cố đập tràn, …

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo cơ sở cho duy trì và tăng trưởng kinh tế, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra chương trình về an toàn đập vào năm 2003, trong đó Dự án DRSIP “Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập” vay vốn từ Ngân hàng thế giới (WB) sẽ hỗ trợ về an toàn kết cấu thân đập và hồ chứa, cùng với yêu cầu an toàn cho vận hành để bảo vệ người dân có nguy cơ rủi ro và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở hạ lưu, đảm bảo quy hoạch phát triển tổng hợp lưu vực và tăng cường sự điều phối về thể chế, phát triển trong tương lai và an toàn vận hành hồ chứa.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý toàn bộ dự án. Các tỉnh thực hiện sửa chữa nâng cấp các đập trong Hợp phần 1 và Bộ NN&PTNT sẽ điều phối các hoạt động với Bộ Công thương và Bộ TN&MT trong Hợp phần 2. Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) thuộc MARD chịu trách nhiệm điều phối và giám sát tổng thể của dự án. Việc thực thiện các công tác sửa chữa và chuẩn bị cho kế hoạch an toàn đập, bao gồm cả bảo vệ và ủy thác được tập trung tới chính quyền cấp tỉnh. UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (DARD) là đơn vị chủ trì cấp tỉnh. Ban QLDA cấp tỉnh (PPMU) chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các công trình với sự hỗ trợ từ CPO.

- Việc lựa chọn các đập được cải tạo trong dự án dựa trên tiêu chí thống nhất trước, tính toán xác suất và mức độ ảnh hưởng của sự cố, rủi ro đối với con người và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, chú trọng đến lợi ích kinh tế trong khung đói nghèo và bất bình đẳng. Tiêu chí đánh giá rủi ro an toàn đập bao gồm: (i) xác suất sự cố đập (rủi ro về kết cấu dựa trên chiều cao và dung tích); (ii) mức độ ảnh hưởng của sự cố đập đối với người dân hạ lưu; (iii) ảnh hưởng của sự cố đập đối với cơ sở hạ tầng hạ lưu, (iv) bối cảnh đói nghèo và tác động, (v) các khu vực có dân tộc thiểu số; và (vi) tính sẵn sàng.

- Dự án được thực hiện tại 34 tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Có khoảng 450 con đập được lựa chọn. Các hợp phần của dự án bao gồm:

    - Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập (412 triệu USD, trong đó vốn IDA 388,5 triệu USD)

    - Hợp phần 2: Quy hoạch và Quản lý an toàn đập (20 triệu USD, trong đó vốn IDA 17 triệu USD)

    - Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án (11 triệu USD, trong đó vốn IDA 9,5 triệu USD)

- Dự án năm thứ hai sẽ hỗ trợ sửa chữa, kiên cố hóa công trình hạ tầng liên quan và các đập thủy lợi, khoảng 90% các đập dự kiến sửa chữa là đập cấu trúc bằng đất, có chiều cao dưới 15m với dung tích thiết kế nhỏ hơn 3 triệu m3. Dự án không đầu tư vào việc thay đổi hoàn toàn cấu trúc hiện có hoặc xây dựng mới, mở rộng cấu trúc chính; hạng mục thi công của dự án chỉ tập trung sửa chữa và tái định hình cấu trúc của đập chính, đập phụ, gia cố mái đập thượng lưu bằng bê tông hoặc đá, gia cố hoặc mở rộng kích thước của xả tràn nhằm tăng khả năng thoát nước, sửa hoặc cải tạo cống lấy nước hiện có, thay thế hệ thống nâng hạ thủy lực ở cửa hút (cống lấy nước) và cửa xả tràn, khoan phụt chống thấm nước thân đập chính, cải tạo đường công vụ.

- Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong vòng 6 năm, từ 08/7/2016 đến 30/6/2022. Liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, Khung quản lý xã hội và môi trường (ESMF) của dự án năm thứ nhất đã được công bố từ năm 2015. Đánh giá tác động môi trường, xã hội (ESIA) cho các tiểu dự án năm tiếp theo sẽ thực hiện theo tiến độ triển khai dự án được thống nhất của CPMU, PPMU và WB.

- Tại tỉnh Ninh Thuận, tiểu dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa thông qua việc sửa chữa, nâng cao an toàn 05 hồ đập và kiên cố hóa công trình hạ tầng liên quan; chủ động lượng nước tưới, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dự án tại 05 xã thuộc huyện Bác Ái, Ninh Hải, Thuận Nam và Ninh Phước.

## 1.1 Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện

- Đánh giá Tác động môi trường và xã hội (ESIA) được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Thế giới và phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường, chính sách pháp luật của chính phủ Việt Nam. Mục đích của ESIA là xác định tầm quan trọng cho các vấn đề Môi trường và Xã hội trong quá trình ra quyết định bằng cách nghiên cứu, đánh giá rõ những tác động về Môi trường và Xã hội, và giải pháp giảm thiểu được đề xuất trước khi thực hiện các hoạt động của dự án. Sớm xác định và mô tả đặc điểm của các tác động Môi trường và Xã hội quan trọng giúp cho cộng đồng và chính quyền có những đánh giá về khả năng tác động đến môi trường và xã hội của Tiểu dự án đề xuất và những điều kiện cần áp dụng để giảm nhẹ hoặc giảm thiểu rủi ro về các tác động đó.

### 1.1.1 Phương pháp đánh giá tác động xã hội

- Mục đích của việc đánh giá xã hội (SA), được thực hiện đồng thời với đánh giá môi trường của TDA, với hai mục tiêu: Thứ nhất, xem xét các tác động tiềm năng của các tiểu dự án tích cực và tiêu cực trên cơ sở kế hoạch triển khai các hoạt động của TDA. Thứ hai, tìm kiếm từ việc thiết kế các biện pháp giải quyết các tác động tiêu cực tiềm tàng và đề xuất các hoạt động phát triển cộng đồng có liên quan đến các mục tiêu phát triển của TDA. Xác định các tác động tiêu cực, tham vấn địa phương, các cơ quan chính phủ, các bên liên quan dự án, vv, sẽ được thực hiện để đảm bảo người dân bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường và hỗ trợ một cách thỏa đáng và kịp thời để ít nhất các hoạt động kinh tế-xã hội của họ phục hồi về mức trước khi có dự án, và về lâu dài đảm bảo cuộc sống của họ sẽ không bị xấu đi, được coi như một kết quả của các tiểu dự án.

- Một phần của đánh giá xã hội, là các dân tộc thiểu số (DTTS) đang sống trong khu vực TDA - được đánh giá và khẳng định sự có mặt của họ trong khu vực TDA thông qua sàng lọc về người DTTS (theo chính sách OP 4.10 của Ngân hàng), tham vấn được thông báo trước theo cách thức phù hợp để xác định sự hỗ trợ cho cộng đồng khi thực hiện tiểu dự án. Sàng lọc DTTS được tiến hành theo hướng dẫn OP 4.10 của Ngân hàng Thế giới, và được thực hiện trong phạm vi và khu vực các đánh giá xã hội tương ứng với phạm vi đánh giá môi trường (theo OP 4.01).

- Một phân tích về giới cũng được thực hiện như một phần của đánh giá xã hội (SA) để mô tả các đặc điểm về Giới trong khu vực tiểu dự án, cho phép lồng ghép vấn đề giới vào thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao hơn nữa hiệu quả phát triển của các tiểu dự án, và toàn bộ dự án. Tùy thuộc vào quy mô của các tác động tiềm tàng của dự án đã được nhận diện, và mục tiêu phát triển dự án, kế hoạch hành động về giới và giám sát kế hoạch hành động giới đã được chuẩn bị.

- Để đảm bảo tất cả các tác động tiềm tàng có thể được xác định trong quá trình chuẩn bị dự án, các SA được tiến hành thông các cuộc tham vấn với các bên khác nhau liên quan tới TDA. Một phần quan trọng được quan tâm là cấp hộ gia đình, những người BAH tiềm tàng bởi dự án (cả tích cực và tiêu cực). Các kỹ thuật đánh giá được thực hiện để lập SA này bao gồm 1) xem xét các dữ liệu thứ cấp, 2) quan sát thực địa; 3) các cuộc thảo luận nhóm tập trung/họp cộng đồng, 4) phỏng vấn sâu, và 5) khảo sát các hộ gia đình.

### 1.1.2 Phương pháp đánh giá tác động môi  trường

- Trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và lập báo cáo ESIA, đơn vị tư vấn đã sử dụng tổ hợp các phương pháp nghiên cứu sau.

(a) Phương pháp đánh giá nhanh

- Phương pháp đánh giá nhanh (Rapid Assessment Method) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban hành năm 1993. Cơ sở của phương pháp đánh giá nhanh, dựa vào bản chất nguyên liệu, công nghệ, qui luật của các quá trình trong tự nhiên và kinh nghiệm để định mức tải lượng ô nhiễm.

- Ở Việt Nam, phương pháp này được giới thiệu và ứng dụng trong nhiều nghiên cứu ESIA, thực hiện tương đối chính xác việc tính thải lượng ô nhiễm trong điều kiện hạn chế về thiết bị đo đạc, phân tích. Trong báo cáo này, các hệ số tải lượng ô nhiễm lấy theo tài liệu hướng dẫn ĐTM của WB (Environmental Assessment Sourcebook, World Bank, Washington D.C 8/1991).

(b) Phương pháp xây dựng ma trận tác động

- Xây dựng mối tương quan giữa ảnh hưởng của hoạt động dự án đến từng vấn đề và từng thành phần môi trường được thể hiện trên ma trận tác động. Trên cơ sở đó định hướng các nội dung nghiên cứu tác động chi tiết.

(c) Phương pháp so sánh

- Phương pháp so sánh là đánh giá chất lượng môi trường, chất lượng dòng thải, tải lượng ô nhiễm… trên cơ sở so sánh với các Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường liên quan, các quy chuẩn của Bộ TNMT, Bộ Y tế cũng như những đề tài nghiên cứu và thực nghiệm có liên quan.

(d) Mô tả hệ thống môi trường

- Xác định các thành phần của dự án ảnh hưởng đến môi trường. Nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các vấn đề môi trường liên quan phục vụ cho công tác đánh giá chi tiết.

(e) Phương pháp liệt kê

- Được sử dụng khá phổ biến (từ khi có Cơ quan bảo vệ môi trường quốc gia ra đời ở một số nước - NEPA) và mang lại nhiều kết quả khả quan do có nhiều ưu điểm như trình bày cách tiếp cận rõ ràng, cung cấp tính hệ thống trong suốt quá trình phân tích và đánh giá hệ thống. Bao gồm 2 loại chính: Bảng liệt kê mô tả các thành phần môi trường cần nghiên cứu cùng với các thông tin về đo đạc, dự đoán và đánh giá. Bảng liệt kê đơn giản các thành phần môi trường cần nghiên cứu có khả năng bị tác động.

(f) Phương pháp phân tích hệ thống

- Đây là phương pháp được áp dụng khá phổ biến trong môi trường. Ưu điểm của phương pháp này là đánh giá toàn diện các tác động, rất hữu ích trong việc nhận dạng các tác động và nguồn thải. Phương pháp này được ứng dụng dựa trên cơ sở xem xét các nguồn thải, nguồn gây tác động, đối tượng bị tác động, các thành phần môi trường… như các phần tử trong một hệ thống có mỗi quan hệ mật thiết với nhau, từ đó xác định, phân tích và đánh giá các tác động.

(g) Tham vấn cộng đồng

- Khi tham vấn cộng đồng, phương pháp họp tham vấn với đại diện chính quyền địa phương, đoàn thể và cộng đồng để thu thập các thông tin cần thiết cho công tác ESIA của tiểu dự án, giới thiệu những lợi ích và những ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra của dự án đối với môi trường và đời sống. Trên cơ sở đó, tổng hợp những ý kiến phản hồi về tiểu dự án và nguyện vọng của người dân địa phương.

- Bên cạnh đó, phương pháp phỏng vấn sâu trao đổi, làm việc trực tiếp cán bộ địa phương và người dân, sẽ hỗ trợ cung cấp bổ sung các thông tin về tình hình phát triển KT-XH, phong tục tập quán canh tác và điều kiện vệ sinh môi trường từ các đối tượng tham gia.

(h) Phương pháp tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu

- Phương pháp này nhằm xác định, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ở khu vực thực hiện dự án thông qua các số liệu, thông tin thu thập được từ các nguồn khác nhau như: Niên giám thống kê, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội khu vực, hiện trạng môi trường khu vực và các công trình nghiên cứu có liên quan.

(i) Phương pháp khảo sát thực địa

- Khảo sát hiện trường là điều bắt buộc khi thực hiện công tác đánh giá tác động môi trường xã hội để xác định hiện trạng khu vực triển khai dự án, các đối tượng lân cận có liên quan, khảo sát để chọn lựa vị trí lấy mẫu, khảo sát hiện trạng cấp nước, thoát nước, cấp điện…

- Cơ quan tư vấn đã tiến hành khảo sát địa hình, địa chất, thu thập tài liệu khí tượng thủy văn phục vụ thiết kế theo đúng các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. Các kết quả khảo sát này được sử dụng để đánh giá điều kiện tự nhiên của khu vực TDA.

(j) Phương pháp chuyên gia

- Dựa vào hiểu biết và kinh nghiệm về khoa học môi trường của các chuyên gia đánh giá tác động môi trường của đơn vị tư vấn và các đơn vị nghiên cứu khoa học khác.

(k) Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm

- Việc lấy mẫu và phân tích mẫu của các thành phần môi trường (đất, nước, không khí) được tiến hành nhằm xác định và đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực triển khai TDA.

- Sau khi khảo sát hiện trường, chương trình lấy mẫu và phân tích mẫu sẽ được lập ra với các nội dung chính như: vị trí lấy mẫu, thông số đo đạc và phân tích, nhân lực, thiết bị và dụng cụ cần thiết, thời gian thực hiện, kế hoạch bảo quản mẫu, kế hoạch phân tích…

- Đối với TDA Ninh Thuận, tư vấn đã phối hợp với Đơn vị quan trắc môi trường tổ chức quan trắc, lấy mẫu và phân tích các mẫu không khí, nước, đất tại khu vực 05 hồ chứa để đánh giá hiện trạng chất lượng các thành phần của môi trường. Việc lấy mẫu, phân tích và bảo quản mẫu đều tuân thủ theo các TCVN hiện hành.

## 1.2 Tổ chức thực hiện Báo cáo ESIA

- Quản lý TDA

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận

Địa chỉ: 134 Đường 24/8 TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 068.821.508

Fax:  068.820.900

- Đơn vị Tư vấn lập báo cáo

Công ty TNHH tư vấn và công nghệ Môi trường xanh

Địa chỉ: Số 54 Phố Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.62927328

Fax: 024.62927328	    E-mail: ninh.envigreen@gmail.com

# Bảng 1. Danh sách chuyên gia thực hiện

| TT | Họ và tên | Chuyên ngành | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Thị Mai Hoa | Chuyên gia Môi trường | Trưởng nhóm/Chủ trì lập báo cáo |
| 2 | Lê Ngọc Lân | Chuyên gia Xã hội | Phó trưởng nhóm/Phụ trách phần xã hội. Tham vấn cộng đồng; đánh giá tác động xã hội; nghiên cứu lập Kế hoạch tái định cư |
| 3 | Bạch Phương Liên | Chuyên gia Xã hội | Tham vấn cộng đồng; đánh giá tác động xã hội; nghiên cứu lập Kế hoạch tái định cư. |
| 4 | Đăng Khoa Thi | Chuyên gia Thủy văn/Thủy lợi | Khảo sát thực địa; đánh giá tác động môi trường, thủy văn |
| 5 | Đoàn Mạnh Hùng | Chuyên gia Môi trường | Khảo sát thực địa; đánh giá tác động môi trường |
| 6 | Nguyễn Thị Cúc Trâm | Chuyên gia Giới | Tham vấn cộng đồng; đánh giá tác động xã hội liên quan đến vấn đề giới |
| 7 | Phạm Thị Vân | Chuyên gia Dân tộc thiểu số | Tham vấn cộng đồng; đánh giá tác động xã hội liên quan đến dân tộc thiểu số |
| 8 | Đào Như Ý | Chuyên gia Môi trường sinh thái | Khảo sát thực địa; đánh giá tác động môi trường, đa dạng sinh thái |

## CHƯƠNG II. MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN

- Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập- tỉnh Ninh Thuận” được thực hiện tại 5 xã trên địa bàn huyện Bác Ái, Thuận Nam, Ninh Phước và Ninh Hải. Hiện trạng cơ sở hạ tầng tại 5 hồ chứa, được xây dựng cách đây từ 8 đến 25 năm trước, chất lượng các hạng mục đã xuống cấp, một số mái đập bị thấm và sạt lở, các cống tháo cạn, cống lấy nước, tràn xả lũ nứt vỡ; đường quản lý chưa được kiên cố hóa, hư hỏng cần được sửa chữa và nâng cấp để đảm bảo an toàn và vận hành hồ chứa.

## 2.1 Mục tiêu Tiểu dự án

- Mục tiêu tổng quát:

- Hỗ trợ thực hiện Chương trình Bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng hạ du.

- Mục tiêu cụ thể:

- Đảm bảo an toàn cho các hồ chứa nước ….;

- Đảm bảo an toàn và phục vụ sản xuất, đời sống cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa các xã: …., và dân cư các khu vực bị ảnh hưởng lân cận;

- Đảm bảo thực hiện đúng Pháp lệnh bảo vệ công trình thủy lợi;

- Kiên cố hoá mặt đập, mặt đường lên đập, lắp đặt các thiết bị quan trắc, giám sát tạo thuận lợi trong khai thác, quản lý, phát huy hiệu quả công trình hồ chứa nước;

- Cải tạo cảnh quan môi trường, tạo cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế vùng dự án.

- Nhiệm vụ của tiểu dự án:

- Cải thiện an toàn đập và khôi phục các công năng thiết kế của đập thông qua sửa chữa, nâng cấp, trang bị các thiết bị quan trắc, lập kế hoạch vận hành - bảo trì và kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

- Hoàn thiện khung pháp lý về quản lý an toàn đập ở cấp Quốc gia thông qua tăng cường thể chế về an toàn đập bao gồm cả việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn, nâng cao năng lực và cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan.

- Nâng cao năng lực quản lý, giám sát ở cấp tỉnh, lưu vực và cơ chế phối hợp vận hành hồ chứa thông qua cải thiện năng lực dự báo, đào tạo nâng cao năng lực và truyền thông.

- Hỗ trợ quản lý, thực hiện tiểu dự án và nâng cao năng lực quản lý tiểu dự án

## 2.2 Vị trí thực hiện Tiểu dự án

- 05 hồ chứa được nâng cấp sửa chữa thuộc tiểu dự án nằm trên địa bàn 5 xã của 4 huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận:

# Bảng 2. Địa điểm thực hiện tiểu dự án

| TT | Tên Hồ | Vị trí của công trình ( tọa độ VN 2000) | Cấp công trình | H/W (m/triệu m3) | Địa điểm xây dựng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sông Sắt | X= 1310866 | Y = 574088 | II | 34/69,33 | Xã Phước Đại, huyện Bác Ái |
| 2 | Sông Biêu | X= 1266169 | Y = 558090 | II | 23,7/23,78 | Xã Phước Hà, huyện Thuận Nam |
| 3 | CK7 | X = 1271264 | Y = 563298 | III | 16,5/1,434 | Xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam |
| 4 | Tà Ranh | X = 1277378 | Y = 568155 | III | 8,8/1,216 | Xã Phước Thái, huyện Ninh Phước |
| 5 | Ông Kinh | X = 1283417 | Y = 594873 | III | 13/0,834 | Xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải |

Hình 1. Vị trí các địa phương thực hiện tiểu dự án

## 2.3 Hiện trạng công trình và hạng mục thi công

- Thông tin về hiện trạng 05 hồ chứa được nâng cấp sửa chữa thuộc tiểu dự án tỉnh Ninh Thuận, tại Bảng 3:

# Bảng 3. Tóm tắt thông tin hiện trạng các hồ chứa và hạng mục thi công của TDA

| Địa điểm | Hiện trạng | Hạng mục thi công | Ảnh hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Hồ Sông Sắt, thuộc xã Phước Đại, huyện Bác Ái. | Hồ được đi vào sử dụng năm 2008, dung tích 68,7 triệu m3, diện tích lưu vực 137 km2 cung cấp nước tưới cho 3800 ha đất đất canh tác nông nghiệp thuộc khu tưới Sông Sắt và nhiệm vụ phòng lũ cho hạ du. Đập đất dài 425m, bề rộng mặt đập 5m. Hiện tại, lớp bảo vệ mái thượng lưu bằng tấm bê tông đúc sẵn còn nguyên vẹn phát huy tốt vai trò bảo vệ mái thượng lưu đập. Mái hạ lưu kết cấu rãnh thoát nước kiểu đá dăm cũ đã bị hư hỏng, không có tác dụng do bị đất vùi lấp, cỏ mọc kín. Mái hạ lưu đập đã bị xói mạnh, nhiều chỗ có hố xói xuyên sâu vào thân đập, phân bố rộng khắp trên toàn mái đập. Tràn xả lũ: Lún cục bộ hai bên mang tràn, chiều sâu lún khoảng 15÷20 cm. Dưới lớp bê tông mặt đập bị rỗng. Cống lấy, hệ thống đường quản lý, vận hành hồ chứa vẫn còn tốt, đảm bạo yêu cầu thiết kế. | a, Xử lý hố xói mái hạ lưu đập Bóc toàn bộ mái đập (khu vực bên vai phải đập, chỉ xử lý các hố cục bộ) bằng máy sâu 1,5m theo hướng vuông góc với mặt đập, sau đó đắp áp trúc trở lại bằng máy đầm; Tại những hố xói có chiều sâu lớn hơn 1,5m do chưa đào đến đáy hố nên tiếp tục đào và đắp lại cục bộ bằng thủ công. b, Gia cố mái hạ lưu chống xói lở Mái đập trên cơ 1 và 2 được gia cố bằng rãnh dọc, ngang và rãnh xiên + trồng cỏ trên toàn bộ mái đập. Các rãnh xiên tạo với đỉnh đập 1 góc 450, khoảng cách 2 rãnh kề nhau 7m. mái đập dưới cơ 2 được gia cố bằng đá lát khan, dưới lớp đá lát là vải địa lọc và tầng đệm đá 2x4, Gxd = 7,81 tỷ c, Nâng cao tường chắn sóng và Chống thấm, lún hai bên mang tràn Đánh xờm bề mặt đỉnh tường chắn sóng, khoan cấy thép rồi đổ bê tông cốt thép M250, chiều cao tường đổ thêm 40cm Khoan phụt tạo màng gia cố nền bằng vữa xi măng-sét bằng áp lực phụt vữa để không phá hoại kết cấu đất đắp đập, mà chỉ lấp nhét các kẽ rỗng tăng độ đặc chắc của đất. d, Khu nhà quản lý. Sửa chữa nâng cấp nhà quản lý ở vị trí chân đập, xây dựng khu quản lý đầu mối theo tiêu chuẩn nhà cấp IV phía bên vai phải đập. Lắp đặt trang thiết bị phục vụ quản lý. |  |
| 2) Hồ Sông Biêu thuộc xã Phước Hà huyện Thuận Nam | Hồ chứa được đưa vào sử dụng vào năm 2012, dung tích 23,78 triệu m3, diện tích lưu vực 68,7 km2. Hồ có phục vụ, cung cấp nước tưới cho 1200 ha đất canh tác của xã Phước Hà và Nhị Hà huyện Thuận Nam. Công trình gồm hai hạng mục công trình chính là: Đập chính Trà Van: Bê tông mái thượng lưu đập, bê tông nhựa đường thâm nhập gia cố đỉnh đập còn tốt, tuy đôi chỗ có những vết nứt nhỏ. Mái hạ lưu nhiều vị trí bị xói lở do tác dụng xói rửa của nước mưa, cỏ trồng trên mái hạ lưu kém phát triển; rãnh tiêu nước và bậc lên xuống có chỗ bị hư hỏng, mái đập gồ ghề kém mỹ quan. Đập phụ sông Biêu: Bê tông mái thượng lưu và bê tông đỉnh đập còn tốt, đôi chỗ có khe nứt nhỏ. Mái hạ lưu trồng cỏ có rãnh thoát nước. Tại một số vị trí đất bị xói rửa do tác dụng của nước mưa. Tại khu vực mái hạ lưu, hiện tại có 3 vị trí thấm gây thất thoát nước và ảnh hưởng đến an toàn đập. | a, Đập chính Trà Van Xử lý chống thấm thân đập: Khoan phụt thân đập và nền đập tạo màng chống thấm lõi giữa thân đập dọc theo toàn tuyến đập: Cao trình đỉnh khoan phụt +103.0m; đáy hố khoan phụt đến vị trí có q≤ 5lu một đoạn 3m. Gia cố thoát nước mái hạ lưu: Sửa chữa khôi phục những khu vực đá lát mái hạ lưu bị hư hỏng. Từ cơ tại cao trình +94.0m xuống đến chân đập: Khu vực này cần bảo vệ an toàn trong điều kiện nước thấm qua thân đập đổ ra mái. Giai pháp gia cố mới như sau: Kết cấu từ trong ra ngoài theo thứ tự, cát lọc dày 20cm, dăm sỏi lót dày 20cm, đá lát dày 30cm. Kết cấu cũ đã lát ở bê dưới được giữ lại chỉ sửa nhưng khu vực hư hỏng b, Đập phụ Sông Biêu Xử lý chống thấm: Khoan phụt thân đập và nền đập tạo màng chống thấm lõi giữa thân đập dọc theo toàn tuyến đập: Cao trình đỉnh khoan phụt +103.0m; đáy hố khoan phụt đến vị trí có q≤ 5lu một đoạn 3m. Mái thượng lưu đập phụ: Sửa chữa khôi phục những khu vực đá lát mái hạ lưu bị hư hỏng. Từ cơ tại cao trình +94.0m xuống đến chân đập: Khu vực này cần bảo vệ an toàn trong điều kiện nước thấm qua thân đập đổ ra mái. Giai pháp gia cố mới như sau: Kết cấu từ trong ra ngoài theo thứ tự, cát lọc dày 20cm, dăm sỏi lót dày 20cm, đá lát dày 30cm. Kết cấu cũ đã lát ở bê dưới được giữ lại chỉ sửa nhưng khu vực hư hỏng c, Hệ thông quan trắc Lắp đặt hệ thống quan trắc bao gồm: mốc quan trắc thấm, mốc đo lún mặt, mốc cơ bản và cột đo nước theo tiêu chuẩn hiện hành. d, Lắp đặt hệ thống SCADA - Đầu tư hệ thống SCADA giám sát và thu thập dự liệu phục vụ quản lý vận hành: Như giám sát mực nước, giám sát hệ thống quan trắc thấm, giám sát quá trình vận hành cống, tràn xả lũ,... |  |
| 3) Hồ CK7 thuộc xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam | Hồ được đưa vào sử dụng năm 1996, dung tích 1,43 triệu m3, diện tích lưu vực 17,5 km2 có nhiệm vụ đảm bảo nước tưới 500ha lúa vụ mùa và 100ha thuốc của khu tưới Ma Rên, và cấp nước tưới cho 100ha lúa luân canh với thuốc lá vùng kinh tế mới Nhị Hà. Đập đất đá hỗn hợp có chiều dài 92,50m, mái thượng hạ lưu được gia cố bằng đá lát.. Hình thức tràn là tràn tự do đỉnh rộng, nối tiếp sau tràn là kênh xả hạ lưu. Kết cấu tràn bằng đá xây, sau được nâng cấp bọc BTCT. Cống lấy nước là cống ngầm có áp nằm trong thân đập đất, mặt cắt cống dạng tròn có kích thước khẩu diện Φ 60, kết cấu thân cống bằng ống thép, hình thức lấy nước bằng van hạ lưu. Hiện tại cống vẫn đang vận hành tốt. Đường quản lý: hiện tại xe cơ giới không thể vào đập, đặc biệt khó khăn vào mùa mưa bão. Nhà quản lý là nhà cấp 4, kích thước 10x19m. Hiện còn tốt. | a, Tràn xả lũ Từ mặt tràn hiện hữu tiến hành phá bỏ một phần ngưỡng tràn bên vai phải (L=10,74m), bố trí một nhịp tràn Zích Zắc (Mỏ Vịt) tại vị trí phá bỏ, kết cấu tràn bằng bê tông cốt thép M300, đá 1x2. Tổng chiều dài của tràn CK7 sau khi bố trí thêm 1 nhịp tràn zích zắc: L=81,12m. Với cột nước tràn H=2,10m ứng với tần suất P=0,1% thì chiều cao hai bên vai tràn CK7 (1,77m ÷ 1,83m) là không đủ độ cao an toàn để xả lũ. Hai vai sẽ được gia cố, nâng cao bằng bê tông M200 kết hợp bố trí các rãnh thoát nước hai bên vai tràn tăng độ ổn định, tránh xói lở b, Đường quản lý Đường quản lý lên hồ CK7: Tuyến đường xuất phát từ đường quản lý hiện hữu kênh Cà Tiêu K1+028,8m (cọc D7). Tuyến đường chạy song song sát với tuyến kênh Cà Tiêu đến K1+533,5m (cọc D9A) thì rẽ phải chạy theo đường đất lên vai trái hồ CK7. Chiều dài tuyến đường quản lý hồ khoảng 1728,3m. Trên tuyến có bố trí gờ chắn bánh xe đoạn đường chạy song song với tuyến kênh hoặc suối để cảnh báo nguy hiểm. Những vị trí tuyến đường chạy qua có địa hình tương đối cao, có hướng dốc về đường thì bố trí rãnh biên bằng đá xây để thoát nước, kích thước rãnh thoát nước (0,3x0,4)m. Cao độ thiết kế nền đường dựa trên cơ sở nền đường hiện hữu, tận dụng tối đa các đoạn đường có nền đường cũ ổn định, tính toán cân đối giảm bớt khối lượng đào đắp nền đường, góp phần giảm chi phí xây dựng và hạ giá thành công trình. Kết cấu lề đường và mái taluy: Độ dốc lề 4%, mái taluy đường bằng đất đắp trồng cỏ m=1,5; đoạn đường đi theo tuyến kênh tưới hiện hữu gia cố bằng đá xây mác 100 dày 20cm phần mái tiếp giáp với mái kênh đã kiên cố Đường quản lý qua tràn CK7: Tuyến đường xuất phát từ đường quản lý của kênh Cà Tiêu, đầu tuyến được đấu nối vào đường bêtông hiện hữu của kênh Cà Tiêu, cuối tuyến là vai trái của tràn CK7. Chiều dài tuyến đường quản lý khoảng 678m. Trên tuyến có bố trí 01 cống qua đường tại K0+269m, cống này có nhiệm vụ thoát nước cho các rãnh biên và thoát nước khu vực hai bên đường. Cống qua đường có kết cấu đáy cống, cửa vào, cửa ra là bê tông M300 đá 1x2, trần cống BTCT M300. Kết cấu rãnh biên bằng đá xây, kích thước rãnh (0,3x0,4)m. Cao độ thiết kế nền đường dựa trên cơ sở nền đường hiện hữu, tận dụng tối đa các đoạn đường có nền đường cũ ổn định, tính toán cân đối giảm bớt khối lượng đào đắp nền đường, góp phần giảm chi phí xây dựng và hạ giá thành công trình. Kết cấu đường: từ dưới lên là nền đắp đất chọn lọc đầm chặt, hệ số đầm nén K ≥ 0,95; Trên lớp đất đầm chặt là lớp cấp phối đá dăm dày 18cm. Kết cấu lề đường và mái taluy: Độ dốc lề 4%, mái taluy đường bằng đất đắp trồng cỏ m=1,5 c, Thiết bị quan trắc Bố trí lắp đặt mới thiết bị quan trắc lượng mưa, mực nước theo tiêu chuẩn hiện hành. |  |
| 4) Hồ Tà Ranh thuộc xã Phước Thái, huyện Ninh Phước | Hồ được đưa vào sử dụng năm 2010. Hồ có dung tích 1,22 triệu m3, có diện tích lưu vực 12,3 km2 cung cấp nước tưới cho 100ha đất canh tác của xã Phước Thái. Đập đất đá hỗn hợp có chiều dài đỉnh đập là 930m, mái thượng lưu: Được gia cố bằng đá xây vữa M100, hiện trạng còn tốt. Mặt đập kết cấu bằng cấp phối sỏi đồi. Mái hạ lưu đập trồng cỏ, hiện có nhiều rãnh xói trên mái hạ lưu đập. Tràn xả lũ là tràn tự do, ngưỡng tràn thực dụng gồm 2 khoang, mỗi khoang có khẩu độ B= 7,1m. Hiện trạng còn tốt Cống lấy nước bằng ống thép Þ40, bên ngoài được bọc bằng bê tông cốt thép, Hiện trạng tràn còn tốt Hệ thống kênh: Có 01 kênh tưới chính dài 3043m, bờ kênh kết hợp đường quản lý rộng 4m. Qua các mùa mưa lũ mặt đường đã bị xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn cho việc đi lại vận chuyển sản phẩn nông nghiệp thu hoạch, đặc biệt là việc ứng cứu lũ lụt vào mùa mưa lũ. Nhà quản lý là nhà cấp 4, kích thước 10x16,50m nằm ở vai trái đập. Hiện còn tốt. Đường quản lý kết hợp bờ kênh chính có chiều rộng 4m, mặt đường được đắp bằng cấp phối sỏi đồi. Qua các mùa mưa lũ mặt đường đã bị xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn cho việc đi lại vận chuyển sản phẩn nông nghiệp thu hoạch, đặc biệt là việc ứng cứu lũ lụt vào mùa mưa lũ. | a, Gia cố mặt đập Mặt đập được gia cố bằng Bê tông XM M250 dày 20cm đá 1*2 được đổ thành từ khoang có kích thước 5x3,9m nối tiếp giữa các khoang bố trí khớp nối giấy dầu tẩm nhựa đường 2cm, phía hạ lưu có bố trí gờ chắn cao 0,25m. Tổng Chiều dài gia cố mặt đập là 932,5m. Độ dốc ngang mặt đập i=1.5% hướng dốc về phía thượng lưu đập dẫn nước mưa trên mặt đập vế phía thượng lưu nhằm tráng gây xói mái hạ lưu. b, Xây dựng tường chắn sóng: Tường chắn sóng được đặt tại mép đỉnh mái thượng lưu đập. Kết cấu tường bằng bê tông M250 đá 1x2. Tổng chiều dài tường là 932,5m được chia thành từng khoang, chiều dài mỗi khoang 6m, nối tiếp giữa các khoang là khe co giản khớp nối giấy dầy tẩm nhựa đường. Trên mỗi khoang tường bố trí 01 lỗ thoát nước mưa trên mặt đập, đường kính D90mm c, Sửa chữa mái hạ lưu đập: Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước trên mái đập, rãnh được đặt xiên góc 450 so với mép đỉnh đập, tạo thành các ô 5,0x5,0m. Kích thước rãnh BxH = 0,20x 0,20m; vật liệu xây rãnh bê tông M200, dày 0,08m. Bố trí thêm 1 rãnh chạy dọc theo đỉnh thiết bị áp mái hạ lưu. Phủ đất màu dày 0,1m, trồng dặm lại cỏ những vị trí mái đập bị xói. Diện tích phủ đất màu và trồng lại cỏ được xác định trên bản vẽ thiết kế. d, Sửa chữa, nâng cấp đường quản lý: Chia làm 2 đoạn Đoạn 1 : Từ K0 đến K2+100 ( L=2100,0m), Kết cấu bằng bê tông xi măng M250, dày 18cm, trên lớp móng cát đệm dày 5cm . Dọc theo tuyến đường cứ 3m bố trí 1 khe co giãn bằng giấy dầu tảm nhựa đường 2 lớp. Đoạn 2 : Từ K2+100 đến CT ( L=1645,5m), Kết cấu bằng cấp phối sỏi đồi, dày 25cm, đầm chặt K= 0.98 Gia cố rãnh dọc và mái taluy: Đối với đoạn đường bám theo bờ phải kênh chính Tà Ranh sử dụng kênh kết hợp rãnh thoát nước bên phải đường. Những đoạn đường đào được vét rãnh dọc kích thước BxH=0.3mx0.4m Các công trình trên tuyến làm mới: Làm mới 01 Cống qua kênh trên đường tại K0+388m với kết cấu bê tông và bê tông cốt thép M200. Làm mới 01 Cống tưới qua đường tại Ko+483m với kết cấu bê tông và bê tông cốt thép M200. Làm mới 01 Cống tiêu tại K3+455m bằng ống bê tông ly tâm H30 dày 8cm. Sân trước, sau cống được gia cố bằng đá xây vữa M100. e, Thiết bị quan trắc Bố trí lắp đặt mới thiết bị quan trắc lượng mưa, mực nước theo tiêu chuẩn hiện hành. |  |
| 5) Hồ Ông Kinh thuộc xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải | Hồ được đưa năm 1999, dung tích 0,83 triệu m3, diện tích lưu vực 6,5 km2 cung cấp nước tưới cho 120 ha đất canh tác với cơ cấu cây trồng chính là hành, tỏi, nho... Đập đất có dạng đập đất đồng chất, chiều dài đập L=757m, chiều cao đập lớn nhất H=13m, chiều rộng mặt đập B=4m; mặt đập được rải đá cấp phối. Hiện tại mái hạ lưu những khu vực chưa được làm rãnh tiêu nước xuất hiện nhiều hố xói. Tràn xả lũ là tràn tự do, ngưỡng thực dụng, tiêu năng bằng bể. Sân trước tràn xả lũ đã bị bồi lấp đất và mọc nhiều cỏ dại làm ảnh hưởng đến khả năng tháo lũ của tràn. Cống lấy nước là cống tròn đường kính D=40cm, chiều dài 47m, van hạ lưu. Cống còn tốt, đảm bảo nhiệm vụ điều tiết nước. Nhà quản lý là nhà cấp 4, diện tích xây dựng 160m2. Hiện còn tốt. Có hai tuyến lên đến vai phải và vai trái đập: - Tuyến đường quản lý lên đến vai phải đập: Đường dài 2,7km; tương đối nhỏ hẹp và ngoằn nghèo; về mùa lũ tuyến đường này bị lũ cắt hoàn toàn khiến cho việc đi lại lên đập là rất khó khăn. Mặt đường bằng đất cấp phối rộng khoảng 3,5m. - Tuyến đường quản lý lên đến vai trái đập: Đường đất dài 2,4km; khá rộng rãi và ít ngoằn nghèo; về mùa lũ đường không bị lũ cắt hoàn toàn nên việc đi lại lên đập vẫn thông suốt. | a, Đập đất Bê tông hóa mặt đập bằng BT M300 đá 1x2 đến cao trình +50,20 bề rộng đỉnh đập B=5m kết hợp tường chắn sóng bằng BTCT M250 đá 1x2 ở cao trình +50,50.Xây dựng gờ chắn bánh ở phía thượng hạ lưu, Mái hạ lưu xây dựng rãnh thoát nước có góc xiên 450 so với mép đỉnh đập mỗi ô cỏ có kích thươc 4,0mx4,0m, kích thươc rãnh bxh=(20x20)cm bê tông M200 dày 10cm, đá 1x2 đối với các đoạn đập còn lại chưa có rãnh thoát nước. b, Tràn xả lũ. Đào bỏ bãi bồi đất hiện trạng ngay trước cửa tràn ; làm thông thuận đường dẫn nước vào tràn. Bóc bỏ lớp đất ở sân trước tràn xả lũ; đổ thêm một lớp bê tông dày 15cm; cao trình sân trước theo thiết kế là +46,00m. Làm tường cánh vai phải và vai trái tràn. Đáy máng tràn sử dụng BTCT M300, đá 1x2. Phá bỏ phần ngưỡng tràn cao su; thay thế bằng tràn tự do hình thức tràn ngang bề rộng tràn B=35m, giữ nguyên cao trình đỉnh tràn +47,70 c, Cống lấy nước. Phá bỏ cống lấy nước hiện trạng và làm cống mới ngay tại vị trí cống cũ nhưng có cao trình đáy cống thấp hơn. Chiều dài cống L=55,0m, hình thức cống ống thép bọc BTCT M300 dày 25cm, đường kính cống D=0,4m dày 6mm, cao trình đáy cống +40,62m, cao trình đỉnh cống +41,27m. Hạ lưu cống bố trí bể tiêu năng kết hợp bể chứa (4,0x4,0)m cao 1,80m giúp thuận tiện cho người dân có thể bơm nước sinh hoạt và sản xuât khi cần thiết. |  |

## 2.4. Kỹ thuật và vật liệu được sử dụng trong khoan phụt

2.4.1. Các yêu cầu kỹ thuật

a) Phân đoạn phụt

- Công tác phân đoạn phụt bắt đầu từ độ sâu 2.5m so với miệng hố khoan. Công tác phụt được phân thành 01 đoạn phụt khi chiều dài phụt ≤ 6.0m, nếu chiều dài phụt > 6.0m thì được phân thành 02 đoạn phụt trở lên. Căn cứ vào chiều dài phụt thực tế tại các hố khoan phụt, số lượng đoạn phụt thay đổi từ 1 đoạn đến 03 đoạn. Do chiều dài phụt không là bội số của 5 và để thuận lợi cho việc thi công, giám sát công tác phụt nên các đoạn phụt được phân chia như sau:

- Đối với hố khoan phụt có 01 đoạn phụt, chiều dài đoạn phụt bằng chiều dài phụt.

- Đối với hố khoan phụt có 02 đoạn phụt, chiều dài mỗi đoạn phụt bằng 1/2 chiều dài phụt.

- Đối với hố khoan phụt có từ 03 đoạn phụt trở lên thì chiều dài các đoạn phụt phía trên bằng 5m, chiều dài hai đoạn cuối cùng bằng 1/2 chiều dài phụt còn lại.

- Công tác phụt được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 8644:2011- Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt vữa gia cố đê.

b) Rửa hố và đặt nút

- Đối với các phương pháp phụt phân đoạn từ trên xuống thì các đoạn phụt khi khoan xong cần phải rửa hố trước khi phụt, rửa hố bằng nước sạch, không có tạp chất hữu cơ đến khi nước trào lên miệng hố là nước trong mới đạt yêu cầu.

- Đối với các phương pháp phụt phân đoạn từ dưới lên thì các hố khoan sau khi khoan đến hết chiều sâu thiết kế, cần phải rửa hố trước khi phụt, rửa hố bằng nước sạch, không có tạp chất hữu cơ đến khi nước trào lên miệng hố là nước trong mới đạt yêu cầu.

- Trong quá trình khoan phụt thí nghiệm và thi công, cần tiến hành đổ nước (hoặc ép nước) thí nghiệm cho từng phân đoạn phụt, dự kiến với áp lực lấy bằng 0.8 x Pmax (áp lực phụt thiết kế lớn nhất) của phân đoạn đó. Kết quả đổ nước (hoặc ép nước) thí nghiệm của từng phân đoạn là cơ sở để chọn nồng độ vữa thích hợp cho công tác phụt và là cơ sở để đối chứng với kết quả kiểm tra chất lượng của màng chống thấm.

c) Áp lực phụt

- Áp lực phụt lấy theo trị số ở đồng hồ làm chuẩn. Khi phụt, áp lực phụt cần được nhanh chóng đạt tới áp lực ban đầu cho từng đoạn phụt, thông thường áp lực phụt ban đầu thường lấy bằng 0.5 lần áp lực thiết kế tối đa, nếu lượng ăn vữa lớn hoặc nền có khả năng bị đẩy trồi lên thì có thể nâng từ từ áp lực phụt lên từng cấp, mỗi cấp là 0.3 - 0.5 kG/cm2 sau 5 phút.

- Áp lực thiết kế tối đa đối với công tác khoan phụt tạo màn chống thấm (Pmax) được tính toán bằng các số liệu thực tế tại hiện trường. Tại các khu vực xử lý thân đập, áp lực thiết kế tối đa được xác định như trong bảng sau (áp lực thiết kế có thể được điều chỉnh lại sau khi có kết quả khoan phụt thí nghiệm).

- Trong suốt quá trình phụt vữa vào một đoạn, phải giữ cho lưu lượng và áp lực phụt ổn định ở mức lớn nhất nhưng không vượt quá giới hạn cho phép được quy định bởi thiết kế, ngoại trừ phải dừng phụt vì các sự cố bất thường.

- Khi phụt, phải phụt liên tục cho đến khi đạt độ chối hoặc lượng ăn vữa quy định trong bước, ngoại trừ phải dừng phụt vì một sự cố khác.

d) Vữa phụt

- Nồng độ dung dịch vữa xi măng + sét theo tỷ lệ XM/S = 1/9 + nước, được thay đổi từ loãng đến đặc. Như vậy khối lượng vật liệu xi măng và sét cần dùng để phụt xử lý thấm qua thân đậpdự kiến tính như sau:

- Lượng tiêu hao vật liệu phụt dự kiến thiết kế để tính khối lượng ban đầu là 100 kg/1m phụt với tỷ lệ pha trộn (10 kg xi măng + 90 kg sét). Nồng độ vữa phụt cũng như lượng tiêu hao vật liệu này sẽ được chính xác hóa khi có kết quả khoan phụt thí nghiệm. Việc tính toán chi tiết xem trong bản thuyết minh dự toán kèm theo.

e) Điều kiện tăng hoặc giảm nồng độ dung dịch vữa

- Trong quá trình phụt mà áp lực phụt hoặc lượng ăn vữa tăng đột ngột thì phải nhanh chóng làm rõ nguyên nhân và có biện pháp xử lý phù hợp. Sau khi thay đổi nồng độ vữa, áp lực phụt đột nhiên tăng lên hoặc lượng vữa tiêu hao đột nhiên giảm, phải lập tức trở về nồng độ trước khi thay đổi và tiếp tục phụt. Trong quá trình phụt dung dịch nếu xảy ra sự cố phải ngừng phụt lâu hơn 30 phút thì cần nhanh chóng khôi phục lại công tác phụt, nếu không được thì phải rửa ngay hố khoan và tiếp tục phụt. Khi phụt lại nên dùng vữa xi măng với nồng độ như trước khi gặp sự cố nếu lượng vữa tiêu hao gần như trước, nếu lượng vữa tiêu hao tăng nhiều thì cần tăng nồng độ vữa, nếu lượng ăn vữa giảm nhiều tới mức không đi vữa thì cần có biện pháp khác hỗ trợ. Khi lượng ăn vữa của đoạn phụt quá lớn có thể chọn biện pháp phụt áp lực thấp, vữa đặc hơn hoặc phụt gián đoạn.

f) Điều kiện dừng phụt

- Phụt vữa cho một đoạn được coi là hoàn thành khi đạt được điều kiện dưới đây: Dưới áp lực thiết kế tối đa (Pmax) của từng đoạn phụt, lưu lượng vữa giảm xuống mức 1.0l/ph và kéo dài liên tục 30 phút. Sau khi kết thúc phụt, áp lực đồng hồ cần lưu giữ cho đến khi vữa lắng đọng và không chảy ngược ra ngoài khi tháo bỏ đồng hồ áp lực.

g) Lấp hố

- Các hố phụt sau khi kết thúc đoạn phụt cuối cùng phải được lấp hố và cần lưu ý trong hố khoan đã được lấp đầy vữa phụt với nồng độ vữa trước khi kết thúc đoạn phụt cuối (khi vữa đã khô và co ngót cần tiến hành đổ bù vữa cho đến khi đầy miệng hố là vữa khô). Cọc và tên từng hố phải được lưu giữ cho đến khi hoàn thành công tác khoan kiểm tra và chứng nhận đạt yêu cầu thiết kế.

h) Một số biện pháp xử lý trong quá trình thi công

- Trong quá trình phụt phát hiện có sự trào vữa, rò rỉ vữa cần tiến hành các biện pháp thích hợp như: lấp lỗ rò trên mặt, giảm áp lực, tăng nồng độ, hạn chế lưu lượng, phụt gián đoạn và đợi đông cứng.

- Trong quá trình phụt phát sinh hiện tượng vữa liên thông với các hố khoan phụt khác, nếu có đầy đủ thiết bị thì tiến hành phụt vữa đồng thời tại hố khoan phụt đó, nếu không phải tiến hành nút chặt hố liên thông, đợi sau khi kết thúc phụt vữa hố chính mới tiến hành làm vệ sinh rửa hố liên thông rồi tiếp tục khoan tiếp hoặc phụt vữa.

- Trong quá trình phụt, nếu trên miệng hố có nước trào ra (gặp nước áp lực) thì trước khi phụt vữa phải tiến hành đo áp lực và lưu lượng trào. Tiến hành sử dụng, áp dụng tổng hợp các biện pháp xử lý sau: Rút ngắn độ dài đoạn phụt, nâng cao áp lực phụt, phụt vữa đặc hoặc có thể phải sử dụng vữa có phụ gia đông kết nhanh, v.v.

2.4.2. Vật liệu phụt

- Các vật liệu dùng trong dung dich khoan phụt gồm có Xi măng, nước trộn dung dịch phụt và sét Bentonit. Xi măng dùng để phụt dùng là xi măng Pooclant PC40 đạt tiêu chuẩn về độ rời, độ mịn, đang trong thời hạn sử dụng, được cất giữ, bảo quản tốt và cần được chọn lọc kiểm tra từng bao trước khi sử dụng. Nước trộn dung dịch phụt yêu cầu phải trong, sạch không có các tạp chất như dầu, axít, muối, tạp chất hữu cơ hoặc các chất gây hại khác, phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN 4506:2012 “Nước cho bê tông và vữa - Các yêu cầu kỹ thuật”. Lượng nước phải tích trữ đủ theo yêu cầu cho từng đoạn phụt và hố phụt. Vật liệu sét sử dụng chọn là Bentonite AIP300 đóng bao có xuất xứ rõ ràng và có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm đảm bảo chất lượng đưa vào sử dụng

## 2.5 Khối lượng đào đắp và huy động xe máy thi công

### 2.5.1.Cự ly vận chuyển

- Cự ly vận chuyển và kế hoạch sử dụng vật liệu thi công cho Tiểu dự án, tại Bảng 4:

# Bảng 4. Cự ly vận chuyển nguyên vật liệu

| Công trình hồ | Vật liệu | Địa điểm cung cấp và cự ly vận chuyển | Tuyến đường vận chuyển |
| --- | --- | --- | --- |
| Hồ Sông Sắt | Ximang, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván, đất đắp,… | Mỏ đá Đèo Cậu huyện Ninh Sơn (45km) Mỏ cát Lương Cang huyện Ninh Sơn (50km) Trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (59km) | Quốc lộ 27, liên xã, liên thôn |
| Hồ Sông Biêu | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván, đất đắp,… | Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (29,5km) Mỏ đá Núi Đất huyện Thuận Nam (19,5km) Đạo Long (29,5km) Hạ lưu đập Sông Biêu (1km) | Quốc lộ 1A, liên xã, liên thôn |
| Hồ CK7 | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván, đất đắp,… | Mỏ đá Núi Đất ở huyện Thuận Nam (17km) Sông Lu (20km) Sông Dinh (20km) Trung tâm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (20km) | Quốc lộ 1A, liên xã, liên thôn |
| Hồ Tà Ranh | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván, đất đắp,… | Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (12km) Mỏ đá Núi Đất huyện Thuận Nam (16km) Xã Công Hải huyện Thuận Bắc (40km) Mỏ cát Phước Thiện (12km) | Quốc lộ 1A, liên xã, liên thôn |
| Hồ Ông Kinh | Ximăng, sắt thép, cát, đá, gạch, gỗ ván, đất đắp,… | Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (19km) Xã Công Hải huyện Thuận Bắc (30km) Mỏ đá Cô Lô (32km) Sông Dinh (21km) | DT702, liên xã, liên thôn |

### 2.5.2. Huy động xe máy thi công

- Số lượng xe máy huy động thực hiện xây dựng các hạng mục của dự án phụ thuộc tiến độ thi công các hạng mục công việc khác nhau, số lượng thay đổi tùy thời điểm trên công trường. Để đáp ứng tiến độ thi công, hoàn thành khối lượng các hạng mục, căn cứ địa hình mặt bằng công trình, tính chất công việc và nguồn cung cấp vật liệu, dự kiến cần phải bố trí trang thiết bị chủ yếu để thực hiện thi công TDA thường sử dụng thiết bị, máy móc phục vụ thi công kè, đập như ô tô tự đổ 5T, 7T; máy đào gầu nghịch 0,2-0,8m3, máy rải cấp phối đá dăm, máy nén khí Diêzen 360m3/h, máy ủi 110CV, máy san 110CV và máy xúc 1,6m3. Thiết bị, máy móc phục vụ thi công đường, nhà quản lý, lắp đặt hệ thống quan trắc gồm: Ô tô chở, tưới nước 5m3, máy đầm dùi 1.5KW, máy đầm bàn 10KW, đầm bánh hơi tự hành, máy đầm cóc Misaka, máy trộn bê tông 250 lít (chạy bằng điện 11kWh, acquy), thuyền (nếu có). Chi tiết theo bảng.

# Bảng 5. Nhu cầu xe, máy thi công cho 1 công trường

| TT | Loại thiết bị | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy trộn bê tông 250 lít | Cái | 6 |
| 2 | Máy đầm dùi 1.5KW | Cái | 6 |
| 3 | Máy đầm bàn 1.0KW | Cái | 8 |
| 4 | Đầm bánh hơi tự hành | Cái | 2 |
| 5 | Máy đầm cóc Misaka | Cái | 6 |
| 6 | Máy cắt cốt thép | Cái | 5 |
| 7 | Máy uốn cốt thép | Cái | 5 |
| 8 | Máy hàn điện xoay chiều | Cái | 5 |
| 9 | Máy khoan tay | Cái | 5 |
| 10 | Máy bơm nước 20 m3/h | Cái | 4 |
| 11 | Máy đào gầu nghịch 0,2÷0,8m3 | Cái | 5 |
| 12 | Máy san | Cái | 3 |
| 13 | Máy ủi 110CV | Cái | 7 |
| 14 | Ô tô ben 5-7T | Cái | 15 |
| 15 | Ô tô tưới nước 5m3 | Cái | 5 |
| 16 | Ô tô chở nhiên liệu | Cái | 3 |
| 17 | Máy rải cấp phối đá dăm 60m3/h | Cái | 2 |
| 18 | Cần trục ô tô | Cái | 3 |
| 19 | Máy vận thăng 0.8T | Cái | 2 |
| 20 | Máy nén khí 360 m3/h | Cái | 2 |

Nguồn: Thuyết minh thiết kế cơ sở của các công trình thuộc tiểu dự án

### 2.5.3. Khối lượng vật liệu

- Khối lượng thi công của 05 hồ chứa nước của TDA được trình bày ở bảng dưới đây:

# Bảng 6. Bảng tổng hợp khối lượng vật liệu thi công

| TT | Công tác chính | Đơn vị | Sông Sắt | Sông Biêu | CK7 | Tà Ranh | Ông Kinh | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phá dỡ kết cấu | m3 | 569,43 | 0 | 114,64 | 0 | 477,74 | 1161,81 |
|  | Đất đào | m3 | 23474,8 | 5775,79 | 6238,05 | 8693,47 | 3512,76 | 47694,87 |
|  | Đất đắp | m3 | 31404,97 | 0 | 8590,96 | 6496,67 | 1170,74 | 47663,34 |
|  | Bê tông cốt thép các loại | m3 | 0 | 0 | 50,91 | 0 | 1732,28 | 1783,19 |
|  | Bê tông các loại | m3 | 2083,6 | 0 | 1301,42 | 3017,81 | 1194,98 | 7597,81 |
|  | Đá các loại (đá hộc, đá lát khan, đá xây vữa) | m3 | 694,21 | 2708,26 | 334,93 | 0 | 222,73 | 3960,13 |
|  | Cốt thép | tấn | 0 | 0 | 5600,34 | 0 | 138582,59 | 144182,93 |
|  | Ván khuôn | m2 | 8827,48 |  | 1788,24 | 9283,18 | 7595,28 | 27494,18 |
|  | Bao tải nhựa đường | m2 | 0 | 0 | 532,73 | 422,08 | 0 | 954,81 |
|  | Trồng cỏ mái hạ lưu | m2 | 14884,42 | 0 | 0 | 6129,76 | 3452,29 | 24466,47 |
|  | Dăm lọc | m3 | 0 | 1805,5 | 0 | 0 | 0 | 1805,5 |
|  | Cát lọc | m3 | 0 | 1805,5 | 14,47 | 349,92 | 0 | 1805,5 |
|  | Khoan tạo lỗ (khoan phụt) | M | 0 | 7889,5 | 0 | 0 | 0 | 7889,5 |
|  | Xi măng phụt | tấn | 39 | 1222,8 | 0 | 0 | 0 | 1261,8 |
|  | Sét Bentonite phụt | tấn | 7 | 284 | 0 | 0 | 0 | 291 |
|  | Hỗn hợp đất - bentonite | m3 | 0 | 11455 | 0 | 0 | 0 | 11455 |
|  | Vải địa kỹ thuật | m2 | 5631,95 |  | 6528,66 | 270 |  | 12430,61 |
|  | Vữa lót | m2 | 7678,26 |  | 38,68 | 2498 | 3466,55 | 13681,49 |
|  | Đá dăm đệm | m3 | 347,1 | 0 | 1610,39 | 0 | 0 | 1957,49 |
|  | Ống nhựa | M | 30 | 7889,3 | 0 | 0 | 276,88 | 8196,18 |

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi của tiểu dự án

## 2.6 Hạng mục phụ trợ

### 2.6.1 Điện, nước phục vụ thi công và sinh hoạt

- Do tính chất dự án là xây dựng hồ chứa cấp nước tự chảy, nên nhu cầu sử dụng không đáng kể, chủ yếu là phục vụ thắp sáng khi thi công ban đêm và các xưởng gia công ván khuôn sắt thép. Hiện nay tại các khu vực xây dựng đã có lưới điện quốc gia đi qua, lấy từ lưới điện quốc gia theo đường dây 35KV có sẵn. Trong công trường có bố trí các máy phát dự phòng 110KVA đề phòng trường hợp mất điện lưới.

- Nước dùng trong thời gian thi công bao gồm nước cho sản xuất thi công, nước cho sinh hoạt, nước cho phòng chống cháy nổ,...Nước dùng cho sinh hoạt lấy từ nhà quản lý hồ. Nước dùng cho thi công, đặc biệt là nước để trộn bê tông dùng nguồn nước trong hồ, được bơm lên các bể chứa để sử dụng.. Tùy theo chất lượng của nước hồ để có biện pháp xử lý bằng các bể lọc để đảm bảo chất lượng nước cho sinh hoạt và nước phục vụ thi công bê tông.

### 2.6.2 Nhu cầu nhà ở công nhân và khu lán trại tập trung

- Nhu cầu công nhân thi công đối với mỗi hạng mục là 50 người trên 1 công trình. Hầu hết các khu vực thi công dự án đều có vị trí khá thuận lợi để tập kết nguyên vật liệu cũng như khu lán trại công nhân. Tuy nhiên, các công trình có vị trí phân tán rộng tại nhiều địa phương của tỉnh Ninh Thuận, điều kiện hạ tầng cấp điện nước hạn chế, số lượng công nhân tập trung vào thời gian cao điểm không lớn (khoảng 250 công nhân của nhà thầu cho 05 công trình, chủ yếu là cán bộ quản lý và công nhân lành nghề, các hạng mục công việc đơn giản thuê trực tiếp lao động địa phương, lao động địa phương phục vụ TDA chiếm khoảng 60-70%), thời gian thi công từng hạng mục không dài nên một số công trình dự kiến sẽ thuê mặt bằng hoặc nhà của người dân địa phương trong mỗi khu vực dự án làm nhà ở công nhân, đảm bảo vệ sinh môi trường và điều kiện sinh hoạt hàng ngày của công nhân. Tại các bãi tập kết vật liệu gần khu nhà ở để tiện bảo vệ tài sản và được bố trí lán trại tạm che mưa nắng, trang bị nhà vệ sinh đáp ứng yêu cầu theo QCVN 01:2011/BYT về tiêu chuẩn nhà tiêu hợp vệ sinh; các hoạt động, sinh hoạt cá nhân được thực hiện ở khu nhà ở nhân công.

### 2.6.3 Bãi đổ thải, mỏ đất

- Vị trí các bãi đổ thải tại các điểm quy hoạch của xã, được chính quyền, hộ gia đình, PPMU và cơ quan quản lý chuyên ngành tại địa phương thống nhất. Địa điểm phù hợp, thuận lợi cho công tác vận chuyển, hạn chế đến mức thấp nhất các tác động đến môi trường và sinh hoạt của người dân.

- Vị trí các mỏ đất được phê duyệt và cấp phép bởi UBND tỉnh Ninh Thuận, đối với tiểu dự án, vật liệu đất đắp tại các hạng mục thi công đều tiến hành khai thác tại các mỏ đất có sẵn theo quy hoạch của UNBN tỉnh, đáp ứng các điều kiện liên quan đến vấn đề an toàn và bảo vệ môi trường.

- Các vị trí cụ thể theo bảng sau:

# Bảng 7. Vị trí các bãi đổ thải, mỏ đất

| TT | Tên Hồ | Khu vực đổ thải | Khu vực mỏ đất | Phụ lục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sông Sắt | Khoảng cách từ công trình tới bãi thải 250m – 300m với diện tích 3.000m2 và dung tích chứa 6.000 m3 | Đất đắp mái hạ lưu đập được khai thác ở các mỏ đất đã được sử dụng đắp đập Sông Sắt trước đây, cự ly vận chuyển khoảng 11km | Bãi đổ thải nằm trong phạm vi công trình và thuộc sự quản lý của chủ hồ. Vật liệu đất đắp tại các hạng mục thi công đều tiến hành khai thác tại các mỏ đất có sẵn theo quy hoạch của UBND tỉnh. |
| 2 | Sông Biêu | Khoảng cách từ công trình tới bãi thải 100m – 150m với diện tích 18.400 m2 và dung tích chứa 36.800 m3 | Đất đắp ở mái hạ lưu đập được khai thác ở các bãi vật liệu đã được quy hoạch của hồ trước đây, cự ly vận chuyển khoảng 5km. | Bãi đổ thải nằm trong phạm vi công trình và thuộc sự quản lý của chủ hồ. Vật liệu đất đắp tại các hạng mục thi công đều tiến hành khai thác tại các mỏ đất có sẵn theo quy hoạch của UBND tỉnh. |
| 3 | CK7 | Khoảng cách từ công trình tới bãi thải 100m – 150m với diện tích 2.000 m2 và dung tích chứa 4.000 m3 | Đất đắp ở mái hạ lưu đập được khai thác ở các bãi vật liệu đã được quy hoạch của hồ trước đây, cự ly vận chuyển khoảng 5km. | Bãi đổ thải nằm trong phạm vi công trình và thuộc sự quản lý của chủ hồ. Vật liệu đất đắp tại các hạng mục thi công đều tiến hành khai thác tại các mỏ đất có sẵn theo quy hoạch của UBND tỉnh. |
| 4 | Tà Ranh | Khoảng cách từ công trình tới bãi thải 300m – 400m với diện tích 4.200m2 và dung tích chứa 8.400 m3 | Đất đắp đập khai thác tại chỗ, Cự ly vận chuyển đất để đắp khoảng 2km | Bãi đổ thải nằm trong phạm vi công trình và thuộc sự quản lý của chủ hồ. Vật liệu đất đắp tại các hạng mục thi công đều tiến hành khai thác tại các mỏ đất có sẵn theo quy hoạch của UBND tỉnh. |
| 5 | Ông Kinh | Khoảng cách từ công trình tới bãi thải 100m – 150m với diện tích 11.500m2 và dung tích chứa 34.500 m3 | Đất đắp đập khai thác trong lòng hồ, Cự ly vận chuyển đất đắp từ 500 – 1000m | Bãi đổ thải nằm trong phạm vi công trình và thuộc sự quản lý của chủ hồ. Vật liệu đất đắp tại các hạng mục thi công đều tiến hành khai thác tại các mỏ đất có sẵn theo quy hoạch của UBND tỉnh. |

Đặc điểm sinh thái các khu vực mỏ đất và bãi đổ thải: Các khu vực mỏ đất khai thác và bãi đổ thải phục vụ tiểu dự án là các bãi đất trống, không có sự sinh sống của các loài động thực vật có giá trị cần được bảo vệ. Sau khi đổ thải, sẽ tiến hành san lấp bằng phẳng, tăng khả năng canh tác.

### 2.6.4 Đường thi công

- Điều kiện thi công các công trình tương đối tốt, giao thông đi lại thuận tiện; tại tất cả các công trình đều đã có đường vào hồ, phục vụ thi công đáp ứng nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu trong thời gian triển khai tại các địa phương. Cụ thể trong bảng dưới đây.

# Bảng 8. Hạ tầng giao thông các xã thuộc tiểu dự án

| Tên xã | Hiện trạng giao thông |
| --- | --- |
| 1, xã Phước Đại huyện Bác Ái | Tại vùng dự án có mạng lưới giao thông rất thuận lợi. Cụm công trình đầu mối chỉ cách Quốc lộ 27 chỉ khoảng 900m. Từ trung tâm huyện Bác Ái lên cụm công trình có thể đi theo quốc lộ 27 vào vai trái đập, cự ly khoảng 4km hoặc theo đường quản lý đập phía bên phải, cự ly khoảng 4km. |
| 2, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam | Giao thông tại vùng dự án rất thuận lợi. Từ Quốc lộ 1A vào tới cụm công trinh là các đường nhựa và bê tông mới xây có chiều rộng từ 5 đến 8m. Cụm công trình đầu mối cách đường bê tông liên xã 5km và Quốc lộ 1A 15km. |
| 3, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam | Giao thông tại vùng dự án tương đối thuận lợi. Từ Quốc lộ 1A vào tới cụm công trinh là các đường đất rộng từ 5 đến 8m. Cụm công trình đầu mối cách đường bê tông liên xã 2,5km và Quốc lộ 1A 10km. |
| 4, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước | Tại vùng dự án có mạng lưới giao thông nội bộ tương đối thuận lợi. Từ Quốc lộ 1A qua trung tâm thị Trấn Phước Dân vào đến trung tâm xã Hữu Đức là các đường nhựa và bê tông có chiều rộng từ 3÷5m, chiều dài tuyến đường từ Quốc lộ 1A tới trung tâm xã Hữu Đức là khoảng 4km. Từ trung tâm xã Hữu Đức vào đến chân công trình là tuyến đường liên thôn của xã với kết cấu là đường bê tông có bề rộng mặt đường trung bình 3-:-5m, cách cụm công trình đầu mối 2km. |
| 5, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải | Vùng dự án có mạng lưới giao thông nội bộ rất thuận lợi. Từ đường DT207 đi qua xã Mỹ Tường tới cụm công trình đầu mối là đường bê tông có chiều rộng từ 3 đến 5m. Từ ngoài đường DT207 tới vai phải đập khoảng 3km. |

## 2.7 Các hoạt động dự kiến trước thi công

- Trước khi thi công một số hoạt động như khảo sát địa hình, thủy văn, điều kiện khí tượng, khoan thăm dò địa chất, cắm mốc thu hồi đất, và rà phá bom mìn. Trong khuôn khổ của TDA không có hoạt động phá dỡ công trình, tuy nhiên có hoạt động phát quang thảm thực vật được thực hiện bởi những hộ bị ảnh hưởng cây cối và hoa màu. Các phế thải từ quá trình phát quang sẽ được thu gom và vận chuyển tới bải đổ thải của xã bởi các hộ bị ảnh hưởng.

- Thiết kế TDA đưa ra các phương án lựa chọn có tính đến các kịch bản, rủi ro do tác động của biến đổi khí hậu tới công năng của các hạng mục thi công; nghiên cứu sự biến đổi của các yếu tố khí hậu được trình bày trong phần hiện trạng trong khu vực TDA trong thời gian gần đây làm cơ sở để lựa chọn phương án thiết kế tối ưu. Tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn trong thời gian vùa qua chủ yếu liên quan đến thay đổi lượng mưa gây ra tình trạng lũ lụt, sạt lở đất và hạn hán.

## 2.8 Kế hoạch vận chuyển nguyên vật liệu

- Vật liệu xây dựng sẽ được tập kết tại cộng trường trước khi bắt đầu khởi công khoảng 1 tuần. Vật liệu xây dựng sẽ được vận chuyển đến công trường vào thời điểm tránh gây ra những tác động tiêu cực đến hoạt động canh tác nông nghiệp và sinh hoạt của người dân địa phương. Nhân công, máy móc và khối lượng vật liệu dự kiến được trình bày trong các mục ở phần trên.

## 2.9 Các hoạt động vận hành và bảo dưỡng

- Giám sát định kỳ an toàn đập: Sau khi đã tích nước và bắt đầu vận hành đập, chủ đập chịu trách nhiệm thực hiện giám sát an toàn đập, công việc này được thực hiện bởi chuyên gia độc lập có năng lực và là người không tham gia vào quá trình điều tra, thiết kế, xây dựng hoặc vận hành của đập. Sau khi vận hành bình thường, các đợt kiểm tra đập được diễn ra thường xuyên, bao gồm việc kiểm tra an toàn trước và sau mùa lũ hàng năm, thực hiện theo Nghị định của Chính phủ (Số 114/2018/NĐ-CP) về Quản lý an toàn đập và hồ chứa nước ở Việt Nam.

- Sau khi hoàn thành các công trình, việc vận hành của đập sẽ thuộc trách nhiệm của chủ đập và khi đó trách nhiệm của PPMU sẽ kết thúc.

- Quy trình của hồ chứa, vận hành van: Chủ đập phải lập quy trình điều tiết nước hồ chứa, quy định về việc tích và xả nước trong điều kiện bình thường và trong tình huống khẩn cấp, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Chủ đập phải xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định về vận hành và quy trình thao tác, vận hành cửa van của từng công trình (sau đây gọi là vận hành công trình). Các vấn đề khác cần được tiến hành theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP của chính phủ về quản lý an toàn đập.

## 2.10 Kế hoạch an toàn đập

- Một báo cáo an toàn đập (DSR) sẽ được chuẩn bị cho tiểu dự án. Mục tiêu của báo cáo an toàn đập (DSR) nhằm trình bày, phân tích và đưa ra các khuyến nghị về: a) Tất cả các điều kiện có thể gây ảnh hưởng tới sự an toàn đập và các công trình phụ; b) Tác động khi đập hoặc công trình phụ bị vỡ/không điều tiết được do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, lỗi con người hay lỗi cấu trúc; và c) Khung thể chế (tại thời điểm hiện tại và) trong tương lai cần thiết để tránh hoặc giảm thiểu các điều kiện bất lợi cho sự an toàn của đập.

- Sau khi hoàn thành việc rà soát ở giai đoạn sàng lọc tiểu dự án, CPMU thuộc Bộ NN&PTNT cần cung cấp một DSR cho từng tiểu dự án được xác định trong giai đoạn thực hiện dự án và gửi tới PoE (đội chuyên gia tư vấn an toàn đập quốc tế) và Ngân hàng Thế giới để xem xét. Các báo cáo phải bao gồm những phát hiện và khuyến nghị cho bất kỳ vấn đề an toàn liên quan, các hành động cần thiết được thực hiện. Các biện pháp an toàn đập phải được lồng ghép vào trong thiết kế, xây dựng và vận hành hồ chứa.

- Rà soát và phân tích an toàn kết cấu đập: Việc xem xét và đánh giá các đập và các công trình liên quan sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau:

- Xem lại các tài liệu khảo sát về địa chất nền và nguồn vật liệu. Lưu ý các ảnh hưởng bất lợi tiềm tàng có thể xảy ra bởi các đặc tính địa chất đã biết. Đánh giá các điều kiện không lường trước được và các biện pháp xử lý để gắn kết vấn đề an toàn và vận hành của đập và các công trình liên quan.

- Đánh giá sự phù hợp của loại đập và tràn, sự đáp ứng của thiết kế đập, bao gồm các biện pháp đề xuất xử lý nền móng, đào đắp, các thông số sức chịu tải của nền được lựa chọn, thấm và các biện pháp kiểm soát áp lực đẩy nổi. Lưu ý về quan điểm an toàn đối với bất kỳ khía cạnh bất thường hoặc thiếu sót nào xảy ra và đề xuất các biện pháp cần thực hiện.

- Đánh giá sự ổn định, phân tích cường độ và các yếu tố an toàn trong các điều kiện chịu tải bình thường, bất thường và cực lớn đối với đập đất và đập bê tông, kết cấu đập tràn và các công trình xả nước, bao gồm sự xác định các tiêu chí tác động của địa chất.

- Xem xét các yếu tố về tính ổn định của hồ chứa, hình thành sạt lở đất, sóng, và ảnh hưởng của nó tới sự ổn định đập;

- Xem xét phương pháp tính toán thủy văn để xác định lũ thiết kế của dự án, tuyến hồ chứa và kích thước đập tràn. Rà soát thiết kế các công trình đập tràn bao gồm cả điều kiện dòng chảy, và công trình tiêu năng. Đánh giá khả năng xả của đập tràn ứng với tất cả các lũ thiết kế mà không gây nguy hiểm cho đập.

- Xem xét các công trình lấy và xả nước, bao gồm các thiết kế thủy lực, năng lực tháo nước khẩn cấp của hồ chứa, và quá trình bồi lắng.

- Đánh giá thiết kế của đập tràn và các thiết bị điều khiển cửa ra, bao gồm việc lựa chọn số lượng và loại cửa chính và van, thiết bị nâng và các loại cơ cấu điều khiển khác. Lưu ý đặc biệt đối với hệ thống dự phòng để vận hành các đập tràn có cửa và các công trình xả nước khi có trục trặc về vận hành và điện.

- Xem xét các thiết kế của công trình dẫn dòng, tiến độ thi công, thuỷ văn và các yếu tố rủi ro liên quan tới dẫn dòng trong quá trình xây dựng và lấp dòng ở giai đoạn bắt đầu tích nước hồ chứa.

- Xem xét sự phù hợp của thiết bị đo đạc, đặc biệt là những dụng cụ hoặc mốc đánh dấu, được yêu cầu trong dự báo các nguy hiểm nghiêm trọng hoặc vỡ đập.

- Xem xét quy trình vận hành và bảo trì và kế hoạch ứng phó khẩn cấp của chủ đập, bao gồm đánh giá các yếu tố vận hành và bảo trì tiểu dự án liên quan đến sự an toàn của đập và đánh giá năng lực của cán bộ vận hành để có thể thực hiện duy tu bảo dưỡng và kiểm tra thường xuyên sự an toàn của công trình.

- Xem xét và đánh giá các rủi ro về an toàn đập: Ngoài việc đảm bảo an toàn kết cấu đập, Dự án cần phải đánh giá các rủi ro tiềm ẩn của đập đến dân cư và môi trường tại khu vực hạ lưu đập, bao gồm cả các công trình liên quan. Vỡ đập có thể sẽ không xảy ra nhưng khi xảy ra sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng. Về nội dung này, trong quá trình chuẩn bị dự án, như là một phần của DSR hoặc kế hoạch quản lý môi trường và xã hội, chủ đầu tư tiểu dự án cần thực hiện đánh giá về rủi ro tiềm tàng đối với khu vực/dân cư vùng hạ lưu. Đối với các đập lớn và có nguy cơ cao, trong quá trình chuẩn bị cần thu thập đầy đủ số liệu, bao gồm cả khảo sát địa hình và việc sử dụng đất đai dưới hạ lưu, để mô phỏng một việc vỡ đập và lũ lụt ở hạ lưu đập theo các điều kiện/kịch bản khác nhau phục vụ cho việc chuẩn bị Kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Thu thập số liệu từ các đập ở thượng nguồn và/hoặc các hoạt động liên quan đến đầu nguồn cũng có thể cần thiết đối với một số đập. Lập kế hoạch và thực hiện chương trình xây dựng năng lực cho các tiểu dự án với các hoạt động thí điểm để thúc đẩy sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương cần được xem xét. Cộng đồng dân cư quanh khu vực đập có thể tham gia vào việc giám sát hàng ngày, bảo vệ đập khỏi các hoạt động gây phá hoại của đối tượng bên ngoài, và tham gia vào các công việc bảo trì đơn giản. Một mô hình có sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động bảo vệ an toàn cho đập cũng cần được xem xét. Sự bồi lắng và ô nhiễm của nguồn nước thượng lưu có thể là vấn đề nghiêm trọng đối với một số lưu vực sông. Chủ đập phải cam kết dành ngân sách cho việc vận hành & quản lý đập thích hợp và kiểm tra an toàn đập định kỳ.

## 2.11 Thời gian và kinh phí thực hiện

- Tổng giá trị đầu tư của tiểu dự án:

Tổng mức đầu tư:		77.970.000.000  đồng

Thời gian thi công: 		18 tháng

Ký hợp đồng xây lắp và khởi công: tháng 10/2019

Hoàn thành xây lắp: tháng 04/2021.

## CHƯƠNG III. KHUNG HÀNH CHÍNH, PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH

## 3.1 Văn bản pháp luật Việt Nam

- Luật

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực từ tháng 07/2015. Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 29/11/2013 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 19/06/2013 quy định về hoạt động phòng, chống thiên tai, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai, quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm việc thực hiện phòng, chống thiên tai.

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 21/06/2012 quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 13/11/2008 quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

- Luật Lao động số 10/2012/QH13 ban hành ngày 18/06/2012

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội khóa VII thông qua ngày 18/06/2014;

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ban hành ngày 13/11/2008;

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ban hành ngày 11/11/2011;

- Luật Di sản văn hóa số 10/VBHN-VPQH ban hành ngày 23/07/2013;

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ban hành ngày 25/06/2015;

- Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ban hành ngày 29/11/2006;

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được Quốc hội chính thức thông qua vào ngày 19/06/2017;

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ban hành ngày 25/11/2013.

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 15/11/2017,

- Nghị định

- Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

- Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

- Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

- Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính Phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi;

- Nghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01/12/2008 của Chính Phủ về quản lý lưu vực sông;

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2018 của Chính Phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

- Thông tư

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 19/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

- Thông tư số 22/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

- Thông tư số 19/2011/BYT-TT ngày 06/06/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Thông tư 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007. Hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

- Thông tư số: 34/2010/TT-BCT của  Bộ  Công  thương  ngày  07 tháng  10 năm  2010 qui định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện.

- Quyết định

- Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp.

- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002. Ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

- Chỉ thị của Chính phủ  tại văn bản số 21/CT-TTg ngày 14 tháng 10  năm 2013 về  việc tăng cường quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước.

- Các Quy chuẩn và Tiêu chuẩn áp dụng

- QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước uống.

- QCVN 02:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 09-MT 2015/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm.

- QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp.

- QCVN 38:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh.

- QCVN 03-MT: 2015/BTNTM: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.

- QCVN 15:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất.

- QCVN 43:2012/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng trầm tích.

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy định kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí.

- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

- QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về độ rung.

- QCVN 07:2009/BTNM: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Ngưỡng Chất thải Nguy hại

- QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về An toàn trong Xây dựng

- QCVN 04 - 05 : 2012/BNNPTNT - Các quy định chủ yếu về thiết kế công trình Thủy lợi

- Các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật liên quan khác.

- Hồ sơ pháp lý do chủ đầu tư cung cấp

- Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT, ngày 09/11/2015 của Bộ NN & PTNT, về việc “Phê duyệt Báo cáo NCKT Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ”.

- Quyết định số 86/QĐ-SNNPTNT ngày 07/02/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận về việc Phê duyệt đề cương tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Ninh Thuận thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

- Quyết định số 256/GXN-STNMT ngày 22/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) thuộc các xã: Phước Đại, huyện Bác Ái; Phước Hà, Nhị Hà, huyện Thuận Nam; Phước Thái, huyện Ninh Phước; Nhơn Hải, huyện Ninh Hải

- Công văn 7594/BNN-TCTL ngày 7/9/2016 về việc thống nhất danh mục hồ chứa thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Ninh Thuận.

- Công văn 8539/BNN-TCTL ngày 02/11/2018 thống nhất các chỉ tiêu thiết kế, phương án kỹ thuật của công trình.

- Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), Ninh Thuận.

# *Tuân thủ trong việc thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội

- Việc đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án sẽ được thực hiện tuân thủ với các quy trình đánh giá môi trường của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam. Cụ thể, đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án sẽ phải tuân thủ với khung Quản lý môi trường và xã hội của dự án đã được Ngân hàng Thế giới xem xét và chấp thuận. Sàng lọc môi trường và xã hội sẽ được thực hiện cho mỗi tiểu dự án để xác định quy mô và kiểu thích hợp của đánh giá môi trường. Trên cơ sở đó, TOR sẽ được chuẩn bị cho đánh giá tác động môi trường và xã hội phù hợp với quy mô tiểu dự án và những tác động tiềm tàng được dự báo phát sinh từ quá trình thực hiện tiểu dự án. Sàng lọc môi trường và xã hội sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới. TOR cho đánh giá tác động môi trường và xã hội cũng sẽ được xem xét và chấp thuận bởi các chuyên gia chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới trước khi thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội. Trong quá trình đánh giá tác động môi trường và xã hội, các tham vấn với những người bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương cần phải được thực hiện. Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội sẽ được công khai tại nơi thực hiện tiểu dự án bằng tiếng Việt để người dân bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương có thể tiếp cận dễ dàng, và bản tiếng Anh sẽ được công khai trên trang website của Ngân hàng Thế giới trước khi thẩm định tiểu dự án.

## 3.2 Chính sách của Ngân hàng thế giới

- Mục tiêu của các chính sách này là để ngăn chặn và giảm thiểu tác hại không đáng có cho người dân và môi trường tự nhiên trong quá trình phát triển. Chính sách an toàn cung cấp nền tảng cho sự tham gia của các bên liên quan trong thiết kế dự án, và hành động như một công cụ quan trọng để xây dựng sở hữu giữa người dân địa phương.

- Tác động hiệu quả và phát triển các dự án và chương trình hỗ trợ của Ngân hàng đã tăng lên đáng kể như là kết quả của sự chú ý đến các chính sách này. Các chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới có sẵn trong trang web của mình tại địa chỉ http://web.worldbank.org. Ngân hàng Thế giới có các chính sách bảo vệ môi trường, xã hội được liệt kê.

### 3.2.1 Cấp độ dự án

- Sàng lọc môi trường và xã hội của Dự án được thực hiện phù hợp với OP 4.01 và chỉ ra rằng các chính sách an toàn của NHTG về Đánh giá môi trường (OP/BP 4.01), Môi trường sống tự nhiên (OP/BP 4.04), Người dân tộc thiểu số (OP/BP 4.10), Tái định cư không bắt buộc (OP/BP 4.12), An toàn Đập (OP/BP 4.37), Các dự án trên đường thủy Quốc tế (OP/BP 7.50), Quản lý dịch hại (OP 4.09) và OP/BP 4.11 (Tàn sản văn hóa vật thể) sẽ được áp dụng cho Dự án này. Theo kết quả sàng lọc môi trường, dự án được xếp loại A. Ngoài ra, dự án cũng cần tuân thủ theo các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới về tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin.

### 3.2.2 Cấp độ tiểu dự án

- Chính sách về môi trường

OP/BP 4.01 Đánh giá môi trường

OP 4.09 Quản lý dịch hại

OP/BP 4.37 An toàn đập

Chính sách xã hội

OP/BP 4.10 Người dân tộc thiểu số

(a) OP/BP 4.01 Đánh giá môi trường

- Chính sách này được coi là xuyên suốt trong quá trình xác định, phòng tránh và giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm tàng đến môi trường và xã hội liên quan đến hoạt động cho vay của Ngân hàng. Trong hoạt động của Ngân hàng Thế giới, mục đích đánh giá môi trường là để cải thiện việc ra quyết định, đảm bảo rằng các tùy chọn dự án đang được xem xét và mang tính bền vững, và cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng phải được tham vấn. Bên vay có trách nhiệm thực hiện các đánh giá môi trường (EA) và Ngân hàng tư vấn cho khách hàng vay theo yêu cầu của Ngân hàng. Dự án vay vốn được đề xuất thành bốn loại, tùy thuộc vào vị trí, độ nhạy cảm, quy mô của dự án và tính chất và mức độ của tác động môi trường tiềm tàng, gồm dự án loại A, B, C và FI.

- TDA này kích hoạt OP 4.01 vì nó liên quan đến công tác xây dựng và vận hành các hồ chứa, những hoạt động như vậy sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội tiềm tàng. Dựa trên các kết quả sàng lọc môi trường, tiểu dự án được phân loại B về mặt môi trường. Theo quy định trong OP 4.01 và Đánh giá Môi trường của Chính phủ Việt Nam, tiểu dự án đã chuẩn bị ESIA tuân thủ với Khung Quản lý Môi trường và Xã hội đáp ứng các quy định của Chính phủ và các yêu cầu về chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới. Sau khi xem xét và phê duyệt, báo cáo ESIA của tiểu dự án này sẽ được thông báo công khai đến địa phương tại khu vực dự án đảm bảo những người bị ảnh hưởng và tổ chức phi chính phủ địa phương có thể tiếp cận được dễ dàng và thông qua website của Ngân hàng thế giới.

(b) OP 4.09 Quản lý dịch hại

- Mục đích của chính sách quản lý dịch hại là để giảm thiểu và quản lý rủi ro môi trường và sức khỏe liên quan với việc sử dụng thuốc trừ sâu, thúc đẩy, hỗ trợ quản lý dịch hại an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Việc mua sắm thuốc trừ sâu trong một dự án do Ngân hàng tài trợ phải được đánh giá về tính chất và mức độ rủi ro liên quan, có tính đến việc đề xuất và dự định sử dụng. Để quản lý sâu bệnh ảnh hưởng đến một trong hai lĩnh vực nông nghiệp hoặc y tế công cộng, Ngân hàng hỗ trợ một chiến lược nhằm thúc đẩy việc sử dụng các phương pháp kiểm soát sinh học và giảm sự phụ thuộc vào thuốc trừ sâu hóa học. Trong các dự án vay vốn của Ngân hàng thế giới, bên vay giải quyết các vấn đề quản lý dịch hại phù hợp với bối cảnh đánh giá môi trường của dự án. Trong quá trình thẩm định một dự án có liên quan đến việc quản lý dịch hại, Ngân hàng sẽ đánh giá năng lực, khuôn khổ pháp lý và thể chế của bên vay để thúc đẩy và hỗ trợ chương trình quản lý dịch hại an toàn, hiệu quả và thân thiện môi trường. TDA này được kích hoạt vì sử dụng hóa chất diệt côn trùng trong xử lý mối ở thân đập.

(c) OP/BP 4.37 An toàn đập

- Chính sách này được kích hoạt cho cả dự án vì các hoạt động đảm bảo an toàn của các đập có liên quan đến việc phát triển kinh tế xã hội và môi trường. Khi vay vốn Ngân hàng Thế giới để xây dựng đập mới, Chính sách về an toàn đập đề xuất dựa trên ý kiến của các chuyên gia giàu kinh nghiệm và có trách nhiệm trong việc thiết kế và giám sát thi công, bên vay thông qua các biện pháp an toàn đập và thực hiện trong suốt một chu kỳ của dự án. Chính sách này cũng được áp dụng đối với công tác phục hồi và nâng cao an toàn các đập hiện có, nơi mà ảnh hưởng đến hiệu suất của một dự án. Trong trường hợp này, việc đánh giá an toàn đập nên được thực hiện và các biện pháp an toàn đập bổ sung cần phải đề xuất. Chính sách OP 4.37 khuyến cáo, trong một điều kiện thích hợp, nhân viên Ngân hàng sẽ thảo luận với khách hàng các biện pháp cần thiết để tăng cường khuôn khổ thể chế, luật pháp và quy định cho các chương trình an toàn đập.

(d) OP 4.10 Người dân tộc thiểu số

- Chính sách định nghĩa dân tộc thiểu số có thể được xác định trong các khu vực địa lý đặc biệt bởi sự hiện diện về mức độ khác nhau của các đặc điểm sau:

- Tự gắn bó chặt chẽ như các thành viên của nhóm văn hóa bản địa khác biệt và được thừa nhận về đặc điểm này bởi những người khác

- Sống gắn bó tập trung tại môi trường khác biệt về địa lý hoặc vùng lãnh thổ do tổ tiên để lại trong khu vực có dự án và gần với thiên nhiên tại môi trường sống và lãnh thổ đó

- Thể chế văn hóa, kinh tế, xã hội hoặc chính trị mang tính phong tục khác biệt so với những đặc điểm đó của văn hóa, xã hội chiếm đa số

- Ngôn ngữ bản địa thường khác so với ngôn ngữ chính thống của vùng hoặc nước đó.

- Điều kiện bắt buộc để phê duyệt dự án đầu tư, OP 4.10 yêu cầu bên vay thực thiện tham vấn và công bố thông tin với các dân tộc thiểu số có thể bị tác động và thiết lập một mô hình hỗ trợ cộng đồng rộng lớn cho các tiểu dự án và mục tiêu của nó. Dự án được Ngân hàng tài trợ phải bao gồm các tính toán để (a) tránh những tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với cộng đồng người dân tộc thiểu số; hoặc (b) khi né tránh là không khả thi, phải đề xuất các phương pháp để hạn chế tối đa, giảm thiểu, hoặc đền bù cho các tác động.

- Chính sách này được áp dụng do trên địa bàn triển khai là nơi sinh sống của rất nhiều đồng bào dân tộc gồm người Chăm, Raglai, Hoa….

(e) Hướng dẫn thực hiện môi trường, sức khỏe và an toàn của WBG

- Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG)/ Tổng công ty Tài chính Quốc tế (IFC) được đưa ra vào năm 2008, đây là một hướng dẫn quan trọng cho bảo vệ môi trưởng, sức khỏe và an toàn trong sự phát triển công nghiệp và các dự án khác. Hướng dẫn này đề ra các mục tiêu cần phải đạt được và biện pháp nào cần được sử dụng để mang lại hiệu quả cao nhất với chi phí hợp lý. Hướng dẫn này có thể được truy cập tại trang web  http://www.ifc.org.

(f) Chính sách tiếp cận thông tin của NHTG

- Ngoài các chính sách an toàn môi trường, để thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình Ngân hàng cũng đưa ra chính sách tiếp cận thông tin liên quan đến các biện pháp an toàn đề xuất. Ngân hàng đề ra chính sách này nhằm hỗ trợ việc ra quyết định của bên vay và ngân hàng bằng cách cho phép bên vay tiếp cận thông tin về các khía cạnh môi trường và xã hội của dự án tại trang thông tin điện tử với ngôn ngữ bản địa dễ hiểu và trực quan. Ngân hàng đảm bảo rằng các tài liệu về bảo vệ môi trường và xã hội liên quan đến dự án, cũng như các thủ tục chuẩn bị liên quan đến các tiểu dự án được giới thiệu cách kịp thời trước khi thẩm định. Chính sách tiếp cận thông tin yêu cầu công bố thông tin bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng bản địa (tiếng Việt) và đáp ứng các tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới.

# Bảng 9. Tóm tắt các quy trình đánh giá môi trường của WB & Chính phủ Việt Nam

| Các giai đoạn trong quy trình đánh giá môi trường | WB (Quy định về OP/BP 4.01 về Đánh giá Môi trường) | Việt Nam (Quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Thông tư 27/2015/TT-BTNMT) |
| --- | --- | --- |
| Sàng lọc | Danh mục (A, B, C,FI) Không bắt buộc đối với từng trường hợp cụ thể để phân loại, áp dụng chính sách an toàn và xác định công cụ đánh giá môi trường (EA). Ngân hàng Thế giới sẽ phân loại một dự án đề xuất thành một trong bốn loại bao gồm A, B, C, hoặc FI tùy thuộc vào loại, vị trí, sự nhạy cảm, và quy mô của dự án và tính chất, tầm quan trọng của tác động môi trường tiềm tàng của nó. Loại A: Yêu cầu Ðánh giá tác động môi trường đầy đủ. Trong một số trường hợp, Khung QLMTXH cũng được yêu cầu. Loại B: ESIA, Khung QLMTXH hoặc Kế hoạch QLMTXH là bắt buộc. Trong hầu hết các trường hợp, yêu cầu Khung QLMTXH và/hoặc Kế hoạch QLMTXH. Danh mục C: không có hành động EA. Danh mục FI: Khung QLMTXH là công cụ được sử dụng phổ biến nhất. Trong trường hợp một số tiểu dự án đã được xác định trước thẩm định, FI sẽ chuẩn bị các công cụ cụ thể dựa trên các khuôn khổ, chẳng hạn như ESIA hoặc Kế hoạch QLMTXH. | Danh mục: I, II, III và IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP. Quy tắc, cố định quy định tại Phụ lục I, II và III- Danh sách các dự án có yêu cầu của SEA và EIA báo cáo đệ trình và phê duyệt. Tất cả các dự án không được liệtkê. Thông thường, chủ dự án tự kiểm tra dự án dựa trên phân loại đã nêu trong Nghị định 18/2015/NĐ-CP và tham khảo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường (DONRE) hoặc Cục Môi trường Việt Nam (VEA) để phân loại phù hợp và yêu cầu báo cáo EA của dự án, như là: Dự án rơi vào Phụ lục I, II, III: SEA hoặc EIA là cần thiết Dự án nằm trong Phụ lục IV: không yêu cầu EIA và Kế hoạch Bảo vệ Môi trường (EPP) Dự án không thuộc các Phụ lục I, II, III và IV: Yêu cầu EPP |
| Công cụ đánh giá môi trường | Tùy thuộc vào tác động của dự án, một loạt các công cụ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Thế giới, bao gồm: Khung QLMTXH; đánh giá môi trường cụ thể; Kế hoạch QLMTXH, EA khu vực và ngành; Đánh giá rủi ro hoặc nguy hại; Kiểm toán môi trường. Ngân hàng Thế giới cung cấp hướng dẫn chung để thực hiện từng công cụ. | Loại công cụ EA như SEA, EIA hoặc EPP được xác định dựa trên Phụ lục I, II, III và IV của Nghị định18/2015/NĐ-CP. |
| Phạm vi đánh giá môi trường | Ngân hàng Thế giới giúp bên vay dự thảo TOR cho EA và xác định phạm vi EA, các thủ tục, lịch trình và phác thảo của báo cáo EA. Đối với các dự án loại A, cần phải có ESIA TOR, và việc xác định phạm vi và tư vấn sẽ được tiến hành để chuẩn bị các TOR cho báo cáo đánh giá môi trường. | TOR cho EA không bắt buộc. Thông thường sau khi tham khảo ý kiến của Sở TNMT địa phương hoặc Cục môi trường (VEA) về loại EA, chủ dự án sẽ tiến hành chuẩn bị báo cáo EA. |
| Tham vấn cộng đồng | Trong quá trình EA, Bên vay phải tiến hành tham vấn các nhóm bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương về các khía cạnh môi trường của dự án và chú trọng quan điểm của họ. Đối với các dự án loại A, Bên vay tham khảo ý kiến các nhóm này ít nhất hai lần: (a) ngay sau khi kiểm tra môi trường và trước khi TOR của EA được hoàn thành; Và (b) một khi một dự thảo báo cáo EA đã được chuẩn bị. Ngoài ra, Bên vay tham vấn với các nhóm này trong suốt quá trình thực hiện dự án khi cần thiết để giải quyết các vấn đề liên quan đến EA ảnh hưởng đến họ. Đối với dự án loại B, cần có ít nhất một cuộc tham vấn cộng đồng. Đối với các cuộc tham vấn có ý nghĩa, Bên vay cung cấp các tài liệu dự án có liên quan một cách kịp thời trước khi tham khảo ý kiến bằng một hình thức và ngôn ngữ mà nhóm có thể hiểu được và dễ tiếp cận. Biên bản cuộc họp công khai được đưa vào báo cáo. | Chủ dự án có trách nhiệm tham khảo ý kiến với Ủy ban của nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi dự án được thực hiện, với các tổ chức hoặc cộng đồng dưới sự tác động trực tiếp của dự án; Nghiên cứu và nhận được ý kiến khách quan và yêu cầu hợp lý của các đơn vị liên quan nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của dự án đối với môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học và sức khoẻ cộng đồng. Các UBND cấp xã nơi dự án được thực hiện và tổ chức dưới tác động trực tiếp của dự án sẽ được tham vấn. Chủ dự án có trách nhiệm gửi báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự án được thực hiện và tổ chức dưới sự tác động trực tiếp của dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày mà trên đó các báo cáo ĐTM được nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức dưới sự tác động trực tiếp của dự án có trách nhiệm gửi phản ứng của họ nếu họ không phê duyệt dựán. Việc tham vấn với cộng đồng về sự tác động trực tiếp của dự án được thực hiện theo hình thức họp cộng đồng đồng chủ trì bởi chủ đầu tư và UBND cấp xã nơi dự án được thực hiện cùng với sự tham gia của đại diện các hiệp hội như: Mặt trận tổ quốc việt Nam xã, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, khu dân cư, thôn/xóm của Uỷ ban nhân dân xã. Tất cả ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp phải được trình bày đầy đủvà trung thực trong biên bản cuộc họp. |
| Công khai thông tin | Trước khi Ngân hàng Thế giới tiến hành thẩm định dự án, báo cáo EA phải được công bố ở nơi công cộng cho các nhóm bị ảnh hưởng bởi dự án và các tổ chức phi chính phủ địa phương có thể dễ dàng tiếp cận được. Khi Ngân hàng Thế giới chính thức nhận được báo cáo, Ngân hàng thế giới sẽ công bố báo cáo bằng tiếng Anh tới cho công chúng thông qua đăng tải trên trang website của Ngân hàng. | Sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt, chủ dự án có trách nhiệm lập, phê duyệt và công khai hiển thị EMP của mình tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã của địa phương, trong đó tham khảo ý kiến của cộng đồng được thực hiện cho mọi người thông tin, kiểm tra, Giám sát. (Điều 16, Nghị định18/2015/NĐ-CP). |
| Chuyên gia môi trường độc lập | Đối với dự án loại A, bên vay giữ lại các chuyên gia EA độc lập không có liên hệ với dự án để thực hiện EA. Đối với các dự án loại A có nguy cơ cao hoặc các mối quan tâm về môi trường đa chiều, Bên vay cũng sẽ thuê một nhóm tư vấn của các chuyên gia về môi trường độc lập với các chuyên gia môi trường có trình độ quốc tế để tư vấn về các khía cạnh của dự án có liên quan đến EA. Các chuyên gia/công ty tư vấn sẽ được lựa chọn thông qua quá trình đấu thầu dưới sự giám sát chặt chẽ của Ngân hàng Thế giới. | Không được quy định trong chính sách của Việt Nam. Chủ dự án phải thực hiện hoặc thuê một đơn vị tư vấn đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 18/2015 để lập báo cáo ĐTM. Chủ dự án hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: (i) Cán bộ chịu trách nhiệm về ĐTM phải có trình độ ít nhất là cử nhân và chứng chỉ tư vấn ĐTM; (ii) Có các cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên; (iii) Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trong trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực. |
| Quá trình xem xét/phê duyệt EA | Ngân hàng rà soát các phát hiện và khuyến nghị của EA để xác định liệu chúng có cung cấp đủ cơ sở để xử lý dự án đối với tài trợ của Ngân hàng hay không. Khi bên vay đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần công việc đánh giá môi trường trước khi Ngân hàng tham gia vào một dự án, Ngân hàng sẽ xem xét đánh giá môi trường để đảm bảo tính nhất quán của nó với chính sách này. Ngân hàng có thể, nếu thích hợp, yêu cầu đánh giá môi trường bổ sung, bao gồm cả tham vấn cộng đồng và công khai thông tin. | Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt báo cáo ÐTM các dự án quy định tại Phụ lục III của Nghị định này, trừ các dự án có nội dung quốc phòng, an ninh. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thẩm định, phê duyệt báo cáo ÐTM các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt đầu tư, trừ các dự án thuộc Phụ lục III của Nghị định này; UBND tỉnh tiến hành thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM các dự án trên địa bàn tỉnh, trừ các dự án quy định ởtrên. Việc thẩm định sẽ diễn ra chậm nhất là 45 ngày làm việc tại cấp Bộ TNMT và 30 ngày làm việc ở cấp Sở TNMT và 5 ngày làm việc ở cấp huyện sau khi nhận được Đánh giá tác động môi trường hoặc EPP đầy đủ. |
| Số lượng và ngôn ngữ của EA/EIA cần để đánh giá | Số lượng bản sao không được chỉ định. Yêu cầu về ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt. Các báo cáo EA bằng tiếng Việt được yêu cầu cho việc công khai thông tin trong nước và phải có tiếng Anh để công bố thông tin trên trang website của Ngân hàng Thế giới. | Chủ dự án phải nộp ít nhất 7 bản báo cáo Đánh giá tác động môi trường (phụ thuộc vào số thành viên hội đồng thẩm định) và một bản nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án đề xuất. |
| Nội dung của báo cáo EA | Đối với các dự án loại A, nội dung của báo cáo EA theo Phụ lục B của OP4.01. Phạm vi của EA đối với dự án loại B có thể khác nhau tùy theo từng dự án, nhưng phạm vi EA hẹp hơn so với dự án thuộc loại A. Kế hoạch QLMTXH là một phần không thể tách rời của các EAs loại A (bất kể các công cụ khác được sử dụng). EA cho các dự án loại B cũng có thể là một Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (Kế hoạch QLMTXH) với nội dung được nêu trong Phụ lục C của OP 4.01. | Nội dung của báo cáo EA phải phù hợp với Thông tư 27/2015/TT-BTNMT. |
| Giám sát EA | Trong quá trình thực hiện dự án, Ngân hàng Thế giới giám sát việc thực hiện các khía cạnh môi trường trên cơ sở các quy định về môi trường và Bên vay dự án sắp xếp báo cáo của thoả thuận trong hiệp định vay vốn và được mô tả trong các tài liệu dự án khác, để xác định xem việc tuân thủ các Thủ tục về môi trường (chủ yếu với EMP) của bên vay là thỏa đáng. Nếu việc tuân thủ không đạt yêu cầu, Ngân hàng Thế giới cần thiết sẽ thảo luận với Bên Vay để đảm bảo việc tuân thủ. | Sở TNMT địa phương được ủy thác giám sát việc tuân thủ môi trường của dựán. Khi kết thúc giai đoạn xây dựng dự án, các Cơ quan Quản lý Môi trường sẽ phối hợp với Cơ quan Quản lý Xây dựng để giám sát việc tuân thủ các hoạt động quản lý môi trường nêu trong EA. |

## CHƯƠNG IV. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG

## 4.1  Điều kiện tự nhiên

### 4.1.1 Vị trí địa lý

- Ninh Thuận thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc giáp tỉnh Khánh Hòa, phía Nam giáp tỉnh Bình Thuận, phía Tây giáp tỉnh Lâm Đồng và phía Đông giáp Biển Đông. Diện tích tự nhiên 3.358 km2, có 7 đơn vị hành chính gồm 1 thành phố và 6 huyện. Tp. Phan Rang - Tháp Chàm là thành phố trực thuộc tỉnh, cách Tp. Hồ Chí Minh 350 km, cách sân bay Cam Ranh 60 km, cách Tp. Nha Trang 105 km và cách Tp. Đà Lạt 110 km, thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.

- Hồ chứa nước Sông Sắt nằm trên Sông Sắt thuộc địa phận xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận cách thành phố Phan Rang 50 Km về phía Tây Bắc. Việc tiếp cận khu vực công trình tương đối thuận lợi thông qua tuyến đường quản lý vận hành. Gần khu vực đập chính có tuyến đường QL27B. Xung quanh khu vực lòng hồ là diện tích trồng cây keo, cây neem của người dân. Hồ Sông Sắt không nằm gần bất kỳ khu vực bảo tồn sinh thái nào.

- Hồ chứa nước Sông Biêu thuộc địa phận xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cách thành phố Phan Rang – Tháp Chàm khoảng 25km về phía Tây Nam. Hệ thống đường giao thông khu vực hồ Sông Biêu tương đối thuận lợi thông qua tuyến đường quản lý vận hành và các tuyến đường liên xã với chất lượng đường tốt. Xung quanh khu vực lòng hồ là diện tích trồng cây keo, neem của người dân. Hồ Sông Biêu không nằm gần bất kỳ khu vực bảo tồn sinh thái nào

- Hồ chứa nước CK7 được xây dựng năm 1993 trên dòng suối CK7 thuộc xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Việc tiếp cận công trình gặp khó khăn do tuyến là đường đất, nhỏ và lầy lội khi trời mưa. Dọc tuyến đường quản lý không có hộ dân sinh sống, chủ yếu là đất canh tác của người dân. Xung quanh khu vực lòng hồ là diện tích trồng cây keo, cây neem của người dân. Hồ CK7 không nằm gần bất kỳ khu vực bảo tồn sinh thái nào.

- Hồ Tà Ranh thuộc địa bàn xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cách thành phố Phan Rang – Tháp Chàm khoảng 30km về phía Tây Nam. Việc tiếp cận công trình hồ Tà Ranh gặp khó khăn do tuyến là đường đất và lầy lội khi trời mưa. Xung quanh khu vực lòng hồ là diện tích trồng cây keo, cây neem của người dân. Hồ Tà Ranh không nằm gần bất kỳ khu vực bảo tồn sinh thái nào.

- Hồ Ông Kinh thuộc địa phận xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Hệ thống đường giao thông khu vực hồ Ông Kinh tương đối thuận lợi thông qua tuyến đường quản lý vận hành và các tuyến đường liên xã với chất lượng đường tốt. Tuy nhiên đầu tuyến đường quản lý có nhiều dân cư sinh sống. Xung quanh khu vực lòng hồ là diện tích trồng neem của người dân. Hồ Ông Kinh nằm cách khu bảo tồn Núi Chúa hơn 10km theo đường chim bay về phía thượng lưu của hồ.

# Hình 2. Bản đồ hành chính tỉnh Ninh Thuận

Bảng 10. Thông tin về các hồ thuộc TDA

| TT | Tên hồ | Địa phận | Vận hành | Diện tích lưu vực (km2) | Dung tích hữu ích (106m3) | MNDBT (m) | Diện tích tưới | Toạ độ (VN2000) | Điểm lấy tọa độ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X (m) | Y (m) |  |
| 1 | Sông Sắt | Phước Đại | 2008 | 137 | 66,14 | +174,5 | 3800 ha | 1311339 | 574083 | Giữa đập đất |
| 2 | Sông Biêu | Phước Hà | 2012 | 68,7 | 22,52 | +101,25 | 1200 ha | 1266502 | 558123 | Giữa đập đất |
| 3 | CK7 | Nhị Hà | 1996 | 18 | 1,366 | +67,98 | 600 ha | 1271627 | 563294 | Giữa đập đất |
| 4 | Tà Ranh | Phước Thái | 2010 | 12,3 | 1,103 | +26,4 | 100 ha | 1277626 | 568299 | Giữa đập đất |
| 5 | Ông Kinh | Nhơn Hải | 1999 | 6,5 | 811,5 | +47,7 | 120 ha | 1283631 | 595158 | Giữa đập đất |

### 4.1.2. Điều kiện địa hình, thổ nhưỡng

- Địa hình Ninh Thuận thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, với 3 dạng địa hình: núi chiếm 63,2%, đồi gò bán sơn địa chiếm 14,4%, đồng bằng ven biển chiếm 22,4% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Khoảng 2/3 diện tích của tỉnh có địa hình là núi, núi cao. Với núi Chúa, E’Lâm Hạ, E’Lâm Thượng (ở vùng giáp với tỉnh Khánh Hòa) cao 1.000m ÷ 1.700 m, các dãy Cà Ná, Mũi Dinh (ở phía Nam tỉnh) cao tới 800m ÷ 1.500 m. Vùng đồng bằng như một vùng trũng, nhỏ hẹp ven biển (lớn nhất là khu vực đồng bằng Phan Rang). Vùng lãnh hải rộng đến 18.000 km2.

- Địa chất thuộc nền địa chất granit, phức hệ Đèo Cả - Đơn Dương, giàu khoáng sản phi kim loại, nhất là nguyên vật liệu xây dựng. Thổ nhưỡng là tổ hợp 24 tổ đất với phần lớn là đất đỏ và nâu vàng (đất núi feralit), có chiều sâu phong hóa dày. Địa chất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận biến đổi rất phức tạp theo cao độ địa hình như sau: i) Vùng cát nằm dọc theo bờ biển, phía trên là lớp cát dày hàng chục mét, phía  dưới là lớp san hô, vỏ nghêu sò, tiếp đó là lớp san hô cứng chắc; ii) Vùng đồng bằng Phan Rang phía trên là lớp đất bồi tích trẻ và cổ dày trên 1m, kế đến là lớp cát dày từ 10-12 m, sau đó là lớp đá gốc; iii) Vùng bán sơn địa phía trên là lớp đất xám, phía dưới là lớp sỏi sạn và dưới là lớp đá gốc. Càng vào sát chân núi, tầng đất càng mỏng dần, nhiều nơi đá gốc lộ thiên cả một vùng rộng lớn.

- Theo kết quả nghiên cứu của Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được phân ra 8 nhóm đất cơ bản.

| Nhóm đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) | Cây trồng thích hợp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhóm đất cát | 10.353 | 3,08 | Rừng phòng hộ ven biển, hành tỏi |
| 2. Nhóm đất mặt | 5.531 | 1,65 | Nuôi trồng thủy sản |
| 3. Nhóm đất phù sa | 15.811 | 4,70 | Lúa màu và cây công nghiệp |
| 4. Nhóm đất xám | 28.429 | 8,46 | Màu và cây công nghiệp |
| 5. Nhóm đất đỏ xám nâu vùng bán khô hạn | 231.454 | 68,89 | Màu và cây công nghiệp |
| 6. Nhóm đất đỏ vàng | 11.733 | 3,49 | Cây công nghiệp lâu năm |
| 7. Nhóm đất trơ sỏi đá | 17.272 | 5,14 | Rừng |
| 8. Nhóm đất khác | 15.426 | 4,59 |  |
| Tổng cộng | 335.800 | 100,0 |  |

Bảng 11. Đặc điểm địa hình khu vực 05 hồ thuộc TDA

| TT | Khu vực hồ | Đặc điểm địa hình |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sông Sắt | Lưu vực Sông Sắt ở thượng nguồn núi cao từ trên +200m đến +300m, có độ dốc trung bình, với chiều dài sông chỉ từ 7(8 km. Vùng lòng hồ ở cao độ +200m xuống đến cao độ +170m ở vùng tuyến đập, có độ dốc nhỏ, có dạng các dải đồi thoải, bằng phẳng phần lớn là nương rẫy trồng tỉa do diện tích lúa nước trên địa hình đồng bằng quá ít vì thiếu nước |
| 2 | Sông Biêu | Vùng Hồ chứa nước Sông Biêu được bao bọc bởi núi Tà Dương, núi Vung và núi Đồn Tây, có độ cao từ 863m xuống 160m. Lòng hồ được tạo bởi đập chính trên khe Trà Van, đập phụ và đập dâng Sông Biêu. Tuyến đập chính Trà Van có chiều dài dọc theo đỉnh đập khoảng 189.1m, cao trình đỉnh đập +104m, cao trình đỉnh tường chắn sóng +105m. Vai trái đập là sườn đồi có cao độ từ +104m đến +130m; vai phải là sườn đồi có cao độ bề mặt tự nhiên từ +104m đến +118m. Hệ thống đập phụ Sông Biêu có tổng chiều dài khoảng 990.5m. Cao trình đỉnh đập +104m, cao trình đỉnh tường chắn sóng thượng lưu +105m, bề rộng mặt đập 5m. Vai trái đập là sườn đồi có cao độ từ +104m đến +120m; vai phải là sườn đồi với cao độ từ +104m đến trên +128m. |
| 3 | CK7 | Địa hình lưu vực hồ CK7 có thể phân thành 2 dạng chính là dạng địa hình xâm thực bóc mòn và dạng địa hình xâm thực và tích tụ. Dạng địa hình xâm thực bóc mòn phát triển trên toàn bộ lưu vực vùng dự án bao gồm các đỉnh và sườn núi. Những nơi này gồm nương rẫy, rừng thảo mộc, cây cối phát triển vừa phải. Dạng địa hình này bị phân cách vừa, đồi núi tương đối cao, mái dốc có góc thay đổi từ 20-600. Dạng địa hình xâm thực và tích tụ xuất hiện tại vùng lòng hồ, nơi có địa hình lòng chảo rộng, thoải, nghiêng dần về phía hạ lưu khu tưới . Dạng địa hình này phát triển theo các khe suối, tạo thành các bãi bồi nhỏ, hẹp. |
| 4 | Tà Ranh | Dãy Tà Bang và Dãy Núi Trong Gâm ở phía Tây huyện Ninh Phước chạy theo hướng từ Tây Nam xuống Đông Bắc và khép lại tạo thành một thung lũng thuận lợi cho việc xây dựng một hồ chứa nước. Hướng dốc chính của địa hình theo hướng Tây – Đông hai hướng dốc phụ theo hướng Bắc – Nam và Nam – Bắc tạo thành một thung lũng. Cao độ địa hình biến đổi từ +45.0m ở phía Tây thung lũng và giảm xuống còn +23.0m ở vị trí đập đất. |
| 5 | Ông Kinh | Hồ chứa nước Ông Kinh có đường phân thủy lĩnh thường ở cao độ +200m ÷ +300m chạy dọc theo hai dãy núi Láng Cóc và Giếng Nắp ở phía Đông, vòng qua đỉnh núi Rừng Hồ ở phía Bắc và khép lại bởi dãy núi Làng Mi ở phía Tây tạo thành lưu vực với diện tích khoảng 6,5 km2. Lòng hồ có cấu tạo địa hình dạng lòng chảo với cao độ dao động trong khoảng +40m ÷ +46m, bị thu hẹp dần về phía thượng lưu và mở rộng độ dốc về phía tuyến đập với mức độ phân cắt ít, chủ yếu bởi suối Ông Kinh. |

### 4.1.3. Điều kiện khí hậu

Các số liệu về khí hậu và lượng mưa được thu thập từ trạm khí hậu Phan Rang và trạm đo mưa Nhị Hà năm 2018. Chi tiết về điều kiện khí hậu vùng TDA được trình dưới đây.

- Nhiệt độ: Được thừa hưởng chế độ bức xạ mặt trời nhiệt đới có cân bức xạ trong năm luôn luôn dương và ít biến động mang tính nhiệt đới rõ rệt. Nhiệt độ trung bình nhiều năm 27.1 oC, nhiệt độ trung bình cao nhất 29 oC vào tháng 9 và trung bình thấp nhất 21.6 oC vào tháng 12 .Nhiệt độ trung bình ngày hầu như vượt trên 250 C trừ một số ngày chịu  ảnh hưởng của gió mùa cực đới.

Bảng 12. Nhiệt độ không khí

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | I X | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tcp (0C) | 24.6 | 25.8 | 27.8 | 28.4 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 29.0 | 27.3 | 26.6 | 25.9 | 21.6 | 27.1 |

- Lượng mưa: lượng mưa trung bình 700mm ÷ 800mm ở Phan Rang và tăng dần đến trên 1.100mm ở miền núi. Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 11; mùa khô từ tháng 12 đến tháng 9 năm sau.

- Số giờ nắng: Thời kỳ nhiều nắng từ tháng 1 đến tháng 8 năm sau, số giờ nắng trung bình lớn hơn 200 giờ/ tháng, thời kỳ từ tháng 9 đến tháng 12 số giờ nắng trung bình từ 166 đến 194 giờ/ tháng.

Bảng 13. Phân phối số giờ nắng trong năm

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | I X | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giờ nắng | 244 | 253 | 292 | 265 | 250 | 259 | 232 | 234 | 194 | 193 | 177 | 166 | 2759 |

- Chế độ gió: Vùng dự án chịu ảnh hưởng chế độ gió mùa, gồm 2 mùa gió chính trong năm là gió mùa đông và gió mùa hạ. Vận tốc gió trung bình hàng tháng dao động từ 2 m/s đến 4m/s.

Bảng 14. Vận tốc gió trung bình hàng tháng trong năm

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | I X | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V(m/s) | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.7 | 3.8 | 4.1 | 2.8 |

- Độ ẩm không khí: Do hoàn lưu quanh năm, gió đều có hướng từ biển thổi vào nên mặc dù gặp không khí cực đới Tín phong bắc bán cầu thì lượng hơi nước trong không khí cũng không nhỏ .Độ ẩm ven biển luôn luôn đạt trên 70%, từ tháng 5 đến tháng 8 độ ẩm thấp nhất xấp xỉ 75% do kết quả của hiệu ứng Fơn. Từ tháng 9 đến tháng 10 độ ẩm tăng nhanh và giảm dần từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Bảng 15. Độ ẩm tương đối không khí

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | I X | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ucp (%) | 70 | 70 | 70 | 73 | 78 | 76 | 76 | 75 | 80 | 83 | 78 | 72 | 75 |

- Lượng bốc hơi: Lượng bốc hơi hàng năm 1777 mm. Biến trình bốc hơi tuân theo quy luật, lớn  về mùa khô, nhỏ về mùa mưa.

Bảng 16. Phân phối lượng bốc hơi

| Đặc trưng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpiche (mm) | 180 | 169 | 171 | 155 | 146 | 148 | 166 | 170 | 113 | 97 | 114 | 148 | 1777 |

### 4.1.4. Điều kiện thủy văn

(a) Điều kiện thủy văn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

- Ninh Thuận có nhiều sông, suối. nhưng lớn nhất là sông Cái. Nếu tính cả các phụ lưu là sông Mê Lam, sông Sắt, sông Ông, sông Chá, sông Lu và sông Quao thì hệ thống sông Cái có chiều dài 246 km.

- Ngoài hệ thống này, Ninh Thuận còn có một số sông khác như sông Trâu, sông Quán Thẻ, sông Bà Râu.... với tổng chiều dài 184 km. Đây chính là hệ thống sông đã bồi đắp nên vùng đồng bằng ven biển Ninh Thuận..

- Ngoài ra Ninh Thuận còn có nhiều đầm, hồ lớn với khả năng cung cấp nước tưới cho 69.698 ha đất canh tác nông nghiệp, dự trữ nước tưới, nuôi trồng thuỷ sản, điều hoà khí hậu, tạo cảnh quan môi trường sinh thái, phục vụ du lịch, điều tiết lũ cho tiểu vùng trong mùa mưa lũ.

(b) Điều kiện thủy văn tại 05 hồ thuộc TDA

- Sông Sắt gồm 2 nhánh sông chính tạo thành: Thượng lưu Sông Sắt có tên là Sông Ta pla bắt nguồn từ dãy núi Ha La thượng, hướng chảy sông theo hướng ĐB-TN. Sông nhánh thứ hai có tên là Sông Su Sol bắt nguồn từ núi Ca Gian, hướng chảy của sông theo hướng Bắc-Nam, hai nhánh sông đã hợp lưu tạo thành Sông Sắt cách thượng lưu tuyến đập hồ chứa khoảng 4 km. Lưu vực Sông Sắt có hình dạng nan quạt đón nhận nước từ dãy núi Ha la thượng phía ĐB và dãy núi Ca Gian phía Bắc, nơi giáp ranh lưu vực Sông Tô Hạp vùng có lượng mưa tương đối lớn trong khu vực. Diện tích lưu vực Sông sắt 137 km2 thuộc loại lớn, chiều dài sông ngắn, lưu vực hình nan quạt đã tạo điều kiện tập trung nước nhanh, mặt khác sự gặp gỡ của 2 nhánh sông chính đã tạo nên khả năng tổ hợp lũ dễ gây lũ lớn tại cửa ra lưu vực.

- Công trình hồ chứa nước Tà Ranh được xây dựng trên suối Tà Ranh. Suổi Tà Ranh bắt nguồn từ dãy Núi phía Tây chảy theo hướng Tây Đông đổ ra sông Quao. Lưu vực suối Tà Ranh có diện tích 12,3km2, chiều dài sông chính 4,6km.

- Tại công trình hồ Ông Kinh, hồ chỉ phụ thuộc vào mưa, có mưa mới có nước tích tụ chứ không có bất kỳ con sông, con suối nào đổ về nên vào mùa khô hạn, hồ thường cạn nước, có năm chỉ còn trơ đáy.

- Hồ chứa nước Sông Biêu xây dựng trên sông Biêu và sông Trà Van. Sông Biêu bắt nguồn từ đỉnh núi Bà Rô, độ cao 800m, sông chảy theo hướng Tây – Đông, đến vị trí tuyến đập, sông chuyển hướng chảy ĐN-TB và nhập lưu sông Lu tại xã Phước Hà. Sông Trà Van bắt nguồn từ đỉnh núi Vang, độ cao 70m, sông chảy chủ yếu theo hướng ĐN-TB, và nhập Sông Lu tại đập Chà Vin.

- Hồ CK7 có thượng nguồn sông chính bắt nguồn từ núi Hang Ngơ Riêng, độ cao 1030 m, sông chảy theo hướng TN-ĐB, đến tuyến đập sông đổi hướng B-N và đổ vào sông Lu trước đập Chà Vin. Sông chảy qua vùng địa hình núi cao, địa hình biến đổi mạnh nên độ dốc lòng sông lớn. Lưu vực có hình dạng nan quạt nên tốc độ tập trung nước nhanh, dễ gây lũ. Chế độ dòng chảy trong sông tạo thành 2 mùa lũ kiệt. Mùa lũ, mưa lớn, thảm phủ thực vật nghèo nàn, khả năng điều tiết lưu vực kém nên cường suất lũ lên xuống nhanh, gây úng ngập sâu, tàn phá hạ du nặng nề. Mùa kiệt, nguồn nước nghèo nàn, khô cạn, không đủ nước cho sinh hoạt và cây trồng

### 4.1.5. Đa dạng sinh học

(a) Hệ thống động vật và thảm thực vật cạn

- Động vật: hệ động vật sinh sống trong khu vực tiểu dự án chủ yếu là một số loài thú nhỏ, chim, một số loại bò sát cư trú trong vườn nho, ếch nhái, rắn nước sinh sống tại bụi rậm, khu vực trồng lúa nước.

- Thực vật: theo số liệu điều tra khảo sát của Công Ty TNHH Tư Vấn & Công Nghệ Môi Trường Xanh thực hiện tháng 7/2018 tại khu vực công trình, thảm thực vật đặc trưng được thể hiện trong bảng dưới đây.

# Bảng 17. Thảm thực vật đặc trưng tại khu vực công trình

| Tên hồ | Thảm thực vật đặc trưng tại khu vực công trình |
| --- | --- |
|  | Lúa nước | Keo | Hoa màu | Cây ăn quả | Cây Neem |
| Sông Sắt | ( |  | ( |  |  |
| Sông Biêu | ( |  | ( | ( |  |
| CK7 | ( | ( |  |  | ( |
| Tà Ranh | ( |  | ( | ( |  |
| Ông Kinh | ( |  |  | ( | ( |

- Trên địa bàn các xã khu vực TDA, sản xuất lương thực đóng vai trò chủ đạo. Cây trồng chủ yếu trên địa bàn Tiểu dự án gồm các cây lương thực (lúa, ngô, khoai, sắn); cây ăn quả; cây rau, đậu . Trong đó cây nho và táo chiếm tỷ trọng lớn.

- Tuy nhiên ngành sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tiểu dự án có xuất phát thấp, phương thức sản xuất còn lạc hậu, áp dụng khoa học kỹ thuật chưa cao, thiếu nước sản xuất, do đó năng suất cây trồng còn thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

(b) Thủy sinh vật

- Hệ thủy sinh vật ở khu vực khá đa dạng bao gồm:

- Các loài cá: cá mè, cá trắm cỏ, cá rô phi…

- Thực vật nổi: thành phần gồm có các loài đại diện cho thủy vực sông, hồ, suối nước chảy như các loài tảo lục và tảo lam dạng sợi.

- Động vật nổi: trong khu vực có một số loài động vật nổi tiêu biểu thuộc các nhóm trùng bánh xe, giáp xác râu ngành, ấu trùng, côn trùng...

- Động vật không xương sống: có các họ điển hình như ốc, hến, tôm, cua…

- Hệ động vật và thực vật trong khu vực tiểu dự án có khả năng bị ảnh hưởng bởi các hoạt động xây dựng của tiểu dự án cũng được xem như các đối tượng nhạy cảm về mặt sinh thái và sẽ cần có biện pháp giảm thiểu cụ thể đối với những hệ sinh thái này.

## 4.2 Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với tỉnh Ninh Thuận

### 4.2.1. Nắng nóng kéo dài trên nền nhiệt cao

- Một trong những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu rõ nét nhất ở sự thay đổi bất
thường của thời tiết, các đợt nắng nóng kéo dài trên nền nhiệt độ cao đã ảnh hưởng
không nhỏ đến sức khỏe của người dân. Các đợt nắng nóng kéo dài là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, gây ra khô hạn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, thủy sản và gia tăng mức độ cháy rừng.

### 4.2.2. Bão và áp thấp nhiệt đới gia tăng và diễn biến khó lường

- Các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến Ninh Thuận thể hiện rõ nhất ở đặc điểm số lượng và tần suất các cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào địa phận tỉnh. Theo số liệu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Đài KTTV tỉnh Ninh Thuận cho thấy số lượng  tần suất, đặc điểm dự báo và quy mô ảnh hưởng của các cơn bão từ năm 2008 đến nay bất thường và không tuân theo quy luật nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác dự báo, phòng chống và ứng phó sự cố.

### 4.2.3. Thiệt hại do thiên tai

- Sau gần 3 năm chịu hạn do ít mưa, lượng mưa giảm, năm 2017 tình hình thời tiết tại các tỉnh duyên Hải Nam Trung bộ và đặc biệt là Ninh Thuận diễn ra có sự khác biệt so với quy luật khí hậu nhiều năm. Mùa mưa có nhiều đợt mưa, ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 12 có nơi mưa rất to đã làm ngập lụt. Theo số liệu, mưa lũ làm 3 người chết; nhà bị sập, sạt vách, hư hỏng, tốc mái: 148 cái; diện tích cây trồng bị thiệt hại 1.449,92 ha (lúa: 134,08 ha; hoa màu, rau màu: 560,88 ha; cây trồng lâu năm: 194,4 ha; cây trồng hàng năm: 14,7 ha; cây ăn quả: 345,86 ha, diện tích đất bị xói lở, vùi lấp: 200 ha); gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi: 872 con (trâu, bò: 20 con; dê, cừu: 29 con; heo: 6 con; gà, vịt: 817 con); tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2017 là 181 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mùa khô thời tiết oi bức, nắng nóng kéo dài dẫn đến thiếu nước, hạn hán trên diện rộng, gây rất nhiều khó khăn cho sinh hoạt và sản xuất của người dân.

## 4.3. Điều kiện kinh tế – xã hội tỉnh Ninh Thuận

- Tổng dân số toàn tỉnh Ninh Thuận năm 2017 có 606.984  người, trong đó dân số của các huyện thuộc TDA (Bác Ái, Ninh Hải, Ninh Phước và Thuận Nam) là gần 400.000 người. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh còn thấp, phụ thuộc nhiều vào ngành nông – lâm – ngư nghiệp. Định hướng đến năm 2020, cơ cấu kinh tế của tỉnh tương ứng với các ngành công nghiệp – xây dựng; nông – lâm – thủy sản; dịch vụ là 52%; 20% và 28%. Thu nhập GDP bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm.

- Cơ sở hạ tầng kinh tế của tỉnh tương đối phát triển:

- Tỉnh Ninh Thuận được cấp điện từ lưới điện quốc gia 220 kV, 110 kV với nguồn cấp trực tiếp là nhà máy thuỷ điện Đa Nhim công suất 160 MW. Ngoài ra còn được sự hỗ trợ của các nguồn điện tại chỗ là thuỷ điện Sông Pha (7,5 MW), Sông Ông (8,1 MW), Thượng Sông Ông (7 MW).Hệ thống lưới điện quốc gia đã được đầu tư đến 100% số xã, phường, thị trấn đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất và cung cấp điện cho hơn 95% số hộ trong tỉnh. Tỉnh đang triển khai xây dựng tiếp các hệ thống điện cung cấp cho các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Mạng lưới giao thông Ninh Thuận khá thuận lợi, có quốc lộ 1A chạy qua, quốc lộ 27A lên Đà Lạt và Nam Tây Nguyên, quốc lộ 27B chạy qua địa phận huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận đến thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đường sắt Bắc Nam và 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã. Ngoài ra, sân bay quốc tế Cam Ranh và cảng hàng hóa Ba Ngòi (một trong 10 cảng biển lớn của cả nước) thuộc tỉnh Khánh Hòa khá gần tỉnh Ninh Thuận (phạm vi khoảng 45 km đến 60 km), là một trong những điều kiện thuận lợi về giao thông để đến với Ninh Thuận.

Hệ thống cảng biển: gồm có 3 cảng cá: Đông Hải với cầu tàu dài 265 m, Cà Ná dài 200 m, cảng Ninh Chữ với cầu tàu dài 120 m và Bến cá Mỹ Tân, là nơi trú đậu cho 2.000 tàu thuyền đánh cá trong tỉnh và các tỉnh vào trú bão an toàn, có khả năng tiếp nhận tàu có qui mô công suất đến 500 CV. Cảng hàng hóa Dốc Hầm-Cà Ná là một trong cảng biển miền Trung được quy hoạch phát triển thành cảng nước sâu, qui mô công suất hàng hóa qua cảng 15 triệu tấn/năm.

## 4.3 Điều kiện tự nhiên, môi trường các xã khu vực tiểu dự án

# 4.3.1. Điều kiện tự nhiên

- Huyện Bác Ái là huyện miền núi, nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang khoảng 50 km. Xã Phước Đại nằm ở phía Đông của huyện Bác Ái, có diện tích tự nhiên khoảng 61,21 km2, gồm 4 thôn. Dân số năm 2017của xã là 1626 hộ với 4.632 khẩu (hộ nghèo chiếm tỷ lệ 41,58% ), người DTTS Raglai chiếm 85% với 1.382 hộ và người Kinh chiếm 15% với 244 hộ.

- Huyện Thuận Nam nằm phía Nam tỉnh Ninh Thuận, trung tâm huyện cách Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm khoảng 20 km. Huyện mới được thành lập  năm 2009, huyện gồm 8 xã; tổng diện tích tự nhiên (DTTN) là 56.453,11 ha, chiếm 16,81% DTTN toàn tỉnh. Dân số năm 2017 có 59.644 người, mật độ dân số 106 người/km2. Huyện Thuận Nam là huyện giáp biển, với cảng cá Cà ná, huyện có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tổng hợp: Công nghiệp, xây dựng - Dịch vụ, du lịch - Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản. Phước Hà là một xã miền núi, đặc biệt khó khăn của huyện Thuận Nam. Diện tích tự nhiên toàn xã là 178,9 km2. Nhị Hà là một xã miền núi thuộc huyện Thuận Nam có diện tích tự nhiên là 53,65km2.

- Huyện Ninh Phước nằm phía Nam tỉnh Ninh Thuận, phía Đông giáp biển đông, toàn huyện có 08 xã và 01 thị trấn. Tổng dân số toàn huyện năm 2017 là 133.675 người trong đó, người Kinh chiếm 67,33%; người Chăm chiếm 30,42%; người Raglai chiếm tỷ lệ 1,92%; còn lại là người Hoa người Tày, Nùng, Mường,  mật độ dân số trung bình 383 người/km2. Huyện Ninh Phước có quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua nên việc thông thương rất thuận lợi. Là một huyện nằm ở hạ lưu dòng sông Dinh nên thường xuyên bị ngập lụt vào khoảng tháng 10 - 11 hằng năm. Xã Phước Thái có diện tích tự nhiên khoảng 117,08 km2.

- Huyện Ninh Hải có diện tích tự nhiên là 215,25 km², nằm phía Đông Bắc tỉnh Ninh Thuận, trung tâm huyện là thị trấn Khánh Hải, cách thành phố Phan Rang – Tháp Chàm khoảng 8 km, có vị trí địa lý: Phía Đông và Đông Nam giáp Biển Đông. Ninh Hải còn có 58 km chiều dài bờ biển với vịnh Vĩnh Hy và nhiều vũng, bãi biển đẹp; có cảng cá, khu sản xuất muối công nghiệp, Vườn Quốc gia Núi Chúa… vì vậy Ninh Hải có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và quốc phòng an ninh đối với tỉnh Ninh Thuận. Tổng dân số toàn huyện năm 2017 là 93.715 người với mật độ dân số là 435 người/km2. Nền kinh tế chính của Ninh Hải là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản. Nhơn Hải là một xã ven biển thuộc huyện Ninh Hải có diện tích tự nhiên là 30,91 km2.

# 4.3.2. Hiện trạng môi trường

- Điều kiện tự nhiên môi trường nền được thể hiện qua các thông số về chất lượng đất, nước và không khí được tiến hành đo đạc tại hiện trường, phân tích tại phòng thí nghiệm. Là cơ sở để đánh giá tác động đến môi trường trong suốt quá trình xây dựng và vận hành hồ chứa. Đây là điều kiện cần thiết để kiểm soát và giảm thiểu các tác động do xây dựng và vận hành hồ chứa và an toàn đập.

- . Hiện trạng môi trường khu vực triển khai dự án được đánh giá bằng 2 phương pháp chính như sau:

- Phương pháp đo nhanh môi trường bằng các thiết bị đo hiện trường;

- Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn Villas (ISO 17025:2005).

- Do đặc trưng địa hình miền núi, 05 hồ chứa đều nằm ở các thung lũng, vây quanh bởi đồi núi canh tác rừng trồng và nông nghiệp. Đơn vị tư vấn đã tiến hành quan trắc hiện trường và lấy mẫu tại các khu vực triển khai tiểu dự án vào tháng 8/2018. Cụ thể, tổng số mẫu đã lấy là 10 mẫu khí, 10 mẫu nước mặt, 10 mẫu nước ngầm và 05 mẫu trầm tích. Các mẫu được phân tích bởi Trung tâm Phân tích và Đo đạc môi trường Phương Nam (VIMCERTS 075).

Bảng 18.Vị trí và tọa độ các điểm thu mẫu theo VN2000

| TT | Mẫu thí nghiệm | Ký hiệu | Vị trí lấy mẫu | Tọa độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |
| Hồ Sông Sắt |
| 1 | Không khí | KK1 | Khu vực hồ Sông Sắt | 1311463 | 0574044 |
| 2 | Không khí | KK2 | Khu vực dân cư gần dự án | 1309389 | 0571325 |
| 3 | Nước mặt | NH | Khu vực hồ Sông Sắt | 1311383 | 0574094 |
| 4 | Nước mặt | NK | Khu vực kênh hạ lưu hồ Sông Sắt | 1311376 | 0573957 |
| 5 | Nước ngầm | NN1 | Hộ dân gần khu vực hồ Sông Sắt | 1311098 | 0574130 |
| 6 | Nước ngầm | NN2 | Hộ dân gần khu vực hồ Sông Sắt | 1311075 | 0574187 |
| 7 | Trầm tích | TT | Khu vực hồ Sông Sắt | 1311383 | 0574094 |
| Hồ Sông Biêu |
| 8 | Không khí | KK1 | Khu vực hồ Sông Biêu | 1266319 | 0558276 |
| 9 | Không khí | KK2 | Khu vực dân cư gần dự án | 1268166 | 0563328 |
| 10 | Nước mặt | NH | Khu vực kênh hạ lưu hồ Sông Biêu | 1266677 | 0557992 |
| 11 | Nước mặt | NK | Khu vực hồ Sông Biêu | 1266689 | 0558094 |
| 12 | Nước ngầm | NN1 | Hộ dân cách hồ Sông Biêu khoảng 5km | 1268526 | 0560789 |
| 13 | Nước ngầm | NN2 | Hộ dân cách hồ Sông Biêu khoảng 6km | 1268601 | 0560495 |
| 14 | Trầm tích | TT | Khu vực hồ Sông Biêu | 1266677 | 0557992 |
| Hồ CK7 |
| 15 | Không khí | KK1 | Khu vực hồ CK7 | 1271684 | 0563303 |
| 16 | Không khí | KK2 | Khu vực dân cư gần dự án | 1270148 | 0564785 |
| 17 | Nước mặt | NH | Khu vực hồ CK7 | 1271672 | 0563290 |
| 18 | Nước mặt | NK | Khu vực kênh hạ lưu hồ CK7 | 1271621 | 0563353 |
| 19 | Nước ngầm | NN1 | Hộ dân gần hồ CK7 | 1271617 | 0563543 |
| 20 | Nước ngầm | NN2 | Hộ dân cách hồ CK7 khoảng 3km | 1271493 | 0563964 |
| 21 | Trầm tích | TT | Khu vực hồ CK7 | 1271672 | 0563290 |
| Hồ Tà Ranh |
| 22 | Không khí | KK1 | Khu vực hồ Tà Ranh | 1278002 | 0567968 |
| 23 | Không khí | KK2 | Khu vực dân cư gần dự án | 1278270 | 0569640 |
| 24 | Nước mặt | NH | Khu vực hồ Tà Ranh | 1277433 | 0568492 |
| 25 | Nước mặt | NK | Khu vực kênh hạ lưu hồ Tà Ranh | 1277784 | 0568258 |
| 26 | Nước ngầm | NN1 | Hộ dân gần hồ Tà Ranh | 1277761 | 0568328 |
| 27 | Nước ngầm | NN2 | Hộ dân cách hồ Tà Ranh khoảng 4km | 1279532 | 0569517 |
| 28 | Trầm tích | TT | Khu vực hồ Tà Ranh | 1277433 | 0568492 |
| Hồ Ông Kinh |
| 29 | Không khí | KK1 | Khu vực hồ Ông Kinh | 1283831 | 0594889 |
| 30 | Không khí | KK2 | Khu vực dân cư gần dự án | 1282942 | 0594513 |
| 31 | Nước mặt | NH | Khu vực hồ Ông Kinh | 1283910 | 0594977 |
| 32 | Nước mặt | NK | Khu vực kênh hạ lưu hồ Ông Kinh | 1284184 | 0595071 |
| 33 | Nước ngầm | NN1 | Hô dân các hồ Ông Kinh khoảng 2km | 1283669 | 0594925 |
| 34 | Nước ngầm | NN2 | Hộ dân gần hồ Ông Kinh | 1283472 | 0594723 |
| 35 | Trầm tích | TT | Khu vực hồ Ông Kinh | 1283910 | 0594977 |

### 4.3.1. Môi trường không khí

- Qua kết quả đo đạc, phân tích các thông số môi trường không khí của 10 mẫu không khí (mỗi xã 2 mẫu, các chỉ tiêu quan trắc gồm Tốc độ gió, hướng gió, PM10, PM2.5, Pb, CO, NO2, SO2) tại khu vực hồ và và khu vực dân cư gần dự án. Các kết quả quan trắc là kết quả các giá trị đo được trong khoảng thời gian 1h. Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng môi trường không khí tại khu vực triển khai tiểu dự án đều đảm bảo so với tiêu chuẩn, khu vực 05 hồ có điều kiện khí hậu thoáng mát, thảm thực vật rừng sản xuất, cây bụi phát triển tốt, các thông số quan trắc nằm trong giới hạn theo với QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (bụi, tiếng ồn, độ rung) (Kết quả cụ thể trong Phụ lục 5).

Bảng 19. Kết quả phân tích mẫu không khí các xã khu vực TDA

| Thông số | Tốc độ gió | Hướng gió | Bụi PM10 | Bụi PM2,5 | SO2 | NO2 | CO | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị | m/s | - | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
| Kết quả | Hồ Ông Kinh |
|  | KK1 | 2,4 | Tây Nam | 0,058 | 0,009 | 0,042 | 0,028 | 4,7 | 0,5 |
|  | KK2 | 1,8 | Tây Nam | 0,075 | 0,017 | 0,055 | 0,033 | 4,9 | 0,2 |
|  | Hồ CK7 |
|  | KK1 | 1,8 | Tây Nam | 0,058 | 0,011 | 0,048 | 0,031 | 4,6 | 0,1 |
|  | KK2 | 1,2 | Tây Nam | 0,069 | 0,028 | 0,062 | 0,045 | 4,7 | 0,1 |
|  | Hồ Sông Sắt |
|  | KK1 | 2,4 | Tây Nam | 0,052 | 0,006 | 0,038 | 0,027 | 4,5 | 0,3 |
|  | KK2 | 1,6 | Tây Nam | 0,087 | 0,012 | 0,057 | 0,046 | 4,9 | 0,2 |
|  | Hồ Sông Biêu |
|  | KK1 | 2,8 | Tây Nam | 0,066 | 0,009 | 0,057 | 0,033 | 4,5 | 0,2 |
|  | KK2 | 2,1 | Tây Nam | 0,094 | 0,022 | 0,068 | 0,049 | 4,8 | 0,7 |
|  | Hồ Tà Ranh |
|  | KK1 | 2,2 | Tây Nam | 0,052 | 0,007 | 0,041 | 0,034 | 4,7 | 0,2 |
|  | KK2 | 1,7 | Tây Nam | 0,085 | 0,016 | 0,059 | 0,042 | 4,9 | 0,4 |
| QCVN 05:2013/BTNMT | - | - | - | - | 0,35 | 0,2 | 30 | - |

### 4.3.2. Môi trường nước

# (a) Chất lượng nước mặt các xã khu vực tiểu dự án

- Tiến hành quan trắc tại 05 khu vực hồ, mỗi khu vực lấy đại diện 2 mẫu nước mặt ở kênh hạ lưu và khu vực hồ. Các chỉ tiêu quan trắc chất lượng nước mặt tại khu vực tiểu dự án bao gồm pH, DO, BOD5, COD, TSS, Nitrit, Phosphat, Dầu mỡ, E.Coli, Coliform. Đánh giá môi trường nước mặt do Trung tâm Phân tích và Đo đạc môi trường Phương Nam thực hiện và kết quả đánh giá môi trường nước mặt như sau: môi trường nước mặt tại các hồ thuộc tiểu dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm, các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1) (Kết quả cụ thể trong Phụ lục 5). Kết quả phân tích mẫu cho thấy chất lượng nước mặt tại các vị trí lấy mẫu không ảnh hưởng nhiều bởi hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân vẫn có thể đảm bảo chất lượng nước phục vụ cho nhu cầu tưới tiêu tại khu vực.

Bảng 20. Kết quả phân tích mẫu nước mặt các xã khu vực TDA

| Thông số | pH | DO | BOD5 | COD | TSS | Nitrit | Phosphat | Dầu mỡ | E.coli | Coliforms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/ 100ml | MPN/ 100ml |
| Kết quả | Hồ Ông Kinh |
|  | NK | 6,5 | 4,2 | 18 | 39 | 25 | 0,016 | 0,47 | 0,52 | 94 | 7.000 |
|  | NH | 6,1 | 3,7 | 28 | 59 | 47 | 0,032 | 0,84 | 0,67 | 40 | 9.400 |
|  | Hồ CK7 |
|  | NK | 6,6 | 4,2 | 11 | 18 | 9 | 0,019 | 0,08 | 0,31 | 21 | 5.400 |
|  | NH | 6,5 | 4,4 | 9 | 17 | 8 | 0,016 | 0,07 | 0,38 | 27 | 5.400 |
|  | Hồ Sông Sắt |
|  | NK | 6,7 | 4,0 | 5 | 9 | 6 | 0,009 | 0,03 | 0,37 | 6 | 3.500 |
|  | NH | 6,8 | 4,2 | 4 | 7 | 7 | 0,006 | 0,02 | 0,41 | 4 | 3.100 |
|  | Hồ Sông Biêu |
|  | NK | 6,4 | 4,5 | 9 | 20 | 27 | 0,012 | 0,08 | 0,36 | 26 | 7.000 |
|  | NH | 6,5 | 4,8 | 5 | 11 | 15 | 0,008 | 0,05 | 0,34 | 14 | 5.400 |
|  | Hồ Tà Ranh |
|  | NK | 6,7 | 3,8 | 16 | 34 | 32 | 0,034 | 0,56 | 0,72 | 140 | 7.900 |
|  | NH | 6,2 | 3,6 | 21 | 44 | 37 | 0,041 | 0,96 | 0,52 | 170 | 9.000 |
| QCVN 08-MT :2015/BTNMT (Cột B1) | 5,5-9 | 4 | 15 | 30 | 50 | 0,05 | 0,3 | 1 | 100 | 7.500 |

# (b) Chất lượng nước ngầm các xã khu vực tiểu dự án

- Tiến hành quan trắc và lấy mẫu phân tích chất lượng nước dưới đất tại khu vực thi công 05 hồ chứa, tại mỗi khu vực lấy 2 mẫu nước ngầm tại giếng nhà dân sinh sống quanh hồ và phía dưới thân đập. Các mẫu phân tích được lấy ở độ sâu trung bình từ 18m tới 40m. Các chỉ tiêu quan trắc bao gồm pH, TDS, CaCO3, Pb, Cd, As, Hg, Fe, Mn, E.Coli, Coliform. Kết quả phân tích mẫu nước giếng tại khu vực của người dân gần khu vực dự án cho thấy chất lượng nước ngầm tại khu vực dự án là rất tốt. Các thông số phân tích đều nằm trong Quy chuẩn cho phép QCVN 09-MT:2015-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất (Kết quả cụ thể trong Phụ lục 5). Điều này sẽ rất lợi thế cho đơn vị thi công có thể khai thác sử dụng nguồn nước này phục vụ cho cấp nước sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng. Bên cạnh đó, khi dự án đi vào hoạt động khả năng ảnh hưởng đến nước ngầm cũng không đáng kể vì dự án là sửa chữa và nâng cấp về thủy lợi và không có hoạt động xả thải ra môi trường.

Bảng 21. Kết quả phân tích mẫu nước ngầm các xã khu vực TDA

| Thông số | pH | TDS | Độ cứng tổng số | Pb | Cd | As | Hg | Fe | Mn | E.coli | Coliforms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/ 100ml | MPN/ 100ml |
| Kết quả | Hồ Ông Kinh |
|  | NN1 | 6,2 | 1.944 | 177,5 | 0,047 | 0,0032 | 0,081 | 0,0005 | 7,79 | 0,32 | 12 | 26 |
|  | NN2 | 6,7 | 1.252 | 134,2 | 0,014 | 0,0024 | 0,057 | 0,0003 | 5,65 | 0,24 | 11 | 17 |
|  | Hồ CK7 |
|  | NK | 7,7 | 974 | 95,8 | 0,015 | 0,0006 | 0,011 | 0,0004 | 3,79 | 0,44 | 7 | 13 |
|  | NH | 7,4 | 852 | 88,7 | 0,007 | 0,0002 | 0,0081 | 0,0003 | 1,82 | 0,17 | 8 | 11 |
|  | Hồ Sông Sắt |
|  | NN1 | 7,2 | 652 | 72,5 | 0,007 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0004 | 0,71 | 0,05 | 5 | 11 |
|  | NN2 | 7,2 | 644 | 71,8 | 0,006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0004 | 0,65 | 0,04 | 4 | 5 |
|  | Hồ Sông Biêu |
|  | NN1 | 7,1 | 755 | 82,6 | 0,004 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0003 | 0,81 | 0,04 | 4 | 7 |
|  | NN2 | 7,2 | 697 | 81,4 | 0,002 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0003 | 0,78 | 0,03 | 4 | 6 |
|  | Hồ Tà Ranh |
|  | NN1 | 7,3 | 712 | 80,7 | 0,004 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0005 | 1,05 | 0,07 | 4 | 7 |
|  | NN2 | 7,2 | 684 | 77,5 | 0,002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 | 0,82 | 0,04 | 4 | 5 |
| QCVN 09-MT :2015/BTNMT | 5,5-8,5 | 1.500 | 500 | 0,01 | 0,005 | 0,05 | 0,001 | 5 | 0,5 | KPH | 3 |

### 4.3.3 Môi trường trầm tích

- Tiến hành quan trắc và lấy trầm tích tại các hồ, mỗi hồ 01 mẫu và tại vị trí chân đập thượng lưu và lòng kênh tưới hạ lưu. Các chỉ tiêu quan trắc bao gồm: As(asen), Cadimi(Cd), Chì (Pb), Đồng (Cu), Kẽm (Zn). Kết quả Các giá trị quan trắc chất lượng trầm tích tại công trình đầu mối hoặc các khu vực hạ lưu công trình thuộc vùng tưới của tiểu dự án đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 43:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích (Kết quả cụ thể trong Phụ lục 5). Từ kết quả phân tích cho thấy chất lượng đất tương đối tốt, chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi các hoạt động dân sinh và sản xuất.

Bảng 22. Kết quả phân tích mẫu trầm tích tai các xã khu vực TDA

| Thông số | Cu | Pb | Zn | Cd | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| Kết quả | Hồ Ông Kinh |
|  | TT | 52,8 | 15,2 | 30,9 | 1,15 | 4,85 |
|  | Hồ CK7 |
|  | TT | 67,2 | 24,5 | 52,4 | 0,85 | 1,44 |
|  | Hồ Sông Sắt |
|  | TT | 69,4 | 28,2 | 76,8 | 1,25 | 3,92 |
|  | Hồ Sông Biêu |
|  | TT | 51,5 | 20,7 | 42,4 | 0,74 | 0,87 |
|  | Hồ Tà Ranh |
|  | TT | 44,7 | 14,8 | 62,5 | 1,25 | 2,04 |
| QCVN 43:2012/BTNMT | 197 | 91,3 | 315 | 3,5 | 17 |

## 4.4. Điều kiện kinh tế & xã hội các xã khu vực tiểu dự án

- Tiểu dự án được triển khai trên địa bàn 5 xã thuộc 4 huyện có điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tương tự nhau; các hoạt động canh tác sản xuất nông nghiệp chủ yếu là nho, táo và trồng hoa màu, ngoài ra một số địa phương chủ động luân canh cây trồng, tăng vụ màu trồng rau, củ quả để tăng thu nhập.

- Xã Phước Đại nằm ở phía Đông của huyện Bác Ái, có diện tích tự nhiên khoảng 61,21 km2, gồm 4 thôn. Đây là xã miền núi nằm cách trung tâm huyện Bác Ái điều kiện đi lại khó khăn, đa số là người dân tộc thiểu số. Dân số năm 2017 của xã là 1.626 hộ với 4.632 khẩu (hộ nghèo chiếm tỷ lệ 41,58% ), người DTTS Raglai chiếm 85% với 1.382 hộ và người Kinh chiếm 15% với 244 hộ. Thu nhập chính của người dân ở xã từ sản xuất nông – lâm nghiệp (năm 2017 tỷ trọng ngành nông – lâm nghiệp của xã chiếm 71,27%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 17 triệu đồng/người/năm.

- Phước Hà là một xã miền núi, đặc biệt khó khăn của huyện Thuận Nam. Diện tích tự nhiên toàn xã là 178,9 km2, gồm 5 thôn. Dân số toàn xã năm 2017 là 3.737 khẩu (với (838 hộ), mật độ dân số là 21 người/km2, mật độ nhỏ nhất trong các xã thuộc tiểu dự án. Xã Phước Hà là địa bàn sinh sống tập trung của người dân tộc Raglai với tỷ lệ 92,60% (776 hộ/3.537 khẩu), số còn lại là người dân tộc Chăm chiếm tỷ lệ 1,75% (15 hộ/53 khẩu) và người Kinh có 47 hộ/154 (chiếm 5,65%). Số hộ nghèo của xã  năm 2017 là 493 hộ, chiếm tỷ lệ 58.83%; cận nghèo 134 hộ chiếm tỷ lệ 15,99 %. Nông lâm nghiệp là ngành kinh tế chính của xã. Thu nhập bình quân đầu người đạt 15 triệu đồng/người/năm.

- Nhị Hà là một xã miền núi thuộc huyện Thuận Nam có diện tích tự nhiên là 53,65km2, gồm 3 thôn. Dân số năm 2017 của xã 4.691 người (1.275 hộ), mật độ dân số là 87 người/km2. Đa số người dân sinh sống trên địa bàn xã là người Kinh. Số hộ nghèo toàn xã năm 2017: 188 hộ, chiếm 14,75%. Ngành kinh tế chính  của  xã chủ yếu là nông nghiệp, bao gồm trồng trọt (trồng các loại cây ăn quả như táo, thanh long, mãng cầu, nho, trôm, xoài, mít và các cây lương thực khác như lúa) và chăn nuôi gia súc (bò, dê, cừu, heo). Thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/người/năm.

- Xã Phước Thái có diện tích tự nhiên khoảng 117,08 km2, gồm 8 thôn. Dân số năm 2017 của xã là 11.940 khẩu (2654 hộ), mật độ dân số là 102 người/km2. Trong cơ cấu dân số, người Chăm chiếm 63,79% (1.620 hộ/ 7.617 khẩu), người Raglai chiếm 5,19% (139 hộ/ 620 khẩu), Hoa (03 hộ/ 07 khẩu), còn lại khoảng 41% là người Kinh. Số hộ nghèo toàn xã năm 2017: 339 hộ, chiếm tỷ lệ 12,77%,  trong đó hộ nghèo là người dân tộc thiểu số chiếm 72,86% (247 hộ); hộ cận nghèo 149 hộ. Nông, lâm nghiệp năm 2017 của xã chiếm tỷ trọng 69%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/người/năm.

- Nhơn Hải là một xã ven biển thuộc huyện Ninh Hải có diện tích tự nhiên là 30,91 km2, gồm 7 thôn. Dân số năm 2017 của xã là 20.691 người, mật độ dân số 669 người/km2.  Đây là xã có mật độ dân cư cao nhất trong số 5 xã khu vực tiểu dự án, người dân cư trú trên địa bàn xã chủ yếu là người Kinh. Số hộ nghèo năm 2017 của xã là 177 hộ, chiếm 4,71%; hộ cận nghèo có 257 hộ. Xã Nhơn Hải nằm gần với đường DT702 rất thuận lợi cho việc đi lại và giao thương hàng hóa. Ngành kinh tế chính của xã là nông nghiệp gồm các loại cây ăn quả như táo, thanh long, mãng cầu, nho, các cây lương thực khác như lúa và chăn nuôi gia súc như bò, dê, cừu, heo. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm.

(a) Thành phần dân tộc

- Người dân tộc thiểu số cư trú trên địa bàn 05 xã khu vực TDA có thể kể đến như người Cơ Ho, Hoa, Nùng, Tày... nhưng chiếm số đông chủ yếu gồm có người Chăm (chiếm 12%) và Raglai (chiếm 9%). Tuy ở những địa phương khác nhau nhưng họ vẫn thường xuyên kết nối, giao lưu và hơn hết là cùng nhau bảo tồn những giá trị văn hóa đã ăn sâu vào tâm hồn, đời sống… Điều thể hiện rõ nhất chính là các lễ hội được tổ chức bài bản, giữ đúng tinh thần, cốt cách mà bao đời để lại. Các tôn giáo chính của các nhóm dân tộc trên địa bàn khu vực TDA gồm có đạo thiên chúa, đạo phật, đạo hồi và các tôn giáo khác. Trong giao tiếp chung, người dân trong khu vực TDA sử dụng tiếng Việt (Kinh), còn khi giao tiếp trong nội bộ thì người đồng bào sử dụng hệ ngôn ngữ đặc trưng của họ.

(b) Nghề nghiệp

- Theo số liệu khảo sát kinh tế xã hội tại các xã khu vực tiểu dự án, sinh kế chủ yếu là nông - lâm - ngư nghiệp (62,0%), bao gồm trồng các cây ngắn ngày như lúa, hoa màu, các loại rau, đậu, bắp, khoai, hành, tỏi và các cây dài ngày như nho, táo, măng cụt…..Các hoạt động sinh kế khác như buôn bán, dịch vụ, làm thuê/mướn chiếm tỷ lệ rất ít: Buôn bán, dịch vụ (10,5%), làm thuê/mướn (4%).

- Không có sự khác nhau về đặc điểm sinh kế giữa các nhóm dân tộc trên địa bàn khảo sát. Tỉ lệ tham gia vào hoạt động nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) chiếm tỷ lệ cao nhất trong hoạt động kinh tế của các nhóm công đồng (người kinh 56,6%, người Chăm 58,1%, người Raglai 71,4%). Bên cạnh đó các hoạt động kinh tế phi nông nghiệp (buôn bán, dịch vụ), công nhân viên chức hay các hoạt động làm thuê/mướn trên địa bàn chiếm tỷ lệ rất thấp.. Như vậy, về mặt sinh kế thì người dân sinh sống trong khu vực TDA vẫn mang đặc trưng của nền nông nghiệp truyền thống. Tập quán sản xuất du canh, du cư vẫn còn tồn tại nhưng không nhiều, vẫn có nhiều hộ chăn thả đàn gia súc qua nhiều cánh đồng lớn để kiếm thức ăn, một số hộ nhận chăn thả gia súc thuê và đi theo đàn gia súc ở tại láng trại.

(c) Về cơ sở hạ tầng

(c.1). Cấp nước

- Các kết quả khảo sát định lượng và định tính đều cho thấy, các hộ dân ở đây có đến 87,5% người dân sử dụng hệ thống nước sạch của nhà nước cho việc ăn/uống, đây là con số tích cực và đáng mừng cho bà con ở các xã nhưng bên cạnh đó thì vẫn còn 7,5% người dân vẫn sử dụng trực tiếp nước của hệ thống thủy lợi để ăn uống. Nguồn nước dùng để tắm/giặt cũng có tới 84,5% người dân sử dụng nước của hệ thống nước sạch. Riêng về nước sản xuất, nguồn nước từ hệ thống thủy lợi có 61,8% bà con đang lựa chọn sử dụng. So sánh tình hình sử dụng nước giữa các xã, xã Phước Đại đạt 100% số hộ được sử dụng nguồn nước sạch của nhà nước để ăn uống, trong khi đó xã Phước Hà chỉ đạt 67,5% số hộ được sử dụng nguồn nước sạch của nhà nước để ăn uống bên cạnh 25% người dân sử dụng nước của hệ thống thủy lợi. Vấn đề thiếu nước nói chung kèm theo việc thiếu nước sinh hoạt được coi là một trong những vấn đề được bàn luận đến nhiều nhất tại các xã thuộc địa bàn tiểu dự án. Điều kiện vệ sinh, sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh được đánh giá đang còn ở mức rất thấp so với mặt bằng chung cả nước, một số xã người dân vẫn còn sử dụng trực tiếp nước hồ chưa qua xử lý để ăn uống, tắm giặt.

(c.2). Giao thông

- Đường giao thông trong các xã khu vực TDA đã được bê tông hóa và trải nhựa. Ngoài ra, các xã còn nằm gần các tuyến đường Quốc lộ và đường tỉnh gồm QL27, QL1A, DT702 và DT703 nên hệ thống giao thông tại các địa phương khu vực TDA nói chung và tại các khu vực có công trình của TDA nói riêng đi lại rất thuận tiện đảm bảo phục vụ nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu trong thời gian triển khai TDA tại các địa phương. Tuy nhiên việc vận chuyển nguyên vật liệu sẽ gây ra một số tác động tới giao thông tại các khu vực này như tắc nghẽn cản trở lưu thông, tai nạn giao thông, ảnh hưởng tới sinh hoạt văn hóa, tâm linh tại địa phương... Tuyến đường vận chuyển tới các hồ Sông Sắt, CK7 và Ông Kinh sẽ đi qua khu vực có nhà dân sinh sống ở bên đường, tuyến đường vận chuyển tới hồ Sông Biêu sẽ đi qua nơi chăn nuôi của người giám sát hồ nằm gần tuyến đường quản lý và tuyến đường vận chuyển tới hồ Tà Ranh sẽ đi qua khu nghĩa trang của xã Phước Thái.

(c.3). Hạ tầng thủy lợi

- Toàn tỉnh đến nay có 21 hồ chứa với dung tích chứa 194,3 triệu m3 và 63 đập dâng có khả năng tưới cho 35.150 ha, đảm bảo nước tưới cho hơn 42% đất nông nghiệp. Hệ thống thủy lợi nội đồng của các xã khu vực TDA bao gồm hệ thống kênh dẫn nước, xi phông trạm bơm tưới, các công trình điều tiết nước... đã và đang được kiên cố hóa, nâng cấp, cải tạo, hoàn thiện và bố trí hợp lý nhằm khai thác hiệu quả nguồn nước từ các hồ đập trên địa bàn phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp (lúa, cafe, tiêu, cây ăn quả,...). Nhiều diện tích đất sản xuất sau khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã được địa phương và các hộ gia đình đầu tư hiện đại hóa hệ thống tưới, ứng dụng khoa học công nghệ tưới tự động, tiết kiệm nước, áp dụng các phương thức, quy trình canh tác tiên tiến thích hợp. Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn nước do biến đổi khí hậu, các xã khu vực tiểu dự án đang tiếp tục huy động các nguồn vốn để đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng, sửa chữa các trạm bơm, các công trình điều tiêt nước, xây dựng quy trình quản lý tưới theo Luật thủy lợi (2017),... để tăng hiệu quả sử dụng nước và phát huy năng lực các công trình sau khi được nâng cấp, sửa chữa.

(c.4). Xử lý chất thải

- Chất thải của xã trong khu vực TDA được lưu chứa trong các thiết bị khác nhau để việc vận chuyển được an toàn và tránh tình trạng rơi vãi, rò rỉ chất thải. Các loại chất thải rắn (như giẻ lau, bao tay dính dầu nhớt, hóa chất, dung môi, bao bì dính hóa chất các loại, chất thải dạng bột, rìa bo, bo mạch điện tử thải,…) sẽ được chứa trong bao PE, bao vải hoặc thùng chứa. Các loại dầu nhớt, dung môi, hóa chất sẽ được chứa trong thùng chứa bằng  nhựa hoặc sắt. Xe vận chuyển chất thải khi về đến nhà máy được kiểm tra để bảo đảm suốt quá trình vận chuyển không xảy ra tình trạng xáo trộn giữa các loại chất thải. Nếu chất thải không bị xáo trộn, Tổ phân loại sẽ đối chiếu với Chứng từ quản lý chất thải để xác định loại chất thải và bốc dỡ xuống phương tiện. Nếu chất thải đã bị xáo trộn, Tổ phân loại tiến hành phân loại sơ bộ. Sau khi đã phân loại, chất thải thông thường và chất thải nguy hại sẽ được nhập và lưu kho theo đúng khu vực đã được quy định để chờ được xuất kho xử lý theo đúng phương án đốt hoặc chôn lấp.

- Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Tiểu dự án đều có tổ chức dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dưới hình thức xã hội hóa. Các đơn vị dịch vụ này cơ bản đã trang bị phương tiện, thiết bị chuyên dùng thông qua nguồn ngân sách nhà nước, quỹ hỗ trợ phát triển, kinh phí sự nghiệp môi trường và nguồn vốn của doanh nghiệp nhằm phục vụ công tác bảo vệ môi trường. Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận hiện nay có 2 khu xử lý chất thải cấp tỉnh và 5 khu xử lý cấp huyện bao gồm:

- Cấp vùng tỉnh:

- Khu xử lý chất thải rắn Nam Thành. Vị trí: thôn Kiền Kiền, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc. Diện tích: 20 ha.

- Khu xử lý chất thải rắn núi Chà Bang. Vị trí: xã Phước Nam, huyện Thuận Nam. Diện tích: 50ha.

- Khu xử lý cấp vùng huyện.

- Khu xử lý chất thải rắn Ninh Sơn. Vị trí: xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn. Diện tích: 20ha.

- Nhà máy xử lý chất thải rắn Phát Lộc. Vị trí: xã Phước Thái, huyện Ninh Phước. Diện tích: 4ha.

- Bãi chôn lấp hợp vệ sinh thôn Châu Đắc. Vị trí: xã Phước Đại, huyện Bác Ái. Diện tích: 5ha.

- Bãi chôn lấp hợp vệ sinh eo núi Hòn Ngang – Hòn Nhọn. Vị trí: xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải. Diện tích: 10ha.

- Bãi chôn lấp hợp vệ sinh núi Chong Gấm. Vị trí: xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước. Diện tích: 10ha.

# (c.5). Hiện trạng cung cấp điện

- Các xã trên địa bàn khu vực TDA đều có hệ thống điện lưới chạy qua, những hệ thống điện này đều đã đáp ứng tốt các tiêu chí của xây dựng nông mới. Còn đối với một số hộ sống không tập trung xa khu dân cư, các hộ này đã tự nối nguồn điện từ mạng lưới điện của địa phương để xuất sản xuất và sinh hoạt theo nguồn vốn tự đầu tư.

(d) Tài sản văn hóa vật thể, phi vật thể.

- Trong phạm vi thi công xây dựng của tiểu dự án không có di tích văn hóa, khảo cổ nào. Do vậy, tác động của dự án lên các tài sản văn hóa vật thể và phi vật thể là không có.

(e) Công tác giới và vai trò của phụ nữ

- Kết quả khảo sát khu vực các xã tiểu dự án, người phụ nữ vẫn giữ vai trò chính đối với các công việc không được trả lương (chăm trẻ nhỏ, nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa….) từ 44,3% - 47,7% (ngay cả trong các gia đình mẫu hệ),  trong khi nam giới tham gia nhiều các hoạt động sinh kế tạo thu nhập cao hơn như đánh bắt, nuôi trồng thủy sản (66,6%), đi làm ăn xa (42,1%), khai thác lâm sản (50,0%). Những việc cả nam giới và phụ nữ cùng tham gia là hoạt động trồng trọt (72%), chăn nuôi (77,2%), kinh doanh, buôn bán (51,4%), đi làm thuê...  Các quyết định quan trọng trong gia đình như đầu tư sản xuất, việc học hành, chọn nghề cho con, các chi tiêu lớn…. đều có sự bình đẳng giữa hai vợ chồng (56,5%). Các hoạt động có sự tương đối cân bằng giữa nam và nữ là sự tham gia các cuộc họp cộng đồng và các buổi tập huấn chuyển giao kỹ thuật, các buổi sinh hoạt của các tổ chức chính trị xã hội (Hội phụ nữ, hội nông dân,…).

- Tại các xã khu vực tiểu dự án tỷ lệ phụ nữ là cán bộ có sự chuyển biến tích cực, đặc biệt phụ nữ giữ vị trí chủ tịch UBND hay bí thư đảng ủy xã như xã Phước Hà, xã Nhị Hà và phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo đoàn thể, khối văn phòng…….là người dân tộc thiểu số như xã Phước Đại, Phước Hà, Phước Chính. Tuy nhiên, nhìn chung người phụ nữ dân tộc thiểu số khu vực TDA còn hạn chế khi tham gia các hoạt động cộng đồng do việc sinh nhiều con, và làm những công việc gia đình.

(f) Về công tác an ninh.

- Công tác an ninh được duy trì và thực hiện tốt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định, không xảy ra các vụ việc bị động, bất ngờ. Không để hình thành điểm nóng về an ninh chính trị, không có đơn thư khiếu kiện đông người vượt cấp, vụ việc phức tạp, bức xúc trong nhân dân. Công tác quản lý cư trú thường xuyên dược quan tâm chỉ đạo. Công an thị trấn/xã/phường thường xuyên tổ chức kiểm tra lưu trú, tạm trú để đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Công nhân và kỹ sư của TDA từ nơi khác tới làm việc sẽ được đăng ký tạm trú tại địa phương để đảm bảo tốt công tác an ninh, tránh gây mất trật tự và xáo trộn cuộc sống của người dân địa phương.

(g) Về hiện trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

- Lượng thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng trong khu vực TDA đang có xu hướng giảm đi do người dân địa phương đang dấn chuyển sang sử dụng các giống mạnh hơn có khả năng ngăn ngừa tốt các loại bệnh dịch phổ biến như Đạo ôn, sâu cuốn lá, bạc lá, sâu đục thân, rầy nâu... Lượng thuốc bảo vệ thực vật trung bình được sử dụng trên địa bàn các xã TDA vào khoảng 1,7kg/ha. Lượng phân bón sử dụng trong khu vực TDA được đáp ứng đủ so với yêu cầu dinh dưỡng theo định mức tạm thời của chương trình khuyến nông. Các loại phân bón chính được sử dụng bao gồm Urê, Lân Supe, Kali Clorua với lượng sử dụng lần lượt là 280kg/ha, 550kg/ha, 150kg/ha.

# Bảng 23. Hiện trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật

| TT | Khu vực hồ | Diện tích đảm bảo tưới 1 năm (ha) | Hiên trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Urê (tấn) | Lân Supe (tấn) | Kali Clorua (tấn) | Thuốc bảo vệ thực vật (kg) |
| 1 | Sông Sắt | 3800 | 1064,00 | 2090,00 | 570,00 | 6460,00 |
| 2 | Sông Biêu | 1200 | 336,00 | 660,00 | 180,00 | 2040,00 |
| 3 | CK7 | 600 | 168,00 | 330,00 | 90,00 | 1020,00 |
| 4 | Tà Ranh | 100 | 28,00 | 55,00 | 15,00 | 170,00 |
| 5 | Ông Kinh | 120 | 33,60 | 66,00 | 18,00 | 204,00 |

(h) Về công tác giáo dục.

- Cơ sở vật chất đã được đầu tư, trường lớp sạch đẹp khang trang, đảm bảo tốt cho hoạt động dạy và học. Tuy nhiên vẫn còn có hiện tượng học sinh bỏ học do gia đình thiếu sự quan tâm, hoàn cảnh gia đình và điều kiện đi lại khó khăn.

- Tình hình giáo dục của các xã trong vùng dự án được thể hiện trong bảng dưới đây:

# Bảng 24. Hiện trạng giáo dục của 05 xã tiểu dự án

| STT | Xã |  | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trường | Lớp | Giáo viên | Học sinh |
| 1 | Phước Đại | 5 | 47 | 103 | 1088 |
| 2 | Phước Hà | 4 | 28 | 67 | 619 |
| 3 | Nhị Hà | 4 | 31 | 53 | 655 |
| 4 | Phước Thái | 5 | 59 | 124 | 1853 |
| 5 | Nhơn Hải | 4 | 67 | 195 | 3053 |

Nguồn: Báo cáo KTXH năm 2017 của 5 xã

## 4.5 Các công trình đặc thù

- Tiểu dự án được tiến hành tại 5 xã, nằm rải rác trên địa bàn 4 huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận, trong quá trình triền khai trên khu vực rộng lớn sẽ có tác động đến môi trường và các hoạt động dân sinh của dân cư địa phương. Công trình cần lưu ý bởi tác động tại khu vực hồ chứa khi tiến hành sửa chữa và nâng cao an toàn đập được trình bày tại bảng dưới đây.

Bảng 25. Hiện trạng công trình đặc thù

| Địa điểm | Hiện trạng công trình |
| --- | --- |
| 1, Hồ Sông Sắt, xã Phước Đại, huyện Bác Ái | Nhà dân Nhà dân gần tuyến đường vận chuyển |
| 2, Hồ Sông Biêu, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam | Chăn nuôi gần đường quản lý Nơi chăn nuôi có vị trí nằm cạnh đường quản lý của người giám sát hồ Tuyến đường điện nằm trên đập Tuyến đường điện hạ thế nằm trên tuyến đập thi công |
| 3, Hồ CK7, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam | Đường điện cao thế Đường điện cao thế gân tuyến đường vận chuyển vào đập chính, cung cấp điện cho người dân khu vực xã Nhị Hà huyện Thuận Nam Nhà dân Nhà dân sống cạnh tuyến đường vận chuyển lên Hồ CK7 Chăn nuôi dưới chân đập Chuồng bò của người dân nằm gần chân đập |
| 4, Hồ Tà Ranh, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước | Công trình hạ tầng Đường duy nhất lên đập liền kề mương dẫn nước tưới cho hạ lưu Hồ Tà Ranh Khu nghĩa trang của xã Phước Thái Khu nghĩa trang của xã Phước Thái nằm gần tuyến đường vận chuyển |
| 5, Hồ Ông Kinh, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải | Nhà dân Tuyến đường vận chuyển gần nhà dân và đường điện Chăn nuôi Chăn nuôi dê cạnh tuyến đường vận chuyển tới hồ Trồng trọt Nằm ở phía hạ lưu của hồ , khu vực trồng nho của bà con thôn Mỹ Tường |

## CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

## 5.1. Sự cố môi trường đã xảy ra tại các hồ

- Theo như ghi nhận từ phỏng vấn người dân sinh sống gần các hồ, cán bộ địa phương và đơn vị quản lý hồ thì chưa từng có sự cố môi trường nào xảy ra tại 5 hồ thuộc TDA.

## 5.2. Sàng lọc môi trường và xã hội

Bảng 26. Tóm tắt kết quả sàng lọc môi trường và xã hội của TDA

| Công trình hồ | Hồ/ đập được sửa chữa/ nâng cấp là đập lớn (có chiều cao đập từ 15m trở lên hoặc dung tích hồ chứa từ 3 triệu m3 trở lên ? | Việc sửa chữa và nâng cao an toàn công trình có liên quan đến việc mua hoặc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học hoặc dẫn tới tăng diện tích tưới cho đất nông nghiệp có sử dụng thuốc trừ sâu hay không ? | Công trình có liên quan đến thu hồi đất không tự nguyện, phải di dời, mất tài sản hoặc tiếp cận tài sản/hoặc các nguồn lực chung, hoặc mất nguồn thu nhập hoặc phương tiện sinh kế hay không ? | Có cộng đồng người dân tộc thiểu số hiện diện trong vùng tiểu dự án bị ảnh hưởng tiêu cực hoặc tích cực bởi tiểu dự án đề xuất ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sông Sắt | Hồ lớn V = 69,33 tr.m3 H = 34 m | Sử dụng hóa chất diệt côn trùng trong xử lý mối ở thân đập | Việc thi công công trình trình không gây ảnh hưởng TĐC. Thu hồi tạm thời 23.200 m2 đất trống thuộc hành lang bảo vệ công trình | Địa bàn khu vực TDA là nơi sinh sống của người dân tộc Raglai |
| Sông Biêu | Hồ lớn V = 23,78 tr.m3 H = 23,7 m | Sử dụng hóa chất diệt côn trùng trong xử lý mối ở thân đập | Việc thi công công trình trình không gây ảnh hưởng TĐC. Thu hồi tạm thời 15.000 m2 đất trống thuộc hành lang bảo vệ công trình | Địa bàn khu vực TDA là nơi sinh sống của người dân tộc Raglai, Chăm. |
| CK7 | Hồ lớn V = 1,434 tr.m3 H = 16,5 m | Sử dụng hóa chất diệt côn trùng trong xử lý mối ở thân đập | Việc thi công công trình trình không gây ảnh hưởng TĐC. Thu hồi tạm thời 15.500 m2 đất trống thuộc hành lang bảo vệ công trình | Địa bàn không có người DTTS sinh sống |
| Tà Ranh | Hồ nhỏ V = 1,216 tr.m3 H = 8,8 m | Sử dụng hóa chất diệt côn trùng trong xử lý mối ở thân đập | Việc thi công công trình trình không gây ảnh hưởng TĐC. Thu hồi tạm thời 32.400 m2 đất trống thuộc hành lang bảo vệ công trình | Địa bàn khu vực TDA là nơi sinh sống của người dân tộc Raglai, Chăm. |
| Ông Kinh | Hồ nhỏ V = 0,834 tr.m3 H = 13 m | Sử dụng hóa chất diệt côn trùng trong xử lý mối ở thân đập | Việc thi công công trình trình không gây ảnh hưởng TĐC. Thu hồi tạm thời 31.300 m2 đất trống thuộc hành lang bảo vệ công trình | Địa bàn không có người DTTS sinh sống |

## 5.3. Phân tích về giới

- Phụ nữ nói chung và phụ nữ dân tộc thiểu số nói riêng còn khá rụt rè trong việc nêu ý kiến và ngại giao tiếp nên sự tham chính của phụ nữ rất hạn chế. Tuy nhiên, một số xã khu vực tiểu dự án tỷ lệ phụ nữ là cán bộ có sự chuyển biến tích cực, đặc biệt phụ nữ giữ vị trí chủ tịch UBND hay bí thư đảng ủy xã như xã Phước Hà, xã Nhị Hà và phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo đoàn thể, khối văn phòng…….là người dân tộc thiểu số như xã Phước Đại, Phước Hà, Phước Chính.

- Kết quả khảo sát khu vực các xã tiểu dự án, người phụ nữ vẫn giữ vai trò chính đối với các công việc không được trả lương (chăm trẻ nhỏ, nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa….) từ 44,3% - 47,7% (ngay cả trong các gia đình mẫu hệ),  trong khi nam giới tham gia nhiều các hoạt động sinh kế tạo thu nhập cao hơn như đánh bắt, nuôi trồng thủy sản (66,6%), đi làm ăn xa (42,1%), khai thác lâm sản (50,0%). Những việc cả nam giới và phụ nữ cùng tham gia là hoạt động trồng trọt (72%), chăn nuôi (77,2%), kinh doanh, buôn bán (51,4%), đi làm thuê...  Các quyết định quan trọng trong gia đình như đầu tư sản xuất, việc học hành, chọn nghề cho con, các chi tiêu lớn…. đều có sự bình đẳng giữa hai vợ chồng (56,5%). Các hoạt động có sự tương đối cân bằng giữa nam và nữ là sự tham gia các cuộc họp cộng đồng và các buổi tập huấn chuyển giao kỹ thuật, các buổi sinh hoạt của các tổ chức chính trị xã hội (Hội phụ nữ, hội nông dân,…).

- Ở khu vực tiểu dự án, sự phân bố chủ yếu của người dân tộc Raglai, người Chăm và người Kinh.  Trong các gia đình người Kinh, phụ nữ được chia sẻ gánh nặng việc nhà nhiều hơn so với các nhóm dân tộc khác như Chăm, Raglai. Phụ nữ người Kinh tham gia các hoạt động xã hội và cộng đồng nhiều hơn so với các nhóm dân tộc khác. Trong khi đó phụ nữ Raglai ít tham gia các hoạt động cộng đồng nhất. Trong gia đình người Kinh thì con cái theo họ cha, còn trong gia đình người Chăm và Raglai lại theo chế độ mẫu hệ. Phụ nữ với vai trò trụ cột theo truyền thống mẫu hệ phải tham gia các hoạt động sản xuất cùng nam giới (Chủ yếu là trồng trọt) nhưng lại phải đảm nhiệm hết các hoạt động chăm sóc trong gia đình. Phụ nữ bị hạn chế khi tham gia các hoạt động mang tính cộng đồng do việc sinh nhiều con làm ảnh hưởng đến sức khỏe và thời gian

## 5.4 Kiểu và quy mô tác động

- Tiểu dự án triền khai trên địa bàn sẽ phát sinh một số tác động trong thời gian thi công, tuy nhiên mức độ tác động không lớn và có thể giảm thiểu. Sau khi hoàn thành thi công, khu vực 11 hồ chứa sẽ được hưởng lợi từ việc phục hồi các dịch vụ/cơ sở công cộng, qua đó xúc tiến tăng trưởng kinh tế và tiếp cận các dịch vụ xã hội. Các cấu trúc/công trình phòng chống lũ lụt quan trọng được sửa chữa, kiên cố hóa, các tuyến đường và mặt đập phục hồi sẽ làm tăng sự an toàn của người và tài sản trong điều kiện thời tiết bất lợi.

- Các tác động tiêu cực tiềm ẩn được xác định và sàng lọc tại mỗi hợp phần của tiểu dự án từ giai đoạn chuẩn bị, xây dựng đến giai đoạn vận hành và được phân loại theo tính chất của công trình xây dựng. Hầu hết các tác động tiêu cực là tạm thời, cục bộ và có thể đảo ngược do các công trình xây dựng có quy mô nhỏ đến vừa/trung bình. Các tác động có thể được giảm thiểu bằng cách áp dụng các công nghệ phù hợp và các biện pháp giảm thiểu cụ thể cùng với sự giám sát chặt chẽ của Tư vấn, Ban QLDA và cộng đồng địa phương.

- Bảng dưới đây định nghĩa các mức độ tác động tiêu cực dựa trên các mức độ phát sinh chất thải liên quan đến các hoạt động xây dựng.

Bảng 27. Tiêu chí phân loại mức tác động tiêu cực

| Tác động/Mức độ | Thấp | Trung bình | Cao |
| --- | --- | --- | --- |
| Xả thải nước thải (sinh hoạt và công nghiệp) | vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần và lượng xả thải nhỏ hơn 5 m3/ngày | vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03, lượng xả thải từ 5 – 10 m3/ngày | vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trên 3 lần, lượng xả thải trên 10 m3/ngày |
| Bụi và Khí thải | vượt quy chuẩn 1,1 lần đến dưới 1,5 với mức phát thải nhỏ hơn 500 m3/giờ | Vượt quy chuẩn1,5 lần đến dưới 3 lần với mức phát thải 500 – 5000 m3/giờ | Vượt quy chuẩn trên 3 lần với mức phát thải trên 5000 m3/giờ |
| Tiếng ồn | vượt quy chuẩn từ 2 đến 5 dB | vượt quy chuẩn từ 5 đến 10 dB | vượt quy chuẩn trên 10 dB |
| Độ rung | vượt quy chuẩn từ 2 đến 5 dB | vượt quy chuẩn từ 5 đến 10 dB | vượt quy chuẩn trên 10 dB |
| Chất thải rắn sinh hoạt | Phát sinh nhỏ hơn 1.000 kg/ngày | Phát sinh từ 1.000 đến 2.000 kg/ngày | Phát sinh trên 2.000 kg/ngày |
| Chất thải rắn nguy hại | Phát sinh nhỏ hơn 100 kg/ngày | Phát sinh từ 100 – 600 kg/ngày | Phát sinh trên 600 kg/ngày |
| Sự cố cháy nổ, tràn dầu | Nhỏ hơn 2.000 kg | 2.000 đến 10.000 kg | Trên 10.000 kg |

- Các tác động môi trường và xã hội tiêu cực tiềm tàng cũng được phân chia theo các kiểu tác động, chẳng hạn như tác động trực tiếp, gián tiếp, ngắn hạn, lâu dài và tích lũy:

Tác động trực tiếp: tác động trực tiếp xuất hiện thông qua sự tương tác trực tiếp của một hoạt động tiểu dự án với các hợp phần môi trường và xã hội hoặc là kinh  kế.

Tác động gián tiếp: các tác động gián tiếp lên môi trường và xã hội là những tác động không phải là một kết quả trực tiếp của tiểu dự án, thường được tạo ra về sau này, hoặc là một kết quả của một cách thực tác động phức tạp. Tác động gián tiếp cũng được biết đến như tác động cấp hai, hoặc thậm chí cấp ba.

Tác động tích lũy: là một tác động được tạo ra như là kết quả của một sự kết hợp của tiểu dự án cùng với các dự án khác gây ra các tác động liên quan. Các tác động này xuất hiện khi tác động gia tăng của tiểu dự án được kết hợp với các ảnh hưởng tích lũy của các dự án trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai có khả năng dự báo thích hợp.

Tác động tạm thời: là những tác động xuất hiện trong quá trình xây dựng hoặc trong khoảng thời gian ngắn sau khi xây dựng.

Tác động lâu dài: là những tác động nảy sinh trong quá trình xây dựng nhưng phần lớn các kết quả của nó xuất hiện trong giai đoạn vận hành, và có thể kéo dài hàng thập kỷ.

## 5.5 Các động tích cực đến môi trường và xã hội

### 5.5.1 Tác động tới xã hội

- Nhìn chung, việc thực hiện tiểu dự án đem lại nhiều tác động tích cực hơn là tiêu cực đối với cộng đồng. Tiểu dự án nâng cao mức an toàn cho hồ chứa và phòng chống lũ cho hạ du, đảm bảo an toàn cho hàng ngàn người dân sinh sống ở hạ du. Các công trình đảm bảo cấp nước cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, qua đó thúc đẩy nền kinh tế xã hội cho khu vực. Đây cũng chính là những nguyên nhân có được sự ủng hộ rất lớn từ phía cộng đồng đối với Tiểu dự án. Các tác động tích cực như sau:

(a) Nâng cao mức độ an toàn cho công trình và cộng đồng khu vực hạ lưu công trình

- Tiểu dự án có mục tiêu là khi triển khai sẽ góp phần nâng cao mức độ an toàn cho công trình và người dân ở gần công trình thủy lợi, đặc biệt là khu vực hạ lưu. Vật liệu đắp tại các công trình có tính chất tan rã rất lớn nên hiện tượng thấm và xói lở mái đập khá phổ biến, đặc biệt trong trong điều kiện biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến bất thường và nhu cầu sử dụng tài nguyên nước phục vụ đa mục tiêu hiện nay. Các hồ chứa Sông Sắt, Sông Biêu là những hồ chứa có sự ảnh hưởng lớn đối với kinh tế và xã hội các huyện Bác Ái và Thuận Nam.

(b) Chủ động điều tiết nguồn nước hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập cộng đồng

- Việc chủ động điều tiết tưới tiêu của các hồ chứa, chủ động nguồn nước tưới vào mùa khô sẽ góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp hợp lý hơn. Đối với các diện tích nông nghiệp đang phải sử dụng các loại cây trồng chịu hạn, năng suất thấp có thể chuyển sang các loại cây trồng năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn khi đáp ứng được nguồn nước tưới ổn định. Bên cạnh đó, các hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy hải sản cũng được mở rộng do nhu cầu nguồn nước cung cấp được đáp ứng.

- Phần lớn người dân sống tại các khu vực hưởng lợi từ các hồ đập dự kiến được đưa vào đầu tư trong tiểu dự án có hoạt động sinh kế là sản xuất nông nghiệp, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và nguồn nước. Do vậy, khi dự án triển khai, việc mở rộng diện tích canh tác, sản xuất nông nghiệp nói trên sẽ góp phần giải quyết việc làm, qua đó nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Quá trình triển khai hoạt động thi công, các việc thu hút lao động phổ thông sẽ giải quyết công ăn việc làm cho lao động tại chỗ khi được huy động vào làm việc tại công trình dự án. Theo đó, các hoạt động dịch vụ như ăn, nghỉ, giải trí được phát triển giúp giải quyết công ăn việc làm, đa dạng hóa nguồn thu nhập cho người dân địa phương. Đây cũng được xem là những lợi ích ngắn hạn về thu nhập cho người dân ở khu vực dự án triển khai.

(c) Cải thiện điều kiện phát triển cho cộng đồng khu vực dự án

- Qua khảo sát các hộ gia đình do nghề nông nghiệp là sinh kế chính nên ở tất cả các địa phương người dân đều có ý định đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất nông nghiệp. Họ cho rằng sản xuất nông nghiệp duy trì sự ổn định về lương thực, sinh kế của hộ gia đình. Với bộ phận dân cư vốn đã có nghề buôn bán/dịch vụ, cải thiện điều kiện nguồn nước, an toàn hồ đập cũng tạo cơ hội cho họ đầu tư thêm để thêm thu nhập gia đình qua các hoạt động kinh doanh dịch vụ do điều kiện phát triển chung của cộng đồng được cải thiện.

- Một số công trình khi hoàn thiện, nâng cao mức độ an toàn, cải tạo cảnh quan môi trường có điều kiện phát triển thành những điểm du lịch tiềm năng thu hút khách du lịch tham quan, giải trí. Khi đập, tràn, cầu qua tràn được sửa chữa, nâng cấp sẽ cải thiện điều kiện đi lại an toàn cho của người dân trong mùa lũ.

- Các hồ đập sau khi được sửa chữa sẽ hỗ trợ cung cấp nguồn nước đảm bảo vệ sinh cho khu vực xung quanh. Đặc biệt, đối với những nơi còn sử dụng nước sinh hoạt từ sông, hồ, khai thác nước ngầm thì chất lượng nguồn nước có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân. Đặc biệt, khi hồ sông Biêu được sửa chữa sẽ giải quyết tình trạng thiếu nước vào mùa khô giúp cho người dân ở đây có được nước cho ăn uống, sinh hoạt, tắm giặt, qua đó giảm được các bệnh tật phát sinh do thiếu nước.

(d) Cải thiện và nâng cao điều kiện kinh tế - xã hội cho nhóm dễ bị tổn thương, người Dân tộc thiểu số

- Một số công trình thuộc tiểu dự án khi triển khai có tác động tích cực đến đời sống, thu nhập của người Dân tộc thiểu số. Đối với các hộ nghèo, đa số có đặc điểm là thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm. Ví dụ, hồ Sông Sắt ở Bác Ái, tỷ lệ người được hưởng lợi chiếm gần 80% là người Gley, tỷ lệ nghèo chiếm hơn 20%; việc thực hiện Tiểu dự án cũng được coi là một trong những dự án nâng cao đời sống đến cộng đồng người này trong khu vực. Việc triển khai dự án sẽ góp phần khắc phục tình trạng thiếu nước tưới phục vụ cho sản xuất hàng năm, vốn là một trong những nguyên nhân khiến cho người Dân tộc thiểu số ở đây gặp nhiều khó khăn trong quá trình nâng cao đời sống cũng như gặp nhiều trở ngại trong quá trình thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

- Việc triển khai dự án góp phần giảm sức lao động của người dân, thực hiện tốt chính sách "định canh, định cư" của Chính phủ. Do thiếu nước kéo dài ở Ninh Thuận, người Dân tộc thiểu số đã phải di chuyển về nơi có nguồn nước, cũng như phải di chuyển nơi ở đến những nơi có nguồn nước. Điều này một mặt gây khó khăn cho người dân trong việc di chuyển, ổn định cuộc sống, mặt khác có nguy cơ tái diễn tình trạng "du canh, du cư".

- Ngoài ra, khi dự án được triển khai, việc lấy nước tưới vào đồng ruộng cũng như nước sinh hoạt sẽ trở nên dễ dàng hơn, theo đó giảm thời gian, công sức của người dân (nhất là đối với phụ nữ) và dự án góp phần giải quyết được những vấn đề tiềm ẩn mất an toàn.

- Ngoài ra, các hoạt động, kế hoạch hành động của dự án như kế hoạch hành động giới, phát triển dân tộc thiểu số (trong đó có nữ dân tộc thiểu số), nâng cao năng lực, truyền thông, huy động sự tham gia của người dân trong đó có phụ nữ sẽ là cơ hội để phụ nữ có cơ hội cải thiện vị thế, tiếng nói và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. Ngoài ra, phụ nữ có cơ hội hiểu biết thêm về các chính sách giới và an toàn xã hội. Người phụ nữ, Dân tộc thiểu số, cộng đồng sẽ có cơ hội làm quen với các vấn đề liên quan tới quản lý cộng đồng, nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, an toàn hồ đập, thích ứng khi hậu, giám sát cộng đồng, thành lập các nhóm sử dụng nước,... Nữ giới và nam giới cũng sẽ có thêm kiến thức liên quan tới việc sản xuất, hoặc các kỹ năng mới thông qua các chương trình phục hồi sinh kế trong cộng đồng. Việc đưa nam giới tham gia vào các hoạt động cộng đồng của dự án sẽ giúp cho nam giới có ý thức hơn về quyền và trách nhiệm của họ với cả cộng đồng.

### 5.5.2 Tác động tới môi trường

# (a) Tác động tới chất lượng không khí và điều kiện vi khí hậu khu vực

- Thi công sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình hồ chứa tác động đến môi trường không khí ở giai đoạn thi công trong phạm vi không gian nhỏ và chỉ gây ảnh hưởng cục bộ, không liên tục. Khi hoàn thành và vận hành hồ chứa sẽ tác động tích cực đến thay đổi một số yếu tố khí tượng tại khu vực. Ổn định diện tích mặt nước sẽ làm thay đổi điều kiện vi khí hậu của từng khu vực lòng hồ; thay đổi độ ẩm liên quan đến tính chất lục địa khô hanh của khí hậu vùng này trong mùa khô. Trong giai đoạn vận hành, tiểu dự án sẽ tăng sự ổn định về nguồn nước, đảm bảo an toàn cho công trình và cho vùng hạ lưu đập.

# (b) Tác động tới cảnh quan

- Việc sửa chữa, kiên cố hóa công trình đường quản lý khu vực sẽ đảm bảo điều kiện phát triển cho các quần thể thực vật ven bờ 05 hồ từ đó tạo ra một diện mạo mới cho cảnh quan hồ chứa và khu vực xung quanh; khu vực hồ chứa sẽ mới đẹp, hiện đại và an toàn hơn.

# (c) Tác động đến hệ sinh thái

- Sau khi hoàn thành thi công các công trình tại 05 hồ, lưu lượng tích nước và tưới tiêu ổn định sẽ góp phần phát triển hệ sinh thái động thực vật trong hồ, ven bờ và khu vực hạ lưu. Tác động đến hệ sinh thái trong thời gian dài, liên tục theo hướng tích cực, làm đa dạng, phong phú thêm hệ động thực vật trong khu vực TDA.

# (d) Tác động đến tầng nước ngầm

- Hoàn thành các hạng mục công trình của TDA sẽ ổn định khối lượng nước tại 05 hồ chứa, duy trì ổn định mực nước của hồ cao hơn khu vực hạ lưu nên sau khi vận hành hồ chứa, tầng nước ngầm hạ lưu luôn được ổn định trong năm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và canh tác của người dân địa phương.

## 5.6. Tác động tiêu cực môi trường và xã hội tiềm tàng

# Bảng 28. Tổng hợp các tác động tiềm tàng của TDA

| TT | Hoạt động | Nguồn phát sinh môi trường | Tác động môi trường xã hội tiềm tàng |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn trước thi công | - Hoạt động phát quang thảm thực vật - Khoan thăm dò địa chất | - Chất thải rắn, rác sinh hoạt, nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn. - Sinh khối thực vật phát sinh bao gồm các loại cây trồng tại khu vực tiểu dự án. | - Tác động đến cảnh quan môi trường; - Ảnh hưởng tới nước ngầm. |
| Giai đoạn thi công xây dựng | Giai đoạn thi công xây dựng: - San gạt mặt bằng tuyến đường thi công kết hợp quản lý vận hành; - Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đập chính, phụ (bóc phong hoá, khoan phụt xử lý chống thấm, gia cố mái thượng hạ lưu, xây dựng hệ thống quan trắc lún); - Sửa chữa, nâng cấp đập tràn; - Sửa chữa, nâng cấp cống lấy nước; - Xây dựng tuyến đường quản lý, vận hành; - Hoạt động của công nhân; - Bảo dưỡng phương tiện vận chuyển, máy móc thi công. | - Bụi do quá trình đào đắp, san gạt, bóc phong hoá; - Bụi, khí thải từ hoạt động chuyên chở vật liệu; - Bụi và khí thải của các phương tiện thi công; - Nước thải từ quá trình thi công; - Chất thải rắn từ quá trình thi công xây dựng; - Nước thải sinh hoạt; - Chất thải rắn sinh hoạt; - Dầu thải; - Tiếng ồn, rung từ máy móc, phương tiện; - Tập trung nhân công tại công trường dự án; - Dòng người lao động trong khu vực tiểu dự án. | - Tác động không khí: Bụi và tiếng ồn. - Tác động nguồn nước nước mặt: Do phải tiếp nhận nguồn nước thải sinh. - Tác động đến điều kiện kinh tế xã hội khu vực. - Tiềm ẩn nguy cơ phát sinh một số bệnh tật và tệ nạn xã hội do hoạt động tập trung của công nhân. - Có thể phát sinh các tác động xã hội như : bạo hành giới, sử dụng lao động là trẻ em, quấy rối là lạm dụng tình dục, xung đột giữa người lao động và cộng đồng địa phương. - Tác động đến hệ sinh thái - Tắc nghẽn và gián đoạn do các hoạt động xây dựng hồ - Rủi ro và sự cố tai nạn: tại nạn lao động và giao thông, cháy, nổ, rò rỉ nhiên liệu, chập mạch và điện giật. - Các tác động đặc thù. |
| Giai đoạn vận hành | Hồ tích nước, quản lý vận hành cấp nước tưới, phòng lũ giữ an toàn hồ đập. | Vận hành hồ chứa: - Hoạt đông của các cán bộ vận hành hồ chứa; - Hoạt đông sửa chữa và bảo dưỡng; - Sự cố xả lũ khẩn cấp và vỡ đập | - Tác động môi trường nước: Nước mặt, nước ngầm và các hệ sinh thái nông nghiệp. - Tác động đến người dân hạ du. |

### 5.6.1 Giai đoạn trước thi công

- Tiểu dự án gồm 05 hạng mục phân tán tại 05 xã thuộc 4 huyện khác nhau, quy mô từng hạng mục công trình ở mức nhỏ và trung bình, thời gian xây dựng mỗi công trình không dài,. Các hoạt động trong giai đoạn này chỉ là khoan khảo sát địa chất phục vụ nghiên cứu khả thi, thiết kế chi tiết. Theo như báo cáo sàng lọc của TDA thì TDA không có tác động về tái định cư và thu hồi đất. Bên cạnh đó trong phạm vi của TDA không có hoạt động rà phá bom mìn do công tác này đã được thực hiện trước khi xây dựng các hồ chứa, các hồ CK7, Ông Kinh, Sông Biêu, Sông Sắt và Tà Ranh đều được xây dựng sau năm 1975, và trong quá trình vận hành chưa từng thấy xuất hiện bom, mìn, vật nổ trong khu vực các công trình. Do đó, trong giai đoạn này sẽ chỉ đánh giá tác động tiêu cực chủ yếu nảy sinh do hoạt động khảo sát địa chất. Các hoạt động đào đắp, san lấp mặt bằng chuẩn bị công trường thi công sẽ được đánh giá tác động trong phần tác động trong giai đoạn thi công.

- Tác động do khoan thăm dò địa chất

- Trước khi lên phương án thiết kế, thi công công trình cần tiến hành thăm dò địa chất, quá trình này tiềm ẩn nguy cơ đưa tạp chất ảnh hưởng tới chất lượng nước dưới đất.

# Bảng 29. Khối lượng khoan thăm dò và khảo sát địa chất

| TT | Địa điểm xây dựng | Khối lượng khoan khảo sát địa chất |
| --- | --- | --- |
|  |  | Giai đoạn Nghiên cứu khả thi (m) | Độ sâu hố khoan (m) | GĐ Thiết kế kỹ thuật -BVTC (m) | Độ sâu hố khoan (m) | Tổng số (m) |
| 1 | Hồ Sông Sắt, xã Phước Đại, huyện Bác Ái | 89,00 | 0-30 | 15,00 | 0-30 | 104,00 |
| 2 | Hồ Sông Biêu, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam | 110,00 | 0-30 | 20,00 | 0-30 | 130,00 |
| 3 | Hồ CK7, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam | 102,00 | 0-30 | 20,00 |  | 122,00 |
| 4 | Hồ Tà Ranh, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước | 85,00 | 0-30 | 15,00 |  | 100,00 |
| 5 | Hồ Ông Kinh, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải | 85,00 | 0-30 | 18,00 | 0-10 | 103,00 |
| Tổng số | 471,00 |  | 88,00 |  | 559,00 |

### 5.6.2 Tác động trong quá trình thi công

(a) Các hoạt động thi công và nguồn gây tác động

- (a.1). Hoạt động thi công

- Đào đắp, san ủi mặt bằng

- Thi công sửa chữa cống

- Thi công nâng cấp mái thượng lưu, mái hạ lưu đập

- Sữa chữa và thi công tràn

- Sửa chữa, thi công đường quản lý

- Xây dựng nhà điều hành

- (a.2). Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải

- Nguồn phát sinh chất thải rắn

- Chất thải từ hoạt động phát quang, chuẩn bị mặt bằng

- Rác thải sinh hoạt của công nhân xây dựng tại công trường;

- Chất thải từ VLXD tại công trường: đất đá rơi vãi, vỏ bao xi măng…

- Nguồn phát sinh chất thải lỏng

- Nước rửa đá, cát, sỏi

- Dầu mỡ thải bỏ

- Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng tại công trường và khu ở tập trung.

- Nguồn phát sinh khí thải

- Công tác đào đắp, san ủi mặt bằng

- Làm đường thi công, làm đường quản lý

- Khai thác, vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu

- Trộn bê tông, trộn vữa

- Hoạt động của hệ thống xe, máy vận chuyển;

- Hoạt động của các trang thiết bị thi công như máy ủi, máy xúc, máy đầm, xe tải...

- (a.3). Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

- Do điều kiện địa chất, thời tiết mưa nhiều, hiện tượng bão, gió, lũ, lụt xảy ra trong lúc thi công, khiến cho các lớp đất tại sườn đồi núi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

- Do biện pháp thi công trong san ủi mặt bằng, bóc bỏ lớp đất đá thải tại nơi có địa hình dốc ở ven sông hồ, dẫn đến gia tăng lượng đất cát rửa trôi xuống thủy vực, làm gia tăng độ đục, ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp và sử dụng nước của người dân hạ du.

- Sự thiếu ý thức của người dân địa phương và của công nhân trong quản lý chất thải sinh hoạt, nước rửa máy móc, thiết bị thi công có thể làm ảnh hưởng tới nguồn nước mặt, nước ngầm và chất lượng đất. Trong thời gian thi công phải, do đặc trưng công trình nên nhiều hạng mục có thể tác động đến lượng nước canh tác khu vực hạ lưu.

(b) Ảnh hưởng do cắt nước tạm thời trong thời gian thi công

- Giải pháp và kế hoạch thi công của nhà thầu được lựa chọn không phải hạ thấp mực nước hồ để không phát sinh tác động đến sản xuất do cắt nước thi công.

(c) Tác động môi trường

(c.1) Chất lượng không khí

(c.1.1) Bụi và khí thải

c.1.1.1. Mức độ phát tán bụi từ hoạt động đào đắp, san lấp mặt bằng

- Quá trình bóc phong hoá, phá dỡ kết cấu, đào đắp và san gạt hoặc nạo vét thượng lưu khu vực tuyến tràn hồ Ông Kinh được xem là nguồn phát sinh bụi đáng kể nhất trong giai đoạn thi công xây dựng đối với mọi công trình xây dựng. Trong trường hợp thi công triển khai mạnh vào thời kỳ ít mưa ô nhiễm bụi sẽ là cao nhất. Nồng độ bụi có thể gấp 10 - 15 lần so với nồng độ bụi cho phép. Nồng độ bụi sẽ giảm dần sau khi thi công xong các hạng mục công trình.

- Theo báo cáo nghiên cứu khả thi của tiểu dự án, tổng khối lượng đào đắp, san gạt của các khu vực tiểu dự án được trình bày tại bảng dưới đây:

# Bảng 30. Tổng khối lượng đất đào đắp của các hạng mục công trình

| TT | Hồ chứa | Phá dỡ kết cấu (m³) | Đất đào (m³) | Đất đắp (m³) | Tổng cộng (m³) | Tổng cộng (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sông Sắt | 569 | 23,475 | 31,405 | 55,449 | 83,174 |
| 2 | Sông Biêu |  | 5,776 |  | 5,776 | 8,664 |
| 3 | Hồ CK7 | 115 | 6,238 | 8,591 | 14,944 | 22,415 |
| 4 | Tà Ranh |  | 8,693 | 6,497 | 15,190 | 22,785 |
| 5 | Ông Kinh | 478 | 3,513 | 1,171 | 5,161 | 7,742 |

Ghi chú: với hệ số quy đổi 1m3 = 1,5 tấn đất đá

- Mức độ phát tán bụi trong quá trình san lấp nền phụ thuộc vào khối lượng đào, xúc đất và đắp đất san nền. Lượng bụi khuếch tán được tính toán dựa vào hệ số ô nhiễm và khối lượng đất đào, đắp. Theo tài liệu hướng dẫn của Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (US EPA) (Air Emission Factors and Quantfication – AP42: Compilation of Air Emission Factors - Aggregate Handling and Storage Piles) hệ số ô nhiễm E được tính bằng công thức sau:

(1)

Trong đó:

- E - Hệ số phát thải (kg/tấn).

- k - Cấu trúc hạt, có giá trị trung bình 0,35.

- U - Tốc độ gió trung bình tại khu vực dự án (2,8 m/s).

- M - Độ ẩm trung bình của vật liệu (4,8%).

- Từ điều kiện cấu trúc hạt trung bình, tốc độ gió trung bình, độ ẩm của vật liệu đào đắp nền… đã xác định được hệ số ô nhiễm E = 0,141922 (kg/tấn).

- Như vậy tổng lượng bụi phát sinh do hoạt động đào đắp trong giai đoạn bóc phong hoá, đào đắp, san gạt... với thời gian tập trung 18 tháng (468 ngày) được trình bày tại bảng dưới đây.

# Bảng 31. Nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp

| TT | Hồ | Tổng tải lượng bụi (kg) | Thời gian thi công (ngày) | Tải lượng (kg/ngày) | Hệ số phát thải bụi bề mặt (g/m2/ngày) | Nồng độ trung bình 1h (mg/m3) | QCVN 05:2013/ BTNMT (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sông Sắt | 11804 | 468 | 25,22 | 2,36 | 9,88 | 0,30 |
| 2 | Sông Biêu | 1230 | 468 | 2,63 | 0,09 | 0,45 | 0,30 |
| 3 | Hồ CK7 | 3181 | 468 | 6,80 | 2,90 | 12,23 | 0,30 |
| 4 | Tà Ranh | 3234 | 468 | 6,91 | 0,27 | 1,27 | 0,30 |
| 5 | Ông Kinh | 1099 | 468 | 2,35 | 0,09 | 0,54 | 0,30 |

- Ghi chú:

- Tổng tải lượng bụi (kg) = E x tổng lượng đất đá đào đắp;

- Tải lượng (kg/ngày) = Tổng tải lượng bụi (kg)/Thời gian thi công (ngày).

- Hệ số phát thải bụi bề mặt = Tải lượng (kg/ngày)/Diện tích khu vực công trường (m2).

- Nồng độ trung bình 1h (mg/m3) = Tải lượng (kg/ngày)/24h/Thể tích dự kiến tác động (m3). Trong đó, Thể tích tác động được ước tính bằng diện tích tác động có thể bị tác động lên tới độ cao 10m).

- Kết quả tính toán nồng độ bụi chỉ ra rằng, tổng nồng độ bụi trung bình 1h tại khu vực tiểu dự án khi thực hiện các hạng mục công trình dao động từ 0,45 đến 12,23 mg/m3, điều này cho thấy:

- Tại các hồ thuộc TDA, nồng độ bụi do đào đắp vượt giới hạn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT khoảng từ 1,5 lần tới 40 lần. Mặc dù vậy, tác động này được đánh giá là Thấp do xung quanh các khu vực sửa chữa, dân cư hầu như không có và sinh sống cách xa khu vực công trình.

- Về mặt thực tế, lượng bụi phát tán không lớn so với tính toán do thời gian thi công của từng hạng mục khác nhau và không diễn ra đồng thời. Hơn nữa, nồng độ phát tán của bụi giảm rất nhanh so với khoảng cách đến nguồn và các biện pháp giảm thiểu sẽ giảm tối đa tác động của bụi tới môi trường không khí xung quanh cũng như người dân địa phương gần khu vực dự án.

c.1.1.2. Từ hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công trên công trường

- Theo báo cáo nghiên cứu khả thi của tiểu dự án, tổng diện tích mặt bằng xây dựng tại 5 công trình hồ toàn khu vực tiểu dự án là 80,445 m2, tổng khối lượng đất đào đắp của toàn bộ các hạng  mục công trình là 96.520 m3, tương đương với 144.780 tấn đất đá (với hệ số quy đổi 1m3 đất đá = 1,5 tấn đất đá).

- Để tính toán lượng khí thải (CO, NO2, SO2) do sự vận hành máy móc, thiết bị trong quá trình đào đất (sử dụng một tấn dầu đối với động cơ đốt trong), báo cáo ĐTM này dựa vào tài liệu của Natz Transport, Shun Dar Lin, 2005. Hệ số phát thải các khí thải được trình bày tại bảng dưới.

# Bảng 32. Hệ số phát thải các khí thải

| Hệ số dầu sử dụng (kg/tấn đất đá) | Hệ số khí thải (kg/tấn dầu) |
| --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | CO |
| 0,1 | 2,8 | 12,3 | 0,05 |

Nguồn: Natz Transport và Shun Dar Lin 2005

- Như vậy, với 144,780 tấn đất đá cần sử dụng 14.478 kg dầu (tương đương 14,48 tấn dầu). Thời gian thi công ở mỗi hạng mục công trình là 18 tháng (tương đương với 468 ngày). Do vậy, lượng khí thải phát sinh trong quá trình đào đắp đất đá được ước tính cụ thể cho từng công trình được mô tả như trong bảng dưới đây:

# Bảng 33. Ước tính lượng khí thải phát sinh từ các phương tiện thi công

| TT | Hồ | Tổng khối lượng đất đào đắp (m3) | Nhiên liệu cần sử dụng (tấn dầu) | Nồng độ trung bình 1h (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SO2 | NO2 | CO |
| 1 | Sông Sắt | 55.449 | 8,317 | 0,01951 | 0,08572 | 0,00035 |
| 2 | Sông Biêu | 5.776 | 0,866 | 0,00085 | 0,00375 | 0,00002 |
| 3 | Hồ CK7 | 14.944 | 2,242 | 0,02416 | 0,10615 | 0,00043 |
| 4 | Tà Ranh | 15.190 | 2,279 | 0,00244 | 0,01070 | 0,00004 |
| 5 | Ông Kinh | 5.161 | 0,774 | 0,00102 | 0,00448 | 0,00002 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (1h) | 0,3500 | 0,2000 | 30,00000 |

- Theo kết quả tính toán, nồng độ các khí thải từ phương tiện thi công thấp hơn giới hạn cho phép tại QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1h) rất nhiều lần tại từng khu vực công trường.

c.1.1.3. Ô nhiễm do phát sinh bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu đào đắp đất, nguyên vật liệu xi măng, sắt, thép, đá…

- Các loại khí thải chủ yếu từ các động cơ bao gồm: CO, SO2, NO2. Lượng phát thải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại động cơ, dung tích động cơ, loại nhiên liệu sử dụng, sự hoạt động của không khí… Các loại khí thải độc hại này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các công nhân tham gia lao động trực tiếp trên công trường, nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

- Mức độ ô nhiễm bởi bụi và các khí thải độc hại phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đường xá, mật độ, lưu lượng dòng xe, chất lượng kỹ thuật xe và lượng nhiên liệu tiêu thụ. Để có thể ước tính được tải lượng bụi và các khí thải phát sinh có thể sử dụng phương pháp Hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới - WHO được cho như bảng dưới đây:

# Bảng 34. Hệ số ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường

(Đơn vị: kg/1.000 km)

| Phương tiện | Bụi | SO2 | NOx | CO | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phương tiện vận tải nhẹ dùng dầu diezen < 3,5 tấn |
| Chạy trong đô thị | 0,2 | 1,16S | 0,7 | 1 | 0,15 |
| Chạy ngoài đô thị | 0,15 | 0,34S | 0,55 | 0,85 | 0,4 |
| Chạy trên đường cao tốc | 0,3 | 1,3S | 1 | 1,25 | 0,4 |
| Phương tiện vận tải nặng dùng dầu diezen 3,5 tấn - 16 tấn |
| Chạy trong đô thị | 0,9 | 4,29S | 1,18 | 6,0 | 2,6 |
| Chạy ngoài đô thị | 0,9 | 4,15S | 1,44 | 2,9 | 0,8 |
| Chạy trên đường cao tốc | 0,9 | 4,15S | 1,44 | 2,9 | 0,8 |
| Xe tải sử dụng dầu diezen > 16 tấn |
| Chạy trong đô thị | 1,6 | 7,26S | 1,82 | 7,3 | 2,6 |
| Chạy ngoài đô thị | 1,6 | 7,43S | 2,41 | 3,7 | 3,0 |
| Chạy trên đường cao tốc | 1,3 | 6,1S | 1,98 | 3,1 | 2,4 |
| Xe buýt dùng dầu diezen > 16 tấn |
| Chạy trong đô thị | 1,4 | 6,6S | 1,65 | 6,6 | 5,3 |
| Chạy ngoài đô thị | 1,2 | 5,61S | 1,82 | 2,8 | 2,2 |
| Chạy trên đường cao tốc | 0,9 | 6,11S | 1,39 | 2,1 | 1,7 |

(Nguồn: trang 3-52 và 3-53, Rapid inventory technique in environmental control, WHO, 1993)

Ghi chú: S: Hàm lượng phần trăm (%) lưu huỳnh có trong nhiên liệu

- Theo bảng trên và căn cứ vào phương pháp vận chuyển dự kiến khi thi công, ta chọn hệ số ô nhiễm giao thông áp dụng cho phương tiện vận tải nặng dùng dầu diesel có tải trọng 3,5 tấn - 16 tấn chạy ngoài đô thị như sau:

- Bụi		: 0,9 (kg/1.000 km.1xe)

- Khí SO2	: 4,15S (kg/1.000 km.1xe) với S = 0,05%

- Khí CO	: 2,9 (kg/1.000 km.1xe)

- Khí NOx	: 1,44 (kg/1.000 km.1xe)

- VOC		: 0,8 (kg/1.000 km.1xe)

- Để tính toán lượng phát thải cho quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, báo cáo tính toán cho trường hợp vận chuyển nguyên vật liệu lớn nhất diễn ra tại công trình hồ Ông Kinh với tổng khối lượng vận chuyển nguyên vật liệu là 149.293 tấn.

- Số lượt xe tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng trong khoảng thời gian thi công 18 tháng là khoảng 21.328 lượt xe (mỗi xe có trọng tải 7 tấn, sử dụng nhiên liệu diesel). Như vậy, dự báo lưu lượng xe hàng ngày là 46 lượt xe/ngày.

- Quy ước, cứ 2 xe không tải bằng 1 xe có tải, vậy tổng số lượt xe thực cần sử dụng để vận chuyển nguyên vật liệu 69 lượt xe/ngày (tính cả chiều đi và về).

- Khoảng cách từ khu vực tiểu dự án tới khu vực đất đắp khoảng 0,5km, khu vực đổ đất thải khoảng 150m và các nguồn cung ứng nguyên vật liệu khoảng 19-32km. Tính trung bình trọng số về quãng đường di chuyển là 15km. Như vậy, tổng quãng đường các xe di chuyển trong 1 ngày là:

39 lượt xe x 15 km = 585 km (tính cho 2 lượt đi và về)

Bảng 35. Lưu lượng phát thải của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu

| Bụi, khí thải | Hệ số phát thải (kg/1000km) | Quãng đường di chuyển (km/ngày) | Tải lượng ô nhiễm (mg/ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bụi | 0,9 | 1035 | 0,03234 |
| CO | 2,9 |  | 0,10422 |
| NO2 | 1,44 |  | 0,05175 |
| SO2 | 4,15S |  | 0,00746 |
| VOC | 0,8 |  | 0,02875 |

- Từ tải lượng của các chất ô nhiễm tính toán ở trên, áp dụng mô hình SUTTON xác định được nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm ở một thời điểm bất kỳ với nguồn thải dạng tuyến như sau:

# C =  (mg/m3)

Trong đó:

- C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3)

- E - Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/ms)

- z - Độ cao của điểm tính toán (m)

- h - Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m)

- u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s)

- Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng (z) với độ ổn định khí quyển tại khu vực nghiên cứu là loại B, được xác định theo công thức tính toán sau đây:

= 0,53. x0,73  (m)

Trong đó: x là khoảng cách từ điểm tính toán so với nguồn thải theo hướng gió, Phương pháp tính toán là chia tọa độ điểm tính theo trục ngang (x) và trục đứng (z). Đối với khu vực dự án tốc độ gió trung bình của khu vực là 2,8 m/s. Mức độ ổn định của khí quyển là loại B.

- Hệ số khuếch tán  phụ thuộc vào mức độ khuếch tán của khí quyển. Giá trị của  theo phương thẳng đứng được tính theo Slade với độ ổn định khí quyển thuộc loại B và theo khoảng cách x từ tim đường tính toán sang hai bên.

- Thông thường, bụi từ các ống xả xe ít được để ý vì khó phát hiện. Tuy nhiên, có thể thấy rõ sự hiện diện của nó đi kèm theo mùi đặc trưng của khí thải từ các loại xe. Riêng bụi cuốn lên từ đường xá lại được mọi người phát hiện rất dễ dàng, đặc biệt là khi xe chạy qua quãng đường bẩn.

- Kết quả dự báo nồng độ các chất ô nhiễm không khí trên tuyến đường vận chuyển lượng đất dư thừa đến bãi đổ thải theo mô hình SUTTON được cho tại các dưới đây.

# Bảng 36. Kết quả dự báo nồng độ bụi TSP (mg/m3)

| Khoảng cách X (m) | Độ cao z (m) |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| 5 | 0,00993 | 0,00884 | 0,00727 | 0,00554 | 0,00390 | 0,00254 |
| 10 | 0,00630 | 0,00602 | 0,00559 | 0,00503 | 0,00440 | 0,00373 |
| 15 | 0,00475 | 0,00463 | 0,00444 | 0,00419 | 0,00388 | 0,00354 |
| 20 | 0,00387 | 0,00381 | 0,00370 | 0,00356 | 0,00339 | 0,00319 |
| 30 | 0,00289 | 0,00287 | 0,00282 | 0,00276 | 0,00269 | 0,00260 |
| 40 | 0,00235 | 0,00234 | 0,00231 | 0,00228 | 0,00224 | 0,00219 |
| 50 | 0,00200 | 0,00199 | 0,00198 | 0,00196 | 0,00193 | 0,00190 |
| 60 | 0,00175 | 0,00175 | 0,00174 | 0,00172 | 0,00170 | 0,00168 |
| 70 | 0,00157 | 0,00156 | 0,00155 | 0,00154 | 0,00153 | 0,00152 |
| 100 | 0,00121 | 0,00121 | 0,00120 | 0,00120 | 0,00119 | 0,00119 |
| QCVN | 0,3 |

Bảng 37. Kết quả dự báo nồng độ CO (mg/m3)

| Khoảng cách X (m) | Độ cao z (m) |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| 5 | 0,03199 | 0,02847 | 0,02344 | 0,01785 | 0,01256 | 0,00817 |
| 10 | 0,02030 | 0,01941 | 0,01801 | 0,01622 | 0,01418 | 0,01203 |
| 15 | 0,01530 | 0,01492 | 0,01431 | 0,01349 | 0,01251 | 0,01141 |
| 20 | 0,01247 | 0,01227 | 0,01193 | 0,01148 | 0,01092 | 0,01027 |
| 30 | 0,00932 | 0,00924 | 0,00910 | 0,00890 | 0,00866 | 0,00837 |
| 40 | 0,00757 | 0,00753 | 0,00745 | 0,00735 | 0,00721 | 0,00706 |
| 50 | 0,00644 | 0,00641 | 0,00637 | 0,00630 | 0,00622 | 0,00612 |
| 60 | 0,00564 | 0,00563 | 0,00559 | 0,00555 | 0,00549 | 0,00543 |
| 70 | 0,00505 | 0,00503 | 0,00501 | 0,00498 | 0,00494 | 0,00489 |
| 100 | 0,00389 | 0,00389 | 0,00388 | 0,00386 | 0,00384 | 0,00382 |
| QCVN | 30 |

Bảng 38. Kết quả dự báo nồng độ NO2 (mg/m3)

| Khoảng cách X (m) | Độ cao z (m) |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| 5 | 0,01589 | 0,01414 | 0,01164 | 0,00886 | 0,00624 | 0,00406 |
| 10 | 0,01008 | 0,00964 | 0,00894 | 0,00805 | 0,00704 | 0,00597 |
| 15 | 0,00760 | 0,00741 | 0,00710 | 0,00670 | 0,00621 | 0,00566 |
| 20 | 0,00619 | 0,00609 | 0,00593 | 0,00570 | 0,00542 | 0,00510 |
| 30 | 0,00463 | 0,00459 | 0,00452 | 0,00442 | 0,00430 | 0,00416 |
| 40 | 0,00376 | 0,00374 | 0,00370 | 0,00365 | 0,00358 | 0,00350 |
| 50 | 0,00320 | 0,00319 | 0,00316 | 0,00313 | 0,00309 | 0,00304 |
| 60 | 0,00280 | 0,00279 | 0,00278 | 0,00276 | 0,00273 | 0,00269 |
| 70 | 0,00251 | 0,00250 | 0,00249 | 0,00247 | 0,00245 | 0,00243 |
| 100 | 0,00193 | 0,00193 | 0,00192 | 0,00192 | 0,00191 | 0,00190 |
| QCVN | 0,2 |

Bảng 39. Kết quả dự báo nồng độ SO2 (mg/m3)

| Khoảng cách X (m) | Độ cao z (m) |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| 5 | 0,00229 | 0,00204 | 0,00168 | 0,00128 | 0,00090 | 0,00058 |
| 10 | 0,00145 | 0,00139 | 0,00129 | 0,00116 | 0,00101 | 0,00086 |
| 15 | 0,00109 | 0,00107 | 0,00102 | 0,00097 | 0,00090 | 0,00082 |
| 20 | 0,00089 | 0,00088 | 0,00085 | 0,00082 | 0,00078 | 0,00074 |
| 30 | 0,00067 | 0,00066 | 0,00065 | 0,00064 | 0,00062 | 0,00060 |
| 40 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00053 | 0,00053 | 0,00052 | 0,00050 |
| 50 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00045 | 0,00045 | 0,00044 |
| 60 | 0,00040 | 0,00040 | 0,00040 | 0,00040 | 0,00039 | 0,00039 |
| 70 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00035 | 0,00035 |
| 100 | 0,00028 | 0,00028 | 0,00028 | 0,00028 | 0,00027 | 0,00027 |
| QCVN | 0,35 |

# Bảng 40. Kết quả dự báo nồng độ VOC (mg/m3)

| Khoảng cách X (m) | Độ cao z (m) |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| 5 | 0,00883 | 0,00785 | 0,00647 | 0,00492 | 0,00347 | 0,00225 |
| 10 | 0,00560 | 0,00535 | 0,00497 | 0,00447 | 0,00391 | 0,00332 |
| 15 | 0,00422 | 0,00412 | 0,00395 | 0,00372 | 0,00345 | 0,00315 |
| 20 | 0,00344 | 0,00338 | 0,00329 | 0,00317 | 0,00301 | 0,00283 |
| 30 | 0,00257 | 0,00255 | 0,00251 | 0,00246 | 0,00239 | 0,00231 |
| 40 | 0,00209 | 0,00208 | 0,00206 | 0,00203 | 0,00199 | 0,00195 |
| 50 | 0,00178 | 0,00177 | 0,00176 | 0,00174 | 0,00172 | 0,00169 |
| 60 | 0,00156 | 0,00155 | 0,00154 | 0,00153 | 0,00152 | 0,00150 |
| 70 | 0,00139 | 0,00139 | 0,00138 | 0,00137 | 0,00136 | 0,00135 |
| 100 | 0,00107 | 0,00107 | 0,00107 | 0,00107 | 0,00106 | 0,00105 |

- Kết quả tính toán nồng độ bụi và các khí thải trong giai đoạn xây dựng công trình hồ Ông Kinh cho thấy nồng độ các chất thải đều nhỏ hơn giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT rất nhiều lần. Điều này cho thấy, việc vận chuyển nguyên vật liệu tại các công trình khác, nồng độ bụi và các khí thải nhỏ hơn nhiều lần so với giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT.

- Tương tự tính toán cho các hồ còn lại, bảng dưới đây tổng hợp kết quả tính toán dự báo bụi và khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu của từng hồ. Các điều kiện tính toán tương tự như hồ Ông Kinh, kết quả được trích lược tại khoảng cách 20m so với tim đường (dân cư sinh sống dọc tuyến đường vận chuyển) và ở độ cao 1,5m (độ cao ngày tương đương với đường hô hấp của cơ thể người).

Bảng 41. Tổng hợp kết quả dự báo bụi và khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu

| TT | Hồ | Nồng độ trung bình 1h (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bụi | SO2 | NO2 | CO | VOC |
| 1 | Sông Sắt | 0,00322 | 0,00074 | 0,00515 | 0,01038 | 0,00286 |
| 2 | Sông Biêu | 0,00064 | 0,00015 | 0,00103 | 0,00208 | 0,00057 |
| 3 | Hồ CK7 | 0,00064 | 0,00015 | 0,00103 | 0,00208 | 0,00057 |
| 4 | Tà Ranh | 0,00064 | 0,00015 | 0,00103 | 0,00208 | 0,00057 |
| 5 | Ông Kinh | 0,00370 | 0,00085 | 0,00593 | 0,01193 | 0,00329 |
|  | QCVN 05:2013/BTNMT (1h) | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 30 | - |

- Theo kết quả tính toán, bụi và khí thải trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu tại các tuyến đường không vượt quá giới hạn cho phép. Bên cạnh đó, mật độ dân cư sinh sống dọc 02 bên tuyến đường vận chuyển là không nhiều (trừ tuyến đường dẫn vào hồ Tà Ranh, hồ Sông Sắt và hồ Ông Kinh, đầu tuyến đường có nhiều hộ dân sinh sống), chất lượng đường xá của một số công trình hồ có chất lượng tốt (hồ Sông Sắt, Sông Biêu và Ông Kinh), vì thế bụi cuốn từ các phương tiện vận chuyển sẽ được hạn chế đáng kể, và mức độ phát tán của bụi và khí thải là cục bộ, không phát tán rộng. Do đó mức độ tác động do bụi trong quá trình vận chuyển được đánh giá ở mức độ thấp.

(c.1.2). Tiếng ồn

- Trong giai đoạn thi công dự án, nguồn gây ồn phát sinh chủ yếu từ các nguồn như:

- Hoạt động chuyên chở nguyên vật liệu xây dựng;

- Hoạt động xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình;

- Hoạt động đào, đắp đất, đá;

- Hoạt động của trang thiết bị thi công tại công trường.

- Theo QCVN 26:2010/BTNMT thì mức ồn lớn nhất cho phép là 70dBA trong khu vực sản xuất và mức ồn thấp nhất là 45dBA tại các trung tâm y tế, thư viện, nhà điều dưỡng, trường học từ 21h đến 6h sáng. Đối với khu dân cư, mức ồn tối đa cho phép không được vượt quá 70dBA.

- Bên cạnh nguồn ô nhiễm bụi và khói thải do hoạt động đào đắp đất, phương tiện giao thông thì việc vận hành các phương tiện và thiết bị thi công như máy ủi, đầm nén, cần trục, cần cẩu, khoan, máy bê tông, máy xúc, xe tải... cũng gây ra ô nhiễm tiếng ồn và chấn động khá lớn. Dự báo mức độ ồn phát sinh từ một số thiết bị thi công chính được trình bày trong bảng sau, đó là chưa kể sự cộng hưởng mức ồn do nhiều thiết bị hoạt động đồng thời.

# Bảng 42. Mức ồn phát sinh từ các máy móc dùng trong thi công

| TT | Máy móc, thiết bị | Mức ồn (dBA) cách nguồn 1,5m |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy ủi | 93 |
| 2 | Máy đầm nén (xe lu) | 72 - 74 |
| 3 | Máy xúc | 72 - 84 |
| 4 | Máy đào gầu | 72 - 93 |
| 5 | Máy cạp đất, máy san | 80 - 93 |
| 6 | Máy trộn bê tông | 75 - 88 |
| 7 | Bơm bê tông | 80 - 83 |
| 8 | Máy đầm bê tông | 85 |
| 9 | Máy phát điện | 72 - 83 |
| 10 | Xe tải | 72 |

(Nguồn: Uỷ ban BVMT Hoa Kỳ - Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31/12/1971)

- Tuy nhiên, mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách ảnh hưởng và có thể ước đoán theo công thức của Mackerminze, 1985:

# Lp=Lp(X0) + 20log10(X0/X)

Trong đó:

- Lp(X0): mức ồn cách nguồn 1,5m (dBA)

- X0 = 1,5m

- Lp(X): Mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA)

- X: Vị trí cần tính toán (m)

- Như vậy mức ồn tối đa theo khoảng cách từ hoạt động của thiết bị thi công được trình bày trong bảng dưới đây:

# Bảng 43. Mức ồn tối đa theo khoảng cách

| TT | Máy móc, thiết bị | Mức ồn cách nguồn 1,5m (dBA) | Mức ồn cách nguồn 50m (dBA) | Mức ồn cách nguồn 100m (dBA) | Mức ồn cách nguồn 200m (dBA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| 1 | Máy ủi | 93 | 62.5 | 56.5 | 50.5 |
| 2 | Máy đầm nén (xe lu) | 72-74 | 41.5 | 43.5 | 35.5 | 37.5 | 29.5 | 31.5 |
| 3 | Máy xúc | 72-84 | 41.5 | 53.5 | 35.5 | 47.5 | 29.5 | 41.5 |
| 4 | Máy đào gầu | 72-93 | 41.5 | 62.5 | 35.5 | 56.5 | 29.5 | 50.5 |
| 5 | Máy cạp đất, máy san | 80-93 | 49.5 | 62.5 | 43.5 | 56.5 | 37.5 | 50.5 |
| 6 | Máy trộn bê tông | 75-88 | 44.5 | 57.5 | 38.5 | 51.5 | 32.5 | 45.5 |
| 7 | Bơm bê tông | 80-83 | 49.5 | 52.5 | 43.5 | 46.5 | 37.5 | 40.5 |
| 8 | Máy đầm bê tông | 85 | 54.5 | 48.5 | 42.5 |
| 9 | Máy phát điện | 72-83 | 41.5 | 52.0 | 35.5 | 46.0 | 29.5 | 40.0 |
| 10 | Xe tải | 82-94 | 51.5 | 63.5 | 45.5 | 57.5 | 39.5 | 51.5 |
| QCVN 26:2010/BTNMT (6-21h) | 70 dBA |

- Các hộ dân sinh sống cách xa khu vực công trình thi công (lớn hơn 300m) nên có thể làm giảm tiếng ồn, do vậy, tiếng ồn chủ yếu tác động đến công nhân tham gia thi công. Cường độ ồn cao sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe như mất ngủ, mệt mỏi, tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm giảm năng suất lao động của công nhân trên công trường, làm cho họ kém tập trung tinh thần dễ dẫn đến tai nạn lao động. Tuy nhiên, các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn sẽ được chủ đầu tư thực hiện tại tất cả các vị trí công trình và cộng đồng địa phương sẽ được thông báo trước về tiến độ, thời gian thi công của các hạng mục công trình và theo như kết quả tính toán và đánh giá, mức độ ồn tại các vị trí công trình được đánh giá ở mức độ thấp. Đối với các hộ sống dọc tuyến đường vận chuyển, khoảng cách từ tim đường tới khu nhà ở của người dân là từ 20 tới 30m, các hộ dân này sẽ chịu tác động của độ ồn là từ 64 dBA tới 70 dBA (Nằm trong giới hạn của QCVN 26:2010/BTNMT (6-21h)). Bên cạnh đó, trên địa bàn TDA cũng không có sự hiện diện của các loại động vật quý hiếm cần được bảo vệ. Do đo tác động từ nguồn này được đánh giá ở mức độ thấp.

(c.1.3). Độ rung

- Nguồn gây rung động trong quá trình thi công là do các máy móc thi công, các phương tiện vận tải trên công trường. Mức rung của các phương tiện thi công được thống kê theo thực nghiệm như sau:

# Bảng 45. Mức rung gây ra do các thiết bị, máy móc thi công

| TT | Thiết bị thi công | Mức rung cách máy 10m (dBA) | Mức rung cách máy 30m (dBA) | Mức rung cách máy 60m (dBA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ủi | 79 | 69 | 59 |
| 2 | Xe tải | 74 | 64 | 54 |
| 3 | Máy đầm | 77 | 67 | 57 |
| 4 | Máy đào | 77 | 67 | 57 |
| 5 | Máy trộn bê tông | 76 | 66 | 56 |
| 6 | Máy khoan | 75 | 65 | 55 |
| 7 | Máy hàn | 75 | 65 | 55 |
| QCVN 27:2010/BTNMT (6h - 21h) | 75 |

Nguồn: Hướng dẫn kỹ thuật báo cáo ĐTM, Viện khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Đại học Xây dựng

Ghi chú: QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung

- Như vậy, phần lớn mức rung do các máy móc, thiết bị thi công ở khoảng cách ( 10m đều vượt giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT. Tuy nhiên, ở khoảng cách ( 30m, mức rung do các máy móc và phương tiện thi công đã thấp hơn giới hạn cho phép. Do vậy, đối tượng chịu tác động bởi mức rung do máy móc, thiết bị thi công chỉ là một số công nhân trực tiếp vận hành máy móc thiết bị tại công trường. Một số rung chấn do phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu (xe tải trọng 7T đã được nêu trong phương án thi công) sẽ tác động đến nền đường nhưng không đủ tác động đến công trình (nhà ở, tường rào), sinh hoạt của người dân 2 bên đường..

(c.2). Các nguồn gây ô nhiễm từ nước

- Trong giai đoạn thi công, các nguồn gây ô nhiễm từ nước chủ yếu đến từ nước thải sinh hoạt của công nhân, nước thải từ các quá trình xây dựngvà nước mưa chảy tràn.

(c.2.1). Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt của công nhân

- Nước thải sinh hoạt của công nhân tại khu vực thi công các công trình là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng nước khu vực xung quanh. Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất cặn bã, chất hữu cơ dễ phân huỷ, chất dinh dưỡng và các vi khuẩn gây bệnh nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước dưới đất nếu không được xử lý kịp thời.

- 5 công trình hồ chứa không phải thi công liên tục và không cùng trong một thời điểm (được phân kỳ giai đoạn đầu tư). Theo báo cáo nghiên cứu khả thi của tiểu dự án, vào thời gian cao điểm có khoảng 50 công nhân làm việc trong một ngày (tính cho 1 công trường thi công). Với định mức sử dụng nước là 100 lít nước/người/ngày (Tham khảo TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế: mức 100 lít/ người ngày đêm và 25 lít/người ca không ở lại cho khu vực ngoại vi, điểm dân cư nông thôn. Nhu cầu sử dụng nước cao nhất khi công trường tập trung khoảng 50 công nhân), lượng nước thải sinh hoạt bình quân phát sinh tại mỗi công trườngvào khoảng 3 đến 5 m3/ngày. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt tại khu vực xây dựng dự án được tính dựa vào khối lượng chất ô nhiễm, số lượng công nhân, lưu lượng nước thải.

- Dựa vào khối lượng các chất ô nhiễm thể hiện trong Báo cáo hiện trạng nước thải đô thị - Viện Khoa học và Công nghệ MT - Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2006, khối lượng các chất ô nhiễm mỗi người thải vào môi trường hàng ngày được đưa ra trong bảng sau:

# Bảng 46. Khối lượng các chất ô nhiễm (tính cho 1 công trường)

| TT | Chất ô nhiễm | Khối lượng (g/người/ngày) | Tải lượng chất ô nhiễm/ngày (g) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 45 - 54 | 2250 - 2700 |
| 2 | COD | 72 - 103 | 3600 - 5150 |
| 3 | Chất rắn lơ lửng | 70 - 145 | 3500 - 7250 |
| 4 | Dầu mỡ động thực vật | 10 - 30 | 500 - 1500 |
| 5 | NO3- (tính theo nitơ) | 6 - 12 | 300 - 600 |
| 6 | PO43- (tính theo photpho) | 0,8 - 4,0 | 40 - 200 |
| 7 | Amoniac | 3,6 - 7,2 | 180 - 360 |
| 8 | Tổng số vi khuẩn | 109- 1010 MPN/100ml | 50x109- 50x1010 MPN/100ml |
| 9 | Coliform | 106- 109 MPN/100ml | 50x106 - 50x109 MPN/100ml |
| 10 | Feacal Coliform | 105- 106 MPN/100ml | 50x105 - 50x106 MPN/100ml |
| 11 | Trứng giun sán | 103 MPN/100ml | 50x103 MPN/100ml |

Nguồn: Báo cáo hiện trạng NTĐT- Viện KH&CNMT- ĐHBKHN năm 2006

- Nước thải sinh hoạt không được xử lý có nồng độ các chất ô nhiễm cao hơn nhiều so với quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT (cột B). Nếu không xây dựng, lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý thì hàng ngày sẽ có một lượng chất ô nhiễm thải ra môi trường. Tuy nhiên nước thải sinh hoạt tại mỗi công trình từ 0.8 – 1,2 m3/ngày-đêm (tương đương 40 lít – 60 lít/ người _ngày đêm Tiêu chuẩn cấp nước tính theo đầu người cho khu vực nông thôn, TCXDVN 33:2006). Khi phải tập trung công nhân lớn nhất đến 50 người thì lượng nước thải sinh hoạt vào khoảngtương đương từ 2.0 đến 3.0 m3/ngày-đêm. Nguồn phát thải này được thải ra từ quá trình sử dụng nước hàng ngày như tắm giặt, rửa, vệ sinh… Nước thải sinh hoạt thường dễ gây ô nhiễm môi trường do chứa các chất tẩy rửa, vi khuẩn, vi sinh vật, Ni tơ, phốt pho, BOD5, COD, dầu mỡ…..được thải ra trong quá trình sử dụng sinh hoạt. Các chất này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người đặc biệt là virus, vi khuẩn, giun sán… Nếu việc thải trực tiếp ra môi trường không có kiểm soát, không được thu gom có thể tác động ngược lại tới hệ thống nước ngầm do bị ngấm xuống đất, nước chảy tràn gây úng, ngập ảnh hưởng đến mĩ quan, gây mùi hối thối do phân hủy yếm khí, ảnh hưởng đến sự sống của vi sinh vật, cây cối và hoạt động giao thông (nếu có). Do công nhân và người lao động của TDA sẽ được nhà thầu thuê trọ ở nhà của người dân địa phương gần với công trường và mọi hoạt động tắm rửa, vệ sinh, sinh hoạt sẽ được thu gom tại các hộ gia đình,không gây ra nguồn thải tập trung, phát tán ra môi trường. . nên mức độ tác động từ nguồn thải này được đánh giá là thấp.

(c.2.2). Ô nhiễm do nước thải thi công

- Nước thải thi công phát sinh từ hoạt động trộn bê tông, khoan phụt và lau rửa máy móc thiết bị phục vụ thi công. Tuy nhiên lượng nước thất thoát từ quá trình khoan phụt là không đáng kể, không tạo thành dòng và ngấm vào đất nên nước thải thi công phát sinh chủ yếu từ hoạt động trộn bê tông và lau rửa máy móc thiết bị.

- Hoạt động trộn bê tông tại các khu vực công trường sử dụng các máy trộn bê tông 250l, tổng công suất là 30 m3/h. Theo tài liệu, Công nghệ bê tông và Bê tông đặc biệt của Phạm Duy Hữu, Nhà xuất bản Xây dựng 2009, lượng nước cần sử dụng trong quá trình trộn bê tông với công suất 30m3/h, sẽ cần 9,69m3 nước để rửa cốt liệu và 5,4 m3 nước để trộn bê tông. Trong đó, 80% lượng nước rửa cốt liệu, sẽ được tuần hoàn tái sử dụng. Như vậy, nước thải trong quá trình trộn bê tông phát sinh là:

20% x 9,69 = 1,938   (m3/h)

- Tổng khối lượng bê tông yêu cầu cho TDA là 9.381 m3, với thời gian thi công là 468 ngày thi trung bình 1 ngày cần trộn khoảng 20m3 bê tông, tổng lượng nước sử dụng khoảng 3,6 -3,8 m3 nước/ngày., với lượng nước vương vãi rò rỉ vào khoảng 2%, nghĩa là tối đa vào khoảng 76 lít/ngày, lượng nước rò rỉ này không đủ lưu lượng để tạo thành dòng chảy vào các sông suối mà sẽ bị ngấm xuống đất.

- Trong nước thải từ trạm trộn bê tông có độ pH cao (thường pH> 12) và không có thành phần chất độc hại mà chỉ có hàm lượng chất rắn lơ lửng TSS được thu giữ và ngấm tại hố lắng đất, không tạo thành dòng chảy ảnh hưởng đến các nguồn nước lân cậnthành phần nước thải thi công được thống kê ở bảng sau:

# Bảng 47. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Nước thải thi công | QCVN 40:2011/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6,99 | 5,5 - 9 |
| 2 | SS | mg/l | 663 | 100 |
| 3 | COD | mg/l | 641 | 100 |
| 4 | BOD5 | mg/l | 429 | 50 |
| 5 | NH4+ | mg/l | 9,6 | 10 |
| 6 | Tổng N | mg/l | 49 | 30 |
| 7 | Tổng P | mg/l | 4,3 | 6 |
| 8 | Fe | mg/l | 0,7 | 5 |
| 9 | Zn | mg/l | 0,004 | 3 |
| 10 | Pb | mg/l | 0,055 | 0,5 |
| 11 | As | mg/l | 0,3 | 100 |
| 12 | Dầu mỡ | mg/l | 0,02 | 5 |
| 13 | Coliform | MPN/100ml | 53 x 104 | 5,000 |

Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu Công nghiệp - ĐH Xây dựng Hà Nội

- Kết quả trong bảng trên cho thấy, một số chỉ tiêu chất lượng nước thải thi công dự án vượt giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn nước thải công nghiệp. Riêng các chỉ tiêu như chất rắn lơ lửng lớn hơn giới hạn cho phép 6,6 lần; COD gấp 8 lần; BOD5 gấp 8,6 lần và Coliform gấp 106 lần có nguy cơ tác động đến nguồn nước mặt, nước ngầm nếu không được thu gom, xử lý. .Do được thu gom, kiểm soát tại nguồn nên tác động từ nguồn ô nhiễm nước thải thi công được đánh giá là thấp.

- Hoạt động rửa máy móc thiết bị (máy trộn bê tông) với dung tích vào khoảng 1m3nguồn ô nhiễm chủ yếu là chất rắn lơ lửng (TSS), lượng nước này được thu gom về hố lắng bằng các rãnh thu để không chảy tràn tác động tới các nguồn nước khác, không gây bồi lắng hay tắc ngẽn các kênh và cống thoát nước trong khu vực. Đối với các loại phương tiện hay thiết bị sử dụng nhiên liệu dầu, dầu động cơ và bôi trơn… sẽ xử lý tập trung, tận dụng giá trị kinh tế của các loại dầu thải, không đổ ra môi trường hay xả vào hệ thống thoát nước để gây nhiễm độc cho đất, nước ngầm và nước mặtdo đó tác động từ nguồn này được đánh giá là thấp

(c.2.3). Ô nhiễm do nước mưa chảy tràn

- Nước mưa chảy tràn có chất lượng phụ thuộc vào độ sạch của khí quyển và lượng các chất rửa trôi trên mặt bằng khu vực tiểu dự án. Tại khu vực tiểu dự án, chất lượng nước mưa chảy tràn chỉ phụ thuộc vào bề mặt mặt bằng khu vực thi công do hiện trạng chất lượng môi trường không khí của khu vực tiểu dự án là khá tốt, không thể làm ô nhiễm được nguồn nước mưa.

- Thành phần ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn ở giai đoạn thi công xây dựng chủ yếu gồm các chất lơ lửng bị nước mưa cuốn trôi, dầu, mỡ. Đặc biệt, trong giai đoạn này bề mặt mặt bằng thi công chưa hoàn thiện, dễ bị rửa trôi và xói bề mặt.

- Để tính toán lượng nước mưa chảy tràn tối đa trong một năm trên công trường, báo cáo dựa vào diện tích bề mặt hứng nước, lượng mưa lớn nhất ghi nhận tại khu vực tiểu dự án xấp xỉ 1.100 mm/năm, và hệ số dòng chảy bề mặt. Công thức tính như sau:

# Q = ψ x q x F/1000 (m3/năm)

Trong đó:

- Q: Lưu lượng nước mưa chảy tràn, m3/năm

- Ψ: Hệ số dòng chảy bề mặt, ψ = 0,32 - 0,92 (hệ số dòng chảy phụ thuộc vào tính chất mặt phủ, mật độ xây dựng, độ dốc mặt đất...), chọn Ψ = 0,44

- q: Lượng mưa trung bình một năm tại vùng tính toán, mm

- F: Diện tích vùng tính toán, m2

(Dương Thanh Lượng, bài giảng môn học thoát nước, chương 3. Tính toán thủy lực cống thoát nước, Đại học Thủy lợi)

- Như vậy, tổng lượng nước chảy tràn trên các khu vực công trình của tiểu dự án trong 1 năm được trình bày tại bảng dưới đây:

# Bảng 48. Lượng nước mưa chảy tràn tại các khu vực công trình

| TT | Hồ | Diện tích (m2) | Cường độ mưa tổng (m) | Hệ số dòng chảy | Lượng mưa chảy tràn (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sông Sắt | 10.625 | 1,1 | 0,44 | 5.143 |
| 2 | Sông Biêu | 25.270 | 1,1 | 0,44 | 12.231 |
| 3 | Hồ CK7 | 2.313 | 1,1 | 0,44 | 1.119 |
| 4 | Tà Ranh | 23.313 | 1,1 | 0,44 | 11.283 |
| 5 | Ông Kinh | 18.925 | 1,1 | 0,44 | 9.160 |

- Theo nghiên cứu của WHO, nồng độ chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường khoảng 0,5 - 1,5 mg N/l; 0,004 - 0,03 mg P/l; 10 - 20 mg COD/l và 10 - 20 mg TSS/l. Nguồn tiếp nhận lượng nước mưa chảy tràn là các thuỷ vực, hồ chứa và các kênh dẫn trong khu vực tiểu dự án.

# Bảng 49. Ước tính tải lượng ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn tại hồ Sông Biêu

| TT | Thông số | Đơn vị | Tải lượng ô nhiễm (trung bình 12 tháng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSS | kg/tháng | 10,19 | - | 20,38 |
| 2 | COD | kg/tháng | 10,19 | - | 20,38 |
| 3 | Tổng N | kg/tháng | 0,51 | - | 1,53 |
| 4 | Tổng P | kg/tháng | 0,0041 | - | 0,0306 |

Ghi chú: Tải lượng ô nhiễm được tính với lượng mưa chảy tràn lớn nhất là 12.231 m3

- Về thực chất, phần lớn lượng nước này sẽ thấm vào trong đất hoặc chảy theo kênh dẫn hạ lưu của các hồ chứa hoặc sẽ chảy trực tiếp về các khu vực hồ. Tuy nhiên, các tác động do nước mưa chảy tràn đối với việc thi công các hạng mục công trình và môi trường xung quanh:

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực mặt bằng xây dựng công trình, khu vực tạm chứa vật liệu xây dựng, khu vực tạm chứa đất đá thải là rất lớn cuốn theo các vật chất, các đất đá bở rời, các muối khoáng trên bề mặt, dầu mỡ bị rò rỉ… làm tăng hàm lượng các chất lơ lửng, các chất hữu cơ, tăng độ đục, dầu mỡ của môi trường nước gây ra tác động xấu đến hệ sinh thái thuỷ sinh của nguồn nước tiếp nhận.

- Nước mưa chảy tràn có thể cuốn trôi các vật liệu xây dựng còn sót lại trên công trường, ảnh hưởng về vật chất cũng như tiến độ thi công đối với nhà thầu.

- Nếu không có các rãnh thoát nước mưa, nước mưa chảy tràn có thể ảnh hưởng tới các hạng mục công trình xây dựng như làm hư hỏng, phá huỷ các hạng mục công trình đang xây dựng dở…

- Tuy nhiên chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ có biện pháp thu gom triệt để các vật liệu rơi vãi và dầu mỡ thải của xe máy trong quá trình thi công, khi đó nước mưa sẽ không cuốn trôi nhiều chất gây ô nhiễm vào nguồn nước xung quanh, do đó tác động này là không đáng kể.

(c.3). Tác động do chất thải rắn

(c.3.1). Chất thải rắn sinh hoạt

- Chủ yếu là vỏ bao vì, túi nilong, chai lọ, vỏ hộp, gỗ, giấy, nhựa, rau, củ, quả, cơm canh thừa… thải ra trong quá trình sinh hoạt của công nhân ở công trường. Theo ước tính, lượng chất thải rắn bình quân của 1 người/ngày là 0,5kg. Như vậy, với khoảng 50 công nhân lao động trên công trường (tính cho 1 công trường thi công) thì lượng rác thải rắn sinh hoạt phát sinh ước tính một ngày khoảng từ 25 kg/ngày.

- Đa phần trong các chất thải trên có thể thu gom tái sử dụng hoặc sử dụng vào mục đích khác, nhưng nếu không được thu gom, quản lý đúng cách và khoa học sẽ gây ảnh hưởng nhất định tới môi trường: chất thải xây dựng làm tắc ngẽn dòng chảy của các cống tiêu thoát nước, gây ô nhiễm môi trường nước, chất thải sinh hoạt là môi trường lý tưởng cho các loại côn trùng ruồi, muỗi và virut phát triển và gây bệnh và gây mùi hôi thối, mất mỹ quan chung của khu vực.

- Tỷ lệ phần trăm các thành phần trong rác thải sinh hoạt như bảng dưới đây.

# Bảng 50. Tỷ lệ các thành phần trong rác thải sinh hoạt

| TT | Thành phần rác | Trọng lượng (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chất hữu cơ | 50,35 |
| 2 | Giấy, bìa | 2,74 |
| 3 | Gỗ, nhựa, cao su, da | 7,10 |
| 4 | Vỏ sò, vỏ ốc... | 1,00 |
| 5 | Thuỷ tinh | 7,73 |
| 6 | Sỏi, gạch | 7,46 |
| 7 | Kim loại | 1,00 |
| 8 | Chất rắn lẫn lộn <10mm | 22,62 |

Nguồn: Quản lý môi trường tại các nước đang phát triển, tập 1

- Với tỷ lệ phần trăm các thành phần như vậy, lượng rác thải sinh hoạt tính theo các thành phần trong một ngày tại khu vực thi công tiểu dự án được chỉ ra trong bảng sau.

# Bảng 51. Tải lượng ô nhiễm trong rác thải sinh hoạt tính theo tổng số người

| STT | Thành phần rác | Lượng rác thải (kg/ngđ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chất hữu cơ | 12,59 |
| 2 | Giấy, bìa | 0,69 |
| 3 | Gỗ, nhựa, cao su, da | 1,78 |
| 4 | Vỏ sò, vỏ ốc... | 0,25 |
| 5 | Thuỷ tinh | 1,93 |
| 6 | Sỏi, gạch | 1,87 |
| 7 | Kim loại | 0,25 |
| 8 | Chất rắn lẫn lộn <10mm | 5,66 |
|  | Tổng | 25,00 |

- Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị chuyên trách thu gom xử lý hợp lý rác thải sinh hoạt của công nhân, hơn nữa khối lượng rác thải rắn sinh hoạt không nhiều (ít hơn 100kg/ngày) và thời gian thi công không dài (chỉ diễn ra 18 tháng đối với mỗi công trường) do đó mức độ tác động từ nguồn này được đánh giá là thấp

(c.3.2). Chất thải rắn xây dựng

(c.3.2.1). Ô nhiễm chất thải rắn phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu

- Chủ yếu lượng chất thải này phát sinh trong quá trình vận chuyển đất đào, đất đắp từ khu vực tiểu dự án tới bãi đổ thải hoặc từ mỏ nguyên vật liệu tới khu vực dự án. Giả định lượng đất rơi vãi trong quá trình vận chuyển ước tính khoảng 0,05% lượng vận chuyển. Tổng lượng đất đào, đất đắp cần vận chuyển là 95.358,21 m3 (tính cho cả 5 công trình). Tuy nhiên, lượng đất đào đắp lớn nhất cần vận chuyển tại hồ Sông Sắt là 54.879,77 m3, trung bình mỗi ngày vận chuyển khoảng 117,26 m3 đất sẽ có khoảng 0,06 m3 lượng đất đá rơi vãi mỗi ngày trải trên một diện tích rộng lớn nên tác động của nguồn thải này là không đáng ngại về mặt môi trường. Đối với các công trình còn lại, lượng đất đá rơi vãi < 0,06 m3/ngày. Hơn nữa, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường cho hoạt động này do đó mức độ tác động nguồn này được đánh giá ở mức độ thấp.

(c.3.2.2). Chất thải rắn trong quá trình xây dựng

- Nguyên nhân gây phát sinh chất thải rắn trong quá trình xây dựng bao gồm: Hoạt động đào đắp, san ủi mặt bằng; hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và đất đá thải; hoạt động xây dựng; hoạt động bảo dưỡng phương tiện giao thông và máy móc … các chất thải rắn bao gồm: đất, đá, cát, sỏi, bê tông... Ngoài ra còn có các chất thải rắn khác như: sắt thép vụn; các loại vỏ bao xi măng; mảnh gỗ vụn, gạch vỡ... Ta có mức độ hao hụt dao động khoảng 0,005% theo định mức hao hụt vật tư trong xây dựng kèm theo Công văn số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 và Công văn 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. Dựa vào khối lượng nguyên vật liệu tại Bảng 6. Bảng tổng hợp khối lượng vật liệu thi công (với hệ số quy đổi 1m3 = 1,5 tấn đất đá) và thời gian thi công là 468 ngày, tổng khối lượng nguyên vật liệu phục vụ TDA là 336.062,69 tấn, chất thải rắn trong quá trình xây dựng là 16,8 tấn, ước tính lượng chất thải rắn xây dựng trung bình khoảng 35,9kg/ngày cho 5 công trường thi công. Lượng chất thải rắn xây dựng được nhà thầu tạm lưu trữ tại khu vực xây dựng công trình và sẽ được vận chuyển đi trong ngày.

- Ngoài ra, sau quá trình xây dựng có thể còn phát sinh một số dạng chất thải rắn như gạch vụn, sắt thép vụn, bao xi măng,.. Tuy nhiên đây là loại chất thải rắn có giá trị tái sử dụng nên có thể tận thu để sử dụng lại hoặc bán cho các đơn vị có nhu cầu vì vậy các loại chất thải rắn này ít có khả năng phát thải ra môi trường ngoài. Chủ đầu tư sẽ có phương án che chắn cẩn thận các thùng xe trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng do đó mức độ tác động từ nguồn này là thấp.

(c.3.2.2). Chất thải rắn nguy hại

- Hoạt động bảo dưỡng các phương tiện xe máy thi công nếu thực hiện ngay tại công trường cũng có thể gây phát sinh cặn dầu nhớt, vỏ chai đựng dầu nhớt và giẻ lau nhiễm dầu nhớt,... (ước tính khoảng 3kg/tháng) nếu như không được thu gom xử lý sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan, làm ô nhiễm môi trường nước mặt, nước dưới đất tại khu vực dự án. Tuy nhiên, chỉ có những hoạt động sửa chữa nhỏ, nhà thầu mới thực hiện trên công trường (như thay dầu, trung bình 01 lần thay dầu nhớt là 8 lít/xe, chu kỳ thay dầu nhớt từ 3-6 tháng tuỳ thuộc vào cường độ hoạt động của máy móc thiết bị). Có 99 máy móc thiết bị hoạt động chủ yếu trên công trường, tuy nhiên chủ yếu là các thiết bị có công suất nhỏ. Tổng lượng dầu nhớt thải bỏ khi thay dầu nhớt cho các thiết bị là 8 x 45 = 360 lít/6 tháng.

- Tất cả những sửa chữa lớn về thiết bị, bảo dưỡng máy móc được nhà thầu thực hiện tại các trung tâm sửa chửa. Chủ dự án sẽ có biện pháp thu gom và xử lý theo quy chế chất thải nguy hại để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường khu vực.

- Mặt khác, một nguồn chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình làm đường quản lý vận hành là nhựa đường bị thải bỏ trong quá trình trải thảm nhựa. Chúng là một sản phẩm hóa dầu, thành phần chủ yếu của nhựa đường là bitum nên có thể gây nguy hiểm hoặc tác động xấu đến môi trường và sức khoẻ con người nếu không được tồn trữ và sử dụng đúng qui trình kỹ thuật. Đặc biệt, nhựa đường đặc nếu thường xuyên được tồn trữ ở nhiệt độ cao có thể gây các nguy cơ cháy, nổ hoặc bỏng trong quá trình vận chuyển, sử dụng.

- Mức độ ô nhiễm của dầu mỡ, nhựa đường và tác động lên môi trường có thể được hạn chế nếu áp dụng tốt các kế hoạch quản lý chất thải nguy hại trên. Mức độ tác động từ chất thải cũng được đánh giá là thấp.

(c.4). Tác động của thuốc diệt mối

- Thuốc diệt mối được xếp vào danh sách những loại thuốc diệt côn trùng gây tác động đến môi trường sống xung quanh. Đặc tính của thuốc diệt mối lại có độ bán đích, thẩm thấu rất cao, ít bị rửa trôi và chậm phân hủy… Điều này có thể gây ra tác động xấu tới môi trường sống xung quanh và sức khỏe con người nếu không làm theo những quy tắc an toàn. Tuy nhiên thuốc diệt mối được sử dụng trong TDA là thuốc sinh học, thuộc danh mục thuốc Bảo vê thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam (theo Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09/2/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT), liều lượng thuốc sử dụng theo hướng dẫn đăng ký thuốc Bảo vệ thực vật số 5660/CNĐKT-BVTV của chế phẩm Metavina 80LSTDA nên sẽ đảm bảo độ an toàn cao cho người lao động và người dân sinh sống gần khu vực dùng hóa chất diệt mối, đồng thời các quy trình an toàn trong khi sử dụng cũng sẽ được đảm bảo. Do đó tác động từ nguồn này được đánh giá là thấp.

(c.5). Tác động quá trình thi công đến hệ sinh thái thủy sinh và trên cạn

(c.5.1). Tác động tới hệ sinh thái thủy sinh

- Khi các phương tiện thi công tại khu vực công trình đầu mối (tuyến đập), tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ sinh thái dưới nước trong hồ có thể bị ảnh hưởng. Quá trình đắp đê quây trong khu vực lòng hồ để sửa chữa cống lấy nước cũng ảnh hưởng tới hệ sinh thái dưới nước. Việc đào đắp có thể hủy hoại trực tiếp một số động vật đáy, làm mất nơi cư trú của quần thể động vật đáy ở khu vực thực hiện và xung quanh trong thời gian thi công. Quá trình đào đắp làm xáo động lớp trầm tích đáy, phát tán các chất lơ lửng tăng độ đục của nước, cản trở quá trình quang hợp của các loài thực vật thủy sinh (rong, tảo), gây rối loạn chuỗi thực ăn tự nhiên của các loài thủy sinh, làm giảm sự phát triển của một số loại thủy sản. Bên cạnh đó sự xáo trộn lớp trầm tích sẽ làm tăng sự hòa tan của các kim loại nặng đã lắng đọng, có thể gây nhiễm độc kim loại nặng cho các loài cá, tôm, cua và các loài động vật có trong hồ.

- Ngoài ra, nếu đơn vị thi công không kiểm soát chặt chẽ được các loại chất thải nguy hại phát sinh từ việc vệ sinh két dầu, bảo dưỡng máy móc, hoặc để xảy ra sự có rò rỉ dầu… sẽ tạo các vết dầu loang, cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái nước.

- Mức độ tác động tới hệ sinh thái và thuỷ sinh vật đối với việc thi công các hạng mục công trình được đánh giá là thấp, do: (i) thời gian thi công các hạng mục cống lấy nước, tràn xả lũ, mái thượng lưu đập chủ yếu được thực hiện trong mùa khô, khi mực nước hồ xuống thấp nhất; (ii) thời gian tác động ngắn; (iii) các hạng mục thi công không thực hiện đồng thời nên tác động mang tính phân tán và cục bộ tại vị trí thi công. Các tác động này dần mất đi khi công trình đi vào hoạt động và dự kiến trong vòng 6 tháng đến 1 năm, hệ sinh thái và chất lượng môi trường có thể phục hồi so với trước khi đào đắp; (iv) hệ sinh thái bản địa có khả năng tái tạo nhanh sau thi công.

(c.5.2). Tác động tới hệ sinh thái trên cạn

- Quá trình san gạt mặt bằng sẽ làm mất nơi sinh sống, cư trú, sinh sản và làm chết một số loài động vật sống trong đất như các loài côn trùng, các loài động vật sống trong hang như rắn, ếch,…Bụi, khí thải từ các hoạt động thi công xây dựng đều làm ảnh hưởng đến hoạt động sinh sống và phát triển của hệ động thực vật trong khu vực và vùng lân cận như: Bụi bám trên lá cây làm giảm quá trình quang hợp của cây xanh, làm nóng lá; các khí SO2, CO, H2S đều gây ra các bệnh cho lá cây và ảnh hưởng tới sự phát triển của cây xanh. Tuy nhiên, tác động này không ảnh hưởng nhiều đến quá trình phát triển của thảm thực vật xung quanh. Việc chặt bỏ cây cối, thảm thực vật và xới đất bề mặt thường gây ra xói mòn đất.

- Các tác động đều có tính chất ngắn hạn và chỉ giới hạn ở nơi khu vực xây dựng, cộng với hệ sinh thái bản địa có khả năng tái tạo nhanh sau thi công nên mức độ tác động được đánh giá là thấp.

(c.6). Tác động đến môi trường đất

- Các hoạt động khai thác vật liệu xây dựng: khai thác đất đắp, các hoạt động xây dựng, hoạt động vận chuyển, tập kết vật liệu... sẽ tác động đến môi trường đất, phá vỡ kết cấu bề mặt, làm thay đổi độ phì của lớp đất mặt.

- Chất thải xây dựng như bìa các tông, sắt thép vụn, hộp nhựa, đất, đá thải... nếu không được thu gom xử lý sẽ lẫn vào đất. Các loại chất thải không phân hủy được như nilon, sắt thép... sẽ ảnh hưởng đến môi trường đất.

- Chất thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân trên công trường là loại chất thải rất dễ phân hủy tạo ra mùi hôi thối, nếu không được trang bị nhà tiêu hợp vệ sinh, thải trực tiếp ra môi trường đất sẽ tác động tới môi trường đất. Tuy nhiên, loại chất thải này hầu như chỉ tập trung ở khu vực nhà ở công nhân nên dễ thu gom đem đi xử lý, do đó tác động là không lớn. Chất thải rắn có chứa dầu mỡ là chất thải nguy hại với khối lượng ít, nhưng đây là loại chất thải không phân hủy trong môi trường đất do đó nếu không có biện pháp thu gom xử lý sẽ tác động đến môi trường đất.

- Nước thải của quá trình thi công xây dựng có chứa xi măng; nước thải từ điểm sửa chữa, rửa các thiết bị, xe máy có chứa yếu tố độc hại như: dầu, mỡ. Các loại nước thải này khi thấm vào đất sẽ làm đất trở nên chai cứng. Nhưng khối lượng ít, phạm vi tác động nhỏ.

- Qua nghiên cứu, khảo sát thực địa cho thấy phần diện tích đất chiếm dụng tạm thời để xây dựng các hạng mục phụ trợ không lớn nằm trong khu vực đất công thuộc phạm vi công trình đầu mối, vấn đề nước thải và rác thải phát sinh trong thời gian thi công tại công trường sẽ được thu gom và xử lý theo quy định và việc thực hiện đầy đủ ESMP sẽ làm hạn chế các tác động môi trường vật lý, sinh học, không ảnh hưởng đến môi trường đất. Tác động được đánh giá ở mức độ thấp.

(d)  Các tác động xã hội

(d.1). Sức khoẻ và an toàn cộng đồng

- Ngoài các vấn đề về môi trường, hoạt động xây dựng có thể dẫn đến sự gia tăng đáng kể về hoạt động của các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, đất đã thải; tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và thương tích cho cộng đồng địa phương. Do có hộ gia đình sống dọc tuyến đường giao thông, gần vị trí xây dựng nên có thể xảy ra tai nạn giao thông, rơi vãi vật liệu.

- Trong quá trình thi công, tại các công trường huy động nhân công đến làm việc tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm và vật trung gian truyền bệnh tăng lên có thể đe dọa về sức khoẻ đối với nhân công và cộng đồng dân cư địa phương. Các bệnh truyền nhiễm tạo ra một mối đe dọa sức khoẻ cộng đồng thường liên quan đến các hoạt động như vệ sinh và điều kiện sống thấp, lây truyền qua đường tình dục và các vật trung gian truyền bệnh. Các bệnh truyền nhiễm đáng lo ngại nhất trong giai đoạn xây dựng do di chuyển lao động là các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV/AIDS, lậu, giang mai,…

- Thực tế thời gian triển khai TDA trong vòng 18 tháng thi công không liên tục, công trường rải rác tại 05 địa điểm và số lượng cán bộ, công nhân từ địa phương khác đến khoảng 50 công nhân/01 công trình, có nhiều hạng mục phân tán, tình hình an ninh trật tự, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tốt; cộng với khu ở công nhân được thuê nhà dân có điều kiện vệ sinh sạch sẽ, tất cả nhà vệ sinh được yêu cầu đáp ứng QCVN 01:2011/BYT về tiêu chuẩn nhà tiêu hợp vệ sinh; hạn chế điều kiện phát tán bệnh truyền nhiễm do ruồi, muỗi và các loại côn trùng nên tác động được đánh giá là trung bình.

(d.2). Rủi ro và sự cố tai nạn

- Tai nạn lao động: Tai nạn lao động có thể xảy ra ở bất kỳ hạng mục nào trong quá trình thi công,

- Cháy, nổ và rò rỉ nhiên liệu: Cháy và nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và lưu giữ nhiên liệu, hoặc hệ thống cấp điện tạm thời thiếu an toàn, gây chết người và hư hỏng tài sản trong quá trình xây dựng.

- Hàn: Việc hàn tạo ra ánh sáng vô cùng mạnh và có thể gây thương tích nghiêm trọng đối với mắt của người lao động. Trong những trường hợp cực đoan, có thể dẫn đến chứng mù lòa. Ngoài ra, hàn có thể tạo ra khói độc hại mà tiếp xúc kéo dài có thể gây ra bệnh mãn tính.

- Đuối nước: Trong quá trình triển khai thi công gần các thủy vực có thể xảy ra hiện tượng người lao động xuống tắm và xảy ra đuối nước.

- Chập mạch và điện giật: Các hoạt động xây dựng có thể gây ra những nguy cơ chập mạch ảnh hưởng đến sức khoẻ của người lao động và người dân cũng tài sản của họ. Hệ thống cấp điện tạm thời cho máy móc, thiết bị trong quá trình xây dựng có thể gây ra các vấn đề về điện áp, điện giật, v.v.... gây thiệt hại về kinh tế và tai nạn lao động cho người lao động.

- Trong triển khai các hạng mục của TDA, mặt bằng thi công chủ yếu ở thân đập nên vấn đề tai nạn do làm việc ở độ cao khó xảy ra.

- Do đặc trưng của công trình về khối lượng hạng mục thi công không lớn, quy trình quản lý, giám sát thực hiện chính sách an toàn môi trường nghiêm ngặt nên tác động từ rủi ro và sự cố được đánh giá ở mức trung bình.

(d.3). Tác động đến an toàn giao thông và cơ sở hạ tầng

- Hoạt động của các loại xe phục vụ công trình sẽ làm tăng mật độ giao thông, ảnh hưởng đến giao thông của địa phương, gây hư hỏng đường xá và tắc nghẽn giao thông và tiềm ẩn tai nạn giao thông nếu không tuân theo luật giao thông và có phương tiện giao thông và giao thông thích hợp.

- Việc tăng nhanh số lượng phương tiện trong một khu vực nhỏ sẽ tạo áp lực đối với điều kiện giao thông trong vùng. Các tuyến đường vận chuyển tới công trình hồ Sông Sắt, CK7 và Ông Kinh sẽ đi qua khu vực có nhà dân sinh sống, tuyến đường vận chuyển tới công trình hồ Sông Biêu sẽ đi qua nơi chăn nuôi của người giám sát hồ và tuyến đường vận chuyển tới công trình hồ Tà Ranh sẽ đi qua khu nghĩa trang của xã Phước Thái.. Tuy nhiên, công việc thi công không liên tục trong 18 tháng và tác động này có thể quản lý được nên đánh giá ở mức độ trung bình.

- Hư hỏng tới đường giao thông địa phương và các cở sở hạ tầng nông thôn có thể sẽ bị hư hỏng bởi các phương tiện tải trọng lớn. Các tuyến đường qua khu dân cư là đường betong với sức chịu tải nhỏ, có thể bị vỡ, nát hoặc sạt, lún khi xe tải trọng lớn đi qua hoặc mật độ cao xe đi lại nhiều. Các tác động tiềm tàng đối với đường giao thông được chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị thi công có cam kết với địa phương về việc sửa chữa, khôi phục nguyên trạng nếu xảy ra hư hỏng trong quá trình thi công nên tác động được đánh giá ở mức độ thấp.

(d.4). Tác động do dòng người lao động trong khu vực tiểu dự án

- Các hoạt động xây dựng đòi hỏi khoảng số lượng công nhân lao động khoảng 50 người bao gồm nơi khác đến và lao động tại chỗ (một số công việc ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ). Do đó có thể phát sinh các tác động xã hội như : bạo hành giới, sử dụng lao động là trẻ em, quấy rối là lạm dụng tình dục; lây lan bệnh truyền nhiễm tệ nạn xã hội; xung đột giữa người lao động và cộng đồng địa phương; xung đột về nhu cầu sử dụng các cơ sở hạ tầng dịch vụ địa phương như hệ thống cấp điện và cấp nước và giao thông dẫn đến thiếu điện và cấp nước và ùn tắc giao thông cho khu vực. Tuy nhiên số lượng người từ địa phương khác đến làm việc là cán bộ quản lý, công nhân lành nghề mức độ tập chung công nhân không thường xuyên, nhà thầu đảm bảo giáo dục tuyên truyền phổ biến quy chế làm việc trên công trường… nên có thể kiểm soát các tác động nêu trên, mức độ ảnh hưởng được đánh giá là thấp.

(d.5). Phát hiện cổ vật

- Các hoạt động thi công đào đắp có thể tìm thấy di sản văn hóa vật thể dưới mặt đất. Tuy nhiên, những công trình này nằm ven hồ có các hoạt động trồng trọt lâu dài. Các khu vực này đã được nghiên cứu và khẳng định rằng chúng không phải là các địa điểm khảo cổ nên xác suất tìm thấy các cổ vật, di sản văn hóa vật thể là thấp.

(d.6.) Tác động tiềm tàng tới người DTTS khu vực TDA

- Theo kết quả TDA, việc thực hiện TDA sẽ không làm ảnh hưởng trực tiếp đến đất đai và tài sản của các hộ dân do phạm vi thi công đều nằm trên hành lang an toàn của đập. Tuy nhiên cộng đồng người DTTS sinh sống trên địa bàn TDA có sinh kế chính chủ yếu đến từ sản xuất nông nghiệp chăn nuôi, do đó trong quá trình thi công, TDA cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực tiềm tàng như ảnh hưởng tạm thời tiềm tàng đối với sinh kế và thu nhập của các hộ gia đình, ảnh hưởng tới giao thông đường gây khó khăn cho việc vào nương rẫy và vận chuyển nông sản, việc vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công cũng có thể gây ra hư hỏng đối với cơ sở hạ tầng giao thông, thêm vào người lao động tới từ địa phương khác tới làm việc cũng có thể gây ra các tác động tiềm tàng về xung đột về văn hóa, bệnh dịch truyền nhiễm, và tệ nạn xã hội. Tuy nhiên các tác động này đều sẽ được tuyên truyền, quản lý và giảm nhẹ được cho nên tác động tới người DTTS trong khu vực TDA được đánh giá ở mức độ trung bình.

(e) Các tác động đặc thù

- Việc xây dựng các hạng mục khác nhau của tiểu dự án có thể ảnh hưởng đến một số khu vực nhạy cảm nằm gần các công trình xây dựng, 5/5 hạng mục thi công của TDA có tác động. Tuy nhiên mức độ tác động được đánh giá từ thấp đến trung bình, diễn ra trong thời gian ngắn và có thể giảm thiểu.

- Tác động do khoan phụt: Do tính chất đặc thù là tiểu dự án có áp dụng kỹ thuật khoan phụt để xử lý thấm thân đập, do đó xi măng sẽ được phối trộn với nước thành dạng dung dịch lỏng để tiến hành khoan phụt. Nếu dung dịch này không được kiểm soát tốt trong quá trình khoan phụt nó có thể xâm nhập vào trong môi trường nước mặt và nước ngầm gây ô nhiễm các nguồn nước này.

Các tác động đặc thù khác được tóm tắt trong bảng dưới đây.

# Bảng 52. Tác động tiềm tàng trong quá trình triển khai thi công tới công trình nhạy cảm

| Công trình | Các đối tượng nhạy cảm và mối quan hệ với hoạt động tiểu dự án | Phạm vi, quy mô và các tác động tiềm tàng | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, Hồ Sông Sắt, xã Phước Đại, huyện Bác Ái | Nhà dân cạnh tuyến đường vận chuyển | Phạm vi: Trên tuyến đường dẫn vào khu vực thi công của hồ Sông Sắt Quy mô tác động: Người dân sống hai bên đường vào hồ thuộc xã Phước Đại Các tác động tiềm tàng: Hoạt động thi công có thể gây tác động đến cấu trúc tường nhà, gây nứt gãy công trình Gây bụi, ồn tới sinh hoạt thường ngày của hộ gia đình Gây nguy cơ mất an toàn giao thông | Trung bình |
| 2, Hồ Sông Biêu, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam | Nơi chăn nuôi nằm gần đường quản lý của người giám sát hồ. | Phạm vi: Trên tuyến đường dẫn vào khu vực thi công của hồ Sông Biêu Quy mô tác động: Người dân chăn nuôi sống hai bên đường vào hồ thuộc xã Phước Hà Các tác động tiềm tàng: Hoạt động thi công có thể gây tác động đến cấu trúc tường nhà, chuồng trại, gây nứt gãy công trình Gây bụi, ồn tới sinh hoạt thường ngày của hộ gia đình Có nguy cơ mất an toàn giao thông Các hoạt động thi công có thể gây khó khăn cho việc vận chuyển mua bán vật nuôi do bị tắc nghẽn, bị hạn chế lối vào. Không gian chăn thả vật nuôi bị hạn chế. | Trung bình |
|  | Tuyến đường điện hạ thế nằm trên đập Hồ Sông Biêu | Phạm vi: Xung quanh khu vực sửa chữa, nâng cấp hồ nơi đường dây điện đi qua. Quy mô tác động: Công nhân xây dựng, cán bộ dự án trên công trường, người dân xã Phước Hà. Các tác động tiềm tàng: - Các hoạt động xây dựng có thể tác động tới đường điện do việc vận hành các máy móc thiết bị hạng nặng gây rung động hoặc vai phải đường dây điện - Có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động | Trung bình |
| 3, Hồ CK7, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam | Đường điện cao thế nằm gần đường vào đập chính, cung cấp điện cho người dân ở khu vực xã Nhị Hà huyện Thuận Nam | Phạm vi: Trên tuyến đường vận chuyển vật liệu Quy mô tác động: Công nhân xây dựng, cán bộ dự án trên công trường, người dân xã Nhị Hà Các tác động tiềm tàng: Các hoạt động thi công xây dựng có thể gây thiệt hại tới đường điện dân sinh bởi việc vận hành máy xúc, máy ủi, đầm lu gần với đường điện. Các đường dây diện trên cao có thể vị va vào bởi các dụng cụ bằng kim loại như thang, cột. Công nhân làm việc có thể bị ảnh hưởng bởi từ trường hoặc điện giật trong những ngày mưa bão | Trung Bình |
|  | Nhà dân sống gần tuyến đường vận chuyển lên hồ | Phạm vi: Trên tuyến đường dẫn vào khu vực thi công của hồ CK7 Quy mô tác động: Người dân sống hai bên đường vào hồ thuộc xã Nhị Hà Các tác động tiềm tàng: Ảnh hưởng tới giao thông công cộng trong giai đoạn thi công Có nguy cơ gây ra tai nạn giao thông Gây bụi, ồn tới sinh hoạt thường ngày của hộ gia đình | Trung bình |
|  | Chuồng nhốt bò của người dân nằm gần chân đập | Phạm vi: Chân hạ lưu đập hồ CK7 Quy mô tác động: Người dân chăn nuôi bò. Các tác động tiềm tàng: Hoạt động thi công cống lấy nước có thể gây tác động đến cấu trúc chuồng trại, thu hẹp không gian và cản trở hoạt động chăn nuôi | Trung bình |
| 4, Hồ Tà Ranh, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước | Đường lên đập liền kề mương dẫn nước tưới cho hạ lưu | Phạm vi: Trên tuyến đường dẫn vào khu vực thi công của hồ Tà Ranh Quy mô tác động : Người dân xã Phước Thái sống xung quanh công trường xây dựng Các tác động tiềm tàng: Vận chuyển nguyên vật liệu trong thi công gây hỏng hóc, xuống cấp công trình đường, làm hạn chế mương cấp nước tưới tiêu cho khu vực hạ lưu | Trung bình |
|  | Khu nghĩa trang của xã Phước Thái nằm gần tuyến đường vận chuyển | Phạm vi: Trên tuyến đường dẫn vào khu vực thi công của hồ Tà Ranh Quy mô tác động: Người dân tới khu nghĩa trang thăm nom và làm lễ an táng, đặc biệt vào những ngày cuối năm, đầu năm và những ngày phật giáo. Các tác động tiềm tàng: Hoạt động thi công có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động tín ngưỡng và phong tục thờ cúng của nhân dân địa phương do tiếng ồn và tắc nghẽn giao thông Nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. | Thấp |
| 5, Hồ Ông Kinh, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải | Tuyến đường vận chuyển gần nhà dân và đường điện | Phạm vi: Trên tuyến đường dẫn vào khu vực thi công của hồ Ông Kinh Quy mô tác động: Người dân thôn Mỹ Tường xã Nhơn Hải sống gần tuyến đường vận chuyển. Các tác động tiềm tàng: Các đường dây diện trên cao có thể vị va vào bởi các dụng cụ bằng kim loại như thang, cột. Ảnh hưởng tới giao thông công cộng trong giai đoạn thi công Có nguy cơ gây ra tai nạn giao thông Gây bụi, ồn tới sinh hoạt thường ngày của hộ gia đình | Trung bình |
|  | Chăn nuôi dê cạnh tuyến đường vận chuyển lên hồ | Phạm vi: Trên tuyến đường dẫn vào khu vực thi công của hồ Ông Kinh Quy mô tác động: Người dân chăn nuôi dê thôn Mỹ Tường xã Nhơn Hải Các tác động tiềm tàng: Có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông do dê được thả tự do Không gian chăn thả dê bị hạn chế do hoạt động của các xe vận chuyển vật liệu | Trung bình |
|  | Khu trồng nho của người dân thôn Mỹ Tường nằm gần bờ hồ phía hạ lưu | Phạm vi: Xung quanh khu vực sửa chữa, nâng cấp hồ Quy mô tác động: Người dân thôn Mỹ Tường sống ở hạ lưu đập Các tác động tiềm tàng: Có nguy cơ bị ô nhiễm đất trồng trọt và nước do rác thải của công nhân, chai lọ đựng xăng dầu cho máy móc thiết bị vứt bừa bãi. | Trung bình |

### 5.6.3 Tác động trong giai đoạn vận hành

- Trong giai đoạn vận hành của các hồ chứa, một số tác động tiêu cực chính dưới đây được nhận dạng và đánh giá.

(a) Rủi ro đuối nước

- Hồ chứa là khu vực người dân thường xuyên qua lại nhất là trẻ em. Do đó, nguy cơ đuối nước luôn tiềm ẩn nếu không có những biện pháp tuyên truyền, cảnh bảo thích hợp.

(b) Hoạt động của các cán bộ vận hành hồ chứa

- Các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của các cán bộ vận hành hồ chứa có thể phát sinh một lượng chất thải sinh hoạt bao gồm chất thải rắn và nước thải. Số lượng cán bộ vận hành hồ chứa tại mỗi hồ chỉ từ 1 đến 2 người, nên lượng chất thải phát sinh là không lớn, khoảng 0.5 kg/ngày và nước thải khoảng 20 lít/ngày. Nếu lượng chất thải này không được quản lý tốt, cũng sẽ gây tác động trực tiếp lên môi trường khu vực hồ chứa, chẳng hạn như ô nhiễm nước hồ chứa tác động gián tiếp đến giảm lượng ô xy hòa tan trong nước và do đó ảnh hưởng đến đời sống các loài thủy sinh trong khu vực lòng hồ. Tuy nhiên, tác động này được đánh giá là thấp vì lượng chất thải nhỏ.

(c) Hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng

- Các hoạt động này có thể dẫn đến việc cắt nước trong một thời gian ngắn. Điều này sẽ gây tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân phía hạ lưu. Và sẽ gián tiếp gây ra các tác động như giảm thu nhập do thời gian không canh tác, ô nhiễm môi trường và dịch bệnh do thiếu nước. Tuy nhiên, tác động này được đánh giá là nhỏ vì thời gian sửa chữa và bảo dưỡng không kéo dài (khoảng một vài tuần).

(d) Sự cố xả lũ khẩn cấp và vỡ đập

- Do đặc thù của tiểu dự án là nâng cao an toàn đập, nên khả năng xuất hiện rủi ro vỡ đập là rất thấp. Xả lũ khẩn cấp có thể ảnh hưởng đến các cộng đồng hạ lưu nếu không được thông báo trước, gây ra tác động trực tiếp là ngập lụt hạ lưu, thiệt hại về tài sản, hoa màu và tính mạng và dẫn đến các tác động gián tiếp như ô nhiễm môi trường và bùng phát dịch bệnh và mất thu nhập.

### 5.7 Phân tích các kiểu tác động

### 5.7.1 Tác động tích lũy

- Tiểu dự án bao gồm nhiều đập, tuy nhiên các đập nằm rải rác và độc lập trên địa bản tỉnh. Hơn nữa, quy mô và tính chất của các hoạt động tiểu dự án là nhỏ và đơn giản, do đó việc thực hiện các hoạt động của tiểu dự án không có khả năng gây ra tác động tích lũy. Theo khảo sát và trao đổi với các cơ quan liên quan, hiện tại trên địa bàn triển khai các hạng mục xây lắp của tiểu dự án WB8 tại Ninh Thuận không có các dự án lớn khác cùng triển khai trên cùng phạm vi không gian và thời gian, nên các tác động tích lũy được tạo ra cùng với các dự án khác được đánh giá là không có.

### 5.7.2 Tác động trực tiếp

- Việc thực hiện tiểu dự án sẽ gây ra những tác động trực tiếp lên điều kiện môi trường và xã hội của khu vực tiểu dự án. Các hoạt động xây dựng sẽ gây ra tác động trực tiếp tới chất lượng môi trường xung quanh như không khí, đất và nước do việc phát sinh chất thải như khí thải và nước thải và sự loại bỏ thảm thực vật.

### 5.7.3 Tác động gián tiếp

- Các tác động gián tiếp được nhận dạng thông qua nguy cơ suy thoái chất lượng nước do xói mòn đất do quá trình phát quang thảm thực vật từ quá trình xây dựng. Ô nhiễm nước do các chất thải phát sinh từ quá trình xây dựng, có thể dẫn đến sự suy giảm thành phần và số lượng cá thể của các loài thủy sinh. Hoặc sự nén chặt đất do sử dụng các thiết bị nặng trên đất nông nghiệp có thể dẫn đến sự suy giảm số lượng các loài vi sinh vật hữu ích trong đất do thay đổi kết cấu đất. Sự mất thảm thực vật, cũng sẽ dẫn đến mất nơi cư trú của nhiều loài động vật trong khu vực tiểu dự án và gia tăng rủi ro sạt lở, xói mòn và lũ.

### 5.7.4 Tác động tạm thời

- Nhìn chung, hầu hết các tác động liên quan đến các hoạt động xây dựng trong khuôn khổ tiểu dự án là ngắn hạn chẳng hạn như tiếng ồn, độ rung, bụi và khí thải, và phát sinh chất thải rắn và nước thải. Các tác động này sẽ không còn khi các hoạt động xây dựng kết thúc.

### 5.7.5 Tác động lâu dài

- Những sự cố môi trường như tràn dầu hoặc hóa chất nguy hại sẽ để lại những tác động lâu dài đối với môi trường và sức khỏe con người khi mà những chất hóa học này có thời gian bán phân hủy khá dài, chúng có khả năng xâm nhập vào môi trường đất, nước và đi vào chuỗi thức ăn. Những rủi ro về tai nạn lao động cũng sẽ được chú trọng gây ra những tác động lâu dài khi mà sức khỏe lao động của người lao động bị giảm sút hoặc mất.

## CHƯƠNG VI. PHÂN TÍCH THAY THẾ

- Với mục đích nâng cao hiệu quả đầu tư và đảm bảo an toàn, giảm thiểu tác động tới môi trường, xã hội khu vực hạ lưu các hồ chứa; các kịch bản được đưa ra để lựa chọn phương án thiết kế, thi công phù hợp với mục tiêu và thực tế điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội ở khu vực 05 hồ. Hoạt động thi công chủ yếu là kiên cố hóa và sửa chữa dựa trên nền tảng các công trình hiện có, do các phương án thiết kế, lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong xây dựng các hạng mục công trình của TDA không có sự khác biệt về các tác động tới môi trường và xã hội trong khu vực triển khai nên nội dung phân tích thay thế tập trung nêu rõ sự khác biệt liên quan đến môi trường, xã hội đối với kịch bản triển khai và không triển khai dự án; phương án lựa chọn giải pháp thi công tối ưu.

## 6.1. Phương án không thực hiện tiểu dự án

- Các công trình đã xây dựng khá lâu, trải qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng: Cao trình đập không đảm bảo chống lũ, chất lượng thân đập không đảm bảo, hệ số thấm lớn.

- Mái thượng lưu chưa được gia cố hoặc đã gia cố nhưng kết cấu bị hư hỏng, sạt lở không có tác dụng đảm bảo an toàn cho đập. Mái hạ lưu lồi lõm cục bộ, bị sạt lở, cây cối phát triển nhiều tạo điều kiện cho mối sinh sôi phát triển ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng thân đập đất.

- Tràn xả lũ xuống cấp, lớp đá xây bị mục nát bong tróc. Bề rộng tràn không đáp ứng được yêu cầu tiêu thoát làm tăng mực nước hồ.

- Cống lấy nước hầu hết đã hư hỏng nặng ở cửa vào và cửa ra  không thể sử dụng cấp nước theo yêu cầu.

- Cống tháo cạn: Van điều tiết hỏng, nước chảy tự do qua cống xuống chân đập gây mất nước trong hồ và ảnh hưởng đến an toàn đập do ngấm nước, xói lở vùng chân đập.

- Không có  hệ thống quan trắc nên không phát huy hiệu quả cảnh báo thiên tai, đường quản lý vận hành phục vụ cứu hộ cứu nạn là đường giao thông nông thôn, khó đi lại chỉ đáp ứng được xe thô sơ.

- Hiện trạng các hồ hiện tại gây hạn chế đối với kế hoạch phát triển, nâng cao sản lượng, hiệu quả kinh tế trong canh tác nông nghiệp; không đảm bảo lượng nước tưới chủ động làm ảnh hưởng tới lựa chọn cây trồng vật nuôi, luân phiên cây trồng; không khai thác hết giá trị kinh tế do tài nguyên đất đem lại.

- Đường quản lý vận hành kết hợp với đường dân sinh, chưa được gia cố hoàn chỉnh. Gây khó khăn trong việc đi lại vận hành, quản lý, ứng phó với thiên tai trong khu vực hồ chứa và các khu dân sinh.

- Khi không triển khai TDA, hệ sinh thái khu vực quanh các hồ luôn duy trì ổn định, tuy nhiên do hiện trạng công trình các hồ xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ gây vỡ đập sẽ gây thảm họa, thiệt hại về con người, cơ sở vật chất và phá vỡ hệ sinh thái bản địa tại các khu vực, đặc biệt khu vực hạ lưu các hồ.

- Trong những năm gần đây do biến đổi bất thường của thời tiết, mưa lũ xuất hiện nhiều, cường độ lớn kéo dài, bụng hồ nhỏ khiến nguy cơ mất an toàn rất cao. Một giải pháp công trình mang tính đồng bộ như việc đầu tư xây dựng sửa chữa nâng cấp công trình các hồ chứa nước là cấp thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản các hộ dân vùng hạ du và phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương.

## 6.2 Phương án có thực hiện tiểu dự án

- 05 hồ chứa nước trong tiểu dự án là những công trình thủy lợi quan trọng trong việc ngăn lũ phục vụ tưới và cấp nước cho hơn 30 nghìn dân các xã miền núi thuộc 4 huyện là Bác Ai, Thuận Nam, Ninh Hải và Ninh Phước của tỉnh Ninh Thuận. Góp phần đáng kể vào việc cải thiện đời sống của nhân dân địa phương, tạo cơ sở vững chắc cho vùng tưới của các xã miền núi, ổn định đời sống nhân dân trong khu vực.

- Tiểu Dự án hoàn thành sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và chính quyền địa phương, cụ thể là sữa chữa, gia cố thân đập, mái đập sẽ đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu trong mùa mưa lũ; Hạn chế thất thoát, rò rỉ, đảm bảo lưu lượng nước tưới cho canh tác nông nghiệp phía hạ lưu theo kế hoạch điều tiết sản xuất của chính quyền địa phương; gia tăng năng suất và sản lượng nông nghiệp, tăng vụ, phát triển nuôi trồng thủy sản nhờ tăng cường diện tích được tưới.

- Các công trình sau khi hoàn thiện sẽ đảm bảo ổn định lượng nước tưới chủ động cho trên 5320 ha diện tích sản xuất lúa, cây ăn quả và rau màu quanh năm tại khu vực hạ lưu 05 xã; chủ động kế hoạch canh tác, thay đổi giống cây trồng, vật nuôi đẫn đến gia tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích đất nông nghiệp của địa phương.

- Cung cấp nước nuôi trồng thủy sản và hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường, cảnh quan khu vực lòng hồ và hạ du. Sau khi các hồ được sửa chữa xong sẽ tạo điều kiện nuôi trồng thuỷ sản với nguồn lợi thuỷ sản khá lớn. Ổn định diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản; phát triển sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, gia tăng thu nhập, nâng cao mức sống. Tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống, đặc biệt đối với các nhóm lao động chân tay, lao động theo thời vụ

- Thi công sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình hồ chứa sẽ gây ra các tác động tiêu cực môi trường và xã hội tiềm tàng như đã phân tích ở trên, nhưng tuy nhiên thời gian thi công ngắn, quy mô các hoạt động không lớn và được triển khai trong phạm vi không gian hẹp nên các tác động tiêu cực được đánh giá là không lớn, tạm thời, cục bộ và có khả năng giảm thiểu được. So sánh đến hiệu quả môi trường, kinh tế và xã hội sau khi tiểu dự án hoàn thành và đi vào vận hành so với những tác động bất lợi môi trường và xã hội tiềm tàng, thì việc thực hiện tiểu dự án là chấp nhận được. . Khi hoàn thành và vận hành hồ chứa sẽ tác động tích cực đến thay đổi một số yếu tố khí tượng tại khu vực. Ổn định diện tích mặt nước sẽ cải thiện điều kiện vi khí hậu của từng khu vực lòng hồ; thay đổi độ ẩm liên quan đến tính chất lục địa khô hanh của khí hậu vùng này trong mùa khô. Trong giai đoạn vận hành, tiều dự án sẽ tăng sự ổn định về nguồn nước,đảm bảo an toàn cho công trình và cho vùng hạ lưu đập

- Hiện trạng 05 hồ đang được khai thác và sử dụng có một số tuyến đập đã xuất hiện một vài vết nứt dọc đập, tràn xả lũ, một số cống xả bị rò rỉ, chưa có bê tông lát mái và đường công vụ. Theo đề xuất của tư vấn thiết kế, để đảm bảo an toàn cho thân đập, cống xả, cần gia cố, thay thế và bê tông hóa để đảm bảo tích nước, tránh thất thoát và tiện lợi trong quá trình điều tiết nước sản xuất và vận hành hồ. Đảm bảo điều kiện phát triển cho các quần thể thực vật ven bờ, tạo cảnh quan quanh hồ chứa và giao thông địa phương, mở ra cơ hội phát triển, thu hút khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng;

- Sau khi hoàn thành thi công các công trình tại 05 hồ, lưu lượng tích nước và tưới tiêu ổn định sẽ góp phần phát triển hệ sinh thái động thực vật trong hồ, ven bờ và khu vực hạ lưu. Tác động đến hệ sinh thái trong thời gian dài, liên tục theo hướng tích cực, làm đa dạng, phong phú thêm hệ động thực vật trong khu vực TDA;

- Hoàn thành các hạng mục công trình của TDA sẽ ổn định khối lượng nước tại 05 hồ chứa, ổn định mực nước của hồ cao hơn khu vực hạ lưu nên sau khi vận hành hồ chứa, tầng nước ngầm hạ lưu luôn được duy trì ổn định trong năm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và canh tác của người dân địa phương.

- Trong quá trình triển khai TDA sẽ gây tác động đến hệ sinh thái quanh các hồ, tuy nhiên tác động ở quy mô nhỏ và có thể phục hồi trong thời gian ngắn; các tác động và biện pháp giảm thiểu được phân tích và đề cập chi tiết ở nội dung tiếp theo trong báo cáo.

# Lựa chọn giải pháp thi công

- Bên cạnh lợi ích kinh tế xã hội và môi trường được đưa ra so sánh trong trường hợp không triển khai và có triển khai dự án thì lựa chọn giải pháp thi công đối với các hạng mục được yêu cầu trong các tài liệu mời thầu nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất các tác động tới môi trường tự nhiên và xã hội trong quá trình triển khai. Cụ thể phương án chọn:

Sử dụng lao động: Ngoại trừ những cán bộ giám sát và thợ có tay nghề cao, TDA ưu tiên sử dụng lao động địa phương cho các hoạt động xây dựng của TDA. Việc này góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương (những người BAH bởi TDA) và tránh được những xung đột về khác biệt văn hóa với người dân bản địa.

Khu ở nhân công: Các công trình dự kiến sẽ thuê trọ nhà của người dân địa phương trong mỗi khu vực tiểu dự án để công nhân ở, các khu nhà ở này được sắp xếp hợp vệ sinh đảm bảo điều kiện sinh hoạt hàng ngày của công nhân.Bên cạnh đó, việc thuê nhà ở tại các khu dân cư gần công trình sẽ hạn chế việc thu hồi đất để làm lán trại công nhân và chi phí để xây dựng các công trình phụ trợ..

Khoan phụt: Giải pháp khoan phụt chống thấm trong TDA áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 8644:2011 sẽ giúp công trình chống thấm và gia cố ổn định kết cấumà không cần phải phá dỡ công trình, hạn chế phát sinh các chất thải rắn, rút ngắn thời gian thi công góp phần giảm ảnh hưởng tới sinh hoạt của cộng đồng.

Tuyến đường vận chuyển: TDA sẽ không xây dựng tuyến đường tránh và sử dụng các tuyến đường của địa phương kết nối với công trình,, việc nàysẽ giảm tác động tới cộng đồng và địa phương do việc thu hồi đất. . Sau khi các công trình hoàn thành, các tuyến đường vận chuyển này, nếu xảy ra hư hỏng sẽ được nhà thầu cải tạo và hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.

Dẫn dòng thi công: Với hiện trạng các công trình đang phục vụ tưới, nên biện pháp thi công công trình ưu tiên không tháo cạn hồ hoàn toàn, mà chỉ hạ thấp mực nước trong hồ và duy trì một lượng nước tối thiểu để vừa phục vụ tưới (tưới với mức tưới thấp nhất), vừa thi công, bảo đảm an toàn, kinh tế.

Công tác đào: Bóc móng đập dùng máy ủi 110CV, kết hợp máy đào 0,2 m3 đến 0,8 m3 và vận chuyển bằng ô tô trọng tải 5 - 7T. Đào đất dùng máy đào, đào đất đổ lên ô tô vận chuyển ra bãi thải.

Công tác đắp: Máy đào khai thác đất tại các mỏ vật liệu, dùng ô tô vận chuyển đến 2 vai đập. Sử dụng máy ủi 110CV để bóc lớp đất hữu cơ bề mặt mỏ vật liệu, máy đào 0,8 m3 đào đổ đất vào ô tô vận chuyển có tải trọng 5-7T. Ô tô vận chuyển đất về đổ vào mặt đập, quá trình đổ đất được trộn đều. Máy ủi 110CV san thành từng lớp dày 0,3m, ở công đoạn này tùy tình hình thời tiết có thể bổ sung phun nước tại mặt đập. Sau cùng là công đoạn đầm, sử dụng máy đầm dùi 1.5KW và máy đầm bàn 1.0KW để đắp đất đảm bảo yêu cầu thiết kế. Các thông số đầm nện cụ thể sẽ được xác định chính xác thông qua thí nghiệm đầm nện hiện trường, được thực hiện ở giai đoạn thi công. Các bộ phận công trình mà máy không thi công được (chân khay, xử lý tại các mặt tiếp giáp) sử dụng đầm cóc thủ công. Gia cố mái thượng hạ lưu chủ yếu dùng thủ công để thi công. Việc này sẽ giảm thiểu tiếng ồn, bụi phát sinh và hạn chế tai nạn giao thông, hư hỏng đối với đường giao thông địa phương

Công tác đào móng: Công tác đào móng được dùng tổ hợp máy đào 0,8 m3 đào một phần hố móng, một phần đào thủ công. Máy đào 0,8 m3 xúc lên ôtô 7T vận chuyển đất ra bãi thải. Việc kết hợp đào máy và đào thủ công giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí, hố đào đáp ứng đúng theo bản vẽ thiết kế và giảm tải được lượng bụi phát sinh ra môi trường xung quanh.

# Bê tông đổ tại chỗ:

- Biện pháp thi công là dùng thủ công và cơ giới để thi công.

- Máy thi công : Lắp dựng ván khuôn – cốt thép ( dùng máy trộn tự hành ( xe cải tiến vận chuyển bê tông ( Nhân công đổ bê tông ( máy đầm dùi hoặc máy đầm bàn ( Thủ công hoàn thiện.

Công tác lát mái đập thượng lưu: sử dụng các tấm bê tông đổ tại chỗ sẽ hạn chế lưu lượng xe và vấn đề an toàn giao thông trong vận chuyển.

Công tác trồng cỏ mái hạ lưu: Cỏ bảo vệ mái được khai thác tại các khu vực lân cận công trình. Khi trồng cỏ gia cố mái, phải chọn loại cỏ có bộ rễ chắc, phát triển và sống giai, sức chịu hạn tốt và có thân thấp. Cỏ được đánh thành từng vầng đưa đến vị trí trồng và ghim chắc vào mái. Vị trí, kích thước ô trồng cỏ thực hiện theo các quy định trong hồ sơ thiết kế sẽ giúp hệ sinh thái bản địa nhanh hồi phục, bảo vệ bề mặt đập chống xói lở khi trời mưa trong giai đoạn mới thi công xong.

Công tác xây lát: Chủ yếu dùng biện pháp thủ công để hạn chế tác tác động do phương tiện máy móc tới môi trường xung quanh và phù hợp với điều kiện thi công tại địa phương.

Công tác ván khuôn: Lắp đặt ván khuôn tại các khoảnh đổ bằng thủ công, có thể dùng phần lớn ván khuôn thép để tiện cho việc lắp đặt và tháo dỡ đảm bảo an toàn lao động và tiết kiệm chi phí trong thi công..

Công tác cốt thép: Cốt thép được tập kết và gia công chủ yếu ở kho xưởng trong khu mặt bằng thi công và vận chuyển vào công trường lắp đặt. Tại hiện trường chỉ gia công các chi tiết nhỏ chủ yếu là thép thi công và các công tác phụ trợ nhằm mục đích tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu tác động tới môi trường xung quanh do điều kiện thi công tại khu vực quanh đập không có mặt bằng rộng.

Các công tác khác: Chủ yếu dùng thủ công để giảm thiểu tác động do huy động xe máy vào công trường và phù hợp với từng hạng mục thi công trong điều kiện mặt bằng của từng khu vực hồ chứa.

## Thu gom, giảm phát tán nước thải chảy tràn trên công trường: Nước thải sinh hoạt phát sinh và nước mưa chảy tràn tại khu vực công trường được thu gom bằng cách đào rãnh đất (30cmx40cm) xung quanh khu vực lán trại, kho bãi để thu gom nước mưa chảy tràn cũng như nước thải sinh hoạt về hố lắng. Hố lắng bằng đất được đầm chặt (dung tích 9m3 (4x1,5x1,5)) sẽ được bố trí tại khu vực trũng thấp theo hướng địa hình của khu vực thi công. Các nguồn thải phát sinh được kiểm soát, không phát tán ra môi trường xung quanh

## CHƯƠNG VII. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

## 7.1 Mục tiêu

- Mục tiêu cơ bản:

- Tuân thủ các quy định của NHTG; Hệ thống Luật pháp, tiêu chuẩn và hướng dẫn áp dụng ở cấp tỉnh và cấp quốc gia.

- Đảm bảo rằng có đủ nguồn lực được phân bổ dựa trên ngân sách tiểu dự án để thực hiện các hoạt động liên quan đến Kế hoạch quản lý môi trường và xã hôi (ESMP).

- Đảm bảo rằng các rủi ro môi trường, xã hội của TDA được dự báo và quản lý thích đáng.

- Kế hoạch ứng phó cụ thể và khả thi với những vấn đề môi trường không lường trước được trong đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Tạo cơ chế phản hồi hiệu quả cho quá trình tiếp tục cải tiến kết quả hoạt động bảo vệ môi trường.

- Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) phác thảo các biện pháp giảm nhẹ tác động, giám sát và thể chế sẽ triển khai trong suốt quá trình xây dựng và vận hành TDA nhằm tránh hoặc kiểm soát các tác động bất lợi đến môi trường, xã hội và những hành động cần thiết để thực hiện các biện pháp giảm thiểu. ESMP tạo ra mối liên kết hữu ích giữa các biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi và đảm bảo rằng các biện pháp đó sẽ được triển khai.

- Nội dung ESMP đưa ra trách nhiệm thực hiện, giám sát thực hiện, kinh phí thực hiện và thời gian thực hiện các biện pháp giảm thiểu đã đề xuất. Tổng hợp kế hoạch quản lý môi trường, xã hội của TDA được trình bày ở các mục tiếp theo.

## 7.2 Các biện pháp giảm thiểu

### 7.2.1. Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn chuẩn bị

- Do tiểu dự án không có hoạt động thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn nên vấn đề chính trong giai đoạn này là chất thải phát sinh từ quá trình chuẩn bị mặt bằng thi công và nguy cơ tác động đến nước ngầm.

(a) Biện pháp quản lý chất thải phát sinh trong quá trình chuẩn bị mặt bằng thi công

- Nguồn thải bao gồm chất thải rắn từ công tác bóc phong hóa được chôn lấp tại khu đất trũng sau chân đập nằm trong phạm vi bảo vệ đập. Đất bóc phong hóa được chôn xuống dưới và trên cùng là lớp đất phủ bề mặt, có độ màu để trồng cỏ. Trong quá trình đổ thải, bãi thải được lu lèn, đầm chặt để hạn chế phát tán bụi cũng như tránh sạt lở, đảm bảo an toàn.

- Đào rãnh đất xung quanh khu vực lán trại để thu gom nước mưa chảy tràn cũng như nước thải sinh hoạt về hố lắng. Hố lắng bằng đất được đầm chặt.

- Rác thải sinh hoạt sẽ được thu gom và hợp đồng đơn vị môi trường vận chuyển xử lý theo quy định.

(b) Biện pháp giảm thiểu tác động do các hoạt động khoan thăm dò địa chất

- Sau hoạt động khoan thăm dò khảo sát địa chất, tất cả các lỗ khoan sau khi đã được nghiệm thu, đều phải được lấp hoàn lại để bảo đảm giữ nguyên hoặc hạn chế các biến đổi về tính chất và trạng thái của địa tầng, về các trạng thái thủy nhiệt trong các lớp đất, bảo đảm an toàn trong sinh hoạt và sản xuất của nhân dân địa phương, và bảo đảm tính ổn định cho công trình đã và sẽ xây dựng sau này trong khu vực có lỗ khoan.

- Dùng loại đất tương đương với loại đất của từng lớp đất trong lỗ khoan để lấp, riêng đối với phần lỗ khoan qua đá, dùng đất sét hoặc đất sét pha nặng để lấp. Khi lấp bằng đất dính, phải đập nhỏ hoặc viên đất thành hòn có cỡ to bằng 1/2-1/3 đường kính lỗ khoan. Phải trả dần vật liệu lấp lỗ vào lỗ khoan từng mét một rồi kích ống vách lên cũng từng mét một cho đến khi lấp hết lỗ. Không được đổ đất ào vào lỗ khoan để tránh làm tắc lỗ. (Nguồn: TCVN 9437:2012 - Khoan thăm dò địa chất công trình)

### 7.2.2 Biện pháp giảm thiểu chung cho các tác động liên quan tới việc thi công xây dựng

- Các biện pháp giảm thiểu được phát triển dựa trên các hướng dẫn về môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm Ngân hang Thế giới và các quy định và tiêu chuẩn quốc gia để giảm thiểu các tác động xây dựng chung, và được trình bày dưới dạng Quy tắc môi trường thực tiễn. Quy tắc môi trường thực tiễn mô tả các yêu cầu cụ thể được thực hiện bởi nhà thầu và được giám sát bởi tư vấn giám sát xây dựng trong suốt quá trình xây dựng. Quy tắc môi trường thực tiễn giải quyết các vấn đề dưới đây:

- Bụi và khí thải;

- Độ rung và tiếng ồn;

- Quản lý chất thải;

- Quản lý vật liệu và hóa chất nguy hại;

- Quản lý lán trại;

- Tác động sinh học;

- Xói mòn đất;

- Bồi lắng và tiêu thoát nước;

- Quản lý kho bãi và các mỏ;

- Quản lý an toàn giao thông;

- Gián đoạn các dịch vụ hạ tầng;

- Phát hiện tình cờ;

- Quản lý dòng lao động;

- Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp;

- Sức khỏe và an toàn cộng đồng;

- Giao tiếp với cộng đồng địa phương

# Bảng 53. Quy tắc Môi trường thực tiễn (ECOP) để giảm thiểu các tác động trong thi công

| Các vấn đề môi trường và xã hội | Biện pháp giảm thiểu | Quy định, quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng | Chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thực hiện | Giám sát |
| 1) Bụi và khí thải | Nhà thầu chịu trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu tương ứng với các quy định của Việt Nam về chất lượng không khí xung quanh. Nhà thầu phải đảm bảo sự phát sinh bụi là tối thiểu và không làm cho người dân cảm thấy đó là một sự khó chịu. Nhà thầu sẽ phải thực hiện chương trình quản lý bụi để duy trì môi trường làm việc trong lành và giảm tối đa sự xáo trộn đối với các khu dân cư xung quanh. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi (ví dụ: sử dụng xe tưới nước để tưới đường, che phủ xe chuyên chở vật liệu…). Vật liệu xây dựng như xi măng, cát, sỏi phải được che phủ hợp lý và đảm bảo trong suốt quá trình vận chuyển nhằm ngăn ngừa sự rơi vãi của đất, cát, các vật liệu khác hay bụi. Đất đào thừa và kho dự trữ vật liệu phải được bảo vệ nhằm chống lại ảnh hưởng của gió và vị trí của kho chứa vật liệu phải được kiểm tra các hướng gió thịnh hành và vị trí của các nguồn nhạy cảm. Nên sử dụng khẩu trang chống bụi khi hàm lượng bụi quá cao. Tất cả các phương tiện vận chuyển và thi công phải tuân theo quy định của Việt Nam về kiểm soát giới hạn phát thải cho phép đối với khí thải. Tất cả các phương tiện vận chuyển phải trải qua một cuộc kiểm tra về lượng phát thải thường xuyên và nhận được: "giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường" theo Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT; Cần đảm bảo không thiêu hủy chất thải rắn hoặc vật liệu xây dựng (ví dụ như gỗ, cao su, khăn tẩm dầu, bao bì xi măng, giấy, nhựa, bitum, v.v). | TCVN 6438-2005: Các phương tiện đường bộ. Giới hạn tối đa cho phép về phát thải khí. Số 35/2005/QDBGTVT về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; QCVN 05:2013/BTNMT: Quy định kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), DONRE, cộng đồng dân cư |
| 2) Tác động bởi tiếng ồn và độ rung | Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan tới các vấn đề về ồn và rung. Tất cả các phương tiện phải đạt được “Giấy chứng nhận về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” theo Quyết định số 35/2005/QD-BGTVT; ngằn ngừa sự phát sinh tiếng ồn quá tiêu chuẩn từ các máy móc ít được tiến hành bão dưỡng. Cần thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: Lựa chọn trang thiết bị ít gây ồn Lắp đặt bộ phận giảm âm cho quạt Lắp đặt bộ phận giảm thanh cho bộ phận động cơ xả và nén Lắp đặt buồng cách âm cho phần bọc thiết bị gây ra tiếng ồn Lắp đặt rào chắn cách âm liền kề và mật độ bề mặt tối thiểu liên tục là 10kg/m2 để giảm thiểu truyền âm. Rào chắn cách âm cần được đặt gần nguồn âm hoặc nơi truyền âm để đảm bảo hiệu quả Lắp đặt bộ phận chống rung đối với các máy móc cơ học Giới hạn thời gian vận hành đối với một số thiết bị hoặc hoạt động cụ thể, đặc biệt là các nguồn di động tại khu dân cư. Chuyển các nguồn gây tiếng ồn đến các khu vực khác để tận dụng lợi thế khoảng cách và rào chắn Lắp đặt các trang thiết bị cố định xa khu dân cư nhất có thể Tận dụng lợi thế địa hình tự nhiên trong quá trình thiết kế để cản tiếng ồn Hạn chế sử dụng các phương tiện vận tải phục vụ dự án qua các khu dân cư. Xây dựng cơ chế tiếp nhận và phản hồi ý kiến | QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về độ rung Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), DONRE, cộng đồng dân cư |
| 3) Quản lý chất thải | I. Chất thải thông thường (a) Nước thải Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định của Việt Nam liên quan đến việc xả nước thải vào môi trường xung quanh. Cân nhắc tuyển dụng lao động địa phương để giảm lượng nước thải tại chỗ. Hệ thống xử lý nước thải phải được cung cấp để xử lý và xử lý nước thải vệ sinh trong khu vực không có mạng lưới thu gom nước thải. Các hệ thống xử lý nước thải chỉ nên được sử dụng để xử lý nước thải vệ sinh. Khi hệ thống xử lý nước thải là hình thức xử lý và xử lý nước thải được lựa chọn, cần phải: • Thiết kế và lắp đặt phù hợp với các quy định của địa phương và hướng dẫn để ngăn ngừa bất cứ nguy cơ nào đối với sức khoẻ cộng đồng hoặc ô nhiễm đất, mặt nước hoặc nước ngầm. • Duy trì tốt để hoạt động hiệu quả. • Lắp đặt tại các khu vực có đất thấm đủ cho tỷ lệ nước thải thiết kế. • Được lắp đặt ở những vùng đất ổn định cùng cấp, thoát nước tốt và thẩm thấu, với sự phân cách giữa vùng cống và mặt nước ngầm hoặc các vùng nước tiếp nhận khác. Nước thải từ xe rửa và thiết bị thi công phải được thu gom vào ao lắng trước khi thải vào hệ thống thoát nước của địa phương. Khi hoàn thành công trình xây dựng, bể chứa nước thải và bể tự hoại phải được xử lý an toàn hoặc niêm phong. (b) Nước mưa Nước mưa nên tách ra khỏi quá trình xử lý và nước thải vệ sinh để giảm lượng nước thải phải được xử lý trước khi xả. Ngăn chặn dòng chảy bề mặt từ các khu vực quá trình hoặc các nguồn ô nhiễm tiềm ẩn. Trường hợp phương pháp tiếp cận này không thực tế thì lượng nước thải từ khu vực xử lý và lưu trữ phải được tách ra khỏi dòng nước bị ô nhiễm có khả năng ít bị ô nhiễm hơn. Giảm thiểu dòng chảy từ các khu vực không có các nguồn gây ô nhiễm tiềm ẩn (ví dụ bằng cách giảm thiểu diện tích bề mặt không thấm) và giảm tỷ lệ xả tối đa (ví dụ bằng cách sử dụng đầm nuôi và ao nuôi). Trường hợp cần xử lý nước mưa để bảo vệ chất lượng nước tiếp nhận, cần ưu tiên quản lý và xử lý lần xả đầu tiên của dòng nước mưa, nơi mà phần lớn các chất gây ô nhiễm có tiềm năng có xu hướng xuất hiện. Khi các tiêu chí về chất lượng nước cho phép, nước mưa phải được quản lý như một nguồn tài nguyên, hoặc để nạp nước ngầm hoặc để đáp ứng nhu cầu nước tại cơ sở. Cần phải lắp đặt và bảo dưỡng các thiết bị tách nước dầu và bẫy dầu nhờn tại các cơ sở tiếp nhiên liệu, nhà xưởng, khu vực đỗ xe, khu chứa nhiên liệu và khu vực chứa. Bùn từ các bể chứa nước mưa hoặc các hệ thống thu gom và xử lý có thể chứa hàm lượng chất ô nhiễm cao và phải được xử lý phù hợp với các yêu cầu quy định của địa phương, nếu không có xử lý phải phù hợp với việc bảo vệ sức khoẻ và an toàn cộng đồng và bảo tồn và lâu dài tính bền vững của tài nguyên nước và đất. (c) Chất thải rắn Trước khi xây dựng, Nhà thầu phải chuẩn bị thủ tục kiểm soát chất thải rắn (lưu trữ, cung cấp thùng, lịch trình dọn dẹp, lịch trình dọn dẹp, vv ...) và phải được chú ý cẩn thận trong suốt quá trình thi công. Trước khi xây dựng phải có giấy phép hoặc giấy phép thải loại cần thiết. Phải tiến hành các biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng gây ra rác thải và hành vi cẩu thả đối với việc thải bỏ tất cả rác thải. Tại tất cả các nơi làm việc, Nhà thầu phải cung cấp thùng rác, thùng chứa và các cơ sở thu gom rác thải. Chất thải rắn được lưu kho tạm tại hiện trường trong khu vực được chỉ định đã được Tư vấn giám sát thi công và các cơ quan chức năng địa phương phê duyệt trước khi thu gom và thải bỏ qua nhà thu gom chất thải có giấy phép. Bao bì chứa chất thải phải được bảo vệ, chống ăn mòn, chống ăn mòn và chống ăn mòn. Không xảy ra cháy, tại chỗ chôn hoặc đổ chất thải rắn. Các vật liệu tái sử dụng như tấm gỗ để làm rãnh, thép, vật liệu giàn giáo, vật liệu đóng gói, vật liệu đóng gói ... sẽ được thu gom và tách ra khỏi các nguồn thải khác để tái sử dụng để sử dụng làm chất độn hoặc để bán. Nếu không tháo dỡ ngoài công trường, chất thải rắn hoặc các mảnh vụn xây dựng sẽ chỉ được xử lý tại các khu vực đã được xác định và phê duyệt bởi Tư vấn giám sát thi công và được đưa vào kế hoạch thải chất rắn. Trong bất kỳ trường hợp nào, nhà thầu sẽ không xử lý bất kỳ vật liệu nào trong các khu vực nhạy cảm với môi trường, chẳng hạn như ở các khu vực trong môi trường sống tự nhiên hoặc trong nguồn nước. II. Chất thải nguy hại (a) Lưu giữ chất thải nguy hại Chất thải nguy hại phải được cất giữ để ngăn ngừa hoặc kiểm soát sự phóng thích vô tình vào không khí, đất, và nguồn nước ở khu vực nơi: - Chất thải được bảo quản theo cách ngăn ngừa sự xáo trộn hoặc tiếp xúc giữa các chất thải không tương thích và cho phép kiểm tra giữa các thùng chứa để theo dõi rò rỉ hoặc đổ. Ví dụ bao gồm khoảng trống giữa các không gian tương thích hoặc cách ly vật lý như tường hoặc các rào cản ngăn chặn. - Lưu trữ trong các thùng chứa kín tránh ánh nắng trực tiếp, gió và mưa. - Lưu trữ phải ở trên một bề mặt không thấm nước mà có thể dễ dàng làm sạch, và được đóng gói một cách hợp lý để chứa bất kỳ sự cố tràn hoặc rò rỉ. Khu vực lưu trữ nên được che phủ để tránh nước mưa không tích tụ. - Các hệ thống ngăn ngừa thứ cấp phải được xây dựng bằng các vật liệu thích hợp cho việc chứa chất thải và đủ để ngăn ngừa sự thất thoát ra môi trường. - Lưu giữ thứ cấp bao gồm bất cứ nơi nào chất thải lỏng được lưu trữ trong các thể tích lớn hơn 220 lít. Khối lượng sẵn có của ngăn chặn thứ cấp ít nhất phải là 110 phần trăm của kho lưu trữ lớn nhất, hoặc 25 phần trăm tổng dung lượng lưu trữ (tùy thuộc vào số tiền nào lớn hơn) tại địa điểm cụ thể đó. Cung cấp thông gió đầy đủ nơi lưu giữ các chất dễ bay hơi. (b) Vận chuyển chất thải nguy hại Vận chuyển chất thải nguy hại ra khỏi công trường phải do đơn vi được cấp phép hành nghề trong lĩnh vực này; Vận chuyển chất thải tại chỗ và ngoài công trường phải được tiến hành để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu sự đổ tràn, sự phóng thích, và sự phơi nhiễm đối với nhân viên và công chúng. Tất cả các thùng chứa chất thải được chỉ định để vận chuyển ngoài hiện trường phải được bảo vệ và dán nhãn với nội dung và các mối nguy liên quan, được xếp đúng trên các phương tiện vận chuyển trước khi rời khỏi địa điểm và phải kèm theo giấy vận chuyển (ví dụ: manifest) mô tả tải trọng và các mối nguy liên quan, phù hợp với hướng dẫn. (c) Xử lý chất thải nguy hại Chất thải nguy hại phải được xử lý tại bãi chôn lấp phù hợp được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt. Nhà thầu phải có giấy phép hành nghề theo đúng quy địnhViệc loại bỏ chất thải nguy hại phải được thực hiện và xử lý bởi những người lao động được huấn luyện đặc biệt và được chứng nhận. Việc sử dụng dầu, chất bôi trơn, chất tẩy rửa ... từ việc bảo trì xe cộ và máy móc phải được thu gom trong bể chứa và phải được công ty có giấy phép hành nghề xử lý chuyên về tái chế dầu thải tại địa điểm thải bỏ chất thải nguy hại. Các sản phẩm nhựa đường hoặc bitum không sử dụng hoặc bị từ chối sẽ được trả lại cho nhà máy sản xuất của nhà cung cấp. | QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thait sinh hoạt QCVN 40: 2011/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thả công nghiệp Quyết định Số. 59/2007/NĐ-CP Quản lý chất thải rắn; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu Thông tư No. 36/2015/TT-BTNMT on Quản lý chất thải nguy hại Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), DONRE, cộng đồng dân cư |
| 4) Xói mòn đất | Hạn chế triển khai hoạt động xây dựng vào ngày mưa Dùng vải địa kỹ thuật để che phủ tạm thời vùng đất dễ bị xói mòn Phủ một lớp đất phủ lên trên bề mặt đất để giúp đất thấm nước dần dần Xây dựng các bức tường xung quanh khu vực xói mòn để chặn dòng nước chảy Ổn định bề mặt đất dễ xói mòn bằng biện pháp trồng trọt hoặc bê tông hóa | Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), DONRE, cộng đồng dân cư |
| 5) Quản lý thoát nước và bồi lắng | Nhà Thầu cần tuân thủ thiết kế chi tiết về hệ thống nước thải trong bản kể hoạch xây dựng để phòng tránh hiện tượng tràn nước hoặc xói mòn các sườn đồi và khu vực không được bảo vệ do mưa lũ, dẫn đến chất thải công nghiệp ảnh hưởng đến nguồn nước địa phương. Nước thải sinh hoạt phát sinh và nước mưa chảy tràn tại khu vực công trường được thu gom bằng cách đào rãnh đất (30cmx40cm) xung quanh khu vực lán trại, kho bãi để thu gom nước mưa chảy tràn cũng như nước thải sinh hoạt về hố lắng. Hố lắng bằng đất được đầm chặt (dung tích 9m3 (4x1,5x1,5)) sẽ được bố trí tại khu vực trũng thấp theo hướng địa hình của khu vực thi công. Các nguồn thải phát sinh được kiểm soát, không phát tán ra môi trường xung quanh Đảm bảo hệ thống nước thải không bị tồn đọng bùn và các chướng ngại khác. Đảm bảo duy trì hiện trạng của các khu vực không diễn ra thi công. Tiến hành hợp lý công tác đất, xẻ, đắp đất, tuân thủ các tiêu chuẩn thi công, bao gồm các biện pháp như lắp đặt hệ thống nước thải, trồng cây xanh. Để tránh chất thải bị bồi lắng, gây tác động tiêu cực đến nguồn nước, cần lắp đặt hệ thống quản lý chất thải bồi lắng nhằm làm chậm hoặc chuyển hướng chất thải và chất bồi lắng cho đến khi tiến hành hoạt động trồng trọt. Hệ thống quản lý chất bồi lắng có thể bao gồm dọn dẹp rác thải kênh rạch, bờ kênh, bể tập trung chất thải, sử dụng nguyên liệu rơm rạ, hệ thống bảo vệ nạp nước thải sau bão, hoặc hàng rào chắn. Tháo nước và dẫn nước: Trong trường hợp công trình thi công cần tiến hành tại nguồn nước (ví dụ như xây cầu, dựng tường chắn, chống xói mòn), thì khu vực đó cần được tháo nước, đảm bảo tình trạng khô ráo để tiến hành thi công. Nước sau khi lắng bơm từ khu vực thi công phải được thải vào hệ thống quản lý chất bồi lắng để được xử lý trước đi chảy vào nguồn nước. Cần triển khai các biện pháp giảm thiểu cho từng địa phương cụ thể theo ESMP khi tiến hành đổi dòng nước hoặc xây dựng đê quay. | -TCVN 4447:1987: Quy phạm thi công và nghiệm thu Thông tư số 22/2010/TT-BXD của - Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình QCVN 08-MT:2015/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), DONRE, cộng đồng dân cư |
| 6) Quản lý vật liệu và hóa chất nguy hại | - Việc sử dụng vật liệu và hóa chất nguy hại trong khuôn khổ tiểu dự án phải tuân thủ tuyệt đối với các chỉ dẫn của nhà sản xuất. - Sử dụng các loại hóa chất có trong danh mục cho phép của các cơ quan có thẩm quyền - Những người tiếp xúc với các vật liệu và hóa chất nguy hại cần được đào tạo về chuyên sâu về những biện pháp phòng tránh rủi ro do tiếp xúc với vật liệu và hóa chất nguy hại. - Những người thường xuyên tiếp xúc với vật liệu và hóa chất nguy hại cần được định kỳ kiểm tra sức khỏe (không ít hơn 6 tháng một lần) và cần có chế độ nghỉ ngơi thích hợp. Vận chuyển vật liệu và hóa chất nguy hại Sử dụng các phụ kiện, đường ống và vòi chuyên dụng cho các vật liệu trong bể (ví dụ, tất cả các axit sử dụng một loại kết nối, tất cả các chất ăn da đều sử dụng thiết bị khác) và duy trì các thủ tục để ngăn ngừa việc bổ sung các chất độc hại vào bể không chính xác. Sử dụng thiết bị chuyển giao tương thích và phù hợp với đặc tính của vật liệu chuyển giao và thiết kế để đảm bảo chuyển giao an toàn. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các phụ kiện, ống dẫn và ống. Cung cấp ngăn chặn thứ cấp, nhỏ giọt hoặc các biện pháp ngăn chặn tràn và nhỏ giọt khác, đối với các thùng chứa vật liệu nguy hiểm tại các điểm kết nối hoặc các điểm tràn khác có thể. Kiểm soát quá tải Chuẩn bị các thủ tục bằng văn bản cho các hoạt động vận chuyển bao gồm một danh sách kiểm tra các biện pháp cần làm trong quá trình làm đầy và sử dụng người được đào tạo về quy trình này. Lắp các thiết bị đo lên thùng để đo khối lượng bên trong. Sử dụng các kết nối ống nước nhỏ giọt cho xe bồn và các kết nối cố định với các bồn chứa. Cung cấp các van đóng kín tự động trên bể chứa để tránh quá tải. Sử dụng một bể chứa nước xung quanh ống đổ để thu vật liệu tràn. Sử dụng kết nối đường ống với van bảo vệ quá tải tự động (van phao). Bơm ít hơn dung tích cho phép vào thùng hoặc tàu bằng cách đặt hàng ít vật liệu hơn khả năng sẵn có của nó. Trường hợp quá tải hoặc quá áp vòi xả, cần kiểm soát hạ tải. Phản ứng, phòng chống cháy nổ Lưu trữ các vật liệu không tương thích (axit, bazơ, chất dễ cháy, chất oxy hoá, hoá chất phản ứng) ở các khu vực riêng biệt, và các cơ sở ngăn cách tách khu vực chứa vật liệu. Cung cấp kho vật liệu cụ thể cho các vật liệu cực kỳ nguy hiểm hoặc dễ xảy ra phản ứng. Sử dụng các thiết bị ngăn ngọn lửa trên lỗ thông hơi từ các hộp chứa dễ cháy. Cung cấp thiết bị chống sét và chống sét cho các bể chứa, trạm chuyển tiếp và các thiết bị khác dùng để xử lý vật liệu dễ cháy. Lựa chọn các vật liệu xây dựng tương thích với các sản phẩm được lưu trữ cho tất cả các bộ phận của hệ thống lưu trữ và phân phối và tránh tái sử dụng thùng chứa cho các sản phẩm khác nhau mà không kiểm tra tính tương thích của vật liệu. Lưu trữ các vật liệu độc hại trong khu vực của cơ sở cách ly với các công trình chính. Nếu không thể tránh được sự gần gũi, cần phải tách vật lý bằng cách sử dụng các cấu trúc được thiết kế để ngăn ngừa lửa, nổ, tràn, và các tình huống khẩn cấp khác ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở. Khu vực lưu trữ phải ở trên một bề mặt không thấm nước và dễ dàng làm sạch, được đóng gói một cách hợp lý để tránh bất kỳ sự cố tràn hoặc rò rỉ. Khu vực lưu trữ nên được che phủ để tránh nước mưa tích tụ. Cấm tất cả các nguồn gây cháy từ các khu vực gần các bể chứa dễ cháy. Khoang thứ cấp (chất lỏng) Chuyển chất nguy hiểm từ bể chứa xe sang nơi cất giữ ở những khu vực có bề mặt đủ thấm nước để tránh mất môi trường và bị dốc xuống nơi thu gom hoặc cấu trúc ngăn chứa không nối với hệ thống thu nước thải/nước mưa. Nếu không cung cấp được cấu trúc ngăn chặn lâu dài, dành riêng cho các hoạt động chuyển giao thì phải cung cấp một hoặc nhiều hình thức ngăn ngừa tràn khác, chẳng hạn như vỏ bọc di động (có thể triển khai trong suốt thời gian hoạt động) van giảm áp trên các bồn chứa nước mưa, hoặc đóng van trong các thiết bị thoát nước hoặc cống rãnh, kết hợp với máy tách nước dầu. Lưu trữ các vật liệu độc hại bằng bồn có tổng dung tích bằng hoặc lớn hơn 1.000 lít ở những khu vực có bề mặt không thấm nước được phủ hoặc bện để chứa tối thiểu 25% tổng lượng lưu trữ. Cung cấp khả năng ngăn chặn thứ cấp đối với các bộ phận (bể, ống) của hệ thống lưu giữ vật liệu nguy hiểm, trong phạm vi khả thi. Tiến hành kiểm tra xe bồn định kỳ (ví dụ như hàng ngày hoặc hàng tuần), và kiểm tra những phần có thể nhìn thấy của xe bồn và đường ống để tránh rò rỉ. Sử dụng hệ thống lưu kho và đường ống kép, composite, hoặc đặc biệt, đặc biệt trong việc sử dụng bể chứa ngầm (USTs) và đường ống ngầm. Nếu sử dụng hệ thống tường kép, chúng nên cung cấp một phương tiện để phát hiện rò rỉ giữa hai bức tường. Đào tạo - Nhân viên cần được đào tạo về quản lý chất thải nguy hại. Chương trình đào tạo bao gồm: Danh sách nhân viên được đào tạo Các mục tiêu đào tạo cụ thể. Các cơ chế để đạt được các mục tiêu (các hội thảo thực hành, video, v.v ...). Phương tiện xác định liệu chương trình đào tạo có hiệu quả hay không Các thủ tục đào tạo cho những người mới tuyển dụng và các khóa học mới cho nhân viên hiện có. Sự Tham gia và Nhận thức của Cộng đồng Có thông tin chung cho cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng về phạm vi và mức độ hoạt động của dự án và các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại chỗ để đảm bảo không có ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Tác động tiềm ẩn tới sức khoẻ con người hoặc môi trường do sự cố hoặc do các chất thải nguy hại hiện có. Thông tin cụ thể và kịp thời về hành vi và các biện pháp an toàn thích hợp sẽ được thông qua trong trường hợp xảy ra tai nạn bao gồm thực hành diễn tập tại các địa điểm có rủi ro cao. Tiếp cận thông tin cần thiết để hiểu được bản chất của tác động có thể xảy ra của tai nạn và cơ hội để đóng góp một cách có hiệu quả vào các quyết định liên quan và xây dựng các kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp cộng đồng. Sở TNMT và Sở Y tế sẽ được thông báo kịp thời về bất kỳ sự cố môi trường nào. Chuẩn bị và tiến hành biện pháp khắc phục hậu quả sau khi xảy ra sự cố tràn dầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp một báo cáo giải thích lý do cho sự cố tràn, các hành động khắc phục, hậu quả/thiệt hại do sự cố tràn, và giải pháp sửa chữa. | Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT: Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), DONRE, cộng đồng dân cư |
| 7) Tác động sinh học | Nhà thầu cần lập Kế hoạch Quản lý công tác Giải phóng mặt bằng, Khôi phục và Tái trồng thảm thực vật theo các quy định liên quan để Kỹ sư thi công phê duyệt trước. Kế hoạch Giải phóng mặt bằng phải được Tư vấn giám sát Xây dựng phê duyệt và Nhà thầu cần tuân thủ chặt chẽ kế hoạch này. Hạn chế số lượng các khu vực cần giải phóng mặt bằng thấp nhất có thể. Công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực rừng núi cần phải có sự cho phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nhà thầu cần giải phóng lớp đất mặt của tất cả các khu vực mà lớp đất mặt sẽ bị ảnh hưởng bởi công tác phục hồi, bao gồm các biện pháp tạm thời như lưu kho và dồn đống, v.v.; lớp đất mặt được bóc ra sẽ được tập trung tại khu vực đã thống nhất với Tư vấn giám sát Xây dựng để sử dụng cho công tác tái trồng thảm thực vật sau này và cần được bảo vệ. Cấm sử dụng chất hóa học trong giải phóng thảm thực vật. Cấm chặt cây trừ khi được cho phép trong kế hoạch giải phóng thảm thực vật. Dựng hàng rào bảo vệ tạm thời để bảo vệ các loại cây cần được giữ lại nếu cần thiết trước khi bắt đầu tiến hành công tác tại địa điểm đó. Không xâm phạm các khu vực tài nguyên sinh thái quan trọng trừ khi có sự cho phép của Tư vấn giám sát Xây dựng, Tư vấn này cần tham khảo ý kiến của BQLDA, Tư vấn giám sát môi trường độc lập (IEMC) và các cấp thẩm quyền liên quan. Các khu vực này bao gồm khu vực chăn nuôi chim, thú, khu nuôi cá, hoặc khu vực được bảo vệ làm không gian xanh. Nhà thầu cần đảm bảo rằng không diễn ra bất kỳ hoạt động nào về săn bắn, đánh bẫy, đầu độc hệ động vật. | Luật Đa dạng Sinh học Số.20/2008/QH12 Nghị định 65/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đa dạng Sinh học | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), DONRE, cộng đồng dân cư |
| 8) Quản lý giao thông | - Nhà thầu phải thực hiện đúng các quy định của Luật Giao thông đường bộ - Thông qua các biện pháp an toàn giao thông tốt nhất trên tất cả các khía cạnh hoạt động của tiểu dự án với mục tiêu ngăn ngừa tai nạn giao thông và giảm thiểu thương tích mà nhân viên tiểu dự án và công chúng phải chịu. Các biện pháp nên bao gồm: Nhấn mạnh khía cạnh an toàn giữa người lái xe. Nâng cao kỹ năng lái xe và yêu cầu cấp phép lái xe. Thông qua các giới hạn về thời gian đi lại và sắp xếp bảng điều khiển để tránh tình trạng quá tải. Tránh đường nguy hiểm và thời gian trong ngày để giảm nguy cơ tai nạn. Sử dụng các thiết bị điều khiển tốc độ trên xe tải, và theo dõi các hành động của lái xe từ xa. - Bảo dưỡng thường xuyên xe và sử dụng các bộ phận đã được phê duyệt của nhà sản xuất để giảm thiểu các tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra do thiết bị hoạt động sai hoặc bị hỏng sớm. - Giảm thiểu sự tương tác của người đi bộ với xe xây dựng. - Hợp tác với cộng đồng địa phương và các cơ quan có thẩm quyền để cải thiện biển báo, tầm nhìn và sự an toàn tổng thể của đường xá, đặc biệt là dọc theo các dải nằm gần trường học hoặc các địa điểm khác nơi có trẻ em. Hợp tác với cộng đồng địa phương về giáo dục giao thông và an toàn cho người đi bộ (ví dụ như chiến dịch giáo dục trường học). - Phối hợp với các cơ quan ứng phó khẩn cấp để đảm bảo rằng các biện pháp sơ cứu thích hợp được cung cấp trong trường hợp xảy ra tai nạn. - Sử dụng vật liệu có nguồn gốc địa phương, bất cứ khi nào có thể, để giảm thiểu khoảng cách vận chuyển. Định vị các cơ sở liên kết như các lán trại lao động ở trong khu vực tiểu dự án và sắp xếp việc vận chuyển công nhân bằng xe buýt để giảm thiểu lưu thông bên ngoài. - Sử dụng các biện pháp kiểm soát giao thông an toàn, bao gồm cả biển báo và người treo cờ để cảnh báo các điều kiện nguy hiểm. | Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12; Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Thông tư số 22/2010/TT-BXD quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), DONRE, cộng đồng dân cư |
| 9) Gián đoạn cung cấp các dịch vụ công ích | Gián đoạn cung cấp nước, khí đốt, điện, dịch vụ internet có kế hoạch và không có kế hoạch: Nhà thầu phải tiến hành tham vấn trước và lập kế hoạch dự phòng với chính quyền địa phương về những hậu quả của việc ngưng các dịch vụ hoặc ngắt kết nối. Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích liên quan để thiết lập lịch trình trình xây dựng hợp lý. Cung cấp thông tin cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng về lịch trình làm việc cũng như kế hoạch ngưng cung cấp các dịch vụ tiện ích (ít nhất trước 5 ngày). Các nhà thầu phải đảm bảo phương án thay thế cấp nước cho các cư dân bị ảnh hưởng trong trường hợp của sự gián đoạn kéo dài hơn một ngày. Bất kỳ các thiệt hại tới hệ thống tiện ích hiện có của dây cáp sẽ được báo cáo cho chính quyền và sửa chữa càng sớm càng tốt. | Nghị định số. 167/2013/ND-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), DONRE, cộng đồng dân cư |
| 10) Quản lý khu lán trại của công nhân | Các lán trại của Nhà thầu và công nhân được xây dựng tạm thời trên vùng đất của tiểu dự án. Các khu vực này được xây dựng đủ xa so với khu vực dùng để xếp vật liệu xây dựng, chứa dầu, rác thải, kênh xả thải, các địa điểm nhạy cảm như trường học, bệnh viện, nhà thờ, chùa, đền và các khu vực nguy hiểm khác như khu vực lở đất, lún đất hay xói mòn. Các lán trại phải đảm bảo có điều kiện tốt như thông gió, ánh sáng mặt trời, nước sạch, thu dọn rác, nhà vệ sinh tự hoại, màn chống muỗi, bình cứu hỏa, bộ sơ cứu y tế, và các phương tiện bảo vệ sức khỏe khác cho công nhân. | Luật Lao động 10/2012/QH13 Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), DONRE, cộng đồng dân cư |
| 11) Quản lý các vấn đề xã hội liên quan đến dòng lao động | Sử dụng nhân công địa phương đối với các công việc đơn giản, và để hạn chế sự gia tăng công nhân tại khu vực tiểu dự án. Nên giải thích cho công nhân về các phong tục, tập quán địa phương để tránh xung đột với người dân địa phương. Chủ của tiểu dự án và Nhà thầu cần hợp tác với các cơ quan địa phương để phòng tránh, ngăn ngừa tệ nạn xã hội. Tăng cường các chiến dịch tuyên truyền bài trừ tệ nạn xã hội Liên lạc với các tổ chức địa phương để đảm bảo quản lý hiệu quả và GRM để những người dân địa phương bị ảnh hưởng có thể tin cậy. Công nhân tạm thời sống trong các lán trại và nhà cho thuê phải đăng ký tạm trú với cơ quan địa phương. Nghiêm cấm công nhân có các hành vi: Sử dụng đồ uống có cồn trong quá trình xây dựng Tranh cãi, đánh nhau Tham gia cờ bạc, tệ nạn xã hội như sử dụng chất ma túy, mại dâm Vứt rác bừa bãi | Nghị định số. 167/2013/ND-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), DONRE, cộng đồng dân cư |
| 12) Cơ hội tìm thấy hiện vật văn hoá, khảo cổ | Nếu nhà thầu phát hiện ra địa điểm khảo cổ, di tích lịch sử, hài cốt và hiện vật, bao gồm cả nghĩa địa và / hoặc các phần mộ riêng lẻ trong quá trình đào đắp, xây dựng, nhà thầu có trách nhiệm: Ngừng hoạt động xây dựng trong khu vực tìm thấy; Khoanh định vị trí hoặc khu vực phát hiện; Bảo vệ các vị trí để ngăn chặn bất cứ thiệt hại hay mất mát các đối tượng có thể di động. Trong trường hợp các hiện vật có thể tháo rời hoặc vẫn còn nhạy cảm, bố trí một người bảo vệ ban đêm cho đến khi cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến tiếp nhận; Thông báo cho Tư vấn giám sát xây dựng (TVGS), TVGS sẽ thông báo cho cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc quốc gia (trong vòng 24 giờ hoặc ít hơn); Cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc quốc gia sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo quản các địa điểm này trước khi quyết định về thủ tục tiếp theo. Một báo cáo đánh giá sơ bộ về quá trình phát hiện được thực hiện. Ý nghĩa và tầm quan trọng của những phát hiện được đánh giá theo các tiêu chí khác nhau liên quan đến di sản văn hóa, bao gồm giá trị thẩm mỹ, lịch sử, khoa học, nghiên cứu, xã hội và kinh tế; Quyết định về việc làm thế nào để xử lý việc tìm kiếm được thực hiện bởi các cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương. Điều này có thể bao gồm các thay đổi trong bố trí (như khi tìm kiếm được một di tích không thể di dời) bảo tồn, bảo quản, phục hồi và thu hồi; Nếu các vị trí và/hoặc di tích văn hóa có giá trị cao và việc bảo quản vị trí được khuyến cáo của các chuyên gia và yêu cầu của cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương, Chủ dự án cần phải thay đổi thiết kế cần thiết để thích ứng với yêu cầu và bảo quản các vị trí này; Các quyết định liên quan đến việc quản lý tìm kiếm sẽ được thông báo bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền Các công trình xây dựng có thể tiếp tục chỉ sau khi được sự cho phép từ cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10; Luật bổ sung và sửa đổivề di sản văn hóa số. 32/2009/QH12; Nghị định bổ sung và sửa đổi số 98/2010/ND-CP | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), DONRE, cộng đồng dân cư |
| 13) An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Lao động quá sức - Tập huấn cho người lao động về kỹ thuật nâng và xử lý vật liệu trong xây dựng và kết thúc, bao gồm việc đặt ra giới hạn trọng lượng trên đó cần phải có trợ giúp cơ học hoặc thang máy hai người là cần thiết. - Lập kế hoạch bố trí công trình để giảm thiểu nhu cầu vận chuyển thủ công các vật nặng. - Lựa chọn công cụ và thiết kế các điểm làm việc để giảm yêu cầu về lực và thời gian giữ, và thúc đẩy các tư thế được cải thiện, bao các trạm làm việc có khả năng điều chỉnh người sử dụng. - Thực hiện kiểm soát hành chính vào các quy trình làm việc, chẳng hạn như luân chuyển công việc và nghỉ ngơi hoặc nghỉ giải lao. Trượt chân và ngã Thực hiện các biện pháp vệ sinh tốt, chẳng hạn như sắp xếp và đặt vật liệu xây dựng rời hoặc các mảnh vụn phá dỡ ở các khu vực được thiết lập cách xa các lối đi bộ. Vệ sinh thường xuyên các chất thải phế thải dư thừa và sự trang chất lỏng. Định vị các dây điện và mối điện ở các khu vực chung và các hành lang được đánh dấu. Sử dụng giày chống trơn. Làm việc trên cao Đào tạo và sử dụng các thiết bị ngăn ngừa ngã tạm thời, như đường ray hoặc các hàng rào khác có thể hỗ trợ trọng lượng 200 pounds, khi làm việc ở độ cao bằng hoặc lớn hơn hai mét hoặc ở bất kỳ độ cao nào nếu rủi ro bao gồm ngã vào các máy móc đang hoạt động, vào nước hoặc chất lỏng khác, vào các chất độc hại, hoặc thông qua việc khu vực mở trên bề mặt làm việc. Đào tạo và sử dụng các hệ thống chống ngã cá nhân, như dây an toàn và dây hấp thu năng lượng có khả năng hỗ trợ 2.268 kg (cũng được mô tả trong phần này về làm việc trên cao ở trên), cũng như các thủ tục cứu giúp những người bị ngã để ngăn chặn việc bị ngã từ trên cao xuống. Điểm kết nối của hệ thống chống ngã cũng có thể hỗ trợ 2.268 kg. Sử dụng các khu kiểm soát và các hệ thống giám sát an toàn để cảnh báo người lao động về vị trí gần các khu vực nguy hiểm dễ ngã, cũng như siết chặt, đánh dấu và ghi nhãn các nắp đối với các khoảng hở trên sàn, mái, hoặc các bề mặt đi bộ. Va đập bởi các vật dụng Sử dụng các vùng thả hoặc xả thải quy định và hạn chế, và/hoặc máng nước để di chuyển an toàn các chất thải từ trên xuống dưới. Thực hiện cưa, cắt, nghiền, chà nhám, chẻ hoặc đục đẽo có sự bảo vệ thích hợp và neo chặt khi áp dụng. Duy trì các cách thức di chuyển rõ ràng để tránh điều khiển các thiết bị nặng ngang qua phế liệu rời. Sử dụng các biện pháp bảo vệ khi có người hay vật liệu bị rơi bằng giàn giáo và các cạnh của bề mặt làm việc cao, chẳng hạn như tay vịn và bảng ván để tránh cho vật liệu bị bắn ra. Di chuyển các khu vực làm việc trong quá trình nổ mìn và sử dụng thảm nổ hoặc các phương thức làm chệch hướng để giảm thiểu đá bay hoặc sự phun ra các mảnh vụn phá dỡ nếu công việc được tiến hành gần với người hoặc công trình. Mang thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp, chẳng hạn như kính an toàn với lá chắn bên, mặt nạ, mũ cứng, và giày an toàn. Di chuyển máy móc Lập kế hoạch và tách riêng địa điểm giao thông, vận hành máy móc và đi bộ, và kiểm soát lưu lượng xe thông qua các tuyến giao thông một chiều, thiết lập giới hạn tốc độ, và những người được trang bị tại chỗ mặc áo khoác dễ quan sát hoặc mang quần áo chuyêndụng để điều tiết giao thông. Đảm bảo khả năng dễ quan sát thông qua việc sử dụng áo khoác dễ nhận biết khi làm việc trong hoặc hoặc đi bộ qua khu vực vận hành thiết bị nặng và đào tạo công nhân để kiểm tra tiếp xúc mắt với người vận hành thiết bị trước khi tiếp cận xe cộ. Đảm bảo thiết bị di chuyển được trang bị hệ thống báo động. Sử dụng các thiết bị nâng được kiểm tra và bảo dưỡng tốt phù hợp với tải trọng, chẳng hạn như cần cẩu, và đảm bảo tải trọng khi nâng chúng lên cao hơn các độ cao yêu cầu. Bụi Phải thực hiện các kỹ thuật giảm thiểu bụi như sử dụng nước hoặc hóa chất không độc hại để giảm thiểu bụi bẩn từ các chuyển động của xe. Trang thiết bị bảo hộ cá nhân như mặt nạ sẽ được sử dụng ở những nơi có mức bụi quá cao. Đào đắp và không gian bị giới hạn Kiểm soát các yếu tố cụ thể trên công trường có thể góp phần gây mất ổn định mái dốc của hoạt động đào đắp, ví dụ như việc sử dụng kỹ thuật loại bỏ nước trong đào đắp, hỗ trợ vách tường bên và điều chỉnh độ dốc để loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ sụp đổ, tạo thành bẫy, hay đuối nước. Cung cấp các phương tiện an toàn để tiếp cận và thoát ra khỏi các khu vực đào đắp, như dốc phân bậc, tuyến đường vào phân bậc, hoặc cầu thang và thang. Tránh vận hành các thiết bị đốt trong thời gian dài trong các khu vực đào đắp nơi những lao động khác phải vào trừ khi khu vực này được thông gió. Các mối nguy hại công trường khác Sử dụng nhân viên được đào tạo chuyên biệt để xác định và loại bỏ các chất thải từ các thùng chứa, chậu, vại, thiết bị chế biến hoặc đất bị ô nhiễm như là bước đầu tiên trong để có thể khai quật, xây dựng, tháo dỡ hay phá hủy an toàn. Sử dụng nhân viên được đào tạo chuyên biệt để xác định và lựa chọn loại bỏ các vật liệu có khả năng gây nguy hiểm trong xây dựng trước khi tháo dỡ hoặc phá dỡ bao gồm, ví dụ như chất cách điện hoặc các yếu tố kết cấu chứa chất amiăng và Polychlorinated Biphenyls, các thành phần điện có chứa thủy ngân. Sử dụng thiết bị bảo hộ phù hợp dựa trên kết quả đánh giá về sức khoẻ và an toàn lao động, bao gồm mặt nạ phòng độc, quần áo/áo bảo vệ, găng tay và bảo vệ mắt | Chỉ thị số 02 /2008/CT-BXD về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của - Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), DONRE, cộng đồng dân cư |
| 14) An toàn và sức khỏe cộng đồng | A. Các mối nguy hại công trường chung Tiểu dự án phải thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro để bảo vệ cộng đồng khỏi các mối nguy hiểm về vật lý, hóa học hoặc các mối nguy khác liên quan đến các khu vực đang xây dựng. Hạn chế tiếp cận với công trường xây dựng, thông qua sự kết hợp giữa kiểm soát nội quy và biện pháp hành chính, đối với các kết cấu hoặc khu vực có các rủi ro cao tùy thuộc vào các tình huống cụ thể thiết lập rào chắn, biển báo và tuyên truyền các rủi ro cho cộng đồng địa phương. Loại bỏ nguy hiểm trên các địa điểm xây dựng mà không thể kiểm soát được một cách có hiệu quả bằng việc hạn chế tiếp cận công trường, chẳng hạn như che đậy các khu vực mở thành các không gian nhỏ được che chắn, đảm bảo đường thoát cho các vùng mở lớn hơn như rãnh đào hoặc hố đào hoặc lưu giữ bao quanh vật liệu nguy hiểm. B. Ngăn chặn dịch bệnh Bệnh lây truyền Cần giám sát, sàng lọc và điều trị công nhân. Ngăn ngừa bệnh tật trong công nhân, trong cộng đồng địa phương bằng cách: Đưa ra các sáng kiến nâng cao nhận thức về sức khoẻ và giáo dục, ví dụ bằng cách thực hiện chiến lược thông tin để củng cố nhận thức cá nhân nhằm giải quyết các yếu tố hệ thống có thể ảnh hưởng đến hành vi cá nhân cũng như thúc đẩy việc bảo vệ cá nhân và bảo vệ người khác tránh lây nhiễm bằng cách khuyến khích sử dụng bao cao su. Đào tạo cán bộ y tế về điều trị bệnh. Tiến hành các chương trình tiêm chủng cho người lao động trong cộng đồng địa phương để cải thiện sức khoẻ và phòng ngừa nhiễm trùng. Cung cấp các dịch vụ y tế. Cung cấp điều trị thông qua quản lý trường hợp điển hình tại các cơ sở chăm sóc sức khoẻ tại chỗ hoặc trong cộng đồng. Đảm bảo tiếp cận được với điều trị y tế, bảo mật và chăm sóc thích hợp, đặc biệt đối với công nhân nhập cư. Thúc đẩy hợp tác với chính quyền địa phương để tăng cường sự tiếp cận của gia đình công nhân và cộng đồng với các dịch vụ y tế công cộng và thúc đẩy tiêm chủng. Bệnh lan truyền theo vector truyền bệnh Ngăn chặn sự lây truyền ấu trùng và mầm bệnh thông qua các biện pháp vệ sinh và loại bỏ môi trường sống và sinh sản của ấu trùngquanh khu định cư của con người. Loại bỏ nước tù không sử dụng được. Tăng lưu lượng dòng chảy trong các kênh tự nhiên và nhân tạo. Xem xét việc áp dụng rào quây vùng tồn dư thuốc trừ sâu. Thực hiện các chương trình kiểm soát vector tích hợp. Đẩy mạnh việc sử dụng thuốc đuổi bắt, quần áo, lưới, và các biện pháp phòng tránh khác để ngăn ngừa côn trùng cắn. Điều trị dự phòng bằng các thuốc không có miễn dịch và phối hợp với các cán bộ y tế để tiêu diệt các hồ chứa bệnh. Theo dõi và điều trị các quần thể lưu hành và di cư để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh. Hợp tác và trao đổi dụng cụ, máy móc với các chương trình kiểm soát khác trong khu vực tiểu dự án nhằm tối đa hóa lợi ích. Đào tạo cán bộ tiểu dự án và người dân khu vực về rủi ro, phòng ngừa, và điều trị. Theo dõi các cộng đồng trong những mùa có nguy cơ cao để phát hiện và điều trị các ca bệnh. Phân phát tài liệu giáo dục thích hợp. Tuân theo các hướng dẫn an toàn về lưu giữ, vận chuyển và sử dụng thuốc trừ sâu để giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn do lạm dụng, tràn, và tiếp xúc của con người do tai nạn. | Luật giao thông đường bộ số. 23/2008/QH12 Thông tư số 22/2010/TT-BXD về quy định an toàn lao động trong xây dựng QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong xây dựng Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), DONRE, cộng đồng dân cư |
| 15) Quản lý kho bãi và mỏ | Các mỏ hoặc nơi lưu trữ quy mô lớn sẽ cần các biện pháp cụ thể vượt xa phạm vi các biện pháp giảm thiểu trong ECOP này. Tất cả các vị trí được sử dụng phải được xác định trước trong các yêu cầu kỹ thuật xây dựng đã được phê duyệt. Một hào mở sẽ được xây dựng xung quanh khu lưu trữ để chặn nước thải. Đối với mỏ vật liệu được mở lần đầu, cần dự trữ lớp đất mặt để sau này sẽ sử dụng lại lớp đất này nhằm khôi phục lại khu mỏ trở về lại gần với điều kiện tự nhiên ban đầu. Việc sử dụng thêm các khu vực mới cho việc dự trữ, tập kết hay khai thác vật liệu cần thiết cho quá trình thi công phải được phê duyệt trước bởi các kỹ sư xây dựng. Khi các chủ sở hữu đất bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng khu vực đất của họ cho việc dự trữ, tập kết vật liệu hay khai thác mỏ vật liệu, các chủ sở hữu này phải được đưa vào kế hoạch tái định cư của dự án. Nếu cần phải có đường vào, chúng phải được xem xét trong đánh giá môi trường. |  | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), DONRE, cộng đồng dân cư |
| 16) Giao tiếp với Cộng đồng địa phương | Duy trì trao đổi liên lạc với chính quyền địa phương và cộng đồng quan tâm; nhà thầu cần hợp tác với các cơ quan chức năng địa phương (chủ tịch cấp xã, trưởng thôn) về kế hoạch thi công đã thống nhất tại các địa bàn gần khu vực nhạy cảm hoặc trong thời điểm nhạy cảm (như lễ hội tôn giáo). Lập bản sao bằng tiếng Việt về ECOP và các tài liệu bảo vệ môi trường liên quan cho các cơ quan địa phương và công nhân. Không gian vui chơi, bãi đỗ xe bị giảm xuống: Tổn thất về cơ sở hạ tầng công cộng trong quá trình thi công thường là một vấn đề gây bất tiện đối với người dân tại các khu vực nhạy cảm. Tuy nhiên, công tác tham khảo người dân bị ảnh hưởng được thực hiện sẽ tạo ra cơ hội nghiên cứu và triển khai các biện pháp thay thế. Phổ biến thông tin tiểu dự án cho các bên ảnh hưởng (như chính quyền địa phương, doanh nghiệp và hộ gia đình bị ảnh hưởng,v.v) trong các buổi họp mặt cộng đồng trước khi triển khai xây dựng. Cung cấp thông tin liên hệ của đơn vị quan hệ công chúng để các bên quan tâm có thể thu thập thông tin về các hoạt động tại nơi xây dựng, trạng thái và kết quả triển khai tiểu dự án. Cung cấp toàn bộ thông tin, đặc biệt các số liệu kỹ thuật, một cách dễ hiểu cho công chúng và hữu ích cho các thành phần quan tâm cũng như cơ quan chức năng thông qua bảng biểu, bản tin, khi có các kết quả đáng kể trong giai đoạn triển khai dự án. Quản lý những sự liên quan đối với cộng đồng và các yêu cầu về thông tin khi thực hiện tiểu dự án. Phản hồi kịp thời và chính xác các yêu cầu qua điện thoại và văn bản. Thông báo cho người dân địa phương về kế hoạch xây dựng, những gián đoạn về dịch vụ, các tuyến đường vòng và tuyến xe buýt, trường hợp gây nổ, phá hủy cần thiết. Hạn chế thi công vào buổi tối. Nếu cần phải đảm bảo công việc được chuẩn bị kỹ lưỡng và mọi người được thông báo đầy đủ để có thể có các biện pháp cần thiết. Phải thông báo trước ít nhất 15 ngày về việc gián đoạn dịch vụ (bao gồm điện, nước, dịch vụ điện thoại, xe buýt, v.v) cho người dân bằng cách dán thông báo tại nơi triển khai tiểu dự án, tại bến xe buýt và tại các doanh nghiệp/hộ gia đình bị ảnh hưởng. Cung cấp văn bản và bản vẽ kỹ thuật cho cơ quan và cư dân địa phương, đặc biệt phác thảo khu vực xây dựng và kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) của nơi thi công. Cần đặt bảng thông báo tại tất cả địa điểm xây dựng để cung cấp thông tin về dự án cũng như thông tin liên lạc của ban quản lý dự án, nhân viên môi trường, nhân viên an toàn và sức khỏe, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác để mọi cá nhân bị ảnh hưởng đểu có thể trình bày về vấn đề quan tâm cũng như đưa ra đề xuất. | Nghị định số 167/2013/ NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), DONRE, cộng đồng dân cư |

- Các biện pháp giảm thiểu tác động do việc thi công dự án đến Tác động đến bình đẳng giới và trẻ em

- Trong quá trình thi công TDA có thể ảnh hưởng đến bình đẳng giới, phụ nữ và trẻ em ở khu vực xung quanh dự án và trên công trường, do đó các biện pháp giảm thiểu được đề xuất cho nhà thầu thực hiện dưới sự giám sát của BQLDA và từ vấn giám sát xây dựng và ban giám sát cộng đồng tại địa phương. Cụ thể các biện pháp giảm thiểu như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, HIV/AIDS tới mọi tầng lớp nhân dân và bản thân người phụ nữ. Xây dựng và triển khai các hoạt động truyền thông, các mô hình về bình đẳng giới phù hợp với khu vực TDA. Tại khu vực công trường thi công cần có các tài liệu tuyên truyền về giới, HIV/AIDS

- Quản lý dòng lao động, đặc biệt là phụ nữ. Phối hợp cùng địa phương để có các biện pháp quản lý tốt. Đề cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhà thầu nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, địa phương, tư vấn giám sát và chỉ huy công trường trong thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới; bố trí, phân công công tác đối với phụ nữ.

- Trong quá trình thi công cần có các biện pháp phòng chống tệ nạn mại dâm, xâm hại tình dục đến phụ nữ và trẻ em.

- Công trường thi công cần có biển báo và đèn chiếu sáng vào ban đêm đảm bảo phụ nữ và trẻ em không bị tác đông khi đi qua công trường vào ban đêm.

- Nghiêm cấm trẻ em vào khu vực công trường thi công. Cần bố trí rào chắn, biển báo nguy hiểm tại công trường, các khu vực dễ bị đuối nước tại hồ đập.

- Không thuê lao động trẻ em dưới 16 tuổi. Cần phối hợp với địa phương để có kế hoạch quản lý dòng lao động tốt.

### 7.2.3 Biện pháp giảm thiểu cho các tác động đặc trưng của từng công trình trong giai đoạn thi công

- Ngoài các biện pháp giảm thiểu tác động chung đã được nêu, trong quá trình triển khai TDA Ninh Thuận tại 5/5 hồ chứa có tác động đặc thù lên các điểm nhạy cảm nằm rải rác trên các khu vực thi công. Sau khi tham vấn chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư, các giải pháp cụ thể và công tác thực hiện được trình bày dưới đây.

- Biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực do khoan phụt:

- Các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực do khoan phụt chống thấm phát sinh nhưtràn dung dịch khoan phụt ra môi trường xung quanh sẽ được kiểm soát bằng việc tuân thủ đầy đủ theo TCVN 8644:2011

- Các thiết bị và dụng cụ để chuẩn bị dung dịch khoan phụt sẽ được quản lý và vệ sinh một cách thích hợp nhằm tránh việc xâm nhập của dung dịch khoan phụt vào môi trường đất, nước mặt và nước ngầm.

- Hố lắng tiêu chuẩn tạm thời sẽ được xây dựng để thu gom dung dịch trào ra từ quá trình khoan phụt trong xử lý thấm ở thân đập.

- Dựa trên mức độ nguy hại, cặn lắng từ các hố thu sẽ được thu gom, làm khô, và xử lý tiếp tục hoặc vận chuyển đến các khu vực đổ thải cho phép của địa phương sau khi kết thúc quá trình khoan phụt theo các quy định về xử lý chất thải của Chính phủ.

- Biện pháp giảm thiểu các tác động đặc thù khác:

# Bảng 54. Biện pháp giảm thiểu đối với công trình nhạy cảm

| Công trình | Các đối tượng nhạy cảm và mối quan hệ với hoạt động tiểu dự án | Phạm vi, quy mô và các tác động tiềm tàng | Các biện pháp giảm thiểu cho các tác động đặc trưng | Chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Triển khai | Giám sát |
| 1, Hồ Sông Sắt, xã Phước Đại, huyện Bác Ái | Nhà dân cạnh tuyến đường vận chuyển | Phạm vi: Trên tuyến đường dẫn vào khu vực thi công của hồ Sông Sắt Quy mô tác động: Người dân sống hai bên đường vào hồ thuộc xã Phước Đại Các tác động tiềm tàng: Hoạt động thi công có thể gây tác động đến cấu trúc tường nhà, gây nứt gãy công trình Gây bụi, ồn tới sinh hoạt thường ngày của hộ gia đình Gây nguy cơ mất an toàn giao thông | - Lịch trình, hoạt động thi công và các tác động liên quan phải được gửi tới các hộ ít nhất một tháng trước khi bắt đầu thi công. - Hạn chế bóp còi các phương tiện. | Nhà thầu | PPMU, CSC, DONRE, cộng đồng địa phương |
| 2, Hồ Sông Biêu, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam | Nơi chăn nuôi nằm gần đường quản lý của người giám sát hồ. | Phạm vi: Trên tuyến đường dẫn vào khu vực thi công của hồ Sông Biêu Quy mô tác động: Người dân chăn nuôi sống hai bên đường vào hồ thuộc xã Phước Hà Các tác động tiềm tàng: Hoạt động thi công có thể gây tác động đến cấu trúc tường nhà, chuồng trại gây nứt gãy công trình Gây bụi, ồn tới sinh hoạt thường ngày của hộ gia đình Có nguy cơ mất an toàn giao thông Các hoạt động thi công có thể gây khó khăn cho việc vận chuyển mua bán vật nuôi do bị tắc nghẽn, bị hạn chế lối vào. Không gian chăn thả vật nuôi bị hạn chế. | -Thông báo kế hoạch thi công với hộ gia đình trước 6 tháng để có kế hoạch nuôi trồng - Các xe vận chuyển nguyên vật liệu cần được che chắn cẩn thận -Thương xuyên tưới nước mặt đường vận chuyển để giảm thiểu bụi phát tán | Nhà thầu | PPMU, CSC, DONRE, cộng đồng địa phương |
|  | Tuyến đường điện hạ thế nằm trên đập Hồ Sông Biêu | Phạm vi: Xung quanh khu vực sửa chữa, nâng cấp hồ nơi đường dây điện đi qua. Quy mô tác động: Công nhân xây dựng, cán bộ dự án trên công trường, người dân xã Phước Hà. Các tác động tiềm tàng: - Các hoạt động xây dựng có thể tác động tới đường điện do việc vận hành các máy móc thiết bị hạng nặng gây rung động hoặc vai phải đường dây điện - Có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động | - Đặt biển cảnh báo không tới gần dọc theo đường dây điện với khoảng cách tối thiểu là 6m - Khi thi công gần đường dây điện cần cắt điện trước khi thi công và phải có thông báo, thỏa thuận với chủ hộ. - Không sử dụng các máy móc thiết bị gây rung động lớn tránh làm ảnh hưởng tới đường dây điện. - Không thực hiện các hoạt động xây dựng trong phạm vi 20 m tính từ đường điện trong những ngày mưa. - Các hoạt động thi công phải tuân thủ theo nghị định 14/2014/NĐ-CP về luật điện lực và an toàn điện | Nhà thầu | PPMU, CSC, DONRE, cộng đồng địa phương |
| 3, Hồ CK7, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam | Đường điện cao thế nằm gần đường vào đập chính, cung cấp điện cho người dân ở khu vực xã Nhị Hà huyện Thuận Nam | Phạm vi: Trên tuyến đường vận chuyển vật liệu Quy mô tác động: Công nhân xây dựng, cán bộ dự án trên công trường, người dân xã Nhị Hà Các tác động tiềm tàng: Các hoạt động thi công xây dựng có thể gây thiệt hại tới đường điện dân sinh bởi việc vận hành máy xúc, máy ủi, đầm lu gần với đường điện. Các đường dây diện trên cao có thể vị va vào bởi các dụng cụ bằng kim loại như thang, cột. Công nhân làm việc có thể bị ảnh hưởng bởi từ trường hoặc điện giật trong những ngày mưa bão | - Đặt cảnh báo “không tới gần” xung quanh hoặc dưới đường điện với khoảng cách tối thiểu là 7 mét - Không thực hiện các hoạt động xây dựng trong phạm vi 20 m tính từ đường điện trong những ngày mưa. - Cấm sử dụng các thiết bị gây rung hoặc gây hại tới đường điện | Nhà thầu | PPMU, CSC, DONRE, cộng đồng địa phương |
|  | Nhà dân sống gần tuyến đường vận chuyển lên hồ | Phạm vi: Trên tuyến đường dẫn vào khu vực thi công của hồ CK7 Quy mô tác động: Người dân sống hai bên đường vào hồ thuộc xã Nhị Hà Các tác động tiềm tàng: Ảnh hưởng tới giao thông công cộng trong giai đoạn thi công Có nguy cơ gây ra tai nạn giao thông Gây bụi, ồn tới sinh hoạt thường ngày của hộ gia đình | -Tham vấn địa phương về kế hoạch và lịch trình thi công các hạng mục. - Đặt biển báo ở những nơi khuất tầm nhìn, nguy hiểm, đông dân cư. -Kiểm soát chặt chẽ tải trọng phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu -Cam kết sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng công trình hạ tầng trong trường hợp có xảy ra hư hỏng | Nhà thầu | PPMU, CSC, DONRE, cộng đồng địa phương |
|  | Chuồng nhốt bò của người dân nằm gần chân đập | Phạm vi: Chân hạ lưu đập hồ CK7 Quy mô tác động: Người dân chăn nuôi bò. Các tác động tiềm tàng: Hoạt động thi công cống lấy nước có thể gây tác động đến cấu trúc chuồng trại, thu hẹp không gian và cản trở hoạt động chăn nuôi | Hỗ trợ người dân di dời chuồng bò khỏi khu vực thi công | Nhà thầu | PPMU, CSC, DONRE, cộng đồng địa phương |
| 4, Hồ Tà Ranh, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước | Đường lên đập liền kề mương dẫn nước tưới cho hạ lưu | Phạm vi: Trên tuyến đường dẫn vào khu vực thi công của hồ Tà Ranh Quy mô tác động: Người dân xã Phước Thái sống xung quanh công trường xây dựng Các tác động tiềm tàng: Vận chuyển nguyên vật liệu trong thi công gây hỏng hóc, xuống cấp công trình đường, làm hạn chế mương cấp nước tưới tiêu cho khu vực hạ lưu | - Tham vấn địa phương về kế hoạch và lịch trình thi công các hạng mục. - Kiểm soát chặt chẽ tải trọng phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu - Cam kết sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng công trình hạ tầng trong trường hợp có xảy ra hư hỏng | Nhà thầu | PPMU, CSC, DONRE, cộng đồng địa phương |
|  | Khu nghĩa trang của xã Phước Thái nằm gần tuyến đường vận chuyển | Phạm vi: Trên tuyến đường dẫn vào khu vực thi công của hồ Tà Ranh Quy mô tác động: Người dân tới khu nghĩa trang thăm nom và làm lễ an táng, đặc biệt vào những ngày cuối năm, đầu năm và những ngày phật giáo. Các tác động tiềm tàng: Hoạt động thi công có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động tín ngưỡng và phong tục thờ cúng của nhân dân địa phương do tiếng ồn và tác nghẽn giao thông Nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông | -Tuyên truyền cho cán bộ, công nhân trên công trường về an toàn và phong tục tập quán địa phương để phòng tránh xâm hại công trình văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng -Thường xuyên tham vấn cộng đồng để lên kế hoạch thi công phù hợp, đặc biệt vào thời gian cúng lễ | Nhà thầu | PPMU, CSC, DONRE, cộng đồng địa phương |
| 5, Hồ Ông Kinh, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải | Tuyến đường vận chuyển gần nhà dân và đường điện | Phạm vi: Trên tuyến đường dẫn vào khu vực thi công của hồ Ông Kinh Quy mô tác động: Người dân thôn Mỹ Tường xã Nhơn Hải sống gần tuyến đường vận chuyển. Các tác động tiềm tàng: Các đường dây diện trên cao có thể vị va vào bởi các dụng cụ bằng kim loại như thang, cột. Ảnh hưởng tới giao thông công cộng trong giai đoạn thi công Có nguy cơ gây ra tai nạn giao thông Gây bụi, ồn tới sinh hoạt thường ngày của hộ gia đình | -Tham vấn địa phương về kế hoạch và lịch trình thi công các hạng mục. - Đặt biển báo ở những nơi khuất tầm nhìn, nguy hiểm, đông dân cư. -Kiểm soát chặt chẽ tải trọng phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu -Cam kết sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng công trình hạ tầng trong trường hợp có xảy ra hư hỏng - Xe vận chuyển phải được che phủ cẩn thận và thường xuyên tưới nước đường xe đi qua để giảm bớt tác động của bụi - Hạn chế bóp còi | Nhà thầu | PPMU, CSC, DONRE, cộng đồng địa phương |
|  | Chăn nuôi dê cạnh tuyến đường vận chuyển lên hồ | Phạm vi: Trên tuyến đường dẫn vào khu vực thi công của hồ Ông Kinh Quy mô tác động: Người dân chăn nuôi dê thôn Mỹ Tường xã Nhơn Hải Các tác động tiềm tàng: Có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông do dê được thả tự do Không gian chăn thả dê bị hạn chế do hoạt động của các xe vận chuyển vật liệu | Thông báo kế hoạch thi công trước 3 tháng tới chủ chăn nuôi để có kế hoạch quản lý dê cho phù hợp | Nhà thầu | PPMU, CSC, DONRE, cộng đồng địa phương |
|  | Khu trồng nho của người dân thôn Mỹ Tường nằm gần bờ hồ phía hạ lưu | Phạm vi: Xung quanh khu vực sửa chữa, nâng cấp hồ Quy mô tác động: Người dân thôn Mỹ Tường sống ở hạ lưu đập Các tác động tiềm tàng: Có nguy cơ bị ô nhiễm đất trồng trọt và nước do rác thải của công nhân, chai lọ đựng xăng dầu cho máy móc thiết bị vứt bừa bãi. | -Thông báo kế hoạch thi công trước 6 tháng tới cộng đồng để có lịch nuôi trồng phù hợp -Tham vấn cộng đồng về giải pháp tích nước trong thời gian thi công, lên kế hoạch tháo nước trước mùa mưa để đảm bảo an toàn hồ đập và bảo vệ hoa màu trên diện tích canh tác của nhân dân - Cấm công nhân xả rác bừa bãi ra công trường, có kế hoạch tập kết rác thải và thuê công ty vệ sinh môi trường tới thu gom | Nhà thầu | PPMU, CSC, DONRE, cộng đồng địa phương |

### 7.2.3 Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành

- Sau khi hoàn thành các hạng mục thi công, hồ chứa sẽ đảm bảo công suất tích nước đúng theo thiết kế và đảm bảo kế hoạch tưới tiêu cho vùng hạ lưu canh tác nông nghiệp. Các giải pháp liên quan đến an toàn và vận hành hồ chứa được đề cập sâu hơn ở báo cáo “An toàn Đập” của cùng dự án.

# Bảng 55. Biện pháp giảm thiểu chung các tác động trong giai đoạn vận hành

| Tác động | Các biện pháp giảm thiểu | Trách nhiệm thực hiện | Giám sát |
| --- | --- | --- | --- |
| Rui ro đuối nước | Trang bị biển báo và lắp đặt hệ thống cảnh báo nguy hiểm trên khu vực đập, hồ chứa. Tuyên truyền về nguy cơ đuối nước đối với cộng đồng dân cư ven hồ. | Chủ hồ | DARD/ Cộng đồng địa phương |
| Chất thải sinh hoạt từ các hoạt động của nhân viên vận hành hồ chứa | Hạn chế các hoạt động có phát sinh chất thải rắn và nước thải. Không vứt rác bừa bãi. Rác thải phải được thu gom và vận chuyển đến bãi rác địa phương. Nước thải phải được thu gom vào hố lắng trước khi thải ra môi trường bên ngoài. Nếu cán bộ vận hành hồ chứa có mặt thường xuyên trên hồ, nhà vệ sinh tự hoại cần được xây dựng. | Chủ hồ | DARD/ Cộng đồng địa phương |
| Sửa chữa và bảo dưỡng | Thông báo cho người dân hạ lưu về kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hàng năm. Thực hiện các hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ trong khoảng thời gian ngắn và trong thời điểm nhu cầu nước là thấp nhất. - Thực hiện các biện pháp duy trì cấp nước trong thời gian sửa chữa để đảm bảo không có sự gián đoạn về cấp nước. | Chủ hồ | DARD/ Cộng đồng địa phương |
| Điều tiết hồ chứa, xả lũ trong trường hợp lũ lớn ảnh hưởng tới hạ lưu | Chuẩn bị kế hoạch ứng phó khẩn cấp như một phần của báo cáo an toàn đập. Đơn vị quản lý, vận hành cần thông báo kịp thời, chính xác về kế hoạch xả lũ để cộng đồng chủ động nắm bắt và ứng phó. Vào những thời điểm dễ xảy ra mất an toàn như mùa mưa bão, cần cử người thường xuyên theo dõi, túc trực để đảm bảo điều tiết nguồn nước hợp lý. Xây dựng hành lang an toàn cho việc xả lũ, trên cơ sở các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng; các giải pháp cụ thể được nêu chi tiết trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp. | Chủ hồ | DARD/ Cộng đồng địa phương |
| Rủi ro thiên tai gây mất an toàn | Đơn vị quản lý vận hành các hồ thường xuyên kiểm tra định kỳ sự an toàn hồ chứa. Thực hiện đúng các qui trình vận hành để đảm bảo an toàn cho hồ chứa. Đơn vị quản lý vận hành hồ phối hợp chặt chẽ với UBND xã và người dân địa phương để kịp thời báo cáo các rủi ro liên quan tới an toàn đập để có biện pháp khắc phục kịp thời. Người dân và chính quyền địa phương chủ động các kế hoạch ứng phó với rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Xây dựng các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng về không gian do vỡ đập, các phương án di dân, giải pháp an toàn tính mạng và tài sản cộng đồng trong tình huống khẩn cấp,…nội dung chi tiết được thể hiện trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp của Tiểu dự án. | Chủ hồ | DARD/ Cộng đồng địa phương |

## 7.3 Tổ chức thực hiện

### 7.3.1. Quản lý dự án

# (a) Cấp Trung Ương

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý toàn bộ dự án. Các tỉnh thực hiện sửa chữa nâng cấp các đập trong Hợp phần 1 và Bộ NN&PTNT sẽ điều phối các hoạt động với Bộ Công thương và Bộ TN&MT trong Hợp phần 2. Ban quản lý Trung ương (CPMU) thuộc MARD chịu trách nhiệm điều phối và giám sát tổng thể của dự án. Việc thực thiện các công tác sửa chữa và chuẩn bị cho kế hoạch an toàn đập, bao gồm cả bảo vệ và ủy thác được tập trung tới chính quyền cấp tỉnh. UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (DARD) là đơn vị chủ trì cấp tỉnh. Ban QLDA cấp tỉnh (PPMU) chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các công trình với sự hỗ trợ từ CPMU.

- Đơn vị quản lý dự án cấp trung ương sẽ hỗ trợ trong việc thực hiện các dựa án bởi đơn vị hỗ trợ kỹ thuật môi trường và xã hội; ngoài ra CPMU thuê tư vấn độc lập thực hiện đánh giá việc triển khai chính sách An toàn môi trường toàn bộ dự án, định kỳ 6 tháng/1 lần. Đây là tổ chức được lựa chọn thông qua quá trình cạnh trạnh, để cung cấp sự hỗ trợ và bảo đảm chất lượng cho cấp trung ương trong quá trình thực hiện. Việc này bao gồm sự hỗ trợ cho đơn vị quản lý dự án cấp trung ương trong việc rà soát, tinh chỉnh khi cần thiết và tái thực thi khung phát triển trong suốt quá trình thực hiện dự án, từ đó có thể cung cấp một khung chung cho các chương trình quốc gia. Quá trình này sẽ được xem xét phù hợp với bối cảnh của Nghị Định 72 để hỗ trợ Bộ NN&PTNT trong việc thành lập các hệ thống cần thiết cho việc thực hiện Chương trình an toàn đập quốc gia.

# (b) Cấp Tỉnh

- Uỷ ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận giao Sở Nông nghiệp & PTNT chịu trách nhiệm thực hiện dự án trên địa bàn, thành lập Ban quản lý dự án WB8 (PPMU) triển khai hoạt động đấu thầu, giám sát xây dựng, thực hiện kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch hành động môi trường, xã hội và các hành động, kế hoạch này phải phù hợp với khuôn khổ chung của cho dự án tổng thể. PPMU sẽ được đơn vị quản lý dự án trung ương (CPMU) hỗ trợ về kỹ thuật, các tư vấn môi trường và xã hội. Tổ chức thực hiện dự án được trình bày theo sơ đồ sau.

# Hình 3. Tổ chưc thực hiện dự án

(Nguồn: Khung QLMTXH dự án DRSIP, 2015)

### 7.3.2 Vai trò và trách nhiệm đối với quản lý an toàn môi trường, xã hội

- Trong các hoạt động giám sát đầu tư thường xuyên, CPMU sẽ thực hiện việc kiểm tra cùng với cơ quan môi trường địa phương để xác định xem việc thực hiện dự án có đáp ứng tất cả các quy định trong khung quản lý môi trường xã hội, báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội và kế hoạch quản lý môi trường hay không. Cơ quan này sẽ khảo sát hiện trường ở các giai đoạn khác nhau của dự án đề xác nhận rằng kế hoạch quản lý môi trường xã hộ, kế hoạch giám sát môi trường, xã hội đang được thực hiện một cách đầy đủ. Một báo cáo giám sát bao gồm các vấn đề về quản lý môi trường và xã hội sẽ được đưa vào báo cáo hiện trường tổng thể. Các chuyên gia môi trường và xã hội được chỉ định có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo theo quý, theo năm về các bước thực hiện chủ chốt của dự án, kết quả đầu ra và kết quả của các hành động quản lý môi trường được thực hiện cho tất cả các khoản đầu tư trong suốt chu trình dự án.

- CPMU yêu cầu PPMU có phần hoạt động môi trường tương ứng trong các khoản đầu tư, bao gồm các hoạt động giảm thiểu quan trọng, và đề cập đến các sự cố môi trường đáng kể đã xảy ra. Các PPMU đều phải đưa phần môi trường vào tất cả báo cáo chuẩn bị cho Ngân hàng Thế giới.

- Các bên liên quan phải hiểu biết đầy đủ về cơ chế để thực hiện KHQLMTXH trong các khoản đầu tư của dự án. Điều này sẽ rất quan trọng trong việc hỗ trợ và đánh giá vai trò của họ trong việc giám sát, theo dõi và đánh giá môi trường cho các hoạt động của tiểu dự án. Sơ đồ tổ chức trong quá trình thực hiện KHQLMTXH trong hình sau đây.

# Hình 4. Sơ đồ tổ chức thực hiện Chính sách an toàn môi trường của tiểu dự án

- Chi tiết vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan đến công tác quản lý môi trường và xã hội trong quá trình thực hiện dự án được trình bày trong bảng sau.

# Bảng 56. Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan

| Đơn vị | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| BQLDA Trung ương (CPMU) | Ban QLDA trung ương, thay mặt chủ đầu tư là Bộ NNPTNT chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện dự án tổng thể, bao gồm cả việc tuân thủ chính sách về an toàn môi trường và xã hội của dự án. Chịu trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện chính sách bảo vệ môi trường của dự án đối với Bộ TNMT và Ngân hàng Thế giới. CPMU sẽ được hỗ trợ trong việc thực hiện tổng thể dự án với một tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật sẽ xây dựng một hệ thống để theo dõi hợp lý các nội dung an toàn và xã hội trong quá trình triển khai dự án. Giám sát độc lập của bên thứ ba sẽ thực hiện thường xuyên đánh giá độc lập các hoạt động dự án. Giám sát độc lập của bên thứ ba cũng sẽ đánh giá sự tuân thủ việc áp dụng các chính sách và việc thực hiện của các công cụ an toàn, trong đó có kế hoạch quản lý môi trường / Qui tắc môi trường thực tiễn, Khung chính sách tái định cư / Kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và kế hoạch hành động giới. |
| BQLDA Tỉnh (PPMU) | PPMU chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện tiểu dự án, bao gồm tuân thủ chính sách về môi trường của tiểu dự án. Ban QLDA là cơ quan cuối cùng chịu trách nhiệm trong việc thực hiện ESIA và thực hiện các hoạt động môi trường của tiểu dự án trong giai đoạn xây dựng và vận hành. Cụ thể, PPMU: (i) phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong vấn đề tham gia của cộng đồng trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án; (ii) giám sát việc thực hiện ESIA bao gồm việc kết hợp Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội vào các thiết kế kỹ thuật chi tiết và các hồ sơ đấu thầu và các tài liệu hợp đồng; (iii) đảm bảo rằng hệ thống quản lý môi trường được thiết lập và hoạt động tốt; (iv) chịu trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện ESIA cho CPO, Sở TNMT và Ngân hàng Thế giới. |
| Cán bộ môi trường và xã hội của PPMU (ES) | Cán bộ môi trường chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các chính sách an toàn xã hội và môi trường của Ngân hàng Thế giới ở tất cả các giai đoạn và quá trình thực hiện tiểu dự án. Cụ thể, cán bộ môi trường sẽ chịu trách nhiệm: (i) Hỗ trợ Ban QLDA đưa Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội vào các thiết kế kỹ thuật chi tiết, tài liệu đấu thầu công trình dân dụng và các hợp đồng; (ii) giúp Ban QLDA đảm nhiệm trách nhiệm giám sát thực hiện KHQLMTXH trong ESIA và Kế hoạch hành động Tái định cư theo các Điều khoản tham chiếu, hồ sơ đấu thầu và các tài liệu hợp đồng đối với Tư vấn giám sát thi công xây dựng (CSC) nếu cần; iii) cung cấp các đầu vào có liên quan cho quá trình lựa chọn tư vấn; (iv) rà soát các báo cáo do CSC và tư vấn an toàn đệ trình; (v) tiến hành khảo sát hiện trường định kỳ; (vi) hỗ trợ BQLDA các giải pháp xử lý các vấn đề xã hội và tái định cư của tiểu dự án; và vii) xây dựng các nội dung thực hiện môi trường và xã hội theo tiến độ và báo cáo rà soát để trình lên CPMU và Ngân hàng Thế giới. |
| Tư vấn giám sát xây dựng(CSC) | Tư vấn giám sát xây dựng sẽ huy động cán bộ Môi trường và Xã hội, chịu trách nhiệm giám sát và theo dõi thường xuyên tất cả các hoạt động xây dựng và đảm bảo rằng Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu về an toàn môi trường trong hợp đồng và ECOP (Quy tắc môi trường thực tiễn). Tư vấn giám sát xây dựng bố trí đủ số lượng các cán bộ có trình độ (ví dụ như Kỹ sư môi trường) với kiến thức đầy đủ về bảo vệ môi trường và quản lý dự án xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu và giám sát hoạt động của Nhà thầu. Tư vấn giám sát xây dựng hỗ trợ Ban QLDA trong việc (i) báo cáo và duy trì sự phối hợp chặt chẽ với cộng đồng địa phương, và (ii) tăng cường năng lực về chính sách an toàn cho các nhà thầu xây dựng. |
| Nhà dự thầu | Đơn vị dự đấu thầu sẽ đệ trình cho ban QLDA các tài liệu bổ sung sau vào hồ sơ đấu thầu: Quy tắc ứng xử (ESHS) Nhà thầu sẽ nộp Bộ quy tắc ứng xử sẽ áp dụng cho nhân viên và nhà thầu phụ, để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (ESHS) theo hợp đồng. Ngoài ra, Nhà thầu sẽ nêu chi tiết Quy tắc ứng xử này sẽ được thực hiện như thế nào. Điều này sẽ bao gồm: làm thế nào nó sẽ được đưa vào các điều kiện của việc làm / tham gia, đào tạo sẽ được cung cấp, làm thế nào nó sẽ được theo dõi và cách Nhà thầu đề xuất để đối phó với bất kỳ hành vi vi phạm Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện (MSIP) để quản lý rủi ro (ESHS) Nhà thầu sẽ gửi các Chiến lược Quản lý và Kế hoạch Thực hiện (MSIP) để quản lý các rủi ro về Môi trường, Xã hội, Sức khỏe và An toàn (ESHS) chính sau đây. Kế hoạch quản lý giao thông để đảm bảo an toàn cho cộng đồng địa phương từ giao thông xây dựng; Kế hoạch bảo vệ tài nguyên nước để ngăn ngừa ô nhiễm nước uống; Chiến lược đánh dấu và bảo vệ ranh giới cho việc huy động và xây dựng để ngăn chặn các tác động bất lợi ngoại vi; Chiến lược để có được sự đồng ý/giấy phép trước khi bắt đầu các công việc liên quan như mở một mỏ đá hoặc mỏ đất. |
| Nhà thầu | Nhà thầu bố trí Cán bộ theo dõi ATMT thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và xã hội được đề xuất trong Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (KHQLMTXH). Nhà thầu phải nộp cho ban QLDA/ TVGS xây dựng để phê duyệt, và sau đó thực hiện, Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu (C-ESMP), phù hợp với Điều kiện cụ thể của Điều khoản hợp đồng 16.2, bao gồm cả Chiến lược Quản lý và kế hoạch thực hiện đã được thống nhất.. Nhà thầu được yêu cầu chỉ định các cá nhân có năng lực và kinh nghiệm làm Cán bộ An toàn và Môi trường tại công trường (SEO), sẽ chịu trách nhiệm theo dõi việc tuân thủ Quy tắc ứng xử và các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện (MSIP) để quản lý rủi ro (ESHS) Thực hiện các hành động để giảm nhẹ và giảm thiểu tất cả các tác động tiêu cực tiềm ẩn phù hợp với mục tiêu mô tả trong Kế hoạch QLMTXH của Nhà thầu . Tích cực thảo luận với người dân địa phương và đề xuất các hành động để ngăn ngừa sự xáo trộn trong quá trình xây dựng. Đảm bảo rằng tất cả nhân viên và công nhân đều hiểu quy trình và nhiệm vụ của họ trong chương trình quản lý môi trường. Báo cáo cho Ban QLDA và Tư vấn giám sát xây dựng về bất kỳ vướng mắc và các giải pháp. Báo cáo với chính quyền địa phương và Ban QLDA và Tư vấn giám sát xây dựng trong trường hợp xảy ra sự cố về môi trường và phối hợp với các cơ quan và các bên liên quan chính để giải quyết các vấn đề này |
| Chính quyền, cộng đồng địa phương | Ban giám sát cộng đồng địa phương được thành lập theo “Quyết định số 80/2005/QĐ-CP ngày 18/04/2005 của Thủ tướng Chính Phủ về Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng”. Ban giám sát cộng đồng cấp xã có quyền và trách nhiệm giám sát các hoạt động xây dựng, tác động tiêu cực đến môi trường do các hoạt động xây dựng gây ra, đảm bảo các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng được nhà thầu thực hiện hiệu quả. Trong trường hợp phát sinh vấn đề về môi trường ảnh hưởng đến cộng đồng, họ sẽ thông tin tới tư vấn giám sát hiện trường (CSC) và/ hoặc PPMU. |
| UBND Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường | Giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường các hợp phần xây dựng của tiểu dự án, đảm bảo tuân thủ chính sách và các quy định của Chính phủ. Sở TNMT, phòng TNMT các huyện theo dõi việc tuân thủ các yêu cầu về môi trường của Chính phủ. |

## 7.4 Khung tuân thủ môi trường

- Nhiệm vụ của Nhà thầu, Nhân viên An toàn, Xã hội và Môi trường (SSEO) và TVGS đặt ra ở đây chưa được đề cập trong SPD thì cần phải đưa vào Yêu cầu của chủ đầu tư (phần 7 của SPD).

### 7.4.1. Các nhiệm vụ môi trường của Nhà thầu

- Trước hết, Nhà thầu phải tuân thủ để giảm thiểu tác động có thể xảy ra từ hoạt động xây dựng của dự án và thứ hai là áp dụng các biện pháp giảm thiểu trong khuôn khổKế hoạch QLMTXH để ngăn ngừa các thiệt hại và gây phiền toái cho cộng đồng địa phương và môi trường do các tác động trong giai đoạn xây dựng và vận hành.

- Yêu cầu Nhà thầu phải đệ trình phê duyệt và sau đó thực hiện Kế hoạch Quản lý Môi trường và Quản lý Xã hội của Nhà thầu, phù hợp với các Điều kiện cụ thể của Hợp đồng khoản 16.2, bao gồm Chiến lược Quản lý và Thực hiện các kế hoạch..

- Các hoạt động khắc phục hậu quả không thể thực hiện được trong quá trình xây dựng phải được thực hiện khi hoàn thành công trình (và trước khi chấp nhận hoàn thành công trình). Nhiệm vụ của Nhà thầu bao gồm, nhưng không giới hạn:

- Tuân thủ các yêu cầu pháp luật liên quan đến môi trường, an toàn và sức khỏe cộng đồng.

- Làm việc trong phạm vi yêu cầu của hợp đồng và các điều kiện đấu thầu khác.

- Lập ra ban đại diện của đội xây dựng, cùng tham gia vào các cuộc kiểm tra chung được thực hiện bởi Cán bộ an toàn môi trường của PPMU và CSC.

- Phối hợp cùng đơn vị có chức năng tiến hành quan trắc môi trường định kỳ theo nội dung của ESIA.

- Phối hợp cùng PPMU tiến hành đào tạo, tập huấn, tuyên truyền chính sách an toàn môi trường xã hội cho cán bộ, người lao động trên công trường.

- Tiến hành bất cứ các hoạt động khắc phục nào theo sự chỉ dẫn của Cán bộ môi trường của PPMU và CSC.

- Nếu có trường hợp không tuân thủ hoặc làm sai lệch, thì phải tiến hành điều tra và đệ trình các phương án về biên pháp giảm nhẹ và thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác động tới môi trường.

- Dừng các hoạt động xây dựng gây cản trở khi nhận hướng dẫn từ Cán bộ an toàn môi trường của PPMU và CSC. Đề xuất và tiến hành các biện pháp khắc phục và thực hiện phương pháp xây dựng thay thế, nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng tới môi trường. Nếu nhà thầu không tuân thủ những yêu cầu trên thì sẽ bị đình chỉ công việc hoặc nhận các hình phạt cho đến khi vấn đề được giải quyết và nhận được sự chấp thuận từ ES của PPMU và CSC.

### 7.4.2. Cán bộ an toàn môi trường và xã hội Nhà thầu

- Nhà thầu được yêu cầu bổ nhiệm cán bộ có thẩm quyền, gồm nhân viên an toàn, xã hội và môi trường của Nhà thầu (SSEO). Nhân viên an toàn, xã hội và môi trường của Nhà thầu SSEO phải được đào tạo phù hợp về quản lý môi trường và phải được cung cấp những kỹ năng cần thiết để chuyển giao kiến thức quản lý môi trường cho tất cả nhân viên tham gia vào hợp đồng. SSEO sẽ chịu trách nhiệm theo dõi sự tuân thủ của nhà thầu với các yêu cầu của ESMP và các yêu cầu về môi trường. Nhiệm vụ của SEO sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:

- Tổ chức kiểm tra hiện trạng môi trường để đánh giá và kiểm tra thực trạng khu vực thi công của nhà thầu, trang thiết bị và phương pháp thi công của nhà thầu liên quan đến kiểm soát ô nhiễm và đảm bảo các biện pháp giảm nhẹ tác động môi trường được thực hiện một cách đầy đủ;

- Theo dõi việc tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm và các yêu cầu hợp đồng;

- Hỗ trợ đơn vị chức năng quan trắc môi trường định kỳ theo nội dung ESIA

- Theo dõi việc thực hiện các biện pháp giảm nhẹ môi trường;

- Chuẩn bị báo cáo kiểm toán cho các điều kiện môi trường tại địa điểm thi công;

- Điều tra khiếu nại và đề xuất các biện pháp khắc phục cần thiết;

- Tư vấn cho nhà thầu về cải thiện môi trường, nhận thức và các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm trước mắt;

- Đề xuất biện pháp giảm thiểu thích hợp cho nhà thầu trong trường hợp không tuân thủ. Thực hiện giám sát bổ sung về sự không tuân thủ do cán bộ môi trường của PPMU và Tư vấn giám sát xây dựng hướng dẫn;

- Thông báo cho nhà thầu và cán bộ môi trường (PPMU và Tư vấn giám sát xây dựng) về các vấn đề môi trường, trình ESMP của nhà thầu cho cán bộ môi trường của PPMU và Tư vấn giám sát xây dựng, và các cơ quan hữu quan, nếu cần;

- Lưu giữ hồ sơ chi tiết về tất cả các hoạt động tại công trường có liên quan đến môi trường.

### 7.4.3. Giám sát môi trường và xã hội trong quá trình thi công

- Trong quá trình xây dựng, tư vấn giám sát xây dựng đủ năng lực báo cáo tới BQLDA tỉnh sẽ thực hiện giám sát môi trường và xã hội. Tư vấn giám sát xây dựng sẽ phân công các cán bộ môi trường và xã hội sẽ chịu trách nhiệm cho việc kiểm tra, và giám sát tất cả các hoạt động xây dựng để đảm bảo rằng các biện pháp giảm thiểu được lựa chọn trong KHQLMTXH được thực hiện một cách đúng đắn, và các tác động môi trường và xã hội tiêu cực của tiểu dự án được giảm thiểu. Tư vấn giám sát xây dựng sẽ thuê các kỹ sư giám sát môi trường và xã hội có kiến thức về quản lý dự án xây dựng và bảo vệ môi trường và xã hội để thực hiện các trách nhiệm được yêu cầu và giám sát việc thực hiện của nhà thầu. Đặc biệt, cán bộ môi trường và xã hội của tư vấn giám sát xây dựng sẽ:

- Thay mặt BQLDA tỉnh xem xét và đánh giá có hay không thiết kế xây dựng đáp ứng các yêu cầu về các biện pháp giảm thiểu và quản lý của KHQLMTXH;

- Giám sát hệ thống quản lý môi trường và xã hội trên công trường của nhà thầu bao gồm việc thực hiện, kinh nghiệm và khả năng giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội trên công trường, và cung cấp các hướng dẫn điều chỉnh;

- Xem xét việc thực hiện KHQLMTXH của nhà thầu, thẩm tra và khẳng định thủ tục giám sát môi trường và xã hội, các thông số, các vị trí giám sát, thiết bị và các kết quả;

- Báo cáo tình hình thực hiện KHQLMTXH đến BQLDA tỉnh và chuẩn bị báo cáo giám sát môi trường và xã hội trong giai đoạn thi công.

### 7.4.4 Tuân thủ yêu cầu theo hợp đồng và pháp lý

- Các hoạt động xây dựng không chỉ tuân thủ yêu cầu về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm theo hợp đồng, mà còn tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm của Việt Nam.

- Tất cả các báo cáo về phương pháp thi công công trình được Nhà thầu đệ trình Tư vấn giám sát xây dựng và PPMU Ninh Thuận phê duyệt để xem xét có đủ biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

- Tư vấn giám sát xây dựng và BQLDA tỉnh cũng sẽ xem xét tiến độ của các công trình để kiểm tra xem các luật môi trường có liên quan đã vi phạm hay chưa và có thể ngăn chặn được bất kỳ vi phạm pháp luật nào.

- Nhà thầu phải sao chụp các tài liệu liên quan đến an toàn và nhân viên an toàn của TVGS và BQLDA tỉnh. Tài liệu ít nhất phải bao gồm cập nhật báo cáo tiến độ thi công, cập nhật các biện pháp thi công và thư xin cấp giấy phép/giấy phép khác theo luật bảo vệ môi trường và tất cả giấy phép hợp lệ. Cán bộ môi trường và xã hội của tư vấn giám sát xây dựng và BQLDA tỉnh cũng sẽ có quyền truy cập vào sổ nhật ký trang web khi có yêu cầu.

- Sau khi xem xét các tài liệu, cán bộ môi trường và xã hội của tư vấn giám sát xây dựng và BQLDA tỉnh sẽ tư vấn cho BQLDA tỉnh và nhà thầu về bất kỳ sự không tuân thủ các yêu cầu về hợp đồng và luật pháp về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm để họ có thể tiếp tục các hành động tiếp theo. Nếu cán bộ môi trường và xã hội của tư vấn giám sát xây dựng và BQLDA tỉnh kết luận rằng tình trạng xin giấy phép và bất kỳ hoạt động bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm nào có thể không phù hợp với biện pháp công việc hoặc có thể dẫn đến vi phạm các yêu cầu về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm tiềm ẩn thì họ sẽ kịp thời thông báo cho Nhà thầu và BQLDA tỉnh.

### 7.4.5.  Tổ chức báo cáo

- Ngoài báo cáo tiến độ, nhà thầu cũng phải cung cấp báo cáo về các số liệu Môi trường, Xã hội, Sức khoẻ và An toàn (ESHS) được quy định trong Phụ lục B của bộ hồ sơ đấu thầu tiêu chuẩn (SPD). Ngoài các báo cáo Phụ lục B, Nhà thầu cũng phải thông báo ngay cho BQLDA tỉnh về sự cố trong các nhóm sau. Đầy đủ chi tiết về những sự cố này sẽ được cung cấp cho BQLDA tỉnh trong khoảng thời gian đã thỏa thuận với BQLDA tỉnh.

    - Xác nhận hoặc có khả năng vi phạm bất kỳ luật nào hoặc thỏa thuận quốc tế;

    - Bất kỳ thương vong gây tử vong hoặc nghiêm trọng (thiệt hại về thời gian);

    - Những ảnh hưởng bất lợi đáng kể hoặc thiệt hại đối với tài sản cá nhân (ví dụ: tai nạn xe cộ, thiệt hại do đá bay, làm việc ngoài ranh giới)

    - Ô nhiễm nghiêm trọng nước ngầm hoặc gây tổn hại hoặc phá hủy môi trường sống hoặc các loài nguy cấp và hiếm(kể cả khu bảo vệ); hoặc là

    - Bất kỳ cáo buộc quấy rối tình dục hoặc hành vi phạm tội tình dục, lạm dụng trẻ em, phỉ báng, hoặc các hành vi vi phạm khác liên quan đến trẻ em.

# Bảng 57. Yêu cầu báo cáo

| TT. | Báo cáo bởi | Đệ trình tới | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thầu | Tư vấn giám sát xây dựng | Ngay lập tức các vấn đề cụ thể và hàng tháng với các vấn đề phạm phi rộng hơn |
| 2 | Tư vấn giám sát xây dựng | BQLDA tỉnh | Ngay lập tức hoặc hàng tháng |
| 4 | Ban giám sát cộng đồng | BQLDA tỉnh | Khi cộng đồng có các khiếu nại về việc thực chính sách an toàn của tiểu dự án |
| 5 | BQLDA tỉnh | Sở TNMT tỉnh và Ban quản lý dự án Trung ương | Sáu tháng một lần tuân thủ với các quy định pháp lý môi trường của chính phủ |

## 7.5 Cơ chế giải quyết khiếu nại

- Khiếu nại liên quan đến bất kỳ vấn đề nào của tiểu dự án sẽ được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán để đạt được sự đồng thuận. Khiếu nại sẽ trải qua ba giai đoạn ở UBND cấp xã, huyện và tỉnh trước khi khiếu nại có thể được chuyển đến tòa án. Đơn vị thực hiện (PPMU) sẽ phải trả tất cả các khoản phí hành chính và pháp lý liên quan đến việc chấp nhận khiếu nại. Chi phí này được bao gồm trong ngân sách của tiểu dự án. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ được thực hiện như sau:

### 7.5.1. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại

# (a) UBND các cấp phường xã

- Người bị ảnh hưởng có thể mang khiếu nại của mình đến bất kỳ thành viên nào của Ủy ban nhân dân phường/xã  thông qua trưởng thôn, hoặc trực tiếp đến ủy ban nhân dân phường/xã bằng văn bản hoặc bằng miệng. Các thành viên của ủy ban nhân dân phường/xã hoặc trưởng thôn sẽ thông báo cho ủy ban nhân dân phường/xã về khiếu nại. Ủy ban nhân dân phường/xã sẽ đích thân làm việc trực tiếp với người bị ảnh hưởng và quyết định về sự hòa giải/giải quyết trong phạm vi 5 ngày kế từ ngày nhận được khiếu nại (khoảng 15 ngày đối với khu vực miền núi và khu vực xa xôi hẻo lánh). Thư ký của văn phòng UBND phường/xã chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại mà UBND xử lý.

- Sau khi UBND ra quyết định, người khiếu nại có liên quan có thể khiếu nại trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp đã có quyết định thứ hai nhưng hộ gia đình đó vẫn chưa hài lòng với quyết định đó thì hộ đó có thể kháng cáo lên Ủy ban nhân dân cấp trên.

# (b) Ủy ban nhân dân cấp huyện/thị

- Khi nhận được khiếu nại từ người khiếu nại, UBND huyện thị sẽ có 15 ngày (hoặc 30 ngày đối với vùng sâu, vùng xa) để giải quyết sau khi nhận được khiếu nại. UBND huyện thị chịu trách nhiệm nộp và lưu trữ tài liệu về tất cả các khiếu nại mà cơ quan xử lý.

- Khi UBND huyện/thị đưa ra quyết định, người khiếu nại có thể khiếu nại trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp có quyết định thứ hai và hộ gia đình vẫn không hài lòng với quyết định đó thì có thể khiếu nại lên UBND tỉnh tỉnh theo quy trình khiếu nại được quy định ở Luật Khiếu nại 2011 và văn bản liên quan.

# (c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Khi nhận được khiếu nại, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thời gian 30 ngày (hoặc 45 ngày đối với vùng sâu vùng xa) kể từ ngày nhận được khiếu nại để giải quyết. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm lưu giữ các tài liệu về tất cả các khiếu nại được đệ trình.

- Sauk hi ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định, người khiếu nại có thể khiếu nại trong vòng 45 ngày. Trong trường hợp, quyết định thứ hai được ban hành và người khiếu nại không thỏa mãn với quyết định như vậy, họ có thể khiếu nại lên tòa án trong vòng 45 ngày. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ phải chi trả bồi thường vào một tài khoản.

# (d) Tòa án Tỉnh

- Trong trường hợp một người khiếu nại đưa vụ kiện của mình ra tòa án cấp tỉnh và các phán quyết của tòa án có lợi cho người khiếu nại, thì chính quyền tỉnh sẽ phải tăng mức bồi thường lên như mức mà tòa án phán quyết. Trong trường hợp phán quyết của tòa án có lợi cho UBND tỉnh, người khiếu nại sẽ được hoàn trả số tiền đã được trả cho tòa án.

- Quyết định giải quyết việc giải quyết khiếu nại sẽ phải được gửi cho người khiếu nại và các bên có liên quan và được niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp có liên quan. Người khiếu nại sẽ nhận được phán quyết như vậy ba ngày sau khi kết quả giải quyết khiếu nại ở cấp phường / xã / thị trấn đã được quyết định và 7 ngày ở cấp huyện hoặc cấp tỉnh.

- Để giảm thiểu số lượng khiếu nại ở cấp tỉnh, PPMU sẽ phối hợp với Ủy ban Bồi thường huyện tham gia và tư vấn giải quyết khiếu nại và trả lời cho người khiếu nại. Vai trò và năng lực của đơn vị này là thực hiện bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng và những người bị di dời.

- Nhân sự: Nhân viên môi trường và tái định cư được PPMU lựa chọn sẽ thiết kế và duy trì cơ sở dữ liệu về các khiếu nại liên quan đến tiểu dự án từ các hộ bị ảnh hưởng, bao gồm các thông tin như: bản chất của đơn khiếu nại, nguồn và ngày nhận đơn khiếu nại, tên và địa chỉ của người khiếu nại, kế hoạch hành động và tình trạng hiện tại.

- Đối với các khiếu nại bằng miệng, ban tiếp nhận / hòa giải sẽ ghi lại các yêu cầu này trong một mẫu đơn khiếu nại tại cuộc họp đầu tiên với người bị ảnh hưởng.

7.5.2. Nhà thầu và tư vấn giám sát xây dựng

- Trong quá trình xây dựng, cơ chế giải quyết khiếu nại cũng sẽ được quản lý bởi các nhà thầu dưới sự giám sát của Tư vấn giám sát xây dựng. Các nhà thầu sẽ thông báo cho cộng đồng và xã bị ảnh hưởng về sự sẵn có của Cơ chế giải quyết khiếu nại để xử lý các khiếu nại và quan ngại về tiểu dự án. Điều này sẽ được thực hiện thông qua quá trình tham vấn cộng đồng và công bố thông tin theo đó các nhà thầu sẽ liên lạc với các cộng đồng bị ảnh hưởng và các cơ quan chức năng liên quan một cách thường xuyên. Cuộc họp sẽ được tổ chức ít nhất mỗi quý một lần, tài liệu tuyên truyền thông tin hàng tháng sẽ được công bố, thông báo sẽ được đặt trên phương tiện truyền thông địa phương, và thông báo về các hoạt động sắp tới sẽ được đăng tải, ...

Mọi khiếu nại và hành động tương ứng do các nhà thầu thực hiện sẽ được ghi lại trong các báo cáo giám sát an toàn của tiểu dự án. Khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại có thể được nộp như sau:

- Bằng lời nói: trực tiếp đến CSC và / hoặc nhân viên bảo vệ hoặc đại diện của nhà thầu tại văn phòng.

- Bằng văn bản: bằng cách giao tay hoặc gửi đơn khiếu nại đến các địa chỉ được chỉ định.

- Bằng điện thoại, fax, e-mail: gửi tới CSC, nhân viên hoặc đại diện bảo vệ của nhà thầu.

- Khi nhận được khiếu nại, CSC, các nhân viên bảo vệ hoặc đại diện nhà thầu sẽ đăng ký khiếu nại trong hồ sơ khiếu nại và duy trì nhật ký các sự kiện liên quan đến nó sau đó, cho đến khi nó được giải quyết. Sau khi nhận được, bốn bản sao của đơn khiếu nại sẽ được chuẩn bị ngay lập tức. Bản gốc sẽ được lưu giữ trong hồ sơ, một nhân viên bảo vệ của nhà thầu sẽ sử dụng một bản sao, một bản sẽ được chuyển đến CSC và bản sao thứ tư cho PPMU trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được đơn khiếu nại.

- Thông tin được ghi trong nhật ký khiếu nại sẽ bao gồm:

- Ngày và giờ khiếu nại.

- Tên, địa chỉ và chi tiết liên lạc của người khiếu nại.

- Mô tả ngắn về khiếu nại.

- Các khiếu nại nhỏ sẽ được xử lý trong vòng một tuần. Trong vòng hai tuần (và hàng tuần sau đó), một văn bản trả lời sẽ được gửi đến người khiếu nại (bằng tay, bưu điện, fax, e-mail) cho biết các thủ tục được thực hiện và tiến hành cho đến nay.

- Mục tiêu chính sẽ là giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt bằng các phương tiện đơn giản nhất, liên quan đến càng ít người càng tốt, và ở mức thấp nhất có thể. Chỉ khi một vấn đề không thể được giải quyết ở mức đơn giản nhất và / hoặc trong vòng 15 ngày, các cơ quan chức năng khác sẽ được tham gia.

### 7.5.3. Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới

- Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới: Các cá nhân và cộng đồng tin rằng nếu như một tiểu dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ ảnh hưởng bất lợi tới cuộc sống của họ, thì có thể đệ trình khiếu nại của mình đến cơ chế giải quyết khiếu nại ở cấp tiểu dự án hiện tại hoặc Ban giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới. Tổ chức này đảm bảo rằng những khiếu nại được gửi tới sẽ được xem xét kịp thời nhằm giải quyết những vấn đề liên quan tới tiểu dự án. Cá nhân hay tổ chức bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án đều có thể gửi đơn khiếu nại tới Ban thanh tra độc lập của Ngân hàng Thế giới để xác định nếu như có bất cứ thiệt hại nào xảy ra hoặc có thể xảy ra, do không tuân thủ các chính sách và thủ tục của Ngân hàng Thế giới. Các khiếu nại có thể được đưa ra xem xét bất cứ lúc nào khi vấn đề đó được Ngân hàng Thế giới quan tâm và Ban quản lí sẽ phải có trách nhiệm trả lời. Để biết thêm thông tin về việc làm thế nào để gửi đơn khiếu nại cho Ban giải quyết khiếu nại của Tổ chức ngân hàng thế giới (GRS), xin vui lòng truy cập theo địa chỉ www.worldbank.org/grs. Để biết thêm thông tin về cách gửi đơn khiếu nại cho Ban thanh tra của Ngân hàng Thế giới, vui lòng truy cập địa chỉ www.inspectionpanel.org.

## 7.6 Kế hoạch thực hiện ESMP

### 7.6.1. Kế hoạch thực hiện kế hoach quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu

- Ngay sau khi ký kết hợp đồng, căn cứ vào báo cáo ESIA và phương pháp xây dựng của tiểu dự án đã được phê duyệt, kế hoạch xây dựng đã được CSC và BQLDA Tỉnh phê duyệt, Nhà thầu chuẩn bị ESMP của gói thầu và nộp cho PPMU để xem xét và phê duyệt.

- Sau khi ESMP được phê duyệt, nhà thầu sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và xã hội tại chỗ.

- Thông tin ESMP sẽ được niêm yết tại các lán trại và khu vực làm việc của công nhân để phổ biến về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực cho người lao động.

- Lập bảng thông tin công cộng tại các lối vào của công trường, bao gồm  địa chỉ, đại diện, số điện thoại của các bên liên quan để cộng đồng địa phương theo dõi và liên hệ khi cần thiết.

- Phân công cán bộ phụ trách về môi trường và an toàn, đào tạo kiến thức về ATMT, sức khoẻ công nhân.

- Khảo sát, kiểm tra tình trạng môi trường tại hiện trường, báo cáo với CSC/PPMU nếu có sự khác biệt đáng kể so với môi trường.

- Ký hợp đồng với các đơn vị được uỷ quyền để xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, ... và cấp nước sạch.

- Quản lý người lao động và thiết bị thi công và cấp giấy chứng nhận mới trong trường hợp hết hạn.

- Thực hiện ESMP và cập nhật, trình CSC/PPMU phê duyệt nếu có thay đổi trước khi áp dụng.

- Phối hợp với PPMU và CSC để giải quyết khiếu nại của người dân về vấn đề môi trường và an toàn của gói thầu một cách kịp thời.

Báo cáo về việc triển khai ESMP hàng tháng.

### 7.6.2 Khởi động tiểu dự án và nhân sự

- Cán bộ phụ trách vấn đề an toàn môi trường của Nhà thầu phải được tập huấn, đào tạo các quy tắc có liên quan và phải có giấy chứng nhận về sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động và làm việc toàn thời gian tại chỗ.

- Cung cấp đào tạo về sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn cho người lao động và thường xuyên thực hiện kiểm tra công tác bảo vệ sức khoẻ và an toàn trên công trường.

## 7.7 Tăng cường năng lực và đào tạo

### 7.7.1. Đào tạo về chính sách an toàn

- Vì BQLDA tỉnh đã thực hiện các dự án được tài trợ bởi NHTG, nên một số nhân viên của BQLDA tỉnh có thể có hiểu biết nhất định về các yêu cầu chính sách an toàn của NHTG. BQLDA tỉnh đã bổ nhiệm một cán bộ để chịu trách nhiệm về thực hiện an toàn môi trường của tiểu dự án. Cán bộ môi trường này đã tham gia vào các khóa đào tạo về chính sách an toàn của NHTG được tổ chức bởi NHTG và Ban QLDA Trung ương ở giai đoạn đầu của quá trình thực hiện dự án. Tuy nhiên, đào tạo và phát triển năng lực cần thiết được thực hiện hàng năm thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của các cán bộ chính sách an toàn của NHTG chú trọng đến những yêu cầu mới về chính sách an toàn. Do các yêu cầu mới về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (MXSA) được nêu lên trong bộ hồ sơ mời thầu tiêu chuẩn, đào tạo về yêu cầu MXSA sẽ được cán bộ chính sách an toàn của NHTG cung cấp tới cán bộ môi trường và xã hội của BQLDA tỉnh, tư vấn giám sát xây dựng, cán bộ môi trường và xã hội của nhà thầu ngay khi họ được huy động và BQLDA tỉnh sẽ chịu trách nhiệm cho việc tổ chức đào tạo này phối hợp với cán bộ chính sách an toàn của NHTG.

- Các khóa đào tạo như vậy sẽ được tổ chức ở giai đoạn đầu của quá trình thực hiện tiểu dự án để đảm bảo rằng KHQLMTXH được lồng ghép một cách đúng đắn vào trong hồ sơ mời thầu (và tiếp theo là hợp đồng). Hỗ trợ kỹ thuật cần được thực hiện bởi những cán bộ có kinh nghiệm và kỹ năng của tư vấn giám sát xây dựng, và được thực hiện tuân thủ với các điều khoản tham chiếu bao hàm sự tham khảo cụ thể đối với việc phát triển các mục yêu cầu của chủ đầu tư của hồ sơ đấu thầu tiêu chuẩn.

### 7.7.2 Đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

- Các điều khoản sẽ được làm để cung cấp đào tạo định hướng an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đối với tất cả lao động mới để đảm bảo họ được thồn tin về các quy định công trường cơ bản của công việc tại hiện trường và việc bảo vệ cá nhân và ngăn ngừa tổn thương đối với những đồng nghiệp.

- Đào tạo sẽ bao gồm nhận thức nguy hại cơ bản, nguy hại đặc thù, thực hành lao động an toàn, và thủ tục khẩn cấp đối với hỏa hoạn, sơ tán, thảm họa thiên nhiên một cách thích hợp. Bất cứ mối nguy hại đặc thù nào hoặc mã màu được sử dụng sẽ được xem xét một cách thấu đáo như một phần của đào tạo định hướng.

### 7.7.3 Định hướng khách thăm

- Nếu khách thăm có thể được phép tiếp cận các khu vực có các điều kiện hoặc các chất nguy hại hiện diện, định hướng khách thăm và chương trình kiểm soát sẽ được thiết lập để đảm bảo khach thăm không đi vào các khu vực nguy hiểm mà không có người đi kèm.

### 7.7.4. Đào tạo nhà thầu và công nhân mới

- BQLDA tỉnh sẽ đảm bảo rằng công nhân và các nhà thầu, trước khi tiến hành các công việc mới, được đào tạo và tiếp nhận thông tin đầy đủ để họ có thể hiểu các mối nguy hại công việc và bảo vệ bản thân họ khỏi các nhân tố nguy hại xung quanh có thể hiện diện. Đào tạo sẽ bao gồm đầy đủ:

- Hiểu biết về vật liệu, thiết bị và công cụ

- Hiểu biết về các mối nguy hại trong vận hành và làm thế nào để kiểm soát chúng

- Các rủi ro tiềm tang đối với sức khỏe

- Các cảnh báo để ngăn ngừa tiếp xúc

- Các yêu cầu vệ sinh

- Mặc và sử dụng quần áo và các thiết bị bảo hộ

- Phản ứng thích hợp đối với các trạng thái hoạt động khắc nghiệt, các sự cố và tai nạn

### 7.7.5. Đào tạo sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cơ bản

- Một chương trình đào tạo cơ bản và các khóa chuyên sâu sẽ được thực hiện khi cần thiết, để đảm bản rằng công nhân được định hướng đối với các mối nguy hại cụ thể của các nhiệm vụ công việc riêng lẻ. Đào tạo nhìn chung sẽ được cung cấp tới quản lý, giám sát, công nhân, và các khách thăm không thường xuyên đến những khu vực có rủi ro và nguy hiểm.

- Công nhân với bổn phận sơ cứu và giải cứu sẽ nhận được đào tạo đặc biệt để không cố ý làm trầm trọng thêm các tiếp xúc và nguy hại sức khỏe đối với bản thân họ và đồng nghiệp. Đào tạo sẽ bao gồm những rủi ro của việc lây nhiễm các mầm bệnh thông qua máu do tiếp xúc với mô và dịch cơ thể.

- Thông qua các điều khoản hợp đồng thích hợp và giám sát, BQLDA tỉnh sẽ đảm bảo rằng những nhà cung cấp dịch vụ, cũng như các lao động hợp đồng và hợp đồng phụ, được đào tạo một cách đầy đủ trước khi công việc bắt đầu.

BQLDA tỉnh sẽ chịu trách nhiệm cho việc phồi hợp với tư vấn giám sát xây dựng và các bộ môi trường xã hội của nhà thầu tổ chức các khóa đào tạo nói trên.

## 7.8 Kế hoạch giám sát môi trường

### 7.8.1 Giám sát việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu

- PPMU và chuyên gia tư vấn giám sát (CSC) sẽ giám sát việc tuân thủ các quy chuẩn. BQLDA Tỉnh và CSC sẽ chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động của nhà thầu với các biện pháp giảm thiểu đã được thống nhất. Kết quả sẽ được tổng kết trong báo cáo hàng tháng.

- Chính quyền địa phương tại 05 xã và cộng đồng khu vực 05 hồ sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát theo các quy định của Chính phủ, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị định 80/2005/NĐ-CP - Quy định về giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Ngoài ra, cán bộ an toàn môi trường của Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm giám sát hàng ngày về an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trường và báo cáo cho CSC.

- Kế hoạch giám sát chi tiết sẽ được chuẩn bị trong giai đoạn thiết kế chi tiết. Chi phí cho chương trình giám sát sẽ được bao hàm trong chi phí thực hiện KHQLMTXH.

### 7.8.2 Giám sát chất lượng môi trường xung quanh

(a) Giám sát định kỳ

- Chương trình giám sát chất lượng môi trường xung quanh như chất lượng không khí, đất và nước cung cấp thông tin có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các chiến lược quản lý ô nhiễm. Một quy trình lập kế hoạch có hệ thống được khuyến cáo để đảm bảo rằng các dữ liệu thu thập được là phù hợp với mục đích dự định của chúng (và để tránh thu thập dữ liệu không cần thiết). Quá trình này, đôi khi được gọi là quá trình mục tiêu chất lượng dữ liệu, xác định mục đích thu thập dữ liệu, quyết định dựa trên dữ liệu và hậu quả của việc đưa ra quyết định sai, thời gian và ranh giới địa lý và chất lượng dữ liệu cần thiết để đưa ra một quyết định chính xác. Chương trình giám sát chất lượng môi trường xung quanh sẽ xem xét các yếu tố sau:

- Các thông số quan trắc: Các thông số quan trắc được lựa chọn phải phản ánh các chất gây ô nhiễm đáng lo ngại liên quan đến các quy trình của TDA.

- Tính toán cơ sở: Trước khi xây dựng TDA, cần tiến hành giám sát chất lượng môi trường xung quanh và tại khu vực lân cận TDA để đánh giá mức độ ô nhiễm của các chất ô nhiễm chính để phân biệt giữa các điều kiện môi trường hiện hữu xung quanh và các tác động liên quan đến TDA.

- Loại và tần suất quan trắc: Dữ liệu về chất lượng môi trường xung quanh được tạo ra thông qua chương trình giám sát phải đại diện cho các chất gây ô nhiễm do TDA phát thải theo thời gian. Thời gian và tuần suất quan trắc cũng có thể sắp xếp từ liên tục đến ít thường xuyên, hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.

- Các vị trí quan trắc: Giám sát chất lượng môi trường xung quanh có thể bao gồm giám sát bên ngoài hay tại ranh giới TDA bởi chủ đầu tư, sở TNMT, hoặc bởi sự hợp tác giữa cả hai bên. Vị trí các trạm quan trắc nên được thiết lập dựa trên kết quả của các phương pháp khoa học và các mô hình toán học để ước lượng tác động tiềm ẩn đối với các thụ thể từ nguồn phát thải có tính đến các khía cạnh như vị trí của các cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng.

- Phương pháp lấy mẫu và phân tích: Các chương trình giám sát nên áp dụng các phương pháp quốc gia hoặc quốc tế để thu thập mẫu và phân tích, như các tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) công bố. Việc lấy mẫu phải được tiến hành bởi hoặc dưới sự giám sát của các nhân viên được đào tạo. Phân tích sẽ do các đơn vị được phép hoặc được chứng nhận cho mục đích này. Các kế hoạch kiểm soát chất lượng/bảo đảm chất lượng (QA/QC) lấy mẫu và phân tích phải được áp dụng và được chứng minh bằng tài liệu để đảm bảo chất lượng dữ liệu phù hợp với mục đích sử dụng dữ liệu (ví dụ, các phương pháp giới hạn phát hiện thấp hơn mức quan tâm). Các báo cáo giám sát nên bao gồm tài liệu QA/QC.

- Theo dõi tiếng ồn có thể được thực hiện nhằm mục đích thiết lập mức độ tiếng ồn xung quanh hiện tại trong khu vực của TDA đề xuất, hoặc để kiểm tra mức độ tiếng ồn giai đoạn hoạt động. Các chương trình giám sát tiếng ồn cần được thiết kế và thực hiện bởi các chuyên gia được đào tạo. Các chu kỳ giám sát điển hình cần phải đủ để phân tích thống kê và có thể kéo dài 48 giờ với việc sử dụng các thiết bị quan trắc tiếng ồn mà có thể ghi lại dữ liệu liên tục trong khoảng thời gian này, hoặc theo giờ, hoặc thường xuyên hơn, nếu thích hợp (hoặc bao gồm các khoảng thời gian khác nhau trong vài ngày, kể cả ngày làm việc trong tuần và cuối tuần). Loại chỉ số âm được ghi lại phụ thuộc vào loại nhiễu đang được theo dõi, do chuyên gia về tiếng ồn xác lập. Thiết bị nên được đặt cách mặt đất khoảng 1,5m và không gần quá 3m đối với bất kỳ bề mặt phản chiếu nào (ví dụ tường). Nói chung, giới hạn mức độ ồn được thể hiện bằng mức độ ồn xung quanh hoặc mức độ ồn nền trong trường hợp không có nguồn tiếng ồn đang được điều tra.

- Chi tiết được thể hiện trong bảng dưới đây:

# Bảng 58. Kế hoạch quan trắc môi trường trong quá trình thi công

| Môi trường | Địa điểm | Tần suất | Thông số quan trắc được | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được áp dụng | Trách nhiệm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn thi công |
| Chất lượng không khí, tiếng ồn | Thực hiện đo, lấy 5 mẫu (tại mỗi công trình tiến hành quan trắc tại trị trí xây dựng đập hoặc cống lấy nước hoặc tràn xả lũ hoặc đường thi công) | 3 tháng/1 lần | Bụi lơ lửng TSP; PM10, PM2.5, SO2; CO; NOx, tiếng ồn. | QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT; | BQLDA tỉnh |
| Chất lượng nước mặt | Thực hiện đo, lấy 5 mẫu (tại mỗi công trình tiến hành quan trắc tại 01 vị trí sửa chữa cống lấy nước) | 3 tháng/1 lần | pH, DO, COD, BOD5, TSS, , Tổng N, NH4+ ,dầu mỡ, Tổng P, tổng Coliforms | QCVN 08-MT: 2015/BTNMT | BQLDA tỉnh |
| Giai đoạn vận hành |
| Chất lượng nước mặt | Thực hiện đo, lấy 5 mẫu (tại mỗi công trình tiến hành quan trắc tại 01 vị trí sửa chữa cống lấy nước) | 6 tháng/1 lần | pH, DO, COD, BOD5, TSS, , Tổng N, NH4+ ,dầu mỡ, Tổng P, tổng Coliforms | QCVN 08-MT: 2015/BTNMT | BQLDA tỉnh |
| Thời gian triển khai TDA dự kiến là 18 tháng, vị trí lấy mẫu giám sát định kỳ trùng với vị trí đã lấy mẫu trong khi thực hiện ESIA. Trong quá trình triển khai, tùy theo điều kiện thi công các hạng mục có thể điều chỉnh vị trí quan trắc chất lượng môi trường cho phù hợp với thực tế. Chi tiết dự toán ở Phụ lục 2. |

(b) Giám sát sự cố

- Mục đích của việc theo dõi này là đánh giá mức độ ô nhiễm đất đai và nguồn nước do xả thải bất ngờ như xả nước thải và dầu thải vào nguồn nước và đất đai gần đó và đưa ra quyết định kịp thời về kiểm soát ô nhiễm nhằm giảm rủi ro môi trường.

- Một kế hoạch giám sát sự cố sẽ được TVGS xây dựng trong giai đoạn đầu của việc thực hiện TDA và đệ trình lên Ban QLDA để phê duyệt. Kế hoạch này sẽ xác định những rủi ro môi trường tiềm ẩn do sự cố xả thải các chất thải như nước thải và dầu thải vào nguồn nước gần đó. Kế hoạch cũng xác định nguồn lực để giám sát vấn đề này, chẳng hạn như nhân viên, thiết bị, địa điểm và thông số giám sát, phương pháp phân tích, phòng thí nghiệm chuyên dụng, và dự toán.

(c) Giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong quá trình thi công và vận hành

- Kế hoạch quản lý giám sát được dựa trên các tác động và biện pháp giảm thiểu được xác định. Tư vấn môi trường và xã hội của TDA sẽ chuẩn bị một danh mục các nội dung cần giám sát để đảm bảo việc thực hiện giảm thiểu tác động tiêu cực của TDA trong cả giai đoạn thi công và vận hành. Danh mục các nội dung cần giám sát sẽ được theo dõi bởi Tư vấn môi trường và xã hội của TDA và PPMU để xác nhận các biện pháp giảm thiểu đã được thực hiện bởi nhà thầu. PPMU cũng có thể thi hành các án phạt cho việc không tuân thủ các hoạt động quản lý môi trường. Danh mục các nội dung cần giám sát để đảm bảo việc thực hiện giảm thiểu tác động tiêu cực của TDA trong giai đoạn thi công và vận hành được trình bày trong phụ lục8.

### 7.8.3 Giám sát an toàn đập

- Sau khi đã tích nước và bắt đầu vận hành đập, chủ đập chịu trách nhiệm thực hiện giám sát an toàn đập, công việc này được thực hiện bởi chuyên gia độc lập có năng lực và là người không tham gia vào quá trình điều tra, thiết kế, xây dựng hoặc vận hành của đập. Sau khi vận hành bình thường, các đợt kiểm tra đập được diễn ra thường xuyên, bao gồm việc kiểm tra an toàn trước và sau mùa lũ hàng năm, thực hiện theo Nghị định của Chính phủ (Số 72/2007/NĐ-CP) về Quản lý An toàn Đập.

## 7.9 Chi phí ước tính

- Dự toán cho việc thực hiện giám sát thực hiện KHQLMTXH được đưa ra trong bảng dưới đây. Chi phí thực hiện biện pháp giảm thiểu sẽ được tính trong chi phí xây dựng.

# Bảng 63. Chi phí ước tính cho giám sát thực hiện KHQLMTXH và đào tạo

| TT | Hạng mục | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giám sát thực hiện kế hoạch quản lý môi trường và xã hội | 155.815.000 |
| 2 | Tăng cường năng lực (Chi tiết trong Phụ lục 1) | 315.000.000 |
| 3 | Tổng | 470.815.000 |

- Sự tham gia của cộng đồng vào quá trình triển khai ESIA là hoàn toàn tự nguyện vì lợi ích của chính cộng đồng và các hộ gia đình. Do đó, những người dân tham gia giám sát KHQLMTXH sẽ không được trả công. Tuy vậy, để khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, cần phân bổ chi phí nguyên vật liệu và công cụ để giám sát hoạt động và hỗ trợ cho một số thành viên mà cộng đồng lựa chọn để tham gia vào quá trình giám sát. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 về Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng và Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg, “chi phí trả cho hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng trong xã/phường được thể hiện trong giá trị chi phí ước lượng của ngân sách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và được trích từ ngân sách cấp xã/huyện; tài chính hỗ trợ để tuyên truyền, tổ chức các khóa đào tạo, hướng dẫn, báo cáo sơ bộ và cuối cùng về giám sát đầu tư của cộng đồng cấp tỉnh và cấp huyện được cân đối trong giá trị ước lượng chi phí của Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh/huyện là được trích từ ngân sách cấp tỉnh”.

- Bảng dưới đây thể hiện dòng vốn cho hoạt động giám sát chất lượng môi trường và xây dựng năng lực trong quá trình triển khai TDA Ninh Thuận.

# Bảng 64. Nguồn vốn thực hiện giám sát KHQLMTXH

| Nội dung | Chi phí | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- |
| (a) Giảm thiểu trong quá trình thi công | Một phần của hợp đồng thi công | NHTG |
| (b) Kiểm soát chính sách an toàn trong quá trình thi công | Một phần chi phí của Tư vấn Giám sát xây dựng(CSC) | NHTG |
| (c) BQLDA phụ trách về chính sách an toàn môi trường | Một phần chi phí của BQLDA | Vốn đối ứng |
| (d) Giám sát chất lượng môi trường | Chi phí thuê quan trắc môi trường | NHTG |
| (e) Chương trình xây dựng năng lực về chính sách an toàn | Chi phí thuê đào tạo, tập huấn | NHTG |

# Bảng 65. Tóm tắt các biện pháp giảm thiểu

| Giai đoạn | Vấn đề môi trường và xã hội | Biện pháp giảm thiểu | Vị trí | Tiêu chuẩn áp dụng | Chi phí giảm thiểu | Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện | Cơ quan chịu trách nhiệm giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn trước thi công |
|  | Ô nhiễm nước ngầm do khoan thăm dò địa chất | Sau khi khoan thăm dò địa chất, đơn vị khảo sát thiết kế thực hiện lấp lỗ khoan và hoàn thổ tại các khu vực nhằm giảm thiểu tác động rửa trôi vật chất bẩn theo lỗ khoan có thể tác động đến chất lượng nước dưới đất. | Toàn bộ khu vực tiểu dự án bị ảnh hưởng | QCVN 09-MT: 2015 | Chi phí lập FS | Tư vấn FS | BQLDA tỉnh |
| Giai đoạn thi công |
|  | Các tác động tiêu cực môi trường và xã hội chung liên quan đến các hoạt động xây dựng và các tác động đặc thù | - Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOP) - Các biện pháp giảm thiểu các tác động đặc thù | Toàn bộ khu vực tiểu dự án bị ảnh hưởng bao gồm công trường xây dựng, các tuyến vận chuyển, các mỏ vật liệu | Luật, nghị định, thông tư và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành Hướng dẫn về môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm Ngân hàng Thế giới | Bao gồm trong chi phí xây lắp | Nhà thầu | BQLDA tỉnh, tư vấn giám sát, tư vấn giám sát độc lập của Ban quản lý dự án trung ương, Sở tài nguyên và môi trường tỉnh, cộng đồng địa phương. |
| Giai đoạn vận hành |
|  | Rủi ro đuối nước | - Trang bị biển báo và lắp đặt hệ thống cảnh báo nguy hiểm trên khu vực đập, hồ chứa - Tuyên truyền về nguy cơ đuối nước đối với cộng đồng dân cư ven hồ | Khu vực hồ chứa | Công văn số 5675/BGDĐT-GDTC ngày 30 tháng 11 năm 2017 | Chi phí vận hành hồ chứa | Chủ đập | Sở NNPTNT |
|  | Chất thải sinh hoạt từ các hoạt động của nhân viên vận hành hồ chứa | - Hạn chế các hoạt động có phát sinh chất thải rắn và nước thải - Không vứt rác bừa bãi - Rác thải phải được thu gom và vận chuyển đến bãi rác địa phương - Nước thải phải được thu gom vào hố lắng trước khi thải ra môi trường bên ngoài - Nếu cán bộ vận hành hồ chứa có mặt thường xuyên trên hồ, nhà vệ sinh tự hoại cần được xây dựng | Khu vực hồ chứa | Nghị định 38/2015/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Chủ đập | Sở NNPTNT |
|  | Sửa chữa và bảo dưỡng có thể dẫn đến giảm cấp nước cho hạ lưu | - Thông báo cho người dân hạ lưu về kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hàng năm - Thực hiện các hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ trong khoảng thời gian ngắn và trong thời điểm nhu cầu nước là thấp nhất - Thực hiện các biện pháp duy trì cấp nước trong thời gian sửa chữa để đảm bảo không có sự gián đoạn về cấp nước | Khu vực hồ chứa và vùng hạ lưu | 114/2018/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Chủ đập | Sở NNPTNT |
|  | Điều tiết hồ chứa, xả lũ trong trường hợp lũ lớn ảnh hưởng tới hạ lưu | - Chuẩn bị kế hoạch ứng phó khẩn cấp như một phần của báo cáo an toàn đập - Đơn vị quản lý, vận hành cần thông báo kịp thời, chính xác về kế hoạch xả lũ để cộng đồng chủ động nắm bắt và ứng phó - Vào những thời điểm dễ xảy ra mất an toàn như mùa mưa bão, cần cử người thường xuyên theo dõi, túc trực để đảm bảo điều tiết nguồn nước hợp lý - Xây dựng hành lang an toàn cho việc xả lũ, trên cơ sở các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng; các giải pháp cụ thể được nêu chi tiết trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp. | Khu vực hồ chứa và vùng hạ lưu | 114/2018/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Chủ đập | Sở NNPTNT |
|  | Rủi ro thiên tai gây mất an toàn | - Đơn vị quản lý vận hành các hồ thường xuyên kiểm tra định kỳ sự an toàn hồ chứa -Thực hiện đúng các qui trình vận hành để đảm bảo an toàn cho hồ chứa - Đơn vị quản lý vận hành hồ phối hợp chặt chẽ với UBND xã và người dân địa phương để kịp thời báo cáo các rủi ro liên quan tới an toàn đập để có biện pháp khắc phục kịp thời -Người dân và chính quyền địa phương chủ động các kế hoạch ứng phó với rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xây dựng các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng về không gian do vỡ đập, các phương án di dân, giải pháp an toàn tính mạng và tài sản cộng đồng trong tình huống khẩn cấp,…nội dung chi tiết được thể hiện trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp của Tiểu dự án. | Khu vực hồ chứa và vùng hạ lưu | 114/2018/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Chủ đập | Sở NNPTNT |

## CHƯƠNG VIII. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN

- Yêu cầu bảo vệ môi trường của Việt Nam (Thông tư 27/2015/TT-BTNMT) về các nội dung của đánh giá tác động môi trường và yêu cầu về chính sách an toàn của WB (OP 4.01) về đánh giá môi trường yêu cầu rằng: những người bị ảnh hưởng bởi hoạt động của tiểu dự án và các tổ chức phi chính phủ tại địa phương cần được tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội. Tham vấn cộng đồng và công bố thông tin được thực hiện theo hai hình thức: i) tổ chức các buổi họp và trao đổi trực tiếp với các Đơn vị quản lý có liên quan, Chính quyền địa phương của các phường xã và cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương trong khu vực thực hiện tiểu dự án; ii) gửi công văn và tài liệu dự án để tham vấn chính thức về tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường của tiểu dự án đến UBND xã phường, xã trong khu vực thực hiện tiểu dự án. Ngoài ra, phỏng vấn các hộ BAH trong khu vực TDA cũng đã được thực hiện để đánh giá sâu hơn các tác động và tìm hiểu về phản hồi của cộng đồng về TDA.

# 8.1. Tham vấn cộng đồng

### 8.1.1. Nội dung và hình thức tham vấn

- Hoạt động tham vấn được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và yêu cầu của Ngân hàng Thế giới. Mục đích của tham vấn nhằm thông báo với các cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng, các tổ chức phi chính phủ địa phương và các bên có liên quan khác về việc thực hiện TDA và các khía cạnh tác động môi trường và xã hội của nó và các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm tàng. Các hoạt động tham vấn đảm bảo rằng các ý kiến đóng góp của những cộng đồng bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương sẽ được chú trọng trong quá trình chuẩn bị và thực hiện tiểu dự án.

- Về hình thức tham vấn: Ban quản lý tiểu dự án đã tổ chức các cuộc họp tham vấn cộng đồng tại các huyện/ xã thuộc tiểu dự án. Thời gian thực tế của các cuộc họp tham vấn cộng đồng đã được tổ chức tại các xã:

- Buổi sáng ngày 18/07/2018: Họp tham vấn cộng đồng tại xã Phước Thái

- Buổi chiều ngày 19/07/2018: Họp tham vấn cộng đồng tại xã Nhơn Hải

- Buổi chiều ngày 20/07/2018: Họp tham vấn cộng đồng tại xã Phước Đại

- Buổi sáng ngày 24/07/2018: Họp tham vấn cộng đồng tại xã Phước Hà

- Buổi chiều ngày 24/07/2018: Họp tham vấn cộng đồng tại xã Nhị hà

# Bảng 66. Tổng hợp các thành phần tham dự họp tham vấn

| TT | Địa phương | Hồ chứa | Địa điểm | Thành phần tham dự | Số người tham dự | Số người tham dự là DTTS | Số người tham gia là phụ nữ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xã Phước Thái, huyện Ninh Phước | Tà Ranh | Tại UBND xã | Lãnh đạo xã, các ban nghành đoàn thể và người dân BAH | 37 | 5 | 15 |
| 2 | Xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải | Ông Kinh | Tại UBND xã | Lãnh đạo xã, các ban nghành đoàn thể và người dân BAH | 37 | 0 | 19 |
| 3 | Xã Phước Đại, huyện Bác Ái | Sông Sắt | Tại UBND xã | Lãnh đạo xã, các ban nghành đoàn thể và người dân BAH | 45 | 12 | 28 |
| 4 | Xã Phước Hà, huyện Thuận Nam | Sông Biêu | Tại UBND xã | Lãnh đạo xã, các ban nghành đoàn thể và người dân BAH | 25 | 8 | 15 |
| 5 | Xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam | CK7 | Tại UBND xã | Lãnh đạo xã, các ban nghành đoàn thể và người dân BAH | 26 | 0 | 8 |

# Bảng 67. Khảo sát định tính

| TT | Phương pháp thu thập thông tin | Số cuộc phỏng vấn/thảo luận nhóm | Số người được phỏng vấn | Thông tin chung về đối tượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phỏng vấn sâu | 02 | 10 | Hộ bị ảnh hưởng (trực tiếp gián tiếp) Cán bộ lãnh đạo tiểu dự án cấp huyện, tỉnh. |
| 2 | Phỏng vấn sâu | 03 | 15 | Hộ dân tộc thiểu số Cán bộ lãnh đạo chính quyền cấp xã (Chủ tịch, cán bộ phụ trách văn xã, đoàn thể, trưởng thôn) |
| 3 | Phỏng vấn sâu | 02 | 20 | Đại diện 30 hộ gia đình trong vùng hưởng lợi của tiểu dự án |
| 5 | Phỏng vấn sâu | 05 | 05 | Đại diện chính quyền tại địa phương |
| 6 | Thảo luận nhóm | 10 | 50 | Đại diện các đoàn thể, cán bộ nông nghiệp, các hộ gia đình BAH (trực tiếp, gián tiếp), hộ có phụ nữ làm chủ hộ, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ dân tộc sinh sống trên địa bàn TDA |

- (a) Các nội dung tham vấn

- Phổ biến thông tin về tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Tỉnh Ninh Thuận”

- Phổ biến thông tin tiểu dự án, các chính sách hoạt động về môi trường và xã hội của Ngân hàng Thế giới;

- Tham vấn chính quyền địa phương về: hiện trạng môi trường, các tác động môi trường khi triển khai tiểu dự án, các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, kế hoạch quản lý, thực hiện các biện pháp giảm thiểu, giám sát môi trường khi triển khai tiểu dự án;

- Tham vấn chính quyền địa phương về: tình hình kinh tế xã hội khu vực tiểu dự án, các tác động đến xã hội, các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực, tang cường các tác động tích cực. Các vấn đề về giới và bình đẳng giới;

- Tham vấn các hộ dân trực tiếp bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án.

- (b) Chương trình tham vấn:

- Bước 1: Các Chuyên gia xã hội, Môi Trường, Dân tộc thiểu số, giới thông báo về tiểu dự án và TDA cùng các nội dung liên quan cho người tham dự;

- Bước 2: Chuyên gia thực hiện thảo luận với những người tham dự theo các nội dung nêu trên.

- Các vấn đề/ý kiến chính được nêu trong khi tham vấn bao gồm:

- Thông tin về tiểu dự án. Các vấn đề liên quan đến các hạng mục tiểu dự án

- Các vấn đề của địa phương hiện nay trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới: sức khỏe, hạ tầng nông thôn, dịch vụ công cộng như bệnh viện, trường học, điều kiện phát triển kinh tế, các vấn đề phát sinh, …;

- Nhu cầu hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới cải thiện hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, công trình thủy lợi, mở rộng diện tích tưới trồng lúa hai vụ, quản lý vận hành công trình thủy lợi, cải tạo môi trường nông thôn, mô hình sản xuất cây hiệu quả cao, phát triển ngành nghề phi nông nghiệp.

- Nhu cầu tiếp cận đến nước tưới tiêu vào mùa khô, mùa ngập lũ, cấp nước phục vụ sản xuất;

- Nhu cầu hỗ trợ xã hội, đào tạo nghề, cải thiện điều kiện sản xuất, sinh hoạt và thu nhập của người phụ nữ, DTTS, nhu cầu đào tạo và tạo việc làm;

- Hoạt động có sự tham gia của cộng đồng trong chuẩn bị và thực hiện tiểu dự án;

- Tính sẵn sàng của các địa phương tham gia tiểu dự án; và Sự ủng hộ tiểu dự án.

- Ngoài việc điều tra các tài liệu liên quan đến xã hội, khảo sát về mặt định lượng. Đơn vị tư vấn cũng đã thực hiện các cuộc thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu đối với đại diện các hộ BAH và các cán bộ tham gia tiểu dự án ở cấp tỉnh, huyện và xã.

- Ngoài tìm hiểu thông tin định tính, trong các phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm còn chú ý đến kỹ thuật tham vấn cộng đồng, nhằm tìm hiểu sâu hơn về quan điểm cũng như thái độ của các đối tượng đối với việc triển khai TDA, đặc biệt đối với người DTTS và phụ nữ.

- Tại cuộc họp, tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội đã trình bày dự kiến những tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội có thể xảy ra trong quá trình thực hiện tiểu dự án, xác định các đối tượng và phạm vi ảnh hưởng, các biện pháp được đề xuất nhằm giảm nhẹ các ảnh hưởng đó. Các đại biểu nêu ý kiến thảo luận thảo luận, tư vấn và chủ đầu tư tiếp thu và bổ sung những thông tin phù hợp vào báo cáo ESIA.

- Ngoài việc tổ chức cuộc họp, PPMU Ninh Thuận đã gửi công văn kèm theo tài liệu tóm tắt về các hạng mục đầu tư chính, các vấn đề môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường của tiểu dự án đến Ủy ban nhân dân và Ủy ban mặt trận tổ quốc của 5 xã về việc xin ý kiến tham vấn trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án. Những ý kiến của đại biểu tham dự cuộc họp sẽ được thể hiện bằng các văn bản trả lời của UBND các xã (Nội dung cụ thể được đính kèm trong phần phụ lục của Báo cáo). Đồng thời chủ TDA cũng đã nhận được rất nhiều các ý kiến từ cộng đồng bị ảnh hưởng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trong quá trình tham vấn về các biện pháp giảm thiểu được đề xuất.

### 8.1.2. Các phản hồi nhận được từ cộng đồng

- Sự đồng thuận thực hiện tiểu tự án: 100% đại biểu đồng ý triển khai dự án vì cho rằng, TDA được thực hiện sẽ đảm bảo an toàn cho các hồ thuộc TDA. Việc thực hiện tiểu dự án cũng giảm các rủi ro cho cộng đồng dân cư vào mùa mưa, ổn định nước tưới cho 5320 ha đất canh tác của vùng hạ lưu TDA.

- Về tác động tiêu cực của tiểu dự án đến môi trường và xã hội: Các hộ bị ảnh hưởng, UBND và UBMTTQ xã đều nhất trí với những đánh giá về tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và xã hội như tác động do bụi, tiếng ồn của các phương tiện chở vật liệu xây dựng có thể gây tác động xấu đến môi trường cộng đồng, phải hạn chế các hoạt động trên để giữ môi trường xã hội trong điều kiện tốt.

- Về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường của tiểu dự án: UBND và MTTQ các xã thuộc TDA và các hộ BAH đều đồng ý với các phương án giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã được đề xuất trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường của TDA.

- Ngoài ra, UBND xã cũng có kiến nghị: Chủ tiểu dự án trong quá trình triển khai thi công và vận hành dự án phải tuân thủ theo đúng cam kết và các quy định về môi trường hiện hành.

Bảng 68.Tổng hợp kết quả tham vấn và ý kiến trả lời của Chủ tiểu dự án

| STT | Các vấn đề người dân quan tâm đặt ra | Đại diện tiểu dự án trả lời |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xã Phước Thái, huyện Ninh Phước |  |
|  | 1. Ông Lưu Văn Thủy – Phó chủ tịch UBND xã: - Đối với việc đổ thải, đề nghị đơn vị thi công có trách nhiệm xem xét kỹ lưỡng vị trí đổ thải, tập kết vật liệu xây dựng … để có phương hướng xin ý kiến tham vấn người dân. - Xã Phước Thái đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh trật tự và những tác động môi trường từ tiểu dự án. Xã đề nghị Ban QLDA cần có những phương án nhằm đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn vệ sinh môi trường, tránh việc kẻ xấu dựa vào những tác động tiêu cực để công kích người dân, gây ra những phản ứng tiêu cực từ người dân. - Xã mong muốn Ban QLDA xem xét về việc tăng dung tích trữ nước lòng hồ để đảm bảo nước tưới cho bà con nhất là trong mùa khô. - Đề nghị cắm mốc những vùng ảnh hưởng trực tiếp để xác định rõ các khu vực tiểu dự án. - Đánh giá rất cao về tính tích cực tiểu dự án mang lại. Hi vọng tiểu dự án sẽ sớm được triển khai và đảm bảo tiến độ thi công để người dân sớm ổn định cuộc sống 2. Người dân Phạm Văn Phương: - Nhân dân địa phương mong muốn được tham gia vào việc lên kế hoạch lịch trình thi công vì tất cả các hạng mục đều liên quan đến nguồn nước tưới tiêu của bà con, nên khi thi công cần lưu ý đến mùa vụ canh tác, thời điểm thu hoạch hoa màu, mùa màng để giảm thiểu tổn thất. - Yêu cầu Ban QLDA cố gắng giảm thiểu các tác động từ khói bụi bằng các phương pháp như che đậy kín trong khi vận chuyển, xịt nước… - Người dân địa phương ủng hộ việc thi công vào buổi đêm và mong muốn việc thi công sẽ diễn ra ngay khi vào mùa khô - Cộng đồng rất đồng tình ủng hộ thực hiện dự án, mong muốn dự án sớm triển khai thực hiện và đúng theo như các nội dung đã đề ra. 3. Người dân Phạm Văn Hoài: Yêu cầu đơn vị xây dựng thi công phải có những phương án giảm thiểu để tránh các tác động tiêu cực tới nghĩa trang của xã. Cùng với đó con đường lên hồ Tà Ranh chỉ có một con đường duy nhất nên khi thi công cần thông báo và có lịch trình cụ thể để tránh cản trở việc đi lại của bà con. | Chủ tiểu dự án cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường, xã hội như đã nêu ra. Trước khi các hạng mục của dự án được thi công, lịch trình thi công sẽ được thông báo trước 6 tháng cho bà con. Đơn vị thi công sẽ sắp xếp lịch trình hợp lý để tránh ảnh hưởng tới các hoạt động tín ngưỡng ở khu vực nghĩa trang của xã. |
| 2 | Xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải |  |
|  | 1. Ông Lê Thành Tâm – Phó chủ tịch UBND xã: - Nếu tiểu dự án không nạo vét lòng hồ sẽ không đảm bảo đủ dung tích nước chứa để cung cấp đến các đồng ruộng theo nhu cầu sản xuất, tưới tiêu. - Theo kế hoạch đề ra, quá trình thi công sửa chữa và nâng cao an toàn đập không ảnh hưởng nhiều đến dân cư khu vực. Tuy nhiên, vẫn cần có phương án nhằm đảm bảo an toàn thi công và an ninh trật tự xã hội. - Việc thực hiện cải tạo các hạng mục đối với hồ Ông Kinh mang lại cảnh quan đẹp hơn cho khu vực hồ, giúp cải tạo môi trường, nâng cao an toàn hồ đập. Xã ủng hộ và mong muốn dự án sớm được triển khai. 2. Người dân Chu Khắc Thiện: - Người dân xã mong muốn Ban QLDA xem xét về việc tăng dung tích trữ nước lòng hồ để đảm bảo nước tưới cho bà con nhất là trong mùa khô. - Xe vận chuyển vật liệu xây dựng chắc chắn sẽ di chuyển đi qua vùng dân cư sinh sống. Đề nghị chủ đầu tư quan tâm đến tốc độ di chuyển và an toàn vận chuyển của các loại xe để giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội khu dân cư. 3. Người dân Trần Nhật Minh: - Đơn vị thi công cần thiết lập và thông báo kế hoạch triển khai thi công, cắm biển báo, điện chiếu sang tại những khu thi công, tập kết vật liệu để đảm bảo an toàn giao thông. - Cư dân địa phương mong muốn đơn vị nhà thầu thông báo kế hoạch thi công trước 6 tháng để cho các hộ BAH được biết để bà con bố trí cây trồng, vật nuôi phù hợp. - Người dân các địa phương yêu cầu đơn vị xây dựng phải có phương án thu gom các chất thải rắn, chất thải sinh hoạt và các chất thải từ hoạt động thi công xây dựng tránh làm mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng tới người dân và môi trường xung quanh. | Mục tiêu của dự án là sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình đầu mối bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư, cơ sở hạ tầng kinh tế vùng hạ du, do đó việc nâng cao dung tích hồ chứa không nằm trong mục tiêu của dự án. Các chất thải của TDA sẽ được chủ đầu tư cho thu gom, tập kết và thuê đơn vị vệ sinh môi trường chở đi để xử lý. |
| 3 | Xã Phước Đại huyện Bác Ái |  |
|  | 1. Ông Cà Mau Khánh – Phó chủ tịch UBND xã: - Khoanh vùng phạm vi tham vấn, thảo luận để người dân nắm bắt được tình hình tiểu dự án - Đánh giá rất cao về tính tích cực tiểu dự án mang lại. Hi vọng tiểu dự án sẽ sớm được triển khai và đảm bảo tiến độ thi công để người dân sớm ổn định cuộc sống. - Đối với vấn đề môi trường, tiểu dự án cần đảm bảo các nguyên tắc, quy tắc trong quá trình thi công để giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội. - Ban quản lý dự án, nhà thầu thường xuyên cập nhật thông tin về tiến độ thi công ở địa phương cho người dân biết để sắp xếp công việc và cuộc sống hàng ngày nhằm hạn chế tối đa sự bất tiện trong quá trình xây dựng. Cần phải đưa ra phương pháp thi công cuốn chiếu hợp lý để tránh xây dựng tràn lan trên toàn bộ diện tích công trường nhằm thu hẹp bán kính ảnh hưởng. 2. Bà Chamalé Thị Nhung - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Đại: Đối với nhu cầu thuê nhân công lao động tại địa bàn xã, số hộ có phụ nữ trong xã chiếm tỷ lệ lớn. Đặc biệt vào mùa nông nhàn, phụ nữ có nhiều thời gian rảnh. Do đó, Hội phụ nữ mong muốn PPMU tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào các công việc vừa sức và có thể kiếm thêm thu nhập. 3. Ông Đặng Ngọc Quý – Cán bộ nông nghiệp: - Lưu ý vấn đề tải trọng xe, máy thi công khi lưu thông qua đường liên thôn dẫn lên công trình; yêu cầu đơn vị thi công sử dụng xe tải trọng nhỏ để tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình hạ tầng địa phương, cam kết hoàn trả hiện trạng ban đầu công trình hạ tầng sau khi kết thúc thi công các hạng mục của TDA. - Yêu cầu dự án hỗ trợ người dân khi bị mất nước trong thời gian thi công và đền bù khi làm hỏng cây trồng, lúa, hoa màu của người dân. 4. Người dân Trần Đức Thanh Hà: Chúng tôi rất ủng hộ tiểu dự án. Nếu tiểu dự án cải tạo giúp người dân chúng tôi có thêm nguồn nước tưới tiêu nông nghiệp, chúng tôi rất mừng. | Tiểu dự án xin tiếp thu ý kiến và sẽ được bổ sung trong hợp đồng với nhà thầu thi công. |
| 4 | Xã Phước Hà, huyện Thuận Nam |  |
|  | 1. Bà Tạ Yên Thị Cam – Chủ tịch UBND xã: - Chính quyền và các đoàn thể địa phương ủng hộ thực hiện TDA và mong muốn sớm triển khai thực hiện. - Các địa phương đều yêu cầu đơn vị thi công cần thiết lập, thông báo kế hoạch triển khai thi công, tuyến đường đi qua và lịch trình của các xe vận chuyển của dự án, cắm biển báo, dây an toàn, điện chiếu sáng tại các công trình để đảm bảo an toàn giao thông trên khu vực - Chính quyền và đoàn thể địa phương mong muốn đơn vị nhà thầu thông báo kế hoạch và tiến độ thực hiện thi công để cho các hộ BAH được biết để bà con bố trí cây trồng, vật nuôi phù hợp. 2. Bà Rá Thị Thủy – Chủ tịch Hội phụ nữ xã Phước Hà - Hội phụ nữ rất mong muốn Ban QLDA tạo điều kiện để phụ nữ trong địa phương được tham gia vào các công việc giản đơn trong tiểu dự án , đặc biệt là công việc đảm bảo vệ sinh môi trường. - Đối với vai trò của Hội Phụ nữ, cán bộ hội sẽ hỗ trợ Tư vấn trong việc tuyên truyền tiểu dự án, rà soát các hộ gia đình – đặc biệt là những hộ có phụ nữ là chủ hộ để có kế hoạch thực hiện các hoạt động tiểu dự án hiệu quả hơn. Hội phụ nữ sẽ liên kết cùng các ban ngành đoàn thể có trách nhiệm tại địa phương, phổ biến thêm về các khung chính sách mà tiểu dự án áp dụng để người dân nắm được tốt hơn. - Mong muốn dự án sớm được thực hiện để đảm bảo an toàn và đảm bảo lượng nước tưới phục vụ canh tác cho người dân 3. Người dân Nguyễn Thị Nhơn: - Chủ dự án phải có đại diện tại công trường xây dựng để quản lý chặt chẽ các hoạt động của nhà thầu xây dựng và đảm bảo các điểm liên lạc sao cho người dân có thể liên hệ trong trường hợp khẩn cấp - Mong muốn được dự án hỗ trợ thêm về tập huấn giảm dịch bệnh cây trồng vật nuôi và hỗ trợ bà con giống, cây trồng để chăn nuôi, canh tác góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống. - Đối với việc thi công, việc công nhân sinh sống không tác động quá nhiều đến đời sống của người dân. | Tiểu dự án xin tiếp thu ý kiến và sẽ được bổ sung trong hợp đồng với nhà thầu thi công. |
| 5 | Xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam |  |
|  | 1. Ông Lê Quyết Thắng – Phó chủ tịch UBND xã: - Đề nghị giữ gìn vệ sinh môi trường nơi thi công tiểu dự án và đảm bảo an toàn lao động trong khu vực. - Hoàn toàn thống nhất với những thiết kế, kế hoạch của tiểu dự án. Trước quá trình thi công, Ban QLDA có thể liên hệ với xã để xã bố trí hỗ trợ thực hiện tiểu dự án. - Giảm thiểu mọi sự chậm trễ trong tiến độ xây dựng để tránh các tác động trực tiếp đến thu nhập và đời sống hàng ngày của các hộ gia đình. - Giảm thiểu bụi và tiếng ồn khi vận chuyển các nguyên vật liệu được thu gom từ công trường xây dựng, đặc biệt tốc độ và tải trọng khi đi trong đường làng. - Mong muốn cán bộ dự án nghiên cứu lại bờ kè hai bên tràn để tránh sạt lở gây nguy hại cho bà con ở Thôn 2 2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Xuân – Bí thư Đoàn Thanh Niên - Cần có biện pháp giảm thiểu tác động gây ùn tắc, mất an toàn giao thông, hư hại tiện ích cộng đồng do các hoạt động thi công, vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá các loại. - Trong thi công xây dựng, phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu theo đúng tải trọng quy định của xe và chạy theo đúng tốc độ quy định trên mỗi cung đường vận chuyển. - Cần gửi lịch trình thi công tới trước cho bà con ít nhất 6 tháng để bà con chủ động trong việc chọn cây trồng và vật nuôi phù hợp. - Mong muốn dự án sẽ sớm được triển khai để bà con sớm có nguồn nước ổn định phục vụ canh tác, nâng cao chất lượng cuộc sống. | Tiểu dự án xin tiếp thu ý kiến và sẽ được bổ sung trong hợp đồng với nhà thầu thi công. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và xã hội sẽ được chủ đầu tư thực hiện và giám sát chặt chẽ. |

### 8.1.3. Phản hồi và cam kết của chủ đầu tư

- Ý kiến của chủ đầu tư sau các cuộc tham vấn cộng đồng:

- Chủ đầu tư tiếp nhận ý kiến đóng góp và có điều chỉnh kịp thời trong việc biên tập tài liệu và đồng thời thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của các hoạt động tiểu tiểu dự án.

- Về các ý kiến đảm bảo vệ sinh môi trường, sức khỏe cộng đồng: Ban Quản lý dự án và đơn vị thi công sẽ thực hiện đầy đủ những biện pháp giảm thiểu đã đưa ra trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội. Đồng thời phía Dự án sẽ phối hợp với địa phương, công bố công khai các hoạt động, các tác động và biện pháp giảm thiểu tác động của Dự án để người dân được biết.

- Thực hiện đầy đủ các hình thức phạt theo điều khoản hợp đồng, thanh toán đối với các nhà thầu không thực hiện đúng cam kết bảo vệ môi trường xã hội theo báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội.

- Về vấn đề đảm bảo an toàn giao thông, với mục đích nhằm giảm thiểu tác động gây ùn tắc, mất an toàn giao thông, hư hại tiện ích cộng đồng do các hoạt động thi công, vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá loại, phía nhà thầu cam kết sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội được lập.

- Trong thi công xây dựng, phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu theo đúng tải trọng quy định của xe và chạy theo đúng tốc độ quy định trên mỗi cung đường vận chuyển. Nguyên vật liệu được che đậy trong suốt quá trình vận chuyển.

- PPMU yêu cầu nhà thầu ký cam kết với địa phương khi sử dụng công trình hạ tầng giao thông phục vụ thi công, đảm bảo chất lượng công trình và hoàn trả nguyên trạng sau khi hết thúc hạng mục xây lắp.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền của các xã khu vực thi công dự án trong suốt quá trình thi công để giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo an ninh khu vực.

- Ban Quản lý yêu cầu tất cả các nhà thầu có giải pháp thi công phù hợp để không ảnh hưởng đến nguồn nước cung cấp cho canh tác nông nghiệp và sinh hoạt của khu vực hạ lưu hồ chứa.

- Về tiến độ thi công: Các hạng mục thi công theo đúng tiến độ đề ra.

- Ban Quản lý dự án sẽ yêu cầu Tư vấn thiết kế của dự án thực hiện thiết kế sao cho đảm bảo sự thuận tiện của người dân trong quá trình tiếp cận các tiện ích cộng đồng.

- Ban Quản lý dự án và đơn vị thi công sẽ thực hiện hoàn trả môi trường sau khi thi công. Cam kết nạo vét, khơi thông dòng chảy và hoàn nguyên hiện trạng đối với các kênh mương quanh công trường thi công đập, cống thoát, đường quản lý và bờ kè đập.

- Ban Quản lý dự án sẽ chỉ đạo và giám sát các Nhà thầu thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động xấu tới môi trường và xã hội như đã cam kết.

- Ban Quản lý dự án tiếp nhận những ý kiến về việc hỗ trợ người dân địa phương về tập huấn giảm thiểu dịch bệnh và hỗ trợ về con giống cho bà con.

## 8.2. Công khai thông tin

- TDA tuân thủ chính sách tiếp cận thông tin của WB, chính sách an toàn về đánh giá môi trường OP 4.01 và các quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam. Bản dự thảo ESIA đã được gửi đến những người bị ảnh hưởng, chính quyền và các tổ chức phi chính phủ địa phương để nghiên cứu trước khi thực hiện các cuộc tham vấn cộng đồng.

- Bản ESIA cuối cùng bằng tiếng Việt sẽ được công bố trên trang web của dự án, tại các địa phương nơi thực hiện tiểu dự án ở một nơi dễ tiếp cận đối với những người bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương như UBND huyện, xã, nhà văn hóa thôn, xóm , tại trụ sở Ban QLDA và Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi tại Hà Nội và trên website của UBND tỉnh Ninh Thuận. Phiên bản tiếng Anh của ESIA này cũng sẽ được công bố tại website của Ngân hàng Thế giới trước khi thẩm định tiểu dự án.

## KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Kết luận

(i). Tiểu dự án thuộc loại B theo chính sách an toàn môi trường của WB, và không nằm trong khu vực nhạy cảm về môi trường và không phạm phải tiêu chí “không phù hợp” nào của WB;

(ii). Báo cáo đã xác định và đánh giá được đầy đủ những tác động tiềm tàng trong cả ba giai đoạn chuẩn bị, thi công và vận hành; đồng thời đã nêu ra những biện pháp giảm thiểu, có sự tham vấn chính quyền và các tổ chức phi chính phủ địa phương và những người bị ảnh hưởng bao gồm cả nhóm người dễ bị tổn thương

- Các tác động tiềm tàng trong giai đoạn chuẩn bị:

- Tác động đến cảnh quan môi trường;

- Ảnh hưởng tới nước ngầm.

- Các tác động tiềm tàng trong giai đoạn xây dựng:

- Tác động không khí: Bụi và tiếng ồn.

- Tác động nguồn nước nước mặt: Do phải tiếp nhận nguồn nước thải sinh.

- Tác động môi trường xã hội: Do tập trung công nhân lao động;

- Tác động đến điều kiện kinh tế xã hội khu vực.

- Tiềm ẩn nguy cơ phát sinh một số bệnh tật và tệ nạn xã hội do hoạt động tập trung của công nhân.

- Tác động đến hệ sinh thái

- Tắc nghẽn và gián đoạn do các hoạt động xây dựng hồ

- Rủi ro và sự cố tai nạn: tại nạn lao động và giao thông, cháy, nổ, rò rỉ nhiên liệu, chập mạch và điện giật.

- Các tác động đặc thù.

- Các tác động tiềm tàng trong giai đoạn vận hành:

- Tác động môi trường nước: Nước mặt, nước ngầm và các hệ sinh thái nông nghiệp.

- Tác động đến người dân hạ du.

(iii). Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập Ninh Thuận được thực hiện có thể gây ảnh hưởng tiêu cực trong các giai đoạn trước thi công và thi công, tuy nhiên do quy mô thi công các hạng mục xây dựng không lớn, các tác động xảy ra trong thời gian ngắn, phạm vi giới hạn trong khu vực nhỏ, không đáng kể nên đã đưa ra các biện pháp giảm thiểu khả thi, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và điều kiện quản lý, thi công dự án tại các địa phương.

(iv). Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội được chuẩn bị như một phần của báo cáo ESIA bao gồm cả kế hoạch giám sát. Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội sẽ được thực hiện chặt chẽ bởi các bên liên quan bao gồm PPMU, các tư vấn và nhà thầu liên quan, chính quyền và các cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ địa phương. PPMU sẽ báo cáo CPMU, NHTG và các cơ quan liên quan định kỳ về việc tuân thủ Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội đã được duyệt của tiểu dự án.

- Kiến nghị

Dựa trên những phát hiện về đánh giá tác động môi trường và kế hoạch quản lý môi trường xã hội nêu trong tài liệu này, kiến nghị:

- Biện pháp giảm thiểu được đề cập trong Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội sẽ được thiết lập như là một phần không thể thiếu trong Hồ sơ mời thầu Thi công. Nhà thầu sẽ bóc tách khối lượng công việc và đưa ra tổng mức chi phí cho việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu nêu trên. Chi phí này được coi là chi phí thực hiện chính sách an toàn môi trường và sẽ được chi trả khi các biện pháp giảm thiểu được Nhà thầu cam kết đã thực hiện hiệu quả.

- Căn cứ vào báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội, Ban QLDA kiến nghị cấp có thẩm quyền và Ngân hàng Thế giới phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường vầ xã hội của tiểu dự án Ninh Thuận để làm căn cứ triển khai thực hiện các bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ thực hiện của tiểu dự án.

- Cam kết của chủ đầu tư

Trong quá trình thực hiện tiểu dự án, Ban QLDA tỉnh cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường được đề ra trong kế hoạch quản lý môi trường và xã hội, cụ thể:

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí nhằm không gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn tại các hộ dân gần kề khu vực thi công và cung đường vận chuyển đất đào, đắp.

- Nước thải sinh hoạt: Đảm bảo được thu gom và xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (B).

- Thu gom và xử lý các loại chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn xây dựng tuân thủ theo đúng quy chế quản lý chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT – BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quản lý chất thải nguy hại.

- Nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong suốt giai đoạn xây dựng.

- Chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý môi trường của Nhà nước và chính quyền địa phương về các vấn đề môi trường trong quá trình triển khai Tiểu dự án thuộc Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Ninh Thuận”.

- Thực hiện chương trình hoàn nguyên môi trường sau khi hoàn thành dự án, bao gồm: trồng cây xanh tại bãi vật liệu và các khu vực cần thiết; dọn dẹp vệ sinh đường xã, bờ kênh mương khu vực chịu ảnh hưởng, tưới nước làm sạch các khu vực đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án.

- Chịu trách nhiệm sửa chữa, hoàn trả lại các tuyến đường quản lý, vận chuyển nguyên vật liệu của địa phương do ảnh hưởng bởi hoạt động thi công TDA.

- Chương trình quan trắc môi trường định kỳ trong giai đoạn thi công và vận hành:

+ Không khí, tiếng ồn 03 tháng/lần tại mỗi công trình (quan trắc tại trị trí xây dựng đập hoặc cống lấy nước hoặc tràn xả lũ hoặc đường thi công) với các thông số: Bụi lơ lửng TSP; PM10, PM2.5, SO2; CO; NOx, tiếng ồn.

+ Nước mặt 03 tháng/lần tại mỗi công trình (quan trắc tại 01 vị trí sửa chữa cống lấy nước) với các thông số pH, DO, COD, BOD5, TSS, Tổng N, NH4+ ,dầu mỡ, Tổng P, tổng Coliforms. Xây dựng báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo khung hướng dẫn của NHTG

+ Trong năm đầu của giai đoạn vận hành quan trắc chất lượng nước mặt 2 lần trong năm với các thông số như đã đề cập đến trong kế hoạch giám sát ở trên.

- .

# DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Khung Quản lý an toàn môi trường xã hội dự án DRSIP, 2015;

- Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) của tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Ninh Thuận; 2018;

- Báo cáo xã hội, Báo cáo đánh giá tác động môi trường tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Ninh Thuận; 2018;

- Báo cáo kinh tế xã hội của 5 xã trong các năm 2015, 2016, 2017;

- Nguồn ảnh Google Earth;

- Các loại bản đồ;

- Bản đồ khu vực dự án;

- Bản đồ hiện trạng và qui hoạch sử dụng đất vùng dự án;

# Footnotes

Dựa trên tham khảo nghị định 155/2016/NĐ-CP về quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nhà thầu sẽ không bắt đầu bất kỳ Công trình nào, bao gồm cả các hoạt động huy động và/hoặc tiền xây dựng (ví dụ như giải phóng mặt bằng hạn chế cho đường giao thông, đường công vụ và mặt bằng công trường, điều tra địa kỹ thuật hoặc điều tra để chọn các tính năng phụ trợ như mỏ đá và mỏ than), trừ khi ban QLDA hài lòng rằng các biện pháp thích hợp được áp dụng để giải quyết các rủi ro và tác động về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn. Tối thiểu, Nhà thầu sẽ áp dụng các Chiến lược quản lý và Kế hoạch thực hiện và Quy tắc ứng xử, được đệ trình như một phần của hồ sơ dự thầu và được đồng ý như là một phần của Hợp đồng. Nhà thầu phải gửi, trên cơ sở liên tục, để phê duyệt trước của Giám đốc TDA, các Chiến lược Quản lý bổ sung và Kế hoạch Thực hiện bổ sung khi cần thiết để quản lý rủi ro và tác động của ESHS đối với các công trình đang diễn ra. Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện này bao gồm toàn bộ Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu (C-ESMP). C-ESMP sẽ được phê duyệt trước khi bắt đầu các hoạt động xây dựng (ví dụ: khai quật, công trình đất, công trình cầu và kết cấu, dòng chảy và các tuyến đường, khai thác hoặc khai thác vật liệu, trộn bê tông và sản xuất nhựa đường). C-ESMP được phê duyệt sẽ được xem xét, định kỳ (nhưng không ít hơn sáu tháng một lần), và được cập nhật kịp thời, theo yêu cầu, bởi Nhà thầu để đảm bảo rằng nó có các biện pháp phù hợp với các hoạt động Công trình sẽ được thực hiện . Bản cập nhật C-ESMP sẽ phải được sự chấp thuận trước của Giám đốc TDA.

Nếu Nhà thầu đang hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ ESHS hoặc làm việc theo Hợp đồng thì giá trị của công việc hoặc nghĩa vụ này do Người Quản lý Dự án xác định có thể bị giữ lại cho đến khi công việc hoặc nghĩa vụ đã được thực hiện và/hoặc chi phí sửa chữa hoặc thay thế, do Người Quản lý Dự án xác định, có thể bị giữ lại cho đến khi việc sửa chữa hoặc thay thế hoàn thành. Không thực hiện bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau:

- Không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ hoặc công việc nào của ESHS được mô tả trong Yêu cầu của Công trình, bao gồm: làm việc ngoài ranh giới khu đất, bụi quá mức, không giữ được các tuyến đường công cộng trong điều kiện sử dụng an toàn, làm hư hại thảm thực vật, ô nhiễm nguồn nước hoặc trầm tích, nhiễm bẩn đất ví dụ từ dầu, chất thải của con người, thiệt hại về khảo cổ học hoặc các đặc điểm di sản văn hoá, ô nhiễm không khí do sự cháy không được phép và / hoặc không hiệu quả;

- Không thường xuyên xem lại C-ESMP và / hoặc cập nhật nó một cách kịp thời để giải quyết các vấn đề ESHS đang nổi lên, hoặc dự đoán rủi ro hoặc tác động;

- Không thực hiện C-ESMP;

- Không có sự chấp thuận/giấy phép thích hợp trước khi tiến hành công việc hoặc các hoạt động có liên quan;

- Không nộp báo cáo ESHS (như mô tả trong Phụ lục C của SPD), hoặc không nộp báo cáo kịp thời;

- Không thực hiện biện pháp khắc phục theo hướng dẫn của Kỹ sư trong khoảng thời gian đã chỉ định (ví dụ khắc phục, khắc phục sự không tuân thủ).

# Comments

PPMU và Tư vấn cần chọn một giá trị độ ẩm trong khoảng 0,25 đến 4,8 để tính toán trong công thức này

Trên cơ sở nhận xét ở trên cần tính toán lại các kết quả ở bảng này

Kiểm tra lại số liệu này vì lượng nước thải sinh hoạt quá lớn không phù hợp với thực tế. Lưu ý nữa là toàn bộ 50 công nhân không phải ở trên công trường 24/24. Nó cũng chưa chỉ rõ các đối tượng cụ thể nào sẽ bị ảnh hưởng bởi nước thải sinh hoạt đối với từng khu vực hồ chứa cụ thể.

Cần cẩn thận với các phát biểu ở đây vì đây là biện pháp giảm thiểu và không phải tất cả các công trường đều có thể thuê đơn vị vệ sinh môi trường đến để thu gom nước thải được. Nếu tư vấn đề xuất biện pháp này thì nó sẽ được thể hiện trong hồ sơ mời thầu và hợp đồng xây dựng và sẽ được giám sát trong giai đoạn thi công. Do đó, nếu biện pháp là không khả thi thì không nên đề xuất ở đây.

Đây là biện pháp giảm thiểu nên cần đưa sang phần biện pháp giảm thiểu

Giải thích ở trên không rõ ràng và chưa chắc chắn nên không thể đánh giá mức độ tác động của nước thải sinh hoạt là thấp được

Đây là biện pháp giảm thiểu nên cần đưa sang mục biện pháp giảm thiểu

Vẫn chưa làm rõ được các đối tượng cụ thể chịu tác động của nước thải xây dựng. Vấn lẫn lộn phần giảm thiểu ở đây.

# Text boxes

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP

& PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP VIỆT NAM (WB8)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP TỈNH NINH THUẬN

Tháng 10 năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP

& PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP VIỆT NAM (WB8)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP TỈNH NINH THUẬN

| ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN |
| --- | --- |
| BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH |

Tháng 10, năm 2019

Phòng TNMT Ủy ban nhân dân huyện

Ban QLDA tỉnh

(Cán bộ môi trường và xã hội)

Tư vấn giám sát thi công (CSC)

Nhà thầu

Cộng đồng

WB

Sở TNMT

BQLDA TW

(cán bộ ATMTXH, tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án, tư vấn giám sát độc lập)